# 2017-01-03 工作例会

# 计划内工作完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作** | **工作状态** | **责任人** | **期望完成时间** | **实际完成时间** | **工作说明及存在问题** |
| 1 | 京城控股验收推进 | 进行中 | 李楠 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 已付款，后台细节小量调整 |
| 2 | 华信项目后续工作 | 已沟通 | 李楠 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 款已结清，验收报告等待双方签字盖章 |
| 3 | 智能制造项目 | 进行中 | 王骥 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 项目演示，细节调整 |
| 4 | 理工附中分校网站开发 | 进行中 | 王骥 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 基本功能完成，修改完善 |

# 计划外工作

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作** | **工作状态** | **责任人** | **期望完成时间** | **实际完成时间** | **工作说明及存在问题** |
| 1 | 中质协：审核费，审核员审核费没计算出来,查找原因,已解决 | 已解决 | 白金鹏 | 2017-01-03 | 2017-01-03 |  |
| 2 | 中质协：证书审议, 保存成功,但是在证书列表查不出来 | 已解决 | 白金鹏 | 2017-01-03 | 2017-01-03 |  |
| 3 | 中质协：人员差错率统计报表修改 | 已解决 | 白金鹏 | 2017-01-03 | 2017-01-03 |  |