2020年1月监管报告


中粮信托·华业资本集合资金信托计划

2020年1月监管报告

项目名称：中粮信托·华业资本集合资金信托计划

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：李文军、王阳

日期：二零二零年二月十七日

目录
11项目基本情况


12本月重大事件披露


23项目2020年1月施工进度情况


44印鉴使用情况


65合同签订情况


76销售情况


97资金情况


97.1资金流出情况


137.2资金流入情况


157.3各账户余额





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：北京君合百年房地产开发有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况

标的为项目公司建设的玫瑰东筑家园项目，位于北京市通州区梨园镇小街村，东至砖厂北里，南至香溪家园，西至临河里路，北至小街之春嘉园。

项目用地面积8228.23平方米，规划总建筑面积28941.71平方米。土地使用期限：国有建设用地使用权住宅2002年4月16日起至2072年4月15日止；商业2002年4月16日起至2042年4月15日止；办公、仓储、地下车库2002年4月16日起至2052年4月15日止。

标的项目拟建1#楼为住宅楼，地上最高13层，地下2层，总户数163户（其中：1 居 32 套，2 居 45套，3 居 81 套，4 居 2 套，复式 3 套）；2#~4#楼为配套服务楼。

标的项目与八通线土桥地铁站和临河里地铁站相距约七八百米路程。标的项目东距东六环路约1.5公里，南距京哈高速公路约4公里。项目周边有学校（史家小学通州分校，北京育才学校通州分校、北京二中通州分校）、医院（东直门医院东区、北京友谊医院东区）、商场（蓝岛大厦通州店）等配套设施和人文景观（通州大运河森林公园）。

2本月重大事件披露

（1）2020年1月9日，通州区建委到项目售楼处抽查，发现项目售楼处存在9单元301号公示状态与官网不一致；未公示《城市商品房预售管理办法》131号文件；未按要求公示环评文件；未公示官网下载建设方案等问题，责令项目公司立即整改。

（2）2020年1月16日 - 1月19日，项目公司销售部和财务部陆续搬至临河里1号楼办公；工程部将于春节后搬至项目工地办公。

（3）项目公司2020年1月24日正式放假，原定2月1日上班，受疫情影响2月10日起轮流值班，2月17日正式上班；项目工地2020年1月16日放假，原定2月3日复工，受疫情影响目前复工时间未定；售楼处目前处于关闭状态，开放日期待定。
3项目2020年1月施工进度情况
截至2020年1月15日，1#住宅楼主体结构封顶，二次结构施工完工；现进行室内开关板、灯具安装，公共区域精装施工。配套服务楼2#楼主体结构封顶，二次结构施工完毕；水电、消防安装等施工完工。3#楼主体结构封顶，外墙保温施工完毕；由于气温偏低，外墙喷涂暂不施工。4#楼主体结构封顶，二次结构施工完毕；水管、弱电、消防施工完工。地下车库基坑施工完毕；地库出口防水和回填土施工完毕。

（转下页）

标的项目现场照片

[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



1、 标的项目1号楼西侧                                 2、标的项目1号楼西南侧

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



3、项目楼西北外景                                                           
3、标的项目2号楼                                     4、标的项目3号楼

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



5、地库出口：2020月1月11日做防水施工                6、地库出口：2020年1月15日回填土施工完毕                                           

4印鉴使用情况

对于印鉴的使用，监管人员与项目公司工作人员按照监管协议及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，待中粮信托有关人员审批后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年1月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及用印个数
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	施印人

	2020.1.2
	公章（1）
	从广发监管户退君合垫付款
	关于从监管户转款的申请
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.1.6
	合同章（8）
法人章（4）
	D1D2裙房一层商业委托服务合同
	华业东方玫瑰项目（北京）D1D2裙房一层商业委托服务合同

（一式四份）
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.1.6
	公章（1）
	预售资金转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.1.6
	合同章（12）
法人章（6）
	电力管道租赁
	电力管道租赁合同（一式六份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.7
	合同章（12）
	借款支付国网北京市电力公司收取的电力管道租赁费
	借款合同（一式六份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.7
	合同章（36）
法人章（18）
	委托看护工具间
	《房屋委托看护协议》解除协议（一式六份）、《房屋委托看护协议》（一式六份*2）
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.1.8
	公章（3）
	提交给国网北京市电力公司的法人变更说明
	法人变更说明、法人身份证复印件、营业执照复印件
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.9
	公章（3）
	华夏银行按揭贷后管理
	（君合百年公司）资产负债表、利润表
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.1.9
	公章（1）
	打印浦发银行2019年四季度流水
	公函
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.1.9
	公章（1）
	预售资金转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	售楼处改造工程
	华业东方玫瑰售楼处改造工程施工合同
（一式六份）
	预算部
	赵欣霞
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	售楼处消防弱电改造工程
	华业东方玫瑰售楼处消防弱电改造工程施工合同（一式六份）
	预算部
	赵欣霞
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	玫瑰东筑项目消防通风工程
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目消防通风工程施工合同（一式六份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	玫瑰东筑项目立体停车采购安装工程
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目1#住宅楼等5项立体停车采购安装工程合同（一式六份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	玫瑰东筑项目光缆及网络通信管道工程
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目1#住宅楼等6项光缆及网络通信管道工程施工合同（一式六份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（24）
	玫瑰东筑项目园林工程
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目园林工程施工合同、廉政协议书（各一式六份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	玫瑰东筑项目电力工程
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目1#住宅楼等5项电力工程施工合同（一式六份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	玫瑰东筑家园项目防雷装置检测验收
	防雷装置检测验收合同书

（一式六份）
	预算部
	赵欣霞
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	东方玫瑰家园项目返修工程及开闭站整改工程
	华业东方玫瑰家园项目返修工程及开闭站整改工程施工合同（一式六份）
	预算部
	赵欣霞
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	玫瑰东筑家园项目样板间精装修工程
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目样板间精装修工程施工合同（一式六份）
	预算部
	赵欣霞
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目样板间橱柜、衣柜、浴室柜等供货及安装合同
	工程结算报告(一式四份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（12）
	售楼处消防弱电改造工程施工合同
	工程结算报告(一式四份）
	预算部
	周明伟
	陈雅渝

	2020.1.14
	合同章（123）
法人章（6）
	商品房建委网签合同
	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书
	营销部
	岳洋
	侯家发

	2020.1.14
	公章（1）
	预售资金转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.1.14
	公章（12）

法人章（6）
	房屋租赁
	房屋租赁合同（一式六份）
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.1.15
	公章（27）
	与周佳媛、于洪波办理房产证纠纷向法院申请强制执行
	申请执行书、开具《协助申请通知书》的申请、授权委托书（两种）、营业执照复印件、法人代表人身份证明书、在职证明、送达地址确认书、代理人身份证复印件（各一式三份）
	法务合约部
	余健
	陈雅渝

	2020.1.15
	公章（11）
	春节放假停工报告； 
企业询证函
	停工报告、停工期间安全保障措施（各一式四份），企业询证函（两份）
	工程部
	魏小梅
	李文军

	2020.1.20
	合同章（123）
法人章（6）
	商品房建委网签合同
	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书
	营销部
	岳洋
	侯家发

	2020.1.20
	公章（1）
	预售资金转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝


5合同签订情况

2020年1月项目公司签订12份项目合同。

	合同编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	JHBN-1626
	国网北京市电力公司
	电力管道租赁合同
	租借国网北京市电力公司收取的电力管道租赁费
	1,120,000.00
	2020.1.6

	JHBN-1637
	北京京辰博大电气工程安装有限公司
	借款合同
	借款用于支付国网北京市电力公司收取的电力管道租赁费
	1,120,000.00
	2020.1.7

	JHBN-1627
	北京国信桥通信工程有限公司
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目1#住宅楼等6项光缆及网络通信管道工程施工合同（一式六份）
	玫瑰东筑项目光缆及网络通信管道工程
	454,765.00
	2020.1.14

	JHBN-1628
	北京京辰博大电气工程安装有限公司
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目1#住宅楼等5项电力工程施工合同（一式六份）
	玫瑰东筑项目电力工程
	16,880,000.00
	2020.1.14

	JHBN-1630
	北京华昊园林工程有限公司
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目园林工程施工合同、廉政协议书（各一式六份）
	玫瑰东筑项目园林工程
	6,700,000.00
	2020.1.14

	JHBN-1631
	北京科马家居有限公司
	华业东方玫瑰售楼处改造工程施工合同
（一式六份）
	售楼处改造工程
	3,000,000.00
	2020.1.14

	JHBN-1632
	北京科华消防工程有限公司分公司
	华业东方玫瑰售楼处消防弱电改造工程施工合同（一式六份）
	售楼处消防弱电改造工程
	493,550.00
	2020.1.14

	JHBN-1633
	北京翔宇众合防雷检测有限公司
	防雷装置检测验收合同书（一式六份）
	玫瑰东筑家园项目防雷装置检测验收
	34,730.00
	2020.1.14

	JHBN-1635
	北京科马家居有限公司
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目样板间精装修工程施工合同（一式六份）
	玫瑰东筑家园项目样板间精装修工程
	731,153.00
	2020.1.14

	JHBN-1636
	北京新饰丽装饰工程有限公司
	华业东方玫瑰家园项目返修工程及开闭站整改工程施工合同（一式六份）
	东方玫瑰家园项目返修工程及开闭站整改工程
	1,500,000.00
	2020.1.14

	JHBN-1638
	北京科华消防工程有限公司分公司
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目消防通风工程施工合同（一式六份）
	玫瑰东筑项目消防通风工程
	850,000.00
	2020.1.14

	JHBN-1639
	唐山通宝停车设备有限公司
	通州区梨园镇小街村住宅及配套项目1#住宅楼等5项立体停车采购安装工程合同   （一式六份）
	玫瑰东筑项目立体停车采购安装工程
	2,416,584.00
	2020.1.14


6销售情况

截至2020年1月31日，项目销售房屋共计68套，其中已网签53套、草签10套、认购5套。2020年1月网签2套，草签4套，认购5套，退房1套。截至2020年1月31日项目累计销售回款228,784,575元（含未退房款35,0000元），银行发放贷款4笔，共计7,680,000元。
截至2020年1月31日累计网签购房合同明细表

	序号
	客户姓名
	房号
	网签合同号
	合同总价（元）
	网签日期
	付款方式
	已收款（含贷款）（元）

	1
	高硕
	2-701
	Y2196641
	3,457,821
	2019.7.21
	组合贷
	3,457,821

	2
	魏兰
	5-304
	Y2196867
	5,676,155
	2019.7.21
	全款
	5,676,155

	3
	李明静
	2-602
	Y2196646
	3,309,278
	2019.7.22
	全款
	3,309,278

	4
	李锦贤、杨晶
	1-201
	Y2196393
	4,373,462
	2019.7.24
	组合贷
	4,373,462

	5
	李明翰
	2-502
	Y2196643
	3,303,693
	2019.7.25
	全款
	3,303,693

	6
	杨秀玲
	3-802
	Y2196146
	3,374,129
	2019.7.25
	商贷
	3,374,129

	7
	高亚男
	7-801
	Y2196561
	5,908,147
	2019.7.25
	商贷
	5,908,147

	8
	李京姝
	7-1002
	Y2196092
	3,004,650
	2019.7.25
	商贷
	3,004,650

	9
	李桂妍
	5-404
	Y2196582
	5,889,926
	2019.7.27
	组合贷
	5,889,926

	10
	李赵丹
	7-502
	Y2197295
	2,977,425
	2019.7.28
	组合贷
	2,977,425

	11
	常微
	7-902
	Y2196647
	2,999,651
	2019.7.28
	组合贷
	2,999,651

	12
	韩雪蓉
	3-902
	Y2197452
	3,382,643
	2019.7.30
	商业贷款
	3,382,643

	13
	刘旭东
	7-602
	Y2197305
	2,892,000
	2019.7.30
	商业贷款
	2,892,000

	14
	苏雅娜
	7-1001
	Y2196865
	5,813,893
	2019.7.30
	公积金贷
	5,813,893

	15
	蒋平
	3-502
	Y2197488
	3,340,204
	2019.8.1
	商业贷款
	3,340,204

	16
	李晓倩
	5-403
	Y2197473
	2,868,083
	2019.8.3
	组合贷款
	2,868,083

	17
	刘国红
	7-702
	Y2197940
	2,896,800
	2019.8.4
	全款
	2,896,800

	18
	王章羽
	7-402
	Y2196407
	2,907,575
	2019.8.8
	公积金贷款
	2,907,575

	19
	刘猛
	3-601
	Y2198060
	4,989,338
	2019.8.9
	商业贷款
	4,989,338

	20
	刘继英
	7-802
	Y2197200
	2,931,825
	2019.8.12
	组合贷款
	2,931,825

	21
	刘婧
	1-101
	Y2198259
	4,369,555
	2019.8.15
	商业贷款
	4,369,555

	22
	王旭龙
	1-301
	Y2198054
	4,386,434
	2019.8.15
	公积金贷款
	4,386,434

	23
	管雅洁
	3-1101
	Y2199593
	3,436,676
	2019.8.16
	组合贷款
	3,436,676

	24
	李明、施蒙
	3-602
	Y2196347
	3,362,835
	2019.8.17
	公积金贷款
	3,362,835

	25
	高亚双
	7-701
	Y2198012
	5,719,273
	2019.8.19
	全款
	5,719,273

	26
	陈敏、邵磊
	7-1103
	Y2197175
	10,206,112
	2019.8.19
	商业贷款
	10,206,112

	27
	沈玉连、王振营
	8-802
	Y2200208
	7,591,328
	2019.8.21
	商业贷款
	7,591,328

	28
	何青、朱阳阳
	7-302
	Y2196434
	2,965,001
	2019.8.24
	商业贷款
	2,965,001

	29
	和雨凡
	6-302
	Y2200070
	5,177,400
	2019.9.3
	组合贷款
	5,177,400

	30
	杨唐俊杰
	6-202
	Y2200039
	5,164,563
	2019.9.3
	组合贷款
	5,164,563

	31
	何迎、刘星明
	5-302
	Y2201651
	4,279,434
	2019.9.8
	组合贷款
	4,279,434

	32
	张学锋
	8-702
	Y2199629
	7,578,068
	2019.9.13
	组合贷款
	7,578,068

	33
	王晨龙
	2-102
	Y2207483
	3,039,498
	2019.9.15
	商业贷款
	3,039,498

	34
	李昕
	5-303
	Y2200424
	2,778,750
	2019.9.19
	全款
	2,778,750

	35
	缪永贵
	7-901
	Y2201109
	5,803,852
	2019.9.20
	商业贷款
	4,643,852

	36
	何雅琴
	3-702
	Y2207379
	3,130,333
	2019.9.21
	组合贷款
	3,130,333

	37
	李斌
	3-1001
	Y2208001
	3,201,690
	2019.9.23
	组合贷款
	3,201,690

	38
	宋思雨
	1-302
	Y2208564
	3,163,310
	2019.9.26
	组合贷款
	3,163,310

	39
	刘骁远
	7-601
	Y2209108
	5,411,879
	2019.10.9
	商业贷款
	5,411,879

	40
	丁丽
	3-102
	Y2210734
	3,096,049
	2019.10.9
	公积金贷款
	3,096,049

	41
	聂鹏、薛颖
	1-401
	Y2214884
	3,181,078
	2019.10.12
	组合贷款
	3,181,078

	42
	陈朝
	7-703
	Y2213337
	6,996,693
	2019.10.15
	商业贷款
	6,996,693

	43
	李吉
	1-102
	Y2208089
	3,118,337
	2019.10.21
	商业贷款
	3,118,337

	44
	禹怀刚
	3-402
	Y2215185
	3,041,644
	2019.10.27
	商业贷款
	3,041,644

	45
	张少辉
	5-402
	Y2221048
	4,022,100
	2019.11.10
	组合贷款
	4,022,100

	46
	解珊
	2-402
	Y2218064
	3,121,037
	2019.11.14
	组合贷款
	2,021,037

	47
	杨淑会
	8-1001
	Y2221939
	7,446,393
	2019.11.18
	全款
	7,446,393

	48
	崔勇
	4-101
	Y2222890
	5,058,289
	2019.11.27
	组合贷款
	3,458,289

	49
	包晓拯
	2-101
	Y2214003
	4,811,750
	2019.11.30
	商业贷款
	1,931,750

	50
	徐鑫
	6-301
	Y2217832
	4,936,033
	2019.12.19
	组合贷款
	1,976,033

	51
	王艳
	2-202
	Y2230383
	3,076,215
	2019.12.21
	商业贷款
	1,086,215

	52
	王屹淳
	3-202
	Y2234098
	3,064,953
	2019.1.12
	商业贷款
	1,074,953

	53
	李沙沙、叶斌
	3-701
	Y2245651
	4,400,000
	2020.1.20
	组合贷款
	3,000,000

	合计
	211,353,260


截至2020年1月31日草签购房合同明细表
	序号
	客户姓名
	房号
	合同总价（元）
	草签日期
	付款方式
	已付金额（元）

	1
	聂杰龙、李德蕊
	8-502
	7551548
	2019.9.8
	商业贷款
	250,000

	2
	张一丁、刘雯
	3-101
	4922618
	2019.10.9
	组合贷款
	1,400,000

	3
	曹超
	9-702
	7830205
	2019.10.12
	商业贷款
	3,000,000

	4
	刘静
	9-202
	7354954
	2019.11.4
	全款分期
	2,500,000

	5
	周淑清
	8-701
	7578067
	2019.11.7
	商业贷款
	558,067

	6
	赵凤芸
	3-801
	4400000
	2020.1.4
	公积金贷款
	2,000,000

	7
	刘长春
	2-501
	4410000
	2020.1.11
	全款分期
	1,000,000

	8
	张雅美
	2-302
	3084070
	2020.1.16
	组合贷款
	624,070

	9
	陈威
	38322
	4850100
	2020.1.18
	组合贷款
	970,100

	10
	赵泽刚
	8-801
	7426299
	2020.1.18
	组合贷款
	2,946,299

	合 计（元）
	15,248,536


截至2020年1月31日客户认购明细表

	序号
	客户姓名
	房号
	合同总价（元）
	认购日期
	已付金额（元）

	1
	韩阳阳
	9-801
	7,414,389
	2019.10.19
	50,000

	2
	周依群、吴双
	3-302
	3,072,779
	2019.11.12
	682,779

	3
	刘宏
	4-12-02
	7,053,932
	2020.1.2
	1,000,000

	4
	于思云
	1-202
	3,120,984
	2020.1.14
	50,000

	5
	王丽丽
	8-602
	7,019,708
	2020.1.16
	50,000

	合计
	1,832,779


7资金情况

7.1资金流出情况

2020年1月监管项目公司共计获批46笔用款，7笔账户自动扣款，其中项目公司账户内资金划转5笔，对外支付48笔，资金流出总额共计34,533,953.76元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费以及项目公司各账户间的往来款。

销售款的20%作为专项资金，用于支付玫瑰东筑项目工程款、人员工资、销售费用及税款等，由预售资金监管户转入项目公司北京银行基本户，以供项目公司使用。

（转下页）

2020年1月资金流出情况表

	序号
	收款单位（或个人）
	资金用途
	付款金额（元）
	支付日期
	出款行
	用款类型

	1
	北京鑫瑞博文咨询有限公司
	代办服务费
	313,000.00
	2020.1.3
	交通银行
	服务费

	2
	北京市社保基金代收款过渡户
	君合百年员工社保代扣
	153,673.59
	2020.1.5
	建设银行（自动扣缴）
	管理费

	3
	张洁
	资产管理部网费报销
	16,234.17
	2020.1.7
	交通银行
	管理费

	4
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑主体结构竣工备用金
	2,000,000.00
	2020.1.7
	交通银行
	工程款

	5
	北京科马家居有限公司
	东方玫瑰家园A12精装修工程款
	500,000.00
	2020.1.7
	交通银行
	工程款

	6
	中粮信托有限责任公司
	支付中粮信托应付未付款
	8,886,226.40
	2020.1.8
	广发银行
	归还借款及财务费

	7
	北京占得科技有限公司
	临河里1号楼2单元4层401-408房屋买卖服务费
	550,000.00
	2020.1.8
	交通银行
	服务费

	8
	张伟
	公关报销款
	32,000.00
	2020.1.8
	交通银行
	管理费

	9
	藕满意
	公关报销款
	21,000.00
	2020.1.8
	交通银行
	管理费

	10
	中粮信托有限责任公司
	归还借款利息
	7,779,980.00
	2020.1.9
	交通银行
	归还借款及财务费

	11
	中天建设集团有限公司
	东方玫瑰家园C区保修款尾款
	800,000.00
	2020.1.9
	交通银行
	工程款

	12
	刘珍
	代华业资本缴纳医社保
	122,572.56
	2020.1.13
	交通银行
	往来款

	13
	刘珍
	代华业资本缴纳公积金
	114,000.00
	2020.1.13
	交通银行
	往来款

	14
	北京科华消防工程有限公司分公司
	东方玫瑰工程款
	21,000.00
	2020.1.13
	交通银行
	工程款

	15
	北京科华消防工程有限公司分公司
	东方玫瑰工程款
	184,883.00
	2020.1.13
	交通银行
	工程款

	16
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	土地增值税
	1,459,701.60
	2020.1.14
	北京银行（自动扣缴）
	税款

	17
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	增值税及附加税
	2,483,970.17
	2020.1.14
	北京银行（自动扣缴）
	税款

	18
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	君合企业所得税
	105,000.00
	2020.1.14
	北京银行（自动扣缴）
	税款

	19
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	君合百年个税
	21,040.69
	2020.1.14
	北京银行（自动扣缴）
	税款

	20
	国家税务总局北京市朝阳区税务局
	代缴华业个税
	203,090.45
	2020.1.14
	交通银行
	往来款

	21
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑工程款
	3,000,000.00
	2020.1.16
	交通银行
	工程款

	22
	北京百思联室内设计有限公司
	设计费
	100,000.00
	2020.1.15
	交通银行
	设计费

	23
	北京百创文化创意有限公司
	营销设计服务费
	120,000.00
	2020.1.15
	交通银行
	服务费

	24
	徐红
	代付华业工资
	92,930.60
	2020.1.15
	交通银行
	往来款

	25
	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司
	配合销售服务费
	46,663.48
	2020.1.15
	交通银行
	管理费

	26
	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司
	售楼处水电费
	62,441.00
	2020.1.15
	交通银行
	管理费

	27
	北京科华消防工程有限公司分公司
	玫瑰东筑消防通风工程款
	510,000.00
	2020.1.15
	交通银行
	工程款

	28
	北京科华消防工程有限公司分公司
	弱电改造
	347,769.00
	2020.1.15
	交通银行
	工程款

	29
	北京科马家居有限公司
	样板间装修
	731,153.00
	2020.1.16
	交通银行
	工程款

	30
	北京新饰丽装饰工程有限公司
	返修工程及开闭站整改
	1,145,447.00
	2020.1.16
	交通银行
	工程款

	31
	北京京秦基础工程有限责任公司
	C8C9降水护坡
	198,155.00
	2020.1.16
	交通银行
	工程款

	32
	北京中鼎华泰税务师事务所有限公司
	审计费
	100,000.00
	2020.1.16
	交通银行
	管理费

	33
	岳洋
	办公室搬家安置费
	30,000.00
	2020.1.16
	交通银行
	管理费

	34
	北京通糖物美便利超市有限公司
	供暖费
	189,480.36
	2020.1.16
	交通银行
	管理费

	35
	于淑明
	退C5-1-1702契税
	5,279.28
	2020.1.16
	交通银行
	退契税

	36
	王睿星
	退C3-1-1802契税
	33,074.69
	2020.1.16
	交通银行
	退契税

	37
	王谦
	公关费报销
	9,000.00
	2020.1.16
	交通银行
	管理费

	38
	张洁
	办公室费用报销
	5,313.66
	2020.1.16
	交通银行
	管理费

	39
	北京泉众胜龙铁艺有限公司
	东方玫瑰家园工程款
	50,000.00
	2020.1.16
	交通银行
	工程款

	40
	郭洋等21人
	代付华业工资
	486,221.88
	2020.1.16
	交通银行
	往来款

	41
	辛雷等27人
	君合百年员工工资
	601,004.01
	2020.1.16
	交通银行
	管理费

	42
	北京中广信房地产顾问有限公司
	渠道佣金
	144,416.17
	2020.1.16
	交通银行
	销售费用

	43
	北京链家高策房地产经纪有限公司
	渠道佣金
	150,000.00
	2020.1.16
	交通银行
	销售费用

	44
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	君合百年环保税
	15,403.26
	2020.1.16
	北京银行（自动扣缴）
	退购房定金

	45
	麦片科技（深圳）有限公司
	退款
	7,864.74
	2020.1.17
	交通银行
	转账错误退款

	46
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑门窗工程款
	500,000.00
	2020.1.17
	交通银行
	工程款

	47
	张伟
	诉讼费
	11,374.00
	2020.1.21
	交通银行
	诉讼费

	48
	北京住房公积金管理中心
	君合百年员工住房公积金
	73,590.00
	2020.1.21
	建设银行（自动扣款）
	管理费费

	合计（元）
	34,533,953.76
	——
	——
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

2020年1月专项资金收支情况表

	开户行及账号
	北京银行股份有限公司运河支行（基本户）

01091609000120103003100

	日期
	收入（元）
	支出（元）
	专项资金余额（元）

	2020.1.5
	0.00
	153,673.59
	317,732.81

	2020.1.8
	2,221,556.60
	0.00
	2,539,289.41

	2020.1.11
	0.00
	7,544.90
	2,531,744.51

	2020.1.14
	0.00
	1,459,701.60
	1,072,042.91

	2020.1.14
	0.00
	369,536.06
	702,506.85

	2020.1.14
	0.00
	105,000.00
	597,506.85

	2020.1.14
	0.00
	21,040.69
	576,466.16

	2020.1.15
	0.00
	15,403.26
	561,062.90

	2020.1.21
	0.00
	73,590.00
	487,472.90

	总计（元）
	2,221,556.60
	2,205,490.10
	——

	注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。




7.2资金流入情况
2020年1月，项目公司本月资金流入共计26,697,523.64元（扣除手续费后），其中由华业·东方玫瑰项目因租售房屋、出售东方玫瑰家园尾房等资金共计7,901,583.64元，玫瑰东筑项目销售回款共计11,115,940元（含产权代办费），银行放贷7,680,000元。以上资金流入不含项目公司各账户间往来和利息收入等。具体情况如下表：

1月份租金、东方玫瑰家园尾房及其他收入情况表

	单位名称
	款项说明
	金额（元）
	日期
	回款银行

	北京悠舞飞扬文化传播有限公司
	房租
	78,610.27
	2020.1.3
	交通银行

	郑鹏
	D9-122一季度房租
	41,728.96
	2020.1.3
	交通银行

	柒一拾壹（北京）有限公司
	房租
	138,745.77
	2020.1.8
	交通银行

	北京晖隆物业管理服务有限公司
	房租
	216,710.28
	2020.1.11
	交通银行

	徐中力
	房租
	463,690.45
	2020.1.11
	交通银行

	北京金傲领航文化传播有限公司
	临河里1号楼2单元403、404、405、406房款
	3,000,000.00
	2020.1.13
	交通银行

	北京希瑞芯科技服务有限公司
	支付A3-2-102购房款
	1,072,253.00
	2020.1.14
	交通银行

	北京达客文化传播有限公司
	暖气费
	6489.75
	2020.1.15
	交通银行

	北京稻香村食品有限责任公司
	房租
	38,873.60
	2020.1.16
	交通银行

	北京晖隆物业管理服务有限公司
	房租
	1,500,000.00
	2020.1.16
	交通银行

	北京龟兔赛跑教育咨询有限公司
	房租
	122,806.56
	2020.1.17
	交通银行

	北京易通久恒科技有限公司（曲菲）
	临河里30号楼1至2层123号购房款
	1,000,000.00
	2020.1.18
	交通银行

	北京易通久恒科技有限公司（曲菲）
	临河里30号楼1至2层123号购房款
	221,675.00
	2020.1.19
	交通银行

	总计（元）
	——
	7,901,583.64
	——
	——


注：以上资金流入不含银行结息。

1月份项目销售回款情况表
	单位名称
	款项说明
	金额（元）
	日期
	回款银行

	智洪
	购房订金
	50,000.00 
	2020.1.2
	交通银行

	赵凤芸
	首付及产权代办费
	1,950,760.00 
	2020.1.5
	交通银行

	刘金明
	购房订金
	50,000.00 
	2020.1.5
	交通银行

	包晓拯
	补首付款
	1,431,750.00 
	2020.1.9
	交通银行

	刘宏
	首付款
	500,000.00 
	2020.1.11
	交通银行

	刘宏
	补首付款及产权代办费
	450,800.00 
	2020.1.12
	交通银行

	刘长春
	首付款及产权代办费
	950,800.00 
	2020.1.12
	交通银行

	李沙沙、叶斌
	首付款及产权代办费
	2,950,800.00 
	2020.1.12
	交通银行

	购房订金
	购房订金
	10,000.00 
	2020.1.15
	交通银行

	购房订金
	购房订金
	50,000.00 
	2020.1.16
	交通银行

	首付款及产权代办费
	首付款及产权代办费
	574,870.00 
	2020.1.17
	交通银行

	购房订金
	购房订金
	20,000.00 
	2020.1.17
	交通银行

	购房订金
	购房订金
	40,800.00 
	2020.1.18
	交通银行

	补交首付款
	补交首付款
	130,000.00 
	2020.1.18
	交通银行

	补交首付款
	补交首付款
	1,005,260.00 
	2020.1.18
	交通银行

	补交首付款
	补交首付款
	920,100.00 
	2020.1.18
	交通银行

	补交购房定金
	补交购房定金
	30,000.00 
	2020.1.20
	交通银行

	总计（元）
	——
	11,115,940
	——
	——


1月份银行放款情况表

	日期
	放贷银行（机构）
	金额
	购房人
	贷款入账银行

	2020.1.3
	农行公积金
	3,240,000.00 
	刘骁远
	广发银行监管户

	2020.1.16
	农行公积金
	2,030,000.00 
	何雅琴
	广发银行监管户

	2020.1.17
	建设银行
	1,510,000.00 
	张学锋
	广发银行监管户

	2020.1.20
	农业银行
	900,000.00 
	谢珊
	广发银行监管户

	总计（元）
	——
	7,680,000
	——
	——


7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年1月31日，项目公司各资金账户余额总计

29,934,248.66元。各账户余额见下表：

截止2020年1月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国建设银行北京通州潞河支行
	11001018200059000351
	886,631.29

	2
	交通银行股份有限公司北京通州支行
	110061281018010033639
	15,122,769.44

	3
	北京银行股份有限公司瑞都支行
	01091488500120103001883
	30,573.28

	4
	北京银行股份有限公司运河支行（基本户）
	01091609000120103003100
	4,561,321.60

	5
	民生银行北京陶然桥支行
	692365533
	8,619.50

	6
	中信银行中粮广场支行
	8110701014101206794
	30,035.76

	7
	广发银行魏公村支行（监管户）
	9550880075607200267
	9,291,095.71

	8
	广发银行魏公村支行
	9550880075607200177
	0.00

	9
	浦发银行北京通州支行（无U盾）
	91390155000000231
	3202.08

	总    计（元）
	——
	29,934,248.66


附件 建委检查销售场所开具的执法检查表

[image: image1.jpg]TR 3 B T R

2020 £ H 9 H

4 K REELEEERFTF R ERAS LRI A K
E AL

(B BB REH T (RERLE), (EALMRFOE) LLEL. AT
. A2 M T T HEN. «;@mﬂﬂ@ﬁ%ﬁ (A T RANGBA ) REMAEH

(EE). (AREARSELZTEY (REFRE). (BETHSEY (LEH

REHEH, ATFHEVNHELHE. E£FEHLERS (REHR. KLHE.
B W FAERXSE)

FERREN, ATERENABMELNEREREEFNLEARESH,
HRRA TR RSN NETREN, ARARRMNES LA R REL

LS & m

AL T 7 AT ) 7 9 AR, (AR T i
W (KFH BB EASEEERER) FRXA

—

o
O
7

B 3





�





�





�





�








�





�








