中航信托•天垣20A099号房地产开发股权投资

集合资金信托计划

监管月报

第1期

（ 2021年 6月）

编号：AVICTC2020X1810

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：李晓伟

编制时间：2021年7月8日

目录

一、项目基本情况介绍	7

二、信托资金使用情况	8

三、项目证件办理情况	8

四、项目开发建设情况	9

五、项目合同及成本执行情况	10

六、项目销售情况统计	11

七、项目银行账户情况	12

八、资金收支情况	13

九、融资情况	25

十、区域市场情况分析	26

十一、项目公司资金计划执行情况	28

十二、项目公司用印情况（明细台账作为附件）	28

十三、项目公司印章证照外出使用情况	29

十四、项目公司签约情况（明细台账作为附件）	29

十五、项目整体运行情况分析	29

十六、附件	30

中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对正茂（福州）投资发展有限公司开发建设位于福建省福州市晋安2020-15号金鸡山地块房地产项目提供投后管理监管服务。根据贵司与我司签署的编号为AVICTC2020X1810-监管《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：正茂（福州）投资发展有限公司

•SPV公司：福州苇庭企业管理有限公司

（以上公司均已纳入监管范围）

•中航信托：中航信托股份有限公司

•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘要

（1）项目简况：

| 项目名称 | 天垣20A099号房地产开发股权投资集合资金信托计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务部门 | 深圳业务三部 | 项目成立日 | 2021年6月11日 |
| 项目总规模（万） | 50,000.00 | 截至报告日已投放规模（万） | 49,497.00 |
| 合作开发商/交易对手 | 正茂（福州）投资发展有限公司 |  |  |
| 交易结构简述 | 中航信托将在信托计划成立后，信托计划所募集资金1%用于认购信保基金，剩余信托计划资金用于认购中行信托待设立SPV深圳航山投资合伙企业（有限合伙）LP份额，该有限合伙企业以账上资金为限对福州苇庭企业管理有限公司（即世茂方SPV）进行增资，持有福州苇庭【49%】股权，根据福州苇庭与福州华瑞合作开发协议，由福州苇庭将资金以股或债形式注入项目公司，置换世茂方对于项目的前期投入，项目公司正茂福州负责福州晋安区2020-15号金鸡山地块的开发建设。 |  |  |
| 标的项目名称（案名） | 正茂山南筑（正茂望山筑） | 地址 | 晋安区塔头路与二环路交叉口西北侧，金鸡新苑三期地块 |
| 项目业态及面积 | 住宅114,173.41㎡、商业9,497.86㎡ |  |  |

（2）监管交接情况：

被监管主体：福州苇庭企业管理有限公司、正茂（福州）投资发展有限公司

驻场时间：2021年6月 5日起

驻场人员：李晓伟，联系方式：15290873459

| 监管内容 | 股东会/董事会印章证照资金收支合同签署成本造价销售去化工程施工市场监控设计规划 其他： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管物品 | 在管物品 |  |  | 待管物品/待落实监管事项 |
| 印章 | 正茂（福州）投资发展有限公司 | 公章 |  | 无 |
|  |  | 法人章 |  |  |
|  |  | 财务章 |  |  |
|  | 福州苇庭企业管理有限公司 | 公章 |  | 无 |
|  |  | 法人章 |  |  |
|  |  | 财务章 |  |  |
| 证照 | 正茂（福州）投资发展有限公司 | 营业执照正本、副本 |  | 无 |
|  |  | 不动产权证书 |  |  |
|  |  | 建设工程规划许可证 |  |  |
|  |  | 建设用地规划许可证 |  |  |
|  |  | 建筑工程施工许可证 |  |  |
|  |  | 1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#楼商品房预售许可证 |  |  |
|  | 福州苇庭企业管理有限公司 | 营业执照正本 |  | 无 |
|  |  | 营业执照副本 |  |  |
| 合同监管 | 进场前签署合同未交接，无建立台账 |  |  | 合同未交接 |
| 银行账户密钥 | 正茂（福州）投资发展有限公司 | 中国银行福建省分行 | 账号：423479179939 | 无 |
|  |  | 工商银行福州仓山支行 | 账号：1402024319601143816 |  |
|  |  | 招商银行福州支行 | 账号：955108658888888 |  |
|  |  | 建设银行福州城东支行 | 账号：35050161000700007342 |  |
|  | 福州苇庭企业管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行 | 账号：1402023309601051853 | 无 |
| 转账支票 | 正茂（福州）投资发展有限公司 | 工行1402024319601145593 | 46张 | 无 |
|  |  | 工行1402024319601143940 | 46张 |  |
|  |  | 工行1402024319601143816 | 50张 |  |
|  | 福州苇庭企业管理有限公司 | 25张 |  | 无 |
| 业务委托书 | 正茂（福州）投资发展有限公司 | 工行1402024319601145593 | 50张 | 无 |
|  |  | 工行1402024319601143940 | 33张 |  |
|  |  | 工行1402024319601143816 | 50张 |  |
|  | 福州苇庭企业管理有限公司 | 25张 |  | 无 |

- 项目重要节点跟踪：

3.1项目公司经营计划节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 计划 | 实际 | 未达成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年3季度 | 启动会 | 2020年5月26日 |  |
| 2 | 2020年3季度 | 施工证 | 2020年8月27日取得1、3、5~8、10~13、15、16#楼施工证；2020年9月30日取得9#楼施工证；2#楼施工证未取得 | 2#楼地上建筑物未拆除 |
| 3 | 2020年10月25日 | 首批取得预售证 | 2021年3月2日 |  |
| 4 | 2020年10月 | 开盘 | 2021年3月 |  |
| 5 | 2022年9月30日 | 首次竣备时间 | / |  |
| 6 | 2023年12月30日 | 最后交付时间 | / |  |

3.2对赌节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 进度要求/计划 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年2月 | 已售面积（含政府回购）达整体可售面积30% | 已售面积（含政府回购）占整体可售面积92.46% | 宽限期2个月 |
| 2 | 2022年6月 | 已售面积（含政府回购）达整体可售面积60%；同时项目地块上所有待拆建筑物、构建均已完成拆除 | 已售面积（含政府回购）占整体可售面积92.46%；2#楼地上建筑物未拆除，其余均完成拆除 |  |
| 3 | 2022年9月 | 取得首批政府回购款，即全部回购款的40% | 已取得首批政府回购款，但为全部回购款的30% | 宽限期2个月 |
| 4 | 2022年12月 | 结构封顶 | 1#、3#、6#、10#、11#、12#、13#、15#楼栋已封顶，其他楼栋主体结构施工 | 宽限期2个月 |
| 5 | 2022年2月 | 已售面积（含政府回购）达整体可售面积80% | 已售面积（含政府回购）占整体可售面积92.46% |  |

（4）其他增信或风控措施落实：

| 序号 | 事项/措施 | 办理要求 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPV公司51%股权质押，49%股权过户 | —— | 已于2021年4月15日办理完毕 | 首笔放款日为2021年6月11日 |

（5）销售情况

本月收到销售回款143,426,389.96元，首次开盘住宅1486套，商业57套，住宅已售1456套，商业已售34套。

（6）四证审批

截至2021年6月30日项目公司已取得五证情况为：《建设用地规划许可证》、《不动产权证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、1#、3#、6#、9#、11#楼《商品房预售许可证》、12#、13#、15#、16#楼《商品房预售许可证》、5#、7#、10#楼《商品房预售许可证》、8#楼《商品房预售许可证》、1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#楼《商品房预售许可证》。

- 工程进度

截至2021年6月30日，项目现场施工情况如下：

住宅部分：1#楼、3#楼、5#楼、6#楼、10#楼、11#楼已封顶，7#-9#主体施工，2#楼待医院拆迁后动工（暂不确定动工日期）。

商业部分：12#楼、13#楼、15#楼、16#楼、1-1#楼、3-1#楼、6-1#楼、10-1#楼、11-1#楼、S7#楼、S8#楼已封顶，7-1#、9-1#、S1-S3#、S5#、S6#未动工。

（8）资金收支

本月项目公司资金流入346,427,345.96元，其中销售回款143,426,389.96元，信托投放0.00元，其他股东投入0.00元,开发贷123,000,000.00元，其他资金流入956.00元，其他往来款80,000,000.00元（股东方预备回笼资金，上月从销售资金中划转给中国核工业华兴建设有限公司90,000,000.00元，此笔资金于本月转回项目公司80,000,000.00元，剩余10,000,000.00元作为工程款留在中国核工业华兴建设有限公司）；本月资金流出140,281,630.35元，其中工程款23,464,143.02元、三项费用4,104,604.54元、税费4,612,882.79元、平台公司（福州苇庭企业管理有限公司）分配42,800,000.00元，其他股东分配64,200,000.00元,还开发贷本金1,100,000.00元，其他往来款0.00元；所有账户余额550,459,793.26元，其中受限资金413,009,334.19元，可用资金137,450,459.07元。

本月SPV公司资金流入508,970,000.00元，其中信托投放494,970,000.00元，项目公司分配资金14,000,000.00元；本月资金流出498,166,907.82元，其中其他往来款498,170,000.00元，三项费用-3,092.18元，税费0.00元；账户余额10,860,971.31元，可用资金10,860,971.31元。

（9）项目开发贷及其他融资

1、2021年3月1日项目公司工行3940账户到账54,500.00万元开发贷款，6月29日收到开发贷12,300.00万元。

2、本月项目公司未使用商业承兑汇票方式付款，截至2021年6月30日，项目公司累计未兑付的商业承兑汇票金额为80,777,290.00元，本月无应兑付的汇票。

本月项目公司未发生保理付款情况，截至2021年6月30日，项目公司没有未支付的保理款。

| 项目 | 本月新增 | 本月兑付 | 累计余额 | 本月到期 | 到期未付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 11,564,100.00 | 80,777,290.00 | 11,564,100.00 | 0.00 |
| 保理融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 11,564,100.00 | 80,777,290.00 | 11,564,100.00 | 0.00 |

本月未出现未兑付到期商业承兑汇票、或未支付到期保理款的情况。

本年剩余月份商业承兑汇及保理融资到期情况如下：

| 项目 | 到期月份 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,564,100.00 |
| 保理融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 商业承兑汇票 | 42,180,000.00 | 8,416,630.00 | 0.00 | 0.00 | 30,180,660.00 | 0.00 |
| 保理融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

中航信托•天垣20A099号房地产开发股权投资集合资金信托计划

监管月报

一、项目基本情况介绍

项目公司即正茂（福州）投资发展有限公司由福州苇庭企业管理有限公司持股40%、正荣正耀（香港）有限公司持股30%、福建东君投资有限公司持股20%、福州华瑞正兴投资发展有限公司持股10%。

福州苇庭企业管理有限公司成立于2019年6月26日，法定代表人黄金标，注册资本1,000万元，注册地址为福建省福州市连江县琯头镇青芝大道6号天麟城1#楼2层204单元，该公司由泉州世贸新发展置业有限公司100%持股；

正荣正耀（香港）有限公司成立于2018年05月29日；

福建东君投资有限公司成立于2018年7月18日，法定代表人郑强东，注册资本3,800万元，注册地址为罗源县凤山镇华美花园2#楼001号，该公司由郑晨涛50%持股，郑强东50%持股；

福州华瑞正兴投资发展有限公司成立于2020年1月14日，法定代表人陈玉棠，注册资本1,000万元，注册地址为福建省福州市台江区光明南路1号升龙汇金中心42层04单元，该公司由正荣（福州）置业发展有限公司100%持股。

标的项目现对外推广名为“正茂山南筑（正茂望山筑）项目”，坐落于于福建省省会福州市，在晋安区与福州市核心商圈鼓楼区交界处，位处福州市东北方向。属于福州市高档住宅区域，紧邻城市核心商业地段，周边配套发展成熟。项目紧邻福州市金鸡山公园，距离福州市核心商圈以及省政府4公里，开车约15分钟车程。距离福建省最大商业综合体泰禾商业中心900米，可步行达到。周边15分钟生活圈内包括永辉超市，福州市第二人民医院、幼儿园，中小学。均在方圆2km内项目规划。项目占地约76.2亩，总建筑面积约16.08万方，土地用途为商住用地，土地使用年限为住宅70年、商业40年，容积率2.2，建筑密度30%。此外，该项目地块安置商品房占80%。总住宅户数1,391户，地下停车位945个。

表一：项目各项经济指标

| 棠悦山南 |  |  | 汇总 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 |  |  | 50,789.00 |
| 总建筑面积 |  |  | 161,594.59 |
| 地上计容建筑面积 |  |  | 126,972.58 |
| 其中 | 可售建筑面积 |  | 123,671.27 |
|  | 其中 | 商品房 | 22,736.30 |
|  |  | 回购型安置房 | 91,437.11 |
|  |  | 商业及商业别墅 | 9,497.86 |
|  | 计容配套用房面积 |  | 3,056.00 |
| 地上不计容建筑面积 |  |  | - |
| 地下建筑面积 |  |  | 34,622.01 |
| 其中 | 地下非人防车库面积 |  | 34,622.01 |
| 总户数 |  |  | 1,391.00 |
| 容积率 |  |  | 2.50 |
| 机动车停车位 |  |  | 945.00 |
| 其中 | 地下停车位 |  | 945.00 |

- 信托资金使用情况

表二：信托资金使用情况

| 序号 | 时间 | 信托出资金额 | 信托累计出资金额 | 已使用金额 | 用途 | 余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/11 | 157,800,000.00 | 157,800,000.00 | / | 增资款款 | 157,800,000.00 |
| 2 | 2021/6/11 | / | 157,800,000.00 | 157,800,000.00 | 往来款 | 0.00 |
| 3 | 2021/6/18 | 109,900,000.00 | 267,700,000.00 | / | 股东投入 | 109,900,000.00 |
| 4 | 2021/6/18 | 185,200,000.00 | 452,900,000.00 | / | 增资款 | 295,100,000.00 |
| 5 | 2021/6/18 | / | 452,900,000.00 | 295,100,000.00 | 往来款 | 0.00 |
| 6 | 2021/6/25 | 42,070,000.00 | 494,970,000.00 | / | 股东投入 | 42,070,000.00 |
| 7 | 2021/6/28 | / | 494,970,000.00 | 42,070,000.00 | 往来款 | 0.00 |
|  | 合计 | 494,970,000.00 | 494,970,000.00 | 494,970,000.00 |  | 0.00 |

三、项目证件办理情况

表三：项目五证办理情况

| 五证 | 取证时间 | 证书编号 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 2021年2月23日 | D35004114476 |  |
| 建设用地规划许可证 | 2020年5月28日 | 地字第350101202000082 |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020年8月25日 | 建字第3501000202010023号 |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年8月27日 | 350100202008270101 |  |
|  | 2020年9月30日 | 3501112005150104-SX-001 |  |
| 预售许可证 | 2021年3月2日 | <2021>榕房许字第0085号 | 1#楼、3#楼、6#楼、9#楼、11#楼 |
|  | 2021年3月3日 | <2021>榕房许字第0086号 | 12#楼、13#楼、15#楼、16#楼 |
|  | 2021年3月8日 | <2021>榕房许字第0089号 | 5#楼、7#楼、10#楼 |
|  | 2021年4月24日 | <2021>榕房许字第0149号 | 8#楼 |
|  | 2021年6月30日 | <2021>榕房许字第0253号 | 商铺1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#楼 |

说明：以上证书均存放在共管保险柜。

四、项目开发建设情况

4.1项目开发进和计划：

表四：项目施工进度计划

| 天垣20A099福州正茂项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 进度情况 |  |  |
|  |  | 上月完成 | 本月进度 | 下月计划 |
| 1 | 1#楼 | 屋面构架层材料清理，砌体2-26层完成，2-26层内、外墙抹灰完成，2-26层铝合金钢副框安装完成 | 12～11层悬挑外架拆除完成；21层～19层楼地面施工完成 | 18层-7层楼地面，楼体地面 |
| 2 | 2#楼 | 未动工 | 未动工 | 未动工 |
| 3 | 3#楼 | 屋面构架层柱砼浇筑完成，砌体2-21层，导墙2-21层 | 构架层抹灰施工完成；2层、9层～10层内墙抹灰施工完成 | 内外墙抹灰完成；2-16层天棚腻子施工；构架层--16层悬挑外架拆除 |
| 4 | 5#楼 | 二十四层悬挑工字钢安装完成100%，砌体2-15层，导墙2-18层 | 27层墙柱屋面梁板混凝土浇筑完成；20层砌体施工完成、21～22层砌体施工完成40% | 构架层第二道梁砼浇筑施工；21层-26层砌体施工；2层-13层内、外层抹灰 |
| 5 | 6#楼 | 屋面导墙砼浇筑完成，砌体2-14层，导墙2-18层 | 20～21层砌体施工完成；6～10层外墙抹灰施工完成 | 6层-构架层层内、外层抹灰；构架层架子拆除 |
| 6 | 7#楼 | 二十三层梁板砼浇筑，砌体2-12层，导墙2-18层 | 27层墙柱钢筋绑扎完成；17层～20层砌体施工完成、21层砌体施工完成30% | 主体结构封顶；构架层施工；21层-构架层砌体施工；2层-16层内、外层抹灰 |
| 7 | 8#楼 | 8号楼十一层梁板钢筋安装完成80%。（共17层，6层梁板达售） | 15层墙柱模板安装完成；1层～4层砌体施工完成 | 主体结构封顶；构架层施工；2层-11层砌体施工 |
| 8 | 9#楼 | 二十四层梁板模板安装完成100%，砌体2-12层，导墙2-16层 | 屋面梁板模板安装完成；18～19层砌体施工施工完成、20～21层砌体施工完成30% | 主体结构封顶；构架层施工；20层-构架层砌体施工；2层-16层内、外层抹灰 |
| 9 | 10#楼 | 屋面构架层柱砼浇筑完成，砌体2-15层，导墙2-17层，2-6层外墙抹灰完成，6-2层外墙分线完成 | 17层外墙抹灰施工完成、8层～10层内墙抹灰完成 | 构架层架子拆除，17-6层悬挑脚手架拆除；11-17层内墙抹灰 |
| 10 | 11#楼 | 11号楼屋面防水施工完成，砌体2-17层完成，2-构架层外墙抹灰完成，2-17层内墙抹灰完成，铝合金钢副框安装完成，6-2层外墙底漆、分线完成 | 16～5层楼地面施工完成；4层楼地面施工完成50% | 楼体地面施工完成；保护层施工完成 |
| 11 | 12#楼 | 屋面梁板砼浇筑完成 | 未上报 |  |
| 12 | 13#楼 | 二层墙柱模板安装完成100% | 未上报 |  |
| 13 | 15#楼 | 屋面梁板砼浇筑完成 | 未上报 |  |
| 14 | 16#楼 | 二层梁板钢筋安装完成100% | 未上报 |  |
| 15 | 1-1# | 二层梁板砼浇筑完成（正负零达售） | 浇筑完成 |  |
| 16 | 3-1# | 一层地面施工 | 浇筑完成 |  |
| 17 | 6-1# | 一层地面施工 | 浇筑完成 |  |
| 18 | 10-1# | 一层地面施工 | 浇筑完成 |  |
| 19 | S7# | 一层地面施工 | 浇筑完成 |  |
| 20 | S8# | 一层地面施工 | 浇筑完成 |  |

五、项目合同及成本执行情况

2021年6月，项目公司签订合同21份，截至2021年6月30日，项目公司尚未提供合同台账。

截至2021年6月，项目已支付成本（费用）金额197,219.64万元，其中土地费186,430.00万元，前期费用566.44万元，建安费用4,445.08万元，管理费200.60万元，财务费用891.17万元，销售费用788.83万元，税费3,897.53万元。

表五：项目成本执行情况

| 序号 | 类别 | 合同份数 | 目标成本（万元） | 已发生成本（合同金额+已发生的无合同成本） | 累计付款（万元） | 成本发生占比（累计付款/目标成本） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 |  | 186,430.00 |  | 186,430.00 | 100.00% |
| 2 | 前期费用 |  | 3,119.72 |  | 566.44 | 18.16% |
| 3 | 建安工程（建安+基础设施+公共配套） |  | 49,483.94 |  | 4,445.08 | 8.98% |
| 4 | 开发成本小计 |  | 239,033.66 |  | 191,441.52 | 80.01% |
| 5 | 营销类 | —— | 4,553.21 |  | 788.83 | 17.32% |
| 6 | 行政运营类 |  | 4,553.21 |  | 200.60 | 4.41% |
| 7 | 财务融资类 |  | 5,775.00 |  | 891.17 | 15.43% |
| 8 | 税费 | —— | 24,708.36 |  | 3,897.53 | 15.77% |
|  | 合计 |  | 278,623.44 |  | 197,219.64 | 70.78% |

注：项目公司未提供合同台账

六、项目销售情况统计

6.1项目推盘情况

项目目前已推盘1#、3#、5#-13#、15#-16#、1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#楼已取得预售证，累计推出住宅1486套（包括政府回购房1,286套，商品房200套），商业57套，其中2#楼预售证未办理。

6.2销售去化情况

表六：项目销售情况

| 序号 | 项目业态 | 可售面积 | 本月销售情况 |  |  | 本年销售情况 |  |  | 累计销售情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 销售面积 | 签约金额（亿元） | 回款金额（亿元） | 销售面积 | 签约金额（亿元） | 回款金额（亿元） | 销售面积 | 已签约金额 （亿元） | 回款金额 （亿元） | 去化率 |
| 1 | 住宅 | 114,173.41 | 1,865.12 | 0.59 | 1.27 | 110,712.35 | 22.98 | 10.78 | 110,712.35 | 22.98 | 10.78 | 96.97% |
| 1.1 | 政府回购 | 91,437.11 | 0 | 0 | 0.44 | 91,437.11 | 16.85 | 5.85 | 91,437.11 | 16.85 | 5.85 | 100.00% |
| 1.2 | 纯商品房 | 22,736.30 | 1,865.12 | 0.59 | 0.83 | 19,275.24 | 6.13 | 4.93 | 19,275.24 | 6.13 | 4.93 | 84.78% |
| 2 | 商业 | 9,497.86 | 1,071.78 | 0.46 | 0.16 | 3,638.52 | 1.58 | 0.93 | 3,638.52 | 1.58 | 0.93 | 38.31% |
| 3 | 车位（个） | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 合计 | 123,671.27 | 2,936.90 | 1.05 | 1.43 | 114,350.87 | 24.56 | 11.71 | 114,350.87 | 24.56 | 11.71 | 92.46% |

6.3动态货值

福州正茂项目总建筑面积160,848.35㎡，可售面积123,671.27㎡，已售房源面积114,350.87㎡，预计总货值281,558.23万元，已售245,978.55万元（其中包括政府回购货值168,518.59万元，住宅货值61,639.68万元，商业货值15,820.27万元），剩余货值35,579.68万元。

动态总货值281,558.23万元=已售合同金额245,978.55万元+取得预售许可证的未售货值24,490.72万元+未取得预售证的货值11,088.96万元。

剩余货值35,579.68万元=24,490.72万元+11,088.96万元。

表七：动态货值情况

| 动态货值(万元)(A) A=B+C+D | 已售房屋合同额（B） | 已取得预售证的未售房屋货值（按备案价）（C) | 未取得预售证房屋预计货值(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 281,558.23 | 245,978.55 | 24,490.72 | 11,088.96 |
| 总面积（㎡） （不计算车库） | 已售面积（㎡） | 已取得预售证的未售面积（㎡） | 未取得预售证面积（㎡） |
| 123,671.27 | 114,350.87 | 6,548.16 | 2,772.24 |

七、项目银行账户情况

根据项目公司提供的账户余额表，截至2021年6月30日，项目公司资金账户余额为550,459,793.26元，可用资金余额为137,450,459.07元，SPV公司资金账户余额为10,860,971.31元，可用资金余额为10,860,971.31元，各账户余额详见下表：

表八：项目公司银行账户基本情况

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴明细 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额（元） | 其他（支票、汇票等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招商银行福州支行 | 955108658888888 | 一般户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 965.73 |  |
| 2 | 建设银行福州城东支行 | 35050161000700007342 | 一般户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 385,223.61 |  |
| 3 | 工商银行福州三叉街支行 | 1402024319601036053 | 监管户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 2,383,256.90 |  |
| 4 | 工商银行福州三叉街支行 | 1402024319601036117 | 监管户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 82,495,407.96 |  |
| 5 | 工商银行福州仓山支行 | 1402024319601145593 | 监管户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 294,205,219.81 | 余46 |
| 6 | 工商银行福州仓山支行 | 1402024319601143940 | 一般户 | 法人章+公章 | 是 | 否 | 123,079,567.62 | 余46 |
| 7 | 工商银行福州仓山支行 | 1402024319601143816 | 监管户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 33,925,449.52 | 余50 |
| 8 | 中国银行福州市晋安支行营业部 | 416980142967 | 一般户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 107,322.74 |  |
| 9 | 中国银行福州市晋安支行营业部 | 426080108003 | 一般户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 92.67 |  |
| 10 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 427380085021 | 一般户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 3,083,089.38 |  |
| 11 | 中国银行福建省分行 | 423479179939 | 基本户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 10,794,197.32 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 550,459,793.26 |  |

表九：SPV公司银行账户基本情况

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴明细 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额（元） | 其他（支票、汇票等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行 | 1402023309601051853 | 基本户 | 法人章+财务专用章 | 是 | 否 | 10,860,971.31 | 25张支票未使用 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 10,860,971.31 |  |

八、资金收支情况

8.1资金收入

本月项目公司资金收入34,642.73万元，明细如下：

表十：项目公司资金流入情况表

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/1 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 2,974,111.00 | 工行3816 |
| 2 | 2021/6/1 | 陈希杨 | 陈希杨购房款 | 990,000.00 | 工行5593 |
| 3 | 2021/6/1 | 林志鹏 | 林志鹏购房款 | 1,820,000.00 | 工行5593 |
| 4 | 2021/6/1 | 冯文郁 | 个人贷款 | 2,390,000.00 | 工行5593 |
| 5 | 2021/6/1 | 福建省直单位住房公积金中心 | 贷款放款(林志鹏) | 500,000.00 | 工行5593 |
| 6 | 2021/6/1 | 福建省直单位住房公积金中心 | 贷款放款(陈希杨) | 500,000.00 | 工行5593 |
| 7 | 2021/6/1 | 中国银行福州鼓东路支行 | 叶丽虹贷款放款 | 1,100,000.00 | 工行5593 |
| 8 | 2021/6/1 | 中国银行福州鼓东路支行 | 陈晓菁贷款放款 | 1,600,000.00 | 工行5593 |
| 9 | 2021/6/1 | 中国银行福州江滨支行 | 黄德照贷款放款 | 2,170,000.00 | 工行5593 |
| 10 | 2021/6/1 | 中国银行福州江滨支行 | 柯粦粦贷款放款 | 2,340,000.00 | 工行5593 |
| 11 | 2021/6/1 | 中国银行福州江滨支行 | 吴寒怡贷款放款 | 2,410,000.00 | 工行5593 |
| 12 | 2021/6/1 | 郑勇 | 10#1103郑雯昕 | 2,000,000.00 | 工行5593 |
| 13 | 2021/6/1 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 1,870,868.00 | 工行5593 |
| 14 | 2021/6/1 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 工行6053 |
| 15 | 2021/6/1 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 2,623,617.00 | 工行6177 |
| 16 | 2021/6/1 | 葛麟 | 溢价款 | 730,000.00 | 中行5021 |
| 17 | 2021/6/2 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 877,442.00 | 工行3816 |
| 18 | 2021/6/2 | 陈华磐 | 个人贷款 | 1,280,000.00 | 工行5593 |
| 19 | 2021/6/2 | 刘洁 | 个人贷款 | 2,000,000.00 | 工行5593 |
| 20 | 2021/6/2 | 陈艳 | 给陈艳的贷款 | 1,670,000.00 | 工行5593 |
| 21 | 2021/6/3 | 郑有明 | 跨行 | 332,146.00 | 工行3816 |
| 22 | 2021/6/3 | 福建省直单位住房公积金中心 | 贷款放款(黄捷) | 420,000.00 | 工行5593 |
| 23 | 2021/6/3 | 陈必香 | 个人贷款 | 1,650,000.00 | 工行5593 |
| 24 | 2021/6/3 | 福建省直单位住房公积金中心 | 贷款放款(吴子文) | 800,000.00 | 工行5593 |
| 25 | 2021/6/3 | 中国银行福建省分行营业部 | 吴子文贷款放款 | 1,550,000.00 | 工行5593 |
| 26 | 2021/6/3 | 中国银行福建省分行营业部 | 黄捷贷款放款 | 480,000.00 | 工行5593 |
| 27 | 2021/6/4 | 张永欣 | 购房款 | 610,000.00 | 工行6177 |
| 28 | 2021/6/4 | 杨慧 | 6-1楼1层03店首付款 | 420,304.00 | 工行3816 |
| 29 | 2021/6/4 | 福州住房公积金中心 | 贷款放款(林勤) | 800,000.00 | 工行5593 |
| 30 | 2021/6/4 | 中国银行福州鼓东路支行 | 许雪峰贷款放款 | 2,030,000.00 | 工行5593 |
| 31 | 2021/6/5 | 吕超芬 | 棠悦山南8-201房款 | 100,000.00 | 工行6177 |
| 32 | 2021/6/5 | 陈云琴 | 购房款 | 500,000.00 | 工行5593 |
| 33 | 2021/6/6 | 张峥 | 购铺定金2 | 50,000.00 | 工行3816 |
| 34 | 2021/6/6 | 张峥 | 购铺定金1 | 50,000.00 | 工行3816 |
| 35 | 2021/6/7 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 5,194,699.00 | 工行3816 |
| 36 | 2021/6/8 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 1,698,698.00 | 工行3816 |
| 37 | 2021/6/8 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 509,980.00 | 工行5593 |
| 38 | 2021/6/9 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 819,980.00 | 工行6177 |
| 39 | 2021/6/9 | 郑辉 | 购房款 | 100,000.00 | 工行3816 |
| 40 | 2021/6/9 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 59,980.00 | 工行3816 |
| 41 | 2021/6/10 | 林银婴 | 811101 | 680,000.00 | 工行6177 |
| 42 | 2021/6/10 | 陈杨华 | 个人贷款 | 1,690,000.00 | 工行5593 |
| 43 | 2021/6/10 | 胡茂生 | 个人贷款 | 300,000.00 | 工行5593 |
| 44 | 2021/6/10 | 中国银行福州鼓东路支行 | 肖明燕贷款放款 | 2,360,000.00 | 工行5593 |
| 45 | 2021/6/10 | 中国银行福州鼓东路支行 | 曾晶晶贷款放款 | 2,350,000.00 | 工行5593 |
| 46 | 2021/6/10 | 中国银行福州鼓东路支行 | 赖金娴贷款放款 | 2,370,000.00 | 工行5593 |
| 47 | 2021/6/10 | 中国银行福州鼓东路支行 | 何晓丹贷款放款 | 2,240,000.00 | 工行5593 |
| 48 | 2021/6/10 | 中国银行福州鼓东路支行 | 林兰茂贷款放款 | 1,000,000.00 | 工行5593 |
| 49 | 2021/6/10 | 中国银行福州鼓东路支行 | 戴小梅贷款放款 | 1,500,000.00 | 工行5593 |
| 50 | 2021/6/10 | 中国银行福州鼓东路支行 | 邱伟毅贷款放款 | 1,390,000.00 | 工行5593 |
| 51 | 2021/6/10 | 翁俊荣 | 8号1001客户意向金 | 10,000.00 | 中行5021 |
| 52 | 2021/6/11 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 1,033,988.00 | 工行6177 |
| 53 | 2021/6/11 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 工行5593 |
| 54 | 2021/6/11 | 林新龙 | 给林新龙的贷款 | 2,010,000.00 | 工行5593 |
| 55 | 2021/6/11 | 中国银行福州江滨支行 | 朱志宏贷款放款 | 1,630,000.00 | 工行5593 |
| 56 | 2021/6/11 | 中国银行福州鼓东路支行 | 黄婷贷款放款 | 1,970,000.00 | 工行5593 |
| 57 | 2021/6/10 | 邓梅芳 | 退房款 | -45,000.00 | 中行9939 |
| 58 | 2021/6/10 | 邓梅芳 | 退房款 | -45,000.00 | 中行9939 |
| 59 | 2021/6/10 | 邓梅芳 | 退房款 | -20,000.00 | 中行9939 |
| 60 | 2021/6/10 | 邓梅芳 | 退房款 | -45,000.00 | 中行9939 |
| 61 | 2021/6/10 | 邓梅芳 | 退房款 | -45,000.00 | 中行9939 |
| 62 | 2021/6/11 | 邓梅芳 | 退房款 | -45,000.00 | 中行9939 |
| 63 | 2021/6/11 | 邓梅芳 | 退房款 | -20,000.00 | 中行9939 |
| 64 | 2021/6/11 | 邓梅芳 | 退房款 | -45,000.00 | 中行9939 |
| 65 | 2021/6/11 | 邓梅芳 | 退房款 | -45,000.00 | 中行9939 |
| 66 | 2021/6/11 | 邓梅芳 | 退房款 | -45,000.00 | 中行9939 |
| 67 | 2021/6/12 | 周富沂 | 8号楼1607认筹金 | 20,000.00 | 中行5021 |
| 68 | 2021/6/12 | 周富沂 | 11号楼303认筹金 | 20,000.00 | 中行5021 |
| 69 | 2021/6/15 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 649,980.00 | 工行6177 |
| 70 | 2021/6/15 | 龚屹华 | 龚屹华8号楼1507首付 | 9,572.00 | 工行6177 |
| 71 | 2021/6/15 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 工行6053 |
| 72 | 2021/6/15 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 工行6053 |
| 73 | 2021/6/15 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 工行5593 |
| 74 | 2021/6/15 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 中行5021 |
| 75 | 2021/6/15 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 中行5021 |
| 76 | 2021/6/16 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 1,015,688.00 | 工行5593 |
| 77 | 2021/6/16 | 邓梅芳 | 退房款 | -30,000.00 | 中国银行9939 |
| 78 | 2021/6/16 | 邓梅芳 | 退房款 | -20,000.00 | 中国银行9939 |
| 79 | 2021/6/18 | 王敏 | 王敏8301房款 | 2,148,816.00 | 工行6177 |
| 80 | 2021/6/20 | 温广槟 | 10号楼502 温广槟 | 100,000.00 | 工行6053 |
| 81 | 2021/6/21 | 中国银联股份有限公司 | 购房款 | 1,049,890.00 | 工行3816 |
| 82 | 2021/6/21 | 中国银行福州江滨支行 | 陈金叶贷款放款 | 2,320,000.00 | 工行5593 |
| 83 | 2021/6/21 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 2,504,812.00 | 工行5593 |
| 84 | 2021/6/21 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 工行6053 |
| 85 | 2021/6/21 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 1,535,607.00 | 工行6177 |
| 86 | 2021/6/21 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 中行5021 |
| 87 | 2021/6/21 | 刘景娜 | 退房款 | -1,704,655.00 | 工行5593 |
| 88 | 2021/6/22 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 329,980.00 | 工行5593 |
| 89 | 2021/6/23 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 工行5593 |
| 90 | 2021/6/23 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 729,980.00 | 中行5021 |
| 91 | 2021/6/24 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 934,545.00 | 工行6177 |
| 92 | 2021/6/26 | 郑有明 | 购房款 | 671,514.00 | 工行3816 |
| 93 | 2021/6/28 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 1,535,366.00 | 工行3816 |
| 94 | 2021/6/28 | 福州住房公积金中心 | 贷款放款(江秀娟) | 800,000.00 | 工行5593 |
| 95 | 2021/6/28 | 福州住房公积金中心 | 贷款放款(黄婧) | 500,000.00 | 工行5593 |
| 96 | 2021/6/28 | 黄婧 | 给黄婧的贷款 | 1,260,000.00 | 工行5593 |
| 97 | 2021/6/28 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 1,604,635.00 | 工行5593 |
| 98 | 2021/6/28 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 2,671,720.00 | 工行5593 |
| 99 | 2021/6/28 | 欧双余 | 8号楼1007欧双余 | 670,000.00 | 工行6177 |
| 100 | 2021/6/28 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 66,210.00 | 工行6177 |
| 101 | 2021/6/28 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 99,980.00 | 中行5021 |
| 102 | 2021/6/29 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 138,209.00 | 工行3816 |
| 103 | 2021/6/29 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 906,577.00 | 工行5593 |
| 104 | 2021/6/29 | 陈华 | 购房款 | 2,040,000.00 | 工行5593 |
| 105 | 2021/6/29 | 广州银联网络支付有限公司 | 购房款 | 629,980.00 | 中行5021 |
| 106 | 2021/6/30 | 郭思淋 | 购房款 | 30,000.00 | 工行3816 |
| 107 | 2021/6/30 | 张峥 | 购房款 | 500,000.00 | 工行3816 |
| 109 | 2021/6/30 | 周冰绫 | 购房款 | 100,000.00 | 工行6053 |
| 110 | 2021/6/30 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 付购房款 | 44,432,370.96 | 工行6177 |
| 111 | 2021/6/1 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 往来款 | 80,000,000.00 | 中国银行9939 |
| 112 | 2021/6/2 | 王梅花 | 李宗智离职退回工装款 | 956.00 | 中国银行9939 |
| 113 | 2021/6/29 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款记账（开发贷） | 60,000,000.00 | 中国工商银行3940 |
| 114 | 2021/6/29 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款记账（开发贷） | 63,000,000.00 | 中国工商银行3940 |
| 合计 |  |  |  | 346,427,345.96 |  |

表十一：SPV公司资金流入情况表

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/1 | 正茂（福州）投资发展有限公司 | 往来款 | 3,200,000.00 | 基本户 |
| 2 | 2021/6/11 | 深圳航山投资合伙企业（有限合伙） | 增资款 | 157,800,000.00 | 基本户 |
| 3 | 2021/6/18 | 深圳航山投资合伙企业（有限合伙） | 股东投入 | 109,900,000.00 | 基本户 |
| 4 | 2021/6/18 | 深圳航山投资合伙企业（有限合伙） | 增资款 | 185,200,000.00 | 基本户 |
| 5 | 2021/6/25 | 深圳航山投资合伙企业（有限合伙） | 股东投入 | 42,070,000.00 | 基本户 |
| 6 | 2021/6/29 | 正茂（福州）投资发展有限公司 | 分配预售资金 | 10,800,000.00 | 基本户 |
| 合计 |  |  |  | 508,970,000.00 |  |

8.2资金支出

表十二：项目公司资金支出情况

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/1 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公账户维护费 | 30.00 | 中国银行5021 | 管理费用 |  |
| 2 | 2021/6/1 | 中国银行福州市晋安支行营业部 | 对公账户维护费 | 30.00 | 中国银行2967 | 管理费用 |  |
| 3 | 2021/6/1 | 福州华瑞正兴投资发展有限公司 | 往来款 | 32,000,000.00 | 中国银行9939 | 往来款 |  |
| 4 | 2021/6/1 | 福州苇庭企业管理有限公司 | 往来款 | 32,000,000.00 | 中国银行9939 | 往来款 |  |
| 5 | 2021/6/1 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 200.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 6 | 2021/6/1 | 福建东君投资有限公司 | 往来款 | 16,000,000.00 | 中国银行9939 | 往来款 |  |
| 7 | 2021/6/1 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 200.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 8 | 2021/6/4 | 中国联合网络通信有限公司福州市分公司 | 电话费 | 1,500.00 | 中国银行9939 | 管理费用 |  |
| 9 | 2021/6/6 | 中国银行福建省分行 | 短信收费 | 240.00 | 中国银行9939 | 管理费用 |  |
| 10 | 2021/6/6 | 国网福建省电力有限公司 | 电费¦福建省电力_2021/06_7679029918 | 50,883.02 | 中国银行9939 | 管理费用 |  |
| 11 | 2021/6/8 | 招商银行股份有限公司呼和浩特分行 | 网银端-付款确认 | 4,000,000.00 | 中国银行9939 | 工程款 |  |
| 12 | 2021/6/8 | 国网福建省电力有限公司 | 批量转联机（NEW） | 6,947.69 | 中国银行9939 | 管理费用 |  |
| 13 | 2021/6/9 | 福州住房公积金中心 | 公积金 | 40,342.00 | 中国银行5021 | 营销费用 |  |
| 14 | 2021/6/9 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 15 | 2021/6/9 | 福建省福州市闽江公证处 | 公证费 | 6,000.00 | 中国银行5021 | 营销费用 |  |
| 16 | 2021/6/9 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 5.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 17 | 2021/6/9 | 中智关爱通（上海）科技股份有限公司 | 服务费 | 11,196.00 | 中国银行5021 | 营销费用 |  |
| 18 | 2021/6/9 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 19 | 2021/6/9 | 福州翔喆文化创意有限公司 | 体育场地板保护费 | 20,000.00 | 中国银行5021 | 营销费用 |  |
| 20 | 2021/6/9 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 21 | 2021/6/9 | 刘敏 | 业务招待费 | 9,800.00 | 中国银行9939 | 管理费用 |  |
| 22 | 2021/6/9 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 5.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 23 | 2021/6/9 | 中国电信股份有限公司福州分公司 | 电话费 | 5.00 | 中国银行9939 | 管理费用 |  |
| 24 | 2021/6/9 | 福州市自来水有限公司 | 福州自来水 | 32,490.16 | 中国银行9939 | 管理费用 |  |
| 25 | 2021/6/10 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 26 | 2021/6/10 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 27 | 2021/6/10 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 28 | 2021/6/10 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 29 | 2021/6/10 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 30 | 2021/6/10 |  | 5月份工资 | 82,795.32 | 中国银行9939 | 管理费用 |  |
| 31 | 2021/6/10 |  | 5月份工资 | 543,135.08 | 中国银行9939 | 营销费用 |  |
| 32 | 2021/6/10 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 6.90 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 33 | 2021/6/11 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 34 | 2021/6/11 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 35 | 2021/6/11 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 36 | 2021/6/11 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 37 | 2021/6/11 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 38 | 2021/6/13 | 国家金库福州市晋安区支库 | 2021061341225055 正茂（福州）投资发展有限公司 91350100MA33TN5U3Q 国家税务总局福州市晋安区税务局 41225055 435006210602401865 | 16,012.87 | 中国银行9939 | 税费 |  |
| 39 | 2021/6/16 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 40 | 2021/6/16 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 41 | 2021/6/16 | 国家金库福州市晋安区支库 | 2021061697453817 正茂（福州）投资发展有限公司 91350100MA33TN5U3Q 国家税务总局福州市晋安区税务局 97453817 621061610294647924 | 97,072.34 | 中国银行5021 | 税费 |  |
| 42 | 2021/6/18 | 工行福建省福州仓山支行 | 凭证购买手续费 | 50.00 | 中国工商银行5593 | 管理费用 |  |
| 43 | 2021/6/18 | 工行福建省福州仓山支行 | 凭证工本费 | 6.80 | 中国工商银行5593 | 管理费用 |  |
| 44 | 2021/6/18 | 工行福建省福州仓山支行 | 凭证工本费 | 20.00 | 中国工商银行5593 | 管理费用 |  |
| 45 | 2021/6/19 | 国家金库福州市晋安区支库 | 2021061897675249 正茂（福州）投资发展有限公司 91350100MA33TN5U3Q 国家税务总局福州市晋安区税务局 97675249 335016210600122217 | 2,019,955.71 | 中国银行5021 | 税费 |  |
| 46 | 2021/6/19 | 国家金库福州市晋安区支库 | 2021061897670947 正茂（福州）投资发展有限公司 91350100MA33TN5U3Q 国家税务总局福州市晋安区税务局 97670947 335016210600122218 | 2,447,443.37 | 中国银行5021 | 税费 |  |
| 47 | 2021/6/20 | 中国银行福州市晋安支行营业部 | 结息 | -95.44 | 中国银行2967 | 财务费用 |  |
| 48 | 2021/6/20 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 结息 | -58,559.80 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 49 | 2021/6/20 | 中国银行福建省分行 | 结息 | -118.62 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 50 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 196,333.33 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 51 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 52 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 53 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 54 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 55 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 56 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 57 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 58 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 59 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 204,513.89 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 60 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款利息支付 | 192,243.06 | 中国工商银行3940 | 财务费用 |  |
| 61 | 2021/6/21 | 工行福建省福州仓山支行 | 账户管理费 | 20.00 | 中国工商银行5593 | 管理费用 |  |
| 62 | 2021/6/21 | 工行福建省福州仓山支行 | 跨行汇款手续费 | 200.00 | 中国工商银行5593 | 财务费用 |  |
| 63 | 2021/6/21 | 工行福建省福州仓山支行 | 跨行支付手续费 | 15.00 | 中国工商银行5593 | 财务费用 |  |
| 64 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 账户管理费 | 20.00 | 中国工商银行6053 | 管理费用 |  |
| 65 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 结息 | -149,803.70 | 中国工行银行3816 | 财务费用 |  |
| 66 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 结息 | -152.97 | 中国工行银行3940 | 财务费用 |  |
| 67 | 2021/6/21 | 福州仓山支行营业部 | 结息 | -902,345.98 | 中国工行银行5593 | 财务费用 |  |
| 68 | 2021/6/21 | 工商银行福州三叉街支行 | 结息 | -20,418.34 | 中国工行银行6053 | 财务费用 |  |
| 69 | 2021/6/21 | 建设银行福州城东支行 | 结息 | -295.53 | 中国建设银行 | 财务费用 |  |
| 70 | 2021/6/21 | 招商银行福州支行 | 结息 | -0.73 | 招商银行 | 财务费用 |  |
| 71 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 72 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 73 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 74 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 75 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 76 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 77 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 78 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 79 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 80 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 81 | 2021/6/22 | 福州仓山支行营业部 | 对公贷款批量正常分期 | 100,000.00 | 中国工商银行3940 | 还款 |  |
| 82 | 2021/6/24 | 工行福建省福州仓山支行 | 跨行快汇手续费 | 108.00 | 中国工商银行5593 | 财务费用 |  |
| 83 | 2021/6/24 | 工行福建省福州仓山支行 | 跨行汇款手续费 | 200.00 | 中国工商银行5593 | 财务费用 |  |
| 84 | 2021/6/24 | 方正圆（福建）装饰设计工程有限公司 | 工程款-建安 | 431,512.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 85 | 2021/6/24 | 方正圆（福建）装饰设计工程有限公司 | 工程款-建安 | 150,000.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 86 | 2021/6/24 | 上海三菱电梯有限公司 | 工程款 | 405,800.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 87 | 2021/6/24 | 福建中科绿色技术咨询有限公司 | 工程款 | 145,000.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 88 | 2021/6/24 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 工程款-建安 | 152,042.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 89 | 2021/6/24 | 福建泉成勘察有限公司 | 工程款-建安 | 411,104.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 90 | 2021/6/24 | 福建新时代环保科技有限公司 | 工程款-开发费用 | 49,000.00 | 中国银行5021 | 工程款 |  |
| 91 | 2021/6/24 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 92 | 2021/6/24 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 工程款-开发费用 | 126,000.00 | 中国银行5021 | 工程款 |  |
| 93 | 2021/6/24 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 15.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 94 | 2021/6/24 | 正荣物业服务有限公司福州分公司 | 工程款-建安费用 | 39,934.76 | 中国银行5021 | 工程款 |  |
| 95 | 2021/6/24 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 96 | 2021/6/24 | 福州市城乡规划设计院有限公司 | 工程款-开发费用 | 127,000.00 | 中国银行5021 | 工程款 |  |
| 97 | 2021/6/24 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 15.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 98 | 2021/6/25 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 工程款 | 300,000.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 99 | 2021/6/26 | 上海三菱电梯有限公司 | 工程款 建安 | 2,384,328.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 100 | 2021/6/26 | 江西省地质工程（集团）公司 | 工程款 建安 | 1,467,612.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 101 | 2021/6/26 | 福建省雅林建设集团有限公司 | 工程款 建安 | 150,000.00 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 102 | 2021/6/26 | 福建宝畅建设发展有限公司 | 工程款-建安 | 271,398.66 | 中国工商银行5593 | 工程款 |  |
| 103 | 2021/6/26 | 中国平安财产保险股份有限公司苏州分公司 | 工程款-建安费用 | 41,437.00 | 中国银行5021 | 工程款 |  |
| 104 | 2021/6/26 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 10.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 105 | 2021/6/26 | 美誉天成（深圳）标识工程有限公司 | 工程款-建安费用 | 128,693.00 | 中国银行5021 | 工程款 |  |
| 106 | 2021/6/26 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 15.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 107 | 2021/6/26 | 福建宏盛电力建设有限公司 | 工程款-建安费用 | 119,181.60 | 中国银行5021 | 工程款 |  |
| 108 | 2021/6/26 | 中国银行福州市鼓楼支行营业部 | 对公跨行转账汇款手续费 | 15.00 | 中国银行5021 | 财务费用 |  |
| 109 | 2021/6/28 | 广发资管招商银行2020第1号单一资产管理计划 | 网银端-付款确认 兑付商票 | 7,564,100.00 | 中国银行9939 | 工程款 |  |
| 110 | 2021/6/29 | 福州华瑞正兴投资发展有限公司 | 划款 | 10,800,000.00 | 中国银行9939 | 往来款 |  |
| 111 | 2021/6/29 | 福建东君投资有限公司 | 划款 | 5,400,000.00 | 中国银行9939 | 往来款 |  |
| 112 | 2021/6/29 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 108.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 113 | 2021/6/29 | 福州苇庭企业管理有限公司 | 划款 | 10,800,000.00 | 中国银行9939 | 往来款 |  |
| 114 | 2021/6/29 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 200.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 115 | 2021/6/30 | 国家金库福州市晋安区支库 | 税费 | 31,941.51 | 中国银行5021 | 税费 |  |
| 116 | 2021/6/30 | 国家金库福州市晋安区支库 | 税费 | 456.99 | 中国银行5021 | 税费 |  |
| 117 | 2021/6/30 | 贷款承诺收入 | 支付承诺费 | 2,200,000.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 118 | 2021/6/30 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 44.00 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 119 | 2021/6/30 | 中国银行福建省分行 | 对公跨行转账汇款手续费 | 151.28 | 中国银行9939 | 财务费用 |  |
| 合计 |  |  |  | 135,281,630.35 |  |  |  |

备注：项目公司于6月24日向中国核工业华兴建设有限公司转款50,000,000.00元，6月29日中国核工业华兴建设有限公司转回项目公司45,000,000.00元，扣留5,000,000.00元作为工程款。此笔款项未在上表列报，故本月资金支出共计140,281,630.35元

表十三：SPV公司资金支出情况

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/1 | 上海世茂建设有限公司 | 往来款 | 3,200,000.00 | 工行基本户 | 往来款 |  |
| 2 | 2021/6/11 | 上海世茂建设有限公司 | 往来款 | 157,800,000.00 | 工行基本户 | 往来款 |  |
| 3 | 2021/6/18 | 上海世茂建设有限公司 | 往来款 | 295,100,000.00 | 工行基本户 | 往来款 |  |
| 4 | 2021/6/25 | 中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行 | 管理费 | 10.00 | 工行基本户 | 管理费用 |  |
| 5 | 2021/6/25 | 中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行 | 结息 | -3,702.18 | 工行基本户 | 财务费用 |  |
| 6 | 2021/6/28 | 中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行 | 跨行收款手续费 | 600.00 | 工行基本户 | 财务费用 |  |
| 7 | 2021/6/28 | 上海世茂建设有限公司 | 往来款 | 42,070,000.00 | 工行基本户 | 财务费用 |  |
| 合计 |  |  |  | 498,166,907.82 |  |  |  |

8.3资金平衡表

截至2021年6月，本项目累计收入1,171,488,989.69元，累计支出1,972,196,415.23 元，资金平衡情况见下表：

表十四：资金平衡情况

| 项目 | 项目总预算（元） | 本月资金实际（元） | 累计资金实际（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营性资金流入 |  |  |  |
| 销售回款 | 3,035,474,200.00 | 143,426,389.96 | 1,171,488,989.69 |
| 其他收入 |  | 956.00 | 2,528.00 |
| 经营性收入合计 | 3,035,474,200.00 | 143,427,345.96 | 1,171,491,517.69 |
| 经营性资金流出 |  |  |  |
| 土地费用 | 1,864,300,000.00 | 0.00 | 1,864,300,000.00 |
| 前期费用 | 31,197,200.00 | 0.00 | 5,664,393.77 |
| 建安工程（建安+基础设施+公共配套） | 494,839,400.00 | 23,464,143.02 | 44,450,838.65 |
| 费用支出 |  |  |  |
| 财务费用 | 45,532,100.00 | 620,673.08 | 7,888,292.25 |
| 管理费用 | 45,532,100.00 | 184,837.99 | 2,005,961.47 |
| 营销费用 | 57,750,000.00 | 3,299,093.47 | 8,911,653.79 |
| 支付各类税费 | 247,083,600.00 | 4,612,882.79 | 38,975,275.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营性支出合计 | 2,786,234,400.00 | 32,181,630.35 | 1,972,196,415.23 |
| 经营性净现金流 | 249,239,800.00 | 111,245,715.61 | -800,704,897.54 |
| 筹资性资金净现金流 | / | 94,900,000.00 | 1,351,164,690.80 |
| 内部往来流入 | / | 0.00 | 1,693,364,000.00 |
| 内部往来流出 | / | 27,000,000.00 | 1,009,099,309.20 |
| 外部融资款流入 | / | 123,000,000.00 | 668,000,000.00 |
| 外部融资款流出 | / | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 净现金流量 | / | 206,145,715.61 | 550,459,793.26 |
| 期初余额 | / | 344,314,077.65 | 0 |
| 期末余额 | / | 550,459,793.26 | 550,459,793.26 |

九、融资情况

- 开发贷款：

表十五：开发贷款情况

| 序号 | 贷款银行 | 授信金额（万元） | 抵押物情况 | 期限（贷款起始日与贷款到期日） | 利率 | 截止月初贷款余额（万元） | 本月提款金额（万元） | 本月还款金额（万元） | 截止月末贷款余额（万元） | 本月付息金额（万元） | 累计付息金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行福州仓山支行 | 92,000.00 |  | 2021年2月26日-2024年2月26日 | 定价基准+浮动点数 | 54,500.00 | 12,300.00 | 110.00 | 66,690.00 | 222.92 | 805.39 |

2.其他融资：

表十六：其他融资情况

| 序号 | 项目 | 商业承兑汇票 | 保理 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截至上月累计未兑付余额 | 92,341,390.00 | / | / |
| 2 | 本月新增 | 0.00 | / | / |
| 3 | 本月到期兑付 | 11,564,100.00 | / | / |
| 4 | 截至本月累计未兑付余额 | 80,777,290.00 | / | / |
| 5 | 截至本月累计发生额 | 92,341,390.00 | / | / |
| 6 | 本月到期未兑付 | 0.00 | / | / |
| 7 | 累计到期未兑付余额 | 0.00 | / | / |
| 8 | 被监管对象应承担利息金额 | 0.00 | / | / |
| 9 | 承担利息方式 | / | / | / |
| 10 | 已付利息 | 0.00 | / | / |
| 11 | 未付利息 | 0.00 | / | / |

表十七：其他融资到期情况

| 序号 | 到期时间 | 到期金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商业承兑汇票 | 保理 | 其他 | 合计 |
| 1 | 2021年1月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2021年2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021年3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021年4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2021年5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2021年6月 | 11,564,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,564,100.00 |
| 7 | 2021年7月 | 42,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,180,000.00 |
| 8 | 2021年8月 | 8,416,630.00 | 0.00 | 0.00 | 8,416,630.00 |
| 9 | 2021年9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2021年10月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2021年11月 | 30,180,660.00 | 0.00 | 0.00 | 30,180,660.00 |
| 12 | 2021年12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 本年合计 | 92,341,390.00 | 0.00 | 0.00 | 92,341,390.00 |

十、区域市场情况分析

1.政策分析

表十八：福州市晋安区政策

| 类别 | 政策规定（仅针对福州市晋安区） |
| --- | --- |
| 限购 | 不限购 |
| 限贷 | 首套2成，二套3成 |
| 限售 | 取不动产证未满2年不得上市交易，部分新出让地块要求新建商品房产权证未满5年不得上市交易 |
| 限价 | 在售项目取证价格不得高于上一批次预证价格 新建商品住房项目首次开盘销售申请价格备案，要按照同区域、同品质、同类型项目备案均价确定首次备案价格 区域内无明文限价政策。 |
| 限签 | 限签 |
| 预售政策 | 明确为建筑主体施工形象进度达到总层数的三分之一（含地下部分） |
| 普通住宅的认定标准 | 小于144平方米认定为普通住宅 |
| 按揭放款条件 | 住宅封顶后放款，商业需单体竣备 |

2.土地成交量分析

2021年6月份，福州市累计成交各类用地12宗，共计62.62万㎡，环比减少51.16%，同比减少52.42%。其中成交住宅0宗；商业3宗，共计4.11万㎡，环比下降73.29%,同比减少14.12%，推出楼面地价1，615元/㎡;。

2021年6月份，项目所在地福州市晋安区未成交各类用地。

3.竞品分析

周边同类竞品数量较少，竞争程度低。

表十九：项目周边竞品分析

| 项目名称 | 蓝光玖榕台 | 保利和光尘樾 | 世茂东望 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离 | 约1.5km | <1km | 约1.5km |  |
| 楼盘定位 | 高品质 | 高品质 | 高品质 | 高品质 |
| 开发商 | 福州蓝庆置业有限公司 | 福州中和投资发展有限公司 | 福州皓阳置业有限公司 | 正茂（福州）投资发展有限公司 |
| 开盘时间 | 2020年12月 | 2020年9月 | 2021年6月 | 2021/3/6 |
| 主要户型 | 3室2厅1卫75㎡ | 3室2厅2卫86㎡ | 3室2厅2卫105㎡ | 3室2厅2卫123㎡ |
|  |  | 3室2厅2卫103㎡ |  |  |
|  | 3室2厅2卫90㎡ | 3室2厅2卫109㎡ |  |  |
|  |  | 4室2厅2卫109㎡ | 3室2厅2卫135㎡ | 4室2厅2卫106㎡ |
|  | 4室2厅2卫120㎡ | 4室2厅2卫125㎡ |  |  |
|  |  | 4室2厅2卫140㎡ |  |  |
| 容积率 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.5 |
| 装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 |
| 总建筑面积 | 188,905.47㎡ | 161,622.04㎡ | 140,000.00㎡ | 161,105.06㎡ |
| 近三个月月均成交量 | 1,508.67㎡ | 5,209.67㎡ | / | 2,227.83㎡ |
| 累计已售 | 15,491㎡ | 42,381㎡ | / | 19,275.24㎡ |
| 成交均价 | 30,492元/㎡ | 31,493元/㎡ | 价格待定 | 31,978.68元/㎡ |

本项目与周边竞品相比价格相近，去化速度中等。

- 同业态售房成交量分析

表二十：福州市及项目所在区域售房成交量分析

| 区域 | 房源类型 | 成交套数 | 成交面积（㎡） | 成交价格（元/㎡） | 上市套数 | 上市面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市 | 普通住宅 | 7574 | 799,717.00 | 19,583.00 | 7604 | 805,999.00 |
|  | 别墅 | 74 | 13,681.00 | 24,296.00 | -- | -- |
|  | 商业 | 515 | 56,307.00 | 20,674.00 | 885 | 70,289.00 |
| 晋安区 | 普通住宅 | 613 | 66,942.00 | 27,360.00 | 780 | 120,517.00 |
|  | 别墅 | 3 | 572.00 | 30,956.00 | -- | -- |
|  | 商业 | 53 | 2,908.00 | 36,005.00 | 137 | 11,180.00 |

从成交均价来看，不管是和全市相比较还是和项目所在区域晋安区相比较，项目公司普通住宅、商业均价都要高出很多。但是从目前销售情况来看，项目公司房源剩余不多。

- 项目公司资金计划执行情况

表二十一：项目公司6月份资金计划执行情况统计表

| 付款类别 | 计划数（万元） | 实际支付（万元） | 支付比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程款 | 3,067.69 | 1,057.45 | 34.47% |
| 营销费用 | 180.00 | 0.00 | 0.00% |
| 管理费用 | 40.00 | 1.33 | 3.33% |
| 财务费用 | 470.00 | 442.92 | 94.24% |
| 到期商票 | 756.41 | 756.41 | 100.00% |
| 不可遇见费用 | 200.00 | 48.70 | 24.35% |
| 合计 | 4,714.10 | 2,306.81 | 48.93% |

项目公司整体实际支付率较低，原因如下：

1、项目公司于6月中旬提交资金计划，前半个月付款通过TCMP系统审批；

2、总包合同计划支付2,500.00万元，实际支付500.00万元；

3、项目公司首次提交资金计划，经验不够，造成计划资金浪费，今后会尽可能向实际靠拢。

十二、项目公司用印情况（明细台账作为附件）

表二十二：项目公司用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同类 | 71 |
| 2 | 日常管理事项用印 | 161 |
| 合计 |  | 232 |

十三、项目公司印章证照外出使用情况

表二十三：项目公司印章证照外出使用情况

| 序号 | 外借时间 | 印鉴证照名称 | 事由 | 经办部门 | 经办人 | 监印/证人 | 是否陪同 | 归还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

十四、项目公司签约情况（明细台账作为附件）

表二十四：项目公司签约情况统计表

| 序号 | 用途（工程类、办公类、销售类、其他类等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营销类 | 11 |
| 2 | 工程类 | 9 |
| 3 | 行政人事类 | 1 |
|  | 合计 | 21 |

十五、项目整体运行情况分析

1.项目开发建设情况评价

正茂项目共计10栋小高层，主体封顶有5栋，除2#楼未动工外，其他楼栋均进入主体结构建造中后期。商业部分共计18栋，主体封顶有11栋，其余7栋暂无施工计划。

2.项目销售情况评价

项目住宅部分80%由政府回购，纯商品房200套，已售170套，去化率84.78%；商业部分57套，已售34套，去化率38.31%，整体去化率92.46%。

3.操作风险评价

本项目销售情况良好，但仍存在一定的财务风险，主要是：1.项目公司已取得了66,690.00万银行贷款，并且已被三股东全部调走，未实际用于本项目；2.项目公司至今未提供合同台账等资料，无法判断项目待发生的成本及待支付的款项。

4.其他

无

十六、附件

附件一：银行账户流水及余额

（一）、各银行流水

- 正茂（福州）投资发展有限公司

中国银行福建省分行（423479179939）

- 中国银行福州市鼓楼支行营业部（427380085021）

- 中国银行福州市晋安支行营业部(416980142967)

- 建设银行福州城东支行（35050161000700007342）

（5）工商银行福州三叉街支行（1402024319601036053）

（6）工商银行福州仓山支行（1402024319601145593）

（7）工商银行福州仓山支行（1402024319601143940）

（8）商银行福州仓山支行（1402024319601143816）

（9）工商银行福州三叉街支行(1402024319601036117)

- 招商银行福州支行（955108658888888）

福州苇庭企业管理有限公司

中国工商银行股份有限公司福州吉祥支行（1402023309601051853）

- 、账户余额

项目公司2021年6月30日账户余额网上银行查询截图

招商银行

建设银行

工商银行

中国银行

SPV公司2021年6月30日账户余额网上银行查询截图

附件二：本期合同签约台账

| 序号 | 用印日期 | 签约对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 审批方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/11 | 优选好生活科技（珠海）有限公司 | 【正茂望山筑项目】分销合作合同 | 商铺分销合同（优选） |  | 授权事项 |  |
| 2 | 2021/6/11 | 上海市山之田模型设计有限公司 | 棠悦山南项目营销中心沙盘模型整改合同 | 沙盘增外合同 | 26,500.00 | 授权事项 |  |
| 3 | 2021/6/11 | 福州合众聚力传媒有限公司 | 户外广告发布合同 | 楼体条幅及围墙合同 | 64,000.00 | 授权事项 |  |
| 4 | 2021/6/11 | 瑞庭网络技术（上海）有限公司福州分公司 | 网络广告发布合同 | 安居客投放合同 | 80,000.00 | 授权事项 |  |
| 5 | 2021/6/16 | 福州正荣物业管理有限公司 | 案场服务委托协议 | 2021物业服务委托协议合同 | 496,207.76 | 授权事项 |  |
| 6 | 2021/6/16 | 牡丹江睿智营销企划有限公司 | 正茂望山筑项目营销代理合同 | 世茂营销团队代理续约 |  | 授权事项 |  |
| 7 | 2021/6/16 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 福州正茂望山筑项目电线电缆采购工程供货合同 | 电线电缆采购 | 7,667,996.16 | 授权事项 |  |
| 8 | 2021/6/21 | 闽武长城建设发展有限公司 | 正茂望山筑项目建设工程初勘合同 | 项目建设工程初勘 | 16,100.00 | 授权事项 |  |
| 9 | 2021/6/21 | 福建省现代工程勘察院 | 正茂望山筑项目基坑检测及房屋沉降观测工程施工合同 | 项目基坑检测及房屋沉降观测工程施工 | 289,592.00 | 授权事项 |  |
| 10 | 2021/6/23 | 福建广电网络集团股份有限公司晋安分公司 | 广电公共服务配套设施工程建设合同 | 广电公共服务配套设施工程建设 | 1,325,590.99 | 授权事项 |  |
| 11 | 2021/6/23 | 福建广电网络实业发展有限公司 | 有线电视桥架施工承包合同 | 有线电视桥架施工承包 | 1,659,000.00 | 授权事项 |  |
| 12 | 2021/6/23 | 北京外企人力资源服务福建有限公司 | 劳务外包合同 | 劳务外包 |  | 授权事项 |  |
| 13 | 2021/6/23 | 福建省建筑轻纺设计院 | 建设工程勘察设计合同（边坡支护）【岩土工程设计、治理、检测】 | 建设工程勘察设计合同（边坡支护）【岩土工程设计、治理、检测】 | 198,000.00 | 授权事项 |  |
| 14 | 2021/6/28 | 福建省凯特建设工程有限公司 | 正茂望山筑项目建筑智能化工程施工合同 | 正茂望山筑项目建筑智能化工程施工 | 1,524,036.00 | 授权事项 |  |
| 15 | 2021/6/28 | 福建省冠通通信技术有限公司 | [正茂望山筑]项目通信工程施工合同 | [正茂望山筑]项目通信工程施工 | 353,732.72 | 授权事项 |  |
| 16 | 2021/6/30 | 中建远泰幕墙装饰工程有限公司 | 正茂望山筑项目大区幕墙工程 | 正茂望山筑项目大区幕墙工程 | 5,886,229.30 | 授权事项 |  |
| 17 | 2021/6/30 | 北京微客联盟信息科技有限公司 | 《媒体广告发布合同》 | 朋友圈广告投放 | 50,000.00 | 授权事项 |  |
| 18 | 2021/6/30 | 福州市宇恒文化传播有限公司 | 《媒体广告发布合同》 | 6月广播电台 | 60,000.00 | 授权事项 |  |
| 19 | 2021/6/30 | 福建薇链云税信息技术有限公司 | 《【正茂望山筑项目与薇链云税平台企业服务协议】补充协议》 | 薇链补偿协议 | 0.00 | 授权事项 |  |
| 20 | 2021/6/30 | 福州合众聚力传媒有限公司 | 《户外广告发布合同》 | 6月楼体条幅及围挡续约 | 83,000.00 | 授权事项 |  |
| 21 | 2021/6/30 | 福建电广电视传媒有限公司 | 《媒体广告发布合同》 | 福建电视台综合频道合作 | 150,000.00 | 授权事项 |  |

附件三：本期合同付款台账

因项目公司一直未提供已签合同台账，暂未掌握全部合同信息，包括：累计已签订合同份数、累计已签订合同总价、累计已支付金额，合同付款百分比。

附件四：项目销售回款统计表

| 序号 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） | 销售状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1~1号楼 | 10 | 1层10商业 | 陈曦;陈梅华 | 31.82 | 1,360,569.00 | 1,080,569.00 | 280,000.00 | 签约 |
| 2 | 1~1号楼 | 11 | 1层11商业 | 杨叶清 | 30.45 | 1,249,910.00 | 1,249,910.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 1~1号楼 | 2 | 1层02商业 | 张峥 | 50.13 | 2,053,496.00 | 2,001,680.00 | 51,816.00 | 签约 |
| 4 | 1~1号楼 | 7 | 1层07商业 | 郭木仙 | 42.08 | 1,855,915.00 | 900,000.00 | 955,915.00 | 签约 |
| 5 | 10号楼（可售） | 2 | 1002 | 林勤;翁莉兰 | 122.97 | 4,124,710.00 | 4,124,710.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 10号楼（可售） | 2 | 1102 | 俞辉 | 122.97 | 4,037,007.00 | 4,037,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 10号楼（可售） | 2 | 1202 | 冯文郁 | 122.97 | 4,049,304.00 | 4,049,304.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 10号楼（可售） | 2 | 1302 | 雍宝汗 | 122.97 | 4,053,601.00 | 4,053,601.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 10号楼（可售） | 2 | 1402 | 林大建 | 122.97 | 4,012,413.00 | 4,012,413.00 | 0.00 | 签约 |
| 10 | 10号楼（可售） | 2 | 1502 | 吴寒怡 | 122.97 | 4,086,195.00 | 4,086,195.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 10号楼（可售） | 2 | 1602 | 黄若焓 | 122.97 | 4,198,492.00 | 1,778,492.00 | 2,420,000.00 | 签约 |
| 12 | 10号楼（可售） | 2 | 1702 | 黄德照 | 115.67 | 3,690,650.00 | 3,690,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 10号楼（可售） | 2 | 502 | 温广槟 | 122.97 | 4,001,740.00 | 3,501,740.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 14 | 10号楼（可售） | 2 | 702 | 魏秀玉 | 122.97 | 4,017,719.00 | 4,017,719.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 10号楼（可售） | 2 | 802 | 李立维 | 122.97 | 3,975,522.00 | 3,975,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 10号楼（可售） | 2 | 902 | 阎福丽 | 122.97 | 4,100,116.00 | 4,100,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 10号楼（可售） | 3 | 1003 | 邵妍;陈杨华 | 122.97 | 4,124,710.00 | 4,124,710.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 10号楼（可售） | 3 | 1103 | 郑雯昕 | 122.97 | 4,032,007.00 | 4,032,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 10号楼（可售） | 3 | 1203 | 李子瑜 | 122.97 | 4,049,304.00 | 4,049,304.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 10号楼（可售） | 3 | 1303 | 李昕滢 | 122.97 | 4,061,601.00 | 4,061,601.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 10号楼（可售） | 3 | 1403 | 李贤亮;高梅芳 | 122.97 | 4,112,413.00 | 2,422,413.00 | 1,690,000.00 | 签约 |
| 22 | 10号楼（可售） | 3 | 1503 | 林碧贞 | 122.97 | 4,086,195.00 | 1,696,195.00 | 2,390,000.00 | 签约 |
| 23 | 10号楼（可售） | 3 | 1603 | 叶丽虹 | 122.97 | 4,198,492.00 | 4,198,492.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 10号楼（可售） | 3 | 1703 | 柯明朗 | 115.67 | 3,690,650.00 | 3,690,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 10号楼（可售） | 3 | 603 | 林红;陈晓菁 | 122.97 | 3,893,371.00 | 3,893,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 10号楼（可售） | 3 | 803 | 吴云鹤 | 122.97 | 4,075,522.00 | 4,075,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 10号楼（可售） | 3 | 903 | 甘诺威 | 122.97 | 4,000,116.00 | 4,000,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 10号楼（可售） | 5 | 1105 | 陈建平 | 122.97 | 4,100,116.00 | 4,100,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 10号楼（可售） | 5 | 1205 | 柯粦粦 | 122.97 | 3,978,589.00 | 3,978,589.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 10号楼（可售） | 5 | 1305 | 游晋昊 | 122.97 | 4,024,710.00 | 4,024,710.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 10号楼（可售） | 5 | 1405 | 郑强鸣 | 122.97 | 3,975,522.00 | 1,635,522.00 | 2,340,000.00 | 签约 |
| 32 | 10号楼（可售） | 5 | 1505 | 姚建传;郑秀英 | 122.97 | 4,049,304.00 | 1,659,304.00 | 2,390,000.00 | 签约 |
| 33 | 10号楼（可售） | 5 | 1605 | 刘三妹;杜刚 | 122.97 | 4,061,601.00 | 4,061,601.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 10号楼（可售） | 5 | 605 | 许芝妹;葛麟 | 122.97 | 3,989,443.00 | 2,369,443.00 | 1,620,000.00 | 签约 |
| 35 | 10号楼（可售） | 5 | 705 | 陈丹怡;郑晶 | 122.97 | 3,914,037.00 | 3,914,037.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 11~1号楼 | 3 | 1层03商业 | 郑辉 | 45.03 | 1,925,406.00 | 1,848,390.00 | 77,016.00 | 签约 |
| 37 | 11号楼（可售） | 2 | 1002 | 林敏 | 122.58 | 4,040,789.00 | 4,040,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 11号楼（可售） | 2 | 1102 | 刘存金 | 122.58 | 4,053,047.00 | 4,053,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 11号楼（可售） | 2 | 1202 | 周文龙;杨怡 | 122.58 | 4,065,305.00 | 1,665,305.00 | 2,400,000.00 | 签约 |
| 40 | 11号楼（可售） | 2 | 1302 | 郑少泓 | 122.58 | 4,077,563.00 | 4,077,563.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 11号楼（可售） | 2 | 1402 | 叶倩岚 | 122.58 | 4,028,531.00 | 4,028,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 11号楼（可售） | 2 | 1502 | 冯师海;方竹霞 | 122.58 | 4,102,079.00 | 4,102,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 11号楼（可售） | 2 | 1602 | 陈翔 | 122.58 | 4,114,337.00 | 1,684,337.00 | 2,430,000.00 | 签约 |
| 44 | 11号楼（可售） | 2 | 1702 | 魏梓琪 | 115.31 | 3,675,090.00 | 3,026,253.00 | 648,837.00 | 签约 |
| 45 | 11号楼（可售） | 2 | 402 | 严崎 | 122.58 | 3,771,113.00 | 3,771,113.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 11号楼（可售） | 2 | 502 | 李佳泰;张博涵 | 122.58 | 3,918,209.00 | 3,918,209.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 11号楼（可售） | 2 | 602 | 陈精权 | 122.58 | 3,942,725.00 | 3,942,725.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 11号楼（可售） | 2 | 702 | 王双兴 | 122.58 | 4,067,241.00 | 2,067,241.00 | 2,000,000.00 | 签约 |
| 49 | 11号楼（可售） | 2 | 802 | 吴萍英 | 122.58 | 3,991,757.00 | 3,991,757.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 11号楼（可售） | 2 | 902 | 林丽春 | 122.58 | 4,016,273.00 | 4,016,273.00 | 0.00 | 签约 |
| 51 | 11号楼（可售） | 3 | 1003 | 林桂全 | 122.58 | 4,077,563.00 | 4,077,563.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 11号楼（可售） | 3 | 1103 | 黄青华;许雪峰 | 122.58 | 4,020,625.00 | 4,020,625.00 | 0.00 | 签约 |
| 53 | 11号楼（可售） | 3 | 1203 | 翁晓芳 | 122.58 | 4,102,079.00 | 4,102,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 11号楼（可售） | 3 | 1303 | 林家銮 | 122.58 | 4,114,337.00 | 2,374,337.00 | 1,740,000.00 | 签约 |
| 55 | 11号楼（可售） | 3 | 1403 | 林蕴 | 122.58 | 4,065,305.00 | 2,005,305.00 | 2,060,000.00 | 签约 |
| 56 | 11号楼（可售） | 3 | 1503 | 高小青 | 122.58 | 4,138,853.00 | 4,138,853.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 11号楼（可售） | 3 | 1603 | 陈光华 | 122.58 | 4,151,111.00 | 1,691,111.00 | 2,460,000.00 | 签约 |
| 58 | 11号楼（可售） | 3 | 1703 | 林学理 | 115.31 | 3,740,846.00 | 1,540,846.00 | 2,200,000.00 | 签约 |
| 59 | 11号楼（可售） | 3 | 203 | 陈丽 | 122.58 | 3,746,597.00 | 1,566,597.00 | 2,180,000.00 | 签约 |
| 60 | 11号楼（可售） | 3 | 403 | 饶淑妹 | 122.58 | 3,776,108.00 | 3,776,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 11号楼（可售） | 3 | 503 | 郑涛;潘菲菲 | 122.58 | 3,954,983.00 | 3,954,983.00 | 0.00 | 签约 |
| 62 | 11号楼（可售） | 3 | 603 | 陈霖娜 | 122.58 | 3,879,014.00 | 3,879,014.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 11号楼（可售） | 3 | 703 | 林新龙 | 122.58 | 4,004,015.00 | 4,004,015.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 11号楼（可售） | 3 | 803 | 何幼华;汪莺 | 122.58 | 4,028,531.00 | 4,028,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 11号楼（可售） | 3 | 903 | 方畅 | 122.58 | 4,053,047.00 | 1,663,047.00 | 2,390,000.00 | 签约 |
| 66 | 11号楼（可售） | 5 | 1005 | 高虹 | 122.58 | 4,040,789.00 | 4,040,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 11号楼（可售） | 5 | 105 | 余小兰 | 122.58 | 3,517,311.00 | 3,517,311.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 11号楼（可售） | 5 | 1105 | 卓宇 | 122.58 | 4,053,047.00 | 4,053,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 11号楼（可售） | 5 | 1205 | 游佳璇 | 122.58 | 4,030,952.00 | 4,030,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 11号楼（可售） | 5 | 1305 | 林清华 | 122.58 | 4,077,563.00 | 4,077,563.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 11号楼（可售） | 5 | 1405 | 章璇;谢刚 | 122.58 | 4,028,531.00 | 4,028,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 11号楼（可售） | 5 | 1505 | 陈华 | 122.58 | 4,102,079.00 | 4,102,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 11号楼（可售） | 5 | 1605 | 林高明 | 122.58 | 4,114,337.00 | 4,114,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 11号楼（可售） | 5 | 1705 | 黄捷 | 115.31 | 3,706,253.00 | 3,706,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 11号楼（可售） | 5 | 305 | 黄丽红 | 122.58 | 3,771,113.00 | 3,771,113.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 11号楼（可售） | 5 | 405 | 刘园;吴接火 | 122.58 | 3,771,113.00 | 3,771,113.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 11号楼（可售） | 5 | 505 | 陈希杨 | 122.58 | 3,918,209.00 | 3,918,209.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 11号楼（可售） | 5 | 605 | 黄信连 | 122.58 | 3,926,161.00 | 3,926,161.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 11号楼（可售） | 5 | 705 | 王晓;翁玉荣 | 122.58 | 3,967,241.00 | 3,967,241.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 11号楼（可售） | 5 | 805 | 何一汉 | 122.58 | 3,958,139.00 | 3,958,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 11号楼（可售） | 5 | 905 | 陈晓雄 | 122.58 | 4,016,273.00 | 4,016,273.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 5号楼（可售） |  | 1001 | 叶萍;林春莺 | 105.29 | 3,310,423.00 | 3,310,423.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 5号楼（可售） |  | 1101 | 陈金叶 | 105.29 | 3,320,952.00 | 3,320,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 5号楼（可售） |  | 1201 | 洪超强 | 105.29 | 3,331,481.00 | 1,001,481.00 | 2,330,000.00 | 签约 |
| 85 | 5号楼（可售） |  | 1301 | 戴小梅 | 105.29 | 3,342,010.00 | 3,342,010.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 5号楼（可售） |  | 1401 | 黄婷 | 105.29 | 3,299,894.00 | 3,299,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 87 | 5号楼（可售） |  | 1501 | 曾晶晶 | 105.29 | 3,363,068.00 | 3,363,068.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 5号楼（可售） |  | 1601 | 肖明燕 | 105.29 | 3,373,597.00 | 3,373,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 5号楼（可售） |  | 1701 | 林路 | 105.29 | 3,384,126.00 | 2,384,126.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 90 | 5号楼（可售） |  | 1801 | 陈蕾蕾 | 105.29 | 3,373,597.00 | 2,573,597.00 | 800,000.00 | 签约 |
| 91 | 5号楼（可售） |  | 1901 | 江秀娟 | 105.29 | 3,384,126.00 | 3,384,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 5号楼（可售） |  | 2001 | 阮炎鑫 | 105.29 | 3,494,655.00 | 1,804,655.00 | 1,690,000.00 | 签约 |
| 93 | 5号楼（可售） |  | 2101 | 阮文军 | 105.29 | 3,494,655.00 | 3,494,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 5号楼（可售） |  | 2201 | 林昌源 | 105.29 | 3,394,655.00 | 1,024,655.00 | 2,370,000.00 | 签约 |
| 95 | 5号楼（可售） |  | 2301 | 陈秀琴 | 105.29 | 3,394,655.00 | 1,704,655.00 | 1,690,000.00 | 签约 |
| 96 | 5号楼（可售） |  | 2401 | 石荣 | 105.29 | 3,442,010.00 | 2,742,010.00 | 700,000.00 | 签约 |
| 97 | 5号楼（可售） |  | 2501 | 何欢 | 105.29 | 3,494,655.00 | 1,244,655.00 | 2,250,000.00 | 签约 |
| 98 | 5号楼（可售） |  | 301 | 曾子澜 | 105.29 | 3,178,785.00 | 3,178,785.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 5号楼（可售） |  | 401 | 邱伟毅 | 105.29 | 3,199,843.00 | 3,199,843.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 5号楼（可售） |  | 501 | 蔡淑女 | 105.29 | 3,284,075.00 | 3,284,075.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 5号楼（可售） |  | 601 | 何晓丹;卢冰 | 105.29 | 3,305,133.00 | 3,305,133.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 5号楼（可售） |  | 701 | 张家欣;林菲 | 105.29 | 3,226,191.00 | 1,616,191.00 | 1,610,000.00 | 签约 |
| 103 | 5号楼（可售） |  | 801 | 朱志宏 | 105.29 | 3,268,307.00 | 3,268,307.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 5号楼（可售） |  | 901 | 陈珍妮;杨扬 | 105.29 | 3,289,365.00 | 1,979,365.00 | 1,310,000.00 | 签约 |
| 105 | 6~1号楼 | 1 | 1层01商业 | 郑晓青 | 32.17 | 1,462,146.00 | 1,203,660.00 | 258,486.00 | 签约 |
| 106 | 6~1号楼 | 2 | 1层02商业 | 吴小梅 | 32.17 | 1,348,229.00 | 1,348,229.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 6~1号楼 | 3 | 1层03商业 | 杨慧 | 30.57 | 1,230,304.00 | 620,304.00 | 610,000.00 | 签约 |
| 108 | 6号楼（可售） |  | 1007 | 林志鹏 | 107.28 | 3,319,350.00 | 3,319,350.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 6号楼（可售） |  | 1107 | 刘洁 | 107.28 | 3,330,078.00 | 3,330,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 6号楼（可售） |  | 1207 | 陈艳 | 107.28 | 3,340,806.00 | 3,340,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 6号楼（可售） |  | 1307 | 邱玉琴 | 107.28 | 3,351,534.00 | 3,351,534.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 6号楼（可售） |  | 1407 | 周顺田;陈必香 | 107.28 | 3,308,622.00 | 3,308,622.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 6号楼（可售） |  | 1507 | 钟艳;李俊杰 | 107.28 | 3,372,990.00 | 3,372,990.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 6号楼（可售） |  | 1607 | 蒋一厉;台玥 | 107.28 | 3,383,718.00 | 3,383,718.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 6号楼（可售） |  | 1707 | 高迎明 | 107.28 | 3,394,446.00 | 3,394,446.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 6号楼（可售） |  | 1807 | 胡茂生 | 107.28 | 3,405,174.00 | 3,405,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 6号楼（可售） |  | 1907 | 吴子文;吴艳艳 | 107.28 | 3,381,743.00 | 3,381,743.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 6号楼（可售） |  | 2007 | 朱策 | 107.28 | 3,265,710.00 | 3,265,710.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 6号楼（可售） |  | 307 | 黄婧 | 107.28 | 3,204,790.00 | 3,204,790.00 | 0.00 | 签约 |
| 120 | 6号楼（可售） |  | 407 | 陈维堃 | 107.28 | 3,104,790.00 | 3,104,790.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 6号楼（可售） |  | 507 | 陈华磐 | 107.28 | 3,212,070.00 | 3,212,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 6号楼（可售） |  | 607 | 王勇;元艳玲 | 107.28 | 3,233,526.00 | 3,233,526.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 6号楼（可售） |  | 707 | 方晖昀;刘季馨 | 107.28 | 3,254,982.00 | 3,254,982.00 | 0.00 | 签约 |
| 124 | 6号楼（可售） |  | 807 | 盛世煊 | 107.28 | 3,276,438.00 | 3,276,438.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 6号楼（可售） |  | 907 | 王秋玉 | 107.28 | 3,297,894.00 | 3,297,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 7号楼（可售） | 1 | 1201 | 罗桂招 | 106.84 | 3,380,524.00 | 1,020,524.00 | 2,360,000.00 | 签约 |
| 127 | 7号楼（可售） | 1 | 1701 | 赵碧华 | 106.84 | 3,423,944.00 | 1,773,944.00 | 1,650,000.00 | 签约 |
| 128 | 7号楼（可售） | 1 | 2401 | 叶永蕙 | 106.84 | 3,412,576.00 | 2,412,576.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 129 | 7号楼（可售） | 1 | 801 | 崔丽;李亮 | 106.84 | 3,283,256.00 | 1,673,256.00 | 1,610,000.00 | 签约 |
| 130 | 7号楼（可售） | 7 | 1007 | 卿宸 | 106.84 | 3,272,679.00 | 3,272,679.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 7号楼（可售） | 7 | 1107 | 张佳男;冯佳荟 | 106.84 | 3,316,420.00 | 996,420.00 | 2,320,000.00 | 签约 |
| 132 | 7号楼（可售） | 7 | 1207 | 杨红霞 | 106.84 | 3,327,104.00 | 3,327,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 7号楼（可售） | 7 | 1307 | 郑学萍 | 106.84 | 3,337,788.00 | 3,337,788.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 7号楼（可售） | 7 | 1407 | 张雯菲 | 106.84 | 3,285,052.00 | 1,475,052.00 | 1,810,000.00 | 签约 |
| 135 | 7号楼（可售） | 7 | 1507 | 林梅瑛 | 106.84 | 3,359,156.00 | 1,349,156.00 | 2,010,000.00 | 签约 |
| 136 | 7号楼（可售） | 7 | 1607 | 占志伟 | 106.84 | 3,369,840.00 | 2,519,840.00 | 850,000.00 | 签约 |
| 137 | 7号楼（可售） | 7 | 1707 | 李菁;罗灿 | 106.84 | 3,346,719.00 | 669,344.00 | 2,677,375.00 | 签约 |
| 138 | 7号楼（可售） | 7 | 1807 | 赖金娴 | 106.84 | 3,391,208.00 | 3,391,208.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 7号楼（可售） | 7 | 1907 | 陈赛英 | 106.84 | 3,401,892.00 | 3,401,892.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 7号楼（可售） | 7 | 2007 | 林兰茂 | 106.84 | 3,412,576.00 | 3,412,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 7号楼（可售） | 7 | 207 | 陈前 | 106.84 | 3,038,636.00 | 3,038,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 7号楼（可售） | 7 | 2107 | 俞旖 | 106.84 | 3,378,450.00 | 2,478,450.00 | 900,000.00 | 签约 |
| 143 | 7号楼（可售） | 7 | 2207 | 陈惠英 | 106.84 | 3,512,576.00 | 3,512,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 7号楼（可售） | 7 | 2307 | 吴婧 | 106.84 | 3,412,576.00 | 3,412,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 7号楼（可售） | 7 | 2407 | 郑兴 | 106.84 | 3,359,156.00 | 1,689,156.00 | 1,670,000.00 | 签约 |
| 146 | 7号楼（可售） | 7 | 2507 | 李程 | 106.84 | 3,512,576.00 | 3,512,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 7号楼（可售） | 7 | 307 | 吴俊艺 | 106.84 | 3,192,056.00 | 1,342,056.00 | 1,850,000.00 | 签约 |
| 148 | 7号楼（可售） | 7 | 407 | 张昶;刘坤珠 | 106.84 | 3,082,056.00 | 3,082,056.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 7号楼（可售） | 7 | 507 | 张沁苑 | 106.84 | 3,198,896.00 | 1,608,896.00 | 1,590,000.00 | 签约 |
| 150 | 7号楼（可售） | 7 | 607 | 陈俊杰 | 106.84 | 3,288,061.00 | 1,078,061.00 | 2,210,000.00 | 签约 |
| 151 | 7号楼（可售） | 7 | 707 | 黄若悟 | 106.84 | 3,241,632.00 | 3,241,632.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 7号楼（可售） | 7 | 807 | 林晓丽;谢立刚 | 106.84 | 3,263,000.00 | 3,263,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 153 | 7号楼（可售） | 7 | 907 | 李浩恺 | 106.84 | 3,284,368.00 | 2,284,368.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 154 | 8号楼（可售） | 1 | 1101 | 陈伟华;林银婴 | 105.57 | 3,471,800.00 | 1,791,800.00 | 1,680,000.00 | 签约 |
| 155 | 8号楼（可售） | 1 | 1201 | 兰敏 | 105.57 | 3,482,357.00 | 1,122,357.00 | 2,360,000.00 | 签约 |
| 156 | 8号楼（可售） | 1 | 1301 | 张泗婷 | 105.57 | 3,492,914.00 | 1,792,914.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 157 | 8号楼（可售） | 1 | 1401 | 翁昇 | 105.57 | 3,450,686.00 | 1,110,686.00 | 2,340,000.00 | 签约 |
| 158 | 8号楼（可售） | 1 | 1501 | 郑灵燕 | 105.57 | 3,514,028.00 | 1,134,028.00 | 2,380,000.00 | 签约 |
| 159 | 8号楼（可售） | 1 | 1601 | 林梅芳 | 105.57 | 3,524,585.00 | 1,134,585.00 | 2,390,000.00 | 签约 |
| 160 | 8号楼（可售） | 1 | 201 | 程秀玉 | 105.57 | 3,065,647.00 | 1,535,647.00 | 1,530,000.00 | 签约 |
| 161 | 8号楼（可售） | 1 | 301 | 王敏 | 105.57 | 3,187,248.00 | 3,187,248.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 8号楼（可售） | 1 | 401 | 林晓琴 | 105.57 | 3,250,103.00 | 2,000,103.00 | 1,250,000.00 | 签约 |
| 163 | 8号楼（可售） | 1 | 701 | 曾征 | 105.57 | 3,366,230.00 | 1,736,230.00 | 1,630,000.00 | 签约 |
| 164 | 8号楼（可售） | 1 | 801 | 郑子其;郑吉锋 | 105.57 | 3,387,344.00 | 1,087,344.00 | 2,300,000.00 | 签约 |
| 165 | 8号楼（可售） | 7 | 1007 | 欧双余 | 105.57 | 3,376,787.00 | 1,876,787.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 166 | 8号楼（可售） | 7 | 1107 | 谢颖妍 | 105.57 | 3,387,344.00 | 1,747,344.00 | 1,640,000.00 | 签约 |
| 167 | 8号楼（可售） | 7 | 1207 | 林建兴 | 105.57 | 3,367,901.00 | 1,087,901.00 | 2,280,000.00 | 签约 |
| 168 | 8号楼（可售） | 7 | 1307 | 叶迎春;陈学新 | 105.57 | 3,408,458.00 | 1,098,458.00 | 2,310,000.00 | 签约 |
| 169 | 8号楼（可售） | 7 | 1407 | 陈永泉;林枝莲 | 105.57 | 3,366,230.00 | 1,086,230.00 | 2,280,000.00 | 签约 |
| 170 | 8号楼（可售） | 7 | 1507 | 龚屹华 | 105.57 | 3,429,572.00 | 1,109,572.00 | 2,320,000.00 | 签约 |
| 171 | 8号楼（可售） | 7 | 1707 | 陈华国;吴春美 | 105.57 | 3,272,331.00 | 1,052,331.00 | 2,220,000.00 | 签约 |
| 172 | 8号楼（可售） | 7 | 207 | 纪华燕 | 105.57 | 3,012,862.00 | 1,212,862.00 | 1,800,000.00 | 签约 |
| 173 | 8号楼（可售） | 7 | 307 | 郑圣启 | 105.57 | 3,165,647.00 | 1,025,647.00 | 2,140,000.00 | 签约 |
| 174 | 8号楼（可售） | 7 | 407 | 张永欣 | 105.57 | 3,165,647.00 | 1,635,647.00 | 1,530,000.00 | 签约 |
| 175 | 8号楼（可售） | 7 | 607 | 郑淑珠;陈柏清 | 105.57 | 3,292,331.00 | 1,092,331.00 | 2,200,000.00 | 签约 |
| 176 | 8号楼（可售） | 7 | 707 | 严轶洋 | 105.57 | 3,313,445.00 | 1,073,445.00 | 2,240,000.00 | 签约 |
| 177 | 8号楼（可售） | 7 | 807 | 李霞 | 105.57 | 3,334,559.00 | 3,334,559.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 8号楼（可售） | 7 | 907 | 马腾飞 | 105.57 | 3,355,673.00 | 3,355,673.00 | 0.00 | 签约 |
| 179 | S7号楼 | 2 | 1层02商业 | 孟素虹 | 50.74 | 2,078,484.00 | 1,077,462.00 | 1,001,022.00 | 签约 |
| 180 | S7号楼 | 6 | 1层06商业 | 张湘闽 | 53.34 | 2,158,661.00 | 238,229.00 | 1,920,432.00 | 签约 |
| 181 | S7号楼 | 7 | 1层07商业 | 林赛丽;郭思淋 | 53.34 | 2,158,661.00 | 230,000.00 | 1,928,661.00 | 签约 |
| 182 | S8号楼 | 5 | 1层05商业 | 王颖 | 301.56 | 16,006,441.00 | 7,450,000.00 | 8,556,441.00 | 签约 |
| 183 | S8号楼 | 7 | 1层07商业 | 孙士杰;陈鑫 | 318.38 | 11,184,719.00 | 5,594,719.00 | 5,590,000.00 | 签约 |

附件五：其他融资情况明细表

| 序号 | 发生日 | 到期日 | 融资方式 | 款项用途 | 融资机构 | 融资金额 | 是否到期 | 兑付金额 | 是否承担利息 | 利息金额 | 利息承担方式 | 已付利息金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/12/09 | 2021/06/08 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 4,000,000.00 | 是 | 4,000,000.00 | 否 | / | / |  |
| 2 | 2020/12/29 | 2021/06/28 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 7,564,100.00 | 是 | 7,564,100.00 | 否 | / | / |  |
| 3 | 2021/01/21 | 2021/07/20 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 4,600,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 4 | 2021/01/21 | 2021/07/20 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 10,000,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 5 | 2021/01/28 | 2021/07/27 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 7,580,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 6 | 2021/01/28 | 2021/07/27 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 10,000,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 7 | 2021/01/28 | 2021/07/27 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 10,000,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 8 | 2021/02/03 | 2021/08/02 | 商业汇票 | 设计费 | 中国银行 | 480,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 9 | 2021/02/03 | 2021/08/02 | 商业汇票 | 设计费 | 中国银行 | 2,040,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 10 | 2021/02/07 | 2021/08/06 | 商业汇票 | 勘察费 | 中国银行 | 111,101.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 11 | 2021/02/07 | 2021/08/06 | 商业汇票 | 勘察费 | 中国银行 | 150,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 12 | 2021/02/07 | 2021/08/06 | 商业汇票 | 勘察费 | 中国银行 | 150,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 13 | 2021/02/07 | 2021/08/04 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 725,400.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 14 | 2021/02/07 | 2021/08/06 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 2,340,129.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 15 | 2021/02/26 | 2021/08/25 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 2,420,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 16 | 2021/05/06 | 2021/11/05 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 9,000,000.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 17 | 2021/5/31 | 2021/11/30 | 商业汇票 | 工程款 | 中国银行 | 21,180,660.00 | 否 | 0.00 | 否 | / | / |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 92,341,390.00 |  | 11,564,100.00 |  |  |  |  |

附件六：本期项目用印台账

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 申请部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/2 | 公章 | 商业店面燃气用量预留资料用印 | 工作联系函（1份）、正茂望山筑项目商业燃气预留气量一览表（1份） | 工程部 | 洪进坤 | 李晓伟、杨学钊 |
| 2 | 2021/6/2 | 公章 | 项目管道迁改事宜合同用印 | 正茂望山筑项目管道迁改事宜合同（5份） | 工程部 | 洪进坤 | 李晓伟、杨学钊 |
| 3 | 2021/6/2 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 建行个人借款合同（1*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 4 | 2021/6/2 | 公章 | 注销购房材料用印 | 解除《商品房买卖合同》协议（3份）、商品房买卖预告登记（合同备案）注销申请表（3份）、退款声明（3份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 5 | 2021/6/2 | 公章 | EMS开具增值税专用发票资料用印 | 开具增值税专用发票申请表（1份）、网上税务局企业信息截图（1份） | 营销部 | 王梅花 | 李晓伟、杨学钊 |
| 6 | 2021/6/4 | 公章、法人章 | 预售合同用印 | 预售合同（9*4份） | 财务部 | 林晶晶 | 李晓伟、杨学钊 |
| 7 | 2021/6/4 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 建行个人借款合同（2*4份）、中行个人借款合同（1*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 8 | 2021/6/7 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 中行个人借款合同（4*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 9 | 2021/6/7 | 公章 | 盘活预售资金申请书用印 | 超监管额度外资金使用申请书（3份） | 财务部 | 严蔡培 | 李晓伟、杨学钊 |
| 10 | 2021/6/9 | 公章、法人章 | 预售合同用印 | 预售合同（5*4份） | 财务部 | 林晶晶 | 李晓伟、杨学钊 |
| 11 | 2021/6/9 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 建行个人借款合同（3*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 12 | 2021/6/9 | 公章 | 中标通知书、未中标感谢信 | 通信工程中标通知书（2份）、中标通知书回执（1份）、未中标感谢信（3份） | 成本管理部 | 李少铖 | 李晓伟、杨学钊 |
| 13 | 2021/6/9 | 公章 | 中标通知书、未中标感谢信 | 大区幕墙工程中标通知书（2份）、中标通知书回执（1份）、、未中标感谢信（5份） | 成本管理部 | 李少铖 | 李晓伟、杨学钊 |
| 14 | 2021/6/9 | 公章 | 营销部日常函件用印 | 商业按揭贷款补齐材料通知书（20份） | 营销部 | 王梅花 | 李晓伟、杨学钊 |
| 15 | 2021/6/9 | 公章 | 5、6月专家组检查整改回复用印 | 5月工程问题整改反馈单（4份）、6月工程问题整改反馈单（4份） | 工程部 | 林恺帆 | 李晓伟、杨学钊 |
| 16 | 2021/6/11 | 公章、法人章 | 预售合同用印 | 预售合同（3*4份） | 财务部 | 林晶晶 | 李晓伟、杨学钊 |
| 17 | 2021/6/11 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 建行个人借款合同（2*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 18 | 2021/6/11 | 公章 | 阮炎鑫退筹资料用印 | 正茂望山筑项目退款说明书（2份）、转账单（2*2份）、POS条复印件（2份） | 营销部 | 王梅花 | 李晓伟、杨学钊 |
| 19 | 2021/6/11 | 公章 | 商铺分销合同（优选）用印 | 【正茂望山筑项目】分销合作合同（4份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 20 | 2021/6/11 | 公章 | 沙盘增外合同用印 | 棠悦山南项目营销中心沙盘模型整改合同（4份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 21 | 2021/6/11 | 公章 | 楼体条幅及围墙合同 | 户外广告发布合同（4份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 22 | 2021/6/11 | 公章 | 安居客投放合同 | 网络广告发布合同（4份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 23 | 2021/6/16 | 公章 | 广电主管道报告用印 | 关于“正茂望山筑有线电视桥架工程”市政主管道接驳井位置报告（3份） | 工程部 | 洪进坤 | 李晓伟、杨学钊 |
| 24 | 2021/6/16 | 公章 | 广电穿线报告用印 | 关于“正茂望山筑有线电视桥架工程”样板层穿线申请报告（3份） | 工程部 | 洪进坤 | 李晓伟、杨学钊 |
| 25 | 2021/6/16 | 公章 | 2021物业服务委托协议合同用印 | 案场服务委托协议（4份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 26 | 2021/6/16 | 公章 | 世茂营销团队代理续约 | 项目营销代理合同（4份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 27 | 2021/6/16 | 公章、法人章 | 电线电缆采购合同用印 | 福州正茂望山筑项目电线电缆采购工程供货合同（4份） | 工程部 | 岳钦艳 | 李晓伟、杨学钊 |
| 28 | 2021/6/16 | 公章、法人章 | 预售合同用印 | 预售合同（6*4份） | 财务部 | 林晶晶 | 李晓伟、杨学钊 |
| 29 | 2021/6/18 | 公章、法人章、财务章 | 工行购买支票资料用印 | 工行密码业务申请书（1份）、工行办理对公银行结算账户业务授权委托书（1份）、营业执照复印件（1份）、法人身份证复印件（1份）、支票预约订单（1份）、支票（1份） | 财务部 | 严蔡培 | 李晓伟、杨学钊 |
| 30 | 2021/6/18 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 建行个人借款合同（1*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 31 | 2021/6/21 | 公章 | 场地租借协议 | 场地租借协议（4份） | 开发部 | 王宇韬 | 李晓伟、杨学钊 |
| 32 | 2021/6/21 | 公章、法人章 | 预售合同用印 | 预售合同（2*4份） | 财务部 | 林晶晶 | 李晓伟、杨学钊 |
| 33 | 2021/6/21 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 建行个人借款合同（2*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 34 | 2021/6/21 | 公章、法人章 | 工程合同用印 | 正茂望山筑项目建设工程初勘合同（4份） | 成本管理部 | 李少铖 | 李晓伟、杨学钊 |
| 35 | 2021/6/21 | 公章、法人章 | 工程合同用印 | 正茂望山筑项目基坑检测及房屋沉降观测工程施工合同（4份） | 成本管理部 | 李少铖 | 李晓伟、杨学钊 |
| 36 | 2021/6/22 | 公章、法人章、财务章 | 盘活资金5000万资料用印 | 监管额度内资金使用申请书（3份）、正茂望山筑总包第一笔进度款（1份）、正茂望山筑总包第二笔进度款（1份）、正茂望山筑总包第三笔进度款（1份）、正茂望山筑总包第四笔进度款（1份）、发票复印件（2份）、《正茂望山筑项目总承包工程施工合同》复印件（1份）、1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼、航拍照片（各1份） | 财务部 | 严蔡培 | 李晓伟、杨学钊 |
| 37 | 2021/6/22 | 公章、法人章、财务章 | 盘活资金1248万资料用印 | （商业）工程形象进度工作报表（1份）、工程形象进度工作报表（1份）、授权委托书（2份）、工行流水（4页）、预售监管账户资金申请报告（1份）、预售监管账户资金提取报备证明（1份） | 财务部 | 严蔡培 | 李晓伟、杨学钊 |
| 38 | 2021/6/23 | 公章 | 开发贷二次提款材料用印 | 委托书（2份）、说明函（1份）、正茂望山筑项目营销、推广顾问合同复印件（1份） | 财务部 | 林枭 | 李晓伟、杨学钊 |
| 39 | 2021/6/23 | 公章 | 广电配套合同用印 | 广电公共服务配套设施工程建设合同（8份） | 开发部 | 王宇韬 | 李晓伟、杨学钊 |
| 40 | 2021/6/23 | 公章 | 广电桥架合同 | 有线电视桥架施工承包合同（8份） | 开发部 | 王宇韬 | 李晓伟、杨学钊 |
| 41 | 2021/6/23 | 公章 | 劳务外包合同 | 劳务外包合同（4份） | 行政部 | 陈丽娟 | 李晓伟、杨学钊 |
| 42 | 2021/6/24 | 公章、法人章 | 预售合同用印 | 预售合同（4*2份） | 财务部 | 林晶晶 | 李晓伟、杨学钊 |
| 43 | 2021/6/24 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 建行个人借款合同（1*4份）、中行个人借款合同（1*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 44 | 2021/6/24 | 公章 | 监管户支付工程款出款资料 | 金鸡新苑地质勘查工程合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目氡检测、绿色建筑咨询和海绵城市设计合同、发票、用款申请书（各1份）；飞龙痷前院拆除工程合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目监理工程合同、发票、用款申请书（各1份）；项目燃气费迁改事宜合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目全过程造价咨询合同、发票、用款申请书（各1份）；福州正茂棠悦山南一期-正茂望山筑项目示范区精装修及改造工程施工合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目基坑支护及挡土墙工程施工承包合同、发票、用款申请书（各1份）；正茂望山筑项目电梯设备销购合同、发票、用款申请书（各1份） | 财务部 | 严蔡培 | 李晓伟、杨学钊 |
| 45 | 2021/6/25 | 公章 | 安置房相仿活动现场公示物料 | 房源明细表（1份）、总平图（1份）、户型分布图（1份）、户型分布总平图（1份）、营业执照正副本（各1份）、建设用地规划许可证（1份）、建设工程规划许可证（1份）、建筑工程施工许可证（2份）、商品房预售许可证（3份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 46 | 2021/6/25 | 公章、法人章 | 按揭合同用印 | 建行个人借款合同（1*4份） | 财务部 | 兰琅 | 李晓伟、杨学钊 |
| 47 | 2021/6/28 | 公章 | 兑付商票送资料至银行 | 正茂望山筑项目总承包工程施工合同复印件（1份）、商票复印件（1份）、监管资金使用申请书（1份）、发票复印件（1份）、施工进度（1份） | 财务部 | 严蔡培 | 李晓伟、杨学钊 |
| 48 | 2021/6/28 | 公章 | 建筑智能化工程合同用印 | 正茂望山筑项目建筑智能化工程施工合同（6份） | 成本管理部 | 林昌驰 | 李晓伟、杨学钊 |
| 49 | 2021/6/28 | 公章 | 通信工程施工合同用印 | [正茂望山筑]项目通信工程施工合同（6份） | 成本管理部 | 林昌驰 | 李晓伟、杨学钊 |
| 50 | 2021/6/28 | 公章 | 账户证明资料用印 | 建行账户基本信息（1份） | 财务部 | 严蔡培 | 李晓伟、杨学钊 |
| 51 | 2021/6/28 | 公章 | 安置房选房报备相关资料用印 | 关于金鸡新苑三期（二化地块）项目看房活动的报备及附件（各4份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 52 | 2021/6/30 | 公章 | 《退款说明函》及付款凭证用印 | 何水荣、李霞、郑晨涛、杨飞风、翁飞雄《退款说明函》（各1份）、付款凭证共7份 | 营销部 | 王梅花 | 李晓伟、杨学钊 |
| 53 | 2021/6/30 | 公章、法人章、财务章 | 退款支票用印 | 工行5593支票（4张）（10563004-10563007）、工行3816支票（1张）（04661701） | 财务部 | 严蔡培 | 李晓伟、杨学钊 |
| 54 | 2021/6/30 | 公章 | 中行账户开户管理审查补充材料用印 | 对公客户信息表（1份）、对公客户信息表附表收益所有人信息（1份）、福建东君投资有限公司营业执照副本复印件、法人身份证复印件、公司章程（各1份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 55 | 2021/6/30 | 公章 | 金鸡项目房屋通知书用印 | 金鸡项目房屋通知书（4份） | 行政部 | 陈丽娟 | 李晓伟、杨学钊 |
| 56 | 2021/6/30 | 公章 | 大区幕墙工程合同用印 | 正茂望山筑项目大区幕墙工程（6份） | 成本管理部 | 林昌驰 | 李晓伟、杨学钊 |
| 57 | 2021/6/30 | 公章 | 预售合同用印 | 预售合同（2*4份） | 财务部 | 林晶晶 | 李晓伟、杨学钊 |
| 58 | 2021/6/30 | 公章 | 朋友圈广告投放合同用印 | 《媒体广告发布合同》（6份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 59 | 2021/6/30 | 公章 | 6月广播电台合同用印 | 《媒体广告发布合同》（6份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 60 | 2021/6/30 | 公章 | 薇链补偿协议用印 | 《【正茂望山筑项目与薇链云税平台企业服务协议】补充协议》（6份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 61 | 2021/6/30 | 公章 | 6月楼体条幅及围挡续约用印 | 《户外广告发布合同》（6份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |
| 62 | 2021/6/30 | 公章 | 福建电视台综合频道合作合同用印 | 《媒体广告发布合同》（6份） | 营销部 | 何佳玲 | 李晓伟、杨学钊 |

附件七：项目公司下月资金计划

2021年7月资金计划

| 项目 | 7月计划金额（万元） |
| --- | --- |
| 工程款支出 | 2,283.55 |
| 销售费用 | 220.00 |
| 管理费用 | 60.00 |
| 财务费用 | 283.06 |
| 本月到期商票 | 4,218.00 |
| 不可预见费 | 300.00 |
| 资金流出小计 | 7,364.61 |

附件八：项目公司目标成本

| 项目 | 目标成本（万元） |
| --- | --- |
| 一、土地费用 |  |
| 土地成本 | 181,000.00 |
| 契税 | 5,430.00 |
| 二、开发成本 |  |
| 前期费用 | 3,119.72 |
| 建安工程 | 42,833.70 |
| 基础设施费 | 4,418.33 |
| 公共配套设施费 | 2,231.91 |
| 三、期间费用和税费 |  |
| 财务费用 | 5,775.00 |
| 税费 | 24,708.36 |
| 管理费用 | 4,553.21 |
| 销售费用 | 4,553.21 |
| 总计 | 278,623.44 |

附件九：项目形象进度及照片

2021年6月工程进度:1#、3#、6#、10#、11#、12#、13#、15#、16#、1-1#、3-1#、6-1#、10-1#、11-1#、S7#、S8#已封顶；2#楼地块因医院未完成搬迁，暂未动工；5#楼主体施工至27层（共27层）；7#楼主体施工至27层（共28层）；8#楼主体施工至15层（共18层）；9#楼主体施工至28层（共28层）。

1#楼项目施工现场                              3#楼项目施工现场

5#楼项目施工现场                             6#楼项目施工现场

7#楼项目施工现场                              8#楼项目施工现场

9#楼项目施工现场                              10#项目施工现场

11#项目施工现场                    12#项目施工现场

13#项目施工现场                    15#项目施工现场

16#项目施工现场                  1-1#项目施工现场

3-1#项目施工现场                  6-1#项目施工现场

10-1#项目施工现场

附件十：项目公司月度财务报表

- 资产负债表

- 利润表

- 科目余额表

- 现金流量表