2020年4月监管报告


中航信托·阳光城惠州嘉霖骏祺项目
2020年4月监管报告

项目名称：中航信托阳光城惠州嘉霖骏祺项目

委托方：中航信托股份有限公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张雪莹
日期：二零二零年五月六日

目录
11项目基本情况


12重大事件披露


23项目五证办理及施工进度情况


23.1项目五证办理情况说明


23.2项目2020年4月施工进度情况


44印鉴使用情况


55资金情况


55.1资金流出情况


55.2资金流入情况


6附件


6附件一 惠州嘉霖骏祺项目共管资料清单


7附件二 东莞市光智投资发展有限公司共管、撤场资料交接清单


11附件三 惠州市光晟实业有限公司共管资料交接清单


13附件四 汕头市阳光鼎盛置业有限公司共管资料交接清单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：惠州市嘉霖骏祺投资有限公司
·中航信托：中航信托股份有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的翡丽湾项目，位于广东省惠州市惠阳区秋长街道高岭村段。标的项目用地面积26630㎡，规划总建筑面积104200㎡，其中地上规划建筑面积79300㎡，地下规划建筑面积24900㎡。标的项目拟建6栋住宅，配套公建为物业管理用房、消控室、文化活动站、幼儿园、门诊室、社区卫生服务站、老年人日间照料中心、公厕、环卫工人休息室、国电网开关站、配电网电站、社区用房等，预计2022年8月全部交付使用。
2重大事件披露
（1）2020年4月14日在中航信托有关人员的见证下，康信资管与项目公司有关人员进行了惠州嘉霖骏祺投资有限公司项目共管资料的交接工作，共管资料为录入ukey，详见附件一。
（2）目前康信资管与项目公司关于惠州嘉霖骏祺投资有限公司的共管资料仅有一个平安银行的录入ukey，项目公司其他的网银密钥均不在康信资管方监管范围内，项目公司通过其他（除平安银行ukey外）网银实现的对外支出均不需经过康信资管人员的审核，因此康信资管人员关于项目公司资金使用情况无法完全统计。
（3）2020年4月14日在中航信托有关人员的见证下，康信资管与项目公司有关人员进行了东莞市光智投资发展有限公司项目共管资料的交接工作，共管资料有：营业执照正本、营业执照副本、公章、财务专用章、光智投资录入ukey。2020年4月15日东莞市光智投资发展有限公司付款一亿给中航信托后解除共管，共管和解除共管资料信息详见附件二。
（4）2020年4月14日在中航信托有关人员的见证下，康信资管与项目公司有关人员进行了惠州光晟实业有限公司项目共管资料的交接工作，共管资料有：营业执照正本、营业执照副本、公章、财务专用章、法人章（公司法人已经变更为孔博，因阳光城集团多家公司共用孔博的法人章，所以现法人章暂未共管，共管的为前法人章陈春生）、光晟实业复核ukey，共管资料详见附件三。
（5）2020年4月15日康信资管和项目公司进行了汕头市阳光鼎盛置业有限公司的共管资料的交接工作，共管资料有公章、财务章；2020年4月21日康信资管和项目公司实现建行复核ukey的共管，详见附件四。
（6）疫情期间项目管理情况
目前项目公司所在地处于低风险区，已全面实现复工复产。项目公司目前依然根据疫情防控要求在办公区域要求员工佩戴口罩、对公共区域定时消毒、进出大楼进行体温监测。目前项目处于正常开展状态。
3项目五证办理及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明
项目公司于2020年3月18日取得不动产权证（粤（2020）惠州市不动产权3020750号），坐落在惠阳区秋长街道高岭村地段，目前该块地正在办理增容手续。目前无其他证书的计划取得时间。
3.2项目2020年4月施工进度情况
 项目现场暂无进展。

（转下页）
标的项目现场照片（2020年4月）
[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]»§x§s§§$

NI o

ZAVZAY ZaVza

RN ZNPX

%





[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]4

Lt -

m

&

Bt

-




[image: image16.jpg]



4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照中航信托的要求，履行印章使用流程，康信资管监管人员了解用印事由，通过微信等方式向中航信托领导提交用印申请，待中航信托领导批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2020年4月印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020-4-16
	公章（惠州光晟实业有限公司）
	回函给乳源瑶族自治县嘉景建设工程有限公司 关于支付前期工程款的通知
	1.关于支付前期工程款的回函（1份）2.惠州市惠阳区秋长镇高岭村项目补充资料清单（1份）
	投资部
	王敏佳
	张雪莹、王燕

	2020-4-20
	公章（惠州嘉霖骏祺投资有限公司）
	汕头市阳光丰盛房地产开发有限公司需变更法人，嘉霖骏祺是其股东
	汕头市阳光丰盛房地产开发有限公司章程（1份）、汕头市阳光丰盛房地产开发有限公司董事、监事任、免职书（1份）、汕头市阳光丰盛房地产开发有限公司股东会决议（1份）
	行政部
	王燕
	张雪莹、王燕

	2020-4-27
	公章（惠州嘉霖骏祺投资有限公司）
	补充4月20日阳光丰盛变更法人的资料
	汕头市阳光昌盛投资发展有限公司股东决议（1份）、
	行政部
	王燕
	张雪莹、王燕


5资金情况
5.1资金流出情况
2020年4月监管范围内惠州嘉霖骏祺、惠州光晟、汕头阳光鼎盛的账户无资金流出，2020年4月15日经中航信托领导微信回复同意后，东莞光智付款100,000,000.00元给中航信托。
5.2资金流入情况
2020年4月监管范围内的账户无资金流入。
附件

附件一 惠州嘉霖骏祺项目共管资料清单
截至目前，惠州嘉霖骏祺仅有一个ukey实现了共管，见交接清单中第7项。
[image: image1.jpg]M mmxmm&mnnm#

E /40 4

FALHUER
5 b PR A

R % 4 &
el 3 BiUkey

7 | BERBRBUR AUkey

o
[ N

=

-
!

-
7

o
o

-
~

N[ e
= |o|w|ow

HIE: WHRLE RS RIIHNTER, #ETESHEN

BN GLEPRTE AR RREN) % @’—

SRR GEFIRTRE ATHREA. M/Aaz&w\ﬁ)jﬁ% 1/@





附件二 东莞市光智投资发展有限公司共管、撤场资料交接清单
[image: image2.jpg]RETCERFRBHRAR SEE PR AL

/20 B AR
R IEAR

Sk W0 RE LR R H R, W BT F S

REND 1?@

BRA: GHFPSIHAF R

SRR, CGEETE ARHREA, WE AR A ﬁ‘?%
FA. WEATESAR) o(\/vv
WiEA: (FIEATFARD d
= < \H/\&f

et V¢






[image: image3.jpg]ANATE C ) s

] HoAth:

[ )Q‘/ii‘;‘i GRHE C ).

B4 ENAR

BEA: CGEEYRIHEAFRREN ?%

SEZRA: GUEMRTEATHRREA. ;Z’A?ﬂﬁstiﬁ)}\mgﬁ\?i A

WEA:  (EEATARD /}Q&%G_,_

iz - 1¢

W B





[image: image4.jpg]K%Tﬁﬁﬁ’&ﬁiiiﬁﬁ[{ﬁé}ﬁ] iﬁﬁﬁﬁiﬁiﬁiﬁﬁ

il

w

RTARR

| "’,Ill
Il

I





[image: image5.jpg]



附件三 惠州市光晟实业有限公司共管资料交接清单
[image: image6.jpg]M mmxmm&mnnm#

E /40 4

FALHUER
5 b PR A

R % 4 &
el 3 BiUkey

7 | BERBRBUR AUkey

o
[ N

=

-
!

-
7

o
o

-
~

N[ e
= |o|w|ow

HIE: WHRLE RS RIIHNTER, #ETESHEN

BN GLEPRTE AR RREN) % @’—

SRR GEFIRTRE ATHREA. M/Aaz&w\ﬁ)jﬁ% 1/@





[image: image7.jpg]Ei‘Hﬁ)’tﬂ@éﬂkﬁBﬁé}ﬁ%ﬁEﬂ$3§§$

R AT ( « [XD 34

- T
by

AN A R ﬁ(g’% g/@

A GURESHE 27 5

SRR GEEPRTE AR HRE

RAEA:  C(HIEATIARD m
cam:. ¥ ¥

BB





附件四 汕头市阳光鼎盛置业有限公司共管资料交接清单

[image: image8.jpg]LSk T I s e T A 24 ) O R SE B

W RAE Bl h oM IIER, W afT

BN GEEWRIE 25 B A q/@

=
BN GBI AR HRE A, HEAFEHAR) %/}1&. gﬁ%

WAEA: (FFEARAR)

i W Y=

%o, v





[image: image9.jpg]S She TH7 E1 2 28 50 A R A ) S0 ED 4 3

A2 R EN 4 v
(A2 () [ JEmE C O INMEERE ] O [XIEALR C D .
RIGHE (O o [T

E 4 ENAR

BREA: CEEMRIE A TR }/@

SERIA: GUTBRARATHERA. wEamnsAsy L/ SR
WA (EEATIAR)

SR —-I§

o





[image: image10.jpg]M%mm%ﬂmiﬂﬁﬁ&ﬁﬁﬁﬁﬂiﬁﬁﬁ
#iE

Bik: WAALE ERTRPTI AR, § TSN

BZA: CHEMRTHAARREAN) (3N
SEERA: OUEMRTEARHREA. BEATEHAR 52@ %ﬁEEE
RAEA: (HHAFAR v

(%

EHR]: e < P a’

WO





��





�





�





�








�





�








[image: image17.jpg]


