2021年7月监管报告


光信*光乾*瀚京优债1号集合资金信托计划

2021年第7月监管报告

项目名称：光信*光乾*瀚京优债1号集合资金信托计划

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：佟宁

日期：二零二一年八月十日

目  录
1

1项目基本情况

3

2重大事件披露

4

3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

4

3.1项目证照、有关批复获取情况

5

3.2项目施工进度

7

4印鉴、证照使用情况

10

5合同签订情况

12

6项目销售运营情况

12

6.1“未来汇商业中心”项目销售情况

12

6.2 “燕南和府（泰和雅苑））”项目销售情况

12

7资金情况

12

7.1资金流出情况

15

7.2资金流入情况

16

7.3监管账户资金余额

18

附件

18

附件一 各月资金流出分类情况表

20

附件二 项目公司7月份银行对账单

22

附件三 项目分公司7月份银行对账单




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·项目公司：北京恒郡房地产开发有限公司

.项目分公司：北京恒郡房地产开发有限公司白沟新城分公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

·标的项目：“未来汇商业中心”项目

·非标的项目：“燕南和府（泰和雅苑）”项目

1项目基本情况
[image: image1.jpg]



土地位置示意图

[image: image2.jpg]



白沟新城许庄341亩建设工程计划项目沙盘模型图  

保定白沟新城恒郡市场服务有限公司名下持有《国有土地使用证》【保白国用（2014）第000365号、第000366号、第000362号】（分别对应1#、2#、3#地块），后2016年公司准备开发建设“白沟箱包产业配套服务中心”项目，并于2016年9月6日办理了《建设用地规划许可证》【地字第（2016）004号】。后受2017年雄安新区成立影响，原设计理念、设计方案明显无法匹配新区建设要求，致使项目至今尚未开工建设。

2018年，保定白沟新城恒郡市场服务有限公司正式更名为北京恒郡房地产开发有限公司，2019年项目公司将原【保白国用（2014）第000365号、第000366号、第000362号】更换为《不动产权证书》【冀（2019）保白不动产权第0003135号、第0003133号、第0003134号】（分别对应1#、2#、3#地块），并重启对整体片区方案设计工作。

目前各地块工作进度：

项目公司将1#、2#地块进行综合设计，规划建设“未来汇商业中心”项目，目前已取得《保定白沟新城行政审批局关于未来汇商业中心项目核准的批复》（核准文号：白行审投资核字第【2020】05号），项目位于河北省保定市白沟镇北一环南侧、振兴街西侧，总占地面积56686.84㎡（其中1#地块土地面积27910.84㎡、2#地块土地面积28776㎡），用途为商务金融用地，规划总建筑面积274880平方米，地上建筑面积226747.36平方米，其中商务办公中心175329.68平方米，创客中心39933.55平方米，商业中心11424.13平方米，垃圾房60平方米；地下建筑面积48132.64平方米，其中普通地下室面积17189.23平方米，地下停车库面积30943.41平方米，项目计划2021年开工建设。该项目为监管的标的项目。

项目公司开发建设“白沟新城许庄341亩建设工程计划项目”一期（115亩）“燕南和府（泰和雅苑）”项目取得：《保定白沟新城行政审批局关于泰和雅苑项目核准的批复》（核准文号：白行审投资核字第【2021】08号）；不动产权证【冀（2021）保白不动产权第0004003号】；建设用地规划许可证【地字第130672202100020】（正副本）；建筑工程规划许可证、建筑施工许可证正在办理中，预计8月中旬取得。本月预售“燕南和府（泰和雅苑）”项目即是该地块项目，该项目为监管公司名下非标的项目。
2重大事件披露
1、2021年7月12日委托方通知暂停项目公司及分公司用印、用款审批事项；7月21日要求用款申请后我司监管账户可用资金余额不低于1150万元的情况下同意划款，并恢复监管审批事项。
2、2021年7月23日项目公司把“燕南和府（泰和雅苑）”项目原有不动产权证【冀（2021）保白不动产权第0001885、0001886、0001887号】、【冀（2021）保白不动产权第0002426、0002427号】，整合申办一份不动产权证【冀（2021）保白不动产权第0004003号】，原五份不动产权证保定白沟不动产中心收回。因项目公司正在办理施工证审批，不动产权证未共管。
3、2021年7月23日项目公司取得“燕南和府（泰和雅苑）”项目建设用地规划许可证【地字第130672202100020】（正副本），因项目公司正在办理施工证审批，建设用地规划许可证未共管。
4、“燕南和府（泰和雅苑））”项目地块现已取得不动产权证、建设用地规划许可证；建筑工程规划许可证、建筑施工许可证正在办理中，预计8月中旬取得。但项目已于2021年3月21日对外销售，截至7月31日项目分公司已收诚意金及预收款共计300,220,965.00元。我司认为该种操作方式存在较大违约风险，若后续该项目出现问题，会影响后续监管项目的开发及回款，特此提示委托方注意。

5、截至2021年7月31日，项目分公司应集团归集需要，分期从农行白沟支行9639#账户转入隆基泰和置业有限公司（中国工商银行高碑店支行0409017019300052161）的燕南和府（泰和雅苑））预售款项共计279,309,986.74元，特此提示委托方注意。
3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

3.1项目证照、有关批复获取情况

项目证照、批复办理进度情况

截至2021年7月31日，标的项目证照、有关批复获取情况如下表：
	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	不动产权证书
	冀（2019）保白不动产权第0003135号、第0003133号
	2014年5月21日
	1#、2#地块，共计56,686.84㎡，目前证件已共管

	《关于未来汇商业中心项目核准的批复》
	白行审投资核字第（2020）05号
	2020年8月3日
	1#、2#地块，规划总建筑面积274,880㎡，目前文件已共管

	建设用地规划许可证
	——
	未取得
	原《建设用地规划许可证》【地字第（2006）004】申请撤销，新的正在申请办理 

	建筑工程规划许可证
	——
	未取得
	预计2020年10月

	建筑工程施工许可证
	——
	未取得
	预计2020年11月

	预售许可证
	——
	未取得
	预计2020年12月


截至2021年7月31日，“燕南和府（泰和雅苑）”项目证照、有关批复获取情况如下表：

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	不动产权证书
	冀（2021）保白不动产权第0004003号
	2021年7月23日
	合宗后土地面积共计76,555.82㎡

	《关于泰和雅苑项目核准的批复》
	白行审投资核字第【2021】08号
	2021年6月29日
	规划总建筑面积199,962.09㎡，目前文件已共管

	建设用地规划许可证
	地字第130672202100020
	2021年7月23日
	正副本各一

	建筑工程规划许可证
	——
	未取得
	预计2021年8月

	建筑工程施工许可证
	——
	未取得
	预计2021年8月

	预售许可证
	——
	未取得
	预计2021年9月


3.2项目施工进度

截至2021年7月31日，标的项目施工进度情况为：1#、2#地块尚未进行开发建设；

非标的项目施工进度情况为：开始建设示范区燕南和府（泰和雅苑）售楼处及住宅项目（大区），现场进度：1、示范区完工开放；2、临建完成；3、5#楼土方开挖完成，6#、7#楼桩基完成，二标车库土方开挖完成30%。
（转下页）
标的项目现场照片（2021年7月）

      [image: image3.jpg]L





1、项目1、2号地围挡内现场   （因防止倒垃圾围挡封闭，缝隙照）                          

               

[image: image4.jpg]


    [image: image5.jpg]-



    
2、泰和雅苑项目工地入口现场                            3、泰和雅苑项目内部现场

4印鉴、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过微信、邮件等方式向委托方有关人员提交用印申请，待信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年7月项目公司印鉴、证照使用登记表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2021-7-1
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印7套
	泰和雅苑草签6、认购1
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-2
	公章、法人章
	泰和雅苑按揭部贷款用印66份
	泰和雅苑个人一手住房贷款合同（66份）
	宁薇
	宁薇/佟宁

	2021-7-6
	公章
	关于未来汇项目《水土保持方案报告委托书》《土方调配协议》2份文件的用印申请用印申请
	水土保持方案报告委托书、土方调配协议、关于审批未来汇商业中心项目水土保持方案报告书的申请、行政许可申请书（6份）
	田悦
	田悦/佟宁

	2021-7-6
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印28套
	泰和雅苑草签22、更名1、终止5
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-7
	公章
	项目公司燕南和府办理宽带安装授权委托书盖章
	授权委托书（1份）
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-7
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印15套
	泰和雅苑草签14、更名1
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-9
	公章
	2021.7.9项目公司集团归集5100万转款说明文件盖章
	集团归集5100万转款说明（1份）
	佟鑫
	佟鑫/佟宁

	2021-7-9
	公章、法人章
	泰和雅苑按揭部贷款用印9份
	泰和雅苑个人一手住房贷款合同（9份）
	宁薇
	宁薇/佟宁

	2021-7-13
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印14套
	泰和雅苑草签13、更名1
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-15
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印11套
	泰和雅苑草签9、更名2
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-16
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印15套
	泰和雅苑草签9、更名1、车位5
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-19
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印22套
	泰和雅苑草签20、更名2
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-19
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印45套
	团购房草签45
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-21
	公章、法人章
	项目公司关于泰和雅苑社区建设公共配套设施协议的用印申请
	保定白沟新城社区办公、服务和活动用房协议书（2份）
	田悦
	田悦/佟宁

	2021-7-21
	公章
	2021.7.21项目公司集团归集198.3万转款说明文件盖章
	集团归集198.3万转款说明（1份）
	宋晓琳
	宋晓琳/佟宁

	2021-7-22
	公章、法人章
	项目公司为泰和雅苑项目与银行办理项目准入手续的资料用印申请
	合作机构法人自然人信息查询使用授权书、按揭贷款申请中行、推荐函、股东会决定、决议、申请报告（各3份）
	宁薇
	宁薇/佟宁

	2021-7-22
	公章、法人章
	项目公司为泰和雅苑项目办理临电报装资料用印申请
	授权委托书、营业执照、法人身份证、不动产权证（复印件各2份）
	秦勤
	秦勤/佟宁

	2021-7-23
	公章
	2021.7.23项目公司集团归集99万转款说明文件盖章
	集团归集99万转款说明（1份）
	宋晓琳
	宋晓琳/佟宁

	2021-7-23
	合同章、法人章
	泰和雅苑合约部用印14套
	泰和雅苑草签11、更名1、认购2
	陈雪华
	陈雪华/佟宁

	2021-7-26
	公章
	2021.7.23项目公司集团归集227万转款说明文件盖章
	集团归集227万转款说明（1份）
	宋晓琳
	宋晓琳/佟宁

	2021-7-27
	公章、法人章
	关于泰和雅苑（3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库）施工证申办资料用印申请
	建设管理机构配备情况登记表、营业执照、暂定资质证、工程师资格证书证明等（各4份）
	秦勤
	秦勤/佟宁

	2021-7-27
	公章、法人章
	关于泰和雅苑（3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库）建设工程施工合同（济南四建1.5亿）用印申请
	建设工程施工合同（5份）
	秦勤
	秦勤/佟宁

	2021-7-28
	公章、法人章
	关于泰和雅苑（3#5#6#7#8#13#15#S01#及地下车库）申办施工证需建筑工程监理合同资料用印申请
	建设工程监理合同（4份）
	秦勤
	秦勤/佟宁

	2021-7-28
	公章
	2021.7.23项目公司集团归集105万转款说明文件盖章
	集团归集105万转款说明（1份）
	宋晓琳
	宋晓琳/佟宁


2021年7月项目分公司印鉴、证照使用登记表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2021-7-1
	合同章、法人章
	关于泰和雅苑6月购销合同（家电套装-高碑店桑博298,588.41）用印申请
	购销合同（5份）
	梁杰
	梁杰/佟宁

	2021-7-2
	合同章、法人章
	白沟北一环1#2#地块（未来汇）景观工程设计合同（上海五贝景观设计105万）用印申请
	白沟北一环1#2#地块（未来汇）景观工程设计合同（6份）
	张哲
	张哲/佟宁 

	2021-7-2
	合同章、法人章
	分公司燕南和府(泰和雅苑）项目节能合同（保定宏源4万）用印申请
	节能合同（5份）
	田悦
	田悦/佟宁

	2021-7-6
	合同章、法人章
	关于1#2#（未来汇）全过程造价咨询服务合同（北京兴中海建工造价咨询3,278,996.44)用印申请
	1#2#（未来汇）全过程造价咨询服务合同（7份）
	张芳摈
	张芳摈/佟宁

	2021-7-21
	合同章、法人章
	关于泰和雅苑7月推广活动3份合同（华铭8W、诚诚5W、威扬3.8W)用印申请
	活动承办合同-路演、活动承办合同-暖场、物料制作合同-案场包装（各5份）
	梁杰
	梁杰/佟宁

	2021-7-21
	公章、法人章
	分公司关于2#地附着物土地拆迁补偿协议（时丰54万）签订申请
	补偿协议（3份）
	王清林
	王清林/佟宁

	2021-7-21
	合同章、法人章
	策划部-梁杰：关于泰和雅苑售楼处开放仪式活动承办合同（晨星14.5W)用印申请
	活动承办合同（5份）
	梁杰
	梁杰/佟宁

	2021-7-21
	合同章、法人章
	分公司关于《白沟许庄115亩（泰和雅苑）项目建筑工程施工图设计审查合同-河北世元39.6万》用印申请
	建筑工程施工图设计审查（8份）
	石娜
	石娜/佟宁

	2021-7-22
	公章、法人章
	办理分公司与恒群分公司签订4份代付协议(4个单位：地安、广安、华奥、海润天）盖章申请
	代办协议（各3份）
	秦勤
	秦勤/佟宁

	2021-7-22
	合同章、法人章
	关于燕南和府项目地上附着物评估业务约定书（河北中岳华资产评估42万)用印申请
	评估业务约定书（3份）
	王清林
	王清林/佟宁

	2021-7-22
	公章、法人章
	分公司关于泰和雅苑项目地上地下附着物拆迁补偿协议书（尚坤65.1万）用印申请
	补偿协议（3份）
	王清林
	王清林/佟宁

	2021-7-22
	公章、法人章
	关于泰和雅苑项目7月推广的“微信运营合同”（南昌古怪4W)用印申请
	微信运营合同（5份）
	荆岚玉
	荆岚玉/佟宁


2021年7月项目公司印鉴/证照外出使用登记表

	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2021-7-27
	公章、法人章、财务章、营业执照、开户许可证
	项目公司办理银行开户（白沟工行、中行、定兴工行）外带申请
	中行白沟新城支行、工行白沟支行、工行定兴支行
	宋晓琳
	李晓/佟宁
	2021-7-27


2021年7月项目分公司印鉴/证照外出使用登记表

	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	——
	 ——
	 ——
	 ——
	 ——
	——
	——


5合同签订情况

2021年7月期间，项目公司共计签订合同0份，详见合同签订情况表：

2021年7月项目公司合同签订情况表
	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	——
	——
	——
	——
	——
	——


2021年7月期间，项目分公司共计签订合同 13份，详见合同签订情况表：

2021年7月项目分公司合同签订情况表

	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	1
	高碑店桑博商贸有限公司
	购销合同
	燕南和府项目为促进客户签约，制定专项激励政策，从6月份排期中调剂40万用于采购（30万电器、10万京东卡）
	298,588.41
	2021-7-1

	2
	上海五贝景观设计有限公司
	白沟北一环1#2#地块（未来汇）景观工程设计合同
	合同价款执行固定单价、暂估总价。固定单价为红线内22元/平米，红线外18元/平米，暂估设计面积49725平方米，其中红线内设计面积39725平方米，红线外设计面积10000平方，红线内总价873950元，红线外总价180000元。
	1,050,000.00
	2021-7-2

	3
	保定市宏源管理咨询有限公司
	节能合同
	工作内容：编制节能报告及评审
建设规模：规划用地114亩
建设投资：104095万元
综合能耗：1794.05吨标准煤/年
	40,000.00
	2021-7-2

	4
	北京兴中海建工造价咨询
	1#2#（未来汇）全过程造价咨询服务合同
	本合同为：固定综合单价合同，单价包死，不予调整。固定单价为11.97元/平米，服务费用暂定总额为3278996.44  元，
	3,278,996.44
	2021-7-6

	5
	河北中岳华资产评估
	评估业务约定书
	对该经济行为涉及的单项资产的价值进行评估，为甲方拟进行补偿及向政府申请补偿返还提供价值参考
	420,000.00
	2021-7-21

	6
	保定华铭文化传媒有限公司
	活动承办合同-路演
	白沟城市公司燕南和府项目盛夏mini音乐节暨路演活动
活动地点：河北省高碑店市白沟新城激情文化广场  
活动时间：2021年7月10和17日，
	80,000.00
	2021-7-21

	7
	高碑店市高碑店诚诚牌匾制作部
	活动承办合同-暖场
	临时售楼处场地布置
	50,000.00
	2021-7-21

	8
	河北威扬传媒科技有限公司
	物料制作合同-案场包装
	活动名称：燕南和府（泰和雅苑）暖场活动（金蛋、冷餐）；活动时间：2021年6月10日-31日
	38,000.00
	2021-7-21

	9
	时丰
	补偿协议
	补偿款包括该3.6亩承包土地补偿，包括但不限于乙方其他全部地上/地下附属物（树木、青苗、机井、坟冢等）。
补偿款计算标准: 150000元/亩地，补偿款共计人民币540000元
	540,000.00
	2021-7-21

	10
	廊坊市晨星文化传媒有限公司
	活动承办合同
	活动名称：售楼处开放仪式活动等；
活动地点：京白路与北一环路交叉口东南角   
活动时间：2020年7月24日
	145,000.00
	2021-7-21

	11
	河北世元工程建设咨询有限公司
	建筑工程施工图设计审查合同
	本工程内容的各专业设计审查：本项目即总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业设计文件及岩土工程勘察。
	396,000.00
	2021-7-21

	12
	南昌古怪文化传播有限公司
	微信运营合同
	提供 甲方公司及其项目微信公众平台定制及运营维护服务事宜，委托服务期限：自2021年8月1日起至2021年8月31日止
	40,000.00
	2021-7-22

	13
	尚坤
	拆迁补偿协议书
	补偿款包括该3.8亩承包土地补偿，补偿款计算标准: 杨树1860棵，350元/棵，补偿款共计人民币651000元。
	651,000.00
	2021-7-23


6项目销售运营情况

6.1“未来汇商业中心”项目销售情况

截至2021年7月31日，标的项目尚未开始进行销售。

6.2 “燕南和府（泰和雅苑）”项目销售情况

根据项目分公司提供的“燕南和府（泰和雅苑）”收款台账，结合分公司农行白沟支行9639#银行资金监管账户的资金流入，对客户的回款情况进行核对，截止2021年7月31日，“燕南和府（泰和雅苑）”项目预收诚意金及房款共计29,429,295.00元（包含未扣POS机手续费)；因不属监管项目，销售部未提供房源销售情况表，具体认购套数无法统计。
7资金情况

7.1资金流出情况

据项目公司提供的银企对账单，截至2021年7月31日，项目公司监管账户资金流出额共计0元，具体情况详见下表：
2021年7月项目公司对外资金流出情况表

	序号
	交易时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款账户
	用款类型

	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	合计
	——
	——
	


注：（1）以上资金流出中不含项目公司监管账户内互转款项明细。

2021年7月项目公司账内互转情况表

	序号
	交易时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款账户
	用款类型

	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	合计
	——
	——
	——


根据项目分公司提供的银企对账单，截至2021年7月31日，项目分公司监管账户资金流出额共计 63,524,321.29 元，具体情况详见下表：

2021年7月期间项目分公司对外资金流出情况表

	序号
	交易时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款账户
	用款类型

	1
	2021-7-2
	河北省保定市中级人民法院
	关于（三磊诉北京恒郡及分公司设计合同纠纷）上诉费
	29,195.00
	中国农业银行白沟支行9639
	管理费

	2
	2021-7-2
	个人账户
	燕南和府项目预收诚意金退款（3人6万） (4人8万）
	140,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	收费退缴

	3
	2021-7-5
	保定华铭文化传媒有限公司
	燕南和府（泰和雅苑）活动承办合同
	20,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	4
	2021-7-5
	保定华铭文化传媒有限公司
	燕南和府（泰和雅苑）活动承办合同
	85,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	5
	2021-7-5
	中冀轩辕建设科技有限公司
	许庄115亩建筑工程设计合同（施工图）
	347,700.00
	中国农业银行白沟支行9639
	前期费

	6
	2021-7-5
	荣盛建筑设计有限公司
	（北1、2#地块）项目施工图设计费（第2次付款）
	794,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	前期费

	7
	2021-7-5
	北京三色石环境艺术设计院有限公司
	燕南和府示范区照明设计合同
	67,500.00
	中国农业银行白沟支行9639
	前期费

	8
	2021-7-6
	北京希绎希工程技术咨询有限公司
	燕南和府示范区建筑幕墙工程设计顾问服务合同
	86,400.00
	中国农业银行白沟支行9639
	前期费

	9
	2021-7-6
	上海牧言室内装饰工程有限公司
	燕南和府项目装饰工程设计合同
	40,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	前期费

	10
	2021-7-9
	隆基泰和置业有限公司
	集团资金归集
	51,000,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	往来款

	11
	2021-7-9
	个人账户
	分公司燕南和府项目预收诚意金退款（3人4万）
	40,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	收费退缴

	12
	2021-7-9
	北京海润天设计顾问有限公司
	关于燕南和府（泰和雅苑)示范区配饰与安装合同
	604,500.00
	中国建设银行高碑店白沟和道支行0452
	建筑工程费

	13
	2021-7-9
	承德市尚诚房地产开发有限公司
	关于商品房折抵营销款-（正风2万）
	20,000.00
	中国建设银行高碑店白沟和道支行0452
	营销费

	14
	2021-7-9
	承德市尚诚房地产开发有限公司
	关于商品房折抵营销款（-朝花夕拾8万、9.21万）
	172,100.00
	中国建设银行高碑店白沟和道支行0452
	营销费

	15
	2021-7-22
	隆基泰和置业有限公司
	集团资金归集
	1,983,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	往来款

	16
	2021-7-22
	北京清雅华苑模型有限公司
	关于泰和雅苑推广活动5份合同
	166,250.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	17
	2021-7-22
	高碑店市高碑店诚诚牌匾制作部
	关于泰和雅苑推广活动5份合同
	82,500.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	18
	2021-7-22
	高碑店市高碑店诚诚牌匾制作部
	关于泰和雅苑推广活动5份合同
	50,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	19
	2021-7-22
	河北威扬传媒科技有限公司
	关于泰和雅苑推广活动5份合同
	35,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	20
	2021-7-22
	河北威扬传媒科技有限公司
	关于泰和雅苑推广活动5份合同
	20,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	21
	2021-7-22
	深圳爱思企业管理顾问有限公司
	关于泰和雅苑项目6月经济人激励政策第1批兑付
	160,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	22
	2021-7-22
	农业银行白沟支行
	手续费
	1,491.06
	中国农业银行白沟支行9639
	财务费用

	23
	2021-7-22
	建设银行白沟支行
	手续费
	85.23
	中国建设银行高碑店白沟和道支行0452
	财务费用

	24
	2021-7-23
	隆基泰和置业有限公司
	集团资金归集
	990,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	往来款

	25
	2021-7-26
	隆基泰和置业有限公司
	集团资金归集
	2,270,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	往来款

	26
	2021-7-26
	保定华铭文化传媒有限公司
	燕南和府（泰和雅苑）2份活动承办合同
	20,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	27
	2021-7-26
	保定华铭文化传媒有限公司
	燕南和府（泰和雅苑）2份活动承办合同
	19,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	营销费

	28
	2021-7-26
	中冀轩辕建设科技有限公司
	许庄115亩建筑工程设计合同（施工图）
	695,400.00
	中国农业银行白沟支行9639
	前期费

	29
	2021-7-26
	吴续昌
	分公司关于3#地附着物土地拆迁补偿协议
	558,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	土地费

	30
	2021-7-27
	隆基泰和置业有限公司
	集团资金归集
	1,050,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	往来款

	31
	2021-7-27
	河北地安建筑工程有限公司
	关于许庄341亩一期（泰和雅苑）示范区主体施工工程
	677,200.00
	中国农业银行白沟支行9639
	建筑工程费

	32
	2021-7-29
	河北金洋环境科技有限公司
	分公司许庄114亩项目（水土保持方案编制合同书-河北金洋10万）
	100,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	前期费

	33
	2021-7-29
	保定华澳装饰工程有限公司
	关于许庄341亩一期（泰和雅苑）示范区精装修工程（保定华澳装饰工程第3次128万）
	580,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	建筑工程费

	34
	2021-7-30
	保定华澳装饰工程有限公司
	关于许庄341亩一期（泰和雅苑）示范区精装修工程（保定华澳装饰工程第3次128万）
	620,000.00
	中国农业银行白沟支行9639
	建筑工程费

	合计
	——
	63,524,321.29
	——


注：（1）以上资金流出中不含项目公司监管账户内互转款项明细。
2021年7月项目分公司账内互转情况表

	序号
	交易时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款账户
	用款类型

	1
	2021-7-21
	中国农业银行白沟支行9639
	并入后集团归集使用
	190,000.00
	中国建设银行高碑店白沟和道支行0452
	往来款

	合计
	——
	190,000.00
	——


7.2资金流入情况

2021年7月，项目公司监管账户资金流入额共计0元，资金流入具体情况详见下表。
2021年7月项目公司资金流入明细表

	序号
	流入日期
	款项说明
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	合        计
	0.00
	——


2021年7月，项目分公司监管账户资金流入额共计59,426,701.25元，资金流入具体情况详见下表。
2021年7月期间项目分公司资金流入明细表

	序号
	流入日期
	款项说明
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	1
	2021-7-23
	隆基泰和置业有限公司还归集款
	往来款
	30,000,000.00
	隆基泰和置业有限公司
	中国农业银行白沟支行9639

	2
	2021-7-31
	燕南和府预售款（7.1-31不含手续费）
	销售款
	29,426,701.25
	燕南和府预售款
	中国农业银行白沟支行9639

	合          计
	59,426,701.25
	——


注：7月销售款合计中已扣pos手续费。
7.3监管账户资金余额

根据银行对账单，截至2021年7月31日，项目公司监管账户余额总计6,050.47元，各账户余额见下表。
截至2021年7月31日项目公司监管账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	备注

	1
	农业银行白沟支行
	50526601040010415
	4,314.10
	基本户

	2
	上海浦发银行北京分行
	91010078801400000509
	1,736.37
	一般户

	合计
	——
	6,050.47
	——


根据银行对账单，截至2021年7月31日，项目分公司监管账户余额总计13,121,442.94元，各账户余额见下表。
截至2021年7月31日项目分公司监管账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	备注

	1
	中国建设银行高碑店白沟和道支行0452
	13050166651100000452
	8,641.34
	基本户

	2
	农业银行白沟支行9639
	50526601040029639
	13,112,801.60
	一般户

	3
	河北银行股份有限公司白沟支行0309
	07031400000309
	0.00
	一般户

	合计
	——
	13,121,442.94
	——


(转下页)

附件

附件一 各月资金流出分类情况表

项目公司监管账户各月资金流出分类情况表                  币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	开发间接费
	财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2020/11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	100.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	100.00

	2020/12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01

	2021/1
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2021/2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	2021/3
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	464.95
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	464.95

	2021/4
	78,240,000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	612.59
	3,168,720.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	81,409,332.59

	2021/5
	29,339,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	433.47
	1,188,251.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30,528,184.47

	2021/6
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	600.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	600.00

	2021/7
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	总计
	107,579,500.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2,211.02
	4,356,971.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	111,938,682.02


注：以上科目分类不以会计记账原则划分。

项目分公司监管账户各月资金流出分类情况表            币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	开发间接费
	财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2020/11
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2020/12
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2021/1
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	2021/2
	0.00 
	171,990.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	171,990.00 

	2021/3
	0.00 
	200,000.00 
	0.00 
	0.00 
	1,157.23 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	499,999.00 
	0.00 
	0.00 
	701,156.23 

	2021/4
	50,000.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	2,896.43 
	0.00 
	0.00 
	147,837.90 
	106,760,000.00 
	0.00 
	990,000.00 
	107,950,734.33 

	2021/5
	0.00 
	288,410.00 
	1,959,623.48 
	0.00 
	2,074.23 
	0.00 
	0.00 
	131,800.00 
	80,410,000.00 
	0.00 
	720,000.00 
	83,511,907.71 

	2021/6
	0.00 
	202,139.00 
	956,697.25 
	0.00 
	1,321.97 
	154,345.33 
	0.00 
	470,600.00 
	64,846,986.74 
	0.00 
	0.00 
	66,632,090.29 

	2021/7
	558,000.00 
	2,735,500.00 
	1,877,200.00 
	0.00 
	1,576.29 
	0.00 
	29,195.00 
	849,850.00 
	57,293,000.00 
	0.00 
	180,000.00 
	63,524,321.29 

	总计
	608,000.00 
	3,598,039.00 
	4,793,520.73 
	0.00 
	9,026.15 
	154,345.33 
	29,195.00 
	1,600,087.90 
	309,809,985.74.
	0.00 
	1,890,000.00 
	322,492,199.85 


注：以上科目分类不以会计记账原则划分。       

附件二 项目公司7月份银行对账单

农业银行白沟支行0415

[image: image6.png]SEEER | A+ EARER SRE eHER O Q Prrygz S=z=oEx D =iy

WEHRRRT  em me meo

TrsEEs  WORgES MiEnsEme sFms
a

0 SHEE W > KEARER EFS 113998087171 #ERS : 0001
KARGFSE
®S ®S P& poassid L HERE AR IRME
1 50-526601040010415 AtFESEAF AERAT =EF AR® 431410 4,314.10 P
NRTHMARITLS AR 431410 4,314.10

ST U1 p4c] xi




上海浦发银行北京分行0509
[image: image7.png](7]
-

WERT | 2T

SPDBANK

BFER RS

S

Q HAFEE? AR

ST AR A
BRI W W G S R
DAIKS IR L PiChRE TIF&ER Ernesclidees i RS SBEFTBAERT
91010078801400000509 mEEE AR® 1,736.37 1,736.37
L E= g
AR®
T | TR

i

1. SEFSHATEE Sk S SRS N AR ST S S EIETREES.

2. 4 SRR ETRRAATRRELE  BUSERSGRGEE,

3. BATEH LIEECENE BE  CTEA AIENRG 8T CSORs0sE RESHTERS.

HREES

HEES

<




附件三 项目分公司7月份银行对账单
中国建设银行高碑店白沟和道支行0452 
[image: image8.png][ LTI 0
TEVF: 2021488 13E
2y AR T TR T (AR

N
2B | iR | SR stpr | gk | wpE | eka ARE-| LUK | EEW 2
e | TR G AR | am | e | MR\ R HEE RR | m | e ThR | A5 | e | FEL
IR
HREZ | 250~
13050166 - a ok
¥ 20210707 A| Am i r - 13066651
ba“gguu 031953 | 003 000 [ 1793154 | T 20210707 e 3 126C PR
; Vool
;Vi(wlm 251
| 251
13050166 50107 . A2
e 20210707 P 79 AR 210707 wew - | 13066651
65110000[ G200 020 | 000 |179snae| M 20210707 et 1268P6K
0152 BLIO
25
13050166 - a
¥ 20210708 A| AT 0o F 13066651
Sstion0| TG w500 | oo |rmsrean| A 20210708 et !
: TPLL
25
13050166 - a
¥ 20210708 A| AT 0o F 13066651
Sotion0| FECEF] 000 | oo |rmstean| A 20210708 et !
: TPy
—





[image: image9.png]kEie!}

B ool 2
20210709 | 192100.0 | 2099163 | AL | AIE L ol i |a0o10700| BT | BFIE [13061890] HiCsE
1se3s| 0% | o 1 [l |90 el 1201009 R EAT fsovorc s
Wl o 0W 36X
- e | A o] 8 . -
080166 [ 20210709 1899163 | AT | BT (00 BT | s0m10709| BT | T [13061890 e | 10501320
G000 g paz | 2000000000 | Ty T | Bt |Pesan0o g |20210709) Tt | LT fsieser 2 |oozsan29
N KR 5951
2 #cir
s || .
a120000[ 20210709 172100005 | ez | AR | FEE | So0o00| O |apmaran| B | L (1306189 #l 10501320
L0000 6325 | 0 S I b el B VN i ' [si6xpD 5 |ooosorao)
2 ol 7| kR m¥ D
2 Ay
130501661 ik 04090170 sy
5 20210709 | 785295.0| B03141.3 | AT | FiEk o HAAE [ R 13061890 HCSE
G et I " R | T |12 o210m09) B 10| X o s
2 W Qs
S ool s i
20210709 6015000 198611.3| AR | TR 0| 15 2107 e | i 13066651 T (10368451
65110000 0.00 il i) 50012010 47 M [20210709] f15E S | #it3E
174206 0 1 i P g . 10N O PP WESEE | o300
0452 fi \"(j/A 5161322 | AT WH BK
B8 |
13050166 ... o | 7% [sosse0n | wEET it | osros
J 20210721 | 190000.0 NI 7% |otoosoes| BT | 001072 o | s il |10370570)
e I R R e e ) e R s Wk s
2 A7 i TXYXT
’ W

2l





农业银行白沟支行9639

[image: image10.png]) B

ZBEE | GAGS | XHEW [ KPAH Hugh | MAKS MHAPE 2 EM
20210701 269940.00] 0 |16493676.1 ALE 505266019400 EEN 20210701
06:06: 18 1 10251

20210701 [ 700000.00 0 |17193676. 1] 23039000108 74 o AT 15028 7 B 20210701
13:58.25 1 0011590

20210702 1331846, 00] 0 5221 505266019100 CENCTTET TN 20210702
06:19: 17 #100. 007

20210702 | 0| 29195, 00 19196327, 1] W] (202D ROGRE 20210702
11:26:07 1 Rk

20210702 [ 0 000 |18 1 TT9630% P 7 22910 202107
11:26:07 316762353F 5 % (05027)

2021002 | 0| 2000000 18476317, 1] ES EES 20210702
16:18.33 1

20210702 | 0| 2000000 | 18156317 1] 21226010001 | A 2021070,
16:18:33 1 1050047

20210702 | 0| 20000, 00 |15, 0061200 % HREE 20210702
16:18:33 0328112

20210702 | 0| 2000000 | 18116317, 1] ISISI601 | EER ETEES 2021070
16:18:33 1 5810166

20210702 | 0| 2000000 153963171 GaT00zT001 | R HRRE 20210702
16:18:31 1 5108161





[image: image11.png]20210702 0 2000000 [18376317. 4| # A L AT 122208061200 EE3 EEEY 20210702
16:48: 34 1 BB AR 272418
AREA
20210702 0 2000000 [18356317. '1 Eﬂ? /i[‘ 11 621448200101 ETN HE. 20210702
16:18:31 1 4 0824189
202107 g To.00 1896307 4] FEAL OGP E 220000 E 20210702
16:48:35 1 LY 495067717 F 4 # (0502
AL T
E1
20210702 0 10.00  |18356297. 4| # & A & 1T9639K * £ £20000 5 £ | 20210702
16:18:35 T |BGER 195071810 5 % (050
A
LS
0 10.00 (18356287, 2 19639 £ £20000 20210702
1 TR 1495073241 F 4 # (0502
20210702 0 10.00 (18356277, HO630K £ £20000H £ & | 20210702
16:48:35 1 495074231 F £ % (050267)
20210702 0 10.00 (18356267, 19639 / ra}vmmna 5 20210702
16:48:35 1 495076858 F £ # (050268)
20210702 0 10.00 (18356257, 630K~ £ £20000H £ & | 20210702
16:48:35 1 5F % (050268)
20210702 0 10.00 (18356247, 2 M:zuumm 5 | 20210702
16:18:35 1 195081951 % 5 % (050
20210703 | 331352. 00 0 18687599, FAL#E 505266019400 @ P, F5 | 20210708
06:19:56 h 10251 %60, 007
20210704 [ 19980. 00 o 18707579. ALE 15266019400 F.OO206EFH P A, 20210704

06:19:09

1

10251

#2007





[image: image12.png]20210701 | 20000.00 | 0 G2ITeR07IH08 | AA FRRA I 20210701
16:26:29 7691
20210705 | 367786.00| 0 |19096365. FLE |505266019100 R, 0206025 B F RN, B | 20210705
06:13:50 1 10251 #10.007,

TGS

EL

20210705 | 0| 794000. 00 |18301365. 4] &7 % 2 AN 505266010100 7 [710313665266520201 22450120956 20210705
13:15:02 i ERITH 20639 4
20210705 [30000000.0] 0 [18301365, 20210703
o230 [0 i
20210705 | 187953.00| 0 |18789315. T3 A0 7 13-2-1702 20210705
16:38:48 1
20210705 | 0| 347700.00 | 1511615, RTTes250 TR 20210705
17:00:41 1
20210705 | 0| 67500.00 18374115, 010003139001 ESEd 20210705
17:00:41 1 20109104790
20210105 | 0 15.00 T96I9% P E3ITT00E 5 | 20210705
17:00:41 521834799 F £ 8 (050273
20210705 | 0 1000 [48374095. 030K F £ 2675008 £ 5| 20210705
17:00:42 1 S2IB38TIAF A (050268)
20210705 | 0| 2000000 | 18351093, 30301667108 ERE B 20210705
17:10:54 1 00000368
20210705 | 0| 85000, 00 45269093, 30501667108 20210703

17:10:51

1

00000368





[image: image13.png]20210705 0 10.00  [18269083. 4 f+ 96301 7 & £20000 H 20210705
17:10:54 1 27577358 F £ # (050273)
20210705 0 10.00  [48269073. 4] t:woun 20210705
17:10:51 1 e (os0er)
20210706 (1192005, 00 0 [19161766.1] SRZGG0I0100 20210706
06:08:31 1 10251
20210706 0 40000. 00 6.4} Rit . 20210706
170245
20210706 0 10.00  [494217: F9¢ v[‘; ta}ﬂlkmna 20210706
170216 1 A 514166

AL éq‘h ir.v?
20210706 0 86400. 00 [19335356. 4| # [E A L AT 110061353018 it #. 20210706
17:03: 22 1 BB AR 010027985

A

1S

20210706 0 10.00 (49335346, 4 KL 19639 £ £86400 H £ 5 20210706
17:03:22 1 % IR & 514487111 F 43 (050268)

ﬁtﬁpﬁ”i.ﬁ
20210707 [ 125351. 00 0 19160697, 4| + A L H# 1T 505266019400 BiE, 0206 5B S A, F4 [ 20210707
06:11:19 1 BB HRA 40251 #40. 00 7T,

AAga R
20210708 [1140964. 00| 0 50601661, 4] AAE 505266019400 BlE, 020625 @ 8N, Fa| 20210708
06:08: 49 1 «):: f 40251 #100. 00 7.
20210708 [ 20000. 00 0 50621661, 4 + E A& L4 AT 622208100102 R EE AR 20210708
13:25:11 1 373 4289898

A

E1

20210708 0 10000. 00 [50611661. 4] # 5 2 AALE 622818173886 T . 20210708
16:10:53 (EU5 1036170





[image: image14.png]20210708 | 0 10000, 00 50601661 B3 ERE ETE3 20210708
16:10:53 1

20010708 |0 505816611 G2IT00151000]  F &R ERERE 20210708
16:10:53 1 6063528

20210708 | 0 500 [50581636.1 o F AT E T [ 0210708
16:10:51 1 ey

20010708 |0 500 [50581651 1 TO6I9% F £ 100006 £5 | 20210708
16:10:54 1 199100768 ¢ % (050267)

20210705 |0 1000 [0581611.1 20210708
16:10:51 1

20210700 | 152016.00] 0 [51063657. 1] 505266019100 20210709
06:06: 43 1 10251

20210709 | 0 |10000000. 0] 11063657, 1 010901701930 20210709
13:10:52 0 1

20210709 | 0| 10000000, 0[31063657. 1] 010901701930 | EE £ E L X3 20210709
13:10:52 0 1 0052161 FRAT

20210709 | 0| 10000000, 0[21063657. 1] 010901701930 [ EE A R E L (33 20210709
13:10:52 0 1 0052161 ARLT

20210709 | 0| 10000000, 0| 11063657, 4] [Z33 20210709
13:10:53 [ 1

20210709 | 0 |10000000. 0[1063657. 41 010901701930 | FE £ R E L 33 20210709
13:10:53 0 0052161 ARLT





[image: image15.png]20210709 | 0 [1000000. 00] 63657. 41 010901701930 X3 20210709
3:40:53 0052161
2010709 | 0 200,00 | 635741 O3 % £ 100000005 % ¥ | 20210709
13:10:53 127564457 F 1% # (050273)
20210709 [ 0 200,00 | 6325741 96391 7 & £ 10000000 20210709
13:10:53 127563801 F £ # (050273
2010709 | 0 200,00 TF96I0TE % £ 100000005 % ¥ | 20210709
13:40:53 127568146 12 # (050273)
20210709 | 0 200.00 | 62857 41 T9639% P & £ 1000000081 £ % | 20210709
13:10.53 127570308 F 4 # (050273
20010709 | 0 200.00 | 6266711 | 1 R 96307 F % £ 10000000 20210709
13:10:53 REGEMRAT 127571994 12 # (050273)

AdE i

ELd

20210709 | 0 20,00 | 6263741 96390 P % & 10000005 20210709
13:10:51 A2T5T52ASFEE# (050273
20210710 | 1225835, 00] 0 |1298475. 41 1 FAE 505266019100 R, 0200/ 5B FF N, 8 | 20210710
06:18:05 REGEMRAT 10251 60,00,

AdE i

i

20210712 [ 120920.00| 0 |1418395, FTIE | 505266019100 0206725 B F # 20210712
06:16:15 10251 50,007
20210713 | 532260.00] 0 |1950605, FLE [ 05266019100 F. OGRS EERA, T | 20210713
06:17:149 10251 60,007,
20210713 | 150788.00| 0 [2101413, TIE |o28I808678| £ | AR PR I1ZE2- 1028 20210713
16:33:27 5271862 it






[image: image16.png]20210714 [ 646183. 00 0 2747626, 41| AT 505266019400 BiE, 0206 5B A A, F4[ 20210714
06:18:51 BB AR 40251 #100. 007,
A
EL
20210714 | 170000. 00 0 2017626 41 121786500000 ETEEEY 20210714
08:50:39 263946
E LN
20210714 | 411800. 00 0 3329426, 41 + E A L 4 FALE | 622818068305 EL TS 20210714
14:20:31 AR 7023817
BREH TR
E1
07T | 2500 [ EEZRT) E 3 ToZi0TT
14:28:16 BAHRL
w65
A
20210715 [3379491. 00] 0 6708940, 41[ 2 02065 @~ 8 A, Fa [ 20210715
06:02: 19 #260. 007C.
202: 10000. 00 0 6718940, 41 AT 621199088003 FER % 9 o FE T- L WA R 20210715
12:37: BB AR B618
A
13
20210715 | 290000. 00 0 7008940, 621499088003 EER #1602, M5 E[ 20210715
11:53:49 8615
20210716 [ 429773. 00 0 7438713, A 505266019400 BiE, 0206 5B S A, F4[ 20210716
06:13:23 10251 £20.00%.
20210717 [ 354169. 00 0 7792882. AAE 505266019400 BlE, 020654 20210717
06:19: 03 40251 #100. 00 7.
20210718 |1440903. 00| 0 9233785. FAL#E 505266019400 L 006E 5@ £ A, FH [ 20210718
06:03:29 40251 #140.007
20210719 [ 39960. 00 o 9273745, AALE 505266019400 020625 1 7 20210719
06:07:33 40251 #40. 00T





[image: image17.png]20210720 [2308051.00] 0 [11581796. 1] 05266019100 R, 0200 GE A, £ | 20210120
06:03: 15 1 10251 #120. 007
20210720 [ 259712.00 0 |11841508. 1] 908373075 | W I B FERE R 20210720
13:18:16 1 716816
20210721 1413516, 00] 0 |13280054. 1] 505266019100 20210721
06:02: 12 1
20210721 | 500000.00| 0 T, 20210721
15:11:49
20210721 0 [1983000.00 ERR 20210721
5:12:15
20210721 T 3966 |11802011. 7] B30T F % & 1983001 20210721
15:42:15 5 999999999F 2 # (050273
20210721 | 190000.00] 0 I T30301666311 ERR 20210721
15:53:19 REHERLT 00000
iyt

20210722 | 851566, 16| 0| 12843579, 505266019100 B, R EEARA, FE
06:11:51 1 10251 H156. 847
20010722 | 0| 50000.00 T30016665080 | B # & & A EWE B
15:01:18 0504346 | 516412 B 8

1
20210722 | 0| 82500.00 12711079, 3001666080 | 7 7 & 71 3 7 ERET 20210722
15:01:18 1 0501346 | i 2 8

8
20210722 | 0| 2000000 12691079, 010901700930 R ERE B 20210722
15:01:18 1 0216161 LS






[image: image18.png]20210722 | 0] 166250. 00 12521529, 9] 1 020011860900 EELIE 20210722
15:01:18 U | R s 0019665
HHES T

20010722 | 0| 3500000 | 12189529, 9| 010901700030 | LA e 5 EWE B 20210722
15:01:18 1 0216161 | FHIRAE
21072z | 0 1000 |12189819.9] # 0630 F & 2500008 £ 5 | 20210722
15:01:18 1 999999999 F £ # (050273
0z |0 1000 | 12189509 9| FAER: 20210722
15:01:18 1 999999999 F £5 % (051
20210722 [ 0 10,00 12189799, 9 TT96I9 P £ £20000 F % 20210722
15:01:18 1 2% (050273
20072z | 0 T5.00 12189731 9| TFO030% % & 166250 20210722
15:01:18 1 999999999 F 44 # (050268 .
20210722 [ 0 10.00 12189774 9| TT96I9% P £ EI5000E £ 5 | 2021072

0119 1 999999999 F £ # (0
20210723 | 1161426, 00] 0 |13951200. 9] FAE 505266019100 R, 0200 FE A, £ | 20210123
06:03: 15 i 10251 #140. 007
20210723 | 0| 990000. 00 | 12961200, 9| 010901701930 [ EE A R E L (33 20210723
09:143:20 i 0052161 ARLT
20210723 | 0 20,00 [12961180. 9] 0630 F & B090000E £ % | 20210723
09:13:20 1 999999999 F £ # (050273
20210723 | 6777.00] 0 | 13117957, 9] G22R18172020 20210723
10:41:12 1 9802478





[image: image19.png]202107 0 [[160000. 00 [13257957. 9] F E A 5916793110 £l 20210723
17:08:14 T | RE AR 108

AdE i

EL

007 |0 15.00 13267012, 9) FEIG0000E 55 | 20210723
17:08:14 1 £ (05026t
20210721 | 1155100 0 |13373183. 9| FLE [ 05266019100 BEEA, | 2021021
06:01:01 1 25 #60.007.
20210725 [1070972.00] 0 |14441155. 9] . O20G)ES B E RN, 20210725
06:03: 32 1 60,007
20210726 | 619826.00| 0 [15063281.9] F I, 0206/L% B PR, | 20210726
06:02:12 TR #8000,

#
202107 0 [ez70000. 00[ 12793281 9] F 010901701930 | EE £ E L [ZE3 20210726
14:51 [t 0052161 FRAT

b
201076 | 0 15,10 |12793236.5] ¥ T9639% P & £22700008 %9 | 20210726
145142 TR 999999999 F £ # (050273
202107, 0| 2000000 [12773235. 5| 30301667108 | FF 7 F 33 1 EELE 20210726
14:54:29 i 00000368 | ¢ 44 1 5]
20210726 | 0 10,00 5 TTO630% P & £ 20000 20210726
1454:29 999999999 F 5 # (050273)
20210726 | 0 19000, 00 12754226, 5 30501667108 ERET 20210726
15155 1 00000368
20076 | 0 10,00 TO6I9 F £ EIO000E £ | 202107126
1454:55 999999999 F 55 # (050273)





[image: image20.png]20210726 0 [695100. 00 [ 12058816 5| FRFRAR ESEd 20210726
14:58:57 1 FEARA T

007 | 0 20,00 TTO6I9 P B6USI00H 55 | 20210726
14:58:57 999999999 F 45 # (050273

20210727 | 33384109 0 [1239267.6] & FLE [ 05266019100 0206 FBE R, 8 | 2021
06:07:58 o #9691,

20210727 | 50000000 0| 12892637 6| TR FERRE 20210727
09:12:09 0

20210727 | B0166.00 | 0 [12973103. 6] BARE 20210727
09:13:27 [

20210727 | 80000.00 | 0 |13053103. 6| G2ii60011021 | R RBARE 20210727
09:11:00 [ 1463

20210727 | 0| 35800000 12195103, 6| TLE |o2iszealT|  RAEE TRFLTEE 20210727
09:17:28 0 523177

20210728 | 789717.00] 0 |13231520. 6] 505266019100 R, 0200 FE A, £ | 20210128
06:01:39 0 10251 #100. 007

20007 |0 010901600930 TER 20210728
10:06:39 03952

20210728 | 0 20,00 [12357600. 6] O30 P& B6T7200H €% | 20210728
10:06:39 0 999999999 F £ # (050273

20210725 | 0| 1050000 00| 11507600, 6] 010901701930 33 20210728
15:08:59 0 0052161





[image: image21.png]20000728 [ 0 200 TF9630T F % 5 1050000 E % 5 | 20210728
15:09:00 999999999F 2 # (050275
20210729 | 669668.00| 0 FTIE | 505266019100 I, 0206025 B F RN, B | 20210129
06:12:17 10251 #60.007%
20210729 | 0| 100000.00 30301668308 RER 20210729
16:26:00 REAERL 00000371

AAEH TR
20210729 | 0 10,00 9639 P 1000000 55 | 20210729
16:26:00 999999999 55 # (050273
20210729 | 0| 380000.00 EEE 20210729
16:20.12
20010729 | 0 20.00 TFO030% F % S580000E £ § | 20210729
16:20:13 999999999 F 5 # (05027
20210730 | 615081.00| 0 IF. 020605 B PR, | 20210730
06:01:18 #100. 007
20210730 | 0| 620000. 00 | 11192255, 30301665108 | G/ F & % 7 By 20210730
183015 0 00001050 | T A R 8]
201070 | 0 2000 | 11492278, 6| TTO6I9% P £ B620000H 55 | 20210730
18:30:35 0 999999999 F 55 # (050273
20210731 T [12169.6 505266019100 20210731
06:09:00 [ 10251
20210731 | 280000.00| 0 A% |o28isolel0|  EEM 20210731
10:52:19 0163965





[image: image22.png]20210731 | 363266.00] 0 [13112800. 6] F EA LT GIT5500001]  ZHR 20210731
16:04:19 o |mes 1826341
EEd Y
E'L3
YOy 59616701 25 CEZHES 62727636.06





河北银行股份有限公司白沟支行0309
[image: image23.jpg]@ 2021-08-03 14:52 IEHEEE ¢ KEAET il

36 45 47 | CURLERET

BANK OF HEBEI

A5 ERBRERE:
2021860702 11:37:12

BAXB: O 4A%% © pExs

i AN, " ey
e #0501 B EL L —
Emﬂm&&g;\ o o#: AR

B

& ~zmEM: (0210701 20210731
W -

S ZEEMm el k= A oraia=y ES wE XSHm
REMETARHLR




监 管 地 块


未来汇商业中心





非 监 管 地块


燕南和府（泰和雅苑）









