2019年11月监管报告


光大-祈年养老消费集合资金信托计划

2019年11月监管报告

项目名称：光大-祈年养老消费集合资金信托计划
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张云龙
日期：二零一九年十二月十日

目录

11项目基本情况


12重大事件披露


23项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况


23.1项目证照、有关批复获取情况


33.2项目施工进度


54印鉴、证照使用情况


85合同签订情况


96项目销售情况


96.1当代时光里项目


96.2西山上品湾MOMA项目


7资金情况
9
107.1当代久运资金情况


157.2宏华伟业资金情况


19附件


19附件一 各月资金流出分类情况表


20附件二 当代久运银行对账单


26附件三 宏华伟业银行对账单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·当代久运：北京当代久运置业有限公司

·宏华伟业：北京宏华伟业房地产开发有限公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况

（1）当代久运所持标的项目情况

当代久运所持标的项目为位于北京市顺义区李桥镇庄子营村的项目当代时光里项目（云境尚谷园）。项目用地面积49,477.20㎡，为商务金融用地，规划建筑面积约17万平方米，分两期开发，拟建设11栋建筑，当代久运拟整体自持经营，建设养老地产，其中9栋养老公寓，1栋独立商业，1栋商业作为医疗中心。
（2）宏华伟业所持标的项目情况

宏华伟业所持标的项目为位于北京市昌平区阳坊镇温南路与阳八路交汇处的西山上品湾MOMA，项目用地面积约7万平方米，建筑面积约19万平方米，拟建9栋商品住宅楼，3栋商务办公楼及2栋回迁住宅楼。
2重大事件披露
（1）根据当代方安排，监管人员办公地点于2019年11月4日由当代万国城搬至顺义时光里体验中心，保管共管物品的保险柜随监管人员一同迁至顺义，同时当代一方共管人员由集团融资部高建极、刘骁变更为时光里项目财务王大庆和人事远山，当代内部交清清单已复印保留。
（2）2019年11月14日宏华伟业对名下北京农村商业银行阳坊支行做印鉴变更，原印鉴财务章已作废处理，变更为共管财务章，全过程为驻场监管张云龙与宏华伟业财务梁宇共同办理，印鉴卡已拍照保存；                  

（3）2019年11月14日宏华伟业对名下一个无法核实账户办理销户，开户行北京农村商业银行股份有限公司昌平支行红旗路分理处账号0603000103000003052，银行办理人员告知销户手续正式完成需经人民银行处理，用时大概两周左右，届时会去基本行重新打印清单证实该事项办理完毕，全过程为驻场监管张云龙与宏华伟业财务梁宇共同办理，销户资料已拍照保存完毕；
（4）2019年11月27日，宏华伟业财务朱子健跟随监管人员一同前往民生银行通州支行办理增加操作员U盾一枚，U盾开户人为唐小红，该U盾权限仅开通查询余额交易明细和客户回单功能，后续交由西山上品湾销售部门刘露露保管使用。
（5）西山上品湾项目已于2019年11月22日取得1#、2#、3#、8#、9#、10#楼栋《商品房预售许可证》，编号为【京房售证字（2019）151号】，目前于2019年11月30日正式开盘对外销售；
3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况
当代久运以其名下开发的当代时光里项目作为信托计划项下主债权的主要抵押担保物，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全；宏华伟业以其名下开发的西山上品湾MOMA项目回款作为其差额补足义务提供流动支持，在该项目销售去化至剩余货值16亿元或其住宅剩余货值不低于12亿元之前，对宏华伟业除开户许可证外其他证照不启动监管，未预售前关注预售许可证取得进展情况。
3.1项目证照、有关批复获取情况

（1）当代时光里项目证照、批复办理进度情况
截至到2019年11月30日当代时光里项目证照、有关批复获取情况如下表：
	五证及批复
	获取情况

	
	一期 
	二期

	不动产权证书（土地证）
	已取得
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得
	未取得

	建筑工程施工许可证
	已取得
	未取得

	预售许可证
	1#、2#、8#楼已取得
	未取得

	养老机构备案
	未取得
	未取得

	不动产权证书（房产证）
	未取得
	未取得


（2）截至到2019年11月30日西山上品湾MOMA项目证照、批复办理进度情况
	五证及批复
	获取情况

	
	住宅
	商业（独立）
	办公楼

	不动产权证书（土地证）
	已取得
	已取得
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得
	已取得
	已取得

	建设工程规划许可证
	已取得
	已取得
	已取得

	建筑工程施工许可证
	已取得
	未取得
	未取得

	预售许可证
	部分取得
1#、2#、3#、8#、9#、10#
	未取得
	未取得

	不动产权证书（房产证）
	未取得
	未取得
	未取得


3.2项目施工进度

截至2019年11月30日，时光里项目施工进度情况为：

一期主体框架已完成，本月主要完成外部结构加固，目前正在对内隔墙进行砌筑施工和外窗放线施工，未来一个月的计划完成1、2#楼的门窗工程、楼层内部隔墙砌筑和锅炉进场安装调试，按目前进度预计能在2020年4月底之前完成竣工备案；
二期尚未开工。
西山上品湾MOMA项目部分楼座目前在施土方开发、桩基、护坡工程施工中。
标的项目现场照片（2019年11月）
[image: image1.jpg]


    [image: image2.jpg]



1、时光里项目工地现场                        2、时光里项目工地现场

[image: image3.jpg]


    [image: image4.jpg]



3、时光里项目工地现场
4、西山上品湾MOMA项目工地现场
[image: image5.jpg]


    [image: image6.jpg]



5、西山上品湾MOMA项目工地现场             6、西山上品湾MOMA项目工地现场
4印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经光大信托有关人员审批的事项，待光大信托有关人员批复后方给予配合。2019年11月印鉴、证照使用情况详见下表：

2019年11月当代久运印鉴、证照使用登记表
	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	2019/11/4
	公章
	时光里一期结构加固工程（一标段）中标通知书盖章
	北京瑞博圣业建筑技术有限公司中标通知书（一式五份）
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/4
	公章
	时光里一期结构加固工程（二标段）中标通知书盖章
	中业华宇建筑工程有限公司中标通知书（一式五份）
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/4
	公章
	临时排水证资料盖章
	申请表（一式两份）
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/5
	公章
	久运职员关系协议变更用印
	劳动合同变更书（延长试用期3个月）
	远山
	王大庆、 张云龙

	2019/11/6
	公章、法人章
	电力报装资料
	营业执照、施工许可证、汇报资料等
	孙凯
	王大庆、 张云龙

	2019/11/6
	公章、财务章、发票章、合同章
	共管保险箱里所有印鉴由集团融资部刘骁移交给时光里项目财务王大庆手续
	印鉴交接单（一式两份）
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/6
	公章、财务章、法人章、谭夙蓉名章
	民生银行9月末余额对账单
	对账单一份
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/6
	公章
	光大信托补充资料
	银行回单、资质证书各一份
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/7
	公章
	管委会渣土罚款资料
	营业执照副本、杨光总及王毅身份证复印件，委托书等六份
	王毅
	远山、    张云龙

	2019/11/7
	公章
	时光里项目燃气报装
	授权委托书、营业执照、建设用地规划证、施工证、工程规划证、身份证复印件等资料共七份
	徐燕燕
	远山、    张云龙

	2019/11/7
	合同章、法人章
	时光里项目与厦门万安签订智能化设计服务合同
	设计合同（一式六份）
	孙凯
	远山、    张云龙

	2019/11/7
	公章
	顺义城管监督局授权委托资料盖章
	授权委托书、法人身份证明、营业执照副本复印件、杨光总王毅身份证复印件各一份
	王毅
	远山、   张云龙

	2019/11/8
	公章、法人章
	出资协议（第五次）
	出资确认书（一式两份）
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/8
	公章
	时光里项目锅炉锅炉排产联系函
	工作联系函及副本一份
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/11
	发票专用章
	分别给六家施工方开具收取投标保证金收据6张
	收据六份(中建江南2万、天祥诚建2万、中业华宇2万、东方悦2万、天源2万、瑞博圣业2万)
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/13
	公章
	时光里项目招聘录用规划设计高级经理罗龙入职申请盖章
	保密协议及劳务合同
（一式两份）
	远山
	远山、    张云龙

	2019/11/13
	公章
	电力报装资料（修改版）盖章
	登记表（动力2张、照明1张）及附图1张
	孙凯
	远山、    张云龙

	2019/11/15
	公章、法人章
	出资协议（第六次）
	出资确认书一式两份
	王大庆
	王大庆、  张云龙

	2019/11/15
	公章、法人章
	补第三次第四次出资确认书盖章
	出资确认书两份
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/15
	公章
	工程部申请燃气报装资料盖章
	规证附图复印件一份
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/18
	公章
	当代久运员工徐昊与当代久运签署借款协议2万元
	借款协议（一式三份）
	苑一
	王大庆、 张云龙

	2019/11/18
	公章
	办理企业资质延期补充材料
	用地规证、工程规证、施工证、银行回单、发票、总包合同复印件各一份
	王毅
	王大庆、 张云龙

	2019/11/18
	公章
	当代时光里电梯排产联系函
	联系函（一式三份）
	丁伟
	王大庆、 张云龙

	2019/11/19
	合同章
	当代久运与北京市建筑设计研究院有限公司签署北京时光里项目土建精装修施工图设计合同申请盖章
	设计合同（一式八份）
	刘理文
	王大庆、 张云龙

	2019/11/19
	合同章
	当代久运与北京墨臣工程咨询有限公司签署设计总包补充协议申请盖章
	补充协议（一式六份）
	刘理文
	王大庆、 张云龙

	2019/11/19
	公章、法人章
	当代久运与广告公司民事纠纷出庭授权书申请盖章
	营业执照、法人身份证复印件各一份、委托书（一式两份）
	远山
	远山、    张云龙

	2019/11/20
	合同章
	当代久运与北京瑞博圣业建筑技术有限公司签署时光里项目一期结构加固工程（一标段）专业分包工程合同申请盖章
	专业分包工程合同

（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/20
	合同章
	当代久运与中业华宇建筑工程有限公司签署时光里项目一期结构加固工程（二标段）专业分包工程合同申请盖章
	专业分包工程合同

（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/20
	财务章、法人章、谭夙蓉名章
	民生银行昌平支行9月10月余额对账单
	对账单两份
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/20
	发票专用章
	分别给四家施工方开具收取投标保证金收据4张
	收据四份(建黎铝门窗幕墙2万、廊坊万丽装饰2万、兰天大诚2万、东方泰洋装饰2万)
	王大庆
	王大庆、 张云龙

	2019/11/21
	公章、法人章
	当代节能、深耕拓展、当代久运、宏华伟业与光大信托签订合作框架协议之补充协议二
	合作框架补充协议

（一式十份）
	高建极
	王大庆、 张云龙

	2019/11/21
	公章、法人章
	当代久运与光大信托签订差额补足协议
	差额补足协议（一式六份）
	高建极
	王大庆、 张云龙

	2019/11/21
	公章、法人章
	出资协议（第七次）
	出资确认书（一式两份）
	高建极
	王大庆、 张云龙

	2019/11/21
	公章
	时光里项目结构加固工程二标段中标通知书价格修改
	中标通知书（一式六份）
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/22
	公章
	时光里项目当代久运办理临时排水证向临空管委会提供资料盖章
	不动产权证书及附图复印件、检测报告复印件、营业执照副本复印件、申请说明各一份
	丁伟
	王大庆、 张云龙

	2019/11/25
	公章
	时光里项目当代久运给燃气公司压力说明盖章
	说明（一式三份）
	丁伟
	王大庆、 张云龙

	2019/11/26
	公章
	申报“精锐人居奖”项目申报表盖章
	申报表（一式一份）
	刘理文
	王大庆、 张云龙

	2019/11/26
	合同章
	当代久运与中国联通签订互联网租用协议
	合同（一式四份）及授权委托书三份、营业执照副本复印件
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/28
	公章、合同章
	当代久运与绿建建筑材料贸易（天津）有限公司签订当代时光里项目整期锅炉设备供应合同
	供应合同（一式八份）
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/28
	公章
	当代久运与第一物业进驻时光里项目回函用印
	说明（一式两份）
	徐燕燕
	王大庆、 张云龙

	2019/11/28
	公章
	时光里项目工程部录用成本招采专业经理郭向书劳务合同用印
	保密协议及劳务合同

（一式两份）
	远山
	远山、   张云龙

	2019/11/29
	公章、法人章
	出资协议（第八次）
	出资确认书（一式一份）
	高建极
	王大庆、  张云龙


2019年11月当代久运印鉴/证照外出使用登记表
	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2019/11/1
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托83.20万元（信保基金）及支付利息128.90万
	民生银行昌平支行
	刘骁
	刘骁、张云龙
	2019/11/1

	2019/11/1
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设8300万元
	民生银行昌平支行
	刘骁
	刘骁、张云龙
	2019/11/1

	2019/11/8
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托28.40万元（信保基金）及支付利息83.00万
	民生银行昌平支行
	李磊
	李磊、张云龙
	2019/11/8

	2019/11/11
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设2800万元
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2019/11/11

	2019/11/12
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运前往民生昌平支行开通查询版网银
	民生银行昌平支行
	蒋京桐
	蒋京桐、张云龙
	2019/11/12

	2019/11/15
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托136.60万元（信保基金）及支付利息28.40万
	民生银行昌平支行
	李磊
	李磊、张云龙
	2019/11/15

	2019/11/15
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设13200万元
	民生银行昌平支行
	李磊
	李磊、张云龙
	2019/11/15

	2019/11/22
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托26万元（信保基金）及支付利息273.20万
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2019/11/22

	2019/11/22
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设2000万元
	民生银行昌平支行
	李磊
	李磊、张云龙
	2019/11/22

	2019/11/29
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款给光大信托49.90万元（信保基金）及支付利息52万
	民生银行昌平支行
	王大庆
	王大庆、张云龙
	2019/11/29

	2019/11/29
	财务章、法人名章、谭夙蓉名章
	久运由民生银行转款首都建设5200万元
	民生银行昌平支行
	李磊
	李磊、张云龙
	2019/11/29


2019年11月宏华伟业印鉴、证照使用登记表

	用印日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办人
	监印人

	本月无使用印鉴证照情况


2019年11月宏华伟业印鉴/证照外出使用登记表
	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2019/11/14
	财务章、开户许可证
	宏华伟业前往农商行阳坊支行办理印鉴变更
	北京农村商业银行阳坊支行
	宏华伟业财务
	梁宇、  张云龙
	2019/11/14

	2019/11/14
	财务章、开户许可证
	宏华伟业前往农商行北环支行办理销户
	北京农村商业银行北环支行
	宏华伟业财务
	梁宇、  张云龙
	2019/11/14

	2019/11/19
	财务章
	宏华伟业前往农商行阳坊支行配合阳坊村委会变更其名下拆迁费共管账户使用印鉴
	北京农村商业银行阳坊支行
	宏华伟业财务
	梁宇、  张云龙
	2019/11/19

	2019/11/25
	财务章
	宏华伟业前往农商行阳坊支行配合阳坊村委会其名下拆迁费共管账户使用支票转款加盖印鉴
	北京农村商业银行阳坊支行
	宏华伟业财务
	梁宇、  张云龙
	2019/11/25

	2019/11/27
	财务章
	宏华伟业前往民生银行增加操作员U盾一枚用于项目查账使用
	民生银行西大望路支行
	宏华伟业财务
	朱子健、  张云龙
	2019/11/27


5合同签订情况

鉴于宏华伟业仅财务专用章处于共管条件下这一事实，监管方无法掌握宏华伟业合同签订情况，本报告暂只汇报当代久运的合同签订情况。2019年11月01日至2019年11月30日期间，当代久运共计签订合同8份，详见合同签订情况表：

2019年11月当代久运合同签订情况表

	编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	
	
	
	
	
	

	1
	厦门万安智能有限公司
	时光里项目智能化工程设计合同
	设计范围：当代时光里项目智能化设计全期（含一期和二期）； 包含智能化系统设计方案； 智能化系统设计施工图纸；智能化系统工程量清单及施工招标技术说明文件。
	529,000.00
	2019/11/7

	2
	北京市建筑设计研究院有限公司
	北京时光里项目土建精装修施工图设计合同
	设计范围：时光里一期项目1、2、8、9号楼地上、地下精装修工程进行设计出图； 内容包含出具平面墙体电气照明等专业施工图纸；
	1,980,000.00
	2019/11/19

	3
	北京墨臣工程咨询有限公司
	当代时光里项目(原云境MOMA)设计总包合同补充协议
	1.对北京市建筑设计研究院有限公司承接的时光里一期项目精装修和结构改造工程出具的图纸进行审核,并且配合甲方完成一期竣备前的设计总包全阶段合约义务;2.配合完成二期工规获取前的方案交底、资料提供等相关工作;
	4,800,000.00
	2019/11/19

	4
	北京瑞博圣业建筑技术有限公司
	当代北京时光里项目一期结构加固工程（一标段）专业分包工程合同
	当代北京时光里项目一期1#、2#及9#楼结构加固工程，1#楼为一标段，2#楼为二标段，9#楼为一二标段暂列项，本合同承包范围为一标段。包括但不限于现有楼板、墙体等结构新开洞口或拆除、碳纤维结构加强、钢梁结构加强、钢筋工程、混凝土工程、模板工程、脚手架工程、建筑垃圾清理及外弃、工完场清、安全文明施工、防尘降噪措施、临水临电、改造加固试验检测等工作。
	4,169,695.49
	2019/11/20

	5
	中业华宇建筑工程有限公司
	当代北京时光里项目一期结构加固工程（二标段）专业分包工程合同
	当代时光里项目一期1#、2#结构改造加固工程，1#楼为一标段，2#楼为二标段，本合同承包范围为二标段（即2#楼）。包括但不限于现有楼板、墙体等结构新开洞口或拆除、碳纤维结构加强、钢梁结构加强、钢筋工程、混凝土工程、模板工程、脚手架工程、建筑垃圾清理及外弃、工完场清、安全文明施工、防尘降噪措施、临水临电、改造加固试验检测等工作。
	3,789,171.53
	2019/11/20

	6
	光大兴陇信托有限责任公司
	差额补足协议之补充协议之一
	为提升募集速度，尽早达成全部募集规模。光大信托同当代集团融资部沟通后,双方同意,将原前端砍头息由【1%】变更为【2%】,后端利息由【13.3】变更为【12.8%】,总成本不变。
	0.00
	2019/11/21

	7
	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
	互联网专线租用协议
	时光里体验中心办公区覆盖网络宽带业务
	108,000.00
	2019/11/26

	8
	绿建建筑材料贸易（天津）有限公司
	时光里整期锅炉供应合同
	包括但不限于锅炉本体（燃烧机、冷凝器、控制器等）生产、运输到指定地点、特种设备验收等、指导、调试、培训，最终能够达到该锅炉控制系统与本项目相互兼容，满足随时监控和反馈设备运行情况、与其他水泵等设备连锁启停等功能
	1,172,843.00
	2019/11/28


6项目销售情况

6.1当代时光里项目

当代时光里项目尚未正式对外销售；

6.2西山上品湾MOMA项目

根据宏华伟业提供给我方的相关台账，截至2019年11月30日，西山上品湾项目已取得可售套数共计552套，可售面积共计65,272.58平方米。

	截至2019年11月30日销售情况汇总

	销售状态
	套数
	建筑面积（㎡）
	最终成交总价（元）
	已付房款合计（元）

	小定
	6
	844.52
	32,006,939.00
	180,000.00

	认购
	74
	10,007.42
	325,604,562.84
	55,222,123.00

	网签
	0
	0.00
	0.00
	0.00

	合计
	80
	10,851.94
	357,611,501.84‬
	55,402,123.00


7资金情况

以下数据以项目公司提供的付款申请单、资金流水、以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用，因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。
7.1当代久运资金情况
7.1.1当代久运资金流出情况

2019年11月1日至11月30日，监管范围内当代久运资金流出额共计327,157,655.70元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。
2019年11月当代久运资金流出明细表

	序号
	支出日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2019/11/1
	光大兴陇信托有限责任公司
	信托保证基金
	832,000.00
	民生银行
	往来款

	2
	2019/11/1
	民生银行昌平支行
	手续费
	20.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	3
	2019/11/1
	光大兴陇信托有限责任公司
	支付光大信托前置融资利息
	1,289,000.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	4
	2019/11/1
	民生银行昌平支行
	手续费
	25.78
	民生银行
	借款本息及财务费用

	5
	2019/11/1
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	83,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	6
	2019/11/4
	招商银行
	企业网银汇款手续费
	126.04
	招商银行
	借款本息及财务费用

	7
	2019/11/4
	招商银行
	网银服务费
	50.00
	招商银行
	借款本息及财务费用

	8
	2019/11/5
	北京市建筑设计研究院有限公司
	按进度支付设计费
	1,036,000.00
	招商银行
	前期费

	9
	2019/11/5
	珀金斯伊士曼建筑设计咨询（上海）有限公司
	养老精装修咨询合同按进度支付款项
	585,000.00
	招商银行
	前期费

	10
	2019/11/6
	石刚
	5-5-302石刚合同款年租金及押金
	41,600.00
	招商银行
	管理费

	11
	2019/11/6
	深圳市科顺防水有限公司
	分包工程款
	360,495.59
	招商银行
	建筑工程费

	12
	2019/11/7
	远山
	日常用品费用
	479.60
	招商银行
	管理费

	13
	2019/11/7
	远山
	10月职员关怀费用
	817.60
	招商银行
	管理费

	14
	2019/11/7
	苑一
	名片底座
	15.50
	招商银行
	管理费

	15
	2019/11/7
	李磊
	支付小院餐厅电费费用
	1,200.00
	招商银行
	管理费

	16
	2019/11/7
	北京远航印泰图文设计有限公司
	时光里项目推介物料
	4,803.00
	招商银行
	管理费

	17
	2019/11/7
	刘思聪
	报销餐费
	535.00
	招商银行
	管理费

	18
	2019/11/8
	光大兴陇信托有限责任公司
	信保基金
	284,000.00
	民生银行
	往来款

	19
	2019/11/8
	民生银行昌平支行
	手续费
	15.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	20
	2019/11/8
	光大兴陇信托有限责任公司
	砍头息
	832,000.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	21
	2019/11/8
	民生银行昌平支行
	手续费
	20.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	22
	2019/11/8
	北京李伟斌律师事务所
	律师费
	110,000.00
	民生银行
	管理费

	23
	2019/11/11
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	28,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	24
	2019/11/11
	民生银行昌平支行
	大额转账手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	25
	2019/11/15
	光大兴陇信托有限责任公司
	信托保证基金
	1,366,000.00
	民生银行
	往来款

	26
	2019/11/15
	民生银行昌平支行
	手续费
	27.32
	民生银行
	借款本息及财务费用

	27
	2019/11/15
	光大兴陇信托有限责任公司
	支付光大信托前置融资利息
	284,000.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	28
	2019/11/15
	民生银行昌平支行
	手续费
	15.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	29
	2019/11/15
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	132,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	30
	2019/11/15
	民生银行昌平支行
	大额转账手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	31
	2019/11/15
	李磊
	支付小院液化气厨房费用
	1,320.00
	招商银行
	管理费

	32
	2019/11/15
	刘思聪
	支付时光里运营采购费用
	2,431.65
	招商银行
	管理费

	33
	2019/11/15
	林羽立
	时光里项目小院软装配饰家具费用
	17,233.62
	招商银行
	管理费

	34
	2019/11/15
	李磊
	支付厨房购买食材费用
	132.90
	招商银行
	管理费

	35
	2019/11/15
	王韦
	支付时光里9月职员工作餐采购食材费用
	13,634.39
	招商银行
	管理费

	36
	2019/11/15
	湖北科博莱科技发展有限公司
	当代久运置业办公费用
	4,357.50
	招商银行
	管理费

	37
	2019/11/15
	刘思聪
	支付时光里11月份运营消耗品采购费用
	774.60
	招商银行
	管理费

	38
	2019/11/15
	远山
	当代久运置业宿舍用品费用
	873.00
	招商银行
	管理费

	39
	2019/11/15
	丁伟伟
	办理临时排水证现场水质监测检验费
	1,000.00
	招商银行
	前期费

	40
	2019/11/15
	丁伟伟
	小院住宿购买被褥
	230.00
	招商银行
	管理费

	41
	2019/11/15
	徐燕燕
	房屋租房税金费用（杨凤华）
	914.29
	招商银行
	管理费

	42
	2019/11/15
	徐燕燕
	房屋租房税金费用（张倩）
	914.29
	招商银行
	管理费

	43
	2019/11/15
	徐燕燕
	房屋租房税金费用（石刚）
	914.29
	招商银行
	管理费

	44
	2019/11/15
	张蒙蒙
	8月份至10月份交通费报销
	414.14
	招商银行
	管理费

	45
	2019/11/15
	中建江南建设工程有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	46
	2019/11/15
	北京天祥诚建设工程有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	47
	2019/11/15
	北京东方悦工程技术有限公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	48
	2019/11/18
	国网北京市电力公司
	时光里11月份工程电费
	30,532.43
	招商银行
	建筑工程费

	49
	2019/11/19
	中外园林建设有限公司
	当代时光里养老项目园林设计合同款
	227,400.00
	招商银行
	前期费

	50
	2019/11/19
	第一摩玛人居环境科技（北京）股份有限公司
	节能咨询技术服务费
	278,581.00
	招商银行
	前期费

	51
	2019/11/19
	北京市顺政市政设计所
	当代时光里项目市政管线工程设计合同款
	140,000.00
	招商银行
	前期费

	52
	2019/11/19
	徐昊
	职员借款
	20,000.00
	招商银行
	往来款

	53
	2019/11/19
	张雷
	报销办公用品
	510.90
	招商银行
	管理费

	54
	2019/11/22
	深圳市合裕泰装饰有限公司
	时光里项目K2样板房软装费第二笔进度款
	121,191.65
	招商银行
	营销费

	55
	2019/11/22
	北京天源建筑工程有限责任公司
	退投标保证金
	20,000.00
	招商银行
	收费退缴

	56
	2019/11/22
	李磊
	支付时光里小院餐厅电费和液化气费用
	1,720.00
	招商银行
	管理费

	57
	2019/11/22
	光大兴陇信托有限责任公司
	信托保证基金
	260,000.00
	民生银行
	往来款

	58
	2019/11/22
	民生银行昌平支行
	手续费
	15.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	59
	2019/11/22
	光大兴陇信托有限责任公司
	支付光大信托前置融资利息
	2,732,000.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	60
	2019/11/22
	民生银行昌平支行
	手续费
	54.64
	民生银行
	借款本息及财务费用

	61
	2019/11/22
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	20,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	62
	2019/11/22
	民生银行昌平支行
	大额转账手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	63
	2019/11/25
	北京顺义自来水有限责任公司
	10、11月顺义项目自来水费
	10,116.00
	招商银行
	建筑工程费

	64
	2019/11/27
	玺氏创合文化传媒（北京）有限公司
	广告制作合同款
	154,950.00
	招商银行
	营销费

	65
	2019/11/27
	李晓倩
	报销差旅费
	2,068.50
	招商银行
	管理费

	66
	2019/11/27
	徐燕燕
	报销图纸复印费
	1,309.00
	招商银行
	管理费

	67
	2019/11/27
	刘思聪
	厨房采购费用和消耗品费用
	3,981.48
	招商银行
	管理费

	68
	2019/11/29
	光大兴陇信托有限责任公司
	支付光大信托前置融资利息
	520,000.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	69
	2019/11/29
	民生银行昌平支行
	手续费
	20.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	70
	2019/11/29
	光大兴陇信托有限责任公司
	信托保证基金
	499,000.00
	民生银行
	往来款

	71
	2019/11/29
	民生银行昌平支行
	手续费
	15.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	72
	2019/11/29
	北京首都城市建设工程有限公司
	工程款
	52,000,000.00
	民生银行
	建筑工程费

	73
	2019/11/29
	民生银行昌平支行
	大额转账手续费
	200.00
	民生银行
	借款本息及财务费用

	合          计
	327,157,655.70
	——


7.1.2当代久运资金流入情况

2019年11月1日至11月30日，监管范围内当代久运资金流入额共计329,180,000.00元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2019年11月当代久运资金流入明细表
	序号
	流入日期
	款项
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	1
	2019/11/1
	光大信托融资款发放（第五期）
	融资款
	83,200,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	2
	2019/11/1
	时光里一期门窗工程投标保证金
	保证金
	20,000.00
	北京建黎铝门窗幕墙有限公司
	招商银行

	3
	2019/11/4
	时光里一期门窗工程投标保证金
	保证金
	20,000.00
	廊坊市万丽装饰工程有限公司
	招商银行

	4
	2019/11/4
	时光里一期门窗工程投标保证金
	保证金
	20,000.00
	北京兰天大诚新型建材有限责任公司
	招商银行

	5
	2019/11/5
	时光里一期门窗工程投标保证金
	保证金
	20,000.00
	北京东方泰洋装饰工程有限公司
	招商银行

	6
	2019/11/5
	往来款
	往来款
	5,000,000.00
	深耕拓展投资（北京）有限公司
	招商银行

	7
	2019/11/8
	光大信托融资款发放（第六期）
	融资款
	28,400,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	8
	2019/11/15
	光大信托融资款发放（第七期）
	融资款
	136,600,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	9
	2019/11/22
	光大信托融资款发放（第八期）
	融资款
	26,000,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	10
	2019/11/29
	光大信托融资款发放（第九期）
	融资款
	49,900,000.00
	光大兴陇信托有限责任公司
	民生银行

	合     计
	329,180,000.00
	——


7.1.3当代久运资金余额

根据当代久运提供的银行对账单，截至2019年11月30日，当代久运各资金账户余额总计6,759,808.44元，各账户余额见下表。

截至2019年11月30日当代久运各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	备注

	1
	招商银行北京静安里支行
	110920723210501
	2,128,701.18
	/

	2
	渤海银行北京分行
	2002887384000219
	0.00
	2019年11月23日已销户

	3
	民生银行昌平支行
	631407239
	4,631,107.26
	/

	合计
	——
	6,759,808.44
	——


7.2宏华伟业资金情况
7.2.1宏华伟业资金流出情况

2019年11月1日至11月30日，监管范围内宏华伟业资金流出额共计134,168,105.28元，资金流出具体情况详见资金流出明细表。

（转下页）

2019年11月宏华伟业资金流出明细表

	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型

	1
	2019/11/4
	广州致悦投资有限公司
	归还往来款
	61,000,000.00
	招行静安里支行0802
	往来款

	2
	2019/11/4
	招商银行
	网银汇款手续费
	725.64
	招行静安里支行0802
	借款本息及财务费用

	3
	2019/11/4
	招商银行
	网银服务费
	50.00
	招行静安里支行0802
	借款本息及财务费用

	4
	2019/11/5
	社保中心
	社保基金电子征缴
	21,529.17
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	5
	2019/11/6
	北京市昌平区阳坊镇阳坊村股份经济合作社
	拆迁服务费
	1,000,000.00
	招行静安里支行0802
	土地费

	6
	2019/11/8
	北京市昌平区阳坊镇阳坊村股份经济合作社
	拆迁服务费
	722,666.00
	招行静安里支行0802
	土地费

	7
	2019/11/11
	工商银行北京市分行清算中心
	3名员工工资
	53,396.87
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	8
	2019/11/11
	北京农商行兴昌支行
	手续费
	10.00
	北京农商行兴昌支行
	借款本息及财务费用

	9
	2019/11/12
	北京农商行兴昌支行
	个人所得税
	624.93
	北京农商行兴昌支行
	税费

	10
	2019/11/12
	北京燕龙水务集团有限公司
	昌平10月105号水表水费
	8,928.00
	招行静安里支行0802
	建筑工程费

	11
	2019/11/12
	辛诚
	退还购房认购金
	500,000.00
	招行静安里支行0603
	收费退缴

	12
	2019/11/12
	朱锦绣
	退还购房认购金
	500,000.00
	招行静安里支行0603
	收费退缴

	13
	2019/11/14
	北京农商行阳坊支行
	印鉴变更手续费
	20.00
	北京农商行阳坊支行
	借款本息及财务费用

	14
	2019/11/19
	广州致悦投资有限公司
	归还往来款
	20,000,000.00
	招行静安里支行0802
	往来款

	15
	2019/11/22
	北京京东世纪信息技术有限公司
	京东卡采购
	300,000.00
	工行运河迎宾支行
	营销费

	16
	2019/11/22
	互盛（中国）有限公司
	支付打印机租赁费
	4,926.48
	招行静安里支行0802
	管理费

	17
	2019/11/25
	中国银联股份有限公司
	昌平西山项目11月施工用电缴费
	33,382.19
	工行运河迎宾支行
	建筑工程费

	18
	2019/11/25
	公积金委托收款归集资金
	公积金委托收款
	12,446.00
	北京农商行兴昌支行
	管理费

	19
	2019/11/27
	北京数字王府井科技有限公司
	POS机押金
	4,000.00
	招行静安里支行0802
	往来款

	20
	2019/11/27
	北京天鸿博大科技有限公司
	西山上品湾体验中心复印机租赁费
	5,400.00
	招行静安里支行0802
	营销费

	21
	2019/11/28
	广州致悦投资有限公司
	归还往来款
	50,000,000.00
	招行静安里支行0802
	往来款

	合          计
	134,168,105.28
	——


7.2.2宏华伟业资金流入情况
2019年11月1日至11月30日，监管范围内宏华伟业资金流入额共计133,844,413.36元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2019年11月宏华伟业资金流入明细表
	序号
	流入日期
	款项
	款项类型
	金额
	款项来源
	收款行

	1
	2019/11/4
	收当代节能往来款
	往来款
	61,000,000.00
	当代节能置业股份有限公司
	招行静安里支行0802

	2
	2019/11/19
	收当代节能往来款
	往来款
	20,000,000.00
	当代节能置业股份有限公司
	招行静安里支行0802

	3
	2019/11/22
	收北京数字王府井科技有限公司备付金
	销售款
	99,960.00
	北京数字王府井科技有限公司
	招行静安里支行0603

	4
	2019/11/23
	上品湾项目3-2-702房屋定金
	销售款
	50,000.00
	赵士饶
	招行静安里支行0603

	5
	2019/11/23
	王曦交意向金
	销售款
	50,000.00
	王曦
	招行静安里支行0603

	6
	2019/11/25
	房租押金
	往来款
	3,300.00
	康乃新
	招行静安里支行0802

	7
	2019/11/25
	收北京数字王府井科技有限公司备付金
	销售款
	109,940.00
	北京数字王府井科技有限公司
	招行静安里支行0603

	8
	2019/11/25
	解宇佳交意向金
	销售款
	10,000.00
	解宇佳手机银行转账
	招行静安里支行0603

	9
	2019/11/26
	韩中交认购金
	销售款
	500,000.00
	韩中
	招行静安里支行0603

	10
	2019/11/27
	王永交意向金
	销售款
	50,000.00
	王永
	招行静安里支行0603

	11
	2019/11/28
	檀怀广交意向金
	销售款
	50,000.00
	檀怀广
	招行静安里支行0603

	12
	2019/11/28
	收当代节能往来款
	往来款
	50,000,000.00
	当代节能置业股份有限公司
	招行静安里支行0802

	13
	2019/11/29
	收北京数字王府井科技有限公司备付金
	销售款
	49,980.00
	北京数字王府井科技有限公司
	民生银行西大望路支行

	14
	2019/11/29
	贾岩交认购金(房号3-4-1002)
	销售款
	500,000.00
	贾岩
	民生银行西大望路支行

	15
	2019/11/29
	徐河交认购金
	销售款
	450,000.00
	徐河
	民生银行西大望路支行

	16
	2019/11/30
	张友凤交认购金(房号8-3-702)
	销售款
	200,000.00
	张友凤
	民生银行西大望路支行

	17
	2019/11/30
	檀怀广交定金
	销售款
	50,000.00
	檀怀广
	民生银行西大望路支行

	18
	2019/11/30
	王曦交认购金(房号3-1-902)
	销售款
	450,000.00
	王曦
	民生银行西大望路支行

	19
	2019/11/30
	王长虹交认购金(房号8-3-1102)
	销售款
	220,000.00
	张海麒
	民生银行西大望路支行

	20
	2019/11/30
	账户结息
	利息
	953.23
	招行银行北京分行静安里支行
	招行静安里支行0603

	21
	2019/11/30
	账户结息
	利息
	280.13
	招行银行北京分行静安里支行
	招行静安里支行0802

	合       计
	133,844,413.36
	——


7.2.3宏华伟业资金余额

根据宏华伟业提供的银行对账单，截至2019年11月30日，宏华伟业各资金账户余额总计4,484,675.37元，各账户余额见下表。

截至2019年11月30日宏华伟业各银行账户余额汇总

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	北京农商行兴昌支行
	0603000103000012135
	183,176.76

	2
	北京农商行红旗路分理处
	0603000103000003052
	0.00

	3
	北京农商行阳坊支行
	0618000103000016782
	800,086.93

	4
	兴业银行昌平支行
	321360100100182230
	18,027.00

	5
	招商银行静安里支行
	110934734710802
	179,288.87

	6
	招商银行静安里支行
	110934734710603
	1,293,499.37

	7
	建行通州分行
	11050172360000002366
	0.00

	8
	工行运河迎宾支行
	0200053319202013187
	53,325.53

	9
	民生银行北京分行营业部
	630920089
	37,290.91

	10
	民生银行长椿街支行
	631231049
	0.00

	11
	民生银行西大望路支行
	631507551
	1,919,980.00

	合计
	——
	4,484,675.37


附件

附件一 各月资金流出分类情况表

                                            当代久运各月资金流出分类情况表                              币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	借款本金及

财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/09
	0.00
	0.00
	0.00
	291,215.00
	0.00
	374,284.12
	72,714.99
	29,091,000.00
	0.00
	0.00
	29,829,214.11

	2019/10
	0.00
	0.00
	137,000,386.26
	139,928.16
	37,107.90
	228,117.22
	10,604.25
	1,428,000.00
	0.00
	0.00
	138,844,143.79

	2019/11
	0.00
	2,267,981.00
	315,401,144.02
	5,658,203.78
	
	213,185.25
	276,141.65
	3,261,000.00
	0.00
	80,000.00
	327,157,655.70

	总计
	0.00
	2,267,981.00
	452,401,530.28
	6,089,346.94
	37,107.90
	815,586.59
	359,460.89
	33,780,000.00
	0.00
	80,000.00
	495,831,013.60


                                            宏华伟业各月资金流出分类情况表                              币种：人民币   单位：元
	资金用途/月份
	土地费
	前期费
	建筑工程费
	借款本金及财务费用
	税费
	管理费
	营销费
	往来款
	营业外支出
	收费退缴
	总计

	2019/09
	5,230,202.00
	1,249,693.07
	1,724,678.59
	11,733,000.00
	0.00
	230,054.13
	301,148.85
	169,000,000.00
	0.00
	0.00
	189,468,776.64

	2019/10
	0.00
	257,696.00
	3,500,049.28
	902.32
	55,390.84
	268,651.36
	901,927.93
	115,020,000.00
	0.00
	0.00
	120,004,617.73

	2019/11
	1,722,666.00
	0.00
	42,310.19
	805.64
	624.93
	92298.52
	305,400.00
	131,004,000.00
	0.00
	1,000,000.00
	134,168,105.28

	总计
	6,952,868.00
	1,507,389.07
	5,267,038.06
	11,734,707.96
	56,015.77
	591,004.01
	1,508,476.78
	415,024,000.00
	0.00
	1,000,000.00
	443,641,499.65


注：以上科目分类不以会计记账原则划分。

附件二 当代久运银行对账单
招商银行北京静安里支行
[image: image7.jpg]HEsL2

Statement Of Account.
AP AR SRR 20191101 20191130
10025210501 s AT
]

EEEE = an/aman sm
Tototior 209101 TR . Ty preeTeTy
20191104 20191104 S ARLE. 126,04 w2010
20191104 20191104 RRR LR 000 w5310
20191104 20191104 TATR s 20,0000 25705510
20191104 20191104 AL R 20,00.00 257,510
20191105 20191105 AT ms. 20,000.00 2715510
20191105 20191105 AL so00000 5277150
20101105 20191105 39S 20101025195518  EF Lose00000 420115310
20191105 20191105 RS 2000103195521 B smsow00 3515310
20191106 20101106 3RS 2000106150411 AF ALew00 3105510
20191105 20191105 FSEHE 2010105200349 £ w5 32505751
20101107 20191107 R 2009106151304 a0 32603
20191107 20191107 FFHS 2000105150555 I agmoo  3aresa
20191107 20191107 33 2019106150735 IR 000 3675731
20191107 20191107 5 20001065104 50 sumsae
20191107 20191107 3R 209106151440 I 500 340206
20191115 20191115 NS 2001113161255 1000 aasees
20191115 20191115 HSESE 2009111316123 KR aaes  damassi
20191115 20191115 S 0091114112927 gmer  amsans
20101115 20191115 JHS 0011LEIE  EF 100 sz
20191115 2091115 HSHE 2001 14SSLS I mease 3auasess
20101115 20191115 IS 2000114145520 R 43950 3207,00075
20191115 20191115 RS 2000111410105 I Tase sa0sams
20191115 20191115 3RS 2000114150602 R wa  sa0sa01s
20191115 20191115 M 2000114071 gmeo 3maziess
20191115 20191115 IS 2009114150825 SF ouze 32033048
20191115 20191115 MESHS 20191114151108  BE ouzs  sam0s
20191115 20191115 AT 2000114151203 EF oz 3w
20191115 20191115 NS 2000111050007 a3
20191115 20191115 TR 20101114ISB5  HEIRE. 2000000 318100234

FE






[image: image8.jpg]R

Statement Of Account.

FORT SRR BT 20101101 20101130
B 1109207 25210501 Er AR
]

ZOIOIITS 20I9IITS AR 20T
20191115 20191115 T 2009111015205
20191118 20191118 38R 2019118104017
20191110 20191119 39S 201011 14115014
20191110 20191110 3R 20191114113215 00000 27012971
20191110 20191110 39 20101 110205310 R

sm s ms/anem s&
e
P
wn
e
P
e
20191119 2091110 FSEHE 2019111912196 R, 2000000 248459871
o,
P
s
eFm
#
i
s

000000 S0
Ssmas 05971

20191119 20191110 LSS 20191119091614 s090  2ma0men
20191122 20191122 3R 2019112011120 20000 240081
20191122 20191122 ST 2019112012619 w0 2m2avm
20191122 20191122 3R 2019112109067 wiaotes 23002610
20191125 20191125 M 2019112212355 dote00 2290101

20191127 20101127 3R 2019126141349 1549900 2,196,080
20191127 20191127 S 2019112612406 apess0 2u9e9es
20191127 20191127 s3eeEs 20916NRL R 00 260
20191127 20191127 NS 200015112 R sesas  2um700m

T TR AR ROETTs




民生银行昌平支行

[image: image9]

[image: image10]

[image: image11]
附件三 宏华伟业银行对账单
    部分银行本月无发生额，无法打印对账单，银行余额与上月一致，此部分银行名称及账号后四位分别为兴业银行昌平支行2230、建设银行通州支行2366、民生银行北京营业部0089、民生银行长椿街支行1049，请知悉。
北京农商行兴昌支行2135
[image: image12.jpg]LR REWIT

Al EARATRE SR
SR 20180100 SEAEENE 0191130 £ m
BEH 0BS000I03000012135
WAL R TR ATA

A

s s

201080 “ om
i # saaes7
2511110, # i
29111200 # 52103

LN





北京农商行阳坊支行6782
[image: image13.jpg]Oitexrmns

B 1 1903770299
- voison BN AR 2
EERR: umn AU 201060111 o AR
P RS R Ry LR
am s W WRNes  wrkem  am W zuasy
EreTey W omw ) 0.0 s
s ®
e 1w
R0





招商银行静安里支行0802

[image: image14.jpg]Statement Of Account

s

SR e 20191101 20191130
56 1109575471000 B AR
T I AT

Em  Emm  imse mes w2 e we/mmam E
OToTI0n 20ToTIOn R . e e
20191104 20101104 A LR T
20191100 20191100 TR 200104085418 (A s eursen
20191100 20191104 MR 2091100172724 RS koot 172162022
20191106 20191106 AL 2091105104320 ST 1,000,000.00 07
20191108 20191108 LR 20191108161200 AP 200,000.00 1202
20191108 20191105 AN 2001108161235 EFL 722,800.00 195322
20191112 20191112 RS 200112160652 2R 9200 19,0552
20191119 20191115 LALR e o000 2010005522
20191119 20191119 MG 2019111012401 R p—— 100,055.22
20191122 20191122 A 2001IZLOE  EE agasas 15510070
20191125 20191125 MARER 350000 198,400.70
20191427 20101127 A 20010 EET 540000 183,000.74
20191127 20101127 FNEME 2000112710902 FOSABE 400000 900874
20191120 20191129 LALR 20016124630 BT sooo000000 5047900074
20191128 20191128 MO 2091128112631 HHEL L | 179,008.74
20191150 20101150 KrtaR 8. 200 2013 woasnsr

£y





招商银行静安里支行0603
[image: image15.jpg]Statement Of Account

s

SR e 20191101 20191130
56 1109575471060 B AR
T I AT

Bm  Emm  imse mes w2 e we/mmam E
OO0 20TOTI00 SR 0T 1GR 6100 A 0000000 Tt
20191108 20191100 TS 2000108161221 AL 000000 L7t
20191112 20191112 A 200112160501 B, 500,000.00 Lar2sie 1
20191112 20191112 MR 2000112160550 A, -500,000.00 7250810
20191122 20101122 TALR w0112, o9,900.00 810
20191122 20191127 LR 2091PUOS0 BHE 30000000 an 610
20191123 20191123 syt Lamm, 50,0000 22,000.14
20191173 20191123 TATR = 50,0000 200814
20191125 20191125 TATR 2010112 1099900 2,500.10
20191125 20191125 3mmEE g 1000000 o2,500.14
20191126 20191126 TALR ez 500,000.00 102, 500.14
20191127 20191127 spmE 50,0000 L5001
20191128 20101128 TATR v s0,000.00 129250810
20191450 20191150 KPIRE e 0. o2 1293,499.57
£y TR TR A 2

RFHEERE




民生银行西大望路支行7551
[image: image16.jpg]TN

SRR TSR BT
wram | menumarraenan s [ avo
e | ame
| wen waw | e
waon [wrman] wowa | weam [men = waa
i wwme | wsew D
i woes | sewmw ma o
i woew | _memw e
i mooew | mme Ty
e wme | eme e
i s | rmme [
i monw | tmme = im .E?,
(& E)





工商银行运河迎宾支行3187
[image: image17.jpg]HETHRTE PR

R 2%
= T#: AR M % 2019%

N Ty LR 86,707.72

\Hm \Mgmm \ 'Ju\gw \ TES HIPE e THRER RARESR ) [Rfe]

l\rt-‘ [t o T T e v [ [ 0.0, )
it ISP 9 0 [MRER (R0 iR [l 50,000, [ ooy
2 IRFRS o 0 [MmER Gon) s [ty 50,0000 X 250, 107, i
-2 |7 0 [ (BN (LX) BB [k 50.0. 0] 0.%0] 236, 707, Tefoosonnnne)
-2 |uTas [ o [RIEER (LR REAR [t 50,000. 0] [ 186, 707. T2J00S5300012]
2 |a7Es ] [ [MIBER (ER) BERRAN [t 50,000, 0.00] 136, 07, T2XS3300012
I (ST [ [ [BER (LR) BEARAT | 30 50,000.00 2.00] 86,707 721005390001
-2 |eFms [ [ [eREERGARLS s 33,382 1] .00 5,95
R o AeE PRI -5 5 RURE L0 AR 0 FIZrED) TRAREID 5.5
e ] NGEAR: 2311

WHABNRERRERRSRE, DAREASRITRR.




[image: image18.jpg]SzERzR: HER
D —
Trnw. s ana s

s F LS
&%

WK gunnmuve W AR
sornion s [ — fi— am 125135.00 Srvezoumoioizsonsee 4110111100 Sumarzan
101 SEAASEN e o .
o Y53 e &
o € s wsz.000.00 0.0 10922 m120010 010 ot AN
s E = , - i SRR
] o o 41508558 oot oumn st
oo Y54 . P nn—
2oivnion mmw DO SOOI s om 22 s ogioeszien 410110916 EARKOIG st v
e Ta®  we s 3,000, 000,00 o E T —
0191108 e we s

oo ™ 435, 080.22 WL20120101 10N 908032 L0szranaosiseas SASORGIEER

2y Mo FANGER
otss1on HEXART Y
# Tan

orviion we s o G WS v sz $1E0101 190161 S
oo ion AR e 000 . P ——

vk - S—

e

oo e we s To.o00.00 s HLABL0SL-EE mosa0n0tonot sosions. 4o o (RS
P — IR B e L R
wenTRE we o 25,000, 000.00 om 11793, 058 2 midosore csossrzont 1060191018 nmtane
oo SEACH .00 o [

s . - -

T b

£





[image: image19.jpg]SeErznn

Fram LEaARRETHEY

A

FAS3D78ACES/ Mk A,
7 wr A wky

i HEAPRICE
Tan

o5 wa i

soisn1s EKIREY

omis R

anionnis s

o5 s wir

o113 AP
s

a0z bk e

ooz HEKA
. Fan

s i

B
= faw
s

o i

Lorotiza SEASRIE
oz 2l

0191129 s wie

o120 HEAARCH
o R

T T

&

m o woaws
AmAR. to1n 1200

P

" R

P
i

sisggoniomon mmera

[

S0

B

5

o R
Poeis

ARURGR et
S

oo son gmmmEe

EEnRAY

A
[

Ears



[image: image20.jpg]S rERERST

ram wEarALTLGRAT

PRI SR A

Exin A

- W

i1 HEAAmE S
Tin
iz mss

s o W s

soronzs HARARIEY
Y

N 7E Y M

WRAE . w2000 027 76

A ot
FLTTTy

Y s
BEEM, 2001100
LR

EEr T I ——

% o130

e,

TwarE i

mgﬂ
o owoame
HE, iz o

i

BB Ao
A

g
i




