【中国民生信托-重庆-渝北】项目

监管事项审核意见

编号：***事项第【     】号

| 致： | 中国民生信托有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发起人 | 王林 |  | 日期 |  | 2021.05.17 |  | 项目名称 |  |  | 中国民生信托-重庆-渝北项目 |  |  |  |
| 审批事项标题 | 项目公司签订营销中心室外管网及绿化景观工程合同用印申请 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否用印 | R是 □否 | 用印类型 |  | R公章 £合同章 R法定代表人名章 £财务章 □其他： |  |  |  |  | 是否用款及金额 |  |  | □是 R否 金额： 元 |  |
| 审核事项说明或摘要 | 项目公司经过招标比价后，拟定嘉兴市胜源景观工程有限公司承接项目公司渝北区两路组团A分区A122-1、A122-2、A122-3地块样板示范区室外综合管网及绿化景观工程。现项目公司申请与嘉兴市胜源景观工程有限公司签订样板示范区室外综合管网及绿化景观工程施工合同，合同主要内容如下： 1、工程内容：渝北区两路组团A分区A122-1、A122-2、A122-3地块样板示范区室外综合管网及绿化景观施工； 2、工程工期：共67日历天，营销中心室外管网及景观工期为2021年3月9日至2021年3月28日，样板楼室外管网及景观工期为2021年3月9日至2021年5月15日； 3、合同金额：4,207,987.00元（大写人民币：肆佰贰拾万柒仟玖佰捌拾柒元），固定单价合同，其中景观平米单方造价包干。此合同金额包含了施工直接费、措施费、管理费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康信君安审核意见 | 监管专员意见 |  | 经审核，该事项属实，本合同采购方式为邀请招标，共有3家单位参与投标。因该部分工程工期紧张，图纸不完全，采用投标单位自编清单上限报价，最终以合理低价确定中标单位。现场考察该施工单位确实已经进场施工，不存在虚假合同倒款风险。 已就合同工程量、施工范围与施工方案及图纸核对，不存在施工范围重叠情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后台（工程、风险等）专业意见（如需） |  | 风险管理部意见：拟同意 - 合同中支付条款符合常规标准，不存在超进度支付情况，不存在付款风险； - 合同计价方式符合规定、标准，不存在歧义，不存在计价、结算风险； - 复核样板区景观面积单方造价(包含软硬景），常规样板区景观单方价格400-1200元/m2,具体因项目业态、营销品质、绿苗品种、施工单位能力和口碑等而异。本项目单方价折合948.21元/m2，规格标准较高。因项目定位高端别墅洋房产品，营销宣传品质提升会影响造价，通过分析对比类似项目软景硬景造价比例和绿植乔木广材网询价，本项目整体价格处于可接受范围内。 - 审核人：敬书峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审核人 |  | 王林 |  |  | 复核人 |  | 何艳秋 |  |  | 审定人 |  | 刘俊财 |