2019年1月情况通报


中诚信托“领地•兰台府” 项目

2019年1月份管理报告
项目名称：领地·兰台府项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：刘勇、高小萌

日期：二零一九年一月二十日

目录
1工程进度
3
1.1 项目地块现场状况
3
1.2 项目地块现场照片（2019年2月2日）
4
2资金的使用情况
7
13

3印章、证照使用情况

（转下页）

17

4合同签订情况



1工程进度
1.1 项目地块现场状况

项目地块勘察日为2019年2月2日。售楼部装修工程于2018年5月20日左右开工，因部分不可控原因导致进度延后，现售楼部已于2018年11月初投入使用。项目一期住宅部分：北侧低层住宅26#、27#、32#、33#、34#、35#、39#栋已封顶；26#作为样板楼装修已完成，现已向咨询顾客开放参观。项目一期北侧高层住宅9#建至地上13层、10#建至地上18层。项目一期南侧高层住宅1#已开始地上部分建设，目前建设至地上3层。项目外连接项目与惠博大道的金泉路已通车投入使用。27#、32#、33#、34#、35#、39#以及高层住宅10#已取得预售证，销售工作已经开始，每日均有一定数量客流，已出售高层6套，别墅4套。

（转下页）
1.2 项目地块现场照片（2019年2月2日）

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	项目现场状况（售楼部）
	项目现场状况（售楼部）

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]-






	项目现场状况（售楼部内）
	项目现场状况

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	项目现场状况
	项目现场状况

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	项目现场状况
	项目现场状况

	[image: image9.jpg]T





	[image: image10.jpg]




	项目现场状况
	项目现场状况

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	项目现场状况
	项目现场状况（一期南部高层）


2资金的使用情况

2019年1月工商银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019-01-01
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	12,081.00
	电费广东电网

	2019-01-01
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	1,689.00
	电费广东电网

	2019-01-01
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	20,778.00
	电费广东电网

	2019-01-04
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	18,076.25
	代理国库税收收缴

	2019-01-07
	惠州领地房地产开发有限公司
	250,000.00
	往来款

	2019-01-09
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	5,643.93
	电费广东电网

	2019-01-09
	广东电网有限责任公司惠州供电局
	186.52
	电费广东电网

	2019-01-10
	其它代理业务资金_金融平台集中代收付清算户
	39,539.76
	水费200810270

	2019-01-14
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	34,147.85
	代理国库税收收缴

	2019-01-14
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	4,097.75
	代理国库税收收缴

	2019-01-14
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	626.00
	代理国库税收收缴

	2019-01-15
	待报解预算收入-国税待清算税款集中户
	36,538.20
	代理国库税收收缴

	2019-01-16
	其它代理业务资金-金融平台集中代收付清算户
	280.00
	信息服务费

	2019-01-18
	惠州领地房地产开发有限公司
	250,000.00
	往来款

	2019-01-21
	惠州领地房地产开发有限公司
	100,000.00
	往来款

	2019-01-22
	待报解预算收入-地税电子缴税入库系统待报解A户
	57,715.77
	地税71619988

	2019-01-24
	待报解预算收入-地税电子缴税入库系统待报解B户
	697.08
	地税72074971

	2019-01-25
	惠州市住房公积金管理中心
	39,742.00
	实时缴存

	2019-01-25
	惠州领地房地产开发有限公司
	100,000.00
	往来款

	2019-01-28
	惠州市住房公积金管理中心
	1,526.00
	补缴2018年12月公积金

	2019-01-29
	惠州市住房公积金管理中心
	1,526.00
	实时缴存

	2019-01-30
	
	60.00
	对公收费明细入帐

	2019-01-31
	惠州领地房地产开发有限公司
	300,000.00
	39栋06号房 房款

	本月资金使用总额（单位：元）
	1274951.11


2019年1月中国银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019-01-09
	手续费
	200
	企业存款

	2019-01-13
	广东如春生态集团有限公司
	1493800
	工程款

	2019-01-13
	手续费
	29.88
	手续费

	2019-01-18
	中亚建业建设工程有限公司
	2815385
	工程款

	2019-01-18
	手续费
	56.31
	手续费

	2019-01-21
	贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司
	200000
	退保证金

	2019-01-21
	手续费
	15
	手续费

	2019-01-25
	中亚建业建设工程有限公司
	1000000
	工程款

	2019-01-25
	手续费
	20
	手续费

	2019-01-28
	中亚建业建设工程有限公司
	500000
	工程款

	2019-01-28
	手续费
	15
	手续费

	2019-01-29
	中亚建业建设工程有限公司
	3500000
	工程款

	2019-01-29
	手续费
	70
	手续费

	2019-01-29
	惠州市合江土石方工程有限公司
	184202.48
	工程款

	2019-01-29
	手续费
	15
	手续费

	2019-01-30
	广东省惠州地质工程勘察院
	104521.6
	工程结算款

	2019-01-30
	手续费
	15
	手续费

	2019-01-30
	广东省惠州地质工程勘察院
	21000
	工程结算款

	2019-01-30
	手续费
	10
	手续费

	2019-01-30
	成都高和装饰工程有限公司
	68665
	进度款

	2019-01-30
	手续费
	10
	手续费

	2019-01-30
	成都思瑞安系统集成有限公司
	11624.03
	进度款

	2019-01-30
	手续费
	10
	手续费

	2019-01-30
	惠州市一路通实业有限公司
	18000
	清洁开荒费

	2019-01-30
	手续费
	10
	手续费

	2019-01-31
	惠州领地房地产开发有限公司
	1040000
	往来款

	2019-01-31
	手续费
	20.8
	手续费

	本月资金使用总额（单位：元）
	10957695.1


2019年1月招商银行账户资金使用情况表
	日期
	资金用途
	使用金额(单位：元）
	收款单位

	2019-01-03
	网上银行服务费
	50
	网上银行服务费

	2019-01-03
	网银汇款手续费
	1014.59
	网银汇款手续费

	2019-01-07
	代彬绿付黄裔塔钢筋款
	5225
	黄裔塔

	2019-01-07
	借款
	16000
	邱雨熙

	2019-01-07
	差旅费
	1663
	丁涛

	2019-01-07
	差旅费
	968.5
	宋持

	2019-01-07
	差旅费
	2400
	刘檬恺

	2019-01-07
	业务费
	3180
	刘檬恺

	2019-01-07
	代付工人工资款
	40000
	刘檬恺

	2019-01-07
	代付工人工资款
	46200
	刘檬恺

	2019-01-07
	办公资料费
	1800
	张梦涵

	2019-01-07
	员工加班餐费
	4949
	王德伟

	2019-01-07
	差旅费
	808
	胡友强

	2019-01-07
	业务费
	30000
	蔡小艺

	2019-01-07
	办公零食费
	268.77
	上海晨光科力普办公用品有限公司

	2019-01-07
	12月办公用品费
	558.1
	上海晨光科力普办公用品有限公司


	2019-01-07
	员工体检费
	7434
	惠州市美年大健康健康管理有限公司惠城门诊部

	2019-01-07
	12月租车费
	9600
	深圳市深港通汽车租赁有限公司

	2019-01-07
	保洁用品费
	3216
	惠州市惠城区英洁清洁用品批发行

	2019-01-07
	保洁用品费
	3194.98
	惠州市惠城区英洁清洁用品批发行

	2019-01-07
	12月桶装水费
	1440
	惠州市惠阳区锦源饮品厂

	2019-01-07
	开办物资物业用品费用
	9170
	水磨沟区华凌市场亿智祥百货商行

	2019-01-07
	11月员工餐补费
	8433
	惠州市惠城区潮汕李记小食店

	2019-01-07
	退质保金
	1900
	四川商创信息科技有限公司

	2019-01-07
	退质保金
	3550
	四川商创信息科技有限公司

	2019-01-07
	退质保金
	5780
	广州简派家具有限公司

	2019-01-07
	十一月清洁费用
	1000
	惠州市安美洁清洁服务有限公司

	2019-01-07
	年会酒店场地预付款
	15000
	深圳市昌盛投资发展有限公司温德姆至尊酒店

	2019-01-07
	开办物资物业用品费用
	9170
	谢勇

	2019-01-10
	业务费
	13000
	邱雨熙

	2019-01-10
	业务费
	11000
	杨乐琴

	2019-01-10
	12月清洁费
	1060
	深圳市百得利资产管理有限公司

	2019-01-10
	12月网络电话费
	2928.9
	中国电信股份有限公司惠州分公司

	2019-01-10
	桶装水费用
	1080
	惠州市惠阳区锦源饮品厂

	2019-01-10
	借款
	8000
	余献豪

	2019-01-10
	弱电系统费用
	14200
	四川商创信息科技有限公司

	2019-01-10
	宝利通预费用
	7600
	四川商创信息科技有限公司

	2019-01-10
	村委修路业务费用
	10000
	惠州市惠城区小金口街道办事处白石经济联合社

	2019-01-15
	薪酬代发
	347978.09
	薪酬代发

	2019-01-15
	代发业务（批量）
	7.6
	代发业务（批量）

	2019-01-18
	私车公用费用
	280.5
	黄诚

	2019-01-18
	私车公用费用
	264.55
	黄诚

	2019-01-18
	差旅费
	1957.48
	邱义锋

	2019-01-18
	印章换刻费用
	1040
	马明慧

	2019-01-18
	差旅费
	2984
	吴志威

	2019-01-18
	差旅费
	2090
	罗腾

	2019-01-18
	差旅费
	1206.2
	罗腾

	2019-01-18
	差旅费
	394.5
	康红霞

	2019-01-18
	差旅费
	1158
	吕雷

	2019-01-18
	办公费
	2200
	李敏

	2019-01-18
	差旅费
	1356
	王德伟

	2019-01-18
	业务费
	10000
	黄仲华

	2019-01-18
	业务费
	5000
	黄仲华

	2019-01-18
	接待费
	1900
	黄仲华

	2019-01-18
	差旅费
	1374
	黄仲华

	2019-01-18
	快递费
	80
	唐丽娜

	2019-01-18
	差旅费
	567
	郑雅夫

	2019-01-18
	接待费
	5680
	杨乐琴

	2019-01-18
	接待费
	1950
	杨乐琴

	2019-01-18
	接待费
	2250
	杨乐琴

	2019-01-18
	公务车费用
	3507
	何宇权

	2019-01-18
	差旅费
	430
	何宇权

	2019-01-18
	公务车费用
	5000
	中国石化销售有限公司广东惠州石油分公司

	2019-01-18
	L型别墅佣金
	100000
	惠州市喜之屋网络科技有限公司

	2019-01-18
	I型别墅佣金
	100000
	深圳新房网络科技有限公司

	2019-01-18
	12月清洁费
	1000
	惠州市安美洁清洁服务有限公司

	2019-01-18
	借款
	15000
	王德伟

	2019-01-21
	代深圳中航付材料款
	74000
	深圳市南方四海五金开发有限公司

	2019-01-24
	第四季度员工生日会费用
	2302.9
	曾丽娟

	2019-01-24
	业务费
	3000
	黄仲华

	2019-01-24
	业务费
	3600
	黄仲华

	2019-01-24
	接待费
	4380
	黄仲华

	2019-01-24
	业务费
	5000
	邱雨熙

	2019-01-24
	差旅费
	984
	邱雨熙

	2019-01-24
	差旅费
	4000
	邱雨熙

	2019-01-24
	差旅费
	2262
	邱雨熙

	2019-01-24
	外勤交通费
	128.94
	邹俊宜

	2019-01-24
	差旅费
	2101.5
	南海峰

	2019-01-24
	晒图费
	340
	杨凌波

	2019-01-24
	接待费
	307
	杨乐琴

	2019-01-24
	接待费
	435
	杨乐琴

	2019-01-24
	借款
	4000
	马明慧

	2019-01-24
	12月打印机租赁费
	1121
	惠州市中泰科技有限公司

	2019-01-24
	12月打印机租赁费
	422
	惠州市中泰科技有限公司

	2019-01-24
	12月商旅服务费
	182
	上海携程宏睿国际旅行社有限公司

	2019-01-24
	12月机票费
	7488
	上海携程宏睿国际旅行社有限公司

	2019-01-25
	差旅费
	428
	梁海坚

	2019-01-25
	接待费
	285
	吕雷

	2019-01-25
	开户费用
	100
	邹俊宜

	2019-01-25
	搬运费
	1280
	王德伟

	2019-01-25
	借款
	10000
	林云露

	2019-01-25
	注销工作代办服务费尾款
	2000
	张菊燕

	2019-01-25
	审计费
	20000
	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所

	2019-01-25
	打印纸费用
	293.2
	上海晨光科力普办公用品有限公司

	2019-01-25
	12月网络电话费
	4751.23
	中国电信股份有限公司惠州分公司

	2019-01-25
	1月清洁费
	1060
	深圳市百得利资产管理有限公司

	2019-01-25
	2019年新春购物卡费用
	31600
	北京京东世纪信息技术有限公司

	2019-01-25
	园林工程进度款
	600000
	广东绿湖园艺股份有限公司

	2019-01-26
	代付中航供应商材料款
	21387
	余党国

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	26950
	刘顺强

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	9950
	刘康伟

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	26733
	刘久龙

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	20100
	黄土福

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	10048
	吴蔚坚

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	2363
	李华

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	15000
	刘增远

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	5000
	钟秀琴

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	5000
	邓玄中

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	5000
	吴爱玲

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	12895
	王东梅

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	11100
	廖欢欢

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	11100
	廖威

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	11100
	叶胡彪

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	12000
	伍建平

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	6000
	伍永金

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	10000
	伍小平

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	2000
	刘飞

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	5300
	唐玉兵

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	4000
	唐华英

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	4000
	奉恒梅

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	4523
	邬志勇

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	2000
	刘建飞

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	20400
	钟锋强

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	20060.9
	钟承志

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	20060
	罗容霞

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	20800
	刘科杰

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	15617
	刘东蓉

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	5363
	曾德明

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	11750
	徐凌霄

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	13260
	胡四英

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	14200
	徐文福

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	5656
	詹前辉

	2019-01-26
	代付中航民工工资
	19632
	张先露

	2019-01-26
	代付中航供应商材料款
	10000
	郭小艳

	2019-01-26
	代付中航供应商材料款
	44946
	陈德元

	2019-01-26
	代付中航供应商材料款
	14000
	肖启文

	2019-01-26
	代付中航供应商材料款
	16498
	梁米儿

	2019-01-26
	代付中航供应商材料款
	25886
	庄华镜

	2019-01-28
	代付中航民工工资
	5656
	詹前辉

	2019-01-28
	代付中航民工工资
	5000
	邓玄中

	2019-01-30
	借款
	13000
	彭倩文

	2019-01-30
	借款
	28000
	杨乐琴

	2019-01-31
	7、8月广告服务月费
	150000
	深圳市天兮广告有限公司

	2019-01-31
	项目加油站广告费用
	100000
	惠州市庆琨实业投资有限公司

	2019-01-31
	电梯框架广告费用
	30000
	惠州市火龙果文化传播有限公司

	2019-01-31
	加油站广告物料与营销中心物料费用
	101200
	惠州市铭辉广告有限公司

	2019-01-31
	营销中心儿童游乐园绿植围挡营销中心儿童游
	102155.6
	惠州市铭辉广告有限公司

	2019-01-31
	营开活动物料费全款
	10271.4
	东莞市博友文化传播有限公司

	2019-01-31
	营开活动物料费58%款项
	139728.6
	东莞市博友文化传播有限公司

	2019-01-31
	标识标牌系统制作费用
	75000
	东莞市尊品实业发展有限公司

	2019-01-31
	咖啡机余款
	20865.6
	深圳市八乐创文化管理有限公司

	2019-01-31
	营销中心开荒及外墙清洗、样板房开荒费用
	35082.8
	惠州市红蜘蛛清洁服务有限公司

	2019-01-31
	项目示范区外围物料费用
	75000
	东莞市尊品实业发展有限公司

	2019-01-31
	代发年终奖
	379912.16
	代发年终奖

	2019-01-31
	代发业务（批量）
	5.2
	代发业务（批量）

	本月资金使用总额（单位：元）
	3499903.79


4印章、证照使用情况

对于印章的使用，惠州领地房地产开发有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：

2019年1月公章/法人章/财务专用章使用情况表

	日期
	印鉴名称及个数
	事由
	经办人
	材料

	2019-1-03
	公章、法人章12
	惠博大道小金口嘉盛墙体广告发布合同
	谭贺霖
	惠博大道小金口嘉盛墙体广告发布合同（四份）的用印申请（公章*2*4）（法人章*1*4）

	2019-1-03
	公章、法人章12
	惠州兰台府项目营销中心物料包装合同
	黄君娟
	惠州兰台府项目营销中心物料包装合同（四份）的用印申请（公章*2*4）（法人章*1*4）

	2019-1-03
	公章29
	办理房地产企业资质年检所需材料的借用及
	杨凌波
	关于办理房地产企业资质年检所需材料的借用及用印申请（公章29）

	2019-1-03
	公章、财务章、法人章3
	出具银行承兑汇票证明
	杨婉娴
	关于出具银行承兑汇票证明的用印申请（公章1）（财务章1）（法人章1）

	2019-1-03
	公章6
	41栋及一期地下室办理房地产预测绘所需材料
	杨凌波
	关于41栋及一期地下室办理房地产预测绘所需材料的用印申请（公章6）

	2019-1-03
	公章2
	惠州领地兰台府10栋公积金准入资料
	冯美琴
	惠州领地兰台府10栋公积金准入资料的用印申请（公章2）

	2019-1-03
	公章1
	惠州兰台府项目一期消防施工工程承包方委派人员二次调查的函
	唐丽娜
	关于惠州兰台府项目一期消防施工工程承包方委派人员二次调查的函（公章1）

	2019-1-03
	公章、法人章40
	惠州领地与中诚信托签订在建工程抵押合同的审批及用印
	纪许伟
	关于惠州领地与中诚信托签订在建工程抵押合同的审批及用印申请

	2019-1-03
	公章、法人章123
	惠州兰台府39栋01号别墅《商品房买卖合同》及附件的用印
	谭君明
	惠州兰台府39栋01号别墅《商品房买卖合同》及附件的用印申请（公章、法人章*41*3）

	2019-1-04
	公章4
	惠州兰台府项目莞惠城际轻轨站内包柱广告补充协议
	黄君娟
	关于惠州兰台府项目莞惠城际轻轨站内包柱广告补充协议的用印申请（公章*1*4）

	2019-1-04
	公章4
	大湾区域体检合同
	陈子彤
	关于大湾区域体检合同的用印申请（公章*2*2）

	2019-1-04
	公章、法人章48
	惠州兰台府项目中介渠道定标与合作合同
	谭贺霖
	关于惠州兰台府项目中介渠道定标与合作合同的用印申请（公章*9*4）（公章*3*4）

	2019-1-07
	公章、财务章、法人章29
	惠州领地所有银行变更印鉴的申请
	纪许伟
	关于惠州领地所有银行变更印鉴的申请及用印申请（公章13）（财务章4）（法人章12）

	2019-1-08
	公章32
	惠州兰台府项目示范区园林景观工程施工单位拒不配合民工付薪并蓄意再次闹事的告知函
	唐丽娜
	惠州兰台府项目示范区园林景观工程施工单位拒不配合民工付薪并蓄意再次闹事的告知函用印申请（公章*2*16）

	2019-1-09
	公章、法人章30
	惠州兰台府按揭准入民生银行签订按揭合作协议的补充资料
	冯美琴
	关于惠州兰台府按揭准入民生银行签订按揭合作协议的补充资料用印申请（公章*9*2）（法人章*6*2）

	2019-1-11
	公章、法人章36
	办理41栋及一期地下室测绘所需材料
	杨凌波
	关于办理41栋及一期地下室测绘所需材料的用印申请（公章*9*4）

	2019-1-11
	公章16
	惠州兰台府项目示范区园林景观工程施工单位提交民工工资代付资料不合格并尽快重新提交的告知函
	唐丽娜
	惠州兰台府项目示范区园林景观工程施工单位提交民工工资代付资料不合格并尽快重新提交的告知函的用印申请（公章*2*8）

	2019-1-11
	公章、财务章、法人章6
	惠州领地印章销毁回执及印章备案记录
	杨婉娴
	关于惠州领地印章销毁回执及印章备案记录的用印申请（公章*2*1）（财务章*2*1）（法人章*2*1）

	2019-1-11
	公章、财务章12
	惠州兰台府项目准入公积金按揭贷款财务报表
	冯美琴
	惠州兰台府项目准入公积金按揭贷款财务报表的用印申请（公章6）（财务章6）

	2019-1-11
	公章3
	高层渠道分销合作确认函的
	谭贺霖
	高层渠道分销合作确认函的用印申请（公章3）

	2019-1-11
	公章4
	惠州领地兰台府项目示范区园林景观工程尽快办理检验批、分部分项工程、竣工验收的告知函
	唐丽娜
	惠州领地兰台府项目示范区园林景观工程尽快办理检验批、分部分项工程、竣工验收的告知函的用印申请（公章*1*4）

	2019-1-11
	公章4
	惠州领地兰台府项目示范区园林绿化工程尽快办理竣工验收的告知函用印申请（公章*1*4）
	唐丽娜
	惠州领地兰台府项目示范区园林绿化工程尽快办理竣工验收的告知函用印申请（公章*1*4）

	2019-1-16
	公章、财务章、法人章37
	开具存款证明所需资料外带
	纪许伟
	关于开具存款证明所需资料外带申请（公章16）（财务章5）（法人章16）

	2019-1-16
	公章、财务章、法人章32
	出具银行承兑汇票证明及印章销毁回执
	杨婉娴
	关于出具银行承兑汇票证明及印章销毁回执的用印申请（公章12）（财务章10）（法人章10）

	2019-1-16
	公章、法人章4
	示范区园林整改中标通知书，一期别墅铝合金门窗合同
	杨丽
	示范区园林整改中标通知书，一期别墅铝合金门窗合同用印申请（公章*1*2）（法人章*1*2）

	2019-1-16
	公章4
	白石村民委员会函
	唐丽娜
	关于白石村民委员会函的用印申请（公章*1*4）

	2019-1-16
	公章、财务章、法人章19
	土地增值税项目登记所需资料
	纪许伟
	关于土地增值税项目登记所需资料用印申请（公章17）（财务章1）（法人章1）

	2019-1-16
	公章12
	建设单位法定代表人建设单位法定代表人及建设单位项目负责人项目施工安全生产承诺书
	唐丽娜
	建设单位法定代表人建设单位法定代表人及建设单位项目负责人项目施工安全生产承诺书用印申请（公章*2*6）

	2019-1-16
	公章4
	要求加快惠州兰台府项目一期2-3#楼土方开挖的事宜
	唐丽娜
	关于要求加快惠州兰台府项目一期2-3#楼土方开挖的事宜用印申请（公章*1*4）

	2019-1-16
	公章4
	惠州领地兰台府项目售楼部装修工程材料商危害售楼部及人员安全的函
	唐丽娜
	关于惠州领地兰台府项目售楼部装修工程材料商危害售楼部及人员安全的函用印申请（公章*1*4）

	2019-1-16
	公章4
	深华公司第三次调查函
	马武杰
	关于深华公司第三次调查函的用印申请（公章*1*4）

	2019-1-17
	公章、法人章66
	房屋买卖合同
	李选青
	房屋买卖合同用印（公章44）（法人章22）

	2019-1-18
	公章6
	关于“筑博设计股份有限公司征询函”
	李妍
	关于“筑博设计股份有限公司征询函”的用印申请（公章*1*2*3）

	2019-1-18
	公章、法人章48
	惠州兰台府项目中介渠道合作合同审批
	王德伟
	关于惠州兰台府项目中介渠道合作合同审批及用印申请（公章*3*4*3）（法人章*1*4*3）

	2019-1-18
	公章1
	惠州领地配合全国经济普查填报资料
	马明慧
	关于惠州领地配合全国经济普查填报资料的用印申请（公章1）

	2019-1-18
	公章、法人章99
	房屋买卖合同
	李选青
	房屋买卖合同用印（公章66）（法人章33）

	2019-1-21
	公章8
	惠州领地兰台府项目示范区园林景观工程造价鉴定委托 策划、定标及合同
	杨丽
	惠州领地兰台府项目示范区园林景观工程造价鉴定委托 策划、定标及合同用印申请（公章*2*4）

	2019-1-21
	公章、财务章、法人章21
	更换预留银行签章印鉴卡
	杨婉娴
	关于更换预留银行签章印鉴卡的用印申请（公章*1*7）（财务章*1*7）（法人章*1*7）

	2019-1-21
	公章4
	惠州领地兰台府项目员工餐厅租房开发票所需材料
	曾丽娟
	关于惠州领地兰台府项目员工餐厅租房开发票所需材料的用印申请（公章4）

	2019-1-21
	公章4
	工程复工申请
	唐丽娜
	工程复工申请的用印申请（公章*1*4）

	2019-1-21
	公章、法人章12
	惠州兰台府开荒合同的用印申请、关于领地兰台府示范区园林开荒工程合同
	黄君娟、曹庭
	关于惠州兰台府开荒合同的用印申请、关于领地兰台府示范区园林开荒工程合同的用印申请（公章*2*4）（法人章*1*4）

	2019-1-21
	公章6
	图纸会审
	唐丽娜
	图纸会审的用印申请（公章*1*6）

	2019-1-21
	公章1
	惠州领地《从业人员及工资总额》
	马明慧
	关于惠州领地《从业人员及工资总额》的用印申请（公章1）

	2019-1-21
	公章8
	关于《关于王耀新意欲破坏我司财物的告知函》需要
	吕雷
	关于《关于王耀新意欲破坏我司财物的告知函》需要用印申请（公章*1*8）

	2019-1-21
	公章4
	《关于惠州领地兰台府项目新单位进场整改的告知函》事宜
	吕雷
	《关于惠州领地兰台府项目新单位进场整改的告知函》事宜的用印申请（公章*1*4）

	2019-1-21
	公章12
	惠州领地兰台府制作物料合同
	黄君娟
	惠州领地兰台府制作物料合同208812.79的用印申请（公章*3*4）

	2019-1-21
	公章12
	惠州市铭辉广告订购合同
	黄君娟
	惠州市铭辉广告订购合同34950的用印申请（公章*3*4）

	2019-1-21
	公章12
	惠州市铭辉广告订购合同
	黄君娟
	惠州市铭辉广告订购合同39600的用印申请（公章*3*4）

	2019-1-24
	公章、法人章2
	惠州领地兰台府项目按揭合作银行中国民生银行预留印鉴卡
	冯美琴
	关于惠州领地兰台府项目按揭合作银行中国民生银行预留印鉴卡用印申请（公章1）（法人章1）

	2019-1-24
	公章、法人章32
	领地兰台府项目示范区高层样板房展示区装修工程（三标段）施工合同
	刘珊
	领地兰台府项目示范区高层样板房展示区装修工程（三标段）施工合同用印申请（公章*5*4）（法人章*3*4）

	2019-1-24
	公章4
	零星工程结算
	唐丽娜
	零星工程结算的用印申请（公章*1*4）

	2019-1-24
	公章、法人章9
	聘广东卓凡律师事务所委托代理合同
	纪许伟
	聘广东卓凡律师事务所委托代理合同的用印申请（公章*2*3）（法人章*1*3）

	2019-1-25
	公章4
	惠州领地兰台府项目售楼部装修工程材料商围堵我司营业场所函
	唐丽娜
	关于惠州领地兰台府项目售楼部装修工程材料商围堵我司营业场所函的用印申请（公章*1*4）

	2019-1-25
	公章8
	关于01月惠州公司员工社保公积金业务办理
	曾丽娟
	关于01月惠州公司员工社保公积金业务办理的用印申请（公章8）

	2019-1-25
	公章、法人章54
	办理二、三期初步设计所需材料的盖章及核对原件
	杨凌波
	关于办理二、三期初步设计所需材料的盖章及核对原件的用印申请（公章*26*2）（法人章*1*2）

	2019-1-28
	公章8
	腾讯社交广告服务合同75000朋友圈定投
	黄君娟
	腾讯社交广告服务合同75000朋友圈定投的用印申请（公章*2*4）

	2019-1-28
	公章6
	惠州公司新员工入职签订劳动合同
	李敏
	关于惠州公司新员工入职签订劳动合同的用印申请（公章*3*2）

	2019-1-28
	公章69
	惠州兰台府一套买卖合同及附件
	李选青
	惠州兰台府一套买卖合同及附件用印申请（公章47）（法人章22）

	2019-1-28
	公章8
	惠州领地·兰台府项目售楼部装修工程材料商围堵我司营销中心并公然进行打砸的函及要求贵司负责人出席解决贵司材料商及民工问题的函
	唐丽娜
	关于惠州领地·兰台府项目售楼部装修工程材料商围堵我司营销中心并公然进行打砸的函及要求贵司负责人出席解决贵司材料商及民工问题的函用印申请（公章*2*4）

	2019-1-28
	公章1
	惠州领地兰台府项目住房维修资金更正
	杨凌波
	关于惠州领地兰台府项目住房维修资金更正的用印申请（公章1）

	2019-1-28
	公章、法人章38
	惠州兰台府项目示范区园林景观整改及品质提升工程定标及合同审批
	杨丽
	惠州兰台府项目示范区园林景观整改及品质提升工程定标及合同审批1776800用印申请（公章*6*4）（法人章*3*4）

	2019-1-29
	公章、法人章6
	关于惠州公司办理公积金变更经办人的用印申请（公章5）（法人章1）
	李敏
	关于惠州公司办理公积金变更经办人的用印申请（公章5）（法人章1）

	2019-1-29
	公章16
	惠州领地房管局系统备案资料
	彭倩文
	关于惠州领地房管局系统备案资料的用印申请（公章16）

	2019-1-29
	公章8
	惠州公司离职人员加盖公章
	李敏
	关于惠州公司离职人员加盖公章的用印申请（公章8）

	2019-1-30
	公章、法人章18
	领地与惠州康帝酒店场地租赁续约合同
	黄君娟
	领地与惠州康帝酒店场地租赁续约合同73000的用印申请（公章*2*6）（法人章*1*6）

	2019-1-30
	公章、法人章17
	惠州兰台府一套买卖合同附件
	李选青
	惠州兰台府一套买卖合同附件用印申请（公章*1*4）（法人章*1*4）（公章*2*3）（法人章*1*3）

	2019-1-31
	公章、法人章12
	惠民之家网络投放合同（项目名称网络推广合作协议）
	余献豪
	惠民之家网络投放合同（项目名称网络推广合作协议）50000的用印申请公章*2*4）（法人章*1*4）

	2019-1-31
	公章、法人章12
	兰台府二楼空间氛围包装（领地兰台府花卉包装合同）
	余献豪
	兰台府二楼空间氛围包装（领地兰台府花卉包装合同）169805的用印申请（公章*2*4）（法人章*1*4）

	2019-1-31
	公章2
	惠州小金口项目财务顾问服务签收函
	卢杨婕
	惠州小金口项目财务顾问服务签收函的用印申请（公章2）

	2019-1-31
	公章、法人章69
	惠州兰台府一套买卖合同及附件
	李选青
	惠州兰台府一套买卖合同及附件用印申请（公章47）（法人章22）

	2019-1-31
	公章8
	惠州领地兰台府项目示范区园林工程情况说明
	唐丽娜
	关于惠州领地兰台府项目示范区园林工程情况说明的用印申请（公章8）

	2019-1-31
	公章2
	惠州兰台府诚领1号方案调整申请文件
	卢杨婕
	惠州兰台府诚领1号方案调整申请文件的用印申请（公章*1*2）


（转下页）

5合同签订情况

2019年1月份，惠州领地房地产开发有限公司共签订14份合同，具体情况如下表：

2019年1月惠州领地房地产开发有限公司合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同名称
	合同内容
	合同金额（万元）
	盖章日期

	1
	惠州市和享文化传播有限公司
	惠博大道小金口嘉盛墙体广告发布合同
	户外大牌广告发布
	2
	2019.1.3

	2
	惠州市铭辉广告有限公司
	惠州兰台府项目营销中心物料包装合同
	围挡喷绘与营销中心物料制作
	4.37868
	2019.1.3

	3
	惠州市红蜘蛛清洁服务有限公司
	领地兰台府示范区园林开荒工程合同
	兰台府示范区园林清洁开荒工程工作
	2.725
	2019.1.21

	4
	惠州市金艺谋广告有限公司
	惠州领地兰台府制作物料合同
	兰台府项目物料制作相关事宜
	20.881279
	2019.1.21

	5
	惠州市铭辉广告有限公司
	惠州市铭辉广告订购合同书
	DM单张A3，80000份
	3.96
	2019.1.21

	6
	惠州市铭辉广告有限公司
	惠州市铭辉广告订购合同书
	区域图，总平面图，易拉宝，条幅的制作
	3.495
	2019.1.21

	7
	深圳市建艺装饰集团股份有限公司
	领地·兰台府项目示范区高层样板房展示区装修工程（三标段）施工合同
	示范区高层样板房展示区装修工程
	127.357732
	2019.1.24

	8
	东莞市金豪网络技术有限公司
	腾讯社交广告服务合同
	微信朋友圈广告推广
	7.5
	2019.1.28

	9
	东莞市大荣幕墙工程有限公司
	领地集团惠州分公司兰台府项目一期别墅铝门窗栏杆百叶工程施工合同
	本项目一期货量区外立面装饰工程（含：42#、11-13#、17-19#、24#、27#、32#、35#、39#）及高层10#铝合金门窗、护栏（含栏杆以及门窗护栏、平台护栏等围护）以及百叶供货及安装工程
	469.9266
	2019.1.28

	10
	深圳市普利工程咨询有限公司
	建设工程造价咨询委托合同
	造价纠纷鉴证
	22
	2019.1.21

	11
	深圳市海岸线景观工程股份有限公司海丰分公司
	惠州兰台府项目示范区园林景观整改及品质提升工程施工合同
	包括园建部分、种植部分、电气部分、给排水部分、小品及其他工程
	177.68
	2019.1.28

	12
	惠州康帝国际酒店有限公司
	租赁合同
	甲方同意将坐落在康帝国际酒店大堂现红木家具出口左侧区域（以下简称场地，6m*4m，共24㎡）出租给乙方作为房地产展示咨询使用
	7.3
	2019.1.30

	13
	惠州市天威网络科技有限公司
	项目名称 网络推广合作协议
	发布网络广告的有关事宜
	5
	2019.1.31

	14
	东莞市青绿水园林景观工程有限公司
	领地兰台府花卉包装合同
	花卉绿植种植和造型摆设和室内花卉摆放整形造坡等
	16.9805
	2019.1.31


18

