2020年6月监管报告

民生信托-至信770号武汉旧城改造项目集合资金信托计划2020年6月监管报告

项目名称：民生信托-至信770号武汉旧城改造项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张婷
日期：二零二零年七月一日

目录

11项目基本情况


12重大事件披露


13项目五证办理情况及施工进度情况


13.1项目五证办理情况说明


23.2项目2020年６月份施工进度情况（含拆迁）


23.3项目2020年７月施工计划 


23.4 项目现场照片


34印鉴使用情况


65合同签订情况


76 项目销售情况


77 资金情况


77.1 资金使用汇总表（2020年６月）


87.2资金流出情况


107.3 资金流入情况


117.4 各银行账户余额


128 本期财务情况


128.1 资产负债表


138.2 利润表


148.3 现金流量表


19附件





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉奥禧悦拓旧城改造项目

·项目公司：武汉奥禧悦拓科技有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司开发建设的誉湖尚居项目，该项目位于东吴大道以南、田园街以北、十全路以东、九通路以西。

项目用地面积41859m2，总建筑面积230625m2，计容建筑面积161157m2，容积率3.85，建筑密度≤25%，绿地率35%。

2重大事件披露

武汉奥禧誉湖尚居项目于6月持续进行地勘、桩基工程，截至6月底，项目地勘、临水、临电工
程均已完成。
3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年6月30日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	已取得

	建设用地规划许可证
	已取得

	建设工程规划许可证
	尚未取得

	建筑工程施工许可证
	尚未取得

	预售许可证
	尚未取得


3.2项目2020年6月份施工进度情况
武汉奥禧誉湖尚居项目于5月开始地勘及桩基工程，截至6月底，地勘工程已完成，临水、临电
工程已竣工。
3.3项目2020年7月施工计划

根据工程部预计，该项目7月份将继续进行桩基及支护桩工程的施工，同时园林设计也在进行中。
3.4 项目现场照片
 [image: image1.jpg]


     [image: image2.jpg]



1、现场大门入口
                        2、桩基现场1                
[image: image3.jpg]


      [image: image4.jpg]



3、桩基现场2
                        4、桩基现场3

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2020年6月印鉴使用登记表 

	用印日期
	印鉴
名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办
部门
	经办人
	监印人
	备注

	2020/6/1
	公章
	银行授信资料
	合作协议、土地保证金支付电子回单１、征信查询清单、法人证明书、信用查询授权书、企业信息提供及查询授权书、查询授权书、企业信息查询授权书、税收完税证明、土地保证金支付电子回单２、契税支付电子回单、建设用地规划许可证、不动产权证、湖北省固定资产投资项目备案证、成交确认书、土地出让合同、营业执照正副本，公司章程、法人身份证、财务人员身份证、变更通知书、开户信息、开发资质证书（各6份）
	综合办
	朱峰玲

	张婷/朱峰玲

	

	2020/6/1
	公章、法人章
	室内装修设计合同补充协议
	武汉奥园东西湖区鸿运物流项目室内装修设计合同补充协议（6份）
	设计部
	王茜
	张婷/朱峰玲

	

	2020/6/3
	公章、法人章
	园林景观设计合同终止协议
	武汉奥园东西湖区鸿运物流项目组团园林景观设计合同终止协议（4份）
	设计部
	王茜
	朱峰玲/张婷
	  

	2020/6/4
	公章
	临电工程电气设备、主材资质备案
	武汉奥园誉湖尚居临时用电负荷清单、电气设备资质备案（4份）
	工程部
	喻昶顺
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/5
	公章、法人章
	室内绿化布置合同
	办公室绿植合同（3份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/8
	公章
	项目展示区周边环境整治、施工通道建设及借用土地作临设场地报告
	关于恳请径河街道办事处支持武汉奥禧悦拓科技有限公司借用土地作临设场地的报告；关于恳请径河街道办事处支持武汉奥禧悦拓科技有限公司展示区（幼儿园）周边环境整治、施工通道建设的报告（6份）
	工程部
	喻昶顺
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/9
	公章
	银行授信资料
	企业征信授权书（２份）、资产负债表（12份）、利润表（12份）、现金流量表（12份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/12
	公章
	企业入驻协议
	企业入驻协议（２份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/15
	公章、法人章
	园林设计合同：示范园林、示范区二次拆改园林及全区园林设计
	武汉东西湖奥园誉湖尚居项目组团园林设计合同（６份）
	设计部
	王茜
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/16
	公章
	誉湖尚居项目地籍测量和地形测量工程
	武汉奥园誉湖尚居项目地籍和地形测量协议（２份）
	投资部
	王伟
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/17
	公章
	房地产企业开发资质证书变更
	房地产开发企业变更登记（２份）、房地产开发企业资质申请法人承诺书（２份）、授权经办委托书（２份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/18
	公章
	新员工入职
	劳动合同、诚信保密协议（投资部李睿、工程部滕军先、张雨）（各２份）
	综合办
	王诗伟
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/18
	公章
	项目总包工程一标段已定标，需向中标单位发放中标通知书
	总包一标中标通知书（２份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/18
	公章
	项目街道办入库备案：东西湖区径河街道办
	奥园誉湖尚居项目街道入库资料：项目主要建筑内容、项目照片、湖北省固定资产投资备案证、地勘施工合同、建设用地规划许可证、不动产复印件、土地购置费发票、营业执照复印件（各1份）
	工程部
	张雨
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/19
	财务专用章
	投标保证金收款收据盖章
	投标保证金收据；双元10万、正发10万、新天地3万、卓筑3万、科宇3万、鑫海运10万、博睿10万、志远盛世10万、辉腾达10万、天天好运10万、建东10万、中建八局20万、锦华10万、贸腾10万、建东10万（各1份）
	财务部
	姜露
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/22
	公章
	桩基、基坑支护及降水工程中标通知书
	武汉奥园誉湖尚居项目桩基础工程中标通知书－支护工程建东、武汉奥园誉湖尚居项目桩基础工程中标通知书－桩基工程建东（各２份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/27
	公章
	授信补充资料
	营业执照正、副本复印件（12份）、法定代表人身份证复印件（６份）、法定代表人简历（６份）、转账记录（４份）、不动产权证及宗地图（８份）、武汉项目合作协议（２份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/29
	公章
	建设工程设计合同
	武汉东西湖奥园誉湖尚居项目建设工程设计合同（3.0版）（扩初－施工图设计阶段）（7份）
	设计部
	任探
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/30
	财务专用章
	清理奥买家应收账款相关函件
	付款函（２份）
	财务部
	王亚薇
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/30
	公章
	临水工程报装协议
	临水工程报装协议（７份）
	工程部
	喻昶顺
	朱峰玲/张婷
	

	2020/6/30
	公章
	施工用水许可合同
	施工用水许可合同（４份）
	工程部
	喻昶顺
	朱峰玲/张婷
	


2020年6月印章/证照外出使用
	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办人
	监印/证人

	2020/5/6
	公章
	签订《国有建设用地使用权出让合同》
	东西湖区自然资源和规划局
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/5/7
	公章、法人章
	申报缴纳契税及合同印花税（办理不动产权证书）
	东西湖区国税局
	王伟
	朱峰玲/张婷

	2020/6/15
	公章
	营业执照法人、地址变更外带
	东西湖政务中心
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/6/18
	房地产企业开发资定暂定证书、营业执照、备案通知书
	湖北公司开发资质变更需外带证照进行核验
	市民中心
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/6/19
	公章、法人章、营业执照副本、土地证
	办理土地抵押登记
	东西湖政务中心
	姜露
	朱峰玲/张婷


5合同签订情况

2020年6月合同签订明细如下：
	编号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	2020/6/1
	深圳市朴悦设计顾问有限公司
	武汉奥园东西湖区鸿运物流项目室内装修设计合同补充协议
	2020 年 3 月，项目室内设计工作重新启动，甲方对项目定位、设计风格及规模进行调整，原已完成确认的概念阶段设计成果不能使用，属于颠覆性方案调整。经双方友好协商，就东西湖区鸿运物流项目室内装修设计变更达成以下补充协议:

1、 双方确认，乙方已经按照主合同约定完成设计工作并得到甲方认可的部分，设计费按照主合同约定支付。
2、 双方确认，项目重新设计区域的设计费按主合同签定的设计单价和实际完成设计面积进行核算设计费。
	1027920.00

	2
	2020/6/3
	凯盛上景（北京）景观规划设计有限公司
	武汉奥园东西湖区鸿运物流项目组团园林景观设计合同终止协议
	本协议签署完毕后，原合同终止；若本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准
	――

	3
	2020/6/15
	笛东规划设计（北京）股份有限公司
	武汉东西湖奥园誉湖尚居项目组团园林设计合同
	第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件清单如下：1）合同签订后三个工作日 内提供景观设计任务书；2）合同签订后，按每个设计阶段双方确认需要提供的资料，设计开展前两个工作日内提供规划总图、地形及点高程图、道 路、建筑相关楼层平面图、立面图、剖面图、建筑规划设计文本及相关电子文件。
第四条 乙方向甲方交付的设计文件

乙方按照本工程的园林示范区及大区工程进度分五个阶段进行：方案设计

阶段，扩初设计阶段，施工图设计阶段，施工配合阶段，示范区完工后拍摄

的专业照片。
	925776.00

	4
	2020/6/16
	武汉泽华伟业房地产评估代理咨询有限公司
	测量协议书
	1、本协议约定委托事项的收费为  20916 元。甲方完成相关资料的报建窗口审核后，甲方向乙方一次性付清前述约定的所有款项。
2、乙方应在本协议签订之日起5个工作日内出具地籍用图及报建所需地形图，并协助甲方完成权籍调查。
	20916.00

	5
	2020/6/29
	成都基准方中建筑设计有限公司
	武汉东西湖奥园誉湖尚居项目建设工程设计合同（3.0版）（扩初－施工图设计阶段）


	本合同已包含以下乙方的工作量费用：乙方应协助甲方做指定项目的设计开发类业务尽职调查工作（以不超过三次为限，超过三次费用另议，包括但不限于规划设计条件、土地条件、当地溢价手段的调查等）。详见合同条款

	5100000.00


6 项目销售情况

监管项目尚未开盘，暂无销售数据。

7 资金情况

7.1 资金使用汇总表（2020年6月）
	序号
	成本项目
	本月付款（元）
	含本月累计已支付（元）
	备注

	1
	土地费用
	
	978,974,750.00
	　

	2
	开发费用
	
	
	　

	3
	前期费用
	
	261,000.00
	　

	4
	建筑工程费用
	
	50,000.00
	　

	5
	营销费用
	
	
	　

	6
	管理费用
	132,914.81
	9,260,427.07
	　

	7
	财务费用
	21,200,888.89 
	58,719,608.44
	　

	8
	税费
	
	63,461.55
	　

	9
	往来款
	 
	810,010,000.00
	　

	10
	收费退缴
	200,000.00
	200,000.00
	　

	11
	营业外支出
	
	
	　

	
	总计
	21,533,803.70
	1,857,539,247.06
	


7.2资金流出情况

2020年6月监管范围内资金流出额共计 21,533,803.70元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。
2020年6月资金流出明细表

	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	备注

	2020-6-10
	李橙
	工资
	7,441.53
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	李锋
	交通费
	631.25
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	姜露
	交通费
	1,160.64
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	姜露
	快递费
	128.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	武汉市江汉区创博电脑维修部
	电路改造网络安装费
	2,652.25
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	中国电信股份有限公司武汉分公司
	5月宽带、电话续费
	7,036.28
	华夏银行
	管理费帮
	

	2020-6-12
	胡丹
	个人借支
	13,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	朱峰玲
	快递费、交通费
	432.70
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	朱峰玲
	接待费
	9,230.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	李橙
	办公费
	639.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	李橙
	车辆费用
	575.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	李橙
	误餐费
	554.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	李锋
	接待费
	5,265.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	李橙
	接待费
	5,265.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	赵耀
	差旅费
	925.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-12
	赵耀
	餐饮费
	769.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-15
	中国民生信托有限公司
	二季度利息
	21,200,888.89
	华夏银行
	财务费用
	

	2020-6-16
	胡丹
	接待费
	7,370.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-16
	王伟
	交通费
	182.01
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-16
	武汉环创景观工程有限公司
	绿植租赁费（1.17-7.16）
	3,780.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-16
	李锋
	接待费
	320.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-16
	章荣娥
	工资
	1,260.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-17
	胡丹
	接待费
	4,210.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-17
	朱峰玲
	接待费
	6,320.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-19
	胡丹
	个人借支
	20,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-19
	王伟
	接待费
	398.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-19
	朱峰玲
	接待费
	4,210.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-22
	王诗伟
	交通费、餐费
	2,081.94
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-22
	王诗伟
	个人借支
	6,500.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-22
	朱峰玲
	接待费
	1,055.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-22
	湖北地建正发建设工程有限公司
	退桩基投标保证金
	100,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020-6-22
	武汉双元基础工程有限公司
	退桩基投标保证金
	100,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020-6-24
	武汉市江汉区创博电脑维修部
	电脑维修
	324.45
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	袁厚祥
	油费及停车费
	1,800.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	赵耀
	差旅费
	366.50
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	胡丹
	差旅费
	1,238.33
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	李橙
	加班茶歇食品采购
	316.70
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	朱峰玲
	５月办公用品
	1,638.80
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	李橙
	个人借支
	5,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	李橙
	车辆费用
	636.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	李橙
	接待费
	1,616.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	王诗伟
	差旅费
	1,690.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	王诗伟
	员工福利
	1,769.53
	华夏银行
	管理费用
	

	2020-6-24
	王诗伟
	差旅费
	3,126.90
	华夏银行
	管理费用
	


7.3 资金流入情况
7.3.1 资金流入明细

2020年6月资金流入明细表

	收款时间
	付款方
	资金用途
	金额（元）
	收款行

	2020/6/1
	湖北建东勘察基础工程有限公司
	投标保证金
	100,000.00
	华夏银行

	2020/6/7
	湖北天天好运年年建设工程有限公司
	投标保证金
	  100,000.00
	华夏银行

	2020/6/8
	武汉辉腾达建筑工程有限公司
	投标保证金
	100,000.00
	华夏银行

	2020/6/8
	武汉志远盛世土石方有限公司
	投标保证金
	100,000.00
	华夏银行


	2020/6/8
	武汉博睿宏远工程有限公司
	投标保证金
	100,000.00
	华夏银行

	2020/6/8
	武汉市鑫海运土石方有限公司
	投标保证金
	100,000.00
	华夏银行

	2020/6/11
	深圳科宇工程顾问有限公司
	投标保证金
	30,000.00
	华夏银行

	2020/6/11
	武汉卓筑工程技术有限公司
	投标保证金
	30,000.00
	华夏银行

	2020/6/11
	湖北新天地工程建设监理有限责任公司
	投标保证金
	30,000.00
	华夏银行

	2020/6/12
	李锋
	还个人借支
	5,000.00
	华夏银行

	2020/6/12
	李橙
	还个人借支
	3,461.34
	华夏银行

	2020/6/15
	广东奥园商业地产集团有限公司
	往来款
	21,200,888.89
	华夏银行

	2020/6/19
	胡丹
	还个人借支
	2,000.00
	华夏银行

	2020/6/21
	华夏银行
	二季度利息收入
	44,734.70
	华夏银行

	2020/6/28
	剑川奥园置业有限公司
	清理往来款
	2,471.88
	华夏银行

	2020/6/30
	上海奥园置业有限公司
	清理往来款
	5,917.59
	华夏银行

	合计金额
	21,954,474.40


7.3.2 销售回款流入

（无）
7.3.3 其他资金流入

（无）
7.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年6月30日，项目公司各资金账户余额总计2,426,119.73元，各账户余额见下表
截至2020年6月30日各银行账户余额汇总

	开户银行名称
	账号
	账户性质
	账户余额(元)

	平安银行武汉汉口支行
	15879018596509
	监管户
	466,465.95

	华夏银行股份有限公司武汉盘龙城支行
	15853000000070188
	基本户
	1,959,653.78


8 本期财务情况
8.1 资产负债表

	资 产 负 债 表

	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	报表日期：2020年6月30日
	
	
	币别：(综合报告币)

	资产
	行次
	年初数 
	期末数 
	负债及所有者权益
	行次
	年初数 
	期末数 

	流动资产：
	
	
	
	流动负债：
	
	
	

	货币资金
	1
	800,586,341.23
	2,426,119.73
	短期借款
	30
	0.00
	0.00

	交易性金融资产
	2
	0.00
	0.00
	交易性金融负债
	31
	0.00
	0.00

	应收票据
	3
	0.00
	0.00
	应付票据
	32
	0.00
	0.00

	应收账款
	4
	0.00
	0.00
	应付账款
	33
	0.00
	0.00

	预付账款
	5
	5,000.00
	10,000.00
	预收账款
	34
	0.00
	0.00

	应收股利
	6
	0.00
	0.00
	应付利息
	35
	0.00
	0.00

	应收利息
	7
	0.00
	0.00
	应付股利
	36
	0.00
	0.00

	其他应收款
	8
	4,010,000.00
	134,081,500.00
	其它应付款
	37
	11,077,101.69
	215,662,596.59

	内部往来
	9
	
	
	应付职工薪酬
	38
	0.00
	0.00

	存货
	
	16,428,275.11
	888,239,253.75
	应交税费
	39
	-1,979.24
	-28,240.02

	一年内到期的非流动资产
	10
	0.00
	0.00
	一年内到期的非流动负债
	40
	0.00
	0.00

	其他流动资产
	11
	0.00
	0.00
	其他流动负债
	41
	0.00
	0.00

	流动资产合计
	12
	821,029,616.34
	1,024,756,873.48
	流动负债合计
	42
	11,075,122.45
	215,634,356.57

	非流动资产：
	
	
	
	非流动负债：
	
	
	

	可供出售金融资产
	13
	0.00
	0.00
	长期借款
	43
	0.00
	0.00

	持有至到期投资
	14
	0.00
	0.00
	应付债券
	44
	0.00
	0.00

	长期应收款
	15
	0.00
	0.00
	长期应付款
	45
	0.00
	0.00

	长期股权投资
	16
	0.00
	0.00
	专项应付款
	46
	0.00
	0.00

	投资性房地产
	18
	0.00
	0.00
	预计负债
	47
	0.00
	0.00

	固定资产
	19
	0.00
	0.00
	递延税款负债
	48
	0.00
	0.00

	在建工程
	20
	0.00
	0.00
	其他非流动负债
	49
	0.00
	0.00

	工程物资
	21
	0.00
	0.00
	递延收益
	48
	0.00
	0.00

	固定资产清理
	22
	0.00
	0.00
	非流动负债合计
	50
	0.00
	0.00

	无形资产
	23
	0.00
	0.00
	负债合计
	51
	11,075,122.45
	215,634,356.57

	商誉
	24
	0.00
	0.00
	所有者权益:
	
	
	

	长期待摊费用
	25
	0.00
	0.00
	实收资本
	53
	14,200,000.00
	14,200,000.00

	递延所得税资产
	26
	0.00
	0.00
	资本公积
	54
	795,800,000.00
	795,800,000.00

	其他长期资产
	27
	0.00
	0.00
	盈余公积
	55
	0.00
	0.00

	非流动资产合计
	28
	0.00
	0.00
	未分配利润
	56
	-45,506.11
	-877,483.09

	
	
	
	
	归属于母公司所有者权益合计
	57
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	少数股东权益合计
	58
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	所有者权益合计
	59
	  809,954,493.89
	809,122,516.91 

	资产总计
	29
	821,029,616.34
	1,024,756,873.48   
	负债及所有者权益合计
	60
	  821,029,616.34
	1,024,756,873.48


8.2 利润表 
	利   润  表

	报表日期：2020年6月30日

	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	币别：(综合报告币)

	
	

	项目
	本期发生数
	本年累计数

	一、营业收入
	0.00
	0.00

	　　减：营业成本
	0.00
	0.00

	　　　　营业税金及附加
	0.00
	394,750.00

	　　　　营业费用
	0.00
	0.00

	　　　　管理费用
	95,438.16
	691,120.52

	　　　　财务费用
	-45,091.88
	-253,893.54

	　　　　资产减值损失
	0.00
	0.00

	　　加：公允价值变动收益
      （损失以“—”号填列）
	0.00
	0.00

	　　　　其他收益
	0.00
	0.00

	　　　　投资收益
      （损失以“—”号填列）
	0.00
	0.00

	　　　　其中：对联营企业和合营
             企业的投资收益
	
	

	二、营业利润
	-50,346.28
	-831,976.98

	　加：营业外收入
	0.00
	0.00

	　减：营业外支出
	0.00
	0.00

	　　　其中：非流动资产处置损失
	
	

	三、利润总额
	-50,346.28
	-831,976.98

	　减：所得税费用
	0.00
	0.00

	四、净利润
	-50,346.28
	-831,976.98

	　　1、归属母公司所有者的净利润
	
	

	　　2、少数股东权益
	
	

	五、每股收益
	
	

	　　1、基本股每股收益
	
	

	　　2、稀释每股收益
	
	

	
	
	

	说明：黄色部分需手工填列数据

	
	


8.3 现金流量表

	现金流量表

	报表日期：2020年6月30日


	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	
	
	币别：(综合报告币)

	项目编码
	项目名称
	行次
	本期发生数
	本年累计数

	CI1
	一、经营活动产生的现金流量
	C1001
	0.00
	0.00

	CI1.01
	　　经营活动产生的现金流入
	C1002
	753,942.89
	1,011,403,296.40

	CI1.01.01
	　　　　销售商品、提供劳务收到的现金
	C1003
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.01
	　　　　　　房地产收入
	C1004
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.02
	　　　　　　物业管理收入
	C1005
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.03
	　　　　　　物业出租收入
	C1006
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.04
	　　　　　　酒店、会所收入
	C1007
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.06
	　　　　　　销售商品收入
	C1008
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.05
	　　　　　　其他收入
	C1009
	0.00
	0.00

	CI1.01.02
	　　　　收到的税费返还
	C1010
	0.00
	0.00

	CI1.01.03
	　　　　收到的其它与经营活动有关的现金
	C1011
	753,942.89
	1,011,403,296.40

	CI1.01.03.06
	　　　　　　收到内部单位往来款项
	C1012
	8,389.47
	852,245,505.27

	CI1.01.03.07
	　　　　　　其他与经营活动有关的流入
	C1013
	745,553.42
	159,157,791.13

	
	　　现金流入小计
	C1014
	753,942.89
	1,011,403,296.40

	CI1.02
	　　经营活动产生的现金流出
	C1015
	-20,867,974.08
	1,609,892,184.57

	CI1.02.01
	　　　　购买商品、接受劳务支付的现金
	C1016
	804.00
	302,943.79

	CI1.02.01.01
	　　　　　　土地款支付
	C1017
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.02
	　　　　　　工程款支付
	C1018
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.03
	　　　　　　物业管理相关支付
	C1019
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.04
	　　　　　　酒店会所经营相关支付
	C1020
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.05
	　　　　　　购买商品、劳务其它支出
	C1021
	804.00
	302,943.79

	CI1.02.02
	　　　　支付给职工以及为职工支付的现金
	C1022
	54,027.76
	559,381.34

	CI1.02.03
	　　　　支付的各项税费
	C1023
	0.00
	31,975,039.71

	71CI1.02.04
	　　　　支付的其它与经营活动有关的现金
	C1024
	-20,922,805.84
	1,577,054,819.73

	CI1.02.04.06
	　　　　　　支付内部往来单位的往来款
	C1025
	-21,200,888.89
	648,829,053.17

	CI1.02.04.07
	　　　　　　其他与经营活动有关的流出
	C1026
	278,083.05
	928,225,766.56

	
	　　现金流出小计
	C1027
	-20,867,974.08
	1,609,892,184.57

	
	　经营活动产生的现金流量净额
	C1028
	21,621,916.97
	-598,488,888.17

	CI2
	二、投资活动产生的现金流量
	C1029
	0.00
	0.00

	CI2.01
	　　投资活动产生的现金流入
	C1030
	0.00
	0.00

	CI2.01.01
	　　　　收回投资所收到的现金
	C1031
	0.00
	0.00

	CI2.01.01.01
	　　　　　　收回内部成员单位投资所收到的现金
	C1032
	0.00
	0.00

	CI2.01.01.02
	　　　　　　收回非内部成员单位投资所收到的现金
	C1033
	0.00
	0.00

	CI2.01.02
	　　　　取得投资收益所收到的现金
	C1034
	0.00
	0.00

	CI2.01.02.03
	　　　　　　取得内部成员单位投资所收到的现金
	C1035
	0.00
	0.00

	CI2.01.02.04
	　　　　　　取得非内部成员单位投资所收到的现金
	C1036
	0.00
	0.00

	CI2.01.03
	　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	C1037
	0.00
	0.00

	CI2.01.04
	　　　　收到的其它与投资活动有关的现金
	C1038
	0.00
	0.00

	
	　　现金流入小计
	C1039
	0.00
	0.00

	CI2.02
	　　投资活动产生的现金流出
	C1040
	0.00
	157.500.000.00

	CI2.02.01
	　　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	C1041
	0.00
	157,500,000.00

	CI2.02.02
	　　　 投资所支付的现金
	C1042
	0.00
	0.00

	CI2.02.02.01
	　　　　　　内部成员单位投资所支付的现金
	C1043
	0.00
	0.00

	CI2.02.02.02
	　　　　　　非内部成员单位投资所支付的现金
	C1044
	0.00
	0.00

	CI2.02.03
	　　　　支付的其他与投资活动有关的现金
	C1045
	0.00
	0.00

	CI2.02.03.03
	　　　　支付的内部成员单位其它与投资活动有关的现金
	C1046
	0.00
	0.00

	CI2.02.03.04
	支付非内部单位其它与投资活动有关的现金
	C1047
	0.00
	0.00

	
	　　现金流出小计
	C1048
	0.00
	157,500,000.00

	
	　　投资活动产生的现金流量净额
	C1049
	0.00
	-157,500,000.00

	CI3
	三、筹资活动产生的现金流量
	C1050
	0.00
	0.00

	CI3.01
	　　筹资活动产生的现金流入
	C1051
	0.00
	0.00

	CI3.01.01
	　　　　吸收投资所收到的现金
	C1052
	0.00
	0.00

	CI3.01.01.01
	　　　　　　收到内部单位投资所收到的现金
	C1053
	0.00
	0.00

	CI3.01.01.02
	　　　　　　收到非内部单位投资所收到的现金
	C1054
	0.00
	0.00

	CI3.01.02
	　　　　借款所收到的现金
	C1055
	0.00
	0.00

	CI3.01.03
	　　　　收到的其它与筹资活动有关的现金
	C1056
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.03
	　　　　　　吸收内部单位其它与筹资活动有关的现金
	C1057
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.04
	　　　　　　吸收非内部单位其它与筹资活动有关的现金
	C1058
	0.00
	0.00

	
	　　现金流入小计
	C1059
	0.00
	0.00

	CI3.02
	　　筹资活动产生的现金流出
	C1060
	21,200,888.89
	42,171,333.33

	CI3.02.01
	　　　　偿还债务所支付的现金
	C1061
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.01
	　　　　　　偿还内部单位债务所支付的现金
	C1062
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.02
	　　　　　　偿还非内部单位债务所支付的现金
	C1063
	0.00
	0.00

	CI3.02.02
	　　　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
	C1064
	0.00
	0.00

	CI3.02.02.03
	　　　　　分配内部单位股利、利润、利息所支付的现金
	C1065
	0.00
	0.00

	CI3.02.02.04
	　　　　分配非内部单位股利、利润、利息所支付的现金
	C1066
	0.00
	0.00

	CI3.02.03
	　　　　支付的其它与筹资活动有关的现金
	C1067
	21,200,888.89
	42,171,333.33

	CI3.02.03.05
	　　　　　支付内部单位的其他与筹资活动有关的现金
	C1068
	0.00
	0.00

	CI3.02.03.06
	　　　　　支付非内部单位的其他与筹资活动有关的现金
	C1069
	21,200,888.89
	42,171,333.33

	
	　　现金流出小计
	C1070
	21,200,888.89
	42,171,333.33

	
	　　筹资活动产生的现金流量净额
	C1071
	-21,200,888.89
	-42,171,333.33

	CI4
	四、汇率变动产生的现金流量
	C1072
	0.00
	0.00

	CI4.01
	　　汇率变动产生的现金流入
	C1073
	0.00
	0.00

	
	　　汇率变动产生的现金流出
	C1074
	0.00
	0.00

	CI4.02
	　　汇率变动产生的现金流量净额
	C1075
	0.00
	0.00

	
	五、现金及现金等价物净增加额
	C1076
	421,028.08
	-798,160,221.50

	
	　　加：期初现金及现金等价物余额
	C1077
	2,005,091.65
	800,586,341.23

	
	六、期末现金及现金等价物余额
	C1078
	2,426,119.73
	2,426,119.73

	
	　　现金流量附表项目
	C1079
	0.00
	0.00

	
	　　　　将净利润调节为经营活动现金流量
	C1080
	0.00
	0.00

	CI5
	　　　　　　净利润
	C1081
	-50,346.28
	-831,976.98

	CI5.01
	　　　　　　计提的资产减值准备
	C1082
	0.00
	0.00

	CI5.01.01
	　　　　　　固定资产折旧
	C1083
	0.00
	0.00

	CI5.01.02
	　　　　　　无形资产摊销
	C1084
	0.00
	0.00

	CI5.01.03
	　　　　　　长期待摊费用摊销
	C1085
	0.00
	0.00

	CI5.01.04
	　　　　　　待摊费用减少（减：增加）
	C1086
	0.00
	0.00

	CI5.01.05
	　　　　　　预提费用增加（减：减少）
	C1087
	0.00
	0.00

	CI5.01.06
	　　　　　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：损益）
	C1088
	0.00
	0.00

	CI5.01.07
	　　　　　　固定资产报废损失
	C1089
	0.00
	0.00

	CI5.01.08
	　　　　　　财务费用
	C1090
	0.00
	0.00

	CI5.01.09
	　投资损失（减：收益）
	C1091
	0.00
	0.00

	CI5.01.10
	　　　　　　递延税款贷项（减：借项）
	C1092
	0.00
	0.00

	CI5.01.11
	　　　　　　存货的减少（减：增加）
	C1093
	0.00
	0.00

	CI5.01.12
	　　　　　　经营性应收项目的减少（减：增加）
	C1094
	-1,110.53
	157,180,232.22

	CI5.01.13
	　　　　　　经营性应付项目的增加（减：减少）
	C1095
	21,691,170.03
	52,052,861.24

	CI5.01.14
	　　　　　　其他
	C1096
	-17,796.25
	-806,890,004.65

	51CI5.01.15
	　　　　不涉及现金收支的投资和筹资活动
	C1097
	0.00
	0.00

	CI5.01.16
	　　　　　　以固定资产偿还债务
	C1098
	0.00
	0.00

	CI5.02
	　　　　　　以投资偿还债务
	C1099
	0.00
	0.00

	CI5.02.01
	　　　　　　以固定资产进行投资
	C1100
	0.00
	0.00

	CI5.02.02
	　　　　　　以存货偿还债务
	C1101
	0.00
	0.00

	CI5.02.03
	　　经营活动产生的现金流量净额
	C1102
	21,621,916.97
	-598,488,888.17

	CI5.02.04
	3、现金等价物净增加情况
	C1103
	0.00
	0.00

	
	　　现金的期末余额
	C1104
	2,426,119.73
	2,426,119.73

	
	　　减：现金的期初余额
	C1105
	2,005,091.65
	800,586,341.23

	
	　　加：现金等价物的期末余额
	C1106
	0.00
	0.00

	
	　　减：现金等价物的期初余额
	C1107
	0.00
	0.00

	
	　　现金及现金等价物净额
	C1108
	421,028.08
	-798,160,221.50


附件
附件一 银行对账单
[image: image5.png]e https://dbank.hxb.com.cn/ - %£ER{TR_EBIRTT - Internet Explorer

SR E T

adapddawg@aaa

kPR XTEE e RN EEE TS | RIS R | EfRdlss =Elss Hgith B BRgs ety
KRE EAMKPIESZ foiay) TRIEXIK RS EY RXE RIEREY FIKFEE BEERER

. SRR KPEE >> KA >> KAREEE
> TR @ #=8

LERAEKEEEA
MWPMEIRE [iS= 15853000000070188

W LR BEiE HiFRM HH#A 20200625 - 20200630

ETEANSERES BUEEIEEID @ -

FRAASHKEERESE -
' Z zmem mmd ﬁﬁ..f“ ﬁﬁgm T weem  mE WEKS  WAKSER WHITE e
SATIREIENISHER =

— 1 |2020-06-28 /\Eg\\%ﬁ 2,471.88 1,053,736.19  {EEER 520003?232212 SNIRERWVER o)) =oersmmarents
L H KBRS EE

NITIUNER AR | 0380390004025 LS| BIR FERISRITROBRAE LS Ny N
e 2 |2020-06-30 A 5.917.59 1,959,653.78 ot T - e FIED
FIE|EREY

H 2 KicR, HPEHEH0E, £80.05T, HHEHRE, £8389477T, HEIFH 1 KEFH 2 4.

ELER
SEEE

W O EXERAGEERONE O o @ » M O B E @A C CERR) ~ = 4 o %l

2020/7/2




 [image: image6.png]._j ) $36C-6€20070114201 % X l—‘r v

& > O o ® file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/S36C-6e20070114201_£B4>1.pdf

i c:ilon) | ©

* e L e

R

— 4+ & / OsmmmEcs (D mEmE | A smkmns [osmEsE & F
E-aak: OEE-1) 45 20063005819990000028
AT FRAFRIULOXAT Pt RIRRBHERE AR AR
M 5: 15879018596509 fifk: RMB ”
a4 1t/ 0877 RAEH i /

1 20200621 +357. 38 466, 465. 95

CATENRH: 1 FTEPRFME]: 2020-07-01 10:11:09 TEN A B hH

’EES: 0000

IR O EXERAGEERNINS

o
I

B D%y R
e "~ OB d

15:34
NOBET o B ‘





