2020年9月监管报告

民生信托-至信770号武汉旧城改造项目集合资金信托计划2020年9月监管报告

项目名称：民生信托-至信770号武汉旧城改造项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：张婷
日期：二零二零年十月十日

目录

11项目基本情况


12重大事件披露


13项目五证办理情况及施工进度情况


13.1项目五证办理情况说明


23.2项目2020年9月份施工进度情况 


23.3项目2020年10月施工计划 


23.4 项目现场照片


24印鉴使用情况


45合同签订情况


66 项目销售情况


67 资金情况


67.1 资金使用汇总表（2020年9月）


77.2资金流出情况


147.3 资金流入情况


157.4 各银行账户余额


158 本期财务情况


158.1 资产负债表


168.2 利润表


188.3 现金流量表


23附件





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉奥禧悦拓旧城改造项目

·项目公司：武汉奥禧悦拓科技有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司开发建设的誉湖尚居项目，该项目位于东吴大道以南、田园街以北、十全路以东、九通路以西。项目用地面积41859m2，总建筑面积230625m2，计容建筑面积161157m2，容积率3.85，建筑密度≤25%，绿地率35%。

2重大事件披露

项目公司计划于10月15日之前完成工规证的办理，在11月30日之前完成施工证的办理，在12月30日之前预售。
3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年9月30日项目五证办理计划及进度情况

	五证
	办理进度情况

	不动产权证书
	2020年5月19日取得

	建设用地规划许可证
	2020年5月13日取得

	建设工程规划许可证
	尚未取得

	建筑工程施工许可证
	尚未取得

	预售许可证
	尚未取得


3.2项目2020年9月份施工进度情况
武汉奥禧誉湖尚居项目于9月持续进行桩基、支护桩及售楼部装修工程的施工。
3.3项目2020年10月施工计划

根据工程部计划，该项目10月份将继续进行桩基、支护桩及售楼部装修工程的施工。 
3.4 项目现场照片
  [image: image1.jpg]P A ISt S b o Sl P

e S

|7 g
e




    [image: image2.jpg]@0 REDMINOTES PRO’

JAIQUAD CAMERA

(6:9)

-




1、现场大门入口
                        2、售楼部装修现场               
  [image: image3.jpg]II'I :
STV AT AWATY WAL

L\ N NI/

PYe! REDMINOTE &PRO
COAFQUAD CAMERA™




    [image: image4.jpg]



3、桩基现场1
                       4、桩基现场2
4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2020年9月印鉴使用登记表 
	用印日期
	印鉴

名称
	用印事由
	用印材料及份数
	经办

部门
	经办人
	监印人

	2020/9/7
	公章
法人章
	环境影响登记表网上备案
	环评备案登记表（1份）
	开发部
	郭丹
	朱峰玲/张婷

	2020/9/7
	公章
法人章
	示范区硬装工程（售楼部）
	武汉奥园誉湖尚居示范区硬装工程合同（6份）
	成本部
	龚胜
	朱峰玲/张婷

	2020/9/7
	公章
法人章
	售楼区、样板房室内软装工程
	武汉奥园誉湖尚居示范区软装工程合同（6份）
	成本部
	龚胜
	朱峰玲/张婷

	2020/9/8
	公章
	政府报建：完成现场测量控制点布设并移交项目公司
	奥园誉湖尚居项目临时测量点控制测量合同（4份）
	开发部
	郭丹
	朱峰玲/张婷

	2020/9/8
	公章
法人章
	示范区外立面工程
	奥园誉湖尚居项目示范区外立面工程合同（6份）
	成本部
	祝畅
	朱峰玲/张婷

	2020/9/8
	公章
	项目开发因限高问题导致延迟取得工规证，故出具相关说明
	关于东西湖项目限高问题的说明（共2份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/9/9
	公章
	中建八局四公司延迟签订一标段总包合同，特发此函
	工作联系函（关于总包一标段签订合同相关）（共2份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/9/15
	公章
法人章
	项目总包二标合同
	奥园誉湖尚居项目总包二标合同（共6份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/9/15
	公章
法人章
	示范区园林景观施工合同
	武汉奥园誉湖尚居示范区园林景观施工合同（共6份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/9/15
	公章
	微信认证相关事宜
	微信认证申请公函（共1份）
	营销部
	邓雪
	朱峰玲/张婷

	2020/9/16
	公章
	新员工入职（王晓云）
	劳动合同、诚信与保密协议（各2份）
	综合办
	王诗伟
	朱峰玲/张婷

	2020/9/16
	公章
	新员工入职（周祎）
	劳动合同、诚信与保密协议（各2份）
	综合办
	王诗伟
	朱峰玲/张婷

	2020/9/16
	公章
法人章
	兴业银行开户补充资料
	企业网银非基本户代发承诺书、市场主体金融活动诚信承诺书（各2份）
	财务部
	姜露
	朱峰玲/张婷

	2020/9/18
	公章
	项目沙盘、分户模型制作合同
	奥园誉湖尚居沙盘、分户模型设计创作安装合同（各6份）
	营销部
	李亚君
	朱峰玲/张婷

	2020/9/22
	公章
	广告宣传片制作合同
	奥园誉湖尚居广告宣传片制作合同（共6份）
	营销部
	李亚君
	朱峰玲/张婷

	2020/9/22
	公章
	外展点租赁合同
	奥园誉湖尚居项目外展点合作合同（共6份）
	营销部
	李亚君
	朱峰玲/张婷

	2020/9/23
	公章
	办理总图批复前的所需资料
	建筑面积校核审查事项承诺书、奥园誉湖尚居项目海绵城市专项设计方案自评表、奥园誉湖尚居项目海绵城市目标取值计算表、日照分析审查事项承诺书、军方关于项目限高批复复印件、日照分析图、海绵设施分布总图、海绵城市－场地竖向及径流组织图、海绵城市－下垫面分布总平面图（各3份）
	开发部
	郭丹
	朱峰玲/张婷

	2020/9/23
	公章
法人章
	示范区杆线迁移施工合同
	武汉奥园项目示范区杆线迁移施工合同（共6份）
	成本部
	周扬
	朱峰玲/张婷

	2020/9/23
	公章
	东西湖项目及雷州项目授信资料（中航信托、渤海银行）
	基础资料附件：项目可行性研究投资测算表、6月份财务三大主表、12月财务三大主表（各4份）
	综合办
	朱峰玲
	朱峰玲/张婷

	2020/9/27
	公章
法人章
	招商银行账户开立银企直联查询功能
	招行网银下属单位业务授权书、委托开通网上“企业银行”业务授权书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件（各3份）
	财务部
	姜露
	朱峰玲/张婷


2020年9月印章/证照外出使用表
	外出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外出机构
	经办人
	监印/证人

	2020/9/29
	公章
	递交总图批复相关资料
	东西湖区政务中心
	郭丹
	朱峰玲/张婷


5合同签订情况
2020年9月合同签订情况表
	编号
	用印日期
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	2020/9/7
	武汉市名图测绘科技有限公司
	奥园誉湖尚居项目临时施工控制测量合同
	1．技术服务范围（包括地理位置、测区地点、面积等）：

（1）地点： 武汉市东西湖区径河街田园街以北、嘉园路以西   （2）范围：以委托方提供用地范围线为准               

2．技术服务内容（包括工作项目和工作量等）：

（1）平面及高程控制测量。
3．技术服务期限要求：至合同有效期结束。
	11,000.00

	2
	2020/9/7
	银翰工程建设有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目示范区硬装工程施工合同
	包括但不限于以下工作：内墙面粉刷、水电及设备管线预埋安装（不含空调、电视机的安装，但其管线必须安装到位），楼地面工程、立面工程、天棚工程、给排水工程、电气工程、弱电工程（疏散标识、应急照明）、防水工程、室内门工程、隔墙或龙骨墙的施工（装修墙）、沙盘底座、开关、插座、洁具、水龙头、墙纸、软硬包、地毯、五金件、灯具等设备的采购安装、管理及协调、精保洁及垃圾清运工程等，以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。
	2,283,891.23

	3
	2020/9/7
	印象空间（深圳）室内设计工程有限公司
	武汉奥园誉湖尚居示范区售楼部、样板房室内软装工程施工合同
	工程承包范围及内容：提供软装设计方案、工程量清单、有关资料及说明，包括但不限于：武汉奥园誉湖尚居示范区售楼部、样板房室内软装工程的绿植墙、花艺、绘画、活动家具、景观小品的制作采购、制作、运输、安装、摆放、保护等，及完成本招标范围的补充事项及场地清运工程，详见《武汉奥园誉湖尚居示范区售楼部、样板房室内软装工程》报价清单（以下简称“报价清单”）。  
	1,493,400.00

	4
	2020/9/8
	武汉凌翔建筑装饰工程有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目示范区外立面工程合同
	承包范围：示范区门窗工程、玻璃幕墙工程、铝单板幕墙工程、外立面涂料工程、百叶工程、样板间门窗工程、栏杆工程、管理及协调等以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作。
	2,536,855.29

	5
	2020/9/15
	武汉新雅景市政园林有限公司
	武汉奥园誉湖尚居示范区园林景观工程施工合同
	工程内容：包括硬景铺装、景观绿化、安装等工程以及有经验的乙方根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工程
	3,850,067.33

	6
	2020/9/15
	中都建设集团有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目总承包工程合同
	工程承包范围：工程承包范围包装奥园誉湖尚居项目二标段的地下地上土建工程（含主体结构、内外墙粗装修）、强弱电工程、防雷工程及给排水工程等及为完成该工程所需的辅助工程及现行法律、法规规定必须包含的相关内容及工程及本合同约定的其他工程。
	155,904,784.48

	7
	2020/9/18
	广州奥园文化传媒有限公司
	奥园誉湖尚居围挡设计包装服务合同（项目）
	1）服务内容：奥园誉湖尚居项目围挡设计包装展示服务合同             2）合作方式：乙方按照甲方审定的方案总包干费用，即包设计、包制作、包质量、包安全、包竣工验收等
	48,438.00

	8
	2020/9/18
	武汉赛野展览展示有限公司
	奥园誉湖尚居沙盘、分户模型设计创作安装合同
	乙方应按甲方所提供并签名确认之图纸和资料为依据进行加工，应保质、保量、按时完成，并交付给甲方使用。
	142,712.00

	9
	2020/9/22
	湖北楚天纽麦数字媒体运营管理有限公司
	奥园誉湖尚居项目外展点合作合同
	1）该展点位于宜家购物广场三楼，该展点用途；甲方项目展示及经营等 
2）该展点合作期限为3个月，暂定自2020年9月12日至2020年12月11日止，期满如需续约，双方另行协商并签订相应的合作合同。
	180,000.00

	10
	2020/9/23
	毕昇云（武汉）信息技术有限公司
	武汉奥园誉湖尚居项目示范区杆线迁移工程施工合同
	承包范围包括但不限于：完成武汉奥园誉湖尚居项目示范区城市视频监控迁改、路灯迁改等工程，以及有经验的承包人根据实际情况可推断出的为完成此项完整工程所需要的全部工作 
	63,000.00

	11
	2020/9/25
	武汉筑巢数字传媒有限公司
	奥园誉湖尚居广告宣传片制作合同
	1）广告宣传片制作：《奥园誉湖尚居项目宣传片》180 秒1条,三维动画渲染+拍摄+旁白；视频完成后并提供10秒、15秒、30秒、1分钟的截取短片。
项目推广效果图制作：鸟瞰 2张、商业1张、住宅2张、小区内部及园林3张，共8张。

2）广告配音：（(普通话  □广告发布地通用方言） 省市级电视台播音员。
字幕及演出版本：(简体 □繁体。
3）乙方负责创作、修改影视文稿。

4）乙方负责租用后期专业制作公司和专业录音棚，为本片剪辑和录音。
5）乙方负责在甲方已签字认可的原广告片基础上进行修改制作。
广告制作期限为30天。自2020年9月10日起至2020年10月10日影视片制作完成并交付甲方。
6）制作完成后，乙方向甲方交付： 1 盒 180秒BETA带, 2张DVD，8张效果图电子版。
	128,000.00


6 项目销售情况

监管项目尚未开盘，暂无销售数据。
7 资金情况

7.1 资金使用汇总表（2020年9月）
	序号
	成本项目
	本月付款（元）
	含本月累计已支付（元）
	备注

	1
	土地费用
	
	978,974,750.00
	　

	2
	开发费用
	
	
	　

	3
	前期费用
	1,489,046.48 
	5,157,302.48 
	　

	4
	建筑工程费用
	2,269,883.26 
	3,319,883.26 
	　

	5
	营销费用
	
	
	　

	6
	管理费用
	555,486.17 
	10,765,534.25  
	　

	7
	财务费用
	21,200,888.89 
	79,920,497.33 
	　

	8
	税费
	
	80,191.00
	　

	9
	往来款
	 
	810,010,000.00
	　


	10
	收费退缴
	540,000.00 
	1,570,000.00 
	　

	11
	营业外支出
	
	
	　

	
	总计
	26,055,304.80 
	1,889,798,158.32 
	


7.2资金流出情况

2020年9月监管范围内资金流出额共计26,055,304.80元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费、企业申报银行托收自动扣除的各项费用等。
2020年9月资金流出明细表

	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行
	用款类型
	备注

	2020/9/1
	泛海物业管理武汉有限公司
	办公室9月电费预存
	5,400.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	武汉圣智扬广告有限公司
	印刷费（海报、横幅、照片墙更新等）
	1,617.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	业务招待费（对接恺德项目）
	210.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	业务招待费（洽谈同济堂项目）
	2,091.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	业务招待费（洽谈德成项目融资）
	399.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	业务招待费（洽谈德成项目融资）
	2,970.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	业务招待费（东西湖限高事宜）
	1,063.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	业务招待费（洽谈双人青项目）
	851.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	业务招待费（洽谈恺德和经开后官湖项目）
	1,213.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	差旅费（洽谈襄阳紫薇园项目）
	1,281.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	差旅费（洽谈襄阳同济堂项目）
	351.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	差旅费（洽谈襄阳钻石大道项目）
	1,354.55 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	差旅费（实地踏勘宜昌淲亭项目）
	397.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	差旅费（洽谈襄阳紫薇园项目）
	674.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	差旅费（洽谈襄阳东襄华府并表项目）
	542.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	差旅费（洽谈宜昌龙庭华府事宜）
	1,824.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	刘磊
	业务招待费（洽谈复星后官湖项目）
	3,784.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	李橙
	业务招待费（项目施工事宜—区城管局）
	1,429.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	李橙
	业务招待费（恺德集团资产包资金事宜）
	3,387.98 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	李橙
	业务招待费（设计规划事宜—区规划局）
	1,650.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	李橙
	业务招待费（洽谈沙湖项目收购事宜）
	2,385.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	李橙
	业务招待费（项目施工事宜－区规划局）
	404.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	李橙
	市内交通费（7.22－8.22）
	349.21 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	李橙
	车辆费用
	720.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	胡丹
	跨部门团建活动费用
	3,810.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	朱峰玲
	办公室搬迁保洁费
	350.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/1
	朱峰玲
	业务招待费（总平方案：东西湖规划部门）
	8,480.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/4
	袁厚祥
	个人借支（项目围墙广告事宜）
	11,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/4
	袁厚祥
	接待费（东西湖区建设局）
	1,594.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/4
	喻昶顺
	8月市内交通费
	358.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/4
	孙佳祥
	6月油费补贴
	1,200.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/7
	湖北卓筑建筑工程有限公司
	新办公室装修费
	37,080.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/7
	朱峰玲
	8月下午茶采购
	2,001.95 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/7
	李锋
	8月市内交通费
	520.20 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/7
	郭丹
	市内交通费
	229.10 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/7
	朱峰玲
	空调出风口维修费
	2,800.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/7
	朱峰玲
	零星打印费
	120.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/7
	朱峰玲
	综合办8月份市内交通费、快递费
	1,115.34 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/7
	朱峰玲
	保险柜、办公椅采购
	2,811.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	邓雪
	招待费（区房管局预售证办理事宜）
	3,031.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	邓雪
	招待餐费（区城管局围挡广告事宜）
	995.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	邓彪
	招待餐费（沟通渠道市场政策）
	539.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	邓雪
	招待餐费（区城管局围挡广告事宜）
	2,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	


	2020/9/10
	朱峰玲
	8月易耗品采购
	599.84 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	任探
	示范区装修材料快递费
	220.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	邓雪
	微信平台认证费
	300.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	姜露
	8月份财务部市内交通费、快递费
	437.63 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	孙桂祥
	7月油费补贴
	1,200.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	和丽
	8月份工资
	2,437.03 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	代思尧
	8月份工资
	2,436.03 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	刘宇豪
	8月份工资
	2,435.03 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	程时松
	8月份工资
	3,257.11 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	邓雪
	8月份工资
	6,019.80 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/10
	李亚君
	8月份工资
	9,429.21 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/14
	武汉市东西湖金田桶装水经营部
	8月份饮用水押金
	180.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/14
	喻昶顺
	招待餐费（径河城管所）
	441.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/14
	喻昶顺
	招待餐费（区园林局施工事宜）
	1,238.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/14
	任探
	设计部8月份市内交通费
	520.26 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/14
	任探
	差旅费（集团汇报）
	1,771.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/14
	袁厚祥
	油费补贴（9月）
	1,800.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/14
	王伟
	差旅费（黄石玖鸣项目踏勘）
	193.50 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/14
	王伟
	差旅费（上海奉贤项目踏勘）
	375.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/15
	周志红
	饮用水采购
	900.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/15
	银行手续费
	银行手续费
	140.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/15
	中国民生信托有限公司
	支付民生信托三季度利息
	21,200,888.89 
	华夏银行
	财务费用
	

	2020/9/15
	银行手续费
	银行手续费
	3.50 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/6
	邓彪
	7月油费补贴
	1,784.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/16
	王诗伟
	借支（员工宿舍租赁事宜）
	5,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/16
	李橙
	路桥费705、停车费1696、车载易耗品325.9、误餐费810
	3,536.90 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/17
	周志红
	退票，重新支付饮用水采购
	900.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/17
	空间无限人力资源管理顾问有限公司
	9月社保、公积金汇缴
	84,768.07 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/17
	9.16－9.17 银行手续费
	9.16－9.17 银行手续费
	21.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/21
	李锋
	个人借支（开发部四季度外联备用金）
	20,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/21
	刘磊
	个人借支（恺德项目谈判备用金）
	20,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/23
	郭丹
	个人借支（开发部外联费用）
	10,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/23
	邓雪
	微信平台认证费300，招待餐费（知了地产营销、筑巢传媒）280，总部支援人员住宿费1690
	2,270.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/23
	胡丹
	差旅费（集团会议，宜城工商变更）3229.11，差旅费（宜城翼龙工商变更）1513.97
	4,743.08 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/23
	汪文波
	8月油费补贴
	1,200.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/23
	周志红
	8月饮用水采购款
	900.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/24
	王诗伟
	个人借支（员工福利）
	20,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/24
	中建八局第四建设有限公司
	返还投标保证金
	200,000.00 
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/9/24
	湖北建东勘察基础工程有限公司
	返还投标保证金
	200,000.00 
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/9/24
	鲁强建设集团有限公司
	返还投标保证金
	30,000.00
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/9/24
	湖北开元元兴景观工程有限公司
	返还投标保证金
	40,000.00 
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/9/24
	9.21－9.24 银行手续费
	9.21－9.24 银行手续费
	73.50 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/25
	湖北建东勘察基础工程有限公司
	基坑支护及降水工程合同款
	492,092.86 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/25

	印象空间（深圳）室内设计工程有限公司
	室内软装工程款
	500,000.00 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/25
	成都基准方中建筑设计有限公司
	项目建设工程设计进度款
	510,000.00 
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/9/28
	喻昶顺
	9月市内交通费
	573.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	李亚君
	9月市内交通费
	911.54 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	胡丹
	集团人员武汉住宿费（凯德项目）
	2,250.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	汪文波
	设计部团建费630，上海水石调图事宜招待餐费370
	1,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	李锋
	9月市内交通费
	758.16 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	王诗伟
	演讲比赛海报设计费
	200.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	武汉市江汉区致海办公设备经营部
	复印机租赁费（2020.7.6－2020.10.5）
	2,900.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	武汉中科银邦钢结构工程有限公司
	围墙工程款首款
	150,000.00 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/28
	深圳市朴悦设计顾问有限公司
	室内装修设计费二次付款
	211,470.00 
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/9/28
	中南勘察基础工程有限公司
	基坑支护设计费首款
	84,000.00 
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/9/28
	武汉科正工程技术有限公司
	试桩检测工程款
	50,936.88 
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/9/28
	武汉市勘察设计有限公司
	地质勘察工程款首款
	147,932.35 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/28
	武汉贸腾建设集团有限公司
	试桩工程款首款
	118,858.05 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/28
	武汉高达造价咨询有限公司
	造价咨询合同款
	164,062.00 
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/9/28
	笛东规划设计（北京）股份有限公司
	组团园林设计款首款
	92,577.60 
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/9/28
	武汉市名图测绘科技有限公司
	临时施工控制测量款
	11,000.00 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/28
	武汉泓达正泰商业投资管理有限公司
	咨询服务费（第二期）
	169,500.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	广东联才人力资源有限公司
	佛山公司人才培养费
	2,000.00
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	广东奥园奥买家电子商务有限公司
	9月纸巾采购
	506.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	厦门冠亿电子科技有限公司
	电脑网络改造费
	2,194.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	容海川城乡规划设计有限公司
	项目交通评价合同款
	188,000.00 
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/9/28
	胡丹
	集团人员武汉住宿费3015.03，跨部门团建费5221.80
	8,236.83 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	张雨
	个人借支（公关备用金）
	20,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	朱峰玲
	9月快递费1114元，9月易耗品采购1154.64元，9月下午茶采购1585.7元
	3,854.34 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	邓雪
	招待餐费（沟通片制作事宜）
	363.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	王亚薇
	差旅费（广州总部培训）
	3,892.58 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/28
	周扬
	差旅费（广州总部培训）
	2,248.90 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/29
	李亚君
	差旅费（跟进广州示范区软装进度）
	927.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/29
	中国石化销售股份有限公司湖北武汉石油分公司
	加油卡充值
	5,000.00 
	华夏银行
	管理费用
	

	2020/9/30
	武汉新雅景市政园林有限公司
	返还投标保证金
	40,000.00 
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/9/30
	武汉市鑫海运土石方有限公司
	土石方工程合同首款
	615,000.00 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/30
	武汉鼎晨供水工程有限公司
	临时用水接入工程款
	35,000.00 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/30
	容海川城乡规划设计有限公司
	项目交通评价合同款
	188,000.00 
	华夏银行
	前期费用
	

	2020/9/30
	武汉新雅景市政园林有限公司
	示范区景观工程进度款
	200,000.00 
	华夏银行
	建筑工程费用
	

	2020/9/30
	宜昌怀信广告有限公司
	返还投标保证金（外立面工程）
	30,000.00 
	华夏银行
	收费退缴
	

	2020/9/30
	9.25－9.30银行手续费
	9.25－9.30银行手续费
	259.00 
	华夏银行
	管理费用
	


7.3 资金流入情况
7.3.1 资金流入明细
2020年9月资金流入明细表

	收款时间    
	付款方
	资金用途
	金额（元）
	收款行

	2020/9/14
	广东奥园商业地产集团有限公司
	往来款
	21,200,888.89 
	华夏银行

	2020/9/15
	周志红
	退票，饮用水款
	900.00 
	华夏银行

	2020/9/15
	蒋胜辉
	微信认证测试
	0.17 
	华夏银行

	2020/9/17
	周志红
	退票，饮用水款
	900.00 
	华夏银行

	2020/9/17
	华夏银行
	退票，支付饮用水相关手续费
	3.50 
	华夏银行

	2020/9/18
	今日头条
	对公验证费用
	0.45 
	华夏银行

	2020/9/21
	华夏银行
	利息收入
	1,381.37 
	华夏银行

	2020/9/24
	广东奥园商业地产集团有限公司
	往来款
	5,670,000.00 
	华夏银行

	2020/9/28
	华夏银行
	退票，容海川城乡规划，交通评价合同款
	188,000.00 
	华夏银行

	2020/9/28
	华夏银行
	退票，交通评价合同款相关手续费
	10.50 
	华夏银行

	合计金额
	27,062,084.88


7.3.2 销售回款流入

（无）
7.3.3 其他资金流入

（无）
7.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年9月30日，项目公司各资金账户余额总计2,920,753.76元，各账户余额见下表
截至2020年9月30日各银行账户余额汇总

	开户银行名称
	账号
	账户性质
	账户余额(元)

	平安银行武汉汉口支行
	15879018596509
	监管户
	466,813.57

	华夏银行股份有限公司武汉盘龙城支行
	15853000000070188
	基本户
	2,453,940.19 


8 本期财务情况

8.1 资产负债表
	资 产 负 债 表

	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	报表日期：2020年9月30日
	
	
	币别：(综合报告币)

	资产
	行次
	年初数 
	期末数 
	负债及所有者权益
	行次
	年初数 
	期末数 

	流动资产：
	
	
	
	流动负债：
	
	
	

	货币资金
	1
	800,586,341.23
	2,920,753.76
	短期借款
	30
	0.00
	0.00

	交易性金融资产
	2
	0.00
	0.00
	交易性金融负债
	31
	0.00
	0.00

	应收票据
	3
	0.00
	0.00
	应付票据
	32
	0.00
	0.00

	应收账款
	4
	0.00
	0.00
	应付账款
	33
	0.00
	1,260,217.86

	预付账款
	5
	5,000.00
	21,864.90
	预收账款
	34
	0.00
	0.00

	应收股利
	6
	0.00
	0.00
	应付利息
	35
	0.00
	0.00

	应收利息
	7
	0.00
	0.00
	应付股利
	36
	0.00
	0.00

	其他应收款
	8
	4,010,000.00
	134,281,652.00
	其它应付款
	37
	11,077,101.69
	246,754,980.92

	内部往来
	9
	
	
	应付职工薪酬
	38
	0.00
	0.00

	存货
	
	16,428,275.11
	918,354,428.67
	应交税费
	39
	-1,979.24
	-526,366.63

	一年内到期的非流动资产
	10
	0.00
	0.00
	一年内到期的非流动负债
	40
	0.00
	0.00

	其他流动资产
	11
	0.00
	0.00
	其他流动负债
	41
	0.00
	0.00

	流动资产合计
	12
	821,029,616.34
	1,055,578,699.33
	流动负债合计
	42
	11,075,122.45
	247,488,832.15

	非流动资产：
	
	
	
	非流动负债：
	
	
	

	可供出售金融资产
	13
	0.00
	0.00
	长期借款
	43
	0.00
	0.00

	持有至到期投资
	14
	0.00
	0.00
	应付债券
	44
	0.00
	0.00

	长期应收款
	15
	0.00
	0.00
	长期应付款
	45
	0.00
	0.00

	长期股权投资
	16
	0.00
	0.00
	专项应付款
	46
	0.00
	0.00

	投资性房地产
	18
	0.00
	0.00
	预计负债
	47
	0.00
	0.00

	固定资产
	19
	0.00
	0.00
	递延税款负债
	48
	0.00
	0.00

	在建工程
	20
	0.00
	0.00
	其他非流动负债
	49
	0.00
	0.00

	工程物资
	21
	0.00
	0.00
	递延收益
	48
	0.00
	0.00

	固定资产清理
	22
	0.00
	0.00
	非流动负债合计
	50
	0.00
	0.00

	无形资产
	23
	0.00
	0.00
	负债合计
	51
	11,075,122.45
	247,488,832.15

	商誉
	24
	0.00
	0.00
	所有者权益:
	
	
	

	长期待摊费用
	25
	0.00
	0.00
	实收资本
	53
	14,200,000.00
	14,200,000.00

	递延所得税资产
	26
	0.00
	0.00
	资本公积
	54
	795,800,000.00
	795,800,000.00

	其他长期资产
	27
	0.00
	0.00
	盈余公积
	55
	0.00
	0.00

	非流动资产合计
	28
	0.00
	0.00
	未分配利润
	56
	-45,506.11
	-1,910,132.82

	
	
	
	
	归属于母公司所有者权益合计
	57
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	少数股东权益合计
	58
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	所有者权益合计
	59
	  809,954,493.89
	808,089,867.18

	资产总计
	29
	821,029,616.34
	1,055,578,699.33
	负债及所有者权益合计
	60
	  821,029,616.34
	1,055,578,699.33


8.2 利润表 
	利   润  表

	报表日期：2020年9月30日

	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	币别：(综合报告币)

	项目
	本期发生数
	本年累计数

	一、营业收入
	0.00
	0.00

	　　减：营业成本
	0.00
	0.00

	　　　　营业税金及附加
	
	411,479.45

	　　　　营业费用
	47,287.32
	58,422.22

	　　　　管理费用
	312,704.28
	1,649,865.19

	　　　　财务费用
	-1,255.99
	-255,139.53

	　　　　资产减值损失
	0.00
	0.00

	　　加：公允价值变动收益
      （损失以“—”号填列）
	0.00
	0.00

	　　　　其他收益
	0.00
	0.00

	　　　　投资收益
      （损失以“—”号填列）
	0.00
	0.00

	　　　　其中：对联营企业和合营
             企业的投资收益
	0.00
	0.00

	二、营业利润
	-358,735.61
	-1,864,627.33

	　加：营业外收入
	0.62

	0.62

	　减：营业外支出
	0.00
	0.00

	　　　其中：非流动资产处置损失
	0.00
	0.00

	三、利润总额
	-358,734.99
	-1,864,626.71

	　减：所得税费用
	0.00
	0.00

	四、净利润
	-358,734.99
	-1,864,626.71

	　　1、归属母公司所有者的净利润
	
	

	　　2、少数股东权益
	
	

	五、每股收益
	
	

	　　1、基本股每股收益
	
	

	　　2、稀释每股收益
	
	

	
	
	

	说明：黄色部分需手工填列数据

	
	


8.3 现金流量表

	现金流量表

	报表日期：2020年9月30日


	编制单位：武汉奥禧悦拓科技有限公司
	
	
	币别：(综合报告币)

	项目编码
	项目名称
	行次
	本期发生数
	本年累计数

	CI1
	一、经营活动产生的现金流量
	C1001
	0.00
	0.00

	CI1.01
	　　经营活动产生的现金流入
	C1002
	26,872,270.88
	1,043,963,348.16

	CI1.01.01
	　　　　销售商品、提供劳务收到的现金
	C1003
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.01
	　　　　　　房地产收入
	C1004
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.02
	　　　　　　物业管理收入
	C1005
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.03
	　　　　　　物业出租收入
	C1006
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.04
	　　　　　　酒店、会所收入
	C1007
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.06
	　　　　　　销售商品收入
	C1008
	0.00
	0.00

	CI1.01.01.05
	　　　　　　其他收入
	C1009
	0.00
	0.00

	CI1.01.02
	　　　　收到的税费返还
	C1010
	0.00
	0.00

	CI1.01.03
	　　　　收到的其它与经营活动有关的现金
	C1011
	26,872,270.88
	1,043,963,348.16

	CI1.01.03.06
	　　　　　　收到内部单位往来款项
	C1012
	26,870,888.89
	884,130,524.86

	CI1.01.03.07
	　　　　　　其他与经营活动有关的流入
	C1013
	1,381.99

	884,130,524.86


	
	　　现金流入小计
	C1014
	26,872,270.88
	1,043,963,348.16

	CI1.02
	　　经营活动产生的现金流出
	C1015
	4,664,244.29
	1,620,756,713.41

	CI1.02.01
	　　　　购买商品、接受劳务支付的现金
	C1016
	3,584,421.12
	8,308,542.53

	CI1.02.01.01
	　　　　　　土地款支付
	C1017
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.02
	　　　　　　工程款支付
	C1018
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.03
	　　　　　　物业管理相关支付
	C1019
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.04
	　　　　　　酒店会所经营相关支付
	C1020
	0.00
	0.00

	CI1.02.01.05
	　　　　　　购买商品、劳务其它支出
	C1021
	3,584,421.12
	8,308,542.53

	CI1.02.02
	　　　　支付给职工以及为职工支付的现金
	C1022
	230,031.73
	1,075,531.18

	CI1.02.03
	　　　　支付的各项税费
	C1023
	
	31,991,769.16

	71CI1.02.04
	　　　　支付的其它与经营活动有关的现金
	C1024
	849,791.44
	1,579,380,870.54

	CI1.02.04.06
	　　　　　　支付内部往来单位的往来款
	C1025
	0.00
	648,829,053.17

	CI1.02.04.07
	　　　　　　其他与经营活动有关的流出
	C1026
	849,791.44
	930,551,817.37

	
	　　现金流出小计
	C1027
	4,664,244.29
	1,620,756,713.41

	
	　经营活动产生的现金流量净额
	C1028
	22,208,026.59
	-576,793,365.25

	CI2
	二、投资活动产生的现金流量
	C1029
	0.00
	0.00

	CI2.01
	　　投资活动产生的现金流入
	C1030
	0.00
	0.00

	CI2.01.01
	　　　　收回投资所收到的现金
	C1031
	0.00
	0.00

	CI2.01.01.01
	　　　　　　收回内部成员单位投资所收到的现金
	C1032
	0.00
	0.00

	CI2.01.01.02
	　　　　　　收回非内部成员单位投资所收到的现金
	C1033
	0.00
	0.00

	CI2.01.02
	　　　　取得投资收益所收到的现金
	C1034
	0.00
	0.00

	CI2.01.02.03
	　　　　　　取得内部成员单位投资所收到的现金
	C1035
	0.00
	0.00

	CI2.01.02.04
	　　　　　　取得非内部成员单位投资所收到的现金
	C1036
	0.00
	0.00

	CI2.01.03
	　　　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
	C1037
	0.00
	0.00

	CI2.01.04
	　　　　收到的其它与投资活动有关的现金
	C1038
	0.00
	0.00

	
	　　现金流入小计
	C1039
	0.00
	0.00

	CI2.02
	　　投资活动产生的现金流出
	C1040
	0.00
	157,500,000.00

	CI2.02.01
	　　　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
	C1041
	0.00
	157,500,000.00

	CI2.02.02
	　　　 投资所支付的现金
	C1042
	0.00
	0.00

	CI2.02.02.01
	　　　　　　内部成员单位投资所支付的现金
	C1043
	0.00
	0.00

	CI2.02.02.02
	　　　　　　非内部成员单位投资所支付的现金
	C1044
	0.00
	0.00

	CI2.02.03
	　　　　支付的其他与投资活动有关的现金
	C1045
	0.00
	0.00

	CI2.02.03.03
	　　　　支付的内部成员单位其它与投资活动有关的现金
	C1046
	0.00
	0.00

	CI2.02.03.04
	支付非内部单位其它与投资活动有关的现金
	C1047
	0.00
	0.00

	
	　　现金流出小计
	C1048
	0.00
	157,500,000.00

	
	　　投资活动产生的现金流量净额
	C1049
	0.00
	-157,500,000.00

	CI3
	三、筹资活动产生的现金流量
	C1050
	0.00
	0.00

	CI3.01
	　　筹资活动产生的现金流入
	C1051
	0.00
	0.00

	CI3.01.01
	　　　　吸收投资所收到的现金
	C1052
	0.00
	0.00

	CI3.01.01.01
	　　　　　　收到内部单位投资所收到的现金
	C1053
	0.00
	0.00

	CI3.01.01.02
	　　　　　　收到非内部单位投资所收到的现金
	C1054
	0.00
	0.00

	CI3.01.02
	　　　　借款所收到的现金
	C1055
	0.00
	0.00

	CI3.01.03
	　　　　收到的其它与筹资活动有关的现金
	C1056
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.03
	　　　　　　吸收内部单位其它与筹资活动有关的现金
	C1057
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.04
	　　　　　　吸收非内部单位其它与筹资活动有关的现金
	C1058
	0.00
	0.00

	
	　　现金流入小计
	C1059
	0.00
	0.00

	CI3.02
	　　筹资活动产生的现金流出
	C1060
	21,200,888.89
	63,372,222.22


	CI3.02.01
	　　　　偿还债务所支付的现金
	C1061
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.01
	　　　　　　偿还内部单位债务所支付的现金
	C1062
	0.00
	0.00

	CI3.01.03.02
	　　　　　　偿还非内部单位债务所支付的现金
	C1063
	0.00
	0.00

	CI3.02.02
	　　　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
	C1064
	0.00
	0.00

	CI3.02.02.03
	　　　　　分配内部单位股利、利润、利息所支付的现金
	C1065
	0.00
	0.00

	CI3.02.02.04
	　　　　分配非内部单位股利、利润、利息所支付的现金
	C1066
	0.00
	0.00

	CI3.02.03
	　　　　支付的其它与筹资活动有关的现金
	C1067
	21,200,888.89
	63,372,222.22

	CI3.02.03.05
	　　　　　支付内部单位的其他与筹资活动有关的现金
	C1068
	0.00
	0.00

	CI3.02.03.06
	　　　　　支付非内部单位的其他与筹资活动有关的现金
	C1069
	21,200,888.89
	63,372,222.22

	
	　　现金流出小计
	C1070
	21,200,888.89
	63,372,222.22

	
	　　筹资活动产生的现金流量净额
	C1071
	-21,200,888.89
	-63,372,222.22

	CI4
	四、汇率变动产生的现金流量
	C1072
	0.00
	0.00

	CI4.01
	　　汇率变动产生的现金流入
	C1073
	0.00
	0.00

	
	　　汇率变动产生的现金流出
	C1074
	0.00
	0.00

	CI4.02
	　　汇率变动产生的现金流量净额
	C1075
	0.00
	0.00

	
	五、现金及现金等价物净增加额
	C1076
	1,007,137.70
	-797,665,587.47

	
	　　加：期初现金及现金等价物余额
	C1077
	1,913,616.06
	800,586,341.23

	
	六、期末现金及现金等价物余额
	C1078
	2,920,753.76
	2,920,753.76

	
	　　现金流量附表项目
	C1079
	0.00
	0.00

	
	　　　　将净利润调节为经营活动现金流量
	C1080
	0.00
	0.00

	CI5
	　　　　　　净利润
	C1081
	-358,734.99
	-1,864,626.71

	CI5.01
	　　　　　　计提的资产减值准备
	C1082
	0.00
	0.00

	CI5.01.01
	　　　　　　固定资产折旧
	C1083
	0.00
	0.00

	CI5.01.02
	　　　　　　无形资产摊销
	C1084
	0.00
	0.00

	CI5.01.03
	　　　　　　长期待摊费用摊销
	C1085
	0.00
	0.00

	CI5.01.04
	　　　　　　待摊费用减少（减：增加）
	C1086
	0.00
	0.00

	CI5.01.05
	　　　　　　预提费用增加（减：减少）
	C1087
	0.00
	0.00

	CI5.01.06
	　　　　　　处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：损益）
	C1088
	0.00
	0.00

	CI5.01.07
	　　　　　　固定资产报废损失
	C1089
	0.00
	0.00

	CI5.01.08
	　　　　　　财务费用
	C1090
	0.00
	0.00

	CI5.01.09
	　投资损失（减：收益）
	C1091
	0.00
	0.00

	CI5.01.10
	　　　　　　递延税款贷项（减：借项）
	C1092
	0.00
	0.00

	CI5.01.11
	　　　　　　存货的减少（减：增加）
	C1093
	0.00
	0.00

	CI5.01.12
	　　　　　　经营性应收项目的减少（减：增加）
	C1094
	-3,674,443.86
	149,254,691.62

	CI5.01.13
	　　　　　　经营性应付项目的增加（减：减少）
	C1095
	26,331,468.71
	83,207,887.80

	CI5.01.14
	　　　　　　其他
	C1096
	-90,263.27
	-807,391,317.96

	51CI5.01.15
	　　　　不涉及现金收支的投资和筹资活动
	C1097
	0.00
	0.00

	CI5.01.16
	　　　　　　以固定资产偿还债务
	C1098
	0.00
	0.00

	CI5.02
	　　　　　　以投资偿还债务
	C1099
	0.00
	0.00

	CI5.02.01
	　　　　　　以固定资产进行投资
	C1100
	0.00
	0.00

	CI5.02.02
	　　　　　　以存货偿还债务
	C1101
	0.00
	0.00

	CI5.02.03
	　　经营活动产生的现金流量净额
	C1102
	22,208,026.59
	-576,793,365.25

	CI5.02.04
	3、现金等价物净增加情况
	C1103
	0.00
	0.00

	
	　　现金的期末余额
	C1104
	2,920,753.76
	2,920,753.76

	
	　　减：现金的期初余额
	C1105
	1,913,616.06
	800,586,341.23

	
	　　加：现金等价物的期末余额
	C1106
	0.00
	0.00

	
	　　减：现金等价物的期初余额
	C1107
	0.00
	0.00

	
	　　现金及现金等价物净额
	C1108
	1,007,137.70
	-797,665,587.47


附件
附件一 银行对账单
[image: image5.png]& htps://dbank hxb.com.cn/ - EHRIT_LAVRAT - Internet Explorer _ x
P MERE O Bt et — S— —

W LR BEiE HiFRM HH#A 20200930 - 20200930

ETEANSERES BUEEIEEID @ -

FRASHPERESE -
' Z umEm @Ed ﬁ,(agm ﬁﬁgm T weem m= WEKS  WAKSEH WHITE e
STIPEIISHI

TEIRS 1 2020-09-30 i%;’iﬁ? 3.50 3,561,996.19 FIED

HKFBEREAE R | LSRITES I 200571532710 EIXFIERHE | HIXRNEWRT y N
= 2 120200930 ™ g‘g: 40,000.00 3,521,996.19 BRHES = “:_ﬂ MﬁB;z;jﬁ e Q{ﬁﬁﬁﬂz\njﬂ $IER
EBFERE "
3 2020-09-30 i%;f? 7.00 3,521,989.19 FIED
_HRATEE HIVEEESEERELTA 420012669080 HNHEEIEL: | FEBIRRTRE - :
4 2020-09-30 Pt 615,000.00 2,906,989.19 7‘51&&,%& 53020134 plashaytes N EJ,‘E?; FIED TE Té
5 2020-09-30 %ﬁiﬁi 14.00 2,906,975.19 FIED TE :
TEHER —
SHEFE | HSRATEE N BRI 1 R IR B A HIVRREOKT P y &
6 |2020-09-30 Pl 35,000.00 2,871,975.19 KN TR 566457522716 iy hERITEYT FTER ﬂ
FRHRS PLEIE =
O 95577 7 12020-09-30 %{fi 7.00 2,871,968.19 FIED
_HRATEE BABT & BTN B AN B8 IR Z I P Ny N
8 2020-09-30 188,000.00 2,683,968.19 s 140453447274 e el RESR(TRT $TED

(FANEN

IRGEF : :
9 2020-09-30 fi% 10.50 2,683,957.69 FIED

| LSRITES HIREEERHEBIETSE 200571532710 BiXFHEME | BRNRHERT N X
10 |2020-09-30 200,000.00 2,483,957.69
a2 483, KT 025 RAERAT | BHBRAS 2L
SREEETF ¥ X
11 2020-09-30 @% 10.50 2,483,947.19 FIED
| LSRITES I 717903028710 HEWME &8 RBERTROBER ¥ X
12 |2020-09-30 Pl 30,000.00 2,453,947.19 IBRES o N e FIED

IRGEF : :
13 2020-09-30 2;& 7.00 2,453,940.19 FIED

13 KIBR, HebEEH13%E, £51108059.57T, BUTEH0E, SMO.0T, HFIFE 1 £5E13%, Y

>
B O EXEHAFEERNRS © [Eh m e OB A B C 7% IR %‘

2020/10/12





[image: image6.jpg]AR AR

FE:  15879018596509

Pk RBBBRHHAIRAR

FTEII:  2020-10-10 09:53:56 934
FAHREY: 2020-00-01 - 2020-09-30

R RBEM FACYING) KRR HFHE
1 2020-09-21 +357.62 466,813.57

@O REDMINOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA

J

Wikiaaae ™"





