2019年9月监管报告


中国民生信托-至信835号集合资金信托计划

2020年6月监管报告

项目名称：民生信托伟胜君逸府项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：刘萌

日期：二零二零年七月十日

目录
21项目基本情况


22重大事件披露


33项目证照办理及施工进度情况


33.1项目证照办理情况说明


33.2项目2020年6月施工进度情况


53.3项目2020年7月施工计划


54印鉴使用情况


85合同签订情况


116资金情况


116.1各账户余额


126.2资金流出情况


146. 3资金流入情况


147 销售情况


16附件


16附件一 共管文件交接单


18附件二 共管物品使用登记簿


21附件三  2020年6月账户余额


22附件四 各月资金流出分类情况表


23附件五 标的项目平面图


24附件六  建设工程规划许可证


25附件七  建筑工程施工许可证


26附件八 商品房预售许可证





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：山东伟胜房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image24.png]SREANE v





标的项目为项目公司拟建设的君逸府项目，位于山东省济南市天桥区，济齐路西南侧，二十六中北侧。总面积：34290.00㎡；建设用地面积：34290.00㎡；规划总建筑面积112,134.24㎡，地上建筑面积：85,725.00㎡；容积率：1.5≤地上容积率≤2.5，地下建筑面积26,409.24㎡，地下容积率≤1.4; 建筑密度：≤20%；宗地出让年限：2019年11月11日至2089年11月10日，使用年限70年。

2重大事件披露

2.1  2020年6月8日，项目公司股权变更（济南力高宏盛地产开发有限公司55%，山东弘心房地产开发有限公司45%），换发新的营业执照。

2.2  2020年6月12日，项目公司由外资企业变更为内资企业，换发新的营业执照。

2.3  2020年6月22日，项目公司取得《建设工程规划许可证》（建字第370105202000318号），详见附件六。

2.4  2020年6月23日，项目公司取得《建筑工程施工许可证》（证书编号370105202006230101号），详见附件七。

2.5  2020年6月23日，项目公司申请开立招商银行天桥支行农民工保证金专用存款账户。

2.6  2020年6月24日，项目公司取得《商品房预售许可证》（济建预许2020347号），详见附件八。项目公司尚未完成定价，开盘时间待定。
2.7  2020年6月24日，项目公司由中国银行黄岗路支行（229940314266）调拨资金人民币3,000,000.00至建行洪楼支行（账号：37050161666200000841），以备配套费支付。

3项目证照办理及施工进度情况

3.1项目证照办理情况说明

截至2020年6月30日项目证照办理情况

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	营业执照正本
	91370100MA3Q9XNNX2
	2019.7.29
	山东伟胜房地产开发有限公司

	营业执照副本
	91370100MA3Q9XNNX2
	2019.7.29
	山东伟胜房地产开发有限公司

	建设用地规划许可证
	地字第370105201900385
	2019.12.19
	34290㎡



	不动产权证书
	鲁（2020）济南市不动产权第0023435号
	2020.2.26
	34290㎡

	建设工程规划许可证
	建字第370105202000318号
	2020.6.22
	111702.85㎡

	建设工程施工许可证
	370105202006230101
	2020.6.23
	111670.87㎡

	商品房预售许可证
	济建预许2020347号
	2020.6.24
	1#、2#、3#


注：本月取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、商品房预售许可证，此三证均已共管。

3.2项目2020年6月施工进度情况

（1）1#六层梁板钢筋绑扎完成 

（2）2#六层梁板钢筋绑扎完成50%

（3）3#六层梁板钢筋绑扎完成30% 

（4）5#负二层梁板模板收尾

（5）8#负二层墙柱模板完成90% 内架搭设完成60%  梁模板完成50%

（6）9#清槽

（7）1#北侧地库顶板梁钢筋绑扎完成90%

[image: image1.jpg]:
AN
%

Now

A S

Z7
e —
ST .
), v Y

i
= EE_.-...-_-
v/z”/f//y//ﬁ/yry

AT

ALTIITTTIIINNTY

Y PR . /
/ﬁ%ﬁ%ﬁ?ﬁ



标的项目现场照片（2020年6月30日）

[image: image2.jpg]


    [image: image3.jpg]W7

N

=




  
1#楼六层梁板钢筋完成                              2#楼六层墙柱模板完成50%

[image: image4.jpg]


     [image: image5.jpg]



3#六层梁板钢筋绑扎完成30%                       北区现场施工情况

[image: image6.jpg]


     [image: image7.jpg]LRI

WA





    售楼处外景                                       君逸府五证公示

3.3项目2020年7月施工计划

（1）1#楼钢筋、模板、混凝土浇筑的验收及脚手架、满堂架的规范安装；

（2）2#楼钢筋、模板、混凝土浇筑的验收及脚手架、满堂架的规范安装；

（3）3#楼钢筋、模板、混凝土浇筑的验收及脚手架、满堂架的规范安装；

（4）北区正常降水；

（5）南区支护喷面；

（6）南区土钉、挂网喷护；

（7）南区降水井施工；

（8）5#楼钢筋、模板、混凝土浇筑的验收的施工进度；

（9）8#楼钢筋、模板、混凝土浇筑的验收。

4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年6月印章使用情况表

	序号
	用印日期
	用印事由
	用印材料
	印鉴名称及使用次数
	经办部门
	经办人
	用印依据
	备注

	1
	2020/6/4
	结构设计优化委托合同
	合同
	公章（1）法人章（1）
	设计中心
	肖鑫
	内部审批
	

	2
	2020/6/4
	合同用印
	降尘观测合同
	公章（10）法人章（10）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	3
	2020/6/7
	临时用水说明
	关于君逸府临时用水说明
	公章（2）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	4
	2020/6/7
	预售把控函
	关于项目预售把控的函
	公章（2）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	信托审批

	5
	2020/6/8
	股权变更资料用印
	董事会决议、公司章程、股权变更转让协议、身份证复印件
	公章（15）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	信托审批

	6
	2020/6/9
	申请网签锁
	房地产信息系统身份锁申请表
	公章（2）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	7
	2020/6/9
	造价咨询任务委托单
	示范区精装修、总包预转固
	公章（2）
	成本部
	牛玲玲
	内部审批
	

	8
	2020/6/9
	售楼处精保洁及甲醛治理
	合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	9
	2020/6/9
	君逸府示范区立体字制作合同
	合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	10
	2020/6/9
	甲方通知单
	甲方通知单
	公章（8）
	工程部
	杨治胜
	内部审批
	

	11
	2020/6/9
	地名申请
	地名申请相关资料
	公章（2）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	12
	2020/6/9
	办理人防证
	人防施工相关资料
	公章（2）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	13
	2020/6/9
	技术咨询合同
	健康建筑技术咨询服务合同
	公章（6）
	成本部
	牛玲玲
	内部审批
	

	14
	2020/6/11
	钢筋检测
	钢筋原料证明
	公章（6）
	工程部
	杨治胜
	内部审批
	

	15
	2020/6/11
	外资变内资
	董事会决议、公司章程、股权变更转让协议、身份证复印件、放弃优先受让权声明
	公章（15）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	信托审批

	16
	2020/6/13
	围挡包装及道旗安装合同
	合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	17
	2020/6/15
	申请使用验资宝
	营业执照、开发商基础信息、土地证、身份证复印件、尽调合作流程、保证金业务商户申请表
	公章（40）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	信托审批

	18
	2020/6/15
	申请使用验资宝
	搜狐焦点验资宝合作合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	信托审批

	19
	2020/6/15
	申请使用验资宝
	移动POS终端使用协议
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	信托审批

	20
	2020/6/15
	申请使用验资宝
	搜狐焦点验资宝系统使用合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	信托审批

	21
	2020/6/15
	申请使用验资宝
	厦门银行保证金业务商户服务协议
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	信托审批

	22
	2020/6/15
	请求股东投入资金的函
	致山东弘心、致力高宏盛
	公章（2）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	23
	2020/6/16
	安居客广告投放
	安居客网络广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	24
	2020/6/16
	广告策划推广服务合同
	广告策划推广服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	25
	2020/6/16
	2020、6月暖场活动合同
	2020、6月暖场活动合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	26
	2020/6/16
	傲宇动力示范区开放活动
	合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	27
	2020/6/16
	甲方通知单
	甲方通知单
	公章（2）
	工程部
	杨治胜
	内部审批
	

	28
	2020/6/18
	建筑数字化技术咨询服务合同
	合同
	公章（6）
	成本部
	牛玲玲
	内部审批
	

	29
	2020/6/18
	维护国家安全责任书
	维护国家安全责任书制式材料
	公章（2）
	工程部
	薛云
	内部审批
	信托审批

	30
	2020/6/18
	安全文明承诺、甲方联系单
	安全文明承诺、甲方联系单
	公章（2）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	31
	2020/6/18
	刘一功收入证明
	刘一功收入证明
	公章（1）
	人力行政中心
	王晓欣
	内部审批
	

	32
	2020/6/19
	拿地即开工材料
	工程建设许可阶段申请表
	公章（2）
	开发部
	邵文喜
	内部审批
	

	33
	2020/6/19
	联通业务办理
	营业执照复印件、委托书
	公章（8）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	34
	2020/6/19
	补充协议用印
	抵押合同补充协议
	公章（4）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	35
	2020/6/22
	施工手续用印
	施工报建资料
	公章（100）
	工程部
	薛云
	内部审批
	

	36
	2020/6/24
	认筹书
	认筹书
	公章（200）
	营销中心
	张参参
	内部审批
	

	37
	2020/6/24
	认购书
	认购书
	公章（600）
	营销中心
	张参参
	内部审批
	

	38
	2020/6/28
	合同用印
	力高集团业主家庭健康计划
	公章（4）
	成本部
	牛玲玲
	内部审批
	

	39
	2020/6/28
	齐鲁银行加挂回单卡
	营业执照复印件、委托书、身份证复印件
	公章（14）
	财务中心
	张绘绘
	内部审批
	

	40
	2020/6/28
	认筹书
	认筹书
	公章（200）
	营销中心
	张参参
	内部审批
	

	41
	2020/6/28
	按揭银行补充资料
	工规、施工、预售复印件
	公章（50）
	财务中心
	赵润
	内部审批
	

	42
	2020/6/29
	补盖中标通知书
	造价咨询、勘察、监理、土方、围挡板房
	公章（10）
	成本部
	牛玲玲
	内部审批
	

	43
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目济南楼市观察广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	44
	2020/6/30
	营销合同用印
	君逸府项目分销销售代理合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	45
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目地产下半场微信软文服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	46
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目图文彩信/霸屏闪信广告发布合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	47
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目房天下网络广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	48
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目济南楼盘测评广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	49
	2020/6/30
	营销合同用印
	购房爱家网网络广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	50
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目营销中心主题包装物料合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	51
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目电梯框架广告发布合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	52
	2020/6/30
	营销合同用印
	分销销售代理合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	53
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目界面新闻网络广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	54
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目山东商报社广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	55
	2020/6/30
	营销合同用印
	 济南君逸府项目安居客网络广告服务合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	56
	2020/6/30
	营销合同用印
	君逸府项目分销销售代理合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	

	57
	2020/6/30
	营销合同用印
	济南君逸府项目出租车LED广告发布合同
	公章（4）
	营销中心
	宫骁峰
	内部审批
	


5合同签订情况

 2020年6月1日至2020年6月30日，项目公司共计签订26份合同，详见合同签订情况表：

2020年6月1日至2020年6月30日合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	上海臻构建筑科技有限公司
	君逸府项目结构设计咨询服务委托合同
	负责该项目所有部分的设计咨询工作，包括人防地下室、非人防地下室、住宅、商业等本项目所有部分的设计咨询
	300,037.50 
	2020/6/4

	2
	济南尧鼎广告制作有限公司
	 济南君逸府项目示范区立体字制作安装合同
	示范区立体字制作安装
	19,000.00 
	2020/6/9

	3
	山东营润物业管理有限公司
	售楼处（含样板间）精保洁及甲醛治理服务合同
	君逸府项目售楼处（含样板间）的精保洁及甲醛治理工作
	71,600.00 
	2020/6/9

	4
	山东建勘集团有限公司
	沉降观测合同书
	测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）测绘内容（包括测绘项目和工作量等）经甲方、监理及设计单位审定的本项目沉降监测方案方案，并须满足政府及相关规范要求
	23,296.00 
	2020/6/9

	5
	深圳市今典建筑科技有限公司
	健康建筑技术咨询服务合同
	健康建筑咨询服务：在方案、初步设计、施工图阶段，分别审查图纸，提供咨询报告，采用相关健康建筑技术
	60,000.00 
	2020/6/9

	6
	山东洲扬广告传媒有限公司
	 济南君逸府项目示范区围挡包装及道旗制作安装合同
	示范区围挡包装及罗马道旗制作安装  
	77,101.00 
	2020/6/13

	7
	济南倍拓信息科技有限公司
	济南君逸府 项目搜狐焦点验资宝合作合同
	济南君逸府项目搜狐焦点验资宝系统合作
	50,000.00 
	2020/6/15

	8
	瑞庭网络技术（上海）有限公司济南分公司
	济南君逸府项目安居客网络广告服务合同
	新盘列表页、网站首页、合作保护、微信推送、百度关键词等
	140,000.00 
	2020/6/16

	9
	山东腾鲤文化传播有限公司 
	济南君逸府项目广告策划推广服务合同
	“  君逸府 项目”提供广告整合策划推广服务
	210,000.00 
	2020/6/16

	10
	济南聚客文化传媒有限公司 
	济南君逸府项目2020年6月份暖场活动合同
	暖场活动
	54,776.56 
	2020/6/16

	11
	济南傲宇动力广告传媒有限公司
	 济南君逸府项目示范区开放活动合同
	示范区开放活动
	197,965.60 
	2020/6/16

	12
	济南佰壹信息咨询服务有限公司
	济南君逸府项目济南楼市观察广告服务合同
	微信头条原创
	25,000.00 
	2020/6/30

	13
	济南中住信诚房地产经纪有限公司
	君逸府项目分销销售代理合同
	代理项目分销
	500,000.00 
	2020/6/30

	14
	济南下半场文化传播有限公司
	济南君逸府项目地产下半场微信软文服务合同
	头条原创软文
	22,000.00 
	2020/6/30

	15
	济南泽东通信工程有限公司
	济南君逸府项目图文彩信/霸屏闪信广告发布合同
	济南君逸府项目彩信/霸屏闪信广告发布
	72,000.00 
	2020/6/30

	16
	北京搜房科技发展有限公司济南第一分公司
	济南君逸府项目房天下网络广告服务合同
	PC端首页全景视窗PC端首页通栏1APP端首页全屏APP端首页横幅APP端首页信息流PC端首页通栏4PC端首页通栏4新房列表页搜索区通栏等
	60,000.00 
	2020/6/30

	17
	济南百尺竿头文化传播有限责任公司
	济南君逸府项目济南楼盘测评广告服务合同
	软文头条原创类济南楼盘测评广告投放
	12,000.00 
	2020/6/30

	18
	济南墨策天程文化传媒有限公司
	购房爱家网网络广告服务合同
	广告投放
	30,000.00 
	2020/6/30

	19
	济南尧鼎广告制作有限公司 
	济南君逸府项目营销中心主题包装物料合同
	营销中心主题包装物料制作
	123,087.20 
	2020/6/30

	20
	济南互创文化传媒有限公司
	济南君逸府 项目电梯框架广告发布合同
	济南电梯框架广告
	45,600.00 
	2020/6/30

	21
	山东住在房地产信息咨询有限公司
	分销销售代理合同
	分销销售代理合同
	500,000.00 
	2020/6/30

	22
	山东财界互动网络科技有限公司
	济南君逸府  项目界面新闻网络广告服务合同
	界面新闻APP-山东频道撰写稿件及发布2篇
	30,000.00 
	2020/6/30

	23
	鲁商传媒集团有限公司
	济南君逸府项目山东商报社广告服务合同
	山东商报微信头条一天频道速豹新闻房产三天
	50,000.00 
	2020/6/30

	24
	瑞庭网络技术（上海）有限公司济南分公司
	 济南君逸府  项目安居客网络广告服务合同
	新盘列表页、网站首页、合作保护、微信推送、百度关键词等
	140,000.00 
	2020/6/30

	25
	山东居善电子商务有限公司
	君逸府项目分销销售代理合同
	利用其丰富的客户资源，向甲方推荐有意向购买甲方物业的客户。代理房源：  
	500,000.00 
	2020/6/30

	26
	山东鼎创文化传媒有限公司
	济南君逸府 项目出租车LED广告发布合同
	济南君逸府项目 济南市出租车LED广告 发布
	200,000.00 
	2020/6/30


6资金情况

6.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年6月30日，项目公司监管范围内账户余额总计30,336,457.50元，各账户余额见下表：

截至2020年6月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）
	备注

	1
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	229940314266
	基本存款账户
	2,711,877.06
	

	2
	中信银行济南泉城路支行
	8112501012700763793
	一般存款账户
	28,487.50
	

	3
	中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行
	37050161666200000841
	一般存款账户
	26,595,942.94
	信托放款、公司付款账户

	4
	中国民生银行济南英雄山路支行
	631803135
	一般存款账户
	1,000,150.00
	


6.2资金流出情况
2020年6月监管范围内资金流出总额共计141,760,99.30元,其中中国建设银行洪楼支行出款共计9,629,432.39元，中国银行股份有限公司济南黄岗路支行出款共计546,666.07元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款行
	用款类型

	国家金库济南市天桥区支库
	代扣社保
	1,825.64
	2020/6/10
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	山东省人才在线有限公司
	后厨工资及代理服务费
	8,833.50
	2020/6/15
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	管理费用

	任杨
	工资
	14,702.49
	2020/6/15
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	营销人员工资
	工资
	16,664.58
	2020/6/15
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	营销人员工资
	工资
	107,951.13
	2020/6/15
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	优居美家物业服务有限责任公司济南分公司
	5月售楼处物业管理费
	164,500.00
	2020/6/17
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	宫骁锋
	借款
	30,000.00
	2020/6/19
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	济南市房产测绘研究院
	君逸府房产测绘款
	152,158.57
	2020/6/20
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	前期开发费用

	张海龙
	离职补偿金
	37,781.00
	2020/6/22
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	济南住房公积金中心
	代扣公积金
	12,250.00
	2020/6/24
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	营销费用

	山东伟胜房地产开发有限公司
	往来款
	2,000,000.00
	2020/6/25
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	往来款

	山东伟胜房地产开发有限公司
	往来款
	1,000,000.00
	2020/6/25
	中国银行股份有限公司济南黄岗路支行
	往来款

	山东伟胜房地产开发有限公司
	往来款
	1,000,000.00
	2020/6/03
	中国建设银行洪楼支行
	往来款

	北京市长安公证处
	民生信托公证费
	106,000.00
	2020/6/15
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	赵润
	快递费
	348.00
	2020/6/15 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	赵润
	因公外出交通费
	500.00
	2020/6/15 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	招待费
	380.00
	2020/6/15
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	张绘绘
	招待费
	206.00
	2020/6/15 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	招待费
	1,000.00
	2020/6/15 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	中国民生信托有限公司
	4.85亿的第二部分利息
	8,817,312.78
	2020/6/15 
	中国建设银行洪楼支行
	财务费用

	济南市社会保险事业中心
	直连客户代收专用
	10,167.50
	2020/6/21 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	招待物资酒水
	1,890.00
	2020/6/22 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	杨治胜
	招待费
	1,430.00
	2020/6/22 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	段继练
	招待费
	631.00
	2020/6/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	赵润
	购买财务凭证单据
	550.00
	2020/6/22 
	中国建设银行洪楼支行
	财务费用

	牛玲玲
	因公外出交通费5月
	500.00
	2020/6/22 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	因公外出交通费4月
	4,500.00
	2020/6/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	薛云
	市内交通费5月
	4,500.00
	2020/6/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王玮
	因公外出交通费5月
	2,000.00
	2020/6/22 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	段继练
	招待费
	989.00
	2020/6/22 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	段继练
	招待费
	650.00
	2020/6/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南市社会保险事业中心
	伟胜工伤保险费
	165,680.75
	2020/6/22
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南迁之禧搬家有限公司
	办公家具运输费
	2,000.00
	2020/6/28 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	山东省人才在线有限公司
	伟胜人员工资，代理费
	213,235.20
	2020/6/28 
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南荣洋家具有限公司
	售楼处办公桌椅
	27,600.00
	2020/6/28 
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	张参参
	售楼处联通网络专线费
	12,500.00
	2020/6/28 
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	刘一功
	微信认证费
	300.00
	2020/6/28 
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	李光超
	天冿出差，差旅费及补助报销
	1,963.06
	2020/6/28
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	4月办公用品
	8,761.20
	2020/6/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	济南日兴昌商贸有限责任公司
	3月办公用品
	2,863.80
	2020/6/28
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	任杨
	龙虾宴招待费
	10,000.00
	2020/6/28
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	国网山东省电力公司济南供电公司
	伟胜预付电费
	200,000.00
	2020/6/28
	中国建设银行洪楼支行
	工程款

	济南卉芊花卉有限公司
	5月8-6月8日花卉租赁费
	1,420.50
	2020/6/28
	中国建设银行洪楼支行
	营销费用

	杨静
	5月团建费
	4,682.00
	2020/6/28 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	司徽、工牌
	486.00
	2020/6/30 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	因公外出交通费
	2,500.00
	2020/6/30 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	餐费
	688.00
	2020/6/30 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	空调移机、垃圾清运、茶点、餐具
	2,039.80
	2020/6/30 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	食堂食材、液化气
	14,550.50
	2020/6/30 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	员工关怀费5.1-5.10
	742.50
	2020/6/30 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用

	王晓欣
	招待费
	3,864.80
	2020/6/30 
	中国建设银行洪楼支行
	管理费用


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

6. 3资金流入情况

	单位名称
	金额（元）
	到账日期
	银行到账

	山东弘心房地产开发有限公司
	8,100,000.00
	2020/6/19
	中国建设银行洪楼支行

	深圳荟美家装饰工程有限公司
	9,900,000.00
	2020/6/19
	中国建设银行洪楼支行

	总计
	18,000,000.00
	-----------


注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息

7 销售情况

因项目公司价格未定，暂未开盘，收取意向金23组，共460,000.00元

	序号
	收款日期
	产品类型
	业主姓名
	收据号码
	 意向金（元） 
	 合计（元） 

	
	
	
	
	
	
	

	1 
	2020/6/25
	住宅
	吉顺红
	1380203
	 20,000 
	 20,000 

	2 
	2020/6/25
	住宅
	娄占燕
	1380201
	 20,000 
	 20,000 

	3 
	2020/6/25
	住宅
	翟广文
	1380202
	 20,000 
	 20,000 

	4 
	2020/6/26
	住宅
	贾晨龙、贾晨
	1380223
	 20,000 
	 20,000 

	5 
	2020/6/26
	住宅
	周恒、袁蕾
	1380221
	 20,000 
	 20,000 

	6 
	2020/6/26
	住宅
	宗京香
	1380222
	 20,000 
	 20,000 

	7 
	2020/6/27
	住宅
	李婷婷
	1380224
	 20,000 
	 20,000 

	8 
	2020/6/28
	住宅
	陶建.姜佳玲
	1380226
	 20,000 
	 20,000 

	9 
	2020/6/28
	住宅
	尹萍.杨春光
	1380225
	 20,000 
	 20,000 

	10 
	2020/6/29
	住宅
	袁丹
	1380214
	 20,000 
	 20,000 

	11 
	2020/6/29
	住宅
	吕二芳
	1380211
	 20,000 
	 20,000 

	12 
	2020/6/29
	住宅
	张杰
	1380212
	 20,000 
	 20,000 

	13 
	2020/6/29
	住宅
	任德俊
	1380210
	 20,000 
	 20,000 

	14 
	2020/6/29
	住宅
	赵永姝
	1380207
	 20,000 
	 20,000 

	15 
	2020/6/29
	住宅
	秦亚敏
	1380209
	 20,000 
	 20,000 

	16 
	2020/6/29
	住宅
	秦亚敏
	1380208
	 20,000 
	 20,000 

	17 
	2020/6/29
	住宅
	李军辉
	1380206
	 20,000 
	 20,000 

	18 
	2020/6/29
	住宅
	李军辉
	1380205
	 20,000 
	 20,000 

	19 
	2020/6/29
	住宅
	陈诚
	1380204
	 20,000 
	 20,000 

	20 
	2020/6/30
	住宅
	赵润
	1380227
	 20,000 
	 20,000 

	21 
	2020/6/30
	住宅
	马宁
	1380228
	 20,000 
	 20,000 

	22 
	2020/6/30
	住宅
	宋婷
	1380229
	 20,000 
	 20,000 

	23 
	2020/6/30
	住宅
	吴雪华
	1380232
	 20,000 
	 20,000 


附件

附件一 共管文件交接单

[image: image8.png]WHRFERE B = TFRA AT K SR

el iy L] K5 K# mi% AR
1 AERRATHELAT 20000043651700034266461 011904002856 weis|122. weisl1 weis1122
< [ wrsmnzn| oo | mmmoen | v 5| e
P prv—p—— — . D
P mamonn

S o e e
< [rmsmmnzn|  mommans v | omea | v | wenm
| pre—— R A )

A ;&M A g\ﬁ .

a2 695




[image: image9.png]TFERRR U i E

RN U FBZIERAT
BBy 2020-MSJH-22-9 B ) CHLR I FERS5 $ LD (DL

TRA CARIE0 O, B (20200406 1A L 30 1HE B

ATRAT ER = LR AR R

BRI T BRI AT AR A TR A SR, R
BT LRI BT AR

IWFHRE PR R AT
| mermwee | 1| e
O R )
. BpiL
r A Gy R
o

B ano. a0





附件二 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记簿

[image: image10.png]it 400 7%

[ro] om v w el RN ] eoan | o
19 2o o 1| St Lbioony Fhaey e a8 | 7] BE A A

g oot [iistAAHER A N REES

N aa o | ARGy FCE N ple 28| A

ool 20w g | E)-Hk) 1325 ENONEY > A |7pat

il aa (]| ddnigh FERT LA A¢ [k

o o (] BEBER FnAIREY |2 A |-k

. (Y 8 Ao T O 1_| 792

20 (4 W%mm

ot e (7 FR@EH_ |EMTERL DL > AL |l
BIPSGIEEL Fri MRy VR 4| gy .1
" Wmmmmu«g‘mwﬂ‘ AP
G BT W T o i | 4ot

e poo.09] kx| huks 3 s |

o o204 1| A LRI 2 1 74 it

Wl onedd 1ebp1 pfle 2ad 19 | 4 24| #LY)



[image: image11.png]EE
mo| am | wwas - u- S| op 2 e | won | mna |moem| an
bl q) wp | adeedd. | ERAwEALRA (- b |3 | i,
(2|2 bl _our |Sbtddie i RAnaR. |2 142 | e
3 o (g I FARERN | WEAAY Sty 3 5| i ot
adpasm. [ ] IEN
It boot 3] 104 | BTARRADENE] 47 ' it e
15 Lo bels| lon | Beenivatels] Fuaad ! TEeh R 0Ty A
[e3) 2% Fhsofed, 2 s
[o31 Fenfhid v .
1031 rrimdf | >
o) | Braknl |
Ien piom neARg
$103] RO rssIS TR 2 .
15te 6 mdie SAZBIT 4| | Y i
Ik Hpid oo vRtRAR L | >
isbo Hiapts g s0R% bR > | ]
o T

ARG 1A%



[image: image12.png]BV A

wo| wm | wwas - w Tl i Rl M
O oo (0] . |adeinatn, | Aodsi Tgpd |2 w4, | #6) 30k 5
11| ome b ] b5t | GBETEIbR | ERERAIERYER| i | A g

18 e bit] 1917 M TAEYIBIRMER | 3 $oh | ol

18 | o] 1370 | sao B omn b o nclif BiDAARL U Gth || ey

1o oo 1238 |fsonikG s ikrminired | 1 0 | g wire

W] vl st | 10REE Yakt |2 ob | Gl

s Lnscd | 160p pRESiesAGEl a8 b st | o] vy

2 honss| b7 bRiaAYey | et B sty | By ek
b T} [T e rnedon
N Y P PR ) -/ S| B PP

g SOV PR EYSOTRSP I RO I L2 ey

o] Lo ]|y | At B i < gk | birg

¥ por| s |Rabktns | [thudt stidee 5 i, (2ol

of Laob] ol |dicha@p HERARAGHY |G i, |#) !




[image: image13.png]L2t

] an | weas - - i e e
ol b pé:3EAny ] % 3 (4 ]|

12| Lo | ISeo | why ndih o Perate At

1] fyp| 10| iyl b o] AL

| s8] g | uEE 25 bor] 723 (8
| (ol oy | AVRY | paied i ¢ LEJET TP

Uh] go3] (as0- %ﬁ%‘ﬂ%ﬂmﬁm}!ﬂﬁu RE k] A%

u] lﬂy Wﬂ\ &ﬁﬁm\'mﬁl 24,k PR ath, | #3) V’Ff

a8 ¢ A B i g s ALY ath) k| R v

A Lo | is0 | daim BT Tk [EOR 1t
po| oo | (15 | raBtokin |wbAsq Tl U [

vl 1o | 1015 |Bthon sibivpom] it REASR 4 |

po| Lo | (28 |GGG |dRRSARALIGHR b

08| Gy |1y |mipRniy  phiviaRy 4

D] bso | (2% | Barth JikE RETARGEA | 4

sl 630 | (2] Y

Pl R B A @W‘:ﬁﬁm{zf;ﬁh




[image: image14.png]A

wany - s x| R AT ME | T | BOA | M| &

1632 | ot ol epr st N e
Wil | ke ittt R {

Less pERRRSE | AR A

[t | Rmydry | aEAme e

5o | gy | wahidoTHARY

fe be 1o IS IS 2g)

oo | Grery WRARA [ SR

)| Aasd¥ A £ EAC R
Isbe m&ﬁw owoete B[ Wl | |4 mm‘?ﬂ%

v

o [KIERAL | SRBOGETH | > 130 ¥a | e |
L] | Gt Sy fd A | T i
Ly [ oy | gomemns || 24 [k | 0w

bt | hdh | Pk PAEE

f3is

o) | bmsuntueh 155 ;ﬂ ot | P





证照使用登记簿

[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



附件三  2020年6月账户余额
中国银行股份有限公司济南黄岗路支行229940314266账户

[image: image17.png]WS 220940314266 HPEH: WHRERBMSFEHRLD FATEE: ®RRTARERKEST fk: ARFR
am HAMPMRE HAMFRE Bl =z ] HARHEER
1 2020006130 2,542,021.06 2711877.06 0.00 169,856.00

ERXBEHTHERL CsSV - ERRAFHII TEE AR HEBITEIE HEESR "B




中信银行济南泉城路支行8112501012700763793人民币户；811251401300763859外币户

[image: image18.png]EFER
®S BPER FPREER B KARE KOEE KSHS A28 BEXSH THESE EE2ERE =)
8112501012700763793  WRHHESMAFIRARAS] FERGFERNESS ART 2848750 &S 2020-06-30

8112514013000763859  WRHHEMAFRERAS FERCFERNEST 2t 10960 EH 2020-06-30




       中国建设银行股份有限公司济南洪楼支行37050161666200000841账户

[image: image19.png]3705440841

MFERR: R B2 ARAS T S:  37050161666200000841
FFTER:  PERIRTRGERASRMEET MRS E%
B L ALy BRIERE ¢ TR RPPERIRES ¢ >
20200630 AR # 26,595,942, 94 26,595, 942. 94 E%

& THIER & THSE  SITH

BA < 1 TR Ham BE | EE





中国民生银行济南英雄山路支行631803135账户

[image: image20.png]=pERis STET|

FEl ®S1 w1 weEl TERE wET Fral EEEE
UEEEEETAARAS 631803135 AR® 100015000 000 Bl FERERTENARADFERRUEST =EEE

1] mms[ 1 mew




附件四 各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	其他支出
	运营费
	往来款
	合计

	2020.3 
	
	33
	22.96
	
	5.1
	
	
	
	83
	
	
	600
	744.06

	2020.4 
	
	305
	
	9.95
	21.27
	36.38
	10.97
	
	200
	14000
	
	
	14583.57

	2020.5
	12.5
	637.96
	9.8
	48.42
	11.27
	157.8
	
	
	
	
	
	
	877.75

	2020.6
	15.22
	20
	
	66.7
	35.34
	881.79
	
	
	
	
	
	400
	1419.05

	合计
	27.72
	995.96
	32.76
	125.07
	72.98
	1075.97
	10.97
	
	283
	14000
	
	1000
	17624.43


注：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件五 标的项目平面图


附件六  建设工程规划许可证

[image: image21.png]A A RAAIE
Big TIRMXIFANE

T

AR (P ARAME LHEFLHE) (h
EARATEME S MIE) SeES
SFE FRQTEFAELTEMY0ME
EHER RBLAE,

ENE A g mmmr A

]
KRB F AW

]
RERE e asax
mman s

AR RN AL W
[20101-05-006214)
AR R A%

EFEG

— AERRANANIREOREEE RRIREERLTARY
ToRgRNE KRR

= ABMEERARAIRERTREN BREES

= HEN SRR ARETE

ARRNEE ROBG (1A) RAEE





附件七  建筑工程施工许可证

[image: image22.png]EONIER TH
BHTIRETIFIE

B ow0s0200620101

IR AR ISR 3P W 2 8
FARFTRFEE TR, # PN

R

ETTL

mase

LEn
LT T R ———
waws hoose | anbsapemms

g
wran mmmesnEERLT
aive smeamemmin

unwe UemgEmEREROD

wanniwn| s | wenensan m
mnonae V| wreamne, S5
sunren [P | o fax

- sic]

W RATRETFTES

e

umaTas, panzazse
AN, SRR R

s WA ) SIS AT

PR NS TAT, AREDRANTS, FOTENE
e, FaRE

S CRER R AR T, RRYRESASAAT AR
e

. MRIRNER T, HAAEERAND, FLEER - AH TR

. FRRN U EIBARR, W (AR AT

supmEmOnETERE RS

S —

520066444






附件八 商品房预售许可证

[image: image23.png]i) o 5 e e o 0 i

=] 7 =D . s - g
B a5 & 1T AT Ees :
RS FEWIF 2020347 S

FR B RGBT RERAT

WA &R, BEH RS, 2K, JnHEN. ‘E}
| mEAEGE, RECIOBSEABORTEEN, =t H
- z g
% WEREER. 23923.9 e B

Ul s 155223282, 68 75K200%5: Bl P 641, 32 A KTE.
B





