2020年4月监管报告


浙金·汇业345号融创海口项目集合资金信托计划
2020年4月监管报告
项目名称：浙金·汇业345号融创海口项目集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：冯小娟    

日期：二零二零年五月十日

目录
2

1项目基本情况

2

2重大事件披露

3

3项目五证办理及施工进度情况

3

3.1项目五证办理情况说明

3

3.2项目2020年4月施工进度情况

4印鉴使用情况
8
5合同签订情况
9
6项目销售情况
10

11

7资金情况

11

7.1资金计划使用情况

11

7.2各账户购买理财产品和商票情况

11

7.3各账户余额

13

附件

13

附件一 销售明细总表

附件二 银行对账单
15


附件三 标的项目平面图
20
为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：海南荣丰华瑞实业有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况
[image: image1.jpg]



标的项目为海南荣丰华瑞实业有限公司开发建设的 “太禾小镇•瑞园”居住项目，项目推广名为“融创·无忌海”，项目位于海南省海口市琼山区红旗镇红旗路，紧邻红旗水库，环境较好。标的项目土地面积为136340.55平方米，总建筑规模为198676.7平方米。该项目分为三期开发，一、二期规划建设21栋洋房住宅楼及2栋独立商业楼，其中3#-7#、9#-16#、18#-22#、26#-28#楼为洋房住宅楼，1#、2#楼为独立商业楼。住宅楼均为地上6层，7#楼地下1层为设备用房，除7#楼外其他楼宇无地下建筑面积，另临红旗路住宅楼地上1-2层为配套商业；独立商业楼为地上2层建筑，目前作为项目售楼处及办公场所使用，项目完成销售后改部分拟用作会所使用。项目一期、二期于2018年开工建设，交付时间为2020年底。项目三期规划建23栋建筑，主力用途为洋房，地下为整体设计的车库。该项目建筑均为钢混结构。

（转下页）

2. 重大事件披露

本月无重大事件发生。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年04月项目五证办理进度情况

	一期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2018/11/9日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2018/11/19日核发

	
	预售许可证
	已于2018/12/14日核发

	二期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2018/11/9日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2018/11/21日核发

	
	预售许可证
	已于2019/8/30日核发

	三期
	不动产权证书
	已于2017/6/20日核发

	
	建设用地规划许可证
	海口市已取消

	
	建设工程规划许可证
	已于2019/7/25日核发

	
	建筑工程施工许可证
	已于2019/9/29日核发

	
	预售许可证第一批次
	已于2019/11/25日核发

	
	预售许可证二批次
	已于2019/12/26日核发


3.2项目2020年04月施工进度情况

截至2019年04月30日，标的项目售楼处已实现对外开放，一二期全部主体封顶，各楼栋精装修进场，三期部分楼栋主体封顶完成，各楼栋详细工程进度情况如下：

一期各楼栋工程进度情况：

3#2-6层灯位加固板制安完成，2-4层护墙边带制安，厨卫垂直方正线，水平线完成，卫生间止水反槛完成；

9#4-6层龙骨架完成，窗帘盒6层完成，飘窗基层完成；

10#2单1-3层抹灰收尾移交涂料、燃气管安装完成、走廊地坪找平完成；

11#5-6层弹线窗帘盒制作完成，5～6层龙骨架完成，5～6层窗帘盒基层完成，5-6层飘窗基层完成；

18#6-5层门基层安装，6-5灯位加固板安装，厨卫垂直方正线，水平线完成，止水反槛制安基本完成；

19#6-2层窗帘盒飘窗基层及封石膏板完成，6-2层吊杆龙骨架制安完成，6-2层门基层制安完成，6-2层天棚石膏板制安完成，6-2层灯位加固板制安完成，厨卫垂直方正线，水平线完成，1-6层止水反槛制安基本完成；

20#2-5层龙骨完成，6层龙骨架，窗帘盒制作，2-5层飘窗基层完成；

21#3-6层龙骨完成，3-6层飘窗完成，3-6层封板完成；

22#6-2层窗帘盒，飘窗基层完成，6-2层吊杆龙骨架制安完成，2-4层灯位加固板制安厨卫垂直方正线，水平线完成，2-6层卫生间止水反槛完成；

26#砌筑完成，构造柱浇筑完成，4-6层挂网甩浆完成，4-6层内墙抹灰完成、3层内墙抹灰完成。

二期各楼栋工程进度情况：

4#板材加工；

5#屋面女儿墙浇筑完成，屋面抹灰完成、电梯井移交；

6#2-6层反坎浇筑完成，2-6层砌筑完成、2-6层构造柱完成,2-6层内墙抹灰完成，屋面花架浇筑完成；

7#2-6层反坎浇筑完成、2-6层砌砖完成，2-6层构造柱完成屋面女儿墙浇筑完成，屋面花架支模完成；

12#5层挂龙骨；

13#2~6层顶砌完成，3-6层烟道包管完成，2-6层构造柱完成，屋面花架女儿墙完成，3-6层内粉、外粉完成，太阳能基础完成、防水保护层完成；

14#放线，做止水反坎；

15#做挂镜线，做飘窗吊顶，挂龙骨；

16#2-6层内粉完成，1-6层外墙粉刷完成；

27#2-6层烟道安装完成，屋面花架浇筑完成；

28#样板层检修踢脚线，3-6层点防锈漆，3-6层做防水基层处理，二层样板间精装施工完成，即将交付；
三期各楼栋工程进度情况： 

8#、23#、24#、25#、29#、30#、31#、35#、40#、44#1-6层主体结构及其安全文明相关措施、脚手架完成,

8#楼斜屋面支模完成50%；  

29#楼完成1-2层砌筑及二次结构,完成1-2层内外抹灰完成80%,斜屋面完成；

30#楼完成1-3层砌筑及二次结构,完成1-2层内外抹灰完成30%,斜屋面完成；

31#楼二层主体结构完成，四层梁板钢筋绑扎完成50%,安全文明相关措施、脚手架完成4层；

32#楼四层梁板制模完成80%；

33#楼四层墙柱绑扎完成；

34#楼首层墙柱支模60%；

36#楼主楼地下室顶板支模75%，主楼地下室墙柱钢筋绑扎完成，副楼地下室顶板钢筋绑扎10%；
37#楼主楼顶板钢筋绑扎完成75%，副楼板面钢筋绑扎50%，主楼地下室顶板吊模安装70%；

38#楼二层梁板钢筋绑扎完成；

39#楼二层梁板定位放线完成；
40#楼1-6层主体结构及其安全文明相关措施、脚手架完成；

41#楼四层墙柱支模完成30%；

42#四层梁板支模完成，三层墙柱加固50%；

43#楼四层梁板支模完成；

44#楼26～50轴斜屋面钢筋绑扎15%，1-25轴斜屋面15%。

标的项目现场照片（2020年4月29日）
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


                             

1、一期项目施工现场                                        2、二层样板间精装修
[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



3、墙内外抹灰完成                           4、二期施工现场
[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



5、二期16#内粉完成                                      6、二期28#3层室内防水基层

标的项目现场照片（2020年4月29日）
[image: image16.jpg]@) : 2020-04-29 2 8§ = 14:4



[image: image17.jpg]


                             

7、无忌海三期地面施工现场                             8、无忌海三期施工现场
[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



9、无忌海1-3三期整体布局图                  10、精装修标准交付样房
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，重大事项通过邮件等方式向浙金信托有关人员提交用印申请，待浙金信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年04月印章使用情况表

	日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	执行人
	部门

	2020/4/1
	无忌海供水施工界面说明用印
	说明书 （3）
	公章（3）
	吴艳敏
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/4/1
	无忌海安全生产标准综合考评用印
	考评申请表、自评表、施工方案
	公章（3）
	吴艳敏
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/4/1
	北京大厦退租保证金用印
	租赁保证金退还申请书
	公章（1）
	李云
	冯晓娟/荣晓
	行政部

	2020/4/1
	公积金楼栋备案用印申请
	备案楼栋、公积金楼栋备案申请审批表、放款账户及公积金账户信息
	公章（5）
	梁对坤
	冯晓娟/荣晓
	财务管理部

	2020/4/7
	关于太禾小镇一期施工证名称变更用印
	名称变更申请
	公章（1）
	郭飞琼
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/4/9
	关于融创无忌海开盘活动成交额外奖励用印申请
	奖励申请、奖励通知
	公章（4）
	徐雅歆
	冯晓娟/荣晓
	营销部

	2020/4/16
	无忌海项目邀请函用印
	无忌海项目邀请函
	公章（1）
	徐雅歆
	冯晓娟/荣晓
	营销部

	2020/4/16
	无忌海三期夜景照明顾问咨询服务合同用印
	无忌海三期夜景照明顾问咨询服务合同
	公章（1）法人章（1）
	卓王文
	冯晓娟/荣晓
	营销部

	2020/4/21
	荣丰华瑞中小微企业认定承诺书用印
	单位划型告知承诺书
	公章（1）
	姚兴斗
	冯晓娟/荣晓
	人力资源部

	2020/4/21
	无忌海人防承诺书用印
	承诺书（1）
	公章（1）
	郭飞琼
	冯晓娟/荣晓
	前期开发部

	2020/4/22
	办理无忌海临时箱变销户业务用印
	销户说明、住宅小区办理抄表到户告知书
	公章（4）
	梁昌伟
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/4/23
	买卖合同备案表用印
	合同备案表、花名册
	公章（1）
	吴春香
	冯晓娟/荣晓
	营销部

	2020/4/23
	向琼山区资料安全监督站提供1-3期许可证用印
	1-3期许可证
	公章（3）
	吴艳敏
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/4/24
	关于荣丰华瑞电话停机用印申请
	停机函、精彩天地30部联通电话号码、
	公章（1）
	徐吉鹏
	冯晓娟/荣晓
	信息管理组

	2020/4/27
	关于办理临时用电变配电工程申请用印
	变配电工程设计委托书
	公章（1）
	梁昌伟
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/4/29
	关于恳请加快华文二路建设请示用印申请
	加快华文二路建设请示（3）
	公章（3）
	梁昌伟
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/4/29
	无忌海庭院燃气设计变更工作函用印
	燃气设计变更工作函、示意图
	公章（2）
	李朝红
	冯晓娟/荣晓
	技术管理组

	2020/4/29
	安全生产标准化综合考评申请表用印
	安全生产标准化综合考评申请表（三期）
	公章（2）
	吴艳敏
	冯晓娟/荣晓
	工程部

	2020/4/29
	公务车辆燃油主卡注销申请
	公务车辆燃油主卡注销使用说明、营业执照
	公章（2）
	白文涛
	冯晓娟/荣晓
	综管

	2020/4/30
	关于无忌海项目贷后资料用印申请
	1-3期监理月报、申请函、无忌海一、二期自投说明
	公章（10）
	王聪
	冯晓娟/荣晓
	债券融资组

	2020/4/30
	无忌海6#-6-606办理预告抵押用印
	申请书、商品房买卖合同备案表、不动产登记证明
	公章（4）
	韩超
	冯晓娟/荣晓
	财务管理部


5合同签订情况

2020年04月期间，项目公司共计签订合同38份，详见合同签订情况表：
2020年04月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	融创房地产集团
	2019年品牌授权使用协议
	2019年品牌授权使用协议
	7,347,554.73
	2020/4/1

	2
	海南锦创文旅地产有限公司
	无忌海项目咨询顾问服务合同（6）
	无忌海项目咨询顾问服务合同
	50,000.00
	2020/4/3

	3
	海南锦创文旅地产有限公司
	无忌海2020年1-6月市场客研费用分摊合同（6）
	无忌海2020年1-6月市场客研费用分摊合同
	25,000.00
	2020/4/3

	4
	海南链家旅居
	2020年1-3月推介协议框架合同补充协议（4）
	2020年1-3月推介协议框架合同补充协议
	——
	2020/4/8

	5
	海南融源置业
	无忌海项目咨询顾问服务合同（6）
	无忌海项目咨询顾问服务合同
	112,500.00
	2020/4/8

	6
	田聪丽
	1、借据 2、住房公积金借款合同
	中信住房公积金借款合同（4）
	500,000.00
	2020/4/10

	7
	程国军
	1、借据 2、住房公积金借款合同
	中信住房公积金借款合同（4）
	500,000.00
	2020/4/10

	8
	秦灵娟
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同（8）、发票
	681,964.00
	2020/4/13

	9
	杨帆
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同（8）、发票
	741,707.00
	2020/4/13

	10
	刘慧
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同（8）、发票
	1,230,000.00
	2020/4/13

	11
	余盛永
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同（8）、发票
	811,348.00
	2020/4/13

	12
	张文慧
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同（8）、发票
	890,000.00
	2020/4/13

	13
	海口灵思传媒有限公司
	无忌海12月答谢季活动暖场活动合作协议延期盖章用印
	无忌海12月答谢季活动暖场活动合作协议
	45,000.00
	2020/4/15

	14
	海口灵思传媒有限公司
	无忌海1月春节期间暖场活动合作协议延期盖章用印
	无忌海1月春节期间暖场活动合作协议
	82,920.00
	2020/4/15

	15
	海南锦绣鸿成文化传媒
	无忌海11月老友季暖场活动合作协议延期盖章用印
	无忌海11月老友季暖场活动合作协议
	29,223.38
	2020/4/15

	16
	吕秀萍
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（8）
	982,098.00
	2020/4/15

	17
	王筱雯
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（8）
	713,029.00
	2020/4/15

	18
	张雪莲
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（8）
	684,422.00
	2020/4/15

	19
	董保银
	农行个人购房担保借款合同用印
	农行个人购房担保借款合同
	550,000.00
	2020/4/16

	20
	——
	无忌海污水站补充协议一
	无忌海项目合作协议之补充协议一
	——
	2020/4/21

	21
	龚黄芳
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（8）
	1,206,749.00
	2020/4/22

	22
	董保银
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（9）
	787,677.00
	2020/4/22

	23
	李振倩
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（8）
	671,582.00
	2020/4/22

	24
	羊瑾
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（8）
	1,152,000.00
	2020/4/22

	25
	孟卉卉
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（8）
	1,039,042.00
	2020/4/22

	26
	王禄鸿
	农行个人购房担保借款合同用印
	农行个人购房担保借款合同
	850,000.00
	2020/4/22

	27
	海南融源置业
	2020年4月-6月营销推广协议
	2020年4月-6月营销框架推广协议（6）
	4,160,000.00
	2020/4/24

	28
	海南融源置业
	2020年4月-12月商品房委托销售协议
	2020年4月-12月商品房委托销售协议（6）
	6,940,000.00
	2020/4/24

	29
	海南电网有限公司海口供电局
	无忌海项目临时供电方案协议
	无忌海项目临时供电方案协议（4）
	——
	2020/4/26

	30
	潘君
	中国农业银行借款合同用印
	农行个人购房担保借款合同
	540,000.00
	2020/4/26

	31
	深圳市大为集团有限公司
	无忌海一二期电线采购合同
	无忌海一二期电线采购合同（4）
	1,261,329.10
	2020/4/26

	32
	李文辉
	商品买卖合同签约备案及限购协用印申请
	无忌海项目商品买卖合同签约备案及限购协议申请（8）
	950,000.00
	2020/4/26

	33
	海南城安和兴房屋安全鉴定公司
	无忌海三期（24#、25#、35#、40#地下室，29#、20#、4-6层）结构安全鉴定工程合同
	结构安全鉴定合同（6）
	383,000.00
	2020/4/27

	34
	李文辉
	中国农业银行借款合同用印
	农行个人购房担保借款合同
	660,000.00
	2020/4/27

	35
	巨人通力电梯有限公司
	无忌海托儿所及幼儿园电梯采购合同用印
	无忌海托儿所及幼儿园电梯采购合同（6）
	147,362.00
	2020/4/28

	36
	深圳云途数字创意科技有限公司
	无忌海岛外推介视频剪辑分摊费用合同
	无忌海岛外推介视频剪辑分摊费用合同(6)
	25,000.00
	2020/4/30

	37
	海南聚江山广告有限公司
	无忌海4月物料制作合同订立
	无忌海4月物料制作合同（6）
	32,221.34
	2020/4/30

	38
	海南久州会议会展服务有限公司
	无忌海4月蓄客及开盘事项合同订立
	无忌海4月蓄客及开盘事项合同（6)
	58,600.00
	2020/4/30


6项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2020年4月30日，“融创•无忌海”项目可售面积共计154,837㎡，取得预售面积共计130,756.09㎡，其中已售套数共计1005套，已售建筑面积共计77,843.25㎡，累计售出合同总价950,949,309元，累计收款额623,066,374.00元,网签套数151套，网签面积11,041.26㎡，项目整体去化率7.1%，剩余货值12.26亿元。详细销售数据，详见附件二。

截止2020年4月30日已售出情况
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款额（元）

	认购
	854.00
	66,801.99
	811,696,468.00
	488,307,395.60

	网签
	151.00
	11,041.26
	139,252,841.00
	134,758,978.40

	总计
	1,005.00
	77,843.25
	950,949,309.00
	623,066,374.00


7资金情况

7.1资金计划使用情况

                                                          币种：人民币   单位：万元

	资金用途
	工程款
	销售费用
	管理费用
	财务费用
	税金
	贷款保证金
	退房款

	计划
	 13,221 
	 300 
	 180 
	 0
	603
	0
	500

	已用
	8,464.59
	225.26
	 209
	0
	300
	0
	243


7.2各银行购买理财产品和商票情况

	开户行
	账号
	商票
	理财
	赎回金额
	未赎回金额

	中信银行海口分行
	8115801013000044305
	——
	532.00
	707.00
	140.00

	中国银行海口海关支行
	265030817367
	  ——
	250.00
	250.00
	——

	邮储银行海口海达路支行
	946008010006698888
	——
	976.00
	1,516.00
	——

	中国农业银行海口南海分理处
	21289001040004079
	——
	——
	——
	——


币种：人民币   单位：万元
7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年4月30日，项目公司各资金账户余额总计  36,944,830.02 元，各账户余额见下表。

截至2020年4月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	海口市农村信用合作联社营业部基本户
	1008405300000193
	1,264,341.26

	2
	中信银行海垦分行
	8115801013700050776
	79,376.81

	3
	中信银行海口分行
	8115801013000044305
	4,846,143.48

	4
	中国银行海口海关支行
	265030817367
	5,492,370.03

	5
	邮储银行海口海达路支行
	946008010006698888
	16,500,810.60

	6
	中国农业银行海口南海分理处
	21289001040004079
	 1,747,999.66 

	7
	海口市农村信用合作联社营业部保证金账户
	无U盾
	6205823.21

	8
	中国农业银行海口龙华分理处（公积金账户）
	无U盾
	732952.26

	9
	中信银行海口分行子账户（按揭保证金账户）
	无U盾
	75,012.71

	总计
	——
	 36,944,830.02   


附件

附件一                                      2020年4月销售明细总表

	序号
	房号
	业态
	建筑面积（M2）
	购房人姓名
	合同状态
	最终签约额（元）
	认购日期
	网签日期
	回款合计（元）
	未收款项（元）
	备注

	1
	10#-1-603
	住宅
	69.75
	秦灵娟
	网签
	681,964.00
	2019/12/24
	2020/3/30
	681,964.00
	0.00
	

	2
	19#-1-201
	住宅
	66.07
	吕秀萍
	网签
	982,098.00
	2019/6/28
	2020/3/31
	982,098.00
	0.00
	

	3
	18#-1-603
	住宅
	69.94
	李振倩
	网签
	671,582.00
	2020/1/16
	2020/4/7
	403,057.00
	268,525.00
	

	4
	20#-1-303
	住宅
	69.29
	赵春旭、尹超
	网签
	850,467.00
	2019/10/7
	2020/1/8
	550,467.00
	300,000.00
	

	5
	20#-1-603
	住宅
	69.29
	朱雯虹
	网签
	781,176.00
	2019/11/12
	2020/1/10
	781,176.00
	0.00
	

	6
	21#-202
	住宅
	68.95
	袁晓兰
	网签
	927,169.00
	2019/10/27
	2020/4/25
	927,169.00
	0.00
	

	7
	26#-2-602
	住宅
	69.56
	林诗文
	网签
	858,559.00
	2019/10/2
	2020/1/5
	858,559.00
	0.00
	

	8
	9#-1-202
	住宅
	69.77
	张文慧
	网签
	890,000.00
	2019/12/10
	2020/4/7
	890,000.00
	0.00
	

	9
	9#-1-301
	住宅
	66.28
	董保银
	网签
	787,677.00
	2019/9/12
	2020/4/15
	398,427.40
	389,249.60
	

	10
	4#-303
	住宅
	72.45
	杨帆
	网签
	741,707.00
	2019/11/29
	2020/4/7
	390,049.00
	351,658.00
	

	11
	5#-605
	住宅
	71.37
	张雪莲
	网签
	684,422.00
	2019/9/19
	2020/4/7
	684,422.00
	0.00
	

	12
	6#-101
	住宅
	67.09
	张辉
	网签
	718,958.00
	2019/9/12
	2020/4/29
	365,684.00
	353,274.00
	

	13
	7#-205
	住宅
	70.86
	余盛永
	网签
	811,348.00
	2019/12/5
	2020/4/7
	811,348.00
	0.00
	

	14
	7#-303
	住宅
	70.86
	王筱雯
	网签
	713,029.00
	2019/12/24
	2020/4/9
	415,635.00
	297,394.00
	

	15
	12#-1-306
	住宅
	67.47
	马玉梅
	网签
	818,244.00
	2019/9/12
	2020/4/25
	545,232.40
	273,011.60
	

	16
	14#-2-602
	住宅
	90.71
	孟卉卉
	网签
	1,039,042.00
	2019/12/15
	2020/4/9
	539,042.00
	500,000.00
	

	17
	16#-503
	住宅
	69.06
	李文辉
	网签
	950,000.00
	2020/4/15
	2020/4/21
	290,000.00
	660,000.00
	

	18
	8#-3-602
	住宅
	102.25
	羊瑾
	网签
	1,152,000.00
	2019/12/15
	2020/4/15
	352,000.00
	800,000.00
	

	19
	42#-3-602
	住宅
	104.39
	龚黄芳
	网签
	1,206,749.00
	2019/12/25
	2020/4/9
	476,749.00
	730,000.00
	

	20
	42#-1-606
	住宅
	104.39
	王博
	网签
	1,219,867.00
	2020/1/14
	2020/4/25
	369,867.00
	850,000.00
	

	21
	3#-1-2-201
	住宅
	68.23
	张恒
	认购
	719,937.00
	2020/4/8
	
	367,968.00
	351,969.00
	

	22
	3#-1-2-205
	住宅
	69.55
	李艳霞
	认购
	721,777.00
	2020/4/8
	
	360,890.00
	360,887.00
	

	23
	3#-1-3A-3A03
	住宅
	69.55
	周小红
	认购
	705,383.00
	2020/4/25
	
	582,709.00
	122,674.00
	

	24
	9#-2-2-205
	住宅
	69.94
	赵博
	认购
	767,248.00
	2020/4/20
	
	383,624.00
	383,624.00
	

	25
	9#-2-3-301
	住宅
	66.28
	夏凯鸥
	认购
	821,613.00
	2020/4/14
	
	410,807.00
	410,806.00
	

	26
	10#-2-1-101
	住宅
	94.74
	黄晓欧
	认购
	1,162,839.00
	2020/4/5
	
	50,000.00
	1,112,839.00
	

	27
	18#-1-6-605
	住宅
	69.94
	杨治勇
	认购
	690,770.00
	2020/4/8
	
	690,770.00
	0.00
	

	28
	18#-2-3-306
	住宅
	69.77
	吴大
	认购
	781,430.00
	2020/4/14
	
	390,716.00
	390,714.00
	

	29
	18#-2-5-502
	住宅
	69.77
	关伟
	认购
	787,849.00
	2020/4/8
	
	406,770.00
	381,079.00
	

	30
	20#-2-3A-3A05
	住宅
	69.29
	张爱杰
	认购
	768,537.00
	2020/4/8
	
	405,618.00
	362,919.00
	

	31
	7#-1-3A-3A07
	住宅
	69.46
	夏凯鸥
	认购
	738,082.00
	2020/4/8
	
	361,020.00
	377,062.00
	

	32
	14#-1-5-507
	住宅
	90.71
	张龙
	认购
	1,051,511.00
	2020/4/19
	
	210,303.00
	841,208.00
	

	33
	14#-1-5-508
	住宅
	90.71
	陶红睿
	认购
	1,051,511.00
	2020/4/28
	
	210,303.00
	841,208.00
	

	34
	14#-1-6-608
	住宅
	90.71
	赵博
	认购
	934,676.00
	2020/4/16
	
	186,936.00
	747,740.00
	

	35
	14#-2-5-502
	住宅
	90.71
	李妲
	认购
	1,051,511.00
	2020/4/16
	
	210,303.00
	841,208.00
	

	36
	14#-2-5-503
	住宅
	90.71
	李妲
	认购
	1,051,511.00
	2020/4/16
	
	210,303.00
	841,208.00
	

	37
	15#-1-6-601
	住宅
	94.58
	张龙
	认购
	1,087,670.00
	2020/4/19
	
	635,204.00
	452,466.00
	

	38
	16#-1-2-202
	住宅
	69.12
	李思思
	认购
	829,855.00
	2020/4/30
	
	248,570.00
	581,285.00
	

	39
	16#-1-2-206
	住宅
	69.12
	郭元元
	认购
	902,016.00
	2020/4/22
	
	902,016.00
	0.00
	

	40
	16#-1-3-302
	住宅
	69.12
	卢赫
	认购
	905,472.00
	2020/4/15
	
	325,970.00
	579,502.00
	

	41
	16#-1-3-305
	住宅
	69.06
	裴志福
	认购
	811,110.00
	2020/4/16
	
	324,444.00
	486,666.00
	

	42
	16#-1-3A-3A02
	住宅
	69.12
	黄玉婷
	认购
	908,928.00
	2020/4/30
	
	418,107.00
	490,821.00
	

	43
	16#-1-3A-3A03
	住宅
	69.06
	刘佳妮
	认购
	935,529.00
	2020/4/27
	
	655,529.00
	280,000.00
	

	44
	16#-1-5-503
	住宅
	69.06
	李文辉
	认购
	950,000.00
	2020/4/15
	
	950,000.00
	0.00
	

	45
	#24#-1-508
	住宅
	103.31
	顾家冰
	认购
	1,260,300.00
	2020/4/5
	
	252,060.00
	1,008,240.00
	

	46
	#24#-2-306
	住宅
	104.45
	毕新颖
	认购
	1,264,598.00
	2020/4/15
	
	252,920.00
	1,011,678.00
	

	47
	#24#-2-3A06
	住宅
	104.45
	张旭
	认购
	1,241,807.00
	2020/4/17
	
	248,362.00
	993,445.00
	

	48
	#24#-2-507
	住宅
	104.45
	杨涛
	认购
	1,274,207.00
	2020/4/9
	
	254,842.00
	1,019,365.00
	

	50
	#24#-3-3A03
	住宅
	104.45
	张旭
	认购
	1,241,807.00
	2020/4/19
	
	248,362.00
	993,445.00
	

	51
	#24#-3-503
	住宅
	104.45
	周善宁
	认购
	1,385,008.00
	2020/4/10
	
	50,000.00
	1,335,008.00
	

	52
	#24#-3-505
	住宅
	104.45
	许原原
	认购
	1,274,207.00
	2020/4/5
	
	254,842.00
	1,019,365.00
	

	53
	#24#-5-302
	住宅
	102.13
	徐云
	认购
	1,236,509.00
	2020/4/5
	
	247,302.00
	989,207.00
	

	54
	#24#-5-3A02
	住宅
	102.13
	张萌
	认购
	1,214,225.00
	2020/4/5
	
	242,845.00
	971,380.00
	

	55
	#25#-1-3A06
	住宅
	103.18
	杨涛
	认购
	1,249,222.00
	2020/4/9
	
	249,845.00
	999,377.00
	

	56
	#25#-1-506
	住宅
	103.18
	魏小坤
	认购
	1,363,008.00
	2020/4/5
	
	50,000.00
	1,313,008.00
	

	57
	#25#-2-303
	住宅
	104.32
	廖远
	认购
	1,258,225.00
	2020/4/5
	
	251,645.00
	1,006,580.00
	

	58
	#25#-2-3A05
	住宅
	104.32
	闫石
	认购
	1,263,024.00
	2020/4/16
	
	252,605.00
	1,010,419.00
	

	59
	#25#-2-505
	住宅
	104.32
	薛雯
	认购
	1,378,068.00
	2020/4/5
	
	50,000.00
	1,328,068.00
	

	60
	#25#-3-202
	住宅
	101.98
	胡舜
	认购
	1,171,139.00
	2020/4/9
	
	234,228.00
	936,911.00
	

	61
	#25#-3-302
	住宅
	101.98
	胡舜
	认购
	1,203,263.00
	2020/4/9
	
	240,653.00
	962,610.00
	

	62
	#25#-3-501
	住宅
	118.65
	刘方
	认购
	1,518,389.00
	2020/4/5
	
	303,678.00
	1,214,711.00
	

	63
	#29#-1-606
	住宅
	103.18
	薛雯
	认购
	1,326,895.00
	2020/4/5
	
	238,842.00
	1,088,053.00
	

	64
	#29#-2-603
	住宅
	104.32
	米晓昂
	认购
	1,207,401.00
	2020/4/20
	
	241,481.00
	965,920.00
	

	65
	#29#-2-605
	住宅
	104.32
	魏小坤
	认购
	1,341,556.00
	2020/4/5
	
	150,000.00
	1,191,556.00
	

	66
	#29#-3-502
	住宅
	101.98
	陈嘉铭
	认购
	1,309,750.00
	2020/4/14
	
	261,950.00
	1,047,800.00
	

	67
	#30#-5-3A01
	住宅
	118.23
	毕新颖
	认购
	1,685,960.00
	2020/4/15
	
	337,192.00
	1,348,768.00
	

	68
	#40#-3-501
	住宅
	118.26
	见乔
	认购
	1,833,030.00
	2020/4/1
	
	560,000.00
	1,273,030.00
	

	69
	3#-1-2-201
	住宅
	68.23
	张恒
	认购
	719,937.00
	2020/4/8
	
	367,968.00
	351,969.00
	


注：统计日期为：2020-04-01至2020-04-30    制表日期：2020-05-10

附件二 银行对账单
银行：海南省农村信用社（基本户）

账号：1008405300000193

[image: image2.jpg]VL S AT AT AN I L X 2 550 90 5% e $kd WG SR
20204¢ 04 F130 &
VM PULCIRAT LD 2 IICORME B W AT 0% RS BI T

Z0Z204-04 F130HE .

Bt

- 1008405300000 193

I8 1% S S ok sor W <

e £1 303 P o O o

2 33235323 m‘.—’azsl'i*w“ it 3018083.52
£ 23258353 2 2751875.-91
i 23233333 2 ar 2i199847.71
a 26200423 S30828-01
= 20200423

izsas19.70
aa7a’aa 1284341.26

e 1087

CHt> TrAaKSREH1264341. 265

b e s <iE> =an
SR P LA YRS AT = TR
I SO A

FF 5 AR S A BT
[SRICE B i3 =





银行：中信银行海口分行（一般监管户）

中信银行海垦分行（融资放款户）

中信银行海口分行（按揭保证金户）

账号：8115801013000044305

      8115801013700050776

      8115801052400053297（无网银）

[image: image3.png]e

A e Ban

KRS 2000075100000

5209000

PRRATIR KRB

g EERFERELARAT

#EEERTKPKE 2020 F 04 A 30 HEP RFw

s

ek HE )

T D

L5 | 3ad P A% S % Lk fid
[BL15801013000044305 0000014k 45 LHR 47 FRARTHRER B8 | AR T 4,846, 113. 48]
[pussoorsrooosorrs | oovooismr s amzesmaa | eearnsressn AR 79,376 81
lprissotos2eo0053207 | oooonifemersmrewman  [rearsmasansn] ART 75.012. 71
[8115801112400050986 000001 & F35 =L AR L HATEREMY =8| ARF 0. 00}

AR EREF BoES, WACEAS # PP AL T RA AT IS, W AR EATOT AR




银行：中国银行海口海关支行（一般监管户）

账号：265030817367

[image: image4.png]Jomwemeras
| A ) %5, sossee53
R T e S S ooonoissonos
FhDi L Sos00i% R -
DES-RFG/ACBARE | JERE | eeam | wR | AR | WA
1265030817367 R X TR | ART |5 192.970.0) ARSI R )

Y BEAPSOAMENE D ERA SRWENASRRN A, FEAKBRN.

e AT MR M. boc. o, RUOATI . . THSH. AL, UAREMAS AR, §51

B, T LLF 70 TRATIBR, BT e A S
AT, XL 089866363215 % MILi: 95566,

IR A

HERER &





银行：邮储银行海口海达路支行（一般监管户）

账号：946008010006698888

[image: image5.png]FEPARAGERT pURLRTELE Ai5n 95580

POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA
AEEER ) (X ERBH

ks KElE  REEM H2EE SFE SR BPRS A%F BPES BAaus 4

8

()| 202005088 EEFR

fibi R B AR Bl
BE

y
N P -
B =ac
T4
=8
S WrPE FHS i PERE
946008010006698888 EEREARRIERAT AR® 16,500,810.60
E 70

 EmEE
7 1 prsmmEe BB,
- 2. EENRSAURNEEINE SRS,
3. FREEUS TSRS SRR TS X R FRKARAE,
4. SEeEE T D FEAERRexcesiE,




银行：中国农业银行海口南海分理处（一般监管户）

账号：21289001040004079

[image: image6.png]EEEE | AT AT

B Py e e —

s e B EPRRSss &E=EuUaER L =R

P (e == B neEE Bl [»)

WesEEs  WORMEe MERSEe BFEE O Reuk BusER
a

O EIERTE: KO > SO > KBRS

RIAKEBES: 200421289013001116
BUER: EEEFERTIERAS
®S
21289001040004079

EFS: 46999505834 EERS: 0001

FREIRAPRAT L HRAT R 8

TS 212890000373
sEIEEER: 20205048

KSR T £ BRER

=8 RMBART 1,747,999.66 HE

WERRTRRARA
BLATKEAE





银行：海口市农村信用合作联社营业部（农民工保证金户）

账号：1011570900000183（无网银）

[image: image7.jpg]BRI
5k e R EAR

Siht < AT
5454 : 570000 i

KARAL
I HLIE : 18876740711

WAH
FiAIN1GS

mmmummmmmumw
20204£04 3081
& 20204600ANH, RRHERTT G

v e g
HRER | feaE |
Cai/Em |

t
1011570900000183 RiESE
2

L

HfES AR T A 2
o) 2 i B
1 20190101
2 20190912
3 20200101
4
5
e

i
fiL (A[\'-.lﬂmﬁ?fx!lﬁi!’ﬂl'idrik) e, ST YRR
TG m&nmxmtﬁmrsﬂv-lmaﬁwummmﬁnwa g

i () SEE KL EL

T e - T ¥ 1 T €2 AR Z3

EFRETO03 R 5168553035
i Forht Gb) CER)

72z £ :1011570800000183
PN ﬂ%ﬁaigﬁgﬁa
e DE AP ERAT (€:2) @k*mmsezs.zh‘u

FERMEN AL
ag: % A 8




银行：中国农业银行海口龙华分理处（公积金保证金户）

账号：2113062100000051（无网银）

[image: image8.jpg]92 296 “ZEL BB [
92 256 ‘ZEL I g

=R
HOR kel
NS TS

- TRBTYR LBV WL

[0 e






附件三 标的项目平面图

[image: image9.jpg]



������





�





�





�





�





�





�





�





�





�








[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


