投后监管协议之补充协议

编号：【P2019M11A-SGXSS-009B】

【2019】年【12】月

投后监管协议之补充协议

本《投后监管协议之补充协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于【2019】年【12】月【 】日在北京市东城区签订：

甲方：五矿国际信托有限公司 (委托方，以下简称“甲方”或“五矿信托”)

法定代表人：王卓

联系地址：上海市浦发新区世纪大道100号环球金融中心36F

联系人：虞怡

联系电话：021-61647130

邮箱：yuyi@mintrust.com

传真：/

乙方：北京康正宏基房地产评估有限公司（受托方，以下简称“乙方”或“康正评估”）

法定代表人：齐宏

联系地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1001室

联系人：王鹏

联系电话：18601102475

邮箱：13701191625@163.com

传真：010-82253565

丙方：大华集团（苏州）置业有限公司（被监管方，以下简称“丙方”、“丙方”或“大华苏州”）

法定代表人：金福民

联系地址： 苏州市高新区狮山路28号高新广场804室

联系人：李晓杰

联系电话：18352539283

邮箱：975605313@qq.com

传真：/

在本协议中，各签约方合称为“各方”，单独称为“一方”。

鉴于各方已签署编号为【P2019M11A-SGXSS-009】的《投后监管协议》（以下简称“原协议”），经协商一致，各方同意对原协议相关事项予以补充约定，兹订立本协议，以资共同遵守。

一、各方同意，原协议第6.5款修改为：

销售回款的支出仅能用于本项目建设、履行主交易文件项下支付义务，不能挪作他用，如有其他用途，丙方提出付款申请，乙方审核并出具评审说明，上报经甲方审批同意后方可支付（在月度资金使用计划内，在单笔500万元以下且每月累计不超过5000万元的范围内（不含对政府支付的各项税费）的事项除外）。乙方需建立项目用款总台账，控制用于本项目建设的销售回款不得超过8亿元。

二、各方同意，原协议第7.1款修改为：

丙方应按月向乙方和甲方提交下月资金使用计划，乙方根据标的项目的施工图版成本测算、上月资金使用情况、相关合同，审查丙方提交的资金使用计划是否合理，并报甲方审批，经甲方审批同意后方可执行。丙方每月对外付款，须按如下权限审批：1）在月度资金使用计划内，在单笔500万元以下且每月累计不超过5000万元的范围内（不含对政府支付的各项税费），可由丙方自行支付；2）在月度资金使用计划内，单笔500万元以上且不超过2000万元的或单月累计超过5000万元但不超过8000万元的；或在月度资金使用计划外，单笔2000万元以内且单月累计不超过8000万元的，由乙方出具意见，由甲方项目组审批（以线下审批单形式报批，适用附件4）；3）超过上述限额的，由乙方出具意见，甲方项目组审批后报甲方运营管理总部审批（以线下审批单形式报批，适用附件5）。

三、各方同意，原协议附件二“权限划分明细及审批流程”之（一）“权限外事项”、1、（19）修改为：

（19）在月度资金使用计划内，单笔500万元以上且不超过2000万元的或单月累计超过5000万元但不超过8000万元的；或在月度资金使用计划外，单笔2000万元以内且单月累计不超过8000万元的资金支付；

四、各方同意，原协议附件二“权限划分明细及审批流程”之（一）“权限外事项”、1增加（22）：

（22）在月度资金使用计划内，单笔超过2000万元的或单月累计超过8000万元的；或在月度资金使用计划外，单笔超过2000万元的或单月累计超过8000万元的资金支付。

五、各方同意，原协议附件二“权限划分明细及审批流程”之（一）“授权事项”、2修改为：

2、权限外事项第（11）、（12）、（19）项需上报五矿信托项目组审批，剩余权限外事项均需上报五矿信托运营管理总部审批。上报五矿信托项目组审批的，需由乙方按照本协议附件4发起线下审批流程；上报五矿信托运营管理总部审批的，需由乙方按照本协议附件5发起线下审批流程。

六、各方同意，原协议附件二“权限划分明细及审批流程”之（二）“授权事项”、1、（2）修改为：

（2）在月度资金使用计划内，单笔500万元以下且每月累计不超过5000万元的范围内（不含对政府支付的各项税费）的资金支付；

七、各方同意，原协议增加附件4及附件5，具体见本补充协议附件。

七、其他事项

1、本协议作为原协议的有效补充，不一致之处以本协议约定为准，本协议未尽事宜，均仍按原协议约定执行。

2、本协议自协议各方法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。授权代表签署的，应提供合法有效的授权文书。

3、本协议壹式陆份，协议各方各持贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

# 附件4：

苏高新狮山项目一般事项审批单—1(样本)

编号：一般事项第XXX号

| 发起人员：XXXX项目现场监管XXXX 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 审批单标题：关于XXX的申请/请示 |  |
| 是否用印：□是 □否 用印类型：XXX章 用款金额：XX,XXX,XXX.XX元 |  |
| 事由： 附件： |  |
| 监管中介 评审意见 |  |
|  | 审核人： 复核人： 审定人： |
| 信托项目业务部经办人意见 |  |
| 信托项目业务部总经理或授权人意见 |  |

附件5：

苏高新狮山项目一般事项审批单—2（样本）

编号：一般事项第XXX号

| 发起人员：XXXX项目现场监管XXXX 日期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 审批单标题：关于XXX的请示/申请 |  |
| 是否用印：□是 □否 用印类型：XXX章 用款金额：XX,XXX,XXX.XX元 |  |
| 事由： 附件： |  |
| 监管中介 评审意见 |  |
|  | 审核人： 复核人： 审定人： |
| 信托项目业务部经办人意见 |  |
| 信托项目业务部总经理或授权人意见 |  |
| 运营管理总部主审意见 |  |
| 运营管理总部副总经理意见 |  |
| 运营管理总部总经理意见 |  |
| 运管管理总部分管领导意见 |  |

（本页无正文，为编号为【P2019M11A-SGXSS-009B】的《投后监管协议之补充协议》之签字盖章页）

甲方： 五矿国际信托有限公司

法定代表人（或授权代表）：

乙方：北京康正宏基房地产评估有限公司

法定代表人（或授权代表）：

丙方：大华集团（苏州）置业有限公司

法定代表人（或授权代表）：