合同编号：浡诚﹒怀来天骠蓝诚开发项目监01号

浡诚一期（2017年天骠蓝诚股权投资项目）投后监管项目

服 务 协 议

二〇一八年  月

浡诚一期（2017年天骠蓝诚股权投资项目）投后监管项目服务协议

本《投后监管项目服务协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于2018年【 】月【 】日在【北京市东城区】共同签署：

- 甲方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司（以下简称“宁波浡诚”）

法定代表人：冯实仁

住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层481室

联系地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦6层

联系人：李男

电话：010－8426 7178

传真：

- 乙方一：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）

法定代表人：魏紫峰

住所：怀来县土木镇土木村村民委员会院内

联系地址：香河县五一路32号

联系人：王莲莲

电话：15131213183

传真：0316-8801301

乙方二：香河中龙蓝城实业有限公司

法定代表人：魏紫峰

住所：河北省廊坊市香河县大香线西侧河北止务村南侧

联系地址： 香河县五一路32号

联系人：王莲莲

电话：15131213183

传真：0316-8801301

上述乙方一、乙方二合称为“乙方”

- 丙方：北京康正国际资产评估有限公司（以下简称“康正评估”）

法定代表人：刘敬东

住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5840室

联系地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1003室

联系人：门麒

电话：15810683781

传真：010-82253565

以上主体单独称为“一方”，合称“各方”。

鉴于：

- 甲方为依法成立并有效存续的企业法人，拟与【香河中龙资产管理集团有限公司】及各相关方合作，并与各相关方就合作安排签订了编号为【2017天骠蓝诚HH01】的《宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙）之合伙协议》及编号为【2017天骠蓝诚HZ01】的《战略合作协议》，甲方为宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和执行事务合伙人，通过投资/管理的有限合伙企业持有乙方二95%的股权。甲方拟对乙方二进行股权投资，对乙方一进行债权投资，最终投资资金用于标的项目的开发建设。

- 乙方为依法成立并有效存续的企业法人，乙方一为河北省张家口市怀来县原土地煤炭市场西分厂地块（以下简称“本项目”或“标的项目”）的开发建设主体，为乙方二的全资子公司。

- 丙方为依法成立并合法存续的资产评估公司，具有资产评估资质。为实现甲方对乙方及标的项目的全面监管（涉及标的项目管理（包括标的项目工程管理、销售管理等）、核心团队和人员管理、证照和印鉴管理、财务管理等方面），接受甲方的委托，为了维护甲方利益最大化，由丙方提供专业的房地产投资第三方监管服务。

基于上述，为明确各方的基本权利义务，本着自愿、公平、诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规，经各方平等协商，签订本协议，以资共同遵照履行。

- 定义

除非文意另有所指，下列词语在本合同中具有如下定义：

  - 本协议：指编号为【浡诚﹒怀来天骠蓝诚开发项目监01号】的《投后监管项目服务协议》。

  - 委托人：指本协议项下的委托主体即甲方，宁波浡诚。

  - 项目公司：指河北天骠蓝诚房地产开发有限公司。

  - 标的项目或项目：项目地块位于河北省张家口市怀来县原土地煤炭市场西分厂地块，面积约236亩。

  - 监管账户：指以乙方名义在银行开立的，由丙方进行完全监管或由乙方与丙方共管的用于资金支付使用的银行账户。该账户具体信息以乙方提供为准，丙方现场监管时核查其提供的相关信息。

  - 元：指人民币元。

  - 年：指公历年，本合同中涉及计算时年为365天。

  - 工作日：指中国大陆法定公休日和法定节假日以外的日期。

- 服务方式

  - 各方同意由丙方指派【2】名专业的监管人员（包括1名财务副总和1名工程副总）（以下简称“监管人员”）采取在项目公司驻场监管方式对乙方进行监管。

丙方原则上不得随意更换监管人员，丙方更换包括现场派驻监管人员在内的本项目服务人员，应提前30日书面通知甲方，经甲方同意的前提下可以更换包括现场派驻监管人员在内的本项目服务人员。更换人员必须经过甲方认可，且必须在甲方监督下完成工作交接。同时，甲方、乙方提供丙方监管必要和必须的配合和支持，包括但不限于资料、办公场所、办公设备等。各方同意，丙方派驻监管人员在项目公司担任财务副总、工程副总，对乙方进行监管，上述监管人员具体如下：

| 职务 | 姓名 | 身份证号 |
| --- | --- | --- |
| 财务副总 |  |  |
| 工程副总 |  |  |

财务副总主要负责管理乙方证照及印鉴，全部乙方银行账户预留财务副总印鉴。项目公司签订土地出让合同后，与乙方印鉴及证照负责人共同管理乙方主要证照、印鉴、银行账户密钥及销售密钥等。

工程副总主要负责对项目公司的项目施工、证件办理、工程造价、工程进度等相关事项进行把控，项目公司与工程相关重大合同的签署及费用的支出须经该工程副总审核方可执行。

乙方应将经甲方确认的项目公司管理制度报丙方备案,对于不符合项目公司现行制度规定的审批事项及乙方已经签署的法律文件的,丙方有权拒绝执行,并向甲方报告。

  - 丙方监管乙方资金的审批及使用情况、乙方相关证照（包括但不限于乙方的营业执照正副本、开户许可证、信用机构代码证等，乙方一的房地产开发资质证书、土地使用证、规划许可证、施工许可证、预售许可证等）的取得情况及管理情况、乙方相关印鉴（包括但不限于乙方的公章、法人章、财务专用章、合同章、手签章等，乙方一的工程专用章、发票专用章等）的使用、工程项目报审审核等事项，丙方按月向甲方提供监管工作报告或应甲方要求提供临时报告/专项报告，在监管过程中，若发现对标的项目顺利实施有影响的重大事项或违约事项，应在3个工作日内出具书面报告和意见。

  - 各方同意在宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙）根据编号为2017天骠蓝诚JK01-1的《借款协议之补充协议》向项目公司发放首笔借款前，乙方相关证照、印鉴由丙方独立管理；在项目公司签订《土地出让合同》后，乙方相关证照、印鉴交由乙方、丙方采取共管的方式进行监管。各方同意以管理清单所列内容为依据，在标的项目现场，各方应在监管交接时点完成资料、印鉴、证照等的现场交接。

对于交接时点之前乙方签署的各类经济合同以交接当天乙方提供的合同清单为准，前述合同的签订、履行及各类问题丙方不承担任何责任。交接时点之后的合同以合同管理台账为准。

- 具体服务内容及服务职责

  - 印鉴及证照保管

各方一致同意，丙方按照2.1款及2.3款的规定向项目公司派驻监管人员，并管理乙方印鉴及证照，印鉴及证照的保管设备需双方人员共同操作方可开启。

在乙方、丙方对乙方证照及印鉴共管期间，乙方印鉴及证照负责人由乙方另行出具书面文件予以确认。如乙方印鉴及证照负责人变更，乙方需提前5个工作日内以书面形式告知甲方和丙方。

  - 印鉴使用管理

3.2.1用印申请人提交已完成乙方内部审批的用印申请表至丙方监管人员，用印申请包括但不限于用印事由、用印后文件交付机构或人员、用印文件名称、文件页码数、使用印鉴名称及个数、申请人、审批人签字等必要信息；

3.2.2丙方监管人员核实用印事由及签字审批人权限的对应关系，核对用印文件与用印事由、送达机构等关联内容的一致性；需经甲方审批事项，核对收到的用印文件样本与实际用印文件的一致性；

3.2.3丙方监管人员在核实用印申请与用印文件无误后，报甲方确认，甲方未确认的文件不得用印。经甲方确认后，用印申请人填写用印记录登记表，丙方监管人员依据有效的用印申请同乙方印鉴保管人员共同开启保管设备，对需要用印文件施印；

3.2.4丙方监管人员留存用印申请表、用印记录表、用印文件复印件（必要文件扫描留存电子档）等资料归档，并做印鉴使用台账登记；

3.2.5对于基础证照、法定代表人身份证、标的项目证照等复印件的用印，同时加盖仅限使用事项蓝章；对于用印使用有误的文件收回原件同时作废，同时作废文件留档。

注：本款涉及的用印审批，乙方内部审批需经手签批，甲方审批/确认以手签批或邮件签批为准。

3.3印鉴、证照（借用）外出

3.3.1申请人提交已完成乙方内部审批的印鉴、证照（借用）外出申请表至丙方监管人员，（借用）外出申请包括但不限于事由、外出至机构、使用时间（借用时间、归还时间）、借用人及各审批人签字等必要信息；

3.3.2丙方监管人员核实（借用）外出申请表事由、外出机构、签字审批人权限等信息；

3.3.3（借用）外出申请表核实无误后，报甲方确认，甲方未确认不得（借用）外出印鉴、证照。经甲方确认后，申请人填写印鉴、证照（借用）外出登记记录表，丙方监管人员依据有效的（借用）外出申请表同乙方印鉴、证照保管人员共同开启保管设备，取得相应印鉴及证照后陪同申请人至有关机构办理相关事务，对需要现场用印的文件，条件具备的情况下通过复印、拍照等方式留存档案。

3.3.4丙方监管人员留存印鉴、证照（借用）外出申请表、（借用）外出登记记录表，以及外出用印取得的有关复印件等，同时做印鉴、证照（借用）外出登记台账。

注：本款中涉及的审批人签批或报甲方确认的，甲方确认方式以手签批或邮件签批为准，乙方以手签批为准。

3.4资金监管

前提：丙方监管人员取得乙方公司所有开设银行账户网银加设的审核权限（最高权限的复核密钥），以及各银行账户余额变动短信通知业务加设丙方监管人员手机号码，乙方全部银行账户需要增加丙方监管人预留印鉴。未经丙方及甲方同意，不得通过提现、柜台转账付款、支票转账付款、开通网上银行转账付款、电话银行转账付款、手机银行转账等其他任何支付方式提取、划转或汇付资金的行为，乙方不得开设新的账户、变更或注销已有账户。

3.4.1资金使用预算

项目年度预算以甲方批准的项目整体预算为蓝本制定，报甲方审批后执行；丙方根据甲方批准的项目开发全景、项目运行情况、工程进度、签订的有关合同等对年度资金使用预算的合理性、合法性进行监督，并向委托方甲方出具建议意见或进行必要沟通（以邮件形式），协助甲方完成年度资金使用预算的审批。

乙方每季度（每季度开始前15天之内）依照项目年度预算制定季度资金使用预算报甲方审批；季度资金使用预算内容包括但不限于资金使用事由、使用金额、资金使用用途、收款方、支付方式等必要因素；丙方根据项目运行情况、工程进度、签订的有关合同等对季度资金使用预算的合理性、合法性进行监督，并向甲方出具建议意见或进行必要沟通（以邮件形式），协助甲方完成季度资金使用预算的审批；甲方审批通过的季度预算将作为乙方后续用款及月度预算制定的依据；丙方监管人员将按照甲方审批通过的季度资金使用预算和月度资金使用预算执行当月乙方用款审批审核，留存经甲方审核通过的季度预算和月度预算及有关批复文件。

3.4.2预算资金使用

3.4.2.1月度预算内的款项支付，资金使用申请人提交资金用款申请审批表，审批表内容包括但不限于款项用途、收款单位及收款账号信息、申请人、申请部门、申请金额、付款依据、各审批人签字等必要信息。

3.4.2.2丙方监管人员核实资金用款申请是否符合乙方内部审批流程，是否与月度资金使用预算相符，对付款依据进行审查，确保款项支付用途、收款人等与相关合同约定一致。

3.4.2.3对预算内金额单笔100万（含）以上或一系列支出（而该等支出如因性质相同或为同一目的而产生或因其他原因而相互关联将一并视为同一支出）金额100万（含）以上的付款，丙方向甲方出具意见函，并经甲方确认审批后，丙方监管人员执行该笔用款支付手续。

3.4.2.4对于预算内非工程款项的支付且不属于3.4.2.3约定事项内的资金支付，丙方监管人员核实用款使用手续是否齐备，根据项目公司运行状况及建设项目的运行情况核实付款依据，核对收款方信息、收款金额，如丙方监管人员无异议则执行该笔用款支付手续。

3.4.2.5工程款项的支付按照本协议3.6.2条执行。

3.4.2.6经办人填写资金支付记录表，丙方监管人员留存资金使用申请审批表、各种付款依据原件或复印件，同时做月度预算资金使用情况台账登记；

3.4.2.7资金预算未使用或金额未全部支付的列支款项当即失效，如因项目运行上述款项仍需支付，乙方可在制定新的资金使用预算时将前述仍须支付的款项列入预算，报甲方审批。具体细节参照本协议3.4.1执行。

3.4.3资金使用情况统计

丙方监管人员在记录资金使用预算台账的基础上，统计当月各项用途资金使用情况，依据当月项目运行情况、工程进度情况等分析不同用途资金使用情况的合理性，在下月10个工作日内将有关情况反馈至甲方，以便于甲方根据需要做出必要调整。

3.5合同审查与管理

3.5.1对整个开发过程中乙方所签署的合同，包括但不限于土地使用权出让合同、工程类合同、广告营销类合同、投融资类合同、购销类合同、劳动/劳务合同及其他对乙方或资金有重大影响的合同进行监管。

3.5.2所有合同的签订需符合乙方内部审批流程（招投标流程齐备、合同审批齐备、用印手续齐备），丙方监管人员根据乙方及项目的运行情况、工程进度等对合同签订的正确性、合理性、合法性进行监督。丙方监管人员发现乙方存在违反公司制度或违反乙方对外签署的合同约定的情形/事项应立即通知甲方。

3.5.3对合同总金额超过100万（含）的合同签订，丙方向甲方出具意见函，并经甲方确认审批后，丙方监管人员执行合同用印手续；对合同总金额未超过100万的合同签订，丙方根据乙方提交的完整流程文件进行核对，对其合理性、合规性等审核，经丙方审核确认后提交甲方，经甲方确认审批后，监管人员执行合同用印手续。

3.5.4丙方监管人员执行合同用印手续的，合同原件存档，扫描件报甲方备案。

3.6工程监管

3.6.1前期手续办理进度监管

乙方提供整体工程证照取得计划需经甲方审批同意，同时每月的第【1】个工作日提供上月有关证照办理过程中的工作进度及本月的工作进度安排，丙方监管人员以此为依据，结合项目地政府有关部门审批手续流程，跟踪有关批复证照的取得进度是否如期完成，对可能或已经产生影响证照取得进度的事项及时向甲方汇报。

对于延误取得计划的行为，协助分析延误原因、对乙方运行及工程项目的影响，及时向甲方汇报，寻找补救措施，同时尽可能避免后续因相同原因造成取得进度延误。

3.6.2工程类用款事项监管

本项目工程类费用的用款需经乙方内部审批流程审批后提交审批单据和相关合同，丙方监管人员依据施工合同、项目工程进度计划及实际工程发生情况对提交的资料进行核实确认。

对单笔100万以下的工程款支付，丙方根据乙方提交的完整流程文件进行核对，对其合理性、合规性等审核，如无异议，报甲方确认审批后，监管人员执行该笔用款支付手续；对单笔100万（含）以上或一系列支出（而该等支出如因性质相同或为同一目的而产生或因其他原因而相互关联将一并视为同一支出）金额100万以上的工程款项支付，丙方向甲方出具意见函后，并经甲方确认审批后，丙方监管人员执行该笔用款支付手续。

工程类款项支付必须有相关合同作为支付依据。

3.6.3工程进度监管

乙方提供工程施工整体计划，确定重要工程节点，具体以甲方批准的项目开发全景为准。监管期间乙方按月（在每月最后一个工作日前）提供当月工程进度情况及次月工程进度计划，丙方监管人员对项目施工现场进行定期和不定期的现场勘查，并收集监理报告等相关资料，对照项目实际开发程度和工程施工情况，分析项目进度计划与实际进度情况之间的偏差，了解偏差原因，按月向甲方汇报。

3.7销售管理

3.7.1自开盘之日起，丙方应在T周第一个工作日向甲方报送（T-1）周的销售台账。

3.7.2丙方应对销售台账的内容进行核实，经比对销售账户流水、和销售密钥查询信息，在T周第一个工作日以书面形式向甲方报送（T-2）周销售台账的核实情况。

3.7.3丙方每周应对销售现场进行巡场，形成书面文件报送甲方。

3.8工作成果体现

3.8.1按照本协议所约定的监管服务内容和要求，丙方每自然月前10个工作日内向甲方提交《监管报告》，向甲方报告上月监管情况。监管报告内容主要依据乙方及本项目所聘请的建设单位提供的资料，对其运营的基本情况进行阐述，包括其开发建设相关证照的取得情况、监管资金使用情况、合同签订及履行情况、工程建设基本情况、销售基本情况等。印鉴证照使用（含外借等）台账/明细、销售台账/明细与监管报告一同提供。

38.2在监管过程中，丙方发现可能出现的影响本项目顺利实施的重大事项，应立即通知甲方，并在3日内出具相关书面处理意见/建议。

- 当事人的权利义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方有权依照本协议约定向丙方查询监管服务工作情况。

4.1.2甲方应为丙方履行本协议约定的各项监督职责提供必要的便利和支持，应督促乙方同意接受丙方的工作模式，并在提供监管服务阶段及时提供必要的相关资料（包括但不限于电子、纸质、口头信息等），协助丙方顺利开展监管服务工作。

4.1.3甲方有义务及时审核审批经乙方或丙方直接提出的申请，经甲方书面批准后传达予丙方并作为其执行监管工作的依据和凭证。

4.1.4在丙方按照本协议约定履行监管职责的前提下，甲方有义务按照本协议的约定向丙方支付监管服务费用。

4.1.5如丙方监管的过程出现重大失职情况，甲方有权解除合作关系，并有权要求丙方承担违约责任和赔偿责任；或甲方有权要求丙方调换现场监管人员，并签署相关补充协议，并有权要求丙方承担违约责任和赔偿责任。

4.2乙方权利与义务

4.2.1乙方有权督促甲方、丙方对各项申请尽快批复。

4.2.2乙方有义务按照丙方尽职调查清单、交接清单要求的格式提交需签字确认或加盖公章（含签字并加盖公章）的项目基本资料，并以交接清单所列资料为本协议第三条所列监管内容的起始依据，不可更改。

4.2.3乙方应在2个工作日内，就丙方以书面形式提交给乙方的一切事宜，作出书面决定和答复。

4.2.4乙方应负责向公司内部各职能部门明确丙方的工作性质和身份，并要求其为丙方工作提供支持与配合。

4.2.5在本协议履行期间，乙方接受甲方、丙方对第三条所列内容进行监督，并根据第三条所列要求配合甲方、丙方的监管服务，及时提供符合要求的相关资料、回复甲方、丙方提出的问题。

4.2.6乙方应积极配合甲方、丙方的监管服务工作，为丙方的监管人员顺利开展驻场工作免费提供必要的办公场地、设备和其他一切必要的便利和支持。

4.2.7乙方有义务对乙方股东会决议/股东决定、董事会决议及时告知甲方、丙方知晓。

4.2.8乙方对所提供所有资料与信息的真实性、合法性、完整性和有效性负责。

4.3丙方权利与义务

4.3.1甲方无正当理由拒绝或逾期超过【10】个工作日未向丙方支付各期监管服务费用的，丙方有权停止提供监管服务工作并终止本协议。

4.3.2为保障本协议履行的可行性，丙方有权利了解交接时点之前的甲方、乙方等与监管服务内容有关的相关情况、签署的相关协议等。

4.3.3乙方向丙方提供的资料、相关信息等，丙方有权进行核对或查问，同时将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。

4.3.4根据甲方授权，丙方有权参加乙方运营过程中召开的各项会议，如：股东会、董事会、周（月）例会、监理例会、招投标会议等，并要求乙方提供与会议有关的纪要、记录等文件；有权查看乙方财务账簿及原始单据、销售台账、销售合同、网签信息、发票收据等相关资料；有权查看项目现场。

4.3.6丙方对于符合规定的用印及资金使用申请应积极配合执行，不得无故拖延；对不符合规定的用印及资金使用申请有权拒绝执行。

4.3.7丙方有义务积极配合乙方的正常合法工作，并对其提出的申请及时进行处理，不得无故拖延。

4.3.8丙方在监管服务过程中，获取的关于乙方及其标的项目的任何资料或者商业秘密，在得到甲方、乙方同意前，需对其他任何第三方进行保密。

4.3.9丙方有义务为了甲方的利益最大化，按照本协议的约定审慎、尽责地履行监管职责。

- 服务费用及支付方式

5.1监管服务费用

5.1.1经各方协商确认：本协议期限24个月，自本协议签订之日起计算。本投资项目计划期限预计为60个月，如届时需要延长协议期限，各方同意无条件配合签署本协议的补充协议。本协议期限内，甲方应向丙方支付的监管服务费为每个月人民币8万元（大写：捌万元整）自监管人员进场之日起计算。

5.1.2若本监管项目提前终止，甲方向丙方支付的监管服务费仍以本协议第5.1.1条约定的标准，按照丙方实际服务期限予以支付，不足一个月的按实际工作天数核算服务费予以支付；若本监管项目提前终止，且服务期总计未满3个月，甲方应根据5.2约定向丙方全额支付第一期监管费24万元，该笔预付监管费不予退还。

5.1.3甲方向丙方支付的上述监管费用已包含丙方现场监管人员在履行本协议过程中发生的省际交通费、项目当地的住宿、餐饮、通勤交通费用；监管人员为配合项目公司办理事务产生的住宿费、交通费等由乙方承担。

5.2支付方式

甲方向丙方支付本协议第5.1.1条项下的监管服务费用方式如下：

本项目监管人员进场后10个工作日内，甲方向丙方支付第一笔监管服务费人民币24万元（大写：贰拾肆万元）。

本项目监管人员进场每满3个月后10个工作日内，甲方向丙方支付此后3个月监管服务费人民币24万元（大写：贰拾肆万元）。

若由于本项目后期销售，根据项目情况需要加派监管人员，由此造成的丙成本提高，则三方另行签订补充协议确定后续监管费用。

甲方支付的监管服务费为含税金额，每次支付需丙方开具合法有效金额相符的增值税普通发票为前提。如国家法律和行政法规未来另有明确规定，甲方有权按照法律法规要求，要求丙方开具增值税专用发票。

5.3支付信息

户名：北京康正国际资产评估有限公司

纳税人识别号：911101086851016636

开户行：交通银行北京中轴路支行

开户账号：1100 6073 9018 0100 1337 9

地址：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5840室

电话：010-82251518

甲方按照本协议5.2约定向上述账户划付相应的监管服务费，即视为甲方完全履行了本协议项下对丙方的支付义务。

- 违约责任

6.1本协议当事人各方应严格遵守本协议，任何一方如违反本协议，应依法承担相应的违约责任，并赔偿因其违约对其他方造成的全部损失。

6.2若丙方违反本协议的约定，甲方和乙方均有权要求其纠正违约行为，如丙方未按要求改正其违约行为，给甲方、乙方造成损失的，应赔偿甲方、乙方全部经济损失，包括直接经济损失和间接经济损失。

6.3若甲方未按本协议第5.2条支付监管服务费用，每逾期一天，有权要求甲方按未付金额【万分之五】比例向丙方支付逾期违约金，直至甲方支付完毕应付款项之日止，但如果因丙方未按照本协议约定履行监管职责，甲方拒绝向其支付监管服务费用的，不适用本款违约责任约定。

6.4对于乙方所签署的各类经济合同，交接时点之前的合同仅以交接时点当天乙方提供的合同清单为准，对于交接时点之后的仅以合同管理台账为准。对于交接时点之前乙方各类经济合同的签订、履行及各类问题丙方不承担任何责任，但对于交接时点之后的合同，如果乙方未按照本协议有关约定进行审查和管理的，应当按照本协议第6.5条承担责任。

6.5丙方未履行或未完全履行本协议约定的监管职责，发生违约行为的，除应按6.2款约定赔偿甲方全部经济损失以外，丙方应每日按监管服务费用的【万分之五】向甲方支付自违约事项发生之日至违约事项纠正之日的违约金。

6.6本协议履行过程中，监管账户内的监管资金和/或销售回款账户内的资金若因甲方和/或乙方的原因且并非因丙方疏忽或过失，致使监管账户和/或销售回款账户被冻结、扣划而造成资金损失的，丙方不承担任何责任。

7  不可抗力

7.1本协议所称的不可抗力事件，是指在本协议签订并生效后，非由于任何一方的过失或故意，发生了各方不能预见、不能避免并不能克服的事件，且该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工以及新法律或国家政策颁布或对原法律或国家政策的修改等因素。

7.2如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应尽最大努力减少由此可能造成的损失，立即用可能的快捷方式通知其他方，并在15日内提供事件发生地的政府有关部门或公证机构出具的证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议的原因。各方应在协商一致的基础上决定是否延期履行本协议或终止本协议，并达成书面协议。

7.3如果发生不可抗力，致使一方不能履行或迟延履行本协议项下之各项义务，则该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的任何义务不承担责任，但该方迟延履行其在本协议项下义务后发生不可抗力的，该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的义务不能免除责任。

8保密

8.1各方对于本协议以及与本协议有关的事项承担保密义务，未经其他方书面同意，任何一方不得将本协议的任何有关事项向除本协议各方以外的其他方披露，但是因以下情况所进行的披露除外：

（1）甲方按照法律法规文件约定的信息披露义务，向其投资人、股东进行的披露。

（2）向在正常业务中所委托的审计、律师等工作人员进行的披露，但前提是该等人员必须对其在进行前述工作中所获知的与本协议有关的信息承担保密义务。

（3）该等资料和文件可由公开途径获得或者该资料的披露是法律法规的要求。

（4）向法院或者根据任何诉前披露程序或类似程序的要求，或根据所采取的法律程序所进行的与本协议有关的披露。

（5）甲方根据监管机构的要求，向监管机构进行的披露。

8.2三方同意严格按照本协议的规定使用对方的保密信息，未经事先书面同意，不得向他人，或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。各方同意：

（1）对保密信息保密，并采取所有必要的预防措施（包括但不限于各方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权地使用及透露保密信息；

（2）不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息；

（3）除了本协议确定的应用范围外，不得在任何时候使用保密信息。

8.3各方不负责保护以下信息：

（1）已公开的信息；或

（2）由另一方从不受保密限制的第三方获得的信息；或

（3）未参考保密信息而由另一方独立开发的信息；或

（4）向在正常业务中所委托的审计、律师等工作人员进行的披露，但前提是该等人员必须对其在进行前述工作中所获知的与本协议有关的信息承担保密义务；或

（5）依据法律的规定或根据法律赋予的权力可以获取此信息的司法、政府机构的要求必须公开的信息。接到此类要求后的一方，应立即通知另一方，使另一方了解将要披露的内容并提出意见。

8.4本条款项下的义务适用于根据各方事先或本协议由甲、乙方提供给对方的其他专有和/或保密信息。

8.5协议确定业务的各方员工。如果参与本协议确定业务的各方员工不再继续参与本项目，则该方应确保立即终止该员工获得对方保密信息和信息源的途径。

8.6本协议终止后，本条款规定继续有效。

9 法律适用和争议解决

9.1本协议的签订、成立、效力、解释、履行等事宜均适用中国（为本协议之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律。

9.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，任何一方均可提请北京仲裁委员会按照该会当时有效仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，各方为仲裁而实际支付的费用（包括但不限于仲裁费和合理的律师费）由败诉方承担。在仲裁期间，本协议中不涉及争议的条款仍须有效，任何一方均不得以解决争议为由拒不履行其在本协议项下的任何义务。

10 通知

10.1本协议各方之间的一切通知均为书面形式，可由专人送达、挂号邮递、特快专递等方式传送，传真与电子邮件可作为辅助送达方式，但事后必须以上述约定方式补充送达。

10.2通知在下列日期视为送达：

专人递送的通知，在专人递送之交付日；

由传真、电传或电子邮件传送，收到回复码或成功发送确认的第1个工作日；

以特快专递（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第3日；

以挂号信（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第5日。

10.3本协议各方向其他各方提供的联系地址即为其有效的通讯地址。

甲方联络方法

地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦

邮编：100013

传真：

电话：010-84267178

联系人：李男

电子邮箱：linan@cctic.com.cn

乙方一联络方法

地址：香河县五一路32号

邮编：065400

传真：0316-8801301

电话：15131213183

联络人：王莲莲

电子邮箱： 1044973620@qq.com

乙方二联络方法

地址：香河县五一路32号

邮编：065400

传真：0316-8801301

电话：15131213183

联络人：王莲莲

电子邮箱： 1044973620@qq.com

丙方联络方法

地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1003室

邮编：100029

传真：82253565

电话：010-82253558    15810683781

联系人：门麒

项目邮箱：kzjghuailai01@163.com

10.4本协议各方均有权在任何时候更改其通讯地址，但应按本条约定的送达方式在变更后5个工作日内向其他各方送达通知。

10.5本协议各方同时确认，各方在本协议中填写的联系地址为合同争议解决时人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书，下同）送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书向任何合同一方当事人的上述联系地址送达的，均视为有效送达，发生法律上规定的诉讼文书送达效果。

11 其他

11.1本协议自各方法定代表人/负责人或授权代表签字或盖章并加盖各方【公章或合同专用章】之日起生效，【本监管项目终止之日或各方协商终止之日】本协议终止。

11.2在本协议有效期内，任何一方对本协议相关内容进行任何变更，均应提前15天以书面形式通知其他方，经各方协商一致以书面形式做出修改。

11.3如果本协议的某条款被宣布为无效，不影响本协议任何其他条款的效力。

11.4除本协议另有约定外，本协议的变更、解除、终止须经各方协商一致以书面形式进行。

11.5本协议未尽事宜，各方可继续签订补充监管服务协议。补充协议为监管服务协议不可分割的一部分，具有同等效力。

11.6本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执壹份，丙方执壹份，每份具有同等的法律效力。

（本页以下无正文）

（本页为编号为【浡诚﹒怀来天骠蓝诚开发项目监01号】的《监管服务协议》之签署页）

甲方（公章/合同专用章）：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

乙方一（公章/合同专用章）：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

乙方二（公章/合同专用章）：香河中龙蓝城实业有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

丙方（公章/合同专用章）：北京康正国际资产评估有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注释：

1、乙方内部审批流程以乙方一董事长或总经理最终亲手签批、乙方二执行董事或总经理最终亲手签批为准；

2、甲方对乙方的有关批复文件以手签批或邮件签批为准；

乙方内部审批人、乙方董事长、甲方审批人明细及签字模板见下表。

| 河北天骠蓝诚房地产开发有限公司手签字模版 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门名称 | 职 务 | 姓 名 | 手签字模版 | 邮箱地址及权限 |  |
| 1 | 董事长 | 董事长 | 魏紫峰 |  |  | 审核审批权 |
| 2 | 公司领导 | 总经理 | 黄志强 |  |  | 审核审批权 |
| 3 |  | 副总经理 |  |  |  | —— |
| 4 |  | 总监 |  |  |  |  |
| 5 | 综合管理部 | 部门副经理 |  |  |  | —— |
| 6 | 工程管理部 | 部门经理 |  |  |  | —— |
| 7 | 成本管理部 | 部门经理 |  |  |  | —— |
| 8 | 前期管理部 | 部门副经理 |  |  |  | —— |
| 9 | 财务管理部 | 部门经理 |  |  |  | —— |
| 10 |  | 出纳 |  |  |  | —— |
| 11 | 营销管理部 | 部门经理 |  |  |  | —— |

| 香河中龙蓝城实业有限公司手签字模版 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 手签字模版 | 邮箱地址及权限 |  |
| 1 | 执行董事 | 魏紫峰 |  |  | 审核审批权 |
| 2 | 总经理 | 黄志强 |  |  | 审核审批权 |

| 委托方/甲方审批人手签字模版 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓 名 | 手签字模版 | 邮箱地址及权限 |  |
| 1 | 冯实仁 |  | fengshiren@cctic.com.cn | 资金支出审批权/合同审批权 |
| 2 | 李男 |  | linan@cctic.com.cn | 资金支出审批权/合同审批权 |
| 3 | 郭伟 |  | guowei@ccticfund.com.cn | 资金支出审批权/合同审批权 |

注：模板中任意一人签字或邮件回复即视为甲方同意/确认丙方申报事项。