2019年8月监管报告


光大信托光大·海润29号集合资金信托计划
2019年8月监管报告

项目名称：光大·海润29号集合资金信托计划
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：张春昊  高小萌
日期：二零一九年九月四日

目录
21项目基本情况


22重大事件披露


3项目五证办理及施工进度情况
2
3.1项目五证办理情况说明
2
33.2项目2019年8月施工进度情况


33.3标的项目2019年9月施工计划


64印鉴使用情况


75合同签订情况


86项目销售情况


87资金情况


87.1资金流出情况


117.2资金流入情况


117.3资金结算


13附件


13附件一 银行对账单


21附件二 各月资金流出分类情况表


22附件三 标的项目鸟瞰图





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：深圳磐盈实业有限公司
·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·中南集团：中南控股集团（上海）资产管理有限公司
·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况
（一）项目简介
标的项目位于恒大集团控股子公司前海君临实业发展（深圳）有限公司建设的恒大天璟大厦项目，地址位于广东省深圳市南山区南海大道和登良路交汇处。恒大天璟项目用地面积10447.84㎡，规划总建筑面积122510㎡，其中地上规划建筑面积117010㎡，地下规划建筑面积5500㎡。国有建设用地使用权出让年期为商业40年，使用期限至2055年12月30日止。

标的项目具体范围为恒大天璟大厦A座（北塔）24-45层（其中27、38层为避难层）公寓，共20层345套（项目公司将其重新规划合并为144套）。项目已开发完毕且完成初始登记，项目公司已于2019年4月末开盘销售。
2重大事件披露
标的项目于2019年4月下旬正式开放参观，对外开放的区域包含35层售楼处展示接待区、34层A、E、F户型精装修样板房；于7月中旬对外开放25层LOFT户型精装修样板房参观。
截至8月结束，标的项目已有83套物业被认购（约30套物业的购房客户已缴齐房款），当前已被认购的房产总价值约6.23亿元。

（转下页）
3项目五证办理及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理已完成。

项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2016-6-8日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2014-12-18日核发

	建设工程规划许可证
	——
	已于2017-3-8日核发

	建筑工程施工许可证
	——
	已于2016-4-7日核发

	预售许可证
	——
	已于2017-4-25日核发

	项目开盘
	——
	已于2019年4月开盘销售


3.2标的项目2019年8月施工进度情况

2019年8月项目公司的施工进度为：
25层LOFT样板房开始进行橱柜整改升级及软装提升工程。
3.3标的项目2019年9月施工计划

2019年9月项目公司将进行38-45层整体管道、烟道改造建设工程的前期筹备及招投标工作。
(转下页)
标的项目现场照片（2019年8月31日）
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



1、标的项目外立面                                        2、展示中心
[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



3、LOFT样板间                                          4、LOFT样板间
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



5、LOFT样板间                                          6、LOFT样板间
标的项目现场照片（2019年8月31日）
[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



7、LOFT样板间整改现场                      8、LOFT样板间整改现场
[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



9、LOFT样板间整改现场                              10、LOFT样板间整改现场
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



11、LOFT样板间整改现场                              12、LOFT样板间整改现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。
2019年8月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019-8-2
	公章
	销售中心及样板房室内精装修工程（五金）采购及安装合同工程结算审定表的用印申请
	销售中心及样板房室内精装修工程（五金）采购及安装合同工程结算审定表
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-8-2
	公章
	34层样板房、35层营销中心及办公区域空调室内机工程结算审定表的用印申请
	34层样板房、35层营销中心及办公区域空调室内机工程结算审定表
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-8-7
	公章
	新员工《劳动合同》的用印申请
	《劳动合同》
	行政部
	刘春惠
	张春昊

	2019-8-14
	公章
	《全程广告推广服务合同》的用印申请
	《全程广告推广服务合同》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-8-16
	公章
	《窗帘采购合同》的用印申请
	《窗帘采购合同》
	营销部
	陆青青
	张春昊

	2019-8-16
	公章
	客户与开发商签署正式合同确认清单的用印申请
	客户与开发商签署正式合同确认清单
	营销部
	朱玲玲
	张春昊

	2019-8-19
	公章
	新员工《劳动合同》的用印申请
	《劳动合同》
	行政部
	刘春惠
	张春昊

	2019-8-19
	公章
	恒大天璟更名审批表、具结书、付款方式变更审批表的用印申请
	恒大天璟更名审批表、具结书、付款方式变更审批表
	营销部
	朱玲玲
	张春昊

	2019-8-21
	公章
	办理一般纳税人关系确认（pos机手续费开具发票）
	——
	财务部
	黄天龙
	张春昊

	2019-8-21
	公章
	《双子湾A座25层A、B、H户型软装提升合同》的用印申请
	《双子湾A座25层A、B、H户型软装提升合同》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-8-22
	公章
	《双子湾A座25层A、B、C、H户型样板房橱柜采购及安装合同》的用印申请
	《双子湾A座25层A、B、C、H户型样板房橱柜采购及安装合同》
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-8-22
	公章
	样板房橱柜安装质量问题罚款通知单的用印申请
	样板房橱柜安装质量问题罚款通知单
	工程部
	詹欣镇
	张春昊

	2019-8-22
	公章
	开具专票所需公司信息的用印申请
	开具专票所需公司信息
	财务部
	黄天龙
	张春昊

	2019-8-22
	公章
	员工通过转正评估期通知的用印申请
	员工通过转正评估期通知
	行政部
	刘春惠
	张春昊

	2019-8-22
	公章
	减佣确认函的用印申请
	减佣确认函
	营销部
	谢振兴
	张春昊

	2019-8-27
	公章
	成交确认单的用印申请
	成交确认单
	营销部
	朱玲玲
	张春昊

	2019-8-28
	公章
	在光大银行滨河支行开办按揭户的章、照外出申请
	——
	财务部
	胡莲
	张春昊


5合同签订情况

2019年8月期间，项目公司共计签订合同7份，详见合同签订情况表：
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（万元）
	签约日期

	1
	覃福宏
	《劳动合同》
	——
	——
	2019-8-7

	2
	陈史
	《劳动合同》
	——
	——
	2019-8-7

	3
	深圳市尚美佳市场营销策划有限公司
	《全程广告推广服务合同》
	双子湾项目的全程广告推广设计服务，包含该项目整体推广策略、创意、设计、调研监控等广告服务事宜。
	78
	2019-8-14

	4
	深圳市潇湘装饰材料有限公司
	《窗帘采购合同》
	采购乙方生产的窗帘一批供甲方办公室使用
	1.335503
	2019-8-16

	5
	蒋丽春
	《劳动合同》
	——
	——
	2019-8-19

	6
	圆点装饰设计工程（深圳）有限公司
	《双子湾A座25层A、B、H户型软装提升合同》
	25层样板间软装提升工程，工程范围为“软装含家具、灯具、饰品、纺织品、地毯等的配置及安装”，乙方还需提供设计服务、技术支持及质量管理、保修维修等售后服务工作。
	19.52
	2019-8-21

	7
	深圳市中誉装饰工程有限公司
	《双子湾A座25层A、B、C、H户型样板房橱柜采购及安装合同》
	25层A、B、C、H户型样板房橱柜采购及安装。
	6.2688
	2019-8-22


（转下页）
6项目销售情况
截至2019年8月31日，根据项目公司提供的销售台账，项目已取得可售套数共计345套，可售面积共计26370.30㎡；已售套数共计83套，其中认购套数83套，已售面积共计6464.35㎡，占已取得可售面积的24.51%。累计售出合同总价62336.66万元，其中认购合同总价62336.66万元；累计收款额32237.72万元，其中认购收款额32237.72万元。
	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（万元）
	已收款额（万元）

	认购
	83
	6464.35
	62336.66
	32237.72

	总计
	83
	6464.35
	62336.66
	32237.72


7资金情况
7.1资金流出情况
2019年8月监管范围内资金流出总额共计104,671,917.10元，其中工商银行出款共计104,671,917.10元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。
（转下页）

2019年8月资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	深圳房友圈网络科技有限公司
	代理服务费
	1,552,929.00
	2019-8-1
	工商银行
	营销费用

	2
	熊力
	退2513购房定金
	200,000.00
	2019-8-2
	工商银行
	退款

	3
	张清艳
	退42D购房定金
	100,000.00
	2019-8-2
	工商银行
	退款

	4
	中原地产代理（深圳）有限公司
	代理服务费
	386,194.00
	2019-8-2
	工商银行
	营销费用

	5
	中国电信股份有限公司深圳分公司
	电信204901601
	1,010.80
	2019-8-6
	工商银行
	管理费

	6
	深圳市嗅觉文化传播有限公司
	香薰款
	33,600.00
	2019-8-9
	工商银行
	营销费用

	7
	第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公司深圳分公司
	7月服务费
	221,754.13
	2019-8-9
	工商银行
	运营费

	8
	深圳市安美恒环境技术有限公司
	7月清洁服务费
	30,803.00
	2019-8-9
	工商银行
	运营费

	9
	深圳查丽餐饮有限公司
	8月咖啡豆费用
	1,560.00
	2019-8-9
	工商银行
	管理费

	10
	深圳市第一太平戴维斯物业顾问有限公司田面城市大厦管理处
	7月费用
	31,060.21
	2019-8-9
	工商银行
	运营费

	11
	深圳思行合一广告有限公司
	7月费用
	60,000.00
	2019-8-9
	工商银行
	营销费用

	12
	姜红
	退2411购房定金
	500,000.00
	2019-8-9
	工商银行
	退款

	13
	——
	工资
	244,118.25
	2019-8-9
	工商银行
	管理费

	14
	广东省深圳市南山公证处
	恒大天璟大厦公证费
	7,520.00
	2019-8-13
	工商银行
	代收税费缴退

	15
	深圳鹏润建设集团有限公司
	工程款
	150,000.00
	2019-8-13
	工商银行
	工程款

	16
	待报解共享收入
	代理国库税收收缴
	16,761.09
	2019-8-14
	工商银行
	税费

	17
	徐强
	退2515购房定金
	20,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	18
	刘爱萍
	退2516购房定金
	80,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	19
	徐磊
	退2516购房定金
	380,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	20
	曹宝平
	退2515购房定金
	450,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	21
	鲍莉
	退2515购房定金
	30,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	22
	徐磊
	退2502购房定金
	70,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	23
	尤春江
	退2502购房定金
	400,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	24
	深圳市南山区鹏盛清洁服务中心
	4.24-7.23清理费
	4,800.00
	2019-8-15
	工商银行
	运营费

	25
	宋建东
	退2502购房定金
	30,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	26
	徐强
	退2516购房定金
	40,000.00
	2019-8-15
	工商银行
	退款

	27
	杨梅
	退2413购房定金
	800,000.00
	2019-8-16
	工商银行
	退款

	28
	陈银妹
	退2413购房定金
	200,000.00
	2019-8-16
	工商银行
	退款

	29
	美联物业代理（深圳）有限公司
	经纪服务费
	474,403.00
	2019-8-20
	工商银行
	营销费用

	30
	深圳市美墅信息网络有限公司
	经纪服务费
	209,070.00
	2019-8-20
	工商银行
	营销费用

	31
	前海君临实业发展（深圳）有限公司
	补房款
	94,251,164.00
	2019-8-20
	工商银行
	前期费用

	32
	深圳市大数云房网络科技有限公司
	佣金服务费
	683,535.00
	2019-8-20
	工商银行
	营销费用

	33
	中原地产代理（深圳）有限公司
	代理服务费
	553,779.00
	2019-8-21
	工商银行
	营销费用

	34
	深圳市住房公积金管理中心
	单位1135385961托收20
	3,430.00
	2019-8-21
	工商银行
	税费

	35
	杨红
	退2620购房定金
	350,000.00
	2019-8-22
	工商银行
	退款

	36
	黄建堂
	退2620购房定金
	50,000.00
	2019-8-22
	工商银行
	退款

	37
	杨红
	退2620购房定金
	100,000.00
	2019-8-22
	工商银行
	退款

	38
	深圳市潇湘装饰材料有限公司
	窗帘款
	13,355.03
	2019-8-23
	工商银行
	管理费

	39
	深圳市合意联创科技有限公司
	电脑款
	7,280.00
	2019-8-23
	工商银行
	管理费

	40
	深圳市诺尔文化用品有限公司
	复印纸费
	1,350.00
	2019-8-23
	工商银行
	管理费

	41
	深圳市恒之博贸易有限公司
	6.18-7.18打印租赁费
	2,372.00
	2019-8-23
	工商银行
	运营费

	42
	深圳市尚美佳市场营销策划有限公司
	广告策划费
	78,000.00
	2019-8-23
	工商银行
	营销费用

	43
	胡锐
	备用金
	68,616.00
	2019-8-23
	工商银行
	营销费用

	44
	广东鹏祥保安服务有限公司
	7月费用
	36,851.61
	2019-8-23
	工商银行
	运营费

	45
	深圳市斯维尔科技股份有限公司
	软件费
	6,600.00
	2019-8-23
	工商银行
	管理费

	46
	顺丰速运有限公司
	7月快递费
	337
	2019-8-23
	工商银行
	运营费

	47
	深圳市园绿绿园艺有限公司
	7.4-8.3花卉月租费
	1,880.00
	2019-8-23
	工商银行
	运营费

	48
	深圳市园绿绿园艺有限公司
	7月费用
	2,308.00
	2019-8-23
	工商银行
	运营费

	49
	胡锐
	备用金
	10,000.00
	2019-8-23
	工商银行
	营销费用

	50
	企业保险金收入结算过渡户
	社保291999871
	11,313.05
	2019-8-23
	工商银行
	税费

	51
	深圳市奥林传媒有限公司
	广告费
	200,000.00
	2019-8-23
	工商银行
	营销费用

	52
	深圳房友圈网络科技有限公司
	代理服务费
	985,503.00
	2019-8-23
	工商银行
	营销费用

	53
	——
	20190109补收套餐外费
	255
	2019-8-23
	工商银行
	管理费

	54
	完工款
	江苏中南建设装饰有限公司
	78,172.00
	2019-8-26
	工商银行
	工程款

	55
	会议费及办公费等
	刘春惠
	22,585.09
	2019-8-26
	工商银行
	管理费

	56
	交通费
	林丽华
	111
	2019-8-26
	工商银行
	管理费

	57
	采购洁具款
	湖南良德建材有限公司
	12,517.67
	2019-8-26
	工商银行
	工程款

	58
	设计费
	深圳丹健环境艺术设计有限公司
	311,134.50
	2019-8-26
	工商银行
	设计费

	59
	交通费
	胡莲
	723.6
	2019-8-26
	工商银行
	管理费

	60
	办公及福利费
	邢晓珊
	5,104.02
	2019-8-26
	工商银行
	管理费

	61
	福利费
	詹欣镇
	457
	2019-8-26
	工商银行
	管理费

	62
	软装款
	圆点装饰设计工程（深圳）有限公司
	97,600.00
	2019-8-26
	工商银行
	工程款

	总计
	104,671,917.05
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

7.2资金流入情况
7.2.1销售回款流入

截至2019年8月31日，共出售物业83套，回款金额32237.72万元。
7.2.2其他资金流入

本项无。
7.3资金结算
7.3.1保证金退还情况

本项无。
7.3.2各账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年8月31日，项目公司资金账户余额总计98,103,980.88元，账户余额见下表。

截止2019年8月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司深圳滨河支行
	4000040209200336825
	28,103,980.88

	2
	中信银行深圳市民中心支行
	8110301014000458501
	70,000,000.00

	3
	北京银行深圳软件园支行
	20000041092900029450558
	0.00

	总    计
	——
	98, 103,980.88


附件

附件一  银行对账单
[image: image1.jpg]o TR ARAT SR T AMT o T B

P TRYN R SAAT IR ) CH 20194081 % 20194:08 /1
950 4000040209200336825  JF 4447 i ik RMB 308 JG

HW [ SEES W R EW ] KRB [T X)‘ﬁ)“j&
20190801 |0 47 EPOSHA 99.400.00 ig‘zn.zu‘s ;gg?g;?"” -{tvm TARTRT 2
0190801 |0 - ‘ll.ssz.vzvn ot 3;.664.275. 832;22004 mw\{ﬁmﬁm

B

20190801 |0 2409 % #23 0.00 (‘)'826'07(’0 :;49“'35 Y gﬁ;giﬂw Wi
20190801 0 2409 8 WK 0.00 ;"94'5470 :;“’“'“S 35:}::?7843 i Ay
20190802 [0 17 RPOSIEA 0.00 e ;’A'm CRETB
20190802 o 25138515 & 20000000 [0.00 sl st won
20190802 o 42D 100,000.00 [0.00 b o L
20190802 |0 R 55 2 386,194.00 0.00 ‘;g‘m‘"”' :éggz?g"m %_’:ﬁl%",ﬂﬁﬂ’ AR
20190802 [0 fetho0tmEe (000 500.000.00 [ 4268057 iy féﬁzzg‘wiﬁm'
20190805 [0 i 0.00 [I)‘ 02600 :;.003_997 ‘;égzégﬁ(’ M
20190805 |0 G 0.00 214.889.00 3;"23'88(’ ':x:gggi" M B
20190806 |0 HUTRPOSHA 0.00 299.983.00 23‘423'369‘ :gg?ﬁ?ml ﬁm AR
20190806 |0 7k 0.00 :g_ws»s 3 zﬁézzozoo itk
20190806 [0 115204901601 1,010.80  [0.00 gg.m.wz ;282?%22:9 ;:E‘d& A w‘fﬁ) Lt
20190809 [0 FHAK 33,600.00  [0.00 22.144342 3:22:22;3 ié:ljugix e
20190809 |0 7RSS B 221.754.13 0.00 :;_qzz‘ssx, :(s}:g:mesi LVAN!W
20190809 [0 7 5 B 30.803.00  [0.00 ::.xw.ms :n;g("“”” Zﬁ;‘,‘\ﬁ il
20190809 [0 8l 32 156000 000 05 890225, 11350883 18 e ex R tx A L )
20190809 [0 7R 2 3106021 [0.00 R L @%aﬁ@iﬁg%
20190809 |0 77 e 60.000.00  [0.00 e SR
PP [ 6 (1).949.090.0 g;.m.zss. ?gigﬁlxna s
20190809 |0 U241 1075 5 500.000.00 {0.00 2;‘2“'255 ;’22;:(‘558 %
20190809 |0 1% 24411825 [0.00 ;’;‘“"“37'
20190810 |0 117 RPOSIA 0.00 499.983,00 [1730%120- [40000300T1 L’jm CRRSI S
20190812 [0 RADTFHEA2 412 000 561.696.00 ggfg:‘;ggo R
20190813 [0 ERKIKE AR (752000  [0.00 by gzmiﬁsju LI ois GUBRT S
20190813 |0 LK 150,000.00 [0.00 g;'%“%’ ;8222;;2;0 T}ﬁ,ljm R
20190814 |0 4§ 0.00 500.000.00 [$5405296 o





[image: image2.jpg][EE] SEE S W i G [ WS RB [ XS X4
20190814 |0 EIRRF#24098L 2 [0.00 B36a03 00 | AATSa(RE1ABETRAS Eie]
33 098881
20190814 [0 AR B 16.761.09 0.0 fﬁ’("”n'
e 68,598,028 6225887557,
5 W25 150 )73 5 & s R
20190815 |0 125150535 4 20.000.00  [0.00 5 it &
e 68,518,028, [6214857550( ;- o
051605 & 518, 11 —
20190815 |0 2516173 5 42 80,000.00 [0.00 i ossg | |RIa
] R 68.138.028. 4340627200,
5 42516/ 53 , T
20190815 |0 H25 16053 & 380,000.00 {0.00 4 01475 i
7 § 67.688.028. (6217691700
20190815 H25150 5 5 . . s T
0190815 |0 EUES 153 58 450.000.00 10.00 i s |EET
= 5 % 67.658.028. [4391880006 . .-
2019 42515173 5 Uil §
0190815 |0 251503 5 & 30.000.00 [0.00 o oio1zz | |EA
20190815 |0 125020535 4 70.000.00  [0.00 ST, SFE028 10149060010 oy
24 775075
. 67,188,028 [6222601310] -
5 425020653 5 :
20190815 |0 2502075 5 & 400.,000.00 {0.00 24 021797733 b "
A R 67,183,228 [4000027409 | RT3 14 (1 X W 2
20190815 |0 4.24-7.23 1 % ! 3 Rk
ol e 480000 L|000 24 200605476 | %5
. 2500 F % 67.153.228. 6225768380
20190815 |0 B )75 & 30.000.00  [0.00 Ik oaross. . | FRA
S T 67.113.228. 4392268316
5 125160555 4 g
20190815 |0 W25 16053 5 4 40,000.00 0.00 4 P e
20190816 [0 24130955 5% & 800.000.00 10.00 S6.313.228./6223887536 ] iy
2 331565
= T 66.113.228. 16336682920]
20190816 |0 241305 5 4 200,000.00 {0.00 54 008705864 [Z3Y
E 66.118.388. (6226097800 -
a7 K P A B 5 ;
20190817 |0 PR T 2 i 2k 0.00 516000 |0 708241 3%
20190817 |0 xeaig A 10,00 0.00 e
P 3 66,138.308. [4000030011 [T LT 811 TA I T 77
FPOS! g c
20190818 [0 HATRPOSIA 0.00 1993000 |/ 001431 |
L 66,188,308, (6216912307
i . 0
20190818 [0 FHL Mk 0.00 5000000 |~ iss08) SR
i 66,668,291, [40000300 11| FTT 177 13 vA I T 77
2 FFPOS 4 i
20190819 |0 HAFRPOSHA 0.00 479.983.00 | oozt |is
% 66.718.291. (6216912307
I : 5
20190819 |0 FHLFIE 0.00 50,000.00 |/ 485080 R0
; BT
20190820 o A7 EPOSIA 0.00 651,087.99 |€7269379. | 4000030011 P T RIAAT oA 7
23 2001431 |fi
TR 40.000.000. [107.369.379 8110301014y 0 a
20190820 |0 (i3 3 0.00 % 2 ooisasor I 75 Sl AT PR A )
106.894.976[4100890004 | FHEPNLRA CHIT
PLLR S B 403 Z
20190820 |0 Bl e R 474.403.00 10.00 2 0066402 | fiBR AT
106,685,906 744 1410182 | FRITT 5 5 1 B8 7
4IRS f
20190820 [0 SRAHR S B 209,070.00 10.00 23 603598000 |B A7)
2 04,251,164, 12,434.742. [4420153340 [ WI AT LRRE G5
Eikderuaie il 0 b 2 0052523618 |1 ﬂ'ﬂﬁé% 0
. & 11,751.207. [40000405 19 |RITT K E 253 ZRAT
20190820 |0 51K % B 683.535.00 10.00 2 B TN
e - 11,197,428 (4100500004 [*F BT TR Cradil
20190821 |0 AR B 553.779.00 0.00 23 ooo73ss  [tim
11,193,998, [4000021229 [ RITT 57 A AL 1 B
71135385 I A
20190821 {0 HAT113538596 141220 [3.430.00  [0.00 3 200546349 |0
11,743,998 9558804000,
3 ~ PR
20190821 |0 14 0.00 550.000.00 |, oesessi | TLBA
20190821 [0 NonResident+ 552813 0,00 LI{OOO.OOOO 213’74"‘093 23:;:527780 S
fi . 12,889,758, [40000300 11 [T T A RCTr e
20190822 |0 HAFPOSIEA 0.00 145.760.00 |7 hoowa3l |4
: A 12.539.758. [6217007200)
12620055 58 & S ZH
20190822 |0 2620157 5 2 350.000.00 [0.00 = orsozin [P
2 R 12.489.758. 4895920301
e " 489, —_
20190822 |0 26200373 5 4= 50.000.00 [0.00 % 04032 B
20190822 |0 262009535 4 100.000.00 [0.00 2'?*3”'758 iz;’f”m" s





[image: image3.jpg]L WE RE_ D]
20100823 o fr— ;é.zmml Z:JZHSS}(; Eﬁ?@mmw i
20190823 |0 K 7.280.00  0.00 52‘3(’9*'23 :43:48'4“ g%i}”m
20190823 |0 A 135000 {0.00 2'(2]'367'773 32??32222 ﬁg?,mm“mm;
20190823 |0 6.18-TISITEIRL S [237200  [0.00 et ("ﬁ‘:gémo f’“{”mﬂéwﬂ; ik
20190823 o I SRk 9 78.000.00 0.0 2‘(2]’287'40" gﬁgzmom gimgiﬂm% A
20190823 |0 &HE 68.616.00 [0.00 ;;'2'8'735‘ Zg;ggzg? W
20190823 |0 7A M 3685161 [0.00 ;ﬁ‘““"m' ;’:“"38030 Z:;rﬂ@ﬁﬂﬂh%ﬁ%
20190823 [0 i 660000 [0.00 ;”5'333' :32‘3:;;}3‘: ﬁég?ﬂj‘{“‘ﬂ&"w
20190823 [0 77 it e 33700 Jooo e R e,
20190823 |0 7483165 L 1.880.00  [0.00 e i g’”} MBS AT
20190823 |0 it 230800 [0.00 ;"70'80& légé“"'m ﬁi\]!ﬁ?lﬂf@mzmﬂ
20190823 |0 & & 10,000.00  [0.00 ;;.150308. gé;gg:};? B
20190823 o NonResident+ £32813 0,00 900,000 |1>-050508 25:2?:7780 R
20190823 [0 114291999871 11313.05  [0.00 22‘049‘495' ;’23333‘;',3" %;%WLMU\“W
20190823 o I 200,000.00 [0.00 AR gggggfzg?q "jjﬂm R
20190823 |o oA % 985.503.00 [0.00 R 3[')2232‘7’004 ;ﬁ?gﬁwwww
20190823 0 201901094 M £ 58508 [255.00  [0.00 b
P RAEPOSEA o B 5B (aoceoo :lﬁ TR R
20190826 |0 511 0.00 400,000.00 ;Z.zum jﬁzzgﬁmx LT
20190826 [0 847 0.00 450.000,00 (16693426 :’izz;‘g?;zg (L 7H
20190826 |0 B 47 0.00 460.000.00 ;3"53’426 ﬁégii%? LT
20190826 |0 ¥ 0.00 da0.00000 (139342 Zjéz‘:i?;ix .U 1‘:‘%‘ R
20190826 [0 1K 78.172.00  [0.00 ;Z""S'z"" ;(’]('K‘];Sg;g" ','\’J R

5 -
20190826 [0 RUBMBBARE  [22585.00 0.00 ;3’4’2"‘69 (I’zéig‘l’g(l’(;(’ e
20190826 |0 it 100 f0.00 3'{7)'492“‘ - ggig?:ggn AR
20190826 [0 SR S 1251767 [0.00 o 0040, 136 00Ty et b )
20190826 |0 &t 311.134.50 {0.00 :;'I68.906 Zg;g?omm gjéjgii{ﬁ}¥tm 23
20190826 [0 it ¥ 723.60 0.00 ;;‘“’8"82 gfggg;ggo I
20190826 [0 A BRI 510402 [0.00 iRy 3?;3::‘:?30 e
20190826 |0 A 45700 [0.00 e gfjg;’;z:g” f::’;’m;n'f i)
20190826 |0 Ak 9760000 [0.00 ;?‘065'02' ‘:33?('7333?9 b ﬂglﬁl? PR
20190827 [0 St g 4000 [000 37 0981 oo O] st
20190827 [0 St g 75105 |00 04230 HORION .1t o





[image: image4.jpg]H3% SEAES W A eH | WhHSH | KRB [ MK X754
20190827 [0 A B 22.00 0.00 ;g"’“'m :22:2?5““ PR ERYI T 4747
0190828 o $17-EPOSIK .00 (2).&255'?5.0 ;:889.763. ;33?2;?0” :t'l'fl TR DRI 7

2 i
20190828 |0 iy 0.00 350,000.00 ig.m.m, 3«2:;23??;28 (T8
20190828 |0 1 0.00 300.000.00 22.539.763 gizggf?;gs LT84
T
20190829, o PO 000 ;.564.534.4 ggm,zqz ;gg{:gi?ml ;4;@1 T AR 7
0190830 o 47 EPOSIEN o é.wu.eszo ;g.mz.‘)w ;gg?gi?mn ?;rﬂ TR BT AT 77
20190830 |0 ek 0.00 40.000.00 3:"43‘930 g;zzgﬁ?;” f}%;ﬁ PR
I 5.261.550. 5. COERE 73

Sothoea o g 17 EPOSIN 7% 5.261.:508 3;40» 531 ;88?2;?0“ i NS
T eBa: 104.672.740.10 WhHEHE: 97.960.467. W1 40,117.804.72

1

i





附件二  各月资金流出分类情况表 

                                                                                                              币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2019年2月
	0.00
	5.44
	0.00
	7.00
	1.11
	0.00
	0.49
	0.00 
	0.00
	0.00 
	22.85
	0.00
	36.89 

	2019年3月
	0.00
	306.50
	10.50
	9.74
	29.76
	0.00
	1.42
	0.00 
	0.00
	0.00 
	20.28
	0.00
	378.2

	2019年4月
	0.00
	277.74
	24.00
	35.40
	45.37
	28345.85
	1.65
	0.00
	0.00
	0.00
	25.11
	0.00
	28755.12

	2019年5月
	14942.40
	214.88
	0.00
	78.99
	14.57
	118.9
	1.98
	0.00
	19.69
	0.00
	35.84
	1.00
	15428.25

	2019年6月
	459.61
	258.52
	0.00
	486.24
	16.67
	1229.23
	3.77
	0.00
	58.00
	0.00
	81.21
	13000.00
	15593.25

	2019年7月
	10394.80
	159.45
	0.00
	58.94
	49.28
	0.00
	2.13
	0.76
	135.00
	10000.00
	421.47
	0.00
	21221.83

	2019年8月
	9425.12
	33.83
	31.11
	529.56
	30.45
	0.00
	3.15
	0.75
	380.00
	0.00
	33.22
	0.00
	10467.19

	合   计
	35221.93
	1256.36
	65.61
	1205.87
	187.21
	29693.98
	14.59
	1.51
	592.69
	10000.00
	639.98
	13001.00
	91880.73


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件三 标的项目鸟瞰图

[image: image5.jpg]



备注：项目标的为恒大天璟项目A栋（图中左侧）办公楼24-45层。
�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








