2020年12 月监管报告


民生信托-至信941号集合资金信托计划
2020年12月监管报告
项目名称： 民生信托三亚融创海棠湾项目

委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：徐若兰

日期：二零二一年一月二日

目录
11项目基本情况


12重大事件披露


23项目五证办理及施工进度情况


23.1项目五证办理情况说明


33.2项目2020年12月施工进度情况


34印鉴使用情况


175项目公司对账单查询情况





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：三亚青田旅游产业有限公司
·民生信托：中国民生信托有限公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的三亚融创海棠湾项目，位于三亚市海棠湾镇，目前项目用地处于闲置状态，尚未施工。标的项目用地面积137275.04㎡，国有建设用地使用权出让年限为50年，使用期限至2064年12月31日止。项目分四期开发，一期已经建成并以长租和销售两种方式实现回款；二期、三期、四期都处于未开发状态，二期地块抵押给了中航信托股份有限公司，四期三土房（2014）字第16181号现已经抵押给浙金信托作为海南胜世实业有限公司融资的担保、四期三土房（2014）字第16184号抵押给农信社。康信君安负责监管三期的项目。
2重大事件披露
（1）关于项目公司资金使用情况统计：现项目公司任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银实现的对外支出均不需经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银实现资金对外支出情况。
（2）项目公司电子签章使用情况：目前项目公司多数部门采用线下实体盖章，但是其中招采部门签订合同采用电子签章。该问题已于2020年7月10日汇报给民生信托，由于尚未涉及到被监管地块的招采事项，根据民生信托领导指示，暂不予特别处理。
（3）项目公司向（万宁市农村信用合作联社为代理社，三亚农村商业银行股份有限公司，琼海市农村信用合作联社，陵水黎族自治县农村信用合作联社，海南白沙农村商业银行股份有限公司为成员社的社团）贷款总金额50000万元，现剩余15750万元尚未偿还。其中对该笔贷款以四期三土房（2014）字第16181号和16184号土地做第一顺位抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。原贷款期限是从2017年6月20日至2020年6月20日，后项目公司将贷款期限延长至2021年6月20日归还，贷款固定年利率7%。贷款展期完成之后，项目公司进行了担保变更申请，拟将原担保变更为以四期三土房（2014）字第16184号土地做抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。完成解押之后的四期三土房（2014）字第16181号预将其抵押给浙江信托作为海南胜世实业有限公司进行融资的担保，上述事项已经办理完成。
（4）项目公司向（万宁市农村信用合作联社为代理社，三亚农村商业银行股份有限公司，琼海市农村信用合作联社，陵水黎族自治县农村信用合作联社，海口市农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司，儋州市农村信用合作联社，东方市农村信用合作联社，保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社，屯昌县农村信用合作联社，昌江黎族自治县农村信用合作联社为成员社的社团）贷款总金额50000万元，现剩余22500万元尚未偿还。其中对该笔贷款以四期三土房（2014）字第16181号和16184号土地做第二顺位抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保，三亚盘龙置业发展有限公司持有的项目公司20%的股权做质押担保。原贷款期限是从2017年6月26日至2020年6月26日，后项目公司将贷款期限延长至2021年6月26日归还，贷款固定年利率7%。贷款展期完成之后，项目公司进行了担保变更申请，拟将原担保变更为以四期三土房（2014）字第16184号土地做抵押担保，并由融创集团有限公司提供连带责任保证担保。完成解押之后的四期三土房（2014）字第16181号预将其抵押给浙江信托作为海南胜世实业有限公司进行融资的担保。上述事项已经办理完成。
3项目五证办理及施工进度情况
3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理，目前仅取得土地的不动产权证书，项目建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证尚未取得，也未收到相关考核时点信息。
截至2020年12月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2014-12-16日核发

	建设用地规划许可证
	——
	

	建设工程规划许可证
	——
	

	建筑工程施工许可证
	——
	

	商品房预售许可证
	——
	


3.2项目2020年12月施工进度情况
截至2020年12月31日，标的项目仍尚未开始施工，现场处于停滞状态。
标的项目现场照片（2020年12月） 
                    [image: image1.jpg]


    [image: image2.jpg]


   
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年12月印章使用情况表（非合同类）
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人
	备注

	2020/12/1
	公章
	解除劳动合同（高超）
	解除劳动合同书1份
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/1
	公章
	海棠湾一期延期交房告知
	延期交房告知函12份
	客关部
	樊之琦
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/1
	公章
	办理车辆过户（别克SGM6521ATA 旅行车（琼BA1038））
	授权委托书2份 
	行政部
	白文涛
郭勇飞
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/1
	公章
	海棠湾一期外围场地平整及水系回填工程结算单
	工程供销结算单4份
	成本部
	张德彪
魏琳雅
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/2
	公章
	办理海棠湾2号地块一期D-G113号商品房买卖合同网签备案撤销事项（海口念青科技有限公司）
	商品房买卖合同网签撤销申请2份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/2
	公章
	办理海棠湾一期R-G8/D-V5-16号商品房买卖合同网签备案撤销事项（梅义华、童婷婷）
	商品房买卖合同网签撤销申请4份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/2
	公章
	用于向房管局提供海棠湾一期的已售客户购房情况查询和登记（黄佳笠、尤子龙）
	（三亚市家庭购房资料（网签）核查申请表、承诺书、授权查询委托书、常住人口登记表、购房者身份证、户口本复印件、结婚证、商品住宅不动产登记信息承诺书、分期承诺书）6份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/2
	公章
	加油卡挂失补卡事项
	授权委托书2份
	综管部
	蔡运宝
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/2
	公章
	办理三亚青田公司开发资质延期事宜
	（房地产开发企业资质申报表 、房地产开发企业资质证书（正副本）、申请报告、营业执照副本、房地专业技术人员职称证书、身份证、劳动合同 产地产开发企业（延续）核准申请 法定代表人承诺书、工程技术、财务、统计负责人任职文件、法人证明书、身份证、在建项目按项目实际进度提供项目的投资计划批准（备案）文件、项目进度说明、经办人单位介绍信、身份证 、《房地产开发项目手册》《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》、社会保险缴纳凭证、国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、商品房预售许可证）1份
	行政部
	冯学政
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/3
	公章
法人章
	为推进民生信托股权融资，需要开立托管户
	（公司营业执照副本复印件、公司章程复印件、租赁合同复印件、法人身份证复印件及经办人身份证复印件、开户许可证复印件、刻章备案表复印件、印鉴卡、企业关键人员电信数据核验授权书、企业对账承诺、协定存款及补充协议、股东营业执照复印件、对公客户综合签约申请表、承诺函、对公客户身份信息补充采集表、网上银行服务对公业务申请表）2份
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/4
	公章
	海棠湾项目一期室内装修工程建设单位负责人由梅莓变更为魏辉君。
	建设工程设计单位项目负责人变更申请表6份、设计单位项目负责人工作交接单6份。
	开发部
	吴川
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/7
	公章
	办理车辆过户（别克SGM6521ATA 旅行车（琼BA1038））
	授权委托书1份
	行政部
	白文涛
郭勇飞
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/7
	公章
	办理海棠湾壹号一期网签备案合同撤销申请事项
	承诺书10份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/7
	公章
	办理车辆过户（别克SGM6521ATA 旅行车（琼BA1038））
	车辆转让协议1份
	行政部
	白文涛
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/8
	公章
	办理海棠湾项目一期187户商品房买卖合同变更事项的用印
	海棠湾项目一期187户商品房买卖合同变更申请书1份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾催办回款事项（王红霞）
	（催告函、告知函）3份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（李晶晶）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（黄佳笠）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（崔婧）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（张司翰）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（陈曦）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（史纯玺）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（万小红）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（马兰）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（高洋）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/9
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（海南观宸星耀科技有限公司）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/10
	公章
	海棠湾项目申请终止施工安全监督审批事项的用印申请。
	终止施工安全监督书3份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/11
	公章
	海棠湾项目施工项目安全生产标准化综合考评表申请用印。
	海棠湾项目施工项目安全生产标准化综合考评事项申请表2份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/11
	公章
	三亚海棠湾一期业主会所配电房低压配电工程、售楼处临电工程、项目二期临电工程、项目一期电房高低压设备安装工程电线电缆采购合同、项目一期室外管线工程电缆采购合同、海棠湾项目水泵设备采购合同的结算审批。
	工程结算单50份
	成本部
	张德彪
魏琳雅
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/14
	财务章
法人章
	编号为3010462500552290的交通银行转账支票申请用印，出票金额5644919元，收款人南京嘉禾建设工程有限公司。该笔款项系工程款。
	交通银行转账支票1张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/14
	公章
	退房事项（张克服）
	解约协议1份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/14
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（马兰）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/14
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（高洋）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/14
	公章
	用于向房管局提供海棠湾一期的已售客户购房资格查询登记（胡鉴麟）
	（三亚市家庭购房资料（网签）核查申请表、承诺书、授权查询委托书、常住人口登记表、购房者身份证、户口本复印件、结婚证、商品住宅不动产登记信息承诺书、分期承诺书）1份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/14
	公章
	职工离职（买超）
	离职证明1份
	行政部
	薄玲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/14
	公章
	延期交房告知函（董阳）
	延期交房告知函2份
	客关部
	樊之琦
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/15
	公章
	海棠湾项目一二标段竣备验收资料用印
	（单位工程质量竣工验收记录、竣工备案表）4份
	成本部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/15
	财务章
法人章
	编号为3010462500552291的交通银行转账支票申请用印，出票金额495000元，编号为3010462500552292的交通银行转账支票申请用印，出票金额495000元，该两笔金额都是项目公司支付给承包方（东莞市民兴电缆有限公司）工抵房中的990000元的工程款。
	交通银行转账支票2张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/15
	公章
	办理海棠湾项目一期187预售监管账户第六批次资金提取事项，申请金额46364931元
	（三亚市商品房预售款用款计划意见申请书、商品房预售款用款明细表、公司销售情况统计表、用款申请书及委托书、情况说明）1份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/15
	公章
	办理海棠湾项目一期179预售监管账户第六批次资金提取事项，申请金额19053484元
	（三亚市商品房预售款用款计划意见申请书、商品房预售款用款明细表、公司销售情况统计表、用款申请书及委托书、情况说明）1份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/15
	公章
	办理海棠湾一期商品房买卖合同网签备案撤销事项
	承诺书2份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/16
	财务章
法人章
	编号为3010462500552293的交通银行转账支票申请用印，出票金额475000元，编号为3010462500552294的交通银行转账支票申请用印，出票金额475000元，该两笔金额都是项目公司支付给承包方（海南圣凯瑞电气有限公司）工抵房中的950000元的工程款。
	交通银行转账支票2张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/16
	公章
	残疾职工残保金年审事项
	（残疾人薪资明细、残疾人社保公积金明细、残疾人证、残疾人就业年审手册）1份
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/17
	公章
	残疾职工残保金年审事项
	（社保核定汇总表（1、2、12)月份）、营业执照副本复印件、组织机构信用代码）2份
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/18
	公章
	打印机权限转让协议事项
	三亚青田旅游产业有限公司订单确认书转让协议4份
	财务部
	卓辉
许仁煌
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/21
	公章
	海棠湾壹号项目（一期一、二标段含精装修） 工程 分户 已具备验收条件， 通知你质量安全监督站对验收进行监督。
	建筑工程(分户)验收监督通知书4份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/21
	财务章
法人章
	海棠湾一期一号项目从监管户（265027960414）（中国银行股份有限公司三亚分行）提取资金1905.34万元到基本户，海棠湾一期一号项目从监管户（266280944982）（中国银行股份有限公司三亚分行）提取资金4636.45万元到基本户
	中国银行转账支票2张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/21
	财务章
法人章
	到交通银行购买支票，编号（3010462500552451-3010462500552475）
	交通银行转账支票25张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/21
	财务章
法人章
	编号为3010462500552283-289的交通银行转账支票申请用印，每张出票金额490000元。编号为3010462500552289的交通银行转账支票申请用印，出票金额466280元，该7笔金额都是项目公司支付给承包方（南京嘉禾建设工程有限公司）工抵房中的3406280元的工程款。
	交通银行转账支票7张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/22
	公章
	催告海棠湾客户回款通知（陈雪梅、郝龙龙、刘伊一）
	催告函6份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/22
	公章
	调房（马义、许嘉玲）
	调房协议4份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/22
	公章
	商品房买卖合同179、187模板
	合同模板2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/22
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（董文泽）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/22
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（高洋）
	倒款协议3份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/22
	公章
	海棠湾一期长租转销售倒款事项（张司翰）
	倒款协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/22
	公章
	授权供应商查询残疾员工参保事项
	授权委托书2份、身份证复印件6份、残疾人证4份
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/22
	公章
	海棠湾住宅工程质量投诉处理承诺书事项用印
	海棠湾住宅工程质量投诉处理承诺书（一、二标段）6份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/23
	公章
	海棠湾住宅工程质量投诉处理承诺书以及国都、城建的分户验收方案
	海棠湾住宅工程质量投诉处理承诺书（一、二标段）2份、分户验收方案2份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/24
	财务章
法人章
	编号为3010462500552298的交通银行转账支票申请用印，出票金额8420967元。编号为3010462500552299的交通银行转账支票申请用印，出票金额4220631元，该2笔金额都是项目公司支付给承包方（国都建设集团有限公司）工抵房的工程款。
	交通银行转账支票2张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/24
	财务章
法人章
	民生银行9月份对账单
	民生银行9月份对账单1份
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/24
	财务章
法人章
	编号为3010462500552455的交通银行转账支票申请用印，出票金额4246648元。编号为3010462500552456-459的交通银行转账支票申请用印，出票金额1816215元，该2笔金额都是项目公司支付给承包方（上海向念建筑装饰设计工程有限公司）工抵房的工程款。
	交通银行转账支票5张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/24
	公章
	办理海棠湾项目一期187预售监管账户第七批次资金提取事项，申请金额32847159元
	（三亚市商品房预售款用款计划意见申请书、商品房预售款用款明细表、公司销售情况统计表、用款申请书及委托书、情况说明）1份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/24
	公章
	办理海棠湾项目一期179预售监管账户第七批次资金提取事项，申请金额13780000元
	（三亚市商品房预售款用款计划意见申请书、商品房预售款用款明细表、公司销售情况统计表、用款申请书及委托书、情况说明）1份
	营销部
	蔡华连
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/25
	公章
	残疾职工残保金年审事项
	（残疾人就业年审手册、残疾人证、2019年12月社保核定汇总表、情况说明、劳动合同、合作伙伴关系说明）。
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/25
	财务章
法人章
	编号：为3010462500552300的交通银行转账支票申请用印，出票金额3533490元。该笔金额是项目公司支付给承包方（北京城建亚泰建设集团有限公司）工抵房的工程款。
编号：为3010462500552452-2454的交通银行转账支票申请用印，出票金额1072129元。该笔金额是项目公司支付给承包方（北京城建亚泰建设集团有限公司）工抵房的工程款。
	交通银行转账支票4张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/25
	财务章
法人章
	编号为3010462500552295-2296的交通银行转账支票申请用印，出票金额990000元。该笔金额是项目公司支付给承包方（太阳雨工程技术有限公司）工抵房的工程款。
	交通银行转账支票2张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/26
	公章
	海棠湾六方责任制中法定代表人授权书，授权人变更。
	法定代表人授权书6份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/26
	财务章
法人章
	编号为3010462500552297的交通银行转账支票申请用印，出票金额3641580元。该笔金额是项目公司支付给承包方（江苏省江建集团有限公司）工抵房的工程款。
	交通银行转账支票1张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/28
	财务章
法人章
	编号为3010462500552460的交通银行转账支票申请用印，出票金额495000元，编号为3010462500552461的交通银行转账支票申请用印，出票金额495000元，该两笔金额都是项目公司支付给承包方（东莞市民兴电缆有限公司）工抵房中的990000元的工程款。
	交通银行转账支票2张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/28
	财务章
法人章
	编号为3010462500552463的交通银行转账支票申请用印，出票金额3365164.34元。该笔金额是项目公司支付给承包方（北京中垣石业有限公司）工抵房的工程款。
	交通银行转账支票1张
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/28
	公章
	残疾职工残保金年审事项
	（残疾人就业年审手册、2019年12月社保核定汇总表、劳动合同）1份
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/28
	公章
	向房管局提供海棠湾对接办理网签备案人员信息
	三亚市房地产开发企业对接人员信息报备表1份
	营销部
	吴春香
侯少博
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/28
	公章
	职工离职（林玉思）
	解除劳动合同书1份
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/28
	公章
	催告海棠湾客户回款通知（刘伊一）
	催告函2份
	营销部
	吴春香
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/28
	公章
	催告海棠湾客户回款通知（陈雪梅、GOHNAIDE）
	催告函4份
	营销部
	吴春香
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/29
	公章
	海棠湾交付实体样板承诺书
	承诺书1份
	工程部
	乔淼
平雪川
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/29
	公章
	残疾职工残保金年审事项
	（前程无忧人力资源服务协议、下属公司关联证明）1份。
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲
	

	2020/12/30
	公章
	调房（李银香）
	调房协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/30
	公章
	调房（李志玉）
	调房协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/30
	公章
	调房（梁伟）
	调房协议2份
	营销部
	吴春香
 陈琼
	徐若兰
薄玲
	（一期）

	2020/12/31
	公章
	海棠湾交付样板承诺书
	承诺书1份
	工程部
	平雪川
	徐若兰
薄玲
	（一期）


2020年12月印章使用情况表（合同类）
	用印日期
	印章名称
	合同相对人
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	备注

	2020/12/1
	公章
	海南圣凯瑞电气工程有限公司
	商品房抵房合同4份
	项目公司与海南圣凯瑞电气工程有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q-建安-021《海棠湾项目配电箱工程合同》将应付未付工程款1224447.07元中的950000元与实际购房人（吴昕媛）支付给出卖方（海南文昌之华置业发展有限公司)的对应购房款进行抵消。
	950,000.00
	海南文昌

	2020/12/2
	公章
	海南颐海实业有限公司
	（商品房买卖合同（预售）5份、委托装修改造协议4份）
	购房事项
	10,688,464.00
	(一期)

	2020/12/2
	公章
	陈洪斌
	（商品房买卖合同（预售）5份、委托装修改造协议4份）
	购房事项
	10,887,089.00
	(一期)

	2020/12/2
	公章
	白智军
	（商品房买卖合同（预售）5份、委托装修改造协议4份）
	购房事项
	8,489,380.00
	(一期)

	2020/12/2
	公章
	魏金诺
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	7,020,000.00
	(一期)

	2020/12/2
	公章
	贾万英
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	4,577,502.00
	(一期)

	2020/12/2
	公章
	王燕玲
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	4,505,102.00
	(一期)

	2020/12/4
	公章
	国都建设集团有限公司
	商品房抵房合同4份
	项目公司与国都建设集团有限公司达成协议，按照HN-SY-HTW-1Q-006《海棠湾项目一期施工总承包工程合同标段一》将应付未付工程款中的8420967元与国都建设集团有限公司因支付给出卖方（三亚海视鑫达置业有限责任公司)的对应购房款进行抵消。
	8,420,967.00
	海视鑫达

	2020/12/7
	公章
	深圳智慧家园咨询服务有限公司
	推介服务协议6份
	海棠湾项目销售推广服务合同期限（2020年10月1日至2020年12月31日）结算为按照单套商品房销售合同价的3.5%计算。
	3,500,000.00
	(一期)

	2020/12/8
	公章
	刘辰
	（商品房买卖合同（预售）5份、委托装修改造协议5份）
	购房事项
	12,975,793.00
	(一期)

	2020/12/8
	合同章
	梁伟
	认租书1份
	租赁事项
	4,650,000.00
	(一期)

	2020/12/8
	公章
	张新玲
	商品房买卖合同（预售）1份
	租赁事项
	
	补盖

	2020/12/8
	公章
	陈奕莉
	商品房买卖合同（预售）1份
	租赁事项
	
	补盖

	2020/12/8
	公章
	李佳潼
	商品房买卖合同（预售）1份
	租赁事项
	
	补盖

	2020/12/10
	公章
	海南司迈特商业服务有限公司
	三亚青田旅游开发有限公司房地产开发资质代理合同4份
	项目公司办理《房地产开发暂定资质延期事项》委托海南司迈特商业服务有限公司办理此项事宜签订合同申请用印，合同金额35000元。
	35,000.00
	(一期)

	2020/12/14
	公章
	海南宁生旅游集团有限公司
	（商品房买卖合同（预售）5份、委托装修改造协议4份、买卖合同补充协议5份）
	购房事项
	5,354,400.00
	(一期)

	2020/12/14
	公章
	蔡辉
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	4,783,683.00
	(一期)

	2020/12/14
	合同章
	蔡辉
	认租书1份
	租赁事项
	4,783,683.00
	(一期)

	2020/12/15
	公章
	太阳雨工程技术有限公司
	商品房抵房合同4份
	项目公司与太阳雨工程技术有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q-建安–020《海棠湾项目太阳能工程工程合同（I）将应付未付工程款中的990000元与太阳雨工程技术有限公司因支付给出卖方（澄迈宝信实业有限公司)的对应购房款进行抵消。
	990,000.00
	澄迈宝信

	2020/12/15
	公章
	东莞市民兴电缆有限公司
	商品房抵房合同4份
	项目公司与东莞市民兴电缆有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q-建安–089《融创海棠湾壹号项目一期室外管线工程电缆（民兴）采购合同》将应付未付工程款中的990000元与东莞市民兴电缆有限公司因支付给出卖方（澄迈宝信实业有限公司)的对应购房款进行抵消。
	990,000.00
	澄迈宝信

	2020/12/18
	公章
	海南天涯水业东部供水有限公司
	海棠湾壹号一期1#、2#、3#的供用水服务合同3份
	项目公司与海南天涯水业东部供水有限公司签订关于海棠湾壹号一期1#、2#、3#的供用水服务合同申请用印。
	
	(一期)

	2020/12/22
	公章
	福建省东升石业股份有限公司
	商品房抵房合同5份
	项目公司与福建省东升石业股份有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q-建安–024的《融创海棠湾壹号项目外墙石材供应分包工程合同标段一》将应付未付供货款中的1480920元与福建省东升石业股份有限公司因支付给出卖方（万宁南山融创实业有限公司)的对应购房款进行抵消。
	1,480,920.00
	万宁南山

	2020/12/22
	公章
	上海向念建筑装饰设计工程有限公司
	商品房抵房合同5份
	项目公司与上海向念建筑装饰设计工程有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q-建安–091的《融创海棠湾壹号项目一期大区室内装修工程施工合同标段一》将应付未付工程款中的1816215元与上海向念建筑装饰设计工程有限公司因支付给出卖方（海南文昌之华置业发展有限公司)的对应购房款进行抵消。
	1,816,215.00
	海南文昌

	2020/12/22
	公章
	江苏省江建集团有限公司
	商品房抵房合同5份
	项目公司与江苏省江建集团有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q—市配–002的《融创海棠湾壹号项目市政管网工程合同》将应付未付工程款中的3641580元与江苏省江建集团有限公司因支付给出卖方（三亚庆华圳置业有限公司)的对应购房款进行抵消。
	3,641,580.00
	庆华圳

	2020/12/22
	公章
	高为
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	4,143,684.00
	(一期)

	2020/12/22
	公章
	许嘉玲
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	15,519,281.00
	(一期)

	2020/12/22
	合同章
	高为
	认租书1份
	租赁事项（高为）
	4,143,684.00
	(一期)

	2020/12/22
	合同章
	海南先智健康产业有限公司
	认租书1份
	租赁事项（海南先智健康产业有限公司）
	13,138,741.00
	(一期)

	2020/12/22
	公章
	潘丽新
	（商品房买卖合同（预售）5份、委托装修改造协议4份）
	购房事项
	6,189,100.00
	(一期)

	2020/12/22
	公章
	张炎
	（商品房买卖合同（预售）5份、委托装修改造协议4份）
	购房事项
	10,590,164.00
	(一期)

	2020/12/22
	合同章
	王志坚
	房屋认购合同1份
	购房事项
	6,646,519.00
	(一期)

	2020/12/22
	合同章
	王志刚
	房屋认购合同1份
	购房事项
	6,646,519.00
	(一期)

	2020/12/23
	公章
	上海向念建筑装饰设计工程有限公司
	商品房抵房合同5份
	项目公司与上海向念建筑装饰设计工程有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q-建安–091的《融创海棠湾壹号项目一期大区室内装修工程施工合同标段一》将应付未付工程款中的4246648元与上海向念建筑装饰设计工程有限公司因支付给出卖方（三亚海视鑫达置业有限责任公司)的三亚新闻中心一期3#-904房屋对应的购房款进行抵消。
	4,246,648.00
	海视鑫达

	2020/12/23
	公章
	北京城建亚泰建设集团有限公司
	商品房抵房合同8份
	项目公司与北京城建亚泰建设集团有限公司达成协议，按照SY-HTW-KQ—前期–011的《融创.海棠湾示范区临时施工路硬化、临时营销围挡及基地板房工程合同》将应付未付工程款中的946536元与北京城建亚泰建设集团有限公司因支付给出卖方（儋州市森海房地产开发有限公司)的儋州融创森海西岸汇一期2-2006、2-2007对应购房款进行抵消。
	946,536.00
	儋州融创

	2020/12/23
	公章
	棕榈生态城镇发展股份有限公司
	商品房抵房合同8份
	项目公司与棕榈生态城镇发展股份有限公司达成协议，按照SY-HTW-KQ—市配–002的《融创海棠湾壹号项目示范区园林景观工程施工合同》将应付未付工程款中的1594750.02元以及按照SY-HTW-KQ—建安–010的《融创海棠湾壹号项目业主会所景观改造工程施工合同》将应付未付工程款中的516892.98元。合计金额2111643元与棕榈生态城镇发展股份有限公司以及出卖方（琼海华悦实业有限公司)达成协议将债务转让给出卖方。出卖方以融创博鳌金湾46-1-601的房来抵偿债务。
	2,111,643.00
	融创博鳌

	2020/12/23
	公章
	国都建设集团有限公司
	商品房抵房合同6份
	项目公司与国都建设集团有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q—006的《融创海棠湾壹号项目一期施工总承包工程合同标段一》将应付未付工程款中的4220631元与国都建设集团有限公司因支付给出卖方（三亚海视鑫达置业有限责任公司)三亚新闻中心一期1#301所对应购房款进行抵消。
	4,220,631.00
	海视鑫达

	2020/12/23
	合同章
	北京天一恩华科技股份有限公司
	网络及应用优化服务订单3份
	增加一条三亚城市公司至集团SD_WAN内网专线线路，带宽20M。服务期限12个月，含税价47160元，服务方北京天一恩华科技股份有限公司。
	47,160.00
	海棠湾

	2020/12/23
	公章
	北京中垣石业有限公司
	商品房抵房合同9份
	项目公司和海南胜丽实业有限公司与天津鑫宏远创建筑装饰工程有限公司海南分公司三方与北京中垣石业有限公司达成协议，按照HN—HNSY-RCHTW-1Q—CL–002的《融创海棠湾壹号项目一期2#地块室内石材》以及HNGLH-IQ-SP-014的《融观澜湖公园壹号一区园林景观工程施工合同》将应付未付供货款中的4605194元（其中项目公司款项为3365164.34元）与北京中垣石业有限公司因支付给出卖方（三亚海视鑫达置业有限公司)三亚新闻中心3#-1301房屋所对应购房款进行抵消。
	3,365,164.34
	海视鑫达

	2020/12/24
	公章
	全时云商服务股份有限公司
	订单确认书4份
	由全时云商服务股份有限公司向项目公司提供云视频会议系统服务。
	
	海棠湾

	2020/12/24
	公章
	海南今时科技有限公司
	抖音信息流广告发布合同6份
	关于品牌联合推广抖音投放项目合同订立，合同金额201600元（含税价）合同服务期限2020年12月28日至2021年1月3日。服务方：海南今时科技有限公司，自合同约定的广告发布完毕，项目公司确认后3个工作日内支付。
	201,600.00
	海棠湾

	2020/12/25
	公章
	北京城建亚泰建设集团有限公司
	商品房抵房合同8份
	项目公司与北京城建亚泰建设集团有限公司达成协议，按照SY-HTW-1Q-建安-007《海棠湾壹号项目（一期）施工总承包工程标段一》将应付未付工程款中的3533490元与实际购房人（北京安耐格装饰工程有限公司）支付给出卖方（三亚庆华圳置业有限公司)一池半海7#_1_201号房所对应的购房款进行抵消。
	3,533,490.00
	庆华圳

	2020/12/25
	公章
	南阳光颐和发展有限公司三亚凯悦嘉轩酒店
	公司价格协议3份
	价格协定
	
	海棠湾

	2020/12/28
	合同章
	巩晓彬
	认租书1份
	租赁事项（巩晓彬）
	4,536,747.00
	(一期)

	2020/12/28
	合同章
	GOHNAIDE
	房屋认购合同1份
	购房事项
	6,740,000.00
	(一期)

	2020/12/28
	合同章
	李志玉
	房屋认购合同1份
	购房事项
	11,341,400.00
	(一期)

	2020/12/30
	公章
	海南悦达商贸有限公司
	（商品房买卖合同（预售）5份、委托装修改造协议4份）
	购房事项
	8,112,730.00
	(一期)

	2020/12/30
	公章
	要路
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	4,700,000.00
	(一期)

	2020/12/30
	公章
	梁伟
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	6,650,000.00
	(一期)

	2020/12/30
	公章
	周志强
	（租赁合同、补充协议）5份
	租赁事项
	6,456,979.00
	(一期)

	2020/12/30
	合同章
	要路
	认租书1份
	租赁事项（要路）
	4,700,000.00
	(一期)


2020年12月印章外借使用情况表
	外借日期
	印鉴名称
	用印事由
	外出单位
	申请部门
	经办人
	监印人

	2020/12/1
	营业执照正本
	车辆过户
	三亚市车管所
	行政部
	白文涛
郭勇飞
	徐若兰
薄玲

	2020/12/2
	营业执照/开户许可证/土地证/公章
	办理三亚青田公司开发资质延期事宜
	三亚市社保局/政务中心
	行政部
	冯学政
	徐若兰
薄玲

	2020/12/3
	营业执照/开户许可证/法人章/公章
	为推进民生信托股权融资，需要开立托管户
	三亚青田旅游产业有限公司
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲

	2020/12/7
	营业执照副本
	车辆过户
	三亚市车管所
	行政部
	白文涛
郭勇飞
	徐若兰
薄玲

	2020/12/17
	营业执照副本
	办理残保金事项
	三亚市残疾人联合会
	行政部
	甘菲菲
	徐若兰
薄玲

	2020/12/29
	财务章/法人章
	外借财务章，法人章到中国银行提取资金到基本户，其中海棠湾项目一期187预售监管账户第七批次资金提取事项，实际申请金额32840000元。海棠湾项目一期179预售监管账户第七批次资金提取事项，申请金额13780000元。
	中国人民银行（三亚市中心支行）
	财务部
	林妙佳
	徐若兰
薄玲


5项目公司对账单查询情况
 由于我司目前并不监管项目公司的账户，无法统计项目公司资金收入及支出情况。根据民生信托领导的要求，我司对项目公司在海南万宁农村商业银行股份有限公司开通的账号为1011842200000175的一般户进行了查询。截至2020年12月31日，该账户状态正常，账户余额为278,859.73元。银行对账单见下图。
截至2020年12月银行对账情况
	账户名称：海南万宁农村商业银行股份有限公司
账号：1011842200000175

金额：元

	日期
	期初余额
	本期收入
	本期支出
	期末余额

	2020/4/30
	
	
	
	2,138,072.40

	2020/5/31
	2,138,072.40 
	1,820,833.34 
	3,956,687.48 
	2,218.26 

	2020/6/30
	2,218.26 
	305,059,832.29 
	120,675,958.37 
	184,386,092.18 

	2020/7/31
	184,386,092.18 
	　3,667,005.55
	　109,569,450.00 
	　78,483,647.73 

	2020/8/31
	78,483,647.73
	271,250
	77,305,825.00
	1,449,072.73

	2020/9/30
	1,449,072.73
	81,359,612.03
	82,025,625.00
	783,059.76

	2020/10/31
	783,059.76
	1,207,083.33
	1,764,583.32
	225,559.77

	2020/11/30
	225,559.77
	1,913,986.11
	1,823,402.77
	316,143.11

	2020/12/31
	316,143.11
	1,727,299.94
	1,764,583.32
	278,859.73


（转下页）

银行对账单

[image: image3.jpg]1046 B A QO T o % ® HD il @

¢ BEREH12B5K() pdf
TR

HNB ©) ifitli#i &hH i 62

Bk 20204F12A31H ) BURPHERAT (i) BIUFRGRERE R BORAIT ¢

TS : 1011842200000175 XA 202012
TR | PNETER Fl 1417500
mfh . ARM
LIRS GO - 31614311 AHIAREL : 278,859.73
AUHMER D 14 AYZHEEE G @ 1764,583.32
FHMAZR : 4 FERAEE GO 172729994
TS ERKITA
e =5 HE 75 R AR KFRE (o)
1 20201221 204166.67 0.00 854609.72
2 20201221 39083.33 0.00 815526.39
3 20201221 17500.0 0.00 798026.39
4 20201221 128333.33 0.00 669693.06
5 20201221 390833.33 0.00 278859.73

HELR
MR ONRMSITERIR EEINE) BHE, BUTEERIK P IR NS IS RS,
ReBHAEAT S5 THAS NG B, LR K SR R ik A RS R HOD.

FRAT G T TREGHITE L
IRtk T T RO

84 : 570203 HRSRELIE © 65200280






