浡诚一期“官厅湖·桃李春风” 项目

2020年8月份管理报告

项目名称：官厅湖·桃李春风项目

委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、方小英

日期：二零二零年九月十日

目录

1重大事件的披露	..3

2工程进度	..3

2.1项目地块现场状况	3

2.2 项目地块现场照片（2020年9月4日）	..3

2.3证照办理情况说明......................................................................................................4

3资金的使用情况	4

4 收款登记表......................................................................................................................5

5印章、证照使用情况	5

6合同签订情况	5

7 各月资金流出分类情况表……………………………………………………………………6

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司

·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

# 1重大事件的披露

本月无重大事件发生。

## 2工程进度

## 2.1 项目地块现场状况

截至2020年8月31日，工地未开工。

2.2项目地块现场照片（2020年9月4日）

1.A-3地块照片                                     2.A-3地块河道周边照片

3.A-3地块照片                                4.A-3地块河道周边照片

2.3 证照办理情况说明

证照办理进度表

| 五证 | 实际进度 |
| --- | --- |
| 建设用地规划许可证 | 2018年9月5日已取得 |
| 不动产权证书 | 尚未取得 |
| 建设工程规划许可证 | 尚未取得 |
| 建筑工程施工许可证 | 尚未取得 |
| 预售许可证 | 尚未取得 |

# 3资金的使用情况

2020年8月付款统计表

| 序号 | 申请日期 | 事由 | 收款方 | 付款金额（元） | 申请人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年8月21日 | 牛冬生2020年8月怀来当地医疗、养老、失业保险缴纳 | 国家金库怀来县支库 | 712.68 | 田灵燕 | 黄志强 |
| 2 | 2020年8月21日 | 2020年8月份北京社保代缴 | 江苏金柚人才科技有限公司 | 4876.95 | 田灵燕 | 黄志强 |
| 3 | 2020年8月27日 | 支付怀来县土木镇蓝诚项目规划方案设计费 | 张家口市城乡建设规划设计院 | 50000.00 | 邢丽丽 | 黄志强 |
| 合计 |  |  |  | 55589.63 |  |  |

# 4收款登记表

2020年8月收款统计表

| 序号 | 申请日期 | 事由 | 付款方 | 收款金额（元） | 申请人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年8月31日 | 往来款（香河中龙资产管理集团） | 香河中龙蓝城实业有限公司 | 100,000.00 | 邢丽丽 | 黄志强 |
| 合计 |  |  |  | 100,000.00 |  |  |

# 5印章、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/法人章使用情况表：

2020年8月公章/法人章使用情况表

| 申请日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年8月13日 | 怀来当地社保8月份社保申报表用印 | 8月份工伤、医疗、失业、养老保险核定表各一式三份 | 天镖公章（8） | 田灵燕 | 黄志强 |
| 2020年8月26日 | 项目公司向香河中龙集团临时借款10万元整，用于支付张家口城乡建设规划设计院本项目规划方案费用 | 借款申请一份、借据一式三份 | 天骠公章（4）法人章（3） | 邢丽丽 | 黄志强 |

# 6合同签订情况

无

## 7 各月资金流出分类情况表

币种：人民币   单位：万元

| 资金用途/时间 | 前期费用 | 工程款 | 设计费 | 营销费用 | 管理费 | 借款本息及财务费用 | 税费 | 代收税费缴退 | 退款 | 营业外支出 | 运营费 | 往来款 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.07 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.85 | 0.00 | 11,129.4 |
| 2018.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.63 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | 0.00 | 22.71 |
| 2018.09 | 7.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.73 | 0.00 | 490.15 |
| 2018.10 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 45.00 | 9.45 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 2 | 0.00 | 24.63 | 0.00 | 85.49 |
| 2018.11 | 0.26 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 16.73 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 32.51 |
| 2018.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 12.72 | 343.92 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.46 | 0.00 | 431.26 |
| 2019.01 | 10,908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 0.00 | 164.64 | 0.00 | 11,130.13 |
| 2019.02 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.34 |
| 2019.03 | 241.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.51 | 0.00 | 292.74 |
| 2019.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 6 | 0.00 | 39.42 | 0.00 | 54.93 |
| 2019.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | 39.99 |
| 2019.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.63 | 0.00 | 32.13 |
| 2019.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.56 | 0.00 | 85.71 |
| 2019.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 0.00 | 14.2 |
| 2019.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 18.72 |
| 2019.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | 0.00 | 14.48 |
| 2019.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 0.00 | 15.96 |
| 2019.12 | 0.00 | 35.54 | 44.02 | 15.00 | 3.14 | 527.56 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 0.00 | 638.25 |
| 2020.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 0.00 | 16.33 |
| 2020.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 13.22 |
| 2020.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 13.51 |
| 2020.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 14.94 |
| 2020.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.89 |
| 2020.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
| 2020.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |
| 2020.08 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |
| 合 计 | 22,256.46 | 69.54 | 459.02 | 80.00 | 178.24 | 871.48 | 23.77 | 0.00 | 40.00 | 15.00 | 643.14 | 0.00 | 24,636.65 |

注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票。