合同编号：道诚基金﹒常州丹龙开发项目监01号-补01

诚盈三期（2012年丹龙常州项目）投后监管项目

补 充 服 务 协 议

二〇一七年九月

《诚盈三期（2012年丹龙常州项目）投后监管项目服务协议》补充协议

本《监管服务协议》（以下简称“本协议”）由以下各方于2017年【9】月【】日在【北京】共同签署：

# 甲方：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“道诚投资”）

法定代表人：苗菁

地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦5层

联系人：郭伟

电话： 010－5127 8967

传真：010－6448 2667

# 乙方：丹龙置业常州有限公司（以下简称“项目公司”）

法定代表人：陈勇军

地址：江苏省常州市武进区延政中路16号世贸大厦B座1009室

联系人：张玉梅

电话：0519-88858700

传真：0519-88859600

# 丙方：北京康正宏基房地产评估有限公司（以下简称“康正评估”）

法定代表人：齐宏

地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1003室

联系人：门麒

电话：15810683781

传真：82253565

以上主体单独称为“一方”，合称“各方”。

鉴于：

- 甲方为依法成立并有效存续的企业法人，为乙方所持“2012年丹龙常州项目”出资方，持有乙方80%股权。

- 乙方为依法成立并有效存续的企业法人，为2012年丹龙常州项目（以下简称“本项目”）的开发建设主体。

- 丙方为依法成立并合法存续的咨询公司，为本项目涉及的标的项目提供专业的房地产投资第三方监管服务。

- 甲方与丙方于2017年8月签订了编号为【道诚基金﹒常州丹龙开发项目监01号】的《诚盈三期（2012年丹龙常州项目）投后监管项目服务协议》（以下简称“监管服务协议”），甲方委托丙方为本项目提供贷后监管服务。

基于上述，为明确各方的基本权利义务，本着自愿、公平、诚实信用的原则，依照《中华人民共和国合同法》等法律、行政法规，经各方平等协商，就咨询服务事宜在进场调查后签订本补充协议，以资共同遵照履行。

- 定义

除非文意另有所指，下列词语在本合同中具有如下定义：

  - 本协议：指编号为【道诚基金﹒常州丹龙开发项目监01号-补01号】的《补充协议》。

  - 委托人：指本协议项下的委托主体即道诚投资，为具有完全民事行为能力且符合法律规定的合格投资者条件的自然人、法人及依法成立的其他组织。

  - 项目公司：指丹龙置业常州有限公司。

  - 标的项目或项目：指“2012年丹龙常州项目”。

  - 财产专户：指甲方为本项目开立的、用于归集、存放资金、支付相关费用和分配利益的专用银行账户。该账户具体信息根据甲方提供为准。

  - 监管账户：指以标的项目的项目公司名义在银行开立的，由丙方进行完全监管的用于资金支付使用的银行账户。该账户具体信息以乙方提供为准，丙方现场监管时核查其提供的相关信息。

  - 销售回款账户：指以乙方名义在银行开立的，由甲方委托丙方进行监管的用于归集常州项目销售收入回款的银行账户。于2017年8月31日止，乙方尚未设立销售回款账户，若今后乙方建立回款账户，乙方需要向丙方提供相关信息账户信息，丙方进行监管。

  - 元：指人民币元。

  - 年：指公历年，本合同中涉及计算时年为365天。

  - 工作日指中国大陆法定公休日和法定节假日以外的日期。

- 服务方式及期限

  - 各方同意由丙方指派【2】名专业的监管人员（以下简称“监管人员”）采取驻场监管方式进行监管。丙方有权在提前通知甲方的前提下更换包括现场派驻监管人员在内的本项目服务人员。同时，甲方、乙方提供丙方监管必要和必须的配合和支持，包括但不限于资料、办公场所、办公设备等。丙方派驻监管人员具体如下：

| 姓名 | 身份证号 |
| --- | --- |
| 杜喆 | 110101198002161021 |
| 王靓玉 | 130922199109292420 |

  - 丙方在对乙方整体运营状况进行了解的基础上，重点监管资金的审批及使用情况、标的项目相关证照（包括但不限于营业执照、开户许可证、信用机构代码证、房地产开发资质证书、土地使用证、规划许可证、施工许可证、预售许可证等）的取得情况及管理情况、标的项目相关印鉴（包括但不限于公章、法人章、财务专用章、工程专用章、发票专用章等）的使用、工程项目报审审核等事项，丙方按月向甲方提供监管工作简报，在监管过程中，若发现对该投资项目顺利实施有影响的重大事项，及时向甲方进行披露。

  - 各方同意共同约定开始监管工作人员进场时间为2017年8月29日，并确定正式共管开始日期为2017年9月5日（达到共管条件事项，开始共管），以共管清单所列内容为依据，在标的项目现场，各方应在监管交接时点完成资料、印鉴、证照等的现场交接。

  - 丙方向甲方提供监管服务的期限自2017年8月29日监管人员到达现场驻场之日起，终止日由各方另行协商。

- 具体服务内容

  - 印鉴及证照保管

印鉴及证照由乙方人员（或乙方委托人员）与丙方监管人员（杜喆、王靓玉）共管，印鉴及证照的保管设备需双方人员共同操作方可开启。

乙方印鉴及证照负责人情况如下：公章、合同专用章、发票专用章及各类证照由张玉梅负责，财务专用章、法人章由干建萍负责。如乙方印鉴及证照负责人变更，乙方需提前5个工作日内以书面形式告知甲方和丙方。

  - 印鉴使用管理

3.2.1用印申请人提交已完成乙方内部审批【内部审批流程以乙方现行流程为准，详情请见附件1】的用印申请表至丙方监管人员，用印申请包括但不限于用印事由、用印后文件交付机构或人员、用印文件名称、文件页码数、使用印鉴名称及个数、申请人、审批人签字等必要信息；

3.2.2丙方监管人员核实用印事由及签字审批人权限的对应关系，核对用印文件与用印事由、送达机构等关联内容的一致性；需经甲方审批事项，核对甲方收到的用印文件样本与实际用印文件的一致性；

3.2.3丙方监管人员在核实用印申请与用印文件无误后，用印申请人填写用印记录登记表，如丙方监管人员无异议，则依据有效的用印申请同乙方印鉴保管人员共同开启保管设备，对需要用印文件施印；

3.2.4丙方监管人员留存用印申请表、用印记录表、用印文件复印件（必要文件扫描留存电子档）等资料归档，并做印鉴使用台账登记；

3.2.5对于基础证照、法定代表人身份证、标的项目证照等复印件的用印，同时加盖仅限使用事项蓝章；对于用印使用有误的文件收回原件同时作废，同时作废文件留档。

3.3印鉴、证照（借用）外出

3.3.1申请人提交已完成乙方内部审批的印鉴、证照（借用）外出申请表（详情请见附件2）至丙方监管人员，（借用）外出申请包括但不限于事由、外出至机构、使用时间（借用时间、归还时间）、借用人及各审批人签字等必要信息；

3.3.2丙方监管人员核实（借用）外出申请表事由、外出机构、签字审批人权限等信息；

3.3.3（借用）外出申请表核实无误后，申请人填写印鉴、证照（借用）外出登记记录表，丙方监管人员依据有效的（借用）外出申请表同乙方印鉴保管人员共同开启保管设备，取得相应印鉴及证照后陪同申请人至有关机构办理相关事务，对需要用印文件施印现场用印文件条件具备的情况下通过复印、拍照等方式留存档案。

3.3.4丙方监管人员留存印鉴、证照（借用）外出申请表、（借用）外出登记记录表，以及外出用印取得的有关复印件等，同时做印鉴、证照（借用）外出登记台账。

注：三、四项中各审批人签批以手签批为准，因审批人出差、外出等原因未能做到手签的紧急事项，审批人可通过邮件签批，事后必须补手签批复。

3.4资金监管

前提：丙方监管人员取得乙方公司所有开设银行账户网银加设的审核权限及银行账户余额变动短信通知业务加设丙方监管人员手机号码。未经丙方及乙方同意，不得通过提现、柜台转账付款、支票转账付款、开通网上银行转账付款、电话银行转账付款、手机银行转账等其他任何支付方式提取、划转或汇付资金的行为，不得开设新的账户、变更或注销已有账户。

3.4.1资金使用预算

乙方每季度（每季度开始前15天之内）向道诚投资提供季度资金使用预算（详情见附件3）报道诚投资进行审核审批；季度资金使用预算内容包括但不限于资金使用事由、使用金额、资金使用用途、收款方、支付方式等必要因素；丙方根据项目运行情况、工程进度、签订的有关合同等对季度资金使用预算的合理性、合法性进行监督，并向委托方出具建议意见或进行必要沟通（以邮件形式），协助甲方完成季度资金使用预算的审批；道诚投资审批通过的季度预算将作为乙方后续用款及月度预算（详情见附件4）制定的依据；丙方监管人员将按照甲方审通过的季度资金使用预算、乙方审批通过的月度资金使用预算执行当月乙方用款审批审核，留存每经甲方审核通过的季度预算及有关批复文件、乙方审批通过的月度预算及有关批复文件。

3.4.2预算资金使用

3.4.2.1月度预算内的款项支付，资金使用申请人提交资金用款申请审批表（详情请见附件5），审批表内容包括但不限于款项用途、申请人、申请部门、申请金额、付款依据、各审批人签字等必要信息。

3.4.2.2丙方监管人员核实资金用款申请是否符合乙方内部审批流程，是否与月度资金使用预算相符，对付款依据进行审查，确保款项支付用途、收款人等与相关合同约定一致。

3.4.2.3对预算内金额单笔200万以上或一系列支出（而该等支出如因性质相同或为同一目的而产生或因其他原因而相互关联将一并视为同一支出）金额200万（以上）的付款且未有支付合同（如按照政府公开、统一标准缴纳的相关规费、税金等视同合同付款）为依据的用款，丙方向甲方出具意见函，并经甲方确认审批后，丙方监管人员执行该笔用款支付手续；对预算内金额单笔1000万以上或一系列支出（而该等支出如因性质相同或为同一目的而产生或因其他原因而相互关联将一并视为同一支出）金额1000万（以上）的付款，丙方向甲方出具意见函，并经甲方确认审批后，丙方监管人员执行该笔用款支付手续。

3.4.2.4对于预算内金额且不属于3.4.2.3约定事项内的资金支付，丙方监管人员核实用款使用手续是否齐备，根据项目公司运行状况及建设项目的运行情况核实付款依据，核对收款方信息、收款金额，如丙方监管人员无异议则执行该笔用款支付手续。

3.4.2.5经办人填写资金使用记录表，丙方监管人员留存资金使用申请审批表、各种付款依据原件或复印件，同时做月度预算资金使用情况台账登记；

3.4.2.6资金预算未使用或金额未全部支付的列支款项当即失效，如因项目运行上述款项仍需支付，列支至新的季度或月度资金使用预算内。

3.4.3资金使用情况统计

丙方监管人员在记录资金使用预算台账的基础上，统计当月各用途资金使用情况，依据当月项目运行情况、工程进度情况等分析不同用途资金使用情况的合理性，及时将有关情况反馈至甲方，以根据需要做出必要调整。

3.5合同签订

3.5.1对整个开发过程中所签署的合同，包括但不限于土地使用权出让合同、工程类合同、广告营销类合同、融资类合同、购销类合同及其他对乙方或资金有重大影响的合同进行监管。

3.5.2所有合同的签订需符合乙方内部审批流程（招投标流程齐备、合同审批齐备、用印手续齐备），丙方监管人员根据乙方及项目的运行情况、工程进度等对合同签订的正确性、合理性、合法性进行监督。

3.5.3目标成本（届时以另行签署的合同为准，如有）获得批准前，对合同总金额超过500万的合同签订，丙方向甲方出具意见函，并经甲方确认审批后，丙方监管人员执行合同用印手续；对合同总金额不超过500万的合同签订，丙方根据乙方提交的完整流程文件进行核对，对其合理性、合规性等审核，如无异议，监管人员执行合同用印手续。待目标成本获得批准后，合同金额超过1000万的合同签订，丙方向甲方出具意见函，报甲方确认审批，审批后丙方监管人员执行合同用印手续；对合同总金额不超过1000万的合同签订，丙方根据乙方提交的完整流程文件进行核对，对其合理性、合规性等审核，如无异议，监管人员执行合同用印手续。

3.6工程监管

3.6.1前期手续办理进度监管

乙方提供整体工程证照取得计划，同时每月及每周提供有关证照办理过程中的工作进度及次月及次周的工作进度安排，丙方监管人员以此为依据，结合项目地政府有关部门审批手续流程，跟踪有关批复证照的取得进度是否如期完成，对可能或已经产生影响证照取得进度的事项及时向甲方汇报。

对于延误于取得计划的行为，协助分析延误原因、对乙方运行及工程项目的影响，及时向甲方汇报，寻找补救措施，同时尽可能避免后续因相同原因造成取得进度延误。

3.6.2工程类用款事项监管

本项目工程类费用的用款需经乙方内部审批流程审批后提交审批单据，丙方监管人员依据施工合同、项目工程进度计划及实际工程发生情况对提交的资料进行核实确认。

对单笔1000万或1000万以下的工程款支付，丙方根据乙方提交的完整流程文件进行核对，对其合理性、合规性等审核，如无异议，监管人员执行该笔用款支付手续；对单笔1000万以上或一系列支出（而该等支出如因性质相同或为同一目的而产生或因其他原因而相互关联将一并视为同一支出）金额1000万以上的工程款项支付，丙方向甲方出具意见函后，并经甲方确认审批后，丙方监管人员执行该笔用款支付手续。

工程类款项支付必须有相关合同作为支付依据。

3.6.3工程进度监管

乙方提供工程施工整体计划，确定重要工程节点，具体以甲方批准的项目开发全景为准。监管期间乙方按月提供当月工程进度情况及次月工程进度计划，丙方监管人员对项目施工现场进行定期或不定期的现场勘查，并收集监理报告等相关资料，对照项目实际开发程度和工程施工情况，分析项目进度计划与实际进度情况之间的偏差，了解偏差原因，定期向甲方汇报。

3.7工作成果体现

3.7.1按照本协议所约定的监管服务内容和要求，丙方每自然月前10个工作日内向甲方提交《监管报告》，向甲方报告上月监管情况。简报内容主要依据乙方及该项目所聘请的建设单位提供的资料，对其运营的基本情况进行阐述，包括其开发建设相关证照的取得情况、监管资金使用情况、合同履行情况、工程建设基本情况、销售基本情况等。

3.7.2在监管过程中，丙方可根据发现的重大问题，不定期的出具相关书面意见，披露可能出现的影响本项目顺利实施的重大事项。

- 当事人的权利义务

4.1甲方权利与义务

4.1.1甲方有权依照本协议约定向丙方查询监管服务工作情况。

4.1.2甲方应为丙方履行本协议约定的各项监督职责提供必要的便利和支持，应督促乙方同意接受丙方的工作模式，并在提供监管服务阶段及时提供必要的相关资料（包括但不限于电子、纸质、口头信息等），协助丙方顺利开展监管服务工作。

4.1.3甲方有义务及时审核审批经乙方或丙方直接提出的申请，经甲方书面批准后传达予乙方/丙方并作为其执行监管工作的依据和凭证。甲方应在收到相关资料后5-10个工作日内，就乙方/丙方以书面形式提交给甲方的一切事宜，作出书面决定和答复。

4.1.4甲方、乙方有义务对乙方股东大会、董事会决议及时告知丙方知晓。

4.1.5甲方有义务督促乙方向丙方支付监管服务费用。

4.1.6如丙方监管的过程出现重大失职情况，甲方有权要求丙方调换现场监管人员，并签署相关补充协议。

4.2乙方权利与义务

4.2.1乙方有权督促甲方、丙方对各项申请尽快批复。

4.2.2乙方有义务按照丙方尽职调查清单、交接清单要求的格式提交签字确认并加盖公章的项目基本资料，并以交接清单所列资料为本协议第三条所列监管内容的起始依据，不可更改。

4.2.3乙方应在2个工作日内，就丙方以书面形式提交给丙方的一切事宜，作出书面决定和答复。

4.2.4乙方应负责向公司内部各职能部门明确丙方的工作性质和身份，并要求其为丙方工作提供支持与配合。

4.2.5在本协议履行期间，乙方接受丙方对第三条所列内容进行监督，并根据第三条所列要求配合丙方的监管服务，及时提供符合要求的相关资料、回复丙方提出的问题。

4.2.6乙方应积极配合丙方的监管服务工作，为丙方顺利开展工作免费提供必要的办公场地、设备和其他一切必要的便利和支持。

4.2.7乙方对所提供所有资料与信息的真实性、合法性、完整性和有效性负责。

4.2.8乙方应按本协议的约定按时向丙方支付监管服务费用。

4.3丙方权利与义务

4.3.1乙方无正当理由拒绝或逾期超过【10】个工作日未向丙方支付各期监管服务费用的，丙方有权停止提供监管服务工作并终止本协议。

4.3.2为保障本协议履行的可行性，丙方有权利了解交接时点之前的甲方、乙方等与监管服务内容有关的相关情况、签署的相关协议等。

4.3.3乙方向丙方提供的资料、有关问题等，丙方有权进行核对或查问，同时将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方。

4.3.4根据甲方授权，丙方有权参加乙方运营过程中召开的各项会议，如：股东大会、董事会、周（月）例会、监理例会、招投标会议等，并要求乙方提供与会议有关的纪要、记录等文件；有权查看乙方财务账簿及原始单据、销售台账、销售合同、网签信息、发票收据等相关资料；有权查看项目现场。

4.3.6丙方对于符合规定的用印及资金使用申请应积极配合执行，不得无故拖延；对不符合规定的用印及资金使用申请有权拒绝执行，项目运行过程中，依据丙方对实际情况的判断，对部分用印及资金使用申请有选择通知甲方并取得甲方意见后再执行的权利。

4.3.7丙方有义务积极配合乙方的正常合法工作，并对其提出的申请及时进行处理，不得无故拖延。

4.3.8丙方在监管服务过程中，获取的关于乙方及其标的项目的任何资料或者商业秘密，在得到甲方、乙方同意前，需对其他任何第三方进行保密。

- 服务费用及支付方式

5.1监管服务费用

5.1.1经各方协商确认：本投资项目计划期限为12个月，乙方应向丙方支付的监管服务费为每12个月人民币96万元（大写：玖拾陆万元）。

5.1.2若本监管项目提前终止，提前终止不超过3个月的，乙方向丙方支付的监管服务费仍以本协议第5.1.1条约定为准；若本监管项目提前终止期限超过3个月（含3个月）的，乙方向丙方支付的监管服务费为年度费用的80%，即人民币76.8万元；若本监管项目进入延长期的，每延长一个月，乙方向丙方支付的监管服务费需在本协议第5.1.1条约定的每月监管服务费基础上增加8万元，延长期不足一个月的按整月收取。

5.1.3乙方向丙方支付的上述监管费用已包含丙方现场监管人员在履行本协议过程中发生的省际交通费、项目当地的住宿、餐饮、交通等费用。

5.2支付方式

甲方向丙方支付本协议第5.1.1条项下的监管服务费用方式如下：

第一期：本项目监管人员进场后10个工作日内，乙方向丙方支付第一笔监管服务费人民币24万元（大写：贰拾肆万元）。

第二期：本项目监管人员进场满3个月后10个工作日内，乙方向丙方支付第二笔监管服务费人民币24万元（大写：贰拾肆万元）。

第三期：本项目监管人员进场满6个月后10个工作日内，乙方向丙方支付第三笔监管服务费人民币24万元（大写：贰拾肆万元）。

第四期：本项目监管人员进场满9个月后10个工作日内，乙方向丙方支付第四笔监管服务费人民币24万元（大写：贰拾肆万元）。

若本计划进入延长期，则各方在本协议终止前15个工作日内按本协议第5.1.2条约定向丙方加成支付延长监管服务费。若由于经济原因项目成本需要提高，则三方协商确定后续监管费用。

乙方支付的监管服务费为含税金额，每次支付需丙方开具合法有效金额相符的增值税普通发票为前提。如国家法律和行政法规未来另有明确规定，乙方有权按照法律法规要求，要求丙方开具增值税专用发票。

5.3支付信息

户名：北京康正宏基房地产评估有限公司

纳税人识别号：91110106722616974K

开户行：交通银行北京中轴路支行

开户账号：110060739012015026873

行号：交739

地址：北京市丰台区方庄芳城园三区18楼底商217室

电话：82253558

- 违约责任

6.1本协议当事人各方应严格遵守本协议，任何一方如违反本协议，应依法承担相应的违约责任，并赔偿因其违约对其他方造成的全部损失。

6.2若丙方违反本协议的约定，甲方和乙方均有权要求其纠正违约行为，如丙方未按要求改正其违约行为，给甲方、乙方造成损失的，应赔偿甲方、乙方全部经济损失，包括直接经济损失和间接经济损失。

6.3若乙方未按本协议第5.2条支付监管服务费用，每逾期一天，乙方按未付金额【万分之五】比例向丙方支付逾期违约金，直至乙方支付完毕应付款项之日止

6.4对于乙方所签署的各类经济合同，交接时点之前的合同仅以交接时点当天乙方提供的合同清单为准，对于交接时点之后的仅以合同管理台账为准。对于合同的签订、履行及各类问题丙方不承担任何责任。

6.5丙方未履行或未完全履行本协议约定的监管职责，发生违约行为的，丙方应每日按监管服务费用的【万分之五】向甲方支付自违约事项发生之日至违约事项纠正之日的违约金。

6.6本协议履行过程中，监管账户内的监管资金和/或销售回款账户内的资金若因甲方和/或乙方的原因致使监管账户和/或销售回款账户被冻结、扣划而造成资金损失的，丙方不承担任何责任。

7  不可抗力

7.1本协议所称的不可抗力事件，是指在本协议签订并生效后，非由于任何一方的过失或故意，发生了各方不能预见、不能避免并不能克服的事件，且该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本协议履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、瘟疫、战争、政变、恐怖主义行动、骚乱、罢工以及新法律或国家政策颁布或对原法律或国家政策的修改等因素。

7.2如发生不可抗力事件，遭受该事件的一方应尽最大努力减少由此可能造成的损失，立即用可能的快捷方式通知其他方，并在15日内提供事件发生地的政府有关部门或公证机构出具的证明文件说明有关事件的细节和不能履行或部分不能履行或需延迟履行本协议的原因。各方应在协商一致的基础上决定是否延期履行本协议或终止本协议，并达成书面协议。

7.3如果发生不可抗力，致使一方不能履行或迟延履行本协议项下之各项义务，则该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的任何义务不承担责任，但该方迟延履行其在本协议项下义务后发生不可抗力的，该方对无法履行或迟延履行其在本协议项下的义务不能免除责任。

8保密

8.1各方对于本协议以及与本协议有关的事项承担保密义务，未经其他方书面同意，任何一方不得将本协议的任何有关事项向除本协议各方以外的其他方披露，但是因以下情况所进行的披露除外：

（1）甲方按照法律法规文件约定的信息披露义务，向委托人和受益人进行的披露。

（2）向在正常业务中所委托的审计、律师等工作人员进行的披露，但前提是该等人员必须对其在进行前述工作中所获知的与本协议有关的信息承担保密义务。

（3）该等资料和文件可由公开途径获得或者该资料的披露是法律法规的要求。

（4）向法院或者根据任何诉前披露程序或类似程序的要求，或根据所采取的法律程序所进行的与本协议有关的披露。

（5）甲方根据金融监管机构的要求，向金融监管机构进行的披露。

8.2三方同意严格按照本协议的规定使用对方的保密信息，未经事先书面同意，不得向他人，或允许向第三方直接或间接地透露保密信息。各方同意：

（1）对保密信息保密，并采取所有必要的预防措施（包括但不限于各方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权地使用及透露保密信息；

（2）不得向第三方提供保密信息或由保密信息衍生的信息；

（3）除了本协议确定的应用范围外，不得在任何时候使用保密信息。

8.3各方不负责保护以下信息：

（1）已公开的信息；或

（2）由另一方从不受保密限制的第三方获得的信息；或

（3）未参考保密信息而由另一方独立开发的信息；或

（4）向在正常业务中所委托的审计、律师等工作人员进行的披露，但前提是该等人员必须对其在进行前述工作中所获知的与本协议有关的信息承担保密义务；或

（5）依据法律的规定或根据法律赋予的权力可以获取此信息的司法、政府机构的要求必须公开的信息。接到此类要求后的一方，应立即通知另一方，使另一方了解将要披露的内容并提出意见

8.4本条款项下的义务适用于根据各方事先或本协议由甲、乙方提供给对方的其他专有和/或保密信息。

8.5协议确定业务的各方员工。如果参与本协议确定业务的各方员工不再继续参与本项目，则该方应确保立即终止该员工获得对方保密信息和信息源的途径。

8.6本协议终止后，本条款规定继续有效。

9 法律适用和争议解决

9.1本协议的签订、成立、效力、解释、履行等事宜均适用中国（为本协议之目的，不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律。

9.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。除非生效判决另有规定，各方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费）由败诉方承担。在诉讼期间，本协议中不涉及争议的条款仍须有效，任何一方均不得以解决争议为由拒不履行其在本协议项下的任何义务。

10 通知

10.1本协议各方之间的一切通知均为书面形式，可由专人送达、挂号邮递、特快专递等方式传送，传真与电子邮件可作为辅助送达方式，但事后必须以上述约定方式补充送达。

10.2通知在下列日期视为送达：

专人递送的通知，在专人递送之交付日；

由传真、电传或电子邮件传送，收到回复码或成功发送确认的第1个工作日；

以特快专递（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第3日；

以挂号信（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第5日。

10.3本协议各方向其他各方提供的联系地址即为其有效的通讯地址。

甲方联络方法

地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦

邮编：100013

传真：010-64482667

电话：010-51278967

联系人：郭伟

电子邮箱：guowei@ccticfund.com.cn

乙方联络方法

地址：江苏省常州市武进区延政中路16号世贸大厦B座1009室

邮编：213100

传真：0519-88859600

电话：0519-88858700

联络人：张玉梅

电子邮箱：danlong_cz@126.com

丙方联络方法

地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座1003室

邮编：100029

传真：82253565

电话：82253558    15810683781

联系人：门麒

项目邮箱：kgchzh@126.com

10.4本协议各方均有权在任何时候更改其通讯地址，但应按本条约定的送达方式在变更后5个工作日内向其他各方送达通知。

11 其他

11.1本协议自各方法定代表人/负责人或授权代表签字或盖章并加盖各方【公章或合同专用章】之日起生效，【本监管项目终止之日或各方协商终止之日】本协议终止。

11.2在本协议有效期内，任何一方对本协议相关内容进行任何变更，均应提前15天以书面形式通知其他方，经各方协商一致以书面形式做出修改。

11.3如果本协议的某条款被宣布为无效，不影响本协议任何其他条款的效力。

11.4除本协议另有约定外，本协议的变更、解除、终止须经各方协商一致以书面形式进行。

11.5本协议未尽事宜，各方可继续签订补充监管服务协议。补充协议为监管服务协议不可分割的一部分，具有同等效力。本协议约定内容与监管服务协议不一致的，以监管服务协议约定为准，本协议未作约定的，仍以监管服务协议规定执行。

11.6本协议一式四份，甲方执贰份，乙方执壹份，丙方执壹份，每份具有同等的法律效力。

（本页以下无正文）

（本页为编号为【】的《监管补充服务协议》之签署页）

甲方（公章/合同专用章）：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

乙方（公章/合同专用章）：丹龙置业常州有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

丙方（公章/合同专用章）：北京康正宏基房地产评估有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

注释：

1、乙方内部审批流程以甲方派驻至乙方的董事长最终亲手签批为准；

2、甲方对乙方的有关批复文件以孙兆伦或冯实仁的最终签收签批为准；

乙方内部审批人、乙方董事长、甲方审批人明细及签字模板见下表。

| 丹龙置业常州有限公司手签字模版 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门名称 | 职 务 | 姓 名 | 手签字模版 | 邮箱地址及权限 |  |
| 1 | 董事长 | 董事长 | 陈勇军 |  | chenyongjun8091@126.com | 审核审批权 |
| 2 | 公司领导 | 执行总经理 | 陈 明 |  | 1192150388@qq.com | 审核审批权 |
| 3 |  | 副总经理 | 南文强 |  | dlzycbgg@126.com | —— |
| 4 |  | 总监 | 张玉梅 |  | danlong_cz@126.com | 项目公司对外资料收发 |
| 5 | 综合管理部 | 部门副经理 | 丁 玲 |  | greendl1009@163.com | —— |
| 6 | 工程管理部 | 部门经理 | 马 悦 |  | dlzygcglb@163.com | —— |
| 7 | 成本管理部 | 部门经理 | 周 峰 |  | dlzycbgg@126.com | —— |
| 8 | 前期管理部 | 部门副经理 | 朱 杰 |  | 414223254@qq.com | —— |
| 9 | 财务管理部 | 部门经理 | 干建萍 |  | 105085886@qq.com | —— |
| 10 |  | 出纳 | 缪 超 |  | —— | —— |
| 11 | 营销管理部 | 部门经理 | 杨 科 |  | 36333457@qq.com | —— |

| 道诚（上海）股权投资基金管理有限公司“2012年丹龙常州项目” 审批人手签字模版 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓 名 | 手签字模版 | 权限 |
| 1 | 孙兆伦 |  | 审批权 |
| 2 | 冯实仁 |  | 审批权 |
| 3 | 郭伟 |  | 对外资料收发权 |

附件1

| 印章使用申请单（格式1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用印申请人 |  |  | 部门（岗位） |  |  |  |  | 申请日期 |  |  |  |
| 用印事由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用印情况 |  | 用印材料 |  | 份数 |  | 印章类型及个数（含骑缝） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ■公章（ ） □合同章（ ） □财务章（ ）□法人章（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ■公章（ ） □合同章（ ） □财务章（ ）□法人章（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ■公章（ ） □合同章（ ） □财务章（ ）□法人章（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ■公章（ ） □合同章（ ） □财务章（ ）□法人章（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ■公章（ ） □合同章（ ） □财务章（ ）□法人章（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ■公章（ ） □合同章（ ） □财务章（ ）□法人章（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ■公章（ ） □合同章（ ） □财务章（ ）□法人章（ ） |  |  |  |  |  |
| 印鉴外出 |  | □ 是； 同行人 ■ 否 |  |  |  | ■公章 □合同章 □财务章 □法人章 |  |  |  |  |  |
| 外报单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核及审批记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门负责人 |  |  |  |  | 分管领导 |  |  |  |  |  |  |
| 执行总经理 审批 |  |  |  |  | 董事长审批 |  |  |  |  |  |  |
| 施印人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由员工报批完成后，附用印文件到综合管理部盖章；综合管理部存档。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

印章使用申请单（格式2）

丹龙置业常州有限公司

拟  稿  纸

| 发文字号： |  |
| --- | --- |
| 签发： | 核稿： |
| 会签： | 主办部门和拟稿人： 主办部门负责人： |
| 标题： | 附件： |
| 受控■非受控□审批人： |  |
| 机密等级： 保密期限： 紧急程度： |  |
| 主题词： |  |
| 呈报： |  |
| 主送： |  |
| 抄送： |  |
| 施印人： |  |

附件2

证照、文档资料借离申请表

日填表期：

| 申 请 人 |  |  | 借出日： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  |  | 预计归还日： |  |
| 类 别 | □证照 □原始文档资料 |  |  |  |
| 借离事由 |  |  |  |  |
| 是否带出公司 | □是 □否 |  |  | 实际归还日 |
| 证照、文档 资料名称 | 1、 |  |  |  |
|  | 2、 |  |  |  |
|  | 3、 |  |  |  |
|  | 4、 |  |  |  |
|  | 5、 |  |  |  |
| 部门负责人 |  | 分管领导 |  |  |
| 综合管理部 负责人 |  | 综合管理部 分管领导 |  |  |
| 执行总经理 审批 |  |  |  |  |
| 董事长审批 |  |  |  |  |
| 借出人签字 |  |  |  |  |

注：1、该审批单由综合管理部档案管理员保存原件。2、申请复印件加盖公章者，请在“证照、文档资料名称”后备注“复印件（）份加盖公章”。

附件3

| 丹龙置业常州有限公司XX年XX季度资金使用计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用类型 | 明细 | 预算金额（元） | 收款人 | 备注（收费标准、产值情况等） | 合同/文件情况 | 各月份预算金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | XX月 | XX月 | XX月 |
| 1.开发成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2前期费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1勘察、测绘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4前期工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5其他前期费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3工程成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4其他开发成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.期间费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1营销费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1营销推广费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1工资性费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1其他管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.固定资产购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.委托管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

| 丹龙置业常州有限公司XX年XX月度资金使用计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用类型 | 明细 | 预算金额（元） | 收款人 | 备注（收费标准、产值情况等） | 合同/文件情况 |
| 1.开发成本 |  |  |  |  |  |
| 1.2前期费用 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1勘察、测绘 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3规费 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4前期工程费 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5其他前期费 |  |  |  |  |  |
| 1.3工程成本 |  |  |  |  |  |
| 1.4其他开发成本 |  |  |  |  |  |
| 2.期间费用 |  |  |  |  |  |
| 2.1营销费用 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1营销推广费 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2其他 |  |  |  |  |  |
| 2.2财务费用 |  |  |  |  |  |
| 2.3管理费用 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1工资性费用 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1其他管理费用 |  |  |  |  |  |
| 3.税金 |  |  |  |  |  |
| 4.固定资产购置 |  |  |  |  |  |
| 5.委托管理费用 |  |  |  |  |  |
| 6.其他支出 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（注：附件3、4此为样表，各费用科目需要列示明细项。）

附件5

| 差旅费报销单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称：丹龙置业常州有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |
| 部门 |  |  | 公司领导 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申请人 |  |  |  |  | 部门经理审签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事由 |  |  |  |  |  |
| 起至日期 |  |  | 地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 交通费 |  |  | 住宿费 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | 差旅费补助 |  |  |  |
| 月 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 票价 |  | 项目 | 金额 |  |  | 项目 | 金额 |  | 标准 | 人数 | 天数 | 金额 | 附单据 张 |
|  |  |  | 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市内交通 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市内交通 |  |  | 总计 |  | 0.00 |  |  |
|  |  |  | 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招待费扣减 |  |  |  |  |
|  |  |  | 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 | 人数 | 次数 | 金额 |  |
|  |  |  | 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 人民币 |  | 零 |  |  |  |  |  |  | ¥ | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理部审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合管理部分管领导审核 |  |  |  |  | 业务分管领导审核 |  |  |  |  |  |  |
| 财务经理审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行总经理审批 |  |  |  |  | 董事长审批 |  |  |  |  |  |  |
| 出 纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 领款人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 费用报销单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称：丹龙置业常州有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  |  |  |
| 部门 |  | 公司领导 |  | 申请人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门经理审签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预借备用金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附单据 张 |  |
| 报销明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  | 支付方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电汇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 人民币 |  |  |  | 零 |  |  |  |  |  |  |  | ￥ | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理部 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合管理部 分管领导审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 业务分管 领导审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务经理审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行总经理审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 董事长审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 领款人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 费用支付申请单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称：丹龙置业常州有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  |  |  |  | 公司领导 |  |  |  |  |  |  | 经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款单位 |  |  | 丹龙置业常州有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附单据 张 |  |  |
| 出款银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 收款银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额（大写） |  |  | 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行期限 | 2017 |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 | 至 |  |  | 2017 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日 |  |  |  |  |  |
| 综合管理部 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合管理部分管领导审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 业务分管领导审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务经理审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 执行总经理审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 董事长审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 支出凭单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称：丹龙置业常州有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |
| 部门 |  |  |  | 经办人 |  |  |  | 部门经理审签 |  |  | 预借备用金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附单据张 |  |  |
| 申请事由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 | 支付方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 网银 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电汇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币 |  |  |  |  |  |  |  | ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理部审核 |  |  |  |  |  |  | 综合管理部 分管领导审核 |  |  |  |  |  |  | 业务主管领导审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务经理审核 |  |  |  |  |  |  | 执行总经理审批 |  |  |  |  |  |  | 董事长审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出纳 |  |  |  |  |  |  |  | 领款人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |