安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁·芜湖龙玺台”居住项目可行性研究报告
安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁·芜湖龙玺台”居住项目可行性研究报告

可行性研究报告
安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁•芜湖龙玺台”居住项目可行性研究报告
康正评字2018-1-0349-F01KXYJ1号
北京康正宏基房地产评估有限公司
2018年5月
报告编制单位:北京康正宏基房地产评估有限公司

法人代表:     齐    宏       高级经济师

                             注册房地产评估师

项目负责人:   王    鹏       注册房地产评估师

                             注册土地估价师

项目参加人员: 刘 俊 财       注册房地产评估师

                             注册土地估价师
              韩 佳 睿
编制时间:2018年5月16日至2018年5月22日
目  录

5〔内容提要〕


7第一章  建设单位评价


7一、建设单位基本情况


8二、股东情况


9三、经营者素质评价


10四、经济实力评价


10五、盈利能力分析


11六、信用状况评价


12第二章  项目建设条件评价


12一、项目建设的必要性


13二、项目建设内容、规模和建设方案


13（一）项目建设地点


13（二）项目建设规模及建造标准


15三、项目工程建设进程评价


15四、项目建设条件评价


16五、施工、监理单位资质评价


17第三章  市场评估


17一、市场环境评价


17（一）芜湖市房地产市场分析


19（二）区域市场分析


22二、项目市场竞争能力分析


23三、市场前景预测


23（一）项目定位分析


24（二）项目销售及租赁价格定位分析


26第四章  投资估算和筹资评价


26一、投资估算


26（一）估算原则


26（二）投资构成及估算依据


27（三）项目投资估算


31二、筹资评价


31三、投资计划安排


33第五章  项目效益


33一、测算原则及考虑因素


33二、预测数据的计取


33（一）收入测算


34（二）开发成本


34（三）利润分配


35三、项目财务效益测算


35（一）项目盈利能力预测


35（二）项目财务效益预测


35（三）不确定性分析


37第六章  项目效应与风险评价


37一、风险评价


38二、项目效应评价


39第七章  结论


41附表：






安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁·芜湖龙玺台”居住项目可行性研究报告
〔内容提要〕
受委托，我公司对芜湖县梁硕置业有限公司的安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁•芜湖龙玺台”居住项目进行了调查分析，形成了房地产开发项目可研报告。报告从项目概况、项目投资环境、房地产市场分析、项目投资估算、项目经济效益分析、项目风险分析等方面进行了较为全面的分析研究，主要内容摘录如下：


建设项目为安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁•芜湖龙玺台”居住项目，由芜湖县梁硕置业有限公司开发建设。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]以及《经济技术指标》，项目用地面积82074平方米，总建筑面积198997平方米，其中地上规划建筑面积147733平方米（高层住宅72438平方米，小高层住宅28725平方米，叠拼别墅21780平方米，公建配套2630平方米，商业18160平方米，LOFT公寓4000平方米），地下规划建筑面积51264平方米（地下非人防地库40577平方米，地下人防地库7387平方米，地下其他3300平方米）。
截至报告出具日，项目现已取得《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]。其他批复文件尚在办理中。
评估项目总投资为101513万元（不含两税两费），经测算项目可实现销售收入119906万元，税前利润总额12962万元，销售净利润率10.81%、投资净利润率12.77%，表明项目具有一定的盈利能力。项目内部收益率27.34%。在基准折现率12%的条件下，财务净现值5262万元，财务投资动态回收期1.96年。财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的。
评估认为，项目主要存在建设风险和市场风险。是否涉及政策风险（当地是否有限购政策等）
第一章  建设单位评价

1、 建设单位基本情况

开发企业名称：芜湖县梁硕置业有限公司
地址：芜湖县湾沚镇石路以北、县法院以东芜湖伟业大厦01幢1004室
法定代表人：丁春生
注册资本：2000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
芜湖县梁硕置业有限公司成立于2018年4月28日，注册资本为2000万元。法定代表人为杨杰。现股东方为南京梁鼎企业管理咨询有限公司。南京梁鼎企业管理咨询有限公司货币出资2000万元，对芜湖县梁硕置业有限公司100%控股。截至报告出具日，建设单位未能提供有关房地产开发资质相关资料。
公司经营范围：房地产开发、销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据建设单位介绍，芜湖县梁硕置业有限公司现股权结构图如下：

[image: image1]
五矿国际信托有限公司将受让南京梁鼎持有项目公司30%股权，受让后后股权比例如下：
	股东名称
	出资金额
	持股比例

	南京梁鼎企业管理咨询有限公司
	1400万元
	70%

	五矿国际信托有限公司
	600万元
	30%


截至报告出具日，建设单位未能提供有关公司章程相关资料。
2、 股东情况

南京梁鼎企业管理咨询有限公司
南京梁鼎企业管理咨询有限公司成立于2017年6月29日，由上海中梁出资组建，注册资本3000万元，法定代表人姜炜，上海中梁持有南京梁鼎公司100%的股权。
上海中梁成立于1993年，是一家以房地产开发为主业，多元化、综合性集团公司，具有中国房地产开发企业一级资质，总部位于上海市，中梁多年稳居中国房地产百强企业，2017实现销售基恩758亿元，跻身综合实力30强，运营能力TOP10、成长性TOP10；根据中国房地产协会的最新排名，2018年上海中梁房地产企业综合排名25位，1-2月销售金额205亿元，排名11位。上海中梁以品质住宅为核心，以资本运作为纽带，以商业服务为延展，围绕“深耕长三角、面向华东、辐射全国”的战略布局，在上海、杭州、苏州、温州、金华、台州、丽水、绍兴、宁波、衢州、嘉兴、舟山、盐城、无锡、芜湖、泉州、南通、赣州、三明、徐州、扬州、宣城、九江、泰州、六安、铜陵、抚州、亳州、滁州、吉安、常州、达州、宁德、信阳、景德镇、连云港、淮北、长沙、黄冈、滨州、昆明、重庆等地成功投资开发了180多个地产项目，开发面积2500多万平方米。
三、经营者素质评价
法定代表人——丁春生
丁春生，男，1984年2月20日出生，安徽合肥人，安徽农业大学本科经济管理学毕业，2017年2月至今任中梁地产皖西南区域公司董事长。
2002年4月-2008年12月 世联（厦门）地产&福建三盛地产 总监/事业部总经理；
2009年2月-2011年7月 尊地地产机构安徽区域公司 CEO/总裁/总经理
2011年8月-2014年7月 安徽南翔集团合肥区域公司 CEO/总裁/总经理
2014年8月-2015年9月 静安投资集团 房地产集团副总裁兼城市公司总经理
2015年9月-2017年1月 安徽南翔集团 集团投资发展部总经理/集团房地产金融事业部总经理
公司主要领导层具有较丰富的房地产开发及资金运营经验。
四、经济实力评价
芜湖县梁硕公司为新设立，无历史经营业绩。
五、盈利能力分析

由于建设单位于2018年4月成立，目前公司仍处于成立初期，故无法对其盈利能力进行评价。
六、信用状况评价
芜湖县梁硕置业有限公司在金融机构无不良记录。

第二章  项目建设条件评价

一、项目建设的必要性
芜湖位于安徽省东南部，是皖南经济，文化， 交通，政治中心，是国家重点沿江开发城市、安徽改革前沿阵地、宜居魅力城市。随着中部崛起、芜马城市组群和长三角一体化等利好政策的不断推进，芜湖将成为长三角经济圈的重要组员，城市地位突显。随着宁安城际铁路新建完工，芜湖到南京、上海、武汉等中心城市仅为半小时、2小时多和3小时多，交通便捷。
芜湖县预计在2018年完成撤县改区工作，成为芜湖市新芜区。2017年芜湖县常住人口30.2万，县城建成区面积31.8平方公里，城镇化水平56.23%。芜湖县整体经济基本保持在10%以上的高位增长状态，城市经济水平快速发展。2015年，芜湖县跻身“全国县域经济竞争力百强县”行列，2016年入选“全国县域经济投资潜力百强县”。到2030年，芜湖县将规划形成以“一核、两轴、一带、四区”的县域城镇空间结构。“一核”为湾沚城区；“两轴”为皖赣铁路发展轴、沪渝高速发展轴；“一带”为县域串联城镇的发展环带；“四区”为花桥片区、六郎片区、陶辛片区、红杨片区。
安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁·芜湖龙玺台”居住项目就是在这样的背景下应运而生。该项目的开发建设，可以增加区域内的住宅用房的供应，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。因此，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是必要的。
二、项目建设内容、规模和建设方案
（一）项目建设地点
建设项目地块位于安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北，芜湖中路以东，世纪大道以西，为芜湖县老城区，世纪大道、迎宾大道横穿城区，西接沪渝高速，地块周边路网相对齐全，地块南侧荆江东路，东侧紧邻世纪大道，北侧为芜湖县老步行街，世纪大道为城市主干道，地理位置较优越，该区域基础设施基本齐全。
（二）项目建设规模及建造标准
1、项目概况
该项目位于安徽省芜湖市芜湖县。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]以及《经济技术指标》，项目用地面积82074平方米，总建筑面积198997平方米，其中地上规划建筑面积147733平方米（高层住宅72438平方米，小高层住宅28725平方米，叠拼别墅住宅21780平方米，公建配套2630平方米，商业18160平方米，LOFT公寓4000平方米），地下规划建筑面积51264平方米（地下非人防地库40577平方米，地下人防地库7387平方米，地下其他3300平方米）。详细面积指标见下表：
	项目
	数量
	单位

	总建筑面积出让宗地面积
	82074
	平方米

	总建筑面积
	198997
	平方米

	计容积率总建筑面积
	147733
	平方米

	其中
	地上
	72438
	平方米

	
	住宅
	高层
	72438
	平方米

	
	
	小高层
	28725
	平方米

	
	
	叠拼别墅
	21780
	平方米

	
	商业
	商业
	18160
	平方米

	
	
	LOFT公寓
	4000
	平方米

	
	配套
	2630
	平方米

	非计容积率总建筑面积
	51264
	平方米

	其中
	地下
	40577
	平方米

	
	其中
	地下非人防地库
	40577
	平方米

	
	
	地下人防地库
	7387
	平方米

	
	
	地下其他
	3300
	平方米

	容积率
	1.8 
	——

	建筑密度
	27%
	——

	绿地率
	35%
	——

	地下车位
	1424
	个

	其中
	地下非人防地库
	1218
	个

	
	地下人防地库
	158
	个


本项目建设内容主要为普通高层住宅、低密度住宅、LOFT公寓及商业用房。项目建成后，均对外销售。
住宅设计966户，其中高层住宅744户，小高层住宅48户，叠拼别墅174户，商品房户型以96-155
平方米为主。loft公寓及商业的户型有吗？
2、项目建造标准：
项目拟交付标准均为公共部分精装修、户内毛坯；截至报告出具日，详细建造标准建设单位尚未提供。
本次项目可行性研究报告以《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]以及《经济技术指标》为计算依据。
三、项目工程建设进程评价
1、建设项目已经取得政府相关部门的批准文件如下：

项目于**年**月**日签订《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]，地价款支付情况描述
项目其他批准文件尚在办理之中。
2、项目工程进度说明

建设项目预计2018年9月开工建设，全部建设工期2年，预计2019年5月完成项目主体结构施工，预计2020年4月完成竣工验收，预计于2020年9月交付使用。
四、项目建设条件评价
项目目前市政基础设施条件为“三通”（通。。。），预计建成后市政基础设施条件将达“六通”（通。。。）。截至基准日，目前工程进度情况描述
五、施工、监理单位资质评价
截至报告出具日，建设单位未能提供有关施工、监理单位资质相关信息。
六、环境保护评价
该项目工程建设内容为住宅、商业项目，该项目主要环境问题是地下车库、生活污水、噪声及施工期扬尘和噪声等。截至报告出具日，建设单位未能提供有关环境保护相关批准文件。从环境保护角度认为项目可行。

第三章  市场评估
一、市场环境评价

（一）芜湖市房地产市场分析
1．芜湖市房地产市场概况
（1）2018年芜湖一季度商品房成交
据星空地产研究院统计显示，2018年1-3月，芜湖市区商品房备案累计共有4000套，同比去年一季度减少59.8%；备案面积累计444056㎡，备案面积同比去年一季度减少57.1%。（2017年1-3月芜湖市区商品房共计成交9946套，成交面积1034301㎡。）
[image: image2.jpg]2017.1-2018.3 ¢ ] 17 [X i it 175 S 1L

LR (R wem REWH (w1





（2）房地产市场供给情况

据芜房网数据统计显示，2018年一季度，芜湖楼市有23家楼盘共86栋楼取得预售许可证，总获批预售套数共5348套，其中商品住宅共计5049套，同比2017年一季度预售获批4701套下增长13.76%；总获批预售面积580682.1㎡，同比2017年一季度预售面积519271.2㎡增长11.83%。其中商业类共计299套，推新量相比2017年一季度大幅度上升367.19%。
2018年1-3月，芜湖市区商品房备案累计共有4000套，同比去年一季度减少59.8%；备案面积累计444056㎡，备案面积同比去年一季度减少57.1%。（2017年1-3月芜湖市区商品房共计成交9946套，成交面积1034301㎡。） 

（3）房地产市场销售情况
2018年3月，芜湖市区新房成交均价为9747元/平，同比去年3月上涨15.1%，环比2月下降0.48%。
2．土地市场
2018年一季度芜湖土地市场两宗居住用地成功拍卖。成功出让的2宗地块分别为安奇驾校地块（1801号宗地）和东方医院一期地块（1802号宗地）。
[image: image3.jpg]201843 BAE-HBRERIBIRHS

mR AR | i
wumg [wrns| £ | teex | T | omm |RER] S0 | wns | mase
7308057
. [ Py {—
1| ose | o |mem [FEREER | g | s | mumew [PHTO8) e
mzaams s | i
SECTE semen
=e
[ B0%. wHEE
2 | ss | w0 |mem [BERURE | pipis | 1s |mummn| aiso | 7200 |weem
| i ey Rom
P
=R
| mEmwen
3 | g | 1000 ||| mEmeem| s | — TR | |
sa 5=
P





（二）区域市场分析
芜湖县，隶属于安徽省芜湖市，位于安徽省东南部，长江下游南岸。东南邻宣城市，西南接南陵县，东北与当涂县交界，西北毗邻芜湖市区。面积667平方公里，人口30.2万（2017年）。芜湖县辖5个镇：湾沚镇、六郎镇、陶辛镇、红杨镇、花桥镇。芜湖县政府驻湾沚镇芜湖南路。芜湖县地处长江及其支流水阳江、青弋江和漳河交汇地带，境内水网密布，低山、丘陵分布零星，除与宣州市接壤处和行廊山属低山外，以冲积平原、台地构成了地貌主体。其余均是丘陵和残丘，散落在平原和台地之上。
项目位于芜湖县老城区，地理位置较优越；生活配套较完善，项目1公里范围内存有大型超市天润发、大润发；区域基础教育资源丰富，教育配套有芜湖县试验小学；医疗配套有第二人民医院，自然环境有东湖公园。

1.土地市场

（一）拆迁计划

2018年芜湖县棚户区改造房屋征收征收任务数约1664户，其中城区国有土地约1126户，集体户数约538户。

	棚改区域
	户数（户）

	沿河路区域二期
	856

	城关粮站周边区域
	808

	合计
	1664


（二）土地市场
2017年截止目前共计成交12宗地块，芜湖县老城区除本项目地块外仅有东湖壹号院一宗土地。2017年至今土地溢价较高，市场整体向好，预计2018年土地市场竞争将更为激烈。
	土地位置
	土地成交
日期
	土地面积
（平方米）
	容积率
	规划建筑面积（平方米）
	成交价（万元）
	成交楼面单价(元/平方米)
	溢价率
	竞得方

	芜湖县荆江路以北,芜湖中路以东,世纪大道以西
	2018-04-19
	82074
	1.8
	147733.2
	39200
	2653.42
	--
	南京梁鼎企业管理咨询有限公司

	南湖路以北,火龙岗路以东,都市新苑以南
	2018-02-12
	20554
	1.8
	36997.2
	4890
	1321.72
	1.66
	芜湖裕仁置业有限公司

	罗福湖路以西,荆山河路以南,南湖路以北
	2018-02-09
	58050.7
	1.8
	104491.26
	14560
	1393.42
	7.06
	安徽省智通徽鸿置业有限公司

	罗福湖路以西,荆山河路以南,南湖路以北
	2018-02-09
	60152.8
	1.8
	108275.04
	15000
	1385.35
	6.38
	安徽省智通徽鸿置业有限公司

	湾石路以南,罗福湖路以西,陶辛路以东
	2017-08-03
	42345.5
	2
	84691
	9528
	1125.02
	3.44
	中房集团芜湖房地产开发公司

	荆山河路以北,罗福湖路以西,陶辛路以东
	2017-08-03
	54172.9
	2
	108345.8
	11923
	1100.46
	1.19
	芜湖美好置业有限公司

	芜湖县迎宾大道以南,芜屯快速通道以西
	2017-07-06
	67070.7
	2.2
	147555.5
	20138
	1364.76
	1.21
	浙江中梁置业有限公司

	保沙路以东,火龙岗路以西,南湖路以南,水阳江路以北
	2017-06-26
	66666
	2.4
	159998.4
	15200
	950
	4.83
	恒大地产集团合肥有限公司

	保沙路以东,火龙岗路以西,南湖路以南,水阳江路以北
	2017-06-26
	66666
	2.4
	159998.4
	15200
	950
	4.83
	恒大地产集团合肥有限公司

	保沙路以东,火龙岗路以西,南湖路以南,水阳江路以北
	2017-06-26
	54959.2
	2.4
	131902.08
	12530.7
	950
	4.82
	恒大地产集团合肥有限公司

	芜湖县湾新路以北,东湖大酒店以南
	2017-05-12
	34522
	2.2
	75948.4
	10388
	1367.76
	1.32
	浙江中梁置业有限公司

	芜湖县荆山河路以南,罗福湖路以东,南湖路以北
	2017-01-20
	59080
	2.2
	129976
	10666
	820.61
	4.57
	安徽碧桂园房地产开发有限公司


2.住宅用房房地产市场
近四年芜湖县商品房成交面积在快速逐年增长，2017年成交面积、成交均价均创历史新高。2017年芜湖县去库存效果显著，年销售面积达67.5万方，创历史新高，进入2018年后呈现明显供不应求。2017年芜湖县受碧桂园、恒大、中梁等知名房产的进驻，带动整体市场价格上涨。随着美好锦城、南湖印象等项目的入市，芜湖县房价预计持续上涨，竞争更加激烈。
[image: image5.png]™

50

EY
Y
10

— R
— mEt Gum)

2014

4308
345

024

R FHRIAER

2015
273
529
ano

2016
3173
863
4206

5428
75
483

4500
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700



芜湖县整体市场处于量价齐升状态，预计今年芜湖县将撤县划区，带动新一轮房地产市场量价齐涨现象。
[image: image4.png]20155

20145

st
3]

as23

2644

3561

3590

BB ETHECRIR

mEES RS (28

= | Ge/m)
a0s3 4206 o065
2875 a024 124





2017年芜湖县市场主力成交面积段在110-144㎡左右，其占总成交量的70.1%，商品住房户型结构以舒适型占市场的主要份额。
	2017年芜湖县成交结构情况

	产品线
	90以下
	90-110
	110-125
	125-144
	144-180
	180以上
	合计

	供应套数
	274
	714
	1546
	1550
	439
	0
	4523

	成交套数
	346
	896
	1435
	2260
	330
	0
	5625

	供应占比
	5.20%
	13.60%
	29.40%
	43.50%
	8.30%
	0.00%
	100.00%

	成交占比
	6.60%
	17.00%
	27.20%
	42.90%
	6.30%
	0.00%
	100.00%

	成交均价
	4483元/㎡


目前市场现货存量约为2132套，市场处于供不应求状态，市场机会大。
随着芜湖县棚改货币化安置的加快推进，将带来巨大的购房需求，预计2018年芜湖县商品房交易将继续保持在高位运行。
目前区域同类产品的销售价格要做列示
二、项目市场竞争能力分析
（一）优势
1、地理位置较优越

项目位于安徽省芜湖市芜湖县，地块南侧荆江东路，东侧紧邻世纪大道，北侧为芜湖县老步行街，世纪大道为城市主干道。地理位置较优越。
2、交通便捷

项目周边现有道路路网成熟，交通路况良好，世纪大道、迎宾大道横穿城区，西接沪渝高速。为项目交通出行提供便利。
3、项目周边公共配套设施齐全  
建设项目周围公共配套设施有：

商业：周边1公里范围内生活消费类配套相对丰富，大型超市有大润发、天润发，购物场所有太平洋购物中心，距本项目1公里左右；
学校：周边1公里范围内教育资源丰富，幼儿园、小学等基础教育资源众多，有芜湖县实验幼儿园、芜湖县实验小学、湾沚镇第二小学、芜湖县第二中学等；
银行：中国银行、交通银行、江阴农商业银行等； 

医院：周边1公里范围内医疗资源丰富，有芜湖县人民医院、芜湖县中医院、芜湖县医院等。
4.项目自身有什么卖点吗？

（二）劣势

没有劣势吗？
三、市场前景预测
（一）项目定位分析
项目定位：本项目位于芜湖县老城区，芜湖县属于芜湖市辖区，位于安徽省东南部，长江下游南岸。东南邻宣城市，西南接南陵县，东北与当涂县交界，西北毗邻芜湖市区。该项目采取中端定位，项目户型为105-155
平米，满足不同阶层人士的需求，主力户型为115-135平米。商业及loft的户型呢？

客群定位：该项目定位为改变芜湖县区域地区人居条件。客群定位主要以地缘型客户为主，同时吸引重要客户及偶得客户：

1）核心客户：芜湖县地缘客户50%-60%，目的为改善型、刚需置业，职业拆迁户、政府机关单位中高层等；

2）重要客户：返乡置业20%-30%，目的为外地返乡置业，职业外地私营业主、企业白领，来源为在外工作芜湖县人；

3）偶得客户：改善性需求为主，目的为改善性需求为主，职业为私营业主、拆迁户，来源为城区居民。
产品定位：本项目建设以普通高层住宅及低密度住宅为主，商业、LOFT公寓用房为辅。
（二）项目销售及租赁价格定位分析
该项目的产品定位决定了市场需求及主要销售对象。根据前述市场分析情况，考虑到项目周边物业整体水平、项目自身的品质与特点以及芜湖县房地产市场和区域房地产市场的发展趋势，结合周边在售项目价格综合考虑将项目高层住宅用房销售均价定为5800元/平方米、小高层住宅用房销售均价定为6500元/平方米、叠拼别墅住宅用房销售均价定为8000元/平方米、商业用房销售均价定为18000元/平方米、LOFT公寓用房销售均价定为4500元/平方米、地下车库用房销售均价定为60000元/个。
经调查，本项目位于安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北，芜湖中路以东，世纪大道以西，为芜湖县老城区，世纪大道、迎宾大道横穿城区，西接沪渝高速，地块周边路网相对齐全，地块南侧荆江东路，东侧紧邻世纪大道，北侧为芜湖县老步行街，世纪大道为城市主干道，项目周边的商业氛围较浓，生活便利。
本项目为芜湖县老城区较为稀缺的新盘住宅项目，周边项目普遍建成年代较早，除本项目外，近一年来仅有一块土地出让，并已于2017年开盘销售，去化情况良好。由于周边可出让地块较少，且项目地理位置优越，未来升值潜力较大。本项目规划为毛坯，预期售价是以现有周边项目的销售均价为基础，考虑未来几年房地产市场价格涨幅等因素综合确定，价格明显高于现阶段区域房地产销售价格。在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，我们认为上述定价是可以实现的。
根据以上分析，评估认为该项目市场定位比较准确，市场销售价格定价相对合理，项目销售前景较好。

第四章  投资估算和筹资评价
一、投资估算
（一）估算原则
本次评估以企业提供的资料以及评估人员市场调研获取的信息为依据，按照国家和芜湖市有关政策法规进行调整，估算项目总投资并进行筹资能力评价。
（二）投资构成及估算依据
建设项目为安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁•芜湖龙玺台”居住项目。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]以及《经济技术指标》，评估项目规划用途为住宅、商业、地下车库。项目用地面积82074平方米，总建筑面积198997平方米，其中地上规划建筑面积147733平方米（高层住宅72438平方米，小高层住宅28725平方米，叠拼别墅21780平方米，公建配套2630平方米，商业18160平方米，LOFT公寓4000平方米），地下规划建筑面积51264平方米（地下非人防地库40577平方米，地下人防地库7387平方米，地下其他3300平方米），项目含可销售车位1218个。详细面积指标见下表：

	项目
	数量
	单位

	总建筑面积出让宗地面积
	82074
	平方米

	总建筑面积
	198997
	平方米

	计容积率总建筑面积
	147733
	平方米

	其中
	地上
	72438
	平方米

	
	住宅
	高层
	72438
	平方米

	
	
	小高层
	28725
	平方米

	
	
	叠拼别墅
	21780
	平方米

	
	商业
	商业
	18160
	平方米

	
	
	LOFT公寓
	4000
	平方米

	
	配套
	2630
	平方米

	非计容积率总建筑面积
	51264
	平方米

	其中
	地下
	40577
	平方米

	
	其中
	地下非人防地库
	40577
	平方米

	
	
	地下人防地库
	7387
	平方米

	
	
	地下其他
	3300
	平方米

	容积率
	1.8 
	——

	建筑密度
	27%
	——

	绿地率
	35%
	——

	地下车位
	1424
	个

	其中
	地下非人防地库
	1218
	个

	
	地下人防地库
	158
	个


本次项目可行性研究报告以《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]以及《经济技术指标》为计算依据。
（三）项目投资估算
1、土地费用

（1）地价款及契税：

①根据《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]，项目土地地价款为39200万元；
②契税：按照地价款4%交纳1568万元；
③城市基础设施建设费
根据建设单位介绍，项目需按照住宅40元/平方米，非住宅60元/平方米缴纳城市基础设施建设费，则：

城市基础设施建设费
=40×（72438+28725+21780）÷10000+
60×（18160+4000+2630+40577+3300）÷10000 
=904（万元）
④补交地价款及相关税费

根据建设单位介绍，新增地下经营性用途面积不需要补交地价款。
（2）土地费用合计金额：41672万元。
2、前期工程费用

（1）规划、测量、勘察、设计费：
本项费用的取费标准为项目建安工程费的3.0%，则规划、测量、勘察、设计费为：3.0%×31178=935（万元）
（2）可行性研究费用：

本项费用的取费标准为项目房屋开发费的1.0%计算，该项费用为：1.0%×43118=431（万元）
（3）临水临电费用

本项费用的取费标准按30元/平方米计算，该项费用为：30×198997÷10000=597（万元）
（4）前期工程费用合计：1963万元。
3、房屋开发费

（1）建安工程费：

根据建设单位的介绍、有关文件规定及项目的建造标准，各部位建安费用如下：

	项目
	总价
（万元）
	建筑面积
（平方米）
	单价
（元/平方米）

	高层
	10141 
	72438 
	1400

	小高层
	4022 
	28725 
	1400

	叠拼别墅
	3485 
	21780 
	1600

	商业
	3269 
	18160 
	1800

	LOFT公寓
	560 
	4000 
	1400

	地下非人防地库
	7304 
	40577 
	1800

	地下人防地库
	1330 
	7387 
	1800

	地下其他
	594 
	3300 
	1800

	公建配套
	473 
	2630 
	1800

	合计
	31178 

	198997

	——


（2）室外工程费：

室外工程费包含红线内市政基础设施配套费用，根据项目的实际情况，以每建筑平方米400元为标准计算红线内市政基础设施配套费用。
室外工程费

=400×198997÷10000=7960（万元） 
（3）附属工程费

附属工程费为项目相关配套项目的费用，如：变配电室、活动站等以及小区绿化费用。根据项目的实际情况，以每建筑平方米200元为计算标准，总计为：

200×198997÷10000=3980（万元）

（4）房屋开发费合计：43118万元

4、开发间接费用费用

该费用为与成本概算有关的费用,包括标书编制费、招投标管理费、机电设备委托招标服务费、质量监督费等费用，考虑到项目目前状况，按照房屋开发费的7%计算：

7%×43118＝3018万元

5、销售费用

销售费用为企业预售及销售过程中发生的广告费等销售费用，综合考虑项目的销售收入及项目本身的实际情况，按项目销售收入的2%确定，销售费用为2398万元。

6、管理费用

管理费用按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的3%计算，合计2693万元。
7、财务费用

该部分财务费用为项目借款利息。根据建设单位介绍，在项目开发建设期间，将发生以下借款事项：五矿国际信托有限公司股东借款18800万元，贷款期限1年，利率11.5%，可提前还款。按照实际放款、还款进度计算，财务费用为2162万元。
8、不可预见费

不可预见费按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的5%计算，为4489万元。

9、投资估算合计

经测算，项目总投资为101513万元（不含两税两费）。各项目投资构成如下：

	项        目

	投资额（万元）
	占项目总投资比例
	建筑面积单方造价（元/平方米）

	土地费用
	41672
	41.05%
	2049

	前期工程费
	1963
	1.93%
	99

	房屋开发费
	43118
	42.48%
	2167

	其中：建安工程费
	31178 

	30.71%
	1567

	开发间接费用
	3018 
	2.97%
	152

	销售费用
	2398 
	2.36%
	121

	管理费用
	2693 
	2.65%
	135

	财务费用
	2162 
	2.13%
	109

	不可预见费
	4489 
	4.43%
	226

	合         计
	101513 

	100%
	5101


评估认为，该项目总体投资估算基本符合项目实际情况，投资估算结果基本合理。
二、筹资评价
项目总投资101513万元，其中：五矿国际信托有限公司股东借款18800万元，五矿国际信托有限公司权益性出资7500万元，南京梁鼎企业管理咨询有限公司权益性出资17500万元。其他全部为销售回款再投入。
三、投资计划安排

根据项目建设计划，具体投入进度如下：
	年度
	投资额（万元）
	投资占比

	2018年
	62600
	61.67%

	2019年
	26363  
	25.97%

	2020年
	12550
	12.36%


根据项目建设计划，2018年计划投入62600万元（截至估价期日，已投入4640万元。），占总投资的61.67%，用于支付土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费用、开发间接费用、财务费用、不可预见费。2019年计划投入26363万元，占总投资的25.97%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2020年计划投入12550万元，占总投资的12.36%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、不可预见费、销售费用。项目投资计划与实施进度基本吻合。
第五章  项目效益
一、测算原则及考虑因素
本项目评估主要根据国家现行房地产开发企业财务制度和现行税制，结合房地产行业特点，按谨慎性原则进行分析判断。本次评估数据来源以企业提供的资料，企业财务报表以及评估人员市场调研获取的信息为依据。

二、预测数据的计取
（一）收入测算
1、建设期：根据项目工程建设及销售计划安排，项目建设期取2年。

2、销售价格及销售量预测

项目销售收入为住宅用房（高层、小高层、叠拼别墅）、商业用房（loft公寓、商业）、地下车库用房销售收入，根据建设单位提供的相关资料，评估确定项目销售价格、可销售面积及销售比率如下：
（转下页）

	用途
	销售均价

（元/平方米，元/个）
	可销售面积

（平方米，个）
	销售比率
	销售量

（平方米，个）

	高层住宅
	5800 
	72438
	100%
	42014 

	小高层住宅
	6500 
	28726
	100%
	18672 

	叠拼别墅
	8000 
	21780
	100%
	17424 

	商业
	18000 
	18160
	100%
	32688 

	LOFT公寓
	4500 
	4000
	100%
	1800 

	地下非人防地库
	60000 
	1218
	100%
	7308 


3、销售产生的现金流入

根据市场预测及借款人提供的销售计划，项目实现销售后产生的现金流入为119906万元。预计2018-2020年分别实现现金流入23402万元、77705万元、18799万元（见底表1）。

（二）开发成本
按收入与成本配比的原则，即把为取得本期收入而发生的开发成本与本期实现的收入在同一时期内确认和计量。经测算，项目开发总成本94260万元，2018-2020年将分别结转开发成本18397万元、61085万元、14778万元（见主表4-1）。
（三）利润分配
1、税费选择
根据国家和芜湖县现行财税制度要求，结合企业实际情况，土地增值税以累进税率计算；增值税率前两年按销售收入的3%预缴，最后一年以（销售收入-土地成本）/(1+10%)*10%-建筑安装工程费*(1+10%)*10%-（前期工程费用+不可预见费）*(1+6%)*6%-（开发间接费用+销售收入）*50%*(1+6%)*6%-管理费用*30%*(1+6%)*6%再减去前两年增值税计算，教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税率分别为营业税的3%、2%、5%；所得税按25%测算。
2、公积金、公益金的提取

公司按净利润的15%提取盈余公积金，其中按净利润的5%提取法定公益金。
三、项目财务效益测算
（一）项目盈利能力预测

经测算，项目可实现销售收入119906万元，税前利润总额12962万元，销售利润率10.81%，投资利润率12.77%，表明项目具有一定的盈利能力（见主表4－1）。
（二）项目财务效益预测

项目内部收益率27.34%。在基准折现率12%的条件下，财务净现值5262万元，财务投资动态回收期1.96年。测算结果表明，财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的（见主表3）。

（三）不确定性分析
1、项目盈亏平衡分析
按照目前销售预测（全部销售率为100%），项目盈亏平衡点为87%，各类用房保本销售价格和保本销售量详细情况如下（见主表7）：

	用途
	保本销售价格

（元/平方米，元/个）
	保本销售量

（平方米，个）

	高层住宅
	5046
	63021

	小高层住宅
	5655
	24991

	叠拼别墅
	6960
	18948

	商业
	15660
	15799

	LOFT公寓
	3915
	3480

	地下非人防地库
	52200
	1059


2、项目敏感性分析
敏感性测算表明，项目对总投资增加10%、销售价格降低10%均较为敏感。当项目总投资增加5%、销售价格降低5%、销售延后一年时，财务净现值均大于零，项目内部收益率均高于基准折现率；当项目总投资增加10%、销售价格降低10%时，财务净现值均小于零，项目内部收益率均低于基准折现率。表明该项目具有一定的抗风险能力。（见主表7）。

	敏感性变化因素
	敏感性分析结果 
	　

	变化因素
	 变化幅度 
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	　
	5262 
	27.34%
	1.96 

	项目总投资　
	5%
	1999 
	17.46%
	　

	
	10%
	-1278 
	8.72%
	　

	租售价格　
	-5%
	1807 
	17.18%
	　

	
	-10%
	-1663 
	7.33%
	　

	销售期延后一年
	　
	1525 
	9.27%
	　



第六章  项目效应与风险评价
一、风险评价
定性分析
根据国家和芜湖市对房地产物业政策、项目建设条件、资金筹措、产品销售进行综合分析，评估认为本项目主要存在建设风险、市场风险和政策风险。
1、建设风险

截至目前，根据建设单位介绍，芜湖县梁硕置业有限公司仅缴纳出让地块保证金4640万元。除《国有建设用地使用权出让合同》外，项目其他批复文件均在办理中，且项目尚未开发建设，评估认为项目整体存在一定的建设风险。
2、市场销售风险

虽然项目所处的地理位置和销售价格等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法。但由于项目销售价格明显高于现阶段区域房地产销售价格。评估认为只有在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，定价是可以实现的。因此项目销售可能受到一定影响。
3.政策风险

2018年以来，全国各地出台的调控政策已经超过百次。2018年5月，住建部就房地产市场的调控问题约谈了部分房地产市场上涨较快城市，约谈强调要毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位。2017年以来，芜湖县房地产市场涨幅较大，评估认为项目整体存在一定的政策风险。
二、项目效应评价 
该项目的建设符合城市总体规划，一方面有利于更好地发挥城镇地区用地的土地利用价值，加速该城镇地区的建设，另一方面项目为住宅、商业项目，能够满足目标客户的居住及生活配套需求，具有一定的社会效益。

第七章  结论
建设项目为安徽省芜湖市芜湖县荆江路以北、芜湖中路以东、世纪大道以西（宗地编号：拍1803号）地块“中梁•芜湖龙玺台”居住项目，该项目的开发建设可以增加区域内的住宅及商业用房的供应，改善居民生活条件、优化区域发展环境，促进经济社会各方面提升拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。其中住宅用房可以满足人们对于首次置业或者改善性置业的需求，商业用房可以满足人们对于商业类物业的需求，产生较好的社会效益。从经济角度，该项目的建造标准以及建筑品质较高，项目的预期售价高于周边同类物业目前平均水平，考虑到城市五环之内土地供应逐步紧缩，项目所处的地理位置较好，会具有较大的升值潜力；另一方面项目的销售期在未来两、三年，从芜湖县历年房地产运行情况来看，因芜湖县居住人口的住房需求以及改善住房需求一直未得到充分满足，商品房价格整体呈稳步上升趋势，因此本报告预测的项目售价是客观、合理的，是可以实现的。在预测销售计划能够实现的前提下，该项目的建设具有一定的盈利能力和抗风险能力。综上，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是可行的。
附表：
1、评估主表
 
(1)项目总投资来源及支出预测表

(2)项目财务现金流量表

(3)项目损益预测表

(4)资金来源与运用表

(5)项目敏感性分析表

2、评估底表
底表1．项目销售收入、销售税金及附加测算表

3、项目文件

（1）估价对象所在位置示意图
（2）企业法人营业执照
（3）《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3402212018B00261]
（4）《经济技术指标》
控股100%





上海中梁企业发展有限公司





苏州工业园区华成房地产开发有限公司





上海中梁地产集团有限公司








杨剑





徐晓群





控股98%





控股2%





控股100%





控股100%





控股100%





芜湖县梁硕置业有限公司





南京梁鼎企业管理咨询有限公司








�照首佳报告第一章修改


�与后面描述不一致


�与P16描述不一致


�这部分属于产品定位吧？


�全文表格格式统一


�动态回收期也需要作出链接






