[image: image14.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ





[image: image13.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ






可行性研究报告
湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域（宗地编号：P(2018)158号）综合项目可行性研究报告
康正评字2019-1-XXXX
-F01KXYJ2号

北京康正宏基房地产评估有限公司

2019年9月
报告编制单位:北京康正宏基房地产评估有限公司

法人代表:     齐    宏       高级经济师

                             注册房地产评估师

项目负责人:   王    鹏       注册房地产评估师

                             注册土地估价师

项目参加人员: 郑    燚       注册房地产评估师

                             注册土地估价师

              赵    雯       注册土地估价师
              解 国 明       

编制时间:2019年8月26日至2019年9月2日
目  录
7第一章  可行性研究说明


7一、委托单位


7二、编制单位


7三、编制目的


7四、可行性研究的主要内容


8五、编制日期


8六、本报告编制依据和说明


8（一）报告编制依据


8（二）报告编制说明


9七、本报告使用说明


10第二章  项目建设条件评价


10一、项目建设的必要性


12二、项目建设内容、规模和建设方案


12（一）项目建设地点


12（二）项目建设规模及建造标准


14三、项目工程建设进程评价


14四、项目建设条件评价


14五、施工、监理单位资质评价


14六、环境保护评价


15第三章  市场评估


15一、市场环境评价


15（一）武汉市房地产市场分析


20（二）区域市场分析


22二、项目市场竞争能力分析


22（一）优势


23（二）劣势


23三、市场前景预测


23（一）项目定位分析


23（二）项目销售价格定位分析


25第四章  投资估算和筹资评价


25一、投资估算


25（一）估算原则


25（二）投资构成及估算依据


26（三）项目投资估算


29二、筹资评价


29三、投资计划安排


30第五章  项目效益


30一、测算原则及考虑因素


30二、预测数据的计取


30（一）收入测算


33（二）开发成本


33（三）经营成本


33（四）利润分配


33三、项目财务效益测算


33（一）项目盈利能力预测


33（二）项目财务效益预测


34第六章  项目效应与风险评价


34一、风险评价


34二、项目效应评价


35第七章  结论


36附表：






湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域（宗地编号：P(2018)158号）综合项目可行性研究报告
〔内容提要〕

受委托，我公司对湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域（宗地编号：P(2018)158号）综合项目进行了调查分析，形成了房地产开发项目可研报告。报告从项目概况、项目投资环境、房地产市场分析、项目投资估算、项目经济效益分析、项目风险分析等方面进行了较为全面的分析研究，主要内容摘录如下：

建设项目为湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域（宗地编号：P(2018)158号）综合项目，拟由武汉华侨城实业发展有限公司开发建设。根据建设单位提供的《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》以及《技术经济指标表》，项目总用地面积162629平方米，分A、B两区，其中A区用地面积为141303平方米，B区用地面积为21326平方米。总建筑面积1291040平方米，其中计容规划建筑面积904600平方米（写字楼（自持）50000平方米、写字楼134500平方米，街区配套商业45500平方米、自持商业37000平方米，住宅394540平方米，公寓180000平方米，文化设施（自持）13000平方米，配套22060平方米，地下商业28000平方米），不计容规划建筑面积386440平方米，全部为地下车库。
截至报告出具日，其他批复文件尚在办理中
。
评估项目总投资为1602068万元（不含两税两费），经测算项目可实现销售收入193785万元，可实现经营收入763706万元，税前利润总额695303万元，项目税前利润率25.74%，项目净利润率19.30%，表明项目具有一定盈利能力。项目内部收益率11.48%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值34978万元，财务投资动态回收期5.17年。财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的。
评估认为，项目主要存在建设风险、市场风险。

第一章  可行性研究说明
一、委托单位
单位名称：五矿国际信托有限公司

公司地址：青海生物科技产业园纬二路18号

法定代表人：王卓
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行监督管理委员会批准的其他业务。
二、编制单位
单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司

公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1001室
    资质级别：在全国范围内从事土地估价业务

    资质证书号：A201111009

    法人代表：齐  宏

三、编制目的
为委托单位了解湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域（宗地编号：P(2018)158号）综合项目可行性提供参考依据。
四、可行性研究的主要内容
1、分析项目开发的合法、合规性；

2、分析武汉市总体发展状况和房地产投资环境；

3、项目所在区域房地产市场现状，分析项目竞争力；

4、对项目的总投资进行估算；

5、对项目进行财务分析，计算评价指标，对财务可行性进行分析评价；

6、评价项目的风险。
五、编制日期
2019年8月26日
至2019年9月2日
六、本报告编制依据和说明
（一）报告编制依据

本报告主要依据和参考以下文件及相关资料：

1、 《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》

2、 《技术经济指标表》
3、 建设单位提供的有关项目的其他资料

4、 国家及地方颁布的相关法律规章制度、当地现行财税政策

5、 房地产开发项目经济评价方法（2006版）

6、 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

7、 市场调查资料

（二）报告编制说明

1、本报告的编制依据了中华人民共和国相关法律、法令、法规和政策、具体规定，其基础资料和数据来自于有关主管部门颁布的文件和融资主体提供的资料，以及研究人员经过调研分析后所得的资料、信息。

2、在进行财务效益分析和测算过程中，采用了国际和国内通用的理论和方法，并结合现行会计制度、税收法规和房地产市场价格体系，进行合理假定和适当简化。

3、本报告中的项目土地面积以《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》、《成交确认书》为依据，规划建筑面积以建设企业
提供的《技术经济指标表》为准。

4、根据《技术经济指标表》及建设方介绍，项目建筑主体为办公、商业、住宅、地下车库，目前已缴纳项目A区地块局部土地出让金，尚未取得《不动产权证书》，预计2019年7月底取
得《建设工程规划许可证》、2019年8月取得《建筑工程施工许可证》、2020年9月取得《商品房预售许可证》。

5、本报告中的已投资金额以项目公司提供的财务数据为准。在此提请报告使用者注意。

七、本报告使用说明

（一）本报告依前文编制目的供委托方使用。除依据法律和相关规定需公开情形外，未经受托方同意，报告的全部或部分内容不得发表于公开的媒体上。

（二）本报告所依据的权属资料、财务资料及其他相关说明文件等基础资料由项目公司以原件或复印件形式提供，资料提供者应对其真实性、合法性负责，如基础资料改变，本报告需重新调整。

（三）本报告结论有效期为一年。自2019年9月2日起计算，至2020年9月1日止，超过一年，需重新进行研究分析。

第二章  项目建设条件评价

一、项目建设的必要性

武汉，简称“汉”，俗称“江城”，位于中国中部、湖北省东部、长江与汉江交汇处，是中国中部地区的中心城市，是全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽，也是湖北省省会。地理位置为北纬29°58′~31°22′，东经113°41′~115°05′。在平面直角坐标上，武汉市东西最大横距134千米，南北最大纵距约155千米。武汉的最东边在新洲区徐古街将军山村，最西边在蔡甸区侏儒街国光村，最南边在江夏区湖泗街均堡村，最北边在黄陂区蔡店街李冲村。  
洪山区位于武汉市东南部，东与鄂州市隔长江相望,南邻江夏区,西北环抱武昌区、青山区，版图面积480平方公里,剔除托管到东湖开发区、风景区、化工区的区域后，实际管辖面积为220.5平方公里，常住人口104.9万人，户籍人口65万，辖9街1乡。

洪山区科教密集、风景秀丽、交通便利。作为武汉市重要的办公商务区,洪山区有湖北省军区等近20个驻军单位、众多的中央和省直在汉机关、企事业单位,还有武汉东湖新技术开发区、武汉东湖生态旅游风景区和武汉化学工业区等3个副市级单位。辖区自然环境优美,有狮子山、桂子山等百余座山峰,东湖、汤逊湖等近20个湖泊，水域约100平方公里，林地近2万亩，森林覆盖率达到16%。

2019年一季度洪山区实现地区生产总值251.28亿元，按可比价计算，同比增长8.8%，比武汉市增幅高0.4个百分点。从产业结构看，第一产业实现增加值0.25亿元，同比增长2.7%；第二产业实现增加值59.95亿元，同比增长9.3%；第三产业实现增加值191.07亿元，同比增长8.7%。主要经济指标稳中有进，实现了一季度的稳健开局，地方一般公共预算收入同比增长9.6%，固定资产投资同比增长10.9%，社会消费品零售总额同比增长10.0%。
建设项目属杨春湖商务区，根据《武汉城市总体规划（2006-2020年）》，规划建设四新、鲁巷、杨春湖三个城市副中心。其中，杨春湖副中心重点建设区域性客运枢纽和旅游服务职能。规划指出，将通过武汉站、杨春湖、东湖港（沙湖港）共同构筑区域发展的主导要素。规划以横向呼应、纵向沟通为基本手段，形成“一轴双核两区，一廊三园三带”的空间布局结构。“一轴双核两区”贯通武汉站、迎鹤湖，建设东西向的“中央”景观轴。按照核心区“一个中心，两个节点”的原则，遵循交通站点与城市功能分离的原则，依托武青四干道和地铁4、5号线，布局武汉站站前综合服务核和环迎鹤湖的城市服务核，共同打造副中心的核心功能区。在核心区以西布局西部城市生活区，在三环线以东地区布局产业园区，形成副中心两大支撑区。“一廊三园三带”依托东湖港、沙湖港，设置功能绿地，合理控制其建设比例和建设强度，形成“两港”生态走廊。保护东湖，杨春湖岸线，保持湖面面积不减少，利用垃圾填埋场以西低洼地带建设迎鹤湖，加强北洋桥公园，杨春湖公园和迎鹤湖公园3个水生态公园的建设，形成城市绿肺。利用连通水系和三环线防护林带，建设杨春湖—迎鹤湖—东湖水系生态带，杨春湖—武汉站西广场—东湖水系生态带，沿三环线陆上生态带。

[image: image1.png]



杨春湖商务区是武汉城市总体规划确定的六大城市副中心之一，定位为“国家高铁之心及武汉重要门户展示窗口”。2014年5月，杨春湖商务区实施性规划经武汉市规划委员会审议并通过。由于北洋桥垃圾填埋场生态处置方式发生重大调整，特开展北洋桥垃圾填埋场周边城市设计优化及公园概念设计工作。规划坚持国际视野，按“高起点、高标准、国际化”的要求，立足建设国家中心城市的战略高度，超前谋划杨春湖商务区的发展。充分利用区域的自然禀赋，按照“一盘棋”的思路，统筹协调重点功能区和交通枢纽的建设，做到整体规划、同步设计、分片实施。力争将杨春湖商务区打造成为功能完善、宜居宜业的先行示范区。

湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域（宗地编号：P(2018)158号）综合项目就是在这样的背景下应运而生。该项目的开发建设，可以增加区域内的住宅、商业、办公用房的供应，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。因此，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是必要的。
[image: image13.jpg][image: image2.png]



二、项目建设内容、规模和建设方案

（一）项目建设地点

建设项目地块位于湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域，属于杨春湖商务区。地块北侧紧邻城市主干道团结大道，目前地块周边路网较齐全，周边已运行轨道交通4号线，周边未来将新增地铁5号线、10号线、19号线、20号线，东侧距离武汉火车站约2公里，地块东北侧临近杨春湖，南侧临近东湖生态旅游风景区，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。
（二）项目建设规模及建造标准

1、项目概况

该项目位于湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域。根据建设单位提供的《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》、《成交确认书》以及《技术经济指标表》，项目总用地面积162629平方米，分A、B两区，其中A区用地面积为141303平方米，B区用地面积为21326平方米。总建筑面积1291040平方米，其中计容规划建筑面积904600平方米（写字楼（自持）50000平方米、写字楼134500平方米，街区配套商业45500平方米、自持商业37000平方米，住宅394540平方米，公寓180000平方米，文化设施（自持）13000平方米，配套22060平方米，地下商业28000平方米），不计容规划建筑面积386440平方米，全部为地下车库。详细面积指标见下表：
	项目
	数量
	单位

	总建筑面积出让宗地面积
	162629
	平方米

	总建筑面积
	1291040
	平方米

	计容积率总建筑面积
	904600
	平方米

	地上建筑面积
	876600
	平方米

	其中
	写字楼（自持）
	50000
	平方米

	
	写字楼（销售）
	134500
	平方米

	
	街区配套商业
	45500
	平方米

	
	商业（自持）
	37000
	平方米

	
	住宅
	394540
	平方米

	
	公寓
	180000
	平方米

	
	文化设施（自持）
	13000
	平方米

	
	配套
	22060
	平方米

	地下建筑面积
	414440
	平方米

	其中
	地下商业（计容）
	28000
	平方米

	
	地下车库（不计容）
	386440
	平方米

	容积率
	5.56
	——

	地下车位
	9661
	个


本项目为大型综合项目，
建设内容主要为住宅、公寓、写字楼、街区配套商业、文化设施及地下车库用房等。其中部分写字楼、商业及文化设施为建设方自持，地下车库为对外出租经营使用，其余住宅、公寓、写字楼、街区配套商业等均为对外销售。
2、项目建造标准：
项目拟交付标准均为公共部分精装修、住宅及公寓部分户内精装修、其余部分户内毛坯；截至报告出具日，详细建造标准建设单位尚未提供。
本次项目可行性研究报告以《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》、《成交确认书》以及《技术经济指标表》为计算依据。
三、项目工程建设进程评价

1、建设项目已经取得政府相关部门的批准文件如下：

根据建设单位介绍及提供的《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》、《技术经济指标表》，项目已受让项目A区用地，A区用地土地出让价款为520000万元，目前已缴纳该出让地块部分出让金。

项目其他批准文件尚在办理之中。

2、项目工程进度说明

建设项目预计2019年9月开工建设，全部建设工期约7年，预计2026年6月完成竣工验收，预计于2026年9月全部交付使用。
四、项目建设条件评价

项目目前市政基础设施条件为“三通”（即通路、通电、通上水），预计建成后市政基础设施条件将达“六通”（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气）。截至基准日，项目目前正在进行前期准备工作，尚未开工。
五、施工、监理单位资质评价

截至报告出具日，建设单位未能提供有关施工、监理单位资质相关信息。
六、环境保护评价

该项目工程建设内容为住宅、公寓、写字楼、街区配套商业、文化设施及地下车库用房等，为综合项目，该项目主要环境问题是地下车库、生活污水、噪声及施工期扬尘和噪声等。截至报告出具日，建设单位未能提供有关环境保护相关批准文件。从环境保护角度认为项目可行。

第三章  市场评估

一、市场环境评价

（一）武汉市房地产市场分析
1、武汉市房地产市场概况

（1）住宅市场

2019年第一季度，武汉市新建商品房成交37423套，同比减少10.9%，成交面积404万平方米，同比减少8.9%。
2019年第一季度，武汉市商品房新增供应351万平方米，其中商品住宅275万平方米。商品住宅供应面积同比减少5%。1月份，武汉市商品住宅新增供应132.4万平方米，环比减少64%，同比增长11%。2月份商品住宅新增供应25.42万平方米，环比减少99%，同比减少64%。3月份，商品住宅新增供应117.14万平方米，环比增长360.8%，同比增长17.8%。

[image: image3.png]400

350
300
250
200
150
100
50
0

g CFFHIAK)




第二季度武汉市将有155个项目、855.3万平方米商品住房可达销售条件，同比去年，项目数量增长58%，可售总建筑面积增长6%。其中，主城区供应量335.03万平方米，占比39%，远城区供应量384.05万平方米，占比45%，开发区（含东湖风景区）供应量136.23万平方米，占比16%。
[image: image4.png]140

120
100
80
60
40
20
0




2019年第一季度，商品住宅成交32307套，同比减少1.6%，成交面积360万平方米，同比减少1.7%。1月份，武汉市商品住宅成交9765套，成交面积108万平方米，环比减少51%，同比减少41.5%；2月份商品住宅成交9347套，成交面积106万平方米，环比减少2.4%，同比增长69.5%。；3月份，商品住宅成交13195套，成交面积146万平方米，环比增长38%，同比增长37.2%。

[image: image5.png]25000

20000

15000

10000

5000

BE-ELRHEAREERTE

S
N\ N\ N\ " H
U

D B ) D
N N MOk kY Kk
A MR A
SR g
L N




区域方面。远城区成交套数占武汉市的48%，主城区占37%，开发区占15%。主城区中，江岸、青山、汉阳等区域的刚需区域供应减少，多个楼盘已售罄，成交量下滑，但是江汉区和洪山区则集中放量，成交套数分别同比增长168%和71%。远城区中，新洲区成交套数出现30%的增长。开发区中，东湖新技术开发区成交套数武汉市排名第二，仅次于洪山区，同比增长143%。
2019年1月武汉市新建商品住宅环比上涨0.70%，同比上涨11.2%，2月环比上涨1.2%，同比上涨12.5%。3月环比上涨0.7%，同比上涨13.4%。2019年初两个月的涨幅相比去年底有所收窄。由于从2017年以来对新房备案价格实行严格控制，新房价格相对稳定。从最近一年来看，新房价格每月平均保持1.00%的复合增长率。

（2）商办市场

第一季度新建商业用房合计成交2550套，成交面积174107.95平方米，同比分别下滑36.1%和44.7%。去年每月成交量都在1000套以上，最多的月份达到2445套，而进入2019年1月。目前商业用房的成交主力主要为商用公寓和社区商业。社区底商主要为前期住宅售罄的楼盘加推，其售价大多回归租金收益，不再虚高。

[image: image6.png]BE-ELRFERLAERTE

3000

160000
140000
120000
100000

2500

2000
1500
1000
500
0

0

80000
60000
40000
20000

RIZER CF7K)

— E (D




从各行政区来看，第一季度商业用房的成交主要集中在主城区的江岸区、汉阳区，远城区的东西湖区、黄陂区、新洲区和两大开发区。

[image: image7.png]30
25
20
15
10
5
. 10
S @0%,»

22—

FEEXFRENABRIER

,%3%

@Q A




第一季度新建办公楼成交2102套，同比下降48.1%，成交面积171440.05平方米，同比下降42.0%。
[image: image8.png]E-ERRNLRRTE
160000 2500
140000
120000 2000
100000 1500
80000
60000 1000
40000 00
20000
0 0
BN PN
R P
&P
O

— TR CEAK) —BEER (B




第一季度办公楼市场，除了青山区，其他六大主城区成交面积均在15000平方米以上。

[image: image9.png]B-ZEEAXHEALERIER

,@
mHEER (FFR)

@Q ezs%\@




2、武汉市土地市场
2019年第一季度，土地市场实际供应与计划供应存在较大出入，有13宗地块终止挂牌，3宗地块调整了挂牌时间或其他事项。本季度合计成交土地21宗，相比去年同期的41宗减少了一半；成交土地面积125.79万平方米，同比减少63%；土地规划建设面积418.05万平方米，同比减少56%；土地成交价款213.07亿元，同比减少47%。

[image: image10.png]1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

v

Nd

> D
& & &
B

K
3

— 7T TR

2016 FE 4 LI AITR





土地价格方面。本季度总体楼面均价为5097元/平方米。有14宗地以底价成交，有7宗地为溢价成交，溢价地块数量占成交总地块数量的33%，与去年同期相比，溢价地块占比提高了21个百分点。溢价率为0.8%-29.6%，有1宗地达到了“熔断价”，通过竟配建环节确定竞得人。

区域结构方面。本季度主城区成交9宗，远城区10宗，开发区2宗。主城区地块分布在汉阳区四新、归元寺，江岸区后湖，武昌区武泰闸、中北路、中南路等较优质地段，远城区地块主要分布在东西湖三店、金银湖，新洲阳逻、蔡甸的老城区等片区。

[image: image11.png]pie

WK AKX LR ZHIX ARG akglx

- HTEH e 5 E ] e—

SR ATEUX LR O

1<

X

TLEIX

120

100




（二）区域市场分析
洪山区位于武汉市东南部，东与鄂州市隔长江相望,南邻江夏区,西北环抱武昌区、青山区，版图面积480平方公里,剔除托管到东湖开发区、风景区、化工区的区域后，实际管辖面积为220.5平方公里，常住人口104.9万人，户籍人口65万，辖9街1乡。
项目位于湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域，东侧临近三环线。地块北侧紧邻城市主干道团结大道，目前地块周边路网较齐全，周边已运行轨道交通4号线，周边未来将新增地铁5号线、10号线、19号线、20号线，东侧距离武汉火车站约2公里，地块东北侧临近杨春湖，南侧临近东湖生态旅游风景区，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。项目南侧临近东湖生态旅游风景区，周边有购物场所有金地广场，目前居住社区情况尚不成熟，有东湖金茂府、杨春湖畔等住宅项目且正在进行施工建设，教育配套有北洋桥同文国际幼儿园、钢城十二中；医疗配套有武汉市普仁医院利平分院；自然环境有东湖生态旅游风景区。

2019年第一季度，洪山区新建商品房住宅成交套数为4515套，成交面积522431平方米；新建商业用房成交面积72200平方米；新建办公用房成交面积168160平方米。
[image: image14.jpg]目前项目周边住宅用房销售价格情况如下： [image: image12.png]o Q06

| ¥
D EARE=M

-
iﬁelﬂ | iﬁaﬂ/

o Bz
wen O mnsng




	周边在售项目 一

	项目名称
	东湖金茂府

	项目位置
	洪山区杨春湖路与和谐路路交汇处

	土地取得情况
	2016年8月9日取得，楼面单价14271元/平方米

	开盘时间
	2017年9月28日（一期）、2018年10月18日（二期）

	产权年限
	70年

	占地面积
	111477.26平方米

	建筑面积
	32.6万平方米

	容积率
	3.64（一期）、4.17（二期）

	建筑形态
	住宅、公寓

	主力产品
	住宅118~136平方米、公寓39~126平方米

	装修情况
	精装修（住宅）、毛坯（公寓）

	当前均价
	住宅26000元/平方米（含3500元/平方米精装修）、公寓20000元/平方米

	去化率
	已推出楼盘90%

	客户群体
	改善型客户

	备注
	受限价政策影响


	周边在售项目二

	项目名称
	杨春湖畔

	项目位置
	洪山区友谊大道与杨春湖路交汇处

	土地取得情况
	2014年9月19日取得，楼面单价3525元/平方米

	开盘时间
	2016年7月9日（一期）、2018年8月11日（二期）

	产权年限
	70年

	占地面积
	109800平方米

	建筑面积
	40万平方米

	容积率
	3（一期）、3.14（二期）

	建筑形态
	住宅、配套商业

	主力产品
	88~118平方米

	装修情况
	精装修

	当前均价
	住宅16000-17000元/平方米（含2500元/平方米精装修）

	去化率
	已推出楼盘90%

	客户群体
	刚需型客户

	备注
	受限价政策影响


	周边在售项目三

	项目名称
	华侨城·原岸

	项目位置
	武昌区欢乐大道228号

	土地取得情况
	——

	开盘时间
	2018年8月22日

	产权年限
	70年

	占地面积
	267579平方米

	建筑面积
	37.45万平方米

	容积率
	1.4

	建筑形态
	高层住宅、别墅、配套商业

	主力产品
	大平层建面140-500㎡；双拼建面520-600㎡；联排建面350-370㎡ 

	装修情况
	精装修

	当前均价
	高层住宅31000元/平方米（含3500元/平方米精装修）

	去化率
	已推出楼盘90%

	客户群体
	改善型客户

	备注
	受限价政策影响


目前项目周边在售房源较少，且品质差异较大，从竞争性物业早期开盘情况来看，开盘去化水平较好。
二、项目市场竞争能力分析

（一）优势

1、地理位置较优越

建设项目地块位于湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域，属于杨春湖商务区。地理位置较优越。
2、交通便捷

项目北侧紧邻城市主干道团结大道，目前地块周边路网较齐全，周边已运行轨道交通4号线，周边未来将新增地铁5号线、10号线、19号线、20号线，东侧距离武汉火车站约2公里，为项目未来交通出行提供便利。

3、项目周边公共配套设施较齐全  

建设项目周围公共配套设施有：

商业：周边有购物场所有购物场所有金地广场等；

学校：周边有北洋桥同文国际幼儿园、钢城十二中等；
银行：周边有武汉农村商业银行(东方丽锦支行)、华夏银行等；
医院：周边有武汉市普仁医院利平分院等。

4、项目位于湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域，周边新建项目较少，本项目为大型综合项目，产品定位为改善型住宅，对于改善居住环境客户群体有一定优势。
（二）劣势

项目东侧距武汉钢铁集团约2.5公里，对项目周边环境有一定影响。
三、市场前景预测
（一）项目定位分析
项目定位：该项目采取中高端定位。

客群定位：该项目客群定位主要以城区改善型客户为主。
产品定位：本项目建设以住宅、公寓、写字楼、配套商业及地下车库用房为主

（二）项目销售价格定位分析

该项目的产品定位决定了市场需求及主要销售对象。根据前述市场分析情况，考虑到项目周边物业整体水平、项目自身的品质与特点以及区域房地产市场的发展趋势，结合周边在售项目价格综合考虑将项目写字楼用房销售均价定为20000元/平方米、街区配套商业用房销售均价定为25000元/平方米、住宅用房销售均价定为25000元/平方米、公寓用房销售均价定为22000元/平方米、地下车库用房销售均价定为200000元/个。

经调查，本项目位于湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域，属于杨春湖商务区，东侧临近三环线。地块北侧紧邻城市主干道团结大道，目前地块周边路网较齐全，周边已运行轨道交通4号线，周边未来将新增地铁5号线、10号线、19号线、20号线，东侧距离武汉火车站约2公里，地块东北侧临近杨春湖，南侧临近东湖生态旅游风景区，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。
本项目为杨春湖商务区综合项目，周边项目新建项目较少，去化情况良好。由于项目地理位置优越，未来升值潜力较大。本项目住宅、公寓部分规划为精装修，预期售价是以现有周边项目的销售均价为基础，考虑未来几年房地产市场价格涨幅等因素综合确定。在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，我们认为上述定价是可以实现的。

根据以上分析，评估认为该项目市场定位比较准确，市场销售价格及租赁价格定价相对合理，项目销售及租赁前景较好。

第四章  投资估算和筹资评价

一、投资估算

（一）估算原则

本次评估以企业提供的资料以及评估人员市场调研获取的信息为依据，按照国家和武汉市有关政策法规进行调整，估算项目总投资并进行筹资能力评价。
（二）投资构成及估算依据

建设项目为湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域（宗地编号：P(2018)158号）综合项目。根据建设单位提供的《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》、《成交确认书》以及《技术经济指标表》，项目总用地面积162629平方米，分A、B两区，其中A区用地面积为141303平方米，B区用地面积为21326平方米。总建筑面积1291040平方米，其中计容规划建筑面积904600平方米（写字楼（自持）50000平方米、写字楼134500平方米，街区配套商业45500平方米、自持商业37000平方米，住宅394540平方米，公寓180000平方米，文化设施（自持）13000平方米，配套22060平方米，地下商业28000平方米），不计容规划建筑面积386440平方米，全部为地下车库。详细面积指标见下表：

	项目
	数量
	单位

	总建筑面积出让宗地面积
	162629
	平方米

	总建筑面积
	1291040
	平方米

	计容积率总建筑面积
	904600
	平方米

	地上建筑面积
	876600
	平方米

	其中
	写字楼（自持）
	50000
	平方米

	
	写字楼
	134500
	平方米

	
	街区配套商业
	45500
	平方米

	
	商业（自持）
	37000
	平方米

	
	住宅
	394540
	平方米

	
	公寓
	180000
	平方米

	
	文化设施（自持）
	13000
	平方米

	
	配套
	22060
	平方米

	地下建筑面积
	414440
	平方米

	其中
	地下商业
	28000
	平方米

	
	地下车库
	386440
	平方米

	容积率
	5.56
	——

	地下车位
	9661
	个


本次项目可行性研究报告以《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》、《成交确认书》以及《技术经济指标表》为计算依据。
（三）项目投资估算

1、土地费用

（1）地价款及契税：

①根据建设单位介绍及提供的《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》，项目土地地价款为623615万元；
②契税：按照地价款4%交纳24945万元；
③补交地价款及相关税费

根据建设单位介绍，拟新增地下经营性用途（地下车库）建筑面积不需要补缴地价款。
（2）土地费用合计金额：648560万元。
2、前期工程费用

（1）城市基础设施建设费

根据建设单位介绍及《关于重新制定武汉市城市基础设施配套费收费标准的请示》[武价房[2012]42号]，项目需按照120元/平方米缴纳城市基础设施建设费，则：

城市基础设施建设费

=120×（394540+896500）÷10000 

=15492（万元）

（2）规划、测量、勘察、设计费：

本项费用的取费标准按照120元/平方米计算，则规划、测量、勘察、设计费为：120×1291040÷10000=15492（万元）

（2）报批报建费用：

本项费用的取费标准按照100元/平方米计算，该项费用为：100×1291040÷10000= 12910（万元）

（3）三通一平费用：
本项费用的取费标准按30元/平方米计算，该项费用为：30×1291040÷10000=3873（万元）

（4）前期工程费用合计：47767万元。
3、房屋开发费

（1）建安工程费：

根据建设单位的介绍、有关文件规定及项目的建造标准，各部位建安费用如下：
	项目

	总价（万元）
	建筑面积（平方米）
	单价（元/平方米）

	写字楼（自持）
	32500
	50000 
	6500

	写字楼
	67250
	134500 
	5000

	街区配套商业
	22750
	45500 
	5000

	商业及文化设施（自持）
	30000
	50000 
	6000

	住宅
	197270
	394540 
	5000（含装修）

	公寓
	90000
	180000 
	5000（含装修）

	配套
	8824
	22060 
	4000

	地下商业
	11200
	28000 
	4000

	地下车库
	135254
	386440
	3500

	合计
	595048







	1291040
	——


（2）环境景观工程费：

根据项目的实际情况，以每建筑平方米100元为标准计算环境景观工程费用。

环境景观工程费
=100×1291040÷10000=12910（万元） 

（3）配套设施费
配套设施费为项目相关配套项目的费用，如：变配电室、活动站等以及小区绿化费用。根据项目的实际情况，以每建筑平方米100元为计算标准，总计为：

=100×1291040÷10000=12910（万元）

（4）基础设施费包含红线内市政基础设施配套费用，根据项目的实际情况，以每建筑平方米200元为标准计算红线内市政基础设施配套费用。

基础设施费

=200×1291040÷10000=25821（万元）

（5）房屋开发费合计：646689万元

4、开发间接费用
该费用为与成本概算有关的费用,包括标书编制费、招投标管理费、机电设备委托招标服务费、质量监督费等费用，考虑到项目目前状况，按照房屋开发费的3%计算，开发间接费用为19404万元。
5、销售费用

销售费用为企业预售及销售过程中发生的广告费等销售费用，综合考虑项目的销售收入及项目本身的实际情况，按项目销售收入的3%确定，销售费用为58133万元。

6、管理费用

管理费用按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的2%计算，合计27250万元。
7、财务费用

该部分财务费用为项目借款利息。根据建设单位介绍，在项目开发建设期间，将发生以下借款事项：
（1） 五矿160000万元，贷款期限2年，利率10%，当期财务费用为32000万元。
（2） 华侨城373300万元，贷款期限2年，利率10%，当期财务费用为74660万元。

（3） 华侨城2018年260000万元，计息期限1年，利率10%，当期财务费用为26000万元。
合计：132660
万元。
8、不可预见费

不可预见费按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的3%计算，为21422万元。

9、投资估算合计

经测算，项目总投资为1607641
万元（不含两税两费）。各项目投资构成如下：
	项        目
	投资额（万元）
	占项目总投资比例
	建筑面积单方造价（元/平方米）

	土地费用
	648560 
	40.5%
	5024

	前期工程费
	47767
	3.0%
	370 

	房屋开发费
	646689
	40.4%
	5009

	其中：建安工程费
	595048
	37.1%
	4609

	开发间接费用
	19404
	1.2%
	1443

	销售费用
	58133
	3.6%
	4322

	管理费用
	27250
	1.7%
	2026

	财务费用
	132660
	8.3%
	9863

	不可预见费
	21422
	1.3%
	1593

	合         计
	1601885

	100.0%
	12408


评估认为，该项目总体投资估算基本符合项目实际情况，投资估算结果基本合理。

二、筹资评价

项目总投资1601885
万元，其中：五矿国际信托有限公司股东借款160000万元，汉禾创意出资股东借款60000万元，武汉华侨城实业发展有限公司权益性出资510000万元，其它来源67144万元。其他全部为销售回款再投入，为xxx万元。
三、投资计划安排

根据项目建设计划，具体投入进度如下：

	年度
	投资额（万元）
	投资占比

	2018年
	218660
	13.77%

	2019年
	492095
	30.99%

	2020年
	206361 
	13.00%

	2021年
	241052 
	15.18%

	2022年
	256733
	16.17%

	2023年
	101950 
	6.42%

	2024年
	32034
	2.02%

	2025年
	26400 
	1.66%

	2026年
	12515 

	0.79%


第五章  项目效益

一、测算原则及考虑因素

本项目评估主要根据国家现行房地产开发企业财务制度和现行税制，结合房地产行业特点，按谨慎性原则进行分析判断。本次评估数据来源以企业提供的资料，企业财务报表以及评估人员市场调研获取的信息为依据。

二、预测数据的计取

（一）收入测算

1、销售收入

（1）建设期：根据项目工程建设及销售计划安排，项目建设期取7年。

（2）销售价格及销售量预测

项目销售收入为

住宅用房、地下储藏室、地下车库用房
销售收入，根据建设单位提供的相关资料，评估确定项目销售价格、可销售面积及销售比率如下：
	用途
	销售均价（元/平方米，元/个）
	可销售面积（平方米，个）
	销售比率
	销售收入（万元）

	写字楼
	20000 
	134500
	100%
	269000

	街区配套商业及地下商业
	25000 
	73500
	100%
	183752

	住宅
	25000 
	394540
	100%
	986353

	公寓
	22000 
	180000
	100%
	396000

	地下车库
	200000 
	9661
	60%
	102720


（3）销售产生的现金流入

根据市场预测及借款人提供的销售计划，项目实现销售后产生的现金流入为1937825万元（见底表1）。

2、经营收入

（1）写字楼（自持）、商业及文化设施（自持）、地下车库（除销售部分）经营收入

根据建设单位提供的相关资料，预测写字楼（自持）、商业及文化设施（自持）租金水、地下车库（除销售部分）平如下：
	年度
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	写字楼（自持）租金水平
	2.56
	2.62
	2.69
	2.76
	2.83
	2.9
	2.97
	3.12
	3.28
	3.44

	商业（自持）租金水平
	5
	5.13
	5.26
	5.39
	5.52
	5.66
	5.8
	5.95
	6.25
	6.56

	地下车库租金水平
	510
	520.2
	530.6
	541.21
	552.03
	563.07
	574.33
	585.82
	597.54
	609.49

	年度
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	写字楼（自持）租金水平
	3.54
	3.65
	3.76
	3.87
	3.99
	4.11
	4.23
	4.34
	4.45
	4.56

	商业（自持）租金水平
	7.1
	7.31
	7.53
	7.76
	7.99
	8.23
	8.48
	8.69
	8.91
	9.13

	地下车库租金水平
	521.68
	534.11
	646.79
	659.73
	672.92
	686.38
	700.11
	714.11
	728.39
	742.96

	年度
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	2048

	写字楼（自持）租金水平
	4.67
	4.79
	4.91
	5.03
	5.16
	5.29
	5.42
	5.56
	5.7
	5.84

	商业（自持）租金水平
	9.36
	9.59
	9.83
	10.08
	10.33
	10.59
	10.85
	11.12
	11.4
	11.69

	地下车库租金水平
	757.82
	772.98
	788.44
	804.21
	820.29
	836.7
	853.43
	870.5
	887.91
	905.67

	年度
	2049
	2050
	2051
	2052
	2053
	2054
	2055
	2056
	2057
	2058

	写字楼（自持）租金水平
	5.99
	6.14
	6.29
	6.45
	6.61
	6.78
	6.95
	7.12
	7.3
	7.48

	商业（自持）租金水平
	11.98
	12.28
	12.59
	12.9
	13.22
	13.55
	13.89
	14.24
	14.6
	14.97

	地下车库租金水平
	923.78
	942.26
	961.11
	980.33
	999.94
	1019.94
	1040.34
	1061.15
	1082.37
	1104.02


单位：元/平方米·天

根据建设单位提供的相关资料，预测写字楼（自持）、商业及文化设施（自持）出租率、地下车库水平如下：
	年度
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	写字楼（自持）出租率
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	30%
	25%
	20%

	商业（自持）出租率
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	70%
	75%

	地下车库出租率
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	70%
	75%
	80%

	年度
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	写字楼（自持）出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	商业（自持）出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	地下车库出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	年度
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	2048

	写字楼（自持）出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	商业（自持）出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	地下车库出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	年度
	2049
	2050
	2051
	2052
	2053
	2054
	2055
	2056
	2057
	2058

	写字楼（自持）出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	商业（自持）出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%

	地下车库出租率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%


根据建设单位提供的相关资料，预测写字楼（自持）、商业及文化设施（自持）、地下车库增长率水平如下：

	年度
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	写字楼（自持）增长率
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	5.0%
	5.0%
	5.0%

	商业（自持）增长率
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	5.0%
	5.0%
	5.0%

	地下车库增长率
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	年度
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	写字楼（自持）增长率
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	2.50%
	2.50%
	2.50%

	商业（自持）增长率
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	3.00%
	2.50%
	2.50%
	2.50%

	地下车库增长率
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	年度
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	2048

	写字楼（自持）增长率
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%

	商业（自持）增长率
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%

	地下车库增长率
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	年度
	2049
	2050
	2051
	2052
	2053
	2054
	2055
	2056
	2057
	2058

	写字楼（自持）增长率
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%
	2.5%

	商业（自持）增长率
	2.50%
	2.50%
	2.50%
	2.50%
	2.50%
	2.50%
	2.50%
	2.50%
	2.50%
	2.50%

	地下车库增长率
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%


建设项目于2026年建成并开始对位出租经营，根据市场预测及建设单位提供的写字楼（自持）、商业及文化设施（自持）、地下车库经营计划，预计2019-2058年分别实现现金流入情况如下：

	年度
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	写字楼（自持）收入
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1987 
	4490 
	5022 

	商业（自持）收入
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3981
	8979
	10059

	地下车库收入
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	271
	592
	644

	年度
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038

	写字楼（自持）收入
	5168
	5329
	5490
	5650
	5825
	6001
	6176
	6336
	6497
	6658

	商业（自持）收入
	10366
	10673
	10994
	11330
	11665
	12016
	12381
	12687
	13009
	13330

	地下车库收入
	656
	670
	683
	697
	711
	725
	739
	754
	769
	785

	年度
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046
	2047
	2048

	写字楼（自持）收入
	6818
	6993
	7169
	7344
	7534
	7723
	7913
	8118
	8322
	8526

	商业（自持）收入
	13666
	14001
	14352
	14717
	15082
	15461
	15841
	16235
	16644
	17067

	地下车库收入
	800
	816
	833
	849
	866
	884
	901
	919
	938
	956

	年度
	2049
	2050
	2051
	2052
	2053
	2054
	2055
	2056
	2057
	2058

	写字楼（自持）收入
	8745
	8964
	9183
	9417
	9651
	9899
	10147
	10395
	10658
	10921

	商业（自持）收入
	17491
	17929
	18381
	18834
	19301
	19783
	20279
	20790
	21316
	21856

	地下车库收入
	976
	995
	1015
	1035
	1056
	1077
	1099
	1121
	1143
	1166


（二）开发成本

按收入与成本配比的原则，即把为取得本期收入而发生的开发成本与本期实现的收入在同一时期内确认和计量。经测算，项目开发总成本1384031万元（见主表3）。

（三）经营成本

	序号
	项       目
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035-2058
	合计

	1
	折旧费
	4340
	8680
	8680
	8680
	8680
	8680
	8680
	8680
	8680
	108958
	182738

	2
	房产税
	749
	1687
	1887
	1943
	2001
	2060
	2121
	2184
	2249
	74763
	91644

	3
	土地使用税
	7
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	360
	487

	4
	维修费
	62
	141
	157
	162
	167
	172
	177
	182
	187
	6232
	7639

	5
	保险费
	9
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	372
	525

	6
	管理费用
	125
	281
	315
	324
	333
	343
	354
	364
	375
	12461
	15275

	7
	宣传推广费
	31
	70
	79
	81
	83
	86
	88
	91
	94
	3115
	3818

	8
	财务费用
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	总成本
	5323
	10892
	11151
	11223
	11297
	11374
	11453
	11534
	11618
	206261
	302126

	10
	经营成本
	983
	2212
	2471
	2543
	2617
	2694
	2773
	2854
	2938
	97303
	119388


单位：万元
（四）利润分配

税费选择

根据国家和武汉市现行财税制度要求，结合企业实际情况，土地增值税以累进税率计算；增值税率按照9%计算。
三、项目财务效益测算
（一）项目盈利能力预测

经测算，项目可实现销售收入1937825万元，税前利润总额575783万元（见主表3）。

（二）项目财务效益预测

项目内部收益率14.58%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值103366万元，财务投资动态回收期4.67年。测算结果表明，财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的（见主表2）。

第六章  项目效应与风险评价

一、风险评价

根据国家和武汉市对房地产物业政策、项目建设条件、资金筹措、产品销售进行综合分析，评估认为本项目主要存在建设风险和市场风险。
1、建设风险

截至目前，根据建设单位介绍，武汉华侨城实业发展有限公司目前已缴纳项目A区地块局部土地出让金
，其他批复文件均在办理中，且项目尚未开发建设，评估认为项目整体存在一定的建设风险。

2、市场销售风险

虽然项目所处的地理位置和建筑密度等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法。但由于项目销售价格明显高于现阶段区域房地产销售价格。评估认为只有在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，定价是可以实现的。因此项目销售可能受到一定影响。
二、项目效应评价 
该项目的建设符合城市总体规划，一方面有利于更好地发挥城镇地区用地的土地利用价值，加速该城镇地区的建设，另一方面项目为大型综合项目，能够满足目标客户的居住、商务及生活配套需求，具有一定的社会效益。

第七章  结论
建设项目为湖北省武汉市洪山区团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域（宗地编号：P(2018)158号）综合项目，该项目的开发建设可以增加区域内的商务用房、商业配套用房及住宅用房的供应，改善居民生活条件、优化区域发展环境，促进经济社会各方面提升拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。住宅用房可以满足人们对于首次置业或者改善性置业的需求，产生较好的社会效益。从经济角度，该项目的建造标准以及建筑品质较高，项目的预期售价高于周边同类物业目前平均水平，考虑到杨春湖商务区土地供应稀缺，项目所处的地理位置较好，会具有较大的升值潜力；另一方面项目的销售期在未来两、三年，从洪山区历年房地产运行情况来看，因武汉市居住人口的住房需求以及改善住房需求一直未得到充分满足，商品房价格整体呈稳步上升趋势，因此本报告预测的项目售价是客观、合理的，是可以实现的。在预测销售计划能够实现的前提下，该项目的建设具有一定的盈利能力，但抗风险能力一般。综上，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是可行的。
附表：

1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）
(2)项目财务现金流量表（主表2）
(3)项目损益预测表（主表3）
(4)资金来源与运用表（主表4）
2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）
3、项目文件

（1）估价对象所在位置示意图

（2）《营业执照》
（3）《武汉市国有建设用地使用权挂牌文件》
（4）《成交确认书》

（5）《技术经济指标表》

1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）
	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年

	
	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度

	1
	一、总投资来源合计
	218660 
	59540 
	6500 
	8575 
	423980 
	33001 
	46888 
	62631 
	63841 
	66886 
	58076 
	59027 
	57063 
	57517 
	69635 
	70812 
	58769 

	2
	五矿信托
	0 
	　
	　
	　
	160000 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	汉禾
	　
	　
	　
	　
	60000 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	其他来源
	10660 
	7540 
	　
	　
	　
	2056 
	46888 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	销售反投
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	62631 
	63841 
	66886 
	58076 
	59027 
	57063 
	57517 
	69635 
	70812 
	58769 

	5
	华侨城
	208000 
	52000 
	6500 
	8575 
	203980 
	30945 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	 
	租金收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	二、总投资支出合计
	218660 
	59540 
	6500 
	8575 
	423980 
	33001 
	46888 
	62631 
	63841 
	66886 
	58076 
	59027 
	57063 
	57517 
	69635 
	70812 
	58769 

	7
	(一)土地费用
	208000 
	52000 
	0 
	0 
	388560 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	8
	其中：土地价款
	208000 
	52000 
	　
	　
	363615 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	契税
	　
	　
	　
	　
	24945 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	补交地价款及契税
	　
	　
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	(二)前期工程费
	0 
	0 
	0 
	968 
	11619 
	6455 
	5165 
	5165 
	4842 
	10973 
	2582 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	12
	其中：规划勘察设计招标费
	　
	0 
	0 
	465 
	1859 
	3098 
	2479 
	2479 
	2324 
	1549 
	1239 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	13
	     行政及经营性收费
	　
	0 
	0 
	387 
	1549 
	2582 
	2066 
	2066 
	1937 
	1291 
	1033 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	14
	     三通一平费
	　
	0 
	0 
	116 
	465 
	775 
	620 
	620 
	581 
	387 
	310 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	15
	城市基础设施建设费
	　
	　
	　
	　
	7746 
	　
	　
	　
	　
	7746 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	(三)房屋开发费
	0 
	0 
	0 
	992 
	1984 
	11921 
	26028 
	36503 
	37931 
	35589 
	35589 
	38683 
	47591 
	48523 
	58895 
	61394 
	50643 

	17
	其中：建安工程费用
	　
	0 
	0 
	476 
	952 
	10889 
	23445 
	32371 
	33799 
	32490 
	32490 
	35584 
	42427 
	44391 
	55280 
	57779 
	47544 

	18
	    环境景观工程费
	　
	0 
	0 
	129 
	258 
	258 
	646 
	1033 
	1033 
	775 
	775 
	775 
	1291 
	1033 
	904 
	904 
	775 

	19
	配套设施费
	　
	0 
	0 
	129 
	258 
	258 
	646 
	1033 
	1033 
	775 
	775 
	775 
	1291 
	1033 
	904 
	904 
	775 

	20
	基础设施费
	　
	0 
	0 
	258 
	516 
	516 
	1291 
	2066 
	2066 
	1549 
	1549 
	1549 
	2582 
	2066 
	1807 
	1807 
	1549 

	21
	(四)其它费用
	　
	0 
	0 
	16 
	31 
	355 
	764 
	1055 
	1102 
	1059 
	1059 
	1160 
	1383 
	1447 
	1802 
	1884 
	1550 

	22
	（五）销售费用
	　
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4439 
	4439 
	3551 
	3551 
	3859 
	5641 
	5049 
	5903 
	4370 
	3966 

	23
	（六）管理费用
	4160 
	1040 
	0 
	40 
	8044 
	375 
	639 
	854 
	878 
	952 
	785 
	797 
	979 
	999 
	1214 
	1266 
	1044 

	24
	（七）财务费用
	6500 
	6500 
	6500 
	6500 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	0 
	0 
	0 
	0 
	　

	25
	（八）不可预见费用
	　
	0 
	0 
	59 
	409 
	562 
	959 
	1282 
	1316 
	1429 
	1177 
	1195 
	1469 
	1499 
	1821 
	1898 
	1566 

	26
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	项目开发成本
	208000 
	52000 
	0 
	2035 
	402603 
	19293 
	32916 
	44005 
	45191 
	49050 
	40407 
	41038 
	50443 
	51469 
	62518 
	65176 
	53759 

	28
	期间费用
	10660 
	7540 
	6500 
	6540 
	21377 
	13708 
	13972 
	18626 
	18650 
	17836 
	17669 
	17989 
	6620 
	6048 
	7117 
	5636 
	5010 

	29
	项目经营成本
	212160 
	53040 
	0 
	2075 
	410647 
	19668 
	33555 
	49298 
	50508 
	53553 
	44743 
	45694 
	57063 
	57517 
	69635 
	70812 
	58769 


	序号
	项            目
	2023年
	2024年
	2025年
	2026年
	　

	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	合    计

	1
	一、总投资来源合计
	35423 
	29774 
	21448 
	15305 
	14711 
	9555 
	7768 
	7768 
	7768 
	7768 
	7768 
	3096 
	4645 
	4645 
	3225 
	0 
	1602068 

	2
	五矿信托
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	160000 

	3
	汉禾
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	60000 

	3
	其他来源
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	67144 

	4
	销售反投
	35423 
	29774 
	21448 
	15305 
	14711 
	9555 
	7768 
	7768 
	7768 
	7768 
	7768 
	3096 
	4645 
	4645 
	3225 
	　
	804924 

	5
	华侨城
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 
	510000 

	 
	租金收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	二、总投资支出合计
	35423 
	29774 
	21448 
	15305 
	14711 
	9555 
	7768 
	7768 
	7768 
	7768 
	7768 
	3096 
	4645 
	4645 
	3225 
	0 
	1602068 

	7
	(一)土地费用
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	648560 

	8
	其中：土地价款
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	623615 

	9
	契税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	24945 

	10
	补交地价款及契税
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	11
	(二)前期工程费
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	47769 

	12
	其中：规划勘察设计招标费
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	15492 

	13
	                行政及经营性收费
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12911 

	14
	     三通一平费
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3874 

	15
	城市基础设施建设费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	15492 

	16
	(三)房屋开发费
	30151 
	24536 
	17277 
	12159 
	12159 
	8014 
	7181 
	7181 
	7181 
	7181 
	7181 
	2856 
	4284 
	4284 
	2975 
	0 
	646866 

	17
	其中：建安工程费用
	28086 
	23504 
	16245 
	11127 
	11127 
	7498 
	6665 
	6665 
	6665 
	6665 
	6665 
	2856 
	4284 
	4284 
	2975 
	0 
	595228 

	18
	    环境景观工程费
	516 
	258 
	258 
	258 
	258 
	129 
	129 
	129 
	129 
	129 
	129 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12911 

	19
	配套设施费
	516 
	258 
	258 
	258 
	258 
	129 
	129 
	129 
	129 
	129 
	129 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	12911 

	20
	基础设施费
	1033 
	516 
	516 
	516 
	516 
	258 
	258 
	258 
	258 
	258 
	258 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	25816 

	21
	(四)其它费用
	916 
	766 
	530 
	363 
	363 
	244 
	217 
	217 
	217 
	217 
	217 
	93 
	140 
	140 
	97 
	0 
	19404 

	22
	（五）销售费用
	2803 
	3207 
	2751 
	2157 
	1563 
	884 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	58133 

	23
	（六）管理费用
	621 
	506 
	356 
	250 
	250 
	165 
	148 
	148 
	148 
	148 
	148 
	59 
	88 
	88 
	61 
	0 
	27250 

	24
	（七）财务费用
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	132664 

	25
	（八）不可预见费用
	932 
	759 
	534 
	376 
	376 
	248 
	222 
	222 
	222 
	222 
	222 
	88 
	133 
	133 
	92 
	0 
	21422 

	26
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	27
	项目开发成本
	31999 
	26061 
	18341 
	12898 
	12898 
	8506 
	7620 
	7620 
	7620 
	7620 
	7620 
	3037 
	4557 
	4557 
	3164 
	0 
	1384021 

	28
	期间费用
	3424 
	3713 
	3107 
	2407 
	1813 
	1049 
	148 
	148 
	148 
	148 
	148 
	59 
	88 
	88 
	61 
	0 
	218047 

	29
	项目经营成本
	35423 
	29774 
	21448 
	15305 
	14711 
	9555 
	7768 
	7768 
	7768 
	7768 
	7768 
	3096 
	4645 
	4645 
	3225 
	0 
	1469404 


单位：万元

(2)项目财务现金流量表（主表2）
	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030-2057
	合计

	1
	现金流入
	0 
	0 
	295906 
	553412 
	642964 
	363950 
	81593 
	0 
	6239 
	14061 
	15725 
	16190 
	711491 
	2701531 

	2
	销售收入
	0 
	　
	295906 
	553412 
	642964 
	363950 
	81593 
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	1937825 

	3
	出租收入
	　
	　
	　
	　
	　
	0 
	0 
	0 
	6239 
	14061 
	15725 
	16190 
	711491 
	763706 

	4
	转售固定资产收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	5
	 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	6
	现金流出
	212160 
	465762 
	175063 
	244626 
	331515 
	144281 
	49293 
	26400 
	14200 
	4069 
	4806 
	5011 
	277111 
	1954297 

	7
	建设经营成本
	212160 
	465762 
	153029 
	201053 
	256733 
	101950 
	39802 
	26400 
	12515 
	0 
	　
	　
	　
	1469404 

	8
	出租经营成本
	　
	　
	　
	　
	　
	0 
	0 
	0 
	983 
	2212 
	2471 
	2543 
	111179 
	119388 

	9
	增值税及地方税附加
	0 
	0 
	13354 
	24996 
	29042 
	16440 
	3686 
	0 
	630 
	1420 
	1588 
	1635 
	71919 
	164710 

	10
	土地增值税
	0 
	0 
	8680 
	16234 
	18860 
	10676 
	2394 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	56844 

	11
	所得税
	0 
	0 
	0 
	2343 
	26880 
	15215 
	3411 
	0 
	72 
	437 
	747 
	833 
	94013 
	143951 

	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	13
	净现金流量
	-212160 
	-465762 
	120843 
	308786 
	311449 
	219669 
	32300 
	-26400 
	-7961 
	9992 
	10919 
	11179 
	434380 
	747234 

	14
	累计现金流量
	-212160 
	-677922 
	-557079 
	-248293 
	63156 
	282825 
	315125 
	288725 
	280764 
	290756 
	301675 
	312854 
	747234 
	　

	15
	净现值
	-212160 
	-423420 
	99870 
	231995 
	212724 
	136397 
	18233 
	-13547 
	-3714 
	4238 
	4210 
	3918 
	44622 
	103366 

	16
	累积净现值
	-212160 
	-635580 
	-535710 
	-303715 
	-90991 
	45406 
	63639 
	50092 
	46378 
	50616 
	54826 
	58744 
	103366 
	 


单位：万元、年

(3)项目损益预测表（主表3）

	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年

	
	
	全年
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度

	1
	销售收入
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	147953 
	147953 
	118363 
	118363 
	128643 
	188043 
	168315 
	196773 
	145663 
	132213 
	93435 
	106885 
	91715 
	71915 
	52115 
	29478 
	0 
	0 

	2
	开发成本
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	105670 
	105670 
	84536 
	84536 
	91879 
	134303 
	120213 
	140538 
	104034 
	94428 
	66733 
	76339 
	65504 
	51363 
	37221 
	21054 
	0 
	0 

	3
	经营收入
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	4
	经营总成本
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	5
	增值税及附加
	　
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6677 
	6677 
	5344 
	5344 
	5810 
	8498 
	7599 
	8893 
	6575 
	5975 
	4222 
	4823 
	4146 
	3249 
	2353 
	1333 
	　
	　

	6
	交易手续费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	土地增值税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4340 
	4340 
	3472 
	3472 
	3774 
	5516 
	4937 
	5772 
	4273 
	3878 
	2741 
	3135 
	2690 
	2110 
	1529 
	865 
	0 
	0 

	8
	销售费用
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4439 
	4439 
	3551 
	3551 
	3859 
	5641 
	5049 
	5903 
	4370 
	3966 
	2803 
	3207 
	2751 
	2157 
	1563 
	884 
	0 
	0 

	9
	管理费用
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2081 
	2081 
	1664 
	1664 
	1809 
	2644 
	2367 
	2767 
	2048 
	1859 
	1314 
	1503 
	1290 
	1011 
	733 
	415 
	　
	　

	10
	财务费用
	6500 
	6500 
	6500 
	6500 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	　

	11
	利润总额
	-6500 
	-6500 
	-6500 
	-6500 
	-13333 
	-13333 
	-13333 
	11413 
	11413 
	6463 
	6463 
	8179 
	31441 
	28150 
	32900 
	24363 
	22107 
	15622 
	17878 
	15334 
	12025 
	8716 
	4927 
	0 
	0 

	12
	减：所得税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	288 
	288 
	365 
	1402 
	7038 
	8225 
	6091 
	5527 
	3906 
	4470 
	3834 
	3006 
	2179 
	1232 
	0 
	0 

	13
	净利润
	-6500 
	-6500 
	-6500 
	-6500 
	-13333 
	-13333 
	-13333 
	11413 
	11413 
	6175 
	6175 
	7814 
	30039 
	21112 
	24675 
	18272 
	16580 
	11716 
	13408 
	11500 
	9019 
	6537 
	3695 
	0 
	0 

	14
	加：年初未分配利润
	　
	-6500 
	0 
	0 
	0 
	-39333 
	0 
	0 
	0 
	-43173 
	0 
	0 
	0 
	6327 
	0 
	0 
	0 
	78903 
	0 
	0 
	0 
	119982 
	0 
	0 
	0 

	15
	可供分配利润
	-6500 
	-13000 
	-6500 
	-6500 
	-13333 
	-52666 
	-13333 
	11413 
	11413 
	-36998 
	6175 
	7814 
	30039 
	27439 
	24675 
	18272 
	16580 
	90619 
	13408 
	11500 
	9019 
	126519 
	3695 
	0 
	0 

	16
	减：提取公积金
	0 
	0 
	　
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4632 
	2111 
	2468 
	1827 
	1658 
	1172 
	1341 
	1150 
	902 
	654 
	370 
	0
	0

	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	减：应付利润
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	年末未分配利润
	-6500 
	-13000 
	-6500 
	-6500 
	-13333 
	-52666 
	-13333 
	11413 
	11413 
	-36998 
	6175 
	7814 
	25407 
	25328 
	22207 
	16445 
	14922 
	89447 
	12067 
	10350 
	8117 
	125865 
	3325 
	0 
	0 


	序号
	项            目
	2025年
	2026年
	2027
	2028
	2029
	2030-2057
	　

	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	全部
	合    计

	1
	销售收入
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1937825 

	2
	开发成本
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1384021 

	3
	经营收入
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3120 
	3120 
	3515 
	3515 
	3515 
	3515 
	3931 
	3931 
	3931 
	3931 
	4048 
	4048 
	4048 
	4048 
	711491 
	763707 

	4
	经营总成本
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	　
	2661.5 
	2661.5 
	2723 
	2723 
	2723 
	2723 
	2787.75 
	2787.75 
	2787.75 
	2787.75 
	2805.75 
	2805.75 
	2805.75 
	2805.75 
	263537 
	302126 

	5
	增值税及附加
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	315 
	315 
	355 
	355 
	355 
	355 
	397 
	397 
	397 
	397 
	409 
	409 
	409 
	409 
	71919 
	164711 

	6
	交易手续费
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	7
	土地增值税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	56845 

	8
	销售费用
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	　
	0 
	0 
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 
	58133 

	9
	管理费用
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 
	　
	　
	0 
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 
	27250 

	10
	财务费用
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 
	132664 

	11
	利润总额
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	144 
	144 
	437 
	437 
	437 
	437 
	746.25 
	746.25 
	746.25 
	746.25 
	833.25 
	833.25 
	833.25 
	833.25 
	376035 
	575783 

	12
	减：所得税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	36 
	36 
	109 
	109 
	109 
	109 
	187 
	187 
	187 
	187 
	208 
	208 
	208 
	208 
	94013 
	143952 

	13
	净利润
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	108 
	108 
	328 
	328 
	328 
	328 
	559 
	559 
	559 
	559 
	625 
	625 
	625 
	625 
	282022 
	431830 

	14
	    加：年初未分配利润
	129190 
	0 
	0 
	0 
	129190 
	0 
	0 
	0 
	129382 
	0 
	0 
	0 
	130562 
	0 
	0 
	0 
	132577 
	0 
	0 
	0 
	6254245 
	7021352 

	15
	可供分配利润
	129190 
	0 
	0 
	0 
	129190 
	0 
	108 
	108 
	129710 
	328 
	328 
	328 
	131121 
	559 
	559 
	559 
	133202 
	625 
	625 
	625 
	6536267 
	7453182 

	16
	    减：提取公积金
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 
	11 
	33 
	33 
	33 
	33 
	56 
	56 
	56 
	56 
	63 
	63 
	63 
	63 
	28207 
	47122 

	17
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	18
	    减：应付利润
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	19
	年末未分配利润
	129190 
	0 
	0 
	0 
	129190 
	0 
	97 
	97 
	129677 
	295 
	295 
	295 
	131065 
	503 
	503 
	503 
	133139 
	562 
	562 
	562 
	6508060 
	　


单位：万元

(4)资金来源与运用表（主表4）
	序号
	项            目
	　
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年

	
	
	2018年
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度

	1
	资金来源合计
	218660 
	59540 
	6500 
	8575 
	423980 
	33001 
	46888 
	147953 
	147953 
	118363 
	118363 
	128643 
	188043 
	168315 
	196773 
	145663 
	132213 
	93435 
	106885 
	91715 
	71915 
	52115 
	29478 
	0 
	0 

	2
	经营活动产生的现金来源
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	147953 
	147953 
	118363 
	118363 
	128643 
	188043 
	168315 
	196773 
	145663 
	132213 
	93435 
	106885 
	91715 
	71915 
	52115 
	29478 
	0 
	0 

	3
	其中：销（预）售收入
	　
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	147953 
	147953 
	118363 
	118363 
	128643 
	188043 
	168315 
	196773 
	145663 
	132213 
	93435 
	106885 
	91715 
	71915 
	52115 
	29478 
	0 
	0 

	4
	出租收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	筹资活动产生的现金来源
	218660 
	59540 
	6500 
	8575 
	423980 
	33001 
	46888 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	7
	其中：华侨城
	208000 
	52000 
	6500 
	8575 
	203980 
	30945 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	8
	五矿信托
	0 
	0 
	0 
	0 
	160000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	汉禾
	　
	　
	　
	0 
	60000 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	其他来源
	10660 
	7540 
	0 
	0 
	0 
	2056 
	46888 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	其它
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	资金运用合计
	218660 
	59540 
	6500 
	8575 
	423980 
	33001 
	46888 
	73648 
	74858 
	75990 
	67180 
	68976 
	72479 
	743716 
	92525 
	87751 
	74149 
	46292 
	42202 
	32118 
	23670 
	20772 
	12985 
	7768 
	7768 

	13
	项目投资成本
	212160 
	53040 
	0 
	2075 
	410647 
	19668 
	33555 
	49298 
	50508 
	53553 
	44743 
	45694 
	57063 
	57517 
	69635 
	70812 
	58769 
	35423 
	29774 
	21448 
	15305 
	14711 
	9555 
	7768 
	7768 

	14
	经营期经营成本
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	15
	增值税及地方税附加
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	6677 
	6677 
	5344 
	5344 
	5810 
	8498 
	7599 
	8893 
	6575 
	5975 
	4222 
	4823 
	4146 
	3249 
	2353 
	1333 
	0 
	0 

	16
	财务费用
	6500 
	6500 
	6500 
	6500 
	13333 
	13333 
	13333 
	13333
	13333
	13333
	13333
	13333
	0
	0
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	17
	土地增值税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4340 
	4340 
	3472 
	3472 
	3774 
	5516 
	4937 
	5772 
	4273 
	3878 
	2741 
	3135 
	2690 
	2110 
	1529 
	865 
	0 
	0 

	18
	所得税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	288 
	288 
	365 
	1402 
	7038 
	8225 
	6091 
	5527 
	3906 
	4470 
	3834 
	3006 
	2179 
	1232 
	0 
	0 

	19
	信托资金退出
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	666625 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	盈余资金
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	74305 
	73095 
	42373 
	51183 
	59667 
	115564 
	-575401 
	104248 
	57912 
	58064 
	47143 
	64683 
	59597 
	48245 
	31343 
	16493 
	-7768 
	-7768 

	21
	累计盈余资金
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	74305 
	147400 
	189773 
	240956 
	300623 
	416187 
	-159214 
	-54966 
	2946 
	61010 
	108153 
	172836 
	232433 
	280678 
	312021 
	328514 
	320746
	312978


	序号
	项            目
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030-2058
	　

	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	全部
	合计

	1
	资金来源合计
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3120 
	3120 
	3515 
	3515 
	3515 
	3515 
	3931 
	3931 
	3931 
	3931 
	4048 
	4048 
	4048 
	4048 
	711491 
	3498676 

	2
	经营活动产生的现金来源
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3120 
	3120 
	3515 
	3515 
	3515 
	3515 
	3931 
	3931 
	3931 
	3931 
	4048 
	4048 
	4048 
	4048 
	711491 
	2701532 

	3
	    其中：销（预）售收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1937825 

	4
	                出租收入
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3120 
	3120 
	3515 
	3515 
	3515 
	3515 
	3931 
	3931 
	3931 
	3931 
	4048 
	4048 
	4048 
	4048 
	711491 
	763707 

	5
	                其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	6
	筹资活动产生的现金来源
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	797144 

	7
	    其中：华侨城
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	　
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	510000 

	8
	五矿信托
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	160000 

	9
	汉禾
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	其他来源
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	67144 

	11
	                其它
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	12
	资金运用合计
	7768 
	7768 
	7768 
	3096 
	4645 
	4645 
	4068 
	843 
	1017 
	1017 
	1017 
	1017 
	1202 
	1202 
	1202 
	1202 
	1253 
	1253 
	1253 
	1253 
	277111 
	2753591 

	13
	项目投资成本
	7768 
	7768 
	7768 
	3096 
	4645 
	4645 
	3225 
	0 
	　
	　
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	　
	1469404 

	14
	经营期经营成本
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	　
	　
	491.50 
	491.50 
	553.00 
	553.00 
	553.00 
	553.00 
	617.75 
	617.75 
	617.75 
	617.75 
	635.75 
	635.75 
	635.75 
	635.75 
	111179.00 
	119388 

	15
	增值税及地方税附加
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	315 
	315 
	355 
	355 
	355 
	355 
	397 
	397 
	397 
	397 
	409 
	409 
	409 
	409 
	71919 
	164711 

	16
	财务费用
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	132664.00 

	17
	土地增值税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	56844 

	18
	所得税
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	36 
	36 
	109 
	109 
	109 
	109 
	187 
	187 
	187 
	187 
	208 
	208 
	208 
	208 
	94013 
	143952 

	19
	信托资金退出
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	666625 

	20
	盈余资金
	-7768 
	-7768 
	-7768 
	-3096 
	-4645 
	-4645 
	-948 
	2277 
	2498 
	2498 
	2498 
	2498 
	2729 
	2729 
	2729 
	2729 
	2795 
	2795 
	2795 
	2795 
	434380 
	745085 

	21
	累计盈余资金
	305210 
	297442 
	289674 
	286578 
	281933 
	277288 
	276340 
	278617 
	281115 
	283613 
	286111 
	288609 
	291338 
	294067 
	296796 
	299525 
	302320 
	305115 
	307910 
	310705 
	745085 
	1490170 


单位：万元

2、评估底表
项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）

	序号
	项        目
	单位
	单价
	2019年
	2020年
	2021年

	
	
	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度

	
	
	
	
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入

	1
	销售收入
	　
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59181
	147953
	59181
	147953
	47345
	118363
	47345
	118363
	47345
	128643
	74345
	188043

	2
	普通写字楼（160米+230米）
	平方米
	20000 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	街区配套商业地下商业
	平方米
	25000 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	　
	住宅
	平方米
	25000 
	　
	0
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59181
	147953
	59181
	147953
	47345
	118363
	47345
	118363
	47345
	118363
	47345
	118363

	　
	公寓4.5LOFT
	平方米
	22000 
	　
	0
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27000
	59400

	　
	地下车库
	个
	200000 
	　
	0
	　
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	514
	10280
	514
	10280

	4
	增值税及地方税附加
	　
	　
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	6677 
	　
	6677 
	　
	5344 
	　
	5344 
	　
	5810 
	　
	8498 

	4.1
	其中：增值税（11%、考虑抵扣）；地方税附加：城市维护建设（增值税的5%）、教育附加（增值税的3%）、地方教育附加（增值税的2%）
	9.0%
	　
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	5962 
	　
	5962 
	　
	4772 
	　
	4772 
	　
	5187 
	　
	7587 

	4.2
	   教育费附加
	3%
	　
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	179 
	　
	179 
	　
	143 
	　
	143 
	　
	156 
	　
	228 

	4.3
	地方教育费附加
	2%
	　
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	119 
	　
	119 
	　
	95 
	　
	95 
	　
	104 
	　
	152 

	4.4
	   城市维护建设税
	7%
	　
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	417 
	　
	417 
	　
	334 
	　
	334 
	　
	363 
	　
	531 


	序号
	项        目
	单位
	单价
	2022年
	2023年
	2024年
	合   计

	
	
	
	
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	1季度
	2季度
	3季度
	4季度
	

	
	
	
	
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	可销售量
	销售收入

	1
	销售收入
	　
	　
	66454
	168315
	81872
	196773
	61036
	145663
	54311
	132213
	38800
	93435
	45525
	106885
	38800
	91715
	29800
	71915
	20800
	52115
	10400
	29478
	0
	0
	0
	0
	782540
	1937825

	2
	普通写字楼（160米+230米）
	平方米
	20000 
	0
	0
	20175
	40350
	20175
	40350
	13450
	26900
	13450
	26900
	20175
	40350
	13450
	26900
	13450
	26900
	13450
	26900
	6725
	13450
	0
	0
	0
	0
	134500
	269000

	3
	街区配套商业地下商业
	平方米
	25000 
	0
	0
	11025
	27563
	11025
	27563
	11025
	27563
	7350
	18375
	7350
	18375
	7350
	18375
	7350
	18375
	7350
	18375
	3675
	9188
	0
	0
	0
	0
	73500
	183752

	　
	住宅
	平方米
	25000 
	39454
	98635
	23672
	59180
	11836
	29590
	11836
	29590
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	394540
	986353

	　
	公寓4.5LOFT
	平方米
	22000 
	27000
	59400
	27000
	59400
	18000
	39600
	18000
	39600
	18000
	39600
	18000
	39600
	18000
	39600
	9000
	19800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	180000
	396000

	　
	地下车库
	个
	200000 
	514
	10280
	514
	10280
	428
	8560
	428
	8560
	428
	8560
	428
	8560
	342
	6840
	342
	6840
	342
	6840
	342
	6840
	0
	0
	0
	0
	5136
	102720

	4
	增值税及地方税附加
	　
	　
	　
	7599 
	　
	8893 
	　
	6575 
	　
	5975 
	　
	4222 
	　
	4823 
	　
	4146 
	　
	3249 
	　
	2353 
	　
	1333 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	87518

	4.1
	其中：增值税（11%、考虑抵扣）；地方税附加：城市维护建设（增值税的5%）、教育附加（增值税的3%）、地方教育附加（增值税的2%）
	9.0%
	　
	　
	6784 
	　
	7940 
	　
	5871 
	　
	5335 
	　
	3770 
	　
	4307 
	　
	3702 
	　
	2901 
	　
	2101 
	　
	1190 
	　
	　
	　
	　
	　
	37533

	4.2
	   教育费附加
	3%
	　
	　
	204 
	　
	238 
	　
	176 
	　
	160 
	　
	113 
	　
	129 
	　
	111 
	　
	87 
	　
	63 
	　
	36 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	1127

	4.3
	地方教育费附加
	2%
	　
	　
	136 
	　
	159 
	　
	117 
	　
	107 
	　
	75 
	　
	86 
	　
	74 
	　
	58 
	　
	42 
	　
	24 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	750

	4.4
	   城市维护建设税
	7%
	　
	　
	475 
	　
	556 
	　
	411 
	　
	373 
	　
	264 
	　
	301 
	　
	259 
	　
	203 
	　
	147 
	　
	83 
	　
	0 
	　
	0 
	　
	2626


单位：平方米、个、元/平方米、元/个、万元
标的项目





杨春湖畔





东湖金茂府








�


�已取得文件情况


�写接到项目开始


�建设单位、建设企业、建设方全文统一


�与报告出具日无其他批复矛盾


�可增加AB区域，内部地块及各地块建设情况，贴表


�B区地块情况


�增加预计租赁情况


�感觉此处应分为两个表，销售、租赁


�同一物业类型建安单价不一致，需在前文描述装情况或项目情况，写明不一致原因


�表格里为132664


�跟测算不一致


�跟测算不一致


�


�增加合计


�？


�根据自己下表写


�B区地块






[image: image15.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ




[image: image16.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ




