  - 康正评估系统开发功能与计划

|  | 序号 | 系统功能 | 完成时间 | 主要功能描述 | 完成人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 估 管 理 |  | 项目立项 | 2017-1-13 | 列表、增、删、改、立项审批、费用修改 | 张鹏 |
|  |  | 项目分派 | 2017-1-13 | 分派列表、分派界面、分派业务提醒列表、分派时生成报告编号、分派勘察人员、测算人员、报告撰写人等、 | 张鹏 |
|  |  | 项目勘查 | 2017-1-20 | 勘察列表、勘察内容填写 | 张鹏 |
|  |  | 项目测算 | 2017-1-20 | 项目测算列表、测算表审核 | 张鹏 |
|  |  | 报告处理 | 2017-1-27 | 预估和报告处理列表、项目信息填写表、报告审核流程（如果勘察、测算、报告是同一个人是否提供每个列表有这三个链接入口）、评估对象信息表填写、审核打分表、自审表什么时候填写、待处理件列表显示待审核信息 | 张鹏 |
|  |  | 报告归档 | 2017-1-27 | 列表、归档页面 | 张鹏 |
| 客 户 管 理 |  | 客户基本信息维护 | 2017-1-6 | 客户信息目录树管理，客户其他信息管理 | 石雪花 |
|  |  | 客户联系人维护 | 2017-1-6 | 客户联系人信息管理 | 石雪花 |
|  |  | 联系记录管理 | 2017-1-6 | 客户联系人的联系记录 | 石雪花 |
| 合同 管理 |  | 合同管理 | 2017-1-13 | 列表、增、删、改、审批？ | 白金鹏 |
|  |  | 合同发送管理 | 2017-1-17 | 列表、增、删、改 | 白金鹏 |
| 收 费 |  | 开票管理 |  | 开票申请列表、维护、审批 | 王骥 |
|  |  | 发票发送 |  | 列表、发送单填写 | 王骥 |
|  |  | 支出管理 |  | 支出申请、借款审批 | 王骥 |
| 绩 效 管 理 |  | 绩效类别维护 |  |  | 李楠 |
|  |  | 绩效规则管理 |  |  | 李楠 |
|  |  | 流程表单调整 |  |  | 李楠 |
|  |  | 报告绩效申请 |  |  | 李楠 |
|  |  | 报告绩效审批流程（各级打分） |  |  | 李楠 |
|  |  | 事务绩效申请 |  |  | 李楠 |
|  |  | 事务绩效审批流程 |  |  | 李楠 |
|  |  | 绩效汇总（调整） |  |  | 李楠 |
|  |  | 绩效统计 |  |  | 李楠 |
| 综 合 管 理 |  | 事物管理 |  | 列表、增、删、改 | 许珂 |
|  |  | 报告用印 |  | 列表、增、删、改、审批 | 白金鹏 |
|  |  | 事务用印 |  | 列表、增、删、改、审批 | 白金鹏 |
|  |  | 个人资质管理 |  | 列表、增、删、改 | 许珂 |
|  |  | 公司资质管理 |  | 列表、增、删、改 | 许珂 |
|  |  | 日志填写 |  | 分项目日志、事务日志、客户日志在联系记录处显示 | 白金鹏 |
| 系 统 管 理 |  | 机构管理 | 2016-10-10 |  | 石雪花 |
|  |  | 地区代码维护 | 2016-10-10 |  | 石雪花 |
|  |  | 用户维护 | 2016-10-15 | 包括小组模块测试 | 李楠 |
|  |  | 数据字典 |  |  | 石雪花 |
| 系 统 文 档 |  | 数据库文档 | 2016-09-30 |  |  |
|  |  | 系统设计 | 2016-10-30 |  |  |
|  |  | 系统说明文档 | 2016-11-30 |  |  |
|  |  | 系统测试文档 | 2016-11-30 | 10月底交付测试， |  |

3C产品1.0开发计划

| 序号 | 系统功能 | 完成时间 | 主要功能描述 | 完成人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业前台注册、登录 | 2016-11-15 | 注册、登录 | 王娟 |
|  | 企业前台申请 | 2016-11-15 | 添加新申请、修改未提交的申请 | 张鹏 |
|  | 企业前台主页 | 2016-11-15 | 申请查询、信息查询、修改登录信息 | 张鹏 |
|  | 项目受理 | 2016-11-20 | 列表、受理、拒绝、退回 | 张鹏 |
|  | 项目管理 | 2016-11-30 | 修改产品单元信息 | 张鹏 |
|  | 工厂检查计划安排 | 2016-11-20 | 列表、安排检查员 | 王娟 |
|  | 计划执行 | 2016-11-25 | 列表、信息维护、批准单元 | 王娟 |
|  | 证书管理 | 2016-11-30 | 列表、增、删、改 | 王娟 |
|  | 监督计划 | 2016-11-30 | 自动生成年监督计划、安排计划同初始工厂检查 | 石雪花 |
|  | 检查员管理 | 2016-11-25 | 列表、资格管理 | 石雪花 |
|  | 证书上报 | 2016-12-10 | 列表、增、删、改、扩项、提交生成计划 | 张鹏、王娟 |
|  | 需求文档 | 2016-10-15 | 包括小组模块测试 | 石雪花 |
|  | 数据库文档 | 2016-09-30 |  | 石雪花 |
|  | 系统设计 | 2016-10-30 |  | 张鹏 |
|  | 系统说明文档 |  |  | 王娟 |
|  | 系统测试文档 | 2016-12-30 | 2016-12-15 交付测试 | 张松 |