[image: image6.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ





[image: image5.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ






可行性研究报告
福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村（宗地编号：榕高新2017-03号）居住项目可行性研究报告
康正评字2018-1-0407-F01KXYJ3号
北京康正宏基房地产评估有限公司
2018年6月
报告编制单位:北京康正宏基房地产评估有限公司

法人代表:     齐    宏       高级经济师

                             注册房地产评估师

项目负责人:   王    鹏       注册房地产评估师

                             注册土地估价师

项目参加人员: 郑    燚       注册房地产评估师

                             注册土地估价师

              赵    雯       注册土地估价师
              韩 佳 睿       

编制时间:2018年5月29日至2018年6月5日
目  录

7第一章  可行性研究说明


7一、委托单位


7二、编制单位


7三、编制目的


7四、可行性研究的主要内容


8五、编制日期


8六、本报告编制依据和说明


8（一）报告编制依据


8（二）报告编制说明


9七、本报告使用说明


10第二章  项目建设条件评价


10一、项目建设的必要性


10二、项目建设内容、规模和建设方案


10（一）项目建设地点


11（二）项目建设规模及建造标准


12三、项目工程建设进程评价


12四、项目建设条件评价


12五、施工、监理单位资质评价


12六、环境保护评价


13第三章  市场评估


13一、市场环境评价


13（一）福州市房地产市场分析


14（二）区域市场分析


16二、项目市场竞争能力分析


16（一）优势


17（二）劣势


17三、市场前景预测


17（一）项目定位分析


18（二）项目销售及租赁价格定位分析


19第四章  投资估算和筹资评价


19一、投资估算


19（一）估算原则


19（二）投资构成及估算依据


20（三）项目投资估算


23二、筹资评价


23三、投资计划安排


25第五章  项目效益


25一、测算原则及考虑因素


25二、预测数据的计取


25（一）收入测算


25（二）开发成本


26（三）利润分配


26三、项目财务效益测算


26（一）项目盈利能力预测


26（二）项目财务效益预测


26（三）不确定性分析


28第六章  项目效应与增值税评价


28一、风险评价


28二、项目效应评价


29第七章  结论


30附表：






福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村（宗地编号：榕高新2017-03号）居住项目可行性研究报告
〔内容提要〕

受委托，我公司对福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村（宗地编号：榕高新2017-03号）居住项目进行了调查分析，形成了房地产开发项目可研报告。报告从项目概况、项目投资环境、房地产市场分析、项目投资估算、项目经济效益分析、项目风险分析等方面进行了较为全面的分析研究，主要内容摘录如下：

建设项目为福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村（宗地编号：榕高新2017-03号）居住项目，由福州安隆瑞房地产开发有限公司开发建设。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]以及《闽侯高新2017-03地块规划指标》，项目用地面积38538.98平方米，总建筑面积98706.8平方米，其中计容规划建筑面积69370平方米（高层住宅37320平方米，洋房住宅18538平方米，回购住房5000平方米，回购商业7000平方米，公建配套1512平方米），不计容规划建筑面积29336.8平方米（地下室28236.8平方米，架空层1100平方米）。
截至报告出具日，项目现已取得《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3501212018B00154]、《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补01号]、《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]。其他批复文件尚在办理中。
评估项目总投资为126184万元（不含两税两费），经测算项目可实现销售收入143179万元，税前利润总额10763万元，销售净利润率7.52%、投资净利润率8.53%，表明项目具有一定盈利能力。项目内部收益率11.70%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值2240万元，财务投资动态回收期3.86年。财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的。
评估认为，项目主要存在建设风险、市场风险。是否有政策风险？

第一章  可行性研究说明
一、委托单位
单位名称：五矿国际信托有限公司

公司地址：青海生物科技产业园纬二路18号

法定代表人：任珠峰

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、编制单位
单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司

公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1001室
    资质级别：在全国范围内从事土地估价业务

    资质证书号：A201111009

    法人代表：齐  宏

三、编制目的
为委托单位了解福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村（宗地编号：榕高新2017-03号）居住项目可行性提供参考依据。
四、可行性研究的主要内容
1、分析项目开发的合法、合规性；

2、分析福州市总体发展状况和房地产投资环境；

3、项目所在区域房地产市场现状，分析项目竞争力；

4、对项目的总投资进行估算；

5、对项目进行财务分析，计算评价指标，对财务可行性进行分析评价；

6、评价项目的风险。
五、编制日期
2018年5月29日至2018年6月5日
六、本报告编制依据和说明
（一）报告编制依据

本报告主要依据和参考以下文件及相关资料：

1、 《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3501212018B00154]
2、 《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补01号]
3、 《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]
4、 《闽侯高新2017-03地块规划指标》
5、 回购协议2个
5、
建设单位提供的有关项目的其他资料

6、
国家及地方颁布的相关法律规章制度、当地现行财税政策

7、
房地产开发项目经济评价方法（2006版）

8、
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

9、
市场调查资料

（二）报告编制说明

1、本报告的编制依据了中华人民共和国相关法律、法令、法规和政策、具体规定，其基础资料和数据来自于有关主管部门颁布的文件和融资主体提供的资料，以及研究人员经过调研分析后所得的资料、信息。

2、在进行财务效益分析和测算过程中，采用了国际和国内通用的理论和方法，并结合现行会计制度、税收法规和房地产市场价格体系，进行合理假定和适当简化。

3、本报告中的项目土地面积以《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]为依据，规划建筑面积以建设企业提供的《闽侯高新2017-03地块规划指标》为准。

4、根据《闽侯高新2017-03地块规划指标》及建设方介绍，项目建筑主体为住宅、商业、地下车库，目前仅缴纳出让地块保证金，尚未取得《不动产权证书》，预计2018年9月底取得《建设工程规划许可证》、2018年10月取得《建筑工程施工许可证》、2019年2月取得《商品房预售许可证》。
5、本报告中的已投资金额以项目公司提供的财务数据为准。在此提请报告使用者注意。

七、本报告使用说明

（一）本报告依前文编制目的供委托方使用。除依据法律和相关规定需公开情形外，未经受托方同意，报告的全部或部分内容不得发表于公开的媒体上。

（二）本报告所依据的权属资料、财务资料及其他相关说明文件等基础资料由项目公司以原件或复印件形式提供，资料提供者应对其真实性、合法性负责，如基础资料改变，本报告需重新调整。

（三）本报告结论有效期为一年。自2018年6月5日起计算，至2019年6月4日止，超过一年，需重新进行研究分析。

第二章  项目建设条件评价

一、项目建设的必要性

福州是福建省省会，福州位于福建省东部闽江下游，现辖5区、6县（一综合试验区)、两个县级市和一个经济区，即鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区5个区，闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县、平潭县6县，福清、长乐2个县级市。全市土地总面积12154平方公里，其中市区面积1786平方公里，全市户籍总人口约711万人，其中市区户籍总人口约292.17万人。全市设34个街道办事处、105个镇，48个乡（含2个民族乡和马祖乡），2795个村（居）委会、社区居委会。
闽侯县位于福建省东部、福州市西南部、闽江下游。东部与福州市晋安区、鼓楼区、仓山区相邻；东南部与长乐县相接；西部、西南部与闽清、永泰县交界；南部与福清县接壤；北部、东北部与古田、罗源县毗邻。2014年，闽侯县辖甘蔗1个街道和荆溪、白沙、青口、南屿、祥谦、尚干、南通、上街、竹岐、鸿尾、大湖、廷坪、洋里、小箬14乡镇，全县共319个村（居）委会，其中：村委会292个，居委会27个。2013年7月开始，福州高新区开始托管闽侯县南屿镇和上街镇5个村。

福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村（宗地编号：榕高新2017-03号）居住项目就是在这样的背景下应运而生。该项目的开发建设，可以增加区域内的住宅用房的供应，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。因此，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是必要的。
二、项目建设内容、规模和建设方案

（一）项目建设地点

建设项目地块位于福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村，北临大屿香颂，南临中溪安置房，东临忠观公园，西临规划路，属于福州东扩南进区域。地块东侧邻近70国道，北侧是万佛路，目前地块周边路网较齐全，周边未来将新增地铁3号线和地铁8号线，地块西北临近旗山风景区，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。
（二）项目建设规模及建造标准

1、项目概况

该项目位于福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]以及《闽侯高新2017-03地块规划指标》，项目用地面积38538.98平方米，总建筑面积98706.8平方米，其中计容规划建筑面积69370平方米（高层住宅37320平方米，洋房住宅18538平方米，回购住房5000平方米，回购商业7000平方米，公建配套1512平方米），不计容规划建筑面积29336.8平方米（地下室28236.8平方米，架空层1100平方米）。详细面积指标见下表：
	项目
	数量
	单位

	总建筑面积出让宗地面积
	38538.98
	平方米

	总建筑面积
	98706.8
	平方米

	计容积率总建筑面积
	69370
	平方米

	其中
	住宅
	高层住宅
	37320
	平方米

	
	
	洋房住宅
	18538
	平方米

	
	
	回购住宅
	5000
	平方米

	
	商业
	回购商业
	7000
	平方米

	
	配套
	1512
	平方米

	非计容积率总建筑面积
	29336.8
	平方米

	其中
	地下室
	28236.8
	平方米

	
	架空层
	1100
	平方米

	容积率
	1.8 
	——

	建筑密度
	27%
	——

	绿地率
	35%
	——

	地下车位
	690
	个

	其中
	可售车位
	690
	个

	
	不可售车位
	0
	个


本项目建设内容主要为高层住宅、洋房住宅、回购住宅、回购商业用房以及地下车库用房。项目建成后，回购住宅按照《宗地榕高新2017-03号地块住宅回购协议（安置住宅）》要求按时将所提供解决农民安置的限价回购住宅移交给福州高新区国有资产营运有限公司指定的接收单位，回购商业用房按照《宗地榕高新2017-03号地块商贸综合用房回购协议》约定要求建成后按时移交给南屿镇人民政府，其余部分均对外销售。
本项目商品房户型以85-110平方米为主。

2、项目建造标准：
项目拟交付标准均为公共部分精装修、户内精装修；截至报告出具日，详细建造标准建设单位尚未提供。
本次项目可行性研究报告以《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]以及《闽侯高新2017-03地块规划指标》为计算依据。
三、项目工程建设进程评价

1、建设项目已经取得政府相关部门的批准文件如下：

项目于2018年3月8日签订《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3501212018B00154]，并于2018年4月9日签订《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补01号]，于2018年4月10日签订《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]，土地出让价款为77042.14万元，目前仅缴纳出让地块保证金22000万元。
项目其他批准文件尚在办理之中。

2、项目工程进度说明

建设项目预计2018年下半年开工建设，全部建设工期约2年，预计2019年6月完成项目主体结构施工，预计2020年6月完成竣工验收，预计于2020年12月交付使用。
四、项目建设条件评价

项目目前市政基础设施条件为“三通”（即通路、通电、通上水），预计建成后市政基础设施条件将达“六通”（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气）。截至基准日，项目目前正在进行前期准备工作，尚未开工。
五、施工、监理单位资质评价

截至报告出具日，建设单位未能提供有关施工、监理单位资质相关信息。
六、环境保护评价

该项目工程建设内容为住宅、商业项目，该项目主要环境问题是地下车库、生活污水、噪声及施工期扬尘和噪声等。截至报告出具日，建设单位未能提供有关环境保护相关批准文件。从环境保护角度认为项目可行。

第三章  市场评估

一、市场环境评价

（一）福州市房地产市场分析
1、福州市房地产市场概况

（1）2018年1-3月福州住宅成交
2018年1-3月，福州五行政区住宅签约累计共有4352套，同比去年一季度增加20.22%；签约面积累计427103平方米，签约面积同比去年一季度增加15.90%。（2017年1-3月福州五行政区住宅签约累计共有3620套，签约面积368507平方米。）
2018年1-3月，福州所辖七县（市）住宅签约累计共有11127套，同比去年一季度减少17.96%；签约面积累计1146114平方米，签约面积同比去年一季度减少25.60%。（2017年1-3月福州所辖七县（市）住宅签约累计共有13563套，签约面积1540495平方米。）
（2）房地产市场供给情况

2018年1-3月，福州五行政区新增预售套累计共有3251套，同比去年一季度增加0.96%；新增预售面积累计304154.35平方米，新增预售面积同比去年一季度减少0.42%。（2017年1-3月福州五行政区新增预售套累计共有3220套，新增预售面积305437.29平方米）
（3）房地产市场销售情况

2018年3月，福州市区新房成交均价为18891元/平方米，环比2月下降0.48%。
2、福州市土地市场
2018年1-3月，福州市共成交41宗地块，出让金共计约228亿，成交面积为2299257.47平方米，其中城区共成交17宗，成交面积为675321.35平方米，出让金共计约171亿元，周边县市共成交24宗，成交面积为1623936.12平方米，出让金共计约57亿元。
2017年，福州市五行政区方面，土地成交面积达149万方，同比上涨55%，土地建筑面积成交量219万方，同比上涨50%，成交均价近15000元/㎡。

福州所辖七县（市）2017年商住用地成交分布
[image: image1.png]



2017年市场需求剧增，供应端放量，福州所辖七县（市）中福清成交16幅土地，总建达142万㎡；其次为长乐、闽侯及连江，成交总建均超50万㎡。
[image: image2.png]aia&ua 8, SEms6AsTn .
:755;5375)5:::’

= 5
| AR : 148, SEEA6AT | A 108, BEETLS2En
| BRI s o . TEERERSICH

| AR : 3861/

3

| EEEL : 208, BERE26.665m .
| AERE26665
\ﬂmﬁm 46775e/m

BBt 168, QREL2815m]
. SEEELIS26hT .-





（二）区域市场分析
闽侯县位于福建省东部、福州市西南部、闽江下游。东部与福州市晋安区、鼓楼区、仓山区相邻；东南部与长乐县相接；西部、西南部与闽清、永泰县交界；南部与福清县接壤；北部、东北部与古田、罗源县毗邻。2014年，闽侯县辖甘蔗1个街道和荆溪、白沙、青口、南屿、祥谦、尚干、南通、上街、竹岐、鸿尾、大湖、廷坪、洋里、小箬14乡镇，全县共319个村（居）委会，其中：村委会292个，居委会27个。2013年7月开始，福州高新区开始托管闽侯县南屿镇和上街镇5个村。
项目位于福州市闽侯县中溪村、后山村，属高新区南屿新兴板块，东临忠观公园，西临规划路，属于福州东扩南进区域。地块东侧邻近70国道，北侧是万佛路，目前地块周边路网较齐全，周边未来将新增地铁3号线和地铁8号线，地块西北临近旗山风景区，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。项目2公里范围内无大型购物购物场所，商业以社区底商为主，可满足日常生活需求，品质相对一般；教育配套有福建省闽侯第三中学、高新区第一中心小学、闽侯县南屿中学；医疗配套有南屿良浩医院；自然环境有忠观公园。

1、闽侯县南屿板块房地产市场概况
2018年1-3月，闽侯县住宅签约累计共有2001套，同比去年一季度增加15.46%；签约面积累计149738平方米，签约面积同比去年一季度减少8.45%。（2017年1-3月闽侯县住宅签约累计共有1733套，签约面积163550平方米。）
2015年-2017年南屿板块普通住宅供求走势图
[image: image3.png]30
25
20
15
10

.
0

SATER
HAER
%0108

E
665
7.69
9363

20151 201542F 201543% 201544 201651F 20164F2F 201643F 201654F 2017H1F 201742F 201743%F 201744%

E
611
1066
9400

ha Ildd ._ o

E
1471
1029
9388

— TR

B
739
1158
9351

E
159
17.70
9424

B
1773
2411
11099

— AR

E
11.49
16558
11337

-4
1110
1870
13595

E
079
428

12602

B
304
258

11654

-4
000
130

14410

-4
965
347

13673

15000
12000
9000
6000
3000
0




从供应量来看，2015年至2016年，闽侯县南屿板块普通住宅年供应量在30-45万平方米之间，2017年受限价政策影响，普通住宅几乎无新增供应，市场持续消化早起库存。
从成交量来看，2015年南屿板块普通住宅成交保持平稳运行，单季度成交量均在10万方左右；2016年，成交量增长速度较快，单季度成交量均超过16万方；2017年受限价、限签政策影响，市场供应下降，成交量也随之下降。
目前项目周边住宅用房销售价格情况如下：
	竞争性物业 一

	项目名称
	旗山领袖

	项目位置
	福州市高新区后山路108号

	开盘时间
	2015年6月13号

	产权年限
	70年

	占地面积
	39282平方米

	建筑面积
	171901平方米

	容积率
	3.5

	建筑形态
	高层

	剩余存量
	剩余尾盘

	主力产品
	88-119平方米

	装修情况
	毛坯

	当前均价
	高层19500-21000元/平方米（毛坯）


	竞争性物业 二

	项目名称
	正祥林语墅3期

	项目位置
	福州市高新区南屿镇旗山万佛寺南200米

	开盘时间
	2013年10月13日

	产权年限
	70年

	占地面积
	453333平方米

	建筑面积
	300000平方米

	容积率
	1.25

	建筑形态
	高层、别墅

	剩余存量
	140000平方米

	主力产品
	高层49-120平方米、别墅300平方米

	装修情况
	毛坯

	当前均价
	尚未开盘，预期高层16000元/平方米（毛坯）、别墅820-1200万/套

	竞争性物业 三

	项目名称
	阳光城翡丽湾

	项目位置
	福州市高新区南屿乌龙江南大道58号

	开盘时间
	2012年09月30日

	产权年限
	70年

	占地面积
	310000平方米

	建筑面积
	750000平方米

	容积率
	1.6

	建筑形态
	高层、别墅

	剩余存量
	860000平方米

	主力产品
	高层48-98平方米、双拼340-372平方米、联排213-259平方米、类独栋213-303平方米

	装修情况
	毛坯、非毛坯

	当前均价
	高层18000元/平方米（精装）


目前项目周边在售房源较少，受限价政策影响，近半年新增供应量较少，且开盘基本售罄。目前南屿板块去化速度约5.25万平方米/月，从竞争性物业早期开盘情况来看，开盘去化水平较好。
2、闽侯县南屿板块土地市场         
闽侯2016年至今共成交12幅住宅用地，主要分布于南屿、南通板块，近几年土地供应稀缺，再加上板块热度高，房企竞争激烈，楼面价普遍破万元。

2016年-2018年3月闽侯住宅用地成交分布图
[image: image4.png]s

h2016-028
st 44795/

I8

o
e

g

2016068 [ e
112535

[ e T =
e T =2

tioc187 /'

Fih2016-058
mtsosy/m) [

st





2017年南屿板块及南通板块土地成交情况

	宗地名称
	容积率
	土地面积
（平方米）
	成交日期
	成交价格   （亿元）
	受让单位
	楼面价（元/平方米）

	榕高新2017-01号
	2.5
	32089
	2017-12-14
	8.12
	福晟集团
	12466

	榕高新2017-02号
	2.5
	28674
	2017-12-14
	6.71
	碧桂园
	12025

	宗地2017-01号
	2.8
	57213
	2017-07-05
	15.40
	中海地产
	13947

	宗地2017-02号
	2.8
	15494
	2017-07-05
	15.40
	福晟集团
	13936


二、项目市场竞争能力分析

（一）优势

1、地理位置较优越

建设项目地块位于福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村，北临大屿香颂，南临中溪安置房，东临忠观公园，西临规划路，属于福州东扩南进区域。地理位置较优越。
2、交通便捷

项目东侧邻近G70、北侧是万佛路；周边1公里内公交线路有82路、141路、171路、326路、902路等；未来将通地铁3号线、地铁8号线，为项目未来交通出行提供便利。
3、项目周边公共配套设施齐全  

建设项目周围公共配套设施有：

商业：2公里范围内购物场所社区底商为主，可满足日常生活需求，品质相对一般；

学校：周边2公里范围内教育资源较丰富，有福州高新区融侨旗山幼儿园、福建省闽侯第三中学、高新区第一中心小学、闽侯县南屿中学；
银行：周边2公里范围内有中国银行(闽侯南屿支行)、中国建设银行(南屿支行)；
医院：周边2公里范围内有南屿良浩医院、南屿镇男岐卫生所、南屿中溪卫生所等。

4、项目位于福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村，周边以村民自建房为主，新建项目，
本项目产品定位为普通高层住宅及低密度住宅为主，对于首次置业及改善居住环境客户群体有一定优势。
（二）劣势
项目定价高于周边同类物业，会对产品的销售产生一定影响。
三、市场前景预测
（一）项目定位分析
项目定位：本项目位于福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村，南屿镇属于闽侯县辖区，位于福州市西南部，闽江下游。东部与福州市晋安区、鼓楼区、仓山区相邻；东南部与长乐县相接；西部、西南部与闽清、永泰县交界；南部与福清县接壤；北部、东北部与古田、罗源县毗邻。
该项目采取中端定位。

客群定位：该项目客群定位主要以周边乡镇进城置业客户和城区刚需客户、城区投资客户为主。
产品定位：本项目建设以高层住宅及洋房住宅为主，商业用房为辅
。主力户型为85-110平方米。
（二）项目销售价格定位分析
该项目的产品定位决定了市场需求及主要销售对象。根据前述市场分析情况，考虑到项目周边物业整体水平、项目自身的品质与特点以及高新区南屿板块房地产市场和区域房地产市场的发展趋势，结合周边在售项目价格综合考虑将项目高层住宅用房销售均价定为21500元/平方米、洋房住宅用房销售均价定为24000元/平方米、回购住宅用房销售均价定为5100元/平方米、回购商业用房销售均价定为3000元/平方米、地下车库用房销售均价定为200000元/个。
经调查，本项目位于福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村，北临大屿香颂，南临中溪安置房，东临忠观公园，西临规划路，属于福州东扩南进区域。地块东侧邻近70国道，北侧是万佛路，地块周边路网相对齐全，目前地块周边路网较齐全，周边未来将新增地铁3号线和地铁8号线，地块西北临近旗山风景区，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。
本项目为高新区南屿板块较为稀缺的新盘住宅项目，周边项目新建项目较少，去化情况良好。由于项目地理位置优越，未来升值潜力较大。本项目规划为精装修，预期售价是以现有周边项目的销售均价为基础，考虑未来几年房地产市场价格涨幅等因素综合确定，价格明显高于现阶段区域房地产销售价格。在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，我们认为上述定价是可以实现的。

根据以上分析，评估认为该项目市场定位比较准确，市场销售价格定价相对合理，项目销售前景较好。

第四章  投资估算和筹资评价
一、投资估算

（一）估算原则

本次评估以企业提供的资料以及评估人员市场调研获取的信息为依据，按照国家和福州市有关政策法规进行调整，估算项目总投资并进行筹资能力评价。
（二）投资构成及估算依据

建设项目为福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村（宗地编号：榕高新2017-03号）居住项目。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]以及《闽侯高新2017-03地块规划指标》，项目用地面积38538.98平方米，总建筑面积98706.8平方米，其中计容规划建筑面积69370平方米（高层住宅37320平方米，洋房住宅18538平方米，回购住房5000平方米，回购商业7000平方米，公建配套1512平方米），不计容规划建筑面积29336.8平方米（地下室28236.8平方米，架空层1100平方米），项目含可销售车位690个。详细面积指标见下表：
	项目
	数量
	单位

	总建筑面积出让宗地面积
	38538.98
	平方米

	总建筑面积
	98706.8
	平方米

	计容积率总建筑面积
	69370
	平方米

	其中
	住宅
	高层住宅
	37320
	平方米

	
	
	洋房住宅
	18538
	平方米

	
	
	回购住宅
	5000
	平方米

	
	商业
	回购商业
	7000
	平方米

	
	配套
	1512
	平方米

	非计容积率总建筑面积
	29336.8
	平方米

	其中
	地下室
	28236.8
	平方米

	
	架空层
	1100
	平方米

	容积率
	1.8 
	——

	建筑密度
	27%
	——

	绿地率
	35%
	——

	地下车位
	690
	个

	其中
	可售车位
	690
	个

	
	不可售车位
	0
	个


本次项目可行性研究报告以《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]以及《闽侯高新2017-03地块规划指标》为计算依据。
（三）项目投资估算

1、土地费用

（1）地价款及契税：

①根据《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]，项目土地地价款为77042.14万元；
②契税：按照地价款3%交纳2311万元；
③城市基础设施建设费
根据建设单位介绍，项目需按照15元/平方米缴纳城市基础设施建设费，则：

城市基础设施建设费
=15×98706.8÷10000 
=148（万元）

④补交地价款及相关税费

根据建设单位介绍，新增地下经营性用途面积不需要补交地价款。

（2）土地费用合计金额：79501万元。
2、前期工程费用

（1）规划、测量、勘察、设计费：

本项费用的取费标准为项目建安工程费的3.0%，则规划、测量、勘察、设计费为：3.0%×23314=699（万元）

（2）报批报建费用：

本项费用的取费标准为项目房屋开发费的1.0%计算，该项费用为：1.0%×26275= 263（万元）

（3）临水临电费用

本项费用的取费标准按30元/平方米计算，该项费用为：30×98706.8÷10000=296（万元）

（4）临时设施费
本项费用的取费标准按20元/平方米计算，该项费用为：20×98706.8÷10000=197（万元）
（5）前期工程费用合计：1455万元。
3、房屋开发费

（1）建安工程费：

根据建设单位的介绍、有关文件规定及项目的建造标准，各部位建安费用如下：
	项目
	总价（万元）
	建筑面积（平方米）
	单价（元/平方米）

	高层住宅
	10450 
	37320
	2800 

	洋房住宅
	3708 
	18538
	2000 

	回购住宅
	1000 
	5000
	2000 

	回购商业
	1400 
	7000
	2000 

	公建配套
	302 
	1512
	2000 

	地下室
	6212 
	28236.8
	2200 

	架空层
	242 
	1100
	2200 

	合计
	23314
	98706.8
	——


（2）室外工程费：

室外工程费包含红线内市政基础设施配套费用，根据项目的实际情况，以每建筑平方米200元为标准计算红线内市政基础设施配套费用。

室外工程费

=200×98706.8÷10000=1974（万元） 

（3）附属工程费

附属工程费为项目相关配套项目的费用，如：变配电室、活动站等以及小区绿化费用。根据项目的实际情况，以每建筑平方米100元为计算标准，总计为：

100×98706.8÷10000=987（万元）

（4）房屋开发费合计：26275万元

4、开发间接费用费用

该费用为与成本概算有关的费用,包括标书编制费、招投标管理费、机电设备委托招标服务费、质量监督费等费用，考虑到项目目前状况，按照房屋开发费的3%计算：

3%×26275＝788（万元）
5、销售费用

销售费用为企业预售及销售过程中发生的广告费等销售费用，综合考虑项目的销售收入及项目本身的实际情况，按项目销售收入的1%确定，销售费用为1432万元。

6、管理费用

管理费用按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的1.5%计算，合计1620万元。
7、财务费用

该部分财务费用为项目借款利息。根据建设单位介绍，在项目开发建设期间，将发生以下借款事项：五矿国际信托有限公司股东借款53000万元，贷款期限2年，利率11.2%，可提前还款。按照实际放款、还款进度计算，财务费用为11872万元。
8、不可预见费

不可预见费按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的3%计算，为3241万元。

9、投资估算合计

经测算，项目总投资为126184万元（不含两税两费）。各项目投资构成如下：
（转下页）
	项        目
	投资额（万元）
	占项目总投资比例
	建筑面积单方造价（元/平方米）

	土地费用
	79501
	63.04%
	8054

	前期工程费
	1455
	1.15%
	147

	房屋开发费
	26275
	20.82%
	2662

	其中：建安工程费
	23314
	18.48%
	2362

	开发间接费用
	788
	0.62%
	80

	销售费用
	1432
	1.13%
	145

	管理费用
	1620
	1.28%
	164

	财务费用
	11872
	9.41%
	1203

	不可预见费
	3241
	2.59%
	328

	合         计
	126184
	100%
	12784


评估认为，该项目总体投资估算基本符合项目实际情况，投资估算结果基本合理。

二、筹资评价

项目总投资126184万元，其中：五矿国际信托有限公司股东借款53000万元，五矿国际信托有限公司权益性出资17600万元，福州安隆瑞房地产开发有限公司权益性出资40000万元。其他全部为销售回款再投入。
三、投资计划安排

根据项目建设计划，具体投入进度如下：

	年度
	投资额（万元）
	投资占比

	2018年
	91916
	72.84%

	2019年
	17478
	13.85%

	2020年
	15536
	12.31%

	2021年
	1254
	1.0%


根据项目建设计划，2018年计划投入91916万元（截至估价期日，已投入22000万元。），占总投资的72.84%，用于支付土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费用、开发间接费用、财务费用、不可预见费。2019年计划投入17478万元，占总投资的13.85%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2020年计划投入15536万元，占总投资的12.31%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2021年计划投入1254万元，占总投资的1.0%，主要用于支付开发间接费用、管理费用、不可预见费、销售费用。项目投资计划与实施进度基本吻合。
第五章  项目效益
一、测算原则及考虑因素

本项目评估主要根据国家现行房地产开发企业财务制度和现行税制，结合房地产行业特点，按谨慎性原则进行分析判断。本次评估数据来源以企业提供的资料，企业财务报表以及评估人员市场调研获取的信息为依据。

二、预测数据的计取

（一）收入测算

1、建设期：根据项目工程建设及销售计划安排，项目建设期取2年。

2、销售价格及销售量预测

项目销售收入为住宅用房（高层、洋房、回购住宅）、商业用房（回购商业）、地下车库用房销售收入，根据建设单位提供的相关资料，评估确定项目销售价格、可销售面积及销售比率如下：
	用途
	销售均价（元/平方米，元/个）
	可销售面积（平方米，个）
	销售比率
	销售收入（万元）

	高层住宅
	21500
	37320
	100%
	80238 

	洋房住宅
	24000 
	18538
	100%
	44491 

	回购住宅
	5100
	5000
	100%
	2550 

	回购商业
	3000
	7000
	100%
	2100 

	地下车库
	200000
	690
	100%
	13800


3、销售产生的现金流入

根据市场预测及借款人提供的销售计划，项目实现销售后产生的现金流入为143179万元。预计2019-2021年分别实现现金流入54731万元、62141万元、26307万元（见底表1）。

（二）开发成本

按收入与成本配比的原则，即把为取得本期收入而发生的开发成本与本期实现的收入在同一时期内确认和计量。经测算，项目开发总成本111260万元，2019-2021年将分别结转开发成本42530万元、48288万元、20442万元（见主表3）。

（三）利润分配

1、税费选择

根据国家和福州市现行财税制度要求，结合企业实际情况，土地增值税以累进税率计算；增值税率前两年按销售收入的3%预缴，最后一年以（销售收入-土地成本）/(1+10%)*10%-建筑安装工程费*(1+10%)*10%-（前期工程费用+不可预见费）*(1+6%)*6%-（开发间接费用+销售收入）*50%*(1+6%)*6%-管理费用*30%*(1+6%)*6%再减去前两年增值税计算，教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税率分别为增值税的3%、2%、7%；所得税按25%测算。

2、公积金、公益金的提取

公司按净利润的15%提取盈余公积金，其中按净利润的5%提取法定公益金。
三、项目财务效益测算
（一）项目盈利能力预测

经测算，项目可实现销售收入143179万元，税前利润总额10763万元，销售利润率7.52%，投资利润率8.53%，表明项目具有一定盈利能力（见主表3）。

（二）项目财务效益预测

项目内部收益率11.70%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值2240万元，财务投资动态回收期3.86年。测算结果表明，财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的（见主表2）。

（三）不确定性分析
1、项目盈亏平衡分析

按照目前销售预测（全部销售率为100%），项目盈亏平衡点为90%，各类用房保本销售价格和保本销售量详细情况如下（见主表5）：
（转下页）
	用途
	保本销售价格（元/平方米，元/个）
	保本销售量（平方米，个）

	高层住宅
	19350
	72214

	洋房住宅
	21600
	40042

	回购住宅
	4590
	2295

	回购商业
	2700
	1890

	地下车库
	180000
	12420


2、项目敏感性分析

敏感性测算表明，项目对总投资增加5%、销售价格降低5%、销售延后一年时均较为敏感。表明该项目抗风险能力较差。（见主表5）。

	敏感性变化因素
	敏感性分析结果

	变化因素
	变化幅度
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	——
	2240 
	11.70%
	3.86 

	项目总投资
	5%
	-1608 
	8.84%
	5.00 

	
	10%
	-5736 
	6.04%
	4.00 

	租售价格
	-5%
	-1338 
	8.99%
	4.00 

	
	-10%
	-6308 
	5.21%
	5.00 

	销售期延后一年
	——
	-6935 
	6.83%
	6.00 


第六章  项目效应与风险评价
一、风险评价

根据国家和福州市对房地产物业政策、项目建设条件、资金筹措、产品销售进行综合分析，评估认为本项目主要存在建设风险和市场风险。政策
1、建设风险

截至目前，根据建设单位介绍，福州安隆瑞房地产开发有限公司仅缴纳出让地块保证金22000万元。除《国有建设用地使用权出让合同》外，项目其他批复文件均在办理中，且项目尚未开发建设，评估认为项目整体存在一定的建设风险。

2、市场销售风险

虽然项目所处的地理位置和销售价格
等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法。但由于项目销售价格明显高于现阶段区域房地产销售价格。评估认为只有在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，定价是可以实现的。因此项目销售可能受到一定影响。
3.政策
二、项目效应评价 
该项目的建设符合城市总体规划，一方面有利于更好地发挥城镇地区用地的土地利用价值，加速该城镇地区的建设，另一方面项目为住宅、商业项目，能够满足目标客户的居住及生活配套需求，具有一定的社会效益。

第七章  结论
建设项目为福建省福州市高新区南屿镇中溪村、后山村（宗地编号：榕高新2017-03号）居住项目，该项目的开发建设可以增加区域内的住宅及商业用房的供应，改善居民生活条件、优化区域发展环境，促进经济社会各方面提升拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。住宅用房可以满足人们对于首次置业或者改善性置业的需求，产生较好的社会效益。从经济角度，该项目的建造标准以及建筑品质较高，项目的预期售价高于周边同类物业目前平均水平，考虑到高新区南屿板块土地供应稀缺，项目所处的地理位置较好，会具有较大的升值潜力；另一方面项目的销售期在未来两、三年，从高新区南屿板块历年房地产运行情况来看，因福州市居住人口的住房需求以及改善住房需求一直未得到充分满足，商品房价格整体呈稳步上升趋势，因此本报告预测的项目售价是客观、合理的，是可以实现的。在预测销售计划能够实现的前提下，该项目的建设具有一定的盈利能力，但抗风险能力较弱。综上，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是可行的。
附表：

1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）
(2)项目财务现金流量表（主表2）
(3)项目损益预测表（主表3）
(4)资金来源与运用表（主表4）
(5)项目敏感性分析表（主表5）
2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）
3、项目文件

（1）估价对象所在位置示意图

（2）《营业执照》
（3）《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：3501212018B00154]
（4）《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补01号]
（5）《国有建设用地使用权出让补充合同》[补充编号：35012120180227GXP001补02号]
（6）《闽侯高新2017-03地块规划指标》
（7）回购文件
1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）
	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	合    计

	1
	一、总投资来源合计
	91916 
	17478 
	15536 
	1254 
	126184

	2
	五矿信托股东借款
	53000 
	0 
	0 
	0 
	53000 

	3
	自有资金
	38916 
	17478 
	1206 
	0 
	57600 

	4
	销售收入回款
	0 
	0 
	14330 
	1254 
	15584

	5
	二、总投资支出合计
	91916 
	17478 
	15536 
	1254 
	126184

	6
	(一)土地费用
	79501 
	0 
	0 
	0 
	79501 

	7
	其中：政府土地收益
	77042 
	0 
	0
	0 
	77042 

	8
	购地税费
	2311 
	0 
	0 
	0 
	2311 

	9
	城市基础设施建设费
	148 
	0 
	0 
	0 
	148 

	10
	(二)前期工程费
	1455 
	0 
	0 
	0 
	1455 

	11
	其中：规划勘察设计招标费
	699 
	0 
	0 
	0 
	699 

	12
	可行性研究费用
	263 
	0 
	0 
	0 
	263 

	13
	三通一平费
	296 
	0 
	0 
	0 
	296 

	14
	临时设施费
	197 
	0 
	0 
	0 
	197 

	15
	(三)房屋开发费
	4959 
	10214 
	11102 
	0 
	26275 

	16
	其中：建安工程费
	4663
	9326
	9325 
	0
	23314 

	17
	附属工程费
	99 
	296 
	592 
	0 
	987 

	18
	室外工程费
	197
	592
	1184
	0 
	1973 

	19
	（四）开发间接费用
	150 
	307 
	331 
	0 
	788 

	20
	（五）销售费用
	0 
	547 
	621 
	264 
	1432

	21
	（六）管理费用
	961 
	158 
	171 
	330 
	1620 

	22
	（七）财务费用
	2968 
	5936 
	2968 
	0 
	11872 

	23
	（八）不可预见费用
	1922 
	316 
	343 
	660 
	3241 

	24
	项目开发成本
	87987 
	10837 
	11776 
	660 
	111260 

	25
	期间费用
	3929 
	6641 
	3760 
	594 
	14924 

	26
	项目经营成本
	88948 
	11542 
	12568 
	1254 
	114312 


单位：万元
(2)项目财务现金流量表（主表2）
	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	合计

	1
	现金流入
	0 
	54731 
	62141 
	26307 
	143179 

	2
	销售收入
	0 
	54731 
	62141 
	26307 
	143179 

	3
	现金流出
	88948 
	14310 
	17215 
	2966 
	123439 

	4
	建设经营成本
	88948 
	11542 
	12568 
	1254 
	114312 

	5
	增值税及附加
	0 
	1673 
	1899 
	0 
	3572 

	6
	土地增值税
	0 
	1095 
	1243 
	526 
	2864 

	7
	所得税
	0 
	0 
	1505 
	1186 
	2691 

	8
	净现金流量
	-88948 
	40421 
	44926 
	23341 
	19740

	9
	累计现金流量
	-88948 
	-48527 
	-3601 
	19740 
	——

	10
	净现值
	-80862 
	33406 
	33754 
	15942 
	2240

	11
	累积净现值
	-80862 
	-47456 
	-13702 
	2240 
	——

	12
	基准折现率 
	10%

	13
	财务净现值(FNPV)    
	2240

	14
	财务内部收益率(FIRR)    
	11.70%

	15
	财务投资回收期(动态)  
	3.86


单位：万元、年
(3)项目损益预测表（主表3）

	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	合    计

	1
	销售收入
	0 
	54731 
	62141 
	26307 
	143179 

	2
	开发成本
	0 
	42530 
	48288 
	20442 
	111260 

	3
	销售税金及附加
	0 
	1673 
	1695 
	0 
	3368 

	4
	土地增值税
	0 
	1095 
	1243 
	526 
	2864 

	5
	销售费用
	0 
	547 
	621 
	264 
	1432 

	6
	管理费用
	961 
	158 
	171 
	330 
	1620 

	7
	财务费用
	2968 
	5936 
	2968 
	0 
	11872 

	8
	利润总额
	-3929 
	2792 
	7155 
	4745 
	10763 

	9
	减：所得税
	0 
	0 
	1505 
	1186 
	2691 

	10
	净利润
	-3929 
	2792 
	5650 
	3559 
	8072 

	11
	    加：年初未分配利润
	
	-3929 
	-1137 
	3665 
	-1401 

	12
	可供分配利润
	-3929 
	-1137 
	4513 
	7224 
	6671 

	13
	    减：提取公积金
	0 
	0 
	848 
	534 
	1382 

	14
	            其中：公益金
	0 
	0 
	283 
	178 
	461 

	15
	年末未分配利润
	-3929 
	-1137 
	3665 
	6690 
	——


单位：万元
(4)资金来源与运用表（主表4）
	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	合计

	1
	资金来源合计
	91916 
	72209 
	63347 
	26307 
	253779 

	2
	经营活动产生的现金来源
	0 
	54731 
	62141 
	26307 
	143179 

	3
	    其中：销（预）售收入
	0 
	54731 
	62141 
	26307 
	143179 

	4
	筹资活动产生的现金来源
	91916 
	17478 
	1206 
	0 
	110600 

	5
	五矿信托股东借款
	53000 
	0 
	0 
	0 
	53000 

	6
	自有资金
	38916 
	17478 
	1206 
	0 
	57600 

	7
	资金运用合计
	91916 
	20246 
	20466 
	3144 
	135772 

	8
	项目经营成本
	88948 
	11542 
	12568 
	1254 
	114312 

	9
	增值税及附加
	0 
	1673 
	1899 
	0 
	3572 

	10
	财务费用
	2968 
	5936 
	2968 
	0 
	11872 

	11
	土地增值税
	0 
	1095 
	1243 
	526 
	2864 

	12
	所得税
	0 
	0 
	1505 
	1186 
	2691 

	13
	公益金
	0 
	0 
	283 
	178 
	461 

	14
	盈余资金
	0 
	51963 
	42881 
	23163 
	118007


单位：万元
(5)项目敏感性分析表（主表5）

	敏感性变化因素
	敏感性分析结果

	变化因素
	变化幅度
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	——
	2240 
	11.70%
	3.86 

	项目总投资
	5%
	-1608 
	8.84%
	5.00 

	
	10%
	-5736 
	6.04%
	4.00 

	租售价格
	-5%
	-1338 
	8.99%
	4.00 

	
	-10%
	-6308 
	5.21%
	5.00 

	销售期延后一年
	——
	-6935 
	6.83%
	6.00 

	盈亏平衡分析
	盈亏平衡分析结果

	盈亏平衡点
	90%


2、评估底表
项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）

	序号
	项        目
	单位
	单价
	2019年
	2020年
	2021年
	合   计

	
	
	
	
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	可销售量
	销售收入

	1
	销售收入
	平方米
	——
	——
	54731 
	——
	62141 
	——
	26307 
	——
	143179 

	2
	 其中：高层住宅
	平方米
	21500 
	14928 
	32095 
	14928 
	32095 
	7464
	16048 
	37320 
	80238 

	3
	洋房住宅
	平方米
	24000 
	7415
	17796 
	7415
	17796 
	3708
	8899 
	18538
	44491 

	4
	回购住宅
	平方米
	5100 
	0
	0 
	5000
	2550 
	0
	0 
	5000
	2550 

	5
	回购商业
	平方米
	3000 
	0
	0 
	7000
	2100 
	0 
	0 
	7000
	2100 

	7
	总可售车位（个）
	个
	200000
	242
	4840 
	380
	7600 
	68
	1360
	690
	13800 

	8
	增值税及附加
	——
	——
	——
	1673 
	——
	1899 
	——
	0 
	——
	3572 

	9
	   其中：增值税
	10%
	——
	——
	1493 
	——
	1695 
	——
	0 
	——
	3188 

	10
	   教育费附加
	3%
	——
	——
	45 
	——
	51 
	——
	0 
	——
	96 

	11
	地方教育费附加
	2%
	——
	——
	30 
	——
	34 
	——
	0 
	——
	64 

	12
	   城市维护建设税
	7%
	——
	——
	105 
	——
	119 
	——
	0 
	——
	224 


单位：平方米、个、元/平方米、元/个、万元
�页码不对，需更新


�这是区域情况，并未体现有何建设背景


�建议参考可研中的swot分析，机会威胁也都可以加上。另外，本项目价格偏高


�？


�可删去，与定位无关


�商业是回购，可不写


�价格这个没有竞争力吧？加其他因素吧






[image: image5.jpg][image: image6.jpg][image: image7.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ




