[image: image11.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ





[image: image10.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ






可行性研究报告
四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧“天立·御景峰”居住项目可行性研究报告
康正评字2018-1-0891-F01KXYJ3号

北京康正宏基房地产评估有限公司

2018年12月
报告编制单位:北京康正宏基房地产评估有限公司

法人代表:     齐    宏       高级经济师

                             注册房地产估价师
项目负责人:   王    鹏       注册房地产估价师
                             注册土地估价师

项目参加人员: 郑    燚       注册房地产估价师
                             注册土地估价师

              韩 佳 睿       

编制时间:2018年12月17日至2018年12月29日
目  录
3第一章  可行性研究说明


3一、委托单位


3二、编制单位


3三、编制目的


3四、可行性研究的主要内容


4五、编制日期


4六、本报告编制依据和说明


4（一）报告编制依据


4（二）报告编制说明


5七、本报告使用说明


6第二章  项目建设条件评价


6一、项目建设的必要性


7二、项目建设内容、规模和建设方案


7（一）项目建设地点


7（二）项目建设规模及建造标准


8三、项目工程建设进程评价


8四、项目建设条件评价


8五、施工、监理单位资质评价


9六、环境保护评价


10第三章  市场评估


10一、市场环境评价


10（一）乐山市房地产市场分析


13（二）区域市场分析


14二、项目市场竞争能力分析


20（一）优势


20（二）劣势


21三、市场前景预测


21（一）项目定位分析


21（二）项目销售及租赁价格定位分析


22第四章  投资估算和筹资评价


22一、投资估算


22（一）估算原则


22（二）投资构成及估算依据


23（三）项目投资估算


26二、筹资评价


26三、投资计划安排


28第五章  项目效益


28一、测算原则及考虑因素


28二、预测数据的计取


28（一）收入测算


28（二）开发成本


29（三）利润分配


29三、项目财务效益测算


29（一）项目盈利能力预测


29（二）项目财务效益预测


29（三）不确定性分析


31第六章  项目效应与风险评价


31一、风险评价


31二、项目效应评价


32第七章  结论


32附表：






四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧“天立•御景峰”居住项目可行性研究报告
〔内容提要〕

我公司对乐山天展房地产开发有限公司的四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧“天立•御景峰”居住项目进行了调查分析，形成了房地产开发项目可研报告。报告从项目概况、项目投资环境、房地产市场分析、项目投资估算、项目经济效益分析、项目风险分析等方面进行了较为全面的分析研究，主要内容摘录如下：

建设项目为四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧“天立•御景峰”居住项目，由乐山天展房地产开发有限公司开发建设。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件、《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]及《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》，通江片区文星后街南侧“天立•御景峰”居住项目用地土地面积为71260.99平方米，规划建筑面积为229276.54平方米（其中：高层住宅（25、26层）118359.63平方米、高层住宅（16、17层）57607.16平方米、低层住宅1505.68平方米、地下车位用房43758平方米、地上配套设施680平方米、地下配套设施7366.07平方米）。
截至报告出具日，项目已取得《建设用地规划许可证》[地字第511100201800024号]、《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]、《建筑工程施工许可证》[编号511100201811130201S]。
评估项目总投资为153861万元（不含两税两费），经测算项目可实现销售收入163721万元，税前利润总额4645万元，销售净利润率2.84%、投资净利润率3.02%，表明项目盈利能力一般。项目内部收益率10.32%。在基准折现率8%的条件下，财务净现值3143万元，财务投资动态回收期3.75年。财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的。
评估认为，项目主要存在市场风险。

第一章  可行性研究说明
一、委托单位

单位名称：五矿国际信托有限公司

公司地址：青海生物科技产业园纬二路18号

法定代表人：王卓

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、编制单位

单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司

公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1001室
资质级别：在全国范围内从事土地估价业务

资质证书号：A201111009

法人代表：齐  宏

三、编制目的

为委托单位了解四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧“天立•御景峰”居住项目可行性提供参考依据。

四、可行性研究的主要内容

1、分析项目开发的合法、合规性；

2、分析乐山市总体发展状况和房地产投资环境；

3、项目所在区域房地产市场现状，分析项目竞争力；

4、对项目的总投资进行估算；

5、对项目进行财务分析，计算评价指标，对财务可行性进行分析评价；

6、评价项目的风险。

五、编制日期

2018年12月17日至2018年12月29日
六、本报告编制依据和说明

（一）报告编制依据

本报告主要依据和参考以下文件及相关资料：

1、 《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件
2、 《建设用地规划许可证》[地字第511100201800024号]
3、 《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]

4、 《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]
5、 《建筑工程施工许可证》[编号511100201811130201S]
6、 《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》
7、 建设单位提供的有关项目的其他资料

8、 国家及地方颁布的相关法律规章制度、当地现行财税政策

9、 《房地产开发项目经济评价方法》（2006版）

10、 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

11、 市场调查资料

（二）报告编制说明

1、本报告的编制依据了中华人民共和国相关法律、法令、法规和政策、具体规定，其基础资料和数据来自于有关主管部门颁布的文件和融资主体提供的资料，以及研究人员经过调研分析后所得的资料、信息。

2、在进行财务效益分析和测算过程中，采用了国际和国内通用的理论和方法，并结合现行会计制度、税收法规和房地产市场价格体系，进行合理假定和适当简化。

3、本报告中的项目土地面积及规划建筑面积以《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件、《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]及《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》为依据。

4、根据《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]及《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》及建设方介绍，项目建筑主体为住宅、地下车库，目前已取得《建设用地规划许可证》[地字第511100201800024号]、《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]、《建筑工程施工许可证》[编号511100201811130201S]。
5、本报告中的已投资金额以项目公司提供的财务数据为准。在此提请报告使用者注意。

七、本报告使用说明

（一）本报告依前文编制目的供委托方使用。除依据法律和相关规定需公开情形外，未经受托方同意，报告的全部或部分内容不得发表于公开的媒体上。

（二）本报告所依据的权属资料、财务资料及其他相关说明文件等基础资料由项目公司以原件或复印件形式提供，资料提供者应对其真实性、合法性负责，如基础资料改变，本报告需重新调整。

（三）本报告结论有效期为一年。自2018年12月17日起计算，至2019年12月16日止，超过一年，需重新进行研究分析。

第二章  项目建设条件评价

一、项目建设的必要性

乐山市是四川省下辖的地级市，位于四川省中南部，古称嘉州。市境东界自贡市、宜宾市，南接凉山州，西邻雅安市，北连眉山市。地处四川盆地西南部，北部为成都平原，东部为川中丘陵区，西南为小凉山山地，地势西南高，东北低。岷江自北往南纵贯而入，于市区与大渡河、青衣江汇合，再往东南流出市境。乐山市辖4个市辖区（五通桥区、市中区、沙湾区、金口河区（含乐山高新技术产业开发区）、4个县（犍为县、井研县、夹江县、沐川县）和2个自治县（峨边彝族自治县、马边彝族自治县），代管1个县级市（峨眉山市），共有7个街道办事处，211个乡（镇）、1984个村、264个社区。乐山市幅员面积12827千平方米，2017年，乐山市户籍人口351.8万，占四川省总人口的3.86%；年末常住人口327.2万人。乐山是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市，著名的乐山大佛座落于岷江东岸凌云寺南侧，中国四大佛教名山之一的峨眉山位于市境西北。
市中区地处四川省盆地西南边缘，岷江、青衣江、大渡河汇流处。东接井研县；东南接五通桥区，与川中丘陵区相连；西靠峨眉山，与沫溪河低山区和峨眉中山区邻近；北邻青神、夹江两县，与川西平原区衔接。乐山市市中区辖区面积837平方千米。辖7个街道办事处，25个乡（镇）；217个村，1833个村民小组；61个社区居委会，598个居民小组。全区有回族、彝族、满族、土家族、壮族、苗族、藏族、朝鲜族、羌族、侗族、白族、蒙古族、布依族、水族、纳西族等少数民族。2017年年末总户数23.18万户，户籍总人口63.07万人，其中农业人口24.93万人，非农业人口38.14万人。
四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧“天立•御景峰”居住项目就是在这样的背景下应运而生。该项目的开发建设，可以增加区域内的住宅用房的供应，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。因此，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是必要的。

二、项目建设内容、规模和建设方案

（一）项目建设地点

建设项目地块位于四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧地块，东至规划道路，西至空地，南至竹公溪，北至规划道路。地块北侧距乐山绕城高速约3公里，南侧临近城市主干道—通棉路，目前地块周边路网尚不齐全，均在开发过程中，地块所属区域位于通江片区，东为岷东片区，以南为青江片区，南侧紧邻竹公溪公园（建设中），西侧紧邻九百洞湿地公园（规划中），自然环境状况较好，该区域基础设施完善程度一般。
（二）项目建设规模及建造标准

1、项目概况

该项目位于四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧地块。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件、《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]及《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》，文星后街南侧地块土地面积为71260.99平方米，规划建筑面积为229276.54平方米（其中：高层住宅（25、26层）118359.63平方米、高层住宅（16、17层）57607.16平方米、低层住宅1505.68平方米、地下车位用房43758平方米、地上配套设施680平方米、地下配套设施7366.07平方米）。详细面积指标见下表：

	文星后街南侧地块住宅用地
	数量
	单位

	出让宗地面积
	71260.99
	平方米

	总建筑面积
	229276.54
	平方米

	地上
	高层住宅（25、26层）
	118359.63
	平方米

	
	高层住宅（16、17层）
	57607.16
	平方米

	
	低层住宅
	1505.68
	平方米

	
	地上配套设施
	680
	平方米

	地下
	地下车位
	43758
	平方米

	
	地下配套设施
	7366.07
	平方米

	容积率
	2.5
	——

	车位个数
	1321
	个

	建筑密度
	不大于22%
	——

	绿地率
	不小于30%
	——

	建筑高度
	80
	米


本项目建设内容主要为住宅及地下车库用房，住宅户型以125-165平方米为主。

2、项目建造标准
项目拟交付标准均为公共部分精装修、室内毛坯；截至报告出具日，详细建造标准建设单位尚未提供。

本次项目可行性研究报告以《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件、《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]及《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》为计算依据。
三、项目工程建设进程评价

1、建设项目已经取得政府相关部门的批准文件如下：

项目于2018年6月12日签订《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件，于2018年8月15日取得《建设用地规划许可证》[地字第511100201800024号]，于2018年10月17日取得《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、于2018年9月21日《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]、于2018年11月13日《建筑工程施工许可证》[编号511100201811130201S]。
项目其他批准文件尚在办理之中。

2、项目工程进度说明

建设项目已于2018年10月开工建设，预计建设工期约2.5年。预计2020年4月完成项目主体结构施工，预计2020年10月完成竣工验收，预计于2021年4月交付使用。

四、项目建设条件评价

项目目前市政基础设施条件达“六通”（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气）。截至基准日，项目已开工建设。
五、施工、监理单位资质评价

截至报告出具日，建设单位未能提供有关施工、监理单位资质相关信息。
六、环境保护评价

该项目工程建设内容为居住项目，该项目主要环境问题是地下车库、生活污水、噪声及施工期扬尘和噪声等。截至报告出具日，建设单位已能提供《建设项目环境影响登记表》[备案号：201851110200000762]。从环境保护角度认为项目可行。

第三章  市场评估

一、市场环境评价

（一）乐山市房地产市场分析
1、乐山市房地产市场概况

2018年乐山市房地产市场稳中有升，商品房供应量加大，商品住宅销售出现热销态势。刚需偏改善户型成为了主流户型。户型集中在90至140平方米，满足首次置业者的一步到位、一次置业需求。同时，随着人们生活水平的提高和消费理念的转变，户型的合理化、配套的便捷度以及服务设施的智能人性化等条件，越来越受到置业者的重视。
2018年1-5月，乐山市本级完成房地产开发投资40.48亿元，占市上下达目标任务的50.61%；新增商品房上市面积89.78万平方米，占市上下达目标任务的42.07%；商品房销售92.43万平方米，占市上下达目标任务的47.21%。乐山市商品住房库存面积为163.12万平方米，去库存化周期控制在8个月以内。
截止2018年6月，乐山主城区供应商品房110万平方米，同比增长11.68%；主城区销售商品房104.62万平方米，同比增长20.6%。6月份，乐山市中区商品住房均价为6095元/平方米，同比增长30.7%。当月，市中区二手房住房成交11.11万平方米；二手住房成交均价3169元/平方米。
2、乐山市土地市场
2018年12月，乐山市共供应土地33宗，总供应土地面积148.3万平方米，规划建筑面积280.44万平方米。其中，涉宅用地出让18宗，土地面积92.23万平方米，规划建筑面积209.68万平方米。
2017年1月至2018年12月乐山市住宅用地供应情况
[image: image1.png]-
i
REB
— B
STl
&

1,000¢
750K
s00k
2506
o
2000
1500
1000
500
o

N

o
o
o
o
o
e
o
08
Pt
o
s




从区域来看，2018年1-12月，乐山市住宅用地供应主要分布在峨眉山市、市中区，分别占26%、20%。

2018年1-12月乐山市住宅用地区域供应情况

[image: image2.png]



2018年12月，乐山市共出让土地17宗，总出让土地面积52.19万平方米，总出让金额35472.2万元。其中，涉宅用地出让5宗，成交土地面积10.41万平方米，规划建筑面积25.29万平方米，出让金额22147万元，平均楼面价为875.63元/平方米。
2017年1月至2018年12月乐山市住宅用地成交情况

[image: image3.png]W #meES

600k

400k

200k

ok

— BEFHIR

3k

2%

1K

ok

S/




从区域来看，2018年1-12月，乐山市住宅用地成交主要分布在峨眉山市、市中区，分别占24.1%、18.5%。

2018年1-12月乐山市住宅用地区域成交情况
[image: image4.png]



3、住房制度与不动产管理政策
2018年1月，乐山市人民政府办公室出台《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，到2020年，基本形成市场供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系；基本形成市场规则明晰、政府监管有力、权益保障充分的住房租赁管理制度；基本实现城镇居民特别是新市民住有所居。扶持专业化住房租赁企业。充分发挥市场作用，推进住房租赁规模化、集约化、专业化经营，形成大、中、小住房租赁企业协同发展的格局，满足不断增长的住房租赁需求。逐步将现有政府投资和管理的公共租赁住房,依法交由专业化的国有住房租赁企业或者其他住房租赁企业运营管理，不断提高管理和服务水平，支持企业向机构化、规模化方向发展。对专业化的住房租赁企业，按照国家和省加快发展生活性服务业促进消费结构升级的有关规定给予政策扶持，享受相关税收、金融支持。支持房地产开发企业开展住房租赁业务。鼓励房地产开发企业新建、配建租赁住房。支持房地产企业利用已具备使用条件的自持住房，开展住房租赁业务。支持房地产开发企业与住房租赁企业合作，建立开发与租赁一体化的运作模式。引导中介机构、物业服务企业提供优质居间服务。鼓励房地产中介机构、物业服务企业拓展住房租赁业务，促进依法经营、诚实守信、公平交易。鼓励个人出租住房。鼓励个人依法出租自有住房，支持个人委托住房租赁企业和中介机构出租住房，也可与住房租赁企业合作，采取统一运营的形式对外出租。
2018年8月27日，乐山市公积金中心网站发布《乐山市住房公积金管理委员会关于规范我市住房公积金贷款有关政策的通知》（以下简称《通知》）。从2018年9月1日起（新建商品房以购房合同的备案时间为准，再交易现房［二手房］以契税发票时间为准），住房公积金贷款的发放对象为购买首套或第二套普通自住住房的缴存职工；市住房公积金管理中心不得向购买第三套及以上住房的缴存职工发放住房公积金个人住房贷款。二套房首付比例不得低于20%，贷款利率上浮10%。
（二）区域市场分析
市中区地处四川省盆地西南边缘，岷江、青衣江、大渡河汇流处。东接井研县；东南接五通桥区，与川中丘陵区相连；西靠峨眉山，与沫溪河低山区和峨眉中山区邻近；北邻青神、夹江两县，与川西平原区衔接。乐山市市中区辖区面积837平方千米。辖7个街道办事处，25个乡（镇）；217个村，1833个村民小组；61个社区居委会，598个居民小组。全区有回族、彝族、满族、土家族、壮族、苗族、藏族、朝鲜族、羌族、侗族、白族、蒙古族、布依族、水族、纳西族等少数民族。2017年年末总户数23.18万户，户籍总人口63.07万人，其中农业人口24.93万人，非农业人口38.14万人。
市中区境内以平坝、丘陵为主，共有耕地38.6万亩，林地45.3万亩，森林覆盖率为37.6％。岷江、大渡河、青衣江、峨眉河等“三江七河”流经市中区，总长度279公里。市中区交通条件良好，拥有乐山港和500吨大件码头，可直达长江沿岸各大港口，成乐、乐雅、乐自、乐宜四条高速交汇市中区，成绵乐高铁乐山站坐落市中区北面，绕城高速已于2017年12月底建成通车，成贵铁路、成昆铁路扩能改造、连乐铁路、岷江航电综合枢纽等一批重大交通项目正加快建设。
近年来，市中区经济社会持续稳步健康发展：2017年，市中区地区生产总值完成321.8亿元，增长8%；规模以上工业增加值增长7.7%；全社会固定资产投资完成276.7亿元，增长6.1%；地方一般公共预算收入完成14.5亿元，增长27.1%；社会消费品零售总额完成215.5亿元，增长13%；城镇居民人均可支配收入实现32000元，增长8.7%；农村居民人均可支配收入实现16096元，增长9.3%。依托峨眉山—乐山大佛世界自然与文化双遗产，加快发展以旅游业为龙头的现代服务业，区内文旅经济、现代商贸、现代物流日益繁荣，2017年底第三产业占GDP比重达56.3%；大力实施新型工业化发展，重点培育电子信息、生物制药、新材料等新兴产业，已发展规模以上工业企业102户，乐山市工业集中区建成面积达2.1平方公里，入驻企业138户；大力发展现代农业，畜牧、蔬菜、花木、水产等四大农业主导产业不断发展壮大，已发展省市龙头企业29户，农民专合组织414户，家庭农场132家。
[image: image5.jpg]B RESE - BAMIERR

RWmm PR E

Ko i
- ) o i sirsiiilo )
; Y e\ Pk . il i@/
g)) gzgixh 4 ) /;3. [

2 & |

S B s

® %, . #Hh \ DUPH L % -
o HiukRi ¢ !& =

tEFIR 1 : 200 000
2.0 0 2.0 4.0km

EAERATRRURHRE : A 3 - s ‘
X v N { { | O3

i

NITEE

FHF1Q

BT o ¢
) AA
pegiitting

OE A —
OLEH oET#H
4
oty : FRE
ORRM 2
oge

IRARI ©

FES: I (20160 0275

20164E5 DY A4 22 Hh R A S

Zl
=





2018年1-9月市中区固定资产投资完成181.3亿元，同比增长9.3%；规模以上工业增加值同比增长7.6%；社消零总额129.2亿元，同比增长12.1%。
1、市中区土地市场
市中区2017年至今共供应21宗住宅用地，总用地面积为125.75万平方米，总规划建筑面积316.46万平方米，推出楼面单价为1867.06元/平方米。
市中区2017年至今共成交12宗住宅用地，总用地面积为52.02万平方米，总规划建筑面积132.27万平方米，总土地出让金为364755万元，成交楼面均价为2757.6元/平方米，平均溢价率为70.57%。

2017年1月-2018年12月市中区土地成交情况
	宗地名称
	容积率
	土地面积（平方米）
	成交日期
	成交价格
	受让单位
	楼面价（元/平方米）

	
	
	
	
	（万元）
	
	

	乐山市市中区凌云乡龙泉村7组[拍(2018)2号]
	＞1且≤2.2
	3335.99
	2018-12-19
	255
	乐山华谊置业有限公司
	347.44

	乐山高新区北部片区千禧街东侧,谷南路北侧(安谷镇)[GXQ(I)-09-d-01号]
	＞1且≤2.5
	69492.4
	2018-11-21
	13600
	乐山高新盛泰科技开发有限公司
	782.82

	乐山市中心城区通江片区白燕路北段东侧,通江街南侧[TJ(C)-08-a号]
	＞1且≤2.5
	12008.44
	2018-10-12
	9650
	大邑力扬房地产开发有限公司
	3214.4

	乐山市市中区茅桥镇茅桥村2组[拍(2018)1号]
	＞1且≤3
	3921.3
	2018-07-06
	350
	乐山市梓宇房地产开发有限公司
	297.51

	乐山市中心城区通江片区文星后街南侧[TJ(A)-19-a号]
	＞1且≤2.5
	71260.99
	2018-05-30
	78000
	成都成泉*房地产开发*有限公司
	4378.27

	乐山市中心城区通江片区文星后街北侧[TJ(A)-16-a号]
	＞1且≤2.5
	97266.46
	2018-05-30
	86500
	美的西南*房地产发展*有限公司
	3557.23

	市中心城区通江片区文星后街南侧[TJ(A)-20-a号]
	＞1,≤2.5
	57294.42
	2017-11-22
	44500
	成都富力地产开发有限公司
	3106.76

	市中心城区青江片区太白路和凤洲路交汇处[QJ(B)-19-a号]
	＞1,≤3
	50000
	2017-11-22
	40000
	眉山领地房地产开发有限公司
	2666.67

	市中心城区青江片区瑞祥路西侧[QJ(A)-17-a号]
	＞1,≤2.2
	89630.04
	2017-11-22
	50000
	眉山领地房地产开发有限公司
	2535.67

	市中心城区通江片区翰林路与凤凰路交汇处[TJ(C)-04-b号]
	＞1,≤3
	29795.86
	2017-11-22
	24200
	眉山领地房地产开发有限公司
	2707.3

	中心城区通江片区檀木南街与凤凰路北段交汇处[TJ(B)-09-e号]
	＞1,≤3
	16436.5
	2017-05-25
	8800
	刘洪平
	1784.65

	中心城区青江片区鹤祥路西北侧[QJ(B)-07-a-1号]
	＞1,≤2.5
	19772.96
	2017-05-25
	8900
	乐山市鸿通房地产开发有限公司
	1800.44


2、市中区房地产市场概况
2018年1月至2018年12月乐山市市中区商品房供应情况
[image: image6.png]7000

”.ml‘l:l\

0
0
0

6000
00!
00

3000

2000

1000

5
4

m BTES




截至2018年12月，市中区商品房供应套数为36907套，其中2月、8月、12月供应商品房套数较多，分别为5241套、5297套、6483套。
2018年乐山市中心城区所有在售、待售、清售以及前期筹备的项目多达43个，其中，城北板块7个项目、城西板块(青江、苏稽)17个项目、新城区10个项目、城南片区4个项目、城东片区4个项目、老城区板块1个项目。
(转下页)

目前项目周边住宅用房销售价格情况如下：
	竞争性物业 一

	项目名称
	美的·珺御府

	项目现状照片
	[image: image7.jpg]




	项目位置
	市中区通江片区杨山路与文星后街交叉口

	开盘时间
	2018年8月

	产权年限
	70年

	占地面积
	97266.46平方米

	建筑面积
	314830.79平方米

	容积率
	2.5

	建筑形态
	高层

	主力产品
	高层90-133平方米

	装修情况
	毛坯

	当前均价
	7300-7800元/平方米


	竞争性物业 二

	项目名称
	森林城

	项目现状照片
	[image: image8.jpg]E.

AT

.
P
e 4
£

SO

ST S






	项目位置
	市中区杨山路南侧

	开盘时间
	2017年11月

	产权年限
	70年

	占地面积
	60000平方米

	建筑面积
	240000平方米

	容积率
	3

	建筑形态
	高层

	主力产品
	高层89-125平方米

	装修情况
	毛坯

	当前均价
	7600-8000元/平方米


	竞争性物业 三

	项目名称
	富力尚悦居

	项目现状照片
	[image: image9.jpg]= -






	项目位置
	市中区通江片区万达广场西侧王河路336号

	开盘时间
	2018年10月

	产权年限
	70年

	占地面积
	57333平方米

	建筑面积
	180000平方米

	容积率
	2.5

	建筑形态
	高层

	主力产品
	高层120-153平方米

	装修情况
	毛坯

	当前均价
	7800-8200元/平方米


目前项目周边有一定数量在售房源，受建筑品质影响，2018年1月至12月，市中区住宅用房商品房去化周期约为8个月，从竞争性物业早期开盘情况来看，开盘去化水平一般。
二、项目市场竞争能力分析

（一）优势

1、地理位置较优越

建设项目地块位于四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧地块，东至规划道路，西至空地，南至竹公溪，北至规划道路。属于通江片区区域，地理位置条件较好。
2、交通便捷
项目北侧临近乐山绕城高速，南侧临近城市主干道—通棉路；周边1公里内公交线路有1a路、12路、25路、6路、203路、205路等；为项目未来交通出行提供便利。

3、项目周边公共配套设施齐全  

建设项目周围公共配套设施有：
商业：2公里范围内有万达广场、北京华联等大型购物场所。

学校：周边2公里范围内教育资源较丰富，有乐山一中、乐山市通江小学、乐山市第七中学；
银行：周边2公里范围内有中国工商银行(黑桥大市场分理处)、乐山市三江侗族自治县农村商业银行(翰林支行)、兴业银行(乐山支行)；
医院：周边2公里范围内有乐山嘉华医院、乐山肛肠医院等。
4、项目位于四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧地块，周边有一定数量新建项目，本项目产品定位为改善型住宅，对于首次置业及改善居住环境客户群体有一定优势。

（二）劣势

项目周边公共配套设施完备程度一般；项目定价高于周边同类物业，会对产品的销售产生一定影响。

三、市场前景预测
（一）项目定位分析
项目定位：该项目采取中高端定位。

客群定位：该项目客群定位主要以城区改善型客户为主。

产品定位：本项目建设以高层住宅用房为主，主力户型为125-165平方米。
（二）项目销售价格定位分析

该项目的产品定位决定了市场需求及主要销售对象。根据前述市场分析情况，考虑到项目周边物业整体水平、项目自身的品质与特点以及通江片区房地产市场和区域房地产市场的发展趋势，结合周边在售项目价格综合考虑将项目高层住宅（25、26层）用房销售均价定为8200元/平方米、高层住宅（16、17层）用房销售均价定为9020元/平方米、低层住宅用房销售均价定为9922元/平方米、地下车库用房销售均价定为100000元/个。
经调查，本项目位于四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧地块，东至规划道路，西至空地，南至竹公溪，北至规划道路。地块北侧距乐山绕城高速约3公里，南侧临近城市主干道—通棉路，目前地块周边路网尚不齐全，均在开发过程中，地块所属区域位于通江片区，东为岷东片区，以南为青江片区，地块东南临近钱塘江，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。

本项目为市中区通江片区区域，较为稀缺的新盘住宅项目，周边有一定数量新建项目，去化情况良好。由于项目地理位置条件较好，未来有一定升值潜力但受不动产管理政策影响较大。本项目拟为毛坯交付，预期售价是以现有周边项目的销售均价为基础，考虑未来几年房地产市场价格涨幅等因素综合确定，价格明显高于现阶段同区域房地产销售价格。在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，我们认为上述定价是可以实现的。

根据以上分析，评估认为该项目市场定位比较准确，市场销售价格定价相对合理，项目销售有一定前景。

第四章  投资估算和筹资评价

一、投资估算

（一）估算原则

本次评估以企业提供的资料以及评估人员市场调研获取的信息为依据，按照国家和乐山市有关政策法规进行调整，估算项目总投资并进行筹资能力评价。
（二）投资构成及估算依据

建设项目为四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧“天立•御景峰”居住项目。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件、《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]及《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》，项目用地面积71260.99平方米，规划建筑面积为229276.54平方米（其中：高层住宅（25、26层）118359.63平方米、高层住宅（16、17层）57607.16平方米、低层住宅1505.68平方米、地下车位用房43758平方米、地上配套设施680平方米、地下配套设施7366.07平方米）。详细面积指标见下表：
	文星后街南侧地块住宅用地
	数量
	单位

	出让宗地面积
	71260.99
	平方米

	总建筑面积
	229276.54
	平方米

	地上
	高层住宅（25、26层）
	118359.63
	平方米

	
	高层住宅（16、17层）
	57607.16
	平方米

	
	低层住宅
	1505.68
	平方米

	
	地上配套设施
	680
	平方米

	地下
	地下车位
	43758
	平方米

	
	地下配套设施
	7366.07
	平方米

	容积率
	2.5
	——

	车位个数
	1321
	个

	建筑密度
	不大于22%
	——

	绿地率
	不小于30%
	——

	建筑高度
	80
	米


本次项目可行性研究报告以《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件、《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号]、《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号]及《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》为计算依据。

（三）项目投资估算

1、土地费用

（1）土地取得费用：

①地价款及契税

根据建设单位介绍，项目出让国有建设用地使用权地价款（含政府土地收益、城市基础设施建设费及契税）确认为80379万元。

②补缴地价款及相关税费
根据建设单位介绍，拟新增地下经营性用途（地下车库）建筑面积不需要补缴地价款。
③城市基础设施建设费
根据建设单位介绍及《关于城市基础设施配套费按“大城市”征收标准收费的通知》（乐住建发【2012】144号），项目需缴纳城市基础设施建设费为1949万元。
（2）土地费用合计金额：82328万元。

2、前期工程费用
（1）规划、测量、勘察、设计费

本项费用的取费标准为项目建安工程费的3.0%，则该项费用为：

规划、测量、勘察、设计费=3.0%×41269 =1238（万元）

（2）报批报建费用

本项费用的取费标准为项目房屋开发费的1.0%计算，则该项费用为：

报批报建费用=1.0%×47001= 470（万元）
（3）三通一平费用
本项费用的取费标准以每建筑平方米50元为标准，则该项费用为：
三通一平费用=50×229276.54=1146（万元）

（4）前期工程费用合计金额：2854万元。

3、房屋开发费

（1）建安工程费：

根据建设单位的介绍、有关文件规定及项目的建造标准，各部位建安费用如下：

	项目
	总价（万元）
	建筑面积（平方米）
	建安单价（元/平方米）

	高层住宅（25、26层）
	21305 
	118359.63 
	1800 

	高层住宅（16、17层）
	10369 
	57607.16 
	1800 

	低层住宅
	271 
	1505.68 
	1800 

	地上配套设施
	7876 
	43758
	1800 

	地下车位
	122 
	680.00 
	1800 

	地下配套设施
	1326 
	7366.07 
	1800 

	合计
	41269 


	229276.54
	——


（2）室外工程费：

室外工程费包含红线内市政基础设施配套费用，根据项目的实际情况，以每建筑平方米100元为标准计算红线内市政基础设施配套费用。

室外工程费=100×229276.54÷10000=2293（万元） 

（3）附属工程费

附属工程费为项目相关配套项目的费用，如：变配电室、活动站等以及小区绿化费用。根据项目的实际情况，以每建筑平方米150元为计算标准，总计为：

附属工程费=150×229276.54÷10000=3439（万元）

（4）房屋开发费合计：47001万元

4、开发间接费用

该费用为与成本概算有关的费用,包括标书编制费、招投标管理费、机电设备委托招标服务费、质量监督费等费用，考虑到项目目前状况，按照房屋开发费的2%计算：

开发间接费用=2%×47001＝940（万元）

5、销售费用

销售费用为企业预售及销售过程中发生的广告费等销售费用，综合考虑项目的销售收入及项目本身的实际情况，按项目销售收入的2%确定，销售费用为3245万元。

6、管理费用

管理费用按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的2%计算，合计为2662万元。

7、财务费用
该部分财务费用为项目借款利息。根据建设单位介绍，在项目开发建设期间，将发生以下借款事项：五矿国际信托有限公司股东借款45000万元，贷款期限2年，利率15%，可提前还款。按照实际放款、还款进度计算，财务费用为13500万元。

8、不可预见费

不可预见费按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的1%计算，为1331万元。

9、投资估算合计

经测算，项目总投资为153861万元（不含两税两费）。各项目投资构成如下：

	项        目
	投资额（万元）
	占项目总投资比例
	建筑面积单方造价（元/平方米）

	土地费用
	82328
	53.51%
	3591

	前期工程费
	2854
	1.85%
	124

	房屋开发费
	47001
	30.55%
	2050

	其中：建安工程费
	41269 

	26.82%
	1800

	开发间接费用
	940 
	0.61%
	41

	销售费用
	3245 
	2.11%
	142

	管理费用
	2662 
	1.73%
	116

	财务费用
	13500 
	8.77%
	589

	不可预见费
	1331 
	0.87%
	58

	合计
	153861 

	100%
	6711


评估认为，该项目总体投资估算基本符合项目实际情况，投资估算结果基本合理。

二、筹资评价

项目总投资153861万元，其中：五矿国际信托有限公司股东借款45000万元，乐山天展房地产开发有限公司权益性出资80379万元。其他全部为销售回款再投入。
三、投资计划安排

根据项目建设计划，具体投入进度如下：

	年度
	投资额（万元）
	投资占比

	2018年
	92311
	60%

	2019年
	19396
	12.61%

	2020年
	25577
	16.62%

	2021年
	16577
	10.77%


根据项目建设计划，2018年计划投入92311万元，占总投资的60%，用于支付土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费用、开发间接费用、不可预见费。2019年计划投入19396万元，占总投资的12.61%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2020年计划投入25577万元，占总投资的16.62%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2021年计划投入16577万元，占总投资的10.77%，主要用于支付开发间接费用、管理费用、不可预见费、销售费用。项目投资计划与实施进度基本吻合。
第五章  项目效益

一、测算原则及考虑因素

本项目评估主要根据国家现行房地产开发企业财务制度和现行税制，结合房地产行业特点，按谨慎性原则进行分析判断。本次评估数据来源以企业提供的资料，企业财务报表以及评估人员市场调研获取的信息为依据。

二、预测数据的计取

（一）收入测算

1、建设期：根据项目工程建设及销售计划安排，项目建设期取2.5年。

2、销售价格及销售量预测

项目销售收入为住宅用房、地下车库用房销售收入，根据建设单位提供的相关资料，评估确定项目销售价格、可销售面积及销售比率如下：
	用途
	销售均价（元/平方米，元/个）
	可销售面积（平方米，个）
	销售比率
	销售收入（万元）

	高层住宅（25、26层）
	8200 
	118359.63
	100%
	97055 

	高层住宅（16、17层）
	9020 
	57607.16
	100%
	51962 

	低层住宅
	9922 
	1505.68
	100%
	1494 

	地下车库
	100000
	1321
	100%
	13210


3、销售产生的现金流入

根据市场预测及借款人提供的销售计划，项目实现销售后产生的现金流入为163721万元。预计2019-2021年分别实现现金流入60354万元、68284万元、35083万元（见底表1）。

（二）开发成本

按收入与成本配比的原则，即把为取得本期收入而发生的开发成本与本期实现的收入在同一时期内确认和计量。经测算，项目开发总成本134454万元，2019-2021年将分别结转开发成本49565万元、56077万元、28812万元（见主表3）。

（三）利润分配

1、税费选择

根据国家和乐山市现行财税制度要求，结合企业实际情况，土地增值税以累进税率计算，前两年按销售收入的1%预缴；增值税率前两年按销售收入的3%预缴，最后一年以（销售收入-土地成本）/(1+10%)*10%-（建安工程费用+室外工程费用）/(1+10%)*10%-（前期工程费用+附属工程费+开发间接费用+财务费用）/(1+6%)*6%再减去前三年增值税计算，教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税率分别为增值税的3%、2%、7%；所得税按25%测算。
2、公积金

公司按净利润的10%提取盈余公积金。
三、项目财务效益测算
（一）项目盈利能力预测

经测算，项目可实现销售收入163721万元，税前利润总额4645万元，销售利润率2.84%，投资利润率3.02%，表明项目盈利能力一般（见主表3）。

（二）项目财务效益预测
项目内部收益率10.32%。在基准折现率8%的条件下，财务净现值3143
万元，财务投资动态回收期3.75年。测算结果表明，财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的（见主表2）。

（三）不确定性分析
1、项目盈亏平衡分析

按照目前销售预测（全部销售率为100%），项目盈亏平衡点为96%，各类用房保本销售价格和保本销售量详细情况如下（见主表5）：

	用途
	保本销售价格（元/平方米，元/个）
	保本销售收入（万元）

	高层住宅（25、26层）
	7872
	93173

	高层住宅（16、17层）
	8659
	49882

	低层住宅
	9525
	1434

	地下车库
	96000
	12682


2、项目敏感性分析

敏感性测算表明，项目对总投资增加5%、销售价格降低5%、销售延后一年时均较为敏感。当项目总投资增加5%、销售价格降低5%、销售延后一年时时，财务净现值均小于零，项目内部收益率均低于基准折现率。表明该项目抗风险能力较弱。（见主表5）。
	敏感性变化因素
	敏感性分析结果

	变化因素
	变化幅度
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	——
	3143 
	10.32%
	3.75 

	项目总投资
	5%
	-2176 
	6.47%
	5.00 

	
	10%
	-8349 
	2.31%
	4.00 

	租售价格
	-5%
	-2375 
	6.24%
	5.00 

	
	-10%
	-9456 
	0.83%
	5.00 

	销售期延后一年
	——
	-6782 
	5.22%
	7.00 

	盈亏平衡分析
	盈亏平衡分析结果

	盈亏平衡点
	96%


第六章  项目效应与风险评价

一、风险评价

根据国家和乐山市对房地产物业政策、项目建设条件、资金筹措、产品销售进行综合分析，评估认为本项目主要存在市场风险。

虽然项目所处的地理位置和建筑密度等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法。但由于项目销售价格明显高于现阶段区域房地产销售价格。评估认为只有在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，定价是可以实现的。因此项目销售可能受到一定影响。

二、项目效应评价 
该项目的建设符合城市总体规划，一方面有利于更好地发挥城镇地区用地的土地利用价值，加速该城镇地区的建设；另一方面项目为居住项目，能够满足目标客户的居住及生活配套需求，具有一定的社会效益。

第七章  结论

建设项目为四川省乐山市市中区通江片区文星后街南侧“天立•御景峰”居住项目，该项目的开发建设可以增加区域内的住宅用房的供应，改善居民生活条件、优化区域发展环境，促进经济社会各方面提升拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。住宅用房可以满足人们对于首次置业或者改善性置业的需求，产生较好的社会效益。从经济角度，该项目的建造标准以及建筑品质较高，项目的预期售价高于周边同类物业目前平均水平，考虑到项目所处的地理位置条件较好，未来有一定升值潜力但受不动产管理政策影响较大；另一方面项目的销售期在未来两、三年，从乐山市市中区历年房地产运行情况来看，因乐山市居住人口的住房需求以及改善住房需求一直未得到充分满足，因此本报告预测的项目售价是客观、合理的，是可以实现的。在预测销售计划能够实现的前提下，该项目的建设具有一定的盈利能力，具有一定的抗风险能力。综上，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是可行的。

附表：

1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）

(2)项目财务现金流量表（主表2）

(3)项目损益预测表（主表3）

(4)资金来源与运用表（主表4）

(5)项目敏感性分析表（主表5）

2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）

3、项目文件

（1）估价对象所在位置示意图

（2）《营业执照》
（3）《国有建设用地使用权出让合同》 [电子监管号：5111002018B00122]及附件复印件

（4）《建设用地规划许可证》[地字第511100201800024号] 复印件
（5）《不动产权证书》[川（2018）乐山市不动产权第0041509号] 复印件
（6）《建设工程规划许可证》[建字第511100201800051号、第511100201800052号] 复印件
（7）《建筑工程施工许可证》[编号511100201811130201S]复印件
（8）《天立乐山通江片区房地产开发项目项目评估报告》复印件
1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）

	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	合    计

	1
	一、总投资来源合计
	92311 
	19396 
	25577 
	16577 
	153861 

	2
	五矿信托股东借款
	11932 
	19396 
	13672 
	　0
	45000 

	3
	自有资金
	80379 
	0 
	0 
	0 
	80379 

	4
	销售收入回款
	0 
	0 
	11905 
	16577 
	28482 

	5
	二、总投资支出合计
	92311 
	19396 
	25577 
	16577 
	153861 

	6
	(一)土地费用
	82328 
	0 
	0 
	0 
	82328 

	7
	其中：政府土地收益
	78000 
	0 
	0
	0 
	78000 

	8
	购地税费
	2379 
	0
	0 
	0 
	2379 

	9
	城市基础设施建设费
	1949 
	0 
	0 
	0 
	1949 

	10
	(二)前期工程费
	2854 
	0 
	0 
	0 
	2854 

	11
	其中：规划勘察设计招标费
	1238 
	0 
	0 
	0 
	1238 

	12
	     可行性研究费用
	470 
	0 
	0 
	0 
	470 

	13
	     三通一平费
	1146 
	0 
	0 
	0 
	1146 

	14
	(三)房屋开发费
	4356 
	10890 
	16623 
	15132 
	47001 

	15
	其中：建安工程费
	4127
	10317
	14444
	12381
	41269 

	16
	      附属工程费
	229 
	573 
	803 
	688 
	2293 

	17
	     室外工程费
	0
	0
	1376
	2063 
	3439 

	18
	（四）开发间接费用
	85 
	216 
	329 
	310 
	940 

	19
	（五）销售费用
	0 
	1207 
	1366 
	672 
	3245 

	20
	（六）管理费用
	1792 
	222 
	339 
	309 
	2662 

	21
	（七）财务费用
	0 
	6750 
	6750 
	　
	13500 

	22
	（八）不可预见费用
	896 
	111 
	170 
	154 
	1331 

	23
	项目开发成本
	90519 
	11217 
	17122 
	15596 
	134454 

	24
	期间费用
	1792 
	8179 
	8455 
	981 
	19407 

	25
	项目经营成本
	92311 
	12646 
	18827 
	16577 
	140361 


单位：万元

(2)项目财务现金流量表（主表2）

	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	合计

	1
	现金流入
	0
	60354
	68284
	35083
	163721

	2
	销售收入
	0
	60354
	68284
	35083
	163721

	3
	现金流出
	92311
	15093
	21595
	17738
	146737

	4
	建设经营成本
	92311
	12646
	18827
	16577
	140361

	5
	增值税及附加
	0
	1843
	2085
	0
	3928

	6
	土地增值税
	0
	604
	683
	0
	1287

	7
	所得税
	0
	0
	0
	1161
	1161

	8
	净现金流量
	-92311
	45261
	46689
	17345
	16984

	9
	累计现金流量
	-92311
	-47050
	-361
	16984
	——

	10
	净现值
	-85473
	38804
	37063
	12749
	3143

	11
	累积净现值
	-85473
	-46669
	-9606
	3143
	——

	12
	基准折现率 
	8%

	13
	财务净现值(FNPV)    
	3143

	14
	财务内部收益率(FIRR)    
	10.32%

	15
	财务投资回收期(动态)  
	3.75


单位：万元、年

(3)项目损益预测表（主表3）

	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	合    计

	1
	销售收入
	0 
	60354 
	68284 
	35083 
	163721 

	2
	开发成本
	0 
	49565 
	56077 
	28812 
	134454 

	3
	增值税及附加
	0 
	1843 
	2085 
	0 
	3928 

	4
	土地增值税
	0 
	604 
	683 
	0 
	1287 

	5
	销售费用
	0 
	1207 
	1366 
	672 
	3245 

	6
	管理费用
	1792 
	222 
	339 
	309 
	2662 

	7
	财务费用
	0 
	6750 
	6750 
	0 
	13500 

	8
	利润总额
	-1792 
	163 
	984 
	5290 
	4645 

	9
	减：所得税
	0 
	0 
	0 
	1161 
	1161 

	10
	净利润
	-1792 
	163 
	984 
	4129 
	3484 

	11
	    加：年初未分配利润
	0
	-1792 
	-1645 
	-759 
	-4196 

	12
	可供分配利润
	-1792 
	-1629 
	-661 
	3370 
	-712 

	13
	    减：提取公积金
	0 
	16 
	98 
	413 
	527 

	14
	年末未分配利润
	-1792 
	-1645 
	-759 
	2957 
	——


单位：万元

(4)资金来源与运用表（主表4）

	序号
	项            目
	2018年
	2019年
	2020年
	2021年
	合计

	1
	资金来源合计
	92311 
	79750 
	81956 
	35083 
	289100 

	2
	经营活动产生的现金来源
	0 
	60354 
	68284 
	35083 
	163721 

	3
	    其中：销（预）售收入
	0 
	60354 
	68284 
	35083 
	163721 

	4
	筹资活动产生的现金来源
	92311 
	19396 
	13672 
	0 
	125379 

	5
	五矿信托股东借款
	11932 
	19396 
	13672 
	0 
	45000 

	6
	自有资金
	80379 
	0 
	0 
	0 
	80379 

	7
	资金运用合计
	92311 
	21843 
	28345 
	17738 
	160237 

	8
	项目经营成本
	92311 
	12646 
	18827 
	16577 
	140361 

	9
	增值税及附加
	0 
	1843 
	2085 
	0 
	3928 

	10
	财务费用
	0 
	6750 
	6750 
	0 
	13500 

	11
	土地增值税
	0 
	604 
	683 
	0 
	1287 

	12
	所得税
	0 
	0 
	0 
	1161 
	1161 

	13
	盈余资金
	0 
	57907 
	53611 
	17345 
	128863 


单位：万元

(5)项目敏感性分析表（主表5）

	敏感性变化因素
	敏感性分析结果

	变化因素
	变化幅度
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	——
	3143 
	10.32%
	3.75 

	项目总投资
	5%
	-2176 
	6.47%
	5.00 

	
	10%
	-8349 
	2.31%
	4.00 

	租售价格
	-5%
	-2375 
	6.24%
	5.00 

	
	-10%
	-9456 
	0.83%
	5.00 

	销售期延后一年
	——
	-6782 
	5.22%
	7.00 

	盈亏平衡分析
	盈亏平衡分析结果

	盈亏平衡点
	96%


2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）

	序号
	项        目
	单位
	单价
	2019年
	2020年
	2021年
	合   计

	
	
	
	
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	可销售量
	销售收入

	1
	销售收入
	平方米
	　——
	——　
	60354
	——　
	68284
	　——
	35083
	　——
	163721

	2
	 其中：高层住宅（25、26层）
	平方米
	8200 
	47344.00 
	38822 
	47344.00 
	38822 
	23671.63 
	19411 
	118359.63 
	97055 

	
	高层住宅（16、17层）
	平方米
	9020 
	23043.00 
	20785 
	23043.00 
	20785 
	11521.16 
	10392 
	57607.16 
	51962 

	
	低层住宅
	平方米
	9922 
	753.00 
	747 
	752.68 
	747 
	0.00 
	0 
	1505.68 
	1494 

	3
	地下车库
	个
	100000
	0.00 
	0 
	793.00 
	7930 
	528.00 
	5280 
	1321
	13210 

	4
	增值税及附加
	——
	——
	——
	1843 
	——
	2085 
	——
	——
	——
	3928 

	5
	   其中：增值税
	5%
	——
	——
	1646 
	——
	1862 
	——
	——
	——
	3508 

	6
	   教育费附加
	3%
	——
	——
	49 
	——
	56 
	——
	——
	——
	105 

	7
	地方教育费附加
	2%
	——
	——
	33 
	——
	37 
	——
	——
	——
	70 

	8
	   城市维护建设税
	7%
	——
	——
	115 
	——
	130 
	——
	——
	——
	245 


单位：平方米、个、元/平方米、元/个、万元


[image: image10.jpg][image: image11.jpg][image: image12.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ




