[image: image20.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ





[image: image19.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ






可行性研究报告
河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东（宗地编号：郑政东出[2018]24号（网））居住项目可行性研究报告
康正评字2019-1-0135-F01XMDK3号
北京康正宏基房地产评估有限公司
2019年3月
报告编制单位:北京康正宏基房地产评估有限公司

法人代表:     齐    宏       高级经济师

                             注册房地产评估师

项目负责人:   王    鹏       注册房地产评估师

                             注册土地估价师

项目参加人员: 郑    燚       注册房地产评估师

                             注册土地估价师

              赵    雯       注册土地估价师
              韩 佳 睿       

编制时间:2019年3月7日至2019年3月14日
目  录
7第一章  可行性研究说明


7一、委托单位


7二、编制单位


7三、编制目的


7四、可行性研究的主要内容


8五、编制日期


8六、本报告编制依据和说明


8（一）报告编制依据


8（二）报告编制说明


9七、本报告使用说明


10第二章  项目建设条件评价


10一、项目建设的必要性


12二、项目建设内容、规模和建设方案


12（一）项目建设地点


12（二）项目建设规模及建造标准


13三、项目工程建设进程评价


13四、项目建设条件评价


13五、施工、监理单位资质评价


13六、环境保护评价


14第三章  市场评估


14一、市场环境评价


14（一）郑州市房地产市场分析


19（二）区域市场分析


23二、项目市场竞争能力分析


24（一）优势


25（二）劣势


25三、市场前景预测


25（一）项目定位分析


25（二）项目销售及租赁价格定位分析


27第四章  投资估算和筹资评价


27一、投资估算


27（一）估算原则


27（二）投资构成及估算依据


28（三）项目投资估算


31二、筹资评价


31三、投资计划安排


33第五章  项目效益


33一、测算原则及考虑因素


33二、预测数据的计取


33（一）收入测算


33（二）开发成本


33（三）利润分配


34三、项目财务效益测算


34（一）项目盈利能力预测


34（二）项目财务效益预测


34（三）不确定性分析


36第六章  项目效应与增值税评价


36一、风险评价


36二、项目效应评价


37第七章  结论


38附表：






河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东（宗地编号：郑政东出[2018]24号（网））居住项目可行性研究报告
〔内容提要〕

受委托，我公司对河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东（宗地编号：郑政东出[2018]24号（网））居住项目进行了调查分析，形成了房地产开发项目可研报告。报告从项目概况、项目投资环境、房地产市场分析、项目投资估算、项目经济效益分析、项目风险分析等方面进行了较为全面的分析研究，主要内容摘录如下：

建设项目为河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东（宗地编号：郑政东出[2018]24号（网））居住项目，由河南龙宇房地产开发有限公司开发建设。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]及附件以及《地块综合技术经济指标表》，项目用地面积33048.3平方米，总建筑面积84649.7平方米，其中计容规划建筑面积55870平方米（住宅54320平方米、会客厅1450平方米、非机动车库100平方米），不计容规划建筑面积28779.7平方米（地下储藏室8400平方米、地下人防4469.5平方米、非人防地下车库15305.4平方米、地下非机动车停车位604.8平方米）。
截至报告出具日，项目现已取得《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]及附件。其他批复文件尚在办理中。
评估项目总投资为258107万元（不含两税两费），经测算项目可实现销售收入302819万元，税前利润总额18985万元，销售净利润率6.27%、投资净利润率7.36%，表明项目具有一定盈利能力。项目内部收益率16.06%。在基准折现率12%的条件下，财务净现值4453万元，财务投资动态回收期2.88年。财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的。
评估认为，项目主要存在建设风险、市场风险。

第一章  可行性研究说明
一、委托单位
单位名称：五矿国际信托有限公司

公司地址：青海生物科技产业园纬二路18号

法定代表人：王卓
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
二、编制单位
单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司

公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1001室
    资质级别：在全国范围内从事土地估价业务

    资质证书号：A201111009

    法人代表：齐  宏

三、编制目的
为委托单位了解河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东（宗地编号：郑政东出[2018]24号（网））居住项目可行性提供参考依据。
四、可行性研究的主要内容
1、分析项目开发的合法、合规性；

2、分析郑州市总体发展状况和房地产投资环境；

3、项目所在区域房地产市场现状，分析项目竞争力；

4、对项目的总投资进行估算；

5、对项目进行财务分析，计算评价指标，对财务可行性进行分析评价；

6、评价项目的风险。
五、编制日期
2019年3月7日至2019年3月14日
六、本报告编制依据和说明
（一）报告编制依据

本报告主要依据和参考以下文件及相关资料：

1、 《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]及附件
2、 《地块综合技术经济指标表》
3、 建设单位提供的有关项目的其他资料

4、 国家及地方颁布的相关法律规章制度、当地现行财税政策

5、 房地产开发项目经济评价方法（2006版）

6、 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

7、 市场调查资料

（二）报告编制说明

1、本报告的编制依据了中华人民共和国相关法律、法令、法规和政策、具体规定，其基础资料和数据来自于有关主管部门颁布的文件和融资主体提供的资料，以及研究人员经过调研分析后所得的资料、信息。

2、在进行财务效益分析和测算过程中，采用了国际和国内通用的理论和方法，并结合现行会计制度、税收法规和房地产市场价格体系，进行合理假定和适当简化。

3、本报告中的项目土地面积以《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]及附件为依据，规划建筑面积以建设企业提供的《地块综合技术经济指标表》为准。

4、根据《地块综合技术经济指标表》及建设方介绍，项目建筑主体为住宅、地下车库，目前已缴纳全部土地出让金，尚未取得《不动产权证书》，预计2019年4月底取得《建设工程规划许可证》、2019年6月取得《建筑工程施工许可证》、2019年11月取得《商品房预售许可证》。
5、本报告中的已投资金额以项目公司提供的财务数据为准。在此提请报告使用者注意。

七、本报告使用说明

（一）本报告依前文编制目的供委托方使用。除依据法律和相关规定需公开情形外，未经受托方同意，报告的全部或部分内容不得发表于公开的媒体上。

（二）本报告所依据的权属资料、财务资料及其他相关说明文件等基础资料由项目公司以原件或复印件形式提供，资料提供者应对其真实性、合法性负责，如基础资料改变，本报告需重新调整。

（三）本报告结论有效期为一年。自2019年3月7日起计算，至2020年3月6日止，超过一年，需重新进行研究分析。

第二章  项目建设条件评价

一、项目建设的必要性

郑州是河南省省会，位于东经112°42′—114°14′、北纬34°16′—34°58′。郑州地处中华腹地。现辖6区5市1县及郑州航空港实验区（郑州新郑综合保税区）、郑东新区、郑州经开区、郑州高新区。郑州市总面积7446平方公里，人口988.1万人，市区面积1010平方公里，中心城区建成区面积549.33平方公里（含航空港经济综合实验区），市域城市建成区面积830.97平方公里，城镇化率72.2%。
郑东新区位于郑州市市区东部，管理范围西起中州大道、东到万三公路、北至黄河、南达陇海铁路，管理面积260平方公里，规划控制面积370平方公里，辖12个乡（镇）办事处和3个专业园区（白沙园区、中央商务区、智慧岛）。自规划建设以来，郑东新区已累计完成固定资产投资超过5000亿元，规划控制面积由150平方公里拓展到370平方公里，建成区面积超过140平方公里，辖区人口142万人，建成绿地面积32平方公里，水域面积15平方公里，城市核心区绿化覆盖率接近50%，人均绿地面积（含水面）达到33平方米。2018年，郑东新区固定资产投资、全口径财政收入、一般公共预算收入规模继续位居全省各县（市）区、开发区第一位。其中，固定资产投资完成额同比增长16.2%；地区生产总值完成538亿元，同比增长8.4%。郑东新区的开发建设，不仅带动了郑州市建成区面积从2003年的212平方公里增长到443平方公里，人口从700万增长到近1000万，也推动了郑州的城市定位由区域性中心城市上升为国家中心城市。
郑东新区坚持组团开发的理念，带动旧城有机更新改造，实现了旧城新城的互动发展、共同发展。郑东新区目前共有五大功能组团组成。其中，龙湖组团是郑东新区的金融核心区；龙子湖组团以高校为依托，重点发展科技研发等产业；郑州东站枢纽组团重点发展商贸、总部经济、金融后台服务、电子商务等业态；白沙组团定位于行政服务区、公共文化服务示范区、高端总部、商务基地；沿黄都市农业组团重点发展以休闲观光为特色的都市型现代农业。五个功能组团既相对独立、各司其职，又各有侧重、相辅相成，改变了传统城市“摊大饼”式的发展模式，实现了功能复合、城乡一体和统筹发展。目前，功能完善的中央商务区基本建成，入驻各类市场主体超1万家，从业人员超过10万人。郑州东站枢纽区域西广场近60个项目，建成和在建面积超过500万平方米，落地市场主体2.8万家。龙湖区域主干路网成型；龙子湖区域确定入驻的15所高校已有13所高校陆续投用。
[image: image1.jpg]
河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东（宗地编号：郑政东出[2018]24号（网））居住项目就是在这样的背景下应运而生。该项目的开发建设，可以增加区域内的住宅用房的供应，拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。因此，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是必要的。
[image: image19.jpg][image: image2.png]



二、项目建设内容、规模和建设方案

（一）项目建设地点

建设项目地块位于河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东，北临绿地，南临如意河东二路，东临龙翔二街，西临九如东路，属于郑东新区龙湖组团。地块北侧邻近北三环路，目前地块周边路网较齐全，周边未来将新增地铁4号线、5号线和12号线，地块北侧临近郑州龙湖公园，西侧临近新发展体育东运河公园，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。
（二）项目建设规模及建造标准

1、项目概况

该项目位于河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]及附件以及《地块综合技术经济指标表》，项目用地面积33048.3平方米，总建筑面积84649.7平方米，其中计容规划建筑面积55870平方米（住宅54320平方米、会客厅1450平方米、非机动车库100平方米），不计容规划建筑面积28779.7平方米（地下储藏室8400平方米、地下人防4469.5平方米、非人防地下车库15305.4平方米、地下非机动车停车位604.8平方米）。详细面积指标见下表：
	项目
	数量
	单位

	总建筑面积出让宗地面积
	33048.3
	平方米

	总建筑面积
	84649.7
	平方米

	计容积率总建筑面积
	55870
	平方米

	其中
	住宅
	54320
	平方米

	
	会客厅
	1450
	平方米

	
	非机动车库
	100
	平方米

	非计容积率总建筑面积
	28779.7
	平方米

	其中
	地下储藏室
	8400
	平方米

	
	地下人防
	4469.5
	平方米

	
	非人防地下车库
	15305.4
	平方米

	
	地下非机动车停车位
	604.8
	平方米

	容积率
	1.691
	——

	建筑密度
	26%
	——

	绿地率
	35.1%
	——

	地下车位
	565
	个


本项目建设内容主要为洋房住宅及地下车库用房。本项目商品房户型以170-260平方米为主。
2、项目建造标准：
项目拟交付标准均为公共部分精装修、户内精装修；截至报告出具日，详细建造标准建设单位尚未提供。
本次项目可行性研究报告以《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]及附件以及《地块综合技术经济指标表》为计算依据。
三、项目工程建设进程评价

1、建设项目已经取得政府相关部门的批准文件如下：

项目于2019年2月12日签订《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]，土地出让价款为132000万元，目前已缴纳出让地块全部出让金。
项目其他批准文件尚在办理之中。

2、项目工程进度说明

建设项目预计2018年6月开工建设，全部建设工期约2年，预计2021年5月完成竣工验收，预计于2021年6月交付使用。
四、项目建设条件评价

项目目前市政基础设施条件为“三通”（即通路、通电、通上水），预计建成后市政基础设施条件将达“七通”（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气、通热）。截至基准日，项目目前正在进行前期准备工作，尚未开工。
五、施工、监理单位资质评价

截至报告出具日，建设单位未能提供有关施工、监理单位资质相关信息。
六、环境保护评价

该项目工程建设内容为住宅项目，该项目主要环境问题是地下车库、生活污水、噪声及施工期扬尘和噪声等。截至报告出具日，建设单位未能提供有关环境保护相关批准文件。从环境保护角度认为项目可行。

第三章  市场评估

一、市场环境评价

（一）郑州市房地产市场分析
1、郑州市房地产市场概况

2018年郑州市住宅供求均小幅上涨，成交量上涨较为明显，2018年供应1133万平方米，同比上涨4%，成交1008万平方米，同比上涨19%。2018年成交均价为14471元/平方米，同比上涨13%，成交价格依然稳步上涨。

[image: image3.png]1600
1400
1200
1000

80

3

60

3

40(

3

20

o 8

2011

2010-20183 A miEEFEMERNES

2012

- ERTER (B )

2014

- AR ()

2017

B (FT/m )

14471

1153

16000
14000
12000
10000

©

000
6000
4000

N

000




2018年上半年供求相对低位，6月之后供求量逐步增加，但8月供应达到年度最低，9月供应有所增加，年末成交量有所上涨；12月住宅成交量169.39万平方米，环比上涨63.28%，同比上涨46.96%。

[image: image4.png]|
m
g
£
5

[43:29
iz
0T8T
60'8T
80'8T
L0'8T
908T
S0'8T
08T
£0'8T
081
T0°8T
474
iV
OTLT
60LT
80'LT
Lot
90°LT
SOLT
YO'LT
€0LT
[dras
0T
zrot

t

— AR ()

HBLVER (B )




2018年郑州市商品住宅成交均价为15580元/平方米，环比上涨8.27%，同比上涨12.16%；成交均价小幅上涨，成交量大幅上涨。

[image: image5.png]2016.12-2018. 128 TR RINES

1558018.000

180
160
140
120
100

16,000

3914,000

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000

80
60
40

2,000

20

st
81
o8t
60'8T
80'8T
08T
08T
S0°8T
$0'8T
€081
2081
081
i
LT
oL
60°LT
80°LT
001
90LT
SO°LT
Y0'LT
€0°LT
A
0.1
ot

AR (FT/m )

AR (B )




2018年郑州市8区中郑东新区、金水区、中原区供应量最大，惠济区成交量最高，郑东新区成交价格最高。

[image: image6.png]150

100

50

2018FFXiFEEHRMILL

14615
12989

- ERER (B )

16538

- EEER ()

15599 15737

IR (TT/m )

HRX

15000

10000




2018年郑州市商品住宅从面积段来看95平方米以下刚需产品，以及投资、过度类小户型产品占比与去年基本持平，130平方米以上改善型产品占比逐步增加。成交量主要分布在四环沿线。
2018年成交面积区域分布图（万平方米）

[image: image7.png]



价格分布整体呈现西南低，东北高的趋势，各板块中只有北龙湖和高铁片区板块成交均价达到20000元/平方米。
2018年成交均价区域分布图（元/平方米）

[image: image8.png]



2、郑州市土地市场
2018年郑州市土地供应10685亩，同比上涨25.36%，完成全年供地计划的67%；成交10378亩，同比上涨12.67%；平均地价730万/亩，同比下降11.99%；2018年土地地价有所下降，均价也油酸下降，但幅度并不高。

[image: image9.png]2014-2018 35 mREAIbHR R FIINEES

20000 1,000.00

o 430 80000
10685 1037870020

10000
400.00

5000
20000

0 0.00
2014 2015 2016 2017 2018

—UTER (F) . sER ((F) B (BT/E)




2018年土地成交金额757.17亿元，同比下降0.89%，平均楼面地价3231元/平方米，同比下降9.62%。
[image: image10.png]1,000

200

2014-2018FrmmE AR EEREEMN

2014 2015
— S (1Z7T)

,231

2016 2017 2018

—— FSEEE 5T/ )

4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000




2018年住宅土地供应9102.79亩，同比上涨29.59%，成交占地面积8820亩，同比上涨14.63%；2018年土地成交平均地价732万元/亩，同比下降13%。

[image: image11.png]2014-2018FmmitEMLERETFIIMEES

15000 1000
800
731.66
10000
600
91 20
P 400
5000
200
0 0

2014 2015 2016 2017 2018
—E (E) —EEE () 8 (B7T/E)




2018年商办土地供应占地面积1581.85亩，同比上涨5.52%，成交1559亩，同比上涨2.7%；2018年平均楼面地价718万元/亩，环比下降6.9%。
[image: image12.png]3000

2500

2000

1500

500

o

2014-20185F 5T} A IR B FAIMBRES

2014 2015 2016

- ERTER (F )

- AR (B )

1,000

7777 8

‘Illl559

2018

ARAZISN (BIT/E)




2018年郑州市管城区、惠济区、高新区成交量相对较大，经开区土地成交宗数及面积相对较少。
2018年郑州市内8区土地成交面积及幅数

[image: image13.png]X -

[ RS
9208,

[ BAEEB45 85 e

A =

AES6HE . KK :
WELT4E B2

FBHWX

WREEEE2.815 mRLLE, i -
HerAstA
300,595 .
o : & E207E
HERSOLE BREELS7.305

1084
BRET

BX:
B MRS

mior S0 EEReE
21248, REET2555
\





2018年郑州市土地市场熔断机制持续，郑东新区、经开区和高新区多地土地以熔断价成交，位置优越地块仍然对开发商有吸引力。郑州市内8区土地供应最多的区域为惠济区，成交量最多的区域为管城区，成交单价最高为经开区，达1667万元/亩；住宅用地中原区和经开区容积率最高，郑东新区容积率最低；商业用地成交总建筑面积最多为郑东新区，其次为中原区和金水区。

[image: image14.png]1800

1600

1400

1200

1000

800
60

3

40(

3

20

38

o

— R (5 )

2018 FXig iR

" ‘Il i\l
IIII'l

SR BRE K BFE KR SR SRR SRR

— AR (A )

R OTE/E )

160

140

120

100

©

0

a

0

s

)

N

0

o




2018年住宅用地成交量最大为管城区，其次为惠济区和高新区；郑东新区成交楼面价最高。

[image: image15.png]5 5 8 8 8 8

°

2018ERiffFE iR R EREHN

SER OBRE  EEK BFK kK TR SR RRE
— i (G ) —E () B ()

0




（二）区域市场分析
郑东新区位于郑州市市区东部，管理范围西起中州大道、东到万三公路、北至黄河、南达陇海铁路，管理面积260平方公里，规划控制面积370平方公里，辖12个乡（镇）办事处和3个专业园区（白沙园区、中央商务区、智慧岛）。自规划建设以来，郑东新区已累计完成固定资产投资超过5000亿元，规划控制面积由150平方公里拓展到370平方公里，建成区面积超过140平方公里，辖区人口142万人，建成绿地面积32平方公里，水域面积15平方公里，城市核心区绿化覆盖率接近50%，人均绿地面积（含水面）达到33平方米。
项目位于河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东，属于郑东新区龙湖组团，北侧临近北三环路。地块南临如意河东二路，东临龙翔二街，西临九如东路，目前地块周边路网较齐全，周边未来将新增地铁4号线、5号线和12号线，北侧临近郑州龙湖公园，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。项目北部临近龙湖金融中心，2公里范围内无大型购物购物场所，商业以社区底商为主，可满足日常生活需求，品质相对一般；教育配套有龙之梦国际幼儿园、郑东新区众意路小学、上海师大附中（建设中）；医疗配套有郑州大学第一附属医院（郑东院区）；自然环境有郑州龙湖公园、新发展体育东运河公园。

1、郑东新区龙湖板块房地产市场概况
2018年郑东新区新建商品房销售量达36469套，近五年成交量增加较为明显，价格涨幅较大。

[image: image16.png]2014-2018 XA RIETEREMNEIER

20144 20155 20165 20174 20185

—BHR ——EHK —— B —EFX
—BKR —FR ——HFER LK




目前项目周边住宅用房销售价格情况如下：
[image: image20.jpg][image: image17.png]



	竞争性物业 一

	项目名称
	永威上和院

	项目位置
	郑东新区九如路与朝阳路交汇处路东500米

	开盘时间
	2016年4月20日

	产权年限
	70年

	占地面积
	47601平方米

	建筑面积
	7.9万平方米

	容积率
	1.67

	建筑形态
	洋房

	剩余存量
	剩余尾盘

	主力产品
	190-290平方米

	装修情况
	毛坯

	当前均价
	51000-59000元/平方米

	去化情况
	10套/月

	备注
	未受限价政策影响


	竞争性物业 二

	项目名称
	荣盛华府

	项目位置
	郑东新区九如路朝阳路交汇处

	开盘时间
	2016年4月20日

	产权年限
	70年

	占地面积
	48000平方米

	建筑面积
	7万平方米

	容积率
	1.5

	建筑形态
	洋房、叠拼、双拼

	剩余存量
	剩余尾盘

	主力产品
	180-200平方米

	装修情况
	毛坯

	当前均价
	45000-60000元/平方米

	去化情况
	9-10套/月

	备注
	未受限价政策影响


	竞争性物业 三

	项目名称
	正弘臻筑

	项目位置
	郑东新区朝阳路与龙腾三街东北角

	开盘时间
	尚未开盘

	产权年限
	70年

	占地面积
	44433平方米

	建筑面积
	116846.93万平方米

	容积率
	1.5

	建筑形态
	洋房

	剩余存量
	尚未销售

	主力产品
	170-220平方米

	装修情况
	精装

	预期售价
	46000-51000元/平方米

	备注
	最高限价为32000元/平方米


	竞争性物业 四

	项目名称
	雅居乐御宾府

	项目位置
	郑东新区朝阳路北、如意东路东

	开盘时间
	2018年3月31日

	产权年限
	70年

	占地面积
	49484平方米

	建筑面积
	7.4万平方米

	容积率
	1.49

	建筑形态
	叠拼

	剩余存量
	剩余尾盘

	主力产品
	185-215平方米

	装修情况
	毛坯

	当前均价
	45000元/平方米

	去化情况
	30套/月

	备注
	未受限价政策影响


目前项目周边在售房源较多，从竞争性物业早期开盘情况来看，开盘去化水平较好。
2、郑东新区龙湖组团土地市场         
龙湖组团住宅用地分布图
[image: image18.png]



2017年至今龙湖组团土地成交情况

	宗地名称
	容积率
	土地面积（平方米）
	成交日期
	成交价格   （万元）
	受让单位
	楼面单价（元/平方米）
	综合房价最高限价（元/平方米）

	九如东路东、如意河东二街南
	1.7
	64692.24
	2019-03-08
	252000
	建业
	22913.91
	30538

	北三环路南、九如路东
	1.7
	43232.88
	2019-02-26
	168000
	建业
	22858.41
	30466

	北三环路南、九如东路东
	1.7
	33048.3
	2019-01-21
	132000
	建业
	23495.02
	29850

	如意河东七街南、龙翔三街西
	1.193
	309054.6
	2018-11-14
	343329
	佳田
	9311.82
	未熔断

	龙湖内环东路南、春蕾街东
	1.7
	45504.68
	2018-09-14
	174000
	正商
	22492.84
	31999

	如意河西二街北、如意西路西
	1.5
	51250.54
	2018-09-14
	151500
	永威
	19707.11
	32000

	龙腾二街东、如意河西二街南
	1.5
	68818.9
	2018-08-14
	248000
	正商
	24024.4
	30499

	如意河东二街南、九如路西
	1.5
	51922.88
	2018-08-14
	157500
	中海
	20222.29
	32000

	如意东路东、如意河东四街北
	1.5
	31064.84
	2017-12-27
	112500
	碧源
	24143.04
	31922

	北三环路南、九如路西
	1.5
	41983.26
	2017-12-27
	108000
	名门
	17149.68
	32000

	北三环路南、龙湖内环东路东
	1.7
	58337.95
	2017-12-27
	182500
	正商
	18401.9
	32000

	丰溢路南、众意路东
	1.5
	69489.46
	2017-11-16
	250500
	保利
	24032.41
	30985

	丰溢路南、如意西路西
	1.5
	27854.28
	2017-11-16
	100500
	龙海
	24053.75
	31112

	朝阳路北、龙腾三街东
	1.5
	44433.19
	2017-08-18
	159000
	正弘
	23856.04
	29968

	朝阳路北、如意西路西
	1.5
	38148.26
	2017-08-18
	136500
	康桥
	23854.29
	30918

	朝阳路南、龙腾三街东
	1.5
	56318.42
	2017-08-18
	201000
	中建
	23793.27
	30886

	朝阳路北、众意路东
	1.5
	62286.39
	2017-06-30
	220500
	正商
	23600.65
	32000


二、项目市场竞争能力分析

（一）优势

1、地理位置较优越

建设项目地块位于河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东，北临绿地，南临如意河东二路，东临龙翔二街，西临九如东路，属于郑东新区龙湖组团。地理位置较优越。
2、交通便捷

项目北侧邻近北三环路，目前地块周边路网较齐全；周边未来将新增地铁4号线、5号线和12号线，为项目未来交通出行提供便利。

3、项目周边公共配套设施齐全  

建设项目周围公共配套设施有：

商业：项目北部临近龙湖金融中心，2公里范围内购物场所社区底商为主，可满足日常生活需求，品质相对一般；

学校：周边2公里范围内未来教育资源较丰富，有清华大学附属中学（建设中）、上海师大附中（建设中）、枫杨外国语中学（建设中）；
银行：周边2公里范围内有招商银行（九如路支行）、兴业银行（郑州天赋路支行）；
医院：周边2公里范围内有郑州大学第一附属医院（郑东院区）等。

4、项目位于河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东，周边新建项目较多，多为低密度住宅项目，本项目产品定位为改善型住宅，对于改善居住环境客户群体有一定优势。
（二）劣势
项目目前周边公共配套设施完备程度一般；项目周边同类物业较多，会对产品的销售产生一定竞争性。
三、市场前景预测
（一）项目定位分析
项目定位：该项目采取中高端定位。

客群定位：该项目客群定位主要以城区改善型客户为主。
产品定位：本项目建设以洋房住宅为主。主力户型为170-260平方米。
（二）项目销售价格定位分析
该项目的产品定位决定了市场需求及主要销售对象。根据前述市场分析情况，考虑到项目周边物业整体水平、项目自身的品质与特点以及郑东新区龙湖组团房地产市场和区域房地产市场的发展趋势，结合周边在售项目价格综合考虑将项目洋房住宅用房销售均价定为52000元/平方米、地下储藏室用房销售均价定为4000元/平方米、地下车库用房销售均价定为350000元/个。
经调查，本项目位于河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东，北临绿地，南临如意河东二路，东临龙翔二街，西临九如东路，属于郑东新区龙湖组团。地块北侧邻近北三环路，目前地块周边路网较齐全，周边未来将新增地铁4号线、5号线和12号线，北侧临近郑州龙湖公园，西侧临近新发展体育东运河公园，自然环境较好，该区域基础设施基本完善。
本项目为郑东新区龙湖组团低密度住宅项目，周边项目新建项目较多，去化情况良好。由于项目地理位置优越，未来升值潜力较大。本项目规划为精装修，预期售价是以现有周边项目的销售均价为基础，考虑未来几年房地产市场价格涨幅等因素综合确定。在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，我们认为上述定价是可以实现的。

根据以上分析，评估认为该项目市场定位比较准确，市场销售价格定价相对合理，项目销售前景较好。

第四章  投资估算和筹资评价
一、投资估算

（一）估算原则

本次评估以企业提供的资料以及评估人员市场调研获取的信息为依据，按照国家和郑州市有关政策法规进行调整，估算项目总投资并进行筹资能力评价。
（二）投资构成及估算依据

建设项目为河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东（宗地编号：郑政东出[2018]24号（网））居住项目。根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]及附件以及《地块综合技术经济指标表》，项目用地面积33048.3平方米，总建筑面积84649.7平方米，其中计容规划建筑面积55870平方米（住宅54320平方米、会客厅1450平方米、非机动车库100平方米），不计容规划建筑面积28779.7平方米（地下储藏室8400平方米、地下人防4469.5平方米、非人防地下车库15305.4平方米、地下非机动车停车位604.8平方米）。详细面积指标见下表：
	项目
	数量
	单位

	总建筑面积出让宗地面积
	33048.3
	平方米

	总建筑面积
	84649.7
	平方米

	计容积率总建筑面积
	55870
	平方米

	其中
	住宅
	54320
	平方米

	
	会客厅
	1450
	平方米

	
	非机动车库
	100
	平方米

	非计容积率总建筑面积
	28779.7
	平方米

	其中
	地下储藏室
	8400
	平方米

	
	地下人防
	4469.5
	平方米

	
	非人防地下车库
	15305.4
	平方米

	
	地下非机动车停车位
	604.8
	平方米

	容积率
	1.691
	——

	建筑密度
	26%
	——

	绿地率
	35.1%
	——

	地下车位
	565
	个


本次项目可行性研究报告以《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]及附件以及《地块综合技术经济指标表》为计算依据。
（三）项目投资估算

1、土地费用

（1）地价款及契税：

①根据《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670]，项目土地地价款为132000万元；
②契税及印花税：按照地价款4.05%交纳5346万元；
③城市基础设施建设费
根据建设单位介绍及《郑州市人民政府关于印发郑州市城市基础设施配套费征收管理办法的通知》[郑政文〔2017〕100号]，项目需按照170元/平方米缴纳城市基础设施建设费，则：

城市基础设施建设费
=170×84649.7÷10000 
=1439（万元）

④补交地价款及相关税费

根据建设单位介绍，拟新增地下经营性用途（地下储藏室、地下车库）建筑面积不需要补缴地价款。
（2）土地费用合计金额：138785万元。
2、前期工程费用
（1）规划、测量、勘察、设计费：

本项费用的取费标准为项目建安工程费的3.0%，则规划、测量、勘察、设计费为：3.0%×65561=1967（万元）

（2）报批报建费用：

本项费用的取费标准为项目房屋开发费的3.0%计算，该项费用为：3.0%×72332= 2170（万元）

（3）临水临电费用

本项费用的取费标准按50元/平方米计算，该项费用为：50×84649.7÷10000=423（万元）

（4）临时设施费
本项费用的取费标准按100元/平方米计算，该项费用为：100×84649.70÷10000=846（万元）
（5）前期工程费用合计：5406万元。
3、房屋开发费

（1）建安工程费：

根据建设单位的介绍、有关文件规定及项目的建造标准，各部位建安费用如下：
	项目
	总价（万元）
	建筑面积（平方米）
	单价（元/平方米）

	普通多层
	51604 
	54320.00 
	9500 

	会客厅
	725 
	1450.00 
	5000 

	非机动车库
	40 
	100.00 
	4000 

	地下储藏室
	5040 
	8400.00 
	6000 

	地下人防面积
	12170 
	4469.50 
	4000 

	非人防地下车库面积
	6122 
	15305.40 
	4000 

	地下非机动车停车位
	242 
	604.80 
	4000 

	合计
	65561
	84649.70
	——


（2）室外工程费：

室外工程费包含红线内市政基础设施配套费用，根据项目的实际情况，以每建筑平方米300元为标准计算红线内市政基础设施配套费用。

室外工程费

=300×84649.7÷10000=2539（万元） 

（3）附属工程费

附属工程费为项目相关配套项目的费用，如：变配电室、活动站等以及小区绿化费用。根据项目的实际情况，以每建筑平方米500元为计算标准，总计为：

500×84649.7÷10000=4232（万元）

（4）房屋开发费合计：72332万元

4、开发间接费用费用

该费用为与成本概算有关的费用,包括标书编制费、招投标管理费、机电设备委托招标服务费、质量监督费等费用，考虑到项目目前状况，按照房屋开发费的3%计算：

3%×72332＝2170（万元）
5、销售费用

销售费用为企业预售及销售过程中发生的广告费等销售费用，综合考虑项目的销售收入及项目本身的实际情况，按项目销售收入的3%确定，销售费用为9085万元。

6、管理费用

管理费用按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的2%计算，合计4374万元。
7、财务费用

该部分财务费用为项目借款利息。根据建设单位介绍，在项目开发建设期间，将发生以下借款事项：五矿国际信托有限公司股东借款9.24万元，贷款期限1.5年，利率10.5%，可提前还款。按照实际放款、还款进度计算，财务费用为11403万元。
8、不可预见费

不可预见费按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的5%计算，为10935万元。

9、投资估算合计

经测算，项目总投资为258107万元（不含两税两费）。各项目投资构成如下：
（转下页）
	项        目
	投资额（万元）
	占项目总投资比例
	建筑面积单方造价（元/平方米）

	土地费用
	138785 
	53.77%
	16395

	前期工程费
	5406
	2.09%
	639

	房屋开发费
	72332
	28.02%
	8545

	其中：建安工程费
	65561
	25.40%
	7745

	开发间接费用
	2170
	0.84%
	256

	销售费用
	9085 

	3.52%
	1073

	管理费用
	4374 
	1.69%
	517

	财务费用
	11403 
	4.42%
	1347

	不可预见费
	10935 
	4.24%
	1292

	相关税费
	3617 
	1.41%
	427

	合         计
	258107 

	100%
	30491


评估认为，该项目总体投资估算基本符合项目实际情况，投资估算结果基本合理。

二、筹资评价

项目总投资258107万元，其中：五矿国际信托有限公司股东借款92400万元，五矿国际信托有限公司权益性出资600万元，河南龙宇房地产开发有限公司权益性出资132000万元。其他全部为销售回款再投入。
三、投资计划安排

根据项目建设计划，具体投入进度如下：

	年度
	投资额（万元）
	投资占比

	2019年
	175356
	67.94%

	2020年
	49398
	19.14%

	2021年
	33353
	12.92%


根据项目建设计划，2019年计划投入175356万元（截至估价期日，已投入132000万元），占总投资的67.94%，用于支付土地费用、前期工程费、房屋开发费、管理费用、开发间接费用、财务费用、不可预见费。2020年计划投入49398万元，占总投资的19.14%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。2021年计划投入33353万元，占总投资的12.92%，主要用于支付房屋开发费、开发间接费用、管理费用、财务费用、不可预见费、销售费用。项目投资计划与实施进度基本吻合。
第五章  项目效益
一、测算原则及考虑因素

本项目评估主要根据国家现行房地产开发企业财务制度和现行税制，结合房地产行业特点，按谨慎性原则进行分析判断。本次评估数据来源以企业提供的资料，企业财务报表以及评估人员市场调研获取的信息为依据。

二、预测数据的计取

（一）收入测算

1、建设期：根据项目工程建设及销售计划安排，项目建设期取2年。

2、销售价格及销售量预测

项目销售收入为住宅用房、地下储藏室、地下车库用房销售收入，根据建设单位提供的相关资料，评估确定项目销售价格、可销售面积及销售比率如下：
	用途
	销售均价（元/平方米，元/个）
	可销售面积（平方米，个）
	销售比率
	销售收入（万元）

	住宅
	52000
	54320
	100%
	282464 

	地下储藏室
	4000
	1450
	100%
	580 

	地下车库
	350000
	565
	100%
	19775


3、销售产生的现金流入

根据市场预测及借款人提供的销售计划，项目实现销售后产生的现金流入为302819万元。预计2019-2021年分别实现现金流入84913万元、121128万元、96778万元（见底表1）。

（二）开发成本

按收入与成本配比的原则，即把为取得本期收入而发生的开发成本与本期实现的收入在同一时期内确认和计量。经测算，项目开发总成本233245万元，2019-2021年将分别结转开发成本65404万元、93298万元、74543万元（见主表3）。

（三）利润分配

1、税费选择

根据国家和郑州市现行财税制度要求，结合企业实际情况，土地增值税以累进税率计算；增值税率前两年按销售收入的3.34%预缴，最后一年以（销售收入-土地成本）/(1+10%)*10%-建筑安装工程费*(1+10%)*10%-（前期工程费用+不可预见费）*(1+6%)*6%-（开发间接费用+销售收入）*50%*(1+6%)*6%-管理费用*30%*(1+6%)*6%再减去前两年增值税计算，教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税率分别为增值税的3%、2%、7%；所得税按25%测算。

2、公积金

公司按净利润的10%提取盈余公积金。
三、项目财务效益测算
（一）项目盈利能力预测

经测算，项目可实现销售收入302819万元，税前利润总额18985万元，销售利润率6.27%，投资利润率7.36%，表明项目具有一定盈利能力（见主表3）。

（二）项目财务效益预测

项目内部收益率16.06%。在基准折现率12%的条件下，财务净现值4453万元，财务投资动态回收期2.88年。测算结果表明，财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的（见主表2）。

（三）不确定性分析
1、项目盈亏平衡分析

按照目前销售预测（全部销售率为100%），项目盈亏平衡点为88%，各类用房保本销售价格和保本销售量详细情况如下（见主表5）：
（转下页）
	用途
	保本销售价格（元/平方米，元/个）
	保本销售量（万元）

	住宅
	45760
	248568

	地下储藏室
	3520
	510

	地下车库
	308000
	17402


2、项目敏感性分析

敏感性测算表明，项目对总投资增加10%、销售价格降低10%、销售延后一年时均较为敏感。表明该项目抗风险能力一般。（见主表5）。

	敏感性变化因素
	敏感性分析结果

	变化因素
	变化幅度
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	——
	4453 
	16.06%
	2.88 

	项目总投资
	5%
	3539 
	15.16%
	2.87 

	
	10%
	-2897 
	9.67%
	4.00 

	租售价格
	-5%
	4165 
	15.78%
	2.89 

	
	-10%
	-4130 
	8.40%
	5.00 

	销售期延后一年
	——
	-10501 
	8.43%
	7.00 


第六章  项目效应与风险评价
一、风险评价

根据国家和郑州市对房地产物业政策、项目建设条件、资金筹措、产品销售进行综合分析，评估认为本项目主要存在建设风险和市场风险。
1、建设风险

截至目前，根据建设单位介绍，河南龙宇房地产开发有限公司已缴纳出让地块出让金132000万元。除《国有建设用地使用权出让合同》外，项目其他批复文件均在办理中，且项目尚未开发建设，评估认为项目整体存在一定的建设风险。

2、市场销售风险

虽然项目所处的地理位置和建筑密度等因素具有一定竞争力，企业也根据项目自身特色，确定了市场推广方式和促销办法。但由于项目销售价格明显高于现阶段区域房地产销售价格。评估认为只有在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，定价是可以实现的。因此项目销售可能受到一定影响。
二、项目效应评价 
该项目的建设符合城市总体规划，一方面有利于更好地发挥城镇地区用地的土地利用价值，加速该城镇地区的建设，另一方面项目为住宅、地下车库项目，能够满足目标客户的居住及生活配套需求，具有一定的社会效益。

第七章  结论
建设项目为河南省郑州市郑东新区北三环路南、九如东路东（宗地编号：郑政东出[2018]24号（网））居住项目，该项目的开发建设可以增加区域内的住宅用房的供应，改善居民生活条件、优化区域发展环境，促进经济社会各方面提升拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。住宅用房可以满足人们对于首次置业或者改善性置业的需求，产生较好的社会效益。从经济角度，该项目的建造标准以及建筑品质较高，项目的预期售价高于周边同类物业目前平均水平，考虑到郑东新区龙湖组团土地供应稀缺，项目所处的地理位置较好，会具有较大的升值潜力；另一方面项目的销售期在未来两、三年，从高新区南屿板块历年房地产运行情况来看，因郑州市居住人口的住房需求以及改善住房需求一直未得到充分满足，商品房价格整体呈稳步上升趋势，因此本报告预测的项目售价是客观、合理的，是可以实现的。在预测销售计划能够实现的前提下，该项目的建设具有一定的盈利能力，但抗风险能力一般。综上，该项目的建设不仅有一定的社会效益和市场需求，并且经测算亦具有一定的经济效益，因此该项目的建设是可行的。
附表：

1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）
(2)项目财务现金流量表（主表2）
(3)项目损益预测表（主表3）
(4)资金来源与运用表（主表4）
(5)项目敏感性分析表（主表5）
2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）
3、项目文件

（1）估价对象所在位置示意图

（2）《营业执照》
（3）《国有建设用地使用权出让合同》[电子监管号：4101002019B00670] 及附件
（4）《地块综合技术经济指标表》
1、评估主表
(1)项目总投资来源及支出预测表（主表1）
	序号
	项            目
	2019年
	2020年
	2021年
	合    计

	1
	一、总投资来源合计
	175356
	49398
	33353
	258107

	2
	五矿信托股东借款A1
	42756
	17244
	
	60000

	3
	自有资金
	132600
	
	
	132600

	4
	销售收入回款
	
	32154
	33353
	65507

	5
	二、总投资支出合计
	175356
	49398
	33353
	258107

	6
	(一)土地费用
	138785
	0
	0
	138785

	7
	其中：政府土地收益
	132000
	0
	0
	132000

	8
	购地税费
	5346
	
	0
	5346

	9
	城市基础设施建设费
	1439
	
	
	1439

	10
	(二)前期工程费
	5406
	0
	0
	5406

	11
	其中：规划勘察设计招标费
	1967
	0
	0
	1967

	12
	可行性研究费用
	2170
	0
	0
	2170

	13
	三通一平费
	423
	
	
	423

	14
	临时设施费
	846
	
	
	846

	15
	(三)房屋开发费
	13958
	32676
	25698
	72332

	16
	其中：建安工程费
	13112
	29502
	22947
	65561

	17
	附属工程费
	846
	1904
	1482
	4232

	18
	室外工程费
	0
	1270
	1269
	2539

	19
	（四）开发间接费用
	412
	977
	781
	2170

	20
	（五）销售费用
	2547
	3634
	2904
	9085

	21
	（六）管理费用
	3171
	673
	530
	4374

	22
	（七）财务费用
	2426
	8127
	850
	11403

	23
	（八）不可预见费用
	7928
	1683
	1324
	10935

	24
	（九）相关税费
	723
	1628
	1266
	3617

	25
	项目开发成本
	167212
	36964
	29069
	233245

	26
	期间费用
	8144
	12434
	4284
	24862

	27
	项目经营成本
	172930
	41271
	32503
	246704


单位：万元
(2)项目财务现金流量表（主表2）
	序号
	项            目
	2019年
	2020年
	2021年
	合计

	1
	现金流入
	84913 
	121128 
	96778 
	302819 

	2
	销售收入
	84913 
	121128 
	96778 
	302819 

	3
	现金流出
	181694 
	54437 
	43813 
	279944 

	4
	建设经营成本
	172930 
	41271 
	32503 
	246704 

	5
	增值税及附加
	2887 
	4119 
	854 
	7860 

	6
	土地增值税
	5010 
	7147 
	5710 
	17867 

	7
	所得税
	867 
	1900 
	4746 
	7513 

	8
	净现金流量
	-96781 
	66691 
	52965 
	22875 

	9
	累计现金流量
	-96781 
	-30090 
	22875 
	——

	10
	净现值
	-86412 
	53166 
	37699 
	4453 

	11
	累积净现值
	-86412 
	-33246 
	4453 
	 ——

	12
	基准折现率 
	12%

	13
	财务净现值(FNPV)    
	4453

	14
	财务内部收益率(FIRR)    
	16.06%

	15
	财务投资回收期(动态)  
	2.88


单位：万元、年
(3)项目损益预测表（主表3）

	序号
	项            目
	2019年
	2020年
	2021年
	合    计

	1
	销售收入
	84913 
	121128 
	96778 
	302819 

	2
	开发成本
	65404 
	93298 
	74543 
	233245 

	3
	增值税及附加
	2887 
	4119 
	854 
	7860 

	4
	土地增值税
	5010 
	7147 
	5710 
	17867 

	5
	销售费用
	2547 
	3634 
	2904 
	9085 

	6
	管理费用
	3171 
	673 
	530 
	4374 

	7
	财务费用
	2426 
	8127 
	850 
	11403 

	8
	利润总额
	3468 
	4130 
	11387 
	18985 

	9
	减：所得税
	867 
	1900 
	4746 
	7513 

	10
	净利润
	2601 
	2230 
	6641 
	11472 

	11
	    加：年初未分配利润
	0
	2341 
	4348 
	6689 

	12
	可供分配利润
	2601 
	4571 
	10989 
	18161 

	13
	    减：提取公积金
	260 
	223 
	664 
	1147 

	14
	年末未分配利润
	2341 
	4348 
	10325 
	——


单位：万元
(4)资金来源与运用表（主表4）
	序号
	项            目
	2019年
	2020年
	2021年
	合计

	1
	资金来源合计
	260269 
	138372 
	96778 
	495419 

	2
	经营活动产生的现金来源
	84913 
	121128 
	96778 
	302819 

	3
	    其中：销（预）售收入
	84913 
	121128 
	96778 
	302819 

	4
	筹资活动产生的现金来源
	175356 
	17244 
	0 
	192600 

	5
	资金运用合计
	184120 
	62564 
	44663 
	291347 

	6
	项目经营成本
	172930 
	41271 
	32503 
	246704 

	7
	增值税及附加
	2887 
	4119 
	854 
	7860 

	8
	财务费用
	2426 
	8127 
	850 
	11403 

	9
	土地增值税
	5010 
	7147 
	5710 
	17867 

	10
	所得税
	867 
	1900 
	4746 
	7513 

	11
	盈余资金
	76149 
	75808 
	52115 
	204072 


单位：万元
(5)项目敏感性分析表（主表5）

	敏感性变化因素
	敏感性分析结果

	变化因素
	变化幅度
	财务净现值
	财务内部收益率
	动态投资回收期

	基本方案
	——
	4453 
	16.06%
	2.88 

	项目总投资
	5%
	3539 
	15.16%
	2.87 

	
	10%
	-2897 
	9.67%
	4.00 

	租售价格
	-5%
	4165 
	15.78%
	2.89 

	
	-10%
	-4130 
	8.40%
	5.00 

	销售期延后一年
	
	-10501 
	8.43%
	7.00 

	盈亏平衡分析
	盈亏平衡分析结果

	盈亏平衡点
	88%


2、评估底表
项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）

	序号
	项        目
	单位
	单价
	2019年
	2020年
	2021年
	合   计

	
	
	
	
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	销售量
	销售收入
	可销售量
	销售收入

	1
	销售收入
	平方米
	——
	——
	84913 
	——
	121128 
	——
	96778 
	——
	302819 

	2
	 其中：住宅
	平方米
	52000 
	16296 
	84739 
	21728.00 
	112986 
	16296.00 
	84739 
	37320 
	282464 

	3
	地下储藏室
	平方米
	4000 
	435 
	174 
	580.00 
	232 
	435.00 
	174 
	18538
	580 

	4
	车位（个）
	个
	350000
	0 
	0 
	226.00 
	7910 
	339.00 
	11865 
	690
	19775 

	5
	增值税及附加
	——
	——
	——
	2887 
	——
	4119 
	——
	854 
	——
	7860 

	6
	   其中：增值税
	10%
	——
	——
	2578 
	——
	3678 
	——
	763 
	——
	7019 

	7
	   教育费附加
	3%
	——
	——
	77 
	——
	110 
	——
	23 
	——
	210 

	8
	地方教育费附加
	2%
	——
	——
	52 
	——
	74 
	——
	15 
	——
	141 

	9
	   城市维护建设税
	7%
	——
	——
	180 
	——
	257 
	——
	53 
	——
	490 


单位：平方米、个、元/平方米、元/个、万元
郑政东出[2018]24号（网）





永威上和院





雅居乐御宾府





正弘臻筑





荣盛华府









[image: image21.jpg]»;
FE IE #F £ kanczHENG CONSULTING | www.kz-consult.com | @ 010-82253558 | FAX: 010-82253565 | P.C.: 100029 ﬂ




