2020年7月情况通报


浡诚一期“官厅湖·桃李春风” 项目

2020年7月份管理报告
项目名称：官厅湖·桃李春风项目
委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司
受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、方小英

日期：二零二零年八月四日



目录

1重大事件的披露
..3
2工程进度
..3
2.1项目地块现场状况
3
2.2 项目地块现场照片（2020年8月1日）
..3

  2.3证照办理情况说明......................................................................................................4
3资金的使用情况
4
4 收款登记表......................................................................................................................5

5印章、证照使用情况
5
6合同签订情况
5
7 各月资金流出分类情况表……………………………………………………………………6
附件一  天骠蓝诚1233账户对账单..........................................................................8

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司
·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1重大事件的披露

无

2工程进度
2.1 项目地块现场状况
2020年7月份，工地未动工。
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


2.2项目地块现场照片（2020年8月1日）
[image: image4.jpg]


    
[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


1.A-3地块照片                                     2.A-3地块河道周边照片       

 3.A-3地块照片                               4.A-3地块河道周边照片
2.3 证照办理情况说明
证照办理进度表
	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	2018年9月5日已取得

	不动产权证书
	尚未取得

	建设工程规划许可证
	尚未取得


	建筑工程施工许可证
	尚未取得

	预售许可证
	尚未取得


3资金的使用情况
2020年7月付款统计表

	序号
	申请日期
	事由
	收款方
	付款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2020/7/15
	牛冬生2020年7月怀来当地医疗、养老、失业保险缴纳
	国家金库怀来县支库
	712.68
	田灵燕
	黄志强

	2
	2020/7/15
	2020年7月份北京社保代缴
	江苏金柚人才科技有限公司
	7407.82
	田灵燕
	黄志强

	3
	2020/7/15
	牛冬生交通费报销
	牛冬生
	2000
	田灵燕
	黄志强

	4
	2020/7/15
	员工餐补
	李璨
	703.18
	田灵燕
	黄志强

	5
	2020/7/30
	黄总房屋租赁费用
	高亮
	20,000.00
	田灵燕
	黄志强

	6
	2020/7/30
	董局房屋租赁费用
	梁永霞
	17,425.00
	田灵燕
	黄志强

	7
	2020/7/30
	公车违章罚款
	田灵燕
	100.00
	田灵燕
	黄志强

	8
	2020/7/30
	公务车检测费
	田灵燕
	360.00
	田灵燕
	黄志强

	9
	2020/7/30
	办公用品及后勤物品采购
	田灵燕
	131.60
	田灵燕
	黄志强

	合计
	48,840.28


4收款登记表

2020年7月收款统计表

	序号
	申请日期
	事由
	付款方
	收款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2020年7月30日
	往来款（香河中龙资产管理集团）
	香河中龙蓝城实业有限公司
	120,000.00
	邢丽丽
	黄志强

	合计
	120,000.00


5印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/法人章使用情况表：

2020年7月公章/法人章使用情况表
	申请日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	2020年7月13日
	黄总房屋租赁合同用印
	房屋租赁合同一式两份（鸿翔城小区2栋1单元1504室）
	天骠公章（4）
	田灵燕
	黄志强

	2020年7月15日
	怀来当地社保7月份社保申报表用印
	7月份工伤、医疗、失业、养老保险核定表各一式三份
	天镖公章（12）
	田灵燕
	黄志强

	2020年7月15日
	董局房屋租赁合同用印
	房屋租赁合同一式两份（怀来县沙城镇华府颐景227-2-1101室）
	天骠公章（4）
	田灵燕
	黄志强

	2020年7月22日
	项目公司向香河中龙集团临时借款12万元整，用于日常开销
	借款申请一份、借据一式三份
	天骠公章（4）法人章（3）
	邢丽丽
	黄志强


6合同签订情况

2020年7月合同签订情况表

	序号
	签约日期
	对方单位（姓名）
	合同文件名称
	付款节点
	合同金额（元）

	1
	2020年7月13日
	高亮
	房屋租赁合同
	签订合同时一次性付款
	20,000.00

	2
	2020年7月15日
	梁永霞
	房屋租赁合同
	签订合同时一次性付款
	17,425.00


7 各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2018.07
	11,100.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	12.55
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	15.00
	1.85
	0.00　
	11,129.4

	2018.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.63
	0.00　
	0.88
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	7.2
	0.00　
	22.71

	2018.09
	7.00
	0.00　
	400.00
	0.00　
	21.84
	0.00　
	0.58
	0.00
	0.00　
	0.00　
	60.73
	0.00　
	490.15

	2018.10
	0.00　
	4.00
	0.00　
	45.00
	9.45
	0.00　
	0.41
	0.00　
	2
	0.00　
	24.63
	0.00　
	85.49

	2018.11
	0.26
	0.00　
	10.00
	0.00　
	16.73
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	5.36
	0.00　
	32.51

	2018.12
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	20.00
	12.72
	343.92
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	54.46
	0.00　
	431.26

	2019.01
	10,908.00
	0.00
	0.00　
	0.00
	25.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	32
	0.00　
	164.64
	0.00　
	11,130.13

	2019.02
	0.00　
	30
	0.00　
	0.00　
	0.53
	0.00　
	0.81
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	31.34

	2019.03
	241.20
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.87
	0.00
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	41.51
	0.00　
	292.74

	2019.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	8.85
	0.00　
	0.66
	0.00　
	6
	0.00　
	39.42
	0.00　
	54.93

	2019.05
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	7.54
	0.00　
	0.62
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	31.83
	0.00　
	39.99

	2019.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.67
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	26.63
	0.00　
	32.13

	2019.07
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	4.32
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	80.56
	0.00　
	85.71

	2019.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.59
	0.00　
	0.03
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.58
	0.00　
	14.2

	2019.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.64
	0.00　
	2.94
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.14
	0.00　
	18.72

	2019.10
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.5
	0.00
	1.77
	0.00　
	0.00
	0.00　
	11.21
	0.00　
	14.48

	2019.11
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.97
	0.00
	2.03
	0.00
	0.00
	0.00　
	10.96
	0.00　
	15.96

	2019.12
	0.00　
	35.54
	44.02
	15.00
	3.14
	527.56
	2.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	10.91
	0.00　
	638.25

	2020.01
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	1.7
	0.00　
	3.65
	0.00
	0.00　
	0.00　
	10.98
	0.00　
	16.33

	2020.02
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.44
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	12.62
	0.00　
	13.22

	2020.03
	0.00　
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.7
	0.00　
	0.69
	0.00　
	0.00
	0.00　
	12.12
	0.00　
	13.51

	2020.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.01
	0.00　
	1.13
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	11.8
	0.00　
	14.94

	2020.05
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.47
	0.00　
	1.42
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	5.89

	2020.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.73
	0.00
	1.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	2.22

	2020.07
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.88
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	4.88

	合   计
	22,256.46
	69.54
	454.02
	80.00
	177.68
	871.48
	23.77
	0.00　
	40.00
	15.00
	643.14
	0.00　
	24,631.09


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。
附件一  天骠蓝诚5085 6001 0400 21233账户对账单

[image: image1.png]FREIRIVRITI LROXIE

FIEAES : 200650856013002292 Bk : 508560001477
TSR ¢ ARSI AERAS] SIRcEIEEE : 202052068
®S wSA i Es BRR
50856001040021233 =8 RMBART 26,76044 EE

TERURFRRARAT

BHATKERE





�





�





�





�





�








- 2 -

