2019年9月监管报告


民生信托-至信931号海伦堡特定资产收益权

集合资金信托计划

2020年12月监管报告

项目名称：海伦堡·玖悦府项目
委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：梁珑耀

日期：二零二一年一月七日

目录
2

1项目基本情况

3

2重大事件披露

4

3项目证照办理及施工进度情况

4

3.1项目证照办理情况说明

5

3.2项目2020年12月施工进度情况

6

3.3项目2021年1月施工计划

7

4印鉴使用情况

11

5合同签订情况

14

6资金情况

14

6.1各账户余额

15

6.2资金流入情况

21

6.3项目销售情况

23

6.5项目竞品分析

22

6.4资金执行情况

32

附件一 12月份取得证照扫描件及资料移交登记表

33

附件二 共管物品使用登记簿

35

附件三  各月资金流出分类情况表

36

附件四  2020年12月账户余额

39

附件五  12月网签系统截图

39

附件六  标的项目平面图




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：山东哈工大机器人置业有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

[image: image1.jpg]



标的项目为项目公司拟建设的玖悦府项目、哈工大机器人产业园项目，位于山东省济南市章丘区，经十路以南，山东省医学科学院以西。2019年11月13日，山东哈工大机器人置业有限公司取得2宗地块使用权，土地用途为城镇住宅用地及商务金融用地。本次监管范围为“民生信托-至信931号海伦堡特定资产收益权集合资金信托计划”项下的1宗城镇住宅用地及1宗商务金融用地，分别为：

（1）哈工大机器人产业园项目地块，该地块四至范围为：东至省第一医科大学，西至东沟头村；南至规划路，北至经十东路。土地面积76542平方米，土地用途为商业服务业设施用地。出让年限：自2019年11月13日起至2059年11月12日止。

（2）玖悦府项目地块，该地块四至范围为：东至规划路，西至东沟头村；南至东沟头村、省医科院，北至规划路。土地面积148895平方米，土地用途为居住用地。出让年限：自2019年11月13日起至2089年11月12日止。

2重大事件披露

1.   项目公司与2020年12月15日开立中国银行唐王山路一般户，账号：241643165152，网银挂至中行章丘支行的U盾上，该行工作人员告知，开网银需要银行流水支持，所以本月暂未挂网银。
2.   12月28日，项目公司取得玖悦府一、二期防空地下室建设许可证，并完成交接。编号：章防建2020-036号，交接清单及证照扫描件请见附件一。
3. 12月28日-12月31日，经信托批准，为符合上市公司审查合格，项目公司进行销售款项监管户走账。12月28日，海伦堡集团资金支持1000万元进入项目公司中行监管户（中山海磊-项目公司一般户-项目公司监管户），另通过项目公司可用资金在建行收款户、齐鲁银行按揭户调拨共计400万元，合计1400万元转至中行监管户。12月29日转出，原路退回至各账户。12月31日，海伦堡集团资金支持25364822元进入中行监管户、11239594元进入齐鲁银行监管户（中山海磊-项目公司一般户-项目公司监管户），预计1月5日进行原路退回。
4. 12月31日，项目公司办理玖悦府8#（规9）抵押面积变更事项，8#（规9）中9-2-101、9-2-1001、9-2-1101、9-2-501，共四户进行解押，建面569.47㎡。新的他项权证出证后直接邮寄至信托。
（转下页）
3项目证照办理及施工进度情况 
3.1项目证照办理情况说明

截至2020年12月31日项目证照办理情况

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	营业执照正本
	91370181MA3MUNLR3L
	2019.09.19
	山东哈工大机器人置业有限公司

	营业执照副本
	91370181MA3MUNLR3L
	2019.09.19
	山东哈工大机器人置业有限公司

	建设用地规划许可证
	地字第370181202000002号、地字第370181202000003号
	2020.02.11
	

	不动产权证书
	鲁（2020）章丘区不动产权第0001343号、鲁（2020）章丘区不动产权第0002013号
	2020.03.24（1343号）

2020.04.13（2013号）
	

	房地产开发企业暂定资质证书
	0162061
	2020.04.24
	

	济南市标准地名使用证（玖悦府）
	济章地字第2020006号
	2020.05.09
	

	…济南市标准地名使用证（哈工大机器人产业园）
	济章地字第2020007号
	2020.05.12
	

	建设工程规划许可证（玖悦府）
	建字第370181202000044号
	2020.06.04
	

	建设工程规划许可证（哈工大机器人产业园）
	建字第370181202000043号
	2020.06.04
	

	建筑工程施工许可证正副本
	编号370181202006100101号
	2020.06.10
	玖悦府5#、9#

	建筑工程施工许可证正副本
	编号370181202006100201号
	2020.06.10
	哈工大机器人产业园5#

	商品房预售许可证正副本
	济建开预许字第2020章169号
	2020.06.24
	玖悦府8#（规9）

	商品房预售许可证正副本
	济建开预许字第2020章170号
	2020.06.24
	哈工大机器人产业园5#

	商品房预售许可证正副本
	济建开预许字第2020章172号
	2020.06.30
	玖悦府4#（规5）

	建筑工程施工许可证正副本、附件
	编号370181202008130101（2020091）号
	2020.08.13
	玖悦府3#楼、8#楼

	建筑工程施工许可证正副本、附件
	编号370181202008140101（2020092）号
	2020.08.14
	哈工大机器人产业园6#-7#、9#-12#楼

	建筑工程施工许可证正副本、附件
	编号370181202009140101（2020097）号
	2020.09.14
	哈工大机器人产业园8#楼

	建筑工程施工许可证正副本、附件
	编号370181202009160101（2020098）号
	2020.09.16
	玖悦府2#、7#楼

	商品房预售许可证正副本
	济建开预许字第2020章286号
济建开预许字第2020章287号
	2020.09.16
	哈工大机器人产业园6#、7#楼

	商品房预售许可证正副本
	济建开预许字第2020章289号
济建开预许字第2020章290号
	2020.09.25
	哈工大机器人产业园9#、10#楼

	建筑工程施工许可证正副本、附件
	编号370181202009250101（2020101）号
	2020.09.25
	哈工大机器人产业园17#楼

	商品房预售许可证正副本
	济建开预许字第2020章304号
	2020.09.29
	玖悦府3#楼

	建设工程规划许可证
	建字第370181202000089号
	2020.09.29
	哈工大机器人产业园五期

	建设工程规划许可证
	建字第370181202000090号
	2020.09.29
	玖悦府二期

	防空地下室建设许可证
	章防建2020-036号
	2020.12.14
	玖悦府一、二期人防


3.2项目2020年12月施工进度情况

（1）玖悦府一期：住宅一期9#楼主体封顶，砌筑完成至12层；5#楼29层结构完工，砌筑样板施工完成；3#楼16层顶板混凝土浇筑完成；
（2）哈工大机器人产业园四期：商业四期5#楼15层顶板混凝土浇筑中；6#、7#楼主体封顶，商墅样板间外墙保温施工中；8#楼4层顶板施工完成。
（转下页）

标的项目现场照片（2020年12月31日-2021年1月1日）

[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



哈工大机器人产业园四期5#楼施工照片             哈工大机器人产业园四期6#/7#楼施工照片

[image: image24.jpg]2020-12-31




[image: image25.jpg]



哈工大机器人产业园四期8#楼施工照片                       玖悦府一期5#楼施工照片
[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]. 20201231 1531 s, | -





玖悦府一期3#楼施工照片                   玖悦府一期9#楼施工照片
3.3项目2021年1月施工计划

由于冬季工地停工，1月份无施工计划。
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，证照使用登记簿，康信监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年12月印鉴使用情况表

	序号
	用印日期
	用印事由
	用印材料
	印鉴名称
	经办部门
	申请人
	用印依据

	1
	2020/12/1
	日立电梯免费保养合同用印
	日立电梯免费保养合同一式四份
	合同章
	开发报建部
	高云
	内部审批

	2
	2020/12/2
	人防承诺书用印
	承诺书一份
	公章
	营销部
	许娜
	内部审批

	3
	2020/12/2
	玖悦府二期基坑监测工程施工合同用印
	《济南章丘项目玖悦府二期基坑监测工程施工合同》一式八份
	合同章、法人章
	营销部
	高云
	内部审批

	4
	2020/12/2
	报扬尘办：扬尘治理整改报告用印
	哈工大机器人产业园扬尘治理整改报告一式四份
	公章
	营销部
	张静
	内部审批

	5
	2020/12/2
	报人防站：人防工程质量整改报告用印
	玖悦府人防工程质量整改报告一式四份
	公章
	营销部
	张静
	内部审批

	6
	2020/12/3
	玖悦府人防建设许可资料用印
	防空地下室建设许可证核发申请表、授权委托书、建设单位质量责任制度报告表、建设单位项目负责人法定代表人授权书及工程质量终身责任承诺书、防空地下室建设许可证核发承诺书各一份
	公章、法人章
	营销部
	曹典
	内部审批

	7
	2020/12/3
	哈工大机器人产业园用电申请资料用印
	授权委托书、营业执照、暂定资质证书、法人身份证、经办人身份证、建设工程规划许可证复印件各一份
	公章、法人章
	营销部
	曹典
	内部审批

	8
	2020/12/3
	草签合同用印
	草签合同一式两份（编号JYFCQ205-227,商业2-5）
	公章、法人章
	营销部
	张麟
	内部审批

	9
	2020/12/7
	哈工大机器人产业园1#楼直接发包备案资料用印
	建设工程承项目直接发包备案承诺书、关于山东哈工大机器人置业有限公司新建 机器人（山东）智能装备产业园项目的核准意见、关于同意山东哈工大机器人置业有限公司变更建设内容、分期实施的意见；哈工大机器人产业园1#楼图审合格书、建设工程规划许可证、营业执照复印件各一份
	公章、法人章
	营销部
	曹典
	内部审批

	10
	2020/12/7
	公积金、组合贷个人借款合同用印
	公积金个人借款合同、组合贷个人借款合同各一份
	公章、法人章
	营销部
	张麟
	内部审批

	11
	2020/12/7
	海伦堡济南章丘项目二次印刷物料合同用印
	《海伦堡济南章丘项目二次印刷物料合同》一式四份
	公章
	营销部
	马骁
	信托审批

	12
	2020/12/7
	海伦堡济南章丘项目临时物料制作合同用印
	《海伦堡济南章丘项目临时物料制作合同》一式四份
	公章
	项目部
	马骁
	信托审批

	13
	2020/12/7
	玖悦府一期展示区园建工程施工合同（补充协议）用印
	《玖悦府一期展示区园建工程施工合同》一式八份
	公章
	项目部
	黄志海
	内部审批

	14
	2020/12/7
	哈工大机器人产业园1#、18#楼施工备案合同及解除协议（仅供政府备案使用）
	建设工程施工合同及解除协议各一式八份
	公章、法人章
	项目部
	曹典
	内部审批

	15
	2020/12/7
	家庭成员申报表用印
	购房人及家庭成员情况申报表一式两份
	公章
	营销部
	张麟
	内部审批

	16
	2020/12/8
	《哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目地勘工程施工合同》用印
	《哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目地勘工程施工合同》一式八份
	合同章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	17
	2020/12/9
	玖悦府二期1#、6#、14#、18#楼桩基、车库强夯及试桩检测鉴定合同用印
	玖悦府二期1#、6#、14#、18#楼桩基、车库强夯及试桩检测鉴定合同一式六份
	合同章、法人章
	项目部
	曹广尧
	内部审批

	18
	2020/12/9
	草签合同用印
	草签合同一式两份（编号JYFCQ228-233,商业6-36）
	公章
	项目部
	张麟
	内部审批

	19
	2020/12/9
	中行个人借款合同用印
	中行个人借款合同一式三份
	公章、法人章
	项目部
	朱敬国
	内部审批

	20
	2020/12/10
	玖悦府正式用电申请资料用印（供电局模板）
	水电气暖讯联合包装业务申请表一份
	公章
	营销部
	曹典
	内部审批

	21
	2020/12/11
	陈敏在职证明用印
	在职证明一式两份
	公章
	营销部
	李道岳
	内部审批

	22
	2020/12/14
	电梯深化图纸用印
	住宅、商业地块电梯厂家深化图纸一式十份
	公章
	设计管理部
	刘相春
	内部审批

	23
	2020/12/14
	网签合同用印
	济南市商品房买卖合同商贷客户一式五份（全款客户一式四份、组合贷客户一式七份）
	公章、法人章
	营销部
	张麟
	信托审批

	24
	2020/12/14
	公积金贷款个人借款合同用印
	公积金个人借款合同各一份
	公章、法人章
	营销部
	朱敬国
	内部审批

	25
	2020/12/14
	商业地块桩基及桩基监测工程施工合同用印
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目首开区商业地块桩基及桩基检测工程合同补充协议一式八份
	公章
	财务部
	黄志海
	信托审批

	26
	2020/12/16
	商业地块基坑支护工程合同补充协议用印
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目首开区商业地块基坑支护工程合同补充协议一式八份
	公章
	营销部
	黄志海
	内部审批

	27
	2020/12/16
	物业管理服务协议、清洁对外委托服务合同补充协议用印
	物业管理服务协议一式两份、清洁外委服务协议一式三份
	公章
	项目部
	姜广勇
	信托审批

	28
	2020/12/16
	认购书用印
	认购书100份
	公章
	项目部
	朱蕾
	内部审批

	29
	2020/12/17
	玖悦府项目供水配套申请表用印
	关于玖悦府项目配套供水网的申请一式两份
	公章
	成本控制部
	许娜
	内部审批

	30
	2020/12/17
	哈工大机器人产业园、玖悦府节能报告委托书及确认函用印
	委托书、关于资料提供和节能报告内容的确认承诺函一式两份
	公章
	营销部
	曹典
	内部审批

	31
	2020/12/21
	建行开发贷补充资料用印
	法定优先受偿权利调查表一份
	公章
	项目部
	朱敬国
	信托审批

	32
	2020/12/21
	商业地块5#楼公寓样板房室内装饰委托设计结算协议书用印
	结算协议书一式四份
	公章
	项目部
	邢金成
	内部审批

	33
	2020/12/22
	销售中心结算付款工作联系函用印
	工作联系函一份
	公章
	设计管理部
	秦晶
	内部审批

	34
	2020/12/22
	报质监站：哈工大机器人产业园工程质量整改报告用印
	工程质量整改报告一式四份
	公章
	开发报建部
	张静
	内部审批

	35
	2020/12/22
	家庭成员申报表用印
	购房人及家庭成员情况申报表一式两份
	公章
	营销部
	张麟
	内部审批

	36
	2020/12/22
	玖悦府一期地辐热工程施工合同用印
	济南章丘玖悦府项目一期地辐热工程施工合同一式七份
	公章
	开发报建部
	高云
	信托审批

	37
	2020/12/24
	基础、财务、成本、经营平台系统开发实施合同用印
	基础、财务、成本、经营平台系统开发实施合同各一式四份
	公章
	财务部
	朱敬国
	内部审批

	38
	2020/12/24
	报质监站：玖悦府一期消防工程图纸会审记录用印
	玖悦府一期消防工程会审记录一式六份
	公章
	总经办（人力资源部）
	张静
	内部审批

	39
	2020/12/24
	哈工大机器人产业园4期1#楼扶梯保修、竣工、移交确认单用印
	保修期起止时间确认表、电/扶梯安装竣工报告、物业移交确认表各一式四份
	公章
	营销部
	张静
	内部审批

	40
	2020/12/24
	农商行个人借款合同用印
	个人购房、借款担保合同一式三份
	公章、法人章
	总经办（人力资源部）
	张麟
	内部审批

	41
	2020/12/28
	12月宠粉节采购合同用印
	海伦堡济南章丘项目12月宠粉节采购合同一式四份
	公章
	成本控制部
	马骁
	信托审批

	42
	2020/12/28
	个人借款合同用印
	公积金、建行组合贷个人借款合同一份
	公章、法人章
	成本控制部
	张麟
	内部审批

	43
	2020/12/28
	家庭成员申报表用印
	家庭成员申报表一式两份
	公章
	营销部
	张麟
	内部审批

	44
	2020/12/29
	招行个人借款合同用印
	个人借款合同一式三份
	公章、法人章
	营销部
	朱敬国
	信托审批

	45
	2020/12/29
	草签合同用印
	草签合同一式两份
	公章、法人章
	成本控制部
	张麟
	内部审批

	46
	2020/12/29
	认购书用印
	认购书150份
	公章
	开发报建部
	朱蕾
	内部审批

	47
	2020/12/30
	哈工大机器人产业园南四期沉降监测工程中标通知书用印
	中标通知书一份
	公章
	财务部
	高云
	内部审批

	48
	2020/12/30
	玖悦府一期人防监理工程中标通知书用印
	中标通知书一份
	公章
	成本控制部
	高云
	内部审批

	49
	2020/12/30
	玖悦府二期沉降监测监测工程中标通知书用印
	中标通知书一份
	公章
	项目部
	高云
	内部审批 

	50
	2020/12/30
	哈工大机器人产业园南四期商墅样板房园建工程施工合同用印
	哈工大机器人产业园南四期商墅样板房园建工程施工合同一式八份
	公章、法人章
	项目部
	高云
	内部审批

	51
	2020/12/30
	哈工大机器人产业园南四期6#（商墅）精装修工程施工合同用印
	哈工大机器人产业园南四期6#（商墅）精装修工程施工合同一式八份
	公章
	项目部
	高云
	内部审批


2020年12月印鉴证照外带情况表

	序号
	外带借出时间
	外带归还时间
	外带证照印鉴名称
	证照借出事由
	申请部门
	经办人
	审批人

	1
	2020/12/14
	2020/12/14
	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款信息
	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款信息
	财务部
	朱敬国
	朱敬国

	2
	2020/12/15
	2020/12/15
	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款信息
	公章、财务章、法人章、营业执照、基本存款信息
	财务部
	朱敬国
	朱敬国

	3
	2020/12/29
	2020/12/29
	法人章、财务章
	法人章、财务章
	财务部
	朱敬国
	朱敬国

	4
	2020/12/31
	2020/12/31
	营业执照、公章、不动产权证
	营业执照、公章、不动产权证
	财务部
	朱敬国
	朱敬国


5合同签订情况
 2020年12月份，项目公司共计签订18份合同，详见合同签订情况表：

2020年12月合同签订情况表

	序号
	对方单位(人)
	合同文件名称及份数
	合同付款条款
	合同金额（元）
	用印日期

	1
	日立电梯(中国)有限公司山东分公司
	日立电梯免费保养合同一式四份
	免费保养，不涉及金额
	-
	2020/12/1

	2
	山东正元建设工程有限责任公司
	《济南章丘项目玖悦府二期基坑监测工程施工合同》一式八份
	1.本工程不设预付款；
2.实行按月支付进度款，每月26日-次月25日为一个支付周期，每月26日-次月8日甲乙双方核对上个支付周期产值。
3.施工完成，甲乙双方确认后支付至工程审核产值的70%；
4.竣工付款：本合同工程完工并通过甲方验收合格且审核产值后，甲方向乙方支付工程审核产值的85%；
5.结算付款：本合同工程竣工验收合格并移交甲方或项目产权管理单位使用后，乙方将本项目竣工结算资料报甲方，经甲方审定后，甲方支付至合同结算款的95%给乙方，5%质保2年
	39,395.75
	2020/12/2

	3
	山东悠思印刷科技有限公司
	《海伦堡济南章丘项目二次印刷物料合同》一式四份
	1.制作完毕货到甲方项目经甲方验收合格符合样稿和样品的质量要求且乙方结算书经甲方审核后，30日内支付本次印刷费用
	159,818.00
	2020/12/7

	4
	济南蓝拓广告传媒有限公司
	《海伦堡济南章丘项目临时物料制作合同》一式四份
	1.制作完毕货到甲方项目经甲方验收合格符合样稿和样品的质量要求且乙方结算书经甲方审核后，每月15日前完成支付清上月现场包装、制作费用
	26,903.00
	2020/12/7

	5
	山东龙江环境科技股份有限公司
	《玖悦府一期展示区园建工程施工合同》一式八份
	本补充协议减少在原合同基础上减少固定金额：220507.38元，原合同金额327000元，本合同最终定价106492.62元，其余条款不变
	106,492.62
	2020/12/7

	6
	济南市勘察测绘研究院
	《哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目地勘工程施工合同》一式八份
	本协议增加施工方案、工艺调整工程，追加金额716091.3元，原合同金额：767250元，本合同最终金额：1483341.3元，付款方式按原合同执行
	716,091.3
	2020/12/8

	7
	山东建大工程鉴定加固研究院
	玖悦府二期1#、6#、14#、18#楼桩基、车库强夯及试桩检测鉴定合同一式六份
	1.本工程无预付款；
2.鉴定与检测完成并出具鉴定报告后，甲方支付给乙方相应批次合同价款90%的鉴定与检测费，工程结算后15个工作日，在扣除相应违约金后支付全部剩余尾款
	913,790.00 
	2020/12/9

	8
	济南百士岩土工程有限公司
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目首开区商业地块桩基及桩基检测工程合同补充协议一式八份
	增加商业地块8#楼桩基工程，
1.按形象进度，付款至结算价的70%
2.全部桩基工程完工，且现场清理完毕，全部桩基检测合格，出具复核行管部门要求的桩基检测报告，支付至已完工程合同价款的85%.
3.结算完成，支付至结算价的95%
4.质保金子桩基检测合格之日起计满2年且乙方期间履行合同义务和责任，甲方收到乙方的款项申请手续后30个工作日内，甲方无息支付本合同的结算总价剩余的5%给乙方
	4,439,093.80
	2020/12/14

	9
	山东省机械施工有限公司
	哈工大机器人（山东）智能装备产业园项目首开区商业地块基坑支护工程合同补充协议一式八份
	本补充协议减少在原合同基础上减少固定金额：766373.27元，原合同金额3142016.15元，本合同最终定价2375642.88元，其余条款不变
	2,375,642.88
	2020/12/16

	10
	广州海伦堡物业管理有限公司济南分公司、广东闪亮清洁服务有限公司
	物业管理服务协议一式两份、清洁外委服务协议一式三份
	变更合同期限：2020年4月1日-2021年3月31日。其他条款不变
	17400元/月
	2020/12/16

	11
	西安金湘晖建筑工程有限公司
	济南章丘玖悦府项目一期地辐热工程施工合同一式七份
	进度付款：按月支付已核对上个周期产值的70%。
2.竣工付款：合同工程完工并通过甲方验收并经区域公司审核后，支付至工程总产值的80%。
3.结算付款：本合同工程竣工验收合格并移交甲方或项目产权管理单位使用后，经甲方审定竣工结算资料后，支付至本合同结算总价的97％。
4.质保期付款:质保金自竣工验收合格之日起计满两年且乙方期间履行合同义务和责任，支付本合同结算总价剩余的3％。
	7,581,356.93 
	2020/12/22

	12
	珠海市善优软件科技有限公司
	财务管理平台系统开发实施合同一式四份
	1.项目完成业务蓝图方案定稿后，甲方确认《业务蓝图解决方案》之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币68850元；
2.系统正式上上线后，甲方确认《上线报告》之日起30个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的40%，即人民币91800元；
3.系统正式验收后，甲方确认《项目验收报告》之日起60个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的30%，即人民币68850元。
	229,500.00
	2020/12/24

	13
	珠海市善优软件科技有限公司
	基础管理平台系统开发实施合同一式四份
	1.项目完成业务蓝图方案定稿后，甲方确认《业务蓝图解决方案》之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币18630元；
2.系统正式上上线后，甲方确认《上线报告》之日起30个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的40%，即人民币24840元；
3.系统正式验收后，甲方确认《项目验收报告》之日起60个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的30%，即人民币18630元。
	62,100.00 
	2020/12/24

	14
	珠海市善优软件科技有限公司
	成本管理平台系统开发实施合同一式四份
	1.项目完成业务蓝图方案定稿后，甲方确认《业务蓝图解决方案》之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币52650元；
2.系统正式上上线后，甲方确认《上线报告》之日起30个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的40%，即人民币70200元；
3.系统正式验收后，甲方确认《项目验收报告》之日起60个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的30%，即人民币52650元。
	175,500.00
	2020/12/24

	15
	珠海市善优软件科技有限公司
	经营管理平台系统开发实施合同一式四份
	1.项目完成业务蓝图方案定稿后，甲方确认《业务蓝图解决方案》之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币53460元；
2.系统正式上上线后，甲方确认《上线报告》之日起30个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的40%，即人民币71280元；
3.系统正式验收后，甲方确认《项目验收报告》之日起60个工作日内，甲方向乙方支付费用总额的30%，即人民币53460元。
	178,200.00
	2020/12/24

	16
	山东行智有道文化传媒有限公司
	海伦堡济南章丘项目12月宠粉节采购合同一式四份
	1.活动结束并经甲方验收通过后20天内，甲方凭乙方出具的有效发票，一次性向乙方支付全部金额79124元
	79,124.00
	2020/12/28

	17
	山东龙江环境科技股份有限公司
	哈工大机器人产业园南四期商墅样板房园建工程施工合同一式八份
	1.合同签订后支付预付款20%；
2.进度款支付至已完工部分委托通知书预估金额的70%；
3.完成竣工结算的一个月内，甲方向乙方支付工程款至结算总价的95%；
4.留余款5%作为工程保修金，在竣工验收合格之日起满2年且无质量问题后三个月内无息退还。
	490,500.00
	2020/12/30

	18
	黑龙江禹拓建设工程有限公司
	哈工大机器人产业园南四期6#（商墅）精装修工程施工合同一式八份
	1.合同签订后支付预付款20%；
2.进度款支付至已完工部分委托通知书预估金额的70%；
3.完成竣工结算的一个月内，甲方向乙方支付工程款至结算总价的95%；
4.留余款5%作为工程保修金，在竣工验收合格之日起满2年且无质量问题后三个月内无息退还。
	1,333,636.80 
	2020/12/30


6资金情况

6.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年12月31日，项目公司监管范围内账户余额总计90,692,466.58元，各账户余额见下表：

截至2020年12月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）
	备注

	1
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	37050161660800000307
	基本存款账户
	311,080.11
	-

	2
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	37050161600800001508
	一般存款账户
	29,841,550.7
	-

	3
	渤海银行济南解放路支行
	2031312612000193
	一般存款账户
	5,108.05
	-

	4
	中国银行济南章丘支行
	211741774879
	一般存款账户
	4,056,075.59
	-

	5
	齐鲁银行济南章丘支行
	86611746101421003960
	一般存款账户
	11,241,968.49
	目前为一般户，后期会转为监管户

	6
	中国银行济南章丘支行
	216941886377
	预售资金监管户
	42,264,296.32
	只能通过电话查询，0531-83232826

	7
	中国银行济南章丘支行
	235142335733
	农民工工资保证金专户（玖悦府）
	662,369.62
	只能通过电话查询，0531-83232826

	8
	中国银行济南章丘支行
	207842340815
	农民工工资保证金专户（哈工大机器人产业园）
	213,018.87
	只能通过电话查询，0531-83232826

	9
	中国建设银行济南双山支行
	37050161602200000510
	预售资金监管户
	0.00
	-

	10
	齐鲁银行济南章丘明水支行
	86611755101421001131
	一般存款账户
	2,045,415.8
	-

	11
	中国农业银行济南双山分理处
	15137701040020116
	一般存款账户
	50,208.93
	-

	12
	中国建设银行济南龙泉大厦支行
	37050161603700000515
	一般存款账户
	0.00
	-

	13
	招商银行济南章丘支行
	531907125510801
	一般存款账户
	1,374.10
	-

	14
	中国银行章丘唐王山路支行
	241643165152
	一般存款账户
	0.00
	未挂网银

	合计
	-
	-
	-
	90,692,466.58
	-


6.2资金流入情况

  2020年12月项目公司监管账户资金流入合计321,210,121.63元，收款登记表详见下表：

2020年12月收款登记表

	序号
	收款日期
	事由
	付款方
	收款金额（元）
	收款银行

	1
	2020/12/1
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司
	1,282,287.00
	中国建行济南章丘支行

	2
	2020/12/1
	银行按揭款
	李传航
	540,000.00
	齐鲁银行济南章丘明水支行

	3
	2020/12/2
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司
	593,676.00
	中国建行济南章丘支行

	4
	2020/12/2
	房屋定金
	杨永艳
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	5
	2020/12/2
	房屋定金
	吴泽辰
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	6
	2020/12/2
	公积金贷款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户 
	100,000.00
	中国建行济南章丘支行

	7
	2020/12/3
	房屋首付款
	广州银联网络支付有限公司
	602,198.00
	中国建行济南章丘支行

	8
	2020/12/3
	银行按揭款
	时昭
	456,000.00
	中国银行济南章丘支行

	9
	2020/12/3
	银行按揭款
	王小丽
	546,000.00
	中国银行济南章丘支行

	10
	2020/12/3
	银行按揭款
	刘银深
	550,000.00
	中国银行济南章丘支行

	11
	2020/12/3
	银行按揭款
	袭柱泽
	529,000.00
	中国银行济南章丘支行

	12
	2020/12/4
	房屋首付款
	刘绪红
	610,000.00
	中国建行济南章丘支行

	13
	2020/12/4
	房屋首付款
	刘绪红
	500,000.00
	中国建行济南章丘支行

	14
	2020/12/4
	房屋首付款
	广州银联网络支付有限公司
	571,781.00
	中国建行济南章丘支行

	15
	2020/12/5
	房屋定金
	刘成立
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	16
	2020/12/7
	房屋首付款
	 广州银联网络支付有限公司 
	683,438.00
	中国建行济南章丘支行

	17
	2020/12/7
	房屋首付款
	 广州银联网络支付有限公司 
	1,191,522.00
	中国建行济南章丘支行

	18
	2020/12/7
	房屋首付款
	 广州银联网络支付有限公司 
	175,852.00
	中国建行济南章丘支行

	19
	2020/12/7
	换房手续费
	房东
	1,208.00
	中国建行济南章丘支行

	20
	2020/12/8
	房屋首付款
	 广州银联网络支付有限公司 
	288,029.00
	中国建行济南章丘支行

	21
	2020/12/8
	往来款
	山东哈工大机器人置业有限公司
	497,887.65
	中国建行济南历城支行

	22
	2020/12/8
	房屋首付款
	刘成立
	310,000.00
	中国建行济南章丘支行

	23
	2020/12/9
	房屋首付款
	 广州银联网络支付有限公司 
	170,364.00
	中国建行济南章丘支行

	24
	2020/12/10
	房屋首付款
	 广州银联网络支付有限公司 
	118,960.00
	中国建行济南章丘支行

	25
	2020/12/10
	房屋首付款
	李长东
	112,077.00
	中国建行济南章丘支行

	26
	2020/12/11
	房屋首付款
	 广州银联网络支付有限公司 
	29,980.00
	中国建行济南章丘支行

	27
	2020/12/11
	银行按揭款
	个贷系统平账专户 
	230,000.00
	中国建行济南章丘支行

	28
	2020/12/11
	银行按揭款
	个贷系统平账专户 
	160,000.00
	中国建行济南章丘支行

	29
	2020/12/11
	银行按揭款
	个贷系统平账专户 
	100,000.00
	中国建行济南章丘支行

	30
	2020/12/11
	房屋定金
	李扬
	10,000.00
	中国建行济南章丘支行

	31
	2020/12/12
	房屋定金
	刘超 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	32
	2020/12/14
	往来款（缴纳税费)
	山东哈工大机器人置业有限公司
	1,008,292.25
	中国建行济南历城支行

	33
	2020/12/14
	房屋定金
	广州银联网络支付有限公司 
	29,960.00
	中国建行济南章丘支行

	34
	2020/12/14
	房屋定金
	广州银联网络支付有限公司 
	19,980.00
	中国建行济南章丘支行

	35
	2020/12/14
	房屋首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	340,237.00
	中国建行济南章丘支行

	36
	2020/12/14
	商业5#楼房款（往来款走账）
	中山市海磊企业管理有限公司
	8,199,594.00
	齐鲁银行济南章丘支行

	37
	2020/12/15
	商业5#楼房款（往来款走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	8,199,594.00
	齐鲁银行济南章丘明水支行

	38
	2020/12/15
	商业5#楼房款（往来款走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	8,199,594.00
	齐鲁银行济南章丘支行

	39
	2020/12/15
	商业5#楼房款（往来款走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	8,199,594.00
	齐鲁银行济南章丘明水支行

	40
	2020/12/15
	住宅3#、5#、9#楼房款（往来款走账）
	中山市海磊企业管理有限公司
	68,363,944.00
	中国银行济南章丘支行

	41
	2020/12/15
	住宅3#、5#、9#楼房款（往来款走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	68,363,944.00
	中国银行济南章丘支行

	42
	2020/12/15
	银行按揭款
	个贷系统平账专户 
	400,000.00
	中国建行济南章丘支行

	43
	2020/12/15
	房屋定金
	蘧艺
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	44
	2020/12/16
	往来款（多余税费退回）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	99.24
	中国建行济南章丘支行

	45
	2020/12/16
	往来款（用于缴纳社保公积金）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	157,622.58
	中国建行济南历城支行

	46
	2020/12/16
	房屋首付款
	刘成立
	300,690.00
	中国建行济南章丘支行

	47
	2020/12/16
	房屋认筹金、定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	210,432.00
	中国建行济南章丘支行

	48
	2020/12/16
	房屋定金
	 李婷婷  
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	49
	2020/12/16
	房屋认筹金
	李敏 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	50
	2020/12/17
	房屋定金
	广州银联网络支付有限公司 
	19,980.00
	中国建行济南章丘支行

	51
	2020/12/17
	往来款（社保代缴入账）
	安徽海瀚企业管理有限公司 
	176,231.59
	中国建行济南历城支行

	52
	2020/12/18
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	376,010.00
	中国建行济南章丘支行

	53
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	180,000.00
	中国建行济南章丘支行

	54
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	440,000.00
	中国建行济南章丘支行

	55
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	300,000.00
	中国建行济南章丘支行

	56
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	300,000.00
	中国建行济南章丘支行

	57
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	300,000.00
	中国建行济南章丘支行

	58
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	300,000.00
	中国建行济南章丘支行

	59
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	100,000.00
	中国建行济南章丘支行

	60
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	100,000.00
	中国建行济南章丘支行

	61
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	300,000.00
	中国建行济南章丘支行

	62
	2020/12/18
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户
	150,000.00
	中国建行济南章丘支行

	63
	2020/12/18
	房屋定金
	王毅
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	64
	2020/12/20
	建行章丘支行银行结息
	-
	30,533.75
	中国建行济南章丘支行

	65
	2020/12/21
	房屋首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	442,054.00
	中国建行济南章丘支行

	66
	2020/12/21
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	306,489.00
	中国建行济南章丘支行

	67
	2020/12/21
	房屋定金
	许娜 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	68
	2020/12/21
	房屋定金
	李述学 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	69
	2020/12/21
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	77,807.00
	中国建行济南章丘支行

	70
	2020/12/21
	房屋定金
	张荣礼 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	71
	2020/12/21
	房屋首付款
	蘧艺 
	40,000.00
	中国建行济南章丘支行

	72
	2020/12/21
	公积金贷款放款
	非A+P系统发放新建住房委托个贷户 
	300,000.00
	中国建行济南章丘支行

	73
	2020/12/21
	房屋定金
	刘荣荣 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	74
	2020/12/21
	建行历城支行银行结息
	-
	1,473.95
	中国建行济南历城支行

	75
	2020/12/20
	中行章丘支行结息
	-
	1,897.37
	中国银行济南章丘支行

	76
	2020/12/21
	渤海银行济南解放路支行结息
	-
	118.78
	渤海银行济南解放路支行

	77
	2020/12/21
	农业银行双山分理处结息
	-
	38.19
	中国农业银行双山分理处

	78
	2020/12/21
	招商银行济南章丘支行结息
	-
	282.10
	招商银行济南章丘支行

	79
	2020/12/21
	齐鲁银行济南章丘支行结息
	-
	70.22
	齐鲁银行济南章丘支行

	80
	2020/12/21
	齐鲁银行济南章丘明水支行结息
	-
	597.80
	齐鲁银行济南章丘明水支行

	81
	2020/12/22
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	473,968.00
	中国建行济南章丘支行

	82
	2020/12/23
	房屋定金
	广州银联网络支付有限公司 
	99,900.00
	中国建行济南章丘支行

	83
	2020/12/23
	往来款（用于商票结清）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	1,000,000.00
	渤海银行济南解放路支行

	84
	2020/12/24
	房屋定金
	陈泉印
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	85
	2020/12/24
	商业5#楼85套房报销款
	房能（山东）商业运营管理有限公司 
	850,000.00
	中国建行济南章丘支行

	86
	2020/12/25
	房屋定金
	广州银联网络支付有限公司 
	19,980.00
	中国建行济南章丘支行

	87
	2020/12/25
	银行按揭款
	车玉昌
	400,000.00
	中国建行济南章丘支行

	88
	2020/12/25
	废料款
	山东佑程再生资源有限公司 
	18,480.00
	中国建行济南历城支行

	89
	2020/12/25
	房屋定金
	李秀美
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	90
	2020/12/26
	房屋定金
	 张健  
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	91
	2020/12/27
	房屋定金
	张慎良 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	92
	2020/12/28
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	1,278,790.16
	中国建行济南章丘支行

	93
	2020/12/28
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	1,142,875.00
	中国建行济南章丘支行

	94
	2020/12/28
	房屋首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	672,201.00
	中国建行济南章丘支行

	95
	2020/12/28
	房屋定金
	姜广勇 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	96
	2020/12/28
	往来款（监管户走账）
	中山市海磊企业管理有限公司 
	10,000,000.00
	中国银行济南章丘支行

	97
	2020/12/28
	往来款（监管户走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司 
	3,000,000.00
	中国银行济南章丘支行

	98
	2020/12/28
	房屋定金
	刘传彪 
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	99
	2020/12/28
	往来款（监管户走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	1,000,000.00
	中国银行济南章丘支行

	100
	2020/12/28
	银行按揭款
	山东哈工大机器人置业有限公司
	520,000.00
	中国银行济南章丘支行

	101
	2020/12/28
	往来款（监管户走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	14,000,000.00
	中国银行济南章丘支行

	102
	2020/12/29
	往来款（监管户走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	14,000,000.00
	中国银行济南章丘支行

	103
	2020/12/29
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	439,900.00
	中国建行济南章丘支行

	104
	2020/12/29
	往来款（监管户走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	3,000,000.00
	中国建行济南章丘支行

	105
	2020/12/29
	往来款（监管户走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	1,000,000.00
	齐鲁银行济南章丘明水支行

	106
	2020/12/30
	房屋定金、首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	930,613.00
	中国建行济南章丘支行

	107
	2020/12/30
	房屋首付款
	李婷婷
	40,000.00
	中国建行济南章丘支行

	108
	2020/12/30
	房屋定金
	杜维贵
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	109
	2020/12/31
	房屋定金
	王江
	20,000.00
	中国建行济南章丘支行

	110
	2020/12/31
	房屋首付款
	广州银联网络支付有限公司 
	136,934.00
	中国建行济南章丘支行

	111
	2020/12/31
	往来款（走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	3,122,479.00
	中国建行济南历城支行

	112
	2020/12/31
	往来款（走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	3,122,479.00
	中国建行济南章丘支行

	113
	2020/12/31
	房屋首付款
	陈泉印
	43,270.00
	中国建行济南章丘支行

	114
	2020/12/31
	往来款（监管户走账）
	中山市海磊企业管理有限公司
	11,239,594.00
	齐鲁银行章丘明水支行

	115
	2020/12/31
	往来款（监管户走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	11,239,594.00
	齐鲁银行济南章丘支行

	116
	2020/12/31
	往来款（监管户走账）
	中山市海磊企业管理有限公司
	25,364,822.00
	中国银行济南章丘支行

	117
	2020/12/31
	往来款（监管户走账）
	山东哈工大机器人置业有限公司
	25,364,822.00
	中国银行济南章丘支行

	118
	2020/12/31
	房屋首付款
	张学亮
	52,000.00
	中国建行济南章丘支行

	119
	2020/12/31
	房屋首付款
	马玉兰 
	40,000.00
	中国建行济南章丘支行

	合计
	-
	-
	-
	321,210,121.63
	-


6.3项目销售情况
截至2020年12月31日，项目公司在售楼盘为玖悦府（住宅）4#（规5#）、8#（规9#）、3#楼，哈工大机器人产业园5#楼。其中玖悦府4#(规5)认筹1套，认购9套，草签22套、网签155套；8#（规9）草签4套；3#认筹1套，认购36套，草签34套。哈工大机器人产业园5#楼认购252套，草签35套。累计回款131,188,339.00元，明细请见下表：

销售情况汇总表
	地块
	5#
	面积（㎡）
	已签约合同金额
	地块
	9#
	面积（㎡）
	已签约合同金额
	住宅地块已收款（元）

	玖悦府（住宅）
	销售状态
	套数
	预售面积
	28148.85
	-
	玖悦府（住宅）
	销售状态
	套数
	预售面积
	8456.83
	-
	119,949,693.00

	
	认筹
	1
	认筹面积
	-
	-
	
	认筹
	0
	认筹面积
	-
	-
	

	
	认购
	9
	认购面积
	948.33
	-
	
	认购
	0
	认购面积
	-
	-
	

	
	草签
	22
	草签面积
	2569.38
	15,871,928.00
	
	草签
	4
	草签面积
	569.47
	4,237,660.00
	

	
	网签
	155
	网签面积
	17611.17
	110,563,413.00
	
	网签
	0
	网签面积
	0
	-
	

	
	-
	-
	去化率
	61%
	-
	
	-
	-
	去化率
	0%
	-
	

	地块
	3#
	面积（㎡）
	已签约合同金额
	地块
	5#
	面积（㎡）
	已签约合同金额
	商业地块已收款（元）

	玖悦府（住宅）
	销售状态
	套数
	预售面积
	28659.42 
	-
	哈工大机器人产业园（商业）
	销售状态
	套数
	预售面积
	11418.64
	-
	11,238,646.00

	
	认筹
	1
	认筹面积
	-
	-
	
	认筹
	0
	认筹面积
	-
	-
	

	
	认购
	36
	认购面积
	4067.74
	-
	
	认购
	252
	认购面积
	9504.51
	-
	

	
	草签
	34
	草签面积
	3909.69
	14,919,488.00
	
	草签
	35
	草签面积
	1309.86
	7,024,492.00
	

	
	网签
	-
	网签面积
	0
	-
	
	网签
	0
	网签面积
	0
	-
	

	
	-
	-
	去化率
	0%
	-
	
	-
	
	去化率
	0%
	-
	


6.4 项目竞品分析

[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]


[image: image2.png]I

%
.
a8 g-, /

= 1
] |
|

| RERE
[ |
) |

3
s

/

/ 4
; E S

#imiz Q anwars

f—ﬁEXﬂ =t —

ZReE

L FRAEIRER Y
FhRBEREK)

‘it&mxrm “uf v HREX —_—
WEH!& BBRX he o
i QumxEiR- _ wE Bl ¥ ER WS
ey LEHES =
W AR 5
A mm TT BIE EEER
.zgﬁ Q Qmai =T
. ™ QI8 Qpuerl
[ . Qssn Q r=vaumEs @ 1126
PN o,;m 0
oD e | Q zemRERE e @ 1308
=5 115 @ IERE FurR
ﬁ’ 'u9 gm, © wismEs @ 14573
o 81 LI ZRR
QWE‘J‘EH L Q perusaes © 1640
) I
LERRE w;glm q
(1] e x: @ mummEs @ 1741
=
1 O suz=nmes © 1752%
R SRR

(BKEE)




本项目位于章丘区规划的经济开发区和大学城片区交界处，经济开发区距离本项目最近的为宏程国际广场项目，主要关注的是恒大悦珑台项目；竞品楼盘情况如下：

	章丘板块项目
	项目简介
	主力在售
	面积分布（㎡）
	2020年12月主力在售产品报价（单位:元/ ㎡）

	宏程国际广场
	项目位于章丘区滨湖路与经十东路东北方向，涵盖住宅、商业街、大型商业MALL、公寓、星级酒店、写字楼等类型，楼栋总数18栋，主打高层和超高层板楼
	高层、超高层
	103-132㎡
	均价6500/㎡

	恒大悦珑台
	项目位于章丘区世纪大道与S244省道交叉口北行800米路东，一期为洋房和别墅产品
	低层、小高层
	118.25-151.28㎡
	6888元/㎡起

	
	
	别墅
	200-350㎡
	均价10800元/㎡

	山水泉城
	项目由道通置业开发，位于双山西街山水泉城东门北侧。（章丘明水新政务区北邻）现为尾盘，项目主要为小高层及高层产品
	高层
	110-178㎡
	均价9300元/㎡

	南城美墅
	项目由山东中电建核电地产投资有限公司开发，位于双山街道育才路9号（育才路和芙蓉大道交汇处西南侧），项目为小高层、高层、板搭结合，带装修交付
	高层、小高层
	85.51-126㎡
	均价16000元/㎡

	绿城·玉兰花园
	项目由山东高速章丘置业有限公司开发，位于双山街道芙蓉街最西段200米路北，项目为板楼、小高层、高层，毛坯交付


	板楼、小高层、高层
	103-133㎡
	均价8000元/㎡

	众美·书香华府
	项目由山东众美房地产开发有限公司开发，位于文博路齐鲁师范学院对面，项目主打板楼和高层，毛坯交付
	高层板楼
	99-168㎡
	均价7000元/㎡


6.4资金执行情况
根据项目公司提供的银行交易明细，2020年12月份项目公司监管账户实际流出金额290,080,738.42元，商票出票金额15,150,000.00元，资金执行情况如下：

2020年12月资金流出情况表

	序号
	支付时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款账户
	用款类型

	1
	2020/12/4
	济南四建（集团）有限责任公司
	哈工大机器人产业园四期总包工程款（产值2020.09.25，商业四期）
	1,200,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	2
	2020/12/4
	济南四建（集团）有限责任公司
	哈工大机器人产业园四期总包工程款（补税点）
	476,600.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	3
	2020/12/4
	山东三箭建设工程股份有限公司 
	南地块总包工程钢筋款（产值2020.09.25，住宅一期）
	1,080,377.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	4
	2020/12/4
	山东三箭建设工程股份有限公司 
	南地块总包工程款（产值2020.09.25，住宅一期）
	940,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	5
	2020/12/4
	济南东实建材有限公司
	电工管材采购款（产值2020.09.25，商业四期）
	58,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	6
	2020/12/4
	济南东实建材有限公司
	北地块5#楼电工管材供货结算款（产值2020.09.25，商业四期）
	33,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	7
	2020/12/4
	济南鸿雯建筑工程有限公司 
	住宅地块基坑支护工程款（产值2020.08.25，住宅一期）
	500,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	8
	2020/12/4
	山东正维勘察测绘有限公司
	南地块测绘工程款（产值2020.05开发费特批，商业四期）
	39,653.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	9
	2020/12/4
	山东飞马消防工程有限责任公司
	哈工大机器人产业园消防工程款（产值2020.07.25，商业四期）
	40,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	10
	2020/12/4
	山东省机械施工有限公司 
	商业地块基坑支护工程款（产值2020.08.25，商业四期）
	100,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	11
	2020/12/4
	山东强力消防工程有限公司
	消防工程款（产值2020.07.25，住宅一期）
	20,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	12
	2020/12/4
	山东建大工程鉴定加固研究院 
	玖悦府9#楼五层以下主体结构鉴定工程款（产值2020.6月特批，住宅一期）
	42,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	13
	2020/12/4
	国网山东省电力公司济南供电公司 
	电费支付（产值2020.09.25，商业四期）
	50,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	14
	2020/12/4
	济南市章丘区自来水有限公司 
	水费支付（产值2020.09.25，住宅一期）
	40,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	15
	2020/12/4
	赵春素
	业务费报销
	5,014.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	16
	2020/12/4
	山东省机械施工有限公司
	住宅地块基坑支护工程款（产值2020.08.25，住宅一期）
	40,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	17
	2020/12/7
	广东海伦堡地产集团有限公司
	2020年下半年管理咨询服务费
	1,890,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	18
	2020/12/7
	济南四建（集团）有限责任公司
	哈工大机器人产业园四期总包工程款（产值2020.08.25，商业四期）
	2,000,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	19
	2020/12/7
	济南四建（集团）有限责任公司
	哈工大机器人产业园四期总包工程款（产值2020.09.25，商业四期）
	2,800,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	20
	2020/12/7
	山东三箭建设工程股份有限公司
	南地块施工总包工程款（产值2020.09.25，住宅一期）
	2,060,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	21
	2020/12/7
	济南百士岩土工程有限公司
	住宅地块首开区桩基及桩基检测工程款（产值2020.09.25，住宅一期）
	500,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	22
	2020/12/7
	济南百士岩土工程有限公司
	商业地块首开区桩基及桩基检测工程款（产值2020.09.25，商业四期）
	50,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	23
	2020/12/8
	山东哈工大机器人置业有限公司
	往来款（工资发放）
	497,887.65
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	往来款

	24
	2020/12/8
	罗志平 
	2020年11月罗总工资发放
	43,435.29
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	25
	2020/12/8
	个人／单位存款 
	2020年11月员工工资代发
	439,018.61
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	26
	2020/12/8
	朱敬国 
	2020年11月朱总工资发放
	15,433.75
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	27
	2020/12/10
	深圳兴路通科技有限公司 
	11月商旅费用
	6,473.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	28
	2020/12/10
	济南银山名饮商贸有限公司 
	11-12月购买招待用酒
	30,900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	29
	2020/12/10
	济南银山名饮商贸有限公司 
	10月购买招待用酒
	17,880.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	30
	2020/12/10
	济南银山名饮商贸有限公司 
	11月购买招待用酒
	5,244.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	31
	2020/12/10
	济南市天桥区睿易百货商行 
	10月份物业用品采购
	19,699.10
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	32
	2020/12/10
	济南市天桥区睿易百货商行 
	2020年11月物业耗材费用
	4,844.60
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	营销费

	33
	2020/12/10
	济南匠尚文化传媒有限公司
	LED宣传车合作合同第一笔付款
	45,900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	营销费

	34
	2020/12/10
	济南市章丘区泉城融媒文化产业中心 
	年历宝宝大赛合作合同付款
	100,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	35
	2020/12/10
	许娜 
	2020年7-12月电脑补贴
	900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	36
	2020/12/10
	许娜 
	业务费报销
	5,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	37
	2020/12/10
	周鹏 
	2020年7-12月电脑补贴
	900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	38
	2020/12/10
	李述学 
	业务费报销6
	2,957.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	39
	2020/12/10
	李述学 
	业务费报销5
	5,280.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	40
	2020/12/10
	李述学 
	业务费报销4
	20,100.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	41
	2020/12/10
	李述学 
	业务费报销2
	10,050.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	42
	2020/12/10
	李述学 
	业务费报销3
	30,150.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	43
	2020/12/10
	李述学 
	业务费报销
	40,200.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	44
	2020/12/10
	李述学 
	项目样板房购买空调费用
	4,398.98
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	45
	2020/12/10
	李述学 
	购买展示区圣诞树
	4,900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	46
	2020/12/10
	李述学 
	业务费报销7
	1,906.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	47
	2020/12/10
	张荣礼 
	业务费报销
	1,355.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	48
	2020/12/10
	张荣礼 
	2020年8-12月电脑补贴
	750.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	49
	2020/12/10
	高泽鹏 
	差旅费报销
	403.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	50
	2020/12/10
	王江 
	业务费报销
	1,758.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	51
	2020/12/10
	王江 
	交通费补贴
	286.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	52
	2020/12/10
	王江 
	2020年7-12月通讯费补贴
	4,800.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	53
	2020/12/10
	李道岳 
	员工培训费、路桥费、物业供暖费等
	4,556.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	54
	2020/12/10
	李道岳 
	购买饮用水票
	3,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	55
	2020/12/10
	李道岳 
	展示区环境维护费
	3,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	56
	2020/12/10
	李道岳 
	售楼处电话费、物业劳保用品、行政车过路费等
	4,129.79
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	57
	2020/12/10
	李道岳 
	办公设备维护、邮寄费、员工活动费等
	2,936.19
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	58
	2020/12/10
	李道岳 
	公务车停车费、感恩节物资采购、员工宿舍暖气费等
	5,634.37
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	59
	2020/12/10
	李道岳 
	感恩节活动费、展示区环境维护费
	9,800.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	60
	2020/12/10
	李道岳 
	快递费、购买办公用品、结算桶装水费用等
	10,411.70
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	61
	2020/12/10
	李道岳 
	2020年7-12月电脑补贴
	900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	62
	2020/12/10
	赵春素 
	差旅费、业务费报销
	447.74
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	63
	2020/12/10
	罗志平 
	2020年7-12月通讯费补贴
	4,800.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	64
	2020/12/10
	戚甫峰 
	差旅费报销
	88.72
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	65
	2020/12/11
	济南四建（集团）有限责任公司
	哈工大机器人产业园四期总包工程钢筋款（产值2020.09.25，商业四期）
	1,578,623.00
	中国银行济南章丘支行
	工程款

	66
	2020/12/11
	山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司
	玖悦府2#楼桩基鉴定费（产值2020.09.25，住宅一期）
	149,490.00
	中国银行济南章丘支行
	工程款

	67
	2020/12/11
	武汉市另起一行广告创意有限公司
	推广代理合同第9笔付款
	70,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	营销费

	68
	2020/12/11
	陈敏
	差旅费报销
	291.04
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	69
	2020/12/11
	宋迎佳
	差旅费报销
	260.32
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	70
	2020/12/11
	朱敬国
	业务费报销
	491.83
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	71
	2020/12/14
	济南同城互联网络科技有限公司 
	线上推广合同（大章丘）二次合作合同第1笔付款
	20,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	营销费

	72
	2020/12/14
	济南同城互联网络科技有限公司 
	线上推广合同（大章丘）二次合作合同第2笔付款
	20,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	营销费

	73
	2020/12/14
	广东闪亮清洁服务有限公司 
	物业保洁人员4-8月工资
	87,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	74
	2020/12/14
	 山东行智有道文化传媒有限公司  
	“10元赢10万”活动合同第一笔付款
	23,780.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	营销费

	75
	2020/12/14
	曹典 
	业务费报销
	1,363.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	76
	2020/12/14
	广东闪亮清洁服务有限公司 
	物业保洁人员9月份工资
	17,400.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	77
	2020/12/14
	山东哈工大机器人置业有限公司
	往来款（用于缴纳税费）
	1,008,292.25
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	往来款

	78
	2020/12/15
	待报解预算收入（财库联网集中户） 
	增值税缴纳（账扣）
	501,716.73
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	税费

	79
	2020/12/15
	待报解预算收入（财库联网集中户） 
	增值税缴纳（账扣）
	34,522.93
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	税费

	80
	2020/12/15
	待报解预算收入（财库联网集中户） 
	土地增值税缴纳（账扣）
	391,140.79
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	税费

	81
	2020/12/15
	待报解预算收入（财库联网集中户） 
	印花税缴纳（账扣）
	13,782.60
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	税费

	82
	2020/12/15
	待报解预算收入（财库联网集中户） 
	附加税缴纳（账扣）
	67,029.96
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	税费

	83
	2020/12/15
	待报解预算收入（财库联网集中户） 
	个税缴纳（账扣）
	58,099.60
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	税费

	84
	2020/12/15
	山东哈工大机器人置业有限公司
	商业5#楼房款（往来款走账）
	8,199,594.00
	齐鲁银行济南章丘支行
	往来款

	85
	2020/12/15
	山东哈工大机器人置业有限公司
	商业5#楼房款（往来款走账）
	8,199,594.00
	齐鲁银行济南章丘明水支行
	往来款

	86
	2020/12/15
	山东哈工大机器人置业有限公司
	商业5#楼房款（往来款走账）
	8,199,594.00
	齐鲁银行济南章丘支行
	往来款

	87
	2020/12/15
	中山市海磊企业管理有限公司
	商业5#楼房款（往来款走账）
	8,199,594.00
	齐鲁银行济南章丘明水支行
	往来款

	88
	2020/12/15
	山东哈工大机器人置业有限公司
	住宅3#、5#、9#楼房款（往来款走账）
	68,363,944.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	89
	2020/12/15
	中山市海磊企业管理有限公司
	住宅3#、5#、9#楼房款（往来款走账）
	50,000,000.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	90
	2020/12/15
	中山市海磊企业管理有限公司
	住宅3#、5#、9#楼房款（往来款走账）
	18,363,944.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	91
	2020/12/16
	山东哈工大机器人置业有限公司
	往来款（多余税费转回）
	99.24
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	往来款

	92
	2020/12/16
	山东哈工大机器人置业有限公司
	往来款（用于支付社保公积金）
	157,622.58
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	往来款

	93
	2020/12/16
	济南住房公积金中心
	公积金缴纳（账扣）
	74,108.58
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	94
	2020/12/18
	待报解预算收入（财库联网集中户） 
	医疗保险缴纳（账扣）
	43,446.60
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	95
	2020/12/18
	待报解预算收入（财库联网集中户） 
	养老、失业保险缴纳（账扣）
	40,067.40
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	管理费

	96
	2020/12/21
	济南市天桥区睿易百货商行 
	购买办公耗材
	8,877.50
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	97
	2020/12/21
	济南群浩广告有限公司 
	12月各部门印刷费用
	5,168.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	98
	2020/12/21
	李述学 
	商务车保养维修费
	7,276.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	99
	2020/12/21
	宋迎佳
	差旅费报销
	998.61
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	100
	2020/12/21
	张荣礼 
	差旅费报销
	4,725.93
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	101
	2020/12/21
	李道岳   
	物业劳保用品、邮寄费等
	3,836.50
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	102
	2020/12/21
	李道岳 
	交通费补贴
	6,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	103
	2020/12/21
	李道岳 
	员工活动费、样板间无线搭建等
	5,138.88
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	104
	2020/12/21
	罗志平 
	交通费报销
	314.50
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	105
	2020/12/21
	王焕昌 
	业务费报销
	1,713.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	106
	2020/12/21
	孙小慧
	后半年房屋租金支付
	20,100.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	107
	2020/12/21
	孙小慧
	后半年房屋租金支付
	16,500.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	108
	2020/12/21
	孙小慧
	后半年房屋租金支付
	17,100.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	109
	2020/12/21
	廖谦 
	差旅费报销
	1,249.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	110
	2020/12/21
	刘传彪
	自用电脑补贴
	900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	111
	2020/12/21
	王江 
	交通费补贴
	4,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	112
	2020/12/21
	姜广勇 
	自用电脑补贴
	1,800.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	113
	2020/12/21
	姜广勇 
	差旅费报销
	302.16
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	114
	2020/12/22
	朱敬国
	业务费报销
	4,668.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	115
	2020/12/22
	张思源
	2020年11月公司奖金
	1,910.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	116
	2020/12/22
	陈敏
	2020年11月公司奖金
	888.89
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	117
	2020/12/22
	宋迎佳
	2020年11月公司奖金
	969.07
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	118
	2020/12/23
	山东哈工大机器人置业有限公司 
	往来款（用于商票结清）
	1,000,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	往来款

	119
	2020/12/23
	济南市天桥区睿易百货商行 
	营销文具费
	2,037.50
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	120
	2020/12/23
	济南市天桥区睿易百货商行 
	办公用品采购
	1,797.60
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	121
	2020/12/23
	济南市天桥区睿易百货商行 
	办公用品采购
	8,213.20
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	122
	2020/12/23
	李道岳 
	邮寄费、劳保用品、员工活动费、宿舍杂费等
	2,243.85
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	123
	2020/12/23
	李道岳 
	售楼处吧台用品采购
	3,900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	124
	2020/12/23
	李道岳 
	办公环境维护费
	4,200.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	125
	2020/12/23
	李道岳 
	业务费、公车加油费、办公设备维护费
	7,517.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	126
	2020/12/23
	杨金敏 
	员工活动费
	1,037.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	127
	2020/12/23
	姜广勇 
	差旅费报销
	394.40
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	128
	2020/12/23
	李述学 
	员工宿舍续租费用
	15,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	129
	2020/12/23
	刘明震 
	差旅费报销
	1,311.56
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	130
	2020/12/23
	刘明震 
	自用电脑补贴
	900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	131
	2020/12/23
	刘传彪 
	业务费报销
	680.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	132
	2020/12/23
	李盼盼 
	自用电脑补贴
	900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	133
	2020/12/23
	孙小慧 
	员工宿舍续租费用
	43,200.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	134
	2020/12/23
	中山浩和置业有限公司   
	偿还代垫利息费
	15,229,608.33
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	利息费

	135
	2020/12/23
	济南百士岩土工程有限公司
	住宅地块首开区桩基及桩基检测工程款
	1,000,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	136
	2020/12/25
	济南四建（集团）有限责任公司
	哈工大机器人四期总包工程款（480万商票；产值2020.10.25，商业四期）
	4,800,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	137
	2020/12/25
	济南三箭建设工程股份有限公司
	哈工大机器人产业园1#楼总包工程款（14万商票；产值2020.09.25，商业四期）
	140,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	138
	2020/12/25
	济南三箭建设工程股份有限公司
	哈工大机器人智能装备产业园南地块总包工程款（280万商票；产值2020.10.25，住宅一期）
	2,800,000.00
	渤海银行济南解放路支行
	工程款

	139
	2020/12/25
	济南四建（集团）有限责任公司
	哈工大机器人四期总包工程款（120万现金，产值2020.10.25，商业四期）
	1,180,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	140
	2020/12/25
	济南三箭建设工程股份有限公司
	哈工大机器人产业园1#楼总包工程款（6万现金；产值2020.09.25，商业四期）
	60,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	141
	2020/12/25
	济南三箭建设工程股份有限公司
	哈工大机器人智能装备产业园南地块总包工程款（70万现金，产值2020.10.25，住宅一期）
	700,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	工程款

	142
	2020/12/25
	吴义华
	自用电脑补贴
	900.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	143
	2020/12/25
	高云
	业务费报销
	1,037.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	管理费

	144
	2020/12/28
	山东哈工大机器人置业有限公司 
	往来款（监管户走账）
	3,000,000.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	往来款

	145
	2020/12/28
	山东哈工大机器人置业有限公司 
	往来款（监管户走账）
	1,000,000.00
	齐鲁银行济南章丘明水支行
	往来款

	146
	2020/12/28
	山东哈工大机器人置业有限公司 
	往来款（监管户走账）
	14,000,000.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	147
	2020/12/29
	山东哈工大机器人置业有限公司 
	往来款（监管户走账）
	14,000,000.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	148
	2020/12/29
	山东哈工大机器人置业有限公司 
	往来款（监管户走账）
	3,000,000.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	149
	2020/12/29
	山东哈工大机器人置业有限公司 
	往来款（监管户走账）
	1,000,000.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	150
	2020/12/29
	中山市海磊企业管理有限公司 
	往来款（监管户走账）
	10,000,000.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	151
	2020/12/31
	山东哈工大机器人置业有限公司
	往来款（走账）
	3,122,479.00
	中国建设银行股份有限公司济南章丘支行
	往来款

	152
	2020/12/31
	山东哈工大机器人置业有限公司
	往来款（走账）
	3,122,479.00
	中国建设银行股份有限公司济南历城支行
	往来款

	153
	2020/12/31
	山东哈工大机器人置业有限公司
	往来款（监管户走账）
	11,239,594.00
	齐鲁银行济南章丘明水支行
	往来款

	154
	2020/12/31
	山东哈工大机器人置业有限公司
	往来款（监管户走账）
	25,364,822.00
	中国银行济南章丘支行
	往来款

	总计
	305,230,738.42
	-


附件一 12月份取得证照扫描件及资料移交登记表：
12月资料移交登记表：
[image: image3.png]— =

A S U AN B4 VA, 7 A A

7041,

2210-12 0.

bonn B

5| ek v %5 o p.
Y| - AT AT #ie B g Apdf
| puk e lek ATAE. Ak A 2

.10,





玖悦府一、二期人防工程防空地下室建设许可证（章防建2020-036号）
[image: image4.jpg]B = 3 S = 8 8 9 W
a5, BHER2020-036%
WA WA T (e ARICFIR ARBTS % ) 71

W R EA A RT R R , BIAR R R
RIS TR e, BT, BAERTEYN

| BmEmTE.

R didl

e e | UAATASARLAR
T BBRGH (. ) ADTR
e LTHRCIN, BEFHFRD
;IR m'mmﬁ';qj‘fasas‘:: .
Bt Famp | P20 BT

BT B

BRI

B R 5 Tt ik





附件二 共管物品使用登记簿

印鉴使用登记簿

[image: image5.jpg]LWZRIE TAY sz ABY A PRAR A ES IR

v

%= | BM REAES AR EREN S ARER &8 FAEEREES
all ny o | gradliddsin| A | et Do lot
2 2h Sy ApsdE £ ! - 1250 pC2a2s faffeof
PR o ki A e jﬁ,i% 9345 20Al xpcs C2BH 12020 0k
$ 1 .y adE | BARPE AR BRL "2 | s poowipea]
c gy Pl L 178 (5B ¥ AR 3 Y250 Apgpise) ]
B 72 by AR AT % Tosa-pesesappibeof
7. EZA T A G e T5s8- 002020008 9]
Tl A b3 20054 I T2-Posl o0
L n) [EE80E ey | AnW0RS 2| hawerp).,
.| n.y D Reui | VT th Je i) &AL FP Y 5@ ~Plaonoo P ovoy
0l n7  |SBecins | 25 =R (1515 | T A A A
n.| ed = ;,“‘é"égi 2A% S AR 29027 | Th s—Dor—2025 41 o)
13, -] B EER W“iﬂﬁ%&m’ﬁ%@ 10he 2.5 | YT pasidons.
U R ke /o AN # SaRAHTN oo
(I3 sonea | SR RABTRL [T 2 Y25 ~ pe soxop, ovs)
VA Sadiea s vt Uiflep 4 243 (abimbis_21b081.3 DX Prcnoodlooes”
] e R BT e 030 e e
3 A HOSHG AT & Tos3-Pezawdli 0t
il 2sRT % | Teqe-Pomoleon
> N E 2 |bsuissesidun





[image: image6.jpg]WA T AYBABUERATHESER

[

nxxn | pEizz|  mespenmvsansm 28 RETERES
N sy 2 B30 Wy J256- P00 Bl
Chntnng | 14 !

Sor it | sk A L | ¥aPosanial
omsonns | b7s | AEAW ‘(uw?rv»:]wm:, -
O faines RER [hveniiiaiiha Pﬁrﬁl"l#mﬁw‘i"‘)m "’i‘”ﬁfi;ﬁ“w

£ Oireixdp ﬁL‘i’tﬁﬁMﬂMﬂK 5 Ju-
T SEIBUALL AN e |60 s
ngﬁgngyi Ao A 1 x —=
FiBaiuae | 5 | Yool b 21| ROHTBOY s
S AEREAR 2| Yo pamediloedt
Commonsn L &

i o Ak 4k 2 |fasa-Dason il
D6MEDH S > l&s ) e
Dimecion | 79, T?mk‘& A, | Jasa- peowmaSisen:
febune 20D | zpnaifiudbl it ool
E N Wa&»vmfs;m—mﬁwﬂﬁm ¥org2] RpocToes T gt
Ul A [ smdegstac bl e 2 ysa ‘“’“”"’”f")ﬁ
Difscies | by [piihBand 1eeddens| 5 réa;r D630 [ 03
Yoennh | Wk Bantems Lo 2 Wh  deasartisers)

Raniisn s S PZ%L’M“ 208 134 5 YPGB s
E fevine A\ [y o 3 g2 hen i ag] o, | RFML.
Dihecist | Ay il R~ BBV EABE S0 | 126 b0 et

bl DFMHAS R 41 Faddd 4 =
Sahate HE ST £ 120- Deamoifoustt

=

W RHIA:




[image: image7.jpg]AR IANBABVERAFARELCE

&5 B ARAESE RAEXHERENHATER &8 AESHARS
¢ | sar0 2 DBERAENEA WY |20z
by | 20208 Lg"ﬁnggii WAk gfzwﬁja i) e Tasa- Dezadi}oet
% | sos po3| Comsnuse | bhetp Fe * Y- Desusseiuonl
o |i i) |BBachne P ARG 2 |po-patitet.
oo bsind | PR et b #24AnT i Ya- proswlioon0.
[ th | o010 |BoRarune | W by A a | B
A Lo Citapits | 2 380 B b st 2308, | Yr(a-Rae2to
ae | UBERachiE | a J”IJQ;/—\)MW»% @esy | pa-peonaratenl
@ hsceca | 1, - it st gt | 2068 | pra-pomnon.
o ﬁgﬁﬁi b i A G oso.00| PEBHS 0]
s\ | qaen Zhﬁﬁ%i 1 @M ka0, 13336363 arqeaat amonlée2
o O 58
g A





印鉴证照外出登记簿

[image: image8.jpg]UEFRIPTRILK = AR

HS | SMEEHETE | SMEIEERE SMIEBRR IERfEHESR BRI AR HEA BHA T

1. |pere g |2e2. 80 %%@@ ha# R Alayp 4~ %&%@ﬁ
o |30 99 | oo g9 [PPUC 2 B gk, | AR %ﬁ i)

2 (o205l o 1k PSRN Aodinidrad k) | By M 5o

b L) Lo dit ad pf |t el | 4XE | <RXm| ekt
WA i I Z P e E L
o o B | o0 1002 | )i | deppSianz | popatd [R5 AN

T | s 106 | w16 | B 346 Totthe| bpbtoiretr i | s3] o [ bl
% JoPul a3 | oo 1.2 (AR Tl I%L)Jmﬁ;‘ﬂib ﬂﬁ ‘7’}2%7 W@Vﬁ

5 0 o AT A P = e R AT Ll e L AR B
1 emot2ag | 2. 128 /%wﬁz\%:%’? HiBruBHrAP A M\ &W
BTN N o) | 23 spFREL B il 2

i o oal | ooy 547 3 ops  |ttiuitsn| ael) )| 2o 0





附件三  各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2020.4月
	0.00 
	24.80 
	53.58 
	0.00 
	9.33
	0.00 
	75.16 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	162.87 

	2020.5月
	0.00
	496.24
	52.28
	21.56
	21.31
	0.00
	17.76
	0.00
	0.00
	0.00
	63.11
	0.00
	672.26

	2020.6月
	0.00
	590.52
	30.00
	45.16
	1213.33
	175.33
	3.06
	0.00
	3.00
	0.00
	96.22
	1066.90
	3223.52

	2020.7月
	0.00
	1447.62
	133.35
	23.20
	1128.42
	5.05
	76.26
	0.00
	2.00
	0.00
	68.49
	58555.32
	61439.71

	2020.8月
	0.00
	977.28
	0.00
	149.74
	25.97
	0.00
	122.28
	0.00
	0.00
	0.00
	74.65
	144.88
	1494.80

	2020.9月
	0.00
	1090.42
	163.89
	106.78
	2823.16
	0.00
	119.32
	0.00
	8.00
	86.10
	62.92
	15.37
	4475.96

	2020.10月
	0.00
	791.62
	0.00
	12.28
	313.64
	0.00
	157.99
	0.00
	0.00
	0.00
	61.80
	9005.92
	10343.25

	2020.11月
	0.00
	340.54
	571.99
	89.13
	93.05
	987.41
	126.82
	0.00
	6.00
	0.00
	77.13
	1805.15
	4097.22

	2020.12月
	0.00
	2447.77
	0.00
	18.45
	323.30
	1522.96
	106.63
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	26103.95
	30523.06

	合   计
	0.00 
	8206.81
	1005.09
	466.3
	5951.51
	2690.75
	805.28
	0.00 
	19.00
	86.10
	504.32 
	96697.49
	116432.7


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

附件四  2020年12月账户余额

中国建设银行济南历城支行37050161660800000307账户

[image: image9.png]3705%10307

MRPERR:  WRATAYEABLBRAS T S:  37050161660800000307
FFTER:  PERIRTRERASIRE DT MRS E%
=106 iy $ALs BRI ¢ TIRE PRI ¢
20201231 AR e 311,080. 11 311,080.11 %





中国建设银行济南章丘支行37050161600800001508账户

[image: image10.png]3705%F+1508

MRPERR:  WRATAYEABLBRAS T S:  37050161600800001508
FFTER:  PERRTRNERASFRELRT MRS E%
B L $ALs BRIERE ¢ TR RPPERIRES ¢

20201231 AR E} 29,841,550. 70 29,841,550, 70 =





齐鲁银行济南章丘支行86611746101421003960账户

[image: image11.png]8661 1746 1014 2100 3960 WIS BEE U

AFEREGT) LEIREGT) R EEE
11,241,968.49 11,241,968.49 AR®

PSR Frue Eizal=L]

W TAHEABWERAS FERTTEEEST 2019-11-26

WGEPHE A




齐鲁银行济南章丘明水支行86611755101421001131账户

[image: image12.png]8661 1755 1014 2100 1131

TIFBREGT)
2,045,415.80

PSR
W TAHEABWERAS

LEIREGT)
2,045,415.80

Frue
FrERTTREE KT

WGEPHE A

Lz
AR®

Eizal=L]
2020-07-02

WEBE: RESE [

ESEAE




渤海银行济南解放路支行2031312612000193账户

[image: image13.png]EHIRATE ARk PR TE ()
WPk LFRTANSEARIAERLT TEEH: 2020125318

FEPHRT L322 LR

SRR 2031312612000183 @R CTER IR




中国建设银行济南双山支行37050161602200000510账户

[image: image14.png]37050161602200000510 o 0.00





中国建设银行济南龙泉大厦支行37050161603700000515账户

[image: image15.png]3705%F+0515

MRPERR:  WRATAYEABLBRAS T S:  37050161603700000515
FFTER:  PERBRTRAERASTRARAEST MRS E%
B iy #ACs WRIEREA ¢ IR ¢ RPIEEIRES ¢ »
20201231 AR e 0.00 0.00 %





中国农业银行济南双山分理处15137701040020116账户

[image: image16.png]FARTEE

&S w®S P& TR i ELEs IS B
1 15-137701040020116 WA TAHLEA R AIRAS =E=F AR® 5020893 5020893 BkFEEA
PN e AR® 50,208.93 50,208.93




招商银行济南章丘支行531907125510801账户

[image: image17.png]&S I 778, 531907125510801, AR, WWRMTAHBARUARAS v

BE: | 2020-12-31 [ | = [ 2020-12-31 B | @ 3% O7% O15% O 3x O =#8

[ == |
PEREENER

ZHEH Es

2020-12-31 137410




中行章丘支行4879（一般户）、0815（商业地块农民工工资保证金户）、5733（玖悦府农民工工资保证金户）、6377（预售资金监管户）

[image: image18.png]141000000207B28212202000508

HRAE: LR TAHLEA B AR AR P15 568716675

PO, PR BT TR FEEHHLS: 100000020780282

AR AR H ;20201231 R 005

| K ES-RFS/ XBRRES | bidalis | AR | W AmgE | L3k

1{211741774879 W'Bﬁﬁﬁiﬁ"l‘ﬁ}\ﬁmié)}ifﬂ{ ART 4,056.075.59‘ W T A A R A
L LIS

2{201842340&15 d'ﬂﬁ&ﬁiﬁ‘iﬂkﬁﬁﬁgﬁﬁil { ART 213,018. 31‘ W T A A R A
L BRIES

J{zlrﬂumﬁa‘n P REUT R T | B S { ART 42,264.296.32‘ W T A A R A
L LI

4{2551423357]3 {d'ﬂﬁ&ﬁiﬁ‘iﬂkﬁﬁﬁgﬁﬁil { ART 662, 369. 62‘ W T A A R A
L BRIES

5{241643166152 {d'ﬂﬁ&r[lij:"l‘ﬁ}\ﬁmié)}ifﬂ{ ART O.I‘n)‘ W T A A R A
[ 535 LI 4

s BRI A KRB N ER A S RFENA S REN S, FAEKERE.

&ﬁE%?ﬂiTﬂLﬂﬁ%iﬁﬁ&m?ﬁEiﬁv ﬁhi##&lﬁ&hihﬂtm%% UAGREE R R MG BIRITRE . REHR: WAEPTMRER

Bbwww. boc. en, ZEREMBAS L. i, FHALY. HEOLEHEL, DNEREMSRALE RN, EDiTER.

iR, %"ﬂ}lﬂLL}ThKA&hnﬁRi &’n%ﬁ%ﬂﬂ*iﬁlmfmli.
LGS Rf0: 0531-86995363;

R R

HKEER &





附件五  12月网签系统截图

2020年12月1日-12月31日，应房管局要求使用新网签合同，由于房管局审核时间较长，所以本月网签合同用印并备案3套（旧网签合同），网签系统中截图明细如下:

[image: image19.png](3202020042065

s

1-3203

2205

4% (Hikls#)

20201130





[image: image20.png]$HEE (3202028494794

(3202028492965

T $ACE
AT

2601

1-3002

4% (Hikls#)

4% (Hikls#)

20201126

20201126




附件六  标的项目平面图

[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]e

—2020-12-31_15:33




[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]2021-01-01_10:53




[image: image21.png]



注：蓝色标识为住宅规划楼号
���





���





�������





����





����





����





恒大悦珑台





宏程国际广场





11





10





22





4








37








2








1








21





20





19





18





17





16





15





14





13





12





5








9








8





6








7











