2019年8月情况通报


浡诚一期“官厅湖·桃李春风” 项目

2019年08月份管理报告
项目名称：官厅湖·桃李春风项目
委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、梁珑耀

日期：二零一九年九月二日

目录

1重大事件的披露
..3
2工程进度
..3
2.1项目地块现场状况
3
2.2 项目地块现场照片（2019年8月）
..3

  2.3证照办理情况说明......................................................................................................4
3资金的使用情况
4
4印章、证照使用情况
5
5合同签订情况
6
6 收款登记表......................................................................................................................7


为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司

·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1重大事件的披露

2019年8月16日，项目公司与金茂北方企业管理（天津）有限公司签订了《怀来县土木镇河北天骠项目合作开发框架协议》，并于2019年8月19日-8月21日对项目公司进行了为期3天的尽职调查，请浡诚基金方知晓。
2工程进度

2.1 项目地块现场状况

2019年8月份，工地未进行动工。

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


2.2项目地块现场照片（2019年8月30日）

[image: image3.jpg]



1.A-3地块照片                                2.A-3地块照片    
(转下页)

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



3.A-3地块照片                                   4.A-3地块周边河道照片

2.3 证照办理情况说明
证照办理进度表
	本月办理证件
	实际进度

	建设用地规划许可证
	于2018年9月5日办理完毕

	不动产权证书
	前期资料准备完毕，土地出让金利息缴纳完毕


3资金的使用情况
2019年8月份付款统计表

	序号
	申请日期
	事由
	付款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2019年8月14日
	天骠员工社保代缴服务费、8月社保公积金代缴费用（北京社保）
	10,132.25
	杨柳
	黄志强

	2
	2019年8月14日
	天骠员工7月工资（邢丽丽、牛冬生、王莲莲、田灵燕、杨柳）
	41,828.70
	田灵燕
	黄志强

	3
	2019年8月14日
	天骠员工7月交通费核销
	6,525.37
	田灵燕
	黄志强

	4
	2019年8月14日
	董局房屋租赁费用
	20,462.00
	林健超
	黄志强

	5
	2019年8月14日
	购买汽车轮胎费用
	4,086.00
	牛冬生
	黄志强

	6
	2019年8月14日
	项目概况图册打印费
	548.00
	林健超
	黄志强

	7
	2019年8月14日
	黄总专车保养费
	1,362.00
	杨柳
	黄志强

	8
	2019年8月14日
	天骠员工7月个税缴纳（邢丽丽、王莲莲）
	375.38
	杨柳
	黄志强

	9
	2019年8月14日
	桶装水费用（冲抵备用金）
	100.00
	田灵燕
	黄志强

	10
	2019年8月14日
	合同终止函等红头文件打印费用（冲抵备用金）
	170.00
	田灵燕
	黄志强

	11
	2019年8月14日
	社保代缴合同快递费（冲抵备用金）
	48.00
	田灵燕
	黄志强

	12
	2019年8月14日
	员工餐费报销（冲抵备用金）
	137.00
	田灵燕
	黄志强

	13
	2019年8月15日
	牛冬生、杨柳8月怀来当地五险缴纳
	2,318.48
	杨柳
	黄志强

	14
	2019年8月19日
	黄志强7月工资
	53,961.73
	杨柳
	黄志强

	合计
	142,054.91

	冲抵备用金金额
	455.00


4印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/法人章使用情况表：

2019年8月公章/法人章使用情况表
	申请日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	2019年8月1日
	北京社保代缴服务协议续签用印
	金柚宝会员服务协议、金柚宝会员服务协议附件（尊享版）、指定联系人确认书各一式两份
	天骠公章（6）骑缝章（2）
	田灵燕
	黄志强

	2019年8月7日
	牛冬生、杨柳怀来地区8月五险缴纳核定表用印
	工伤、生育、医疗、失业、养老保险核定表一式三份
	天骠公章（15）
	田灵燕
	黄志强

	2019年8月7日
	商业保险发票信息维护表用印
	发票信息维护表一份
	天骠公章（1）
	田灵燕
	黄志强

	2019年8月7日
	董局房屋租赁合同用印
	房屋租赁合同一式两份（甲方：梁永霞）      房屋租赁合同一式两份（甲方：怀来悦成房地产经纪服务有限公司）
	天骠公章（4）骑缝章（4）
	田灵燕
	黄志强

	2019年8月15日
	办理尽职调查外出用印
	工商档案查询申请书一份、营业执照正副本复印件一份、经办人身份证复印件二份、信用机构代码证复印件一份、营业执照副本复印件一份、魏总身份证复印件一份、企业法定代表人授权委托证明书一份、企业信用报告查询申请表一份
	天骠公章（10）法人章（1）
	牛冬生
	黄志强

	2019年8月16日
	怀来县土木镇河北天骠项目合作开发框架协议用印
	怀来县土木镇河北天骠项目合作开发框架协议一式四份
	天骠公章（4）法人章（4）骑缝章（4）
	田灵燕
	黄志强

	2019年8月19日
	黄志强劳动合同用印
	黄志强劳动合同一式三份
	天骠公章（3）骑缝章（3）
	田灵燕
	黄志强

	2019年8月20日
	天骠蓝诚银行账户年检外出用印
	营业执照复印件一份、开户许可证复印件一份、魏总身份证复印件一份
	天骠公章（3）
	杨柳
	黄志强

	2019年8月29日
	中龙蓝城实业银行账户年检外出用印
	开户许可证复印件、信用机构代码证复印件、营业执照正副本复印件、法人身份证复印件、经办人身份证复印件、授权委托书各一份
	中龙蓝城实业公章（7）
	杨柳
	黄志强

	2019年8月30日
	杨柳离职证明
	离职证明一式三份
	天骠公章（3）
	田灵燕
	黄志强


5合同签订情况

2019年8月份合同签订情况表

	申请日期
	事由
	材料
	合同总金额（元）
	申请人
	审批人

	2019年8月1日
	北京社保代缴服务协议续签用印
	金柚宝会员服务协议、金柚宝会员服务协议附件（尊享版）、指定联系人确认书各一式两份
	3980.00 
	田灵燕
	黄志强

	2019年8月7日
	董局房屋租赁合同用印
	房屋租赁合同一式两份（甲方：梁永霞）  房屋租赁合同一式两份（甲方：怀来悦成房地产经纪服务有限公司）
	17500.00 
	田灵燕
	黄志强

	2019年8月19日
	黄志强劳动合同用印
	黄志强劳动合同一式三份
	45736.51/月
	田灵燕
	黄志强


(转下页)
6收款登记表
2019年8月份收款登记表
	日期
	汇款公司（人）
	事由
	收款金额（元）
	经办人
	审批人

	2019年8月2日
	杨柳
	杨柳、刘小楠房租押金退回
	2,600.00
	杨柳　
	黄志强

	2019年8月7日
	杨柳
	姜纪华房租押金退回
	1,000.00
	杨柳　
	黄志强

	2019年8月7日
	杨柳
	刘秀真房租押金退回
	1,000.00
	杨柳　
	黄志强


�.





��





�





��





�.








- 2 -

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


