关于远洋苏州盛泽项目2022年7月资金计划

审核说明

中粮信托有限责任公司：

苏州星盛房地产开发有限公司（以下简称项目公司）于2022年7月4日提交了2022年7月份《月度资金计划表》，我司对项目公司申报的资金计划进行了审核，审核结果如下：

- 远洋苏州盛泽项目2022年7月资金汇总

项目公司2022年7月4日提交了2022年7月份资金支出计划，计划资金支出共计61笔，合计6,846.83万元。其中：开发成本类（建安及前期）支出约4,475.88万元；管理费用支出约120.00万元；营销费用支出约650.95万元；税费约1,300.00万元；其他费用约300.00万元。

| 中粮信托·悦享康盈2号集合资金信托计划 -远洋苏州盛泽项目月度资金使用计划（2022年7月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用类型 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 前期费用 | 19.50 | 0.00 | 11.70 |
| 建安费用 | 59,491.12 | 24,826.45 | 4,464.18 |
| 管理费用 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 营销费用 | 427.18 | 405.62 | 650.95 |
| 财务费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税费 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 总 计： |  |  | 6,846.83 |

注：上表采用电算化连续计算得出，由于计算数据均按四舍五入保留两位小数或取整，故可能出现个别加总不完全相等的情况。

- 付款情况审核说明

- （转下页）

| 用款编号 | 费用类型 | 合同编号 | 合同名称 | 乙方单位 | 合同对应金额（万元） | 累计已付金额（万元） | 本月申请金额（万元） | 付款条件审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营销费用合计 |  |  |  |  |  |  | 650.95 |  |
| 1 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-11-0432 | 远洋华东盛泽项目2021年示范区物业服务续约合同第4、5笔付款 | 苏州红星品唯物业管理有限公司吴江分公司 | 322.88 | 74.83 | 50.65 | 合同累计已支付74.83万元合同约定示范区物业人员服务费，每月26.91万元，示范区物业人员服务费按预算服务费包含内容据实结算，申请金额未超月度金额，符合合同约定。 |
| 2 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-03-0485 | 远洋华东盛泽项目2022年2月物业案场采购费用 | 苏州工业园区金钥匙贸易有限公司 | 1.00 | / | 1.00 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 3 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-03-0501 | 远洋华东盛泽项目2022年中介A字板制作费用 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 0.98 | / | 0.98 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 4 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-03-0490 | 远洋华东盛泽天铂2022年1-3月份零星物料制作费用第1笔付款 | 苏州世诺广告有限公司 | 0.87 | / | 0.87 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 5 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-03-0488 | 远洋华东盛泽项目物料采购费用第1笔付款 | 苏州沃梵文化传媒有限公司 | 0.11 | / | 0.11 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 6 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-03-0489 | 远洋华东盛泽项目2022年3月15日一次性纸杯制作费用第1笔付款 | 苏州工业园区花堂间广告设计服务部 | 0.25 | / | 0.25 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 7 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-04-0503 | 远洋华东盛泽项目2022年3月印刷制作费用第1笔付款 | 苏州世诺广告有限公司 | 0.70 | / | 0.70 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 8 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-04-0504 | 远洋华东盛泽项目2022年3月零星物料制作费用第1笔付款 | 苏州世诺广告有限公司 | 0.87 | / | 0.87 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 9 | 营销费用 | 2022苏州星盛合字第069号 | 2022年小家电成交礼采购 | 姑苏区莫伽贸易商行 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 甲方应在收到采购礼品并验收合格、确认质量无异议后30个工作日内付款 |
| 10 | 营销费用 | 2022苏州星盛合字第064号 | 实景示范区架空层运动器械采购 | 姑苏区莫伽贸易商行 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 甲方应在收到采购礼品并验收合格、确认质量无异议后30个工作日内付款 |
| 11 | 营销费用 | 营销物料制作 | 零星物料制作费用 | 苏州世诺广告有限公司 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 款项为苏州世诺已签订待支付合同款项合计金额，目前已签订待支付款项为12.94万元，本次申请10.00万元，未超待支付款项金额。 |
| 12 | 营销费用 | 20220128000299 | 远洋华东盛泽项目2022年新年重点客户拜访礼合同 | 苏州新鲸鱼文化传媒有限公司 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 收到采购礼品并验收合格、确认质量无异议后30个工作日内付款。 |
| 13 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-05-0510 | 远洋华东盛泽项目2022年4月物业案场采购费用第1笔付款第1笔付款 | 苏州工业园区金钥匙贸易有限公司 | 0.96 | / | 0.96 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 14 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-03-0500 | 远洋华东盛泽项目2022年3月物业案场采购费用第1笔付款 | 苏州工业园区金钥匙贸易有限公司 | 0.97 | / | 0.97 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 15 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-03-0493 | 远洋华东盛泽天铂项目2022年3月安全帽等物资采购费用第1笔付款 | 苏州新鲸鱼文化传媒有限公司 | 0.36 | / | 0.36 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 16 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-04-0505 | 远洋华东盛泽项目2021年12月-2022年2月垃圾清运费用第1笔付款 | 常州浩泰物业有限公司 | 0.15 | / | 0.15 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 17 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-非-2022-04-0506 | 远洋华东盛泽项目2021年11-12月小蜜蜂拓客费用第1笔付款 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 0.68 | / | 0.68 | 非合同付款，项目公司营销类合同金额低于1.00万元无需签订营销类合同，待实际支付时对相关付款资料进行审核。 |
| 18 | 营销费用 |  | 关于远洋华东盛泽项目2022年3月快递费的费用报销 | 刘奇 | 0.03 | / | 0.03 | 员工已垫付 |
| 19 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-08-0359 | 环沪公司盛泽项目2021年全案企划推广及销售顾问整合服务合同第7、8笔付款 | 上海红观广告有限公司 | 68.00 | 24.00 | 24.00 | 该合同签订于2021.8月，于2022.5月签订解除协议，合同结算价为68.00万元，已支付24.00万元，月度费用为8.00万元，本次申请支付3个月月度费用24.00万元，符合合同约定。 |
| 20 | 营销费用 | 2022苏州星盛合字第024号 | 苏州盛泽天铂绸都大道入口指引场地租赁合同 | 江苏三达广告传媒有限公司 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 广告发布期满，经甲方书面验收合格之后15日内，支付合同价款的100%，即2.00万元。 |
| 21 | 营销费用 | 2022苏州星盛合字第016号 | 苏州盛泽天铂2022年旺小宝智慧案场渠道风控设备采购合同 | 成都旺小宝科技有限公司 | 6.86 | 0.00 | 6.86 | 乙方完成全部合同内容并经甲方验收合格后，甲方以 电汇方式，支付总价款的 100%。 |
| 22 | 营销费用 | 2022苏州星盛合字第026号 | 苏州盛泽项目2022年超级现场美陈台定制合同 | 苏州新鲸鱼文化传媒有限公司 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 验收书面确认合格后30个工作日内，支付合同价款95%，合同价款5%作为尾款，在甲方确认乙方完成本合同约定全部义务的前提下，由甲方于工程质保期结束后7个工作日内支付给乙方。截至审核提交日，未支付合同款项。 |
| 23 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-08-0348 | 环沪公司盛泽项目3幢 4幢 6幢隆沣中介合作合同第4笔付款 | 苏州隆沣房地产营销策划有限公司 | 0.00 | 14.29 | 6.00 | 客户网签《商品房买卖合同》且该客户全额付清购房款，每套佣金3.00万元。 |
| 24 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-08-0353 | 环沪公司盛泽项目3幢 4幢 6幢众盈中介合作合同第1笔付款 | 苏州众盈房地产经纪有限公司 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 客户网签《商品房买卖合同》且该客户全额付清购房款，每套佣金3.00万元。 |
| 25 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-11-0423 | 环沪公司盛泽项目2021年58爱房分销渠道营销代理合同第3、4笔付款 | 苏州更昕信息技术有限公司 | 0.00 | 70.00 | 135.00 | 乙方应在每月3日前向甲方提交上月度报表（已签署网签购房合同客户名单）及结算申请表，后期依据审批流程及线下签字版结佣确认单进行支付。 |
| 26 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-09-0367 | 环沪公司盛泽项目2021年贝壳中介合作合同第4、5笔付款 | 苏州闹海科技有限公司 | 0.00 | 72.00 | 43.00 | 签订草签版《商品房合同》并向甲方支付10%以上购房款即视为销售成功，结佣100%，且佣金调整为120平4万元/套；143平5万元/套；180平8万元/套（2021.12.7-2021.12.31期间认购）。 |
| 27 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-09-0362 | 环沪公司盛泽项目2021年9月舜合房产中介合作合同第1笔付款 | 苏州舜合房产经纪有限公司 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 按成交房屋数量结算，佣金每套3万元。结算标准为乙方推荐客户网签《商品房买卖合同》且该客户全额付清购房款 |
| 28 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-03-0186 | 环沪公司盛泽项目舜合中介合作合同第8笔付款 | 苏州舜合房产经纪有限公司 | 0.00 | 27.00 | 88.00 | 按成交房屋数量结算，佣金每套3万元。结算标准为乙方推荐客户网签《商品房买卖合同》且该客户全额付清购房款。 |
| 29 | 营销费用 | WJSZCDDDXM-Q1-XS-2021-08-0341 | 环沪公司盛泽项目2幢3幢4幢6幢舜合中介合作合同第6笔付款 | 苏州舜合房产经纪有限公司 | 0.00 | 66.00 | 9.00 | 按成交房屋数量结算，佣金每套3万元。结算标准为乙方推荐客户网签《商品房买卖合同》且该客户全额付清购房款。 |
| 30 | 营销费用 |  | 关于远洋华东盛泽项目2022年4月快递费的费用报销 | 刘奇 | 0.04 | / | 0.04 | 员工垫付 |
| 31 | 营销费用 | 员工报销 | 2021年12月-2022年5月往返万和悦打车费用 | 顾斯熠 | 0.08 | / | 0.08 | 员工报销款项 |
| 32 | 营销费用 | 2022苏州星盛合字第030号 | 苏州盛泽项目2022年1-6月全民营销代理合作合同 | 北京外企人力资源服务宁波有限公司 | 0.00 | 57.50 | 125.00 | 每个自然月第 5 个工作日之前，双方对上个自然月乙方提供的服务人员、服务内容、服务时间、服务成果等进行核对，核对无误后，乙方按上述约定的标准计算服务费 |
| 33 | 营销费用 |  | 营销备用金 |  |  |  | 5.00 | 员工借款，借款期限为半年度一还。 |
| 34 | 营销费用 |  | 7月营销人事费用 |  |  |  | 100.00 | 依据审批据实支付 |
| 管理费用合计 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |
| 35 | 管理费用 | 7月管理人事费用及日常报销费用等 |  |  |  |  | 120.00 | 依据审批据实支付 |
| 税金合计 |  |  |  |  |  |  | 1,300.00 |  |
| 36 | 税金 | 6月税金申报缴纳 |  |  |  |  | 1,300.00 | 依据审批据实支付 |
| 其他费用合计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 37 | 其他 | 公积金保证金、房款退还及收费退缴等 |  |  |  |  | 300.00 | 依据审批据实支付 |
| 开发成本类费用合计 |  |  |  |  |  |  | 4,475.88 |  |
| 38 | 前期费用 | WJSZCDDDXM-Q1-KF-2020-09-0015 | 技术咨询服务合同(1号地块住宅项目水土保持方案编制、监测、验收 ) | 研佳科技咨询（苏州）有限公司 | 19.50 | 0.00 | 11.70 | 取得水土保持方案批复后 10 个工作日内支付全部款项的 60%，即11.70万元，截至审核提交日，未支付合同款项，款项申请符合合同约定。 |
| 39 | 建安费用 | 合同尚未签订 | 红线内居配工程 | 苏州市鲈乡电力工程有限公司 | 1,300.00 | / | 1,300.00 | 该合同尚未签订，待实际支付时依据签订的合同付款条件进行审核。 |
| 40 | 建安费用 | 合同尚未签订 | 红线内居配设计（电气、电缆通道） | 吴江市力良送变电工程有限公司 | 72.00 | / | 72.00 | 该合同尚未签订，待实际支付时依据签订的合同付款条件进行审核。 |
| 41 | 建安费用 | 合同尚未签订 | 红线内居配设计（公建、智能化） | 吴江市力良送变电工程有限公司 | 22.00 | / | 22.00 | 该合同尚未签订，待实际支付时依据签订的合同付款条件进行审核。 |
| 42 | 建安费用 | 合同尚未签订 | 红线内监理费 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | 25.00 | / | 25.00 | 该合同尚未签订，待实际支付时依据签订的合同付款条件进行审核。 |
| 43 | 建安费用 | 合同尚未签订 | 红线外介入工程施工（一期、二期） | 苏州市鲈乡电力工程有限公司 | 1,000.00 | / | 1,000.00 | 该合同尚未签订，待实际支付时依据签订的合同付款条件进行审核。 |
| 44 | 建安费用 | 合同尚未签订 | 红线外介入工程设计（一期、二期） | 吴江市力良送变电工程有限公司 | 43.00 | / | 43.00 | 该合同尚未签订，待实际支付时依据签订的合同付款条件进行审核。 |
| 45 | 建安费用 | 合同尚未签订 | 红线外监理费 | 苏州市长诚工程监理咨询有限公司 | 11.00 | / | 11.00 | 该合同尚未签订，待实际支付时依据签订的合同付款条件进行审核。 |
| 46 | 前期费用 | 2022苏州星盛合字第029号 | 一期全过程造价咨询服务合同 | 江苏德通工程咨询有限公司 | 103.59 | 0.00 | 15.54 | 施工期按结构工程正负零完工、主体结构封顶两个节点支付，每次支付合同总价的 5%，总包招标完成并进场施工后，每季度末支付一次进度款，共7期，每次支付签约项目造价咨询费用的 5%。截至审核提交日，未支付合同款项。本次申请款项占合同总额15%，未超合同付款比例。 |
| 47 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2021-07-0102 | 一期一标段保温涂料分包工程 | 上海盈投建设发展有限公司 | 577.92 | 126.08 | 45.42 | 每个月支付一次，发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%。合同累计已支付126.08万元，含本次申请支付金额，累计支付款项占合同总额的29.68%，申请款项未超合同付款比例。目前3#、6#楼、5#楼正在进行保温涂料施工。 |
| 48 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2021-07-0094 | 二期防水材料供货合同 | 科顺防水科技股份有限公司 | 363.82 | 77.92 | 30.70 | 供方将第一批货物送抵项目采购合同所指向的项目现场，且经需方初步验收合格之日起五十六（56）天内需方向供方支付已到货物货款总额百分之八十（80%）的款项，合同累计已支付77.92万元，含本次申请款项，累计支付款项占合同总额29.86%，申请款项未超合同付款比例。 |
| 49 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2021-07-0089 | 二期总承包工程 | 江苏国安建筑安装工程有限公司 | 24,924.60 | 6,038.08 | 1,057.13 | 发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%进行支付。合同累计已支付6038.08万元，含本次申请支付款项，累计支付金额占合同总额的28.47%，未超合同付款比例。目前9#楼17层、8#楼22层，7#楼19层，预计7月6日7#楼封顶。 |
| 50 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2021-05-0078 | 一期二标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程 | 无锡丰裕建筑装饰工程有限公司 | 1,115.00 | 81.44 | 41.93 | 门窗窗框完成支付至相应门窗合同金额的30%；门窗玻璃安装完成支付至相应门窗合同金额的50%；门窗窗扇安装完成支付至相应门窗合同金额的70%。截至审核提交日，已支付合同款81.44万元，含本次申请支付款项，累计支付金额占合同总额的11.06%，未超合同付款比例。目前2#、4#楼导墙反坎及飘窗完成至19层，7#楼导墙反坎及飘窗完成至24层。 |
| 51 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2021-04-0072 | 二期土方分包工程 | 苏州旭腾建设发展有限公司 | 359.30 | 265.52 | 17.97 | 发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，分包人需提供全额满足工程所在地税务机关要求的增值税专用发票；单项工程竣工验收合格并取得专项质监验收表后支付至已完合同金额的90%；累计已支付265.52万元含本次申请支付款项，累计支付金额占合同总额的78.90，未超合同付款比例。 |
| 52 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2021-04-0070 | 示范区红线外市政景观分包工程 | 苏州三川营造环境艺术有限公司 | 46.16 | 36.96 | 2.28 | 结算后付至结算额的95%。该合同已完成结算，结算合同额为46.16万元，累计已支付36.96万元，包含本次申请款项，累计支付金额占合同总额的85.00%，未超合同付款比例。 |
| 53 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0034 | 售楼处LED屏供应及安装分包工程 | 上海艺嘉照明科技有限公司 | 16.55 | 10.66 | 5.06 | 工程竣工验收合格并取得质监验收表后支付至已完合同金额的80%；项目入伙并内部验收合格后支付至已完合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%。已完成结算，合同已支付10.66万元，含本次申请款项，累计付款金额占合同总额的95.00%，符合合同约定。 |
| 54 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0035 | 苏州盛泽项目示范区园林景观分包工程 | 苏州三川营造环境艺术有限公司 | 694.76 | 541.58 | 99.60 | 结算后付至结算额的95%，已完成结算。已支付541.58万元，含本次申请金额，累计支付款项占合同总额92.29%，未超合同付款比例。 |
| 55 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-10-0024 | 盛泽项目一期防水材料采购 | 科顺防水科技股份有限公司 | 461.62 | 295.79 | 21.09 | 支付已到货物总额的80%。合同已支付295.76万元，含本次申请款项，累计支付款项占合同总额的68.64%，未超合同付款比例。 |
| 56 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0016 | 吴江盛泽项目一期土方分包工程 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 495.12 | 402.65 | 92.47 | 结算完成后支付至结算总价的100%，同时分包人必须提供结算总价100%的发票，其余0%作为本工程的保修金。该合同已完成结算，申请款项符合合同约定。 |
| 57 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0019 | 盛泽项目一期一标段总承包工程 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司 | 12,739.41 | 8,080.51 | 93.99 | 一标段已全部封顶，累计已支付8080.51万元，含本次申请款项，累计支付金额占合同总额的64.17%。 |
| 58 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-09-0020 | 盛泽项目一期二标段总承包工程 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 14,219.96 | 8,805.95 | 166.54 | 二标段已全部封顶，累计已支付8805.95万元，含本次申请款项，累计支付金额占合同总额的63.10%。 |
| 59 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2020-08-0012 | 一期临时围挡分包工程 | 苏州亚蓝广告装饰有限公司 | 89.94 | 63.31 | 22.13 | 结算完成后支付至结算总价的95%。合同已完成结算。已支付63.61万元，含本次申请款项，累计已支付款项占合同总额的95.00%。符合合同约定。 |
| 60 | 建安费用 | WJSZCDDDXM-Q1-JA-2022-02-0117 | 一期外立面石材 | 浙江中源幕墙装饰集团有限公司 | 311.07 | 0.00 | 85.01 | 按已完合同金额的70%进行支付截至审核提交日，未支付合同款项。申请款项占合同总额的27.33%。 |
| 61 | 建安费用 | 2022苏州星盛合字第039号 | 一期户内墙地砖 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 | 499.30 | 0.00 | 194.31 | 按甲方要求，乙方将货物送抵项目采购合同所指向的项目现场前，甲方将该批货物货款的100%支付至乙方。申请款项占合同总额的38.92%。 |

- 三、结论：

本次苏州星盛房地产开发有限公司申报的7月资金计划，费用明细与现场实际情况基本吻合，资金计划编制基本合理。资金计划中，申请的税金、管理人事费用、营销人事费用及其他费用均为项目公司预估金额，待实际支付时，依据审批单审批金额及相关资料进行支付。针对资金计划中未签订合同的7笔资金计划，实际支付时会依照相关合同签订的付款条件进行审核。

我司拟同意项目公司2022年7月份资金计划，并以此作为付款的依据。待实际支付时，我司人员将对相关付款资料的合理、合规性一一核实，据实支付，请审批。

北京康信君安资产管理有限公司

远洋苏州盛泽项目组

2022年7月4日