2019年5月情况通报


浡诚一期“官厅湖·桃李春风” 项目

2019年05份管理报告
项目名称：官厅湖·桃李春风项目
委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司
受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、梁珑耀

日期：二零一九年六月三日

目录

1重大事件的披露
..3
 2工程进度............................................. ......................4
2.1项目地块现场状况
4
2.2 项目地块现场照片（2019年5月）......................... ...... ............4
  2.3 证照办理情况说明............................ ...........................4
3资金的使用情况
5
4印章、证照使用情况
6
5合同签订情况
6
6 收款登记表................ .............................................. ..7


为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司
·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

·蓝城桃李春风：蓝城桃李春风建设集团有限公司

1重大事件的披露

项目公司发送《关于终止合作合同的告知函》
 2019年5月30日，项目公司向17家合作公司发送了《关于终止合作合同的告知函》，相关合作单位以及合同名称如下，请浡诚基金方知晓：
	序号
	单位名称
	合同名称

	1
	张家口城乡建筑规划设计院
	规划设计合同

	2
	浙江蓝城建筑设计有限公司
	河北怀来土木镇A地块项目建设工程设计合作协议

	3
	杭州朴一景观设计有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）项目景观设计合同

	4
	北京紫香舸装饰设计有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）项目室内设计合同

	5
	怀来县君杰园林景观工程有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）土石方工程施工合同

	6
	河北博然钢结构工程有限公司
	官厅湖·桃李春风（A地块）临时围墙工程施工合同

	7
	北京三友宇天测绘有限公司怀来分公司
	工程测绘合同

	8
	张家口冀北岩土工程有限公司
	官厅湖·桃李春风A-3地块（ZZ18-10）工程勘察合同

	9
	杭州市建设工程管理有限公司
	建筑工程造价咨询服务合同

	10
	张家口佳兴建筑造价咨询事务所有限责任公司
	官厅湖·桃李春风（A-3）地块工程造价咨询服务合同

	11
	杭州原谷网络科技有限公司
	新媒体服务合同

	12
	杭州立芳州景观建筑设计有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）项目景观施工图深化设计合同

	13
	石际景观设计（上海）有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）看房通道景观设计合同

	14
	河北拓为工程设计有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）人防设计合同

	15
	廊坊市新凯工程设计咨询有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）人防设计审查合同

	16
	华汇工程设计集团股份有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）小区市政配套工程设计合同

	17
	浙江绿城建筑科技有限公司
	官厅湖·桃李春风（A-3地块）BIM设计合同


2工程进度
2.1 项目地块现场状况
2019年5月份，工地未进行动工。

2.2项目地块现场照片（2019年5月31日）

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



1.B地块照片                                2.B地块照片    
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]ok BN





3.A-3地块周边河道照片                           4.A-3地块周边河道照片
2.3 证照办理情况说明
证照办理进度表
	本月办理证件
	实际进度

	建设用地规划许可证
	于2018年9月5日办理完毕

	不动产权证
	前期资料准备完毕，土地出让金利息缴纳完毕


3资金的使用情况
2019年5月份付款统计表

	序号
	申请日期
	事由
	汇款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2019年5月13日
	4月顺丰快递月结号费用
	￥166.00
	田灵燕
	黄志强

	2
	2019年5月13日
	天骠员工5月社保公积金代缴
	￥7,793.59
	田灵燕
	黄志强

	3
	2019年5月13日
	天骠员工4月工资
	￥83,018.97
	田灵燕
	黄志强

	4
	2019年5月13日
	天骠员工4月交通费核销
	￥6,516.67
	田灵燕
	黄志强

	5
	2019年5月13日
	刘秀真杭州差旅费（蓝城一季度经营会议、五一座谈会）
	￥272.00
	刘秀真
	黄志强

	6
	2019年5月13日
	探望员工家属（重病住院）
	￥470.00
	刘秀真
	黄志强

	7
	2019年5月13日
	天骠员工聚餐费用
	￥3,260.00
	杨柳
	黄志强

	8
	2019年5月13日
	赵伟璇申请备用金（车辆交通费）
	￥5,000.00
	赵伟璇
	黄志强

	9
	2019年5月13日
	项目工程考察、五一员工福利（冲抵备用金）
	￥8,500.00
	赵伟璇
	黄志强

	10
	2019年5月13日
	2019年3月14日-4月17日公务车费用（冲抵备用金）
	￥3,185.00
	赵伟璇
	黄志强

	11
	2019年5月13日
	2019年4月18日-5月6日公务车费用（冲抵备用金）
	￥1,267.00
	赵伟璇
	黄志强

	12
	2019年5月13日
	项目公司鸡鸣山团建费用（冲抵备用金）
	￥2,193.50
	赵伟璇
	黄志强

	13
	2019年5月13日
	参加员工刘小楠婚礼费用（冲抵备用金）
	￥1,421.00
	赵伟璇
	黄志强

	14
	2019年5月13日
	综管部团建费用（油费替票）（冲抵备用金）
	￥400.00
	赵伟璇
	黄志强

	15
	2019年5月13日
	公务车日常保养费用（冲抵备用金）
	￥2,700.00
	赵伟璇
	黄志强

	16
	2019年5月13日
	2019年3月4日-4月1日员工餐厅费用（冲抵备用金）
	￥6,900.00
	赵伟璇
	黄志强

	17
	2019年5月13日
	参加蓝城集团五一座谈会及一季度经营会差旅费（冲抵备用金）
	￥1,642.50
	赵伟璇
	黄志强

	18
	2019年5月13日
	项目考察、员工关爱、生日福利费用（冲抵备用金）
	￥5,186.00
	赵伟璇
	黄志强

	19
	2019年5月13日
	2019年1月18日-3月3日员工餐厅费用（冲抵备用金）
	￥8,233.00
	田灵燕
	黄志强

	20
	2019年5月14日
	4月份天骠员工个税缴纳
	￥6,177.25
	田灵燕
	黄志强

	21
	2019年5月17日
	牛冬生、杨柳5月怀来当地五险缴纳
	￥2,629.88
	田灵燕
	黄志强

	22
	2019年5月20日
	蓝城桃李春风员工4月薪酬（非营销人员）
	￥212,531.97
	刘秀真
	黄志强

	23
	2019年5月20日
	蓝城桃李春风员工4月薪酬（营销人员）
	￥22,727.27
	刘秀真
	黄志强

	24
	2019年5月20日
	2019年4月电信专线费用
	￥1,666.00
	田灵燕
	黄志强

	25
	2019年5月20日
	姜总岳父亡故慰问福利
	￥2,001.00
	刘秀真
	黄志强

	26
	2019年5月20日
	田灵燕申请备用金（公务车加油费、日常开销）
	￥4,000.00
	田灵燕
	黄志强

	合计
	¥399858.60

	冲抵备用金金额
	¥41628.00


4印章、证照使用情况
对于印章的使用，项目公司通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/法人章使用情况表：

2019年5月公章/法人章使用情况表
	申请日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	2019年5月13日
	牛冬生、杨柳5月怀来当地五险核定表用印
	医疗、生育、养老、工伤、失业核定表一式三份
	天骠公章（15）
	田灵燕
	黄志强

	2019年5月15日
	王莲莲个人收入证明用印
	收入证明一式两份
	天骠公章（2）
	王莲莲
	黄志强

	2019年5月30日
	终止合同合作告知函用印
	《关于终止合同合作的告知函》一式四份（共17家，合计68份）
	天骠公章（68）
	刘小楠
	黄志强


5合同签订情况
本月未签订合同
6收款登记表
2019年5月份收款登记表
	日期
	汇款公司（人）
	事由
	收款金额（元）
	申请人
	审批人

	2019年5月20日
	河北天骠蓝诚房地产开发有限公司
	赵伟璇房租退款（柜台存款）
	￥2,333.00
	杨柳
	黄志强


�





��





�





�





��








- 2 -

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


