2021年1月监管报告

大连银行—东原·印江澜项目
2021年1月监管报告
项目名称：大连银行-东原·印江澜项目
委托方：大连银行股份有限公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：林炯华
日期：二零二一年二月二日

目录
11项目基本情况


12重大事件披露


13印鉴使用情况


104合同签订情况


105资金情况


105.1资金流出情况


115.2资金流入情况


115.3账户余额


12附件


12附件一 银行对账单


14附件二 已开立银行结算账户清单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：广州合生天华房地产有限公司
·大连银行：大连银行股份有限公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
标的项目为项目公司建设的东原·印江澜项目，项目位于增城增江街陆村，广汕公路北侧，东侧临近增江小学，平面形状大致呈矩形。标的项目用地面积39277㎡，规划总建筑面积167244㎡，其中地上规划建筑面积119066㎡，地下规划建筑面积48178㎡。国有建设用地使用权出让年期为居住70年、商业40年及其他50年，自2019年8月6日起计算。
标的项目拟建6栋33层住宅、2栋11层住宅、4栋9层住宅以及垃圾房、地下车库、社区服务中心、幼儿园、道路广场、景观绿化及配套设施。项目已于2020年3月开工，预计2023年全部交付使用。
2重大事件披露
（1）2021年1月28日，项目公司因业务需求在交通银行股份有限公司增城支行开通一般存款账户（账号：441168627013000833311）。已开立银行结算账户清单见附件二。
3印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表；康信君安监管人员了解用印事由，对授权外的用印事项，通过邮件等方式向大连银行有关人员提交用印申请，待大连银行有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：
2021年1月印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料及份数
	申请部门
	经办人
	监印人

	2021/1/4
	公章、法人章
	7套网签资料用印、5套网签补充资料用印（张钦，江浩志、周婷婷，黄嘉源、文玫，张秀芝、廖剑勇，陈淦涛、蔡丽冰，张百珍，戴素娟，谢艳娴、朱玉勤，刘勇芳，罗婷，张林冲，周冬梅、曾加和）
	按揭合同（60份）、买卖合同（35份）、不动产登记申请表（7份）、差异户型告知（14份）、红线内不利因素告知（14份）、红线外不利因素告知（14份）、教育与车位告知（14份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（7份）、签约温馨提示（7份）、广州330政策（7份）、2020年-广州业主临时管理规约（21份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/4
	公章
	项目公司与广州贝壳科技服务有限公司签订《东原地产广州公司2020年东原印江澜府项目销售分销合同》，现因工作调整，需调整“甲方指定确认人”为巩巍
	知会函（2份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/4
	公章
	合景国际金融广场1702单元隐蔽工程查验记录表申请用印
	隐蔽工程查验记录表（1份）
	人力资源行政部
	李小东
	林炯华、李小东

	2021/1/4
	公章、法人章
	项目公司委托重庆新东原物业管理有限公司武汉分公司提供开荒清洁服务
	广州东原印江澜府示范区开荒保洁协议（4份）
	运营管理部
	魏晓鹏
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/5
	公章、法人章
	员工保密协议申请用印（苏萍、林淑娴）
	保密协议（4份）
	营销管理部
	沈浩杰
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章
	增城项目铝合金门窗，栏杆百叶工程已定标。现发出通知
	中标通知书（1份）
	成本管理部
	张超
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章
	增城项目监理单位原总监周昕因工作调动不在担任增城项目总监，现申请原项目总监周昕变更为宋应安
	关于变更项目总监申请（3份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章
	村道路口调整资料申请用印
	《关于对增城陆村60亩项目村道出入口升级改造工程方案的回复》（5份）、《广州合生天华房地产有限公司增城陆村60亩项目村道出入口升级改造工程交通影响评价报告》（3份）、《广州合生天华房地产有限公司增城陆村60亩项目村道出入口升级改造工程平面交叉G324国道涉路施工保障公路、公路附属设施质量和安全技术评价报告》（4份）、施工图设计图纸（6份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章、法人章
	项目公司现因开发资质年检现在三库一平台管理信息服务系统申报，申请账户账号等级认证需提供企业承诺书
	企业承诺书（2份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章、法人章
	4套网签资料用印、4套网签补充资料用印（陈淦涛、蔡丽冰，练凤婉、关冠鸿，梁俊伟，石敬锋，王甜甜，张百珍，张健、宋雪梅，郑鸿亮）
	按揭合同（35份）、买卖合同（20份）、不动产登记申请表（4份）、差异户型告知（8份）、红线内不利因素告知（8份）、红线外不利因素告知（8份）、教育与车位告知（8份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（4份）、签约温馨提示（4份）、广州330政策（4份）、2020年-广州业主临时管理规约（12份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章
	中国地产设计大奖参赛确认函申请用印
	地产设计大奖参赛确认函（1份）
	研发设计部
	王玉媚
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章、法人章
	项目公司委托律师事务所办理合同备案、抵押登记等事宜
	授权委托书（50份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章、法人章
	项目公司委托深圳陆城装饰设计工程有限公司负责广州东原增城60亩项目外墙涂料工程
	广州东原增城60亩项目外墙涂料工程施工合同（6份）广州东原增城60亩项目外墙涂料工程合同补充协议（6份）
	运营管理部
	张超
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/11
	公章、财务章
	因办理电信移机业务，将IPCY2531328569移机到合景国际金融广场1702单元
	营业执照复印件、电信业务受理单、公司委托函件、员工身份证复印件、银行印鉴卡片（各3份）
	运营管理部
	何思俊
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/12
	公章
	目前已有客户办理广州银行商业按揭，现需项目公司提供同意售房申明书才能进行按揭审批
	同意售房声明书（1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、李小东

	2021/1/13
	公章、财务章、法人章
	因项目公司委托立信会计师事务所负责对项目公司2020年度财务报表进行审计，现提交审计业务银行询证函申请用印，寄给项目公司各开户行进行询证相关信息
	审计业务银行询证函（9）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/13
	公章、法人章
	项目公司向上海化云科技有限公司采购一批视频设备产品
	【思科视频设备】设备采购合同（4份）
	运营管理部
	何思俊
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/13
	公章、法人章
	3套网签资料用印（陈国周，黄学赞，杨龙、安玲）
	按揭合同（15份）、买卖合同（15份）、不动产登记申请表（3份）、差异户型告知（6份）、红线内不利因素告知（6份）、红线外不利因素告知（6份）、教育与车位告知（6份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（3份）、签约温馨提示（3份）、广州330政策（3份）、2020年-广州业主临时管理规约（9份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/14
	公章
	保理资料申请用印
	承诺函（9份）、履约资料（6份）、买方确认函（9份）、应收账款转让通知书回执（15份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/14
	公章
	员工（陈智乐）劳动合同及保密协议申请用印
	劳动合同（2份）、保密协议（2份）
	人力资源行政部
	崔宇涵
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/14
	公章
	需提交统计局一份全年投资额统计资料
	全年投资额统计资料（1份）
	财务管理部
	杨旭展
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/14
	公章
	因房屋销售专用收据上登记的地址与商品房买卖合同上登记的地址在表达上不一致，现银行要求出具一份证明，证明收据上的地址与商品房销售合同上的地址一致
	证明（1份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、李小东

	2021/1/14
	公章
	项目公司采购一批大富翁礼套
	大富翁礼套项目采购合同（1份）
	运营管理部
	魏晓鹏
	林炯华、李小东

	2021/1/15
	公章
	保理资料附件因用印要求需重新用印
	工程进度款审核意见表（1份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/18
	公章、法人章
	3套网签资料用印（蔡文星，王文彪，王武清）
	按揭合同（15份）、买卖合同（15份）、不动产登记申请表（3份）、差异户型告知（6份）、红线内不利因素告知（6份）、红线外不利因素告知（6份）、教育与车位告知（6份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（3份）、签约温馨提示（3份）、广州330政策（3份）、2020年-广州业主临时管理规约（9份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/18
	公章、法人章
	项目公司向上海敏听智能科技有限公司采购2台商显98寸电视及2个无线传屏器
	设备采购合同（3份）
	运营管理部
	何思俊
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/18
	公章、法人章
	项目公司向布朗（上海）环境技术有限公司采购增城项目小高层新风设备
	广州东原增城60亩项目新风系统材料/设备采购合同（6份）
	运营管理部
	褚新莹
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/19
	公章
	7套商品房预售款缴款通知书申请用印
	商品房预售款缴款通知书（7份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/21
	公章
	按监督站意见,针对钢筋机械连接、电渣压力焊的检测问题，召开专项会议进行资料闭合
	专题会议纪要（6份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/21
	公章
	【关于变更住宅，变配电房，地下室（自编7#，D1#D2#）项目总监的申请】申请重新用印，之前已告知项目公司标题与内容关于地址不匹配，但还是用印了，现在要求重新用印
	关于变更住宅，变配电房，地下室（自编7#，D1#D2#）项目总监的申请（3份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/21
	公章、财务章、法人章
	项目公司重新提交一份大连银行审计业务银行询证函申请用印，该函因之前利率填写0.3%。现按大连银行意思修改为活期。申请重新用印
	审计业务银行询证函（1份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/22
	公章
	幼儿园规划条件核实验线记录测量册资料申请用印，提交给增城城乡规划管理部门
	建设用地规划许可证、用地规划条件、不动产权证、建设工地规划许可证、建设工程放线测量记录册及已审批总平面规划图的复函（各2份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、李小东

	2021/1/22
	公章
	广东省施工图设计文件审查和消防设计审核等已实行网办，要求网上申报上传的CAD图纸加盖电子印章，因此需要申请广州合生天华房地产有限公司的数字证书电子公章
	机构（企业）数字证书业务申请表（1份）、GDCA数字证书用户协议（2份）、GDCA电子印章填报表（1份）、营业执照复印件（1份）、经办人和法人身份证复印件（1份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、李小东

	2021/1/22
	公章
	员工李尉蓝办理建设银行卡需要提供在职证明
	在职证明（1份）
	人力资源行政部
	崔宇涵
	林炯华、李小东

	2021/1/22
	公章、法人章
	项目公司向房管局申请商品房预售资金监管户（工商银行广州环城支行1748）解付走款520万元到项目公司基本存款账户（建设银行广州增城支行1905）需提交资料
	法定代表人声明（1份）、东原印江澜府项目涉及【合同编号：PY-SG-2020-001】发票信息明细（1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章
	项目公司委托贵阳东原房地产开发有限公司为项目公司所产生的应付账款（5070000元）开具商业承兑汇票
	委托书（4份）
	成本管理部
	钟起顺
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章
	增城60亩项目14#楼电梯现需办理电梯使用登记证方可正常使用，办理电梯使用登记证需提供特种作业人员证，并在聘用单位用印处盖公章，因前期电梯办理建设单位为合生天华，所以需在聘用单位处用印
	电梯特种作业人员证（1份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章
	因收据上的地址与买卖合同地址不一致，不符合银行审批及放款要求，现需出具与买卖合同地址一致的相关证明
	证明（3份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章
	现3-301单位因客户无法满足交行贷款要求，现申请更换至农行办理按揭
	商品房买卖合同补充协议（5份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章
	根据统计局要求，在接到统计法律义务告书15日内，统计调查表统计人员必须在《统计法律义务告书回执》盖公章提交统计局
	统计法律义务告书回执（2份）
	运营管理部
	刘银娥
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章、法人章
	3套网签资料用印、3套网签补充资料用印（梁柳群，龚敏，钟方燕，谢宇伦，蔡文星，罗婷）
	按揭合同（30份）、买卖合同（10份）、不动产登记申请表（3份）、差异户型告知（6份）、红线内不利因素告知（6份）、红线外不利因素告知（6份）、教育与车位告知（6份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（3份）、签约温馨提示（3份）、广州330政策（3份）、2020年-广州业主临时管理规约（9份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章
	增城项目3号楼广州银行缴款通知书申请用印
	张林冲商品房预售款缴款通知书 （1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章
	垃圾站用地车道增加顶盖表示的报建图申请用印
	报建图（2份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章、法人章
	项目公司向渤海银行股份有限公司广州分行阶段性担保按揭申请个人房屋按揭贷款额度3亿元。并按渤海银行要求提供按揭准入非基础资料
	【渤海银行股份有限公司个人房屋按揭贷款合作协议】(4份)、股东会决议（2）、法定代表人人名章使用说明（2）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、李小东

	2021/1/25
	公章
	项目公司与上海易构居房地产经纪有限公司、广州齐家网络科技有限公司及房客实业投资（广州）有限公司三家公司分别签署补充协议，双方经协商一致，原合同委托期延长至2021年6月30日
	【东原印江澜府项目销售分销合同】之补充协议（12份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、李小东

	2021/1/26
	公章
	增城陆村60亩项目水土保持监测季度报告（2020年4季度）申请用印
	增城陆村60亩项目水土保持监测季度报告（3份）
	运营管理部
	邝文锦
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/26
	公章、财务章、法人章
	大连银行审计业务银行询证函申请用印
	审计业务银行询证函（1份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/28
	公章
	大连银行开发贷贷后资料申请用印
	项目分期销售进度完成情况含面积、会计报表2020年12期（合生天华）及印江澜府商品房预售许可证复印件（各1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/28
	财务章、法人章
	广州市增城区住房和城乡建设局已批复同意项目公司预售资金监管户（银行账号：360201522901421748）转账项目公司基本存款账户（银行账号：44050154170100001905）520万元。现申请使用支票用于银行柜台转账
	支票（1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/28
	公章、财务章、法人章
	项目公司因业务需求在交通银行增城支行开通一般存款账户（441168627013000833311）
	营业执照（6份）、法人及经办人身份证（各2份）、非自然人客户受益所有人信息采集表（1份）、印章备案记录（1份）、基本存款账户信息（2份）、证明（1份）、合生天华章程（1份）、开立单位银行结算账户申请表（3份）、开户业务综合授权书（1份）、人民币单位银行结算账户管理协议（1份）、开立账户申请书（1份）、关于寄送企业网银USBKEY的申请（1份）、CRS机构税收居民身份声明文件（1份）、分行预留印鉴（2份）
	财务管理部
	陆婉瑜
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/28
	公章
	重庆新东原物业管理有限公司武汉分公司企业询证函需回函
	企业询证函（1份）
	财务管理部
	杨旭展
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/28
	公章
	大连银行审计询证函需回复
	审计询证函（1份）
	财务管理部
	李嘉敏
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/28
	公章
	增城项目广州银行按揭准入（股东会决议）非基础资料申请用印
	股东会决议（1份）
	财务管理部
	张诗东
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/29
	公章、法人章
	项目公司委托深圳派成铝业科技有限公司承包广州东原增城60亩项目铝合金门窗、栏杆百叶工程，并双方就该工程的支付方式达成一致签订补充协议
	广州东原增城60亩项目铝合金门窗、栏杆百叶工程施工合同及补充协议（7份
	运营管理部
	张超
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/29
	公章
	项目公司委托广东联盛水环境工程有限公司提供增城陆村项目游泳池水处理系统设计方案
	增城陆村游泳池水处理系统咨询设计服务合同（6份）
	运营管理部
	张倩
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/29
	公章
	因合景国际金融中心1702单元办公室已完成装修，现申请装修竣工资料申请用印
	广州东原合景国际金融中心17F办公室装修工程竣工图（2份）、装修竣工查验申请表（1份）、装修竣工检测记录表（1份）、1702单元空调布置平面图（1份）
	人力资源行政部
	李小东
	林炯华、李小东

	2021/1/29
	公章、法人章
	3套网签资料用印、5套网签补充资料用印（戴素娟，李栋，练凤婉、关冠鸿，廖前前、刘文英，刘勇芸，吴剑聪，张钦，周冬梅、曾加和）
	按揭合同（40份）、买卖合同（15份）、不动产登记申请表（3份）、差异户型告知（6份）、红线内不利因素告知（6份）、红线外不利因素告知（6份）、教育与车位告知（6份）、印江澜府项目地面车位覆绿业主意见征询（3份）、签约温馨提示（3份）、广州330政策（3份）、2020年-广州业主临时管理规约（9份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/29
	公章
	因收据上的地址与买卖合同地址不一致，不符合银行审批及放款要求，现需出具与买卖合同地址一致的相关证明
	证明（5份）
	营销管理部
	曾碧君
	林炯华、韩骁腾

	2021/1/29
	公章
	项目公司正对2020年度财务报表进行审计，现询证东莞市建安桩基础工程有限公司与项目公司往来账项等事项
	往来账项征询函（1份 ）
	财务管理部
	杨旭展
	林炯华、韩骁腾


4合同签订情况
2021年1月期间，项目公司共计签订合同9份，运营合同3份，工程合同5份，担保合同1份。详见合同签订情况表：
2021年1月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	重庆新东原物业管理有限公司武汉分公司
	广州东原印江澜府示范区开荒保洁协议
	项目公司委托重庆新东原物业管理有限公司武汉分公司提供开荒清洁服务
	23,559.03
	2021/1/4

	2
	深圳陆城装饰设计工程有限公司
	广州东原增城60亩项目外墙涂料工程施工合同
	项目公司委托深圳陆城装饰设计工程有限公司负责广州东原增城60亩项目外墙涂料工程
	9,886,426.51
	2021/1/11

	3
	上海化云科技有限公司
	【思科视频设备】设备采购合同
	项目公司向上海化云科技有限公司采购一批视频设备产品
	93,950.00
	2021/1/12

	4
	上海轩品营销策划有限公司
	大富翁礼套项目采购合同
	项目公司向上海轩品营销策划有限公司采购一批大富翁礼套
	14,520.00
	2021/1/14

	5
	上海敏听智能科技有限公司
	设备采购合同
	项目公司向上海敏听智能科技有限公司采购2台商显98寸电视及2个无线传屏器
	40,600.00
	2021/1/13

	6
	布朗（上海）环境技术有限公司
	广州东原增城60亩项目新风系统材料/设备采购合同
	项目公司向布朗（上海）环境技术有限公司采购增城项目小高层新风设备
	180,117.03
	2021/1/10

	7
	渤海银行股份有限公司广州分行
	渤海银行股份有限公司个人房屋按揭贷款合作协议
	项目公司向渤海银行股份有限公司广州分行阶段性担保按揭申请个人房屋按揭贷款额度3亿元.
	300,000,000.00
	2021/1/25

	8
	深圳派成铝业科技有限公司
	广州东原增城60亩项目铝合金门窗、栏杆百叶工程施工合同及补充协议
	项目公司委托深圳派成铝业科技有限公司承包广州东原增城60亩项目铝合金门窗、栏杆百叶工程，并双方就该工程的支付方式达成一致签订补充协议
	22,531,557.02
	2021/1/20

	9
	广东联盛水环境工程有限公司
	增城陆村游泳池水处理系统咨询设计服务合同
	项目公司委托广东联盛水环境工程有限公司提供增城陆村项目游泳池水处理系统设计方案
	29,000.00
	2021/1/5


5资金情况
5.1资金流出情况
2021年1月监管范围内资金流出总额共计5,200,000.00元。以下资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费等。
2021年1月项目资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户

	1
	广州合生天华房地产有限公司
	因取得预售证前支付工程款，现同意调拨资金
	5,200,000.00
	2021/1/28
	3602015229201421748

	总计
	5,200,000.00
	----


5.2资金流入情况
2021年1月项目资金流入情况表
	项目名称
	2021年1月回款额（元）

	印江澜府（自编1#、8#，2#文化活动室）
	8,150,288.00

	印江澜府住宅（自编号12#）
	0.00

	印江澜府住宅（自编号14#）
	1,277,045.00

	印江澜府住宅（自编号2#）
	4,715,216.00

	总计
	14,142,549.00


5.3账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年1月31日，康信君安监管范围内，项目公司各资金账户余额总计33,559,064.97元，各账户余额见下表。
截至2021年1月31日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
	3602015229201421748
	18,558,741.43

	2
	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
	3602015229201421872
	0.00

	3
	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
	3602015229201421996
	4,022,195.42

	4
	广州银行股份有限公司晓港支行
	800270450912010
	5,574,408.00

	5
	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
	3602015219201381588
	5,403,720.12

	总    计
	——
	33,559,064.97


附件

附件一 银行对账单
中国工商银行股份有限公司广州环城支行（1996）
[image: image1.png]v [ TR ARAT A AT SR K

MasS: o152 M ARM
TES : 3602015229201421996 PR HEEREFMEARAR
I S N 7 W - S
PRI S —"—
2021-01-05 ik 00000000000000000  £4050154170100001905 FEERL Y 0.00 1,277, 045. 00 4,022,195.42
3 #

G (=]

20212 A18 10:17:01  METEFTHRHE




中国工商银行股份有限公司广州环城支行（1748）
[image: image2.png]v [ TR ARAT A AT SR K

PES: 0152 N M ARM

ES : 3602015229201421748 PR HEEREFMEARAR

]
PRI e ——

2021-01-05 ik 00000000000000000  £4050154170100001905 FEERL Y 0.00 915, 523. 00 16,523, 976. 43
3 #

2021-01-08 ik 00000000000000000  6222620710035219045 L) BT 0.00 900, 000. 00 17, 423, 976. 43

2021-01-12 R 00000000000000000  3602015298004745418 aE AR 0.00 180, 000. 00 17, 603, 976. 43

2021-01-18, R 00000000000000000  3602015298004745542 FlisiE 0.00 310, 000. 00 17,913, 976. 43
ITHBEXE ;

2021-01-18 =k 00000000000000000  44050154170100001905 = RA i;amg)km@% 0.00 1,754, 765. 00 19, 668, 741. 43
3 #

v - - THHEREAR prees 7
2021-01-21 g 00000000000000000  3602051729200033487 SEEDL £ 0.00 600, 000. 00 20,268, 741. 43
HHERAR e

2021-01-21 g 00000000000000000  3602051729200033487 gggg ® £ 0.00 600, 000. 00 20,868, 741. 43

2021-01-22 ik 00000000000000000  6222620710035219052 &R BT 0.00 880, 000. 00 21,748, 741. 43

2021-01-22 ik 00000000000000000  6222620710035279536 B BT 0.00 1, 010, 000. 00 22,758, 741. 43

HHERAR e

2021-01-26 ik 00000000000000000  3602051729200033437 gggi C B 0.00 1, 000, 000. 00 23,758, 741. 43
IHEEEE

2021-01-28 ik 194 00000000082320577  44050154170100001905 BHEARL T 5, 200, 000. 00 0.00 18, 558, 741. 43
El

HTEp EE

202152 H18 10:15:3¢  PETIEHRITHEMHE





广州银行股份有限公司晓港支行（2010）
[image: image3.png]WAEE > KEEE > kOREER

ERAEER

E%8

wE: [ifEE V]

WS [8002704509120100 NAZ R EEHFARAT] V]

AR

< zpau: (20210101 Gl

= 20210131 E

g CHEEREEHEARLD

WS:  800270450912010 F P

RBHE

202101070 gz
oan00  SRER

202101221 migewm
s DEXE

waEh
sEs whpE EE
G ER SRS
RAR e
FAEER SRS
RAD —
s B

85 3% #52%: 4,715,216.00%

mE: ARM

i :

7

1 EIRR Bie wEE_ G

frer=z ] BARES
405,534.00
3,379,682.00

930,000.00

f475: 0% 4/ 2%: 0.00%

ES B#IF

1,264,726.00 B
4,644,408.00 FA

5,574,408.00 BA




中国工商银行股份有限公司广州环城支行（1588）
[image: image4.png]RIS BCEASYT  ARRHHN L THRENES

npuER:  THAEREEEERAT - EES:  3602015219201381588 -
CEWEM: 20210101 008fY  005Y E 20210131 23ty sopv 4B /@ B HER
T ARE - RS

FE: 3602015219201381588  FT: TR P& S HOERERE-ARAT eEEL

m] 2021-01-20 11:28:00 300.00 ART 5,403,720.12 BEREEER e
0O s fIenme FACERE TREe
fEHREM@:  300.00 s 1 a7 HIERER:  0.00 ESERR: 0

BHRER: 000 w0 FHERER:  0.00 FHESR: 0





附件二 已开立银行结算账户清单
[image: image5.png]BT RATHEH K

HHAL M EREEHEARAT
AREHKP TP HTERES 15810203844002

JiF Bk ik 5 R PR iz SAREM|BP EM
1| PE#RRATREARA S MR AT 44050154170100001905 EARFHKEF | 2019587158
2 AKHERAT A IR A BRI K X AT 117224000000118 —MEHK P | 202058727
3| FETEEATRGEARAD S MERIAT 360201522901421996 #gg;;;% 202059428
4 | PEIFERATRE AR MARXAT 360201522901421748 #gg;;;% 202059428
5 | FEIFEATREARADSMERIAT 360201522901421872 #gg;;;% 202059428
6 AERTBBARALAD A0 LA 803221000000384 —MEHE P | 2020597 14
7 EERTRBARA S MG HR LT 10957000000490489 —MEHKP | 2020594218
8 | PEIFRATREAIRAF MARXAT 3602015219201381588 —MFHE P | 2020511498
9 JTMARAT B A IR A B B X AT 800270450912010 #ﬁi?ff\ * 2020511 A11H

k23,

10 TMERAT R A IR A AR AR BLX AT 800270450903019 — M HEKP | 20205114258
11 AR Rt A R TR AT 441168627013000833311 | — % # K P | 202151/ 28F






