2020年9月监管报告


民生信托-佳源创盛债券投资4号集合资金信托计划

2020年9月监管报告

项目名称：民生信托-佳源创盛债券投资4号集合资金信托计划
委托方：中国民生信托有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：蔡艳清

日期：二零二零年十月十日

目录

11项目基本情况


12重大事件披露


13项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况


13.1项目证照、有关批复获取情况


23.2项目施工进度


24印鉴、证照使用情况


35合同签订情况


46项目销售情况


47资金情况


47.1资金流出情况


47.2资金流入情况


57.3资金余额


6附件


6附件一 项目地块示意图


7附件二 共管资料移交清单


9附件三 银行对账单





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·民生信托：中国民生信托有限公司
·临安锦海：杭州临安锦海房地产开发有限责任公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
项目位于浙江省杭州市临安区青山湖街道，北至现状山体及山湖印小区、东至山湖印小区、南至规划道路、西至现状山体，土地面积为59,161平方米。
截至2020年9月30日，项目尚未取得《不动产权证书》。
2重大事件披露
（1）2020年9月10日，临安锦海、民生信托与康信资管共同对临安锦海开立的账户现场进行核实，对其刻制的印鉴进行了备案查询。在民生信托监督下，康信资管对临安锦海营业执照正副本、基本存款账户信息、空白支票、结算卡、网银盾（主管盾）及公章、财务专用章、法定代表人名章、发票专用章完成共管，具体交接清单详见附件二。

（2）截至2020年9月30日，监管抵押物尚未办理《不动产权证书》，可能存在影响抵押登记时效情况，特提请贵公司注意。

3项目证照、有关批复办理情况及施工进度情况

临安锦海公司下项目地块为佳源创盛偿还信托贷款提供抵押担保，项目整体证照取得及施工进度直接关系到信托投资资金安全。

3.1项目证照、有关批复获取情况

截至2020年9月30日，项目地块证照、有关批复获取情况如下表：

	五证及批复
	获取情况

	不动产权证书
	未取得

	建设用地规划许可证
	未取得

	建设工程规划许可证
	未取得

	建筑工程施工许可证
	未取得

	预售许可证
	未取得


3.2项目施工进度
截至2020年9月30日，项目地块尚未进行房地产开发建设，仅进行临水施工。
项目现场照片（2020年9月）

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



1、项目地块                                     2、项目地块    
[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



3、标的项目地块内其他项目占地现状                   4、标的项目地块内现状
3、项目地块                                     4、项目地块

4印鉴、证照使用情况

对于印鉴、证照的使用，临安锦海人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，如需经民生信托有关人员审批的事项，待民生信托有关人员批复后方给予配合。

2020年9月临安锦海印鉴/证照使用登记表
	用印日期
	印鉴/证照名称
	用印事由
	用印资料
	经办人
	监印人

	2020/9/11
	公章
	山湖印二期申请基建临时电上报电力局材料用印
	营业执照副本复印件、委托书、法人身份证、经办人身份证、出让合同、关于用户受电工程建设有关事项的提示、供用电合同补充协议、承诺书各一式一份；高压客户用电登记表、高压设备主要设备用电清单、联系人资料表、业务联系单各一式两份 
	万良洪
	蔡艳清、余欣蕾

	2020/9/14
	公章、法人章
	佳源集团、中咨信达及临安锦海咨询服务合同补充协议用印
	补充协议一式三份
	余欣蕾
	蔡艳清、余欣蕾

	2020/9/14
	公章、法人章
	华融融资业务征信授权委托书用印
	征信授权委托书一式一份
	余欣蕾
	蔡艳清、余欣蕾

	2020/9/18
	公章、法人章
	民生信托放款要件材料用印
	营业执照正副本复印件、法人人员信息表、法人身份证复印件、公司章程、公司备案登记情况、公司变更登记情况、股东决议、8月份财务报表、山湖印二期可研报告、公司简介、出让合同及补充协议、缴款书各一式一份
	余欣蕾
	蔡艳清、余欣蕾

	2020/9/18
	公章
	员工签订劳动合同用印
	劳动合同一式两份
	倪春晓
	蔡艳清、倪春晓

	2020/9/22
	公章
	员工保密协议用印
	保密协议一式一份
	倪春晓
	蔡艳清、倪春晓

	2020/9/23
	公章
	山湖印二期总包工程询标文件
	询标文件一式六份
	胡梓成
	蔡艳清、胡梓成

	2020/9/25
	公章、法人章
	员工会计人员继续教育承诺书
	承诺书一式两份
	俞欣蕾
	蔡艳清、俞欣蕾


2020年9月临安锦海印鉴/证照外出使用登记表

	外/借出日期
	印鉴/证照名称
	事由
	外/借出至机构
	经办人
	监印/证人
	归还日期

	2020/9/24
	法人章
	杭州尚源开立基本户（同为尚源法人）
	华夏银行临安支行
	金巧玲
	蔡艳清

金巧玲
	2020/9/24


5合同签订情况

对于合同的签订，临安锦海人员按照监管协议规定，履行合同签订流程，填写合同签订登记表，康信资管监管人员了解合同名称、内容及金额等信息，如需经民生信托有关人员审批的事项，待民生信托有关人员批复后方给予配合。

本月临安锦海无合同签订情况。
6项目销售情况
目前项目地块尚未进行销售。
7资金情况

以下数据以临安锦海提供的付款申请单以及监管人员通过可控网银查询对账为准确定，各数据互相印证方采用。因监管人员不参与项目公司会计记账工作，对于款项会计记账科目划分无法确定，本报告中各款项类型划分，以项目公司提供的材料为准，不以会计记账原则划分。

7.1资金流出情况

2020年9月11日至2020年9月30日，基本户账户资金流出额共计10,453,381.55元，资金流出具体情况详见下表：

2020年9月临安锦海资金流出明细表
	支出日期
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	出款行

	2020/9/24
	浙江佳源杭城房地产集团有限公司   
	往来款
	10,400,000.00 
	交通银行杭州临安支行

	2020/9/25
	北京市长安公证处
	民生信托资金计划公证费
	40,000.00 
	交通银行杭州临安支行

	2020/9/25
	倪春晓
	2020年中秋员工福利
	4,500.00 
	交通银行杭州临安支行

	2020/9/25
	陈颖
	8月份工资
	8,881.55 
	交通银行杭州临安支行

	合计
	——
	——
	10,453,381.55
	——


7.2资金流入情况

2019年9月11日至9月30日，基本户监管账户资金流入额共计11,260,108.03元，资金流入具体情况详见资金流入明细表。

2020年9月临安锦海资金流入明细表

	日期
	款项说明
	款项类型
	金额（元）
	款项来源
	收款行

	2020/9/21
	应付利息
	利息
	108.03
	——
	交通银行杭州临安支行

	2020/9/24
	股东往来款
	往来款
	10,440,000.00
	浙江佳源杭城房地产集团有限公司
	交通银行杭州临安支行

	2020/9/25
	股东往来款
	往来款
	20,000.00
	浙江佳源杭城房地产集团有限公司
	交通银行杭州临安支行

	2020-9-30
	总承包工程保证金
	保证金
	800,000.00
	浙江华洋建设有

限公司
	交通银行杭州临安支行

	合计
	——　
	11,260,108.03
	——　
	——　


7.3资金余额

根据临安锦海基本户监管账户U盾查询结果，截至2020年9月30日，临安锦海资金账户余额总计816,521.48元，账户余额见下表。

截至2020年9月30日临安锦海银行账户余额

	序号
	开户行
	账号
	账户性质
	余额（元）
	备注

	1
	交通银行杭州临安支行
	302068570013000016203
	基本户
	816,521.48 
	——　


附件

附件一 项目地块示意图

[image: image8.jpg]IR FEH[2020]17 844k
USRI 45 F U L Aty 50





附件二 共管资料移交清单

[image: image1.png]R FAT 1138 5 (ORI BETE 4 59004 8 G 06 120

AN 7 7 T AT LT 424 ) R L B

A wRUAE | s wE
1 EAL AR IE A Il 91330185MAZHYU10XK
2 | FRRMEA | 1 913301B5MAZINU10XK_(1/1)
MR ] 1 Y55 5 §1:_302068570013000016203
WA

T SRR
&“ 302068570013000016203
4 L3R cY 1 FIRWL: 9,795 76
W £
Behist: M
[F51%5: 76-1912-1-0015404-1 CEATRG)
|BUENS: A% AR, W% fRA5TR

5 PELH 22 [3010332002887404-3010332002887425 (20, 25 LRI

’ P55 6232610170000201422
° PRI o WGV 200 e I AIRUR 10 75: ATM2 J5M0: ATMSO J3HNE.
R 1 3 T %, AT 2V e e,

VEe LA RO RI I
2 AL A= WML AR RIAEA TR~ B IRRAEGHEARA A
i LRGSR RS ARATRA T TR B—f.

UEF 30 f A 1o H (9 0° BEARBRAIET.

BEAF G A %M Mmﬁ,ﬂt




[image: image2.png]IR 2 (46— 2401 1138 55 0 0] 4 A0 9549 8.4 5 045 98 i 1)
U I B 303 7 F AT BRI 23 70 ED 5 30 22 e .

4 W% s

/_;,\)

1 At (H) i

2 MEEME: QK o

3| maen awo [ma [i?r-f";
E

4| REEME QRO |WE: S

RREAE
TV I T ST I B T I

P L AR B HOSAT R
2. A= b, B U 5 TR AL A — B,
ATt AR B TR 7

TR (AR
=HRIBIEI Bbr.

BLEFouet fR 12 B [F 07 BBZARIBEASL.

““T;/Wiﬁ BlA: %M A ﬁ%‘ﬁy





附件三 银行对账单

交通银行临安支行基本户

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



�





�





�








�








[image: image9.png]. AL 3l HRAT
TETHITE ST S &

TP L AT B AT i AR ik 2020 Hitir: 09 9 11 EABCE52C
I 302068570013000016203 P MG 5 7 T AT BT 24 )
[ R | 25 £t | SEER | SEie 0y | (i | S R FE | SO | | ) | s | W AT
7] 10,0501
T T
3 pescin .o 5,790 —
| oo en -
" prom (S LT (R
+ | v | a0 s s N e Py T T P—
— oo PR,
s | s [ oo 800 [ s e Jusomons BT 2 F—
e — LT
+ | oo ® 10,00, 000, o il T i i EroITTI
Y e— P W [T R T
5 | zoamos Jet g oozt s, 50000 .0 o R RA [ R 2 —
et m— a s osomonas Fo TR st
o | oo [ oo [z o om0 of 10501 oo EITEER cawimal, I—
- T T T
i e P T e e
" . Al
s | aomo B Jowran fasnson b e —
d i
o o | own [T ] oo TER A oA E s
. costooams P PORTITI AL
10 | avonne | amcoman [Ef R T R T —
ez fviosscosm TERITRAN CRTR I
I e ey 10, 10,000, o 0.0 I M e Sl o190
" prw— U Muwmum
1+ | o | s [ R w0009 N e T L T S —
Pve— ooz | o e AR
1o | v | s[5 E5% o000 T e S e —
o s ARSI . o] N 1000 |y " -
| aoonzs | s |18 15000 . T ] i R0z
15 | 2o | s [S{1ERER s oo feunn o]y i —
g I———— 71N E0)
I e o0, 00 5. o oo Ji et s e R S0 o
EE SR 60,473, 681. 55 ARGy 61,280, 108,03
AR RS 60,473, 681,55 A BSEH LA 61,280, 108.03

A 2020-09-30





