光大信托•鸿泰2号集合资金信托计划
2019年10月监管报告

项目名称：融创无锡利源项目
委托方：光大兴陇信托有限责任公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：栗红亮
日期：二零一九年十一月十日
目录
11项目基本情况


22重大事件披露


23项目证照办理情况及施工进度情况


23.1项目证照办理情况说明


33.2项目2019年10月施工进度情况


33.3标的项目2019年11月施工计划


54印鉴使用情况


105项目竞品分析


116项目销售情况


15附件一 共管物品使用登记簿


18附件二 标的项目平面图




为了方便阅读，本报告中将部分企业名称简写为：
·项目公司：无锡融颢置业有限公司
·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司
·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司
1项目基本情况
    [image: image1.png]



标的项目为融创无锡利源项目，位于江苏省无锡市新吴区江溪路与机场路交叉口西南侧、利源汽车城西侧。标的项目用地面积39021.4平方米，总建筑面积约为106606 平方米，规划用途为居住用地，容积率≤2.0-2.2，建筑密度≤28%，绿地率≥30%。宗地使用年限为：商业用地至2059年4月29日止，住宅用地至 2089年 4 月29日止。土地出让金起始价59330万元，成交价为106430万元，起始楼面价7602.24元/㎡，成交楼面价为13637.70元/㎡。
标的项目规划总建筑面积106606平方米，地上建筑面积79749平方米，地下建筑面积26857平方米，规划建设1#-12#共12栋住宅楼，13 #商业及配套用房，一座地下车库。开工日期为2019年7月30日，计划竣工日期为2022年6月30日。

2019年9月29日标的项目在发改委通过的销售备案价格为洋房28871元/平米，高层（毛坯24322元/平米，精装2850/平米）。
2重大事件披露 
2019年10月19日，标的项目开盘销售，开始接受认购及签约，推盘名称“新溪雅园”。

3项目证照办理情况及施工进度情况

3.1项目证照办理情况说明

项目公司已办理证照情况如下：

	证照名称
	证照号
	核发时间
	备注

	营业执照正本
	91320214MAIY8PYAXW
	2019/6/13
	项目公司

	营业执照副本
	91320214MAIY8PYAXW(1/1)
	2019/6/13
	项目公司

	不动产权证书
	苏（2019）无锡市不动产权第0249262号
	2019/8/28
	标的项目整体

	建设用地规划许可证
	地字第3202012019X0041号
	2019/5/13
	标的项目整体

	建设工程规划许可证
	建字第3202012019X0183号
	2019/7/24
	1#-7#，13#楼

	建设工程规划许可证
	建字第3202012019X0184号
	2019/7/24
	8#-12#楼

	建筑工程施工许可证
	320291201907300101
	2019/7/30
	标的项目整体

	商品房预售许可证
	（2019）预销准字第120号
	2019/9/29
	4#、10#、11#


10月份项目公司未新增其他项目证照。
3.2项目2019年10月施工进度情况
截至2019年10月31日，标的项目各楼栋工程进度情况：

（1）1#楼负一层墙柱钢筋绑扎、排架搭设；

（2）2#楼基础底板钢筋绑扎完成，混凝土待浇筑；

（3）4#楼七层顶板混凝土浇筑完成；

（4）5#楼二层顶板钢筋绑扎完成，混凝土待浇筑；

（5）9#楼负一层墙柱钢筋绑扎、排架搭设；

（6）10#楼三层顶板钢筋绑扎完成，混凝土待浇筑；

（7）11#楼三层顶板钢筋绑扎完成，混凝土待浇筑；

（8）12#楼垫层浇筑、砖模砌筑。
3.3标的项目2019年11月施工计划

（1）1#楼一层结构施工完成；

（2）2#楼一层结构施工完成；

（3）4#楼内墙砌筑、粉刷完成至二层；

（4）5#楼六层墙柱钢筋绑扎；

（5）9#楼一层结构施工完成；

（6）10#楼七层墙柱钢筋绑扎；

（7）11#楼七层墙柱钢筋绑扎；

（8）12#楼一层结构施工完成。
(转下页)

标的项目现场照片（2019年10月31日） 
 [image: image2.jpg]s <iye ‘,{f- E :"'m“_/;
e ——-——-—-———-'ms ﬁ;g ’Mp lﬂl" ,,jgi’ﬁ,’, :
i i l ‘ LU e '1 "‘ 5\‘ 5 —
ol ,| i“l“ !‘“!P e r o i g



           [image: image3.jpg]



1、1#楼负一层墙柱钢筋绑扎、排架搭设，         2、4#楼七层顶板混凝土浇筑完成
2#楼基础底板钢筋绑扎完成，混凝土
待浇筑                                      
    2、4#楼五层顶板混凝土浇筑完成  
 [image: image4.jpg]


         [image: image5.jpg]



  3、5#楼二层顶板钢筋绑扎完成，混凝土          4、9#楼负一层墙柱钢筋绑扎、排架搭设   
     待浇筑       
 [image: image6.jpg]b
i H;‘

07" Ta




       [image: image7.jpg]



5、10#楼三层顶板钢筋绑扎完成，混凝土         6、11#楼三层顶板钢筋绑扎完成，混凝土

待浇筑                                       待浇筑                                              
[image: image8.jpg]


                
7、12#楼垫层浇筑、砖模砌筑                                                 
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请（简单事务、日常事务用印除外），待光大信托有关人员批复后方给予盖章。10月份印鉴使用情况如下：
2019年10月印章使用情况表
	日期
	用印事由
	用印材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	用印依据
	备注

	2019/10/9
	公积金准入
	材料说明、营业执照正副本、公司章程、开户许可证、资证书、商品房预售方案、建设银行授权书、联系人确认表、收款账户信息确认函、社保汇缴书
	公章（20）、法人章（5）
	赵海燕
	内部审批
	

	2019/10/9
	银联POS机办理
	特约商户受理银行卡协议书（融颢光大、融颢江苏）
	公章（2）
	贺伟
	内部审批
	

	2019/10/9
	临时工投保
	保险申请书
	公章（1）
	张昀
	内部审批
	

	2019/10/9
	分销启动
	分销启动通知书
	公章（18）
	李洁
	内部审批
	由彭媛媛代为登记用印

	2019/10/9
	物业服务合同
	物业服务合同
	公章（10）、法人章（5）
	阮杰
	内部审批
	由邹镇华代为登记用印

	2019/10/10
	二审价格表
	二审价格表
	公章（14）
	李洁
	内部审批
	由彭媛媛代为登记用印

	2019/10/10
	日照分析技术咨询服务合同
	补充合同
	公章（8）、法人章（4）
	张佳佳
	内部审批
	

	2019/10/10
	基坑监测和沉降观测合同
	05无锡XDG-2016-7号地块项目基坑变形监测及沉降观测技术服务合同
	公章（16）、法人章（8）
	张佳佳
	内部审批
	

	2019/10/11
	公积金准入
	无锡市商品住房销售价格备案申报表
	公章（4）、法人章（2）
	赵海燕
	内部审批
	

	2019/10/11
	物业招标信息咨询合同
	招投标咨询服务合同
	公章（18）、法人章（6）
	唐传龙
	内部审批
	


	2019/10/14
	网络设备采购合同
	融颢项目部网络设备采购合同
	公章（10）
	王礼洲
	内部审批
	

	2019/10/14
	按揭准入股东决议用印
	工行股东会决议、建行股东会决议
	公章（4）
	赵海燕
	内部审批
	

	2019/10/14
	纸巾盒制作合同
	无锡公司-利源项目2019年8月纸巾盒制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	广告机采购合同
	无锡公司-融创·长江映项目2019年8月展厅广告机采购合同
	公章（18）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	户外展厅设计合同
	无锡公司-利源项目2019年新之城户外展厅设计搭建合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	家配图制作合同
	无锡公司-融创·长江映2019年7月家配图制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	拓客礼品采购合同
	无锡公司-利源项目2019年8月拓客物资采购合同
	公章（18）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	欧尚展厅租赁合同
	无锡公司-利源项目2019年9月欧尚展厅租赁合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	欧尚展厅设计合同
	无锡公司-利源项目2019年9月欧尚展厅设计制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	宝龙展厅设计合同
	无锡公司-利源项目2019年9月宝龙展厅设计制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	展厅开放活动
	无锡公司-利源项目2019年8月展厅开放活动合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	霸屏短信投放活动
	无锡公司-利源项目2019年8月霸屏短信投放合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/14
	宝龙展厅租赁合同
	无锡公司-利源项目2019年9月宝龙展厅场地租金合同
	公章（18）、法人章（6）
	吴海菲
	内部审批
	

	2019/10/16
	按揭合作协议用印
	工行、招行、建行按揭合作协议
	公章（12）、法人章（12）
	赵海燕
	内部审批
	

	2019/10/17
	购房人申明陈述书
	购房人申明陈述书
	公章（200）
	李洁
	内部审批
	由王琳代为登记用印

	2019/10/17
	用水计划核定
	用水计划核定申请表、营执正副本、建设工程规划许可证及附件
	公章（10）
	都雪君
	内部审批
	

	2019/10/17
	入职、调转、离职合同
	入职、调转、离职合同
	公章（198）
	李洁
	内部审批
	

	2019/10/23
	食堂采购
	商品采购配送协议
	公章（10）
	陈娟
	内部审批
	

	2019/10/24
	13#施工质量检测合同
	13#施工质量检测合同
	公章（8）、法人章（4）
	郑黎君
	内部审批
	

	2019/10/24
	案场物耗采购
	案场物耗采购合同
	公章（15）、法人章（5）
	阮杰
	内部审批
	由邹镇华代为登记用印

	2019/10/25
	网签预审资料
	网签预审资料
	公章（1）
	李洁
	内部审批
	由王琳代为登记用印

	2019/10/25
	打印机租赁合同
	打印机租赁合同
	公章（8）
	李洁
	内部审批
	由彭媛媛代为登记用印

	2019/10/25
	商品房买卖合同（预售）草签
	商品房买卖合同（草签）
	公章（60）、法人章（24）
	李洁
	内部审批
	由王琳代为登记用印， 本次用印8套购房合同

	2019/10/28
	安保设施设计备案
	申报材料
	公章（8）
	薛冰
	内部审批
	审批单于10月31日补齐

	2019/10/28
	北京银行公积金准入
	准入材料
	公章（10）、法人章（1）
	赵海燕
	内部审批
	

	2019/10/28
	7月工装制作合同
	7月工装制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/28
	8月物料制作合同
	8月物料制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/28
	8月印刷合同
	8月印刷合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/28
	8月瓶装水制作合同
	8月瓶装水制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/29
	网签预审资料
	单位委托书
	公章（2）、法人章（2）
	李洁
	内部审批
	由王琳代为登记用印

	2019/10/28
	8月物料制作合同
	8月物料制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/28
	8月印刷合同
	8月印刷合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/28
	8月瓶装水制作合同
	8月瓶装水制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/29
	网签预审资料
	单位委托书
	公章（2）、法人章（2）
	李洁
	内部审批
	由王琳代为登记用印

	2019/10/28
	8月物料制作合同
	8月物料制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/28
	8月印刷合同
	8月印刷合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/28
	8月瓶装水制作合同
	8月瓶装水制作合同
	公章（18）、法人章（6）
	浦敏洁
	内部审批
	由吴海菲代为登记用印

	2019/10/29
	网签预审资料
	单位委托书
	公章（2）、法人章（2）
	李洁
	内部审批
	由王琳代为登记用印


2019年10月期间，项目公司共计签订合同24份，详见合同签订情况表：
2019年10月合同签订情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期
	用印日期

	1
	融创物业服务集团有限公司无锡分公司
	案场物业服务合同
	案场物业服务（期限2019.9.1至2019.11.30
	912,311.11
	2019/9/22
	2019/10/9

	2
	无锡市城市规划信息中心
	日照分析技术咨询服务合同
	对项目规划设计进行日照分析
	22,000.00
	2019/7/5
	2019/10/10

	3
	江苏省建苑岩土工程勘测有限公司无锡分公司
	无锡XDG-2016-7号地块项目基坑变形监测及沉降观测技术服务合同
	基坑变形监测及沉降观测
	55,144.58
	2019/7/5
	2019/10/10

	4
	无锡中物联盟物业服务评估监理有限公司
	前期物业管理招投标服务信息咨询协议
	物业管理邀请招标事宜
	300,000.00
	2019/8
	2019/10/11

	5
	上海华臻网络科技有限公司
	网络设备采购，安装及弱电服务
	无锡-融颢项目部板房项目网络设备采购，安装及弱电服务合同
	59,552.36
	2019 /7
	2019/10/14

	6
	无锡泽锦一轩贸易有限公司
	物料制作安装合同
	纸巾盒制作
	12,500.00
	2019/8/25
	2019/10/14

	7
	无锡锦象礼仪策划有限公司
	无锡市融创·长江映项目采购合同
	无锡公司-融创·长江映项目2019年9月展厅广告机采购
	16,500.00
	2019/8/32
	2019/10/14

	8
	南通开拓广告传媒有限公司
	展厅设计制作合同
	无锡公司-利源项目2020年新之城户外展厅设计搭建
	200,000.00
	2019/7/20
	2019/10/14

	9
	上海每时每刻文化传播有限公司
	效果图设计合同
	无锡公司-融创·长江映2019年8月家配图制作
	11,000.00
	2019/7/30
	2019/10/14

	10
	江苏大御亭营销策划有限公司
	无锡市融创利源项目采购合同
	无锡公司-利源项目2019年9月拓客物资采购
	17,499.70
	2019/8/25
	2019/10/14

	11
	南通开拓广告传媒有限公司
	宣传场地租赁协议
	无锡公司-利源项目2019年10月欧尚展厅租赁
	80,000.00
	2019/9/25
	2019/10/14

	12
	南通开拓广告传媒有限公司
	展厅设计制作合同
	无锡公司-利源项目2019年10月欧尚展厅设计制作
	30,000.00
	2019/9/25
	2019/10/14

	13
	南通开拓广告传媒有限公司
	展厅设计制作合同
	无锡公司-利源项目2019年10月宝龙展厅设计制作
	70,000.00
	2019/8/29
	2019/10/14

	14
	无锡灏源文化传媒有限公司
	活动策划协议
	无锡公司-利源项目2019年9月展厅开放活动
	69,998.00
	2019/9/26
	2019/10/14

	15
	无锡信之源广告有限公司
	手机媒体广告服务合同
	无锡公司-利源项目2019年9月霸屏短信投放合同
	15,000.00
	2019/8/26
	2019/10/14

	16
	南通开拓广告传媒有限公司
	宣传场地租赁协议
	无锡公司-利源项目2019年9月宝龙展厅场地租赁
	38,000.00
	2019/9/25
	2019/10/14

	17
	锦江麦德龙现购自运有限公司【无锡锡山商场】
	商品采购配送协议
	食材采购
	
	2019/8
	2019/10/23

	18
	江苏省建筑质量检测中心有限公司
	技术服务合同书
	13#施工质量检测
	47,700.00
	2019/8/1
	2019/10/24

	19
	无锡方第成商贸有限公司
	无锡市长江映项目采购合同
	案场日常物品采购
	暂定19913.1
	2019/9
	2019/10/24

	20
	互盛（中国）有限公司
	租赁合同
	打印机租赁
	30,600.00
	2019/10/18
	2019/10/25

	21
	上海宇悦服饰有限公司
	项目工装采购合同
	工装制作
	53,460.00
	2019/9
	2019/10/28

	22
	江苏大御亭营销策划有限公司
	物料制作安装合同
	雨伞、户型资料架制作
	19,467.00
	2019/8/22
	2019/10/28

	23
	上海羽轩印务科技有限公司
	无锡公司-利源项目2019年8月印刷采购合同
	印刷费用
	29,501.81
	2019/8/22
	2019/10/28

	24
	无锡泽锦一轩贸易有限公司
	2019年度融创·长江映8月瓶装水采购合同
	瓶装水制作
	暂定3840
	2019/9/5
	2019/10/28


5项目竞品分析
[image: image9.png]N Qe

\ @

REsiH
s\ @
2z \K%#l
S _ q"’& 7z

b AR rfélt \
T?Eﬁiﬁ@

ez

(&)
EBEHREE
CEETR Y

\ EFRRebES




本项目地处无锡市新区中心，长江北路沿线成熟商业配套，距本项目最近的主要竞品楼盘有融创运河壹号府和吉宝季景铭邸。2019年10月份竞品楼盘情况如下：

	竞品楼盘
	项目简介
	主力在售
	面积分布（㎡）
	2019年10月主力在售产品报价

（单位:元/ ㎡）

	融创运河壹号府
	融创运河壹号府位于梁溪区兴源路与金城路交叉口西北侧，价格较周边来说属于较高水平，项目建设用地面积约150685.7平方米。此楼盘类型包括多层，高层，花园洋房等。
	高层、洋房
	高层89、118，洋房142、260

	高层均价23000-24000，洋房均价25000-26000

	吉宝季景铭邸
	吉宝季景铭邸位于新吴机场路以东，江溪路以南，锡士路以西，江华路以北，项目建设用地面积约180299平方米。此楼盘类型包括花园洋房、叠拼、高层等。
	叠加别墅、高层
	上叠约142，中叠约172，下叠约285，高层98、116、130，小高层126、143

	叠加别墅均价24000，高层均价20000-21000，小高层均价23000-24000


标的项目周边新出让的住宅地块情况如下：
	序号
	地块名称
	地块位置
	面积 （平方米）
	用途
	容积率
	竞得人
	成交金额（万元）

	1
	XDG-2019-31号地块
	新吴区锡兴路与泰山路交叉口东北侧
	72873.3
	居住用地
	2.0-2.2
	无锡新发鸿景置业有限公司
	139120


6项目销售情况
标的项目于 2019年9月29日取得预售许可证，证载许可预售楼栋为4#、10#、11#楼，许可预售建筑面积29820.68平方米，推盘名称“新溪雅园”。
根据项目供公司提供的销售数据，自2019年10月19日开盘至2019年10月31日，标的项目累计已获认购25套，认购面积2473.36㎡，认购金额59723504元，其中已获签约8套，签约面积841.16㎡，签约金额20263279元；累计已收取定金及房款金额合计9260858元，预售合同尚未开始网签。详细数据见下表所示：
截至2019年10月31日已售出情况

	已售情况
	套数（套）
	面积（㎡）
	合同价（元）
	已收款额（元）

	认购（不含
草签）
	17
	1632.2
	39460225
	3711251

	草签
	8
	841.16
	20263279
	5549607

	网签
	0
	0
	0
	0

	总计
	25
	2473.36
	59723504
	9260858


（转下页）


销售明细

	序号
	房号
	建筑面积（m2）
	购房人姓名
	合同状态
	最终签约额
	认购日期
	草签日期
	网签日期
	已收款项（元）
	按揭在途（元）

	1 
	11-18-1501
	109.57
	晁庚
	认购
	2662854
	2019/10/19
	/
	/
	20000
	2125000

	2 
	11-18-1004
	109.57
	陈煜鑫
	认购
	2606218
	2019/10/19
	/
	/
	521244
	1560000

	3 
	11-18-304
	109.57
	单卫东
	认购
	2490000
	2019/10/27
	/
	/
	498000
	1494000

	4 
	4-23-501
	75.83
	范一军
	认购
	1859807
	2019/10/16
	/
	/
	767504
	1092303

	5 
	11-18-3204
	109.57
	黄云凌
	草签
	2647051
	2019/10/19
	2019/10/19
	/
	537051
	1320000

	6 
	11-18-1703
	89.37
	金乐群、郑丽
	认购
	2195352
	2019/10/19
	/
	/
	439071
	1536000

	7 
	11-18-1504
	109.57
	靳锋
	草签
	2631739
	2019/10/19
	2019/10/19
	/
	530000
	1570000

	8 
	11-18-3202
	89.37
	李章武
	认购
	2180864
	2019/10/19
	/
	/
	440432
	1308000

	9 
	4-24-501
	76.12
	刘祥
	认购
	1866919
	2019/10/10
	/
	/
	20000
	1100000

	10 
	11-18-904
	109.57
	陆欢、徐俊飞
	草签
	2601114
	2019/10/19
	2019/10/19
	/
	791114
	1560000

	11 
	11-18-302
	89.37
	罗新民、吴海云
	草签
	2057632
	2019/10/20
	2019/10/19
	/
	420000
	1230000

	12 
	11-18-1204
	109.57
	吕剑峰
	认购
	2616426
	2019/10/30
	/
	/
	20000
	1560000

	13 
	11-18-1602
	89.37
	吕志娟
	认购
	2172538
	2019/10/19
	/
	/
	220000
	1852538

	14 
	4-23-502
	75.83
	谭悄悄、徐海燕
	认购
	1859807
	2019/10/13
	/
	/
	380000
	1110000

	15 
	11-18-3404
	109.57
	陶玮
	认购
	2566973
	2019/10/28
	/
	/
	5000
	2561973

	16 
	11-18-1203
	89.37
	王彬
	认购
	2154450
	2019/10/19
	/
	/
	10000
	2144450

	17 
	4-24-302
	134.77
	王佳
	草签
	3435557
	2019/10/10
	2019/10/19
	/
	1375557
	2060000

	18 
	4-24-301
	134.55
	吴伟民、唐丹
	认购
	3345720
	2019/10/13
	/
	/
	300000
	2000000

	19 
	11-18-3201
	109.57
	谢邦明、彭刚香
	认购
	2678026
	2019/10/27
	/
	/
	20000
	1600000

	20 
	11-18-1002
	89.37
	徐慧
	认购
	2127721
	2019/10/20
	/
	/
	20000
	2127721

	21 
	11-18-1102
	89.37
	张佳佳
	认购
	2131846
	2019/10/20
	/
	/
	20000
	2131846

	22 
	4-24-502
	76.23
	张艳军
	认购
	1944704
	2019/10/10
	/
	/
	10000
	1160000

	23 
	11-18-902
	89.37
	张云鹏
	草签
	2143396
	2019/10/19
	2019/10/19
	/
	430000
	1280000

	24 
	11-18-1202
	89.37
	赵佳青、王杏华
	草签
	2155885
	2019/10/19
	2019/10/19
	/
	865885
	1290000

	25 
	11-18-704
	109.57
	周明华、邹紫娟
	草签
	2590905
	2019/10/19
	2019/10/19
	/
	600000
	1810000


截至2019年10月31日，累计已收取诚意金（认筹款）11317808元，如下表所示：
诚意金余额明细
	诚意金客户
	缴款日期
	已收金额（元） 

	朱振念 刘彩虹
	2019/10/1
	50,000

	吴伟民 唐丹
	2019/10/1
	50,000

	屈操 张玉
	2019/10/1
	20,000

	刘爱娣
	2019/10/1
	5,000

	王赟 王玥
	2019/10/1
	20,000

	张学哲
	2019/10/2
	20,000

	金乐群 郑丽
	2019/10/2
	20,000

	李珊
	2019/10/2
	20,000

	庄荣铮 孙苏钧
	2019/10/2
	5,000

	李邦 贾丽丽
	2019/10/2
	20,000

	奚晓 顾丽莉
	2019/10/2
	20,000

	张卫
	2019/10/2
	20,000

	张劲松 浦亚芳
	2019/10/2
	50,000

	吕志娟
	2019/10/2
	20,000

	张红梅
	2019/10/3
	20,000

	吴文伟
	2019/10/3
	20,000

	李根祥 卞碧莲
	2019/10/3
	20,000

	邓娅莉
	2019/10/3
	20,000

	龚淼 朱克芹
	2019/10/3
	20,000

	张润灵
	2019/10/3
	10,000

	张润灵
	2019/10/3
	10,000

	李章武
	2019/10/3
	20,000

	程家乐
	2019/10/3
	20,000

	周涛
	2019/10/3
	20,000

	许建红 胡晓红 许佳妮
	2019/10/3
	20,000

	陈煜鑫
	2019/10/4
	10,000

	欧伟 张春华
	2019/10/4
	20,000

	刘亮亮 李玉婷
	2019/10/5
	2,000

	黄云凌
	2019/10/5
	20,000

	严小燕 马辰
	2019/10/5
	10,000

	严小燕 马辰
	2019/10/5
	10,000

	李怀春
	2019/10/5
	20,000

	张伟 张建芬
	2019/10/5
	20,000

	罗静芬 罗超
	2019/10/5
	15,000

	张琦青
	2019/10/5
	20,000

	冯婷
	2019/10/6
	20,000

	赵佳青
	2019/10/6
	20,000

	陈悦
	2019/10/6
	2,000

	吴锦苗
	2019/10/6
	20,000

	朱林竹 杭小宇
	2019/10/6
	20,000

	靳锋
	2019/10/7
	20,000

	刘冬梅
	2019/10/7
	20,000

	邵鑫源 王宁
	2019/10/7
	20,000

	秦佳文
	2019/10/7
	20,000

	周明华 邹紫娟
	2019/10/8
	20,000

	曹瑞明
	2019/10/8
	20,000

	高凡
	2019/10/8
	20,000

	何艳艳
	2019/10/9
	20,000

	罗静芬 罗超
	2019/10/9
	5,000

	陈煜鑫
	2019/10/9
	10,000

	胡远军 吴学秋
	2019/10/9
	10,000

	朴香玉
	2019/10/9
	10,000

	吴学秋 胡远军
	2019/10/10
	10,000

	朴香玉
	2019/10/10
	10,000

	张艳军
	2019/10/10
	10,000

	王芳
	2019/10/10
	20,000

	刘祥
	2019/10/10
	20,000

	王佳
	2019/10/11
	100,000

	陆欢 徐俊飞
	2019/10/11
	20,000

	林佩佩
	2019/10/11
	20,000

	张云鹏
	2019/10/13
	20,000

	吴伟民 唐丹
	2019/10/13
	250,000

	孙毅 徐云燕
	2019/10/14
	10,000

	谭悄悄 徐海燕
	2019/10/14
	50,000

	范一军
	2019/10/16
	20,000

	杨慧 马安东
	2019/10/17
	20,000

	徐慧
	2019/10/18
	20,000

	李兰芳 戴尚亮
	2019/10/18
	20,000

	柴蓉
	2019/10/18
	8,000

	张佳佳
	2019/10/18
	20,000

	范一军
	2019/10/18
	747,504

	吴成兰
	2019/10/19
	2,000

	晁庚
	2019/10/19
	20,000

	罗新民 吴海云
	2019/10/21
	20,000

	罗新民 吴海云
	2019/10/21
	30,000

	严小燕 马辰
	2019/10/21
	60

	周明华 邹紫娟
	2019/10/21
	580,000

	王彬
	2019/10/21
	10,000

	张云鹏
	2019/10/23
	200,000

	王佳
	2019/10/23
	1,275,557

	靳锋
	2019/10/24
	510,000

	陆欢 徐俊飞
	2019/10/24
	501,114

	赵佳青 王杏华
	2019/10/24
	845,885

	谭悄悄 徐海燕
	2019/10/24
	330,000

	罗新民 吴海云
	2019/10/25
	370,000

	黄云凌
	2019/10/25
	517,051

	单卫东
	2019/10/28
	50,000

	谢邦明 彭刚香
	2019/10/28
	20,000

	陈煜鑫
	2019/10/28
	501,244

	张云鹏
	2019/10/28
	210,000

	金乐群 郑丽
	2019/10/29
	419,071

	吕志娟
	2019/10/29
	200,000

	李章武
	2019/10/29
	420,432

	陆欢 徐俊飞
	2019/10/30
	270,000

	单卫东
	2019/10/30
	448,000

	吕剑峰
	2019/10/30
	20,000

	吕剑峰
	2019/10/31
	20,000

	吕剑峰
	2019/10/31
	1,067,890

	合计
	11,317,808


附件一  共管物品使用登记簿
印鉴使用登记薄

[image: image10.png]oy | ARG i ar i, » 5 Edts | Apre
dIti! SRl m%f%%@%ﬁm%w 3% | i
] | olemanin|  mostm ey ! PERr S -
ey | Bk pin RO Al 2uk 18] Iy . miv?m.
Ji/y | 44w | smsumasn so | (A1l | sy | i
Ll | B-nfam. k. -hHE. i B | gl

7| el | %A AL 1] 8 4 Tﬁ T

® | e | AthtoP)er] i) th 3

Ol | G 4 S A 4 » Bk | dipiue
Cllll | AR sk AAAER (244 i Jetid | AEFE|
|19y | abodeTatdd_ niay R RRAR o M DA

2 ol | BEAN BhA %wg\wa» 4 Lk | A

° o/t [ 4R BB | At SEHA qll ¢ LA d | h e
“oli| g Bt RBTE Mk R 513 }}iﬂl VJ?‘? .

| jojy | JRPY BRI SAPAHRT It Gl |6 Al |y





[image: image11.png]E ;.’7 Ay
\?ﬁ S
%Y
$‘ e
TR
nlo q} A Gelfp i NBAD &UALE, |3due . ﬁi‘w/__
| (033 ks ahoiey wote, | |lo fath | hirind
O oo | pawdihdge]  hatamdnm K 44 242 | bkiprm




[image: image12.png]| jo.2¢ | {H% 155 45 AR g | |6
2| 1o o | Erd s ﬁ%m%ﬁéﬁ |

2|05 | ORmaGsR. | MEAR BRIRAE wkE |3

“| 0if | AREFAARCH ARAZRARB% |k 2
5| 003 wg%cw%; AR IF £ >

Pl w28 |MlGimpae | aopiad » [
7| oot 1AREfb 5 a8 ||l
| o.74 RN | s | |ud
*l 0. - R 2N S 53
o ost| Jriem AN P, M LA 3
“l o) G 7P 1 1
2| ) ﬁﬁm mﬂ%ﬁ& ”m Ptifo %





（注：上述表格中第一列序号数字仅作为底稿标记使用，对外无特殊含义，用印序号以监管电子版记录为准）
证照使用登记簿
[image: image13.png]C e | b | Zymat Rewaeindy V| V| & RAGE |

2 4.2 | e . & I %
: 19> |RGME Eunt vV Iiviz \%M Tk
TR Fitunk v | V& TS ]

° |98 | EEReARL | Baow VI V] & s, | himk
g |Rekat Syt v | V|4 T | i

T | ey el A Tk | ppt
© 1193 | deew el vl Az Tl | ok
I A P v v g LT
» 1958 loetid ] MLV e e 1] 3 Fpn | s
~ ; =
R BT o) i /| o o] | &

* ool 2aly | SupBesg e | & 2. \?m's[i
R )





印鉴外出登记簿
[image: image14.png]! i Glasrsd . | ande Y Prdit
PR PV TR mgig 7 iy
) 45 i | pEsg BLE_ | s
! [0 A ity _ﬁ@_&%__ k¥ ARt
c 1 1.4 3 £ wict ud | Tk | hhim
| 0 | b | eemgdideRr  Fadesd )3 in | heeTae| wmﬂm
" 1 Ve ey s Y ot | Ahhe)
* | pn BB Rkl ot Bt b pte | wREdR|





附件二 标的项目平面图
[image: image15.jpg]




