- 吴江盛泽项目售楼处总承包工程合同

- 审核说明

项目公司于2020年10月16日提交了盛泽项目售楼处总承包工程合同《合同协议书》我司主要从以下方面对该合同进行了审核说明：

1.固定总价合同，合同金额7,780,409.72元。合同采用直接委托方式，直接与乙方进行议标洽谈。

2.复核合同清单中工程量单价，抽查部分单价（砼、钢筋、砌体等），抽查单价比我公司复核单价高15%-25%，工程量单价单价偏高；开办费部分单价偏高，其单平米造价指标偏高。

3.复核工程量，复核部分工程量含量指标（砼、钢筋、砌体等），工程量含量指标与类似工程含量指标对比，在合理范围内，工程量指标未出现明显偏差问题。

4.按项目公司提供的最新展示区目标成本资料，本合同金额未超目标成本金额。

5.合同中支付条款符合常规标准，不存在超进度支付情况，不存在付款风险。

6.经审核，项目公司已签订合同内容没有与此合同内容重复部分。

北京康信君安资产管理有限公司

投后管理项目组

2020年10月19日