光信·光坤·锦湾光恒1号集合资金信托计划

2021年3月监管报告

项目名称：肇庆恒大名都

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王章颖

日期：二零二一年四月十日

目录

1项目基本情况	2

2项目五证办理情况及施工进度情况	3

2.1项目五证办理情况说明	3

2.2项目2021年3月份施工进度情况	4

2.3标的项目2021年4月施工计划	5

3印鉴使用情况	8

4合同签订情况	13

5项目销售情况	15

6资金情况	51

6.1资金流出情况	51

6.2资金流入情况	55

7各银行账户余额	56

附件	57

附件一 标的项目平面图	57

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：肇庆恒大名都

·项目公司：四会市恒铭房地产开发有限公司

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目位于四会市东城街道黄岗社区上元大道9号。计划总投资270,459.80万元，购置土地面积103,278.67平方米，房屋建筑面积474,312.32平方米，规划有30栋高层住宅楼（其中：16栋26层、2栋24层、6栋29层、6栋32层，共计3239户；大型地下停车场3298个车位），项目开工时间2020年2月29日，国有建设用地使用权出让年限为城镇住宅用地70年，使用期限至2083年08月04日止。

2项目五证办理情况及施工进度情况

2.1项目五证办理情况说明

截至2021年3月31日项目五证办理情况

| 五证 | 取得时间 | 建设项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设用地规划许可证 | 2018/3/28 | 地字第【2018】20号 | 已共管 |
| 不动产权证书 | 2020/1/3 | 粤（2020）四会市不动产权第0000151号 | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）011号 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1，配套、车库） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）013号 （住宅20#-23#、垃圾收集站） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）014号 （幼儿园） | 已共管 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）008号 （商业S1-S4、大门） | 因住建局要求，施工单位缴纳工人工资保证金后方可领取原件，故原件现暂存于住建局。 |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）009号 （住宅1#、商业楼、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）010号 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020/1/20 | 建字第（2020）012号 （住宅27#-30#、商业、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/14 | 441284202003140101 （商业S1-S4、大门，住宅1#、商业楼、配套、车库，27-30#） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/3/27 | 441284202003270101 （住宅2#-5#、配套、车库） |  |
| 建筑工程施工许可证 | 2020/4/13 | 441284202004130101 （住宅6#-11#、公变电房7、专变电房1、配套、车库） |  |
| 预售许可证 | 2020/7/15 | 四预许字第2020028号（1#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020029号（10-11#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/23 | 四预许字第2020030号（29-30#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/7/31 | 四预许字第2020030号（2-3#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020035号（6-7#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/8/19 | 四预许字第2020036号（8-9#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/9/28 | 四预许字第2020045号（4-5#） | 电子证照签发 |
| 预售许可证 | 2020/11/2 | 四预许字第2020048号（27-28#） | 电子证照签发 |

2.2项目2021年3月份施工进度情况

标的项目2021年3月施工进度

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期1号住宅楼 | 外立面完成 |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成60% |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成60% |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 13层顶板砼完成 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 13层顶板砼完成 |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 砌体完成 |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 砌体完成 |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 砌体完成 |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 砌体完成 |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成70% |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成52% |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 6层顶板砼完成 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 6层顶板砼完成 |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成60% |
| 15 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成60% |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期18#住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期19#住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期20#住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期21#住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期22#住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期23#住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期24#住宅楼 | 超前钻完成25% |
| 23 | 恒大名都项目 | 二期25#住宅楼 | 超前钻完成25% |

2.3标的项目2021年4月施工计划

| 序号 | 项目 | 细分模块/楼栋 | 施工进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒大名都项目 | 一期2号住宅楼 | 外立面完成79.3% |
| 2 | 恒大名都项目 | 一期3号住宅楼 | 外立面完成79.3% |
| 3 | 恒大名都项目 | 一期4号住宅楼 | 十九层顶板钢筋完成，砌体完成7层 |
| 4 | 恒大名都项目 | 一期5号住宅楼 | 二十层顶板模板完成，砌体完成8层 |
| 5 | 恒大名都项目 | 一期6号住宅楼 | 外立面完成27.8% |
| 6 | 恒大名都项目 | 一期7号住宅楼 | 外立面完成27.8% |
| 7 | 恒大名都项目 | 一期8号住宅楼 | 外立面完成27.8% |
| 8 | 恒大名都项目 | 一期9号住宅楼 | 外立面完成27.8% |
| 9 | 恒大名都项目 | 一期10号住宅楼 | 外立面完成86.6% |
| 10 | 恒大名都项目 | 一期11号住宅楼 | 外立面完成86.6% |
| 11 | 恒大名都项目 | 一期27号住宅楼 | 十一层顶板砼完成 |
| 12 | 恒大名都项目 | 一期28号住宅楼 | 十一层顶板钢筋完成 |
| 13 | 恒大名都项目 | 一期29号住宅楼 | 外立面完成91.2% |
| 14 | 恒大名都项目 | 一期30号住宅楼 | 外立面完成91.2% |
| 15 | 恒大名都项目 | 二期18#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 16 | 恒大名都项目 | 二期19#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 17 | 恒大名都项目 | 二期20#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 18 | 恒大名都项目 | 二期21#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 19 | 恒大名都项目 | 二期22#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 20 | 恒大名都项目 | 二期23#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 21 | 恒大名都项目 | 二期24#住宅楼 | 超前钻完成75% |
| 22 | 恒大名都项目 | 二期25#住宅楼 | 超前钻完成75% |

标的项目现场照片（2021年3月）

1、项目一期1号楼                                   2、项目一期2-3号楼

3、项目一期4-5号楼                                  4、一期项目6-7号楼

5、项目一期8-9号楼                                  6、项目一期10-11号楼

7、项目一期27- 28号楼                              8、项目一期29- 30号楼

9、项目二期                                        10、项目二期

# 3印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向光大信托有关人员提交用印申请，待光大信托有关人员批复后方给予盖章。2021年3月印鉴使用情况详见下表：

2021年3月印鉴使用登记表

| 用印日期 | 用印名称及次数 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/3/1 | 公章（2） | 房车宝营销服务合作协议补充条款 | 关于服务费结算的通知（公章2份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（8） | 广东房车宝营销服务合作协议用印 | 《房车宝营销服务合作协议》（公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（8） | 深圳房车宝营销服务合作协议用印 | 《房车宝营销服务合作协议》（公章4份） | 营销部 | 陈俊全 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（4） | 《肇庆恒大名都项目模型设计创作合同》补充协议 ( 一 )(赶工奖协议)用印 | 《肇庆恒大名都项目模型设计创作合同》补充协议 ( 一 )(赶工奖协议)（公章4份） | 营销部 | 骆明英 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（10） | 用于合同备案 | 第48批中行物业维修基金缴存表（公章9份）、第48批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（21） | 用于合同备案 | 第49批中行物业维修基金缴存表（公章12份）、第49批物业维修基金存折原件签收表（公章1份）、黄庆智-商品房买卖合同（预售）补充协议（二）增加首期（公章4份）、朱锐林-商品房买卖合同（预售）补充协议（二）增加首期（公章4份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行按揭放款1户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（15）、法人章（5） | 用于银行按揭放款5户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章5份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行按揭放款1户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/1 | 公章（13）、法人章（5） | 李本山10-2201退预告退备案用印 | 注销不动产登记说明书（公章1份）、注销预告登记申请书（公章1份）、不动产登记申请表（公章+法人章1份）、营业执照（公章1份）、不动产权证（公章1份）、委托书（公章+法人章1份）、法人代表身份证（公章1份）、不动产登记大人代表身份证明书（公章1份）、退房申请书（公章1份）、取消合同备案登记申请书（公章1份）、解除合同协议书（公章+法人章3份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/3 | 公章（200）、法人章（60） | 第三十九批10户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章40份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/4 | 公章（16）、法人章（1） | 银行按揭准入 | 构信用信息查询及报送授权书（公章+法人章1份）、章程（公章1份）、不动产权证书（公章1份）、建设用地规划许可证（公章1份）、预售证（公章2份）、资质证书（公章1份）、营业执照（公章1份）、建设工程规划许可证（公章7份）、建筑工程施工许可证（公章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/4 | 财务章（1） | 用于广告款抵房款支票用印 | 浦发银行支票（财务章1份） | 财务部 | 李嘉丽 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/3/5 | 公章（3）、法人章（1） | 用于银行按揭放款1户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/5 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、工行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/5 | 公章（10） | 用于合同备案 | 第50批中行物业维修基金缴存表（公章9份）、第50批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/5 | 公章（16）、法人章（8） | 用于银行按揭放款2户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章8份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/5 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、工行商品房买卖合同（公章+法人章1份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/9 | 公章（108）、法人章（36） | 第四十批11户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章36份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/9 | 公章（460）、法人章（207） | 第四十一批23户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章82份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/9 | 公章（51） | 用于合同备案 | 第51批中行物业维修基金缴存表（公章51份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/11 | 公章（5） | 2020年12月财务报表盖章存档 | 资产负债表（公章1份）、利润表（公章1份）、现金流量表（公章1份）、现金流量表补充资料（公章1份）、所有者权益变动表（公章1份） | 财务部 | 王颖诗 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/11 | 公章（400）、法人章（180） | 第四十二批20户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章68份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/11 | 公章（15）、法人章（5） | 用于银行按揭放款5户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章3份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/12 | 公章（2） | 恒铭收到境外居民房款 | 涉外收入申报单（公章2份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/12 | 公章（10） | 恒铭建行增加授权人 | 对公客户授权委托书（公章2份）、经办人身份证（公章4份）、法人代表身份证（公章2份）、营业执照（公章2份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/12 | 公章（8） | 《肇庆恒大名都项目首期售楼中心、综合楼、大门和商业街S2-S4消防工程施工合同》补充协议（二）用印 | 《肇庆恒大名都项目首期售楼中心、综合楼、大门和商业街S2-S4消防工程施工合同》补充协议（二）（公章4份） | 招投标部 | 林再佳 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/15 | 公章（4） | 用于银行内部资料更新存档 | 广州农村商业银行非自然人客户受益所有人信息采集表（公章1份）、公司章程（公章1份）、法人代表身份证（公章2份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/15 | 公章（27）、法人章（9） | 用于银行按揭放款9户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章3份）、邮储行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、中行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/15 | 公章（8） | 2021年1-2月财务报表盖章存档 | 资产负债表（公章2份）、利润表（公章2份）、现金流量表（公章2份）、现金流量表补充资料（公章2份） | 财务部 | 王颖诗 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/15 | 公章（19） | 用于节后复工报审 | 节后复工安全检查表（公章3份）、施工前必备条件备查表（公章6份）、施工现场查勘表（公章6份）、4-5、27-28图纸会审记录（公章4份） | 工程部 | 张俊杰 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/15 | 公章（141） | 用于主体验收 | 主体结构分部工程监督验收申请表（1-11#、27-30#、商业S1-S4、综合楼、地下室）（公章75份）、工程中间交接验收记录（1-11#、27-30#、商业S1-S4、综合楼、地下室）（公章66份） | 工程部 | 张俊杰 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/17 | 公章（5） | 催客户还款及变更付款方式用印 | 催款通知函（公章2份）、-商品房买卖合同（预售）补充协议（三）（变更付款方式）（公章3份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/17 | 公章（52） | 用于合同备案及宋爽5-2404退房附件 | 肇庆恒大名都项目解除《商品房买卖合同》及认购书的协议（公章3份）、第52批中行物业维修基金缴存表（公章48份）、第52批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/17 | 公章（52） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第53批中行物业维修基金缴存表（公章39份）、第53批物业维修基金存折原件签收表（公章1份）、认购书（商铺）（公章100份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/17 | 公章（12）、法人章（4） | 用于银行按揭放款4户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/17 | 公章（33）、法人章（11） | 用于银行按揭放款11户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章5份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章6份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/17 | 公章（219）、法人章（73） | 第四十三批21户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章73份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/18 | 合同章（8） | 智慧社区数字展厅软件系统使用许可及实施服务合同用印 | 智慧社区数字展厅软件系统使用许可及实施服务合同（合同章4份） | 营销部 | 戴科星 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/3/18 | 财务章（1）、法人章（1）、康雪婷章（1） | 用于购买工行监管户1940结算凭证（1本） | 预约订单（财务章+法人章+康雪婷章1份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/18 | 财务章（26）、法人章（26）、康雪婷章（26） | 监管户出款 | 农行对公结算业务申请书（财务章+法人章+康雪婷章2份）、建行电汇凭证（财务章+法人章+康雪婷章1份）、银行端查询缴税凭证（财务章+法人章+康雪婷章18份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、黄睿璐 |
| 2021/3/18 | 公章（27） | 肇庆名都二期临电工程用印 | 竣工查验申请（公章3份）、竣工验收报告（公章3份）、客户验收交接单（公章3份）、设计委托书（公章3份）、施工委托书（公章3份）、业扩设计免审免责声明（公章3份）、隐蔽工程自检合格报告（公章3份）、电力工程开工申请单（公章3份）、肇庆（四会）供电局配电设备异动报告表（公章3份） | 工程部 | 张枭 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/18 | 公章（1） | 四会市住房和城乡建设局要求 | 关于毗邻建筑物和构筑物、地下室工程安全情况得说明（公章1份） | 工程部 | 李胤赵 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/18 | 公章（18）、法人章（6） | 用于银行按揭放款6户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章1份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章5份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/18 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 中行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/19 | 公章（8） | 《肇庆恒大名都商住小区二期18-25#楼、幼儿园及周边地下室超前钻勘察工程施工合同》用印 | 《肇庆恒大名都商住小区二期18-25#楼、幼儿园及周边地下室超前钻勘察工程施工合同》（公章4份） | 招投标部 | 谢献玲 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/19 | 公章（162）、法人章（54） | 第四十四批15户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章54份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/26 | 公章（2） | 支付肇庆恒大名都2020年10-12月份中国工商银行四会市支行营销费 | 信息服务业务（工银融安e信）协议（公章2份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/26 | 公章（43） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第54批中行物业维修基金缴存表（公章42份）、第54批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/26 | 公章（49） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第55批中行物业维修基金缴存表（公章48份）、第55批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/26 | 公章（487）、法人章（171） | 第四十五批26户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章54份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/26 | 公章（1） | 代开劳务发票 | 汇总代开发票明细清单（公章1份） | 财务部 | 陈紫玫 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/26 | 公章（24）、法人章（12） | 用于银行按揭放款3户 | 商品房买卖合同（公章+法人章12份） | 营销部 | 李都安 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/26 | 财务章（4）、法人章（5）、康雪婷章（2）、公章（8） | 用于申请开发票 | 工行1940户增值税专票开票申请书（财务章+法人章+康雪婷章2份）、工行2715户增值税专票开票申请书（财务章+法人章2份）、授权委托书（公章2份）、开户许可证（公章1份）、营业执照（公章1份）、开票信息（公章1份）、客户满意调查表（公章1份）、法人代表身份证（公章1份）、经办人员身份证（公章1份） | 财务部 | 张瑾 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/29 | 公章（36）、法人章（12） | 用于银行按揭放款12户（快印） | 建行商品房买卖合同（公章+法人章2份）、农行商品房买卖合同（公章+法人章6份）、中行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/29 | 公章（353）、法人章（124） | 第四十六批19户报审商品房买卖合同用印 | 商品房买卖合同（公章+法人章65份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/29 | 公章（6）、法人章（2） | 用于银行按揭放款2户（快印） | 农行商品房买卖合同（公章+法人章2份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/29 | 公章（8）、法人章（4） | 用于银行按揭放款1户 | 中行商品房买卖合同（公章+法人章4份） | 营销部 | 莫志辉 | 王章颖、梁子欣 |
| 2021/3/29 | 公章（76） | 用于合同备案及客户购买时签署 | 第56批中行物业维修基金缴存表（公章75份）、第56批物业维修基金存折原件签收表（公章1份） | 营销部 | 聂盼 | 王章颖、梁子欣 |

4合同签订情况

2021年3月期间，项目公司共计签订合同6份，详见合同签订情况表。

2021年3月合同签订情况表

| 编号 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额 （元） | 用印日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市赛野模型有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都项目模型设计创作合同》补充协议 ( 一 )(赶工奖协议) | 鉴于乙方进度达到甲方设定的目标进度，并给予优秀赶工奖，甲方同意支付乙方奖励金额为：￥12320元 | 待公司有支付额度时以现金支付 | 12,320.00 | 2021/3/1 |
| 2 | 广东房车宝科技信息有限公司（乙方） | 《房车宝营销服务合作协议》 | 1.甲方对经乙方推荐的所有成功销售的房源按照实际成交总价的3.2%向乙方支付服务费（含税）即服务费=成交总价*3.2%；2.合同金额暂定5万元，该金额为预估金额；3.合作期限：2021年1月10日-2021年12月31日 | 甲方于每月1日支付上个月11日至25日完成的《项目成功销售服务费确认单》的服务费，于每月16日支付上个月26日至本月10日完成的《项目成功销售服务确认单》的服务费 | 50,000.00 | 2021/3/1 |
| 3 | 深圳市房车宝销售有限公司广东分公司（乙方） | 《房车宝营销服务合作协议》 | 1.甲方对经乙方推荐的所有成功销售的房源按照实际成交总价的3.2%向乙方支付服务费（含税）即服务费=成交总价*3.2%；2.合同金额暂定200万元，该金额为预估金额 | 甲方于每月1日支付上个月11日至25日完成的《项目成功销售服务费确认单》的服务费，于每月16日支付上个月26日至本月10日完成的《项目成功销售服务费确认单》的服务费 | 2,000,000.00 | 2021/3/1 |
| 4 | 广东德臻消防机电工程有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都项目首期售楼中心、综合楼、大门和商业街S2-S4消防工程施工合同》补充协议（二） | 因施工图深化，商业S3-S4增加喷淋及烟感，引起合体价格的变化，本补充协议增加金额113,327.69元，本补充协议签订后原合同工期不变 | 付款方式与原合同保持一致 | 113,327.69 | 2021/3/12 |
| 5 | 金碧智慧生活科技（深圳）有限公司（乙方） | 《智慧社区数字展厅软件系统使用许可及实施服务合同》 | 1.采购智慧社区软件系统、运维服务及数字展厅软件系统；2.合同金额暂定20万元，该金额为预估金额 | 一次性支付 | 200,000.00 | 2021/3/18 |
| 6 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司（乙方） | 《肇庆恒大名都商住小区二期18-25#楼、幼儿园及周边地下室超前钻勘察工程施工合同》 | 按甲方下达的勘察任务书和甲方确认的钻孔平面布置图进行钻孔施工，提供柱状图和岩土工程勘察报告等正式成果文件 | 1.乙方工程勘察经甲方验收合格并交付正式成果后10天，甲方支付实际完成工程量的80%作为工程进度款；2.甲方在结算完毕后30天内付至结算金额的95%；3.合同签订后7天内，乙方须向甲方交纳合同暂定总价3%的履约保证金或暂定总价5%的履约银行保函 | 2,948,496.00 | 2021/3/19 |

5项目销售情况

根据项目公司提供的《销售明细总表》，截至2021年3月31日，项目已取得可售套数共计1569套，可售面积共计168,683.69㎡，其中3月认购135套，累计认购1509套；3月签约122套，累计签约1373套，累计已售建筑面积共计161,838.57㎡，3月回款56,936,161.00元，累计收款额836,231,904.00元。

| 序号 | 房号 | 建筑面积 | 销售单价 | 合约总价格 | 实际折后销售总价 | 是否已认购 | 是否已签约 | 是否已备案 | 销售已回款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1栋101 | 127.46 | 3,254.77 | 414,853.00 | 414,853.00 | 是 | 是 | 否 | 214,853.00 |
| 2 | 1栋102 | 111.36 | 3,273.93 | 364,585.00 | 364,585.00 | 是 | 否 | 否 | 364,585.00 |
| 3 | 1栋201 | 131.94 | 5,487.59 | 724,032.00 | 724,032.00 | 是 | 是 | 是 | 724,032.00 |
| 4 | 1栋202 | 108.29 | 5,471.04 | 592,459.00 | 592,459.00 | 是 | 是 | 是 | 592,459.00 |
| 5 | 1栋203 | 107.59 | 5,432.98 | 584,534.00 | 584,534.00 | 是 | 是 | 是 | 584,534.00 |
| 6 | 1栋204 | 131.94 | 5,450.13 | 719,090.00 | 719,090.00 | 是 | 是 | 是 | 719,090.00 |
| 7 | 1栋401 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 是 | 718,254.00 |
| 8 | 1栋402 | 108.29 | 5,545.94 | 600,570.00 | 600,570.00 | 是 | 是 | 是 | 600,570.00 |
| 9 | 1栋403 | 107.59 | 5,507.88 | 592,593.00 | 592,593.00 | 是 | 是 | 是 | 592,593.00 |
| 10 | 1栋404 | 131.94 | 5,525.04 | 728,974.00 | 728,974.00 | 是 | 是 | 是 | 728,974.00 |
| 11 | 1栋501 | 131.94 | 5,599.95 | 738,857.00 | 738,857.00 | 是 | 是 | 是 | 738,857.00 |
| 12 | 1栋502 | 108.29 | 5,583.40 | 604,626.00 | 604,626.00 | 是 | 是 | 是 | 604,626.00 |
| 13 | 1栋503 | 107.59 | 5,545.34 | 596,623.00 | 596,623.00 | 是 | 是 | 是 | 596,623.00 |
| 14 | 1栋504 | 131.94 | 5,443.79 | 718,254.00 | 718,254.00 | 是 | 是 | 是 | 718,254.00 |
| 15 | 1栋601 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 16 | 1栋602 | 108.29 | 5,620.85 | 608,682.00 | 608,682.00 | 是 | 是 | 是 | 608,682.00 |
| 17 | 1栋603 | 107.59 | 5,582.80 | 600,653.00 | 600,653.00 | 是 | 是 | 是 | 600,653.00 |
| 18 | 1栋604 | 131.94 | 5,659.69 | 746,740.00 | 746,740.00 | 是 | 是 | 是 | 746,740.00 |
| 19 | 1栋701 | 131.94 | 5,553.79 | 732,767.00 | 732,767.00 | 是 | 是 | 是 | 732,767.00 |
| 20 | 1栋702 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 21 | 1栋703 | 107.59 | 5,620.25 | 604,683.00 | 604,683.00 | 是 | 是 | 是 | 604,683.00 |
| 22 | 1栋704 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 23 | 1栋801 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 24 | 1栋802 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 25 | 1栋803 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 是 | 608,712.00 |
| 26 | 1栋804 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 27 | 1栋901 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 28 | 1栋902 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 29 | 1栋903 | 107.59 | 5,877.94 | 632,408.00 | 632,408.00 | 是 | 是 | 是 | 632,408.00 |
| 30 | 1栋904 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 31 | 1栋1001 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 32 | 1栋1002 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 33 | 1栋1003 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 34 | 1栋1004 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 是 | 742,442.00 |
| 35 | 1栋1101 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 是 | 752,117.00 |
| 36 | 1栋1102 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 37 | 1栋1103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 38 | 1栋1104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 39 | 1栋1201 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 40 | 1栋1202 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 41 | 1栋1203 | 107.59 | 5,807.52 | 624,831.00 | 624,831.00 | 是 | 是 | 是 | 624,831.00 |
| 42 | 1栋1204 | 131.94 | 5,700.45 | 752,117.00 | 752,117.00 | 是 | 是 | 否 | 752,117.00 |
| 43 | 1栋1301 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 44 | 1栋1302 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 45 | 1栋1303 | 107.59 | 5,719.96 | 615,411.00 | 615,411.00 | 是 | 是 | 是 | 615,411.00 |
| 46 | 1栋1304 | 131.94 | 5,737.12 | 756,955.00 | 756,955.00 | 是 | 是 | 是 | 756,955.00 |
| 47 | 1栋1401 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 48 | 1栋1402 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 49 | 1栋1403 | 107.59 | 5,646.63 | 607,521.00 | 607,521.00 | 是 | 是 | 是 | 607,521.00 |
| 50 | 1栋1404 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 51 | 1栋1501 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 52 | 1栋1502 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 53 | 1栋1503 | 107.59 | 5,799.62 | 623,981.00 | 623,981.00 | 是 | 是 | 是 | 623,981.00 |
| 54 | 1栋1504 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 55 | 1栋1601 | 131.94 | 5,847.11 | 771,468.00 | 771,468.00 | 是 | 是 | 是 | 771,468.00 |
| 56 | 1栋1602 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 57 | 1栋1603 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 58 | 1栋1604 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 59 | 1栋1701 | 131.94 | 5,974.48 | 788,273.00 | 788,273.00 | 是 | 是 | 是 | 788,273.00 |
| 60 | 1栋1702 | 108.29 | 5,957.93 | 645,184.00 | 645,184.00 | 是 | 是 | 是 | 645,184.00 |
| 61 | 1栋1703 | 107.59 | 5,919.88 | 636,920.00 | 636,920.00 | 是 | 是 | 是 | 636,920.00 |
| 62 | 1栋1704 | 131.94 | 5,937.03 | 783,332.00 | 783,332.00 | 是 | 是 | 是 | 783,332.00 |
| 63 | 1栋1801 | 131.94 | 6,163.27 | 813,182.00 | 813,182.00 | 是 | 是 | 否 | 813,182.00 |
| 64 | 1栋1802 | 108.29 | 5,808.12 | 628,961.00 | 628,961.00 | 是 | 是 | 是 | 628,961.00 |
| 65 | 1栋1803 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 66 | 1栋1804 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 67 | 1栋1901 | 131.94 | 5,899.58 | 778,390.00 | 778,390.00 | 是 | 是 | 是 | 778,390.00 |
| 68 | 1栋1902 | 108.29 | 5,883.03 | 637,073.00 | 637,073.00 | 是 | 是 | 是 | 637,073.00 |
| 69 | 1栋1903 | 107.59 | 5,844.98 | 628,861.00 | 628,861.00 | 是 | 是 | 是 | 628,861.00 |
| 70 | 1栋1904 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 71 | 1栋2001 | 131.94 | 5,862.13 | 773,449.00 | 773,449.00 | 是 | 是 | 是 | 773,449.00 |
| 72 | 1栋2002 | 108.29 | 5,845.57 | 633,017.00 | 633,017.00 | 是 | 是 | 是 | 633,017.00 |
| 73 | 1栋2003 | 107.59 | 5,730.98 | 616,596.00 | 616,596.00 | 是 | 是 | 是 | 616,596.00 |
| 74 | 1栋2004 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 75 | 1栋2101 | 131.94 | 5,824.67 | 768,507.00 | 768,507.00 | 是 | 是 | 是 | 768,507.00 |
| 76 | 1栋2102 | 108.29 | 5,857.98 | 634,361.00 | 634,361.00 | 是 | 是 | 是 | 634,361.00 |
| 77 | 1栋2103 | 107.59 | 5,770.06 | 620,801.00 | 620,801.00 | 是 | 是 | 是 | 620,801.00 |
| 78 | 1栋2104 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 79 | 1栋2201 | 131.94 | 5,663.79 | 747,280.00 | 747,280.00 | 是 | 是 | 是 | 747,280.00 |
| 80 | 1栋2202 | 108.29 | 5,770.66 | 624,905.00 | 624,905.00 | 是 | 是 | 是 | 624,905.00 |
| 81 | 1栋2203 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 82 | 1栋2204 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 83 | 1栋2301 | 131.94 | 5,787.21 | 763,565.00 | 763,565.00 | 是 | 是 | 是 | 763,565.00 |
| 84 | 1栋2302 | 108.29 | 5,955.81 | 644,955.00 | 644,955.00 | 是 | 是 | 否 | 322,478.00 |
| 85 | 1栋2303 | 107.59 | 5,732.61 | 616,771.00 | 616,771.00 | 是 | 是 | 是 | 616,771.00 |
| 86 | 1栋2304 | 131.94 | 5,749.77 | 758,624.00 | 758,624.00 | 是 | 是 | 是 | 758,624.00 |
| 87 | 1栋2401 | 131.94 | 5,627.12 | 742,442.00 | 742,442.00 | 是 | 是 | 是 | 742,442.00 |
| 88 | 1栋2402 | 108.29 | 5,733.21 | 620,849.00 | 620,849.00 | 是 | 是 | 是 | 620,849.00 |
| 89 | 1栋2403 | 107.59 | 5,695.16 | 612,742.00 | 612,742.00 | 是 | 是 | 是 | 612,742.00 |
| 90 | 1栋2404 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 91 | 1栋2501 | 131.94 | 5,712.31 | 753,682.00 | 753,682.00 | 是 | 是 | 是 | 753,682.00 |
| 92 | 1栋2502 | 108.29 | 5,695.76 | 616,794.00 | 616,794.00 | 是 | 是 | 是 | 616,794.00 |
| 93 | 1栋2503 | 107.59 | 5,657.70 | 608,712.00 | 608,712.00 | 是 | 是 | 是 | 608,712.00 |
| 94 | 1栋2504 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 95 | 1栋2601 | 131.94 | 5,674.85 | 748,740.00 | 748,740.00 | 是 | 是 | 是 | 748,740.00 |
| 96 | 1栋2602 | 108.29 | 5,658.31 | 612,738.00 | 612,738.00 | 是 | 是 | 是 | 612,738.00 |
| 97 | 1栋2603 | 107.59 | 5,149.10 | 553,992.00 | 553,992.00 | 是 | 是 | 是 | 553,992.00 |
| 98 | 1栋2604 | 131.94 | 5,637.40 | 743,799.00 | 743,799.00 | 是 | 是 | 是 | 743,799.00 |
| 99 | 2栋103 | 55.79 | 4,085.68 | 227,940.00 | 227,940.00 | 是 | 是 | 否 | 227,940.00 |
| 100 | 2栋104 | 114.88 | 3,098.84 | 355,995.00 | 355,995.00 | 是 | 否 | 否 | 355,995.00 |
| 101 | 2栋201 | 114.98 | 5,212.62 | 599,347.00 | 599,347.00 | 是 | 是 | 是 | 599,347.00 |
| 102 | 2栋202 | 109.84 | 5,530.25 | 607,443.00 | 607,443.00 | 是 | 是 | 是 | 607,443.00 |
| 103 | 2栋203 | 109.84 | 5,359.98 | 588,740.00 | 588,740.00 | 是 | 是 | 是 | 588,740.00 |
| 104 | 2栋204 | 114.98 | 5,326.59 | 612,451.00 | 612,451.00 | 是 | 是 | 是 | 612,451.00 |
| 105 | 2栋301 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 106 | 2栋302 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 107 | 2栋303 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 108 | 2栋304 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 109 | 2栋401 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 110 | 2栋402 | 109.84 | 5,472.34 | 601,082.00 | 601,082.00 | 是 | 是 | 是 | 601,082.00 |
| 111 | 2栋403 | 109.84 | 5,434.89 | 596,968.00 | 596,968.00 | 是 | 是 | 是 | 596,968.00 |
| 112 | 2栋404 | 114.98 | 5,401.50 | 621,064.00 | 621,064.00 | 是 | 是 | 是 | 621,064.00 |
| 113 | 2栋501 | 114.98 | 5,322.61 | 611,994.00 | 611,994.00 | 是 | 是 | 是 | 611,994.00 |
| 114 | 2栋502 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 115 | 2栋503 | 109.84 | 5,355.22 | 588,217.00 | 588,217.00 | 是 | 是 | 是 | 588,217.00 |
| 116 | 2栋504 | 114.98 | 5,438.95 | 625,371.00 | 625,371.00 | 是 | 是 | 是 | 625,371.00 |
| 117 | 2栋601 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 118 | 2栋602 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 119 | 2栋603 | 109.84 | 5,509.80 | 605,196.00 | 605,196.00 | 是 | 是 | 是 | 605,196.00 |
| 120 | 2栋604 | 114.98 | 5,476.40 | 629,677.00 | 629,677.00 | 是 | 是 | 是 | 629,677.00 |
| 121 | 2栋701 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 122 | 2栋702 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 123 | 2栋703 | 109.84 | 5,547.25 | 609,310.00 | 609,310.00 | 是 | 是 | 是 | 609,310.00 |
| 124 | 2栋704 | 114.98 | 5,513.86 | 633,984.00 | 633,984.00 | 是 | 是 | 是 | 633,984.00 |
| 125 | 2栋801 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 126 | 2栋802 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 127 | 2栋803 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 128 | 2栋804 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 129 | 2栋901 | 114.98 | 5,768.00 | 663,205.00 | 663,205.00 | 是 | 是 | 是 | 663,205.00 |
| 130 | 2栋902 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 131 | 2栋903 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 132 | 2栋904 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 133 | 2栋1001 | 114.98 | 5,393.80 | 620,179.00 | 620,179.00 | 是 | 是 | 是 | 620,179.00 |
| 134 | 2栋1002 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 135 | 2栋1003 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 136 | 2栋1004 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 137 | 2栋1101 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 138 | 2栋1102 | 109.84 | 5,611.87 | 616,408.00 | 616,408.00 | 是 | 是 | 是 | 616,408.00 |
| 139 | 2栋1103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 140 | 2栋1104 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 141 | 2栋1201 | 114.98 | 5,579.27 | 641,505.00 | 641,505.00 | 是 | 是 | 是 | 641,505.00 |
| 142 | 2栋1202 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 143 | 2栋1203 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 144 | 2栋1204 | 114.98 | 5,762.05 | 662,521.00 | 662,521.00 | 是 | 是 | 是 | 662,521.00 |
| 145 | 2栋1301 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 146 | 2栋1302 | 109.84 | 5,987.10 | 657,623.00 | 657,623.00 | 是 | 是 | 是 | 657,623.00 |
| 147 | 2栋1303 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 148 | 2栋1304 | 114.98 | 5,738.58 | 659,822.00 | 659,822.00 | 是 | 是 | 是 | 659,822.00 |
| 149 | 2栋1401 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 否 | 637,289.00 |
| 150 | 2栋1402 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 151 | 2栋1403 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 152 | 2栋1404 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 153 | 2栋1501 | 114.98 | 5,999.82 | 689,859.00 | 689,859.00 | 是 | 是 | 是 | 209,859.00 |
| 154 | 2栋1502 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 155 | 2栋1503 | 109.84 | 5,721.87 | 628,490.00 | 628,490.00 | 是 | 是 | 是 | 628,490.00 |
| 156 | 2栋1504 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 157 | 2栋1601 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 158 | 2栋1602 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 159 | 2栋1603 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 160 | 2栋1604 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 161 | 2栋1701 | 114.98 | 5,689.27 | 654,152.00 | 654,152.00 | 是 | 是 | 是 | 654,152.00 |
| 162 | 2栋1702 | 109.84 | 5,884.33 | 646,335.00 | 646,335.00 | 是 | 是 | 是 | 646,335.00 |
| 163 | 2栋1703 | 109.84 | 5,846.88 | 642,221.00 | 642,221.00 | 是 | 是 | 是 | 642,221.00 |
| 164 | 2栋1704 | 114.98 | 5,813.49 | 668,435.00 | 668,435.00 | 是 | 是 | 是 | 668,435.00 |
| 165 | 2栋1801 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 166 | 2栋1802 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 167 | 2栋1803 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 168 | 2栋1804 | 114.98 | 5,663.67 | 651,209.00 | 651,209.00 | 是 | 是 | 是 | 651,209.00 |
| 169 | 2栋1901 | 114.98 | 6,045.19 | 695,076.00 | 695,076.00 | 是 | 是 | 是 | 208,524.00 |
| 170 | 2栋1902 | 109.84 | 5,685.21 | 624,463.00 | 624,463.00 | 是 | 是 | 是 | 624,463.00 |
| 171 | 2栋1903 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 172 | 2栋1904 | 114.98 | 5,615.94 | 645,721.00 | 645,721.00 | 是 | 是 | 是 | 645,721.00 |
| 173 | 2栋2001 | 114.98 | 6,005.77 | 690,543.00 | 690,543.00 | 是 | 是 | 否 | 276,591.00 |
| 174 | 2栋2002 | 109.84 | 5,771.97 | 633,993.00 | 633,993.00 | 是 | 是 | 是 | 633,993.00 |
| 175 | 2栋2003 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 176 | 2栋2004 | 114.98 | 5,701.13 | 655,516.00 | 655,516.00 | 是 | 是 | 是 | 655,516.00 |
| 177 | 2栋2101 | 114.98 | 5,845.28 | 672,090.00 | 672,090.00 | 是 | 否 | 否 | 672,090.00 |
| 178 | 2栋2102 | 109.84 | 5,734.51 | 629,879.00 | 629,879.00 | 是 | 是 | 是 | 629,879.00 |
| 179 | 2栋2103 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 180 | 2栋2104 | 114.98 | 5,542.61 | 637,289.00 | 637,289.00 | 是 | 是 | 是 | 637,289.00 |
| 181 | 2栋2201 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 182 | 2栋2202 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 183 | 2栋2203 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 184 | 2栋2204 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 185 | 2栋2301 | 114.98 | 5,626.22 | 646,903.00 | 646,903.00 | 是 | 是 | 是 | 646,903.00 |
| 186 | 2栋2302 | 109.84 | 5,697.06 | 625,765.00 | 625,765.00 | 是 | 是 | 是 | 625,765.00 |
| 187 | 2栋2303 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 188 | 2栋2304 | 114.98 | 5,505.94 | 633,073.00 | 633,073.00 | 是 | 是 | 是 | 633,073.00 |
| 189 | 2栋2401 | 114.98 | 5,588.76 | 642,596.00 | 642,596.00 | 是 | 是 | 是 | 642,596.00 |
| 190 | 2栋2402 | 109.84 | 5,659.61 | 621,652.00 | 621,652.00 | 是 | 是 | 是 | 621,652.00 |
| 191 | 2栋2403 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 192 | 2栋2404 | 114.98 | 5,887.49 | 676,944.00 | 676,944.00 | 是 | 是 | 否 | 270,776.00 |
| 193 | 2栋2501 | 114.98 | 5,551.31 | 638,290.00 | 638,290.00 | 是 | 是 | 是 | 638,290.00 |
| 194 | 2栋2502 | 109.84 | 5,622.16 | 617,538.00 | 617,538.00 | 是 | 是 | 是 | 617,538.00 |
| 195 | 2栋2503 | 109.84 | 5,584.71 | 613,424.00 | 613,424.00 | 是 | 是 | 是 | 613,424.00 |
| 196 | 2栋2504 | 114.98 | 5,747.46 | 660,843.00 | 660,843.00 | 是 | 是 | 是 | 660,843.00 |
| 197 | 2栋2601 | 114.98 | 5,395.95 | 620,426.00 | 620,426.00 | 是 | 是 | 是 | 620,426.00 |
| 198 | 2栋2602 | 110.17 | 5,465.48 | 602,132.00 | 602,132.00 | 是 | 是 | 否 | 602,132.00 |
| 199 | 2栋2603 | 110.17 | 5,547.52 | 611,170.00 | 611,170.00 | 是 | 是 | 是 | 611,170.00 |
| 200 | 2栋2604 | 114.98 | 4,732.01 | 544,087.00 | 544,087.00 | 是 | 是 | 是 | 544,087.00 |
| 201 | 3栋101 | 114.44 | 3,289.10 | 376,405.00 | 376,405.00 | 是 | 是 | 否 | 376,405.00 |
| 202 | 3栋102 | 55.57 | 4,114.95 | 228,668.00 | 228,668.00 | 是 | 是 | 否 | 228,668.00 |
| 203 | 3栋103 | 112.29 | 3,074.24 | 345,206.00 | 345,206.00 | 是 | 是 | 否 | 345,206.00 |
| 204 | 3栋104 | 115.91 | 3,110.27 | 360,511.00 | 360,511.00 | 是 | 否 | 否 | 181,468.00 |
| 205 | 3栋201 | 114.54 | 5,345.40 | 612,262.00 | 612,262.00 | 是 | 是 | 是 | 612,262.00 |
| 206 | 3栋202 | 109.42 | 4,674.85 | 511,522.00 | 511,522.00 | 是 | 是 | 是 | 511,522.00 |
| 207 | 3栋203 | 109.42 | 5,397.08 | 590,548.00 | 590,548.00 | 是 | 是 | 是 | 590,548.00 |
| 208 | 3栋204 | 114.54 | 5,014.30 | 574,338.00 | 574,338.00 | 是 | 是 | 是 | 574,338.00 |
| 209 | 3栋301 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 210 | 3栋302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 211 | 3栋303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 212 | 3栋304 | 114.54 | 5,198.92 | 595,484.00 | 595,484.00 | 是 | 是 | 是 | 595,484.00 |
| 213 | 3栋401 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 214 | 3栋402 | 109.42 | 5,476.73 | 599,264.00 | 599,264.00 | 是 | 是 | 是 | 599,264.00 |
| 215 | 3栋403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 216 | 3栋404 | 114.54 | 5,365.85 | 614,605.00 | 614,605.00 | 是 | 是 | 是 | 614,605.00 |
| 217 | 3栋501 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 218 | 3栋502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 152,843.00 |
| 219 | 3栋503 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 220 | 3栋504 | 114.54 | 5,236.37 | 599,774.00 | 599,774.00 | 是 | 是 | 是 | 599,774.00 |
| 221 | 3栋601 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 222 | 3栋602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 223 | 3栋603 | 109.42 | 5,428.19 | 593,953.00 | 593,953.00 | 是 | 是 | 是 | 593,953.00 |
| 224 | 3栋604 | 114.54 | 5,273.83 | 604,064.00 | 604,064.00 | 是 | 是 | 是 | 604,064.00 |
| 225 | 3栋701 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 226 | 3栋702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 227 | 3栋703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 228 | 3栋704 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 229 | 3栋801 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 230 | 3栋802 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 231 | 3栋803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 232 | 3栋804 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 233 | 3栋901 | 114.54 | 5,432.29 | 622,214.00 | 622,214.00 | 是 | 是 | 是 | 622,214.00 |
| 234 | 3栋902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 235 | 3栋903 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 236 | 3栋904 | 114.54 | 5,386.19 | 616,934.00 | 616,934.00 | 是 | 是 | 是 | 616,934.00 |
| 237 | 3栋1001 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 238 | 3栋1002 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 239 | 3栋1003 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 240 | 3栋1004 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 241 | 3栋1101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 242 | 3栋1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 243 | 3栋1103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 244 | 3栋1104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 245 | 3栋1201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 246 | 3栋1202 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 247 | 3栋1203 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 否 | 618,024.00 |
| 248 | 3栋1204 | 114.54 | 5,498.55 | 629,804.00 | 629,804.00 | 是 | 是 | 是 | 629,804.00 |
| 249 | 3栋1301 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 250 | 3栋1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 251 | 3栋1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 252 | 3栋1304 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 253 | 3栋1401 | 114.54 | 5,686.03 | 651,278.00 | 651,278.00 | 是 | 是 | 是 | 651,278.00 |
| 254 | 3栋1402 | 109.42 | 5,918.13 | 647,562.00 | 647,562.00 | 是 | 是 | 否 | 647,562.00 |
| 255 | 3栋1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 256 | 3栋1404 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 257 | 3栋1501 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 258 | 3栋1502 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 259 | 3栋1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 260 | 3栋1504 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 261 | 3栋1601 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 262 | 3栋1602 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 263 | 3栋1603 | 109.42 | 5,758.18 | 630,060.00 | 630,060.00 | 是 | 是 | 是 | 630,060.00 |
| 264 | 3栋1604 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 265 | 3栋1701 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 266 | 3栋1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 267 | 3栋1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 268 | 3栋1704 | 114.54 | 5,610.91 | 642,674.00 | 642,674.00 | 是 | 是 | 是 | 642,674.00 |
| 269 | 3栋1801 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 270 | 3栋1802 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 271 | 3栋1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 272 | 3栋1804 | 114.54 | 5,660.11 | 648,309.00 | 648,309.00 | 是 | 是 | 是 | 648,309.00 |
| 273 | 3栋1901 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 274 | 3栋1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 275 | 3栋1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 276 | 3栋1904 | 114.54 | 5,536.00 | 634,094.00 | 634,094.00 | 是 | 是 | 是 | 634,094.00 |
| 277 | 3栋2001 | 114.54 | 5,966.01 | 683,347.00 | 683,347.00 | 是 | 否 | 否 | 205,005.00 |
| 278 | 3栋2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 279 | 3栋2003 | 109.42 | 6,080.20 | 665,295.00 | 665,295.00 | 是 | 是 | 是 | 399,180.00 |
| 280 | 3栋2004 | 114.54 | 5,696.09 | 652,430.00 | 652,430.00 | 是 | 是 | 是 | 652,430.00 |
| 281 | 3栋2101 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 282 | 3栋2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 283 | 3栋2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 284 | 3栋2104 | 114.54 | 5,461.10 | 625,514.00 | 625,514.00 | 是 | 是 | 是 | 625,514.00 |
| 285 | 3栋2201 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 286 | 3栋2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 287 | 3栋2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 288 | 3栋2204 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 289 | 3栋2301 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 290 | 3栋2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 291 | 3栋2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 292 | 3栋2304 | 114.54 | 5,423.64 | 621,224.00 | 621,224.00 | 是 | 是 | 是 | 621,224.00 |
| 293 | 3栋2401 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 294 | 3栋2402 | 109.42 | 5,538.19 | 605,989.00 | 605,989.00 | 是 | 是 | 是 | 605,989.00 |
| 295 | 3栋2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 296 | 3栋2404 | 114.54 | 5,674.26 | 649,930.00 | 649,930.00 | 是 | 是 | 否 | 194,979.00 |
| 297 | 3栋2501 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 298 | 3栋2502 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 299 | 3栋2503 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 300 | 3栋2504 | 114.54 | 5,348.73 | 612,644.00 | 612,644.00 | 是 | 是 | 是 | 612,644.00 |
| 301 | 3栋2601 | 114.54 | 5,615.14 | 643,158.00 | 643,158.00 | 是 | 是 | 是 | 643,158.00 |
| 302 | 3栋2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 303 | 3栋2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 304 | 3栋2604 | 114.54 | 5,311.28 | 608,354.00 | 608,354.00 | 是 | 是 | 是 | 608,354.00 |
| 305 | 4栋101 | 93.5 | 3,653.65 | 341,616.00 | 341,616.00 | 是 | 是 | 否 | 170,808.00 |
| 306 | 4栋103 | 96.72 | 3,088.24 | 298,695.00 | 298,695.00 | 是 | 否 | 否 | 158,695.00 |
| 307 | 4栋201 | 96.42 | 4,979.58 | 480,131.00 | 480,131.00 | 是 | 是 | 是 | 480,131.00 |
| 308 | 4栋202 | 96.42 | 3,451.18 | 332,763.00 | 332,763.00 | 是 | 是 | 否 | 332,763.00 |
| 309 | 4栋203 | 96.42 | 3,472.57 | 334,825.00 | 334,825.00 | 是 | 否 | 否 | 334,825.00 |
| 310 | 4栋204 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 311 | 4栋301 | 96.42 | 5,097.50 | 491,501.00 | 491,501.00 | 是 | 是 | 是 | 491,501.00 |
| 312 | 4栋302 | 96.42 | 3,493.95 | 336,887.00 | 336,887.00 | 是 | 否 | 否 | 336,887.00 |
| 313 | 4栋303 | 96.42 | 5,390.27 | 519,730.00 | 519,730.00 | 是 | 是 | 是 | 519,730.00 |
| 314 | 4栋304 | 96.42 | 5,027.00 | 484,703.00 | 484,703.00 | 是 | 是 | 是 | 484,703.00 |
| 315 | 4栋401 | 96.42 | 4,958.64 | 478,112.00 | 478,112.00 | 是 | 是 | 是 | 478,112.00 |
| 316 | 4栋402 | 96.42 | 5,530.95 | 533,294.00 | 533,294.00 | 是 | 是 | 是 | 533,294.00 |
| 317 | 4栋403 | 96.42 | 5,732.99 | 552,775.00 | 552,775.00 | 是 | 是 | 是 | 552,775.00 |
| 318 | 4栋404 | 96.42 | 4,992.82 | 481,408.00 | 481,408.00 | 是 | 是 | 是 | 481,408.00 |
| 319 | 4栋501 | 96.42 | 5,083.19 | 490,121.00 | 490,121.00 | 是 | 是 | 是 | 490,121.00 |
| 320 | 4栋502 | 96.42 | 5,710.59 | 550,615.00 | 550,615.00 | 是 | 是 | 是 | 550,615.00 |
| 321 | 4栋503 | 96.42 | 5,802.00 | 559,429.00 | 559,429.00 | 是 | 是 | 是 | 559,429.00 |
| 322 | 4栋504 | 96.42 | 5,117.73 | 493,452.00 | 493,452.00 | 是 | 是 | 是 | 493,452.00 |
| 323 | 4栋601 | 96.42 | 5,343.93 | 515,262.00 | 515,262.00 | 是 | 是 | 否 | 154,578.00 |
| 324 | 4栋602 | 96.42 | 5,744.77 | 553,911.00 | 553,911.00 | 是 | 是 | 是 | 553,911.00 |
| 325 | 4栋603 | 96.42 | 5,901.21 | 568,995.00 | 568,995.00 | 是 | 是 | 是 | 568,995.00 |
| 326 | 4栋604 | 96.42 | 5,095.36 | 491,295.00 | 491,295.00 | 是 | 是 | 是 | 491,295.00 |
| 327 | 4栋701 | 96.42 | 5,379.91 | 518,731.00 | 518,731.00 | 是 | 是 | 是 | 518,731.00 |
| 328 | 4栋702 | 96.42 | 5,847.30 | 563,797.00 | 563,797.00 | 是 | 是 | 是 | 563,797.00 |
| 329 | 4栋703 | 96.42 | 5,644.59 | 544,251.00 | 544,251.00 | 是 | 是 | 是 | 544,251.00 |
| 330 | 4栋704 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 331 | 4栋801 | 96.42 | 5,129.54 | 494,590.00 | 494,590.00 | 是 | 是 | 是 | 494,590.00 |
| 332 | 4栋802 | 96.42 | 5,881.49 | 567,093.00 | 567,093.00 | 是 | 是 | 是 | 567,093.00 |
| 333 | 4栋803 | 96.42 | 6,040.68 | 582,442.00 | 582,442.00 | 是 | 是 | 是 | 582,442.00 |
| 334 | 4栋804 | 96.42 | 5,047.50 | 486,680.00 | 486,680.00 | 是 | 是 | 是 | 486,680.00 |
| 335 | 4栋901 | 96.42 | 5,163.72 | 497,886.00 | 497,886.00 | 是 | 是 | 是 | 497,886.00 |
| 336 | 4栋902 | 96.42 | 5,980.52 | 576,642.00 | 576,642.00 | 是 | 是 | 是 | 576,642.00 |
| 337 | 4栋903 | 96.42 | 6,014.40 | 579,908.00 | 579,908.00 | 是 | 是 | 是 | 579,908.00 |
| 338 | 4栋904 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 339 | 4栋1001 | 96.42 | 5,138.80 | 495,483.00 | 495,483.00 | 是 | 否 | 否 | 155,483.00 |
| 340 | 4栋1002 | 96.42 | 5,818.04 | 560,975.00 | 560,975.00 | 是 | 是 | 是 | 560,975.00 |
| 341 | 4栋1003 | 96.42 | 6,050.29 | 583,369.00 | 583,369.00 | 是 | 是 | 是 | 583,369.00 |
| 342 | 4栋1004 | 96.42 | 5,171.42 | 498,628.00 | 498,628.00 | 是 | 是 | 是 | 498,628.00 |
| 343 | 4栋1101 | 96.42 | 5,407.13 | 521,355.00 | 521,355.00 | 是 | 是 | 否 | 350,103.00 |
| 344 | 4栋1102 | 96.42 | 5,984.03 | 576,980.00 | 576,980.00 | 是 | 是 | 是 | 576,980.00 |
| 345 | 4栋1103 | 96.42 | 6,018.20 | 580,275.00 | 580,275.00 | 是 | 是 | 是 | 580,275.00 |
| 346 | 4栋1104 | 96.42 | 5,148.84 | 496,451.00 | 496,451.00 | 是 | 是 | 是 | 496,451.00 |
| 347 | 4栋1201 | 96.42 | 5,266.25 | 507,772.00 | 507,772.00 | 是 | 是 | 是 | 507,772.00 |
| 348 | 4栋1202 | 96.42 | 5,456.82 | 526,147.00 | 526,147.00 | 是 | 是 | 否 | 526,147.00 |
| 349 | 4栋1203 | 96.42 | 6,117.98 | 589,896.00 | 589,896.00 | 是 | 是 | 是 | 589,896.00 |
| 350 | 4栋1204 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 351 | 4栋1301 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 352 | 4栋1302 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 353 | 4栋1303 | 96.42 | 6,153.91 | 593,360.00 | 593,360.00 | 是 | 是 | 是 | 593,360.00 |
| 354 | 4栋1304 | 96.42 | 5,334.62 | 514,364.00 | 514,364.00 | 是 | 是 | 是 | 514,364.00 |
| 355 | 4栋1401 | 96.42 | 5,166.66 | 498,169.00 | 498,169.00 | 是 | 是 | 是 | 498,169.00 |
| 356 | 4栋1402 | 96.42 | 3,686.41 | 355,444.00 | 355,444.00 | 是 | 否 | 否 | 355,444.00 |
| 357 | 4栋1403 | 96.42 | 3,707.79 | 357,505.00 | 357,505.00 | 是 | 否 | 否 | 357,505.00 |
| 358 | 4栋1404 | 96.42 | 5,169.32 | 498,426.00 | 498,426.00 | 是 | 是 | 是 | 498,426.00 |
| 359 | 4栋1501 | 96.42 | 5,368.79 | 517,659.00 | 517,659.00 | 是 | 是 | 是 | 517,659.00 |
| 360 | 4栋1502 | 96.42 | 6,187.05 | 596,555.00 | 596,555.00 | 是 | 是 | 是 | 596,555.00 |
| 361 | 4栋1503 | 96.42 | 5,711.67 | 550,719.00 | 550,719.00 | 是 | 是 | 是 | 550,719.00 |
| 362 | 4栋1504 | 96.42 | 5,463.12 | 526,754.00 | 526,754.00 | 是 | 是 | 是 | 526,754.00 |
| 363 | 4栋1601 | 96.42 | 5,249.21 | 506,129.00 | 506,129.00 | 是 | 是 | 是 | 506,129.00 |
| 364 | 4栋1602 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 否 | 否 | 339,296.00 |
| 365 | 4栋1603 | 96.42 | 6,221.58 | 599,885.00 | 599,885.00 | 是 | 是 | 是 | 599,885.00 |
| 366 | 4栋1604 | 96.42 | 5,402.98 | 520,955.00 | 520,955.00 | 是 | 是 | 是 | 520,955.00 |
| 367 | 4栋1701 | 96.42 | 5,422.47 | 522,835.00 | 522,835.00 | 是 | 是 | 是 | 522,835.00 |
| 368 | 4栋1702 | 96.42 | 5,868.13 | 565,805.00 | 565,805.00 | 是 | 否 | 否 | 339,296.00 |
| 369 | 4栋1703 | 96.42 | 5,815.38 | 560,719.00 | 560,719.00 | 是 | 是 | 是 | 560,719.00 |
| 370 | 4栋1704 | 96.42 | 5,456.97 | 526,161.00 | 526,161.00 | 是 | 是 | 是 | 526,161.00 |
| 371 | 4栋1801 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 372 | 4栋1802 | 96.42 | 6,110.40 | 589,165.00 | 589,165.00 | 是 | 是 | 是 | 589,165.00 |
| 373 | 4栋1803 | 96.42 | 3,707.80 | 357,506.00 | 357,506.00 | 是 | 否 | 否 | 357,506.00 |
| 374 | 4栋1804 | 96.42 | 5,206.30 | 501,991.00 | 501,991.00 | 是 | 是 | 是 | 151,991.00 |
| 375 | 4栋1901 | 96.42 | 5,300.44 | 511,068.00 | 511,068.00 | 是 | 是 | 是 | 511,068.00 |
| 376 | 4栋1902 | 96.42 | 5,613.57 | 541,260.00 | 541,260.00 | 是 | 是 | 是 | 541,260.00 |
| 377 | 4栋1903 | 96.42 | 5,646.27 | 544,413.00 | 544,413.00 | 是 | 是 | 是 | 544,413.00 |
| 378 | 4栋1904 | 96.42 | 5,387.97 | 519,508.00 | 519,508.00 | 是 | 是 | 是 | 519,508.00 |
| 379 | 4栋2001 | 96.42 | 5,378.23 | 518,569.00 | 518,569.00 | 是 | 是 | 是 | 518,569.00 |
| 380 | 4栋2002 | 96.42 | 5,549.75 | 535,107.00 | 535,107.00 | 是 | 是 | 是 | 535,107.00 |
| 381 | 4栋2003 | 96.42 | 6,119.36 | 590,029.00 | 590,029.00 | 是 | 是 | 是 | 590,029.00 |
| 382 | 4栋2004 | 96.42 | 5,182.30 | 499,677.00 | 499,677.00 | 是 | 是 | 是 | 499,677.00 |
| 383 | 4栋2101 | 96.42 | 5,173.70 | 498,848.00 | 498,848.00 | 是 | 是 | 是 | 498,848.00 |
| 384 | 4栋2102 | 96.42 | 6,269.76 | 604,530.00 | 604,530.00 | 是 | 是 | 是 | 302,265.00 |
| 385 | 4栋2103 | 96.42 | 5,859.86 | 565,008.00 | 565,008.00 | 是 | 是 | 否 | 565,008.00 |
| 386 | 4栋2104 | 96.42 | 5,318.96 | 512,854.00 | 512,854.00 | 是 | 是 | 是 | 162,854.00 |
| 387 | 4栋2201 | 96.42 | 5,255.89 | 506,773.00 | 506,773.00 | 是 | 是 | 是 | 506,773.00 |
| 388 | 4栋2202 | 96.42 | 5,949.84 | 573,684.00 | 573,684.00 | 是 | 是 | 是 | 573,684.00 |
| 389 | 4栋2203 | 96.42 | 6,006.52 | 579,149.00 | 579,149.00 | 是 | 是 | 是 | 579,149.00 |
| 390 | 4栋2204 | 96.42 | 5,284.46 | 509,528.00 | 509,528.00 | 是 | 是 | 是 | 509,528.00 |
| 391 | 4栋2301 | 96.42 | 5,197.89 | 501,181.00 | 501,181.00 | 是 | 是 | 是 | 501,181.00 |
| 392 | 4栋2302 | 96.42 | 5,752.21 | 554,628.00 | 554,628.00 | 是 | 是 | 是 | 554,628.00 |
| 393 | 4栋2303 | 96.42 | 5,856.55 | 564,689.00 | 564,689.00 | 是 | 是 | 否 | 564,689.00 |
| 394 | 4栋2304 | 96.42 | 5,343.36 | 515,207.00 | 515,207.00 | 是 | 是 | 是 | 515,207.00 |
| 395 | 4栋2401 | 96.42 | 5,220.16 | 503,328.00 | 503,328.00 | 是 | 是 | 是 | 503,328.00 |
| 396 | 4栋2402 | 96.42 | 3,643.65 | 351,321.00 | 351,321.00 | 是 | 否 | 否 | 351,321.00 |
| 397 | 4栋2403 | 96.42 | 5,906.50 | 569,505.00 | 569,505.00 | 是 | 是 | 是 | 569,505.00 |
| 398 | 4栋2404 | 96.42 | 5,254.69 | 506,657.00 | 506,657.00 | 是 | 是 | 是 | 506,657.00 |
| 399 | 4栋2501 | 96.42 | 5,301.35 | 511,156.00 | 511,156.00 | 是 | 是 | 是 | 511,156.00 |
| 400 | 4栋2502 | 96.42 | 5,808.40 | 560,046.00 | 560,046.00 | 是 | 是 | 否 | 560,046.00 |
| 401 | 4栋2503 | 96.42 | 5,482.76 | 528,648.00 | 528,648.00 | 是 | 是 | 是 | 528,648.00 |
| 402 | 4栋2504 | 96.42 | 5,451.87 | 525,669.00 | 525,669.00 | 是 | 否 | 否 | 157,701.00 |
| 403 | 4栋2601 | 96.42 | 4,934.69 | 475,803.00 | 475,803.00 | 是 | 是 | 是 | 475,803.00 |
| 404 | 4栋2602 | 96.42 | 3,536.72 | 341,011.00 | 341,011.00 | 是 | 否 | 否 | 341,011.00 |
| 405 | 4栋2603 | 96.42 | 3,558.11 | 343,073.00 | 343,073.00 | 是 | 否 | 否 | 343,073.00 |
| 406 | 4栋2604 | 96.42 | 5,077.44 | 489,567.00 | 489,567.00 | 是 | 是 | 是 | 489,567.00 |
| 407 | 5栋102 | 114.79 | 3,021.24 | 346,808.00 | 346,808.00 | 是 | 否 | 否 | 346,808.00 |
| 408 | 5栋104 | 121.64 | 2,565.94 | 312,121.00 | 312,121.00 | 是 | 否 | 否 | 312,121.00 |
| 409 | 5栋201 | 121.64 | 4,854.36 | 590,484.00 | 590,484.00 | 是 | 否 | 否 | 180,484.00 |
| 410 | 5栋202 | 114.52 | 5,149.00 | 589,664.00 | 589,664.00 | 是 | 是 | 是 | 589,664.00 |
| 411 | 5栋203 | 114.52 | 5,008.90 | 573,619.00 | 573,619.00 | 是 | 是 | 是 | 573,619.00 |
| 412 | 5栋204 | 121.64 | 4,819.47 | 586,240.00 | 586,240.00 | 是 | 否 | 否 | 176,240.00 |
| 413 | 5栋301 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 414 | 5栋302 | 114.52 | 5,158.18 | 590,715.00 | 590,715.00 | 是 | 是 | 是 | 590,715.00 |
| 415 | 5栋303 | 114.52 | 5,012.00 | 573,974.00 | 573,974.00 | 是 | 是 | 是 | 573,974.00 |
| 416 | 5栋304 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 417 | 5栋401 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 418 | 5栋402 | 114.52 | 5,639.06 | 645,785.00 | 645,785.00 | 是 | 否 | 否 | 64,579.00 |
| 419 | 5栋403 | 114.52 | 4,979.92 | 570,300.00 | 570,300.00 | 是 | 是 | 是 | 570,300.00 |
| 420 | 5栋404 | 121.64 | 4,801.22 | 584,021.00 | 584,021.00 | 是 | 是 | 是 | 584,021.00 |
| 421 | 5栋501 | 121.64 | 5,120.62 | 622,872.00 | 622,872.00 | 是 | 是 | 是 | 622,872.00 |
| 422 | 5栋502 | 114.52 | 5,649.19 | 646,945.00 | 646,945.00 | 是 | 是 | 是 | 646,945.00 |
| 423 | 5栋503 | 114.52 | 5,371.08 | 615,096.00 | 615,096.00 | 是 | 是 | 是 | 615,096.00 |
| 424 | 5栋504 | 121.64 | 4,871.39 | 592,556.00 | 592,556.00 | 是 | 否 | 否 | 143,023.00 |
| 425 | 5栋601 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 426 | 5栋602 | 114.52 | 5,623.04 | 643,951.00 | 643,951.00 | 是 | 是 | 是 | 643,951.00 |
| 427 | 5栋603 | 114.52 | 5,588.87 | 640,037.00 | 640,037.00 | 是 | 是 | 是 | 640,037.00 |
| 428 | 5栋604 | 121.64 | 4,905.93 | 596,757.00 | 596,757.00 | 是 | 是 | 是 | 596,757.00 |
| 429 | 5栋701 | 121.64 | 4,811.83 | 585,311.00 | 585,311.00 | 是 | 是 | 是 | 585,311.00 |
| 430 | 5栋702 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 202,912.00 |
| 431 | 5栋703 | 114.52 | 5,754.07 | 658,956.00 | 658,956.00 | 是 | 是 | 是 | 658,956.00 |
| 432 | 5栋704 | 121.64 | 4,940.46 | 600,958.00 | 600,958.00 | 是 | 是 | 是 | 600,958.00 |
| 433 | 5栋801 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 是 | 是 | 609,361.00 |
| 434 | 5栋802 | 114.52 | 5,759.76 | 659,608.00 | 659,608.00 | 是 | 是 | 是 | 659,608.00 |
| 435 | 5栋803 | 114.52 | 5,788.61 | 662,912.00 | 662,912.00 | 是 | 是 | 是 | 662,912.00 |
| 436 | 5栋804 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 437 | 5栋901 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 438 | 5栋902 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 439 | 5栋903 | 114.52 | 6,076.69 | 695,903.00 | 695,903.00 | 是 | 是 | 是 | 695,903.00 |
| 440 | 5栋904 | 121.64 | 5,009.54 | 609,361.00 | 609,361.00 | 是 | 否 | 否 | 609,361.00 |
| 441 | 5栋1001 | 121.64 | 5,078.04 | 617,693.00 | 617,693.00 | 是 | 是 | 是 | 617,693.00 |
| 442 | 5栋1002 | 114.52 | 5,699.91 | 652,754.00 | 652,754.00 | 是 | 是 | 否 | 652,754.00 |
| 443 | 5栋1003 | 114.52 | 5,857.69 | 670,823.00 | 670,823.00 | 是 | 是 | 是 | 670,823.00 |
| 444 | 5栋1004 | 121.64 | 5,264.53 | 640,377.00 | 640,377.00 | 是 | 是 | 是 | 640,377.00 |
| 445 | 5栋1101 | 121.64 | 4,681.97 | 569,515.00 | 569,515.00 | 是 | 是 | 是 | 569,515.00 |
| 446 | 5栋1102 | 114.52 | 5,795.83 | 663,738.00 | 663,738.00 | 是 | 是 | 是 | 663,738.00 |
| 447 | 5栋1103 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 448 | 5栋1104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 449 | 5栋1201 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 否 | 否 | 196,053.00 |
| 450 | 5栋1202 | 114.52 | 5,829.63 | 667,609.00 | 667,609.00 | 是 | 是 | 是 | 667,609.00 |
| 451 | 5栋1203 | 114.52 | 5,862.30 | 671,351.00 | 671,351.00 | 是 | 是 | 是 | 671,351.00 |
| 452 | 5栋1204 | 121.64 | 5,278.33 | 642,056.00 | 642,056.00 | 是 | 是 | 是 | 642,056.00 |
| 453 | 5栋1301 | 121.64 | 5,182.24 | 630,368.00 | 630,368.00 | 是 | 是 | 是 | 630,368.00 |
| 454 | 5栋1302 | 114.52 | 5,800.29 | 664,249.00 | 664,249.00 | 是 | 是 | 否 | 664,249.00 |
| 455 | 5栋1303 | 114.52 | 5,896.48 | 675,265.00 | 675,265.00 | 是 | 是 | 是 | 675,265.00 |
| 456 | 5栋1304 | 121.64 | 5,147.11 | 626,095.00 | 626,095.00 | 是 | 是 | 是 | 626,095.00 |
| 457 | 5栋1401 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 458 | 5栋1402 | 114.52 | 5,796.53 | 663,819.00 | 663,819.00 | 是 | 是 | 是 | 663,819.00 |
| 459 | 5栋1403 | 114.52 | 5,826.14 | 667,210.00 | 667,210.00 | 是 | 是 | 是 | 667,210.00 |
| 460 | 5栋1404 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 461 | 5栋1501 | 121.64 | 5,190.47 | 631,369.00 | 631,369.00 | 是 | 是 | 是 | 631,369.00 |
| 462 | 5栋1502 | 114.52 | 6,328.55 | 724,745.00 | 724,745.00 | 是 | 是 | 否 | 724,745.00 |
| 463 | 5栋1503 | 114.52 | 5,837.78 | 668,542.00 | 668,542.00 | 是 | 是 | 是 | 668,542.00 |
| 464 | 5栋1504 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 465 | 5栋1601 | 121.64 | 5,194.05 | 631,804.00 | 631,804.00 | 是 | 是 | 是 | 631,804.00 |
| 466 | 5栋1602 | 114.52 | 6,129.45 | 701,945.00 | 701,945.00 | 是 | 是 | 是 | 701,945.00 |
| 467 | 5栋1603 | 114.52 | 6,029.71 | 690,522.00 | 690,522.00 | 是 | 是 | 是 | 690,522.00 |
| 468 | 5栋1604 | 121.64 | 5,046.05 | 613,801.00 | 613,801.00 | 是 | 是 | 否 | 613,801.00 |
| 469 | 5栋1701 | 121.64 | 5,365.86 | 652,703.00 | 652,703.00 | 是 | 是 | 是 | 652,703.00 |
| 470 | 5栋1702 | 114.52 | 6,064.24 | 694,477.00 | 694,477.00 | 是 | 是 | 是 | 694,477.00 |
| 471 | 5栋1703 | 114.52 | 5,773.42 | 661,172.00 | 661,172.00 | 是 | 是 | 是 | 661,172.00 |
| 472 | 5栋1704 | 121.64 | 5,159.87 | 627,646.00 | 627,646.00 | 是 | 是 | 是 | 627,646.00 |
| 473 | 5栋1801 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 474 | 5栋1802 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 475 | 5栋1803 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 否 | 645,997.00 |
| 476 | 5栋1804 | 121.64 | 5,023.15 | 611,016.00 | 611,016.00 | 是 | 是 | 是 | 611,016.00 |
| 477 | 5栋1901 | 121.64 | 5,125.69 | 623,489.00 | 623,489.00 | 是 | 是 | 是 | 623,489.00 |
| 478 | 5栋1902 | 114.52 | 5,930.66 | 679,179.00 | 679,179.00 | 是 | 是 | 是 | 679,179.00 |
| 479 | 5栋1903 | 114.52 | 5,830.34 | 667,691.00 | 667,691.00 | 是 | 是 | 是 | 667,691.00 |
| 480 | 5栋1904 | 121.64 | 4,979.13 | 605,661.00 | 605,661.00 | 是 | 是 | 是 | 605,661.00 |
| 481 | 5栋2001 | 121.64 | 5,372.47 | 653,507.00 | 653,507.00 | 是 | 是 | 否 | 653,507.00 |
| 482 | 5栋2002 | 114.52 | 5,932.13 | 679,348.00 | 679,348.00 | 是 | 是 | 否 | 339,675.00 |
| 483 | 5栋2003 | 114.52 | 5,801.69 | 664,410.00 | 664,410.00 | 是 | 是 | 是 | 664,410.00 |
| 484 | 5栋2004 | 121.64 | 5,057.33 | 615,174.00 | 615,174.00 | 是 | 是 | 是 | 615,174.00 |
| 485 | 5栋2101 | 121.64 | 4,945.67 | 601,591.00 | 601,591.00 | 是 | 是 | 是 | 601,591.00 |
| 486 | 5栋2102 | 114.52 | 5,733.37 | 656,586.00 | 656,586.00 | 是 | 是 | 是 | 656,586.00 |
| 487 | 5栋2103 | 114.52 | 5,640.91 | 645,997.00 | 645,997.00 | 是 | 是 | 否 | 645,997.00 |
| 488 | 5栋2104 | 121.64 | 5,078.63 | 617,764.00 | 617,764.00 | 是 | 是 | 是 | 617,764.00 |
| 489 | 5栋2201 | 121.64 | 5,531.63 | 672,868.00 | 672,868.00 | 是 | 是 | 否 | 201,880.00 |
| 490 | 5栋2202 | 114.52 | 5,300.72 | 607,038.00 | 607,038.00 | 是 | 是 | 否 | 607,038.00 |
| 491 | 5栋2203 | 114.52 | 6,112.68 | 700,024.00 | 700,024.00 | 是 | 是 | 否 | 210,006.00 |
| 492 | 5栋2204 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 493 | 5栋2301 | 121.64 | 4,866.11 | 591,914.00 | 591,914.00 | 是 | 是 | 是 | 591,914.00 |
| 494 | 5栋2302 | 114.52 | 5,828.13 | 667,437.00 | 667,437.00 | 是 | 是 | 是 | 667,437.00 |
| 495 | 5栋2303 | 114.52 | 5,793.94 | 663,522.00 | 663,522.00 | 是 | 是 | 是 | 663,522.00 |
| 496 | 5栋2304 | 121.64 | 5,379.35 | 654,344.00 | 654,344.00 | 是 | 是 | 否 | 654,344.00 |
| 497 | 5栋2401 | 121.64 | 4,988.97 | 606,858.00 | 606,858.00 | 是 | 是 | 是 | 606,858.00 |
| 498 | 5栋2402 | 114.52 | 5,728.91 | 656,075.00 | 656,075.00 | 是 | 是 | 是 | 656,075.00 |
| 499 | 5栋2403 | 114.52 | 5,695.10 | 652,203.00 | 652,203.00 | 是 | 是 | 是 | 652,203.00 |
| 500 | 5栋2404 | 121.64 | 4,434.10 | 539,364.00 | 539,364.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 501 | 5栋2501 | 121.64 | 4,954.79 | 602,701.00 | 602,701.00 | 是 | 是 | 是 | 602,701.00 |
| 502 | 5栋2502 | 114.52 | 5,694.39 | 652,122.00 | 652,122.00 | 是 | 是 | 是 | 652,122.00 |
| 503 | 5栋2503 | 114.52 | 5,914.66 | 677,347.00 | 677,347.00 | 是 | 是 | 是 | 677,347.00 |
| 504 | 5栋2504 | 121.64 | 4,975.01 | 605,160.00 | 605,160.00 | 是 | 是 | 是 | 605,160.00 |
| 505 | 5栋2601 | 121.64 | 4,818.08 | 586,071.00 | 586,071.00 | 是 | 是 | 是 | 586,071.00 |
| 506 | 5栋2602 | 114.52 | 5,108.23 | 584,995.00 | 584,995.00 | 是 | 是 | 否 | 584,995.00 |
| 507 | 5栋2603 | 114.52 | 5,248.35 | 601,041.00 | 601,041.00 | 是 | 是 | 是 | 601,041.00 |
| 508 | 5栋2604 | 121.64 | 4,836.85 | 588,354.00 | 588,354.00 | 是 | 是 | 是 | 588,354.00 |
| 509 | 6栋101 | 49.7 | 4,043.62 | 200,968.00 | 200,968.00 | 是 | 是 | 是 | 200,968.00 |
| 510 | 6栋102 | 106.79 | 3,349.38 | 357,680.00 | 357,680.00 | 是 | 否 | 否 | 357,680.00 |
| 511 | 6栋103 | 107.05 | 3,331.11 | 356,595.00 | 356,595.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 512 | 6栋104 | 92.73 | 4,396.47 | 407,685.00 | 407,685.00 | 是 | 是 | 否 | 407,685.00 |
| 513 | 6栋201 | 93.2 | 5,411.14 | 504,318.00 | 504,318.00 | 是 | 是 | 是 | 504,318.00 |
| 514 | 6栋202 | 106.79 | 5,670.76 | 605,580.00 | 605,580.00 | 是 | 是 | 是 | 605,580.00 |
| 515 | 6栋203 | 107.05 | 5,455.73 | 584,036.00 | 584,036.00 | 是 | 是 | 是 | 584,036.00 |
| 516 | 6栋204 | 92.73 | 5,584.86 | 517,884.00 | 517,884.00 | 是 | 是 | 是 | 258,942.00 |
| 517 | 6栋301 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 518 | 6栋302 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 519 | 6栋303 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 520 | 6栋304 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 521 | 6栋401 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 522 | 6栋402 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 523 | 6栋403 | 107.05 | 5,649.98 | 604,830.00 | 604,830.00 | 是 | 是 | 是 | 604,830.00 |
| 524 | 6栋404 | 92.73 | 5,662.14 | 525,050.00 | 525,050.00 | 是 | 是 | 是 | 525,050.00 |
| 525 | 6栋501 | 93.2 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 526 | 6栋502 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 527 | 6栋503 | 107.05 | 5,687.44 | 608,840.00 | 608,840.00 | 是 | 是 | 是 | 608,840.00 |
| 528 | 6栋504 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 529 | 6栋601 | 93.2 | 5,560.95 | 518,281.00 | 518,281.00 | 是 | 是 | 是 | 518,281.00 |
| 530 | 6栋602 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 531 | 6栋603 | 107.05 | 5,724.89 | 612,849.00 | 612,849.00 | 是 | 是 | 是 | 612,849.00 |
| 532 | 6栋604 | 92.73 | 5,560.41 | 515,617.00 | 515,617.00 | 是 | 是 | 是 | 515,617.00 |
| 533 | 6栋701 | 93.2 | 5,478.28 | 510,576.00 | 510,576.00 | 是 | 是 | 是 | 510,576.00 |
| 534 | 6栋702 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 535 | 6栋703 | 107.05 | 5,762.34 | 616,859.00 | 616,859.00 | 是 | 是 | 是 | 616,859.00 |
| 536 | 6栋704 | 92.73 | 5,477.74 | 507,951.00 | 507,951.00 | 是 | 是 | 是 | 507,951.00 |
| 537 | 6栋801 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 538 | 6栋802 | 106.79 | 5,711.93 | 609,977.00 | 609,977.00 | 是 | 是 | 是 | 609,977.00 |
| 539 | 6栋803 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 540 | 6栋804 | 92.73 | 5,594.69 | 518,796.00 | 518,796.00 | 是 | 是 | 是 | 518,796.00 |
| 541 | 6栋901 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 542 | 6栋902 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 543 | 6栋903 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 544 | 6栋904 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 545 | 6栋1001 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 546 | 6栋1002 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 547 | 6栋1003 | 107.05 | 5,749.06 | 615,437.00 | 615,437.00 | 是 | 是 | 是 | 615,437.00 |
| 548 | 6栋1004 | 92.73 | 5,587.74 | 518,151.00 | 518,151.00 | 是 | 是 | 是 | 518,151.00 |
| 549 | 6栋1101 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 550 | 6栋1102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 551 | 6栋1103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 552 | 6栋1104 | 92.73 | 5,624.40 | 521,551.00 | 521,551.00 | 是 | 是 | 否 | 521,551.00 |
| 553 | 6栋1201 | 93.2 | 5,806.08 | 541,127.00 | 541,127.00 | 是 | 是 | 是 | 541,127.00 |
| 554 | 6栋1202 | 106.79 | 5,858.59 | 625,639.00 | 625,639.00 | 是 | 是 | 是 | 625,639.00 |
| 555 | 6栋1203 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 556 | 6栋1204 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 557 | 6栋1301 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 558 | 6栋1302 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 559 | 6栋1303 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 560 | 6栋1304 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 561 | 6栋1401 | 93.2 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 是 | 是 | 169,338.00 |
| 562 | 6栋1402 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 563 | 6栋1403 | 107.05 | 5,785.73 | 619,362.00 | 619,362.00 | 是 | 是 | 是 | 619,362.00 |
| 564 | 6栋1404 | 92.73 | 5,279.52 | 489,570.00 | 489,570.00 | 是 | 是 | 是 | 489,570.00 |
| 565 | 6栋1501 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 566 | 6栋1502 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 567 | 6栋1503 | 107.05 | 5,932.39 | 635,062.00 | 635,062.00 | 是 | 是 | 是 | 635,062.00 |
| 568 | 6栋1504 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 569 | 6栋1601 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 570 | 6栋1602 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 571 | 6栋1603 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 572 | 6栋1604 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 573 | 6栋1701 | 93.2 | 5,972.82 | 556,667.00 | 556,667.00 | 是 | 是 | 是 | 556,667.00 |
| 574 | 6栋1702 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 575 | 6栋1703 | 107.05 | 6,061.97 | 648,934.00 | 648,934.00 | 是 | 是 | 是 | 648,934.00 |
| 576 | 6栋1704 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 577 | 6栋1801 | 93.2 | 6,056.41 | 564,457.00 | 564,457.00 | 是 | 否 | 否 | 564,457.00 |
| 578 | 6栋1802 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 579 | 6栋1803 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 580 | 6栋1804 | 92.73 | 6,023.06 | 558,518.00 | 558,518.00 | 是 | 是 | 是 | 558,518.00 |
| 581 | 6栋1901 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 582 | 6栋1902 | 106.79 | 5,895.26 | 629,555.00 | 629,555.00 | 是 | 是 | 是 | 629,555.00 |
| 583 | 6栋1903 | 107.05 | 5,987.06 | 640,915.00 | 640,915.00 | 是 | 是 | 是 | 640,915.00 |
| 584 | 6栋1904 | 92.73 | 5,899.98 | 547,105.00 | 547,105.00 | 是 | 是 | 是 | 547,105.00 |
| 585 | 6栋2001 | 93.2 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 586 | 6栋2002 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 587 | 6栋2003 | 107.05 | 5,949.61 | 636,906.00 | 636,906.00 | 是 | 是 | 是 | 636,906.00 |
| 588 | 6栋2004 | 92.73 | 5,864.38 | 543,804.00 | 543,804.00 | 是 | 是 | 是 | 543,804.00 |
| 589 | 6栋2101 | 93.2 | 5,895.16 | 549,429.00 | 549,429.00 | 是 | 是 | 是 | 549,429.00 |
| 590 | 6栋2102 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 591 | 6栋2103 | 107.05 | 5,912.16 | 632,897.00 | 632,897.00 | 是 | 是 | 是 | 632,897.00 |
| 592 | 6栋2104 | 92.73 | 5,828.77 | 540,502.00 | 540,502.00 | 是 | 是 | 是 | 540,502.00 |
| 593 | 6栋2201 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 594 | 6栋2202 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 595 | 6栋2203 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 596 | 6栋2204 | 92.73 | 5,857.55 | 543,171.00 | 543,171.00 | 是 | 是 | 是 | 543,171.00 |
| 597 | 6栋2301 | 93.2 | 5,710.76 | 532,243.00 | 532,243.00 | 是 | 是 | 是 | 532,243.00 |
| 598 | 6栋2302 | 106.79 | 5,911.69 | 631,309.00 | 631,309.00 | 是 | 是 | 是 | 631,309.00 |
| 599 | 6栋2303 | 107.05 | 5,874.70 | 628,887.00 | 628,887.00 | 是 | 是 | 是 | 628,887.00 |
| 600 | 6栋2304 | 92.73 | 5,793.17 | 537,201.00 | 537,201.00 | 是 | 是 | 是 | 537,201.00 |
| 601 | 6栋2401 | 93.2 | 5,631.17 | 524,825.00 | 524,825.00 | 是 | 是 | 是 | 524,825.00 |
| 602 | 6栋2402 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 603 | 6栋2403 | 107.05 | 5,837.25 | 624,878.00 | 624,878.00 | 是 | 是 | 是 | 624,878.00 |
| 604 | 6栋2404 | 92.73 | 5,162.82 | 478,748.00 | 478,748.00 | 是 | 是 | 是 | 478,748.00 |
| 605 | 6栋2501 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 606 | 6栋2502 | 106.79 | 6,148.91 | 656,642.00 | 656,642.00 | 是 | 是 | 是 | 196,992.00 |
| 607 | 6栋2503 | 107.05 | 5,799.79 | 620,868.00 | 620,868.00 | 是 | 是 | 是 | 620,868.00 |
| 608 | 6栋2504 | 92.73 | 5,695.77 | 528,169.00 | 528,169.00 | 是 | 是 | 是 | 528,169.00 |
| 609 | 6栋2601 | 93.2 | 5,043.73 | 470,076.00 | 470,076.00 | 是 | 是 | 是 | 470,076.00 |
| 610 | 6栋2602 | 106.79 | 5,534.39 | 591,018.00 | 591,018.00 | 是 | 是 | 是 | 591,018.00 |
| 611 | 6栋2603 | 107.05 | 5,872.27 | 628,627.00 | 628,627.00 | 是 | 是 | 是 | 628,627.00 |
| 612 | 6栋2604 | 92.73 | 5,749.62 | 533,162.00 | 533,162.00 | 是 | 是 | 是 | 533,162.00 |
| 613 | 7栋101 | 92.73 | 3,267.93 | 303,035.00 | 303,035.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 614 | 7栋102 | 107.05 | 3,248.01 | 347,699.00 | 347,699.00 | 是 | 是 | 否 | 347,699.00 |
| 615 | 7栋103 | 106.79 | 4,094.30 | 437,230.00 | 437,230.00 | 是 | 是 | 否 | 437,230.00 |
| 616 | 7栋104 | 49.7 | 4,207.65 | 209,120.00 | 209,120.00 | 是 | 是 | 是 | 69,120.00 |
| 617 | 7栋201 | 92.73 | 5,294.41 | 490,951.00 | 490,951.00 | 是 | 是 | 是 | 490,951.00 |
| 618 | 7栋202 | 107.05 | 5,492.17 | 587,937.00 | 587,937.00 | 是 | 是 | 是 | 587,937.00 |
| 619 | 7栋203 | 106.79 | 5,728.95 | 611,795.00 | 611,795.00 | 是 | 是 | 是 | 611,795.00 |
| 620 | 7栋204 | 93.2 | 5,509.97 | 513,529.00 | 513,529.00 | 是 | 是 | 是 | 513,529.00 |
| 621 | 7栋301 | 92.73 | 5,367.75 | 497,751.00 | 497,751.00 | 是 | 是 | 是 | 497,751.00 |
| 622 | 7栋302 | 107.05 | 5,687.20 | 608,815.00 | 608,815.00 | 是 | 是 | 是 | 608,815.00 |
| 623 | 7栋303 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 624 | 7栋304 | 93.2 | 5,581.18 | 520,166.00 | 520,166.00 | 是 | 是 | 是 | 520,166.00 |
| 625 | 7栋401 | 92.73 | 5,403.07 | 501,027.00 | 501,027.00 | 是 | 是 | 是 | 501,027.00 |
| 626 | 7栋402 | 107.05 | 5,619.05 | 601,519.00 | 601,519.00 | 是 | 是 | 否 | 601,519.00 |
| 627 | 7栋403 | 106.79 | 5,686.97 | 607,311.00 | 607,311.00 | 是 | 是 | 是 | 607,311.00 |
| 628 | 7栋404 | 93.2 | 5,486.04 | 511,299.00 | 511,299.00 | 是 | 是 | 是 | 511,299.00 |
| 629 | 7栋501 | 92.73 | 5,522.95 | 512,143.00 | 512,143.00 | 是 | 是 | 是 | 512,143.00 |
| 630 | 7栋502 | 107.05 | 5,900.83 | 631,684.00 | 631,684.00 | 是 | 是 | 是 | 631,684.00 |
| 631 | 7栋503 | 106.79 | 5,724.42 | 611,311.00 | 611,311.00 | 是 | 是 | 是 | 611,311.00 |
| 632 | 7栋504 | 93.2 | 5,523.50 | 514,790.00 | 514,790.00 | 是 | 是 | 是 | 514,790.00 |
| 633 | 7栋601 | 92.73 | 5,709.58 | 529,449.00 | 529,449.00 | 是 | 是 | 是 | 529,449.00 |
| 634 | 7栋602 | 107.05 | 5,762.10 | 616,833.00 | 616,833.00 | 是 | 是 | 是 | 616,833.00 |
| 635 | 7栋603 | 106.79 | 5,761.88 | 615,311.00 | 615,311.00 | 是 | 是 | 是 | 615,311.00 |
| 636 | 7栋604 | 93.2 | 4,935.47 | 459,986.00 | 459,986.00 | 是 | 是 | 是 | 459,986.00 |
| 637 | 7栋701 | 92.73 | 5,597.86 | 519,090.00 | 519,090.00 | 是 | 是 | 是 | 519,090.00 |
| 638 | 7栋702 | 107.05 | 5,799.56 | 620,843.00 | 620,843.00 | 是 | 是 | 是 | 620,843.00 |
| 639 | 7栋703 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 640 | 7栋704 | 93.2 | 5,598.40 | 521,771.00 | 521,771.00 | 是 | 是 | 是 | 521,771.00 |
| 641 | 7栋801 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 550,593.00 |
| 642 | 7栋802 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 643 | 7栋803 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 644 | 7栋804 | 93.2 | 5,635.86 | 525,262.00 | 525,262.00 | 是 | 是 | 是 | 525,262.00 |
| 645 | 7栋901 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 646 | 7栋902 | 107.05 | 5,937.28 | 635,586.00 | 635,586.00 | 是 | 是 | 是 | 195,586.00 |
| 647 | 7栋903 | 106.79 | 5,937.06 | 634,019.00 | 634,019.00 | 是 | 是 | 是 | 204,019.00 |
| 648 | 7栋904 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 649 | 7栋1001 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 650 | 7栋1002 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 651 | 7栋1003 | 106.79 | 6,080.04 | 649,288.00 | 649,288.00 | 是 | 是 | 是 | 649,288.00 |
| 652 | 7栋1004 | 93.2 | 5,588.28 | 520,828.00 | 520,828.00 | 是 | 是 | 是 | 520,828.00 |
| 653 | 7栋1101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 654 | 7栋1102 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 655 | 7栋1103 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 是 | 否 | 621,724.00 |
| 656 | 7栋1104 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 657 | 7栋1201 | 92.73 | 5,788.86 | 536,801.00 | 536,801.00 | 是 | 否 | 否 | 536,801.00 |
| 658 | 7栋1202 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 659 | 7栋1203 | 106.79 | 5,986.60 | 639,309.00 | 639,309.00 | 是 | 是 | 是 | 639,309.00 |
| 660 | 7栋1204 | 93.2 | 5,785.68 | 539,225.00 | 539,225.00 | 是 | 是 | 是 | 539,225.00 |
| 661 | 7栋1301 | 92.73 | 5,822.58 | 539,928.00 | 539,928.00 | 是 | 是 | 是 | 539,928.00 |
| 662 | 7栋1302 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 663 | 7栋1303 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 664 | 7栋1304 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 665 | 7栋1401 | 92.73 | 4,669.73 | 433,024.00 | 433,024.00 | 是 | 是 | 是 | 433,024.00 |
| 666 | 7栋1402 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 667 | 7栋1403 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 668 | 7栋1404 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 669 | 7栋1501 | 92.73 | 5,771.07 | 535,151.00 | 535,151.00 | 是 | 是 | 是 | 535,151.00 |
| 670 | 7栋1502 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 671 | 7栋1503 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 672 | 7栋1504 | 93.2 | 5,037.48 | 469,493.00 | 469,493.00 | 是 | 是 | 是 | 149,493.00 |
| 673 | 7栋1601 | 92.73 | 6,087.13 | 564,460.00 | 564,460.00 | 是 | 是 | 是 | 564,460.00 |
| 674 | 7栋1602 | 107.05 | 5,913.40 | 633,030.00 | 633,030.00 | 是 | 是 | 是 | 633,030.00 |
| 675 | 7栋1603 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 676 | 7栋1604 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 677 | 7栋1701 | 92.73 | 5,897.49 | 546,874.00 | 546,874.00 | 是 | 是 | 是 | 546,874.00 |
| 678 | 7栋1702 | 107.05 | 6,099.19 | 652,918.00 | 652,918.00 | 是 | 是 | 是 | 652,918.00 |
| 679 | 7栋1703 | 106.79 | 6,098.96 | 651,308.00 | 651,308.00 | 是 | 是 | 是 | 651,308.00 |
| 680 | 7栋1704 | 93.2 | 5,898.04 | 549,697.00 | 549,697.00 | 是 | 是 | 是 | 549,697.00 |
| 681 | 7栋1801 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 682 | 7栋1802 | 107.05 | 5,949.37 | 636,880.00 | 636,880.00 | 是 | 是 | 是 | 636,880.00 |
| 683 | 7栋1803 | 106.79 | 5,821.93 | 621,724.00 | 621,724.00 | 是 | 是 | 否 | 621,724.00 |
| 684 | 7栋1804 | 93.2 | 5,748.22 | 535,734.00 | 535,734.00 | 是 | 是 | 是 | 535,734.00 |
| 685 | 7栋1901 | 92.73 | 5,965.49 | 553,180.00 | 553,180.00 | 是 | 是 | 是 | 553,180.00 |
| 686 | 7栋1902 | 107.05 | 6,024.28 | 644,899.00 | 644,899.00 | 是 | 是 | 是 | 644,899.00 |
| 687 | 7栋1903 | 106.79 | 6,024.06 | 643,309.00 | 643,309.00 | 是 | 是 | 是 | 643,309.00 |
| 688 | 7栋1904 | 93.2 | 5,823.12 | 542,715.00 | 542,715.00 | 是 | 是 | 是 | 542,715.00 |
| 689 | 7栋2001 | 92.73 | 5,785.13 | 536,455.00 | 536,455.00 | 是 | 是 | 是 | 536,455.00 |
| 690 | 7栋2002 | 107.05 | 5,986.83 | 640,890.00 | 640,890.00 | 是 | 是 | 是 | 640,890.00 |
| 691 | 7栋2003 | 106.79 | 6,023.34 | 643,233.00 | 643,233.00 | 是 | 是 | 是 | 643,233.00 |
| 692 | 7栋2004 | 93.2 | 4,959.54 | 462,229.00 | 462,229.00 | 是 | 是 | 是 | 462,229.00 |
| 693 | 7栋2101 | 92.73 | 5,747.68 | 532,982.00 | 532,982.00 | 是 | 是 | 是 | 532,982.00 |
| 694 | 7栋2102 | 107.05 | 5,822.16 | 623,262.00 | 623,262.00 | 是 | 是 | 是 | 623,262.00 |
| 695 | 7栋2103 | 106.79 | 5,949.14 | 635,309.00 | 635,309.00 | 是 | 是 | 是 | 635,309.00 |
| 696 | 7栋2104 | 93.2 | 5,809.86 | 541,479.00 | 541,479.00 | 是 | 是 | 是 | 171,479.00 |
| 697 | 7栋2201 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 698 | 7栋2202 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 699 | 7栋2203 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 是 | 651,561.00 |
| 700 | 7栋2204 | 93.2 | 5,894.50 | 549,367.00 | 549,367.00 | 是 | 是 | 是 | 549,367.00 |
| 701 | 7栋2301 | 92.73 | 5,710.22 | 529,509.00 | 529,509.00 | 是 | 是 | 是 | 529,509.00 |
| 702 | 7栋2302 | 107.05 | 5,911.92 | 632,871.00 | 632,871.00 | 是 | 是 | 是 | 632,871.00 |
| 703 | 7栋2303 | 106.79 | 6,101.33 | 651,561.00 | 651,561.00 | 是 | 是 | 是 | 651,561.00 |
| 704 | 7栋2304 | 93.2 | 5,859.18 | 546,076.00 | 546,076.00 | 是 | 是 | 是 | 166,076.00 |
| 705 | 7栋2401 | 92.73 | 5,672.77 | 526,036.00 | 526,036.00 | 是 | 是 | 是 | 526,036.00 |
| 706 | 7栋2402 | 107.05 | 6,188.57 | 662,486.00 | 662,486.00 | 是 | 是 | 否 | 463,743.00 |
| 707 | 7栋2403 | 106.79 | 5,874.24 | 627,310.00 | 627,310.00 | 是 | 是 | 是 | 627,310.00 |
| 708 | 7栋2404 | 93.2 | 5,673.32 | 528,753.00 | 528,753.00 | 是 | 是 | 是 | 528,753.00 |
| 709 | 7栋2501 | 92.73 | 5,937.59 | 550,593.00 | 550,593.00 | 是 | 是 | 否 | 468,002.00 |
| 710 | 7栋2502 | 107.05 | 5,837.01 | 624,852.00 | 624,852.00 | 是 | 是 | 是 | 624,852.00 |
| 711 | 7栋2503 | 106.79 | 5,836.78 | 623,310.00 | 623,310.00 | 是 | 是 | 是 | 623,310.00 |
| 712 | 7栋2504 | 93.2 | 6,017.86 | 560,865.00 | 560,865.00 | 是 | 是 | 是 | 560,865.00 |
| 713 | 7栋2601 | 92.73 | 5,686.36 | 527,296.00 | 527,296.00 | 是 | 是 | 是 | 527,296.00 |
| 714 | 7栋2602 | 107.05 | 5,675.50 | 607,562.00 | 607,562.00 | 是 | 是 | 是 | 607,562.00 |
| 715 | 7栋2603 | 106.79 | 5,799.34 | 619,311.00 | 619,311.00 | 是 | 是 | 是 | 619,311.00 |
| 716 | 7栋2604 | 93.2 | 5,687.99 | 530,121.00 | 530,121.00 | 是 | 是 | 是 | 530,121.00 |
| 717 | 8栋101 | 79.81 | 3,508.97 | 280,051.00 | 280,051.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 718 | 8栋102 | 109.43 | 3,584.47 | 392,249.00 | 392,249.00 | 是 | 是 | 否 | 392,249.00 |
| 719 | 8栋103 | 109.55 | 4,634.71 | 507,732.00 | 507,732.00 | 是 | 是 | 否 | 507,732.00 |
| 720 | 8栋104 | 115.86 | 3,686.07 | 427,068.00 | 427,068.00 | 是 | 是 | 否 | 217,068.00 |
| 721 | 8栋203 | 109.37 | 5,234.94 | 572,545.00 | 572,545.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 722 | 8栋301 | 114.49 | 6,269.90 | 717,841.00 | 717,841.00 | 是 | 是 | 是 | 717,841.00 |
| 723 | 8栋302 | 109.37 | 6,008.81 | 657,184.00 | 657,184.00 | 是 | 是 | 是 | 657,184.00 |
| 724 | 8栋303 | 109.37 | 6,124.85 | 669,875.00 | 669,875.00 | 是 | 是 | 是 | 669,875.00 |
| 725 | 8栋304 | 114.49 | 5,716.49 | 654,481.00 | 654,481.00 | 是 | 否 | 否 | 143,137.00 |
| 726 | 8栋401 | 114.49 | 6,008.52 | 687,916.00 | 687,916.00 | 是 | 是 | 是 | 687,916.00 |
| 727 | 8栋402 | 109.37 | 6,266.80 | 685,400.00 | 685,400.00 | 是 | 是 | 是 | 685,400.00 |
| 728 | 8栋403 | 109.37 | 5,942.03 | 649,880.00 | 649,880.00 | 是 | 是 | 是 | 649,880.00 |
| 729 | 8栋501 | 114.49 | 5,781.95 | 661,975.00 | 661,975.00 | 是 | 是 | 是 | 661,975.00 |
| 730 | 8栋502 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 731 | 8栋503 | 109.37 | 6,490.37 | 709,852.00 | 709,852.00 | 是 | 是 | 是 | 709,852.00 |
| 732 | 8栋504 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 733 | 8栋601 | 114.49 | 6,150.21 | 704,137.00 | 704,137.00 | 是 | 是 | 是 | 704,137.00 |
| 734 | 8栋602 | 109.37 | 6,891.48 | 753,721.00 | 753,721.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 735 | 8栋603 | 109.37 | 6,812.31 | 745,062.00 | 745,062.00 | 是 | 是 | 是 | 745,062.00 |
| 736 | 8栋604 | 114.49 | 6,187.66 | 708,425.00 | 708,425.00 | 是 | 是 | 是 | 708,425.00 |
| 737 | 8栋701 | 114.49 | 6,086.41 | 696,833.00 | 696,833.00 | 是 | 是 | 是 | 696,833.00 |
| 738 | 8栋702 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 739 | 8栋703 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 是 | 693,929.00 |
| 740 | 8栋704 | 114.49 | 6,324.62 | 724,106.00 | 724,106.00 | 是 | 是 | 是 | 724,106.00 |
| 741 | 8栋801 | 114.49 | 5,878.42 | 673,020.00 | 673,020.00 | 是 | 是 | 是 | 203,020.00 |
| 742 | 8栋802 | 109.37 | 6,433.24 | 703,603.00 | 703,603.00 | 是 | 是 | 否 | 703,603.00 |
| 743 | 8栋803 | 109.37 | 6,520.65 | 713,164.00 | 713,164.00 | 是 | 是 | 是 | 713,164.00 |
| 744 | 8栋804 | 114.49 | 6,020.31 | 689,265.00 | 689,265.00 | 是 | 是 | 否 | 689,265.00 |
| 745 | 8栋901 | 114.49 | 6,262.56 | 717,001.00 | 717,001.00 | 是 | 是 | 是 | 717,001.00 |
| 746 | 8栋902 | 109.37 | 6,633.01 | 725,452.00 | 725,452.00 | 是 | 是 | 是 | 725,452.00 |
| 747 | 8栋903 | 109.37 | 6,558.11 | 717,260.00 | 717,260.00 | 是 | 是 | 是 | 717,260.00 |
| 748 | 8栋904 | 114.49 | 5,883.43 | 673,594.00 | 673,594.00 | 是 | 是 | 是 | 673,594.00 |
| 749 | 8栋1001 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 708,684.00 |
| 750 | 8栋1002 | 109.37 | 6,741.65 | 737,334.00 | 737,334.00 | 是 | 是 | 是 | 737,334.00 |
| 751 | 8栋1003 | 109.37 | 6,595.56 | 721,356.00 | 721,356.00 | 是 | 是 | 是 | 721,356.00 |
| 752 | 8栋1004 | 114.49 | 6,137.76 | 702,712.00 | 702,712.00 | 是 | 是 | 是 | 702,712.00 |
| 753 | 8栋1101 | 114.49 | 6,501.89 | 744,401.00 | 744,401.00 | 是 | 是 | 否 | 744,401.00 |
| 754 | 8栋1102 | 109.37 | 7,065.78 | 772,784.00 | 772,784.00 | 是 | 是 | 否 | 231,834.00 |
| 755 | 8栋1103 | 109.37 | 6,436.13 | 703,920.00 | 703,920.00 | 是 | 是 | 是 | 703,920.00 |
| 756 | 8栋1104 | 114.49 | 5,950.21 | 681,239.00 | 681,239.00 | 是 | 是 | 是 | 681,239.00 |
| 757 | 8栋1201 | 114.49 | 6,374.92 | 729,865.00 | 729,865.00 | 是 | 是 | 是 | 729,865.00 |
| 758 | 8栋1202 | 109.37 | 6,745.38 | 737,742.00 | 737,742.00 | 是 | 是 | 是 | 737,742.00 |
| 759 | 8栋1203 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 760 | 8栋1204 | 114.49 | 5,983.60 | 685,062.00 | 685,062.00 | 是 | 是 | 是 | 685,062.00 |
| 761 | 8栋1301 | 114.49 | 6,055.55 | 693,300.00 | 693,300.00 | 是 | 是 | 是 | 693,300.00 |
| 762 | 8栋1302 | 109.37 | 7,144.63 | 781,408.00 | 781,408.00 | 是 | 否 | 否 | 234,423.00 |
| 763 | 8栋1303 | 109.37 | 6,506.61 | 711,628.00 | 711,628.00 | 是 | 是 | 是 | 711,628.00 |
| 764 | 8栋1304 | 114.49 | 5,905.12 | 676,077.00 | 676,077.00 | 是 | 是 | 否 | 676,077.00 |
| 765 | 8栋1402 | 109.37 | 6,735.66 | 736,679.00 | 736,679.00 | 是 | 是 | 否 | 736,679.00 |
| 766 | 8栋1403 | 109.37 | 6,718.00 | 734,748.00 | 734,748.00 | 是 | 是 | 是 | 734,748.00 |
| 767 | 8栋1404 | 114.49 | 5,950.21 | 681,239.00 | 681,239.00 | 是 | 是 | 是 | 681,239.00 |
| 768 | 8栋1501 | 114.49 | 6,645.80 | 760,878.00 | 760,878.00 | 是 | 是 | 是 | 760,878.00 |
| 769 | 8栋1502 | 109.37 | 6,857.73 | 750,030.00 | 750,030.00 | 是 | 是 | 是 | 750,030.00 |
| 770 | 8栋1503 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 771 | 8栋1504 | 114.49 | 6,344.54 | 726,386.00 | 726,386.00 | 是 | 是 | 否 | 72,639.00 |
| 772 | 8栋1601 | 114.49 | 6,309.76 | 722,404.00 | 722,404.00 | 是 | 是 | 是 | 722,404.00 |
| 773 | 8栋1602 | 109.37 | 6,917.62 | 756,580.00 | 756,580.00 | 是 | 是 | 是 | 756,580.00 |
| 774 | 8栋1603 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 775 | 8栋1604 | 114.49 | 6,613.07 | 757,130.00 | 757,130.00 | 是 | 是 | 是 | 757,130.00 |
| 776 | 8栋1701 | 114.49 | 6,050.38 | 692,708.00 | 692,708.00 | 是 | 是 | 是 | 692,708.00 |
| 777 | 8栋1702 | 109.37 | 6,594.72 | 721,265.00 | 721,265.00 | 是 | 是 | 是 | 721,265.00 |
| 778 | 8栋1703 | 109.37 | 6,846.41 | 748,792.00 | 748,792.00 | 是 | 是 | 是 | 748,792.00 |
| 779 | 8栋1802 | 109.37 | 6,563.72 | 717,874.00 | 717,874.00 | 是 | 是 | 是 | 717,874.00 |
| 780 | 8栋1803 | 109.37 | 6,777.45 | 741,250.00 | 741,250.00 | 是 | 是 | 是 | 741,250.00 |
| 781 | 8栋1804 | 114.49 | 6,077.81 | 695,849.00 | 695,849.00 | 是 | 是 | 否 | 695,849.00 |
| 782 | 8栋1901 | 114.49 | 6,240.20 | 714,440.00 | 714,440.00 | 是 | 是 | 是 | 607,331.00 |
| 783 | 8栋1902 | 109.37 | 6,782.83 | 741,838.00 | 741,838.00 | 是 | 是 | 是 | 741,838.00 |
| 784 | 8栋1903 | 109.37 | 6,359.29 | 695,516.00 | 695,516.00 | 是 | 是 | 是 | 695,516.00 |
| 785 | 8栋1904 | 114.49 | 6,274.98 | 718,422.00 | 718,422.00 | 是 | 是 | 否 | 718,422.00 |
| 786 | 8栋2002 | 109.37 | 6,810.81 | 744,898.00 | 744,898.00 | 是 | 是 | 是 | 744,898.00 |
| 787 | 8栋2003 | 109.37 | 6,528.12 | 713,980.00 | 713,980.00 | 是 | 是 | 是 | 713,980.00 |
| 788 | 8栋2004 | 114.49 | 6,502.64 | 744,487.00 | 744,487.00 | 是 | 是 | 是 | 744,487.00 |
| 789 | 8栋2102 | 109.37 | 6,775.20 | 741,004.00 | 741,004.00 | 是 | 是 | 是 | 741,004.00 |
| 790 | 8栋2103 | 109.37 | 6,704.00 | 733,216.00 | 733,216.00 | 是 | 是 | 是 | 733,216.00 |
| 791 | 8栋2104 | 114.49 | 6,121.64 | 700,867.00 | 700,867.00 | 是 | 是 | 否 | 700,867.00 |
| 792 | 8栋2201 | 114.49 | 6,300.02 | 721,289.00 | 721,289.00 | 是 | 是 | 是 | 721,289.00 |
| 793 | 8栋2202 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 794 | 8栋2203 | 109.37 | 6,947.51 | 759,849.00 | 759,849.00 | 是 | 是 | 否 | 227,955.00 |
| 795 | 8栋2204 | 114.49 | 6,170.63 | 706,476.00 | 706,476.00 | 是 | 是 | 否 | 706,476.00 |
| 796 | 8栋2301 | 114.49 | 6,132.21 | 702,077.00 | 702,077.00 | 是 | 是 | 是 | 702,077.00 |
| 797 | 8栋2302 | 109.37 | 6,670.47 | 729,549.00 | 729,549.00 | 是 | 是 | 是 | 729,549.00 |
| 798 | 8栋2303 | 109.37 | 6,461.82 | 706,729.00 | 706,729.00 | 是 | 是 | 是 | 706,729.00 |
| 799 | 8栋2304 | 114.49 | 6,734.21 | 771,000.00 | 771,000.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 800 | 8栋2402 | 109.37 | 6,440.70 | 704,419.00 | 704,419.00 | 是 | 是 | 是 | 704,419.00 |
| 801 | 8栋2403 | 109.37 | 6,489.62 | 709,770.00 | 709,770.00 | 是 | 是 | 是 | 709,770.00 |
| 802 | 8栋2404 | 114.49 | 5,694.11 | 651,919.00 | 651,919.00 | 是 | 是 | 是 | 651,919.00 |
| 803 | 8栋2501 | 114.49 | 5,816.65 | 665,948.00 | 665,948.00 | 是 | 是 | 是 | 665,948.00 |
| 804 | 8栋2502 | 109.37 | 6,493.77 | 710,224.00 | 710,224.00 | 是 | 是 | 是 | 710,224.00 |
| 805 | 8栋2503 | 109.37 | 6,454.76 | 705,957.00 | 705,957.00 | 是 | 是 | 是 | 705,957.00 |
| 806 | 8栋2504 | 114.49 | 5,850.05 | 669,772.00 | 669,772.00 | 是 | 是 | 是 | 669,772.00 |
| 807 | 8栋2601 | 114.49 | 4,854.11 | 555,747.00 | 555,747.00 | 是 | 是 | 是 | 555,747.00 |
| 808 | 8栋2602 | 109.7 | 4,888.73 | 536,294.00 | 536,294.00 | 是 | 是 | 是 | 276,294.00 |
| 809 | 8栋2603 | 109.7 | 6,302.12 | 691,343.00 | 691,343.00 | 是 | 是 | 否 | 691,343.00 |
| 810 | 8栋2604 | 114.49 | 5,020.20 | 574,763.00 | 574,763.00 | 是 | 是 | 是 | 574,763.00 |
| 811 | 9栋101 | 115.86 | 3,406.63 | 394,692.00 | 394,692.00 | 是 | 是 | 否 | 394,692.00 |
| 812 | 9栋102 | 109.55 | 4,764.24 | 521,923.00 | 521,923.00 | 是 | 是 | 否 | 521,923.00 |
| 813 | 9栋103 | 109.43 | 3,693.23 | 404,150.00 | 404,150.00 | 是 | 是 | 否 | 204,150.00 |
| 814 | 9栋104 | 79.81 | 3,550.01 | 283,326.00 | 283,326.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 815 | 9栋201 | 114.49 | 4,779.39 | 547,192.00 | 547,192.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 816 | 9栋202 | 109.37 | 5,112.91 | 559,199.00 | 559,199.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 817 | 9栋302 | 109.37 | 6,925.66 | 757,459.00 | 757,459.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 818 | 9栋303 | 109.37 | 6,852.94 | 749,506.00 | 749,506.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 819 | 9栋501 | 114.49 | 6,513.86 | 745,772.00 | 745,772.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 820 | 9栋502 | 109.37 | 6,390.68 | 698,949.00 | 698,949.00 | 是 | 是 | 是 | 698,949.00 |
| 821 | 9栋503 | 109.37 | 6,391.76 | 699,067.00 | 699,067.00 | 是 | 是 | 是 | 699,067.00 |
| 822 | 9栋601 | 114.49 | 6,550.23 | 749,936.00 | 749,936.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 823 | 9栋602 | 109.37 | 6,565.90 | 718,112.00 | 718,112.00 | 是 | 是 | 是 | 718,112.00 |
| 824 | 9栋603 | 109.37 | 6,216.91 | 679,943.00 | 679,943.00 | 是 | 是 | 是 | 679,943.00 |
| 825 | 9栋604 | 114.49 | 6,622.95 | 758,261.00 | 758,261.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 826 | 9栋701 | 114.49 | 6,586.58 | 754,098.00 | 754,098.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 827 | 9栋702 | 109.37 | 6,317.29 | 690,922.00 | 690,922.00 | 是 | 是 | 是 | 690,922.00 |
| 828 | 9栋703 | 109.37 | 6,741.47 | 737,315.00 | 737,315.00 | 是 | 是 | 是 | 737,315.00 |
| 829 | 9栋802 | 109.37 | 6,706.93 | 733,537.00 | 733,537.00 | 是 | 是 | 否 | 366,930.00 |
| 830 | 9栋803 | 109.37 | 6,636.42 | 725,825.00 | 725,825.00 | 是 | 是 | 是 | 362,913.00 |
| 831 | 9栋901 | 114.49 | 6,162.26 | 705,517.00 | 705,517.00 | 是 | 是 | 是 | 705,517.00 |
| 832 | 9栋902 | 109.37 | 6,539.74 | 715,251.00 | 715,251.00 | 是 | 是 | 是 | 715,251.00 |
| 833 | 9栋903 | 109.37 | 6,529.93 | 714,178.00 | 714,178.00 | 是 | 是 | 是 | 714,178.00 |
| 834 | 9栋1002 | 109.37 | 6,417.66 | 701,900.00 | 701,900.00 | 是 | 是 | 是 | 701,900.00 |
| 835 | 9栋1003 | 109.37 | 6,533.61 | 714,581.00 | 714,581.00 | 是 | 是 | 是 | 714,581.00 |
| 836 | 9栋1102 | 109.37 | 6,521.18 | 713,222.00 | 713,222.00 | 是 | 是 | 是 | 713,222.00 |
| 837 | 9栋1103 | 109.37 | 6,599.00 | 721,733.00 | 721,733.00 | 是 | 是 | 是 | 721,733.00 |
| 838 | 9栋1202 | 109.37 | 6,484.58 | 709,219.00 | 709,219.00 | 是 | 是 | 是 | 709,219.00 |
| 839 | 9栋1203 | 109.37 | 6,561.58 | 717,640.00 | 717,640.00 | 是 | 是 | 是 | 717,640.00 |
| 840 | 9栋1302 | 109.37 | 6,737.16 | 736,843.00 | 736,843.00 | 是 | 是 | 是 | 736,843.00 |
| 841 | 9栋1303 | 109.37 | 6,595.77 | 721,379.00 | 721,379.00 | 是 | 是 | 是 | 721,379.00 |
| 842 | 9栋1402 | 109.37 | 7,180.18 | 785,296.00 | 785,296.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 843 | 9栋1403 | 109.37 | 7,107.46 | 777,343.00 | 777,343.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 844 | 9栋1502 | 109.37 | 6,732.48 | 736,331.00 | 736,331.00 | 是 | 是 | 是 | 736,331.00 |
| 845 | 9栋1602 | 109.37 | 6,584.97 | 720,198.00 | 720,198.00 | 是 | 是 | 是 | 720,198.00 |
| 846 | 9栋1701 | 114.49 | 6,065.89 | 694,484.00 | 694,484.00 | 是 | 是 | 是 | 694,484.00 |
| 847 | 9栋1702 | 109.37 | 7,164.93 | 783,628.00 | 783,628.00 | 是 | 否 | 否 | 23,509.00 |
| 848 | 9栋1703 | 109.37 | 7,252.90 | 793,250.00 | 793,250.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 849 | 9栋1704 | 114.49 | 6,269.31 | 717,773.00 | 717,773.00 | 是 | 是 | 是 | 717,773.00 |
| 850 | 9栋1802 | 109.37 | 6,957.35 | 760,925.00 | 760,925.00 | 是 | 是 | 否 | 228,279.00 |
| 851 | 9栋1803 | 109.37 | 6,591.68 | 720,932.00 | 720,932.00 | 是 | 是 | 是 | 720,932.00 |
| 852 | 9栋1903 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 是 | 705,560.00 |
| 853 | 9栋2002 | 109.37 | 6,702.61 | 733,065.00 | 733,065.00 | 是 | 是 | 是 | 733,065.00 |
| 854 | 9栋2003 | 109.37 | 7,143.82 | 781,320.00 | 781,320.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 855 | 9栋2102 | 109.37 | 6,451.13 | 705,560.00 | 705,560.00 | 是 | 是 | 否 | 705,560.00 |
| 856 | 9栋2103 | 109.37 | 6,951.21 | 760,254.00 | 760,254.00 | 是 | 是 | 是 | 760,254.00 |
| 857 | 9栋2201 | 114.49 | 6,371.41 | 729,463.00 | 729,463.00 | 是 | 是 | 是 | 729,463.00 |
| 858 | 9栋2202 | 109.37 | 6,633.54 | 725,510.00 | 725,510.00 | 是 | 是 | 是 | 725,510.00 |
| 859 | 9栋2203 | 109.37 | 6,564.46 | 717,955.00 | 717,955.00 | 是 | 是 | 是 | 717,955.00 |
| 860 | 9栋2301 | 114.49 | 6,189.92 | 708,684.00 | 708,684.00 | 是 | 是 | 是 | 708,684.00 |
| 861 | 9栋2302 | 109.37 | 6,612.21 | 723,177.00 | 723,177.00 | 是 | 是 | 否 | 723,177.00 |
| 862 | 9栋2303 | 109.37 | 6,954.24 | 760,585.00 | 760,585.00 | 是 | 是 | 是 | 230,585.00 |
| 863 | 9栋2402 | 109.37 | 6,951.21 | 760,254.00 | 760,254.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 864 | 9栋2403 | 109.37 | 7,034.74 | 769,389.00 | 769,389.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 865 | 9栋2501 | 114.49 | 6,127.72 | 701,563.00 | 701,563.00 | 是 | 是 | 是 | 701,563.00 |
| 866 | 9栋2502 | 109.37 | 6,557.17 | 717,158.00 | 717,158.00 | 是 | 是 | 是 | 717,158.00 |
| 867 | 9栋2503 | 109.37 | 5,487.03 | 600,116.00 | 600,116.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 868 | 9栋2504 | 114.49 | 6,196.79 | 709,471.00 | 709,471.00 | 是 | 是 | 是 | 709,471.00 |
| 869 | 9栋2601 | 114.49 | 4,907.70 | 561,883.00 | 561,883.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 870 | 9栋2602 | 109.7 | 4,850.38 | 532,087.00 | 532,087.00 | 是 | 是 | 否 | 532,087.00 |
| 871 | 9栋2603 | 109.7 | 4,913.58 | 539,020.00 | 539,020.00 | 是 | 是 | 是 | 539,020.00 |
| 872 | 9栋2604 | 114.49 | 4,588.59 | 525,348.00 | 525,348.00 | 是 | 是 | 否 | 525,348.00 |
| 873 | 10栋101 | 79.81 | 3,522.45 | 281,127.00 | 281,127.00 | 是 | 否 | 否 | 221,491.00 |
| 874 | 10栋102 | 109.43 | 3,384.48 | 370,364.00 | 370,364.00 | 是 | 是 | 否 | 370,364.00 |
| 875 | 10栋103 | 109.55 | 4,540.96 | 497,462.00 | 497,462.00 | 是 | 是 | 是 | 257,462.00 |
| 876 | 10栋104 | 115.86 | 3,295.93 | 381,866.00 | 381,866.00 | 是 | 否 | 否 | 381,866.00 |
| 877 | 10栋201 | 114.49 | 5,240.95 | 600,036.00 | 600,036.00 | 是 | 是 | 是 | 600,036.00 |
| 878 | 10栋202 | 109.37 | 5,654.59 | 618,443.00 | 618,443.00 | 是 | 是 | 是 | 618,443.00 |
| 879 | 10栋203 | 109.37 | 5,599.09 | 612,373.00 | 612,373.00 | 是 | 是 | 是 | 612,373.00 |
| 880 | 10栋204 | 114.49 | 5,184.79 | 593,607.00 | 593,607.00 | 是 | 是 | 是 | 593,607.00 |
| 881 | 10栋401 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 是 | 626,135.00 |
| 882 | 10栋402 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 883 | 10栋403 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 884 | 10栋404 | 114.49 | 5,468.91 | 626,135.00 | 626,135.00 | 是 | 是 | 否 | 626,135.00 |
| 885 | 10栋501 | 114.49 | 5,505.57 | 630,333.00 | 630,333.00 | 是 | 是 | 是 | 630,333.00 |
| 886 | 10栋502 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 887 | 10栋503 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 888 | 10栋504 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 889 | 10栋601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 是 | 634,531.00 |
| 890 | 10栋602 | 109.37 | 6,014.79 | 657,838.00 | 657,838.00 | 是 | 是 | 是 | 657,838.00 |
| 891 | 10栋603 | 109.37 | 6,146.12 | 672,201.00 | 672,201.00 | 是 | 是 | 是 | 672,201.00 |
| 892 | 10栋604 | 114.49 | 5,965.97 | 683,044.00 | 683,044.00 | 是 | 是 | 否 | 204,912.00 |
| 893 | 10栋701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 894 | 10栋702 | 109.37 | 6,381.72 | 697,969.00 | 697,969.00 | 是 | 是 | 否 | 697,969.00 |
| 895 | 10栋703 | 109.37 | 6,051.46 | 661,848.00 | 661,848.00 | 是 | 是 | 是 | 661,848.00 |
| 896 | 10栋704 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 897 | 10栋801 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 898 | 10栋802 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 899 | 10栋803 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 900 | 10栋804 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 901 | 10栋901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 902 | 10栋902 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 903 | 10栋903 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 904 | 10栋904 | 114.49 | 5,837.38 | 668,322.00 | 668,322.00 | 是 | 是 | 是 | 668,322.00 |
| 905 | 10栋1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 906 | 10栋1002 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 907 | 10栋1003 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 908 | 10栋1004 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 909 | 10栋1101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 是 | 655,520.00 |
| 910 | 10栋1102 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 911 | 10栋1103 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 912 | 10栋1104 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 913 | 10栋1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 914 | 10栋1202 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 是 | 681,899.00 |
| 915 | 10栋1203 | 109.37 | 6,234.79 | 681,899.00 | 681,899.00 | 是 | 是 | 是 | 681,899.00 |
| 916 | 10栋1204 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 917 | 10栋1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 918 | 10栋1302 | 109.37 | 6,613.54 | 723,323.00 | 723,323.00 | 是 | 是 | 是 | 723,323.00 |
| 919 | 10栋1303 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 920 | 10栋1304 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 921 | 10栋1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 922 | 10栋1402 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 否 | 714,872.00 |
| 923 | 10栋1403 | 109.37 | 6,198.12 | 677,888.00 | 677,888.00 | 是 | 是 | 是 | 677,888.00 |
| 924 | 10栋1404 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 925 | 10栋1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 926 | 10栋1502 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 是 | 693,929.00 |
| 927 | 10栋1503 | 109.37 | 6,344.78 | 693,929.00 | 693,929.00 | 是 | 是 | 否 | 693,929.00 |
| 928 | 10栋1504 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 否 | 708,994.00 |
| 929 | 10栋1601 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 930 | 10栋1602 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 931 | 10栋1603 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 932 | 10栋1604 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 933 | 10栋1701 | 114.49 | 5,872.22 | 672,311.00 | 672,311.00 | 是 | 是 | 是 | 672,311.00 |
| 934 | 10栋1702 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 935 | 10栋1703 | 109.37 | 6,483.19 | 709,067.00 | 709,067.00 | 是 | 是 | 是 | 709,067.00 |
| 936 | 10栋1704 | 114.49 | 6,320.80 | 723,668.00 | 723,668.00 | 是 | 是 | 否 | 217,101.00 |
| 937 | 10栋1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 938 | 10栋1802 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 939 | 10栋1803 | 109.37 | 6,401.01 | 700,078.00 | 700,078.00 | 是 | 否 | 否 | 210,078.00 |
| 940 | 10栋1804 | 114.49 | 6,038.08 | 691,300.00 | 691,300.00 | 是 | 否 | 否 | 691,300.00 |
| 941 | 10栋1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 942 | 10栋1902 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 943 | 10栋1903 | 109.37 | 6,408.28 | 700,874.00 | 700,874.00 | 是 | 是 | 是 | 700,874.00 |
| 944 | 10栋1904 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 945 | 10栋2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 946 | 10栋2002 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 947 | 10栋2003 | 109.37 | 6,370.83 | 696,778.00 | 696,778.00 | 是 | 是 | 是 | 696,778.00 |
| 948 | 10栋2004 | 114.49 | 6,202.52 | 710,127.00 | 710,127.00 | 是 | 是 | 是 | 710,127.00 |
| 949 | 10栋2101 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 357,805.00 |
| 950 | 10栋2102 | 109.37 | 6,536.27 | 714,872.00 | 714,872.00 | 是 | 是 | 是 | 714,872.00 |
| 951 | 10栋2103 | 109.37 | 6,333.38 | 692,682.00 | 692,682.00 | 是 | 是 | 是 | 692,682.00 |
| 952 | 10栋2104 | 114.49 | 5,813.81 | 665,623.00 | 665,623.00 | 是 | 是 | 是 | 665,623.00 |
| 953 | 10栋2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 否 | 205,544.00 |
| 954 | 10栋2202 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 955 | 10栋2203 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 956 | 10栋2204 | 114.49 | 5,999.45 | 686,877.00 | 686,877.00 | 是 | 否 | 否 | 343,438.00 |
| 957 | 10栋2301 | 114.49 | 6,123.67 | 701,099.00 | 701,099.00 | 是 | 是 | 是 | 701,099.00 |
| 958 | 10栋2302 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 959 | 10栋2303 | 109.37 | 6,295.93 | 688,586.00 | 688,586.00 | 是 | 是 | 是 | 688,586.00 |
| 960 | 10栋2304 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 961 | 10栋2401 | 114.49 | 6,084.24 | 696,585.00 | 696,585.00 | 是 | 是 | 否 | 208,977.00 |
| 962 | 10栋2402 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 963 | 10栋2403 | 109.37 | 6,258.47 | 684,489.00 | 684,489.00 | 是 | 是 | 是 | 684,489.00 |
| 964 | 10栋2404 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 965 | 10栋2501 | 114.49 | 5,799.54 | 663,989.00 | 663,989.00 | 是 | 是 | 是 | 663,989.00 |
| 966 | 10栋2502 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 967 | 10栋2503 | 109.37 | 6,221.02 | 680,393.00 | 680,393.00 | 是 | 是 | 是 | 680,393.00 |
| 968 | 10栋2504 | 114.49 | 6,044.82 | 692,072.00 | 692,072.00 | 是 | 是 | 否 | 692,072.00 |
| 969 | 10栋2601 | 114.49 | 5,282.64 | 604,810.00 | 604,810.00 | 是 | 是 | 是 | 604,810.00 |
| 970 | 10栋2602 | 109.7 | 5,749.32 | 630,700.00 | 630,700.00 | 是 | 是 | 是 | 630,700.00 |
| 971 | 10栋2603 | 109.7 | 5,698.44 | 625,119.00 | 625,119.00 | 是 | 是 | 是 | 625,119.00 |
| 972 | 10栋2604 | 114.49 | 5,230.74 | 598,867.00 | 598,867.00 | 是 | 是 | 是 | 598,867.00 |
| 973 | 11栋101 | 115.86 | 3,226.68 | 373,843.00 | 373,843.00 | 是 | 是 | 否 | 193,843.00 |
| 974 | 11栋102 | 109.55 | 3,297.77 | 361,271.00 | 361,271.00 | 是 | 是 | 否 | 361,271.00 |
| 975 | 11栋103 | 109.43 | 3,301.98 | 361,336.00 | 361,336.00 | 是 | 是 | 否 | 181,336.00 |
| 976 | 11栋104 | 79.81 | 4,353.61 | 347,462.00 | 347,462.00 | 是 | 是 | 是 | 347,462.00 |
| 977 | 11栋201 | 114.49 | 5,523.73 | 632,412.00 | 632,412.00 | 是 | 是 | 否 | 632,412.00 |
| 978 | 11栋202 | 109.37 | 4,365.77 | 477,484.00 | 477,484.00 | 是 | 是 | 否 | 477,484.00 |
| 979 | 11栋203 | 109.37 | 5,696.67 | 623,045.00 | 623,045.00 | 是 | 是 | 是 | 623,045.00 |
| 980 | 11栋204 | 114.49 | 5,921.74 | 677,980.00 | 677,980.00 | 是 | 是 | 是 | 406,788.00 |
| 981 | 11栋301 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 982 | 11栋302 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 983 | 11栋303 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 984 | 11栋304 | 114.49 | 5,558.59 | 636,403.00 | 636,403.00 | 是 | 是 | 是 | 636,403.00 |
| 985 | 11栋401 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 986 | 11栋402 | 109.37 | 5,648.15 | 617,738.00 | 617,738.00 | 是 | 是 | 否 | 617,738.00 |
| 987 | 11栋403 | 109.37 | 5,771.57 | 631,237.00 | 631,237.00 | 是 | 是 | 是 | 631,237.00 |
| 988 | 11栋404 | 114.49 | 5,505.39 | 630,312.00 | 630,312.00 | 是 | 是 | 是 | 630,312.00 |
| 989 | 11栋501 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 990 | 11栋502 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 991 | 11栋503 | 109.37 | 5,809.02 | 635,333.00 | 635,333.00 | 是 | 是 | 是 | 635,333.00 |
| 992 | 11栋504 | 114.49 | 5,588.40 | 639,816.00 | 639,816.00 | 是 | 是 | 是 | 639,816.00 |
| 993 | 11栋601 | 114.49 | 5,542.24 | 634,531.00 | 634,531.00 | 是 | 是 | 是 | 634,531.00 |
| 994 | 11栋602 | 109.37 | 5,727.72 | 626,441.00 | 626,441.00 | 是 | 是 | 是 | 626,441.00 |
| 995 | 11栋603 | 109.37 | 5,846.48 | 639,430.00 | 639,430.00 | 是 | 是 | 是 | 639,430.00 |
| 996 | 11栋604 | 114.49 | 5,625.85 | 644,104.00 | 644,104.00 | 是 | 是 | 是 | 644,104.00 |
| 997 | 11栋701 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 998 | 11栋702 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 999 | 11栋703 | 109.37 | 5,883.94 | 643,526.00 | 643,526.00 | 是 | 是 | 是 | 643,526.00 |
| 1000 | 11栋704 | 114.49 | 5,663.31 | 648,392.00 | 648,392.00 | 是 | 是 | 是 | 648,392.00 |
| 1001 | 11栋801 | 114.49 | 5,922.18 | 678,030.00 | 678,030.00 | 是 | 是 | 否 | 339,015.00 |
| 1002 | 11栋802 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 1003 | 11栋803 | 109.37 | 5,921.40 | 647,623.00 | 647,623.00 | 是 | 是 | 是 | 647,623.00 |
| 1004 | 11栋804 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 1005 | 11栋901 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1006 | 11栋902 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 1007 | 11栋903 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 651,719.00 |
| 1008 | 11栋904 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 1009 | 11栋1001 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1010 | 11栋1002 | 109.37 | 5,783.23 | 632,512.00 | 632,512.00 | 是 | 是 | 是 | 632,512.00 |
| 1011 | 11栋1003 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 1012 | 11栋1004 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1013 | 11栋1101 | 114.49 | 5,913.08 | 676,988.00 | 676,988.00 | 是 | 是 | 是 | 676,988.00 |
| 1014 | 11栋1102 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 1015 | 11栋1103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1016 | 11栋1104 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 是 | 651,322.00 |
| 1017 | 11栋1201 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 1018 | 11栋1202 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 1019 | 11栋1203 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 1020 | 11栋1204 | 114.49 | 5,534.89 | 633,689.00 | 633,689.00 | 是 | 是 | 否 | 633,689.00 |
| 1021 | 11栋1301 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 1022 | 11栋1302 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 1023 | 11栋1303 | 109.37 | 5,978.13 | 653,828.00 | 653,828.00 | 是 | 是 | 是 | 653,828.00 |
| 1024 | 11栋1304 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 1025 | 11栋1401 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 1026 | 11栋1402 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 1027 | 11栋1403 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1028 | 11栋1404 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1029 | 11栋1501 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 1030 | 11栋1502 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1031 | 11栋1503 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1032 | 11栋1504 | 114.49 | 5,962.94 | 682,697.00 | 682,697.00 | 是 | 是 | 是 | 682,697.00 |
| 1033 | 11栋1601 | 114.49 | 6,192.63 | 708,994.00 | 708,994.00 | 是 | 是 | 是 | 708,994.00 |
| 1034 | 11栋1602 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1035 | 11栋1603 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1036 | 11栋1604 | 114.49 | 6,026.62 | 689,988.00 | 689,988.00 | 是 | 是 | 是 | 209,988.00 |
| 1037 | 11栋1701 | 114.49 | 6,000.38 | 686,984.00 | 686,984.00 | 是 | 是 | 是 | 686,984.00 |
| 1038 | 11栋1702 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1039 | 11栋1703 | 109.37 | 6,183.57 | 676,297.00 | 676,297.00 | 是 | 是 | 是 | 676,297.00 |
| 1040 | 11栋1704 | 114.49 | 5,835.57 | 668,114.00 | 668,114.00 | 是 | 是 | 是 | 668,114.00 |
| 1041 | 11栋1801 | 114.49 | 5,850.57 | 669,832.00 | 669,832.00 | 是 | 是 | 是 | 669,832.00 |
| 1042 | 11栋1802 | 109.37 | 5,904.80 | 645,808.00 | 645,808.00 | 是 | 是 | 是 | 645,808.00 |
| 1043 | 11栋1803 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1044 | 11栋1804 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 是 | 651,322.00 |
| 1045 | 11栋1901 | 114.49 | 5,925.48 | 678,408.00 | 678,408.00 | 是 | 是 | 是 | 678,408.00 |
| 1046 | 11栋1902 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 1047 | 11栋1903 | 109.37 | 6,108.66 | 668,104.00 | 668,104.00 | 是 | 是 | 是 | 668,104.00 |
| 1048 | 11栋1904 | 114.49 | 5,762.23 | 659,718.00 | 659,718.00 | 是 | 是 | 是 | 659,718.00 |
| 1049 | 11栋2001 | 114.49 | 5,888.03 | 674,120.00 | 674,120.00 | 是 | 是 | 是 | 674,120.00 |
| 1050 | 11栋2002 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 1051 | 11栋2003 | 109.37 | 6,071.21 | 664,008.00 | 664,008.00 | 是 | 是 | 是 | 664,008.00 |
| 1052 | 11栋2004 | 114.49 | 6,163.10 | 705,613.00 | 705,613.00 | 是 | 是 | 否 | 282,244.00 |
| 1053 | 11栋2101 | 114.49 | 5,725.57 | 655,520.00 | 655,520.00 | 是 | 是 | 是 | 655,520.00 |
| 1054 | 11栋2102 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1055 | 11栋2103 | 109.37 | 6,033.75 | 659,911.00 | 659,911.00 | 是 | 是 | 是 | 659,911.00 |
| 1056 | 11栋2104 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1057 | 11栋2201 | 114.49 | 5,813.12 | 665,544.00 | 665,544.00 | 是 | 是 | 是 | 665,544.00 |
| 1058 | 11栋2202 | 109.37 | 6,188.54 | 676,841.00 | 676,841.00 | 是 | 是 | 是 | 676,841.00 |
| 1059 | 11栋2203 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 1060 | 11栋2204 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1061 | 11栋2301 | 114.49 | 5,688.90 | 651,322.00 | 651,322.00 | 是 | 是 | 是 | 651,322.00 |
| 1062 | 11栋2302 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 1063 | 11栋2303 | 109.37 | 5,996.30 | 655,815.00 | 655,815.00 | 是 | 是 | 是 | 655,815.00 |
| 1064 | 11栋2304 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1065 | 11栋2401 | 114.49 | 5,775.67 | 661,256.00 | 661,256.00 | 是 | 是 | 是 | 661,256.00 |
| 1066 | 11栋2402 | 109.37 | 5,831.47 | 637,788.00 | 637,788.00 | 是 | 是 | 是 | 637,788.00 |
| 1067 | 11栋2403 | 109.37 | 5,958.85 | 651,719.00 | 651,719.00 | 是 | 是 | 是 | 651,719.00 |
| 1068 | 11栋2404 | 114.49 | 5,615.57 | 642,927.00 | 642,927.00 | 是 | 是 | 是 | 642,927.00 |
| 1069 | 11栋2501 | 114.49 | 5,738.21 | 656,968.00 | 656,968.00 | 是 | 是 | 是 | 656,968.00 |
| 1070 | 11栋2502 | 109.37 | 5,802.40 | 634,609.00 | 634,609.00 | 是 | 否 | 否 | 194,609.00 |
| 1071 | 11栋2503 | 109.37 | 5,794.81 | 633,778.00 | 633,778.00 | 是 | 是 | 是 | 633,778.00 |
| 1072 | 11栋2504 | 114.49 | 5,700.76 | 652,680.00 | 652,680.00 | 是 | 是 | 是 | 652,680.00 |
| 1073 | 11栋2601 | 114.49 | 5,173.52 | 592,316.00 | 592,316.00 | 是 | 是 | 是 | 592,316.00 |
| 1074 | 11栋2602 | 109.7 | 5,260.28 | 577,053.00 | 577,053.00 | 是 | 是 | 是 | 577,053.00 |
| 1075 | 11栋2603 | 109.7 | 5,321.01 | 583,715.00 | 583,715.00 | 是 | 是 | 是 | 583,715.00 |
| 1076 | 11栋2604 | 114.49 | 5,250.21 | 601,097.00 | 601,097.00 | 是 | 是 | 否 | 601,097.00 |
| 1077 | 27栋201 | 96.96 | 4,561.99 | 442,331.00 | 442,331.00 | 是 | 是 | 是 | 442,331.00 |
| 1078 | 27栋202 | 96.96 | 5,037.82 | 488,467.00 | 488,467.00 | 是 | 是 | 是 | 488,467.00 |
| 1079 | 27栋204 | 96.96 | 4,904.27 | 475,518.00 | 475,518.00 | 是 | 否 | 否 | 101,863.00 |
| 1080 | 27栋301 | 96.96 | 5,383.86 | 522,019.00 | 522,019.00 | 是 | 是 | 是 | 162,019.00 |
| 1081 | 27栋302 | 96.96 | 5,104.60 | 494,942.00 | 494,942.00 | 是 | 是 | 是 | 494,942.00 |
| 1082 | 27栋303 | 96.96 | 5,469.89 | 530,361.00 | 530,361.00 | 是 | 是 | 是 | 530,361.00 |
| 1083 | 27栋304 | 96.96 | 4,971.05 | 481,993.00 | 481,993.00 | 是 | 是 | 是 | 481,993.00 |
| 1084 | 27栋401 | 96.96 | 5,310.44 | 514,900.00 | 514,900.00 | 是 | 是 | 是 | 514,900.00 |
| 1085 | 27栋402 | 96.96 | 5,426.35 | 526,139.00 | 526,139.00 | 是 | 是 | 是 | 526,139.00 |
| 1086 | 27栋403 | 96.96 | 5,256.32 | 509,653.00 | 509,653.00 | 是 | 是 | 是 | 509,653.00 |
| 1087 | 27栋404 | 96.96 | 5,279.52 | 511,902.00 | 511,902.00 | 是 | 是 | 是 | 511,902.00 |
| 1088 | 27栋501 | 96.96 | 5,329.95 | 516,792.00 | 516,792.00 | 是 | 是 | 是 | 516,792.00 |
| 1089 | 27栋502 | 96.96 | 5,506.23 | 533,884.00 | 533,884.00 | 是 | 是 | 是 | 533,884.00 |
| 1090 | 27栋503 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 是 | 510,914.00 |
| 1091 | 27栋504 | 96.96 | 5,305.36 | 514,408.00 | 514,408.00 | 是 | 是 | 是 | 514,408.00 |
| 1092 | 27栋601 | 96.96 | 5,604.06 | 543,370.00 | 543,370.00 | 是 | 是 | 否 | 271,707.00 |
| 1093 | 27栋602 | 96.96 | 5,388.42 | 522,461.00 | 522,461.00 | 是 | 是 | 是 | 522,461.00 |
| 1094 | 27栋603 | 96.96 | 5,542.56 | 537,407.00 | 537,407.00 | 是 | 是 | 是 | 537,407.00 |
| 1095 | 27栋604 | 96.96 | 5,341.35 | 517,897.00 | 517,897.00 | 是 | 是 | 是 | 157,897.00 |
| 1096 | 27栋701 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 是 | 是 | 521,386.00 |
| 1097 | 27栋702 | 96.96 | 5,991.95 | 580,979.00 | 580,979.00 | 是 | 是 | 否 | 58,333.00 |
| 1098 | 27栋703 | 96.96 | 5,640.88 | 546,940.00 | 546,940.00 | 是 | 是 | 是 | 166,940.00 |
| 1099 | 27栋704 | 96.96 | 5,377.33 | 521,386.00 | 521,386.00 | 是 | 是 | 是 | 161,386.00 |
| 1100 | 27栋801 | 96.96 | 5,438.95 | 527,361.00 | 527,361.00 | 是 | 是 | 是 | 527,361.00 |
| 1101 | 27栋802 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 是 | 否 | 161,475.00 |
| 1102 | 27栋803 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 是 | 550,500.00 |
| 1103 | 27栋804 | 96.96 | 5,530.72 | 536,259.00 | 536,259.00 | 是 | 是 | 是 | 536,259.00 |
| 1104 | 27栋901 | 96.96 | 5,449.28 | 528,362.00 | 528,362.00 | 是 | 是 | 是 | 528,362.00 |
| 1105 | 27栋902 | 96.96 | 5,899.94 | 572,058.00 | 572,058.00 | 是 | 是 | 否 | 572,058.00 |
| 1106 | 27栋903 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1107 | 27栋904 | 96.96 | 5,269.33 | 510,914.00 | 510,914.00 | 是 | 是 | 是 | 510,914.00 |
| 1108 | 27栋1001 | 96.96 | 5,511.62 | 534,407.00 | 534,407.00 | 是 | 是 | 是 | 534,407.00 |
| 1109 | 27栋1002 | 96.96 | 5,687.90 | 551,499.00 | 551,499.00 | 是 | 是 | 是 | 551,499.00 |
| 1110 | 27栋1003 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 是 | 是 | 165,805.00 |
| 1111 | 27栋1004 | 96.96 | 5,304.18 | 514,293.00 | 514,293.00 | 是 | 是 | 是 | 514,293.00 |
| 1112 | 27栋1101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1113 | 27栋1102 | 96.96 | 5,566.26 | 539,705.00 | 539,705.00 | 是 | 是 | 否 | 539,705.00 |
| 1114 | 27栋1103 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 555,022.00 |
| 1115 | 27栋1104 | 96.96 | 5,547.96 | 537,930.00 | 537,930.00 | 是 | 否 | 否 | 167,930.00 |
| 1116 | 27栋1201 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 是 | 是 | 547,500.00 |
| 1117 | 27栋1202 | 96.96 | 5,498.23 | 533,108.00 | 533,108.00 | 是 | 是 | 是 | 533,108.00 |
| 1118 | 27栋1203 | 96.96 | 5,319.96 | 515,823.00 | 515,823.00 | 是 | 是 | 否 | 515,823.00 |
| 1119 | 27栋1204 | 96.96 | 5,646.66 | 547,500.00 | 547,500.00 | 是 | 是 | 是 | 547,500.00 |
| 1120 | 27栋1301 | 96.96 | 5,965.31 | 578,396.00 | 578,396.00 | 是 | 是 | 是 | 578,396.00 |
| 1121 | 27栋1302 | 96.96 | 5,771.48 | 559,603.00 | 559,603.00 | 是 | 是 | 是 | 559,603.00 |
| 1122 | 27栋1303 | 96.96 | 5,964.32 | 578,300.00 | 578,300.00 | 是 | 是 | 是 | 578,300.00 |
| 1123 | 27栋1304 | 96.96 | 5,714.32 | 554,060.00 | 554,060.00 | 是 | 是 | 是 | 554,060.00 |
| 1124 | 27栋1401 | 96.96 | 5,035.67 | 488,259.00 | 488,259.00 | 是 | 否 | 否 | 488,259.00 |
| 1125 | 27栋1402 | 96.96 | 5,399.93 | 523,577.00 | 523,577.00 | 是 | 是 | 是 | 523,577.00 |
| 1126 | 27栋1403 | 96.96 | 5,697.70 | 552,449.00 | 552,449.00 | 是 | 是 | 是 | 552,449.00 |
| 1127 | 27栋1404 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 504,654.00 |
| 1128 | 27栋1501 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 是 | 是 | 541,621.00 |
| 1129 | 27栋1502 | 96.96 | 5,869.56 | 569,113.00 | 569,113.00 | 是 | 是 | 是 | 569,113.00 |
| 1130 | 27栋1503 | 96.96 | 6,037.75 | 585,420.00 | 585,420.00 | 是 | 是 | 是 | 585,420.00 |
| 1131 | 27栋1504 | 96.96 | 5,586.03 | 541,621.00 | 541,621.00 | 是 | 是 | 是 | 541,621.00 |
| 1132 | 27栋1601 | 96.96 | 5,724.24 | 555,022.00 | 555,022.00 | 是 | 是 | 是 | 555,022.00 |
| 1133 | 27栋1602 | 96.96 | 5,419.19 | 525,445.00 | 525,445.00 | 是 | 否 | 否 | 525,445.00 |
| 1134 | 27栋1603 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1135 | 27栋1604 | 96.96 | 5,665.15 | 549,293.00 | 549,293.00 | 是 | 是 | 是 | 549,293.00 |
| 1136 | 27栋1701 | 96.96 | 5,286.88 | 512,616.00 | 512,616.00 | 是 | 否 | 否 | 512,616.00 |
| 1137 | 27栋1702 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1138 | 27栋1703 | 96.96 | 5,294.44 | 513,349.00 | 513,349.00 | 是 | 否 | 否 | 513,349.00 |
| 1139 | 27栋1704 | 96.96 | 5,165.06 | 500,804.00 | 500,804.00 | 是 | 否 | 否 | 500,804.00 |
| 1140 | 27栋1801 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 504,654.00 |
| 1141 | 27栋1802 | 96.96 | 4,624.68 | 448,409.00 | 448,409.00 | 是 | 是 | 否 | 448,409.00 |
| 1142 | 27栋1803 | 96.96 | 5,569.35 | 540,004.00 | 540,004.00 | 是 | 是 | 是 | 540,004.00 |
| 1143 | 27栋1804 | 96.96 | 5,204.76 | 504,654.00 | 504,654.00 | 是 | 是 | 是 | 504,654.00 |
| 1144 | 27栋1901 | 96.96 | 5,516.26 | 534,857.00 | 534,857.00 | 是 | 是 | 否 | 174,857.00 |
| 1145 | 27栋1902 | 96.96 | 5,229.74 | 507,076.00 | 507,076.00 | 是 | 否 | 否 | 507,076.00 |
| 1146 | 27栋1903 | 96.96 | 5,229.74 | 507,076.00 | 507,076.00 | 是 | 否 | 否 | 507,076.00 |
| 1147 | 27栋1904 | 96.96 | 6,068.43 | 588,395.00 | 588,395.00 | 是 | 是 | 是 | 500,139.00 |
| 1148 | 27栋2001 | 96.96 | 5,481.38 | 531,475.00 | 531,475.00 | 是 | 是 | 是 | 531,475.00 |
| 1149 | 27栋2002 | 96.96 | 5,495.67 | 532,860.00 | 532,860.00 | 是 | 是 | 是 | 532,860.00 |
| 1150 | 27栋2003 | 96.96 | 5,701.13 | 552,782.00 | 552,782.00 | 是 | 是 | 是 | 552,782.00 |
| 1151 | 27栋2004 | 96.96 | 5,557.22 | 538,828.00 | 538,828.00 | 是 | 是 | 是 | 538,828.00 |
| 1152 | 27栋2101 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1153 | 27栋2102 | 96.96 | 5,944.69 | 576,397.00 | 576,397.00 | 是 | 是 | 是 | 576,397.00 |
| 1154 | 27栋2103 | 96.96 | 5,478.44 | 531,190.00 | 531,190.00 | 是 | 是 | 是 | 531,190.00 |
| 1155 | 27栋2104 | 96.96 | 5,521.24 | 535,339.00 | 535,339.00 | 是 | 是 | 是 | 535,339.00 |
| 1156 | 27栋2201 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 是 | 540,380.00 |
| 1157 | 27栋2202 | 96.96 | 5,751.03 | 557,620.00 | 557,620.00 | 是 | 是 | 是 | 557,620.00 |
| 1158 | 27栋2203 | 96.96 | 5,629.18 | 545,805.00 | 545,805.00 | 是 | 是 | 是 | 545,805.00 |
| 1159 | 27栋2204 | 96.96 | 5,573.23 | 540,380.00 | 540,380.00 | 是 | 是 | 是 | 540,380.00 |
| 1160 | 27栋2301 | 96.96 | 5,536.51 | 536,820.00 | 536,820.00 | 是 | 是 | 是 | 536,820.00 |
| 1161 | 27栋2302 | 96.96 | 5,593.19 | 542,316.00 | 542,316.00 | 是 | 是 | 是 | 542,316.00 |
| 1162 | 27栋2303 | 96.96 | 5,100.36 | 494,531.00 | 494,531.00 | 是 | 否 | 否 | 494,531.00 |
| 1163 | 27栋2304 | 96.96 | 5,536.50 | 536,819.00 | 536,819.00 | 是 | 是 | 是 | 536,819.00 |
| 1164 | 27栋2401 | 96.96 | 4,938.63 | 478,850.00 | 478,850.00 | 是 | 否 | 否 | 478,850.00 |
| 1165 | 27栋2402 | 96.96 | 5,677.60 | 550,500.00 | 550,500.00 | 是 | 是 | 是 | 550,500.00 |
| 1166 | 27栋2403 | 96.96 | 5,238.16 | 507,892.00 | 507,892.00 | 是 | 否 | 否 | 157,892.00 |
| 1167 | 27栋2404 | 96.96 | 5,448.82 | 528,318.00 | 528,318.00 | 是 | 是 | 是 | 528,318.00 |
| 1168 | 27栋2501 | 96.96 | 5,199.62 | 504,155.00 | 504,155.00 | 是 | 是 | 否 | 504,155.00 |
| 1169 | 27栋2502 | 96.96 | 5,035.67 | 488,259.00 | 488,259.00 | 是 | 否 | 否 | 488,259.00 |
| 1170 | 27栋2503 | 96.96 | 5,423.99 | 525,910.00 | 525,910.00 | 是 | 是 | 是 | 525,910.00 |
| 1171 | 27栋2504 | 96.96 | 5,463.07 | 529,699.00 | 529,699.00 | 是 | 是 | 是 | 529,699.00 |
| 1172 | 27栋2601 | 96.96 | 5,086.10 | 493,148.00 | 493,148.00 | 是 | 是 | 是 | 493,148.00 |
| 1173 | 27栋2602 | 97.29 | 5,326.58 | 518,223.00 | 518,223.00 | 是 | 是 | 是 | 518,223.00 |
| 1174 | 27栋2603 | 97.29 | 5,105.29 | 496,694.00 | 496,694.00 | 是 | 是 | 是 | 496,694.00 |
| 1175 | 27栋2604 | 96.96 | 5,086.10 | 493,148.00 | 493,148.00 | 是 | 是 | 是 | 493,148.00 |
| 1176 | 28栋201 | 97.14 | 4,618.73 | 448,663.00 | 448,663.00 | 是 | 是 | 否 | 224,332.00 |
| 1177 | 28栋204 | 97.14 | 4,369.54 | 424,457.00 | 424,457.00 | 是 | 是 | 否 | 424,457.00 |
| 1178 | 28栋301 | 97.14 | 5,546.69 | 538,805.00 | 538,805.00 | 是 | 是 | 是 | 538,805.00 |
| 1179 | 28栋302 | 97.14 | 5,632.65 | 547,156.00 | 547,156.00 | 是 | 是 | 否 | 167,156.00 |
| 1180 | 28栋303 | 97.14 | 4,536.39 | 440,665.00 | 440,665.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1181 | 28栋304 | 97.14 | 5,490.18 | 533,316.00 | 533,316.00 | 是 | 是 | 否 | 163,316.00 |
| 1182 | 28栋401 | 97.14 | 5,418.94 | 526,396.00 | 526,396.00 | 是 | 是 | 否 | 216,396.00 |
| 1183 | 28栋402 | 97.14 | 5,926.23 | 575,674.00 | 575,674.00 | 是 | 是 | 是 | 575,674.00 |
| 1184 | 28栋403 | 97.14 | 5,690.14 | 552,740.00 | 552,740.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1185 | 28栋404 | 97.14 | 5,418.94 | 526,396.00 | 526,396.00 | 是 | 否 | 否 | 20,001.00 |
| 1186 | 28栋501 | 97.14 | 5,583.78 | 542,408.00 | 542,408.00 | 是 | 是 | 是 | 542,408.00 |
| 1187 | 28栋502 | 97.14 | 5,799.23 | 563,337.00 | 563,337.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1188 | 28栋503 | 97.14 | 5,799.23 | 563,337.00 | 563,337.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1189 | 28栋504 | 97.14 | 5,921.69 | 575,233.00 | 575,233.00 | 是 | 否 | 否 | 70,094.00 |
| 1190 | 28栋601 | 97.14 | 5,620.88 | 546,012.00 | 546,012.00 | 是 | 否 | 否 | 116,208.00 |
| 1191 | 28栋602 | 97.14 | 5,769.27 | 560,427.00 | 560,427.00 | 是 | 是 | 是 | 170,427.00 |
| 1192 | 28栋603 | 97.14 | 5,703.88 | 554,075.00 | 554,075.00 | 是 | 是 | 是 | 174,075.00 |
| 1193 | 28栋604 | 97.14 | 5,561.42 | 540,236.00 | 540,236.00 | 是 | 是 | 否 | 170,236.00 |
| 1194 | 28栋701 | 97.14 | 5,657.98 | 549,616.00 | 549,616.00 | 是 | 是 | 是 | 549,616.00 |
| 1195 | 28栋702 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 否 | 167,535.00 |
| 1196 | 28栋703 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 否 | 167,535.00 |
| 1197 | 28栋704 | 97.14 | 5,597.04 | 543,696.00 | 543,696.00 | 是 | 是 | 是 | 543,696.00 |
| 1198 | 28栋801 | 97.14 | 6,004.32 | 583,260.00 | 583,260.00 | 是 | 是 | 是 | 583,260.00 |
| 1199 | 28栋802 | 97.14 | 6,350.32 | 616,870.00 | 616,870.00 | 是 | 是 | 否 | 616,870.00 |
| 1200 | 28栋803 | 97.14 | 5,775.12 | 560,995.00 | 560,995.00 | 是 | 是 | 否 | 170,995.00 |
| 1201 | 28栋804 | 97.14 | 6,067.67 | 589,413.00 | 589,413.00 | 是 | 是 | 是 | 589,413.00 |
| 1202 | 28栋901 | 97.14 | 5,979.60 | 580,858.00 | 580,858.00 | 是 | 否 | 否 | 58,086.00 |
| 1203 | 28栋902 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 是 | 174,455.00 |
| 1204 | 28栋903 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 否 | 174,455.00 |
| 1205 | 28栋904 | 97.14 | 6,001.06 | 582,943.00 | 582,943.00 | 是 | 是 | 是 | 582,943.00 |
| 1206 | 28栋1001 | 97.14 | 5,769.27 | 560,427.00 | 560,427.00 | 是 | 是 | 是 | 560,427.00 |
| 1207 | 28栋1002 | 97.14 | 5,846.36 | 567,915.00 | 567,915.00 | 是 | 是 | 否 | 227,915.00 |
| 1208 | 28栋1003 | 97.14 | 5,846.36 | 567,915.00 | 567,915.00 | 是 | 是 | 否 | 227,915.00 |
| 1209 | 28栋1004 | 97.14 | 5,909.77 | 574,075.00 | 574,075.00 | 是 | 是 | 是 | 574,075.00 |
| 1210 | 28栋1101 | 97.14 | 5,806.37 | 564,031.00 | 564,031.00 | 是 | 是 | 是 | 564,031.00 |
| 1211 | 28栋1102 | 97.14 | 6,152.80 | 597,683.00 | 597,683.00 | 是 | 是 | 否 | 597,683.00 |
| 1212 | 28栋1103 | 97.14 | 5,881.97 | 571,375.00 | 571,375.00 | 是 | 是 | 否 | 231,375.00 |
| 1213 | 28栋1104 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 否 | 167,535.00 |
| 1214 | 28栋1201 | 97.14 | 5,843.47 | 567,635.00 | 567,635.00 | 是 | 是 | 是 | 567,635.00 |
| 1215 | 28栋1202 | 97.14 | 5,917.59 | 574,835.00 | 574,835.00 | 是 | 是 | 否 | 174,835.00 |
| 1216 | 28栋1203 | 97.14 | 5,798.19 | 563,236.00 | 563,236.00 | 是 | 否 | 否 | 563,236.00 |
| 1217 | 28栋1204 | 97.14 | 5,775.12 | 560,995.00 | 560,995.00 | 是 | 是 | 否 | 280,995.00 |
| 1218 | 28栋1301 | 97.14 | 5,880.57 | 571,239.00 | 571,239.00 | 是 | 是 | 是 | 571,239.00 |
| 1219 | 28栋1302 | 97.14 | 6,288.75 | 610,889.00 | 610,889.00 | 是 | 是 | 是 | 610,889.00 |
| 1220 | 28栋1303 | 97.14 | 6,090.11 | 591,593.00 | 591,593.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1221 | 28栋1304 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 是 | 174,455.00 |
| 1222 | 28栋1401 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 557,535.00 |
| 1223 | 28栋1402 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1224 | 28栋1403 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1225 | 28栋1404 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 否 | 167,535.00 |
| 1226 | 28栋1501 | 97.14 | 6,152.80 | 597,683.00 | 597,683.00 | 是 | 是 | 否 | 597,683.00 |
| 1227 | 28栋1502 | 97.14 | 6,024.45 | 585,215.00 | 585,215.00 | 是 | 否 | 否 | 20,001.00 |
| 1228 | 28栋1503 | 97.14 | 5,816.88 | 565,052.00 | 565,052.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1229 | 28栋1504 | 97.14 | 5,678.87 | 551,645.00 | 551,645.00 | 是 | 是 | 否 | 551,645.00 |
| 1230 | 28栋1601 | 97.14 | 5,881.97 | 571,375.00 | 571,375.00 | 是 | 是 | 是 | 351,375.00 |
| 1231 | 28栋1602 | 97.14 | 6,024.45 | 585,215.00 | 585,215.00 | 是 | 否 | 否 | 20,001.00 |
| 1232 | 28栋1603 | 97.14 | 6,162.83 | 598,657.00 | 598,657.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1233 | 28栋1604 | 97.14 | 5,881.97 | 571,375.00 | 571,375.00 | 是 | 否 | 否 | 271,375.00 |
| 1234 | 28栋1701 | 97.14 | 6,568.08 | 638,023.00 | 638,023.00 | 是 | 否 | 否 | 63,802.00 |
| 1235 | 28栋1702 | 97.14 | 6,162.83 | 598,657.00 | 598,657.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1236 | 28栋1703 | 97.14 | 6,162.83 | 598,657.00 | 598,657.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1237 | 28栋1704 | 97.14 | 5,881.97 | 571,375.00 | 571,375.00 | 是 | 是 | 是 | 181,375.00 |
| 1238 | 28栋1801 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 167,535.00 |
| 1239 | 28栋1802 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1240 | 28栋1803 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1241 | 28栋1804 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 否 | 167,535.00 |
| 1242 | 28栋1901 | 97.14 | 6,134.18 | 595,874.00 | 595,874.00 | 是 | 否 | 否 | 119,174.00 |
| 1243 | 28栋1902 | 97.14 | 6,090.11 | 591,593.00 | 591,593.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1244 | 28栋1903 | 97.14 | 6,090.11 | 591,593.00 | 591,593.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1245 | 28栋1904 | 97.14 | 5,743.78 | 557,951.00 | 557,951.00 | 是 | 是 | 是 | 167,951.00 |
| 1246 | 28栋2001 | 97.14 | 6,095.53 | 592,120.00 | 592,120.00 | 是 | 是 | 是 | 592,120.00 |
| 1247 | 28栋2002 | 97.14 | 5,917.59 | 574,835.00 | 574,835.00 | 是 | 否 | 否 | 174,835.00 |
| 1248 | 28栋2003 | 97.14 | 6,189.90 | 601,287.00 | 601,287.00 | 是 | 是 | 否 | 601,287.00 |
| 1249 | 28栋2004 | 97.14 | 6,083.95 | 590,995.00 | 590,995.00 | 是 | 是 | 是 | 210,995.00 |
| 1250 | 28栋2101 | 97.14 | 6,073.74 | 590,003.00 | 590,003.00 | 是 | 是 | 是 | 590,003.00 |
| 1251 | 28栋2102 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1252 | 28栋2103 | 97.14 | 6,017.39 | 584,529.00 | 584,529.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1253 | 28栋2104 | 97.14 | 5,739.50 | 557,535.00 | 557,535.00 | 是 | 是 | 是 | 167,535.00 |
| 1254 | 28栋2201 | 97.14 | 6,140.34 | 596,473.00 | 596,473.00 | 是 | 是 | 是 | 186,473.00 |
| 1255 | 28栋2202 | 97.14 | 5,846.36 | 567,915.00 | 567,915.00 | 是 | 是 | 是 | 177,915.00 |
| 1256 | 28栋2203 | 97.14 | 5,981.03 | 580,997.00 | 580,997.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1257 | 28栋2204 | 97.14 | 5,703.88 | 554,075.00 | 554,075.00 | 是 | 是 | 是 | 554,075.00 |
| 1258 | 28栋2301 | 97.14 | 5,732.18 | 556,824.00 | 556,824.00 | 是 | 是 | 是 | 556,824.00 |
| 1259 | 28栋2302 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 否 | 174,455.00 |
| 1260 | 28栋2303 | 97.14 | 5,810.74 | 564,455.00 | 564,455.00 | 是 | 是 | 否 | 174,455.00 |
| 1261 | 28栋2304 | 97.14 | 5,668.26 | 550,615.00 | 550,615.00 | 是 | 是 | 是 | 170,615.00 |
| 1262 | 28栋2401 | 97.14 | 6,098.97 | 592,454.00 | 592,454.00 | 是 | 是 | 否 | 296,225.00 |
| 1263 | 28栋2402 | 97.14 | 5,908.31 | 573,933.00 | 573,933.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1264 | 28栋2403 | 97.14 | 5,908.31 | 573,933.00 | 573,933.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1265 | 28栋2404 | 97.14 | 5,838.54 | 567,156.00 | 567,156.00 | 是 | 是 | 是 | 567,156.00 |
| 1266 | 28栋2501 | 97.14 | 5,597.04 | 543,696.00 | 543,696.00 | 是 | 是 | 是 | 163,696.00 |
| 1267 | 28栋2502 | 97.14 | 6,210.27 | 603,266.00 | 603,266.00 | 是 | 是 | 否 | 298,999.00 |
| 1268 | 28栋2503 | 97.14 | 4,723.92 | 458,882.00 | 458,882.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1269 | 28栋2504 | 97.14 | 5,905.87 | 573,696.00 | 573,696.00 | 是 | 否 | 否 | 72,111.00 |
| 1270 | 28栋2601 | 97.14 | 4,472.21 | 434,430.00 | 434,430.00 | 是 | 是 | 否 | 260,658.00 |
| 1271 | 28栋2602 | 97.47 | 4,714.88 | 459,559.00 | 459,559.00 | 是 | 是 | 是 | 239,559.00 |
| 1272 | 28栋2603 | 97.47 | 4,433.61 | 432,144.00 | 432,144.00 | 是 | 是 | 否 | 432,144.00 |
| 1273 | 28栋2604 | 97.14 | 4,577.44 | 444,653.00 | 444,653.00 | 是 | 是 | 是 | 444,653.00 |
| 1274 | 29栋101 | 115.91 | 3,145.69 | 364,617.00 | 364,617.00 | 是 | 否 | 否 | 184,617.00 |
| 1275 | 29栋102 | 112.28 | 3,136.52 | 352,168.00 | 352,168.00 | 是 | 否 | 否 | 352,168.00 |
| 1276 | 29栋103 | 55.57 | 4,183.57 | 232,481.00 | 232,481.00 | 是 | 否 | 否 | 93,481.00 |
| 1277 | 29栋104 | 114.44 | 3,528.87 | 403,844.00 | 403,844.00 | 是 | 是 | 否 | 403,844.00 |
| 1278 | 29栋201 | 114.54 | 5,363.72 | 614,360.00 | 614,360.00 | 是 | 是 | 是 | 614,360.00 |
| 1279 | 29栋202 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 是 | 577,905.00 |
| 1280 | 29栋203 | 109.42 | 5,281.53 | 577,905.00 | 577,905.00 | 是 | 是 | 是 | 577,905.00 |
| 1281 | 29栋204 | 114.54 | 5,401.17 | 618,650.00 | 618,650.00 | 是 | 是 | 是 | 618,650.00 |
| 1282 | 29栋301 | 114.54 | 5,256.82 | 602,116.00 | 602,116.00 | 是 | 是 | 是 | 602,116.00 |
| 1283 | 29栋302 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 1284 | 29栋303 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 1285 | 29栋304 | 114.54 | 5,358.95 | 613,814.00 | 613,814.00 | 是 | 是 | 是 | 613,814.00 |
| 1286 | 29栋401 | 114.54 | 5,438.62 | 622,940.00 | 622,940.00 | 是 | 是 | 是 | 622,940.00 |
| 1287 | 29栋402 | 109.42 | 5,354.86 | 585,929.00 | 585,929.00 | 是 | 是 | 是 | 585,929.00 |
| 1288 | 29栋403 | 109.42 | 5,471.99 | 598,745.00 | 598,745.00 | 是 | 是 | 是 | 598,745.00 |
| 1289 | 29栋404 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 1290 | 29栋501 | 114.54 | 5,476.08 | 627,230.00 | 627,230.00 | 是 | 是 | 是 | 627,230.00 |
| 1291 | 29栋502 | 109.42 | 5,509.44 | 602,843.00 | 602,843.00 | 是 | 是 | 是 | 602,843.00 |
| 1292 | 29栋503 | 109.42 | 5,391.53 | 589,941.00 | 589,941.00 | 是 | 是 | 是 | 589,941.00 |
| 1293 | 29栋504 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 是 | 631,520.00 |
| 1294 | 29栋601 | 114.54 | 5,513.53 | 631,520.00 | 631,520.00 | 是 | 是 | 否 | 191,520.00 |
| 1295 | 29栋602 | 109.42 | 5,546.89 | 606,941.00 | 606,941.00 | 是 | 是 | 是 | 606,941.00 |
| 1296 | 29栋603 | 109.42 | 5,614.04 | 614,288.00 | 614,288.00 | 是 | 是 | 是 | 614,288.00 |
| 1297 | 29栋604 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 1298 | 29栋701 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 1299 | 29栋702 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 1300 | 29栋703 | 109.42 | 5,584.34 | 611,039.00 | 611,039.00 | 是 | 是 | 是 | 611,039.00 |
| 1301 | 29栋704 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 1302 | 29栋801 | 114.54 | 5,588.44 | 640,100.00 | 640,100.00 | 是 | 是 | 是 | 640,100.00 |
| 1303 | 29栋802 | 109.42 | 5,806.16 | 635,310.00 | 635,310.00 | 是 | 是 | 是 | 635,310.00 |
| 1304 | 29栋803 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 1305 | 29栋804 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 1306 | 29栋901 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 1307 | 29栋902 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 1308 | 29栋903 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 1309 | 29栋904 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 1310 | 29栋1001 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 1311 | 29栋1002 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 是 | 610,001.00 |
| 1312 | 29栋1003 | 109.42 | 5,574.86 | 610,001.00 | 610,001.00 | 是 | 是 | 是 | 610,001.00 |
| 1313 | 29栋1004 | 114.54 | 5,578.94 | 639,012.00 | 639,012.00 | 是 | 是 | 是 | 639,012.00 |
| 1314 | 29栋1101 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 1315 | 29栋1102 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 1316 | 29栋1103 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 1317 | 29栋1104 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1318 | 29栋1201 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1319 | 29栋1202 | 109.42 | 5,648.18 | 618,024.00 | 618,024.00 | 是 | 是 | 是 | 618,024.00 |
| 1320 | 29栋1203 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 1321 | 29栋1204 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 1322 | 29栋1301 | 114.54 | 5,837.42 | 668,618.00 | 668,618.00 | 是 | 是 | 是 | 668,618.00 |
| 1323 | 29栋1302 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 1324 | 29栋1303 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 1325 | 29栋1304 | 114.54 | 5,875.28 | 672,954.00 | 672,954.00 | 是 | 是 | 是 | 202,954.00 |
| 1326 | 29栋1401 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 1327 | 29栋1402 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1328 | 29栋1403 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1329 | 29栋1404 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1330 | 29栋1501 | 114.54 | 5,725.61 | 655,811.00 | 655,811.00 | 是 | 是 | 是 | 655,811.00 |
| 1331 | 29栋1502 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 1332 | 29栋1503 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 1333 | 29栋1504 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 1334 | 29栋1601 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 1335 | 29栋1602 | 109.42 | 5,804.72 | 635,153.00 | 635,153.00 | 是 | 是 | 是 | 635,153.00 |
| 1336 | 29栋1603 | 109.42 | 6,058.01 | 662,867.00 | 662,867.00 | 是 | 是 | 是 | 662,867.00 |
| 1337 | 29栋1604 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 1338 | 29栋1701 | 114.54 | 5,850.61 | 670,129.00 | 670,129.00 | 是 | 是 | 是 | 670,129.00 |
| 1339 | 29栋1702 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 1340 | 29栋1703 | 109.42 | 5,883.98 | 643,825.00 | 643,825.00 | 是 | 是 | 是 | 643,825.00 |
| 1341 | 29栋1704 | 114.54 | 5,888.07 | 674,419.00 | 674,419.00 | 是 | 是 | 是 | 674,419.00 |
| 1342 | 29栋1801 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 1343 | 29栋1802 | 109.42 | 5,611.52 | 614,012.00 | 614,012.00 | 是 | 是 | 是 | 614,012.00 |
| 1344 | 29栋1803 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1345 | 29栋1804 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1346 | 29栋1901 | 114.54 | 5,534.10 | 633,876.00 | 633,876.00 | 是 | 是 | 是 | 633,876.00 |
| 1347 | 29栋1902 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 1348 | 29栋1903 | 109.42 | 5,809.07 | 635,628.00 | 635,628.00 | 是 | 是 | 是 | 635,628.00 |
| 1349 | 29栋1904 | 114.54 | 5,813.16 | 665,839.00 | 665,839.00 | 是 | 是 | 是 | 665,839.00 |
| 1350 | 29栋2001 | 114.54 | 5,738.26 | 657,260.00 | 657,260.00 | 是 | 是 | 是 | 657,260.00 |
| 1351 | 29栋2002 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 1352 | 29栋2003 | 109.42 | 5,771.61 | 631,530.00 | 631,530.00 | 是 | 是 | 是 | 631,530.00 |
| 1353 | 29栋2004 | 114.54 | 5,775.70 | 661,549.00 | 661,549.00 | 是 | 是 | 是 | 661,549.00 |
| 1354 | 29栋2101 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 是 | 是 | 659,948.00 |
| 1355 | 29栋2102 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1356 | 29栋2103 | 109.42 | 5,734.16 | 627,432.00 | 627,432.00 | 是 | 是 | 是 | 627,432.00 |
| 1357 | 29栋2104 | 114.54 | 5,799.57 | 664,283.00 | 664,283.00 | 是 | 是 | 是 | 664,283.00 |
| 1358 | 29栋2201 | 114.54 | 5,663.35 | 648,680.00 | 648,680.00 | 是 | 是 | 是 | 648,680.00 |
| 1359 | 29栋2202 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 1360 | 29栋2203 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 1361 | 29栋2204 | 114.54 | 5,761.73 | 659,948.00 | 659,948.00 | 是 | 是 | 是 | 659,948.00 |
| 1362 | 29栋2301 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 是 | 634,813.00 |
| 1363 | 29栋2302 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 1364 | 29栋2303 | 109.42 | 5,696.71 | 623,334.00 | 623,334.00 | 是 | 是 | 是 | 623,334.00 |
| 1365 | 29栋2304 | 114.54 | 5,700.80 | 652,970.00 | 652,970.00 | 是 | 是 | 是 | 652,970.00 |
| 1366 | 29栋2401 | 114.54 | 5,625.89 | 644,390.00 | 644,390.00 | 是 | 是 | 是 | 644,390.00 |
| 1367 | 29栋2402 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 1368 | 29栋2403 | 109.42 | 5,659.26 | 619,236.00 | 619,236.00 | 是 | 是 | 是 | 619,236.00 |
| 1369 | 29栋2404 | 114.54 | 5,542.28 | 634,813.00 | 634,813.00 | 是 | 是 | 是 | 634,813.00 |
| 1370 | 29栋2501 | 114.54 | 5,468.95 | 626,413.00 | 626,413.00 | 是 | 是 | 是 | 626,413.00 |
| 1371 | 29栋2502 | 109.42 | 5,621.81 | 615,138.00 | 615,138.00 | 是 | 是 | 是 | 615,138.00 |
| 1372 | 29栋2503 | 109.42 | 5,501.53 | 601,977.00 | 601,977.00 | 是 | 是 | 是 | 601,977.00 |
| 1373 | 29栋2504 | 114.54 | 5,505.61 | 630,613.00 | 630,613.00 | 是 | 是 | 否 | 630,613.00 |
| 1374 | 29栋2601 | 114.54 | 5,550.99 | 635,810.00 | 635,810.00 | 是 | 是 | 是 | 635,810.00 |
| 1375 | 29栋2602 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 1376 | 29栋2603 | 109.75 | 5,584.63 | 612,913.00 | 612,913.00 | 是 | 是 | 是 | 612,913.00 |
| 1377 | 29栋2604 | 114.54 | 5,476.44 | 627,272.00 | 627,272.00 | 是 | 是 | 是 | 627,272.00 |
| 1378 | 30栋101 | 127.08 | 3,663.70 | 465,583.00 | 465,583.00 | 是 | 否 | 否 | 20,000.00 |
| 1379 | 30栋102 | 55.28 | 4,061.11 | 224,498.00 | 224,498.00 | 是 | 是 | 否 | 224,498.00 |
| 1380 | 30栋103 | 111.03 | 3,164.39 | 351,342.00 | 351,342.00 | 是 | 是 | 否 | 181,342.00 |
| 1381 | 30栋104 | 127.08 | 3,585.01 | 455,583.00 | 455,583.00 | 是 | 否 | 否 | 455,583.00 |
| 1382 | 30栋201 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 1383 | 30栋202 | 107.27 | 5,432.70 | 582,766.00 | 582,766.00 | 是 | 是 | 是 | 582,766.00 |
| 1384 | 30栋203 | 107.96 | 4,654.89 | 502,542.00 | 502,542.00 | 是 | 是 | 是 | 502,542.00 |
| 1385 | 30栋204 | 131.55 | 5,449.90 | 716,935.00 | 716,935.00 | 是 | 是 | 是 | 716,935.00 |
| 1386 | 30栋301 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 1387 | 30栋302 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 1388 | 30栋303 | 107.96 | 5,508.21 | 594,666.00 | 594,666.00 | 是 | 是 | 是 | 594,666.00 |
| 1389 | 30栋304 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 1390 | 30栋401 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 1391 | 30栋402 | 107.27 | 5,507.62 | 590,802.00 | 590,802.00 | 是 | 是 | 是 | 590,802.00 |
| 1392 | 30栋403 | 107.96 | 5,398.29 | 582,799.00 | 582,799.00 | 是 | 是 | 是 | 582,799.00 |
| 1393 | 30栋404 | 131.55 | 5,524.81 | 726,789.00 | 726,789.00 | 是 | 是 | 是 | 726,789.00 |
| 1394 | 30栋501 | 131.55 | 5,562.27 | 731,717.00 | 731,717.00 | 是 | 是 | 是 | 731,717.00 |
| 1395 | 30栋502 | 107.27 | 5,545.06 | 594,819.00 | 594,819.00 | 是 | 是 | 是 | 594,819.00 |
| 1396 | 30栋503 | 107.96 | 5,545.67 | 598,710.00 | 598,710.00 | 是 | 是 | 是 | 598,710.00 |
| 1397 | 30栋504 | 131.55 | 5,443.57 | 716,102.00 | 716,102.00 | 是 | 是 | 否 | 716,102.00 |
| 1398 | 30栋601 | 131.55 | 5,480.24 | 720,925.00 | 720,925.00 | 是 | 是 | 是 | 720,925.00 |
| 1399 | 30栋602 | 107.27 | 5,582.52 | 598,837.00 | 598,837.00 | 是 | 是 | 是 | 598,837.00 |
| 1400 | 30栋603 | 107.96 | 5,583.11 | 602,753.00 | 602,753.00 | 是 | 是 | 是 | 602,753.00 |
| 1401 | 30栋604 | 131.55 | 5,659.47 | 744,503.00 | 744,503.00 | 是 | 是 | 是 | 744,503.00 |
| 1402 | 30栋701 | 131.55 | 5,465.78 | 719,024.00 | 719,024.00 | 是 | 是 | 是 | 719,024.00 |
| 1403 | 30栋702 | 107.27 | 5,680.11 | 609,305.00 | 609,305.00 | 是 | 是 | 是 | 609,305.00 |
| 1404 | 30栋703 | 107.96 | 5,620.57 | 606,797.00 | 606,797.00 | 是 | 是 | 是 | 606,797.00 |
| 1405 | 30栋704 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 1406 | 30栋801 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 1407 | 30栋802 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 1408 | 30栋803 | 107.96 | 5,658.02 | 610,840.00 | 610,840.00 | 是 | 是 | 是 | 610,840.00 |
| 1409 | 30栋804 | 131.55 | 5,553.56 | 730,571.00 | 730,571.00 | 是 | 是 | 是 | 730,571.00 |
| 1410 | 30栋901 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1411 | 30栋902 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 1412 | 30栋903 | 107.96 | 5,878.26 | 634,617.00 | 634,617.00 | 是 | 是 | 是 | 634,617.00 |
| 1413 | 30栋904 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1414 | 30栋1001 | 131.55 | 5,626.89 | 740,218.00 | 740,218.00 | 是 | 是 | 否 | 740,218.00 |
| 1415 | 30栋1002 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 1416 | 30栋1003 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1417 | 30栋1004 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1418 | 30栋1101 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 是 | 745,042.00 |
| 1419 | 30栋1102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1420 | 30栋1103 | 107.96 | 6,078.96 | 656,285.00 | 656,285.00 | 是 | 是 | 否 | 196,887.00 |
| 1421 | 30栋1104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1422 | 30栋1201 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 1423 | 30栋1202 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 1424 | 30栋1203 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 1425 | 30栋1204 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 1426 | 30栋1301 | 131.55 | 6,174.42 | 812,245.00 | 812,245.00 | 是 | 否 | 否 | 243,675.00 |
| 1427 | 30栋1302 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 1428 | 30栋1303 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 1429 | 30栋1304 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 1430 | 30栋1401 | 131.55 | 5,663.57 | 745,042.00 | 745,042.00 | 是 | 是 | 否 | 745,042.00 |
| 1431 | 30栋1402 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1432 | 30栋1403 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 1433 | 30栋1404 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1434 | 30栋1501 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1435 | 30栋1502 | 107.27 | 5,889.49 | 631,766.00 | 631,766.00 | 是 | 是 | 是 | 631,766.00 |
| 1436 | 30栋1503 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 1437 | 30栋1504 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1438 | 30栋1601 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1439 | 30栋1602 | 107.27 | 5,675.29 | 608,788.00 | 608,788.00 | 是 | 是 | 是 | 608,788.00 |
| 1440 | 30栋1603 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 1441 | 30栋1604 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1442 | 30栋1701 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1443 | 30栋1702 | 107.27 | 5,919.60 | 634,996.00 | 634,996.00 | 是 | 是 | 是 | 634,996.00 |
| 1444 | 30栋1703 | 107.96 | 5,920.20 | 639,145.00 | 639,145.00 | 是 | 是 | 是 | 639,145.00 |
| 1445 | 30栋1704 | 131.55 | 5,936.81 | 780,987.00 | 780,987.00 | 是 | 是 | 是 | 780,987.00 |
| 1446 | 30栋1801 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1447 | 30栋1802 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1448 | 30栋1803 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 1449 | 30栋1804 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1450 | 30栋1901 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 1451 | 30栋1902 | 107.27 | 5,844.69 | 626,960.00 | 626,960.00 | 是 | 是 | 是 | 626,960.00 |
| 1452 | 30栋1903 | 107.96 | 5,845.29 | 631,058.00 | 631,058.00 | 是 | 是 | 是 | 631,058.00 |
| 1453 | 30栋1904 | 131.55 | 5,861.90 | 771,133.00 | 771,133.00 | 是 | 是 | 是 | 771,133.00 |
| 1454 | 30栋2001 | 131.55 | 5,824.45 | 766,206.00 | 766,206.00 | 是 | 是 | 是 | 766,206.00 |
| 1455 | 30栋2002 | 107.27 | 5,807.24 | 622,943.00 | 622,943.00 | 是 | 是 | 是 | 622,943.00 |
| 1456 | 30栋2003 | 107.96 | 5,807.84 | 627,014.00 | 627,014.00 | 是 | 是 | 是 | 627,014.00 |
| 1457 | 30栋2004 | 131.55 | 5,700.23 | 749,865.00 | 749,865.00 | 是 | 是 | 是 | 749,865.00 |
| 1458 | 30栋2101 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1459 | 30栋2102 | 107.27 | 5,769.79 | 618,925.00 | 618,925.00 | 是 | 是 | 是 | 618,925.00 |
| 1460 | 30栋2103 | 107.96 | 5,770.39 | 622,971.00 | 622,971.00 | 是 | 是 | 是 | 622,971.00 |
| 1461 | 30栋2104 | 131.55 | 5,786.99 | 761,279.00 | 761,279.00 | 是 | 是 | 是 | 761,279.00 |
| 1462 | 30栋2201 | 131.55 | 5,427.29 | 713,960.00 | 713,960.00 | 是 | 是 | 是 | 713,960.00 |
| 1463 | 30栋2202 | 107.27 | 5,609.70 | 601,752.00 | 601,752.00 | 是 | 是 | 是 | 601,752.00 |
| 1464 | 30栋2203 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1465 | 30栋2204 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1466 | 30栋2301 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1467 | 30栋2302 | 107.27 | 5,732.34 | 614,908.00 | 614,908.00 | 是 | 是 | 是 | 614,908.00 |
| 1468 | 30栋2303 | 107.96 | 5,732.93 | 618,927.00 | 618,927.00 | 是 | 是 | 是 | 618,927.00 |
| 1469 | 30栋2304 | 131.55 | 5,749.54 | 756,352.00 | 756,352.00 | 是 | 是 | 是 | 756,352.00 |
| 1470 | 30栋2401 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1471 | 30栋2402 | 107.27 | 5,694.88 | 610,890.00 | 610,890.00 | 是 | 是 | 是 | 610,890.00 |
| 1472 | 30栋2403 | 107.96 | 5,695.48 | 614,884.00 | 614,884.00 | 是 | 是 | 是 | 614,884.00 |
| 1473 | 30栋2404 | 131.55 | 5,712.09 | 751,425.00 | 751,425.00 | 是 | 是 | 是 | 751,425.00 |
| 1474 | 30栋2501 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 1475 | 30栋2502 | 107.27 | 5,657.43 | 606,872.00 | 606,872.00 | 是 | 是 | 是 | 606,872.00 |
| 1476 | 30栋2503 | 107.96 | 5,960.69 | 643,516.00 | 643,516.00 | 是 | 是 | 否 | 257,408.00 |
| 1477 | 30栋2504 | 131.55 | 5,674.63 | 746,498.00 | 746,498.00 | 是 | 是 | 是 | 746,498.00 |
| 1478 | 30栋2601 | 131.55 | 5,637.18 | 741,571.00 | 741,571.00 | 是 | 是 | 是 | 741,571.00 |
| 1479 | 30栋2602 | 107.58 | 5,499.96 | 591,686.00 | 591,686.00 | 是 | 是 | 是 | 591,686.00 |
| 1480 | 30栋2603 | 108.27 | 5,921.53 | 641,124.00 | 641,124.00 | 是 | 否 | 否 | 641,124.00 |
| 1481 | 30栋2604 | 131.55 | 5,852.28 | 769,868.00 | 769,868.00 | 是 | 是 | 是 | 769,868.00 |
| 1482 | 28栋商铺101 | 47.04 | 6,598.11 | 310,375.00 | 310,375.00 | 是 | 是 | 否 | 160,375.00 |
| 1483 | 28栋商铺102 | 32.74 | 6,646.40 | 217,603.00 | 217,603.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1484 | 28栋商铺103 | 36.12 | 6,353.41 | 229,485.00 | 229,485.00 | 是 | 是 | 否 | 229,485.00 |
| 1485 | 28栋商铺104 | 32.35 | 6,635.33 | 214,653.00 | 214,653.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1486 | 28栋商铺105 | 36.13 | 6,840.38 | 247,143.00 | 247,143.00 | 是 | 是 | 否 | 247,143.00 |
| 1487 | 28栋商铺106 | 37.6 | 6,980.82 | 262,479.00 | 262,479.00 | 是 | 是 | 否 | 262,479.00 |
| 1488 | 28栋商铺107 | 38.43 | 6,998.05 | 268,935.00 | 268,935.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1489 | 28栋商铺108 | 35.09 | 5,080.91 | 178,289.00 | 178,289.00 | 是 | 是 | 否 | 178,289.00 |
| 1490 | 28栋商铺109 | 35.09 | 7,031.75 | 246,744.00 | 246,744.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1491 | 28栋商铺110 | 35.09 | 6,479.68 | 227,372.00 | 227,372.00 | 是 | 是 | 否 | 227,372.00 |
| 1492 | 28栋商铺111 | 55.79 | 6,726.10 | 375,249.00 | 375,249.00 | 是 | 否 | 否 | 375,249.00 |
| 1493 | 27栋商铺101 | 45.92 | 7,287.39 | 334,637.00 | 334,637.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1494 | 27栋商铺102 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 否 | 否 | 241,059.00 |
| 1495 | 27栋商铺103 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 否 | 否 | 241,059.00 |
| 1496 | 27栋商铺104 | 35.09 | 6,869.73 | 241,059.00 | 241,059.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1497 | 27栋商铺105 | 38.95 | 6,954.48 | 270,877.00 | 270,877.00 | 是 | 否 | 否 | 270,877.00 |
| 1498 | 27栋商铺106 | 38.95 | 6,900.49 | 268,774.00 | 268,774.00 | 是 | 否 | 否 | 268,774.00 |
| 1499 | 27栋商铺107 | 53.47 | 6,674.81 | 356,902.00 | 356,902.00 | 是 | 否 | 否 | 356,902.00 |
| 1500 | 27栋商铺108 | 53.79 | 6,421.64 | 345,420.00 | 345,420.00 | 是 | 否 | 否 | 51,021.00 |
| 1501 | 27栋商铺109 | 34.28 | 6,430.46 | 220,436.00 | 220,436.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1502 | 27栋商铺110 | 43.01 | 6,335.81 | 272,503.00 | 272,503.00 | 是 | 是 | 否 | 272,503.00 |
| 1503 | 27栋商铺111 | 38.39 | 6,249.21 | 239,907.00 | 239,907.00 | 是 | 是 | 否 | 129,907.00 |
| 1504 | 27栋商铺112 | 56.37 | 6,054.04 | 341,266.00 | 341,266.00 | 是 | 是 | 否 | 341,266.00 |
| 1505 | 商业楼2栋101 | 88.9 | 5,522.20 | 490,924.00 | 490,924.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1506 | 商业楼2栋102 | 39.03 | 7,186.57 | 280,492.00 | 280,492.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1507 | 商业楼2栋103 | 113.38 | 4,720.25 | 535,182.00 | 535,182.00 | 是 | 否 | 否 | 53,518.00 |
| 1508 | 商业楼2栋104 | 39.03 | 7,186.09 | 280,473.00 | 280,473.00 | 是 | 否 | 否 | 50,001.00 |
| 1509 | 商业楼2栋105 | 124.25 | 4,743.40 | 589,367.00 | 589,367.00 | 是 | 否 | 否 | 58,937.00 |

备注：根据合同编号【2019Z3278-监管-补001】《光信•光坤•锦湾光恒1号集合资金信托计划之项目监管协议之补充协议》第一条销售回款提留归集，截至2021年3月31日项目公司应沉淀资金见下表：

| 已签约建筑面积（㎡） | 提取比例=已签约面积/总建面 | 无需归集建面=总建面*15%（㎡） | 应沉淀资金=（已签约建面-无需归集建面）*3300（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 148,782.36 | 45.64% | 48,896.87 | 329,622,133.50 |

项目公司已于2020年12月29日提前归还第一期232,010,000.00元贷款，于2021年1月27日提前归还第二期64,640,000.00元，累计还款金额为296,650,000.00元。

6资金情况

6.1资金流出情况

（1）2021年3月资金流出额共54,565,811.62元。本月资金流出明细来源于恒铭财务部提供的银行对账单及资金部提供的商业承兑汇票到期付款承诺书。

（2）关于项目公司资金使用情况统计，现项目公司除商品房预售监控专户外的任何查询盾以及网银密钥均不在康信君安方监管范围内，项目公司通过网银等实现的对外支出均不经过康信君安人员，因此康信君安人员无法统计项目公司通过网银及支票等线下支付实现的对外支出情况。

| 2021年3月资金计划执行情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算金额（元） | 已使用（元） | 预算余额（元） | 备注 |
| 1 | 管理费用 | 9,535,000.00 | 9,385,646.53 | 149,353.47 |  |
| 2 | 建筑工程费用 | 26,560,000.00 | 4,584,085.34 | 21,975,914.66 |  |
| 3 | 财务费用 | 9,925,000.00 | 9,917,404.66 | 7,595.34 |  |
| 4 | 销售费用 | 2,250,000.00 | 617,766.00 | 1,632,234.00 |  |
|  | 小计 | 48,270,000.00 | 24,504,902.53 | 23,765,097.47 |  |
| 5 | 往来款 |  | 30,060,909.09 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 54,565,811.62 |  |  |

2021年4月资金计划情况

| 序号 | 项目 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理费用 | 900,000.00 |
| 2 | 建筑工程费用 | 8,400,000.00 |
| 3 | 财务费用 | 2,005,000.00 |
| 4 | 销售费用 | 2,250,000.00 |
| 5 | 还光大信托贷款 | 232,540,000.00 |
|  | 小计 | 246,095,000.00 |

2021年3月资金流出明细表

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/3/1 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用. | 77.00 | 农行4623 |
| 2 | 2021/3/1 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 支付材料款及零星工程款. | 3,850,000.00 | 农行4623 |
| 3 | 2021/3/1 | 四会市肇水水务有限公司 | 四会恒铭2020年12月水费 | 26,000.00 | 浦发0190 |
| 4 | 2021/3/1 | 中国联合网络通信有限公司肇庆市分公司 | 通讯费 | 4,480.00 | 浦发0190 |
| 5 | 2021/3/1 | 深圳市盛美传扬广告有限公司 | 商承解付1524 | 109,469.70 | 浦发0190 |
| 6 | 2021/3/3 | 重庆樱花物资有限公司 | 商票：550656665 | 1,000,000.00 | 浦发0190 |
| 7 | 2021/3/4 | 短信通知手续费收入（对公） | 短信通服务费 | 10.00 | 光大5146 |
| 8 | 2021/3/5 | 手续费收入 | 手续费 | 200.00 | 农商行0646 |
| 9 | 2021/3/5 | 清徐县四通货运有限公司 | 商票687508926 | 400,000.00 | 浦发0190 |
| 10 | 2021/3/5 | 盛京银行营业部 | 电票：0200228589991549 | 1,846,700.00 | 浦发0190 |
| 11 | 2021/3/5 | 盛京银行营业部 | 电票：0200303591405836 | 205,253.91 | 浦发0190 |
| 12 | 2021/3/8 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 转汇出 | 2,200,000.00 | 农商行0646 |
| 13 | 2021/3/8 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 22.00 | 农商行0646 |
| 14 | 2021/3/9 | 广州市番禺区瑞焱房地产开发有限公司 | 往来款 | 340,909.09 | 浦发0190 |
| 15 | 2021/3/9 | 宝泉钱币投资有限公司 | 营销费用 | 139,166.00 | 浦发0190 |
| 16 | 2021/3/10 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 账户管理费 | 60.00 | 工行1940 |
| 17 | 2021/3/10 | 电子汇划费收入(对公) | 分行电子汇划费(对公) | 198.33 | 光大5146 |
| 18 | 2021/3/10 | 光大兴陇信托有限责任公司 | 利息 | 9,916,520.55 | 光大5146 |
| 19 | 2021/3/10 | 中国联合网络通信有限公司肇庆市分公司 | 电信费 | 10,328.11 | 浦发0190 |
| 20 | 2021/3/12 | 赵保帅 | 房租 | 12,600.00 | 浦发0190 |
| 21 | 2021/3/12 | 潘伟杰 | 房租 | 12,600.00 | 浦发0190 |
| 22 | 2021/3/12 | 刘芳茹 | 现金奖 | 15,000.00 | 浦发0190 |
| 23 | 2021/3/12 | 聊城市东昌府区郑家镇佑淼冲压件厂 | 商票589991493 | 490,703.71 | 浦发0190 |
| 24 | 2021/3/16 | 李钟惠 | 房租 | 4,200.00 | 浦发0190 |
| 25 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 32,655.06 | 农行4607 |
| 26 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 466,500.96 | 农行4607 |
| 27 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 5,521.70 | 农行4607 |
| 28 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 466,500.96 | 农行4607 |
| 29 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 643,529.39 | 农行4607 |
| 30 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 1,776,372.05 | 农行4607 |
| 31 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 690,058.61 | 农行4607 |
| 32 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 3,520,013.33 | 农行4607 |
| 33 | 2021/3/18 | 四会市支库 | 缴纳税款及滞纳金 | 1,258,705.90 | 农行4607 |
| 34 | 2021/3/18 | 清徐县四通货运有限公司 | 商票：687508926 | 222,700.00 | 浦发0190 |
| 35 | 2021/3/19 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 凭证工本费(对公) | 3.38 | 工行1940 |
| 36 | 2021/3/19 | 刘芳茹 | 销售现金奖 | 109,000.00 | 浦发0190 |
| 37 | 2021/3/23 | 广州市搌荣办公设备租赁有限公司 | 复印机费用 | 41,472.80 | 浦发0190 |
| 38 | 2021/3/23 | 广州市搌荣办公设备租赁有限公司 | 复印机费用 | 28,843.20 | 浦发0190 |
| 39 | 2021/3/23 | 工银融安e信收入 | 营销费用 | 153,000.00 | 浦发0190 |
| 40 | 2021/3/23 | 亿企赢网络科技有限公司 | 电信费 | 1,380.00 | 浦发0190 |
| 41 | 2021/3/24 | 王楚舒 | 报销款 | 3,245.76 | 浦发0190 |
| 42 | 2021/3/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 扣收单位大额支付汇兑费用. | 93.40 | 农行2734 |
| 43 | 2021/3/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司（光大5146） | 支付材料款及零星工程款. | 4,670,000.00 | 农行2734 |
| 44 | 2021/3/25 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 扣收单位大额支付汇兑费用. | 60.00 | 农行4623 |
| 45 | 2021/3/25 | 四会市恒铭房地产开发有限公司 | 支付材料款及零星工程款. | 3,000,000.00 | 农行4623 |
| 46 | 2021/3/25 | 清徐县四通货运有限公司 | 商票：687508926 | 200,000.00 | 浦发0190 |
| 47 | 2021/3/25 | 上海金安文化发展股份有限公司 | 营销费用 | 201,600.00 | 浦发0190 |
| 48 | 2021/3/25 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税 | 9,413.27 | 中信2029 |
| 49 | 2021/3/26 | 陈紫玫 | 付税金 | 19,046.71 | 浦发0190 |
| 50 | 2021/3/26 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | CBTS代客解付0036 | 109,258.02 | 浦发0190 |
| 51 | 2021/3/26 | 魏澄清 | 报销款 | 3,450.00 | 浦发0190 |
| 52 | 2021/3/26 | 魏澄清 | 报销款 | 100.00 | 浦发0190 |
| 53 | 2021/3/26 | 王帆 | 报销款 | 670.00 | 浦发0190 |
| 54 | 2021/3/26 | 骆明英 | 报销款 | 5,150.00 | 浦发0190 |
| 55 | 2021/3/26 | 王楚舒 | 报销款 | 1,951.50 | 浦发0190 |
| 56 | 2021/3/26 | 陈俊全 | 报销款 | 357.00 | 浦发0190 |
| 57 | 2021/3/29 | 张志豪 | 报销款 | 9,988.00 | 浦发0190 |
| 58 | 2021/3/29 | 梁名少 | 报销款 | 7,520.00 | 浦发0190 |
| 59 | 2021/3/29 | 王楚舒 | 报销款 | 1,335.60 | 浦发0190 |
| 60 | 2021/3/31 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 转汇出 | 7,000,000.00 | 农商行0646 |
| 61 | 2021/3/31 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 70.00 | 农商行0646 |
| 62 | 2021/3/31 | 恒大地产集团粤东有限公司 | 转汇出 | 9,000,000.00 | 农商行0646 |
| 63 | 2021/3/31 | 手续费收入 | 汇款手续费 | 90.00 | 农商行0646 |
| 64 | 2021/3/31 | 待报解预算收入-联网实时扣税专用账户 | TIPS扣国地税 | 321,656.62 | 中信2029 |

6.2资金流入情况

2021年3月各账户资金流入总额共计73,696,468.33元。

2021年3月资金流入明细表

| 序号 | 开户行 | 款项说明 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农行4649 | 销售房款 | 2,257,525.63 |
| 2 | 农行4623 | 销售房款 | 10,606,886.87 |
| 3 | 农行4607 | 销售房款 | 3,368,222.32 |
| 4 | 农行4631 | 销售房款 | 1,701,825.12 |
| 5 | 农行2734 | 销售房款 | 15,832,335.08 |
| 6 | 工行1940 | 销售房款 | 890,000.00 |
| 7 | 工行1941 | 利息 | 3,118.28 |
| 8 | 工行2715 | 利息 | 0.01 |
| 9 | 浦发0190 | 往来款 | 5,606,524.73 |
| 10 | 浦发0190 | 利息 | 36.65 |
| 11 | 浦发0190 | 税金退回 | 3,482.09 |
| 12 | 浦发0190 | 银联入账 | 13.00 |
| 13 | 浦发0190 | 转账 | 10,000.00 |
| 14 | 中信2029 | 利息 | 33.95 |
| 15 | 中信2029 | 往来款 | 321,656.63 |
| 16 | 光大5146 | 监管户转出的支付零星工程款及材料款 | 11,520,000.00 |
| 17 | 光大5146 | 利息 | 46,604.09 |
| 18 | 农商0646 | 销售房款 | 18,299,396.85 |
| 19 | 农商0646 | 利息 | 1,339.65 |
| 20 | 建行1291 | 销售房款 | 3,221,194.90 |
| 21 | 邮储1234 | 利息 | 6,272.48 |
| 总 计 |  |  | 73,696,468.33 |

备注：①根据项目公司提供的浦发行银发流水单，3月销售回款0.00元，累计销售回款104,952,416.00元；3月浦发一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户45,688,863.00元，尚余59,263,553.00元未转入监管户；②根据项目公司提供的农商行银发流水单，3月销售回款18,299,396.85元，累计销售回款25,640,710.88元；3月农商行一般户房款转入监管户0.00元，累计转入监管户0.00元，尚余25,640,710.88元未转入监管户。

7各银行账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2021年3月31日，项目公司各资金账户余额总计136,536,179.55元，各账户余额见下表。

截至2021年3月31日各银行账户余额汇总

| 序号 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中信银行股份有限公司肇庆四会支行 | 8110901012700662029 | 3,359.18 |
| 2 | 广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行 | 06581321000000646 | 548,252.41 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行 | 82140078801300000190 | 40,384.83 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020219022202715 | 15.67 |
| 5 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司四会市支行 | 944003010001421234 | 445,489.90 |
| 6 | 中国光大银行股份有限公司广州分行越秀支行 | 77910188000175146 | 56,717,340.99 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040022734 | 17,160,945.03 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024649 | 3,372,226.99 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024631 | 6,646,352.12 |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024623 | 16,711,038.18 |
| 11 | 中国农业银行股份有限公司四会市支行 | 44650001040024607 | 22,456,931.15 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司四会支行 | 2017020229200061940 | 5,843,108.20 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司四会市支行 | 44050170720100001291 | 6,590,734.90 |
| 总 计 |  | —— | 136,536,179.55 |

附件

附件一 标的项目平面图