2021年3月情况通报


浡诚一期“蓝诚▪官山明月” 项目

2021年3月份管理报告
项目名称：蓝城▪官山明月项目

委托方：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：郭明强、方小英

日期：二零二一年四月十日

目录
31项目基本情况


42重大事件的披露


43项目五证办理及施工进度情况


43.1 项目五证办理情况说明


43.2项目2021年3月施工进度情况


54印鉴使用情况


85合同签订情况


106资金情况


106.1资金流出情况


156.2各月资金流出分类情况表


176.3资金流入情况


176.4资金结算


18附件一 对账单



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：河北天骠蓝诚房地产开发有限公司

·浡诚基金：宁波市鄞州浡诚财务咨询有限公司

·康正评估：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image1.png]WRE LtAX S





标的项目为项目公司建设的“蓝诚▪官山明月项目”，位于河北省张家口市怀来县土木镇土木村，京西高速南侧，京银线东北方向。项目公司于2018年8月1日与怀来县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》 【合同编号：C13073020180021】，取得宗地编号ZZ18-10号（即项目地块）国有建设用地使用权，地块用地面积69,204.68㎡，土地用途为其他普通商品住宅用地。合同约定地块建筑容积率不高于2、不低于1，建筑密度不高于30%，且需按照住宅总建筑面积2%的比例配建单套60平方米（含）以下保障性住房。截至2021年3月31日，项目地块暂无详细的规划方案及经济技术指标。
2重大事件的披露

2021年3月15日项目开始动工建设。
3项目五证办理及施工进度情况

3.1 项目五证办理情况说明

截至2021年3月31日五证办理情况

	五证
	实际进度

	建设用地规划许可证
	2021年2月5日取得

	不动产权证书
	2020年2月10日取得

	建设工程规划许可证
	尚未取得，预计5月中旬取得

	建筑工程施工许可证
	尚未取得，预计6月上旬取得

	预售许可证
	尚未取得


3.2项目2021年3月施工进度情况

（1）截至2021年3月31日，样板区筏板钢筋绑扎，工期正常。

（2）项目地块现场照片（2021年3月31日）

[image: image4.jpg]AWEI Mat€'40 Pro
Ultra Vision:Cine Camena’

Y




[image: image5.jpg]



1. A-3地块样板区基础照片1                2.A-3地块样板区基础照片2       

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]



 3.A-3地块样板区基础照片3                4.A-3地块样板区基础照片4
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关领导提交用印申请，待中诚信托有关领导批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2021年3月印章使用情况表

	序号
	申请日期
	事由
	材料
	印鉴名称及使用次数
	申请人
	审批人

	1
	2021/3/2
	北京展厅租赁合同、营业执照复印件用印
	北京市房屋租赁合同（经纪机构居间成交版）一式四份、营业执照复印件两份
	天骠公章（6）法人章（4）
	王丁彦
	魏紫峰

	2
	2021/3/2
	北京展厅中介佣金确认书用印
	佣金确认书一式三份
	天骠公章（3）法人章（3）
	王丁彦
	魏紫峰

	3
	2021/3/2
	因电缆顶管需下穿110国道42m，35KV地埋电缆一处，10KV地埋电缆一处，燃气管道一处，国防通讯线两处，双方约定在原合同的基础上增加工程款共计40000元，甲方一次性支付给乙方。如果乙方未能完成相关部门的协调工作，款项全部退还给甲方，造成的损失由乙方负责；（该合同价款实际为乙方协调费）
	工程施工合同补充协议一式四份
	天骠公章（4）法人章（4）
	牛冬生
	魏紫峰

	4
	2021/3/2
	社会稳定风险分析报告编制委托书和材料真实性声明用印
	社会稳定风险分析报告编制委托书、材料真实性声明各一份
	天骠公章（2）
	牛冬生
	魏紫峰

	5
	2021/3/3
	天骠蓝诚1、6、9号会议纪要用印
	天骠蓝诚纪[2021]1号河北怀来项目产品定位评审会议会议纪要一份、天骠蓝诚纪[2021]6号河北怀来项目初步开发计划评审会议会议纪要一份、天骠蓝诚纪[2021]9号河北怀来项目2021年重点工作计划汇报会议纪要一份
	天骠公章（3）
	于淑一
	魏紫峰

	6
	2021/3/3
	宗义凯劳动合同用印
	劳动合同一式两份
	天骠公章（2）
	吕宏宇
	魏紫峰

	7
	2021/3/5
	加油卡开票材料用印
	法人身份证复印件一份、经办人身份证复印件一份、开户许可证复印件一份、营业执照复印件一份、一般纳税人复印件一份、员工代办证明一份
	天骠公章（6）
	吕宏宇
	魏紫峰

	8
	2021/3/5
	官山明月项目工程测绘合同用印
	官山明月项目工程测绘合同一式四份
	天骠合同章（12）法人章（4）
	孙宏磊
	魏紫峰

	9
	2021/3/8
	怀来项目景观设计单位选择报告用印
	怀来▪官山明月103亩地项目景观设计单位选择报告一份
	天骠公章（1）
	黄鑫豪
	魏紫峰

	10
	2021/3/8
	怀来项目景观设计任务委托书用印
	怀来▪官山明月103亩地项目景观设计任务委托书一份
	天骠公章（1）
	黄鑫豪
	魏紫峰

	11
	2021/3/8
	怀来项目精装修单位选择报告用印
	怀来▪官山明月103亩地项目精装修单位选择报告一份
	天骠公章（1）
	张国庆
	魏紫峰

	12
	2021/3/8
	怀来项目精装修设计任务委托书用印
	怀来▪官山明月103亩地项目精装修室内设计任务委托书一份
	天骠公章（1）
	张国庆
	魏紫峰

	13
	2021/3/9
	员工（邢丽丽）宿舍租赁合同用印（鸿翔城3-1-101）
	房屋租赁合同一式两份（鸿翔城小区3-1-101）
	天骠公章（2）
	吕宏宇
	魏紫峰

	14
	2021/3/10
	官山明月项目造价咨询中标通知书用印
	中标通知书一份
	天骠公章（1）
	周国东
	魏紫峰

	15
	2021/3/10
	关于燕山文化新城区域内修缮中兴路给水管网的请示用印
	关于燕山文化新城区域内修缮中兴路给水管网的请示一式两份
	天骠公章（2）
	王鹏
	魏紫峰

	16
	2021/3/11
	3月份怀来员工（王鹏、吕宏宇、牛冬生、杨明昊）社保申报表用印
	医疗、养老、工伤、失业申报表各一式两份
	天骠公章（8）
	吕宏宇
	魏紫峰

	17
	2021/3/11
	商业保险发票信息维护表用印
	保险业务发票信息维护表一份
	天骠公章（1）
	吕宏宇
	魏紫峰

	18
	2021/3/11
	借据用印
	宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙）1000万元借据三联
	天骠公章（3）法人章（3）
	方小英
	魏紫峰

	19
	2021/3/11
	出纳吕宏宇申请2021年3月11日下午，携公章、法人章、财务章外出办理天骠怀来员工（牛冬生、王鹏、吕宏宇、杨明昊）公积金开户手续
	张家口主房公积金单位开户登记表一份、河北天骠蓝诚房地产开发有限公司单位公积金增加清册一式两份
	天骠公章（3）法人章（1）财务章（1）
	吕宏宇
	魏紫峰

	20
	2021/3/15
	官山明月103亩地项目精装修室内设计合（涵永）同用印
	怀来▪ 官山明月103亩地项目精装修室内设计合同（涵永）一式八份
	天骠公章（8）法人章（4）
	张国庆
	魏紫峰

	21
	2021/3/15
	为确保项目北京展厅5月15日如期开放，申请直接委派香河县强强装饰工程有限公司完成官山明月北京展厅精装修工程，并在直委说明上用印
	官山明月项目北京城市展厅精装修施工单位直接委派承建说明一份
	天骠公章（1）
	张国庆
	魏紫峰

	22
	2021/3/15
	2018-09-30至2020-12-31河北天骠蓝诚房地产开发有限公司和香河中龙蓝诚实业有限公司各季度财务报表用印
	2018-09-30至2020-12-31河北天骠蓝诚房地产开发有限公司和香河中龙蓝诚实业有限公司各季度财务报表一份
	天骠公章（11）中龙公章（11）
	方小英
	魏紫峰

	23
	2021/3/16
	《天骠蓝诚纪[2021]8号 河北怀来项目总平户型设计方案评审会议纪要》用印
	天骠蓝诚纪[2021]8号 河北怀来项目总平户型设计方案评审会议纪要一份
	天骠公章（2）
	于淑一
	魏紫峰

	24
	2021/3/17
	北京展厅房租发票开取所需资料用印
	租赁合同一份、天骠营业执照正本复印件一份、法人身份证复印件一份
	天骠公章（4）
	田振宇
	魏紫峰

	25
	2021/3/18
	怀来▪官山明月项目景观方案至施工图设计合同用印
	怀来▪官山明月项目景观方案至施工图设计合同一式六份
	天骠合同章（12）法人章（6）
	黄鑫豪
	魏紫峰

	26
	2021/3/18
	办理项目开发手册
	不动产权证书复印件一份
	天骠公章（4）
	牛冬生
	魏紫峰

	27
	2021/3/18
	官山明月103亩地项目精装修室内设计合同（观云）、设计任务书（观云、涵永）用印
	官山明月103亩地项目精装修室内设计合同（观云）一式四份、官山明月103亩地项目精装修室内设计任务书（观云）一式四份、官山明月103亩地项目精装修室内设计任务书（涵永）一式四份
	天骠公章（24）
	张国庆
	魏紫峰

	28
	2021/3/19
	加油卡预付款银行回单用印
	加油卡预付款银行回单一份
	天骠公章（1）
	吕宏宇
	魏紫峰

	29
	2021/3/19
	员工房屋租赁合同（旭锦宛2-2-1-C）用印
	房屋租赁合同一式两份
	天骠公章（2）
	吕宏宇
	魏紫峰

	30
	2021/3/19
	补盖招标小组备案资料
	关于成立蓝诚官山明月项目招标工作小组的通知一份
	天骠公章（1）
	周国东
	魏紫峰

	31
	2021/3/19
	常年法律顾问聘用协议书用印（律师张明媚）
	常年法律顾问聘用协议书一式两份
	天骠公章（4）法人章（2）
	吕宏宇
	魏紫峰

	32
	2021/3/23
	怀来官山明月项目现场临时板房施工合同用印
	怀来官山明月项目现场临时板房施工合同一式四份
	天骠合同章（12）
	张欣琦
	魏紫峰

	33
	2021/3/23
	关于土地出让合同开竣工延期的补充条款用印
	《国有建设用地使用权出让合同》（合同补充条款）一式两份
	天骠公章（4）
	牛冬生
	魏紫峰

	34
	2021/3/24
	《房地产开发项目手册》用印
	《房地产开发项目手册》一式两份
	天骠公章（2）
	王鹏
	魏紫峰

	35
	2021/3/25
	为规避劳动风险，与蓝诚签订劳动合同且在天骠发薪人员需签订委派人员工作合同，共六人，分别是：孙宏磊、黄鑫豪、田振宇、张兆东、张国庆、贾耀祖
	孙宏磊、黄鑫豪、田振宇、张兆东、张国庆、贾耀祖委派人员工作合同各一式四份
	天骠公章（24）
	于淑一
	魏紫峰

	36
	2021/3/25
	由于项目公司前期部员工更换车辆，申请在单位证明上用印，用于办理更换加油卡绑定车辆业务
	单位证明一份
	天骠公章（1）
	吕宏宇
	魏紫峰

	37
	2021/3/25
	怀来皇冠节日酒店商务优惠合同用印
	怀来皇冠节日酒店商务优惠合同一式两份
	天骠公章（4）
	吕宏宇
	魏紫峰

	38
	2021/3/26
	官山明月项目全过程造价咨询服务合同用印
	全过程造价咨询服务合同一式六份
	天骠公章（24）法人章（18）
	周国东
	魏紫峰

	39
	2021/3/30
	《河北天骠蓝诚房地产开发有限公司关于蓝诚▪官山明月项目社会稳定性风险评估请示》用印。用印完成后交由怀来县委政法委
	河北天骠蓝诚房地产开发有限公司关于蓝诚▪官山明月项目社会稳定性风险评估请示一份
	天骠公章（1）
	牛冬生
	魏紫峰

	40
	2021/3/30
	人防前期意见文件用印，用印完成后交由怀来县住建局人防股
	项目核准批复复印件一份；建设用地规划许可证复印件一份；用地红线图复印件一份；项目建设工程设计方案总平图一份
	天骠公章（5）
	牛冬生
	魏紫峰

	41
	2021/3/31
	怀来官山明月首期区地块项目广告全案策划服务合同
	怀来官山明月首期区地块项目广告全案策划服务合同一式四份
	天骠公章（12）
	田振宇
	魏紫峰


5合同签订情况

2021年3月合同签订情况表

	序号
	签约日期
	合同名称
	对方单位（姓名）
	印鉴名称及使用次数
	合同金额（元）
	申请人

	1
	2021/3/2
	北京市房屋租赁合同（经纪机构居间成交版）
	刘美萍、北京华融鑫通房地产经纪有限公司
	天骠公章（4）法人章（4）
	2,013,000.00 /年
	王丁彦

	2
	2021/3/2
	工程施工合同补充协议
	怀来利岩电力工程技术服务有限公司
	天骠公章（4）法人章（4）
	40,000.00 
	牛冬生

	3
	2021/3/3
	劳动合同
	宗义凯
	天骠公章（2）
	4,500.00元/月
	吕宏宇

	4
	2021/3/5
	官山明月项目工程测绘合同
	河北金语馨华地理信息技术服务有限公司
	天骠合同章（12）法人章（4）
	19,800.00 
	孙宏磊

	5
	2021/3/9
	房屋租赁合同
	苏晓亮
	天骠公章（2）
	17,425.00 
	吕宏宇

	6
	2021/3/15
	怀来▪ 官山明月103亩地项目精装修室内设计合同
	杭州涵永环境艺术设计有限公司
	天骠公章（8）法人章（4）
	832,912.80 
	张国庆

	7
	2021/3/18
	怀来▪官山明月项目景观方案至施工图设计合同
	杭州青岚景观设计有限公司
	天骠合同章（12）法人章（6）
	1,380,000.00 
	黄鑫豪

	8
	2021/3/18
	怀来▪ 官山明月103亩地项目精装修室内设计合同
	北京观云国际装饰设计有限公司
	天骠公章（12）
	549,053.00 
	张国庆

	9
	2021/3/19
	房屋租赁合同
	赵义
	天骠公章（2）
	16,500.00 
	吕宏宇

	10
	2021/3/19
	常年法律顾问聘用协议书
	河北宝成律师事务所
	天骠公章（4）法人章（2）
	30,000.00 
	吕宏宇

	11
	2021/3/23
	怀来官山明月项目现场临时板房施工合同
	鑫宝亿装饰装修工程有限公司
	天骠合同章（12）
	224,374.68 
	张欣琦

	12
	2021/3/25
	委派人员工作合同
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司、张国庆
	天骠公章（4）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实结算
	于淑一

	13
	2021/3/25
	委派人员工作合同
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司、张兆东
	天骠公章（4）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实结算
	于淑一

	14
	2021/3/25
	委派人员工作合同
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司、田振宇
	天骠公章（4）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实结算
	于淑一

	15
	2021/3/25
	委派人员工作合同
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司、贾耀祖、
	天骠公章（4）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实结算
	于淑一

	16
	2021/3/25
	委派人员工作合同
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司、孙宏磊
	天骠公章（4）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实结算
	于淑一

	17
	2021/3/25
	委派人员工作合同
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司、黄鑫豪
	天骠公章（4）
	以甲方委派函和每月工资表为准，按实结算
	于淑一

	18
	2021/3/25
	怀来皇冠假日酒店商务优惠价合同
	怀来幸福基业资产管理有限公司怀来酒店
	天骠公章（4）
	按实结算
	吕宏宇

	19
	2021/3/26
	全过程造价咨询服务合同
	北京利安欣达工程造价咨询有限公司
	天骠公章（24）法人章（18）
	1,497,095.00 
	周国东

	20
	2021/3/31
	怀来官山明月首期区地块项目广告全案策划服务合同
	北京阳光灿烂文化传媒有限公司
	天骠公章（12）
	1,320,000.00
	田振宇


6资金情况

6.1资金流出情况

2021年3月监管账户范围内资金流出总额共计3,166,483.54元。以上数据以项目公司提供的转账付款申请单、监管驻场人员通过网上银行打印对账单为准确定，两种数据相互印证时方可采用，但因监管驻场人员并不获取项目公司记账凭证，因此并不对该款项往来的具体会计记账科目进行确认，只以项目公司提供材料为准。资金流出中，项目公司缴纳的税金及员工社保费用的扣除，以其申报的数据为依据，由银行直接划扣；且资金流出未包含银行自动扣除的手续费等。

2021年3月资金流出情况详见下方表格：
2021年3月资金流出情况表

	序号
	申请日期
	事由
	收款方
	付款金额（元）
	申请人
	审批人

	1
	2021/3/1
	蓝诚委派人员孙宏磊2月份工资
	孙宏磊
	12,778.07
	于淑一
	董金明

	2
	2021/3/3
	支付电力工程协调费
	怀来利岩电力工程技术服务有限公司
	40,000.00
	牛冬生
	董金明

	3
	2021/3/5
	蓝诚3月份管理费用
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司
	300,000.00
	于淑一
	魏紫峰

	4
	2021/3/5
	刘秀真、黄鑫豪、孙宏磊三人2月份保险费用23,478.28元。（因与易才代理合同签订生效日期在春节假期，为避免断缴，刘秀真、黄鑫豪、孙宏磊三人2月份社保由蓝诚集团代缴，已支付给易才的刘秀真、黄鑫豪两人费用做3月份预付款处理）
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司
	23,478.28
	于淑一
	魏紫峰

	5
	2021/3/5
	2月份单义勇薪酬
	蓝诚桃李春风建设集团有限公司
	50,000.00
	于淑一
	魏紫峰

	6
	2021/3/5
	中智项目外包服务有限公司2021年2月份费用（天骠员工邢丽丽、田灵燕、李璨3人工资、个税部分）
	中智项目外包服务有限公司
	28,441.30
	吕宏宇
	魏紫峰

	7
	2021/3/10
	缴纳2021年第一季度土地使用税
	国家金库怀来县支库
	51,903.51
	吕宏宇
	魏紫峰

	8
	2021/3/10
	支付员工邢丽丽宿舍租赁费（鸿翔城3-1-101）
	苏晓亮
	17,425.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	9
	2021/3/10
	支付怀来利岩电力工程技术服务有限公司10KV配电工程费（20%）
	怀来利岩电力工程技术服务有限公司
	258,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	10
	2021/3/10
	支付天骠公司2月份员工工资，其中田灵燕、邢丽丽、李璨工资个税已通过中智代缴，黄志强、张永清只发放通讯补贴
	魏紫峰、董金贵、黄志强、王鹏、牛冬生、吕宏宇、杨明昊、宗义凯、张永清
	88,512.26
	吕宏宇
	魏紫峰

	11
	2021/3/10
	缴纳天骠公司2月份员工（魏紫峰、董金贵、王鹏、牛冬生、杨明昊、刘秀真、鲁志国）个税
	国家金库怀来县支库
	2,803.27
	吕宏宇
	魏紫峰

	12
	2021/3/10
	张永清2次到天津考察装配式单位差旅费报销
	张永清
	1,013.70
	张永清
	魏紫峰

	13
	2021/3/10
	招待费报销（单总、黄总、董局、蓝诚公司）
	李璨
	600.00
	李璨
	魏紫峰

	14
	2021/3/10
	招待费报销（单总、黄总、董局）
	宗义凯
	414.00
	宗义凯
	魏紫峰

	15
	2021/3/10
	招待费报销（董局）
	宗义凯
	1,389.00
	宗义凯
	魏紫峰

	16
	2021/3/10
	招待费报销（张总、孙总）
	张永清
	400.00
	张永清
	魏紫峰

	17
	2021/3/10
	张兆东到杭州参加集团关于官山明月项目正式评审会差旅费报销
	张兆东
	1,845.00
	张兆东
	魏紫峰

	18
	2021/3/10
	魏总核酸检测费用
	王鹏
	60.00
	王鹏
	魏紫峰

	19
	2021/3/10
	生活服务部报销蓝诚品牌墙物料制作费用
	怀来县沙城利华广告设计部
	5,000.00
	田振宇
	魏紫峰

	20
	2021/3/11
	出纳吕宏宇申请备用金（用于办公室电费缴纳）
	吕宏宇
	2,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	21
	2021/3/15
	王莲莲2020年7月31日起停止参保，但实际已经支付了20年8、9、10、11月份保险费共计328.35元（用于抵扣李璨应支付的保险费），李璨由于2020年7月份有离职意向，故停止为其缴纳商业保险，但实际未离职，故现申请补缴，支付费用合计为商业保险增减人员保险费差额
	平安养老保险股份有限公司浙江分公司
	248.34
	吕宏宇
	魏紫峰

	22
	2021/3/15
	支付蓝诚委派人员（孙宏磊、张兆东、张国庆、田振宇、鲁志国、黄鑫豪）3月份易才五险一金及服务费
	杭州易才人力资源管理有限公司
	30,640.95
	于淑一
	魏紫峰

	23
	2021/3/15
	支付购买办公室窗帘费用
	怀来县沙城金苹果窗帘城
	1,200.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	24
	2021/3/15
	支付购买台式电脑3台费用
	怀来县沙城恒新科技电子产品经销处
	12,800.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	25
	2021/3/15
	支付北京展厅中介佣金费用
	北京华融鑫通房地产经纪有限公司
	75,000.00
	田振宇、王丁彦
	魏紫峰

	26
	2021/3/15
	支付北京展厅一个季度+押金
	刘美萍
	300,000.00
	田振宇、王丁彦
	魏紫峰

	27
	2021/3/16
	营销部田振宇申请20000元备用金，用于北京展厅一个季度房屋租金的开票费用，剩余备用金后续核销
	田振宇
	20,000.00
	田振宇、王丁彦
	魏紫峰

	28
	2021/3/16
	支付怀来县君杰园林景观工程有限公司土石方工程款 50万元（合同总价为4,147,500.00元，截至2019年6月28日，经甲乙双方确认已完工程金额合计为2,423,965.00元，投标保证金10万元未退还，共计应付2,523,965.00元，2019年1月21日已付30万元，未付合计2,223,965.00元，已经取得发票金额为：1,372,013.00元）
	怀来县君杰园林景观工程有限公司
	500,000.00
	孙宏磊
	魏紫峰

	29
	2021/3/19
	ETC预付款
	宗义凯
	3,000.00
	宗义凯
	魏紫峰

	30
	2021/3/19
	公车（泸K25266）汽车修理费
	宗义凯
	960.00
	宗义凯
	魏紫峰

	31
	2021/3/19
	支付加油卡预付款
	中国石化销售股份有限公司河北张家口石油分公司
	20,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	32
	2021/3/19
	董局、黄总招待外部人员3次餐费
	宗义凯、吕宏宇
	3,825.00
	宗义凯、吕宏宇
	魏紫峰

	33
	2021/3/19
	天骠怀来员工3月份社保
	国家金库怀来县支库
	5,173.66
	吕宏宇
	魏紫峰

	34
	2021/3/22
	支付精装修室内设计费20%（杭州涵永环境艺术设计有限公司）
	杭州涵永环境艺术设计有限公司
	166,582.56
	张兆东
	魏紫峰

	35
	2021/3/22
	支付景观设计费15%（杭州青岚景观设计有限公司）
	杭州青岚景观设计有限公司
	207,000.00
	张兆东
	魏紫峰

	36
	2021/3/22
	支付员工宿舍租赁费用（房租15000元+中介费500元+押金1000元+税金387.50元）
	赵建岩（房东儿子）
	16,887.50
	赵建岩
	魏紫峰

	37
	2021/3/22
	吕宏宇报销后勤物品采购费
	吕宏宇
	470.08
	吕宏宇
	魏紫峰

	38
	2021/3/22
	王鹏报销购买办公桌椅费（各两张）
	王鹏
	780.00
	王鹏
	魏紫峰

	39
	2021/3/22
	董局、黄总招待外部人员餐费
	宗义凯
	1,710.00
	宗义凯
	魏紫峰

	40
	2021/3/23
	出纳吕宏宇2021/2/20申请备用金3000元，2021/3/11申请备用金2000元，冲抵后还需要支付其44.89元
	吕宏宇
	44.89
	吕宏宇
	魏紫峰

	41
	2021/3/23
	出纳申请备用金(用于支付项目公司招待费）
	吕宏宇
	10,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	42
	2021/3/24
	支付中外建工程设计与顾问有限公司第一阶段设计费（定金，占总金额的20%）
	中外建工程设计与顾问有限公司
	574,000.00
	张兆东
	魏紫峰

	43
	2021/3/24
	支付河北宝成律师事务所法律服务费
	河北宝成律师事务所
	30,000.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	44
	2021/3/24
	支付蓝诚委派人员（孙宏磊、黄鑫豪、田振宇、张兆东、张国庆、贾耀祖）3月份工资
	孙宏磊、黄鑫豪、田振宇、张兆东、张国庆、贾耀祖
	54,124.86
	于淑一
	魏紫峰

	45
	2021/3/24
	支付中智3月份费用（蓝诚委派人员于淑一、周国东、王丁彦、吴英杰、张欣琦、张靖3月份人工成本和天骠3人邢丽丽、田灵燕、李璨五险一金及服务费）
	中智项目外包服务有限公司
	131,610.61
	于淑一
	魏紫峰

	46
	2021/3/24
	支付北京观云国际精装修设计有限公司第一阶段设计费（占总金额20%）109,810.60元，（2021/3/18签订合同，第一阶段付款时间为签订合同7个工作日内）
	北京观云国际精装修设计有限公司
	109,810.60
	张国庆
	魏紫峰

	47
	2021/3/24
	支付后勤物品采购费、工程物品采购费
	吕宏宇
	3,579.10
	吕宏宇
	魏紫峰

	48
	2021/3/24
	支付打印彩色样板区景观边界范围图纸费
	怀来县沙城春英广告装潢社
	72.00
	张欣琦
	魏紫峰

	49
	2021/3/24
	付本账户202103期柜台渠道对公结算账户维护(账户服务组合)
	农行批量扣费
	900.00
	吕宏宇
	魏紫峰

	合计
	3,166,483.54


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等。

6.2各月资金流出分类情况表 

币种：人民币   单位：万元
	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	借款本息及财务费用
	税费
	代收税费缴退
	退款
	营业外支出
	运营费
	往来款
	合计

	2018.07
	11,100.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	12.55
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	15.00
	1.85
	0.00　
	11,129.4

	2018.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.63
	0.00　
	0.88
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	7.2
	0.00　
	22.71

	2018.09
	7.00
	0.00　
	400.00
	0.00　
	21.84
	0.00　
	0.58
	0.00
	0.00　
	0.00　
	60.73
	0.00　
	490.15

	2018.10
	0.00　
	4.00
	0.00　
	45.00
	9.45
	0.00　
	0.41
	0.00　
	2.00
	0.00　
	24.63
	0.00　
	85.49

	2018.11
	0.26
	0.00　
	10.00
	0.00　
	16.73
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	5.36
	0.00　
	32.51

	2018.12
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	20.00
	12.72
	343.92
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	54.46
	0.00　
	431.26

	2019.01
	10,908.00
	0.00
	0.00　
	0.00
	25.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	32.00
	0.00　
	164.64
	0.00　
	11,130.13

	2019.02
	0.00　
	30
	0.00　
	0.00　
	0.53
	0.00　
	0.81
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	31.34

	2019.03
	241.20
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.87
	0.00
	0.16
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	41.51
	0.00　
	292.74

	2019.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	8.85
	0.00　
	0.66
	0.00　
	6.00
	0.00　
	39.42
	0.00　
	54.93

	2019.05
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	7.54
	0.00　
	0.62
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	31.83
	0.00　
	39.99

	2019.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.67
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	26.63
	0.00　
	32.13

	2019.07
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00
	4.32
	0.00　
	0.83
	0.00　
	0.00
	0.00　
	80.56
	0.00　
	85.71

	2019.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.59
	0.00　
	0.03
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	9.58
	0.00　
	14.2

	2019.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.64
	0.00　
	2.94
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	14.14
	0.00　
	18.72

	2019.10
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.5
	0.00
	1.77
	0.00　
	0.00
	0.00　
	11.21
	0.00　
	14.48

	2019.11
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.97
	0.00
	2.03
	0.00
	0.00
	0.00　
	10.96
	0.00　
	15.96

	2019.12
	0.00　
	35.54
	44.02
	15.00
	3.14
	527.56
	2.08
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	10.91
	0.00　
	638.25

	2020.01
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	1.7
	0.00　
	3.65
	0.00
	0.00　
	0.00　
	10.98
	0.00　
	16.33

	2020.02
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.16
	0.00　
	0.44
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	12.62
	0.00　
	13.22

	2020.03
	0.00　
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.7
	0.00　
	0.69
	0.00　
	0.00
	0.00　
	12.12
	0.00　
	13.51

	2020.04
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	2.01
	0.00　
	1.13
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	11.8
	0.00　
	14.94

	2020.05
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.47
	0.00　
	1.42
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	5.89

	2020.06
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.73
	0.00
	1.49
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	2.22

	2020.07
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	4.88
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00
	0.00　
	4.88

	2020.08
	0.00 
	0.00 
	5.00 
	0.00 
	0.56 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	5.56

	2020.09
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	0.91
	0.00
	0.00
	0.00　
	0.00　
	0.00　
	1.70
	0.00
	2.61

	2020.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.89
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.89

	2020.11
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.94
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.94

	2020.12
	0.00 
	0.00 
	98.40 
	0.00 
	13.63 
	538.65 
	927.69 
	0.00 
	0.00 
	4.47 
	94.78 
	0.00 
	1,677.62

	2021.01
	5.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	110.79 
	0.00 
	12.92 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	12.08 
	0.00 
	140.79 

	2021.02
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.10 
	0.00 
	0.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	47.30

	2021.03
	0.00 
	79.80 
	105.74 
	39.50 
	86.32 
	0.09 
	5.20 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	316.65 

	合   计
	22,261.46 
	149.34 
	663.16 
	119.50 
	439.82 
	1,410.22 
	969.78 
	0.00 
	40.00 
	19.47 
	751.70 
	0.00 
	26,824.45 


注1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。
6.3资金流入情况

2021年3月监管账户范围内资金流入总额共计10,003,191.24元。

2021年3月收款统计表

	序号
	申请日期
	汇款方
	事由
	金额（元）
	经办人

	1
	2021/3/12
	香河中龙蓝城实业有限公司
	往来款（宁波鄞州浡诚中隆一期财务咨询合伙企业（有限合伙））
	10,000,000.00
	吕宏宇

	2
	2021/3/15
	张利
	邢丽丽兰顿庄园公寓919房屋押金退款
	650.00
	吕宏宇

	3
	2021/3/21
	农行平台
	2021年1月1日-2021年3月31日银行结息
	2,469.24
	吕宏宇

	4
	2021/3/24
	怀来县沙城春英广告装潢社
	汇款退回
	72.00
	吕宏宇

	合计
	10,003,191.24


6.4资金结算

根据银行对账单，截至2021年3月31日，项目公司各资金账户余额总计8,464,240.78元，各账户余额见下表。
截至2021年3月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行股份有限公司香河县支行
	5067 7001 0400 22709
	3,389.18

	2
	中国农业银行股份有限公司怀来县支行
	5085 6001 0400 21233
	8,460,851.60

	合计
	8,464,240.78


附件一 对账单

农业银行怀来县支行（1233）

[image: image2.png]REIRIAR LRI

TIWEIES : 210350856013000199 FKEAS : 508560001477
BUEER TTERERET T AERAS FREUEEA - 202147035
®S L= o S ERER

50856001040021233. “5 RMBART 8460,851.60 L=





农业银行怀来县支行（2174）

[image: image3.png]REIRIAR LRI

TIWEIFS : 210350677013002174 SKEAS : 506770001208
EBUERR | FAREEEARAS TR | 202142035
&S L= i £ ERER

50677001040022709 “5 RMBARG 338918 L=





�





�





�





�








7

