中航信托-天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划

（中航信托·红星苏州盛泽项目）

监管月报

第10期

（ 2021年 05月）

编号：010

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：范青杰

编制时间：2021年6月09日

目  录

一、项目基本情况介绍	9

二、信托资金使用情况	10

三、项目证件办理情况	11

四、项目开发建设情况	11

五、项目合同及成本执行情况	12

六、项目销售情况统计	13

七、项目银行账户情况	15

八、资金收支情况	16

九、 项目开发贷及其他融资情况	31

十、 项目周边竞品情况分析	32

十一、区域市场情况分析	33

十二、项目公司资金计划执行情况	35

十三、项目公司及SPV用印情况	36

十四、项目公司及SPV公司印章证照外出使用情况	36

十五、项目公司签约情况	37

十六、项目整体运行情况分析	37

十七、附件	39

中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对苏州星盛房地产开发有限公司开发建设位于江苏   省苏州市吴江高新区“红星苏州盛泽”房地产项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为  AVICTC2020X0812-4 《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：苏州星盛房地产开发有限公司（纳入监管范围）

•SPV公司：上海洛翊企业管理有限公司

•中航信托：中航信托股份有限公司

•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘  要

（1）项目简况：

| 项目名称 | 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务部门 | 不动产（准）事业部 | 项目成立日 | 2020年7月 |
| 项目总规模（万元） | 107,700 | 截至报告日已投放规模（万元） | 106,900 |
| 合作开发商/交易对手 | 重庆红星美凯龙企业发展有限公司 |  |  |
| 交易结构简述 | 10.77亿元以股+资本公积形式初始受让上海洛翊企业管理有限公司（下称：SPV公司）30%股权（在满足银行开发贷和政府的相应条件下，最终持有SPV公司70%股权），SPV公司收到资金后以增资+资本公积的形式投资到项目公司里，并持有项目公司95%股权；最终信托资金用于标的项目的开发建设和归还小股东（江苏盛泽投资有限公司）前期超额投入资金。 |  |  |
| 标的项目名称（案名） | 舜湖和风雅苑 | 地址 | 苏州市吴江区盛泽镇坛丘敦煌路818号 |
| 项目业态及面积 | 本项目占地面积为101,740.27㎡，总建筑面积为287,732.90㎡，可售面积为206,076.34㎡，可售比为71.62%；其中：高层住宅可售面积206,076.34㎡，地下车位1,828个，实际可售1,280个。 |  |  |

（2）监管交接情况：

驻场时间：2020 年 7 月 28 日起   驻场人员：范青杰      联系方式：15705201087

| 监管内容 | 股东会/董事会议案资金监管 印鉴监管 证照监管 账户监管 合同监管 工程监管成本监管 财务监管销售进度监管 其他： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管物品 | 在管物品 |  |  |  | 待管物品/待落实监管事项 |
| 印章 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 公章 |  |  |  |
|  |  | 法人章 |  |  |  |
|  |  | 财务专用章 |  |  |  |
|  |  | 发票专用章 |  |  |  |
|  | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 公章 |  |  |  |
|  |  | 法人章 |  |  |  |
|  |  | 财务专用章 |  |  |  |
|  |  | 发票专用章 |  |  |  |
|  |  | 合同专用章 |  |  |  |
|  |  | 人名章 |  |  |  |
| 证照 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 营业执照正、副本 |  |  |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |  |  |
|  | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 营业执照正、副本 |  |  |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |  |  |
|  |  | 1#地块不动产权证书 |  |  |  |
|  |  | 2#地块不动产权证书 |  |  |  |
|  |  | 1#地块建设用地规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 2#地块建设用地规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 资质证书正、副本 |  |  |  |
|  |  | 2#地块建设工程规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 1#地块建设工程规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证1#地块三标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证1#地块四标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块一标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块二标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块一号楼（电子版） |  |  |  |
|  |  | 商品房预售许可证（5#、7#、8#、9#、10#、11#） |  |  |  |
|  |  | 商品房预售许可证（2#、3#、4#、6#） |  |  |  |
| 银行账户密钥 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 账户名：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 账号：10544301040150760 序列号：535701325230 |  |  |  |
|  |  | 账户名：江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行 账号：30390188000212079 30390188000211774 30390188000211692 30390188000211513 30390188000212407 30390188000221343 序列号：9004375653 |  |  |  |
|  |  | 账户名：中国银行苏州吴越支行 账号：485875639157 序列号：955668N005154088 |  |  |  |
|  |  | 账户名：工商银行盛泽舜湖支行 账号：110290004132704 序列号：2826074557 |  |  |  |
|  |  | 账户名：浙商银行苏州吴江支行 账号：3050020210120100080061 序列号：2000226364 |  |  |  |
| 密码器 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 开户行：江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行账号：30390188000212079 序列号：0443728726 |  |  |  |
|  |  | 开户行：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 账 号：10544301040150760 序列号：535701325230 |  |  |  |
|  |  | 开户行：浙商银行苏州吴江支行 账 号：3050020210120100080061 序列号：0412916300 |  |  |  |
|  | 上海洛翊企业管理有限公司 | 开户行：中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行 账 号：1001328009100015895 序列号：0412898974 |  |  |  |
| 空白发票 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 开户行：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 票据号码：29155112-29155125 |  |  |  |
| 空白业务委托书 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 票据号码：沪B10215229-沪B10215250 |  |  |  |
| 商品房预售系统密钥 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 用户名：傅宇 |  |  |  |
| 合同监管 |  | 进场前签署2份合同（土地合同），已建立台账，合同金额为155,662.61万，已付金额153,773.03万。 |  |  |  |
| 保险柜钥匙 |  | 项目公司、spv公司 | 主钥匙2把（驻场1把，驻场主管1把） |  |  |

- 项目重要节点跟踪：

①项目公司经营计划节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 进度要求/计划 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年7月 | 用地规划许可证 | 已完成 | 1#地块：2020年7月20日 2#地块：2020年7月20日 |
| 2 | 2020年8月 | 不动产权证书 | 已完成 | 1#地块：2020年7月30日 2#地块：2020年7月30日 |
| 3 | 2020年8月 | 工程规划许可证 | 已完成 | 1#地块：2020年9月18日 2#地块：2020年9月3日 |
| 4 | 2020年8月 | 施工许可证 | 已完成 | 1#地块：三标段2020年10月15日 四标段2020年10月16日 2#地块：一标段2020年9月17日 二标段2020年9月21日 1号楼（售楼处）2020年11月5日 |
| 5 | 2020年8月 | 开工 | 已完成 | 2020年8月16日 |
| 6 | 2020年12月 | 首次董事会召开 | 已完成 | 2020年12月 |
| 7 | 2020年12月 | 达到预售条件 | 已完成 | 2020年12月20日 |
| 8 | 2020年12月 | 预售证 | 已完成 | 2020年12月25日 |
| 9 | 2020年12月 | 开盘 | 已完成 | 2020年12月27日 |
| 10 | 2021年6月 | 结构封顶 |  |  |
| 11 | 2022年12月 | 竣工备案证 |  |  |
| 12 | 2023年3月 | 交付证 |  |  |

②对赌节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 对赌要求 | 实际达成情况 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年6月30日 | 需在该时间前开始预售 | 已于2020年12月27日预售 |  |

（4）其他增信或风控措施落实：

| 序号 | 事项/措施 | 办理要求 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海洛翊企业管理有限公司70%股权质押 | 信托计划成立之前 | 办理完毕 |  |

（5）销售情况

本月销售房源90套，销售面积13,073.27㎡，收到销售回款6840.67万元，2020年12月27日首次开盘306套房源，2021年4月17日加推136套，2021年5月29日加推172套。截至报告提交日，已取得预售证房源766套，面积为109,895.78平方米，已推出房源614套，面积88,236.54㎡。截至5月底，累计认购签约498套，其中认购23套，签约475套。车位未开售。开盘去化率81.11%，月均销售99套，总体销售去化符合第一次董事会决议的商业计划。

- 四证审批

于2021年5月26日取得2#地块2#、3#、4#、6#楼栋预售证。截至报告提交日，已取得1#、2#地块不动产权证书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证，预售证（2#地块2、3、4、5、6、7、8、9、10、11#）。除1#地块预售证外，均已办理完成。办理进度符合第一次董事会决议的商业计划节点要求。

- 工程进度

首批推盘区最高施工至19层；其它货量区：2#地块（一期）一标段8#十五层墙柱钢筋安装、11#十六层墙柱钢筋安装、5#九层结构钢筋安装、6#五层结构平板安装完成，3#五层结构平板铺设；二标段9#十八层结构平板安装完成、10#十九层结构墙柱钢筋安装、4#八层墙柱封模、7#八层结构梁板钢筋安装，2#四层结构平板铺设。1#地块（二期）4#楼桩基施工完成、9#楼桩基完成、5#楼桩基施工完成、首开区围护施工完成、3#楼桩基完成70%、2#楼桩基完成30%、1#楼桩基施工中、地库桩完成40%,总体工程进度符合第一次董事会的商业计划进度要求。

- 资金收支

本月项目公司资金流入7,040.68万元，其中销售回款6,840.67万元，投标保证金200.00万元，其他0.01万元；本月项目公司资金支出3,859.68万元，其中前期费用54.45万元，建安费用2,561.25万元，营销费用202.71万元，管理费用137.06 万元，财务费用0.42万元，税费825.79万元，退投标保证金78.00万元；所有账户余额39,113.26万元，其中受限资金33，492.14万元。本月未发生股东方资金回笼事项。

- 成本合约

项目开发成本累计投入168,895.63 万元（包含非合同付款），占开发成本总预算的58.80%，未发生成本超支及与进度不符情况；项目本月签署14份成本类合同，签订合同金额为6,,470.69万元，累计成本合同金额（含已发生的无合同成本）209,819.45 万元，占开发成本总预算的73.05%，未超预算。

（10）项目开发贷及其他融资

项目公司于2020年12月16日与江苏银行签订开发贷合同，项目公司自愿将苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号作为抵押物向江苏银行申请开发贷，贷款总金额不超过15亿元，分批次放款，于2020年12月24日放款5亿元，2021年1月22日放款3亿元，本月未发生开发贷放款、还款事项。截至本月底，项目未发生商业承兑以及商业保理等形式的融资。

（11）其他重大事件及存在的风险情况披露：

①2021年5月7日，项目公司在浙商银行吴江支行开立按揭回款账户，开通U盾及密码器，最终复核盾及密码器均已共管，交接清单详见附件。

②2021年5月17日，项目公司在江苏银行盛泽支行开立2#、3#、4#、6#楼预售资金监管户，查询版网银加挂于已开通的江苏银行盛泽支行U盾上。

③2021年5月27日取得2#、3#、4#、6#预售许可证，交接清单详、见附件。

④受预抵押政策影响，2021年1月28日之后备案的合同，江苏银行按揭放款已暂时停止，放款将在归还江苏银行相应楼栋开发贷后继续。

中航信托·红星苏州盛泽项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

项目公司即苏州星盛房地产开发有限公司由上海洛翊企业管理有限公司与江苏盛泽投资有限公司分别持股60%、40%。

上海洛翊企业管理有限公司成立于2020年06月09日，现法定代表人为郭大宇，注册资本为2000万元人民币，注册地址为上海市崇明区新村乡耀州路741号(上海新村经济小区)，该公司由常州红星美凯龙置业有限公司和中航信托股份有限公司分别持股70%、30%。

江苏盛泽投资有限公司成立于2010年05月13日，现法定代表人为罗玉坤，注册资本为673793.78万元人民币，企业地址位于苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧(舜湖西路2099号)，该公司由吴江市盛泽镇集体资产经营公司100%持股。

标的项目现对外推广名为“红星苏州盛泽天铂项目”，坐落于江苏省苏州市吴江高新区，项目四至为绸都大道西侧、市场西路北侧、舜湖西路南侧、福州路东侧。1#、2#地块用地性质均为城镇住宅用地。2#地块总用地面积52752.31平方米，总规划建筑面积151915.09平方米，其中计容建筑面积105438.93平方米，容积率1.999，建筑密度11.89%，绿地率35.54%。包含物业用房面积836.89平方米，社区用房面积628.08平方米。2#地块机动车位共计1316个，其中地面机动车位131辆（含访客车位），地下机动车位1185个（含充电车位132个）。1#地块总用地面积48987.96平方米，总规划建筑面积139278.52平方米，其中计容建筑面积97915.07平方米，容积率1.999，建筑密度9.99%，绿地率35.39%，包含物业用房731.77平方米。1#地块机动车位共计1205个（含访客车位24个），其中地面机动车位120辆，地下机动车位1085个（含充电车位121个）。

表一：项目各项经济指标

| 经济技术指标汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 汇总（㎡） | 1#地块（㎡） | 2#地块（㎡） |
| 占地面积 |  | 101740.30 | 48987.96 | 52752.31 |
| 总建筑面积 |  | 291193.61 | 139278.52 | 151915.09 |
| 其中 | 地上建筑面积 | 213232.61 | 102374.18 | 110858.43 |
|  | 地下建筑面积 | 77961.00 | 36904.34 | 41056.66 |
| 计容面积 |  | 203354.00 | 97915.07 | 105438.93 |
| 可售面积 |  | 206,076.34 | ----- | ------- |
| 容积率 |  | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| 机动车停车位（个） |  | 2521 | 1205 | 1316 |
| 其中 | 地上车位(个） | 241 | 120 | 121 |
|  | 地下停车位（个） | 2270 | 1085 | 1185 |

注：数据来源于已取得的建设工程规划许可证，其中可售面积数据来源于首次董事会版经济技术指标汇总表。

二、信托资金使用情况

| 序号 | 时间 | 信托出资金额 （万元） | 信托累计出资金额（万元） | 已使用金额 （万元） | 用途 | 余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/31 | 19,120.00 | 19,120.00 | 19,120.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 2 | 2020/8/3 | 11,790.00 | 30,910.00 | 11,790.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 3 | 2020/8/7 | 21,600.00 | 52,510.00 | 2,160.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 4 | 2020/8/11 | 16,570.00 | 69,080.00 | 16,570.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 5 | 2020/8/14 | 18,070.00 | 87,150.00 | 18,070.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 6 | 2020/8/18 | 8,660.00 | 95,810.00 | 8,660.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 7 | 2020/8/21 | 5,999.00 | 101,809.00 | 5,999.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 8 | 2020/8/28 | 5,091.00 | 106,900.00 | 5,091.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
|  | 合计 | 106,900.00 | -- | 106,900.00 |  | 0.00 |

三、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

| 五证 | 1#地块 |  | 2#地块 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取证时间 | 证书编号 | 取证时间 | 证书编号 |  |
| 不动产权证书 | 2020-07-30 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号 | 2020-07-30 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号 |  |
| 建设用地规划许可证 | 2020-07-20 | 地字第320509202001081号 | 2020-07-20 | 地字第320509202001082号 |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020-09-18 | 建字第320509202000129号 | 2020-09-03 | 建字第320509202000122号 |  |
| 建筑工程施工许可证 | 三标段2020-10-15 四标段2020-10-16 | 三标段320509202010150101 四标段320509202010160401 | 一标段2020-09-17 二标段2020-09-21 1号楼（售楼处）2020-11-05 | 一标段320509202009170101 二标段320509202009210201 1号楼（售楼处）320509202011050101 |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2020-12-25 | 苏房预吴江〔2020〕384号(8#9#10#11#楼) |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2021-4-14 | 苏房预吴江〔2021〕055号（5#7#楼） |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2021-5-26 | 苏房预吴江[2021]097号(2#3#4#6#楼) |  |

说明：以上证书均存放在共管保险柜，其中施工许可证为电子版。

四、项目开发建设情况

4.1项目开发进和计划：本项目共1#、2#两个地块，分两期开发，拟分为4个标段，一期2#地块两个标段计划同时开工，首批次预售楼栋为8、9、10、11号楼，已于2020年12月27日开盘，2021年4月17日，2#地块5#、7#楼开盘,2021年5月29日，2#地块4#、6#开盘。预计2021年6月首开区结构封顶，预计2023年6月首开区竣工备案。

表三：项目施工进度计划

| 苏州红星盛泽项目（1期）工程进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 进度情况 |  |  |
|  |  | 上月完成 | 本月进度 | 下月计划 |
| 1 | 1#楼（售楼处） | 无 |  | 无 |
| 2 | 2#楼 | 墙柱钢筋安装完成，墙柱封模整体完成70%，平板完成30%（西侧） | 四层结构平板铺设 | 八层排架九层楼面梁筋绑扎 |
| 3 | 3#楼 | 地下一层顶板钢筋绑扎完成 | 五层结构平板铺设 | 十层绑钢筋绑扎 |
| 4 | 4#楼 | 四层结构浇筑完成 | 八层墙柱封模 | 十三层墙柱钢筋捆绑 |
| 5 | 5#楼 | 七层结构完成钢筋绑扎 | 九层结构钢筋安装 | 十四层混凝土浇筑 |
| 6 | 6#楼 | 一层结构浇筑完成 | 五层结构平板安装完成 | 十层混凝土浇筑 |
| 7 | 7#楼 | 七层结构完成钢筋绑扎 | 八层结构梁板钢筋安装 | 十三层完成墙柱钢筋捆绑 |
| 8 | 8#楼 | 十二层结构完成钢筋绑扎 | 十五层墙柱钢筋安装 | 十八层排架及模板安装 |
| 9 | 9#楼 | 十四层结构浇筑完成 | 十八层结构平板安装完成 | 二十层结构施工 |
| 10 | 10#楼 | 十五层结构浇筑完成 | 十九层结构墙柱钢筋安装 | 二十三层结构施工 |
| 11 | 11#楼 | 十三层结构浇筑完成 | 十六层墙柱钢筋安装 | 二十一层板钢筋绑扎 |
| 苏州红星盛泽项目（2期）工程进度 |  |  |  |  |
| 序号 | 楼栋 | 进度情况 |  |  |
|  |  | 上月完成 | 本月进度 | 下月计划 |
| 1 | 地库 | 无 | 地库桩完成40% | 无 |
| 2 | 1#楼 | 无 | 1#楼桩基完成50% | 无 |
| 3 | 2#楼 | 无 | 2#楼桩基完成30% | 无 |
| 4 | 3#楼 | 无 | 3#楼桩基完成70% | 无 |
| 5 | 5#楼 | 无 | 5#楼桩基施工完成 | 无 |
| 6 | 4#楼 | 无 | 桩基施工完成 | 无 |
| 7 | 9#楼 | 无 | 9#楼桩基完成 | 无 |
| 8 | 首开区 | 无 | 首开区围护施工完成 | 无 |
| 注：2期总包未确定，无施工计划。 |  |  |  |  |

五、项目合同及成本执行情况

2021年4月，项目公司签订合同17份，截至2021年5月31日，项目总计已签订合同384份，已签订合同总价211,091.30万元（已结算合同按照结算价），已支付合同款169,631.78万元，合同付款百分比为80.36%。

截至2021年5月，项目已支付无合同成本及费用金额10,350.69万元，土地配套费用1,373.56万元，前期类费用167.37万元，建安费用1.64万元，营销类费用567.94万元，管理类费用2,050.93万元，财务费用2,622.64万元，税费3,566.60万元。

表四：项目成本执行情况

| 序号 | 类别 | 合同份数 | 目标成本（万元） | 已发生成本（合同金额+已发生的无合同成本） | 累计付款（万元） | 成本发生占比（已发生成本/目标成本） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地合同 | 2 | 161,730.33 | 161,794.05 | 153,773.03 | 95.08% |
| 2 | 前期类 | 74 | 4,968.00 | 3,209.42 | 1,943.14 | 39.11% |
| 3 | 建安费用 | 97 | 120,543.00 | 44,815.98 | 13,179.46 | 10.93% |
| 4 | 开发成本小计 |  | 287,241.33 | 209,819.45 | 168,895.63 | 58.80% |
| 5 | 营销类 | 136 | 9,403.93 | 1,935.34 | 1,554.19 | 16.53% |
| 6 | 管理类 | 31 | 9,403.93 | 2,312.28 | 2,159.24 | 22.96% |
| 7 | 财务及融资类 | 40 | 11,205.00 | 3,808.31 | 3,806.81 | 33.97% |
| 8 | 税费 | - | 26,265.63 | 3,566.60 | 3,566.60 | 13.58% |
| 9 | 其他 | 4 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 合计 | 384 | 343,519.82 | 221,441.98 | 179,982.46 | 52.39% |

六、项目销售情况统计

6.1项目推盘情况

项目于2020年12月27日首次开盘推出住宅306套，可售面积42,816.66㎡，2021年4月17日加推136套，可售面积20,810.76㎡。2021年5月29日加推172套，可售面积24,609.12㎡。截至报告提交日，已取得2#地块所有楼栋预售证，房源为766套，可售面积为109,895.78 ㎡.累计已对外推出房源614套，对外推出可售面积为88,236.54平方米（2#、3#楼预计6月底加推）。

6.2销售去化情况

本月：2021年5月共计销售90套，销售面积为13,073.27㎡，合同金额22,784.66万元，本月销售回款6,840.67万元；

截至2021年5月31日：项目累计销售498套，销售面积为71,374.07 ㎡。累计认购、签约合同总价123,019.90万元，其中认购备案合同总价5,681.81万元,签约合同总价117,338.09万元；回款总额72,294.21万元，开盘去化率81.11%。

| 项目名称 | 2021年5月销售、回款情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州红星盛泽项目一期 | 套数 |  | 销售面积（㎡） |  | 销售额（万元） | 回款额（万元） |
|  | 90 |  | 13,073.27 |  | 22,784.66 | 6,840.67 |
|  | 2020年—2021.5月累计销售、回款情况 |  |  |  |  |  |
|  | 套数 | 销售面积（㎡） |  | 销售额(万元) |  | 回款额(万元) |
|  | 498 | 71,374.07 |  | 123,019.90 |  | 72,294.21 |

表五：项目销售情况

累计销售明细

| 期间 | 业态 | 套数 | 销售面积 | 销售额 | 均价(万元/㎡，车位：万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （㎡） | （万元） |  |
| 截止2020年12月底 | 住宅 | 193 | 27,265.52 | 47,620.24 | 1.71 |
| 2021年1月底 | 住宅 | 262 | 36,759.23 | 63,186.15 | 1.71 |
| 2021年2月底 | 住宅 | 295 | 41,147.10 | 70,564.62 | 1.71 |
| 2021年3月底 | 住宅 | 296 | 41,290.22 | 70,780.12 | 1.71 |
| 2021年4月底 | 住宅 | 408 | 58,300.80 | 100,238.48 | 1.71 |
| 2021年5月底 | 住宅 | 498 | 71,374.07 | 123,019.90 | 1.71 |
| 开盘去化率 | 住宅 | 81.11% |  |  | - |

6.3动态货值

项目总用地面积为101,740.27平方米，容积率2.0。可售建筑面206,076.34平方米，不可售（配套部分）面积3,755平方米，动态总货值为371,889.22万元（含车库）。截至2021年5月31日，红星盛泽项目前已取得预售证未售房源268套（其中152套未对外推出），已取得预售证未售面积38,521.71㎡，已取得预售未售部分货值为66,484.35万元，未取得预售证部分剩余货值为169,584.96万元。

表六：动态货值情况

| 动态货值(万元)（不含车库）(A) A=B+C+D | 已售房屋合同额（万元）（B） | 已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C) | 未取得预售证房屋预计货值（万元）(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 359089.22 | 123,019.90 | 66,484.35 | 169,584.96 |
| 总面积（㎡）（不计算车库） | 已售面积（㎡） | 已取得预售证的未售面积（㎡） | 未取得预售证面积（㎡） |
| 206,076.00 | 71,374.07 | 38,521.71 | 96,180.22 |

七、项目银行账户情况

根据项目公司提供的余额表，截至2021年5月31日，项目公司资金账户余额391,132,614.70元，其中可用资金余额56,211,246.56元，各账户余额见下表：

表七：项目公司银行账户基本情况

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴明细 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额（元） | 其他（支票、汇票等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 10544301040150760 | 基本存款账户 | 公章、财务章、法人章 | 是 | 支付密码器 | 51,382,329.80 | 申领未使用 |
| 2 | 江苏银行苏州盛泽支行一般户 | 30390188000212079 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 1,200,459.92 | 无 |
| 3 | 江苏银行苏州盛泽支行774 | 30390188000211774 | 专用账户还款准备金 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 0.00 | 无 |
| 4 | 江苏银行苏州盛泽支行-贷款资金专用账户 | 30390188000211692 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 113,750.00 | 无 |
| 5 | 江苏银行苏州盛泽支行513 | 30390188000211513 | 专用账户销售资金监管 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 176,169,769.75 | 无 |
| 6 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） | 30390188000212407 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 112,688,947.39 | 无 |
| 7 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（5#7#） | 30390188000218457 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 46,062,651.00 | 无 |
| 8 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（2#、3#、4#、6#） | 30390188000221343 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 0.00 | 无 |
| 9 | 中国银行苏州吴越支行一般户 | 485875639157 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 3,320,610.42 | 无 |
| 10 | 中国工商银行盛泽舜湖支行 | 110290004132704 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 结算卡（仅开通查询功能） | 194,096.42 | 无 |
| 11 | 浙商银行苏州吴江支行 | 3050020210120100080061 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 支付密码器 | 0.00 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 391,132,614.70 |  |

八、资金收支情况

8.1资金收入

2021年05月01日-2021年05月31日期间，项目公司资金流入7,040.68万元，具体明细如下：

| 序号 | 日期 | 付款方 | 款项类型 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/5/1 |  | 销售款 | 1,980,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 2 | 2021/5/1 | 胡学静 | 销售款 | 842,397.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 3 | 2021/5/1 | 王大锐 | 销售款 | 10,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 4 | 2021/5/2 |  | 销售款 | 1,000,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 5 | 2021/5/2 | 胡学静 | 销售款 | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 6 | 2021/5/2 | 赵琦 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 7 | 2021/5/3 |  | 销售款 | 70,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 8 | 2021/5/4 |  | 销售款 | 30,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 9 | 2021/5/4 | 王大洋 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 10 | 2021/5/5 | 翁海娟 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 11 | 2021/5/6 | 江苏中益建设集团有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 12 | 2021/5/7 |  | 销售款 | 1,565,541.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 13 | 2021/5/7 | 江苏南通二建集团有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 14 | 2021/5/7 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 15 | 2021/5/7 | 江苏国安建筑安装工程有限公司 | 保证金 | 500,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 16 | 2021/5/9 |  | 销售款 | 4,397,613.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 17 | 2021/5/10 |  | 销售款 | 1,120,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 18 | 2021/5/10 | 胡学静 | 销售款 | 2,000,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 19 | 2021/5/10 | 徐菊芳 | 销售款 | 1,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 20 | 2021/5/10 | 徐菊芳 | 销售款 | 449,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 21 | 2021/5/11 |  | 销售款 | 2,388,757.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 22 | 2021/5/12 |  | 销售款 | 2,945,867.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 23 | 2021/5/13 |  | 销售款 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 24 | 2021/5/13 | 沈杰 | 销售款 | 208,458.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 25 | 2021/5/14 |  | 销售款 | 1,840,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 26 | 2021/5/15 |  | 销售款 | 1,470,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 27 | 2021/5/15 |  | 销售款 | 10,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 28 | 2021/5/16 |  | 销售款 | 2,619,580.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 29 | 2021/5/17 |  | 销售款 | 1,360,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 30 | 2021/5/18 |  | 销售款 | 3,720,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 31 | 2021/5/19 |  | 销售款 | 926,865.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 32 | 2021/5/20 |  | 销售款 | 4,680,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 33 | 2021/5/21 |  | 销售款 | 367,349.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 34 | 2021/5/22 |  | 销售款 | 2,880,039.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 35 | 2021/5/23 |  | 销售款 | 500,018.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 36 | 2021/5/23 | 沈关金 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 37 | 2021/5/24 | 沈关金 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 38 | 2021/5/24 |  | 销售款 | 679,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 39 | 2021/5/25 |  | 销售款 | 686,602.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 40 | 2021/5/27 |  | 销售款 | 2,330,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 41 | 2021/5/28 |  | 销售款 | 1,142,397.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 42 | 2021/5/28 | 徐钰 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 43 | 2021/5/28 | 沈千祺 | 销售款 | 2,400,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 44 | 2021/5/28 | 沈千祺 | 销售款 | 2,400,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 45 | 2021/5/28 | 乔印涛 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 46 | 2021/5/28 | 丁杰 | 其他 | 102.04 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 47 | 2021/5/28 | 孙建荣 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 48 | 2021/5/28 | 钱忠浩 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 49 | 2021/5/29 | 李旭东 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 50 | 2021/5/29 |  | 销售款 | 3,584,436.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 51 | 2021/5/29 | 陈嘉豪 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 52 | 2021/5/29 | 黄飞 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 53 | 2021/5/29 | 李方英 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 54 | 2021/5/29 | 沈甦存 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 55 | 2021/5/30 |  | 销售款 | 7,145,490.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 56 | 2021/5/30 | 张其福 | 销售款 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 57 | 2021/5/31 |  | 销售款 | 7,306,299.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 合计 |  |  |  | 70,406,810.04 | ---------- |

8.2资金支出

2021年05月01日-2021年05月31日期间，项目公司资金流出3,859.68万元，具体明细如下：

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 委托方审批方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/5/1 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 2 | 2021/5/2 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 3 | 2021/5/3 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 4 | 2021/5/4 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 5 | 2021/5/6 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 个税（自动扣款） | 119,252.06 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 6 | 2021/5/7 |  | 电信费用（自动扣款） | 1,967.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 7 | 2021/5/7 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 8 | 2021/5/9 |  | 销售回款刷卡手续费 | 100.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 9 | 2021/5/10 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 10 | 2021/5/11 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 11 | 2021/5/12 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 12 | 2021/5/12 |  | 批量扣税请求（社保） | 15,625.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 13 | 2021/5/12 |  | 短信费（自动扣款） | 15.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 14 | 2021/5/13 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 15 | 2021/5/14 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 16 | 2021/5/14 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司（农民工工资专用） | 一期一标段总承包工程合同款 | 1,200,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 17 | 2021/5/14 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司 | 一期一标段总承包工程合同款 | 5,235,947.80 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 18 | 2021/5/14 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 一期二标段总承包工程合同款 | 3,000,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 19 | 2021/5/14 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 一期二标段总承包工程合同款 | 8,000,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 20 | 2021/5/14 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 一期二标段总承包工程合同款 | 7,164,833.93 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 21 | 2021/5/14 |  | 手续费（自动扣款） | 413.02 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 22 | 2021/5/14 | 苏州市民卡有限公司客户备付金 |  | 20,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 23 | 2021/5/14 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 24 | 2021/5/14 |  | 手续费（自动扣款） | 5.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 25 | 2021/5/14 |  | 管理人员工资 | 522,881.27 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 26 | 2021/5/14 |  | 销售人员工资 | 455,042.08 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 27 | 2021/5/14 | 崔世林 | 工资 | 28,657.96 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 28 | 2021/5/14 | 王珏 | 工资 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 29 | 2021/5/14 | 王珏 | 工资 | 31,126.97 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 30 | 2021/5/14 |  | 手续费（自动扣款） | 7.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 31 | 2021/5/14 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 增值税 | 4,230,462.52 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 32 | 2021/5/14 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 土地增值税 | 3,394,092.56 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 33 | 2021/5/14 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 增值税附加 | 507,655.51 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 34 | 2021/5/14 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 印花税 | 117,173.70 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 35 | 2021/5/14 | 平安健康保险股份有限公司上海分公司 | 保险 | 8,534.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 36 | 2021/5/14 |  | 手续费（自动扣款） | 5.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 37 | 2021/5/14 |  | 手续费（自动扣款） | 200.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 38 | 2021/5/15 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 39 | 2021/5/16 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 40 | 2021/5/17 |  | 通讯费. | 8,050.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 41 | 2021/5/17 |  | 通讯费. | 5,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 42 | 2021/5/17 | 崔世林 | 通讯费. | 3,620.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 43 | 2021/5/17 | 王珏 | 通讯费. | 400.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 44 | 2021/5/17 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 45 | 2021/5/17 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 46 | 2021/5/17 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 47 | 2021/5/18 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 48 | 2021/5/19 | 周冲 | 出差津贴 | 430.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 49 | 2021/5/19 | 李强 | 出差津贴 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 50 | 2021/5/19 | 丁杰 | 出差津贴 | 990.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 51 | 2021/5/19 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 代垫社保公积金付款 | 25,643.36 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 52 | 2021/5/19 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 代垫社保公积金付款 | 35,449.84 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 53 | 2021/5/19 | 杨瑛 | 员工报销 | 168.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 54 | 2021/5/19 | 王晓丹 | 员工报销 | 3,747.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 55 | 2021/5/19 | 潘锦山 | 员工报销 | 31,817.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 56 | 2021/5/19 | 毛其芳 | 员工报销 | 7,080.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 57 | 2021/5/19 | 张静 | 员工报销 | 4,269.03 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 58 | 2021/5/19 | 毛其芳 | 员工报销 | 3,057.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 59 | 2021/5/19 | 毛其芳 | 员工报销 | 2,902.82 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 60 | 2021/5/19 | 苏州环湖酒店管理有限公司 | 员工报销 | 1,207.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 61 | 2021/5/19 | 苏州翔丰酒店管理有限公司 | 员工报销 | 350.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 62 | 2021/5/19 | 晋合房地产（苏州）有限公司晋合豪生酒店 | 员工报销 | 1,050.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 63 | 2021/5/19 | 晋合房地产（苏州）有限公司晋合豪生酒店 | 员工报销 | 3,100.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 64 | 2021/5/19 | 潘锦山 | 员工报销 | 1,230.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 65 | 2021/5/19 | 潘锦山 | 员工报销 | 3,778.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 66 | 2021/5/19 | 李强 | 员工报销 | 661.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 67 | 2021/5/19 | 毛其芳 | 员工报销 | 1,127.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 68 | 2021/5/19 | 张静 | 员工报销 | 3,114.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 69 | 2021/5/19 | 丁杰 | 员工报销 | 2,131.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 70 | 2021/5/19 | 丁杰 | 员工报销 | 6,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 71 | 2021/5/19 | 丁杰 | 员工报销 | 760.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 72 | 2021/5/19 |  | 手续费（自动扣款） | 50.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 73 | 2021/5/19 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 74 | 2021/5/20 | 苏州市住房公积金管理中心 |  | 7,760.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 75 | 2021/5/20 | 杨瑛 | 员工报销 | 503.14 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 76 | 2021/5/20 | 杭州不等食品科技有限公司 | 员工报销 | 4,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 77 | 2021/5/20 | 晋合物业管理（苏州）有限公司 | 晋合广场写字楼电费（3.21-4.20） | 1,412.98 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 78 | 2021/5/20 | 晋合物业管理（苏州）有限公司 | 物业管理费（2021.02.01-2021.07.31） | 58,660.05 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 79 | 2021/5/20 | 毛其芳 | 晋合工作餐 | 6,080.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 80 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 2,049.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 81 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 4,298.17 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 82 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 83 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 3,447.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 84 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 2,380.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 85 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 3,720.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 86 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 4,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 87 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 4,821.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 88 | 2021/5/20 | 李强 | 员工报销 | 4,422.20 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 89 | 2021/5/20 | 上海伦伟实业有限公司 | 报销电脑采购费用 | 3,717.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 90 | 2021/5/20 | 苏州工业园区顺丰速运有限公司 | 报销顺丰费用 | 1,502.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 91 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 1,025.10 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 92 | 2021/5/20 | 苏州凯润置业有限公司 | 支付汽车残值费用 | 22,654.75 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 93 | 2021/5/20 | 苏州天锦信息科技有限公司 | 报销网络通讯费 | 800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 94 | 2021/5/20 | 毛其芳 | 4月份晋合水果费 | 4,067.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 95 | 2021/5/20 | 潘羽洋 | 一次性生育津贴 | 2,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 96 | 2021/5/20 | 毛其芳 | 报销食堂费用 | 14,480.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 97 | 2021/5/20 | 毛其芳 | 员工报销 | 1,253.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 98 | 2021/5/20 | 苏州万住酒店管理有限公司 | 员工报销住宿费 | 3,770.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 99 | 2021/5/20 | 晋合物业管理（苏州）有限公司 | 晋合办公室保洁费 | 2,310.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 100 | 2021/5/20 | 苏州万住酒店管理有限公司 | 员工报销住宿费 | 1,450.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 101 | 2021/5/20 | 宋雪莉 | 员工报销 | 8,887.20 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 102 | 2021/5/20 | 丁杰 | 员工报销 | 4,761.72 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 103 | 2021/5/20 | 潘锦山 | 员工报销 | 1,152.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 104 | 2021/5/20 | 潘锦山 | 员工报销 | 3,800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 105 | 2021/5/20 | 潘劲松 | 员工报销 | 3,680.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 106 | 2021/5/20 |  | 手续费（自动扣款） | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 107 | 2021/5/20 | 顾骧 | 员工报销 | 8,248.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 108 | 2021/5/20 | 顾骧 | 员工报销 | 12,816.80 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 109 | 2021/5/20 | 谢燕 | 员工报销 | 1,393.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 110 | 2021/5/20 | 谢燕 | 员工报销 | 350.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 111 | 2021/5/20 | 董小情 | 员工报销 | 233.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 112 | 2021/5/20 | 王苹苹 | 员工报销 | 5,662.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 113 | 2021/5/20 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 114 | 2021/5/20 | 江苏筑研设计咨询有限公司 | 1号地块绿色建筑技术咨询合同 | 63,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 115 | 2021/5/20 | 江苏筑研设计咨询有限公司 | 2号地块绿色建筑技术咨询合同 | 63,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 116 | 2021/5/20 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 2号地块住宅项目智能化设计合同款 | 84,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 117 | 2021/5/20 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 2号地块住宅项目智能化设计合同款 | 28,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 118 | 2021/5/20 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 2号地块住宅项目智能化设计合同款 | 56,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 119 | 2021/5/20 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 1号地块住宅项目智能化设计合同款 | 77,250.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 120 | 2021/5/20 | 苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局非税收入专户 | 1号地块开设临时出入口路灯电缆补偿费 | 6,205.10 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 121 | 2021/5/20 | 苏州市吴江区建设审图有限公司 | 盛泽1号地块变更施工图审查费用 | 152,607.68 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 122 | 2021/5/20 | 毫设（上海）空间设计有限公司 | 盛泽105.140.180户型样板房精装修硬装审计合同款 | 14,400.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 123 | 2021/5/20 |  | 手续费（自动扣款） | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 124 | 2021/5/20 | 苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局非税收入专户 | 盛泽南区地块临水工程绿化赔偿款 | 5,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 125 | 2021/5/20 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司 | 盛泽项目样板房总承包工程款 | 417,597.37 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 126 | 2021/5/20 | 苏州瑞威景观亮化工程有限公司 | 支付精神堡垒分包工程款 | 12,690.43 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 127 | 2021/5/20 | 苏州瑞威景观亮化工程有限公司 | 支付售楼处泛光照明分包工程款 | 3,996.76 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 128 | 2021/5/20 |  | 手续费（自动扣款） | 32.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 129 | 2021/5/20 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 支付盛泽项目一期基坑围护分包工程款 | 572,443.18 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 建筑工程费用 | 资金计划内 |  |
| 130 | 2021/5/20 |  | 手续费（自动扣款） | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 131 | 2021/5/20 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 132 | 2021/5/21 | 苏州市民卡有限公司客户备付金 | 六一节福利费 | 7,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 133 | 2021/5/21 | 杨瑛 | 报销交通费用 | 464.74 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 134 | 2021/5/21 |  | 手续费（自动扣款） | 17.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 135 | 2021/5/21 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 136 | 2021/5/22 |  | 销售回款刷卡手续费 | 140.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 137 | 2021/5/23 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 138 | 2021/5/24 | 苏州盛邦华群文化科技有限公司 | 支付4月份东方纺织城巡展费用 | 38,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 139 | 2021/5/24 | 苏州波普广告传媒有限公司 | 支付吴江小区道闸护栏广告投放合同款 | 86,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 140 | 2021/5/24 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 支付4月23日幼儿园老师插花费用 | 4,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 141 | 2021/5/24 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 支付4月22日幼儿园老师插花费用 | 4,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 142 | 2021/5/24 | 苏州新征程广告有限公司 | 盛泽项目业主生日会活动（4月）费用 | 14,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 143 | 2021/5/24 | 苏州花满园园艺有限公司 | 盛泽项目2021年3月渠道及大客户拜访礼（蝴蝶兰）采购合同款 | 24,150.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 144 | 2021/5/24 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年4月21日魅力女性口红DIY活动费用 | 3,800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 145 | 2021/5/24 | 上海红观广告有限公司 | 盛泽项目2020年全案企划推广及销售顾问整合服务合同款 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 146 | 2021/5/24 | 无锡海顺纸业有限公司 | 盛泽项目零星印刷合同款 | 56,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 147 | 2021/5/24 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 盛泽项目2021年4月零星物料制作费用 | 5,720.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 148 | 2021/5/24 |  | 手续费（自动扣款） | 30.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 149 | 2021/5/21 | 蚌埠灵工科技有限公司 | 推广费 | 480,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 150 | 2021/5/24 |  | 手续费（自动扣款） | 15.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 151 | 2021/5/24 | 苏州工业园区金钥匙贸易有限公司 | 盛泽项目2021年5月物业案场采购费 | 8,888.62 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 152 | 2021/5/24 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年5月9日母亲节诗朗诵活动费用 | 4,125.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 153 | 2021/5/24 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年5月渠道定制纸巾拜访礼合同款 | 28,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 154 | 2021/5/24 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年4月案场零星物料定制费用 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 155 | 2021/5/24 | 吴江区松陵镇小精灵艺术传播工作室 | 盛泽项目2021年4月23日掼蛋比赛活动费用 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 156 | 2021/5/24 | 苏州世诺广告有限公司 | 盛泽项目2021年4月销售控台资料柜定制费用 | 3,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 157 | 2021/5/24 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年五一业主三亚双人游活动费用 | 9,600.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 158 | 2021/5/24 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年4月17日开盘加推定制茶歇费用 | 4,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 159 | 2021/5/24 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 盛泽项目2021年3月零星物料制作费用 | 7,485.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 160 | 2021/5/24 | 苏州工业园区多宝阁百货商行 | 盛泽项目2021年1月一次性纸杯定制费用 | 2,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 161 | 2021/5/24 | 苏州工业园区多宝阁百货商行 | 盛泽项目2021年1月三折伞、保温杯定制费用 | 4,650.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 162 | 2021/5/24 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年3月27日纸杯蛋糕DIY活动费用 | 4,100.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 163 | 2021/5/24 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年4月18日亲子帐篷DIY活动费用 | 3,700.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 164 | 2021/5/24 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年4月10日口红DIY活动费用 | 3,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 165 | 2021/5/24 | 吴江区松陵镇小精灵艺术传播工作室 | 盛泽项目2021年5月8日掼蛋比赛活动费用 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 166 | 2021/5/24 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年4月5日魅力女性插花活动费用 | 3,600.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 167 | 2021/5/24 | 苏州新征程广告有限公司 | 盛泽项目2021年4月2日业主生日会冷餐费用 | 9,476.40 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 168 | 2021/5/24 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年5月5日小业主手绘DIY活动费用 | 6,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 169 | 2021/5/24 | 苏州尊驰企业管理服务有限公司 | 盛泽项目2020年12月3日售楼处开放接驳车费用 | 3,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 170 | 2021/5/24 | 苏州小红帽商务信息咨询有限公司 | 盛泽项目2021年4月17日加推开盘小红帽费用 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 171 | 2021/5/24 | 苏州虎云文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年3月26日友邦保险插花活动费用 | 4,600.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 172 | 2021/5/24 |  | 手续费（自动扣款） | 62.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 173 | 2021/5/25 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 174 | 2021/5/25 |  | 银行预留印鉴变更费用 | 50.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 175 | 2021/5/26 | 苏州永传广告有限公司 | 盛泽项目2021年4月小区广告栏广告投放合同款 | 78,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 176 | 2021/5/26 | 苏州波普广告传媒有限公司 | 盛泽项目吴江小区电梯框架广告投放合同款 | 96,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 177 | 2021/5/26 | 苏州红星品唯物业管理有限公司吴江分公司 | 盛泽项目2020年示范区物业服务协议合同款 | 227,684.98 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 178 | 2021/5/26 | 苏州永传广告有限公司 | 盛泽项目2021年4月加油站广告投放合同款 | 80,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 179 | 2021/5/26 | 苏州义方达文化传媒有限公司 | 盛泽项目2021年户外广告（竞品阵地）合同款 | 96,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 180 | 2021/5/26 | 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 | 盛泽项目公务车辆采购合同款 | 129,450.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 181 | 2021/5/26 |  | 手续费（自动扣款） | 27.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 182 | 2021/5/27 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 183 | 2021/5/27 | 苏州伟基集团有限公司 | 退投标保证金. | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 184 | 2021/5/27 | 苏坤建设（江苏）有限公司 | 退投标保证金. | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 185 | 2021/5/27 | 浙江省地矿建设有限公司 | 退投标保证金. | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 186 | 2021/5/27 | 浙江三荣门业有限公司 | 退投标保证金. | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 187 | 2021/5/27 | 常州市宝盾门业有限公司 | 退投标保证金. | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 188 | 2021/5/27 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 退投标保证金. | 45,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 189 | 2021/5/27 | 南通盛鹏装饰工程有限公司 | 退投标保证金. | 90,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 190 | 2021/5/27 | 上海科胜幕墙有限公司 | 退投标保证金. | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 191 | 2021/5/27 | 苏州拥华市政工程有限公司 | 退投标保证金. | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 192 | 2021/5/27 | 苏州旭腾建设发展有限公司 | 退投标保证金. | 45,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 193 | 2021/5/27 | 苏州工业园区大宝市政工程有限公司 | 退投标保证金. | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 收费退缴 | 资金计划内 |  |
| 194 | 2021/5/27 |  | 手续费（自动扣款） | 62.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 195 | 2021/5/27 | 何天磊 | 报销合约部2-5月加班餐费 | 1,001.80 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 196 | 2021/5/27 | 丁杰 | 报销餐费 | 4,549.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 197 | 2021/5/27 | 毛其芳 | 报销食堂物品采购及交通费用 | 1,225.65 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 198 | 2021/5/27 | 丁杰 | 支付王总6.1-8.31房租费用 | 20,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 199 | 2021/5/27 | 丁杰 | 报销车辆过户及车载物品购置费用 | 1,108.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 200 | 2021/5/27 | 李强 | 报销交通费 | 765.01 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 201 | 2021/5/27 | 周冲 | 报销商务车加油费用 | 1,470.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 202 | 2021/5/27 | 周冲 | 报销商务车停车费过路费 | 574.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 203 | 2021/5/27 | 毛其芳 | 报销晋合0517-0521工作餐费用4 | 4,520.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 204 | 2021/5/27 | 丁杰 | 报销汽车加油充值卡费用 | 2,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 205 | 2021/5/27 | 张静 | 报销日常招待住宿费 | 1,650.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 206 | 2021/5/27 | 江阴泓腾置业有限公司 | 报销江阴别克车辆费用 | 28,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 207 | 2021/5/27 | 毛其芳 | 报销员工差旅住宿费 | 6,703.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 208 | 2021/5/27 | 无锡中天航空票务服务有限公司 | 报销员工差旅费 | 14,646.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 209 | 2021/5/27 |  | 手续费（自动扣款） | 32.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 210 | 2021/5/28 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 211 | 2021/5/28 | 张宇 | 员工报销款 | 3,306.22 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 212 | 2021/5/28 | 李强 | 员工报销款 | 593.36 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 213 | 2021/5/28 | 卢磊 | 员工报销款 | 2,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 214 | 2021/5/28 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 215 | 2021/5/29 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 216 | 2021/5/30 |  | 销售回款刷卡手续费 | 1,420.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 217 | 2021/5/31 |  | 销售回款刷卡手续费 | 160.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 合计 |  |  |  | 38,596,786.34 | ----- |  |  |  |

8.3资金平衡表

截至2021年05月，本项目累计收入72,294.21万元，累计支出176,508.28万元，资金平衡情况见下表：

表九：资金平衡情况

|  | 项目总预算 (万元） | 本月资金实际(万元） | 本年资金实际(万元） | 累计资金实际(截至2021.05月） (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营性资金流入 |  |  |  |  |
| 销售回款 | 376,157.10 | 6,840.67 | 61,115.57 | 72,294.21 |
| 其他收入 |  | 200.01 | 336.04 | 663.87 |
| 经营性收入合计 | 376,157.10 | 7,040.68 | 61,451.61 | 72,958.08 |
| 经营性资金流出 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地费用 | 161,730.33 | 0.00 | 0.00 | 153,773.03 |
| 前期费用 | 4,968.00 | 54.45 | 1,387.89 | 1,943.14 |
| 建安费用 | 120,543.00 | 2,561.25 | 8,622.68 | 13,179.46 |
| 销售费用 | 9,403.93 | 202.71 | 1,331.57 | 1,554.19 |
| 管理费用 | 9,403.93 | 137.06 | 2,057.60 | 2,159.24 |
| 财务费用 | 11,205.00 | 0.42 | 1,186.78 | 3,806.81 |
| 税费 | 26,265.63 | 825.79 | 3,546.94 | 3,566.60 |
| 其他支出 |  | 78.00 | 147.50 | 385.50 |
| 经营性支出合计 | 343,519.82 | 3,859.68 | 18,280.97 | 180,367.96 |
| 经营性净现金流 | 32,637.28 | 3,181.00 | 43,170.64 | -107,409.88 |
| 筹资性资金净现金流 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 内部往来流入 | / | 0.00 | 30,000.08 | 207,969.93 |
| 内部往来流出 | / | 0.00 | 75,330.00 | 141,446.79 |
| 外部融资款流入 | / | 0.00 | 30,000.00 | 80,000.00 |
| 外部融资款流出 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 净现金流量 |  | 3,181.00 | 27,840.72 | 39,113.26 |
| 期初余额 |  | 35,932.26 | 11,272.54 | 0.00 |
| 期末余额 |  | 39,113.26 | 39,113.26 | 39,113.26 |

- 项目开发贷及其他融资情况

项目公司于2020年12月16日与江苏银行签订开发贷合同，项目公司自愿将苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号作为抵押物向江苏银行申请开发贷，贷款总金额不超过15亿元，分批次放款，于2020年12月24日放款5亿元，2021年1月22日放款3亿元，本月未发生开发贷放款，本月支付开发贷2021年第一季度利息费用1184.17万元。截至本月，项目未发生商业承兑以及商业保理等形式的融资。

表十：开发贷款情况

| 序号 | 贷款银行 | 授信金额 | 抵押物情况 | 期限（贷款起始日与贷款到期日） | 利率 | 截止月初贷款余额 | 本月提款金额 | 本月还款金额 | 截止月末贷款余额 | 本月付息金额 | 累计付息金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏银行盛泽支行 | 不超15亿元 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号地块、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号地块 | 2020年12月24日-2023年4月27日 | 9% | 不超7亿元 | 0.00 | 0.00 | 不超7亿元 | 1184.17万元 | 1184.17万元 |

- 项目周边竞品情况分析

2020年12月21日龙岩佰颐融房地产开发有限公司以楼面地价：8941元/㎡取得WJ-J-2020-030地块，位于吴江高新区（盛泽镇）万丽酒店东侧，距离本项目1.2公里。主要可参考的竞品是观湖春天、德信望澜庭、建发云锦湾。项目周边在售楼盘位置（详见图）

WJ-J-2020-030地块

项目周边在售楼盘位置

表十二：项目周边竞品情况

| 序号 | 名称 | 业态 | 是否为直接竞品 | 可售面积 （万平米） | 已推出面积 （万平米） | 最新销售均价 （万元/平米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观湖春天 | 高层 | 否 | 14.20 | 9.72 | 1.68 |
| 2 | 德信望澜庭 | 高层 | 否 | 10.00 | 6.94 | 1.69 |
| 3 | 建发云锦湾 | 小高层 | 是 | 7.00 | 0.00 | 1.90 |

观湖春天加推144平米户型，5月销售25套，去化率较低；

德信望澜庭5月来访313组，销售均价在1.69万元/平米，本月销售36套，剩余房源150套。

建发云锦湾，4月15日启动锁资，5月7日售楼处公开，5月22日样板间公开，预计锁资280组。

十一、区域市场情况分析

11.1 客群情况分析

项目地块位于吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧、市场西路北侧、舜湖西路南侧、福州路东侧。距离新设高铁盛泽站4公里。地块位于盛泽镇行政中心马路对面，周边商业、医疗、学校资源配套齐全，尤其是教育资源丰富，地块周边即将落户三所学校，一所公立，两所私立学校。主要客户群体为盛泽镇周边区域客户，其中盛泽西部新城区和中部商务区占比最多。客户主要为以下两种类型：

- 重点客群：大面积改善客群。客户看中户型选择多，视野广阔，拥有双阳台，采光通风优越，且周边商业、学校、医疗资源配套齐全，交通便利。

- 补充客群：客户投资及限购客群。盛泽丝绸尤为出名，经济发达，客户期盼在盛泽购置资产，自用或收藏。

11.2 政策分析

1、预售政策：

苏州市预售政策为：本项目位于苏州市吴江区，根据苏州市加强商品住宅项目（低密度住宅、政策性住房和非居住商品房除外）预售许可管理规定，市区30000平方米以上商品住宅项目分期开发的，每期申请预售面积不宜低于30000平方米（尾盘除外），30000平方米以下商品住宅项目宜一次性办理商品住宅预售许可。项目取得预售许可证后，预售房源应在10日内一次性全部对外公开市场销售。

2020年2月28日市政府出台《市住房城乡建设局关于应对疫情保障房地产市场平稳健康发展的通知》（苏住建房【2020】4号）。将申请预售时原形象进度要求放宽至按投资额计算，申请预售部分完成25%以上投资即可；分期销售项目每期申请预售面积由不低于3万平方米的要求，调整为高层、小高层商品房不少于2万平方米，多层商品房不少于1万平方米。

2、限购政策：

限购区域：工业园区、姑苏区、吴中区、吴江区、相城区、高新区、太仓市、昆山市（常熟、张家港不限购）；

限购要求：苏州户籍在限购区域可买3套；非苏州户籍仅可买1套，还需满足自购房之日起3年内连续交满2年社保或个人所得税（补交不算在内、社保在苏州行政范围内均认可）。

3、限价政策：

加强商品住宅价格监管，市区新批准商品住宅项目预售许可时，房地产开发企业应当科学合理确定申报价格，经价格主管部门备案后一次性公开全部准售房源及每套房屋价格，严格按照明码标价格式要求，全部进入商品房预售许可行政主管部门设立的商品房预售系统。在对外销售时，同批次房源应当一次全部公示销售价格，实际销售价格不得高于申报价格，申报价格3个月内不宜调高，6个月内调高幅度不宜超过6%，12个月内不宜超过12%，同一批次房屋间价格不得调剂使用。同一批次不同类型房屋价格可以区别定价。下一批次备案预售价格不宜高于上一批次同类型房屋成交均价的6%。

苏州市自然资源和规划局于2020年2月19日发布了“关于做好土地出让相关工作有效应对疫情的通知”，调整了超过市场指导价报价规则，但具体细则尚未公布。

注：项目所在地严格执行各限价、限购政策，并要求开发企业配合进行审核工作。

11.3 同业态售房成交量分析

2021年5月，苏州市商品住宅（不含保障性住房）新增供应46.72万㎡，环比下降50%，同比下降50.1%。

2021年5月，苏州市商品住宅（不含保障性住房）成交均价为27557元/㎡，环比上升0.5%，同比下降1.8%；成交面积为81.47万㎡，环比上 升9.6%，同比上升59.1%。

从面积段来看，100(含)- 120㎡面积段成交3103套，同比下降5.66%，套数占比同比下降4.0个百分点；从总价段来看，300(含)万元以上总价段成交3513套，同比下降1.6%，套数占比同比下降2.6个百分点。

2021年5月，苏州市商品住宅可售面积616.31万㎡，环比下降5.1%，按照平均近6个月销售情况，出清周期为8.27个月，较上月缩短1.1个月。

11.4 土地成交量分析

2021年1- 5月，苏州市以工业用地成交为主，占比59.4%，其次，住宅用地成交占比32.7%。2021年5月，苏州市以工业用地成交为主，占比57.2%， 比去年同期上升1.0个百分点。

2021年5月，苏州市累计推出各类用地121宗，共计1077.05万㎡，环比增长 256.56%，同比增长69.22%。其中，推出住宅用地48宗，共计594.77万㎡，环比增长733.28%，同比增长127.89%；商办用地17宗，共计 69.66万㎡，环比增长73.26%，同比减少6.83%。

2021年5月，苏州市累计成交各类用地92宗，共计738.24万㎡，环比增长 113.03%，同比增长59.33%。其中，成交住宅用地25宗，共计272.33万㎡，环比增长142.17%，同比增长48.01%；商办用地8宗，共计26.31 万㎡，环比减少17.15%，同比减少57.03%。

2021年5月，项目所在地吴江区盛泽镇共成交土地4块，其中2地块土地性质为商住，2地块土地性质为住宅，各地块成交情况见下图：

其中与项目地块相邻的为WJ-J-2021-006号地块，成交楼面价为9594.35元/平米，高于项目地块楼面成交价。

11.5 其他

无。

十二、项目公司资金计划执行情况

| 序号 | 支出项目 | 计划金额（万元） | 实际金额（万元） | 差异金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 开发费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 前期费用 | 98.15 | 54.45 | 43.70 |  |
| 4 | 建筑工程费用 | 2573.80 | 2664.22 | -90.42 | 使用备用金支付，5月31日邮件审批，实际支付时间为6月1日 |
| 5 | 营销费用 | 1291.24 | 137.06 | 1,154.18 |  |
| 6 | 管理费用 | 354.98 | 202.71 | 152.27 |  |
| 7 | 财务费用 | 0.00 | 0.42 | -0.42 | 费用为手续费 |
| 8 | 税费 | 850.00 | 825.79 | 24.21 |  |
| 9 | 其他 | 258.00 | 78.00 | 180.00 |  |
| 10 | 往来款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 合计 | 5426.17 | 3962.23 | 1463.94 |  |

表十三：2021年05月资金计划执行情况

十三、项目公司及SPV用印情况

表十四：项目公司用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务管理部 | 6 |
| 2 | 规划设计部 | 2 |
| 3 | 合约管理部 | 11 |
| 4 | 人事行政部 | 8 |
| 5 | 投资报建部 | 7 |
| 6 | 项目发展部 | 13 |
| 7 | 营销策划部 | 24 |
|  | 合计 | 71 |

SPV用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务管理类 | 2 |

十四、项目公司及SPV公司印章证照外出使用情况

2021年5月1日至2021年5月31日，SPV公司印鉴、证照无外出情况。

表十五：项目公司印章证照外出使用情况

| 序号 | 外借时间 | 印鉴证照名称 | 事由 | 经办部门 | 经办人 | 监印/证人 | 是否陪同 | 归还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/5/7 | 公章、法人章、财务章、营业执照正副本、开户许可证 | 浙商银行吴江支行开立按揭户 | 浙商银行吴江支行 | 张宇 | 范青杰 | 是 | 2021/5/7 |
| 2 | 2021/5/13 | 公章、营业执照正副本 | 办理车辆落户 | 吴江车管所 | 丁杰 | 范青杰 | 是 | 2021/5/13 |
| 3 | 2021/5/17 | 公章、法人章、财务章、营业执照正副本、开户许可证 | 办理2#3#4#6#预售资金监管户 | 江苏银行盛泽支行 | 张宇 | 范青杰 | 是 | 2021/5/17 |

十五、项目公司签约情况

表十四：2021年5月份项目公司签约情况统计表

| 序号 | 合同类型 | 用途（工程类、办公类、销售类、其他类等） | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地合同 |  | - |
| 2 | 前期设计类 | 面积测绘合同、造价咨询服务合同、资质代办合同等 | 7 |
| 3 | 工程施工类 | 临时占地协议、二期桩基和基坑围护分包工程合同、一期一标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程合同等 | 7 |
| 4 | 营销类 | 售楼处入口展示桁架合同、盛泽天铂拜访礼纸巾定制合同 | 2 |
| 5 | 管理类 | 汽车买卖合同 | 1 |
| 6 | 财务及融资类 | 无 | - |
| 7 | 税费 | 无 | - |
| 8 | 其他 | 无 | - |
| 9 | 合计 |  | 17 |

十六、项目整体运行情况分析

16.1项目开发建设情况评价

1、截至2021年5月31日，已取得1#、2#地块不动产权证书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证，2#地块所有楼栋预售证。除1#地块预售证外，均已办理完成。办理进度符合第一次董事会决议的商业计划节点要求。

2、2#地块（一期）一标段8#十五层墙柱钢筋安装、11#十六层墙柱钢筋安装、5#九层结构钢筋安装、6#五层结构平板安装完成，3#五层结构平板铺设；二标段9#十八层结构平板安装完成、10#十九层结构墙柱钢筋安装、4#八层墙柱封模、7#八层结构梁板钢筋安装，2#四层结构平板铺设。1#地块（二期）4#楼桩基施工完成、9#楼桩基完成、5#楼桩基施工完成、首开区围护施工完成、3#楼桩基完成70%、2#楼桩基完成30%（受下雨影响）、1#楼桩基施工中、地库桩完成40%,总体工程进度符合第一次董事会的商业计划进度要求。

16.2项目销售情况评价

本月：2021年5月共计销售90套，销售面积为13,073.27 ㎡，合同金额22,784.66 万元，本月销售回款6,840.67万元；

累计：2020年12月27日，开盘推出306套，2021年4月17日加推136套，共计房源442套,2021年5月29日加推172套。项目累计销售498套，销售面积为71,374.07 ㎡。累计认购、签约合同总价123,019.90 万元，其中认购备案合同总价3,289.92万元,签约合同总价68,084.15 万元；回款总额72,294.21万元，开盘去化率81.11%。

16.3操作风险评价

截至本期期末，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。

16.4其他

无。

# 十七、附件

附件一：银行账户余额

苏州星盛房地产开发有限公司（农行盛泽支行0760）

江苏银行盛泽支行（1513、1692、1774、2079）

江苏银行盛泽支行（8457、1343）（政府预售资金监管户）

江苏银行盛泽支行（2407）（政府预售资金监管户）

中国银行吴越支行（9157）

工商银行盛泽支行（2704）

浙商银行吴江支行（0061）

附件二：本期合同签约台账

| 序号 | 用印日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 审批方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/5/8 | 吴江市吴城房地产咨询有限公司 | 盛泽项目1#地块临时占地放样合同 | 甲方将位于盛泽的临时用地境界线测绘工作委托给乙方，乙方同意接受委托。临时用地境界线测绘按照648元/点收取，按一宗地4个点收取 | 2,592.00 | 授权审批 |  |
| 2 | 2021/5/11 | 吴江市建设房产测量有限公司 | 盛泽项目1#地块房产面积测绘合同 | 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》及其他有关法律法规经双方协商一致签订本合同。 第一条 测绘范围及内容:甲方将位于 吴江区盛泽镇绸都大道西侧1#地块的建筑面积约139278.52平方米预测及竣工测绘工作委托给乙方，乙方同意接受委托。 第二条 该项目名称为盛泽镇绸都大道西侧 1#地块（舜湖和风雅苑北区） | 41,961.76 | 授权审批 |  |
| 3 | 2021/5/11 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅大货批量户型精装设计合同 | 甲方委托乙方为本项目批量户型室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 316,000.00 | 授权审批 |  |
| 4 | 2021/5/11 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅公区及架空层精装设计合同 | 甲方委托乙方为本项目住宅公共区域室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 386,000.00 | 授权审批 |  |
| 5 | 2021/5/11 | 苏州奥略工程造价咨询有限公司 | 吴江盛泽项目二期总承包工程造价咨询技术服务工程合同 | 为二期总承包工程提供造价咨询服务，该合同为非全过程造价咨询技术服务项目合同协议，此合同总价需按承包合同文件的规定做出调整。本合同价款属单价包干合同，即所有为完成合同文件规定的工程内容的一切费用已包括在合同总价之中，计算面积以规划许可证为准。 | 178,361.66 | 授权审批 |  |
| 6 | 2021/5/19 | 苏州玖志企业管理咨询有限公司 | 资质代办合同 | 第一条 甲方委托乙方处理的事务 、权利及具体要求： 1.1 甲方委托乙方完成以下事务： 代聘人员证书、代其整编资料、代其办理相关手续；全部手续由乙方代办，如主管部门要到现场核查人员和设备，均由乙方负责解决。 。 1.2 乙方有将委托事务处理情况向甲方如实报告的义务。 1.4 委托期限：以甲方资料提供完毕且初审部门接收资料时，做为代理的起算日期，至通过江苏省住房和城乡建设厅审批公告结束、乙方收到全部款项，合同义务履行完毕之日，在该委托期限内应通过甲方验收。 | 75,000.00 | 授权审批 |  |
| 7 | 2021/5/19 | 江苏三达广告传媒有限公司 | 售楼处入口展示桁架合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在签订本合同：广告名称：售楼处入口桁架；广告形式：转角看牌。发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【5】月【8】日至【2021】年【8】月【7】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。画面更换首次免费，后续更换600元/个/次。 | 60,000.00 | 授权审批 |  |
| 8 | 2021/5/19 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽天铂拜访礼纸巾定制合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作写真喷绘物料事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。印刷品名称或项目：盛泽天铂拜访礼纸巾定制。 | 28,000.00 | 授权审批 |  |
| 9 | 2021/5/24 | 苏州市吴江区规划技术服务有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目 建筑面积、停车位、绿地面积、建筑密度预测技术服务合同 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目（变更） （工作量统计1、建筑面积预测，共预测三版成果，第一版（3.22),预测总建筑面积为137807.02平方米，每平方米0.3元，收费41342元。第二版（4.9),预测总建筑面积137809.05平方米，修改涉及1-9#楼，面积合计104115.55平方米，每平方米0.3元，收费31234元。第三版（5.7),修改涉及3#、5#、6#、地下车库，面积合计为69672.22平方米，每平方米0.3元，收费20901元。2、停车位预测，预测两版成果，第一版（3.25)预测机动车停车位1209个，每个20元，收费24180元；预测非机动车停车位705个，每个10元，收费7050元。第二版（4.12),仅修改地下部位，预测地下机动车停车位1089个，每个20元，收费21780元；预测地下非机动车停车位571个，每个10元，收费5710元。3、绿地面积预测，预测两版成果，第一版（3.25),预测绿地面积18652.8 平方米（含全民健身场地面积681.03平方米），每平方米0.6元，收费11191元。第二版（4.12),预测绿地面积18149.2平方米（含全民健身场地面积709.37平方米），每平方米0.6元，收费10889元。4、建筑密度预测，预测两版成果，第一版（3.25),预测建筑基底占地面积5114.55平方米，每平方米0.6元，收费3068元。第二版（4.12),预测建筑基底占地面积5129.48平方米，每平方米0.6元，收费3077元。合计收费180422元。 | 180,422.00 | 授权审批 |  |
| 10 | 2021/5/24 | 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 | 汽车买卖合同 | 采购商务车1辆，用于日常公务用车，汽车总价258900元 | 258,900.00 | 授权审批 |  |
| 11 | 2021/5/24 | 苏州市吴江区盛泽镇人福村村民委员会 | 临时占地协议 | 临时使用盛泽镇人福村，面积为16107.08平米，使用年限为2两年，支付临时用地补偿费144964元（按3000元/亩）。 | 144,964.00 | 授权审批 |  |
| 12 | 2021/5/24 | 苏州市吴江区盛泽镇人福村村民委员会 | 临时占地协议 | 临时使用盛泽镇人福村，面积为1345平米，使用年限为2两年，支付临时用地补偿费12105元（按3000元/亩）。 | 12,105.00 | 授权审批 |  |
| 13 | 2021/5/24 | 苏州市吴江区盛泽镇人民政府 | 临时用地复垦协议书 | 乙方为了吴江高新区（盛泽镇）稠都大道西侧1#地块住宅项目临时工棚的需要，临时使用盛泽镇人民政府集体（国有）土地，经甲、乙双方同意协议如下：一、临时用地位于盛泽镇人福村。面积为17452.08平方米折26.18亩。二、使用年限为二年，自国土部门批复同意之日起算。三、以上临时用地，乙方承诺不建盖其他永久性建筑。使用期间内，遇国家建设、公益事业需要，无偿拆除。四、临时用地乙方需向甲方交纳复垦保证金872604元（按50元/平方米标准收取）。五、临时使用土地期满后，如继续使用，需重新申请审批，交纳临时用地费，如不在使用，乙方无条件拆除地面附着物，并主动复垦，经甲方验收达到耕作条件，返还复垦保证金。 | 872,604.00 | 授权审批 |  |
| 14 | 2021/5/25 | 江苏中禾建设集团有限公司 | 吴江盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程合同 | 鉴于发包人愿将名称为吴江盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。 又鉴于分包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人及本工程渉及的任何其他人员保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。 兹订立协议如下：(2)本工程包括二期桩基、基坑支护、施工用水用电费用（发包人仅提供临时水、电至接驳点）、配合桩基检测等工作内容。包括桩基设备的进出场，桩位点放样、成孔，场内筛土夯实，提供所有机械、人工、资料整编，环刀取样自检等工作内容。现场需配置不少于6台桩机（静压桩或锤击桩），双轴搅拌桩机不少于4台，分包人需根据工期要求配置施工机械，如不满足进度要求，分包人需无条件增加施工机械，不增加费用。如桩机实际进场数量少于要求数量，进出场台班费相应扣减。 | 39,880,080.02 | 中航系统及邮件审批 |  |
| 15 | 2021/5/25 | 南通盛鹏装饰工程有限公司 | 吴江盛泽项目一期一标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程合同 | 鉴于发包人愿将名称为 吴江盛泽项目一期一标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。 又鉴于分包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人、总承包人及本工程渉及的任何其他人员保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。（3#、6#、8#、5#、11#) 兹订立协议如下：(1) 合同文件中所描述的承包范围与工作内容仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。分包人应参阅合同文件中的其他部分，包括协议条款、技术要求、工程规范、图纸、工程量清单等去完全了解工程的实际范围与内容。 (2) 本工程包括吴江盛泽项目一期一标段铝合金门窗（包含楼梯间/电梯厅部位的验收后施工的门窗）、塑钢门窗、阳台玻璃栏杆、地库采光顶、屋面玻璃构架、架空层后改造部位格栅、玻璃隔断和地弹簧门。3#、5#、6#、8#、11#楼、清洁屋2、2号配电房、3号配电房+开闭所+工具间为一标段；(4) 包括铝合金门窗、塑钢门窗、阳台玻璃栏杆、地库采光顶、格栅的制作及安装工程，四性试验（抗风压性、气密性、水密性、节能保温）、整窗的传热系数、淋水试验等检测费用、连接至总包预留的防雷接地点、与外墙其它专业工程接口处理等。 | 9,121,961.06 | 邮件审批 |  |
| 16 | 2021/5/25 | 无锡丰裕建筑装饰工程有限公司 | 吴江盛泽项目一期二标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程合同 | 鉴于发包人愿将名称为 吴江盛泽项目一期二标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。 又鉴于分包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人、总承包人及本工程渉及的任何其他人员保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。兹订立协议如下：本工程包括吴江盛泽项目一期二标段铝合金门窗（包含楼梯间/电梯厅部位的验收后施工的门窗）、塑钢门窗、阳台玻璃栏杆、地库采光顶、屋面玻璃构架、架空层后改造部位格栅、玻璃隔断和地弹簧门。2#、4#、7#、9#、10#楼、门卫、清洁屋1、1号配电房为二标段；包括铝合金门窗、塑钢门窗、阳台玻璃栏杆、地库采光顶、格栅的制作及安装工程，四性试验（抗风压性、气密性、水密性、节能保温）、整窗的传热系数、淋水试验等检测费用、连接至总包预留的防雷接地点、与外墙其它专业工程接口处理等。 | 11,150,000.00 | 中航系统及邮件审批 |  |
| 17 | 2021/5/27 | 江苏省金鑫安防设备有限公司 | 盛泽项目一期防火门分包工程合同 | 鉴于需方愿将名称为 盛泽项目一期防火门采购 交由供方实施，并已接受了供方提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。又鉴于供方同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与需方、总承包人及本工程渉及的任何其他人员保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。兹订立协议如下：(1) 合同文件中所描述的承包范围与工作内容仅是概括性的，不能视为是完整无缺的。分包人应参阅合同文件中的其他部分，包括协议条款、技术要求、工程规范、图纸、工程量清单等去完全了解工程的实际范围与内容。本工程包括吴江盛泽项目防火门制作安装。 专业分包照管及配合协调等。项目范围内地库和各类配套设施的防火门、防火卷帘。防火门、防火卷帘供应及安装 | 2,344,837.00 | 授权审批 |  |
| ---- |  |  |  |  | 65,053,788.50 | ---- |  |

附件三：本期合同付款台账

| 序号 | 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） | 合同类别 | 付款时间 | 合计金额（元） | 未付金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/9/7 | 上海红观广告有限公司 | 红星天铂吴江盛泽项目全案企划推广整合服务合同书 | 甲方委托乙方为 红星盛泽天铂 项目提供全案的企划推广服务。 本合同的推广委托周期为2020年9月1日至2021年8月31日止，共 12 个月。 合同委托期限届满前一个月，双方可在协商同意后续签合同。 | 在合同期内，甲方应在每月的 15 日前支付上月的服务费。 甲方以电汇或转帐支票的形式支付费用，甲方选择以电汇形式支付费用的，应将服务费汇入乙方指定的银行账户。 乙方在每次收款前须根据甲方的要求向甲方开具同等金额的有效增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付至乙方提供发票为止。 | 1,200,000.00 | 营销类 | 2021/5/24 | 700,000.00 | 500,000.00 |
| 2 | 2020/9/16 | 毫设（上海）空间设计有限公司 | 苏州吴江盛泽105、140、180 户型样板房精装硬装设计合同 | 【苏州吴江盛泽105、140、180户型样板房精装硬装设计】甲方委托乙方为本项目室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 合同生效后7个工作日内、57600元整 总价款20.00% 深化方案确认后7个工作日内、86400元整 总价款30.00% ，施工图蓝图提交后7个工作日内、129600元整 总价款45.00%，在建工程施工全部完成后、14400元整 总价款5.00% ，开具3%增值税专用发票。 | 288,000.00 | 工程设计类 | 2021/5/20 | 288,000.00 | 0.00 |
| 3 | 2020/9/30 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司 | 盛泽项目一期一标段总承包工程合同 | 盛泽项目一期一标段总承包工程 承包范围：3#、5#、6#、8#、11#、清洁屋2、2号配电房、3号配电房+开闭所+工具间及区域内地下室，主体结构、二次结构、PC供货安装、总包机电、墙柱面天棚抹灰、屋面保温防水、给降排水；本工程合同工期为1086个日历天，开工日期自2020年09月14日起计，承包人须根据发包人进度要求进行施工 | 本工程选用按节点支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。 | 127,394,129.67 | 工程施工类 | 2021/5/14 | 26,898,038.18 | 100,496,091.49 |
| 4 | 2020/9/30 | 江苏坤龙建设集团有限公司 | 盛泽项目一期二标段总承包工程合同 | 盛泽项目一期二标段总承包工程 承包范围：2#、4#、7#、9#、10#、门卫、清洁屋1、1号配电房及区域内地下室，主体结构、二次结构、PC供货安装、总包机电、墙柱面天棚抹灰、屋面保温防水、给降排水； 本工程合同工期为1086个日历天，开工日期自2020年09月14日起计，承包人须根据发包人进度要求进行施工 | 本工程选用按节点支付，单体脚手架拆除后支付至75%，单体楼移交精装修支付至80%，工程竣工验收合格并取得竣工验收备案表后支付至已完成合同金额的85%，项目入伙后支付至已完成合同金额的90%，结算完成后支付至结算总价的95%，其余5%作为本工程的保修金。 | 137,853,778.74 | 工程施工类 | 2021/5/14 | 41,069,844.27 | 96,783,934.47 |
| 5 | 2020/11/16 | 江苏中禾建设有限公司 | 吴江盛泽项目一期基坑围护分包工程合同 | 鉴于发包人愿将名称为吴江盛泽项目一期基坑围护分包工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付并修复其中任何的缺陷，并完成档案及验收所收取的下述报酬金额。 (2)本工程包括基坑支护、施工用水用电费用（发包人仅提供临时水、电至接驳点）等工作内容。 | 每月支付一次。分包人每月末25日提交已完工程的中期付款申请书交发包人审批。发包人在支付各阶段应付合同价款金额时，按已完合同金额的70%，并扣除发包人代扣代缴费用及其他违约金、罚款等费用后进行支付，单项工程竣工验收合格并取得专项质监验收表后支付至已完合同金额的90%； 结算完成后支付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的发票，其余5%作为本工程的保修金； | 8,159,496.67 | 工程施工类 | 2021/5/20 | 5,432,245.69 | 2,727,250.98 |
| 6 | 2020/11/17 | 苏州红星品唯物业管 理有限公司吴江分公司 | 苏州盛泽2020年示范区物业服务协议 | 乙方接受甲方委托，就苏州盛泽天铂示范区的物业服务事宜与甲方协商一致， 1、 提供示范区客户接待服务、秩序维护服务、消防及安全巡视服务、保洁服务等。具体服务内容详见《示范区物业服务管理方案》。 2、支持甲方营销的其他服务项目，如集中销售的人员支持、零星开盘/展会/营销推广活动的额外人员（除示范区日常服务人员外）支持。 本协议期限自2020年11月1日起至2021年10月30日止。 | 示范区物业人员服务费，每月 277067.52 元，年度总费用合计：3324810.20 元，示范区物业人员服务费按预算服务费包含内容据实结算，每月 1 日乙方编制本月《物业服务人员月度配置及费用确认单》（附件三）、《增加/减少物业服务人员工作确认单》（附件四），并与上月的《临时用工工作确认单》（附件五）及其他费用的凭证一并交给甲方，甲方在收到相关材料 3 日内与乙方确认，双方确认后乙方提供相应的物业服务费用发票给甲方，甲方于收到发票后 3 个工作日内确认并一次性支付给乙方。 | 3,324,810.20 | 营销类 | 2021/5/26 | 1,115,062.38 | 2,209,747.82 |
| 7 | 2020/11/18 | 苏州瑞威景观亮化工程有限公司 | 盛泽项目售楼处泛光照明分包工程合同 | 1承包范围 吴江盛泽项目售楼处泛光照明工程，具体内容及做法详图纸描述 包括泛光照明的配电箱进线、配电箱及泛光照明灯具、管线安装 | 本工程无预付款，工程完工后，经甲方验收合格后支付至合同内已完合同金额的85%，办完结算手续后二十八（28）日历天内，发包人付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的工程所在地税务机关要求的增值税专用发票，其余5%作为本工程的保修金，完工两年后分包人可提出付款申请，由发包人审批后二十八（28）日历天内支付（须扣除已发生的维修款）。 | 39,967.58 | 工程施工类 | 2021/5/20 | 37,969.20 | 1,998.38 |
| 8 | 2020/11/18 | 苏州瑞威景观亮化工程有限公司 | 盛泽项目售楼处精神堡垒分包工程合同 | 1、承包范围 吴江盛泽项目精神堡垒分包工程，具体内容及做法详图纸描述 2、合同总价为包干性质，包含了所有为完成上述合同范围的工作所必须的人工费、材料费、机械费、管理费、施工水电费用措施费、所有税费及其他一切政府收费，以及分包人的间接开支及利润，除非因发包人原因而发出的工程指令和现场签证，否则，该合同总价不做任何调整； | 本工程无预付款，工程完工后，经甲方验收合格后支付至合同内已完合同金额的85%，办完结算手续后二十八（28）日历天内，发包人付至结算总价的95%，同时分包人必须提供结算总价100%的工程所在地税务机关要求的增值税专用发票，其余5%作为本工程的保修金，完工两年后分包人可提出付款申请，由发包人审批后二十八（29）日历天内支付（须扣除已发生的维修款）。 | 126,904.34 | 工程施工类 | 2021/5/20 | 120,559.12 | 6,345.22 |
| 9 | 2020/12/22 | 浙江长成建筑装饰工程有限公司 | 吴江盛泽项目样板房总承包工程合同 | 1.1工程名称：吴江盛泽项目样板房总承包工程 1.2工程地点：苏州市盛泽绸都大道西侧舜湖西路南侧 1.3工程规模：本工程异地样板间（105户型、140户型、180户型）总建筑面积425m2 承包范围：样板房土建总承包 | 1、中期付款：完成50%工程，支付合同金额的40%；完成80%工程，支付至合同金额的70%； 2、完工交付：支付至合同金额的90%； 3、结算支付：结算后支付至结算额的95%； 4、保修款：保修期满且无质量问题后支付结算额的5%； | 1,645,914.16 | 工程施工类 | 2021/5/20 | 1,569,737.19 | 82,617.88 |
| 10 | 2021/1/14 | 无锡海顺纸业有限公司 | 盛泽项目零星印刷合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作印刷品事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。印刷品名称或项目：档案袋5000个、手拎袋 竖版3000个、信封+卡片、名片、单页等 | 本合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100% | 75,000.00 | 营销类 | 2021/5/24 | 74,990.00 | 10.00 |
| 11 | 2021/2/3 | 江苏筑研设计咨询有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目 绿色建筑二星级预评价技术咨询服务合同 | 根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，就乙方向甲方提供 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目 绿色建筑二星级预评价项目的绿色建筑方案咨询和实施事宜进行协商并达成共识，特签订本合同，以兹双方共同遵守。 提供绿色建筑从方案策划、施工图设计指南到施工图审查等的全过程技术咨询服务以及申请二星级 绿色建筑预评价的代理工作。 | 1、合同生效后次月30日前支付，甲方向乙方支付项目合同金额的30%启动资金63,000元 2、深化方案确认后次月30日前支付，甲方向乙方支付合同金额的30%咨询费用63,000元 3、取得施工图审图合格后次月30日前支付，甲方向乙方支付合同金额的30%咨询费用63,000元 4、在建施工全部完成后次月30日前支付，甲方向乙方支付合同金额的10%咨询费用21,000元 | 210,000.00 | 工程设计类 | 2021/5/20 | 63,000.00 | 147,000.00 |
| 12 | 2021/2/3 | 江苏筑研设计咨询有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块住宅项目 绿色建筑二星级预评价技术咨询服务合同 | 根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，就乙方向甲方提供 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块住宅项目 绿色建筑二星级预评价项目的绿色建筑方案咨询和实施事宜进行协商并达成共识，特签订本合同，以兹双方共同遵守。 提供绿色建筑从方案策划、施工图设计指南到施工图审查等的全过程技术咨询服务以及申请二星级 绿色建筑预评价的代理工作。 | 合同生效后次月30日前支付，甲方向乙方支付项目合同金额的30%启动资金63,000元；深化方案确认后次月30日前支付，甲方向乙方支付合同金额的30%咨询费用63,000元； 取得施工图审图合格后次月30日前支付，甲方向乙方支付合同金额的30%咨询费用63,000元；在建施工全部完成后次月30日前支付，甲方向乙方支付合同金额的10%咨询费用21,000元。 | 210,000.00 | 工程设计类 | 2021/5/20 | 63,000.00 | 147,000.00 |
| 13 | 2021/3/8 | 马文 | 房屋租赁合同 | 租赁苏州市工业园区方洲路519号9幢1104室为员工宿舍（2021年3月8日-2021年3月7日）（王总） | 房屋租金为6500元/月，按季支付，中介费3250元由甲方支付，押金6500元随第一笔租金支付。 | 81,250.00 | 行政人事类 | 2021/5/26 | 20,000.00 | 61,250.00 |
| 14 | 2021/3/10 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目智能化设计合同 | 工程内容：吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目 项目智能化深化设计 设计内容：方案、初步设计、招标图、施工图等各设计阶段的平面图、系统图、大样图、节点图及设计所需计算书、概预算等。具体要求详见设计任务书。 设计要求：本项目智能化设计应结合业态规划及后期运营管理需求，做到系统可靠、经济合理，同时应通过职能部门的设计审查（特别是技防审查）。具体要求详见设计任务书。 | 第一次（定金）20%-5.15万元：本合同签订生效且甲方收到乙方提供的发票次月。第二次（方案设计）10%--2.575万元：经甲方确认方案设计完成且甲方收到乙方提供的发票后次月。 第三次（初步设计）30%--7.725万元：经甲方确认初步设计完成并通过项目当地技防设计审查，且甲方收到乙方提供的发票后次月。第四次（招标图设计）30%--7.725万元：经甲方确认招标图设计完成且甲方收到乙方提供的发票后次月 第五次（施工深化图纸审核及施工配合）10%--2.575万元：经甲方确认乙方对智能化施工深化图纸审核完成、设计工程施工完成并通过竣工验收甲方签署现场服务报告确认函且甲方收到乙方提供的发票后次月 | 257,500.00 | 工程设计类 | 2021/5/20 | 77,250.00 | 180,250.00 |
| 15 | 2021/3/10 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块住宅项目智能化设计合同 | 工程内容：吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块住宅项目 项目智能化深化设计 设计内容：方案、初步设计、招标图、施工图等各设计阶段的平面图、系统图、大样图、节点图及设计所需计算书、概预算等。具体要求详见设计任务书。 设计要求：本项目智能化设计应结合业态规划及后期运营管理需求，做到系统可靠、经济合理，同时应通过职能部门的设计审查（特别是技防审查）。具体要求详见设计任务书。 | 第一次（定金）20%-5.6万元：本合同签订生效且甲方收到乙方提供的发票次月。第二次（方案设计）10%--2.8万元：经甲方确认方案设计完成且甲方收到乙方提供的发票后次月。第三次（初步设计）30%--8.4万元：经甲方确认初步设计完成并通过项目当地技防设计审查，且甲方收到乙方提供的发票后次月。第四次（招标图设计）30%--8.4万元：经甲方确认招标图设计完成且甲方收到乙方提供的发票后次月。第五次（施工深化图纸审核及施工配合）10%--2.8万元：经甲方确认乙方对智能化施工深化图纸审核完成、设计工程施工完成并通过竣工验收甲方签署现场服务报告确认函且甲方收到乙方提供的发票后次月。 | 280,000.00 | 工程设计类 | 2021/5/20 | 168,000.00 | 112,000.00 |
| 16 | 2021/3/18 | 苏州花满园园艺有限公司 | 红星盛泽天铂蝴蝶兰采购合同 | 乙方负责采购蝴蝶兰，并按时将花卉送至甲方指定位置，并配合验收。 | 本合同签订并且验收合格之日起 30个工作日内支付合同总价的 100%，即24150元。 | 24,150.00 | 营销类 | 2021/5/24 | 24,150.00 | 0.00 |
| 17 | 2021/3/31 | 苏州波普广告传媒有限公司 | 社区广告投放合同 | 就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在苏州签订本合同：广告位置;吴江各中高档小区；广告形式：电梯框架、道闸、护栏。发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【03】月【12】日至【2021】年【04】月【11】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。 | 广告总费用86000元，首次画面上刊免费，后续更换电梯框架50元/个/次，道闸护栏160元/个/面。待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后 30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。 | 86,000.00 | 营销类 | 2021/5/24 | 86,000.00 | 0.00 |
| 18 | 2021/4/7 | 苏州永传广告有限公司 | 加油站广告投放合同 | 就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在签订本合同：广告位置：吴江第八，江陵站，江兴站，吴江第十一，吴江第十八，坛丘，镜湖，吴江第一，吴江第五，吴江第十三广告形式：桁架三；期限：发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【4】月【13】日至【2021】年【5】月【12】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。 | 广告总费用（广告总费用=广告发布费用+税金，即为价税合计金额）为人民币 80000 元，画面更换首次免费，后续更换1500元/个/次。4.2费用支付：待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后 30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。 | 80,000.00 | 营销类 | 2021/5/26 | 80,000.00 | 0.00 |
| 19 | 2021/4/8 | 苏州波普广告传媒有限公司 | 社区广告投放合同 | 就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在苏州签订本合同：社区广告投放。广告位置：吴江各中高档小区。电梯框架：宽420mm*高570mm 广告形式：电梯框架。33.1发布期限【1】个月，具体发布时间以上刊时间为准。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 广告总费用（广告总费用=广告发布费用+税金，即为价税合计金额）为人民币 96000 ，首次画面上刊免费，后续更换电梯框架50元/个/次。4.2费用支付：待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后 30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。 | 96,000.00 | 营销类 | 2021/5/26 | 96,000.00 | 0.00 |
| 20 | 2021/4/8 | 苏州义方达文化传媒有限公司 | 户外广告投放合同 | 就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在苏州签订本合同：户外广告投放。广告形式：户外桁架。发布期限【1】个月，具体以上刊时间为准。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 广告总费用（广告总费用=广告发布费用+税金，即为价税合计金额）为人民币 96000 ， 首次画面上刊免费，后续画面更换按照40元每平米。4.2费用支付：待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后 30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。 | 96,000.00 | 营销类 | 2021/5/26 | 96,000.00 | 0.00 |
| 21 | 2021/4/21 | 苏州永传广告有限公司 | 加油站广告投放合同 | 就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在签订本合同：内容：小区公告栏广告，广告形式，公告栏。制作材料：广告画面采用： 户外写真 发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【4】月【12】日至【2021】年【5】月【11】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。(实际发布日期与上述约定发布日期不一致的，以实际发布日期为准）。 | 4.2待广告正式发布结束后，乙方按合同完成相关工作并经甲方认可后 30 个工作日内甲方向乙方支付全部合同金额。 | 78,000.00 | 营销类 | 2021/5/26 | 78,000.00 | 0.00 |
| 22 | 2021/4/21 | 苏州新征程广告有限公司 | 环沪公司盛泽项目业主生日会活动（4月）合同 | 甲方与乙方就红星天铂盛泽项目业主生日会活动（4月）合同事宜进行合作，由乙方负责红星天铂盛泽项目业主生日会活动（4月）策划、执行。甲乙双方在平等基础上经友好协商，达成以下协议：乙方负责策划并执行红星天铂盛泽项目业主生日会活动（4月），活动地点：盛泽项目售楼处；活动服务内容（1）乙方负责为主题活动的内容、活动安排等进行策划；（2）乙方负责为甲方布置活动场地，并组织现场活动。 | 甲方在活动验收合格且收到乙方等额有效增值税专用发票后30日内支付总费用。乙方迟延提供或未提供发票的，甲方有权暂缓支付相应款项且不视为甲方违约，乙方仍应按照本协议继续履行乙方义务。 | 14,500.00 | 营销类 | 2021/5/24 | 14,500.00 | 0.00 |
| 23 | 2021/4/21 | 苏州盛邦华群文化科技有限公司 | 红星盛泽项目 商超巡展位租赁及物料制作合同 | 就甲方委托乙方进行 东方纺织城巡展位租赁及物料制作安装事宜达成一致，订立本合同，以资共同遵守执行。1.甲方委托乙方为 红星盛泽东方纺织城市场地租赁 项目（简称“项目”或“本项目”）进行物料制作安装，由乙方根据甲方具体要求执行，安装地点由甲方指定。本协议展位租赁期限自 2021 年 4 月 15 日起至 2021 年 5 月 14 日，若乙方未于上述租期期限开始时乙方尚未提供租赁场地的，租赁期限自乙方实际提供之日期计算。乙方应在租赁期限开始前完成合同项下的全部物料制作安装并经甲方验收合格。 | （1）乙方在租赁期限届满后15日内向甲方申请付款，甲方在乙方提交齐全的付款资料并审核确认后30日内一次性支付至当次结算价的 100 %。 | 38,000.00 | 营销类 | 2021/5/24 | 38,000.00 | 0.00 |
| 24 | 2021/5/19 | 苏州顺驰文化传媒有限公司 | 盛泽天铂拜访礼纸巾定制合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作写真喷绘物料事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。印刷品名称或项目：盛泽天铂拜访礼纸巾定制 | 本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%，即¥ 28000元 | 28,000.00 | 营销类 | 2021/5/24 | 28,000.00 | 0.00 |
| 25 | 2021/5/24 | 上海锦江通永汽车销售服务有限公司 | 汽车买卖合同 | 采购商务车1辆，用于日常公务用车，汽车总价258900元 | 合同签订之 20 日内，乙方向甲方交纳 50%车款，其中 20%作为定 金，定金日后抵作车款。如乙方不按约定履行合同则无权要求返还定金，余款乙方于甲 方交付的车辆经乙方验收合格且乙方收到购车增值税专用发票后 20 日内付款，总计剩 余车款人民币 129450 元。 | 258,900.00 | 行政人事类 | 2021/5/26 | 129,450.00 | 129,450.00 |

附件四：项目销售回款统计表

| 序号 | 楼栋 | 房号 | 建筑面积 | 销售状态 | 客户姓名 | 标准总价 | 合同总价 | 已收款金额 | 未收金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2号楼 | 1001 | 143.60 | 销控 |  | 2,650,856.00 |  |  |  |
| 2 | 2号楼 | 1002 | 141.39 | 销控 |  | 2,496,947.00 |  |  |  |
| 3 | 2号楼 | 1003 | 141.39 | 销控 |  | 2,475,739.00 |  |  |  |
| 4 | 2号楼 | 1004 | 143.60 | 销控 |  | 2,600,596.00 |  |  |  |
| 5 | 2号楼 | 101 | 143.60 | 销控 |  | 2,521,616.00 |  |  |  |
| 6 | 2号楼 | 102 | 141.39 | 销控 |  | 2,369,696.00 |  |  |  |
| 7 | 2号楼 | 103 | 141.39 | 销控 |  | 2,348,488.00 |  |  |  |
| 8 | 2号楼 | 104 | 143.60 | 销控 |  | 2,428,276.00 |  |  |  |
| 9 | 2号楼 | 1101 | 143.60 | 销控 |  | 2,658,036.00 |  |  |  |
| 10 | 2号楼 | 1102 | 141.39 | 销控 |  | 2,504,017.00 |  |  |  |
| 11 | 2号楼 | 1103 | 141.39 | 销控 |  | 2,482,808.00 |  |  |  |
| 12 | 2号楼 | 1104 | 143.60 | 销控 |  | 2,607,776.00 |  |  |  |
| 13 | 2号楼 | 1201 | 143.60 | 销控 |  | 2,665,216.00 |  |  |  |
| 14 | 2号楼 | 1202 | 141.39 | 销控 |  | 2,511,086.00 |  |  |  |
| 15 | 2号楼 | 1203 | 141.39 | 销控 |  | 2,489,878.00 |  |  |  |
| 16 | 2号楼 | 1204 | 143.60 | 销控 |  | 2,614,956.00 |  |  |  |
| 17 | 2号楼 | 1301 | 143.60 | 销控 |  | 2,672,396.00 |  |  |  |
| 18 | 2号楼 | 1302 | 141.39 | 销控 |  | 2,518,156.00 |  |  |  |
| 19 | 2号楼 | 1303 | 141.39 | 销控 |  | 2,496,947.00 |  |  |  |
| 20 | 2号楼 | 1304 | 143.60 | 销控 |  | 2,622,136.00 |  |  |  |
| 21 | 2号楼 | 1401 | 143.60 | 销控 |  | 2,672,396.00 |  |  |  |
| 22 | 2号楼 | 1402 | 141.39 | 销控 |  | 2,518,156.00 |  |  |  |
| 23 | 2号楼 | 1403 | 141.39 | 销控 |  | 2,496,947.00 |  |  |  |
| 24 | 2号楼 | 1404 | 143.60 | 销控 |  | 2,622,136.00 |  |  |  |
| 25 | 2号楼 | 1501 | 143.60 | 销控 |  | 2,686,756.00 |  |  |  |
| 26 | 2号楼 | 1502 | 141.39 | 销控 |  | 2,532,295.00 |  |  |  |
| 27 | 2号楼 | 1503 | 141.39 | 销控 |  | 2,511,086.00 |  |  |  |
| 28 | 2号楼 | 1504 | 143.60 | 销控 |  | 2,636,496.00 |  |  |  |
| 29 | 2号楼 | 1601 | 143.60 | 销控 |  | 2,693,936.00 |  |  |  |
| 30 | 2号楼 | 1602 | 141.39 | 销控 |  | 2,539,364.00 |  |  |  |
| 31 | 2号楼 | 1603 | 141.39 | 销控 |  | 2,518,156.00 |  |  |  |
| 32 | 2号楼 | 1604 | 143.60 | 销控 |  | 2,643,676.00 |  |  |  |
| 33 | 2号楼 | 1701 | 143.60 | 销控 |  | 2,693,936.00 |  |  |  |
| 34 | 2号楼 | 1702 | 141.39 | 销控 |  | 2,539,364.00 |  |  |  |
| 35 | 2号楼 | 1703 | 141.39 | 销控 |  | 2,518,156.00 |  |  |  |
| 36 | 2号楼 | 1704 | 143.60 | 销控 |  | 2,643,676.00 |  |  |  |
| 37 | 2号楼 | 1801 | 143.60 | 销控 |  | 2,686,756.00 |  |  |  |
| 38 | 2号楼 | 1802 | 141.39 | 销控 |  | 2,532,295.00 |  |  |  |
| 39 | 2号楼 | 1803 | 141.39 | 销控 |  | 2,511,086.00 |  |  |  |
| 40 | 2号楼 | 1804 | 143.60 | 销控 |  | 2,636,496.00 |  |  |  |
| 41 | 2号楼 | 1901 | 143.60 | 销控 |  | 2,571,876.00 |  |  |  |
| 42 | 2号楼 | 1902 | 141.39 | 销控 |  | 2,419,183.00 |  |  |  |
| 43 | 2号楼 | 1903 | 141.39 | 销控 |  | 2,397,974.00 |  |  |  |
| 44 | 2号楼 | 1904 | 143.60 | 销控 |  | 2,521,616.00 |  |  |  |
| 45 | 2号楼 | 201 | 143.60 | 销控 |  | 2,550,336.00 |  |  |  |
| 46 | 2号楼 | 202 | 141.39 | 销控 |  | 2,397,974.00 |  |  |  |
| 47 | 2号楼 | 203 | 141.39 | 销控 |  | 2,376,766.00 |  |  |  |
| 48 | 2号楼 | 204 | 143.60 | 销控 |  | 2,471,356.00 |  |  |  |
| 49 | 2号楼 | 301 | 143.60 | 销控 |  | 2,557,516.00 |  |  |  |
| 50 | 2号楼 | 302 | 141.39 | 销控 |  | 2,405,044.00 |  |  |  |
| 51 | 2号楼 | 303 | 141.39 | 销控 |  | 2,383,835.00 |  |  |  |
| 52 | 2号楼 | 304 | 143.60 | 销控 |  | 2,492,896.00 |  |  |  |
| 53 | 2号楼 | 401 | 143.60 | 销控 |  | 2,564,696.00 |  |  |  |
| 54 | 2号楼 | 402 | 141.39 | 销控 |  | 2,412,113.00 |  |  |  |
| 55 | 2号楼 | 403 | 141.39 | 销控 |  | 2,390,905.00 |  |  |  |
| 56 | 2号楼 | 404 | 143.60 | 销控 |  | 2,514,436.00 |  |  |  |
| 57 | 2号楼 | 501 | 143.60 | 销控 |  | 2,593,416.00 |  |  |  |
| 58 | 2号楼 | 502 | 141.39 | 销控 |  | 2,440,391.00 |  |  |  |
| 59 | 2号楼 | 503 | 141.39 | 销控 |  | 2,419,183.00 |  |  |  |
| 60 | 2号楼 | 504 | 143.60 | 销控 |  | 2,543,156.00 |  |  |  |
| 61 | 2号楼 | 601 | 143.60 | 销控 |  | 2,600,596.00 |  |  |  |
| 62 | 2号楼 | 602 | 141.39 | 销控 |  | 2,447,461.00 |  |  |  |
| 63 | 2号楼 | 603 | 141.39 | 销控 |  | 2,426,252.00 |  |  |  |
| 64 | 2号楼 | 604 | 143.60 | 销控 |  | 2,550,336.00 |  |  |  |
| 65 | 2号楼 | 701 | 143.60 | 销控 |  | 2,607,776.00 |  |  |  |
| 66 | 2号楼 | 702 | 141.39 | 销控 |  | 2,454,530.00 |  |  |  |
| 67 | 2号楼 | 703 | 141.39 | 销控 |  | 2,433,322.00 |  |  |  |
| 68 | 2号楼 | 704 | 143.60 | 销控 |  | 2,557,516.00 |  |  |  |
| 69 | 2号楼 | 801 | 143.60 | 销控 |  | 2,614,956.00 |  |  |  |
| 70 | 2号楼 | 802 | 141.39 | 销控 |  | 2,461,600.00 |  |  |  |
| 71 | 2号楼 | 803 | 141.39 | 销控 |  | 2,440,391.00 |  |  |  |
| 72 | 2号楼 | 804 | 143.60 | 销控 |  | 2,564,696.00 |  |  |  |
| 73 | 2号楼 | 901 | 143.60 | 销控 |  | 2,622,136.00 |  |  |  |
| 74 | 2号楼 | 902 | 141.39 | 销控 |  | 2,468,669.00 |  |  |  |
| 75 | 2号楼 | 903 | 141.39 | 销控 |  | 2,447,461.00 |  |  |  |
| 76 | 2号楼 | 904 | 143.60 | 销控 |  | 2,571,876.00 |  |  |  |
| 77 | 3号楼 | 1001 | 143.60 | 销控 |  | 2,625,295.00 |  |  |  |
| 78 | 3号楼 | 1002 | 141.39 | 销控 |  | 2,470,083.00 |  |  |  |
| 79 | 3号楼 | 1003 | 141.39 | 销控 |  | 2,448,875.00 |  |  |  |
| 80 | 3号楼 | 1004 | 143.60 | 销控 |  | 2,573,312.00 |  |  |  |
| 81 | 3号楼 | 101 | 143.60 | 销控 |  | 2,452,030.00 |  |  |  |
| 82 | 3号楼 | 102 | 141.39 | 销控 |  | 2,342,832.00 |  |  |  |
| 83 | 3号楼 | 103 | 141.39 | 销控 |  | 2,321,624.00 |  |  |  |
| 84 | 3号楼 | 104 | 143.60 | 销控 |  | 2,400,992.00 |  |  |  |
| 85 | 3号楼 | 1101 | 143.60 | 销控 |  | 2,632,475.00 |  |  |  |
| 86 | 3号楼 | 1102 | 141.39 | 销控 |  | 2,477,153.00 |  |  |  |
| 87 | 3号楼 | 1103 | 141.39 | 销控 |  | 2,455,944.00 |  |  |  |
| 88 | 3号楼 | 1104 | 143.60 | 销控 |  | 2,580,492.00 |  |  |  |
| 89 | 3号楼 | 1201 | 143.60 | 销控 |  | 2,639,655.00 |  |  |  |
| 90 | 3号楼 | 1202 | 141.39 | 销控 |  | 2,484,222.00 |  |  |  |
| 91 | 3号楼 | 1203 | 141.39 | 销控 |  | 2,463,014.00 |  |  |  |
| 92 | 3号楼 | 1204 | 143.60 | 销控 |  | 2,587,672.00 |  |  |  |
| 93 | 3号楼 | 1301 | 143.60 | 销控 |  | 2,646,835.00 |  |  |  |
| 94 | 3号楼 | 1302 | 141.39 | 销控 |  | 2,491,292.00 |  |  |  |
| 95 | 3号楼 | 1303 | 141.39 | 销控 |  | 2,470,083.00 |  |  |  |
| 96 | 3号楼 | 1304 | 143.60 | 销控 |  | 2,594,852.00 |  |  |  |
| 97 | 3号楼 | 1401 | 143.60 | 销控 |  | 2,646,835.00 |  |  |  |
| 98 | 3号楼 | 1402 | 141.39 | 销控 |  | 2,491,292.00 |  |  |  |
| 99 | 3号楼 | 1403 | 141.39 | 销控 |  | 2,470,083.00 |  |  |  |
| 100 | 3号楼 | 1404 | 143.60 | 销控 |  | 2,594,852.00 |  |  |  |
| 101 | 3号楼 | 1501 | 143.60 | 销控 |  | 2,661,195.00 |  |  |  |
| 102 | 3号楼 | 1502 | 141.39 | 销控 |  | 2,505,431.00 |  |  |  |
| 103 | 3号楼 | 1503 | 141.39 | 销控 |  | 2,484,222.00 |  |  |  |
| 104 | 3号楼 | 1504 | 143.60 | 销控 |  | 2,609,212.00 |  |  |  |
| 105 | 3号楼 | 1601 | 143.60 | 销控 |  | 2,668,375.00 |  |  |  |
| 106 | 3号楼 | 1602 | 141.39 | 销控 |  | 2,512,500.00 |  |  |  |
| 107 | 3号楼 | 1603 | 141.39 | 销控 |  | 2,491,292.00 |  |  |  |
| 108 | 3号楼 | 1604 | 143.60 | 销控 |  | 2,616,392.00 |  |  |  |
| 109 | 3号楼 | 1701 | 143.60 | 销控 |  | 2,668,375.00 |  |  |  |
| 110 | 3号楼 | 1702 | 141.39 | 销控 |  | 2,512,500.00 |  |  |  |
| 111 | 3号楼 | 1703 | 141.39 | 销控 |  | 2,491,292.00 |  |  |  |
| 112 | 3号楼 | 1704 | 143.60 | 销控 |  | 2,616,392.00 |  |  |  |
| 113 | 3号楼 | 1801 | 143.60 | 销控 |  | 2,661,195.00 |  |  |  |
| 114 | 3号楼 | 1802 | 141.39 | 销控 |  | 2,505,431.00 |  |  |  |
| 115 | 3号楼 | 1803 | 141.39 | 销控 |  | 2,484,222.00 |  |  |  |
| 116 | 3号楼 | 1804 | 143.60 | 销控 |  | 2,609,212.00 |  |  |  |
| 117 | 3号楼 | 1901 | 143.60 | 销控 |  | 2,546,315.00 |  |  |  |
| 118 | 3号楼 | 1902 | 141.39 | 销控 |  | 2,392,319.00 |  |  |  |
| 119 | 3号楼 | 1903 | 141.39 | 销控 |  | 2,371,110.00 |  |  |  |
| 120 | 3号楼 | 1904 | 143.60 | 销控 |  | 2,494,332.00 |  |  |  |
| 121 | 3号楼 | 201 | 143.60 | 销控 |  | 2,496,055.00 |  |  |  |
| 122 | 3号楼 | 202 | 141.39 | 销控 |  | 2,371,110.00 |  |  |  |
| 123 | 3号楼 | 203 | 141.39 | 销控 |  | 2,349,902.00 |  |  |  |
| 124 | 3号楼 | 204 | 143.60 | 销控 |  | 2,444,072.00 |  |  |  |
| 125 | 3号楼 | 301 | 143.60 | 销控 |  | 2,517,595.00 |  |  |  |
| 126 | 3号楼 | 302 | 141.39 | 销控 |  | 2,378,180.00 |  |  |  |
| 127 | 3号楼 | 303 | 141.39 | 销控 |  | 2,356,971.00 |  |  |  |
| 128 | 3号楼 | 304 | 143.60 | 销控 |  | 2,465,612.00 |  |  |  |
| 129 | 3号楼 | 401 | 143.60 | 销控 |  | 2,539,135.00 |  |  |  |
| 130 | 3号楼 | 402 | 141.39 | 销控 |  | 2,385,249.00 |  |  |  |
| 131 | 3号楼 | 403 | 141.39 | 销控 |  | 2,364,041.00 |  |  |  |
| 132 | 3号楼 | 404 | 143.60 | 销控 |  | 2,487,152.00 |  |  |  |
| 133 | 3号楼 | 501 | 143.60 | 销控 |  | 2,567,855.00 |  |  |  |
| 134 | 3号楼 | 502 | 141.39 | 销控 |  | 2,413,527.00 |  |  |  |
| 135 | 3号楼 | 503 | 141.39 | 销控 |  | 2,392,319.00 |  |  |  |
| 136 | 3号楼 | 504 | 143.60 | 销控 |  | 2,515,872.00 |  |  |  |
| 137 | 3号楼 | 601 | 143.60 | 销控 |  | 2,575,035.00 |  |  |  |
| 138 | 3号楼 | 602 | 141.39 | 销控 |  | 2,420,597.00 |  |  |  |
| 139 | 3号楼 | 603 | 141.39 | 销控 |  | 2,399,388.00 |  |  |  |
| 140 | 3号楼 | 604 | 143.60 | 销控 |  | 2,523,052.00 |  |  |  |
| 141 | 3号楼 | 701 | 143.60 | 销控 |  | 2,582,215.00 |  |  |  |
| 142 | 3号楼 | 702 | 141.39 | 销控 |  | 2,427,666.00 |  |  |  |
| 143 | 3号楼 | 703 | 141.39 | 销控 |  | 2,406,458.00 |  |  |  |
| 144 | 3号楼 | 704 | 143.60 | 销控 |  | 2,530,232.00 |  |  |  |
| 145 | 3号楼 | 801 | 143.60 | 销控 |  | 2,589,395.00 |  |  |  |
| 146 | 3号楼 | 802 | 141.39 | 销控 |  | 2,434,736.00 |  |  |  |
| 147 | 3号楼 | 803 | 141.39 | 销控 |  | 2,413,527.00 |  |  |  |
| 148 | 3号楼 | 804 | 143.60 | 销控 |  | 2,537,412.00 |  |  |  |
| 149 | 3号楼 | 901 | 143.60 | 销控 |  | 2,596,575.00 |  |  |  |
| 150 | 3号楼 | 902 | 141.39 | 销控 |  | 2,441,805.00 |  |  |  |
| 151 | 3号楼 | 903 | 141.39 | 销控 |  | 2,420,597.00 |  |  |  |
| 152 | 3号楼 | 904 | 143.60 | 销控 |  | 2,544,592.00 |  |  |  |
| 153 | 4号楼 | 1001 | 143.70 | 认购 | 孙建荣 | 2,495,351.00 | 2,495,351.00 | 50,000.00 | 2,445,351.00 |
| 154 | 4号楼 | 1002 | 143.70 | 认购 | 李美华 | 2,380,391.00 | 2,380,391.00 | 50,000.00 | 2,330,391.00 |
| 155 | 4号楼 | 1003 | 143.70 | 认购 | 周晓飞 | 2,358,836.00 | 2,358,836.00 | 50,000.00 | 2,308,836.00 |
| 156 | 4号楼 | 1004 | 143.70 | 认购 | 黄小芹 | 2,445,056.00 | 2,445,056.00 | 50,000.00 | 2,395,056.00 |
| 157 | 4号楼 | 101 | 143.70 | 待售 |  | 2,322,911.00 |  |  |  |
| 158 | 4号楼 | 102 | 143.70 | 待售 |  | 2,207,951.00 |  |  |  |
| 159 | 4号楼 | 103 | 143.70 | 待售 |  | 2,186,396.00 |  |  |  |
| 160 | 4号楼 | 104 | 143.70 | 待售 |  | 2,272,616.00 |  |  |  |
| 161 | 4号楼 | 1101 | 143.70 | 认购 | 周雨纯 | 2,502,536.00 | 2,502,536.00 | 50,000.00 | 2,452,536.00 |
| 162 | 4号楼 | 1102 | 143.70 | 待售 |  | 2,387,576.00 |  |  |  |
| 163 | 4号楼 | 1103 | 143.70 | 待售 |  | 2,366,021.00 |  |  |  |
| 164 | 4号楼 | 1104 | 143.70 | 待售 |  | 2,452,241.00 |  |  |  |
| 165 | 4号楼 | 1201 | 143.70 | 认购 | 吴婷婷 | 2,509,721.00 | 2,509,721.00 | 50,000.00 | 2,459,721.00 |
| 166 | 4号楼 | 1202 | 143.70 | 认购 | 冯诗琪 | 2,394,761.00 | 2,394,761.00 | 50,000.00 | 2,344,761.00 |
| 167 | 4号楼 | 1203 | 143.70 | 待售 |  | 2,373,206.00 |  |  |  |
| 168 | 4号楼 | 1204 | 143.70 | 认购 | 姚明琴 | 2,459,426.00 | 2,459,426.00 | 50,000.00 | 2,409,426.00 |
| 169 | 4号楼 | 1301 | 143.70 | 认购 | 金成武 | 2,516,906.00 | 2,516,906.00 | 50,000.00 | 2,466,906.00 |
| 170 | 4号楼 | 1302 | 143.70 | 认购 | 吴福泉 | 2,401,946.00 | 2,401,946.00 | 50,000.00 | 2,351,946.00 |
| 171 | 4号楼 | 1303 | 143.70 | 待售 |  | 2,380,391.00 |  |  |  |
| 172 | 4号楼 | 1304 | 143.70 | 认购 | 吴孔亮 | 2,466,611.00 | 2,466,611.00 | 50,000.00 | 2,416,611.00 |
| 173 | 4号楼 | 1401 | 143.70 | 待售 |  | 2,516,906.00 |  |  |  |
| 174 | 4号楼 | 1402 | 143.70 | 待售 |  | 2,401,946.00 |  |  |  |
| 175 | 4号楼 | 1403 | 143.70 | 待售 |  | 2,380,391.00 |  |  |  |
| 176 | 4号楼 | 1404 | 143.70 | 待售 |  | 2,466,611.00 |  |  |  |
| 177 | 4号楼 | 1501 | 143.70 | 认购 | 任宇辰 | 2,531,276.00 | 2,531,276.00 | 50,000.00 | 2,481,276.00 |
| 178 | 4号楼 | 1502 | 143.70 | 认购 | 徐建国 | 2,416,316.00 | 2,416,316.00 | 50,000.00 | 2,366,316.00 |
| 179 | 4号楼 | 1503 | 143.70 | 待售 |  | 2,394,761.00 |  |  |  |
| 180 | 4号楼 | 1504 | 143.70 | 认购 | 陆卫江 | 2,480,981.00 | 2,480,981.00 | 50,000.00 | 2,430,981.00 |
| 181 | 4号楼 | 1601 | 143.70 | 认购 | 朱金红 | 2,538,461.00 | 2,538,461.00 | 50,000.00 | 2,488,461.00 |
| 182 | 4号楼 | 1602 | 143.70 | 认购 | 秦梦逍 | 2,423,501.00 | 2,423,501.00 | 50,000.00 | 2,373,501.00 |
| 183 | 4号楼 | 1603 | 143.70 | 待售 |  | 2,401,946.00 |  |  |  |
| 184 | 4号楼 | 1604 | 143.70 | 认购 | 乔印涛 | 2,488,166.00 | 2,488,166.00 | 50,000.00 | 2,438,166.00 |
| 185 | 4号楼 | 1701 | 143.70 | 认购 | 马晓东 | 2,545,646.00 | 2,545,646.00 | 50,000.00 | 2,495,646.00 |
| 186 | 4号楼 | 1702 | 143.70 | 待售 |  | 2,430,686.00 |  |  |  |
| 187 | 4号楼 | 1703 | 143.70 | 认购 | 沈其惠 | 2,409,131.00 | 2,409,131.00 | 50,000.00 | 2,359,131.00 |
| 188 | 4号楼 | 1704 | 143.70 | 待售 |  | 2,495,351.00 |  |  |  |
| 189 | 4号楼 | 1801 | 143.70 | 待售 |  | 2,545,646.00 |  |  |  |
| 190 | 4号楼 | 1802 | 143.70 | 待售 |  | 2,430,686.00 |  |  |  |
| 191 | 4号楼 | 1803 | 143.70 | 待售 |  | 2,409,131.00 |  |  |  |
| 192 | 4号楼 | 1804 | 143.70 | 认购 | 方宇恒 | 2,495,351.00 | 2,495,351.00 | 50,000.00 | 2,445,351.00 |
| 193 | 4号楼 | 1901 | 143.70 | 待售 |  | 2,552,831.00 |  |  |  |
| 194 | 4号楼 | 1902 | 143.70 | 认购 | 徐烨涛 | 2,437,871.00 | 2,437,871.00 | 50,000.00 | 2,387,871.00 |
| 195 | 4号楼 | 1903 | 143.70 | 待售 |  | 2,416,316.00 |  |  |  |
| 196 | 4号楼 | 1904 | 143.70 | 认购 | 徐钰 | 2,502,536.00 | 2,502,536.00 | 50,000.00 | 2,452,536.00 |
| 197 | 4号楼 | 2001 | 143.70 | 签约 | 沈阿根 | 2,567,201.00 | 2,567,201.00 | 2,567,201.00 | 0.00 |
| 198 | 4号楼 | 2002 | 143.70 | 签约 | 冯晓 | 2,452,241.00 | 2,452,241.00 | 952,241.00 | 1,500,000.00 |
| 199 | 4号楼 | 2003 | 143.70 | 待售 |  | 2,430,686.00 |  |  |  |
| 200 | 4号楼 | 2004 | 143.70 | 签约 | 周昱 | 2,516,906.00 | 2,516,906.00 | 2,516,906.00 | 0.00 |
| 201 | 4号楼 | 201 | 143.70 | 待售 |  | 2,366,021.00 |  |  |  |
| 202 | 4号楼 | 202 | 143.70 | 待售 |  | 2,251,061.00 |  |  |  |
| 203 | 4号楼 | 203 | 143.70 | 待售 |  | 2,229,506.00 |  |  |  |
| 204 | 4号楼 | 204 | 143.70 | 待售 |  | 2,315,726.00 |  |  |  |
| 205 | 4号楼 | 2101 | 143.70 | 认购 | 张丽 | 2,552,831.00 | 2,552,831.00 | 50,000.00 | 2,502,831.00 |
| 206 | 4号楼 | 2102 | 143.70 | 待售 |  | 2,437,871.00 |  |  |  |
| 207 | 4号楼 | 2103 | 143.70 | 待售 |  | 2,416,316.00 |  |  |  |
| 208 | 4号楼 | 2104 | 143.70 | 认购 | 李雪妹 | 2,502,536.00 | 2,502,536.00 | 50,000.00 | 2,452,536.00 |
| 209 | 4号楼 | 2201 | 143.70 | 待售 |  | 2,545,646.00 |  |  |  |
| 210 | 4号楼 | 2202 | 143.70 | 待售 |  | 2,430,686.00 |  |  |  |
| 211 | 4号楼 | 2203 | 143.70 | 待售 |  | 2,409,131.00 |  |  |  |
| 212 | 4号楼 | 2204 | 143.70 | 认购 | 程倩妮 | 2,495,351.00 | 2,495,351.00 | 50,000.00 | 2,445,351.00 |
| 213 | 4号楼 | 2301 | 143.70 | 待售 |  | 2,538,461.00 |  |  |  |
| 214 | 4号楼 | 2302 | 143.70 | 认购 | 凌天昊 | 2,423,501.00 | 2,423,501.00 | 50,000.00 | 2,373,501.00 |
| 215 | 4号楼 | 2303 | 143.70 | 待售 |  | 2,401,946.00 |  |  |  |
| 216 | 4号楼 | 2304 | 143.70 | 待售 |  | 2,488,166.00 |  |  |  |
| 217 | 4号楼 | 2401 | 143.70 | 待售 |  | 2,488,166.00 |  |  |  |
| 218 | 4号楼 | 2402 | 143.70 | 待售 |  | 2,373,206.00 |  |  |  |
| 219 | 4号楼 | 2403 | 143.70 | 待售 |  | 2,351,651.00 |  |  |  |
| 220 | 4号楼 | 2404 | 143.70 | 待售 |  | 2,437,871.00 |  |  |  |
| 221 | 4号楼 | 2501 | 143.70 | 待售 |  | 2,416,316.00 |  |  |  |
| 222 | 4号楼 | 2502 | 143.70 | 待售 |  | 2,301,356.00 |  |  |  |
| 223 | 4号楼 | 2503 | 143.70 | 待售 |  | 2,279,801.00 |  |  |  |
| 224 | 4号楼 | 2504 | 143.70 | 待售 |  | 2,366,021.00 |  |  |  |
| 225 | 4号楼 | 301 | 143.70 | 待售 |  | 2,387,576.00 |  |  |  |
| 226 | 4号楼 | 302 | 143.70 | 待售 |  | 2,272,616.00 |  |  |  |
| 227 | 4号楼 | 303 | 143.70 | 待售 |  | 2,251,061.00 |  |  |  |
| 228 | 4号楼 | 304 | 143.70 | 待售 |  | 2,337,281.00 |  |  |  |
| 229 | 4号楼 | 401 | 143.70 | 待售 |  | 2,409,131.00 |  |  |  |
| 230 | 4号楼 | 402 | 143.70 | 待售 |  | 2,294,171.00 |  |  |  |
| 231 | 4号楼 | 403 | 143.70 | 待售 |  | 2,272,616.00 |  |  |  |
| 232 | 4号楼 | 404 | 143.70 | 待售 |  | 2,358,836.00 |  |  |  |
| 233 | 4号楼 | 501 | 143.70 | 待售 |  | 2,437,871.00 |  |  |  |
| 234 | 4号楼 | 502 | 143.70 | 待售 |  | 2,322,911.00 |  |  |  |
| 235 | 4号楼 | 503 | 143.70 | 认购 | 王绍启 | 2,301,356.00 | 2,301,356.00 | 50,000.00 | 2,251,356.00 |
| 236 | 4号楼 | 504 | 143.70 | 待售 |  | 2,387,576.00 |  |  |  |
| 237 | 4号楼 | 601 | 143.70 | 待售 |  | 2,445,056.00 |  |  |  |
| 238 | 4号楼 | 602 | 143.70 | 待售 |  | 2,330,096.00 |  |  |  |
| 239 | 4号楼 | 603 | 143.70 | 待售 |  | 2,308,541.00 |  |  |  |
| 240 | 4号楼 | 604 | 143.70 | 待售 |  | 2,394,761.00 |  |  |  |
| 241 | 4号楼 | 701 | 143.70 | 认购 | 夏恩凤 | 2,452,241.00 | 2,452,241.00 | 50,000.00 | 2,402,241.00 |
| 242 | 4号楼 | 702 | 143.70 | 待售 |  | 2,337,281.00 |  |  |  |
| 243 | 4号楼 | 703 | 143.70 | 认购 | 冯晔薇 | 2,315,726.00 | 2,315,726.00 | 50,000.00 | 2,265,726.00 |
| 244 | 4号楼 | 704 | 143.70 | 认购 | 周琴珠 | 2,401,946.00 | 2,401,946.00 | 50,000.00 | 2,351,946.00 |
| 245 | 4号楼 | 801 | 143.70 | 认购 | 董泽梅 | 2,459,426.00 | 2,459,426.00 | 50,000.00 | 2,409,426.00 |
| 246 | 4号楼 | 802 | 143.70 | 待售 |  | 2,344,466.00 |  |  |  |
| 247 | 4号楼 | 803 | 143.70 | 待售 |  | 2,322,911.00 |  |  |  |
| 248 | 4号楼 | 804 | 143.70 | 待售 |  | 2,409,131.00 |  |  |  |
| 249 | 4号楼 | 901 | 143.70 | 认购 | 劳建根 | 2,466,611.00 | 2,466,611.00 | 50,000.00 | 2,416,611.00 |
| 250 | 4号楼 | 902 | 143.70 | 认购 | 钱任远 | 2,351,651.00 | 2,351,651.00 | 50,000.00 | 2,301,651.00 |
| 251 | 4号楼 | 903 | 143.70 | 认购 | 孙建荣 | 2,330,096.00 | 2,330,096.00 | 50,000.00 | 2,280,096.00 |
| 252 | 4号楼 | 904 | 143.70 | 待售 |  | 2,416,316.00 |  |  |  |
| 253 | 5号楼 | 1001 | 178.91 | 签约 | 徐达林 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 0.00 |
| 254 | 5号楼 | 1002 | 178.91 | 签约 | 祝冬青 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 1,672,933.00 | 1,670,000.00 |
| 255 | 5号楼 | 1101 | 178.91 | 签约 | 杨其荣 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 0.00 |
| 256 | 5号楼 | 1102 | 178.91 | 签约 | 周林 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 1,003,112.00 | 2,340,000.00 |
| 257 | 5号楼 | 1201 | 178.91 | 签约 | 杨正华 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 0.00 |
| 258 | 5号楼 | 1202 | 178.91 | 签约 | 王月红 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 3,343,112.00 | 0.00 |
| 259 | 5号楼 | 1301 | 178.91 | 签约 | 张琳 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 0.00 |
| 260 | 5号楼 | 1302 | 178.91 | 签约 | 陈丽 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 1,003,291.00 | 2,340,000.00 |
| 261 | 5号楼 | 1401 | 178.91 | 签约 | 陈月红 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 0.00 |
| 262 | 5号楼 | 1402 | 178.91 | 签约 | 陈小红 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 3,343,291.00 | 0.00 |
| 263 | 5号楼 | 1501 | 178.91 | 签约 | 王大洋 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,043,470.00 | 2,300,000.00 |
| 264 | 5号楼 | 1502 | 178.91 | 签约 | 王西芬 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,003,470.00 | 2,340,000.00 |
| 265 | 5号楼 | 1601 | 178.91 | 签约 | 徐雯 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,003,470.00 | 2,340,000.00 |
| 266 | 5号楼 | 1602 | 178.91 | 签约 | 沈芸芸 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 3,003,470.00 | 340,000.00 |
| 267 | 5号楼 | 1701 | 178.91 | 签约 | 魏金波 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,673,470.00 | 1,670,000.00 |
| 268 | 5号楼 | 1702 | 178.91 | 签约 | 沈金玉 | 3,343,470.00 | 3,343,470.00 | 1,043,470.00 | 2,300,000.00 |
| 269 | 5号楼 | 1801 | 178.91 | 签约 | 董艳 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 1,002,933.00 | 2,340,000.00 |
| 270 | 5号楼 | 1802 | 178.91 | 签约 | 白玲玉 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 1,672,933.00 | 1,670,000.00 |
| 271 | 5号楼 | 1901 | 178.91 | 签约 | 陈丽萍 | 3,342,039.00 | 3,342,039.00 | 1,012,039.00 | 2,330,000.00 |
| 272 | 5号楼 | 1902 | 178.91 | 签约 | 高亚静 | 3,342,039.00 | 3,342,039.00 | 1,012,039.00 | 2,330,000.00 |
| 273 | 5号楼 | 201 | 178.91 | 待售 |  | 3,342,039.00 |  |  |  |
| 274 | 5号楼 | 202 | 178.91 | 待售 |  | 3,342,039.00 |  |  |  |
| 275 | 5号楼 | 301 | 178.91 | 待售 |  | 3,342,218.00 |  |  |  |
| 276 | 5号楼 | 302 | 178.91 | 待售 |  | 3,342,218.00 |  |  |  |
| 277 | 5号楼 | 401 | 178.91 | 签约 | 沈明珠 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 0.00 |
| 278 | 5号楼 | 402 | 178.91 | 签约 | 沈明珠 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 3,342,218.00 | 0.00 |
| 279 | 5号楼 | 501 | 178.91 | 签约 | 汤宇超 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 1,012,397.00 | 2,330,000.00 |
| 280 | 5号楼 | 502 | 178.91 | 签约 | 徐文娟 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 0.00 |
| 281 | 5号楼 | 601 | 178.91 | 签约 | 陈慧英 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 0.00 |
| 282 | 5号楼 | 602 | 178.91 | 签约 | 刘一鸣 | 3,342,397.00 | 3,342,397.00 | 1,012,397.00 | 2,330,000.00 |
| 283 | 5号楼 | 701 | 178.91 | 签约 | 潘洪羽 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 1,012,576.00 | 2,330,000.00 |
| 284 | 5号楼 | 702 | 178.91 | 签约 | 沈彬婧 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 1,012,576.00 | 2,330,000.00 |
| 285 | 5号楼 | 801 | 178.91 | 签约 | 施海明 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 0.00 |
| 286 | 5号楼 | 802 | 178.91 | 签约 | 施海明 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 3,342,576.00 | 0.00 |
| 287 | 5号楼 | 901 | 178.91 | 签约 | 徐国祥 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 1,672,933.00 | 1,670,000.00 |
| 288 | 5号楼 | 902 | 178.91 | 签约 | 吕国栋 | 3,342,933.00 | 3,342,933.00 | 2,102,933.00 | 1,240,000.00 |
| 289 | 6号楼 | 1001 | 143.56 | 签约 | 张晓良 | 2,585,516.00 | 2,585,516.00 | 785,516.00 | 1,800,000.00 |
| 290 | 6号楼 | 1002 | 140.86 | 认购 | 苏晓澜 | 2,424,201.00 | 2,424,201.00 | 50,000.00 | 2,374,201.00 |
| 291 | 6号楼 | 1003 | 140.86 | 待售 |  | 2,388,986.00 |  |  |  |
| 292 | 6号楼 | 1004 | 143.56 | 认购 | 周锋 | 2,535,270.00 | 2,535,270.00 | 50,000.00 | 2,485,270.00 |
| 293 | 6号楼 | 1101 | 143.56 | 认购 | 袁一帆 | 2,592,694.00 | 2,592,694.00 | 50,000.00 | 2,542,694.00 |
| 294 | 6号楼 | 1102 | 140.86 | 认购 | 顾卫 | 2,431,244.00 | 2,431,244.00 | 50,000.00 | 2,381,244.00 |
| 295 | 6号楼 | 1103 | 140.86 | 待售 |  | 2,396,029.00 |  |  |  |
| 296 | 6号楼 | 1104 | 143.56 | 认购 | 温荣昊 | 2,542,448.00 | 2,542,448.00 | 50,000.00 | 2,492,448.00 |
| 297 | 6号楼 | 1201 | 143.56 | 签约 | 郑学龙 | 2,599,872.00 | 2,599,872.00 | 799,872.00 | 1,800,000.00 |
| 298 | 6号楼 | 1202 | 140.86 | 认购 | 黄飞 | 2,438,287.00 | 2,438,287.00 | 50,000.00 | 2,388,287.00 |
| 299 | 6号楼 | 1203 | 140.86 | 认购 | 邹华良 | 2,403,072.00 | 2,403,072.00 | 50,000.00 | 2,353,072.00 |
| 300 | 6号楼 | 1204 | 143.56 | 认购 | 解军 | 2,549,626.00 | 2,549,626.00 | 50,000.00 | 2,499,626.00 |
| 301 | 6号楼 | 1301 | 143.56 | 认购 | 蔡家育 | 2,607,050.00 | 2,607,050.00 | 50,000.00 | 2,557,050.00 |
| 302 | 6号楼 | 1302 | 140.86 | 签约 | 戴学明 | 2,445,330.00 | 2,445,330.00 | 735,330.00 | 1,710,000.00 |
| 303 | 6号楼 | 1303 | 140.86 | 待售 |  | 2,410,115.00 |  |  |  |
| 304 | 6号楼 | 1304 | 143.56 | 认购 | 王怡情 | 2,556,804.00 | 2,556,804.00 | 50,000.00 | 2,506,804.00 |
| 305 | 6号楼 | 1401 | 143.56 | 认购 | 李旭东 | 2,607,050.00 | 2,607,050.00 | 50,000.00 | 2,557,050.00 |
| 306 | 6号楼 | 1402 | 140.86 | 认购 | 钱玲 | 2,445,330.00 | 2,445,330.00 | 50,000.00 | 2,395,330.00 |
| 307 | 6号楼 | 1403 | 140.86 | 待售 |  | 2,410,115.00 |  |  |  |
| 308 | 6号楼 | 1404 | 143.56 | 认购 | 吉素平 | 2,556,804.00 | 2,556,804.00 | 50,000.00 | 2,506,804.00 |
| 309 | 6号楼 | 1501 | 143.56 | 签约 | 钱玉兰 | 2,621,406.00 | 2,621,406.00 | 2,621,406.00 | 0.00 |
| 310 | 6号楼 | 1502 | 140.86 | 认购 | 齐蓝 | 2,459,416.00 | 2,459,416.00 | 50,000.00 | 2,409,416.00 |
| 311 | 6号楼 | 1503 | 140.86 | 认购 | 袁永明 | 2,424,201.00 | 2,424,201.00 | 50,000.00 | 2,374,201.00 |
| 312 | 6号楼 | 1504 | 143.56 | 认购 | 洪连续 | 2,571,160.00 | 2,571,160.00 | 50,000.00 | 2,521,160.00 |
| 313 | 6号楼 | 1601 | 143.56 | 签约 | 施林花 | 2,628,584.00 | 2,628,584.00 | 1,328,584.00 | 1,300,000.00 |
| 314 | 6号楼 | 1602 | 140.86 | 认购 | 汤保玉 | 2,466,459.00 | 2,466,459.00 | 50,000.00 | 2,416,459.00 |
| 315 | 6号楼 | 1603 | 140.86 | 认购 | 唐凯萍 | 2,431,244.00 | 2,431,244.00 | 50,000.00 | 2,381,244.00 |
| 316 | 6号楼 | 1604 | 143.56 | 认购 | 彭华春 | 2,578,338.00 | 2,578,338.00 | 50,000.00 | 2,528,338.00 |
| 317 | 6号楼 | 1701 | 143.56 | 认购 | 吴羽梵 | 2,628,584.00 | 2,628,584.00 | 50,000.00 | 2,578,584.00 |
| 318 | 6号楼 | 1702 | 140.86 | 认购 | 高天 | 2,466,459.00 | 2,466,459.00 | 50,000.00 | 2,416,459.00 |
| 319 | 6号楼 | 1703 | 140.86 | 认购 | 顾勤英 | 2,431,244.00 | 2,431,244.00 | 50,000.00 | 2,381,244.00 |
| 320 | 6号楼 | 1704 | 143.56 | 认购 | 宋佳雪 | 2,578,338.00 | 2,578,338.00 | 50,000.00 | 2,528,338.00 |
| 321 | 6号楼 | 1801 | 143.56 | 认购 | 沈舟丹 | 2,621,406.00 | 2,621,406.00 | 50,000.00 | 2,571,406.00 |
| 322 | 6号楼 | 1802 | 140.86 | 待售 |  | 2,459,416.00 |  |  |  |
| 323 | 6号楼 | 1803 | 140.86 | 认购 | 徐菁 | 2,424,201.00 | 2,424,201.00 | 50,000.00 | 2,374,201.00 |
| 324 | 6号楼 | 1804 | 143.56 | 认购 | 印春东 | 2,571,160.00 | 2,571,160.00 | 50,000.00 | 2,521,160.00 |
| 325 | 6号楼 | 1901 | 143.56 | 待售 |  | 2,506,558.00 |  |  |  |
| 326 | 6号楼 | 1902 | 140.86 | 待售 |  | 2,346,728.00 |  |  |  |
| 327 | 6号楼 | 1903 | 140.86 | 待售 |  | 2,311,513.00 |  |  |  |
| 328 | 6号楼 | 1904 | 143.56 | 待售 |  | 2,456,312.00 |  |  |  |
| 329 | 6号楼 | 201 | 143.56 | 待售 |  | 2,484,956.00 |  |  |  |
| 330 | 6号楼 | 202 | 140.86 | 待售 |  | 2,318,556.00 |  |  |  |
| 331 | 6号楼 | 203 | 140.86 | 待售 |  | 2,283,341.00 |  |  |  |
| 332 | 6号楼 | 204 | 143.56 | 待售 |  | 2,434,778.00 |  |  |  |
| 333 | 6号楼 | 301 | 143.56 | 待售 |  | 2,492,202.00 |  |  |  |
| 334 | 6号楼 | 302 | 140.86 | 待售 |  | 2,325,599.00 |  |  |  |
| 335 | 6号楼 | 303 | 140.86 | 待售 |  | 2,290,384.00 |  |  |  |
| 336 | 6号楼 | 304 | 143.56 | 待售 |  | 2,441,956.00 |  |  |  |
| 337 | 6号楼 | 401 | 143.56 | 待售 |  | 2,499,380.00 |  |  |  |
| 338 | 6号楼 | 402 | 140.86 | 待售 |  | 2,339,685.00 |  |  |  |
| 339 | 6号楼 | 403 | 140.86 | 待售 |  | 2,304,470.00 |  |  |  |
| 340 | 6号楼 | 404 | 143.56 | 待售 |  | 2,449,134.00 |  |  |  |
| 341 | 6号楼 | 501 | 143.56 | 认购 | 王景涛 | 2,520,914.00 | 2,520,914.00 | 50,000.00 | 2,470,914.00 |
| 342 | 6号楼 | 502 | 140.86 | 待售 |  | 2,360,814.00 |  |  |  |
| 343 | 6号楼 | 503 | 140.86 | 待售 |  | 2,325,599.00 |  |  |  |
| 344 | 6号楼 | 504 | 143.56 | 认购 | 沈俊浩 | 2,470,668.00 | 2,470,668.00 | 50,000.00 | 2,420,668.00 |
| 345 | 6号楼 | 601 | 143.56 | 认购 | 章冬萍 | 2,535,270.00 | 2,535,270.00 | 50,000.00 | 2,485,270.00 |
| 346 | 6号楼 | 602 | 140.86 | 待售 |  | 2,374,900.00 |  |  |  |
| 347 | 6号楼 | 603 | 140.86 | 待售 |  | 2,339,685.00 |  |  |  |
| 348 | 6号楼 | 604 | 143.56 | 认购 | 徐玉华 | 2,485,024.00 | 2,485,024.00 | 50,000.00 | 2,435,024.00 |
| 349 | 6号楼 | 701 | 143.56 | 签约 | 金星光 | 2,542,448.00 | 2,542,448.00 | 1,272,448.00 | 1,270,000.00 |
| 350 | 6号楼 | 702 | 140.86 | 待售 |  | 2,381,943.00 |  |  |  |
| 351 | 6号楼 | 703 | 140.86 | 待售 |  | 2,346,728.00 |  |  |  |
| 352 | 6号楼 | 704 | 143.56 | 认购 | 沈鸣 | 2,492,202.00 | 2,492,202.00 | 50,000.00 | 2,442,202.00 |
| 353 | 6号楼 | 801 | 143.56 | 认购 | 屠征艳 | 2,549,626.00 | 2,549,626.00 | 50,000.00 | 2,499,626.00 |
| 354 | 6号楼 | 802 | 140.86 | 待售 |  | 2,388,986.00 |  |  |  |
| 355 | 6号楼 | 803 | 140.86 | 待售 |  | 2,353,771.00 |  |  |  |
| 356 | 6号楼 | 804 | 143.56 | 签约 | 王少秋 | 2,499,380.00 | 2,499,380.00 | 759,380.00 | 1,740,000.00 |
| 357 | 6号楼 | 901 | 143.56 | 认购 | 徐常松 | 2,556,804.00 | 2,556,804.00 | 50,000.00 | 2,506,804.00 |
| 358 | 6号楼 | 902 | 140.86 | 签约 | 吴建冰 | 2,396,029.00 | 2,396,029.00 | 2,396,029.00 | 0.00 |
| 359 | 6号楼 | 903 | 140.86 | 认购 | 陈小芬 | 2,360,814.00 | 2,360,814.00 | 50,000.00 | 2,310,814.00 |
| 360 | 6号楼 | 904 | 143.56 | 认购 | 杨龙珠 | 2,506,558.00 | 2,506,558.00 | 50,000.00 | 2,456,558.00 |
| 361 | 7号楼 | 1001 | 143.70 | 签约 | 蔡书恬 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 1,999,565.00 | 490,000.00 |
| 362 | 7号楼 | 1002 | 143.70 | 签约 | 张诚峰 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 1,365,865.00 | 1,000,000.00 |
| 363 | 7号楼 | 1003 | 143.70 | 签约 | 张子方 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 1,193,272.00 | 1,180,000.00 |
| 364 | 7号楼 | 1004 | 143.70 | 签约 | 金国良 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 1,156,234.00 | 1,260,000.00 |
| 365 | 7号楼 | 101 | 143.70 | 待售 |  | 2,341,434.00 |  |  |  |
| 366 | 7号楼 | 102 | 143.70 | 待售 |  | 2,217,721.00 |  |  |  |
| 367 | 7号楼 | 103 | 143.70 | 待售 |  | 2,225,128.00 |  |  |  |
| 368 | 7号楼 | 104 | 143.70 | 待售 |  | 2,268,090.00 |  |  |  |
| 369 | 7号楼 | 1101 | 143.70 | 签约 | 陈巧兰 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 749,565.00 | 1,740,000.00 |
| 370 | 7号楼 | 1102 | 143.70 | 签约 | 沈菲 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 715,865.00 | 1,650,000.00 |
| 371 | 7号楼 | 1103 | 143.70 | 签约 | 黄德生 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 0.00 |
| 372 | 7号楼 | 1104 | 143.70 | 签约 | 计振华 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 1,216,234.00 | 1,200,000.00 |
| 373 | 7号楼 | 1201 | 143.70 | 签约 | 张树凤 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 749,565.00 | 1,740,000.00 |
| 374 | 7号楼 | 1202 | 143.70 | 签约 | 许永明 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 715,865.00 | 1,650,000.00 |
| 375 | 7号楼 | 1203 | 143.70 | 签约 | 平晓晨 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 1,273,272.00 | 1,100,000.00 |
| 376 | 7号楼 | 1204 | 143.70 | 签约 | 孔旻 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 0.00 |
| 377 | 7号楼 | 1301 | 143.70 | 签约 | 仲晟 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 749,565.00 | 1,740,000.00 |
| 378 | 7号楼 | 1302 | 143.70 | 签约 | 苏巧明 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 0.00 |
| 379 | 7号楼 | 1303 | 143.70 | 签约 | 吴亚萍 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 0.00 |
| 380 | 7号楼 | 1304 | 143.70 | 签约 | 吴见芳 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 1,236,234.00 | 1,180,000.00 |
| 381 | 7号楼 | 1401 | 143.70 | 签约 | 吴晓兰 | 2,482,158.00 | 2,482,158.00 | 1,242,158.00 | 1,240,000.00 |
| 382 | 7号楼 | 1402 | 143.70 | 签约 | 金振荣 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 0.00 |
| 383 | 7号楼 | 1403 | 143.70 | 签约 | 杨菊花 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 1,465,865.00 | 900,000.00 |
| 384 | 7号楼 | 1404 | 143.70 | 签约 | 潘有勇 | 2,408,827.00 | 2,408,827.00 | 728,827.00 | 1,680,000.00 |
| 385 | 7号楼 | 1501 | 143.70 | 签约 | 金煜 | 2,519,194.00 | 2,519,194.00 | 759,194.00 | 1,760,000.00 |
| 386 | 7号楼 | 1502 | 143.70 | 签约 | 金月清 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 825,494.00 | 1,570,000.00 |
| 387 | 7号楼 | 1503 | 143.70 | 签约 | 韦可军 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 1,202,901.00 | 1,200,000.00 |
| 388 | 7号楼 | 1504 | 143.70 | 签约 | 吴丽清 | 2,445,863.00 | 2,445,863.00 | 1,545,863.00 | 900,000.00 |
| 389 | 7号楼 | 1601 | 143.70 | 签约 | 洪美珠 | 2,519,194.00 | 2,519,194.00 | 759,194.00 | 1,760,000.00 |
| 390 | 7号楼 | 1602 | 143.70 | 签约 | 钱文娟 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 1,095,494.00 | 1,300,000.00 |
| 391 | 7号楼 | 1603 | 143.70 | 签约 | 沈俊宇 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 1,202,901.00 | 1,200,000.00 |
| 392 | 7号楼 | 1604 | 143.70 | 签约 | 沈福林 | 2,445,863.00 | 2,421,404.00 | 2,421,404.00 | 0.00 |
| 393 | 7号楼 | 1701 | 143.70 | 签约 | 何欣蔚 | 2,519,194.00 | 2,519,194.00 | 1,519,194.00 | 1,000,000.00 |
| 394 | 7号楼 | 1702 | 143.70 | 签约 | 卢金狗 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 1,505,494.00 | 890,000.00 |
| 395 | 7号楼 | 1703 | 143.70 | 签约 | 王林娟 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 1,602,901.00 | 800,000.00 |
| 396 | 7号楼 | 1704 | 143.70 | 签约 | 张俊峰 | 2,445,863.00 | 2,445,863.00 | 1,135,863.00 | 1,310,000.00 |
| 397 | 7号楼 | 1801 | 143.70 | 签约 | 蔡利平 | 2,504,380.00 | 2,504,380.00 | 754,380.00 | 1,750,000.00 |
| 398 | 7号楼 | 1802 | 143.70 | 签约 | 陈明官 | 2,380,679.00 | 2,380,679.00 | 1,200,679.00 | 1,180,000.00 |
| 399 | 7号楼 | 1803 | 143.70 | 签约 | 计国峰 | 2,388,087.00 | 2,388,087.00 | 2,388,087.00 | 0.00 |
| 400 | 7号楼 | 1804 | 143.70 | 签约 | 金琦 | 2,431,048.00 | 2,431,048.00 | 2,431,048.00 | 0.00 |
| 401 | 7号楼 | 1901 | 143.70 | 签约 | 朱诗婷 | 2,519,194.00 | 2,519,194.00 | 759,194.00 | 1,760,000.00 |
| 402 | 7号楼 | 1902 | 143.70 | 签约 | 周欣怡 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 1,395,494.00 | 1,000,000.00 |
| 403 | 7号楼 | 1903 | 143.70 | 签约 | 仲菊花 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 1,902,901.00 | 500,000.00 |
| 404 | 7号楼 | 1904 | 143.70 | 签约 | 魏小娇 | 2,445,863.00 | 2,445,863.00 | 1,225,863.00 | 1,220,000.00 |
| 405 | 7号楼 | 2001 | 143.70 | 签约 | 王华 | 2,535,874.00 | 2,535,874.00 | 2,535,874.00 | 0.00 |
| 406 | 7号楼 | 2002 | 143.70 | 签约 | 祝雨晴 | 2,412,175.00 | 2,412,175.00 | 2,412,175.00 | 0.00 |
| 407 | 7号楼 | 2003 | 143.70 | 签约 | 陈志艳 | 2,419,580.00 | 2,419,580.00 | 2,419,580.00 | 0.00 |
| 408 | 7号楼 | 2004 | 143.70 | 签约 | 胡佳燕 | 2,462,542.00 | 2,462,542.00 | 1,232,542.00 | 1,230,000.00 |
| 409 | 7号楼 | 201 | 143.70 | 待售 |  | 2,356,236.00 |  |  |  |
| 410 | 7号楼 | 202 | 143.70 | 待售 |  | 2,232,535.00 |  |  |  |
| 411 | 7号楼 | 203 | 143.70 | 待售 |  | 2,239,942.00 |  |  |  |
| 412 | 7号楼 | 204 | 143.70 | 待售 |  | 2,282,904.00 |  |  |  |
| 413 | 7号楼 | 2101 | 143.70 | 签约 | 庄培康 | 2,535,874.00 | 2,535,874.00 | 765,874.00 | 1,770,000.00 |
| 414 | 7号楼 | 2102 | 143.70 | 签约 | 仲苏民 | 2,412,175.00 | 2,412,175.00 | 732,175.00 | 1,680,000.00 |
| 415 | 7号楼 | 2103 | 143.70 | 签约 | 沈蓉 | 2,419,580.00 | 2,419,580.00 | 729,580.00 | 1,690,000.00 |
| 416 | 7号楼 | 2104 | 143.70 | 签约 | 计情文 | 2,462,542.00 | 2,462,542.00 | 2,462,542.00 | 0.00 |
| 417 | 7号楼 | 2201 | 143.70 | 签约 | 王强 | 2,535,874.00 | 2,535,874.00 | 1,275,874.00 | 1,260,000.00 |
| 418 | 7号楼 | 2202 | 143.70 | 签约 | 沈凤娟 | 2,412,175.00 | 2,412,175.00 | 732,175.00 | 1,680,000.00 |
| 419 | 7号楼 | 2203 | 143.70 | 签约 | 庞月芳 | 2,419,580.00 | 2,419,580.00 | 819,580.00 | 1,600,000.00 |
| 420 | 7号楼 | 2204 | 143.70 | 签约 | 徐苏玮 | 2,462,542.00 | 2,462,542.00 | 742,542.00 | 1,720,000.00 |
| 421 | 7号楼 | 2301 | 143.70 | 签约 | 周华 | 2,526,602.00 | 2,526,602.00 | 1,266,602.00 | 1,260,000.00 |
| 422 | 7号楼 | 2302 | 143.70 | 签约 | 戴建山 | 2,402,901.00 | 2,402,901.00 | 722,901.00 | 1,680,000.00 |
| 423 | 7号楼 | 2303 | 143.70 | 签约 | 卜彦婷 | 2,410,308.00 | 2,410,308.00 | 730,308.00 | 1,680,000.00 |
| 424 | 7号楼 | 2304 | 143.70 | 签约 | 王云芳 | 2,453,270.00 | 2,453,270.00 | 1,233,270.00 | 1,220,000.00 |
| 425 | 7号楼 | 2401 | 143.70 | 签约 | 罗天勇 | 2,511,787.00 | 2,511,787.00 | 1,261,787.00 | 1,250,000.00 |
| 426 | 7号楼 | 2402 | 143.70 | 签约 | 仇玉梅 | 2,388,087.00 | 2,388,087.00 | 1,198,087.00 | 1,190,000.00 |
| 427 | 7号楼 | 2403 | 143.70 | 签约 | 毛桂林 | 2,395,494.00 | 2,395,494.00 | 1,055,494.00 | 1,340,000.00 |
| 428 | 7号楼 | 2404 | 143.70 | 签约 | 周韬 | 2,438,456.00 | 2,438,456.00 | 1,228,456.00 | 1,210,000.00 |
| 429 | 7号楼 | 2501 | 143.70 | 签约 | 朱红建 | 2,363,643.00 | 2,363,643.00 | 713,643.00 | 1,650,000.00 |
| 430 | 7号楼 | 2502 | 143.70 | 签约 | 王素芹 | 2,239,942.00 | 2,239,942.00 | 679,942.00 | 1,560,000.00 |
| 431 | 7号楼 | 2503 | 143.70 | 签约 | 钱文娟 | 2,247,349.00 | 2,247,349.00 | 1,127,349.00 | 1,120,000.00 |
| 432 | 7号楼 | 2504 | 143.70 | 签约 | 唐仁军 | 2,290,311.00 | 2,290,311.00 | 2,290,311.00 | 0.00 |
| 433 | 7号楼 | 301 | 143.70 | 签约 | 周建惠 | 2,385,864.00 | 2,385,864.00 | 2,385,864.00 | 0.00 |
| 434 | 7号楼 | 302 | 143.70 | 待售 |  | 2,262,164.00 |  |  |  |
| 435 | 7号楼 | 303 | 143.70 | 待售 |  | 2,269,571.00 |  |  |  |
| 436 | 7号楼 | 304 | 143.70 | 签约 | 周世博 | 2,312,533.00 | 2,312,533.00 | 1,062,533.00 | 1,250,000.00 |
| 437 | 7号楼 | 401 | 143.70 | 待售 |  | 2,385,864.00 |  |  |  |
| 438 | 7号楼 | 402 | 143.70 | 签约 | 徐菊芳 | 2,262,164.00 | 2,262,164.00 | 1,132,164.00 | 1,130,000.00 |
| 439 | 7号楼 | 403 | 143.70 | 签约 | 顾萍萍 | 2,269,571.00 | 2,269,571.00 | 1,139,571.00 | 1,130,000.00 |
| 440 | 7号楼 | 404 | 143.70 | 签约 | 朱丹丹 | 2,312,533.00 | 2,312,533.00 | 1,162,533.00 | 1,150,000.00 |
| 441 | 7号楼 | 501 | 143.70 | 签约 | 王兴根 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 1,244,751.00 | 1,230,000.00 |
| 442 | 7号楼 | 502 | 143.70 | 签约 | 陆娟娟 | 2,351,051.00 | 2,351,051.00 | 711,051.00 | 1,640,000.00 |
| 443 | 7号楼 | 503 | 143.70 | 签约 | 沈杰 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 708,458.00 | 1,650,000.00 |
| 444 | 7号楼 | 504 | 143.70 | 签约 | 刘云 | 2,401,420.00 | 2,401,420.00 | 721,420.00 | 1,680,000.00 |
| 445 | 7号楼 | 601 | 143.70 | 签约 | 唐晓薇 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 1,244,751.00 | 1,230,000.00 |
| 446 | 7号楼 | 602 | 143.70 | 签约 | 姚卫星 | 2,351,051.00 | 2,351,051.00 | 711,051.00 | 1,640,000.00 |
| 447 | 7号楼 | 603 | 143.70 | 签约 | 王中银 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 708,458.00 | 1,650,000.00 |
| 448 | 7号楼 | 604 | 143.70 | 签约 | 周琴琴 | 2,401,420.00 | 2,401,420.00 | 1,201,420.00 | 1,200,000.00 |
| 449 | 7号楼 | 701 | 143.70 | 签约 | 堵宇凡 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 2,474,751.00 | 0.00 |
| 450 | 7号楼 | 702 | 143.70 | 签约 | 袁超群 | 2,351,051.00 | 2,351,051.00 | 1,381,051.00 | 970,000.00 |
| 451 | 7号楼 | 703 | 143.70 | 签约 | 陈建明 | 2,358,458.00 | 2,358,458.00 | 1,258,458.00 | 1,100,000.00 |
| 452 | 7号楼 | 704 | 143.70 | 签约 | 蒋生辰 | 2,401,420.00 | 2,401,420.00 | 1,791,420.00 | 610,000.00 |
| 453 | 7号楼 | 801 | 143.70 | 签约 | 沈小四 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 1,289,565.00 | 1,200,000.00 |
| 454 | 7号楼 | 802 | 143.70 | 签约 | 沈佳华 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 0.00 |
| 455 | 7号楼 | 803 | 143.70 | 签约 | 陆中伟 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 1,193,272.00 | 1,180,000.00 |
| 456 | 7号楼 | 804 | 143.70 | 签约 | 沈俊杰 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 1,376,234.00 | 1,040,000.00 |
| 457 | 7号楼 | 901 | 143.70 | 签约 | 张裕悦 | 2,489,565.00 | 2,489,565.00 | 749,565.00 | 1,740,000.00 |
| 458 | 7号楼 | 902 | 143.70 | 签约 | 沈云龙 | 2,365,865.00 | 2,365,865.00 | 715,865.00 | 1,650,000.00 |
| 459 | 7号楼 | 903 | 143.70 | 签约 | 顾永林 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 2,373,272.00 | 0.00 |
| 460 | 7号楼 | 904 | 143.70 | 签约 | 钱晓萍 | 2,416,234.00 | 2,416,234.00 | 816,234.00 | 1,600,000.00 |
| 461 | 8号楼 | 1001 | 143.56 | 签约 | 马德星 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 797,656.00 | 1,830,000.00 |
| 462 | 8号楼 | 1002 | 140.86 | 签约 | 张宇钦 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 463 | 8号楼 | 1003 | 140.86 | 签约 | 沈燕佳 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 2,460,325.00 | 0.00 |
| 464 | 8号楼 | 1004 | 143.56 | 签约 | 李守菊 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 |
| 465 | 8号楼 | 1101 | 143.56 | 签约 | 詹界鹏 | 2,681,282.00 | 2,681,282.00 | 811,282.00 | 1,870,000.00 |
| 466 | 8号楼 | 1102 | 140.86 | 签约 | 马永良 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 467 | 8号楼 | 1103 | 140.86 | 签约 | 潘建友 | 2,510,536.00 | 2,510,536.00 | 2,510,536.00 | 0.00 |
| 468 | 8号楼 | 1104 | 143.56 | 签约 | 褚美琴 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 |
| 469 | 8号楼 | 1201 | 143.56 | 签约 | 山鹰 | 2,681,282.00 | 2,601,379.00 | 2,601,379.00 | 0.00 |
| 470 | 8号楼 | 1202 | 140.86 | 签约 | 刘斌 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 751,894.00 | 1,730,000.00 |
| 471 | 8号楼 | 1203 | 140.86 | 签约 | 张亚 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 1,230,325.00 | 1,230,000.00 |
| 472 | 8号楼 | 1204 | 143.56 | 签约 | 杨静 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 |
| 473 | 8号楼 | 1301 | 143.56 | 签约 | 阮金昌 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 |
| 474 | 8号楼 | 1302 | 140.86 | 签约 | 潘卫明 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 475 | 8号楼 | 1303 | 140.86 | 签约 | 胡雪峰 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 2,460,325.00 | 0.00 |
| 476 | 8号楼 | 1304 | 143.56 | 签约 | 洪连助 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 |
| 477 | 8号楼 | 1401 | 143.56 | 签约 | 沈林根 | 2,651,374.00 | 2,598,347.00 | 788,347.00 | 1,810,000.00 |
| 478 | 8号楼 | 1402 | 140.86 | 签约 | 陈骏 | 2,525,209.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 |
| 479 | 8号楼 | 1403 | 140.86 | 签约 | 沈平 | 2,503,200.00 | 2,503,200.00 | 1,253,200.00 | 1,250,000.00 |
| 480 | 8号楼 | 1404 | 143.56 | 签约 | 龚春苗 | 2,570,621.00 | 2,560,621.00 | 2,560,621.00 | 0.00 |
| 481 | 8号楼 | 1501 | 143.56 | 签约 | 胡哂洁 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 |
| 482 | 8号楼 | 1502 | 140.86 | 签约 | 沈水根 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 2,503,464.00 | 0.00 |
| 483 | 8号楼 | 1503 | 140.86 | 签约 | 钱奕涵 | 2,532,545.00 | 2,532,545.00 | 2,532,545.00 | 0.00 |
| 484 | 8号楼 | 1504 | 143.56 | 签约 | 张周莉 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 2,555,847.00 | 0.00 |
| 485 | 8号楼 | 1601 | 143.56 | 签约 | 王凤娟 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 |
| 486 | 8号楼 | 1602 | 140.86 | 签约 | 楊文静 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 1,253,464.00 | 1,250,000.00 |
| 487 | 8号楼 | 1603 | 140.86 | 签约 | 陆倩 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 488 | 8号楼 | 1604 | 143.56 | 签约 | 杨阳 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 975,847.00 | 1,580,000.00 |
| 489 | 8号楼 | 1701 | 143.56 | 签约 | 倪晓东 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 |
| 490 | 8号楼 | 1702 | 140.86 | 签约 | 吴聪聪 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 753,464.00 | 1,750,000.00 |
| 491 | 8号楼 | 1703 | 140.86 | 签约 | 陈子根 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 1,351,894.00 | 1,130,000.00 |
| 492 | 8号楼 | 1704 | 143.56 | 签约 | 王熠辉 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 1,655,847.00 | 900,000.00 |
| 493 | 8号楼 | 1801 | 143.56 | 签约 | 占嘉峰 | 2,658,851.00 | 2,605,674.00 | 1,645,674.00 | 960,000.00 |
| 494 | 8号楼 | 1802 | 140.86 | 签约 | 蒋福林 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 |
| 495 | 8号楼 | 1803 | 140.86 | 签约 | 周贤全 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 1,000,325.00 | 1,460,000.00 |
| 496 | 8号楼 | 1804 | 143.56 | 签约 | 沈梦佳 | 2,585,575.00 | 2,533,864.00 | 2,533,864.00 | 0.00 |
| 497 | 8号楼 | 1901 | 143.56 | 签约 | 何秀英 | 2,501,832.00 | 2,451,795.00 | 2,451,795.00 | 0.00 |
| 498 | 8号楼 | 1902 | 140.86 | 签约 | 王建梅 | 2,378,480.00 | 2,330,910.00 | 1,100,910.00 | 1,230,000.00 |
| 499 | 8号楼 | 1903 | 140.86 | 签约 | 沈奕婧 | 2,356,470.00 | 2,309,341.00 | 2,309,341.00 | 0.00 |
| 500 | 8号楼 | 1904 | 143.56 | 签约 | 史祯艳 | 2,428,557.00 | 2,379,986.00 | 2,379,986.00 | 0.00 |
| 501 | 8号楼 | 201 | 143.56 | 待售 |  | 2,442,015.00 |  |  |  |
| 502 | 8号楼 | 202 | 140.86 | 待售 |  | 2,356,470.00 |  |  |  |
| 503 | 8号楼 | 203 | 140.86 | 签约 | 田静 | 2,319,788.00 | 2,290,000.00 | 1,150,000.00 | 1,140,000.00 |
| 504 | 8号楼 | 204 | 143.56 | 待售 |  | 2,383,694.00 |  |  |  |
| 505 | 8号楼 | 301 | 143.56 | 签约 | 尤娟英 | 2,471,924.00 | 2,460,000.00 | 2,460,000.00 | 0.00 |
| 506 | 8号楼 | 302 | 140.86 | 签约 | 夏萍 | 2,385,816.00 | 2,361,966.00 | 2,361,966.00 | 0.00 |
| 507 | 8号楼 | 303 | 140.86 | 签约 | 李建辉 | 2,363,807.00 | 2,350,000.00 | 1,180,000.00 | 1,170,000.00 |
| 508 | 8号楼 | 304 | 143.56 | 签约 | 俞金珍 | 2,428,557.00 | 2,423,557.00 | 2,023,557.00 | 400,000.00 |
| 509 | 8号楼 | 401 | 143.56 | 签约 | 曾泽森 | 2,471,924.00 | 2,447,205.00 | 489,441.00 | 1,957,764.00 |
| 510 | 8号楼 | 402 | 140.86 | 签约 | 金国荣 | 2,385,816.00 | 2,380,000.00 | 1,430,000.00 | 950,000.00 |
| 511 | 8号楼 | 403 | 140.86 | 签约 | 邓云菊 | 2,363,807.00 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 0.00 |
| 512 | 8号楼 | 404 | 143.56 | 签约 | 钱忠华 | 2,428,557.00 | 2,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 |
| 513 | 8号楼 | 501 | 143.56 | 签约 | 彭明锋 | 2,576,603.00 | 2,576,603.00 | 776,603.00 | 1,800,000.00 |
| 514 | 8号楼 | 502 | 140.86 | 签约 | 王舒佳 | 2,473,854.00 | 2,465,854.00 | 745,854.00 | 1,720,000.00 |
| 515 | 8号楼 | 503 | 140.86 | 签约 | 徐传兴 | 2,451,844.00 | 2,446,844.00 | 1,226,844.00 | 1,220,000.00 |
| 516 | 8号楼 | 504 | 143.56 | 签约 | 潘彦 | 2,518,282.00 | 2,513,282.00 | 2,513,282.00 | 0.00 |
| 517 | 8号楼 | 601 | 143.56 | 签约 | 邵玩祥 | 2,576,603.00 | 2,525,071.00 | 1,265,071.00 | 1,260,000.00 |
| 518 | 8号楼 | 602 | 140.86 | 签约 | 蒋驹 | 2,473,854.00 | 2,424,377.00 | 2,424,377.00 | 0.00 |
| 519 | 8号楼 | 603 | 140.86 | 签约 | 宋思柔 | 2,451,844.00 | 2,447,000.00 | 2,447,000.00 | 0.00 |
| 520 | 8号楼 | 604 | 143.56 | 签约 | 何建根 | 2,518,282.00 | 2,510,000.00 | 760,000.00 | 1,750,000.00 |
| 521 | 8号楼 | 701 | 143.56 | 签约 | 范伟雄 | 2,576,603.00 | 2,525,071.00 | 2,525,071.00 | 0.00 |
| 522 | 8号楼 | 702 | 140.86 | 签约 | 吴建敏 | 2,473,854.00 | 2,467,854.00 | 847,854.00 | 1,620,000.00 |
| 523 | 8号楼 | 703 | 140.86 | 签约 | 蒋丽萍 | 2,451,844.00 | 2,451,844.00 | 1,251,844.00 | 1,200,000.00 |
| 524 | 8号楼 | 704 | 143.56 | 签约 | 周淳 | 2,518,282.00 | 2,467,916.00 | 2,467,916.00 | 0.00 |
| 525 | 8号楼 | 801 | 143.56 | 签约 | 沈应珍 | 2,621,465.00 | 2,569,036.00 | 2,569,036.00 | 0.00 |
| 526 | 8号楼 | 802 | 140.86 | 签约 | 卜寒兵 | 2,503,200.00 | 2,453,136.00 | 2,453,136.00 | 0.00 |
| 527 | 8号楼 | 803 | 140.86 | 签约 | 许长福 | 2,481,190.00 | 2,480,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 |
| 528 | 8号楼 | 804 | 143.56 | 签约 | 王金明 | 2,548,190.00 | 2,497,226.00 | 2,497,226.00 | 0.00 |
| 529 | 8号楼 | 901 | 143.56 | 签约 | 唐泠淳 | 2,621,465.00 | 2,569,036.00 | 2,569,036.00 | 0.00 |
| 530 | 8号楼 | 902 | 140.86 | 签约 | 孙正英 | 2,503,200.00 | 2,453,136.00 | 1,233,136.00 | 1,220,000.00 |
| 531 | 8号楼 | 903 | 140.86 | 签约 | 潘卫泉 | 2,481,190.00 | 2,431,566.00 | 2,431,566.00 | 0.00 |
| 532 | 8号楼 | 904 | 143.56 | 签约 | 戴嘉豪 | 2,548,190.00 | 2,497,226.00 | 2,497,226.00 | 0.00 |
| 533 | 9号楼 | 1001 | 178.86 | 签约 | 蔡可心 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 534 | 9号楼 | 1002 | 178.86 | 签约 | 何运平 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 535 | 9号楼 | 1101 | 178.86 | 签约 | 江飞 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 536 | 9号楼 | 1102 | 178.86 | 签约 | 叶子卿 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 |
| 537 | 9号楼 | 1201 | 178.86 | 签约 | 马轶涛 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 |
| 538 | 9号楼 | 1202 | 178.86 | 签约 | 周涛 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 539 | 9号楼 | 1301 | 178.86 | 签约 | 钱裕妍 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 540 | 9号楼 | 1302 | 178.86 | 签约 | 赵荣湘 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 541 | 9号楼 | 1401 | 178.86 | 签约 | 郁文珠 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 542 | 9号楼 | 1402 | 178.86 | 签约 | 王靖 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 543 | 9号楼 | 1501 | 178.86 | 签约 | 陈成 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 544 | 9号楼 | 1502 | 178.86 | 签约 | 赵荣湘 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 545 | 9号楼 | 1601 | 178.86 | 签约 | 柯小妹 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 546 | 9号楼 | 1602 | 178.86 | 签约 | 吴佳俊 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 547 | 9号楼 | 1701 | 178.86 | 签约 | 钮玉根 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,692,492.00 | 1,650,000.00 |
| 548 | 9号楼 | 1702 | 178.86 | 签约 | 夏伯明 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 549 | 9号楼 | 1801 | 178.86 | 签约 | 陈赛娟 | 3,342,492.00 | 3,309,067.00 | 3,309,067.00 | 0.00 |
| 550 | 9号楼 | 1802 | 178.86 | 签约 | 钱益明 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 551 | 9号楼 | 1901 | 178.86 | 签约 | 吴宇超 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 552 | 9号楼 | 1902 | 178.86 | 签约 | 曾静 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 |
| 553 | 9号楼 | 2001 | 178.86 | 签约 | 潘建月 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 554 | 9号楼 | 2002 | 178.86 | 签约 | 严慧萍 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 555 | 9号楼 | 201 | 178.86 | 待售 |  | 3,342,492.00 |  |  |  |
| 556 | 9号楼 | 202 | 178.86 | 待售 |  | 3,342,492.00 |  |  |  |
| 557 | 9号楼 | 301 | 178.86 | 签约 | 胡蓓琪 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 |
| 558 | 9号楼 | 302 | 178.86 | 待售 |  | 3,342,492.00 |  |  |  |
| 559 | 9号楼 | 401 | 178.86 | 签约 | 胡诗菡 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 670,000.00 | 2,672,492.00 |
| 560 | 9号楼 | 402 | 178.86 | 待售 |  | 3,342,492.00 |  |  |  |
| 561 | 9号楼 | 501 | 178.86 | 签约 | 李玲 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 |
| 562 | 9号楼 | 502 | 178.86 | 签约 | 施健伟 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 |
| 563 | 9号楼 | 601 | 178.86 | 签约 | 计雪荣 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 564 | 9号楼 | 602 | 178.86 | 签约 | 平雪刚 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 565 | 9号楼 | 701 | 178.86 | 签约 | 顾逸成 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 566 | 9号楼 | 702 | 178.86 | 签约 | 蔡远明 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 567 | 9号楼 | 801 | 178.86 | 签约 | 钮凡 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 568 | 9号楼 | 802 | 178.86 | 签约 | 马思杨 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 569 | 9号楼 | 901 | 178.86 | 签约 | 沈心怡 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 |
| 570 | 9号楼 | 902 | 178.86 | 签约 | 钮晓兵 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 |
| 571 | 10号楼 | 1001 | 143.12 | 签约 | 计海林 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 1,186,645.00 | 1,180,000.00 |
| 572 | 10号楼 | 1002 | 119.95 | 签约 | 吴章军 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,052,244.00 | 1,000,000.00 |
| 573 | 10号楼 | 1003 | 119.95 | 签约 | 李若冰 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 2,033,877.00 | 0.00 |
| 574 | 10号楼 | 1004 | 143.12 | 签约 | 钮嘉诚 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 697,368.00 | 1,625,000.00 |
| 575 | 10号楼 | 101 | 143.12 | 签约 | 孙宁宁 | 2,107,293.00 | 2,086,220.00 | 1,676,220.00 | 410,000.00 |
| 576 | 10号楼 | 102 | 119.95 | 签约 | 沈银华 | 1,906,705.00 | 1,888,000.00 | 948,000.00 | 940,000.00 |
| 577 | 10号楼 | 1101 | 143.12 | 签约 | 金陈佳 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 2,366,645.00 | 0.00 |
| 578 | 10号楼 | 1102 | 119.95 | 签约 | 沈荣华 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 579 | 10号楼 | 1103 | 119.95 | 签约 | 邵佳瑜 | 2,075,385.00 | 2,075,385.00 | 625,385.00 | 1,450,000.00 |
| 580 | 10号楼 | 1104 | 143.12 | 签约 | 顾晨 | 2,345,826.00 | 2,345,826.00 | 705,826.00 | 1,640,000.00 |
| 581 | 10号楼 | 1201 | 143.12 | 签约 | 钱孝炳 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 2,366,645.00 | 0.00 |
| 582 | 10号楼 | 1202 | 119.95 | 签约 | 王英 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 583 | 10号楼 | 1203 | 119.95 | 签约 | 朱怡婷 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 2,033,877.00 | 0.00 |
| 584 | 10号楼 | 1204 | 143.12 | 签约 | 张永美 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 1,162,368.00 | 1,160,000.00 |
| 585 | 10号楼 | 1301 | 143.12 | 签约 | 吴进林 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 1,566,645.00 | 800,000.00 |
| 586 | 10号楼 | 1302 | 119.95 | 签约 | 潘利芳 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,352,244.00 | 700,000.00 |
| 587 | 10号楼 | 1303 | 119.95 | 签约 | 吴雁萍 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 2,033,877.00 | 0.00 |
| 588 | 10号楼 | 1304 | 143.12 | 签约 | 刘功海 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 702,368.00 | 1,620,000.00 |
| 589 | 10号楼 | 1401 | 143.12 | 签约 | 张建荣 | 2,383,097.00 | 2,359,266.00 | 2,359,266.00 | 0.00 |
| 590 | 10号楼 | 1402 | 119.95 | 签约 | 朱正元 | 2,087,880.00 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 0.00 |
| 591 | 10号楼 | 1403 | 119.95 | 签约 | 樊小丽 | 2,069,138.00 | 2,064,000.00 | 2,064,000.00 | 0.00 |
| 592 | 10号楼 | 1404 | 143.12 | 签约 | 桑晓华 | 2,338,372.00 | 2,338,372.00 | 2,338,372.00 | 0.00 |
| 593 | 10号楼 | 1501 | 143.12 | 签约 | 王慧雄 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 |
| 594 | 10号楼 | 1502 | 119.95 | 签约 | 徐付春 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 1,076,735.00 | 1,000,000.00 |
| 595 | 10号楼 | 1503 | 119.95 | 签约 | 李红英 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 |
| 596 | 10号楼 | 1504 | 143.12 | 签约 | 柯丽淑 | 2,375,643.00 | 2,365,643.00 | 715,643.00 | 1,650,000.00 |
| 597 | 10号楼 | 1601 | 143.12 | 签约 | 徐建东 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 |
| 598 | 10号楼 | 1602 | 119.95 | 签约 | 徐建荣 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 599 | 10号楼 | 1603 | 119.95 | 签约 | 金晓珏 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 |
| 600 | 10号楼 | 1604 | 143.12 | 签约 | 余智丽 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 715,643.00 | 1,660,000.00 |
| 601 | 10号楼 | 1701 | 143.12 | 签约 | 张美珍 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 |
| 602 | 10号楼 | 1702 | 119.95 | 签约 | 钮小燕 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 603 | 10号楼 | 1703 | 119.95 | 签约 | 陈康 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 |
| 604 | 10号楼 | 1704 | 143.12 | 签约 | 杨阳 | 2,375,643.00 | 2,328,368.00 | 2,328,368.00 | 0.00 |
| 605 | 10号楼 | 1801 | 143.12 | 签约 | 陆联强 | 2,398,005.00 | 2,374,025.00 | 2,374,025.00 | 0.00 |
| 606 | 10号楼 | 1802 | 119.95 | 签约 | 吴广杰 | 2,100,374.00 | 2,096,666.00 | 636,666.00 | 1,460,000.00 |
| 607 | 10号楼 | 1803 | 119.95 | 签约 | 杨晓红 | 2,081,632.00 | 2,039,999.00 | 2,039,999.00 | 0.00 |
| 608 | 10号楼 | 1804 | 143.12 | 签约 | 叶华方 | 2,353,280.00 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 0.00 |
| 609 | 10号楼 | 1901 | 143.12 | 签约 | 刘韦谱 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 1,206,164.00 | 1,190,000.00 |
| 610 | 10号楼 | 1902 | 119.95 | 签约 | 杨军 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 611 | 10号楼 | 1903 | 119.95 | 签约 | 钱金萍 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 |
| 612 | 10号楼 | 1904 | 143.12 | 签约 | 吴良 | 2,375,643.00 | 2,372,888.00 | 2,372,888.00 | 0.00 |
| 613 | 10号楼 | 2001 | 143.12 | 签约 | 钱奇 | 2,450,185.00 | 2,425,683.00 | 2,425,683.00 | 0.00 |
| 614 | 10号楼 | 2002 | 119.95 | 签约 | 吴俊逸 | 2,144,106.00 | 2,139,106.00 | 2,139,106.00 | 0.00 |
| 615 | 10号楼 | 2003 | 119.95 | 签约 | 解志红 | 2,125,364.00 | 2,082,857.00 | 2,082,857.00 | 0.00 |
| 616 | 10号楼 | 2004 | 143.12 | 签约 | 刘国彬 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 1,191,405.00 | 1,190,000.00 |
| 617 | 10号楼 | 201 | 143.12 | 签约 | 计德华 | 2,181,835.00 | 2,160,017.00 | 2,160,017.00 | 0.00 |
| 618 | 10号楼 | 202 | 119.95 | 签约 | 丁美玉 | 1,969,179.00 | 1,954,179.00 | 1,154,179.00 | 800,000.00 |
| 619 | 10号楼 | 203 | 119.95 | 签约 | 张印 | 1,950,437.00 | 1,940,437.00 | 1,940,437.00 | 0.00 |
| 620 | 10号楼 | 204 | 143.12 | 签约 | 仲吉平 | 2,196,743.00 | 2,175,000.00 | 655,000.00 | 1,520,000.00 |
| 621 | 10号楼 | 2101 | 143.12 | 签约 | 金衍通 | 2,442,730.00 | 2,418,303.00 | 2,418,303.00 | 0.00 |
| 622 | 10号楼 | 2102 | 119.95 | 签约 | 金菊花 | 2,137,859.00 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 |
| 623 | 10号楼 | 2103 | 119.95 | 签约 | 袁林华 | 2,119,117.00 | 2,112,000.00 | 642,000.00 | 1,470,000.00 |
| 624 | 10号楼 | 2104 | 143.12 | 签约 | 杨少雄 | 2,398,005.00 | 2,393,005.00 | 2,393,005.00 | 0.00 |
| 625 | 10号楼 | 2201 | 143.12 | 签约 | 计小艳 | 2,435,276.00 | 2,410,923.00 | 2,410,923.00 | 0.00 |
| 626 | 10号楼 | 2202 | 119.95 | 签约 | 桑庆芝 | 2,131,611.00 | 2,088,979.00 | 2,088,979.00 | 0.00 |
| 627 | 10号楼 | 2203 | 119.95 | 签约 | 潘建锋 | 2,112,869.00 | 2,070,612.00 | 2,070,612.00 | 0.00 |
| 628 | 10号楼 | 2204 | 143.12 | 签约 | 寇春辉 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 716,645.00 | 1,650,000.00 |
| 629 | 10号楼 | 2301 | 143.12 | 签约 | 谢丽华 | 2,427,822.00 | 2,403,544.00 | 2,403,544.00 | 0.00 |
| 630 | 10号楼 | 2302 | 119.95 | 签约 | 吴晨芸 | 2,125,364.00 | 2,082,857.00 | 2,082,857.00 | 0.00 |
| 631 | 10号楼 | 2303 | 119.95 | 签约 | 高月华 | 2,106,622.00 | 2,064,490.00 | 2,064,490.00 | 0.00 |
| 632 | 10号楼 | 2304 | 143.12 | 签约 | 胡春秋 | 2,383,097.00 | 2,373,097.00 | 1,193,097.00 | 1,180,000.00 |
| 633 | 10号楼 | 2401 | 143.12 | 签约 | 高帅帅 | 2,412,914.00 | 2,388,785.00 | 2,388,785.00 | 0.00 |
| 634 | 10号楼 | 2402 | 119.95 | 签约 | 陈江南 | 2,112,869.00 | 2,088,900.00 | 628,900.00 | 1,460,000.00 |
| 635 | 10号楼 | 2403 | 119.95 | 签约 | 王华 | 2,094,127.00 | 2,090,000.00 | 930,000.00 | 1,160,000.00 |
| 636 | 10号楼 | 2404 | 143.12 | 签约 | 沈徐慧 | 2,368,189.00 | 2,336,400.00 | 2,336,400.00 | 0.00 |
| 637 | 10号楼 | 2501 | 143.12 | 签约 | 任芳华 | 2,263,830.00 | 2,241,192.00 | 2,241,192.00 | 0.00 |
| 638 | 10号楼 | 2502 | 119.95 | 签约 | 沈芳 | 1,987,921.00 | 1,972,921.00 | 1,972,921.00 | 0.00 |
| 639 | 10号楼 | 2503 | 119.95 | 签约 | 周燕燕 | 1,969,179.00 | 1,929,795.00 | 1,929,795.00 | 0.00 |
| 640 | 10号楼 | 2504 | 143.12 | 签约 | 杨雨凡 | 2,219,105.00 | 2,196,914.00 | 2,196,914.00 | 0.00 |
| 641 | 10号楼 | 301 | 143.12 | 签约 | 占才华 | 2,211,651.00 | 2,189,534.00 | 2,189,534.00 | 0.00 |
| 642 | 10号楼 | 302 | 119.95 | 签约 | 王关林 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 1,955,000.00 | 0.00 |
| 643 | 10号楼 | 303 | 119.95 | 签约 | 李燕宾 | 1,975,427.00 | 1,935,918.00 | 1,935,918.00 | 0.00 |
| 644 | 10号楼 | 304 | 143.12 | 签约 | 包立柱 | 2,226,560.00 | 2,205,000.00 | 665,000.00 | 1,540,000.00 |
| 645 | 10号楼 | 401 | 143.12 | 签约 | 赵燕芳 | 2,271,285.00 | 2,260,000.00 | 1,860,000.00 | 400,000.00 |
| 646 | 10号楼 | 402 | 119.95 | 签约 | 彭仁远 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 595,000.00 | 1,360,000.00 |
| 647 | 10号楼 | 403 | 119.95 | 签约 | 杨晓琛 | 1,975,427.00 | 1,935,918.00 | 1,935,918.00 | 0.00 |
| 648 | 10号楼 | 404 | 143.12 | 签约 | 徐林 | 2,226,560.00 | 2,210,000.00 | 663,000.00 | 1,547,000.00 |
| 649 | 10号楼 | 501 | 143.12 | 签约 | 沈宇磊 | 2,360,735.00 | 2,360,735.00 | 2,360,735.00 | 0.00 |
| 650 | 10号楼 | 502 | 119.95 | 签约 | 沈慧峰 | 2,069,138.00 | 2,027,755.00 | 2,027,755.00 | 0.00 |
| 651 | 10号楼 | 503 | 119.95 | 签约 | 金卫良 | 2,050,395.00 | 2,047,395.00 | 1,457,395.00 | 590,000.00 |
| 652 | 10号楼 | 504 | 143.12 | 签约 | 谢丽英 | 2,316,010.00 | 2,316,010.00 | 2,316,010.00 | 0.00 |
| 653 | 10号楼 | 601 | 143.12 | 签约 | 沈惠娟 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 |
| 654 | 10号楼 | 602 | 119.95 | 签约 | 孙琳 | 2,069,138.00 | 2,059,138.00 | 2,059,138.00 | 0.00 |
| 655 | 10号楼 | 603 | 119.95 | 签约 | 黄春官 | 2,050,395.00 | 1,969,400.00 | 989,400.00 | 980,000.00 |
| 656 | 10号楼 | 604 | 143.12 | 签约 | 陈恩才 | 2,316,010.00 | 2,313,010.00 | 1,603,010.00 | 710,000.00 |
| 657 | 10号楼 | 701 | 143.12 | 签约 | 朱玲 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 1,337,128.00 | 1,000,000.00 |
| 658 | 10号楼 | 702 | 119.95 | 签约 | 潘振毅 | 2,069,138.00 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 0.00 |
| 659 | 10号楼 | 703 | 119.95 | 签约 | 孙建霞 | 2,050,395.00 | 2,009,387.00 | 1,509,387.00 | 500,000.00 |
| 660 | 10号楼 | 704 | 143.12 | 签约 | 李庆兵 | 2,316,010.00 | 2,313,010.00 | 703,010.00 | 1,610,000.00 |
| 661 | 10号楼 | 801 | 143.12 | 签约 | 张浩 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 711,887.00 | 1,640,000.00 |
| 662 | 10号楼 | 802 | 119.95 | 签约 | 杨士江 | 2,081,632.00 | 2,079,000.00 | 2,079,000.00 | 0.00 |
| 663 | 10号楼 | 803 | 119.95 | 签约 | 沈卫春 | 2,062,890.00 | 2,062,890.00 | 2,062,890.00 | 0.00 |
| 664 | 10号楼 | 804 | 143.12 | 签约 | 洪秋燕 | 2,330,918.00 | 2,327,000.00 | 727,000.00 | 1,600,000.00 |
| 665 | 10号楼 | 901 | 143.12 | 签约 | 钮振敏 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 2,351,887.00 | 0.00 |
| 666 | 10号楼 | 902 | 119.95 | 签约 | 王波 | 2,081,632.00 | 2,078,632.00 | 698,632.00 | 1,380,000.00 |
| 667 | 10号楼 | 903 | 119.95 | 签约 | 吴海宝 | 2,062,890.00 | 2,021,632.00 | 2,021,632.00 | 0.00 |
| 668 | 10号楼 | 904 | 143.12 | 签约 | 杨雪文 | 2,330,918.00 | 2,307,609.00 | 697,609.00 | 1,610,000.00 |
| 669 | 11号楼 | 1001 | 143.12 | 签约 | 沈钰文 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 715,643.00 | 1,660,000.00 |
| 670 | 11号楼 | 1002 | 119.95 | 签约 | 闫振荣 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 671 | 11号楼 | 1003 | 119.95 | 签约 | 袁君燕 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 626,138.00 | 1,440,000.00 |
| 672 | 11号楼 | 1004 | 143.12 | 签约 | 沈传根 | 2,323,464.00 | 2,318,598.00 | 2,318,598.00 | 0.00 |
| 673 | 11号楼 | 101 | 143.12 | 待售 |  | 2,152,018.00 |  |  |  |
| 674 | 11号楼 | 102 | 119.95 | 签约 | 钱火泉 | 1,906,705.00 | 1,887,638.00 | 567,638.00 | 1,320,000.00 |
| 675 | 11号楼 | 1101 | 143.12 | 签约 | 沈国华 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 2,351,887.00 | 0.00 |
| 676 | 11号楼 | 1102 | 119.95 | 签约 | 张宝达 | 2,094,127.00 | 2,093,000.00 | 633,000.00 | 1,460,000.00 |
| 677 | 11号楼 | 1103 | 119.95 | 签约 | 李兴华 | 2,069,138.00 | 2,027,755.00 | 1,627,755.00 | 400,000.00 |
| 678 | 11号楼 | 1104 | 143.12 | 签约 | 钮金坤 | 2,323,464.00 | 2,318,464.00 | 2,318,464.00 | 0.00 |
| 679 | 11号楼 | 1201 | 143.12 | 签约 | 严坤林 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 1,505,643.00 | 870,000.00 |
| 680 | 11号楼 | 1202 | 119.95 | 签约 | 杨晓君 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 681 | 11号楼 | 1203 | 119.95 | 签约 | 张馨露 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 966,138.00 | 1,100,000.00 |
| 682 | 11号楼 | 1204 | 143.12 | 签约 | 沈佳铭 | 2,323,464.00 | 2,300,229.00 | 1,300,229.00 | 1,000,000.00 |
| 683 | 11号楼 | 1301 | 143.12 | 签约 | 朱晔 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 711,887.00 | 1,640,000.00 |
| 684 | 11号楼 | 1302 | 119.95 | 签约 | 王根琴 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,052,244.00 | 1,000,000.00 |
| 685 | 11号楼 | 1303 | 119.95 | 签约 | 毛少华 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 0.00 |
| 686 | 11号楼 | 1304 | 143.12 | 签约 | 黄梦凯 | 2,323,464.00 | 2,300,229.00 | 2,300,229.00 | 0.00 |
| 687 | 11号楼 | 1401 | 143.12 | 签约 | 吴佳慧 | 2,368,189.00 | 2,344,507.00 | 704,507.00 | 1,640,000.00 |
| 688 | 11号楼 | 1402 | 119.95 | 签约 | 沈宇 | 2,087,880.00 | 2,067,001.00 | 2,067,001.00 | 0.00 |
| 689 | 11号楼 | 1403 | 119.95 | 签约 | 沈一飞 | 2,062,890.00 | 2,042,261.00 | 2,042,261.00 | 0.00 |
| 690 | 11号楼 | 1404 | 143.12 | 签约 | 陈彬华 | 2,316,010.00 | 2,310,000.00 | 700,000.00 | 1,610,000.00 |
| 691 | 11号楼 | 1501 | 143.12 | 签约 | 何正生 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 1,191,405.00 | 1,190,000.00 |
| 692 | 11号楼 | 1502 | 119.95 | 签约 | 王卫琴 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 836,735.00 | 1,240,000.00 |
| 693 | 11号楼 | 1503 | 119.95 | 签约 | 周亚 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 694 | 11号楼 | 1504 | 143.12 | 签约 | 李俊豪 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 |
| 695 | 11号楼 | 1601 | 143.12 | 签约 | 曹根泉 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 1,191,405.00 | 1,190,000.00 |
| 696 | 11号楼 | 1602 | 119.95 | 签约 | 姚陈琦 | 2,119,117.00 | 2,119,117.00 | 789,117.00 | 1,330,000.00 |
| 697 | 11号楼 | 1603 | 119.95 | 签约 | 吴海华 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 698 | 11号楼 | 1604 | 143.12 | 签约 | 朱晓鸣 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 |
| 699 | 11号楼 | 1701 | 143.12 | 签约 | 吴小东 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 2,381,405.00 | 0.00 |
| 700 | 11号楼 | 1702 | 119.95 | 签约 | 计奕杰 | 2,119,117.00 | 2,119,117.00 | 639,117.00 | 1,480,000.00 |
| 701 | 11号楼 | 1703 | 119.95 | 签约 | 钮金坤 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 702 | 11号楼 | 1704 | 143.12 | 签约 | 吴建华 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 |
| 703 | 11号楼 | 1801 | 143.12 | 签约 | 王伟铭 | 2,383,097.00 | 2,359,266.00 | 1,189,266.00 | 1,170,000.00 |
| 704 | 11号楼 | 1802 | 119.95 | 签约 | 王祖华 | 2,100,374.00 | 2,090,374.00 | 1,090,374.00 | 1,000,000.00 |
| 705 | 11号楼 | 1803 | 119.95 | 签约 | 胡玥倩 | 2,075,385.00 | 2,072,385.00 | 1,042,385.00 | 1,030,000.00 |
| 706 | 11号楼 | 1804 | 143.12 | 签约 | 陈志明 | 2,330,918.00 | 2,330,918.00 | 1,630,918.00 | 700,000.00 |
| 707 | 11号楼 | 1901 | 143.12 | 签约 | 冯君妍 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 2,381,405.00 | 0.00 |
| 708 | 11号楼 | 1902 | 119.95 | 签约 | 陈淑雯 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 626,735.00 | 1,450,000.00 |
| 709 | 11号楼 | 1903 | 119.95 | 签约 | 杨阳 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 |
| 710 | 11号楼 | 1904 | 143.12 | 签约 | 董学洋 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 1,169,747.00 | 1,160,000.00 |
| 711 | 11号楼 | 2001 | 143.12 | 签约 | 韩新春 | 2,435,276.00 | 2,410,923.00 | 1,210,923.00 | 1,200,000.00 |
| 712 | 11号楼 | 2002 | 119.95 | 签约 | 计刚 | 2,144,106.00 | 2,101,224.00 | 2,101,224.00 | 0.00 |
| 713 | 11号楼 | 2003 | 119.95 | 签约 | 陆姣姣 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 |
| 714 | 11号楼 | 2004 | 143.12 | 签约 | 周永夫 | 2,383,097.00 | 2,378,888.00 | 908,888.00 | 1,470,000.00 |
| 715 | 11号楼 | 201 | 143.12 | 签约 | 樊艳红 | 2,226,560.00 | 2,210,000.00 | 960,000.00 | 1,250,000.00 |
| 716 | 11号楼 | 202 | 119.95 | 签约 | 毛秋红 | 1,969,179.00 | 1,940,000.00 | 1,140,000.00 | 800,000.00 |
| 717 | 11号楼 | 203 | 119.95 | 待售 |  | 1,944,190.00 |  |  |  |
| 718 | 11号楼 | 204 | 143.12 | 签约 | 徐宇菲 | 2,174,380.00 | 2,155,000.00 | 1,085,000.00 | 1,070,000.00 |
| 719 | 11号楼 | 2101 | 143.12 | 签约 | 朱铭洁 | 2,427,822.00 | 2,379,509.00 | 730,509.00 | 1,649,000.00 |
| 720 | 11号楼 | 2102 | 119.95 | 签约 | 蔡俊涛 | 2,137,859.00 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 |
| 721 | 11号楼 | 2103 | 119.95 | 签约 | 张苗苗 | 2,112,869.00 | 2,108,791.00 | 888,791.00 | 1,220,000.00 |
| 722 | 11号楼 | 2104 | 143.12 | 签约 | 沈宏 | 2,375,643.00 | 2,372,000.00 | 2,372,000.00 | 0.00 |
| 723 | 11号楼 | 2201 | 143.12 | 签约 | 俞强 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 1,926,164.00 | 470,000.00 |
| 724 | 11号楼 | 2202 | 119.95 | 签约 | 刘承生 | 2,131,611.00 | 2,088,979.00 | 1,048,979.00 | 1,040,000.00 |
| 725 | 11号楼 | 2203 | 119.95 | 签约 | 卜风元 | 2,106,622.00 | 2,104,622.00 | 2,104,622.00 | 0.00 |
| 726 | 11号楼 | 2204 | 143.12 | 签约 | 王大洋 | 2,368,189.00 | 2,368,189.00 | 2,368,189.00 | 0.00 |
| 727 | 11号楼 | 2301 | 143.12 | 签约 | 姚俊 | 2,412,914.00 | 2,388,785.00 | 2,388,785.00 | 0.00 |
| 728 | 11号楼 | 2302 | 119.95 | 签约 | 潘菊明 | 2,125,364.00 | 2,118,888.00 | 2,118,888.00 | 0.00 |
| 729 | 11号楼 | 2303 | 119.95 | 签约 | 冯惠琴 | 2,100,374.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 |
| 730 | 11号楼 | 2304 | 143.12 | 签约 | 孙玉星 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 |
| 731 | 11号楼 | 2401 | 143.12 | 签约 | 沈依祎 | 2,398,005.00 | 2,374,025.00 | 714,025.00 | 1,660,000.00 |
| 732 | 11号楼 | 2402 | 119.95 | 签约 | 张齐琴 | 2,112,869.00 | 2,102,000.00 | 1,052,000.00 | 1,050,000.00 |
| 733 | 11号楼 | 2403 | 119.95 | 签约 | 严静 | 2,087,880.00 | 2,082,888.00 | 632,888.00 | 1,450,000.00 |
| 734 | 11号楼 | 2404 | 143.12 | 签约 | 徐玲 | 2,345,826.00 | 2,340,000.00 | 710,000.00 | 1,630,000.00 |
| 735 | 11号楼 | 2501 | 143.12 | 签约 | 曹红梅 | 2,248,922.00 | 2,240,000.00 | 680,000.00 | 1,560,000.00 |
| 736 | 11号楼 | 2502 | 119.95 | 签约 | 王玲 | 1,987,921.00 | 1,948,163.00 | 1,948,163.00 | 0.00 |
| 737 | 11号楼 | 2503 | 119.95 | 签约 | 吴建宏 | 1,962,932.00 | 1,923,870.00 | 963,870.00 | 960,000.00 |
| 738 | 11号楼 | 2504 | 143.12 | 签约 | 严佳峰 | 2,196,743.00 | 2,174,776.00 | 974,776.00 | 1,200,000.00 |
| 739 | 11号楼 | 301 | 143.12 | 签约 | 翁君军 | 2,256,376.00 | 2,235,000.00 | 2,235,000.00 | 0.00 |
| 740 | 11号楼 | 302 | 119.95 | 签约 | 陈亮 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 595,000.00 | 1,360,000.00 |
| 741 | 11号楼 | 303 | 119.95 | 签约 | 马哲贵 | 1,969,179.00 | 1,930,000.00 | 580,000.00 | 1,350,000.00 |
| 742 | 11号楼 | 304 | 143.12 | 签约 | 王大锐 | 2,204,197.00 | 2,204,197.00 | 1,104,197.00 | 1,100,000.00 |
| 743 | 11号楼 | 401 | 143.12 | 签约 | 顾家伟 | 2,256,376.00 | 2,233,812.00 | 753,812.00 | 1,480,000.00 |
| 744 | 11号楼 | 402 | 119.95 | 签约 | 杨祎婷 | 1,994,169.00 | 1,975,000.00 | 595,000.00 | 1,380,000.00 |
| 745 | 11号楼 | 403 | 119.95 | 签约 | 汤泽秀 | 1,969,179.00 | 1,966,000.00 | 596,000.00 | 1,370,000.00 |
| 746 | 11号楼 | 404 | 143.12 | 签约 | 杨磊 | 2,204,197.00 | 2,196,197.00 | 666,197.00 | 1,530,000.00 |
| 747 | 11号楼 | 501 | 143.12 | 签约 | 陈明 | 2,345,826.00 | 2,345,826.00 | 705,826.00 | 1,640,000.00 |
| 748 | 11号楼 | 502 | 119.95 | 签约 | 陆新根 | 2,069,138.00 | 2,065,138.00 | 625,138.00 | 1,440,000.00 |
| 749 | 11号楼 | 503 | 119.95 | 签约 | 李健成 | 2,044,148.00 | 2,038,888.00 | 618,888.00 | 1,420,000.00 |
| 750 | 11号楼 | 504 | 143.12 | 签约 | 薛凤娜 | 2,293,647.00 | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 | 0.00 |
| 751 | 11号楼 | 601 | 143.12 | 签约 | 仲敏瑶 | 2,345,826.00 | 2,338,888.00 | 1,638,888.00 | 700,000.00 |
| 752 | 11号楼 | 602 | 119.95 | 签约 | 吴庆 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 1,619,138.00 | 450,000.00 |
| 753 | 11号楼 | 603 | 119.95 | 签约 | 邸皖豫 | 2,044,148.00 | 2,040,000.00 | 620,000.00 | 1,420,000.00 |
| 754 | 11号楼 | 604 | 143.12 | 签约 | 张海亮 | 2,293,647.00 | 2,289,000.00 | 1,149,000.00 | 1,140,000.00 |
| 755 | 11号楼 | 701 | 143.12 | 签约 | 高森林 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 1,162,368.00 | 1,160,000.00 |
| 756 | 11号楼 | 702 | 119.95 | 签约 | 李伟 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 1,046,138.00 | 1,020,000.00 |
| 757 | 11号楼 | 703 | 119.95 | 签约 | 沈林夏 | 2,044,148.00 | 2,041,000.00 | 2,041,000.00 | 0.00 |
| 758 | 11号楼 | 704 | 143.12 | 签约 | 顾玲妹 | 2,293,647.00 | 2,290,647.00 | 690,647.00 | 1,600,000.00 |
| 759 | 11号楼 | 801 | 143.12 | 签约 | 倪卫英 | 2,360,735.00 | 2,357,735.00 | 707,735.00 | 1,650,000.00 |
| 760 | 11号楼 | 802 | 119.95 | 签约 | 褚烨 | 2,081,632.00 | 2,060,816.00 | 920,816.00 | 1,140,000.00 |
| 761 | 11号楼 | 803 | 119.95 | 签约 | 张宋涛 | 2,056,643.00 | 2,056,643.00 | 1,446,643.00 | 610,000.00 |
| 762 | 11号楼 | 804 | 143.12 | 签约 | 程忠民 | 2,308,555.00 | 2,305,555.00 | 1,505,555.00 | 800,000.00 |
| 763 | 11号楼 | 901 | 143.12 | 签约 | 计月英 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 |
| 764 | 11号楼 | 902 | 119.95 | 签约 | 钮雷涛 | 2,081,632.00 | 2,081,632.00 | 631,632.00 | 1,450,000.00 |
| 765 | 11号楼 | 903 | 119.95 | 签约 | 吴程成 | 2,056,643.00 | 2,015,510.00 | 2,015,510.00 | 0.00 |
| 766 | 11号楼 | 904 | 143.12 | 签约 | 冷兴根 | 2,308,555.00 | 2,285,469.00 | 2,285,469.00 | 0.00 |

附件五：本期项目用印台账

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/5/6 | 公章 法人章 | 盛泽1#地块规划变更审查用印申请 | 建设项目环境影响登记表、变更说明、项目核准批复、建设用地规划条件、总图变更明细（各3份）、日照报告图纸、停车位报告图纸（各2份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 2 | 2021/5/6 | 公章 | 盛泽项目人防质监整改回复用印申请 | 人防工程质量整改完成报告（4份） | 项目发展部 | 潘景山 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 3 | 2021/5/7 | 合同章 法人章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请、盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 商品房买卖合同39户（1户各4份） | 营销策划部 | 钱真 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 4 | 2021/5/7 | 公章 | 盛泽天铂客户催签、催款函用印申请 | 签约催告函（1份） | 营销策划部 | 钱真 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 5 | 2021/5/7 | 公章 | 盛泽营销部陈慧珍离职证明用印申请 | 离职证明（4份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 6 | 2021/5/8 | 公章 | 盛泽1号地块施工临时占地放样合同用印申请 | 1#地块临时占地放样合同（2份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 7 | 2021/5/8 | 公章 法人章 | 盛泽二期桩基和基坑围护分包工程中标通知书用印申请 | 吴江盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程中标通知书(5份） | 合约管理部 | 李澜 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 8 | 2021/5/10 | 公章 | 盛泽天铂客户催签、催款函用印申请 | 签约催告函（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 9 | 2021/5/10 | 公章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 社保查询明细（2份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 10 | 2021/5/11 | 公章 | 盛泽1号地块房产面积预测绘合同用印申请 | 盛泽01#地块房产面积预测合同(6份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 11 | 2021/5/11 | 公章 法人章 | 盛泽镇绸都大道西侧1号地块住宅大货批量户型精装设计合同用印申请 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅大货批量户型精装设计合同 | 规划设计部 | 金铭祥 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 12 | 2021/5/11 | 公章 法人章 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅公区及架空层精装设计合同用印申请 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1号地块住宅公区及架空层精装设计合同 | 规划设计部 | 金铭祥 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 13 | 2021/5/11 | 公章 | 盛泽项目综合执法整改报告及复工用印申请 | 整改完成报告、复工申请（各2份） | 项目发展部 | 张林梦 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 14 | 2021/5/11 | 公章 法人章 | 盛泽项目备案人员变更申请 | 备案人员变更申请（2份）（长成安全员变更） | 项目发展部 | 张林梦 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 15 | 2021/5/11 | 公章 | 盛泽项目夜间施工证明用印申请 | 夜间施工证明（5份) | 项目发展部 | 张林梦 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 16 | 2021/5/11 | 公章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 商品房买卖合同（19户）（1户4份） | 营销策划部 | 任雪梅 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 17 | 2021/5/11 | 公章 | 关于盛泽项目一期门窗分包工程中标通知书用印申请 | 中标通知书（一标段、二标段）（各6份） | 合约管理部 | 李澜 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 18 | 2021/5/11 | 合同章 法人章 | 盛泽项目二期总承包造价咨询技术服务合同用印申请 | 吴江盛泽项目二期总承包工程造价咨询技术服务工程合同（6份） | 合约管理部 | 李澜 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 19 | 2021/5/14 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）各个银行客户贷款合同的用印申请 | 中国银行7户、工商银行5户、农业银行8户、苏州银行1户按揭贷款合同（21户各3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 20 | 2021/5/14 | 公章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 社保查询明细（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 21 | 2021/5/17 | 公章 | 盛泽项目安监整改回复用印申请 | 建设工程安全隐患限期整改完成报告书（4份） | 项目发展部 | 张艺 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 22 | 2021/5/17 | 公章 | 盛泽项目一期防火门中标通知书用印申请 | 盛泽项目一期防火门中标通知书（4份） | 合约管理部 | 何天磊 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 23 | 2021/5/17 | 公章 法人章 | 吴江区新建商品房预售资金监管协议+补充协议+授权书用印（2#、3#、4#、6#预售）用印申请 | 吴江区新建商品房预售资金监管协议、监管协议补充协议（各2份）、授权书（3份） | 财务管理部 | 朱丽婷 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 24 | 2021/5/17 | 公章 法人章 | 盛泽天铂第三批次物价备案及预售证材料（2#、3#、4#、6#预售）用印申请 | 吴江区商品房销售价格申报表（均价17305元）、苏州市商品住房价格备案会办审核表、价格申报备案流转表、一房一价表、房屋装修标准、精装修标准说明、维修责任书、价格信用承诺书、商品房预售方案、承诺书（各3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 25 | 2021/5/17 | 公章 | 盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）客户催签、催款函的用印申请 | 签约催告函（2份）、个人参保证明（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 26 | 2021/5/18 | 公章 | 办理盛泽南地块公安编号用印申请 | 公安门派号码编制申请审批表、公安编号对照表（各3份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 27 | 2021/5/19 | 公章 法人章 | 盛泽天铂第三批次物价备案及预售证材料（2#、3#、4#、6#预售）用印申请 | 现场查勘表、授权委托书、商品房预售申请表、营业执照复印件、立项批复、他项权证、出让合同、工程规划许可证、反馈表、规划总平图、地块面积预测报告、施工许可证、二标段施工许可证、投入资金证明、工程合同、中标通知书、物业备案表、销售机构情况说明、公安编号批注文件、地名批复、盛泽2#地块公安编号、盛泽2#地块公安编号总图、2#地块一标段白蚁协议、2#地块二标段白蚁协议、房产预测备案成果、燃气通知书、分层平面图、无在建工程抵押承诺书、销售承诺书、预售方案（各1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 28 | 2021/5/19 | 公章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 社保查询明细（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 29 | 2021/5/19 | 公章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 商品房买卖合同（9户）（1户4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 30 | 2021/5/19 | 公章 | 关于环沪公司盛泽项目售楼处入口展示桁架合同用印申请 | 红星售楼处入口展示桁架合同（4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 31 | 2021/5/19 | 公章 | 关于环沪公司盛泽项目拜访礼定制合同的用印申请 | 盛泽天铂拜访礼纸巾定制合同（4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 32 | 2021/5/19 | 公章 合同章 | 关于星盛资质证书续期相关证明的用印审批 | 无重大质量安全事故证明(1份）、资质代办咨询合同（2份） | 人事行政部 | 毛其芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 33 | 2021/5/19 | 公章 | 监理单位满意度调查用印申请 | 满意度调查（1份) | 项目发展部 | 潘锦山 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 34 | 2021/5/19 | 公章 | 盛泽工程指令用印申请 | 工程指令（00085-00092）（各4份） | 项目发展部 | 潘锦山 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 35 | 2021/5/20 | 公章 | 盛泽项目地基验槽记录用印申请、盛泽项目方案评审及开工报审用印申请 | 地基验槽记录和地基处理记录6份（每份5张）、装配式建筑及高大支模方案评审（2份）、开工报审表7份（每份5张） | 项目发展部 | 姚桂芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 36 | 2021/5/20 | 公章 | 盛泽项目夜间施工证明用印申请 | 夜间施工证明（5份)（6.2-6.4/6.10-6.12） | 项目发展部 | 姚桂芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 37 | 2021/5/20 | 公章 | 盛泽项目综合执法整改报告及复工用印申请 | 整改完成报告（1式4份） | 项目发展部 | 李振 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 38 | 2021/5/20 | 公章 法人章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 苏州银行2户（各3份）、催款函（3份）、社保查询明细（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 39 | 2021/5/20 | 公章 法人章 财务章 | 盛泽江苏银行资金解禁用印申请 | 非重点监管资金用款备案表、划款指令（各2份） | 财务管理部 | 张宇 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 40 | 2021/5/21 | 公章 法人章 | 盛泽1#地块未预售证明用印申请 | 未预售证明（1份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 41 | 2021/5/21 | 财务章 | 盛泽项目开盘空白收据用印 | 空白收据（1001-1200） | 财务管理部 | 任稠玲 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 42 | 2021/5/21 | 公章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 催款函（1份） | 营销策划部 | 刘芳铭 | 驻场人员审核 | 田大伟、张宇 |
| 43 | 2021/5/21 | 公章 法人章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 商品房买卖合同（13户）（各4份） | 营销策划部 | 刘芳铭 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 44 | 2021/5/24 | 公章 | 吴江盛泽三套样板间空调供货、安装、售楼处空调供货结算协议书用印申请 | 采购合同结算确认表（售楼处及样板间空调供货）（3份） | 合约管理部 | 宋艳 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 45 | 2021/5/24 | 公章 | 吴江盛泽三套样板间空调供货、安装、售楼处空调供货结算协议书用印申请 | 采购合同结算确认表（三套样板间中央空调设备供货）（3份） | 合约管理部 | 宋艳 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 46 | 2021/5/24 | 公章 法人章 | 吴江盛泽三套样板间空调供货、安装、售楼处空调供货结算协议书用印申请 | 结算协议书（空调安装）（2份） | 合约管理部 | 宋艳 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 47 | 2021/5/24 | 公章 | 盛泽项目临时占地用印申请 | 临时用地告知书、临时用地申报材料、临时用地审批表、用地单位临时用地申请书、临时用地协议书、临时用地复垦协议书（各2份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 48 | 2021/5/24 | 公章 法人章 | 盛泽1号地块变更规划面积测绘技术合同书用印申请 | 盛泽1号地块变更规划面积测绘技术合同书（3份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 49 | 2021/5/24 | 合同章 | 关于汽车买卖合同用印申请 | 汽车买卖合同（4份） | 人事行政部 | 毛其芳 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 50 | 2021/5/24 | 公章 | 盛泽项目第二批预售证复印件用印申请 | 第二批预售证（12份） | 财务管理部 | 朱丽婷 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 51 | 2021/5/25 | 合同章 法人章 | 吴江盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程合同用印申请 | 吴江盛泽项目二期桩基和基坑围护分包工程合同（6份） | 合约管理部 | 李澜 | 中航系统审核 | 范青杰 张宇 |
| 52 | 2021/5/25 | 合同章 法人章 | 吴江盛泽项目一期一标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程合同用印申请 | 吴江盛泽项目一期一标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程合同（6份） | 合约管理部 | 李澜 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 53 | 2021/5/25 | 合同章 法人章 | 吴江盛泽项目一期二标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程合同用印申请 | 吴江盛泽项目一期二标段门窗、阳台玻璃栏板、格栅及采光顶分包工程合同（6份） | 合约管理部 | 李澜 | 中航系统审核 | 范青杰 张宇 |
| 54 | 2021/5/26 | 公章 | 盛泽项目坤龙标段整改回复用印 | 建设工程安全隐患限期整改完成报告书（4份） | 项目发展部 | 张艺 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 55 | 2021/5/26 | 合同章 法人章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 商品房合同14户（各4份） | 营销策划部 | 范义志 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 56 | 2021/5/26 | 公章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 招商银行1户、邮储银行1户、农业营业1户（各3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 57 | 2021/5/26 | 公章 | 盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）客户催签、催款函的用印申请 | 催签函、挞定函（各1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 58 | 2021/5/26 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂8-902/10-703室注销合同资料用印申请 | 商品房买卖合同备案注销申请书、注销申请、承诺书、付款证明、注销协议、授权委托书（8-902、10-703每户各1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 微信审核 | 范青杰 张宇 |
| 59 | 2021/5/26 | 公章 | 盛泽项目安监整改回复用印申请 | 建设工程施工安全隐患限期整改完成报告书（4份） | 项目发展部 | 杭中科 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 60 | 2021/5/27 | 合同章 法人章 | 盛泽项目一期防火门分包工程合同用印申请 | 盛泽项目一期防火门分包工程合同（5份） | 合约管理部 | 何天磊 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 61 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽天铂5#、7#商品房买卖合同及相关签约材料用印申请 | 招商银行1户、工商银行3户（各3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 62 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）客户催签、催款函的用印申请 | 催签函、挞定函、个人所得税纳税证明（各1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 63 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽项目发展部刘智在职证明用印申请 | 在职证明（1份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 64 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽项目发展部潘劲松劳动合同和保密协议续签用印申请 | 劳动合同、保密协议（各2份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 65 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽项目蓝培诚离职证明用印申请 | 离职证明（4份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 66 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽项目设计部金铭祥离职证明用印申请 | 离职证明（4份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 67 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽项目营销策划部沈耀、钱文逸劳动合同和保密协议用印申请 | 劳动合同、保密协议（各2份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 68 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽项目邮储银行二批次开盘放款账户变更申请书用印申请 | 账户变更申请书（2份） | 财务管理部 | 张宇 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 69 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽南地块桩基静载检测备案用印申请 | 基桩动测及静载试验选桩备案表（5份） | 项目发展部 | 刘智 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 70 | 2021/5/28 | 公章 | 盛泽项目-舜湖和风雅苑北区第二批、第三批预售证复印件用印 | 第三批商品房预售许可证（12份） | 财务管理部 | 张宇 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 71 | 2021/5/31 | 公章 | 盛泽天铂第三批房源（2#3#4#6#）开盘资料、商品房买卖合同等相关材料用印申请 | 客户信息采集表（50份）、社保查询表（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |

本期SPV用印台账

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/5/11 | 公章 | 关于上海洛翊企业管理有限公司增资条件确认函的用印申请 | 增资条件确认函（3份） | 财务部 | 朱丽婷 | 微信审批 | 范青杰 张宇 |
| 2 | 2021/5/13 | 公章 | 中航信托股东出资证明及上海洛翊跟公司股东名册用印申请 | 股东出资证明书、上海洛翊公司股东名册（各2份） | 财务部 | 朱丽婷 | 微信审批 | 范青杰 张宇 |

附件六：项目公司下月资金计划

2021年06月资金计划

| 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划 -苏州红星盛泽项目月度资金使用计划（2021年6月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制：苏州星盛房地产开发有限公司 单位：万元 |  |  |  |
| 费用类型 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 前期费用 | 712.71 | 35.56 | 109.44 |
| 建安费用 | 4,662.47 | 418 | 1390.82 |
| 管理费用 | - | - | 1291.24 |
| 营销费用 | 625.72 | - | 354.74 |
| 财务费用 |  |  | 1431.11 |
| 税费 | - | - | 600.00 |
| 其他费用 | - | - | 259.00 |
| 总 计： |  |  | 5436.35 |

附件七：项目形象进度及照片

2021年05月工程进度：2#地块（一期）一标段8#十五层墙柱钢筋安装、11#十六层墙柱钢筋安装、5#九层结构钢筋安装、6#五层结构平板安装完成，3#五层结构平板铺设；二标段9#十八层结构平板安装完成、10#十九层结构墙柱钢筋安装、4#八层墙柱封模、7#八层结构梁板钢筋安装，2#四层结构平板铺设。1#地块（二期）4#楼桩基施工完成、9#楼桩基完成、5#楼桩基施工完成、首开区围护施工完成、3#楼桩基完成70%、2#楼桩基完成30%（受下雨影响）、1#楼桩基施工中、地库桩完成40%。

附件八：交接清单及证照