可行性研究报告

湖南省长沙市望城区汇智路与谷苑路交叉口西南侧地块项目

【五矿信托-恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划（第21期）】

可行性研究报告

康正评字2020-1-0514-F01KXYJ2号

北京康正宏基房地产评估有限公司

2021年3月

报告编制单位:北京康正宏基房地产评估有限公司

法人代表:     齐    宏       高级经济师

注册房地产估价师

项目负责人:   王    鹏       注册房地产估价师

注册土地估价师

项目参加人员: 郑    燚       注册房地产估价师

注册土地估价师

赵    雯       注册土地估价师

张 婷 婷

编制时间：2020年10月16日至2021年3月26日

目  录

〔内容提要〕	1

第一章  可行性研究说明	3

一、委托单位	3

二、编制单位	3

三、编制目的	3

四、可行性研究的主要内容	3

五、编制日期	4

六、本报告编制依据和说明	4

（一）报告编制依据	4

（二）报告编制说明	4

七、本报告使用说明	4

第二章  项目建设条件评价	6

一、项目建设内容、规模和建设方案	6

（一）项目建设地点	6

（二）项目建设规模及建造标准	8

二、项目工程建设进程评价	9

三、项目建设条件评价	10

四、施工、监理单位资质评价	10

五、环境保护评价	10

第三章  市场评估	11

一、市场环境评价	11

（一）城市概况	11

（二）经济运行概况	13

（四）土地市场概况	18

（五）房地产市场概况	22

（六）房地产政策	27

（七）区域市场分析	31

二、项目市场竞争能力分析	57

（一）优势	57

（二）劣势	57

（三）机会	57

（四）威胁	57

三、市场前景预测	57

（一）项目定位分析	57

（二）项目销售价格定位分析	58

第四章  投资估算和筹资评价	60

一、投资估算	60

（一）估算原则	60

（二）投资构成及估算依据	60

二、筹资评价	63

三、投资计划安排	64

第五章  项目效益	66

一、测算原则及考虑因素	66

二、预测数据的计取	66

（一）收入测算	66

（二）开发成本	67

（三）利润分配	67

三、项目财务效益测算	68

（一）项目盈利能力预测	68

（二）项目财务效益预测	68

（三）不确定性分析	68

第六章  项目效应与风险评价	70

一、风险评价及防范措施	70

二、项目效应评价	71

第七章  结论	72

附件：	73

湖南省长沙市望城区汇智路与谷苑路

交叉口西南侧地块项目

可行性研究报告

〔内容提要〕

五矿国际信托有限公司：

受贵公司委托，我公司对长沙实地房地产开发有限公司拟开发建设的湖南省长沙市望城区汇智路与谷苑路交叉口西南侧地块项目进行了调查分析，形成了房地产开发项目可行性研究报告。本报告从项目概况、项目投资环境、房地产市场分析、项目投资估算、项目经济效益分析、项目风险分析等方面进行了较为全面的分析研究，主要内容摘录如下：

建设项目为湖南省长沙市望城区汇智路与谷苑路交叉口西南侧地块项目，该项目拟由长沙实地房地产开发有限公司（以下简称“建设单位”）开发建设。截至本报告出具日，该地块尚未公示，建设单位尚未取得地块。

根据建设单位提供的资料以及《规划经济技术指标》，该项目出让宗地面积为130061平方米，规划总建筑面积为494655.19平方米，其中：住宅279613.91平方米，商业98451平方米（沿街商业21330平方米、LOFT公寓47264平方米、平层公寓29857平方米），含人防地下车库87579平方米（产权车库73015平方米、人防车库14564平方米），幼儿园、物业及配套公建7090平方米。

建设项目总投资为406973万元，经测算项目可实现销售收入447400万元，税前利润总额23620万元，税后利润总额17714万元，销售利润率5.28%，表明项目盈利能力较好。项目内部收益率24.07%，在基准折现率10%的条件下，财务净现值26108万元。财务内部收益率大于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的。

评估认为，项目主要存在市场风险、规划指标实现风险、工期控制及取得预售风险、成本控制风险。

第一章  可行性研究说明

一、委托单位

单位名称：五矿国际信托有限公司

公司地址：青海生物科技产业园纬二路18号

法定代表人：王卓

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

二、编制单位

单位名称：北京康正宏基房地产评估有限公司

公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座10层1001室

资质级别：在全国范围内从事土地估价业务

资质证书号：A201111009

法人代表：齐  宏

三、编制目的

为委托单位了解湖南省长沙市望城区汇智路与谷苑路交叉口西南侧地块项目可行性提供参考依据。

四、可行性研究的主要内容

1、分析项目开发的合法、合规性；

2、分析长沙市总体发展状况和房地产投资环境；

3、项目所在区域房地产市场现状，分析项目竞争力；

4、对项目的总投资进行估算；

5、对项目进行财务分析，计算评价指标，对财务可行性进行分析评价；

6、评价项目的风险。

五、编制日期

2020年10月16日至2021年3月26日

六、本报告编制依据和说明

（一）报告编制依据

本报告主要依据和参考以下文件及相关资料：

- 建设单位提供的《项目规划经济技术指标》

- 建设单位提供的有关项目的其他资料

- 国家及地方颁布的相关法律规章制度、当地现行财税政策

- 《房地产开发项目经济评价方法》（2006版）

- 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

- 市场调查资料

（二）报告编制说明

1、本报告的编制依据了中华人民共和国相关法律、法令、法规和政策、具体规定，其基础资料和数据来自于有关主管部门颁布的文件和融资主体提供的资料，以及研究人员经过调研分析后所得的资料、信息。

2、在进行财务效益分析和测算过程中，采用了国际和国内通用的理论和方法，并结合现行会计制度、税收法规和房地产市场价格体系，进行合理假定和适当简化。

3、本报告中的项目出让宗地面积及规划建筑面积以建设单位提供的《项目规划经济技术指标》为依据。

4、截至本报告出具日，建设单位尚未取得该地块。

5、本报告中的已投资金额以建设单位提供的财务数据为准，在此提请报告使用者注意。

七、本报告使用说明

# （一）本报告依前文编制目的供委托单位使用。除依据法律和相关规定需公开情形外，未经受托方同意，报告的全部或部分内容不得发表于公开的媒体上。

# （二）本报告所依据的权属资料、财务资料及其他相关说明文件等基础资料由建设单位以原件或复印件形式提供，资料提供者应对其真实性、合法性负责，如基础资料改变，本报告需重新调整。

# （三）本报告结论自出具日起有效期为一年。超过一年，需重新进行研究分析。

第二章  项目建设条件评价

一、项目建设内容、规模和建设方案

（一）项目建设地点

1、所在区位情况

建设项目位于望城区及岳麓区交界处，现由长沙高新技术产业开发区管理，长沙高新技术产业开发区创建于1988年，1991年获批首批国家级高新技术产业开发区。园区位于长沙城市西中心，东临湖南金融中心，南接岳麓山大学城，是天然的科技成果转化区。园区内长(沙)-(湘)潭西线，长(沙)-常(德)高速，城市西二环线，城市三环线(京珠高速长沙段西线)纵横贯通，地铁2号线、 6号线、长株潭城际轻轨均在区内设有站点，现有43条公交线路通达麓谷。依托路网优势，可以迅速进入长邵娄高速、 (北)京-珠(海)高速、上(海)-瑞(丽)高速、 319(厦门-成都)国道和107(北京-深圳)国道。高新区距湘江新区综合交通枢纽1公里、市委、市政府3公里、高铁西站7公里、长沙霞凝港10公里、火车站10公里、高铁南站18公里、黄花国际机场28公里。高新技术产业开发区现有企业32000家，其中外资企业近200家，世界500强企业及分支机构31家，海内外上市公司45家，知名央企50余家，形成了先进装备制造、新一代信息技术（移动互联网）、新能源与节能环保的“两主一特”产业聚集区和新材料、生物医药与健康、现代服务业等优势产业集群，移动互联网、航空航天、信息安全、增材制造、新能源装备、先进储能材料、军民融合、文化创意、绿色节能、人工智能、区块链等新兴产业正加速集聚，蓬勃发展。作为“三区叠加”即长株潭两型社会配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区、国家级湘江新区产业核心区，长沙高新区“一区四园”2019年实现企业总收入近5000亿元，综合实力在全国168个国家级高新区中排名第11位，产业园区竞争力排名第10位，国家级研发机构数量全国排名第3位。

建设项目地块位于长沙高新技术产业开发区西侧，距离绕城高速约2.2公里，距离长沙西站约5.6公里，距离麓谷站约5.3公里。建设项目周边有一定住宅项目，已建成社区多集中于建设项目以东，如阳光城溪山悦、中梁云麓传奇等住宅小区，所在区域整体成熟度一般，处于开发阶段。区域内规划路网较密集，行车出入较便捷，且项目及周边道路均设有停车场，停车较便捷。

2、周边环境及四至

拟建设项目位于汇智路与谷苑路交叉口西南侧，所在区域主要规划为高新技术产业用地，有部分配套住宅及商业用地，周边已建成项目多为工业项目，居住及配套商业项目较少。

地块内部                                       地块内部

3、区域交通情况

周边路面交通路网较为完善，交通通达性较好，紧邻谷苑路与汇智路，距离绕城高速约2.2公里，距离长沙西站约5.6公里，距离麓谷站约5.3公里，为规划2号线西沿线雷锋西站地铁上盖项目。

地铁：距离规划6号线长川路站约3.1公里。

高速及主干道： 南北方向：谷苑路、枫林西路；东西方向：汇智路、绕城高速。

4、区域配套情况

教育：周边有长沙市雷锋学校、第一师范高新二小、雷锋小学等，教育资源丰富；

公共配套：商业资源有、黄盛购物广场以及周边已建成项目配套商业等，医疗资源有望城区心脑血管病专科医院、长沙宁儿妇产医院等，可以满足周边居民的日常需求；另外项目地块临近雷锋文化主体公园，拥有一定的景观资源。

（二）项目建设规模及建造标准

1、项目概况

根据建设单位提供的《项目规划经济技术指标》，项目拟规划为住宅及商业项目，产品规划为精装高层住宅、精装平层公寓、毛坯交付LOFT公寓、毛坯交付沿街商铺，配建地下车库，规划总建筑面积合计为555602.66平方米。

建设项目当前拟报规经济技术指标详见下表。

| 主要经济技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划用地面积 |  |  | 130061 | 备注 |
| 规划总建筑面积 |  |  | 494665.19 |  |
| 地上总计容建筑面积 |  |  | 385655.00 |  |
| 其中 | 住宅 |  | 279613.91 |  |
|  | 其中 | 高层住宅（精装） | 279613.91 |  |
|  | 商业 |  | 98451.00 |  |
|  | 其中 | 沿街商业 | 21330.00 |  |
|  |  | loft公寓 | 47264 |  |
|  |  | 平层公寓（精装） | 29857 |  |
|  | 幼儿园 |  | 3600 |  |
|  | 物业 |  | 1900 |  |
|  | 公建配套 |  | 1590 |  |
|  | 其中 | 社区服务用房 | 1400 |  |
|  |  | 消防控制室 | 80 |  |
|  |  | 垃圾收集点 | 20 |  |
|  |  | 公厕 | 60 |  |
|  |  | 门卫 | 30 |  |
| 地下建筑面积 |  |  | 87579 |  |
| 其中 | 人防地下车库 |  | 14564 | 364个 |
|  | 普通地下车库 |  | 73015 | 2567个 |

单位：平方米

2、项目建造标准

根据建设单位介绍，项目以住宅用房为主，配建公寓楼及沿街商业裙楼，地下整体设计为车库、设备及其他用房；拟建造标准为公共部分精装修，住宅及平层公寓为精装交付、LOFT公寓、商业及地下车库均为毛坯交付。

住宅户型配比以108-120平方米的三室户型为主力户型，套数占比67%。

| 住宅 | 物业形态 | 套型 | 面积 | 套数占比建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高层 | 3房双卫 | 108 | 38.80% |
|  |  | 3+1房双卫 | 120 | 28.60% |
|  |  | 4房双卫 | 130 | 20.40% |
|  |  | 4房双卫 | 140 | 12.20% |
| 商铺 | 1-3层 | 可分割小户型 | 单户小于50平米 |  |
| 公寓 | 平层、loft | 小户型为主 | 30-45平米 |  |

单位：平方米、套

截至本报告出具日，建设单位尚未提供地块详细建设说明、详细建造标准等。

二、项目工程建设进程评价

1、建设项目已经取得政府相关部门的批准文件如下：

根据建设单位介绍，建设单位预计于2020年12月份取得项目地块，建设单位预计楼面单价为3039元/平方米。截至本报告出具日，建设单位尚未取得该项目地块。

本报告建设项目的规划情况以建设单位提供的《项目规划经济技术指标》为依据。

2、项目工程进度说明

（1）建设进度

项目地块预计分两次缴纳地价款，建设项目预计建设工期约23个季度，具体如下：

2021年2季度、3季度取得项目地块，按规定缴清项目部分对应地价款及相关税费，办理审批文件，取得项目《建设工程规划许可证》及《建筑工程施工许可证》并开始建设；

2027年1季度完成竣工验收并交付使用。

（2）销售进度

建设项目预计销售期约26个季度。

住宅部分预计2021年3季度开始分批次销售，至2024年2季度销售完毕；

LOFT公寓部分预计从2022年4季度开始销售，至2026年2季度销售完毕；

平层公寓部分2024年4季度开始一次性销售给产业方；

沿街商业部分预计从2024年2季度开始销售，至2026年4季度销售完毕。

地下车库预计从2022年4季度开始销售，至2027年4季度销售完毕。

三、项目建设条件评价

截至本报告出具日，项目地块内部正在由政府组织土地平整工作。本次评估设定项目市政基础设施条件达“三通”（即通路、通电、通上水）。

四、施工、监理单位资质评价

截至本报告出具日，建设单位未能提供有关建设、施工、监理单位资质相关信息。

五、环境保护评价

项目工程建设内容为居住、商业项目，主要环境问题是地下车库、生活污水、噪声及施工期扬尘和噪声等。截至本报告出具日，建设单位尚未申请环境保护相关批准文件。

第三章  市场评估

一、市场环境评价

（一）城市概况

长沙，湖南省省会，是长江中游地区重要的中心城市 ，全国“两型社会”综合配套改革试验区、中国重要的粮食生产基地，长江中游城市群和长江经济带重要的节点城市。东邻江西省宜春、萍乡，西连娄底、益阳，南接株洲、湘潭，北靠岳阳。长沙是综合交通枢纽，京广高铁、沪昆高铁、渝厦高铁在此交汇。

长沙是首批国家历史文化名城，历经三千年城名、城址不变，有“屈贾之乡”、“楚汉名城”、“潇湘洙泗”之称。有马王堆汉墓、四羊方尊、三国吴简、岳麓书院、铜官窑等历史遗迹。凝练出“经世致用、兼收并蓄”的湖湘文化。长沙既是清末维新运动和旧民主主义革命策源地之一，又是新民主主义的发祥地之一。走出了黄兴、蔡锷、刘少奇等名人。

长沙是中国（大陆）国际形象最佳城市、东亚文化之都、世界“媒体艺术之都”。打造了“电视湘军”、“出版湘军”、“动漫湘军”等文化品牌。长沙有高校51所，独立科研机构97家，两院院士52名，国家工程技术研究中心14家，国家重点工程实验室15个；有杂交水稻育种、“天河”超级计算机、国内首台3D烧结打印机等科研成果。2019年2月，被国家中医药管理局评为市级全国基层中医药工作先进单位。

【位置】长沙市为湖南省省会，是湖南省政治、经济、文化、交通、科技、金融、信息中心。它位于湖南省东部偏北，湘江下游和长浏盆地西缘。地域范围为北纬27° 53′～ 28° 41′，东经 111° 53′～ 114° 15′。东邻江西省宜春地区和萍乡市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。东西长约230 千米，南北宽约88 千米。2016年，全市土地面积11816.0平方千米，其中市区面积 2150.90 平方千米，建成区面积 374.64平方千米。

【行政区划】截至2018年，长沙辖6个区1个县，代管2个县级市：长沙市区（芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区）及浏阳市、宁乡市、长沙县；80个街道、95个镇、14个乡，715个社区、1169个村。

【人口】2019年年末，全市常住总人口839.45万人，比上年增长2.9%。按户籍人口计算，人口出生率为12.43‰，死亡率为7.90‰，自然增长率为4.53‰。城镇化率为79.56%，比上年提高0.44个百分点。全湖南省第一。长沙是一个多民族散居城市，2016年有土家族、苗族、回族、侗族、瑶族、满族、壮族、蒙古族、白族等55 个民族，常居少数民族人口8.7万人，占全市总人口1%；外地到长沙少数民族流动人员年均10万人次以上，驻长沙院校少数民族学生约4万人。

【地貌】长沙的总体地质特征是：地层出露齐全，花岗岩体广布，地质构造复杂，矿产资源丰富。各个地质历史时期的地层在长沙市均有出露，最古老的地层大约是10 亿年以前形成的。总体地貌特征是：地势起伏较大，地貌类型多样，地表水系发达。长沙的东北是幕阜—罗霄山系的北段，西北是雪峰山余脉的东缘，中部是长衡丘陵盆地向洞庭湖平原过渡地带。东北、西北两端山地环绕，地势相对高峻，中部递降趋于平缓，略似马鞍形，南部丘岗起伏，北部平坦开阔，地势由南向北倾斜，形如一个向北开口的漏斗。长沙城区为多级阶地组成的坡度较缓的平岗地带，地势南高北低，湘江由南向北流经中部，穿贯市区，江中的橘子洲长 5 千米，在全国城市中绝无仅有。湘江两岸形成地势低平的冲积平原，其东西侧及东南面为地势较高的低山、丘陵。东有属于湘赣边雁阵式山系的大围山，海拔 800 米以上山峰有 50 余座，其主峰七星岭，海拔 1607.9 米，为全市最高处；西有海拔 800 米以上的山峰 13 座，望城区乔口湛湖的海拔 23.5 米，为全市最低点。

【气候】长沙水文特征：水系完整，河网密布；水量较多，水能资源丰富；冬不结冰，含沙量少。长沙市的河流大都属湘江水系，支流河长 5 千米以上的有 302 条，其中湘江流域 289 条。湘江自湘潭昭山流经长沙县西南边境，然后由南向北纵贯市区，经望城县乔口出境。经过市境的长度有 74 千米，其间流入湘江的支流有 15 条，其中较大的有：浏阳河、捞刀河、靳江、沩水。年平均地表径流量 82.65 亿立方米，径流深 550 ～ 850 毫米。湘江流经长沙市的常年径流量年均 692.50 亿立方米，全年可通航。全市水能蕴藏量 24.53 万千瓦，地下水总储量 9.35 亿立方米 / 年。长沙地处中国东南部，属亚热带季风气候。由于位居盆地内部，且距海较远，受冬夏季风转换、地势向北倾斜等因素的影响，春温变化大，夏初雨水多，伏秋高温久，冬季严寒少。

长沙市气候有两个主要特征：1. 水热充足，生长期长。1981—2010 年，长沙市年平均气温17.4℃，年平均降水量为1475.8 毫米，年平均日照1583.3 小时。热量条件比较优越，降水多集中在春夏两季，多雨期与高温期一致，生长期长，对农业生产有利。2. 气候温和，四季分明，夏冬季长，春秋季短。春季从 3 月中旬到 5 月中下旬，为期约 70 天，期间气温升高很快，对春播有利。春季天气阴雨潮湿，降水量占全年的 40% 以上。夏季从 5 月中、下旬到 9 月下旬，为期132 天，季节长，天气热，是夏季的突出特点，夏季温高暑热，常连晴数日，骄阳似火蒸发强盛，在降雨集中期易发生洪涝灾害。秋季从 9 月下旬到 11 月中旬，将近 60 天，是全年最短的一季。冬季从 11 月下旬到次年 3 月上旬，为期 3 个多月，月平均气温大都在6.1℃以上，冬季气温虽不很低，但比较湿冷，降雪较少，有时会发生冰冻天气，冬季的降水量仅占全年的 16%，是一年中降水量最少的季节。

（二）经济运行概况（2019年至2020年2季度）

- 2019年

地区生产总值：初步核算，1-12月，全市实现地区生产总值11574.22亿元，同比增长8.1%。其中，第一产业实现增加值359.69亿元，增长3.2%；第二产业实现增加值4439.32亿元，增长8.0%；第三产业实现增加值6775.21亿元，增长8.4%。

农业：1-12月，全市实现农林牧渔业总产值607.7亿元，同比增长3.2%。

工业、交通：1-12月，全市规模以上工业增加值同比增长9.1%。1-12月，全市全社会客货换算运输周转量为671.18亿吨公里，同比增长14.0%。客运量为12704.55万人，增长1.7%；货运量为49017.11万吨，增长11.9%。旅客周转量306.30亿人公里，增长2.0%; 货物周转量567.47亿吨公里，增长16.4%。

固定资产投资：1-12月，全市完成固定资产投资同比增长10.1%。

国内市场与对外经济贸易：1-12月，全市社会消费品零售总额5247.03亿元，同比增长10.1%。按行业分组，批发业实现零售额725.11亿元，增长10.0%；零售业实现零售额3999.56亿元，增长10.1%；住宿业实现零售额60.35亿元，增长5.3%；餐饮业实现零售额462.01亿元，增长11.1%。

1-12月，全市进出口总额（海关口径）为2002.03亿元，同比增长56.4%，其中出口总额为1396.43亿元，增长69.9%；进口总额为605.60亿元，增长32.1%。1-12月，全市实际利用外资金额63.74亿美元，增长10.3%；实际到位省外境内资金为1252.44亿元，增长18.0%。

财政、金融：1-12月，全市完成地方一般公共预算收入950.23亿元，增长8.0%；一般公共预算支出为1425.98亿元，增长9.6%。12月末，全市金融机构各项存款余额（本外币合计，下同）21048.45亿元，比年初增加2412.81亿元；金融机构各项贷款余额21248.71亿元，比年初增加2854.01亿元。

物价：12月，全市居民消费价格同比上涨3.6%。其中，食品烟酒价格上涨10.9%；鲜菜价格上涨3.0%，畜肉价格上涨71.1%；衣着价格上涨0.2%；居住价格上涨1.1%。1-12月，居民消费价格同比上涨2.9%。

居民收入：1-12月，全市城镇居民人均可支配收入55211元，增长 8.7 %；农村居民人均可支配收入32329元，增长8.8 %。

- 2020年1-6月

地区生产总值：1-6月,全市实现地区生产总值  5621.21亿元，同比增长2.2%。其中，第一产业实现增加值163.92亿元，增长2.3%；第二产业实现增加值2133.62亿元，增长3.0%；第三产业实现增加值3323.68亿元，增长1.6%。

农业：1-6月，实现农林牧渔业总产值305.2亿元，同比下增长2.4%。

工业：1-6月，实现农林牧渔业总产值305.2亿元，同比下增长2.4%。

固定资产投资：1-6月，全市完成固定资产投资同比增长4.0%。

国内市场与对外经济贸易：1-6月，全市社会消费品零售总额1976.77亿元，同比下降6.6%。按行业分组，批发业实现零售额237.09亿元，下降6.1%；零售业实现零售额1567.14亿元，下降5.8%；住宿业实现零售额17.97亿元，下降19.9%；餐饮业实现零售额154.58亿元，下降12.9%。

1-6月，全市进出口总额（海关口径）为1045.57亿元，同比增长25.1%，其中出口总额为664.42亿元，增长13.5%；进口总额为381.14亿元，增长52.2%。

1-6月，全市实际利用外资金额35.68亿美元，增长8.14%。

财政、金融：1-6月，全市完成地方一般公共预算收入535.30亿元，下降5.1%；一般公共预算支出为638.74亿元，下降11.5%。

6月末，全市金融机构各项存款余额（本外币合计，下同）23030.30亿元，比年初增加1981.86亿元；金融机构各项贷款余额23282.99亿元，比年初增加2034.28亿元。

物价：6月，全市居民消费价格同比上涨0.2%。其中，食品烟酒价格上涨0.9%，衣着价格持平，居住价格下降0.2%，生活用品及服务价格下降0.1%。1-6月，居民消费价格同比上涨2.6%。

居民收入：1-6月，全市城镇居民人均可支配收入29676元，增长 4.3%；农村居民人均可支配收入15958元，增长5.6%。

（三）城市规划与发展目标

1.长沙市城市总体规划

根据《长沙市城市总体规划（2017-2035年）》草案，长沙未来将规划成为拥有1200万人口的超大型城市。

- 城市人口规模

规划至2035年长沙市域常住人口1200万人。统筹考虑市域资源分布域承载能力，提升规划区人口聚集度，规划至2032年规划区人口900万人，浏阳、宁乡市域常住人口各150万人。

- 建设用地规模

规划区城乡建设用地1090平方公里，城镇建设用地930平方公里。

- 城市空间结构

在规划区构建“一轴两带多中心”的城市空间结构。

“一轴”：枫林路、五一大道和人民路构筑东西向城市综合发展轴。

“两带”：打造湘江综合服务带、捞刀河和浏阳河文化旅游产业。

“多中心”：规划构建由“城市主中心-城市副中心/专业中心-组团中心”三级城市中心体系，包括1个城市主中心、2个城市副中心（雷锋胡-梅溪湖片区河西城市副中心、黄兴片区河东城市副中心）、3个专业中心（高铁西城商贸商务中心、临空经济中心、大托区域服务中心）和5个组团中心（星沙组团、省府-红星组团、洋湖组团、望城组团和高岭组团）。

2.城市交通发展规划

至2035年，规划区快速路网密度达到0.5公里/平方公里，总体路网密度不低于9公里/平方公里。

快速路：规划形成“两环八联七纵四横”快速路网体系，规划区内总里程达到683公里，实现都市区各个组团间的快速联系。逐步实施城区段长潭西高速公路、京港澳高速公路、长株高速公路、机场高速公路等高速公路改快速路，进一步提升规划区快速道路系统，促进规划区与株洲、湘潭的同城化快速联系。

主干路：规划形成“十六纵十二横”的结构性主干路，主要承担城市相邻组团以及内部功能片区间的道路交通联系。

次干路和支路：提升次干路和支路规划实施率，落实街区制标准，着力打通断头瓶颈，提高次支路网密度，优化城市路网结构，提高城市道路承载力。

3.《2020年长沙市政府工作报告》

长沙市人民政府市长胡忠雄作长沙市人民政府工作报告中指出，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，长沙的未来机遇和挑战同在，发展与风险并存。从机遇看，我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，国家坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的政策框架，逆周期调节力度不断加大，技术创新、减税降费等方面的政策支持将会叠加发力；省委、省政府高度重视和支持省会城市高质量发展，创造条件让长沙更好地发挥示范引领、辐射带动作用；全市22条产业链持续壮大，重大项目作用逐步显现，智能制造和现代服务业“双轮驱动”基础不断强化，经济社会平稳运行的支撑更加有力。总之，长沙仍然处于重大战略机遇期。从挑战看，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，受“三期叠加”、经济下行压力加大和三大攻坚战任务仍然艰巨等影响，长沙推动经济高质量发展与生态高水平保护的统筹需要持续加强，防范债务风险和稳定投资增长的矛盾需要重点破解，应对先进城市竞争与带动区域共同发展的关系需要协同推进。我们一定要保持定力、激发活力、创新动力、形成合力，积极应对各种风险挑战，保持高质量发展良好势头，加快现代化长沙建设进程，努力展现省会城市更大担当、彰显幸福长沙更大作为。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记在推动中部地区崛起工作座谈会上的讲话和对湖南工作的重要讲话指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，以省委“全面小康决胜年”为引领，以“推动制造业高质量发展”为抓手，深入实施创新引领开放崛起战略，深入推进现代化长沙和“三个中心”建设，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，持续推进产业项目建设和营商环境优化，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进经济社会高质量发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

全市经济社会发展的主要目标是：地区生产总值增长8%左右；固定资产投资增长9%；规模以上工业增加值增长8.5%左右；社会消费品零售总额增长10%；地方一般公共预算收入增长6.5%；全体居民人均可支配收入增长8%；单位地区生产总值能耗下降2%，税收占财政收入比重、减排任务完成省定指标；城镇登记失业率控制在4%以内，居民消费价格指数103.5左右。

（四）土地市场概况

1、供应情况

2015-2019年长沙市住宅用地土地供应量整体呈持续攀升态势，从近5年供应年度走势来看，自2017年后土地市场供应量涨幅明显，2016-2017年年供应量基本在宗地数30余宗、土地面积200余万平方米，2018年年供应量上涨至46宗、供应面积302.29万平方米，环比上涨接近4成。2019年是近5年住宅用地供应量增长最多的一年，全年新增供应住宅用地64宗，土地面积472.64万平方米，新增规划建筑面积达1357.87万平方米，供应量为2017年的2.4倍，环比2018年上涨40%。

2020年上半年，长沙市住宅用地新增供应24宗，供应土地面积199.9万平方米，新增规划建筑面积606.56万平方米，同比去年上半年供应宗地数量减少了6宗，土地面积及新增供应建筑面积分别上涨了8.6%及10.4%。

资料来源：CREIS中指数据

2、成交情况

从近5年长沙市住宅用地土地成交情况总体趋势来看，2015-2017年市场处于低谷期，自2018年开始，长沙市住宅用地成交土地面积、成交规划建筑面积、成交金额各项数据大幅攀升，2018年住宅用地成交土地面积为272.39万平方米，成交规划面积为897.83万平方米，成交金额333.11亿元，成交土地面积环比增长46.2%，成交金额环比增长接近一倍；2019年住宅用地成交土地面积达到了429.07万平方米，成交规划面积达到1255.72平方米，成交金额达到475.55亿元，创历史峰值，成交土地面积上涨57.5%，成交建筑面积上涨4成，出让金额上涨42.8%。2020年上半年，住宅用地成交土地面积达到199.33万平方米，成交规划面积556.27平方米，成交金额为221.34亿元，相比2019年同期，供应面积及成交金额上涨幅度都在6成以上。

资料来源：CREIS中指数据

从区域分布上来看，2019年至2020年上半年，长沙市住宅用地成交区域主要集中在岳麓区、望城区和雨花区，成交热度最高的为岳麓区。其中，岳麓区2019年成交23宗居住类用地，成交面积183.43万平方米，2020年上半年成交8宗居住类用地，成交面积87.平方米，近一年半成交量约占全市成交总量的43%；望城区2019年成交10宗居住类用地，成交面积94.78万平方米，2020年上半年成交17宗居住类用地，成交面积139.06万平方米，近一年半成交量约占全市成交总量的22.1%；雨花区2019年成交8宗居住类用地，成交面积66.35万平方米，2020年上半年成交5宗居住类用地，成交面积34.31万平方米，近一年半成交量约占全市成交总量的16%；三区土地供应及成交占比全市总量都超过八成。

资料来源：CREIS中指数据

从近5年土地成交价格走势上看，长沙市住宅用地成交单价走势以2017年为“分水岭”，2017年以前，成交楼面单价逐年涨幅明显，2016和2017年环比涨幅分别为51.4%和40.8%，且两年的溢价率维持在较高水平，分别为48.77%和51.39%。随后在金融管控从严、房地产调控政策保持收紧的大环境下，自2017年开始，近三年长沙市住宅用地成交单价逐年保持小幅上涨，总体走势运行平稳。2018年至2020年上半年长沙市住宅用地成交楼面单价分别为3710元/平方米、3787元/平方米、3979元/平方米；溢价率近三年回调至10%以下，2020年上半年成交住宅用地平均溢价率为9.48%，相比2018、2019年年平均溢价率有小幅提高。

资料来源：CREIS中指数据

从长沙市各行政区域成交土地规模分析，2019年至2020年上半年岳麓区成交规模最大，岳麓区成交土地面积为270.43万平方米，新增规划建筑面积为744.6万平方米，占比全市总量达到4成以上。其次为望城区，成交占比接近两成。从各区成交楼面单价来看，芙蓉区、岳麓区、开福区排名前三，成交楼面单价分别为5165元/平方米、4440元/平方米、4263元/平方米，其次是雨花区，成交楼面单价分别为3582元/平方米。溢价情况来看，近一年半的溢价率整体相对偏低，仅有望城区平均溢价率在10%以上。整体来看，随着中心城区土地数量逐年减少，未来土地供求市场往边缘区域延伸，边缘区域将成为城市未来发展方向。

资料来源：CREIS中指数据

3、流拍情况

近5年来，长沙市住宅用地整体来看流拍数量较少，其中2016-2017年上市土地无流拍。2018-2019年住宅用地全年流拍流各4宗，为近年来最高，2020年上半年仅有1宗住宅用地出现流拍。从分布区域上看，近一年半流拍地块出现在雨花区、岳麓区、望城区。随着房地产政策趋严，融资成本增加，囤地套现模式无法继续，更多的房企对于非优质地块的拿地积极性明显降低，利润不达标的地坚决不拿，拿地策略愈趋理性。

资料来源：CREIS中指数据

流拍地块详细情况如下：

| 地块名称 | 用地性质 | 区县 | 建设用地面积 | 容积率 | 公告时间 | 起始价 |  | 推出楼面价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨花区杜花路 | 商业住宅用地 | 雨花区 | 163887.86 | 2.25 | 2019-8-8 | 222390 | 2800.01 |  |
| 岳麓区红枫路与松柏路交汇处西南角 | R2、A3、R2B1（商住比1:9）、B1R2（商住比6:4） | 岳麓区 | 147556.3 | 2.27 | 2019-6-6 | 142531 | 4255.01 |  |
| 经开区马桥河路与月亮岛西路交叉口东北角 | 地块一为居住用地；地块二为商住用地 | 望城区 | 117784.5 | 2.59 | 2019-5-29 | 30924 | 1015.04 |  |
| 雨花区万家丽路南 | 商业、住宅（B1、R21） | 雨花区 | 113683.74 | 3 | 2019-11-26 | 118350 | 3470.15 |  |
| 岳麓区学士路以东、紫苑路以南（P01-A30、P01-A32地块） | 商业（B1）、住宅（R2） | 岳麓区 | 67613.67 | 2.5 | 2019-9-18 | 74688 | 3799.98 |  |

单位：平方米、万元、元/平方米

资料来源：CREIS中指数据

（五）房地产市场概况

1、供销走势

从供应量上看，2017年为近5年长沙市商品住宅用房供应量低谷，在这之后供应量呈稳中有升走势。2016年供应量为近5年峰值，年度供应超过10万套，随后2017年出现短暂下滑后，2018-2019年继续呈上升趋势，2019年长沙市商品住宅供应套数为91967套，供应面积为1146.23万平方米，供应面积环比上涨10.7%。从销售情况来看，近几年长沙市商品住宅成交量呈“波浪形”走势，但整体趋势呈下滑态势，2016年房地产政策环境先对宽松，成交量最大，自2017年“3.18新政”市场调控政策到2018年“6.25新政”，长沙对楼市的系列调控，力度严格，2018年下半年多数楼盘推出促销、优惠等活动，成交量才有所回升。2019年至今楼市仍处于限购、限售、限贷的大环境下，市场投资者需求明显减少，商品住宅成交量下降。

资料来源：CREIS中指数据

2019年长沙市商品住宅供应套数为91967套，供应面积为1146.23万平方米，供应面积环比上涨10.7%。2019年全市成交整体趋缓，商品住宅共成交111185套，成交面积1343.4万平方米，与去年同期相比下滑了15.3%。

2020年1-6月长沙市共推出商品住宅37183套，供应面积465.89万平方米，同比减少16.2%。2020年上半年长沙市商品住宅共计成交45349套，成交面积567.28万平方米，同比下降4%，供应成交双降。从月度走势可以看到，一季度受假期及疫情影响，新批供应及成交量都处于低位，一季度共推出商品住宅134.47万平方米，其中2月供应量仅为14.44万平方米，进入二季度供应量有所提升，二季度供应量为331.41万平方米，同比下降21.4%；成交方面，同样受疫情影响，2月为近3年来同期最低，之后随着疫情逐步得到控制，市场热度明显提升，成交量还是回升，至6月份月度成交量超过12000套，成交面积达到154.26万平方米，已达到近年来月度最高水平，楼市整体呈回暖趋势。

资料来源：CREIS中指数据

2、成交价格情况

2015-2019年，长沙市商品住宅成交价格整体持续走高，尤其是2017-2019年，单价一年上升一个台阶，涨幅较为明显。2017-2019年成交均价分别为7151元/平方米 、8042元/平方米、9195元/平方米，环比涨幅分别为7.2%、12.5%、14.3%。而年总销售额在2016年达到峰值后，受政策调控影响，2017年下滑35.8%，2018-2019年回调至正常水平，年销售额达到1200亿元，但未达到历史峰值。

从2019-2020年上半年成交价格走势中可以看到，除2019年2、3月成交单价在8500元/平方米，其余绝大部分时间成交价格保持在较高水平，尤其是进入2019年下半年，单价水平已全面超过9000元/平方米，运行相对平稳，2020年一季度受疫情影响，市场成交接近冰冻，价格环比出现下滑，但二季度市场转暖后，价格也随之回升，2020年上半年成交均价为9529元/平方米，相比2019年上涨3.6%。

资料来源：CREIS中指数据

资料来源：CREIS中指数据

3、区域分布

从区域分布上分析，长沙市商品住宅成交区域集中在岳麓区、望城区、雨花区，2019年这三个区成交量居全市前三名，总成交面积为365.67万平方米、352.15万平方米、336.2万平方米，三区占比接近全市成交总量的78.5%；从2020年上半年成交数据来看，依然是上述三个区成交量领跑，但与2019年同期相比，雨花区下降两成，其他两区分别上涨了9.8%和14.3%。而成交价格各区域整体高于2019年水平，除望城区小幅下跌外，其余各区大部分涨幅在3%-7%之间，芙蓉区涨幅突出，为25.5%；成交热点区域岳麓、雨花，成交均价涨幅分别为5.6%和3.7%。

资料来源：CREIS中指数据

4、库存及去化情况

根据CREIS中指数据显示，截至到2020年6月，长沙市商品住宅存量1099.82万平方米，同比上涨18.5%，相比2019年12月上涨5%，库存量呈上涨趋势，库存规模维持高位。去化方面，整体去化走势趋缓。出清周期来看，近三年走势中，2017年6月出清周期出现第一个高点9.66个月，之后下半年开始回落，至2018年平均出清周期为5.87个月，2019年市场政策仍然从紧，库存面积整体呈上升趋势，出清周期持续延长，在6月达到高点9.4个月后，随后库存收窄，出清周期开始缩短，年底库存面积再次增长，年末出现翘尾现象，截止2019年12月商品住宅库房面积为1047.49万平方米，出清周期延长至8.37个月。2020年上半年，市场整体表现依旧供过于求，3月开始市场推货量增加，库存量持续攀升，二季度有所回升，截至2020年6月出清周期环比出现下降。

资料来源：中指数据

5、成交结构

从2019-2020年上半年商品住宅成交结构上分析，刚性、刚改需求项目成交比例较高，网签单价在8000-10000元/平方米价格区间成交比例最高，达33.97%，其次是10000元/平方米以上区间，占比达29.77%；90-120平方米面积段产品成交占比最大，约占40.29%，120-140平方米面积段占比34.56%，由此可见，长沙市新建商品房市场成交主力为90-140平米的刚需及刚改需求占据主导地位。

资料来源：CREIS中指数据

资料来源：CREIS中指数据

（六）房地产政策

- 限购政策

1、《长沙市人民政府办公厅关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》（长政办函〔2017〕38号），政策细则如下：

（1）限购区域为芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区、长沙县（限长沙经开区、星沙区域）。

（2）暂停对在限购区域内已拥有1套及以上住房的非本市户籍家庭出售新建商品住房。

（3）对在限购区域内无住房的非本市户籍家庭：湖南省外户籍家庭凭在长沙市连续缴纳12个月以上个人所得税或社会保险证明限购1套新建商品住房；属于省、市、区引进人才和公务工作调动的湖南省外户籍家庭凭有关部门证明限购1套新建商品住房；长沙市外湖南省内户籍家庭限购1套新建商品住房。

2、《长沙市住房和城乡建设委员会关于实施差别化购房措施的通知》（长住建发〔2018〕28号），政策细则如下：

（1）长沙市限购区域内“限房价、竞地价”的商品住房项目（不含定向限价房）和新建商品住房项目中144㎡（含）以下户型的普通商品住房，应优先满足首套刚需购房群体。新建商品住房项目中大于144㎡户型的，按长住建发〔2017〕172号文件执行。（注：《长沙市限购区域内新建商品住房销售摇号具体操作程序》的通知（长住建发〔2017〕172号），《通知》要求长沙市限购区域范围内所有新建商品住房项目，凡累积购房客户大于可供房源的项目，应采取公开摇号方式销售商品住房。）

（2）项目开盘前积累的首套刚需购房群体数量少于或等于符合上款规定的可售房源数，按首套刚需购房群体登记时间先后顺序销售；开盘前积累的首套刚需购房群体数量大于符合上款规定的可售房源数，在全部登记的首套刚需购房群体中进行摇号销售。项目开盘3日后满足首套刚需购房群体后的剩余房源，按长住建发〔2017〕172号文件执行。

（3）首套购房刚需群体为长沙市户籍的无房家庭和个人（文件施行后离婚且不满1年的不包括在内）、自签订征收协议之日起1年内的被征收人以及符合长沙市限购政策的本市以外户籍无房家庭。

3、《长沙市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》（政办函〔2018〕75号），政策细则如下：

进一步加强商品住房（含新建商品住房和二手住房）购买资格审查，在长沙市限购区域（除浏阳市、宁乡市以外的行政区域）购买商品住房须符合以下规定：

（1）本市户籍家庭在限购区域内已有2套及以上住房的，不得在限购区域内再购买商品住房；本市户籍成年单身家庭和非本市户籍家庭在限购区域内已有1套及以上住房的，不得在限购区域内再购买商品住房。

（2）本市户籍家庭在限购区域内已有1套住房的，取得不动产权属证书满4年后方可购买第2套商品住房。

（3）市外迁入的户籍家庭（退伍转业、家属随军落户的除外），落户满1年且在本市稳定就业，或在本市连续缴纳24个月个人所得税（或社会保险），在限购区域内限购1套商品住房。

（4）在本市稳定就业且无住房的非本市户籍家庭，连续缴纳24个月个人所得税（或社会保险），在限购区域内限购1套商品住房。

（5）父母投靠成年子女落户不满2年的，不得作为单独家庭在限购区域内购买商品住房。未成年人不得单独购买商品住房。落户学校集体户口的在校大学生，不得在限购区域内购买商品住房。

（6）夫妻离异后，任何一方2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

4、《长沙市住房和城乡建设委员会关于执行长政办函[2018]75号文件细则》（长住建发〔2018〕59号），政策细则如下：

参加楼盘摇号的人数不超过可售房源的1.5倍。购房集中登记结束后，申购人数超过1.5倍的，优先满足户籍或工作单位地点在限购区域内的刚需群体，其他购房申请人不纳入此次刚需摇号范围。申请人按在限购区域内户籍年限或工作年限排序，工作时间以限购区域内最早缴纳社保或个税时间作为起算点。

- 限价政策

1、《长沙市人民政府办公厅关于促进房地产市场健康发展的通知》（长政办函〔2016〕199号），政策细则如下：

严格房价审查。在核发商品房预售许可证时加强对载有房源、价格等预售事项的房屋预售方案的审查，同期房源一次性申报备案价格，不得通过分批申报价格变相涨价。积极引导价格信息公开，形成公开、稳定的价格预期。

2、《长沙市发展和改革委员会关于印发<长沙市限价商品住房价格管理暂行办法>的通知》（长发改价控〔2017〕388号），政策细则如下：

第九条，限价商品住房价格申报及核准程序：（一）房地产开发经营企业将申请核价资料备齐后，报市政务中心市价格主管部门窗口进窗初审；（二）由市价格主管部门采取政府购买服务的方式，委托第三方专业机构进行成本审核，并由市成本调查队进行复核；（三）市价格主管部门根据开发企业申报资料和成本审核情况制定限价商品住房基准价格，基准价格为该楼盘限价商品住房均价；（四）申报手续、材料齐全的，自受理定价申请报告之日起30个工作日内完成限价商品住房基准价格核准；（五）房地产开发经营企业根据市价格主管部门核准的限价商品住房基准价格制定一房一价价目表送市价格主管部门备案。

- 限贷政策

1、《长沙市人民政府办公厅关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》（长政办函〔2017〕38号），政策细则如下：

实施差别化住房信贷政策（一）对在限购区域内购买商品住房申请商业性个人住房贷款的购房家庭：购买首套商品住房首付比例不低于30%；拥有1套住房且相应贷款已结清的户籍家庭购买第2套商品住房，首付比例不低于35%；拥有1套住房且相应贷款未结清的户籍家庭购买第2套商品住房，首付比例不低于45%；暂停发放第3套及以上住房的商业贷款。（二）对在限购区域内购买商品住房申请住房公积金贷款的购房家庭：购买首套住房首付比例不低于20%；拥有1套住房且相应贷款已结清的户籍家庭购买家庭第2套住房首付比例不低于35%；暂停发放家庭第3套及以上住房公积金贷款。

2、《长沙市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》（政办函〔2018〕75号），政策细则如下：

住房公积金缴存职工在限购区域内购买商品住房申请住房公积金贷款的，贷款额度与缴存额度严格挂钩，购买家庭第二套住房首付款比例不得低于60% 。

- 限售政策

《长沙市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》（政办函〔2018〕75号），政策细则如下：

进一步加强商品住房（含新建商品住房和二手住房）购买资格审查，在长沙市限购区域（除浏阳市、宁乡市以外的行政区域）购买商品住房须符合以下规定：

在本市限购区域内购买的商品住房，须取得不动产权属证书满4年后方可上市交易。

暂停企业在限购区域内购买商品住房，已购买的商品住房须取得不动产权属证书满5年后方可转让。

- 财税政策

停止对家庭第二套改善性住房的契税优惠

长沙市财政局、税务局、住建局共同印发关于调整第二套住房交易环节契税政策的通知，规定自4月22日起，在长沙市范围内停止执行的家庭第二套改善性住房的契税优惠政策，即对个人购买家庭第二套改善性住房按4%的税率征收契税；家庭第二套改善性住房是指已拥有一套住房的家庭，购买的家庭第二套住房。5月6日，《关于调整长沙市第二套住房交易环节契税政策的通知》中改政策“具体执行的行政区域”的问题经市税务部门与房地产主管部门确认，二套房的界定范围是全市，包括室内六区及长沙县、浏阳市、宁乡市。

- 预售政策

《长沙市城市房地产交易管理办法》（政办函〔2018〕75号），取得《商品房预售许可证》应符合以下条件：房屋土建工程完成50%以上或多层建筑封顶、高层建筑达到十层，并已确定施工进度和竣工交付日期（含环境和配套设施建设）。

（七）区域市场分析

1、区域概况

建设项目位于望城区与岳麓区交界处，目前属于长沙高新技术产业开发区管理。长沙高新技术产业开发区创建于1988年， 1991年获批首批国家级高新技术产业开发区。园区区位条件优越，位于长沙城市西中心，东临湖南金融中心，南接岳麓山大学城，是天然的科技成果转化区。园区内长(沙)-(湘)潭西线，长(沙)-常(德)高速，城市西二环线，城市三环线(京珠高速长沙段西线)纵横贯通，地铁2号线、 6号线、长株潭城际轻轨均在区内设有站点，现有43条公交线路通达麓谷。依托路网优势，可以迅速进入长邵娄高速、 (北)京-珠(海)高速、上(海)-瑞(丽)高速、 319(厦门-成都)国道和107(北京-深圳)国道。高新区距湘江新区综合交通枢纽1公里、市委、市政府3公里、高铁西站7公里、长沙霞凝港10公里、火车站10公里、高铁南站18公里、黄花国际机场28公里。

建设项目位于园区西侧，为规划2号线西沿线雷锋西站地铁上盖项目，距离规划6号线长川路站约3.1公里，距离绕城高速约2.2公里，距离长沙西站约5.6公里，距离麓谷站约5.3公里，周边有201、219、256、270路等多条公交线路通行并设站，地理位置较优，行人出行便捷。建设项目南北方向临近谷苑路、枫林西路，东西方向临近汇智路，道路通达性较高，行车出入便捷。

长沙高新技术产业开发区现有企业32000家，其中外资企业近200家，世界500强企业及分支机构31家，海内外上市公司45家，知名央企50余家，形成了先进装备制造、新一代信息技术（移动互联网）、新能源与节能环保的“两主一特”产业聚集区和新材料、生物医药与健康、现代服务业等优势产业集群，移动互联网、航空航天、信息安全、增材制造、新能源装备、先进储能材料、军民融合、文化创意、绿色节能、人工智能、区块链等新兴产业正加速集聚，蓬勃发展。长沙高新区“一区四园”2019年实现企业总收入近5000亿元。

2019年，园区内签约项目70个，总投资1474.78亿元；其中，引进投资千亿项目1个，过100亿项目1个，过50亿项目1个。投资总额超千亿的中联智慧产业城项目将是全球规模最大、品种最全的工程机械和农业机械的综合产业基地；投资总额达200亿元的三安长沙第三代半导体产业园项目对园区的优势电子信息产业发展起到“一子落而全盘活”的龙头带动作用。2019年，园区新入规企业50家，新获批国家级智能制造试点示范项目3个，省级项目2个，市级目27个。

高新区主导产业为先进装备制造产业、新一代信息技术产业、新能源与节能环保产业，其中已聚集了3000余家先进装备制造企业，拥有中联重科、中国通号、中冶长天重工、华自科技等代表性企业，混凝土机械、起重机械在行业数一数二；聚集了8000余家电子信息企业，拥有中国联通、中兴通讯、长城信息、威胜集团等代表性企业；聚集了2000余家节能环保与新能源企业，拥有中联环境、远大住工、桑德集团、浙江电咖等代表性企业，环保机械设备国内市场占有率达60%，全球首台全路况清扫、智能路径规划的无人驾驶扫地车已在园区投产。

建设项目周边已建成产业园区有麓谷企业广场及同心国际工业园。麓谷企业广场目前已入驻企业1100余家，形成以生物医药、精密机械加工为主，移动互联网、信息技术为辅的综合性产业园，就业人数已达2万余人，年产值200亿规模；同心国际工业园是定位为服务于中小型企业的综合性园区，项目总占地面积420亩，总建筑面积约56万平方米。产品以多层轻型厂房为主，辅助有独栋企业别墅及生活配套区，在未来5年内，本项目将成为一个1000多家企业入驻，从业人员超2万，年产值超过40亿元的现代产业城。

建设项目周边新建重大产业项目具体如下：

| 序号 | 项目 | 位置 | 占地面积 | 建筑面积 | 总投资 | 年产值 | 建设内容 | 就业人数 | 与本案距离 | 车程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 九芝堂国药健康产业园 | 长兴路以北，茶园路交汇处 | 123 | 12 | 6.25 | 6 | 生产阿胶、牛黄丸等中药产品 | 800 | 5 | 10 |
| 2 | 清控（长沙）创新基地 | 青山路以南、东方红路两侧 | 297 | 53 | 50 | 311 | 集孵化加速、总部经济等功能于一体的综合性科技产业园区 | 30000 | 7 | 15 |
| 3 | 航天凯天麓谷工业园 | 岳麓大道与绕城高速交汇处东南角 | 109 | 6 | 5.5 | 7.7 | 环保领域智能装备产品研发、生产、销售、运营 | 1000 | 6 | 15 |
| 4 | 中谷科技智能零售 | 长兴路与雷锋河路交汇处 | 40 | 5 | 2.58 | 2 | 智能终端的研发、生产和销售 | 100 | 3 | 4 |
| 5 | 兴工科技园 | 麓云路与谷苑路交汇处 | 404 | 60 | 20 | 30 | 提供人才、知识产权、法律、金融、财务、工商增值服务 | 30000 | 5 | 11 |
| 6 | 中钢天源长沙新材料产研基地 | 长月路与麓开路交汇处西南角 | 45 | 3 | 1.2 | 1.5 | 全球领先的金属软磁粉末及磁粉芯器件产品生产商 | 100 | 3 | 5 |
| 7 | 艾布鲁环保产业化基地 | 长川路以南、麓开路以东 | 32 | 3 | 1.5 | 6 | 打造中部地区农村环境治理科研与设备制造高地 | 500 | 2 | 5 |
| 8 | 湖南媒体艺术产业园 | 东方红路与黄金大道交汇处西南角 | 78 | 16.6 | 6.6 | 8 | 主要建设媒体艺术中心、高层总部大楼、孵化器等。 | 8000 | 8 | 14 |
| 9 | 湖南高升宏福工业园 | 金南路与岳麓大道交汇处东北角 | 30 | 4.32 | 2 | 2 | 项目主要进行智能家居产品制造 | 200 | 6 | 13 |
| 10 | 海龙国际总部及智慧产业园 | 湖高路与岳兴路交汇处西北角 | 22 | 5.1 | 2.5 | 2 | 项目主要进行智慧城市建设与运营服务 | 300 | 7 | 14 |
| 11 | 中联重科智慧产业城 | 枫林西路与黄桥大道交汇处东南角 | 7000 | 450 | 1000 | 1000 | 工程机械行业及高端装备智能制造基地和人工智能研究应用基地 | 30000 | 1.8 | 3 |
| 合计 |  |  | 8180 | 618 | 1098 | 1376 | —— | 101000 | —— |  |

单位：亩、万平米、亿元、人、公里、分钟

项目周边5公里范围内有五个新建产业项目，分别为九芝堂国药健康产业园、中谷科技智能零售、中钢天源长沙新材料产研基地、艾布鲁环保产业化基地及中联重科智慧产业城，总投资约1031.53亿，年产值约1045.5亿元，建成后预计带来将近61500个就业岗位，就职岗位以新兴产业为主。其中中联重科智慧产业城项目总投资1000亿，完工投产后可实现总产值1000亿元以上，带动上下游产业收入超过500亿元，创造逾3万个就业岗位，不仅对中联重科发展具有里程碑意义，也将成为促进长沙“中国工程机械之都”加速转型创新发展，进一步提升湖南智能制造水平，推动中国工程机械产业高质量发展的助推器。建设项目距离中联重科智慧产业城项目仅1.8公里，未来房价会受到该项目的积极影响。

薪资方面，根据《2020年秋季雇主需求与白领人才供给报告》数据显示，长沙地区2020年秋季求职期的平均薪酬为8212元/月，在全国38个主要城市的薪酬水平中排名第16位，薪酬水平与上一季度略有下降，排名下跌1位。

| 2020年秋季求职期平均薪酬城市分布 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 城市 | 平均薪酬（元/月） | 排名 | 城市 | 平均薪酬（元/月） |
| 1 | 北京 | 11623 | 11 | 东莞 | 8605 |
| 2 | 上海 | 11226 | 12 | 苏州 | 8582 |
| 3 | 深圳 | 10453 | 13 | 武汉 | 8399 |
| 4 | 杭州 | 9812 | 14 | 佛山 | 8277 |
| 5 | 广州 | 9230 | 15 | 程度 | 8228 |
| 6 | 珠海 | 9011 | 16 | 长沙 | 8212 |
| 7 | 南京 | 8928 | 17 | 济南 | 8073 |
| 8 | 乌鲁木齐 | 8843 | 18 | 重庆 | 8063 |
| 9 | 厦门 | 8750 | 19 | 福州 | 8041 |
| 10 | 宁波 | 8701 | 20 | 合肥 | 8008 |

从薪酬的分布情况来看，长沙地区薪酬水平较低，2001元/月至4000元/月占比8.6%，低于2000元/月有0.5%，平均月薪4001元/月至6000元/月的职位占职位总量的29.4%，8000元以上/月的占35.9%。

具体来看，信托/担保/拍卖/典当行业的平均月薪最高，为10781元/月，其次为基金/证券/期货/投资行业，薪酬水平为9787元/月；再次是航空/航天研究与制造行业，平均月薪为9544元。

建设项目周边高新技术产业居多，如先进装备制造产业、新一代信息技术产业、新能源与节能环保产业，未来就业人员多为高素质、高技术人才，整体薪资水平较高，未来人均可支配收入较高。

经与项目公司核实，建设项目行政区划属于望城区，目前由长沙高新技术产业开发区管理，由于长沙高新技术产业开发区无相关房地产市场数据，且考虑到其房地产市场情况受望城区及岳麓区两区影响辐射范围内，故本次报告分析望城区及岳麓区区域概况。

（1）望城区

望城区是伟大的共产主义战士雷锋的故乡，是湖南省会长沙市辖区，地处湘中东北部，湘江下游两岸。东连长沙县，南接开福区、岳麓区，西南与宁乡市水陆相邻，西北与益阳市赫山区、北与湘阴县隔水相望，东北沿京广铁路与汨罗市一线相连。总面积969平方千米，总人口60.12万人（户籍人口，不含雷锋街道、白马街道）。2011年成为长沙市第六个城区。2019年，辖10个街道（其中雷锋街道、白马街道交由高新区托管），5个镇，98个行政村、19个农村社区、32个城市社区。区人民政府驻地在雷锋北大道1688号。

2019年，望城获评国家生态文明建设示范区，连续3年跻身中国工业百强区，连续7年入选全国综合实力和投资潜力百强区。望城经开区获评国家知识产权示范园区、第四批国家绿色园区、中国经济营商环境十大创新示范区。

【位置面积】望城属长沙市辖区，是伟大的共产主义战士雷锋的故乡，居湘中东北，东连长沙县，南接开福区、岳麓区，西南与宁乡市水陆相邻，西北与益阳市赫山区、北与湘阴县隔水相望，东北沿京广铁路与汨罗市一线相连。京广铁路、石长铁路、京珠高速、长益常高速纵横交错，城市主干道融通城区，域内长沙西站是连接长株潭城际铁路与高铁(渝长厦高铁、长九高铁、长西高铁)综合性交通枢纽。2019年，全区总面积969平方千米。

【地形地貌】望城地处湘中丘陵向洞庭湖平原过渡地带，地势由南向北倾斜。兼有低山，以岗地、丘陵、平原为主。东南部黑麋峰、九峰山、书堂山、麻潭山群山绵亘，俯瞰江流;西南部观音山、谷山、白鹤山、乌山层峦叠翠，秀甲四方。区域内岗地面积较大，岗顶多为平展伸延，地表缓和起伏;中部多为丘陵岗地，海拔在60—150米之间，土质红黄，林木苍翠;东北、西北部为滨湖冲积平原区，土地平旷，湖泊密集，团头湖为其最大。境内最高峰位于桥驿镇黑麋峰，海拔590.5米，最低点位于乔口镇湛湖，海拔23.5米。

【水文气候】湘江是流经境内最大的河流，其自长沙市岳麓区三汊矶从南入境，纵贯境内南北35千米，携一级支流8条、二级支流13条，至东城镇团鱼洲北下洞庭。2019年，全区有33.33公顷以上堤垸22个，水库44座，总库容3610万立方米，其中中型水库1座、小(一)型水库7座、小(二)型水库36座。境域属于亚热带季风气候，温和湿润，四季分明，冬夏长，春秋短。

【自然资源】境内已探明地下矿藏有金、铁、锰、磷、石灰石、花岗岩、玄武岩、青石、陶土、河砂砾石、矿泉水等30多种。广泛开发的有花岗岩、砖瓦用黏土和建筑用砂。花岗岩主要位于望城区丁字湾街道、茶亭镇和桥驿镇境内，地质储量1313.1万立方米，可采量1100万立方米，曾用于人民大会堂及武汉长江大桥建设。土壤成土母质母岩主要为板页岩、花岗岩，次为石灰岩、红色黏土类和河湖冲积物类，适宜多种农作物生长。生物资源丰富，有野生种子植物272种，森林植被主要为常绿阔叶混交林、针阔混交林、针叶林及毛竹林，主要树种为马尾松、杉木、湿地松、毛竹、樟树、栎类等;经济林主要有油茶、柑橘、梨、核桃、板栗、桃等;药用植物有杜仲、厚朴、黄柏等，2019年森林覆盖率34.21%;境内有野生动物216种，有国家二级保护动物11种，其中属国家一类保护树种有水杉，白鹤山麓发现的朱砂玉兰长沙地区首见，黑麋峰顶发现的山茱萸能在该低纬度处生长罕见。

【人口】 2019年，年末户籍人口60.12万人(不含雷锋街道)，比上年末增加1.26万人，户籍人口中男性29.67万人、女性30.44万人，常住人口44.4万人。人口出生率为14.2‰，人口死亡率为5.4‰，人口自然增长率为8.8‰。

【民族】望城属少数民族散居区，境内人口以汉族为主，有土家族、苗族、侗族、蒙古族、回族、白族和瑶族等29个少数民族，近3000少数民族人口;超过500人的有土家族和苗族，超过100人的有侗族和蒙古族，超过50人的有回族、白族和瑶族。2019年末户籍人口有少数民族3.2万人，域内有经开区、长沙医学院、望城一中、中南社区、旺旺路社区和兴城社区6个少数民族群众服务站和望城区民族联谊会，分布在少数民族群众聚集的社区、学校、企业等区域。境内长沙医学院是参与国家教育部等8部委批准开展的“内地高校支援新疆第六次协作计划”学校之一，学校有回族、维吾尔族、土家族等29个少数民族，在读少数民族学生共计2000余人，望城一中于2002年设立了西藏班，共招收了十六届来自西藏的藏族学生，有十五届毕业生，望城一中首届山南班学生毕业，有25人考入一本院校，8人考入二本院校，望城一中获省“民族团结进步模范集体”称号。

【行政区划】2012年，经省民政厅、市人民政府批准，撤销高塘岭镇、星城镇、丁字镇、黄金镇，相应设立高塘岭街道、星城街道、丁字街道、黄金街道。8月28日，望城区再次进行街道区划调整，将高塘岭街道拆分为高塘岭、喻家坡2个街道;星城街道拆分为白沙洲、大泽湖、月亮岛3个街道;丁字街道拆分为丁字湾、书堂山2个街道;黄金街道拆分为金山桥、黄金园、廖家坪3个街道。2014年6月，廖家坪街道由长沙市高新技术开发区托管。2015年11月，望城开展乡镇区划调整，将靖港镇和格塘镇成建制合并设立靖港镇;将新康乡和高塘岭街道成建制合并设立高塘岭街道;将茶亭镇和东城镇成建制合并设立茶亭镇;将东城镇慎家桥社区五杉片划入铜官镇华城村，将茶亭镇郭亮村划入铜官镇，将铜官镇和书堂山街道成建制合并设立铜官街道;将乌山镇和喻家坡街道成建制合并设立乌山街道;将雷锋镇和廖家坪街道成建制合并成立雷锋街道。2015年5月，高塘岭、喻家坡、白沙洲、大泽湖、月亮岛、金山桥、黄金园和廖家坪(由高新区托管)8个街道纳入新区核心规划范围。2015年末辖白箬铺、靖港、乔口、茶亭、桥驿5个乡镇，雷锋、黄金园、金山桥、白沙洲、大泽湖、月亮岛、乌山、高塘岭、铜官、丁字湾10个街道，有125个村民委员会、40个社区居民委员会。2016年3月，完成并村工作后，全区有128个村(社区)。2019年末，辖10个街道(雷锋街道由高新区托管)，5个镇，98个行政村、19个农村社区、32个城市社区。

（2）岳麓区

岳麓区位于长沙湘江西滨，辖15个街道、2个镇、2个景区管理处、1个科技产业园，157个村、社区，总面积552平方公里，常住人口89.30万。岳麓位于“一带一部”核心区域，汇集国家级湖南湘江新区、全国两型社会综合配套改革试验区、国家自主创新示范区三大战略平台，是长沙转型创新发展的“西引擎”“西高地”。2017年，入选全国综合实力百强区。2018年，入选2018年中国百强区、全国投资潜力百强区、全国科技创新百强区、全国绿色发展百强区。2018年11月，入选2018年工业百强区。2019年10月，入选2019年度全国综合实力百强区、2019年度全国科技创新百强区、2019年度全国新型城镇化质量百强区。 2019年度全国绿色发展百强区，排名第61名。

【区域位置】岳麓区因境内国家5A级旅游景区岳麓山而得名，位于长沙市湘江西滨，北纬27°58´30″～28°27´65″，东经112°36´17″～112°57´21″，东与长沙市开福区、天心区隔湘江相望，南与湘潭县九华乡、龟头镇相连，西与宁乡县道林镇、花明楼镇、夏铎镇接壤，北与望城区白箬铺镇、黄金镇、星城镇毗邻。辖区东西最大直线距离35.3千米，南北最大直线距离33.5千米，总面积558平方千米。其中陆地480.9平方千米，占86.2%；水域77.1平方千米，占13.8%。区治位于金星北路一段517号。

【地貌资源】境内大部分为岗地丘陵区，地势略为西高东低、南高北低，地面高程一般在海拔60～80米，最高点稽家山海拔474.9米，最低点洋湖垸海拔21.6米。境内矿藏资源有灰岩、石英岩、砂岩、黏土、铁矿、锰矿、煤矿，主要分布在坪塘街道及雨敞坪镇。

【水文气候】境内有四条主要河流：湘江、靳江、龙王港、八曲河。湘江是湖南省最大河流，为长沙主要支流之一。发源于广西兴安县南部白石乡境内海洋山脉的近峰岭，干流全长856千米，流域面积9.466万平方千米，流经岳麓区境内34.2千米。靳江为湘江下游一级支流，发源于宁乡县白鹤山寨子冲，于岳麓区柏家洲注入湘江。干流全长85.0千米，平均坡降0.55‰，全流域面积781平方千米，流经岳麓区全境内长26.5千米，流域面积320平方千米。龙王港为湘江下游一级支流，发源于望城区南角岭，流经岳麓区溁银桥汇入湘江。全流域面积17.3平方千米，河长31.0千米，主河道坡降0.84‰，岳麓区境内长11千米，流域面积75平方千米。八曲河是一条防洪排涝的骨干河道，属湘江二级支流，发源于岳麓区雨敞坪镇甑皮岭，于望城县高塘岭胜利村与沩水河汇合后流入湘江，流域总面积331平方千米，干流全长53千米，岳麓区境内长12.7千米。岳麓区属亚热带季风性湿润气候，特点是：气候温和，四季分明，热量充足，雨热同期。

【历史沿革】 岳麓区前身为长沙市西区，作为独立的区域性地方行政建置，始于1934年（民国23年），是当时长沙城区的主要部分。 1951年9月成立长沙市城西区人民政府，1956年水上区撤销并入西区、1975年原岳麓区并入西区，所辖地域扩大。1996年，市辖区行政区划调整，撤销西区，成立新的岳麓区。2012年，撤销坪塘镇设立坪塘街道，撤销含浦镇设立含浦街道；撤销天顶乡设立天顶街道。全区辖岳麓街道、桔子洲街道、望月湖街道、银盆岭街道、观沙岭街道、西湖街道、望城坡街道、望岳街道、咸嘉湖街道、梅溪湖街道、坪塘街道、含浦街道、天顶街道、洋湖街道、学士街道15个街道，莲花镇、雨敞坪镇2个镇，并设岳麓区科技产业园和科技园创业服务中心，岳麓山风景名胜管理局，包括麓山景区和橘子洲景区。2019年末常住总人口95.80万人，全年人口出生率为16.5‰，死亡率为5.8‰，自然增长率为10.7‰。

【行政区划】岳麓区辖15个街道、2个镇、2个景区管理处、科技产业园：岳麓街道、桔子洲街道、望月湖街道、银盆岭街道、观沙岭街道、西湖街道、望城坡街道、望岳街道、咸嘉湖街道、梅溪湖街道、天顶街道、坪塘街道、洋湖街道、含浦街道、学士街道、莲花镇、雨敞坪镇、岳麓山风景名胜区麓山景区、桔子洲景区、岳麓科技产业园。

2、区域房地产市场概况

（1）望城区

1）土地市场分析

2015年至2020年上半年，望城区涉宅用地供应54宗，供应土地面积378.32万平方米，供应规划建筑面积为998.76万平方米。其中2018年供应土地宗数最多，共计为13宗土地，2019年次之，供应土地宗数为11宗。

2015年至2020年上半年，望城区涉宅用地成交48宗，成交土地面积338.85万平方米。土地总成交建筑面积约893.25万平方米，总成交金额约为167亿元。

资料来源：CREIS中指数据

从各年度成交走势来看，2015年至2019年逐年递增，于 2019年达到最高点，2019年望城区共成交10宗地，成交土地面积约94.78平方米，总成交金额约60.79亿元。2020年1-6月，全区涉宅用地成交7宗，成交土地面积44.28万平方米，总成交金额约21.83亿元。

在过去5年望城区成交的48宗涉宅用地当中，有18宗溢价出让，溢价率用地主要集中在2017年及2020年。2017年成交土地6宗，为溢价率达到最高点的土地成交阶段，其中平均溢价率为65.86%，单项土地成交最高溢价率为150%，平均楼面价为2828元/平方米。2020年1-6月成交土地7宗，其中平均溢价率为14%，最高溢价率为34%，平均楼面单价为2238元/平方米。逐年来看，2015年至2019年间成交土地面积及成交价格持续上升，受疫情影响，2020年成交量价均有一定幅度降低。

资料来源：CREIS中指数据

2018年至2020年上半年长沙市望城区涉宅用地出让情况一览表

| 序号 | 地块名称 | 地块编号 | 详细规划 | 建设用地面积 | 规划建筑面积 | 容积率 | 成交日期 | 受让单位 | 成交价 | 成交楼面价 | 溢价率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月亮岛街道银星路与谷山路交叉口西北角 | [2020]望城区009号 | 二类居住用地 | 93063.1 | 232657.75 | ≤2.5 | 2020-05-09 | 长沙金科房地产开发有限公司 | 68412 | 2940.46 | 5 |
| 2 | 经开区郭亮路以西、航空路以北 | [2020]望城区008号 | 商住用地 | 82416.47 | 192094.42 | 地块一≤2.0;地块二≤3.0 | 2020-05-07 | 长沙亿达智造产业小镇发展有限公司 | 24977 | 1300.25 | 0 |
| 3 | 月亮岛街道杨峰路与王家湾路交叉口东北角 | [2020]望城区007号 | 二类居住用地 | 12169.72 | 29207.33 | 1＜far≤2.4 | 2020-05-07 | 长沙瑞凯置业有限公司 | 13148 | 4501.6 | 7.15 |
| 4 | 丁字湾街道芙蓉北路与青石路交叉口东南角 | [2020]望城区006号 | 商业、住宅用地 | 41499.32 | 88684.74 | b1≤2.5;r2≤2.0 | 2020-04-21 | 湖南帝辰置业有限公司 | 15479 | 1745.4 | 34.19 |
| 5 | 高塘岭街道、乌山街道旺旺西路与郭亮南路交叉口西南角 | [2020]望城区005号 | 商住用地(1:9) | 92117.85 | 276353.55 | ≤3.0 | 2020-04-21 | 长沙万轩房地产开发有限公司 | 55277 | 2000.23 | 27.2 |
| 6 | 桥驿镇湘驿路与桥驿路交叉口东南角 | [2020]望城区003号 | 二类居住用地 | 53269.78 | 106539.56 | ≤2.0 | 2020-04-08 | 刘静、徐予荭 | 8440 | 792.19 | 4.04 |
| 7 | 金山桥街道吴家冲路与彩霞路交叉口西南角 | [2019]望城区037号 | 二类居住用地 | 68274.18 | 136548.36 | ≤2.0 | 2020-01-14 | 长沙利泓阳光城实业有限公司 | 32543 | 2383.26 | 22.96 |
| 8 | 月亮岛街道潇湘北路与金潇路交叉口西南角、银星路与万家塘路交叉口西南角 | [2019]望城区022号 | 商业住宅用地 | 137883.69 | 371530.24 | 地块一≤3.5;地块二≤2.4;地块三≤2.0 | 2019-09-11 | 湖南和璟置业有限公司 | 141188 | 3800.17 | 0 |
| 9 | 铜官街道万兴路与站前一路交叉口东南角 | [2019]望城区020号 | 商住用地(商住比1:9) | 49647.48 | 139012.94 | ≤2.8 | 2019-08-27 | 长沙市望城区斑马湖土地开发有限公司 | 4234 | 304.57 | 0 |
| 10 | 月亮岛街道月亮岛路与谷山路交叉口西南角 | [2019]望城区019号 | 二类居住用地 | 105625.34 | 316876.02 | ≥1.0,≤3.0 | 2019-08-23 | 长沙金辉置业有限公司 | 87148 | 2750.21 | 25 |
| 11 | 丁字湾街道汤家湖路与双桂路交叉口西北角 | [2019]望城区017号 | 二类居住用地 | 112502.99 | 225005.98 | ≥1.0,≤2.0 | 2019-08-14 | 长沙东原房地产有限公司 | 20353 | 904.54 | 0 |
| 12 | 丁字湾街道汤家湖路与龙垸路交叉口西南角 | [2019]望城区018号 | 二类居住用地 | 89968.91 | 179937.82 | ≤2.0 | 2019-08-14 | 长沙东原房地产有限公司 | 21597 | 1200.25 | 0 |
| 13 | 月亮岛街道潇湘北路与月亮岛路交叉口西北角 | [2019]望城区015号 | 地块一:二类居住用地。地块二:商业、商务用地。地块三:二类居住用地。地块四:二类居住、商业用地(商住比为3:7) | 184589.5 | 557139.9 | 地块一≤3.0;地块二≤4.0;地块三≤3.0;地块四≤2.4 | 2019-07-23 | 武汉盛悦置业有限公司 | 245148 | 4400.11 | 10 |
| 14 | 月亮岛街道黄金大道与长望路交叉口东北角 | [2019]望城区011号 | 二类居住用地 | 19658.93 | 49147.33 | ≤2.5 | 2019-06-12 | 湖南澳海谷山府房地产开发有限公司 | 10824 | 2202.36 | 0 |
| 15 | 高塘岭街道雷锋大道与连江路交叉口东南角 | [2019]望城区001号 | 二类居住用地(居住用地内配套的商业服务性建筑不超过总计容建筑面积的3%) | 87164 | 209193.6 | ＞1,≤2.4 | 2019-02-03 | 湾田地产集团有限公司 | 25894 | 1237.79 | 0 |
| 16 | 白箬铺镇光明村长坡塘 | [2018]望城区033号 | 商住用地(3:7) | 38851.24 | 50506.61 | 1＜far≤1.3 | 2019-01-23 | 湖南光明湾房地产开发有限公司 | 4005 | 792.97 | 0 |
| 17 | 金山桥街道月亮岛路与观音岩路交叉口东北角 | [2018]望城区032号 | 二类居住用地(居住用地内配套的商业服务性建筑不超过总计容建筑面积的3%) | 121951.1 | 304877.8 | 2.5 | 2019-01-21 | 长沙大汉城镇建设有限公司 | 47490 | 1557.67 | 25 |
| 18 | 月亮岛街道谷山路以东 | [2018]望城区031号 | 二类居住用地 | 33415.4 | 100246.2 | 3 | 2018-12-29 | 湖南三润地产有限公司 | 22060 | 2200.57 | 0 |
| 19 | 金山桥街道吴家冲路与彩霞路交叉口西北角 | [2018]望城区034号 | 二类居住用地(居住用地内配套的商业服务性建筑不超过总计容建筑面积的3%) | 65748.73 | 164371.8 | ＞1,≤2.5 | 2018-12-29 | 湖南天岳置业投资有限公司 | 24168 | 1470.32 | 0 |
| 20 | 月亮岛街道月亮岛路与潇湘北路交叉口西南角 | [2018]望城区022号 | 地块一:商业、商务用地,地块二/四:二类居住用地,地块三:二类居住、商业用地 | 126431.5 | 395476 | 地块一≤5.5;地块二/三/四≤2.4 | 2018-12-04 | 湖南和璟置业有限公司 | 149459 | 3779.21 | 0 |
| 21 | 大泽湖街道金星大道与南塘路交叉口东南角 | [2018]望城区021号 | 商住用地(50:50) | 46373.2 | 208679.4 | ≤4.5 | 2018-09-27 | 湖南三强置业有限公司 | 38022 | 1822.02 | 0 |
| 22 | 经开区腾飞路与郭亮路交叉口西北角 | [2018]望城区012号 | 地块一:二类居住用地,地块二:商业用地 | 133064.2 | 159677 | ＞1,≤1.2 | 2018-08-27 | 长沙亿达智造产业小镇发展有限公司 | 26766 | 1676.25 | 0 |
| 23 | 经开区普瑞大道与马桥河路交叉口东南角 | [2018]望城区011号 | 商住用地(1:9) | 108228.3 | 324684.8 | 3 | 2018-08-17 | 湖南澳海房地产开发有限公司 | 53643 | 1652.16 | 0 |
| 24 | 大泽湖街道振兴路以西 | [2018]望城区006号 | 商住用地(商住比1:9) | 43712.1 | 131136.3 | ≤3.0 | 2018-06-04 | 湖南汇聚地产开发有限公司 | 2957 | 225.49 | 25.14 |
| 25 | 经开区望城大道与普瑞路交叉口西南角 | [2018]望城区007号 | 商住用地(商住比1:9) | 74294.17 | 222882.5 | ≤3.0 | 2018-05-25 | 大汉城镇建设有限公司 | 14680 | 658.63 | 16.54 |
| 26 | 经开区金星大道与郭亮路交叉口东北角 | [2018]望城区002号 | 居住用地(配套的商业服务性建筑不得超过总计容建筑面积的3%) | 66530.91 | 199592.7 | ＞1,≤3 | 2018-04-03 | 长沙亿达智造产业小镇发展有限公司 | 17069 | 855.19 | 0 |
| 27 | 月亮岛街道月亮岛路与谷山路交叉口西北角 | 网挂【2017】15号 | 商住用地(限价商品房) | 46536.8 | 162878.8 | ≤3.5 | 2018-01-17 | 长沙瑞凯置业有限公司 | 4054 | 248.9 | 23.45 |

单位：平方米、万元、元/亩、元/平方米、%

资料来源：CREIS中指数据

2018年1月-2020年6月间望城区共成交27宗涉宅用地，其中12宗为溢价成交。容积率多集中在2-3之间，成交楼面单价范围为1500-4000元/平方米，绝大部分土地目前处于建设阶段，部分已开盘销售。

2）望城区房地产市场分析

2016年至2020年上半年，望城区商品住宅成交数量有一定波动，成交价格为每年上升趋势。2019年，望城区商品房销售套数为30065套，销售面积为352.15万平方米，销售额为238.9亿元，销售均价为6784元/平方米。2020年上半年，望城区商品房销售套数为12380套，销售面积为150.35万平方米，销售额为108.05亿元，销售均价为7187元/平方米。

2020年上半年，望城区暂无供应商品住宅用房。

（2）岳麓区

1）土地市场分析

2015年至2020年上半年，岳麓区涉宅用地供应82宗，供应土地面积659.16万平方米，供应规划建筑面积为1714.39万平方米。其中2019年供应土地宗数最多，共计为27宗土地，2018年次之，供应土地宗数为18宗。

2015年至2020年上半年，岳麓区涉宅用地共成交77宗，总成交土地面积646.82万平方米，总成交建筑面积约1706.92万平方米，总成交金额约为676.96亿元。

资料来源：CREIS中指数据

从各年度成交走势来看，2015年至2019年逐年递增，于 2019年达到最高点，2019年岳麓区共成交23宗地，成交土地面积约183.43平方米，总成交金额约224.87亿元。2020年1-6月，全区涉宅用地成交9宗，成交土地面积87万平方米，总成交金额约105.73亿元。

在过去5年岳麓区成交的77宗涉宅用地当中，有29宗溢价出让，溢价率用地主要集中在2017年及2020年，2017年成交土地15宗，平均溢价率为24.8%，最高溢价率为149.97%，平均楼面单价为3367元/平方米。2018年成交土地17宗，平均溢价率为11.26%，最高溢价率为50%，平均楼面单价为4672元/平方米。2019年成交土地23宗，平均溢价率为5.95%，最高溢价率为20%，平均楼面单价为4673元/平方米。2020年1-6月成交土地8宗，平均溢价率为9.2%，最高溢价率为33.95%，平均楼面单价为4567元/平方米。逐年来看，2015年至2019年间成交土地面积及成交价格持续上升，受疫情影响，2020年成交量价均有一定幅度降低。

资料来源：CREIS中指数据

2018年至2020年上半年长沙市岳麓区涉宅用地出让情况一览表

| 序号 | 地块名称 | 地块编号 | 详细规划 | 建设用地面积(㎡) | 规划建筑面积(㎡) | 容积率 | 成交日期 | 受让单位 | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 溢价率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岳麓区金洲大道以南、雷锋河路两侧 | [2020]长沙市038号 | 商业、住宅(B1、R2) | 240003.59 | 495304.56 | l02-h04≤1.6;l02-h06≤3.0;l02-h24≤2.0 | 2020-06-02 | 长沙汉唐置业有限公司 | 163452 | 3300.03 | 10 |
| 2 | 岳麓区雪松路以北、赏月路以西 | [2020]长沙市022号 | 商业、住宅(B1、R2) | 136365.95 | 439616.34 | l05-a35-1≤3.2;l05-a362≤3.9;l05-b362≤3.9;a-36-1≤1.75 | 2020-05-07 | 长沙中海融城房地产开发有限公司 | 334184 | 7601.72 | 18.75 |
| 3 | 岳麓区红枫路与松柏路交汇处西南角 | [2020]长沙市020号 | R2、A3、R2B1(商住比1:9)、B1R2(商住比6:4) | 147556.32 | 334971.76 | l09-b63(r2)≤2.5; l09-b73(r2)≤2.5; l09-b67(a3)≤1.2; l09-b68(r2b1)≤3.1; l09-b82(b1r2)≤4.0 | 2020-04-24 | 长沙中海融城房地产开发有限公司 | 158151 | 4721.31 | 10.96 |
| 4 | 岳麓区长科路与高宁路交汇处西南角 | [2020]长沙市016号 | 商业、住宅(B1R2,商住比3:7) | 14197.54 | 52530.9 | ≤3.7 | 2020-04-08 | 湖南东方红房地产开发有限公司 | 19437 | 3700.11 | 0 |
| 5 | 岳麓区东方红路与长科路交汇处东北角 | [2020]长沙市015号 | 商业、住宅(B1R2,商住比4:6) | 50346.08 | 195525.59 | l04-c30≤4.0;l04-c38≤3.8 | 2020-04-08 | 长沙市兰海购绿建房地产开发有限公司 | 72345 | 3700.03 | 0 |
| 6 | 岳麓区谷岳路以南、潇湘路以东 | [2020]长沙市014号 | 商业、住宅 | 60549.68 | 241594.83 | c09-1-b-12-2≤5.7;c09-1-b-12-1≤3.1;c09-1-b-12-3-1≤3.1 | 2020-04-08 | 上海复媛实业发展有限公司 | 147233 | 6094.21 | 0 |
| 7 | 岳麓区望雷大道与枫林路交汇处西北角 | [2020]长沙市011号 | 商业、住宅(B1B2、R2) | 131055.08 | 313647.75 | 商业≤2.0;住宅≤3.0 | 2020-03-31 | 长沙实地房地产开发有限公司 | 94095 | 3000.01 | 0 |
| 8 | 岳麓区东方红路与千灯路交汇处东北角 | [2019]长沙市118号 | 商业、住宅(B1、R2) | 89955.61 | 154756.54 | b1≤2.5;r2≤1.5 | 2020-01-03 | 湖南梦想置业开发有限公司 | 68411 | 4420.56 | 33.95 |
| 9 | 岳麓区赏月路以西、雪松路以南(L05-A363-01、L05-B44地块) | [2019]长沙市098号 | 商业(B)、住宅(R) | 34026.84 | 139510.04 | ≤4.1 | 2019-11-12 | 武汉京铁房地产开发有限公司 | 100448 | 7200.06 | 9.09 |
| 10 | 岳麓区学士街道,长韶娄高速与玉赤大道交汇处西南角 | [2019]长沙市086号 | 住宅(R2)、工业(M1) | 240599.6 | 654516.4 | p19-b01≤2.0,p19-b08-1≤2.8,p19-b39≤3.5 | 2019-10-09 | 湖南省碧桂园科技发展有限公司 | 48080 | 734.59 | 0 |
| 11 | 岳麓区潇湘大道东线以西、联江路两厢(B-P03-A12、B-P03-A17地块) | [2019]长沙市079号 | 住宅用地 | 185331.63 | 415971.73 | 地块一≤2.5;地块二≤2.0 | 2019-09-17 | 厦门兆祁云房地产开发有限公司 | 228785 | 5500.01 | 0 |
| 12 | 岳麓区东方红路与金湖路交汇处西北角 | [2019]长沙市076号 | 商业住宅用地(B1R2) | 37771.55 | 121957.13 | 商业≤4.5;住宅≤3.0 | 2019-09-05 | 湖南金南置业有限公司 | 23495 | 1926.5 | 0 |
| 13 | 岳麓区枫林路以北、桐宁路以东 | [2019]长沙市042号 | 住宅(R2) | 8952.12 | 26856.36 | ≤3.0 | 2019-08-13 | 湖南长城投资有限公司 | 9400 | 3500.09 | 0 |
| 14 | 岳麓区梅溪湖国际新城二期映日路以东、油松路以南、沙棘路以西南(梅溪湖L06-D28地块) | [2019]长沙市061号 | 商业住宅综合用地(B1R2,商住比≥4.5﹕5.5) | 89787.13 | 98765.84 | ≤1.1 | 2019-07-26 | 祥源梅溪湖文化旅游发展有限公司 | 54321 | 5499.97 | 0 |
| 15 | 岳麓区石湖塘路以西、连塘路以南(洋湖片Y06-H52地块) | [2019]长沙市058号 | R2(住宅) | 116006.9 | 278416.6 | ≤2.4 | 2019-07-23 | 长沙中海融城房地产开发有限公司 | 200459 | 7199.97 | 10.77 |
| 16 | 岳麓区西临潭州大道、东临湘浦路、南临连山路、北临连塘路(Y06-I214、Y06-I19地块) | [2019]长沙市057号 | R2B1(商住比1.5︰8.5)、B1B2 | 70113.62 | 220453.7 | y06-i214≤2.9;y06-i19≤3.5 | 2019-07-23 | 长沙恒志房地产开发有限公司 | 110220 | 4999.68 | 0 |
| 17 | 岳麓区石湖塘路以西、连塘路以北(洋湖片Y06-H44地块) | [2019]长沙市059号 | R2(住宅) | 76606.34 | 183855.2 | ≤2.4 | 2019-07-23 | 长沙中海融城房地产开发有限公司 | 132369 | 7199.63 | 10.77 |
| 18 | 岳麓区百合路与雪松路交汇处西北角 | [2019]长沙市054号 | R2B1(商住比*1︰9) | 96273.38 | 260981.7 | l09-b17、l09-b26≤2.9;l09-b27≤3.1;l09-b39、l09-b56≤2.3 | 2019-07-16 | 珠海依云房地产有限公司 | 143541 | 5500.03 | 10 |
| 19 | 岳麓区岳麓大道与湖高路交汇处东北角 | [2019]长沙市051号 | R2、R2B(商住比3:7)、B2 | 236331.1 | 731590.4 | &quot*l01-f23、l01-f25≤2.5;l01-f27≤3.5;l01-g12≤4.5*&quot | 2019-07-09 | 长沙成城银山房地产开发有限公司*长沙先导恒伟房地产开发有限公司 | 241478 | 3300.73 | 0 |
| 20 | 岳麓区枫林路与东方红路交汇处东南角 | [2019]长沙市053号 | 商住混合用地(R2B1)、商住比≥4:6 | 56368.94 | 225475.8 | ≤4.0 | 2019-07-09 | 重庆潇湘实业有限公司*梅溪湖投资(长沙)有限公司等2人 | 105314 | 4670.75 | 16.04 |
| 21 | 岳麓区红枫路与铃兰路交汇处东南角 | [2019]长沙市055号 | R2(二类居住用地) | 43429.57 | 104231 | ≤2.4 | 2019-07-09 | 武汉楚耀房地产开发有限公司 | 57327 | 5500 | 10 |
| 22 | 高新区欣盛路与金南路交会处东北角 | [2019]长沙市041号 | 住宅R2(二类居住用地) | 54597.05 | 136492.6 | ≤2.5 | 2019-07-03 | 长沙市美的房地产开发有限公司 | 53240 | 3900.57 | 8.35 |
| 23 | 岳麓区咸嘉湖路以北、S-3路以西(桐梓坡片C02-B32地块) | [2019]长沙市038号 | 商住用地(R2*B1,商住比为3:7*) | 24760.84 | 101519.4 | ≤4.1 | 2019-07-02 | 武汉盛坤房地产开发有限公司 | 63957 | 6299.97 | 8.62 |
| 24 | 岳麓区洋湖街道(大王山片区B-P03-B20-2地块) | [2019]长沙市049号 | 商住混合用地(B1R2,商住比1:9*) | 27919.97 | 103303.9 | 3.7 | 2019-07-02 | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 11060 | 1070.63 | 0 |
| 25 | 岳麓区雷锋大道和绕通路交叉口以南(雷锋大道两厢C08-A06地块) | [2019]长沙市035号 | 居住用地(R2) | 23675.72 | 61556.87 | ≤2.6 | 2019-06-25 | 南京金基通产置业有限公司 | 18998 | 3086.25 | 14.99 |
| 26 | 岳麓区北津城路与银杉路交会处东北角(滨江片C09-1-A-1-5-2地块) | [2019]长沙市039号 | R2B1(商住比2.4﹕7.6) | 39353.69 | 125931.8 | ≤3.2 | 2019-06-20 | 长沙楚茂企业管理有限公司 | 71782 | 5700.06 | 7.55 |
| 27 | 岳麓区枫林路与谷丰路交会处东北角(桐梓坡片区C03-B97地块) | [2019]长沙市037号 | 商住用地(商住比3︰7) | 27904.65 | 147894.7 | ≤5.3 | 2019-06-18 | 湖南湘银置业有限公司 | 40979 | 2770.82 | 0 |
| 28 | 岳麓区岳麓大道以北、燕子山村安置用地以西(L01-H05地块) | [2019]长沙市033号 | 居住、商业服务业设施用地(R2B、商住比2:8) | 18229.7 | 54689.1 | ≤3.0 | 2019-06-11 | 长沙长房恒伟房地产开发有限公司 | 24730 | 4521.92 | 0 |
| 29 | 高新区青山路以南、东方红路两侧 | [2019]长沙市022号 | 商住(B*R2)、商务设施用地(B2)、其他商务设施用地(B29) | 197858.8 | 534494.7 | l01-f12、l01-f18、l01-g02≤3.0;l01-g03、l01-g05≤2.0 | 2019-05-31 | 清控科创(长沙)实业发展有限公司 | 153935 | 2880.01 | 0 |
| 30 | 岳麓区龙王港河以西、梧桐路以南(梅溪湖片J-12地块) | [2019]长沙市010号 | R2(二类居住用地) | 71040.79 | 284163.2 | ≤4.0 | 2019-04-09 | 长沙骏驰企业管理有限公司 | 204808 | 7207.4 | 20 |
| 31 | 岳麓区湘岳路以东、桐梓坡路以南(滨江新城片F4-B地块) | [2019]长沙市004号 | 商业40年、住宅70年 | 57387.27 | 205446.4 | ≤3.58 | 2019-03-21 | 湖南梦想置业开发有限公司 | 149975 | 7299.96 | 10.61 |
| 32 | 岳麓区长望路以南、岳华路以东(观沙岭片C05-D01、C05-D02地块) | [2018]长沙市077号 | 商业、二类居住用地 | 27659.83 | 108100.5 | 商业≤5.5;住宅≤3.0 | 2018-11-13 | 北京北辰实业股份有限公司 | 42311 | 3914.03 | 0 |
| 33 | 岳麓区银杉路以东、茶山路以南(A2地块) | [2018]长沙市065号 | 商业、住宅(商住比≥3.2:6.8) | 149462.3 | 597849.2 | ≤4.0 | 2018-10-11 | 长沙龙湖房地产开发有限公司、长沙梅溪湖金晟置业有限公司、长沙先导恒伟房地产开发有限公司等3人 | 388602 | 6500 | 0 |
| 34 | 岳麓区罗谷塘路以东、洋湖大道以南(Y06-H141地块) | [2018]长沙市066号 | 商业、住宅(B1R2,商住比5:5) | 40014.45 | 140050.6 | ≤3.5 | 2018-09-13 | 湖南映客置业有限公司 | 49018 | 3500.01 | 0 |
| 35 | 岳麓区洋湖片区东临石湖塘路、南临景园路(Y06-H381、Y06-H382地块) | [2018]长沙市070号 | 商业、住宅(B1R2,Y06-H382商住比3:7) | 79993.85 | 185354.3 | y06-h381≤2.0;y06-h382≤2.6 | 2018-09-13 | 深业鹏基(集团)有限公司 | 120480 | 6499.97 | 0 |
| 36 | 岳麓区枫林路以南、麓云路以东(L05-C01-1地块) | [2018]长沙市067号 | 商业、住宅(商住比≥5:5) | 19598.85 | 88194.82 | ≤4.5 | 2018-09-13 | 湖南梦想置业开发有限公司 | 50461 | 5721.53 | 10.03 |
| 37 | 岳麓区雪松路以南、映日路以东(B-51地块) | [2018]长沙市068号 | 商业、住宅(B1R2,商住比≥2:8) | 45274.24 | 230898.6 | ≤5.1 | 2018-09-13 | 湖南梦想置业开发有限公司 | 138539 | 5999.98 | 0 |
| 38 | 岳麓区东临C7路、南临三环线辅道(J-16-1地块) | [2018]长沙市069号 | 住宅(R2) | 51269.5 | 158935.5 | ≤3.1 | 2018-09-13 | 湖南梦想置业开发有限公司 | 95361 | 5999.97 | 0 |
| 39 | 岳麓区映日路以西、雪松路以北(B-36-1地块) | [2018]长沙市071号 | 住宅(R2) | 31277.16 | 112597.8 | ≤3.6 | 2018-09-13 | 广东欣利置业投资有限公司 | 72249 | 6416.56 | 6.94 |
| 40 | 高新区岳麓大道与望雷路交汇处西南角 | [2018]长沙市061号 | 商业、住宅(B1、R2) | 32900.08 | 89000.38 | s6≤3.0,s7≤2.0,s8、s9≤3.0 | 2018-09-11 | 长沙麓谷建设发展有限公司 | 22250 | 2499.98 | 0 |
| 41 | 高新区长川路两侧、东方红路两厢 | [2018]长沙市064号 | 商业、住宅(B1R2、R2) | 151604.1 | 517107.3 | l04-b13≤3.5,l04-b19-1≤3.0,l04-b19-2≤3.0,l04-b19-3≤3.5,l04-b18≤4.0 | 2018-09-11 | 长沙市万科房地产开发有限公司 | 201672 | 3900 | 0 |
| 42 | 高新区望青路与青山路交汇处 | [2018]长沙市063号 | 商业、住宅(B1、R2) | 92432.14 | 200166.5 | e07≤2.5,h01≤2.0 | 2018-09-11 | 长沙房产(集团)有限公司 | 78065 | 3900 | 0 |
| 43 | 高新区长川路与麓开路交汇处西南角 | [2018]长沙市053号 | 住宅(R2) | 64566.2 | 161415.5 | ≤2.5 | 2018-08-23 | 长沙市中梁置业有限公司 | 62558 | 3875.59 | 1.99 |
| 44 | 高新区岳麓大道以北、旺龙路以西 | [2018]长沙市035号 | 商业、住宅(BR2商住比1.5:8.5) | 45264.94 | 162953.8 | ≤3.6 | 2018-06-12 | 金地(集团)湖南置业有限公司 | 64921 | 3984.01 | 50 |
| 45 | 岳麓区洋湖片区(Y06-H115地块) | [2018]长沙市030号 | 商业、住宅(B1R2,商住比5:5) | 31143.84 | 93431.52 | ≤3.0 | 2018-05-25 | 长沙和光新晟置业有限公司 | 32470 | 3475.26 | 0 |
| 46 | 岳麓大道以北、望雷大道以西 | [2018]长沙市023号 | 商住用地 | 190605.7 | 353783.6 | l02-a35≤1.5;l02-a37≤2;l02-a38≤2.5;l02-a40≤2.5 | 2018-05-22 | 长沙碧湘房地产开发有限公司 | 123259 | 3484.01 | 44.74 |
| 47 | 岳麓区长望路以北、岳华路以东(观沙岭C05-B28地块) | [2018]长沙市021号 | 商业、住宅(B1R2,商住比1.5:8.5) | 8223.96 | 18915.11 | ≤2.3 | 2018-04-24 | 湖南金恒房地产有限公司 | 6810 | 3600.3 | 50 |
| 48 | 岳麓区梅溪湖秀峰路以南、燕龙路以西(C-17地块) | [2018]长土网009号 | 商业、住宅(CR,商住比≥2:8) | 46519.06 | 139557.2 | ≤3.0 | 2018-03-20 | 武汉润置房地产开发有限公司 | 85856 | 6152.02 | 27.79 |

单位：平方米、万元、元/亩、元/平方米、%

资料来源：CREIS中指数据

2016年至2020年上半年，岳麓区商品住宅销售数量有一定波动，销售价格为每年上升趋势，在2019年销售价格达到最高。2019年，岳麓区商品住宅销售套数为27737套，销售面积为356.68万平方米，销售均价为11276元/平方米。2020年上半年，岳麓区商品住宅销售套数为14480套，销售面积为190.25万平方米，销售额为165.87亿元，销售均价为11911元/平方米。

从2016年至2020年上半年岳麓区商品住宅交易数据来看，供应量水平有一定波动，2016年供应最高，为30536套，此后每年均比2016年有所减少。2019年供应量有小幅上升，为30090套，仍未达到2016年同期水平。从供应面积来看，2016年至2019年均为逐年上升态势。2019年全年，岳麓区供应面积达到388.52万平方米，2020年上半年，岳麓区供应面积达到183.51万平方米，同比2019年供应面积182.12万平方米有小幅增长。

资料来源：CREIS中指数据

（3）建设项目周边市场概况

1）建设项目区域涉宅土地位置及成交详细情况如下图：

资料来源：中指数据

2）建设项目周边部分在售住宅及商业项目详情见下表：

| 项目名称 | 阳光城溪山悦 | 中梁云麓传奇 | 越秀亲爱里 | 通号岭绣苑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与本项目直线距离 | 1.3公里 | 1.5公里 | 3.2公里 | 3.2公里 |
| 开发商 | 长沙市湘坤房地产开发有限公司 | 长沙梁信置业有限公司 | 长沙嘉耀房地产开发有限公司 | 通号置业有限公司 |
| 项目位置 | 谷苑路与雷高路交叉口 | 谷苑路与麓开路交汇处西南侧 | 望城区星星大道 | 望雷大道与长张高速交叉路口北侧 |
| 项目规模 | 占地面积：419173.33平方米 建筑面积：1088248.42平方米 | 占地面积：64566.2平方米 建筑面积：198383.82平方米 | 占地面积：43000平方米 建筑面积：130000平方米 | 占地面积：84122平方米 建筑面积：285646平方米 |
| 项目容积率 | 2.41 | 2.5 | 2.4 | 2.61 |
| 楼栋总数 | 75 | 17 | 9 | 15 |
| 楼层状况 | 33栋高层，42栋多层 | 11-34层 | 高层31层 | 共15栋楼，小高层及高层项目，其中1-3栋均为28层高层住宅 |
| 首次开盘时间 | 2020年7月开盘 | 2019年5月开盘 | 2020年4月开盘 | 2019年12月开盘 |
| 主力产品 | 三居、四居 | 三居、四居 | 三居、四居 | 120-160平米，三居、四居 |
| 总户数 | 6401 | 1157 | 800 | 1712户 |
| 交房时间 | 第一批2022年年底 | 第一批2021年年底 | 第一批2022年年底 | 2021年12月 |
| 装修情况 | 精装 | 精装 | 精装 | 毛坯 |
| 销售状态 | 期房在售 | 期房在售 | 期房在售 | 期房在售 |
| 销售情况（报价） | 高层住宅：12500 车库：12-18万 | 住宅：11000 车库：7-8万 | 住宅：12000 车库：10万左右 | 住宅毛坯均价7800元/平方米 |
| 去化情况 | 中指查询：上市1336套、成交450套 现场查询：上市1100套，成交约1000套 | 中指查询：上市1042套、成交683套，已签约655套。月去化在20-50套之间。 现场查询：总体去化80%左右 | 中指查询：上市382套、成交181套，已签约178套。月去化在20-40套之间。 现场查询：上市340套、成交240套 | 累计成交1062套，已签约441套，2019年12月新开盘当月去化60-70套之间，2020年1月后月均去化10-20套之间 |

资料来源：房天下网站、CREIS中指数据、市场调研资料

| 项目名称 | 碧桂园荟隽棠 | 万科金色梦想 | 龙湖湘江星座 | 梦想新天地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与本项目直线距离 | 3.3公里 | 2.9公里 | 3.2公里 | 3.6公里 |
| 开发商 | 长沙碧泓置业有限公司 | 长沙市万龙房地产开发有限公司 | 长沙祺鑫置业有限公司 | 湖南梦想置业开发有限公司 |
| 项目位置 | 望雷大道与长张高速交叉路口北侧 | 东方红路与文轩路交叉口西北角 | 东方红路406号 | 梅溪湖纳秋路26号 |
| 项目规模 | 占地面积：190665平方米 建筑面积：400000平方米 | 占地面积：150000平方米 建筑面积：510000平方米 | 占地面积：19431平方米 建筑面积：107108平方米 | 占地面积：39405平方米 建筑面积：174318平方米 |
| 项目容积率 | 2 | 3 | 4 | 2.99 |
| 楼栋总数 | 34栋 | 50 | 3 | 9栋 |
| 楼层状况 | 34栋 | 住宅25-34层、公寓22-27层 | 20层 | 1-8栋为30层高层住宅，9栋为16层LOFT公寓 |
| 首次开盘时间 | 2019年3月开盘 | 2019年5月开盘 | 2019年3月底开盘 | 2019年7月开盘销售 |
| 主力产品 | 四房 | 三居、四居 | 三居、四居 | 住宅以120-140平米三居及四居为主，公寓以50平米一居及90平米四居为主。 |
| 总户数 | 1644户 | 4054 | 2215 | 住宅723户，公寓334户 |
| 交房时间 | 2022年10月 | 第一批2021年中旬 | 2021年4月底 | 2021年年底 |
| 装修情况 | 精装 | 精装 | 精装 | 精装 |
| 销售状态 | 期房在售 | 期房在售 | 期房在售 | 期房在售 |
| 销售情况（报价） | 106-144平非毛坯住宅，价格区间8500-10300元/平，建面约119-201平非毛坯住宅，均价9388 - 10588元/平 | 住宅：11000-12000 loft公寓：14000-15000 平层公寓：11000-12000 车位：10万左右 | loft公寓：12000-13000 平层公寓：10000左右 车位：10万左右 | 精装住宅12500元/平方米，LOFT精装公寓均价13000元/平方米 |
| 去化情况 | 累计成交1376套，已签约1127套，月均去化50-80套之间 | 中指查询：上市4155套、成交3429套 现场查询：住宅去化率95%左右 | 中指查询：上市2234套、成交1608套 现场查询：去化率80%左右 | 开盘至今销售670套，已签约310套，2019年7月-12月销售套数位于40-60套之间，2020年1月起月销售套数位于10-20套之间 |

资料来源：房天下网站、CREIS中指数据、市场调研资料

二、项目市场竞争能力分析

（一）优势

1、区位优势

建设项目现由长沙高新技术产业开发区管理，园区内现有企业32000家，其中外资企业近200家，世界500强企业及分支机构31家，海内外上市公司45家，知名央企50余家，以先进装备制造、新一代信息技术（移动互联网）、新能源与节能环保产业为主，同时移动互联网、航空航天、信息安全、增材制造、新能源装备、先进储能材料、人工智能、区块链等新兴产业正加速集聚。2019年园区实现企业总收入近5000亿元，综合实力在全国168个国家级高新区中排名第11位。蓬勃的产业发展带动旺盛的住房需求，且周边新开售楼盘密度较低，有一定的区位优势。

项目东南侧临近雷锋文化主题公园，北侧临近长沙职业技术学院，有一定人文及自然景观资源。

2、交通、配套优势：建设项目东侧临近长沙绕城高速，南侧临近城市主干道——枫林西路，路网较密集，行车出入便捷，周边有多条公交交通线路，项目位于规划2号线西沿线雷锋西站上盖，距在建地铁6号线约3.2公里，同时周边拥有教育、医疗、生态等生活配套资源，所在域配套成熟度一般。

（二）劣势

建设项目离主城区较远，且为新开发区域，周边配套尚不完善。

（三）机会

建设项目所在区域为城市重点发展区域，周边高新技术产业从业人员较多，随未来周边规划将趋于成熟，商业、教育、医疗等配套将逐步完善，未来区域环境预计将会有一定程度改善。

（四）威胁

建设项目东侧1.3公里有在售项目——阳光城溪山悦，项目东侧1.5公里有在售项目——中梁云麓传奇，项目定位及在售住宅产品类型与本项目相比较为相似，竞争力较大，上述在售项目未来会对本建设项目的经营销售构成一定威胁。

三、市场前景预测

（一）项目定位分析

项目定位：本项目定位为刚需及刚需改善社区。

客群定位：项目客群定位以本地刚需以及刚改客户为主。

产品定位：建设项目规划为居住项目，住宅产品类型为精装修高层产品，商业产品类型为项目配套商业。

（二）项目销售价格定位分析

评估人员调查了建设项目周边已开发及未开发项目拿地价格及未来销售价格，具体如下：

| 建设用地 | 建设用地面积 | 规划建筑面积 | 容积率 | 成交楼面单价（元/㎡） | 住宅（毛坯）最高销售限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岳麓区望雷大道与枫林路交汇处西北角 | 131055.1 | 313647.8 | 商业≤2.0 住宅≤3.0 | 3000 | 8800 |
| 岳麓区金洲大道以南、雷锋河路两侧 | 240003.6 | 495304.6 | L02-H04≤1.6 L02-H06≤3.0 L02-H24≤2.0 | 3300 | 9200 |
| 岳麓区红枫路与铃兰路交汇处东南角 | 43429.57 | 104231 | ≤2.4 | 5500 | 10500 |
| 岳麓区百合路与雪松路交汇处西北角 | 96273.38 | 260981.7 | L09-B17 L09-B26≤2.9 L09-B27≤3.1 L09-B39 L09-B56≤2.3 | 5500 | 10500 |
| 岳麓区红枫路与松柏路交汇处西南角 | 147556.3 | 334971.8 | L09-B63（R2）≤2.5 L09-B73（R2）≤2.5 L09-B67（A3）≤1.2 L09-B68（R2B1）≤3.1 L09-B82（B1R2）≤4.0 | 4721 | 11300 |

项目的产品定位决定了市场需求及主要销售对象。根据前述市场分析情况，并结合上述建设项目周边土地成交情况及拿地特殊政策，项目周边开发项目定价多为销售限价+装修价格模式，其中装修价格根据《关于印发<长沙市新建商品住宅全装修建设实施细则>的通知》[长住建发[2018]48号]，确定最高定价为2500元/平方米。考虑到项目周边物业整体水平、项目自身的品质与优势以及长沙市房地产市场和区域房地产市场的发展趋势，结合周边在售项目价格综合考虑，将建设项目住宅部分采取最高售价+精装修模式，确定高层（精装修）住宅销售均价定为11500元/平方米（即9000+2500）、其中200套住宅按85折优惠销售给产业方（每套按110平方米建筑面积计算），LOFT公寓销售均价定为12000元/平方米，平层公寓销售均价定为11000元/平方米（其中20000平方米按成本价7016元/平方米销售给产业方），商业销售均价定为16000元/平方米，地下车库销售均价定为7万元/个。

建设项目周边有多个在售项目且周边项目定位多样，整体去化情况一般。本项目拟为高层住宅、公寓及沿街商业、地下车库，住宅精装交付，平层公寓部分精装交付、部分毛坯交付，LOFT公寓及沿街商业、地下车库为毛坯交付，预期售价是以现有周边项目的销售均价为基础，考虑未来几年房地产市场价格涨幅、建设项目品质等因素综合确定，价格略高于现阶段周边大部分房地产项目销售价格。由于项目区位条件较好，未来有一定升值潜力，在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，我们认为上述定价是可以实现的。

根据以上分析，评估认为项目市场定位比较准确，市场销售价格定价相对合理，项目销售有一定前景。

第四章  投资估算和筹资评价

一、投资估算

（一）估算原则

本次评估以企业提供的资料以及评估人员市场调研获取的信息为依据，按照国家和长沙市有关政策法规进行调整，估算项目总投资并进行筹资能力评价。

（二）投资构成及估算依据

建设项目为湖南省长沙市望城区汇智路与谷苑路交叉口西南侧地块项目，该项目由长沙实地房地产开发有限公司开发建设。根据建设单位提供的资料以及《规划经济技术指标》，该项目出让宗地面积为130061平方米，规划总建筑面积为494655.19平方米，其中：住宅279613.91平方米，商业98451平方米（沿街商业21330平方米、LOFT公寓47264平方米、平层公寓29857平方米），含人防地下车库87579平方米（产权车库73015平方米、人防车库14564平方米），幼儿园、物业及配套公建7090平方米。项目当前经济技术指标详见下表。

| 主要经济技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划用地面积 |  |  | 130061 | 备注 |
| 规划总建筑面积 |  |  | 494665.19 |  |
| 地上总计容建筑面积 |  |  | 385655.00 |  |
| 其中 | 住宅 |  | 279613.91 |  |
|  | 其中 | 高层住宅（精装） | 279613.91 |  |
|  | 商业 |  | 98451.00 |  |
|  | 其中 | 沿街商业 | 21330.00 |  |
|  |  | loft公寓 | 47264 |  |
|  |  | 平层公寓（精装） | 29857 |  |
|  | 幼儿园 |  | 3600 |  |
|  | 物业 |  | 1900 |  |
|  | 公建配套 |  | 1590 |  |
|  | 其中 | 社区服务用房 | 1400 |  |
|  |  | 消防控制室 | 80 |  |
|  |  | 垃圾收集点 | 20 |  |
|  |  | 公厕 | 60 |  |
|  |  | 门卫 | 30 |  |
| 地下建筑面积 |  |  | 87579 |  |
| 其中 | 人防地下车库 |  | 14564 | 364个 |
|  | 普通地下车库 |  | 73015 | 2567个 |

单位：平方米

（三）项目投资估算

1、土地费用

（1）土地取得费用：

①地价款、契税及利息

根据建设单位提供的《长沙高新区谷苑路项目测算》，项目出让国有建设用地使用权地价款（含成交价款、契税及印花税）为140738万元，其中成交价款为134979万元，契税及印花税为5759万元。

②城市基础设施建设费

根据建设单位介绍及《关于长沙市城市基础设施配套费征收标准及有关问题的通知》[长财综〔2018〕3号]，估价对象应缴的城市基础设施建设费标准为：住宅168元/平方米、非住宅230元/平方米。则该项费用为：

城市基础设施建设费=（168×283829.19+230×107025）÷10000=7230（万元）

③红线外景观费用及交易服务费为239万元。

（2）土地费用合计金额：148207万元。

2、前期工程费用

（1）规划、测量、勘察、设计费

本项费用的取费标准为项目建安工程费的1.5%，则该项费用为：

规划、测量、勘察、设计费=1.5%×166361=2495（万元）

（2）报批报建费用

本项费用的取费标准为项目房屋开发费的1.5%计算，则该项费用为：

报批报建费用=1.5%×186147=2792（万元）

（3）三通一平费用

本项费用的取费标准以每建筑平方米30元为标准，则该项费用为：

三通一平费用=30×494665.2÷10000=1484（万元）

（4）监理和造价咨询费

本项费用的取费标准以每建筑平方米40元为标准，则该项费用为：

监理和造价咨询费=40×494665.2÷10000=1979（万元）

（5）前期工程费用合计金额：8750万元。

3、房屋开发费

（1）建安工程费：

根据建设单位的介绍、中国建设工程造价信息网发布的《2019年下半年省会城市住宅建安工程造价指标》，及其他有关文件规定及项目的建造标准，各部位建安费用如下：

| 项目 | 总价（万元） | 建筑面积（平方米） | 建安单价（元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅（精装） | 100661 | 279613.91 | 3600 |
| 沿街商业 | 6399 | 21330.00 | 3000 |
| loft公寓 | 17960 | 47264.00 | 3800 |
| 平层公寓（成本价销售产业方） | 10151 | 29857.00 | 3400 |
| 地下车库（产权车位） | 18984 | 73015.00 | 2600 |
| 地下车库（非产权车位） | 4660 | 14564.00 | 3200 |
| 公共配套、设备及其他 | 7546 | 29021.29 | 2600 |
| 合计 | 166361 | 494665.2 | —— |

（2）室外工程费：

室外工程费包含红线内市政基础设施配套费用，根据项目的实际情况，以每建筑平方米200元为标准计算红线内市政基础设施配套费用。

室外工程费=200×494665.2÷10000=9893（万元）

（3）附属工程费

附属工程费为项目相关配套项目的费用，如：变配电室、活动站等以及小区绿化费用。根据项目的实际情况，以每建筑平方米200元为计算标准，总计为：

附属工程费=200×494665.2÷10000=9893（万元）

（4）房屋开发费合计：186147万元

4、开发间接费用

该费用为与成本概算有关的费用,包括标书编制费、招投标管理费、机电设备委托招标服务费、质量监督费等费用，考虑到项目目前状况，按照房屋开发费的1%计算：

开发间接费用=1%×186147＝1861（万元）

5、销售费用

销售费用为企业预售及销售过程中发生的广告费等销售费用，综合考虑项目的销售收入及项目本身的实际情况，按项目销售收入的2.5%确定，销售费用为11185万元。

6、管理费用

管理费用按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的2%计算，合计为6899万元。

7、财务费用

| 融资主体 | 类型 | 金额 | 利率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五矿信托 | 股东借款 | 166068 | 13.0% |
| 五矿信托 | 资本公积 | 980 | 13.0% |
| 产业方 | 资本公积 | 1020 | 13.0% |
| 产业方 | 股东借款 | 6000 | 13.0% |

财务费用合计为37346万元。

8、不可预见费

不可预见费按照土地费用、前期工程费、房屋开发费及其他费用之和的1%计算（考虑项目有可能发生的融资成本等），为3450万元。

9、代建费用

代建费按照销售费用的0.7%计算，为3132万元。

10、投资估算合计

经测算，项目总投资为406977万元。各项目投资构成如下：

| 项 目 | 投资额（万元） | 占项目总投资比例 | 建筑面积单方造价（元/平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地费用 | 148207 | 36.42% | 2996 |
| 前期工程费 | 8750 | 2.15% | 177 |
| 房屋开发费 | 186147 | 45.74% | 3763 |
| 其中：建安工程费 | 166361 | 40.88% | 3363 |
| 开发间接费用 | 1861 | 0.46% | 38 |
| 销售费用 | 11185 | 2.75% | 226 |
| 管理费用 | 6899 | 1.70% | 139 |
| 财务费用 | 37346 | 9.18% | 755 |
| 不可预见费 | 3450 | 0.85% | 70 |
| 合计 | 406977 | 100.00% | 8227 |

评估认为，该项目总体投资估算基本符合项目实际情况，投资估算结果基本合理。

二、筹资评价

项目总投资406973万元，其中：五矿信托股东借款166068万元，五矿信托权益性出资980万元，集团权益出资1020万元，集团股东借款6000万元。其他全部为销售回款再投入。

三、投资计划安排

根据项目建设计划，具体投入进度如下：

| 年份 | 季度 | 投资额（万元） | 占比（%） | 资金用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | Q2 | 85453 | 21% | 土地费用、前期工程费、房屋开发费、、开发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用、不可预见费、代建费用 |
|  | Q3 | 88615 | 21.77 |  |
|  | Q4 | 9596 | 2.36 |  |
| 2022年 | Q1 | 10866 | 2.67 | 土地费用、前期工程费、房屋开发费、、开发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用、不可预见费、代建费用 |
|  | Q2 | 10680 | 2.62 |  |
|  | Q3 | 16074 | 3.95 |  |
|  | Q4 | 13494 | 3.32 |  |
| 2023年 | Q1 | 11642 | 2.86 | 土地费用、前期工程费、房屋开发费、、开发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用、不可预见费、代建费用 |
|  | Q2 | 14844 | 3.65 |  |
|  | Q3 | 18019 | 4.43 |  |
|  | Q4 | 16511 | 4.06 |  |
| 2024年 | Q1 | 13981 | 3.44 | 土地费用、前期工程费、房屋开发费、、开发间接费用、销售费用、管理费用、不可预见费、代建费用 |
|  | Q2 | 14268 | 3.51 |  |
|  | Q3 | 14287 | 3.51 |  |
|  | Q4 | 12579 | 3.09 |  |
| 2025年 | Q1 | 10111 | 2.48 | 土地费用、前期工程费、房屋开发费、、开发间接费用、销售费用、管理费用、不可预见费、代建费用 |
|  | Q2 | 8905 | 2.19 |  |
|  | Q3 | 9101 | 2.24 |  |
|  | Q4 | 7007 | 1.72 |  |
| 2026年 | Q1 | 6458 | 1.59 | 土地费用、前期工程费、房屋开发费、、开发间接费用、销售费用、管理费用、不可预见费、土地费用、前期工程费、房屋开发费、、开发间接费用、销售费用、管理费用、不可预见费、代建费用 |
|  | Q2 | 6149 | 1.51 |  |
|  | Q3 | 4050 | 1 |  |
|  | Q4 | 2226 | 0.55 |  |
| 2027年 | Q1 | 2038 | 0.5 | 土地费用、前期工程费、房屋开发费、、开发间接费用、销售费用、管理费用、不可预见费 |
|  | Q2 | 9 | 0 |  |
|  | Q3 | 5 | 0 |  |
|  | Q4 | 5 | 0 |  |
| 合计 |  | 406973 | 100 |  |

项目投资计划与实施进度基本吻合。

第五章  项目效益

一、测算原则及考虑因素

本项目评估主要根据国家现行房地产开发企业财务制度和现行税制，结合房地产行业特点，按谨慎性原则进行分析判断。本次评估数据来源以企业提供的资料，企业财务报表以及评估人员市场调研获取的信息为依据。

二、预测数据的计取

（一）收入测算

1.建设期：根据项目工程建设及销售计划安排，项目建设期取31个季度。

2.销售价格及销售量预测

项目销售收入为住宅、沿街商业、LOFT公寓、平层公寓及地下车库用房销售收入，根据建设单位提供的相关资料，确定项目销售价格、可销售面积及销售比率如下：

| 用途 | 销售均价 （元/平方米，元/个） | 可销售面积 （平方米，个） | 销售比率 | 销售收入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高层住宅（精装） | 11500 | 257613.91 | 100% | 296257 |
| 高层住宅（85折优惠销售给产业方） | 9775 | 22000.00 | 100% | 21508 |
| 沿街商业 | 16000 | 21330.00 | 100% | 34128 |
| LOFT公寓 | 12000 | 47264.00 | 100% | 56718 |
| 平层公寓（成本价销售给产业方） | 6120 | 29857.00 | 100% | 18272 |
| 地下车库 | 70000 | 2931 | 100% | 20517 |

2.销售产生的现金流入

根据市场预测及借款人提供的销售计划，项目实现销售后产生的现金流入为447400万元。预计2021-2027年分别实现现金流入见下表（具体见底表1）。

| 2021年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 销售额（万元） | 0 | 0 | 19927 | 16964 |
| 2022年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 销售额（万元） | 22889 | 25851 | 37702 | 31523 |
| 2023年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 销售额（万元） | 33351 | 42239 | 52319 | 38886 |
| 2024年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 销售额（万元） | 22938 | 22286 | 13255 | 26726 |
| 2025年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 销售额（万元） | 6935 | 7320 | 6980 | 5258 |
| 2026年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 销售额（万元） | 4167 | 4168 | 2323 | 2315 |
| 2027年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 销售额（万元） | 357 | 357 | 182 | 182 |

（二）开发成本

按收入与成本配比的原则，即把为取得本期收入而发生的开发成本与本期实现的收入在同一时期内确认和计量。经测算，项目开发总成本406973万元，2021-2027年将分别结转开发成本详见下表（具体见主表3）。

| 2021年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开发成本（万元） | 0 | 81134 | 80925 | 3513 |
| 2022年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 开发成本（万元） | 5251 | 5474 | 10952 | 9211 |
| 2023年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 开发成本（万元） | 7828 | 11388 | 15053 | 14858 |
| 2024年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 开发成本（万元） | 13151 | 13448 | 13687 | 11683 |
| 2025年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 开发成本（万元） | 9746 | 8554 | 8751 | 6743 |
| 2026年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 开发成本（万元） | 6231 | 5928 | 3915 | 2126 |
| 2027年 | 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|  | 开发成本（万元） | 1991 | 0 | 0 | 0 |

（三）利润分配

1、税费选择

根据国家和长沙市现行财税制度要求，结合企业实际情况，增值税率前三年按销售收入的3%预缴，最后一年以（销售收入-土地成本）/(1+9%)*9%-（建安工程费用+室外工程费用+附属工程费+开发间接费用）/(1+9%)*9%-（前期工程费用+管理费用+销售费用）/(1+6%)*6%再减去前三年增值税计算，教育费附加、地方教育费附加、城市维护建设税率分别为增值税的3%、2%、7%；所得税按25%测算。

2、公积金

公司按净利润的10%提取盈余公积金。

三、项目财务效益测算

（一）项目盈利能力预测

经测算，项目总投资为406973万元，经测算项目可实现销售收入447400万元，税前利润总额23620万元，税后利润总额17714万元，销售利润率5.28%，表明项目盈利能力较好（见主表3）。

（二）项目财务效益预测

项目内部收益率24.07%。在基准折现率10%的条件下，财务净现值26108万元。测算结果表明，财务内部收益率高于基准折现率，财务净现值大于零，表明项目在财务上是可行的（见主表2）。

（三）不确定性分析

1、项目盈亏平衡分析

按照目前销售预测（销售率为100%），项目盈亏平衡点为80%，各类用房保本销售价格和保本销售量详细情况如下（见主表4）：

| 用途 | 保本销售价格（元/平方米，元/个） | 保本销售收入（万元） |
| --- | --- | --- |
| 高层住宅（精装） | 9200 | 259733 |
| 沿街商业（1-3层） | 12800 | 17615 |
| loft公寓 | 9600 | 24912 |
| 地下车库 | 56000 | 2278 |

2、项目敏感性分析

项目基本方案在财务上不能满足资本金盈利指标要求，当项目总投资增加，项目内部收益率、财务净现值、动态投资回收期详见下表：（见主表4）。

| 敏感性变化因素 |  | 敏感性分析结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变化因素 | 变化幅度 | 财务净现值 | 财务内部收益率 |
| 基本方案 |  | 26108 | 24.07% |
| 项目总投资 | 5% | 12743 | 16.72% |
| 租售价格 | -5% | 11159 | 16.18% |
| 盈亏平衡分析 |  | 盈亏平衡分析结果 |  |
| 盈亏平衡点 |  | 93% |  |

第六章  项目效应与风险评价

一、风险评价及防范措施

（一）风险评价

根据国家和长沙市对房地产物业政策、项目建设条件、资金筹措、产品销售进行综合分析，评估认为本项目主要存在市场风险、规划指标实现风险、工期控制及取得预售风险、成本控制风险。

1.市场风险。虽然项目所处的区位和交通等因素具有一定竞争力，企业未来也会根据项目自身特色确定市场推广方式和促销办法，但由于项目周边竞品项目较多，评估认为只有在确保能够实现有效的营销策略以及房地产市场得以持续稳定增长的前提条件下，定价是可以实现的。因此项目销售可能受到一定影响。

2.规划指标实现风险。本次可行性研究项目规划建筑面积以建设提供的《项目规划经济技术指标》为依据，如不能按该设计指标办理规划手续及各项证件，则会影响项目现金流入；若由于规划变更可能将产生补缴地价款情况，也会影响项目现金流入。

3.工期控制及取得预售风险。项目尚处于较前期阶段，尚未取得《不动产权证书》、《建设工程规划许可证》、《建筑施工许可证》、《预售许可证》，尚未取得土地，能否保证工期进度、顺利取得预售、实现销售存在一定的风险。

4.成本控制风险。随着人力物料等成本的不断上升项目的开发成本会存在一定的上升风险。

(二）风险防范措施

1.针对规划指标实现风险，建议贵公司监督融资主体的前期进度，按时取得二期土地，按时取得相关证件，保证项目工期。

2.针对工期控制及取得预售风险，建议监督企业的开发进度，严格按照企业预定的时间节点进行项目开发建设。

3.针对成本控制风险，建议贵公司督促主体及时与相关部门沟通，敦促证照的及时取得，另外需督促融资企业尽快将项目具体设计方案确定下来，同时关注其总包合同的签订等相关事宜，严格控制项目建设的各项成本。

4.针对市场风险，建议贵公司督促融资主体，严格控制工期，尽早取得预售证，争取早日将项目销售完毕。

二、项目效应评价

该项目的建设符合城市总体规划，一方面有利于更好地发挥城镇地区用地的土地利用价值，加速该城镇地区的建设；另一方面项目为居住项目，能够满足目标客户的居住及生活配套需求，具有一定的社会效益。

第七章  结论

建设项目为湖南省长沙市望城区汇智路与谷苑路交叉口西南侧地块项目，该项目的开发建设可以提升该区域的成熟度，改善居民生活条件、优化区域发展环境，促进经济社会各方面提升拉动经济的增长，带动建筑、建材、生活消费品等相关产业的发展。商品住宅可以满足人们对于首次置业或者改善性置业的需求，产生较好的社会效益。从经济角度，该项目的建造标准以及建筑品质较高，虽然项目周边竞品项目较多，但考虑到项目区位条件较好，未来有一定升值潜力，因此本报告预测的项目售价是客观、合理的，是可以实现的。在预测销售计划、经营计划能够实现的前提下，该项目的建设具有一定的盈利能力。综上，该项目的建设有一定的社会效益和市场需求，经测算经济效益能满足资金本盈利指标要求，因此评估认为该项目的建设是可行的。

附件：

1、评估主表

（1）项目总投资来源及支出预测表（主表1）

（2）项目财务现金流量表（主表2）

（3）项目损益预测表（主表3）

（4）资金来源与运用表（主表4）

（5）项目敏感性分析表（主表5）

（6）模拟清算

2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1）

3、项目文件

（1）估价对象所在位置示意图

（2）《项目规划经济技术指标》

（3）《长沙高新区谷苑路项目立项报告》

（4）《合作协议》

1、评估主表

（1）项目总投资来源及支出预测表（主表1）

| 序号 | 项 目 | 2021年 |  |  |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |  |  | 2025年 |  |  |  | 2026年 |  |  |  | 2027年 |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| 1 | 一、总投资来源合计 |  | 85453 | 88615 | 9596 | 10866 | 10680 | 16074 | 13494 | 11642 | 14844 | 18019 | 16511 | 13981 | 14268 | 14287 | 12579 | 10111 | 8905 | 9101 | 7007 | 6458 | 6149 | 4050 | 2226 | 2038 | 9 | 5 | 5 | 406973 |
| 2 | 五矿信托股东借款 |  | 77453 | 88615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166068 |
| 3 | 五矿信托权益性出资 |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 |
|  | 集团权益出资 |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |
| 4 | 集团股东借款 |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |
| 5 | 销售收入回款 |  | 0 | 0 | 9596 | 10866 | 10680 | 16074 | 13494 | 11642 | 14844 | 18019 | 16511 | 13981 | 14268 | 14287 | 12579 | 10111 | 8905 | 9101 | 7007 | 6458 | 6149 | 4050 | 2226 | 2038 | 9 | 5 | 5 | 232905 |
| 6 | 二、总投资支出合计 |  | 85453 | 88615 | 9596 | 10866 | 10680 | 16074 | 13494 | 11642 | 14844 | 18019 | 16511 | 13981 | 14268 | 14287 | 12579 | 10111 | 8905 | 9101 | 7007 | 6458 | 6149 | 4050 | 2226 | 2038 | 9 | 5 | 5 | 406973 |
| 7 | (一)土地费用 |  | 74224 | 73983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148207 |
| 8 | 其中：政府土地收益 |  | 67490 | 67489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134979 |
| 9 | 购地税费 |  | 2880 | 2879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5759 |
| 10 | 红线外景观费用及交易服务费 |  | 239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 |
| 11 | 城市基础设施建设费 |  | 3615 | 3615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7230 |
| 12 | (二)前期工程费 |  | 6107 | 2643 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 8750 |
| 13 | 其中：规划勘察设计招标费 |  | 1248 | 1247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2495 |
| 14 | 报批报建费 |  | 1396 | 1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2792 |
| 15 | 三通一平费 |  | 1484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1484 |
| 16 | 监理和造价咨询 |  | 1979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1979 |
| 17 | (三)房屋开发费 |  | 0 | 3327 | 3327 | 4991 | 5189 | 10477 | 8813 | 7446 | 10873 | 14398 | 14299 | 12734 | 13030 | 13326 | 11269 | 9506 | 8336 | 8534 | 6574 | 6080 | 5783 | 3822 | 2060 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 186147 |
| 18 | 其中：建安工程费 |  | 0 | 3327 | 3327 | 4991 | 4991 | 9982 | 8318 | 6654 | 9982 | 13309 | 13309 | 11645 | 11645 | 11645 | 9982 | 8318 | 6654 | 6654 | 4991 | 4991 | 4991 | 3327 | 1664 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 166361 |
| 19 | 附属工程费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 297 | 297 | 495 | 594 | 594 | 495 | 693 | 791 | 890 | 693 | 594 | 693 | 693 | 594 | 495 | 297 | 198 | 198 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9893 |
| 20 | 室外工程费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 297 | 297 | 495 | 495 | 396 | 594 | 791 | 594 | 594 | 989 | 1187 | 989 | 594 | 495 | 297 | 198 | 195 | 0 | 0 | 0 | 9893 |
| 21 | （四）开发间接费用 |  | 0 | 33 | 33 | 50 | 52 | 105 | 88 | 74 | 109 | 144 | 143 | 127 | 130 | 133 | 113 | 95 | 83 | 85 | 66 | 61 | 58 | 38 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1861 |
| 22 | （五）销售费用 |  | 0 | 498 | 424 | 572 | 646 | 943 | 788 | 834 | 1056 | 1308 | 972 | 573 | 557 | 331 | 668 | 173 | 183 | 175 | 131 | 104 | 104 | 58 | 58 | 9 | 9 | 5 | 5 | 11184 |
| 23 | （六）管理费用 |  | 1607 | 1600 | 67 | 101 | 105 | 212 | 178 | 150 | 220 | 291 | 289 | 257 | 263 | 269 | 228 | 192 | 168 | 172 | 133 | 123 | 117 | 77 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6899 |
| 24 | （七）财务费用 |  | 2712 | 5592 | 5592 | 4942 | 4455 | 3967 | 3317 | 2830 | 2180 | 1367 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37346 |
| 25 | （八）不可预见费用 |  | 803 | 800 | 34 | 50 | 52 | 106 | 89 | 75 | 110 | 145 | 144 | 129 | 132 | 135 | 114 | 96 | 84 | 86 | 66 | 61 | 58 | 39 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3447 |
| 26 | （九）代建费用 |  | 0 | 139 | 119 | 160 | 181 | 264 | 221 | 233 | 296 | 366 | 272 | 161 | 156 | 93 | 187 | 49 | 51 | 49 | 37 | 29 | 29 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 |
| 27 | 项目开发成本 |  | 81134 | 80925 | 3513 | 5251 | 5474 | 10952 | 9211 | 7828 | 11388 | 15053 | 14858 | 13151 | 13448 | 13687 | 11683 | 9746 | 8554 | 8754 | 6743 | 6231 | 5928 | 3915 | 2126 | 1991 | 0 | 0 | 0 | 351544 |
| 28 | 期间费用 |  | 4319 | 7690 | 6083 | 5615 | 5206 | 5122 | 4283 | 3814 | 3456 | 2966 | 1653 | 830 | 820 | 600 | 896 | 365 | 351 | 347 | 264 | 227 | 221 | 135 | 100 | 47 | 9 | 5 | 5 | 55429 |
| 29 | 项目经营成本 |  | 82741 | 83023 | 4004 | 5924 | 6225 | 12107 | 10177 | 8812 | 12664 | 16652 | 16119 | 13981 | 14268 | 14287 | 12579 | 10111 | 8905 | 9101 | 7007 | 6458 | 6149 | 4050 | 2226 | 2038 | 9 | 5 | 5 | 369627 |

单位：万元、年

（2）项目财务现金流量表（主表2）

| 序号 | 项 目 | 2021年 |  |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |  |  | 2025年 |  |  |  | 2026年 |  |  |  | 2027年 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| 1 | 现金流入 | 0 | 19927 | 16964 | 22889 | 25851 | 37702 | 31523 | 33351 | 42239 | 52319 | 38886 | 22938 | 22286 | 13255 | 26726 | 6935 | 7320 | 6980 | 5258 | 4167 | 4168 | 2323 | 2315 | 357 | 357 | 182 | 182 | 447400 |
| 2 | 销售收入 | 0 | 19927 | 16964 | 22889 | 25851 | 37702 | 31523 | 33351 | 42239 | 52319 | 38886 | 22938 | 22286 | 13255 | 26726 | 6935 | 7320 | 6980 | 5258 | 4167 | 4168 | 2323 | 2315 | 357 | 357 | 182 | 182 | 447400 |
| 3 | 现金流出 | 82741 | 83910 | 4760 | 6945 | 7377 | 13789 | 11661 | 10362 | 14610 | 19078 | 18891 | 15016 | 15357 | 14993 | 16785 | 10481 | 9302 | 9485 | 8020 | 6683 | 6374 | 4168 | 2697 | 2049 | 20 | 10 | -3225 | 392339 |
| 4 | 建设经营成本 | 82741 | 83023 | 4004 | 5924 | 6225 | 12107 | 10177 | 8812 | 12664 | 16652 | 16119 | 13981 | 14268 | 14287 | 12579 | 10111 | 8905 | 9101 | 7007 | 6458 | 6149 | 4050 | 2226 | 2038 | 9 | 5 | 5 | 369627 |
| 5 | 增值税及附加 | 0 | 613 | 523 | 706 | 796 | 1163 | 972 | 1028 | 1302 | 1613 | 1198 | 707 | 686 | 409 | 825 | 214 | 225 | 215 | 162 | 128 | 128 | 71 | 71 | 11 | 11 | 5 | -4352 | 9430 |
| 6 | 土地增值税 | 0 | 274 | 233 | 315 | 356 | 519 | 512 | 522 | 644 | 813 | 563 | 328 | 403 | 297 | 690 | 156 | 172 | 169 | 122 | 97 | 97 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376 |
| 7 | 所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 5906 |
| 8 | 净现金流量 | -82741 | -63983 | 12204 | 15944 | 18474 | 23913 | 19862 | 22989 | 27629 | 33241 | 19995 | 7922 | 6929 | -1738 | 9941 | -3546 | -1982 | -2505 | -2762 | -2516 | -2206 | -1845 | -382 | -1692 | 337 | 172 | 3407 | 55061 |
| 9 | 累计现金流量 | -82741 | -146724 | -134520 | -118576 | -100102 | -76189 | -56327 | -33338 | -5709 | 27532 | 47527 | 55449 | 62378 | 60640 | 70581 | 67035 | 65053 | 62548 | 59786 | 57270 | 55064 | 53219 | 52837 | 51145 | 51482 | 51654 | 55061 |  |
| 10 | 净现值 | -80793 | -61005 | 11362 | 14495 | 16399 | 20727 | 16811 | 18999 | 22296 | 26193 | 15385 | 5952 | 5083 | -1245 | 6954 | -2422 | -1322 | -1631 | -1756 | -1562 | -1338 | -1092 | -221 | -955 | 186 | 93 | 1790 | 27383 |
| 11 | 累积净现值 | -80793 | -141798 | -130436 | -115941 | -99542 | -78815 | -62004 | -43005 | -20709 | 5484 | 20869 | 26821 | 31904 | 30659 | 37613 | 35191 | 33869 | 32238 | 30482 | 28920 | 27582 | 26490 | 26269 | 25314 | 25500 | 25593 | 27383 |  |
| 折现率 |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  | 财务净现值(FNPV) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务内部收益率(FIRR) |  |  |  |  |  | 24.07% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：万元、年

（3）项目损益预测表（主表3）

| 序号 | 项 目 | 2021年 |  |  |  |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |  |  | 2025年 |  |  |  | 2026年 |  |  |  | 2027年 |  |  |  | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 |  | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| 1 | 销售收入 | 0 |  | 0 | 19927 | 16964 | 22889 | 25851 | 37702 | 31523 | 33351 | 42239 | 52319 | 38886 | 22938 | 22286 | 13255 | 26726 | 6935 | 7320 | 6980 | 5258 | 4167 | 4168 | 2323 | 2315 | 357 | 357 | 182 | 182 | 447400 |
| 2 | 开发成本 | 0 |  | 0 | 15658 | 13329 | 17985 | 20312 | 29624 | 24769 | 26206 | 33189 | 41110 | 30555 | 18024 | 17511 | 10415 | 21000 | 5449 | 5752 | 5485 | 4131 | 3274 | 3275 | 1825 | 1819 | 281 | 281 | 143 | 143 | 351545 |
| 3 | 增值税及附加 | 0 |  | 0 | 613 | 523 | 706 | 796 | 1163 | 972 | 1028 | 1302 | 1613 | 1198 | 707 | 686 | 409 | 825 | 214 | 225 | 215 | 162 | 128 | 128 | 71 | 71 | 11 | 11 | 5 | -4352 | 9430 |
| 4 | 土地增值税 | 0 |  | 0 | 274 | 233 | 315 | 356 | 519 | 512 | 522 | 644 | 813 | 563 | 328 | 403 | 297 | 690 | 156 | 172 | 169 | 122 | 97 | 97 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376 |
| 5 | 销售费用 | 0 |  | 0 | 498 | 424 | 572 | 646 | 943 | 788 | 834 | 1056 | 1308 | 972 | 573 | 557 | 331 | 668 | 173 | 183 | 175 | 131 | 104 | 104 | 58 | 58 | 9 | 9 | 5 | 5 | 11184 |
| 6 | 管理费用 | 0 |  | 1607 | 1600 | 67 | 101 | 105 | 212 | 178 | 150 | 220 | 291 | 289 | 257 | 263 | 269 | 228 | 192 | 168 | 172 | 133 | 123 | 117 | 77 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6899 |
| 7 | 财务费用 | 0 |  | 2712 | 5592 | 5592 | 4942 | 4455 | 3967 | 3317 | 2830 | 2180 | 1367 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37346 |
| 8 | 利润总额 | 0 |  | -4319 | -4308 | -3204 | -1732 | -819 | 1274 | 987 | 1781 | 3648 | 5817 | 4917 | 3049 | 2866 | 1534 | 3315 | 751 | 820 | 764 | 579 | 441 | 447 | 245 | 278 | 18 | 56 | 29 | 4386 | 23620 |
| 9 | 减：所得税 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1011 |  |  |  | 2691 |  |  |  | 729 |  |  |  | 353 |  |  |  | 1122 | 5906 |
| 10 | 净利润 | 0 |  | -4319 | -4308 | -3204 | -1732 | -819 | 1274 | 987 | 1781 | 3648 | 5817 | 3906 | 3049 | 2866 | 1534 | 624 | 751 | 820 | 764 | -150 | 441 | 447 | 245 | -75 | 18 | 56 | 29 | 3264 | 17714 |
| 11 | 加：年初未分配利润 | 0 |  | 0 | -4319 | -8627 | -11831 | -13563 | -14382 | -13108 | -12121 | -10340 | -6692 | -875 | 1516 | 4565 | 7431 | 8965 | 8782 | 9533 | 10353 | 11117 | 10748 | 11189 | 11636 | 11881 | 11700 | 11718 | 11774 | 11803 |  |
| 12 | 可供分配利润 | 0 |  | -4319 | -8627 | -11831 | -13563 | -14382 | -13108 | -12121 | -10340 | -6692 | -875 | 3031 | 4565 | 7431 | 8965 | 9589 | 9533 | 10353 | 11117 | 10967 | 11189 | 11636 | 11881 | 11806 | 11718 | 11774 | 11803 | 15067 |  |
| 13 | 减：提取公积金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1515 |  |  |  | 807 |  |  |  | 219 |  |  |  | 106 |  |  |  | 337 | 2984 |
| 14 | 年末未分配利润 | 0 |  | -4319 | -8627 | -11831 | -13563 | -14382 | -13108 | -12121 | -10340 | -6692 | -875 | 1516 | 4565 | 7431 | 8965 | 8782 | 9533 | 10353 | 11117 | 10748 | 11189 | 11636 | 11881 | 11700 | 11718 | 11774 | 11803 | 14730 |  |

单位：万元

（4）资金来源与运用表（主表4）

| 序号 | 项 目 | 2021年 |  |  |  | 2022年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  | 2024年 |  |  |  | 2025年 |  |  |  | 2026年 |  |  |  | 2027年 |  |  |  | 2028年 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| 1 | 资金来源合计 | 0 | 85453 | 108542 | 16964 | 22889 | 25851 | 37702 | 31523 | 33351 | 42239 | 52319 | 38886 | 22938 | 22286 | 13255 | 26726 | 6935 | 7320 | 6980 | 5258 | 4167 | 4168 | 2323 | 2315 | 357 | 357 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621468 |
| 2 | 经营活动产生的现金来源 | 0 | 0 | 19927 | 16964 | 22889 | 25851 | 37702 | 31523 | 33351 | 42239 | 52319 | 38886 | 22938 | 22286 | 13255 | 26726 | 6935 | 7320 | 6980 | 5258 | 4167 | 4168 | 2323 | 2315 | 357 | 357 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447400 |
| 3 | 其中：销（预）售收入 | 0 | 0 | 19927 | 16964 | 22889 | 25851 | 37702 | 31523 | 33351 | 42239 | 52319 | 38886 | 22938 | 22286 | 13255 | 26726 | 6935 | 7320 | 6980 | 5258 | 4167 | 4168 | 2323 | 2315 | 357 | 357 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447400 |
| 4 | 筹资活动产生的现金来源 | 0 | 85453 | 88615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174068 |
| 5 | 五矿信托股东借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 五矿信托权益性出资 | 0 | 77453 | 88615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166068 |
| 7 | 集团权益出资 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
| 8 | 集团股东借款 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| 9 | 资金运用合计 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 10 | 项目经营成本 | 0 | 85453 | 89502 | 10352 | 11887 | 11832 | 17756 | 14978 | 13192 | 16790 | 20445 | 19283 | 15016 | 15357 | 14993 | 16785 | 10481 | 9302 | 9485 | 8020 | 6683 | 6374 | 4168 | 2697 | 2049 | 20 | 10 | -3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429685 |
| 11 | 增值税及附加 | 0 | 82741 | 83023 | 4004 | 5924 | 6225 | 12107 | 10177 | 8812 | 12664 | 16652 | 16119 | 13981 | 14268 | 14287 | 12579 | 10111 | 8905 | 9101 | 7007 | 6458 | 6149 | 4050 | 2226 | 2038 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369627 |
| 12 | 财务费用 | 0 | 0 | 613 | 523 | 706 | 796 | 1163 | 972 | 1028 | 1302 | 1613 | 1198 | 707 | 686 | 409 | 825 | 214 | 225 | 215 | 162 | 128 | 128 | 71 | 71 | 11 | 11 | 5 | -4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9430 |
| 13 | 土地增值税 | 0 | 2712 | 5592 | 5592 | 4942 | 4455 | 3967 | 3317 | 2830 | 2180 | 1367 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37346 |
| 14 | 所得税 | 0 | 0 | 274 | 233 | 315 | 356 | 519 | 512 | 522 | 644 | 813 | 563 | 328 | 403 | 297 | 690 | 156 | 172 | 169 | 122 | 97 | 97 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7376 |
| 15 | 盈余资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 2691 | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5906 |

单位：万元

（4）项目敏感性分析表（主表4）

| 敏感性变化因素 |  | 敏感性分析结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变化因素 | 变化幅度 | 财务净现值 | 财务内部收益率 |
| 基本方案 |  | 26108 | 24.07% |
| 项目总投资 | 5% | 12743 | 16.72% |
| 租售价格 | -5% | 11159 | 16.18% |
| 盈亏平衡分析 |  | 盈亏平衡分析结果 |  |
| 盈亏平衡点 |  | 93% |  |

2、评估底表

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1-1）

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 平均单价 | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  |
|  |  |  |  |  | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 |
| 1 | 销售收入 |  | 平方米 |  |  | 0 |  | 0 |  | 19927 |  | 16964 |  | 22889 |  | 25851 |  | 37702 |  | 31523 |  | 33351 |  | 42239 |  | 52319 |  | 38886 |  | 22938 |  | 22286 |  | 13255 |  | 26726 |
| 2 | 高层住宅（精装） |  | 平方米 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15457 | 17776 | 12880.70 | 14813 | 18032.97 | 20738 | 20609.11 | 23700 | 30913.67 | 35551 | 20609.11 | 23700 | 23185.25 | 26663 | 30913.67 | 35551 | 38642.09 | 44438 | 25761.39 | 29626 | 12880.70 | 14813 | 7728.42 | 8888 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | 高层住宅（85折优惠销售产业方） |  |  | 9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2151 | 2200.00 | 2151 | 2200.00 | 2151 | 2200.00 | 2151 | 2200.00 | 2151 | 2200.00 | 2151 | 2200.00 | 2151 | 2200.00 | 2151 | 1100.00 | 1075 | 1100.00 | 1075 | 1100.00 | 1075 | 1100.00 | 1075 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | 沿街商业（1-3层） |  | 平方米 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 3199.50 | 5119 | 3199.50 | 5119 | 2133.00 | 3413 |
| 5 | loft公寓 |  | 平方米 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 4726.40 | 5672 | 3781.12 | 4537 | 3781.12 | 4537 | 5671.68 | 6806 | 4253.76 | 5105 | 3308.48 | 3970 | 3781.12 | 4537 | 4726.40 | 5672 | 2835.84 | 3403 |
| 6 | 平层公寓（成本价出售产业方） |  | 平方米 | 6120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 29857.00 | 18272 |
| 7 | 地下车库（产权车位） |  | 个 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 385.00 | 2695 | 385.00 | 2695 | 334.00 | 2338 | 308.00 | 2156 | 205.00 | 1435 |
| 8 | 地下车库（无产权车位） |  | 个 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 385 | 55.00 | 385 | 47.00 | 329 | 44.00 | 308 | 29.00 | 203 |
| 9 | 增值税及附加 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 613 |  | 523 |  | 706 |  | 796 |  | 1163 |  | 972 |  | 1028 |  | 1302 |  | 1613 | 0 | 1198 |  | 707 |  | 686 |  | 409 |  | 825 |
| 11 | 其中： | 增值税 | 9% |  |  | 0 |  | 0 |  | 548 |  | 467 |  | 630 |  | 711 |  | 1038 |  | 868 |  | 918 |  | 1163 |  | 1440 |  | 1070 |  | 631 |  | 613 |  | 365 |  | 736 |
| 11 | 教育费附加 |  | 3% |  |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 14 |  | 19 |  | 21 |  | 31 |  | 26 |  | 28 |  | 35 |  | 43 |  | 32 |  | 19 |  | 18 |  | 11 |  | 22 |
| 12 | 地方教育费附加 |  | 2% |  |  | 0 |  | 0 |  | 11 |  | 9 |  | 13 |  | 14 |  | 21 |  | 17 |  | 18 |  | 23 |  | 29 |  | 21 |  | 13 |  | 12 |  | 7 |  | 15 |
| 13 | 城市维护建设税 |  | 7% |  |  | 0 |  | 0 |  | 38 |  | 33 |  | 44 |  | 50 |  | 73 |  | 61 |  | 64 |  | 81 |  | 101 |  | 75 |  | 44 |  | 43 |  | 26 |  | 52 |
| 14 | 交易手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：平方米、元/平方米、个

项目销售收入、销售税金及附加测算表（底表1-2）

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 平均单价 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  | 2027年 |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  | 总销售量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 | 销售量 | 销售收入 |  |
| 1 | 销售收入 |  | 平方米 |  |  | 6935 |  | 7320 |  | 6980 |  | 5258 |  | 4167 |  | 4168 |  | 2323 |  | 2315 |  | 357 |  | 357 |  | 182 |  | 182 |  | 447400 |  |
| 2 | 高层住宅（精装） |  | 平方米 | 11500 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257614.00 | 296257 | 257613.91 |
| 3 | 高层住宅（85折优惠销售产业方） |  |  | 9775 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000.00 | 21508 | 22000.00 |
| 4 | 沿街商业（1-3层） |  | 平方米 | 16000 | 2133.00 | 3413 | 2133.00 | 3413 | 1706.40 | 2730 | 1706.40 | 2730 | 1493 | 2389 | 1493 | 2389 | 1067 | 1707 | 1066 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21330.00 | 34128 | 21330.00 |
| 5 | loft公寓 |  | 平方米 | 12000 | 1890.56 | 2269 | 2363.20 | 2836 | 2835.84 | 3403 | 1417.92 | 1702 | 945 | 1134 | 946 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47264.00 | 56718 | 47264.00 |
| 6 | 平层公寓（成本价出售产业方） |  | 平方米 | 6120 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29857.00 | 18272 | 29857.00 |
| 7 | 地下车库（产权车位） |  | 个 | 70000 | 154.00 | 1078 | 128.00 | 896 | 103.00 | 721 | 103.00 | 721 | 77 | 539 | 77 | 539 | 77 | 539 | 77 | 539 | 51 | 357 | 51 | 357 | 26 | 182 | 26 | 182 | 2567.00 | 17969 | 2567 |
| 8 | 地下车库（无产权车位） |  | 个 | 70000 | 25.00 | 175 | 25.00 | 175 | 18.00 | 126 | 15.00 | 105 | 15 | 105 | 15 | 105 | 11 | 77 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.00 | 2548 | 364 |
| 9 | 增值税及附加 |  |  |  |  | 214 |  | 225 |  | 215 |  | 162 |  | 128 |  | 128 |  | 71 |  | 71 |  | 11 |  | 11 |  | 5 |  | -4352 |  | 9430 |  |
| 11 | 其中： | 增值税 | 9% |  | 191 |  | 201 |  | 192 |  | 145 |  | 115 |  | 115 |  | 64 |  | 64 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | -3885 |  | 8425 |  |  |
| 11 | 教育费附加 |  | 3% |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -117 |  | 250 |  |
| 12 | 地方教育费附加 |  | 2% |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -78 |  | 166 |  |
| 13 | 城市维护建设税 |  | 7% |  |  | 13 |  | 14 |  | 13 |  | 10 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | -272 |  | 589 |  |
| 14 | 交易手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：平方米、元/平方米、个

附：

聘用确认单

编号：【OMP2020-XMJD-0026】

北京康正宏基房地产评估有限公司：

本次我司杨康团队因【五矿信托-恒信共筑18号-景润西部城市更新集合资金信托计划（第21期）】需聘用贵司对此项目提供项目尽调服务，现对本次聘用事宜确认如下：

| 聘用部门 | 服务内容 | 收费金额 | 委派人员姓名 | 委派人员联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨康团队 | 项目尽调 | 75,000元 | 郑燚 | 13910606725 |

烦请收到本确认单后，尽快协调安排人员开展本次项目尽调工作。

五矿国际信托有限公司合规风控管理总部

2020年10月15日