2020年10月监管报告


中粮信托·华业资本集合资金信托计划

2020年10月监管报告

项目名称：中粮信托·华业资本集合资金信托计划

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：李文军、王阳

日期：二零二零年十一月十二日

目  录

1

1项目基本情况

2

2本月重大事件披露

2

3项目2020年10月施工进度情况

4

4印鉴使用情况

6

5合同签订情况

6

6销售情况

9

7资金情况

9

7.1资金流出情况

12

7.2资金流入情况

13

7.3各账户余额

14

附件 银行对账单




为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：北京君合百年房地产开发有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image1.jpg]



标的为项目公司建设的“玫瑰东筑家园”项目，位于北京市通州区梨园镇小街村，东至砖厂北里，南至香溪家园，西至临河里路，北至小街之春嘉园。

项目用地面积8228.23平方米，规划总建筑面积28941.71平方米，其中地上建筑面积21155平方米，地下建筑面积7786.71平方米。土地使用期限：国有建设用地使用权住宅2002年4月16日起至2072年4月15日止；商业2002年4月16日起至2042年4月15日止；办公、仓储、地下车库2002年4月16日起至2052年4月15日止。

标的项目拟建1#楼为住宅楼，地上最高13层，地下2层，总户数163户（其中：1 居 32 套，2 居 45套，3 居 81 套，4 居 2 套，复式 3 套）；2#~4#楼为配套服务楼。

标的项目与八通线土桥地铁站和临河里地铁站相距约七八百米路程。标的项目东距东六环路约1.5公里，南距京哈高速公路约4公里。项目周边有学校（史家小学通州分校，北京育才学校通州分校、北京二中通州分校）、医院（东直门医院东区、北京友谊医院东区）、商场（蓝岛大厦通州店）等配套设施和人文景观（通州大运河森林公园）。

2本月重大事件披露

（1） 2020年10月14日建委审核通过了项目商品房预售许可证延期申请，延期期限至2021年3月31日。

（2） 2020年10月27日项目公司第一大股东北京国锐民合投资有限公司持有的项目公司55.95%的股份在淘宝网上进行了第二次法拍，起拍价223,407,408元，以流拍告终。

3项目2020年10月施工进度情况

截至10月31日，项目施工进度：1#住宅楼主体结构封顶，二次结构施工完工；现进行室内精装修，外窗安装，公共区域精装施工。配套服务楼2#楼主体结构封顶，二次结构施工完毕；水电、消防安装等施工完工。3#楼主体结构封顶，二次结构施工完毕，外墙保温施工完毕；外墙喷涂完毕。4#楼主体结构封顶，二次结构施工完毕；水管、弱电、消防施工完工。地下车库基坑施工完毕；地库出口防水和回填土施工完毕。雨污水市政工程施工完毕。热力管道铺设施工完毕；自来水管道铺设完毕；燃气管道铺设施工完毕；弱电室外管道施工完毕；地下立体停车位施工；园林开始施工。项目整体进入竣工备案准备阶段。

（转下页）

标的项目现场照片

[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]



1、 标的项目东南侧                                      2、标的项目2号配套楼
[image: image15.jpg]T



[image: image16.jpg]



3、项目楼西北外景                                                           
3、标的项目3号配套楼                                  4、标的项目地下停车位施工

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


  

5、标的项目1号楼各单元门头施工                     6、标的项目园林工程施工现场                           

4印鉴使用情况

对于印鉴的使用，监管人员与项目公司工作人员按照监管协议及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，待中粮信托有关人员审批后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年10月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及用印个数
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	印监人

	2020.10.9
	公章（1）
	玫瑰东筑家园供热面积说明
	面积说明
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.10.9
	公章（2）
	东方玫瑰土地使用权出让合同变更时限已过，申请退件
	退件申请
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.10.9
	合同章（24）
	《房屋租赁合同》解除协议
	《房屋租赁合同》解除协议
（一式四份，共三家租户）
	资产管理部
	张洁
	李文军

	2020.10.10
	合同章（10）
法人章（5）
	玫瑰东筑家园房屋实测委托合同
	房地产面积测绘实测合同（玫瑰东筑家园）（一式五份）
	营销开发部
	马健
	陈雅渝

	2020.10.10
	合同章（8）
法人章（4）
	项目公司委托乙方代理玫瑰东筑家园产权证事宜
	玫瑰东筑家园产权委托代理合同
（一式四份）
	营销开发部
	马健
	陈雅渝

	2020.10.10
	合同章（8）
法人章（5）
	项目公司以A12-810\811房间租金抵顶所欠物业费
	租金抵顶物业费协议之补充协议
（一式六份）
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.10.12
	合同章（138）
法人章（12）
	商品房建委草签合同
	北京市商品房预售合同

（3*各一式两份）
	营销部
	岳洋
	侯家发

	2020.10.12
	公章（1）
	报中粮信托资料
	君合百年员工年薪表
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.10.13
	公章（2）
	北京市通州区不动产登记事务中心要求项目公司解决12345投诉问题
	承诺书（一式两份）
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.10.13
	合同章（3）法人章（3）
	为尽快收缴临河里6号楼（原售楼处）尾款作补充协议
	《北京市商品房现房买卖合同》之补充协议（一式三份）
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.10.13
	合同章（6）
法人章（4）
	商品房建委草签合同
	北京市商品房预售合同

（一式两份）
	营销部
	岳洋
	侯家发

	2020.10.15
	公章（25）
	玫瑰东筑自来水报装
	自来水安装登记表（25份）
	工程部
	魏小梅
	陈雅渝

	2020.10.16
	公章（18）法人章（3）
	为解决A12税款问题，特委托康达律师事务所代理诉西定福园艺公司纠纷案
	委托代理合同、授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人身份证复印件（各一式三份）
	法务合约部
	余健
	陈雅渝

	2020.10.20
	公章（42）
	房屋租赁
	关于《押金退还敦促函》的回函、买卖不破租赁及相关法律条款、同意房屋备案证明（各一式两份）；住所证明（两份）；营业执照复印件（一式三份）；临河里60号楼产权证书（一式两份）
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.10.20
	合同章（123）
法人章（11）
	商品房建委网签合同
	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书
	营销部
	岳洋
	李文军

	2020.10.20
	合同章（4）
法人章（4）
	华业东方玫瑰家园项目售楼处改造工程施工合同结算单
	工程预结算报告

（一式四份）
	工程部
	赵欣霞
	陈雅渝

	2020.10.21
	合同章（246）
法人章（22）
	商品房建委网签合同
	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书
	营销部
	岳洋
	李文军

	2020.10.21
	公章（1）
	项目公司起诉西定福园艺有限公司有关法拍楼座税费纠纷
	民事起诉状
	法务合约部
	余健
	陈雅渝

	2020.10.21
	公章（20）
	玫瑰东筑家园用电报装
	委托书、法人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、一户一表登记表、客户用电设备信息登记表（照明、动力）、客户用电报装申请书、客户楼内设备及位置分布登记表（各一式两份）
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.10.22
	公章（3）
	预售资金转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.10.22
	公章（2）
	报建委检查监管户资金
	预售资金监管专项检查自查表（一式两份）
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.10.26
	公章（4）
	市建委要求各开发企业对预售资金的归集与使用自查，同时要求监管银行填写自查报告
	玫瑰东筑封顶证明、北京市商品房预售许可证复印件、说明、玫瑰东筑家园项目用款计划
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.10.26
	公章（37）
	玫瑰东筑项目排水系统接入市政管网事宜
	北京市通州区新、扩、改建设项目排水方案接入申请表、排水设施管理责任书（各一式三份）；法人授权委托书、通州区发改委文件、建设用地规划许可证复印件、建筑工程施工许可证复印件、营业执照复印件、建设工程规划许可证、资质证书复印件、法人身份证复印件、法人身份证明、委托人身份证复印件（各一式两份）
	工程部
	魏小梅
	陈雅渝

	2020.10.26
	公章（1）
	向中粮信托说明预售资金多提款用于玫瑰东筑项目园林工程款
	说明
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.10.29
	公章（1）
	向中粮信托说明预售资金多提款用于玫瑰东筑项目园林工程款（修改版）
	说明
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.10.29
	公章（1）
	通知广发银行有关君合百年预售资金提款比例暂时变动事宜
	通知
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.10.30
	合同章（123）
法人章（11）
	商品房建委网签合同
	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书
	营销部
	岳洋
	李文军

	2020.10.30
	公章（7）
	临河里6号楼（原玫瑰东筑售楼处）应诉委托
	授权委托书、法定代表人身份证明、委托人身份证复印件（2份）、在职证明（两份）、营业执照复印件
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝


（转下页）
5合同签订情况
  2020年10月项目公司签订2份项目合同。

	合同编号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	JHBN-1659
	北京市通州区住房和城乡建设委员会测绘所
	房地产面积测绘实测合同（玫瑰东筑家园）
	玫瑰东筑家园房屋实测工作委托
	76,372.00 
	2020.10.10

	JHBN-1660
	北京市建测房地产经纪有限公司
	玫瑰东筑家园产权委托代理合同
	委托乙方代理玫瑰东筑家园产权证事宜
	81,500.00 
	2020.10.10


6销售情况

项目已取得预售证商品房共计163套，预售建筑面积共计18,421.76平米。截至2020年10月31日，销售房屋共计99套，销售面积9,692.94平米。其中已认购18套，已草签2套，已网签79套，项目网签房屋累计销售回款346,370,396元。

2020年10月1日至31日，项目网签4套，认购4套，退房4套。银行发放贷款2,490,000元。

截至2020年10月31日累计网签购房合同明细表

	序号
	客户姓名
	房号
	网签合同号
	合同总价（元）
	网签日期
	付款方式
	已收款（含贷款）（元）

	1
	高硕
	2-701
	Y2196641
	3,457,821
	2019.7.21
	组合贷
	3,457,821

	2
	魏兰
	5-304
	Y2196867
	5,676,155
	2019.7.21
	全款
	5,676,155

	3
	李明静
	2-602
	Y2196646
	3,309,278
	2019.7.22
	全款
	3,309,278

	4
	李锦贤、杨晶
	1-201
	Y2196393
	4,373,462
	2019.7.24
	组合贷
	4,373,462

	5
	李明翰
	2-502
	Y2196643
	3,303,693
	2019.7.25
	全款
	3,303,693

	6
	杨秀玲
	3-802
	Y2196146
	3,374,129
	2019.7.25
	商贷
	3,374,129

	7
	高亚男
	7-801
	Y2196561
	5,908,147
	2019.7.25
	商贷
	5,908,147

	8
	李京姝
	7-1002
	Y2196092
	3,004,650
	2019.7.25
	商贷
	3,004,650

	9
	李桂妍
	5-404
	Y2196582
	5,889,926
	2019.7.27
	组合贷
	5,889,926

	10
	李赵丹
	7-502
	Y2197295
	2,977,425
	2019.7.28
	组合贷
	2,977,425

	11
	常微
	7-902
	Y2196647
	2,999,651
	2019.7.28
	组合贷
	2,999,651

	12
	韩雪蓉
	3-902
	Y2197452
	3,382,643
	2019.7.30
	商业贷款
	3,382,643

	13
	刘旭东
	7-602
	Y2197305
	2,892,000
	2019.7.30
	商业贷款
	2,892,000

	14
	苏雅娜
	7-1001
	Y2196865
	5,813,893
	2019.7.30
	公积金贷
	5,813,893

	15
	蒋平
	3-502
	Y2197488
	3,340,204
	2019.8.1
	商业贷款
	3,340,204

	16
	李晓倩
	5-403
	Y2197473
	2,868,083
	2019.8.3
	组合贷款
	2,868,083

	17
	刘国红
	7-702
	Y2197940
	2,896,800
	2019.8.4
	全款
	2,896,800

	18
	王章羽
	7-402
	Y2196407
	2,907,575
	2019.8.8
	公积金贷款
	2,907,575

	19
	刘猛
	3-601
	Y2198060
	4,989,338
	2019.8.9
	商业贷款
	4,989,338

	20
	刘继英
	7-802
	Y2197200
	2,931,825
	2019.8.12
	组合贷款
	2,931,825

	21
	刘婧
	1-101
	Y2198259
	4,369,555
	2019.8.15
	商业贷款
	4,369,555

	22
	王旭龙
	1-301
	Y2198054
	4,386,434
	2019.8.15
	公积金贷款
	4,386,434

	23
	管雅洁
	3-1101
	Y2199593
	3,436,676
	2019.8.16
	组合贷款
	3,436,676

	24
	李明、施蒙
	3-602
	Y2196347
	3,362,835
	2019.8.17
	公积金贷款
	3,362,835

	25
	高亚双
	7-701
	Y2198012
	5,719,273
	2019.8.19
	全款
	5,719,273

	26
	陈敏、邵磊
	7-1103
	Y2197175
	10,206,112
	2019.8.19
	商业贷款
	10,206,112

	27
	沈玉连、王振营
	8-802
	Y2200208
	7,591,328
	2019.8.21
	商业贷款
	7,591,328

	28
	何青、朱阳阳
	7-302
	Y2196434
	2,965,001
	2019.8.24
	商业贷款
	2,965,001

	29
	和雨凡
	6-302
	Y2200070
	5,177,400
	2019.9.3
	组合贷款
	5,177,400

	30
	杨唐俊杰
	6-202
	Y2200039
	5,164,563
	2019.9.3
	组合贷款
	5,164,563

	31
	何迎、刘星明
	5-302
	Y2201651
	4,279,434
	2019.9.8
	组合贷款
	4,279,434

	32
	张学锋
	8-702
	Y2199629
	7,578,068
	2019.9.13
	组合贷款
	7,578,068

	33
	王晨龙
	2-102
	Y2207483
	3,039,498
	2019.9.15
	商业贷款
	3,039,498

	34
	李昕
	5-303
	Y2200424
	2,778,750
	2019.9.19
	全款
	2,778,750

	35
	缪永贵
	7-901
	Y2201109
	5,803,852
	2019.9.20
	商业贷款
	5,803,852

	36
	何雅琴
	3-702
	Y2207379
	3,130,333
	2019.9.21
	组合贷款
	3,130,333

	37
	李斌
	3-1001
	Y2208001
	3,201,690
	2019.9.23
	组合贷款
	3,201,690

	38
	宋思雨
	1-302
	Y2208564
	3,163,310
	2019.9.26
	组合贷款
	3,163,310

	39
	刘骁远
	7-601
	Y2209108
	5,411,879
	2019.10.9
	商业贷款
	5,411,879

	40
	丁丽
	3-102
	Y2210734
	3,096,049
	2019.10.9
	公积金贷款
	3,096,049

	41
	聂鹏、薛颖
	1-401
	Y2214884
	3,181,078
	2019.10.12
	组合贷款
	3,181,078

	42
	陈朝
	7-703
	Y2213337
	6,996,693
	2019.10.15
	商业贷款
	6,996,693

	43
	李吉
	1-102
	Y2208089
	3,118,337
	2019.10.21
	商业贷款
	3,118,337

	44
	禹怀刚
	3-402
	Y2215185
	3,041,644
	2019.10.27
	商业贷款
	3,041,644

	45
	张少辉
	5-402
	Y2221048
	4,022,100
	2019.11.10
	组合贷款
	4,022,100

	46
	解珊
	2-402
	Y2218064
	3,121,037
	2019.11.14
	组合贷款
	3,121,037

	47
	杨淑会
	8-1001
	Y2221939
	7,446,393
	2019.11.18
	全款
	7,446,393

	48
	崔勇
	4-101
	Y2222890
	5,058,289
	2019.11.27
	组合贷款
	5,058,289

	49
	包晓拯
	2-101
	Y2214003
	4,811,750
	2019.11.30
	商业贷款
	4,811,750

	50
	徐鑫
	6-301
	Y2217832
	4,936,033
	2019.12.19
	组合贷款
	4,936,033

	51
	王艳
	2-202
	Y2230383
	3,076,215
	2019.12.21
	商业贷款
	1,086,215

	52
	王屹淳
	3-202
	Y2234098
	3,064,953
	2019.1.12
	商业贷款
	3,064,953

	53
	李沙沙、叶斌
	3-701
	Y2245651
	4,400,000
	2020.1.20
	组合贷款
	4,400,000

	54
	赵泽刚
	8-801
	Y2247310
	7,426,299
	2020.2.17
	组合贷款
	7,426,299

	55
	陈威
	4-1201
	Y2247306
	4,850,100
	2020.3.7
	组合贷款
	4,850,100

	56
	张雅美
	2-302
	Y2246360
	3,084,070
	2020.3.16
	组合贷款
	3,084,070

	57
	聂杰龙、李德蕊
	8-502
	Y2251890
	7,305,302
	2020.3.29
	商业贷款
	7,305,302

	58
	刘长春
	2-501
	Y2245638
	4,412,700
	2020.4.17
	全款分期
	4,412,700

	59
	曹超
	9-702
	Y2259501
	7,830,205
	2020.5.8
	全款分期
	7,830,205

	60
	王宝军
	4-602
	Y2261688
	6,257,580
	2020.5.17
	全款分期
	6,257,580

	61
	胡保清
	4-902
	Y2263736
	6,294,232
	2020.5.19
	商业贷款
	6,294,232

	62
	周依群、吴双
	3-302
	Y2264065
	3,072,779
	2020.5.23
	商业贷款
	3,072,779

	63
	张彪
	3-303
	Y2274803
	5,369,360
	2020.6.24
	商业贷款
	5,369,360

	64
	于思云
	1-202
	Y2274817
	3,120,984
	2020.6.24
	组合贷款
	3,120,984

	65
	高瑛瑛
	4-1002
	Y2274978
	6,310,471
	2020.6.24
	组合贷款
	6,310,471

	66
	李平章
	4-1101
	Y2280323
	4,769,078
	2020.7.17
	全款分期
	1,909,078

	67
	徐明硕
	3-203
	Y2288878
	5,355,420
	2020.8.10
	商业贷款
	5,355,420

	68
	刘宏
	4-12-02
	Y2290030
	7,053,932
	2020.8.14
	全款分期
	7,053,932

	69
	王雪 田光亚
	3-703
	Y2287946
	5,506,868
	2020.8.19
	组合贷款
	2,206,868

	70
	黄茜、牛高
	3-401
	Y2267746
	4,164,150
	2020.8.23
	组合贷款
	4,164,150

	71
	李旭
	6-201
	Y2295736
	4,923,994
	2020.8.29
	组合贷款
	3,923,994

	72
	谷清恩
	2-503
	Y2298185
	5,275,600
	2020.9.7
	公积金贷款
	4,675,600

	73
	高凯
	2-401
	Y2303742
	4,139,500
	2020.9.21
	商业贷款
	3,319,500

	74
	祁伟、苏瑞
	4-702
	Y2295736
	6,332,075
	2020.9.21
	公积金贷款
	5,332,075

	75
	 于洪丹
	8-601
	Y2306379
	6,721,301
	2020.9.29
	组合贷款
	4,721,301

	76
	王秀
	4-901
	Y2296718
	4,496,100
	2020.10.20
	商业贷款
	1,806,100

	77
	王华凤
	8-701
	Y2312886
	6,888,311
	2020.10.21
	全款分期
	6,888,311

	78
	杨娜
	3-501
	Y2312935
	4,164,150
	2020.10.22
	全款分期
	1,674,150

	79
	王波
	4-801
	Y2315780
	4,442,575
	2020.10.30
	商业贷款
	3,562,575

	合计
	346,370,396


截至2020年10月31日草签购房合同明细表
	序号
	客户姓名
	房号
	合同总价（元）
	草签日期
	付款方式
	已付金额（元）

	1
	刘静
	9-202
	7,354,954
	2019.11.4
	全款分期
	3,700,000

	2
	魏继明
	3-901
	4,093,560
	2020.10.13
	组合贷款
	2,050,000

	合 计（元）
	5,750,000


截至2020年10月31日客户认购明细表

	序号
	客户姓名
	房号
	合同总价（元）
	认购日期
	已付金额（元）

	1
	黄启明
	4-1102
	6,257,580
	2020.4.30
	50,000

	2
	马秋玲
	4-1302
	6,257,580
	2020.5.23
	257,580

	3
	孙超、王佳
	3-101
	4,100,880
	2020.6.5
	50,000

	4
	李善国
	4-1001
	4,571,035
	2020.6.14
	150,000

	5
	刘振兵
	7-903
	6,622,362
	2020.6.27
	700,000

	6
	李智勇
	3-403
	5,369,360
	2020.8.13
	500,000

	7
	詹智萍
	2-603
	5,500,000
	2020.8.19
	700,000

	8
	李庆江
	4-1301
	4,418,980
	2020.8.22
	150,000

	9
	刘雪莉
	3-903
	5,526,512
	2020.9.6
	50,000

	10
	彭晓峰
	4-802
	6,257,580
	2020.9.10
	50,000

	11
	李春海、邵晶
	3-801
	4,192,200
	2020.9.12
	50,000

	12
	爼璐阳
	3-301
	4,262,130
	2020.9.13
	50,000

	13
	管艾淇
	2-601
	4,069,490
	2020.9.18
	50,000

	14
	康立华、高鹏程
	2-301
	4,042,100
	2020.9.20
	150,000

	15
	王海艳
	3-201
	4,030,000
	2020.9.21
	50,000

	16
	孙伟翔
	9-401
	7,001,140
	2020.10.9
	50,000

	17
	陈星宇
	2-201
	4,041,270
	2020.10.12
	50,000

	18
	卿密蕊
	4-502
	6,257,580
	2020.10.12
	50,000

	合计
	3,157,580


7资金情况

7.1资金流出情况

2020年10月，监管项目公司共计获批41笔用款，7笔账户自动扣款，对外支付41笔，资金流出总额共计21,083,448.70元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费以及项目公司各账户间的往来款。

根据《资金监管协议之补充协议二》，现阶段销售款的19%作为专项资金，用于支付玫瑰东筑项目工程款、人员工资、销售费用及税款等，由预售资金监管户转入项目公司北京银行基本户，供项目公司使用。

2020年10月资金流出情况表

	序号
	收款单位（或个人）
	资金用途
	付款金额（元）
	支付日期
	出款行
	用款类型

	1
	王常升
	退玫瑰东筑1-8-901定金
	30,000.00 
	2020.10.10
	交通银行
	退购房定金

	2
	北京市社保基金代收款过渡户
	项目公司员工社保代扣
	92,551.73
	2020.10.11
	建设银行（自动扣缴）
	管理费

	3
	藕满意
	报销款
	50,000.00 
	2020.10.13
	交通银行
	管理费

	4
	张伟
	报销款
	20,000.00 
	2020.10.13
	交通银行
	管理费

	5
	任晓琦
	办公室耗材费
	337.98 
	2020.10.13
	交通银行
	管理费

	6
	赵金宇
	退玫瑰东筑1-2-201定金
	10,000.00 
	2020.10.15
	交通银行
	退购房定金

	7
	王捷
	退玫瑰东筑1-3-501定金
	100,000.00 
	2020.10.15
	交通银行
	退购房定金

	8
	纪朝晖
	退东方玫瑰C5-1-2002契税
	2,589.53 
	2020.10.15
	交通银行
	退契税

	9
	唐山通宝停车设备有限公司
	玫瑰东筑停车位设备款
	724,975.00 
	2020.10.15
	交通银行
	工程款

	10
	北京银行
	网银证书费
	220.00 
	2020.10.15
	北京银行一般户

（自动扣缴）
	管理费

	11
	莘雷等23人
	项目公司员工工资
	322,489.84 
	2020.10.15
	北京银行基本户
	管理费

	12
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	项目公司企业所得税
	819,124.02 
	2020.10.16
	北京银行基本户（自动扣缴）
	税费

	13
	王铮
	退玫瑰东筑1-3-1002定金
	50,000.00 
	2020.10.16
	交通银行
	退购房定金

	14
	北京龙源开关设备有限责任公司
	华业-东方玫瑰A12、A15号楼配电箱柜供货合同
	378,714.00 
	2020.10.16
	交通银行
	工程款

	15
	北京市康达律师事务所
	有关玫瑰东筑A12法拍后税款诉讼律师费
	50,000.00 
	2020.10.19
	交通银行
	管理费

	16
	任晓琦
	工程部复印机维修费
	1,850.00 
	2020.10.19
	交通银行
	管理费

	17
	代收中国联合网络通信有限公司话费户
	联通话费
	549.12 
	2020.10.19
	建设银行（自动扣缴）
	管理费

	18
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	项目公司土地增值税、环保税
	1,524,420.13 
	2020.10.19
	北京银行基本户（自动扣缴）
	税费

	19
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	项目公司个税
	28,109.37 
	2020.10.19
	北京银行基本户（自动扣缴）
	税费费

	20
	北京住房公积金管理中心
	项目公司员工住房公积金
	90,640.00 
	2020.10.19
	建设银行（自动扣缴）
	管理费

	21
	北京易通久恒科技有限公司
	退D9-123租赁保证金
	20,000.00 
	2020.10.21
	交通银行
	退保证金

	22
	北京雅致模块化建筑有限公司
	退临河里1号楼611-615保证金
	164,000.00 
	2020.10.21
	交通银行
	退保证金

	23
	国家税务总局北京市税务局
	项目公司三季度工会经费
	29,096.53 
	2020.10.21
	交通银行
	管理费

	24
	北京京辰博大电气工程安装有限公司
	玫瑰东筑电力工程款
	2,000,000.00 
	2020.10.22
	交通银行
	工程款

	25
	北京科华消防工程有限公司分公司
	玫瑰东筑人防检测费用
	69,760.00 
	2020.10.22
	交通银行
	前期费

	26
	杨瑞雪
	报销款（售楼处效果图制作费）
	1,500.00 
	2020.10.23
	交通银行
	管理费

	27
	张洁
	办公网费、话费、物业电费
	13,354.27 
	2020.10.23
	交通银行
	管理费

	28
	北京华泰康达供水设备有限公司
	玫瑰东筑供水设备款
	100,000.00 
	2020.10.23
	交通银行
	工程款

	29
	北京市康达律师事务所
	项目公司与西定福诉讼案代理费
	500,000.00 
	2020.10.23
	交通银行
	管理费

	30
	北京链家高策房地产经纪有限公司
	销售渠道费
	250,000.00 
	2020.10.23
	广发银行专户
	销售费用

	31
	北京美安居科技有限公司
	销售渠道费
	700,000.00 
	2020.10.23
	广发银行专户
	销售费用

	32
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑配电箱工程款
	200,000.00 
	2020.10.26
	交通银行
	工程款

	33
	北京中广信房地产顾问有限公司
	销售代理佣金
	100,384.15 
	2020.10.29
	交通银行
	销售费用

	34
	杨瑞雪
	玫瑰东筑规划验收公关
	35,000.00 
	2020.10.29
	交通银行
	前期费

	35
	张伟
	玫瑰东筑竣工验收公关
	100,000.00 
	2020.10.29
	交通银行
	前期费

	36
	中国电信股份有限公司北京分公司
	工程部办公网费
	9,498.00 
	2020.10.29
	交通银行
	管理费

	37
	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司
	8、9月办公电费
	1,765.00 
	2020.10.30
	交通银行
	管理费

	38
	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司
	物业配合销售服务费
	36,280.35 
	2020.10.30
	交通银行
	管理费

	39
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑门窗工程款
	242,745.00 
	2020.10.30
	交通银行
	管理费

	40
	北京链家高策房地产经纪有限公司
	销售渠道费
	500,000.00 
	2020.10.30
	广发银行专户
	销售费用

	41
	中粮信托有限责任公司
	支付中粮信托应付未付款
	11,713,494.68 
	2020.10.30
	广发银行专户
	归还借款及财务费

	合计（元）
	21,083,448.70
	——
	——
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

2020年10月专项资金收支情况表

	开户行及账号
	北京银行股份有限公司运河支行（基本户）

01091609000120103003100

	日期
	收入（元）
	支出（元）
	专项资金余额（元）

	2020.10.11
	0.00
	92,551.73
	-23,941.73

	2020.10.14
	3,034,846.44
	0.00
	3,010,904.71

	2020.10.15
	0.00
	322,489.84
	2,688,414.87

	2020.10.15
	0.00
	724,975.00
	1,963,439.87

	2020.10.16
	0.00
	819,124.02
	1,144,315.85

	2020.10.19
	0.00
	1,524,420.13
	-380,104.28

	2020.10.19
	0.00
	28,109.37
	-408,213.65

	2020.10.20
	0.00
	90,640.00
	-498,853.65

	2020.10.30
	2,928,373.67
	0.00
	2,429,520.02

	总计（元）
	5,963,220.11
	3,602,310.09
	——

	注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。




7.2资金流入情况
2020年10月，项目公司本月资金流入共计26,185,213.77元，其中华业·东方玫瑰项目租售房屋及其他收入共计6,156,245.77元，玫瑰东筑项目销售回款共计20,028,968.00元。以上资金流入不含项目公司各账户间往来和利息收入等。具体情况如下表：

10月份资金流入情况表

	单位名称
	款项说明
	金额（元）
	日期
	回款银行

	赵金宇（东筑2-201）
	购房订金
	10,000.00 
	2020.10.6
	交通银行

	杨娜（东筑3-501）
	购房订金
	50,000.00 
	2020.10.7
	交通银行

	孙伟翔（东筑9-401）
	购房订金
	50,000.00 
	2020.10.10
	交通银行

	詹智萍（东筑2-603）
	首付款
	500,000.00 
	2020.10.12
	交通银行

	卿密蕊（东筑4-502）
	购房订金
	50,000.00 
	2020.10.12
	交通银行

	程星宇（东筑2-201）
	购房订金
	50,000.00 
	2020.10.13
	交通银行

	魏继明（东筑3-901）
	首付款
	2,000,000.00 
	2020.10.14
	交通银行

	刘宏（东筑4-1202）
	购房尾款
	2,553,932.00 
	2020.10.16
	广发银行专户

	北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司通州分公司
	租金
	517,500.00 
	2020.10.16
	交通银行

	北京他石文化传媒有限公司
	东方玫瑰A12楼2单元401、402、407、408购房尾款
	3,000,000.00 
	2020.10.20
	交通银行

	北京金傲领航文化传播有限公司
	东方玫瑰A12楼2单元403、404、405、406购房尾款
	2,500,000.00 
	2020.10.20
	交通银行

	杨秀（东筑4-901）
	首付款
	900,000.00 
	2020.10.21
	交通银行

	杨娜（东筑3-501）
	首付款
	1,624,150.00 
	2020.10.20
	交通银行

	王华凤（东筑8-701）
	首付款
	5,838,311.00 
	2020.10.21
	交通银行

	高瑛瑛（东筑4-1002）
	建行公积金放款
	2,490,000.00
	2020.10.23
	广发银行专户

	柒一拾壹（北京）有限公司
	租金
	138,745.77 
	2020.10.23
	交通银行

	刘振兵（东筑7-903）
	首付款
	400,000.00 
	2020.10.24
	交通银行

	王波（东筑4-801）
	首付款
	3,412,575.00 
	2020.10.26
	交通银行

	康立华（东筑4-802）
	首付款
	100,000.00 
	2020.10.27
	交通银行

	总计（元）
	——
	26,185,213.77
	——
	——


注：以上资金流入不含银行结息。

7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年10月31日，项目公司各资金账户余额总计32,385,224.32元。各账户余额见下表：

截至2020年10月31日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国建设银行北京通州潞河支行
	11001018200059000351
	317,540.45

	2
	交通银行股份有限公司北京通州支行
	110061281018010033639
	3,621,937.81

	3
	北京银行股份有限公司瑞都支行
	01091488500120103001883
	30,288.29

	4
	北京银行股份有限公司运河支行

（基本户）
	01091609000120103003100
	3,597,989.72

	5
	民生银行北京陶然桥支行
	692365533
	8,439.08

	6
	中信银行中粮广场支行
	8110701014101206794
	29,504.55

	7
	广发银行魏公村支行（专户）
	9550880075607200267
	15,946,181.68

	8
	广发银行魏公村支行
	9550880075607200177
	8,830,153.33

	9
	浦发银行北京通州支行（无U盾）
	91390155000000231
	3,189.41

	总    计（元）
	——
	32,385,224.32


 附件 银行对账单
中国建设银行北京通州潞河支行0351

[image: image2.png]oh EE BT A0S
ATENEM: 20204F11H5H
AJi g ALRCH G HERbT R AR AR

N
o | R apr | sk | A | ke LUK | SREW
xe | ZB gia: g}\)@ &m0 | ma | NE | WIR | MET ) REE D | g 33(;‘ PR | RER | e
Jaooioss AR R (oo E e | g | o
20201011 14087295 i 01562295 | 517 At | 11000190
20095900 ‘071505 9255173 0.00 7 o | S do0o0s000 | frviz |20 T | A |oteppes
2 0oL | FEE FNC4
ggt 11062500 3138
11001018 i 2 i 19
20201019 4082386 | AR | 4@ 01562295 | & Bt | 11000190
20005900 17539 | 49091 | 000 3 | fadme |so0ot000 | L | 20201019 ) AU | G | orexpy
AwiE | 232 H2C17
Lidal
ggt 11062500 3139-
11001018 i 247 i
20201019 408,180.4 | AT | [I4%i@ 01562295 | & Bt | 11000190
20005900 1639 | 9818 | 000 5 | fadme | so0ot000 | A | 20201019 ) AU | G | orexpy
AwiE | 232 H2C1B
Lidal
25 2Tk
desite S 3140~
11001018 - 11001008 | Ukt 2
20005900 | 220120 [ a0 ga000 | 000 | 3173104 ARTE z%g 50005300 | E£iF | 20201020 | sz | B | 100010 209
0351 e | 08| Al 0Q68

RREHNF: 20201001 -20201031 ATAH BN REM: 18374085 EHXBEK: 4 RHIREM: 000 RHXRHEHK: 0





交通银行股份有限公司北京通州支行3639

[image: image3.png]EAKS: 7110061281018010033639 P& ARBAEFENEREERAT I I I I I
0
I
=0 i SiEH% KESH  BS REW it I RS I B
2020-10-06 16:34:30  1-2201EE HE 10,000.00 ARM 222784385 '6214680011285861 HEF LEHRIT
301110072991678 2020.10.07 R : T T T T T r r
2020-10-07 06:53:56  50000.00 F4%: 20.00 HE 49,980.00 ARM 227782385 #
301110072991678 2020.10.10 % T T f T T T T
2020-10-10 07:44:02  50000.00 F4%: 20.00 49,980.00 ARM  2327.803.85 #
2020-10-10 14:25:25 B1-8-901F S I I 730,000.00 AR 229780385 '6212880200002446546 EEH HETIFRITRINERAD
2020-10-10 14:2525  AVFIR AT F 52 I I .00 AR 220780285  110800017030100310001099 #uEMLHTLEBEN FBRTILRHHT #
301110072991678 2020.10.12 R : r T T T r v %
2020-10-12 07:36:21 500000.00 F4i%: 20.00 HE 499,980.00 ARM 279778285 #
2020-10-12 21:20:47  $AVRF AT R4B5T502 BE If I 150,000.00 AR 284778285  '6225210693533037 W LEREE AT #
301110072991678 2020.10.13 R : T T T T T r r
2020-10-13 07:19:19  50000.00 F4%: 51.00 4] 49,949.00 ARM 289773185 #
2020-10-13 15:31:36  {RiME0 = If I 750,000.00 AR 284773185  '6214860127887988 BEE RERITRHERADIR &
20201013 15:31:36 Al RIR EA 1T F 52 =l If oo ARM 2847.730.85  110800017090100310001099 ELEMCHFEBLN  ZBBTILRAH T #
2020-101315:34:35 {RiAR =l If 7 720,000.00 AR 282773085  '6210300033546547 31 EBTEAEAT f#
20201013 15:34:35  AVRIR BT F 52 =l If oo ARM 282772985  110800017090100310001099 EREMCHFEBELN  ZRBTILRAH T #
2020-1013 1536551 #EHB =l If JGEIA ) ARM 282739187  '6217900100005434157 i RERTRHAERLDIR
20201013 15:36:51 AR BT F 58 HE If oo AR 2827.390.87  110800017090100310001099 #EMCHFEBELN  FRBTILRAH T f#
301110072991678 2020.10.14 X T T f f T T T
2020-10-14 07:16:11  2000000.00 Fi%: 20.00 HE 1,999,980.00 ARM 482737087 #
20201015 15:07:22  B12-201E & e If 7 T10,000.00 AR 481737087 '6214680011285861 ey ARPTRBERAD TR
20201015 15:07:22 A FIR E 1T F 5 =l If oo AR 4817.369.87  "110800017090100310001099 SREMCHFLEBLN  ZRBTILRAH T #
20201015 15:10:41 381-3-501 &l If 7 T100,000.00 ARM 471736987 '6214850103334238 E3 RERIREERADLR #
20201015 15:10:41 AV RIR BT F 5 =l If oo AR 4717.368.87  "110800017090100310001099 SLEMCHFLEBLN ZBBTILRHH T #
2020-10-15 15:14:33  5AC5-1-2002325% &l If 7 7258953 AR 471477934 "4340620018579017 LHIE RERBRTLRTA IR 8
20201015 15:14:33 AV RIR BT F 58 =l If oo AR 471477834 "110800017090100310001099 ${wEMLHTLEBEN  RBIRT #
20201015 152351 &R =l If T 124987500 ARM 398080334 132061100018000511236  BUAEEFEEEMAD TRRTELEERG 4
2020-10-15 152351 RKFEH = If I 120.00 AR 398978334  110800017090100389999299 HfnizEMLEN)  SBIRTILRMAT #
2020-10-16 10:52:18 B4R =l If 7 ’517,500.00 AR 450728334 "10265000000606085 FEAERSHEE LER TR IET &
2020-1019 10:42:32 25k =l If 7 72570,000.00 ARM 193728334 9550880075607200177 SEEEMEAES CERIRHERATILS #
2020-10-19 10:42:32 AV RUR B AT F 4% =) r r .00 AR '1,937.282.34  "110800017090100310001099 1 i f
2020-10-19 10:45:02 iB1-3-1002F % = T " "50,000.00 ARM 1.887.28234 '6214680027348562 &





[image: image4.png]TS 110061281018010033639 AREEEFFEREARRRAA [ [ [ [ L
213
A5
250 i FHE Ktz AESH WS A hifk:) A Biballscd HATE BT
2020-10-18 104502 L UIFR AT TSR e .00 AR 188728134 '110800017090100310001099 FEBE)  FRRGLERAT [
2020-10-19 10:4854  Tigg HE [ T T37eT1400 AR 1508,567.34  0200004509006762885 xBEaME PETHRTREARLE
2020-10-19 10:48:54  AVRIRERARGT F 5% H2e If oo AR 1,508,566.34  110800017090100310001099 ZRABITRM ST #
20201019 141011 {20 H2e If 7 ’50,000.00 AR 1458,566.34  01090340100120105513303 AR THRESET @
2020-10-19 14:10:11  RAVRIR AT F 5% H2e If oo AR 145856534 "110800017090100310001099 RRRITREA AT #
2020-10-19 14:11:48  HAEEMNEESR H2e If 7 7185000 AR 145671534 '6217900100005434157 kid50] FERTRIARATILR #
2020-10-19 14:11:48 AV RIREAARGT F 5% H2e If oo AR 145671434 "110800017090100310001099 #{EMLHTSBEN  SBRTILEHHT #
20201020 15:22:05 " H2e If 7 3,000,000.00 AR 445671434 "91390078801300000405 KRMATAARERAD DERRERRTRHER 8
20201020 15:22.55 " H2e If 7 7,000,000.00 AR 5456,714.34  '0701000103000036635 HRS AT EER SRR HRTRHER 8
20201020 15:36:44 ” H2e If 7 500,000.00 AR 5.956,714.34  '0701000103000036635 HRS AT EER SRR HRTRHER 8
20201020 16:2047 " H2e If " 7400,000.00 AR 6.356,714.34  '0701000103000036635 HRS AT EER SRR HRTRHER 8
20201020 16:21:12 ” HE If " ’600,000.00 AR 6.956,714.34  0701000103000036635 RSB R EER SRR R R AR %
3010072991678 2020.10.21 3 T T f T T T
2020-10-2106:51:35 8362461.00 F45% 60.00 e 836240100  ARF 1531911534 #
20201021 121122 E%Y2296718 e 7 7180610000 AR (1351301534 9550880075607200267 ARBATERNEREE CERIRHERADLS &
202010-2112:11:22 AR BT F 452 HE [ oo ARM 1351301434 "110800017030100310001099 PLEFSBEN  TRRTILRTRST #
2020-102112:1550  Y2312886 e 7 688831100 AR 662470334 9550880075607200267 SEERMEFER TRRTRHARLATLR
2020-10-2112:15:50 AV RIREAERGT F 52 H2e If oo AR 662470234  "110800017090100310001099 HFESBWO.  RBRTLEHST #
2020-10-2112:19:47  JRDI- 1231 E RIF L HE I r 720,000.00 AR '6.604,702.34  "0718100103000001234 B EREARAE hERHERTRITER &
202010-2112:19:47  f-AVRR BT F 52 HE [ oo AR 6,604701.34  "110800017030100310001099 RESBUO.  ZRBTLEHHT #
2020-10-2112:25:36  Ris:TB12#611-615RiE % HE I r "164,000.00 AR 644070134 '0200000209006957656 JeRHBER LR ARL FETHRTRHARALD &
202010-2112:25:36 AR AR 1T F 52 HE [ oo AR 6440.700.34  "110800017090100310001099 SLEMCHFSBILA  HBRTIRAHT #
2020-102112:3233  4507214851601893755 e T 72909653 ARM 641160381  [110800012180100100002999 #
2020-1022 145054 Ti% HE [ 7 72,000,000.00 ARM 441160381  "110060576018150054296 fRiEAR S TREE ZBRT #
2020-1022 14:5054  $HF 5% HE [ Tnoo ARM 441160281  "110800017030100310001099 RFESBUO. TR #
2020-1022 145456 Ti2% HE [ 7 T63,760.00 ARM 434184281  '11031501040005639 BIRARLD RERIRIRHERLS
202010-22 14:54:56  -ARIER BT F 452 HE If oo AR 434184181  '110800017030100310001099 ZRRATRGST f#
2020-1023 14:25:05 $RiH% HE If 7 7150000 ARM 434034181 '6210300033546117 dmiRmEAE f#
202010-23 14:25:05 AR BT F 452 HE If T ARM 34034081  '110800017030100310001099 ZRPATREG ST f#
20201023 14:30:00 Rk H2e If T 335427 AR 432698654 '6214687002254434 AT R Y EIR A B f#
2020-10-23 14:30:00  AVRIREAARGT F 5% H2e If oo AR 432698554 110800017090100310001099 3 FBFATIRMAT #
2020-10-23 143222 #AKEED HE T " "00,000.00 ARM 422698554 "01090512400120102102598 FEAR G EER LSRR ERET @





[image: image5.png]TS 110061281018010033639 A& tmEAEFENEFEARLE
0
I
i i SiEH% KESH  BS REW it I APHS A RHIE g
2020-10-23 14:32:22  AVFIR AT F 5% HE 1.00 ARM 422698454  "110800017090100310001099 CERFSBUAN  RRIBTILRH ST &
2020-10-23 14:34:43  {2im% HE If 7 '500,000.00 AR 372698454 '01090340100120105513803 ESRESH KRR THAESEG  f#
20201023 14:34:43  AHRIR BT F 52 B If I .00 ARM 372698354  "110800017090100310001099 MCRFSBEN  RBRTILREST #
20201023 162323 AT #E T pmmusTr AR (386572931 331156006428 se—iE GLR) BRLE RERTRHBRADLR &
301110072991678 2020.10.24 XRZH: T T T T T r
2020-10-24 06:46:49  400000.00 F4%: 20.00 HE '399,980.00 ARM  4265709.31 #
301110072991678 2020.10.26 X T T f f T T T
2020-10-26 06:42:22 3412575.00 F4i%: 20.00 HE 3,412,555.00 ARM 767826431 #
2020-10-26 11:56:08 %30 HE If 7 3430625.00 ARM 424763931 '9550880075607200177 SEEEMEAES CERIRHERATILS #
2020-10-26 11:58:08 A FIRAM T F 58 HE If oo AR 424763831 "110800017090100310001099 #LEMCHEFEBLN  ZRIBTILRAH T #
2020-10-26 15:10:19 T3 HE If 7 7200,000.00 AR 404763831 349356031079 hXZREAERAD  AERGREARLDLR &
2020-10-26 15:10:19 AR T F 58 HE If oo AR 404763731 7110800017090100310001099 #EMTCHFEBMN FRBTIRHHT f#
301110072991678 2020.10.27 X B2 : T T T T T
2020-10-27 06:59:00 100000.00 F4%: 20.00 HE 99,980.00 ARM  4.147617.31 #
2020-10-29 14:20:38 {188 HE If 7 70038415 AR 404723316 [110929278110701 [~ fEE AR RERTREARAALSR
2020-1029 14:20:38 £ FIRAI T F 5B HE If oo AR 404723216 "110800017030100310001099 &y HF LB 7 #
2020-1029 14:23:16 1R e If 7 3500000 AR 401223216 '6210300033546117 ik f#
2020-1029 14:23:16 A FIREM T F 4% HE If oo AR 401223116  "110800017030100310001099 &GN HF LB i#
2020-10-29 14:24:48  fRitist HE If 7 T100,000.00 AR 391223116 '6210300033546547 31 f#
2020-1029 14:24:48 AR AT F 58 HE If oo ARM 391223016  "110800017030100310001099 &ML HF LB ST #
2020-10-29 14:27:25  [{#:B16809907 HE I r 79,498.00 ARM 390273216 "0200049219022523842 hEBERNERLFISE RETHRTRIERLE &
2020-1029 14:27:25 A RIRAM T FEE HE If oo ARM 390273146  "110800017090100310001099 EREMCHFLSHLN  ZRBTLRAH T #
20201030 17:25:25 % B If I 1,765.00 AR 390096616 110061668018010008808 I 4ikinil BIRHIRAE SBIRTLRBMAERT &
20201030 17:25:25  $F5H B If I .00 AR 390096516 110800017090100310001099 #{uEMLHESBULN  SBIRTILRMHT #
20201030 17:26:56  BB5H B If I 136,280.35 AR 386468481  110061668018010008808  I4cikinl BIRHIRAE SBIRTLRBMAERT &
20201030 17:26:56 5 MF 5% B If I .00 AR 386468381  110800017090100310001099 #{uEMLHTSRRN  SBRTILRMHT #
2020-10-30 17:28:33 T3 HE If T 4274500 AR 362193881 349356031079 hXZREAERAD  AERGREARLDLR &
2020-10-30 17:28:33 AR T F 48 HE If oo AR 362193781 '110800017090100310001099 $EMCHFEBMN SRRTIRHHT f#
A ’ s T 7 ’ A
[ree] =8
EHERE 65 E3 8 19,736,936 81 E£# 18 HHE5H:21,141,030.77





北京银行股份有限公司运河支行3100

[image: image6.png]=1 01081608000120103003100  WkFEHR:

BERAR: e g 2

RiE #7
B emEm  EE

- 200/10/14 AT

R RS
AFBEEERNET oocrce
L
= s SR s
AP RS
EE &g £214206001213307
- P aouia
) RS

L N ——

o T g

perar) RS
L N —

- s G mas

faraias:) HHHS

L N ——

- 200/10/30 A

foraias:) TS

IEBSEEENEF oo
FRRlmar

fraE 2 OO B Yok <]

3,034,844 3,363,750 41 265

oozer  SEHHE

AR 2 EA2LH

iutﬁﬁéﬁiﬁiﬂrﬁ#iﬁﬂﬂﬂ pres %ﬁéﬂﬁxﬂi

it

SRS TER . ART
A REERE

3,041,269.57 111 RER{CE202010154900034583142 @
g

2,222,145.55 108 - 5]

g
697,725.42 108 - 5]

g
669, 616.05 108 - 8

g

AIRE TR AR -]

o =B
5,507, 00,72 275 XHRRAATRTRR,

FETIEN, ART
EBF S

seee 1438  BOTES ¥ MUTRE: 50522015t
2,604,143 7T ASREN: 2% MRS 595,201 7




北京银行股份有限公司瑞都支行1883

[image: image7.png]© psEER

© GEHEED
TFBHERGFLLRT . MO RS
e S e ENIE e i
e AR TERHE e R, ol bl escetfistahanctis Jﬁ;aaﬁim;z#m 1;@1%
A BRSIZIE eEL AT &

PEAEE: ‘
W owsnesonoicwoiss gy AEREERUEREERL e,

PR 1% NEE R

mEs mam wm  ME B s\ mea
- mpons  FRGEE 200 womsm o ERESR

i s 12 fEARH 220,005, HREH oF HEEE 07T
a8 EHREH BE I ValoE ] 220,00 5T HAREH o REEEH o5




民生银行北京陶然桥支行5533

[image: image8.png]S TERERT | cumrEs

CHINA MINSHENG BANK

183 TRESTR

PRt | mmEn,

BAEE:  ISRARFEMFIIAERAD

FRER w2 i A= 28 FrEm EL] BangE
) SEARBHERR 692365533 AT 1.0000% 843008 2014-10-20 2020-09-20
o EEEARER

ARBERLS: 843908 BEARBEISCR: 000




中信银行中粮广场支行6794

[image: image9.png]FEPRIT - © ERT [OF<::ta)

BF ;| 8110701014101206794/ LB AEERIAFAY

o ART ~
TR - O =R O =& O =8 O A © =ity
#298E1H9 ;| 2020-10-01 BubER ;| 2020-10-31
=
HIFEFR ESUE n ®E
=S
®S WAEH FPRSER T KOERE KOXR KSKS 522@ BEXEH THASE ESeERs a8

8110701014101206794 ALFEAESEEMFFEARAS PERTIFNR IFZT ART 2950455 EH 2020-10-31




广发银行魏公村支行（专户）0267
[image: image10.png]FE: IRBAEEEMSARERAGBRAA

LLake3Z L e e

=P
s sssasau0rsaara0nzsn h ARn
=ram soaniooL 2020101 we =
smosm 1912671479 smeen 5 hille" ™ 13
wsen oo e v SSEEiZ
weunAm 1554518168
axs | mmem N = 20 ke srre | manm | mas | mm | me "
ooooos1113| 20201030 256 lsoileles | OUAISNZOONGID | LREAE | rREER waT tmn
® | i wmar | aman waEz
anman | dcman B ABT
P = nem
preny
ooooosoosz| 20201030 Ty 1857455535 SSSOBSUMOIGRZONIS | SMEFEH | R e e
w | ssmas frerg i e
o ®
P
coooossass|  zuz01030 so0go000 058805002 e e ) ) =man
5 | 1m0 mmre | Hansn [
enmen | wsman
P
cooooeeost|  zuz01030 35257500 : 3108805003 sssOmROTSGINTT | KARAE man | za
s | iest wmarn vaaists0
xmen
coooossoss|  zuz01023 000000 nssaTs P e ) ) =man
o | noms nms | sanan [
2 |emasn
P
ooooossoss|  zuz01023 2500000 BT oszsseolois | 4R | ~ARGR ) =man
o | mos mmre | Hansn [
enmen | wsman
P
oooocsioet|  zuz01023 125030000 ; BarsaTs0 | 1000sISs00000000027607%0 | s B | Anan | eanen

W12





[image: image11.png]7 094041 B
ooooz0rs7| 20201023 120000000 B 2118547503 | 11001061540000000002760786 | s | mare | mun | anmon
o 093848 o "

ooo0os0s0s| 20201022 167415000 B 2598547503 OSSORBOTSGITINNTT | AREAE IR
1% 16:2847 FREGF v 2312435
ERAR
I
ooooosseos| 20201021 688831100 B 23350 L00GLBI01E010033639 | 4REAE SR | ayfhss | vasizsss
2 121558 FEAE % #|
ERAR
ovo00ssoss| 20201021 1,806,100.00 B 14n0403 L00GLBI01E0I0033639 | 4REAE A
1 21 e vasens | vazsemis
ERAR
ooo0osasos| 20201016 255387500 - 1561651403 ovvsooo0000s | emsEm | R AN 1015
z 14838 e 105857
BFEER
AAERS
o)
ooooos7ess| 20201014 3084644 1306303903 oSO | 4RBAE | FRBAR e P
2 o236 ] wRaTE
ERAR | RBLl i ABT
=6 = mEn

R





广发银行魏公村支行0177

[image: image12.png]P& IRBAEEEREALERAG

LLake3Z L e e

4
we sssoss00rSe0T20007T wh ARD
2iEam 20201001-20201031 i =
HUBEH 523612500 EOTE 2 il ™ 4
wreEE 600062500 wreEn 2 i Lk
~—
KPUNEE 883015333
kS ELE) A = 28 BWE wuprs | zaae | ses | @ g s
oooooesos: | 20201030 356257500 8830,15333 9550880075607200267 | HmBAE mmEy | ER
51 131957 EREEH V2315780
RERAR
RN
ooooosszzs| 20201026 343062500 - 123927833 110061281018010033639 [ gmBAE SECR | ERR | @R
u 11:5823 EREEH
2ERAR
0oo00sosos| 20201022 167415000 8962,10333 9550880075607200267 | HHBAE w6
1 162847 EREEH V2312835
RERAR
HREI
oooo0ao101 | 20201019 257000000 B 1063625333 110061281018010033639 [ HBAE BECR | ERR | @R
i 104303 EREEH
2ERAR





�





�





�








�








�








�











