中航信托-天垣20A045号房地产开发股权投资集合资金

信托计划

（中航信托·大东海世茂天玺项目）

监管月报

第05期

（ 2021年 7月）

编号：05

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：刘进

编制时间：2021年8月10日

目  录

一、项目基本情况	7

二、 信托资金使用情况	8

三、项目证件办理情况	8

四、项目开发建设情况	9

五、项目合同及成本执行情况	9

六、项目销售情况统计	9

七、项目银行账户情况	10

八、资金收支情况	11

九、融资情况	18

十、项目周边竞品情况分析	18

十一、区域市场情况分析	18

十二、项目公司资金计划执行情况	19

十三、项目公司用印情况	20

十四、项目公司印章证照外出使用情况	20

十五、项目公司签约情况	20

十六、项目整体运行情况分析	20

十七、附件	22

中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对泉州世茂新发展置业有限公司开发建设的位于福建省福州市长乐区“大东海世茂天玺项目”房地产项目提供投后管理监管服务。根据贵司与我司签署的编号为 AVICTC2020X1549-3《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：福建海茂时代置业有限公司

•SPV公司：福州苇渡企业管理有限公司

•中航信托：中航信托股份有限公司

•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘  要

（1）项目简况

| 项目名称 | 中航信托·天垣20A045号房地产开发股权投资集合资金信托计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务部门 | 深圳业务部 | 项目成立日 |  | 2021年02月24日 |
| 项目总规模（万元） | 50000 | 截至报告日已投放规模（万元） |  | 46896 |
| 合作开发商/交易对手 | 泉州世茂新发展置业有限公司 |  |  |  |
| 交易结构简述 | 信托出资4.95亿元受让福州苇渡企业管理有限公司（下称：项目公司）49%股权，其中1000万为实缴出资，剩余计入资本公积。 |  |  |  |
| 标的项目名称（案名） | 大东海世茂天玺 | 地址 | 福州市长乐区广场路与峡漳路交汇处东北侧 |  |
| 项目业态及面积 | 住宅91162㎡、商业2984㎡ |  |  |  |

- 监管交接情况

驻场时间:2021年2月24日起，驻场人员：刘进，联系方式：17353169320

| 监管内容 | 股东会/董事会 印章 证照 资金收支 合同签署 成本造价 销售去化 工程施工 市场监控 设计规划 其他： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管物品 | 在管物品 |  | 待管物品/待落实监管事项 |
| 印章 | 福州苇渡企业管理有限公司 | 公章 | 无 |
|  |  | 财务章 |  |
|  |  | 法人章 |  |
|  | 福建海茂时代置业有限公司 | 公章 | 发票章没有交接共管 |
|  |  | 财务章 |  |
|  |  | 法人章 |  |
|  |  | 合同章 |  |
| 证照 | 福州苇渡企业管理有限公司 | 营业执照 | 无 |
|  | 福建海茂时代置业有限公司 | 营业执照 建设工程规划许可证 8#10#16#5#7#1#3#6#2#预售许可证 | 不动产权证借出 |
|  |  |  | 建设用地规划许可证借出 |
|  |  |  | 建筑工程施工许可证借出 |
| 合同监管 | 进场前签署合同未完全交接，台账不全 |  | 未全部交接 |
| 银行账户密钥 | 福州苇渡企业管理有限公司 | 基本户：1402023309601051977 | 已查询 |
|  | 福建海茂时代置业有限公司 | 基本户：110510100100417782 | 已查询 |
|  |  | 专用户：110510100100453647 | 已查询 |
|  |  | 一般户：1402257119600021916 | 已查询 |
|  |  | 专用户：1402257129600040758 | 已查询 |
|  |  | 专用户：1402257129600040510 | 已查询 |
|  |  | 专用户：1402257129600040634 | 已查询 |
|  |  | 贷款户：1402023310201025420 | 已查询 |
|  |  | 贷款户：1402023310201025819 | 已查询 |
|  |  | 贷款户：1402257110200002174 | 已查询 |
| 转账支票 |  |  |  |
| 如有其他物品 （自行增加） |  |  |  |

- 项目重要节点跟踪

3.1项目公司经营计划节点达成情况：

| 序号 | 时间节点 | 计划 | 实际 | 未达成原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年前 | 建设用地规划许可证 | 2020年6月18日 | —— |
| 2 | 2021年前 | 建设工程规划许可证 | 2020年9月23日 | —— |
| 3 | 2021年前 | 不动产权证书 | 2020年12月22日 | —— |
| 4 | 2021年前 | 建筑工程施工许可证 | 2020年10月10日 | —— |
| 5 | 2021年前 | 预售证 | 2020年10月24日 | —— |

3.2对赌节点达成情况

| 序号 | 时间节点 | 进度要求/计划 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年7月16日 | 取得部分预售证并开盘销售（宽限期2个月） | 已取得8#10#16#5#7#1#3#6#2#楼预售证并开盘销售 | 2021.4.16第一笔放款28828万元 2021.4.23第二笔放款18068万元（完）合计46896万元 |
| 2 | 2021年10月16日 | 项目已售面积（含政府回购）达可售整体面积的30% | 未达节点 |  |
| 3 | 2022年4月16日 | 项目已售面积（含政府回购）达可售整体面积的60%,同时项目地块上所有待拆迁建筑已完成拆除 | 未达节点 |  |
| 4 | 2022年10月16日 | 主体结构封顶（可宽限2个月） | 未达节点 |  |
| 5 | 2023年2月16日 | 项目已售面积（含政府回购）达可售整体面积的80% | 未达节点 |  |

若在规定时间内未达成对赌条件，则上海世茂或指定方需要以深圳航茂出资额及11%的年化收益对价收购深圳航茂所持的股权。

- 其他增信或风控措施落实

无

- 销售情况

本月收到销售回款2,181.89万元，本月7月16日退房一套，7月23日销售一套，本月累计无销售住宅；截止目前累计销售高层541套，商铺1套，车位432个，累计销售合同金额218,832.26万元（不含车位），回款51,469.63万元，住宅去化率96.76%；商铺去化率100%。

- 四证审批

目前项目已取得土地证、用地证、工规证、施工证、8#、10#、16#楼预售证；5#、7#楼；1#、3#楼预售证；6#楼预售证；2#楼预售证。

- 工程进度

1号楼6层结构施工，2号楼7层结构施工，3号楼7层结构施工，5号7层结构施工，6号楼7层结构施工，7号楼21层结构施工，8号楼结构封顶，9号楼底板施工，10号楼8层结构施工，11号楼1层结构施工，12号地下室结构施工，13号楼土方施工，15号楼桩基完成，16号楼结构封顶。

- 资金收支

本月项目公司流入2,226.94万元，其中销售回款2,181.89万元，其他收入5.05万元，保证金40.00万元；本月流出3,056.31万元，其中三项费用186.35万、建安工程费1,144.96万元、税费620.00万元、退房款105.00万元、还开发贷借款本金1,000.00万元；所有账户余额17,402.38万元，其中受限资金13,190.54万元。

本月SPV公司福州苇渡企业管理有限公司账户支出手续费0.13万元，账户余额1.15万元。

- 成本合约

暂未掌握项目成本合约情况，我司一直要求项目公司提供入场前已签订合同台账，项目公司已经提供电子版合同130份，合同金额共计148,665.25万元。

项目成本执行情况

| 序号 | 类别 | 合同份数 | 目标成本（万元） | 已发生成本（合同金额+已发生的无合同成本） | 累计付款（万元） | 成本发生占比（已发生成本/目标成本） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地合同 | 1 | 127,170.09 | 120,000.00 | 120,000.00 | 94.36% |
| 2 | 前期类 | 14 | 3,521.52 | 1,472.06 | 1,262.48 | 41.80% |
| 3 | 建安费用 | 30 | 35,483.72 | 25,591.18 | 6,368.60 | 72.12% |
| 4 | 基础设施费 | —— | 977.55 | 862.83 | 862.83 | 88.26% |
| 5 | 公共配套设施费 | —— | 1,482.85 | 614.48 | 614.48 | 41.44% |
| 6 | 开发成本小计 |  | 168,635.73 | 148,540.55 | 129,108.39 | 88.08% |
| 7 | 行政运营类 | 2 | 3,330.56 | 2,112.09 | 2,112.09 | 63.42% |
| 8 | 财务融资类 |  | 7,000.00 | 107.00 | 107.00 | 1.53% |
| 9 | 营销类 | 83 | 3,330.56 | 1,530.51 | 887.78 | 45.95% |
| 10 | 税费 | —— | 10,703.82 | 7,577.41 | 7,577.41 | 70.79% |
| 11 | 其他 | —— |  | 383.00 | 383.00 |  |
| 12 | 合计 | 130 | 193,000.67 | 160,250.56 | 140,175.67 | 83.02% |

备注：截止本月底，项目公司未能提供全部已签约合同，已发生成本按照项目公司已提供的备案合同+已提供的无合同已发生成本进行统计

- 项目开发贷及其他融资

2021年3月2号工行长乐支行7.5亿开发贷抵押合同已用印，抵押物为福州市长乐区航城街道“大东海世茂天玺花园”项目1#、3#、6#号楼在建工程及相应国有建设用地使用权，评估价值柒亿伍仟万元整，合同金额1个亿。

2021年4月1号工商银行长乐支行1个亿开发贷已经到账工行1916账户，4月13号出款8000万元，分别转至众立诺贸易（平潭）有限公司3500万，厦门信诚建筑装潢有限公司2000万元，牡丹江睿智营销企划有限公司2000万元，厦门信诚建筑装潢有限公司500万元；4月27号出款2000万转至福建恒固建设有限公司，4月29号福建恒固建设有限公司退还2000万至项目公司兴业7782账户，4月30号分别从项目公司账户7782转至福建日出东海投资有限公司1000万元，福州苇渡企业管理有限公司1000万元。4月30号福州苇渡企业管理有限公司将收到1000万转至上海世茂建筑有限公司。

2021年7月20日已还开发贷借款本金1,000.00万元。

- 其他重大事件及存在的风险情况披露：

项目公司的建设工程规划许可证、预售许可证、营业执照已共管；项目公司开发部2021年7月13日借出不动产权证、建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证办理9#、11#、12#、13#、15#楼预售许可证，待预售证办理完成归还后再实施共管，发票专用章因平时经常使用，一直留在营销部使用。用印及付款现在大部分可以用项目总的账号查询到对应流程及相关资料，确实查询不到的在用印及付款时及时上报审核，审核通过后再用印及付款。

中航信托·福州大东海世茂天玺项目

监管月报

一、项目基本情况

- 项目公司基本情况

项目公司即福建海茂时代置业有限公司由福州苇渡企业管理有限公司与福建日出东海投资有限公司分别持股50%、50%。

福州苇渡企业管理有限公司成立于2019年06月26日，现法定代表人黄鑫烽，注册资本60,000万元，注册地址为福建省福州市连江县琯头镇琯福大道123号，该公司由泉州世茂新发展置业有限公司持股51%，由深圳乐铧投资合伙企业（有限合伙）持股49%。

福建日出东海投资有限公司成立于2015年06月25日，法定代表人为魏务俤，注册资本15,000万元，注册地位于福建省福州市长乐区文武砂镇201省道西侧99号，该公司由福建大东海实业集团有限公司100%持股。

- 项目概况

标的项目现对外推广名为“大东海世茂天玺项目”，备案名为“大东海天玺花园”，坐落于福建省福州市长乐区。用地性质均为住宅用地、商服用地，总用地面积43326平方米，总规划建筑面积128330.46平方米，其中计容建筑面积99480平方米、不计容建筑面积30342平方米，容积率1.5-2.3，建筑密度小于25%，绿地率大于35%。拟配居家养老服务站、社区卫生服务站、社区服务站、健身活动室。总住宅户数768户，地下停车位876个，地上停车位97个。）项目详细经济指标见下表：

项目各项经济指标

| 项目名称 |  |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设用地面积 |  |  | ㎡ | 43252 |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | ㎡ | 129822 |
| 其中 | 计容建筑面积 |  |  | ㎡ | 99480 |
|  | 其中 | 住宅建筑面积 |  | ㎡ | 91162 |
|  |  | 其中 | 高层住宅 | ㎡ | 81102 |
|  |  |  | 限价房 | ㎡ | 10060 |
|  |  | 商业建筑面积 |  | ㎡ | 2984 |
|  |  | 社区配套面积 |  | ㎡ | 5334 |
| 3 | 计容建筑面积 |  |  | ㎡ | 30342 |
| 4 | 容积率 |  |  |  | 2.30 |
| 5 | 建筑密度 |  |  |  | 25% |
| 6 | 绿地率 |  |  |  | 35% |
| 7 | 总户数 |  |  | 户 | 768 |
| 8 | 居住人口 |  |  | 人 | 2458 |
| 9 | 可售机动车停车位 |  |  | 辆 | 973 |
| 10 | 非机动车停车位 |  |  | 辆 | 1271 |
| 11 | 电梯数量 |  |  | 部 | 18 |

- 信托资金使用情况

| 序号 | 时间 | 信托出资金额（万元） | 信托累计出资金额（万元） | 已使用金额（万元） | 用途 | 余额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.4.16 | 28828 | 28828 | 28828 | 置换前期股东投入 | 0 |
| 2 | 2021.4.23 | 18068 | 46896 | 46896 | 置换前期股东投入 | 0 |
|  | 合计 | 46896 | 46896 | 46896 |  | 0 |

三、项目证件办理情况

| 五证 | 取证时间 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不动产权证书 | 2020年12月2日 | 闵2020长乐区不动产权第0009641号 | 实测43252㎡，已交37998㎡，差额部分尚未确权登记。证书未交接 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年6月18日 | 地字第350182202000075号 | 总用地面积43326㎡ 实际用地面积43252㎡。 证书未交接 |
| 建设工程规划许可证 | 2020年9月23日 | 建字第350182202010031号 | 大东海天玺花园1-3、5-13、15-16楼、P1楼、地下室。证书已交接 |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年10月10日 | 编号3501122006050101-SX-001号 | 大东海天玺花园1-3、5-13、15-16楼、P1楼、地下室。证书未交接 |
| 预售许可证 | 2020年12月24日 | 2020长建房许字第64号 | 10#楼/25层。证书已交接 |
|  | 2020年12月24日 | 2020长建房许字第64号 | 8#楼/16层。证书已交接 |
|  | 2020年12月24日 | 2020长建房许字第64号 | 16#楼/24层。证书已交接 |
|  | 2021年3月17日 | 2021长建房许字第11号 | 5#楼/25层。证书已交接 |
|  | 2021年3月17日 | 2021长建房许字第11号 | 7#楼/25层。证书已交接 |
|  | 2021年4月23日 | 2021长建房许字第23号 | 1#楼/16层。证书已交接 |
|  | 2021年4月23日 | 2021长建房许字第23号 | 3#楼/25层。证书已交接 |
|  | 2021年5月31日 | 2021长建房许字第31号 | 6#楼/25层。证书已交接 |
|  | 2021年7月16日 | 2021长建房许字第43号 | 2#楼/24层。证书已交接 |

四、项目开发建设情况

2021年7月底，项目已取得不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、8#、10#、16#楼预售证；5#、7#楼预售证；1#、3#楼预售证；6#楼预售证，2#楼预售证并已开盘预售。

1号楼6层结构施工，2号楼7层结构施工，3号楼7层结构施工，5号7层结构施工，6号楼7层结构施工，7号楼21层结构施工，8号楼结构封顶，9号楼底板施工，10号楼8层结构施工，11号楼1层结构施工，12号地下室结构施工，13号楼土方施工，15号楼桩基完成，16号楼结构封顶。

- 项目合同及成本执行情况

项目公司本月签订21份合同，截止7月31日项目公司已签订合同未提供完全，现已提供签订合同130份，已提供签订合同总额148,665.25万元，已支付128,562.84万元，合同付款百分比为86.48%。

六、项目销售情况统计

6.1项目推盘情况

目前已取得8#、10#、16#楼，5#、7#楼、1#、3#楼、6#楼、2#楼预售证，并已开盘预售。

6.2销售去化情况

根据项目公司提供收款台账。根据销售收款数据整理如下：

本月：7月份，本月7月16日退房一套，7月23日销售一套，本月累计无销售住宅，本月累计收到销售回款2,181.89万元 。

| 高层 | 2021年7月销售、回款情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 套数 | 销售面积（㎡） | 销售额(万元) | 回款额(万元) |
|  | 0 | 0 | 0 | 2,181.89 |
|  | 累计销售、回款情况 |  |  |  |
|  | 套数 | 销售面积（㎡） | 销售额(万元) | 回款额(万元) |
|  | 541 | 88,154.2 | 213,603.10 | 51,469.63 |
| 商铺（全部由政府回购） | 2021年7月销售、回款情况 |  |  |  |
|  | 套数 | 销售面积（㎡） | 销售额(万元) | 回款额(万元) |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 累计销售、回款情况 |  |  |  |
|  | 套数 | 销售面积（㎡） | 销售额(万元) | 回款额(万元) |
|  | 1 | 2984 | 5,229.16 |  |

6.3动态货值

福州大东海世茂项目总建筑面积129,822.00㎡，可售面积94,092.62㎡，已售房源面积91,138.20㎡，预计总货值225,866.53万元，已售218,832.26万元（其中包括住宅货值213,603.10万元，商业货值5,229.16万元），剩余货值7,034.27万元。

动态总货值225,866.53万元=已售合同金额218,832.26万元+取得预售许可证的未售货值4,239.79万元+未取得预售证的货值2,794.48万元。

剩余货值7,034.27万元=4,239.79万元+2,794.48万元。

| 动态货值(万元)(A) | 已售房屋合同额（B） | 已取得预售证的未售房屋货值（按备案价）（C) | 未取得预售证房屋未售出货值(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| A=B+C+D |  |  |  |
| 225,866.53 | 218,832.26 | 4,239.79 | 2,794.48 |
| 总面积（平米）（不计算车库） | 已售面积 | 已取得预售证的未售面积 | 未取得预售证面积 |
| 94,092.62 | 91,138.20 | 1,741.45 | 1,212.97 |

已售合同金额与面积包含：政府回购住宅面积10060平方米，货值4,388.17万元；政府回购商业面积2,984平方米，货值5,229.16万元。

七、项目银行账户情况

根据SPV公司、项目公司提供的余额表，截至2021年7月31日，SPV公司资金账户余额为11,453.36元，其中可用资金余额11,453.36元，项目公司资金账户余额174,023,795.10元，其中可用资金余额42,118,437.17元，各账户余额见下表：

截至2021年7月31日项目公司银行账户余额表

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴业银行福州长乐支行 | 110510100100417782 | 基本户 | 180,916.79 |
| 2 | 兴业银行福州长乐支行 | 110510100100453647 | 专用户 | 397,255.61 |
| 3 | 工行福州长乐航城支行 | 1402257119600021916 | 一般户 | 41,540,264.77 |
| 4 | 工行福州长乐航城支行 | 1402257129600040510 | 专用户 | 40,346,826.13 |
| 5 | 工行福州长乐航城支行 | 1402257129600040758 | 专用户 | 51,859,258.60 |
| 6 | 工行福州长乐航城支行 | 1402257129600040634 | 专用户 | 39,699,273.20 |
| 7 | 工行福州长乐航城支行 | 1402023310201025420 | 贷款户 | 未启用 |
| 8 | 工行福州长乐航城支行 | 1402023310201025819 | 贷款户 | 未启用 |
| 9 | 工行福州长乐航城支行 | 1402257110200002174 | 贷款户 | 未启用 |
| 合计 |  |  |  | 174,023,795.10 |

截至2021年7月31日SPV公司银行账户余额表

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工行福州吉祥支行 | 1402023309601051977 | 基本户 | 11,453.36 |
| 合计 |  |  |  | 11,453.36 |

八、资金收支情况

8.1资金收入

表七：项目公司资金收入情况

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.7 |  | 销售收款 | 8,559,900.00 | 工行0510 |
| 2 | 2021.7 |  | 销售收款 | 5,650,758.00 | 工行0634 |
| 3 | 2021.7 |  | 销售收款 | 6,628,289.00 | 工行0758 |
| 4 | 2021.7 |  | 销售收款 | 380,000.00 | 兴业3647 |
| 5 | 2021.7 |  | 销售收款 | 599,980.00 | 兴业7782 |
| 6 | 2021.7 |  | 保证金收入 | 400,000.00 | 兴业7782 |
| 7 | 2021.7 |  | 其他收入 | 50,461.60 | 兴业7782 |
|  | 合计 |  |  | 22,269,388.60 |  |

表十一：SPV公司资金流入情况表

| 序号 | 日期 | 汇款方 | 款项用途 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 工行1799 |
|  |  | 合计 |  | 0 |  |

8.2资金支出

本月项目公司资金支出30,563,103.90元，明细如下：

表八：资金支出情况

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 委托方审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/7/1 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 税费12979.37 | 12,979.37 | 兴业银行7782 | 税费 | 自动扣款 |
| 2 | 2021/7/1 | 代扣代缴电信话费（对公） | 固话费2316 | 2,316.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 自动扣款 |
| 3 | 2021/7/7 | 员工 | 付佣金100517 | 100,517.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 4 | 2021/7/7 | 林锦容 | 退房款林锦容30000 | 30,000.00 | 兴业银行7782 | 往来款 | 内部审批 |
| 5 | 2021/7/7 | 虞丽英 | 退房款虞丽英20000 | 20,000.00 | 兴业银行7782 | 往来款 | 内部审批 |
| 6 | 2021/7/8 | 刘进进 | 退房款刘进进350000 | 350,000.00 | 兴业银行7782 | 往来款 | 内部审批 |
| 7 | 2021/7/9 | 广东融兴信用担保有限公司 | 付广东融兴信用担保有限公司保险费6415 | 6,415.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 8 | 2021/7/9 | 福州海恩物业服务有限公司 | 付福州海恩物业服务有限公司314772.09 | 314772.09 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 9 | 2021/7/9 | 福建省艾琳图文印刷有限公司 | 付福建省艾琳图文印刷有限公司图文制作费422 | 422.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 10 | 2021/7/9 | 福建国惠大酒店有限公司 | 付福建国惠大酒店有限公司48000-实际支付35242 | 35,242.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 11 | 2021/7/9 | 林静 | 付林静招待费350 | 350.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 12 | 2021/7/9 | 丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司福州竹屿路分公司 | 付丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司福州竹屿路分公司21200 | 21,200.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 13 | 2021/7/9 | 国网电力 | 电费 | 23,907.29 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 自动扣款 |
| 14 | 2021/7/9 | 兴业7782 | 手续费 | 9.00 | 兴业银行7782 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 15 | 2021/7/9 | 工行1916 | 手续费 | 192.00 | 工商银行1916 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 16 | 2021/7/14 | 众立诺贸易（平潭）有限公司 | 付众立诺贸易（平潭）有限公司4689906.28元-本次付3269906.28元 | 3269906.28 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 17 | 2021/7/14 | 福州市长乐区远航供水有限责任公司 | 付福州市长乐区远航供水有限责任公司水费9834 | 9,834.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 18 | 2021/7/14 | 陈玉清 | 退房款陈玉清350000 | 350,000.00 | 兴业银行7782 | 往来款 | 内部审批 |
| 19 | 2021/7/16 | 福州海恩物业服务有限公司 | 付福州海恩物业服务有限公司物业费192703.04 | 192,703.04 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 20 | 2021/7/16 | 福州恒烨信息科技有限公司 | 付福州恒烨信息科技有限公司复印费2146.59 | 2,146.59 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 21 | 2021/7/16 | 福州恒烨信息科技有限公司 | 付福州恒烨信息科技有限公司打印机租金306.76 | 306.76 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 22 | 2021/7/16 | 黄雪萍 | 付黄雪萍招待费993 | 993.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 23 | 2021/7/16 | 于剑辉 | 付于剑辉招待费870 | 870.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 24 | 2021/7/16 | 王聪 | 付王聪招待费10554.33 | 10,554.33 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 25 | 2021/7/16 | 郑静 | 付郑静招待费2714 | 2,714.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 26 | 2021/7/16 | 黄雪萍 | 付黄雪萍招待费987 | 987.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 27 | 2021/7/16 | 福州美尔高服饰有限公司 | 付福州美尔高服饰有限公司服装费15070 | 15,070.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 28 | 2021/7/16 | 福州市鼓楼区金凤凰茗茶店 | 付福州市鼓楼区金凤凰茗茶店招待费6543 | 6,543.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 29 | 2021/7/16 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 税款 | 6,187,016.94 | 兴业银行7782 | 税费 | 自动扣款 |
| 30 | 2021/7/16 | 兴业银行7782 | 手续费 | 5.50 | 兴业银行7782 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 31 | 2021/7/18 | 国网电力 | 付电费33538.79 | 33,538.79 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 自动扣款 |
| 32 | 2021/7/20 | 工行 | 归还开发贷本金1000万元 | 10,000,000.00 | 工商银行1916 | 往来款 | 内部审批 |
| 33 | 2021/7/21 | 黄燕林 | 退购房款黄燕林300000 | 300,000.00 | 兴业银行7782 | 往来款 | 内部审批 |
| 34 | 2021/7/21 | 工行1916 | 对公贷款利息支付 | 394,513.88 | 工商银行1916 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 35 | 2021/7/22 | 工行1916 | 手续费 | 20.00 | 工商银行1916 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 36 | 2021/7/23 | 北京外企人力资源服务福建有限公司 | 付北京外企人力资源服务福建有限公司69775.10 | 69,775.10 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 37 | 2021/7/23 | 刘春梅 | 付刘春梅交通费276.39 | 276.39 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 38 | 2021/7/23 | 万磊 | 付万磊招待费2073 | 2,073.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 39 | 2021/7/23 | 福州市长乐区航城梅缘香茶叶店 | 付福州市长乐区航城梅缘香茶叶店7200 | 7,200.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 40 | 2021/7/23 | 福建航天信息科技有限公司福州分公司 | 付福建航天信息科技有限公司福州分公司280 | 280.00 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 41 | 2021/7/23 | 兴业7782 | 手续费 | 4.00 | 兴业银行7782 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 42 | 2021/7/23 | 工行0634 | 手续费 | 696.80 | 工行0634 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 43 | 2021/7/26 | 福州网罗天下传媒有限公司 | 付福州网罗天下传媒有限公司制作费9200 | 9,200.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 44 | 2021/7/26 | 福建九宫格纸制品有限公司 | 付福建九宫格纸制品有限公司制作费9940 | 9,940.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 45 | 2021/7/26 | 福州富博文化传媒有限公司 | 付福州富博文化传媒有限公司策划服务费4060.26 | 4,060.26 | 兴业银行7782 | 管理费用 | 内部审批 |
| 46 | 2021/7/29 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 付福建省京闽工程顾问有限公司第3期监理费74723.64 | 74,723.64 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 47 | 2021/7/29 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 付福建省京闽工程顾问有限公司第4期监理费94045.32 | 94,045.32 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 48 | 2021/7/29 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 付厦门第一建筑工程集团有限公司4641214.01-实付4539696.5 | 4,539,696.50 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 49 | 2021/7/29 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 付厦门第一建筑工程集团有限公司1160303.5 | 1,160,303.50 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 50 | 2021/7/29 | 众立诺贸易（平潭）有限公司 | 付众立诺贸易（平潭）有限公司2044110.42 | 2,044,110.42 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 51 | 2021/7/29 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | 付福州中盈工程造价咨询有限公司6430.67 | 6,430.67 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 52 | 2021/7/29 | 福州市长乐区安然燃气有限公司 | 付福州市长乐区安然燃气有限公司17500 | 17,500.00 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 53 | 2021/7/29 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 付中国移动通信集团福建有限公司福州分公司147702 | 147,702.00 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 54 | 2021/7/29 | 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 | 付福建省天润园景景观工程设计股份有限公司58680 | 58,680.00 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 55 | 2021/7/29 | 福州尚曦照明设计有限公司 | 付福州尚曦照明设计有限公司27000 | 27,000.00 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 56 | 2021/7/29 | 福建恒固建设有限公司 | 付福建恒固建设有限公司1327285.19-已付13074201本次付9461.91 | 9,461.91 | 工商银行0510 | 建筑工程费用 | 内部审批 |
| 57 | 2021/7/30 | 福州住房公积金中心 | 付福州住房公积金中心公积金13348 | 13,348.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 58 | 2021/7/30 | 长乐航城华乐图文店 | 付长乐航城华乐图文店图文费1189.50 | 1,189.50 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 59 | 2021/7/30 | 福建蓝房网络科技有限公司 | 付福建蓝房网络科技有限公司900 | 900.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 60 | 2021/7/30 | 福建聚创达广告有限公司 | 付福建聚创达广告有限公司1000.00 | 1,000.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 61 | 2021/7/30 | 福州励合传媒有限公司 | 付福州励合传媒有限公司780 | 780.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 62 | 2021/7/30 | 福州印易网图文制作有限公司 | 付福州印易网图文制作有限公司2277.50 | 2,277.50 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 63 | 2021/7/30 | 福州励合传媒有限公司 | 付福州励合传媒有限公司76000.00 | 76,000.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 64 | 2021/7/30 | 福建蓝房网络科技有限公司 | 付福建蓝房网络科技有限公司31500 | 31,500.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 65 | 2021/7/30 | 福州伯乐传媒有限公司 | 付福州伯乐传媒有限公司13770.18 | 13,770.18 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 66 | 2021/7/30 | 福州优思良品文化传媒有限公司 | 付福州优思良品文化传媒有限公司10342.00 | 10,342.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 67 | 2021/7/30 | 工商银行 | 手续费 | 7.50 | 兴业银行7782 | 财务费用 | 自动扣款 |
| 68 | 2021/7/30 | 员工 | 付6月份工资209931.85 | 209,931.85 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 69 | 2021/7/30 | 福州鑫华胜传媒有限公司 | 付福州鑫华圣传媒有限公司11900 | 11,900.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 70 | 2021/7/30 | 福州名庄贸易有限公司 | 付福州名庄贸易有限公司招待费9000 | 9,000.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
| 71 | 2021/7/30 | 员工 | 付6月营销佣金201953 | 201,953.00 | 兴业银行7782 | 营销费用 | 内部审批 |
|  | 合计 |  |  | 30,563,103.90 |  |  |  |

本月内转资金情况

| 序号 | 付款时间 | 付款账号 | 收款账号 | 金额（元） | 用款用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/7/8 | 工行1916 | 兴业7782 | 8,000,000.00 | 支付工程款 |  |
| 2 | 2021/7/19 | 工行0634 | 兴业7782 | 50,000,000.00 | 分配销售资金 | 通过厦门第一建筑工程集团有限公司内转 |
| 3 | 2021/7/20 | 兴业7782 | 工行1916 | 50,180,000.00 | 为银行做存款支持 |  |
| 4 | 2021/7/26 | 兴业7782 | 工行0758 | 300,000.00 | 为客户办理按揭款 |  |
|  | 合计 |  |  | 108,480,000.00 |  |  |

表十三：SPV公司资金支出情况

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/7/12 | 工商银行 | 手续费 | 360.00 | 工行1977 | 财务费用 |  |
| 2 | 2021/7/15 | 工商银行 | 手续费 | 600.00 | 工行1977 | 财务费用 |  |
| 3 | 2021/7/17 | 工商银行 | 手续费 | 100.00 | 工行1977 | 财务费用 |  |
| 4 | 20217/25 | 工商银行 | 手续费 | 200.00 | 工行1977 | 财务费用 |  |
|  |  | 合计 |  | 1,260.00 |  |  |  |

8.3资金平衡表

本周及本月资金平衡情况见下表：

|  | 项目总预算(万元) | 本月资金实际(万元) | 累计资金实际(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营性资金流入 |  |  |  |
| 销售回款 | 222,037.23 | 2,181.89 | 51,469.63 |
| 其他收入 |  | 45.05 | 347.63 |
| 经营性收入合计 | 222,037.23 | 2,226.94 | 51,817.26 |
| 经营性资金流出 |  |  |  |
| 原始土地成本 | 127,170.09 | 0.00 | 120,000.00 |
| 公共配套设施费 | 1,482.85 | 0.00 | 614.48 |
| 开发前期准备费 | 3,521.52 | 0.00 | 1,262.48 |
| 建安工程费 | 35,483.72 | 1,144.96 | 6,368.60 |
| 基础设施费 | 977.55 | 0.00 | 862.83 |
| 开发间接费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 费用支出 | 13,661.12 | 186.35 | 3,106.87 |
| 营销费用 | 3,330.56 | 135.94 | 887.78 |
| 管理费用 | 3,330.56 | 10.87 | 2,112.09 |
| 财务费用 | 7,000.00 | 39.54 | 107.00 |
| 支付各类税费 | 10,703.82 | 620.00 | 7,577.41 |
| 其他支出 | 0.00 | 105.00 | 383.00 |
| 经营性支出合计 | 193,000.67 | 2,056.31 | 140,175.68 |
| 经营性净现金流 | 29,036.56 | 170.63 | -88,358.42 |
| 筹资性资金净现金流 |  | -1,000.00 | 105,760.80 |
| 内部往来流入 | / | 0.00 | 140,660.63 |
| 内部往来流出 | / | 0.00 | 43,899.83 |
| 外部融资款流入 | / | 0.00 | 10,000.00 |
| 外部融资款流出 | / | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 净现金流量 |  | -829.37 | 17,402.38 |
| 期初余额 |  | 18,231.75 | 0.00 |
| 期末余额 |  | 17,402.38 | 17,402.38 |

九、融资情况

1、开发贷款

2021年3月2号工行长乐支行开发贷抵押合同已用印，抵押物为福州市长乐区航城街道“大东海世茂天玺花园”项目1#、3#、6#号楼在建工程及相应国有建设用地使用权，评估价值柒亿伍仟万元整。开发贷总额1亿元。

2021年4月1号工商银行长乐支行1亿元开发贷已经到账，4月13号出款8000万元，4月29号出款2000万元。

2021年7月20日还开发贷借款本金1,000.00万元。

2、其他融资

无

十、项目周边竞品情况分析

项目周边竞品情况

| 项目名称 | 中茵天骏玖珑台 | 三盛·璞悦府二期 | 融创观澜雲顶 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 首占新区会堂路与和谐路交汇处 | 长乐广场南路与203省道交汇处，永荣广场正对面 | 中国·长乐·地铁六号线（在建中）航城站旁 |
| 成交均价（元/㎡） | 22000 | 22500 | 25000 |
| 开发商 | 长乐区中茵天俊发展置业有限公司 | 福州盛海房地产开发有限公司 | 福州嘉臻置业有限公司 |
| 开盘时间 | 2019.11.30 | 2019.12 | 2020.2.26 |
| 去化情况 | 70% | 70% | 15% |
| 主要户型 | 115-155三居四居 | 123-142三居四居 | 128-220三居四居 |
| 容积率 | 2.30 | 2.30 | 2.00 |
| 装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | 毛坯 |
| 总建筑面积（平米） | 154111 | 136840.23 | 93075 |

十一、区域市场情况分析

- 客群情况分析

长乐区及福州五区富裕阶层，高端客户群体。

- 政策分析

（1）预售政策：

福州市预售政策为：已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；持有建设工程规划许可证、施工许可证、用地规划许可证；按提供预售商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资25%以上，并已经确定施工商品房项目进度和竣工交付日期；商品房项目建筑主体施工形象进度须达到总层数的三分之一（非PC部分施工形象进度须达到总层数的三分之一，PC部分达到正负零）；已在项目所在地的银行设立商品房预售款监管专用账户；白蚁防治合同、备案表已取得；已办理楼盘表备案及一房一价备案表。

（2）限购政策：

福州市长乐区不限购。本项目土拍出让公告，商品房自取得不动产权证之日起未满5年的，不得上市交易，不得办理转让公证手续。

- 土地成交量分析

2021年4月份，福州市累计成交各类用地18宗，共计220.23万㎡，环比减少21.18%，同比减少51.04%。其中成交住宅6宗，共计42.97万㎡，环比减少14.93%，同比减少78.3%，推出楼面地价7,290元/㎡；商办1宗，共计1.8万㎡，环比减少98.42%，同比减少93.14%,推出楼面地价33,383元/㎡。

- 项目公司资金计划执行情况

2021年7月资金计划执行情况

| 支出项目 | 计划金额（万元） | 实际金额（万元） | 差异金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地款支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 大配套支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 工程款支出 | 1744 | 1,144.96 | 599.04 | 总包工程款未付 |
| 销售费用 | 400 | 135.94 | 264.06 |  |
| 管理费用 | 500 | 10.87 | 489.13 | 双方应计提的管理费未计提 |
| 财务费用 | 10 | 39.54 | -29.54 | 利息支出未列入计划 |
| 营业税金及附加 | 0 | 218.2 | -218.2 | 税费未列入计划 |
| 土地增值税 | 0 | 223.49 | -223.49 | 税费未列入计划 |
| 所得税 | 0 | 178.31 | -178.31 | 税费未列入计划 |
| 其他净支出 |  |  |  |  |
| 往来款 | 1000 | 1000 | 0 |  |
| 不可预见费 | 300 | 105 | 195 |  |
| 合计 | 3954 | 3056.31 | 897.69 |  |

十三、项目公司用印情况

项目公司用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同类 | 21 |
| 2 | 日常管理事项用印 | 28 |
| 3 | 相关政府文件 | 14 |
|  | 合计 | 63 |

注：明细台账作为附件体现

十四、项目公司印章证照外出使用情况

项目公司印章证照外出使用情况

| 序号 | 外借时间 | 印鉴证照名称 | 事由 | 经办部门 | 经办人 | 监印/证人 | 是否陪同 | 归还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |

十五、项目公司签约情况

项目公司签约情况统计表

| 序号 | 合同类型 | 用途 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期类 | / | 15 |
| 2 | 工程设计类 | / | 30 |
| 3 | 行政办公类 | / | 2 |
| 4 | 销售类 | / | 83 |
|  | 合计 | ---- | 130 |

十六、项目整体运行情况分析

- 项目开发建设情况评价

项目已于2020年12月24号取得8#、10#、16#号楼预售证，并于2020年12月28号开盘预售，2021年3月17号取得5#、7#号楼的预售证，2021年4月16号取得1#、3#号楼的预售证，2021年5月31日取得6#楼预售证。项目共有14栋住宅，其中有3栋16层建筑、有6栋25层建筑、有2栋24层建筑、有2栋23层建筑、有1栋17层建筑，所有楼层都在施工建设中，施工进展正常。

- 项目销售情况评价

根据项目公司提供的销售收款台账，截至本月底确认已销售住房541套，商铺1套，车位销售432个，去化率达96.76%，情况良好。

- 操作风险评价

截至本期期末，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。

- 其他

无。

十七、附件

附件一：银行账户流水及余额

- 福建海茂时代置业有限公司

（1）兴业银行（110510100100417782账户）

| 户名 | 借方金额（支出） | 贷方金额（收入） | 账户余额 | 摘要 | 对方户名 | 记账日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 12,979.37 |  | 315,616.80 | 财税库行联网划缴税款 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 2021-07-01 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 2,316.00 |  | 313,300.80 | 固话费 | 代扣代缴电信话费（对公） | 2021-07-01 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 23,907.29 |  | 289,393.51 | 电费 |  | 2021-07-03 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 26,189.60 | 315,583.11 | 网上汇款 | 福建康泰再生资源利用有限公司 | 2021-07-06 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,517.00 |  | 215,066.11 | 手续费 |  | 2021-07-07 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 100,000.00 | 315,066.11 | 汇款汇入 | 福建海峡沪港装饰工程有限公司 | 2021-07-07 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 20,000.00 |  | 295,066.11 | 网上汇款 | 虞丽英 | 2021-07-07 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 100,000.00 | 395,066.11 | 汇款汇入 | 福建鑫家鸿消防科技有限公司 | 2021-07-07 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 30,000.00 |  | 365,066.11 | 网上汇款 | 林锦容 | 2021-07-07 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 365,065.61 | 收费 |  | 2021-07-07 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.00 | 100,000.00 | 465,065.61 | 汇款汇入 | 福建省浩业建设工程有限公司 | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.00 | 8,000,000.00 | 8,465,065.61 | 汇款汇入 | 福建海茂时代置业有限公司 | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.00 | 100,000.00 | 8,565,065.61 | 汇款汇入 | 福建省鑫基建筑工程有限公司 | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 8,465,065.61 | 网上汇款 | 刘进进 | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 8,465,065.11 | 收费 |  | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 8,365,065.11 | 网上汇款 | 刘进进 | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 8,365,064.61 | 收费 |  | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 50,000.00 |  | 8,315,064.61 | 网上汇款 | 刘进进 | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 8,315,064.11 | 收费 |  | 2021-07-08 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 350.00 |  | 8,314,714.11 | 网上汇款 | 林静 | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 8,314,713.61 | 收费 |  | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 314,772.09 |  | 7,999,941.52 | 网上汇款 | 福州海恩物业服务有限公司 | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 7,999,941.02 | 收费 |  | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 422.00 |  | 7,999,519.02 | 网上汇款 | 福建省艾琳图文印刷有限公司 | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 7,999,518.52 | 收费 |  | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 35,242.00 |  | 7,964,276.52 | 网上汇款 | 福建国惠大酒店有限公司 | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 7,964,276.02 | 收费 |  | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 21,200.00 |  | 7,943,076.02 | 网上汇款 | 丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司福州竹屿路分公司 | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 7,943,075.52 | 收费 |  | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 6,415.00 |  | 7,936,660.52 | 网上汇款 | 广东融兴信用担保有限公司 | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 4.00 |  | 7,936,656.52 | 收费 |  | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 7,836,656.52 | 网上汇款 | 刘进进 | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 7,836,656.02 | 收费 |  | 2021-07-09 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 9,834.00 |  | 7,826,822.02 | 网上汇款 | 福州市长乐区远航供水有限责任公司 | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 7,726,822.02 | 网上汇款 | 陈玉清 | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 7,726,821.52 | 收费 |  | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 7,626,821.52 | 网上汇款 | 陈玉清 | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 7,626,821.02 | 收费 |  | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 44,013.60 |  | 7,582,807.42 | 财税库行联网划缴税款 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 1,783,113.61 |  | 5,799,693.81 | 财税库行联网划缴税款 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 2,234,881.89 |  | 3,564,811.92 | 财税库行联网划缴税款 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 2,101,410.01 |  | 1,463,401.91 | 财税库行联网划缴税款 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 2021-07-14 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 14,300.00 |  | 1,449,101.91 | 财税库行联网划缴税款 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 2021-07-15 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 153.56 |  | 1,448,948.35 | 财税库行联网划缴税款 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 2021-07-15 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 1,348,948.35 | 网上汇款 | 陈玉清 | 2021-07-15 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,348,947.85 | 收费 |  | 2021-07-15 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 50,000.00 |  | 1,298,947.85 | 网上汇款 | 陈玉清 | 2021-07-15 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,298,947.35 | 收费 |  | 2021-07-15 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 9,144.27 |  | 1,289,803.08 | 财税库行联网划缴税款 | 统一版财税库行待结算财政款项账户 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 10,554.33 |  | 1,279,248.75 | 网上汇款 | 王聪 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,279,248.25 | 收费 |  | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 192,703.04 |  | 1,086,545.21 | 网上汇款 | 福州海恩物业服务有限公司 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,086,544.71 | 收费 |  | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 6,543.00 |  | 1,080,001.71 | 网上汇款 | 福州市鼓楼区金凤凰茗茶店 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,080,001.21 | 收费 |  | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 2,714.00 |  | 1,077,287.21 | 网上汇款 | 郑静 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,077,286.71 | 收费 |  | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 2,146.59 |  | 1,075,140.12 | 网上汇款 | 福州恒烨信息科技有限公司 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,075,139.62 | 收费 |  | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 306.76 |  | 1,074,832.86 | 网上汇款 | 福州恒烨信息科技有限公司 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,074,832.36 | 收费 |  | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 993.00 |  | 1,073,839.36 | 网上汇款 | 黄雪萍 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 987.00 |  | 1,072,852.36 | 网上汇款 | 黄雪萍 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 870.00 |  | 1,071,982.36 | 网上汇款 | 于剑辉 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,071,981.86 | 收费 |  | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 15,070.00 |  | 1,056,911.86 | 网上汇款 | 福州美尔高服饰有限公司 | 2021-07-16 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 33,538.79 |  | 1,023,373.07 | 电费 |  | 2021-07-18 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 50,000.00 | 1,073,373.07 | 汇款汇入 | 陈庚 | 2021-07-18 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 250,000.00 | 1,323,373.07 | 汇款汇入 | 陈建增 | 2021-07-18 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 11,230,000.00 | 12,553,373.07 | 汇款汇入 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 2021-07-19 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 18,750,000.00 | 31,303,373.07 | 汇款汇入 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 2021-07-19 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 20,020,000.00 | 51,323,373.07 | 汇款汇入 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 2021-07-19 |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 200,000.00 | 51,523,373.07 | 汇款汇入 | 林钟 | 2021-07-20 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 50,180,000.00 |  | 1,343,373.07 | 网上汇款 | 福建海茂时代置业有限公司 | 2021-07-20 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,343,372.57 | 收费 |  | 2021-07-20 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.00 | 50,000.00 | 1,393,372.57 | 汇款汇入 | 林钟 | 2021-07-20 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 1,293,372.57 | 网上汇款 | 黄燕林 | 2021-07-21 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,293,372.07 | 收费 |  | 2021-07-21 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 1,193,372.07 | 网上汇款 | 黄燕林 | 2021-07-21 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,193,371.57 | 收费 |  | 2021-07-21 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 100,000.00 |  | 1,093,371.57 | 网上汇款 | 黄燕林 | 2021-07-21 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,093,371.07 | 收费 |  | 2021-07-21 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.00 | 49,980.00 | 1,143,351.07 | 汇款汇入 | 银联商务股份有限公司 | 2021-07-22 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.00 | 24,272.00 | 1,167,623.07 | 网上汇款 | 福建康泰再生资源利用有限公司 | 2021-07-22 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 69,775.10 |  | 1,097,847.97 | 网上汇款 | 北京外企人力资源服务福建有限公司 | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 2,073.00 |  | 1,095,774.97 | 网上汇款 | 万磊 | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,095,774.47 | 收费 |  | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 7,200.00 |  | 1,088,574.47 | 网上汇款 | 福州市长乐区航城梅缘香茶叶店 | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,088,573.97 | 收费 |  | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 280.00 |  | 1,088,293.97 | 网上汇款 | 福建航天信息科技有限公司福州分公司 | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,088,293.47 | 收费 |  | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 276.39 |  | 1,088,017.08 | 网上汇款 | 刘春梅 | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 1,088,016.58 | 收费 |  | 2021-07-23 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 300,000.00 |  | 788,016.58 | 网上汇款 | 福建海茂时代置业有限公司 | 2021-07-26 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 788,016.08 | 收费 |  | 2021-07-26 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 4,060.26 |  | 783,955.82 | 网上汇款 | 福州富博文化传媒有限公司 | 2021-07-26 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 783,955.32 | 收费 |  | 2021-07-26 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 9,940.00 |  | 774,015.32 | 网上汇款 | 福建九宫格纸制品有限公司 | 2021-07-26 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 774,014.82 | 收费 |  | 2021-07-26 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 9,200.00 |  | 764,814.82 | 网上汇款 | 福州网罗天下传媒有限公司 | 2021-07-26 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 764,814.32 | 收费 |  | 2021-07-26 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 209,931.85 |  | 554,882.47 | 代发工资 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 201,953.00 |  | 352,929.47 | 手续费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 11,900.00 |  | 341,029.47 | 网上汇款 | 福州鑫华圣传媒有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 341,028.97 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 9,000.00 |  | 332,028.97 | 网上汇款 | 福州名庄贸易有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 13,348.00 |  | 318,680.97 | 网上汇款 | 福州住房公积金中心 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 318,680.47 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 1,189.50 |  | 317,490.97 | 网上汇款 | 长乐航城华乐图文店 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 317,490.47 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 1,000.00 |  | 316,490.47 | 网上汇款 | 福建聚创达广告有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 316,489.97 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 900.00 |  | 315,589.97 | 网上汇款 | 福建蓝房网络科技有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 315,589.47 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 780.00 |  | 314,809.47 | 网上汇款 | 福州励合传媒有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 314,808.97 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 2,277.50 |  | 312,531.47 | 网上汇款 | 福州印易网图文制作有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 312,530.97 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 76,000.00 |  | 236,530.97 | 网上汇款 | 福州励合传媒有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 236,530.47 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 31,500.00 |  | 205,030.47 | 网上汇款 | 福建蓝房网络科技有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 205,029.97 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 13,770.18 |  | 191,259.79 | 网上汇款 | 福州伯乐传媒有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 191,259.29 | 收费 |  | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 10,342.00 |  | 180,917.29 | 网上汇款 | 福州优思良品文化传媒有限公司 | 2021-07-30 |
| 福建海茂时代置业有限公司 | 0.50 |  | 180,916.79 | 收费 |  | 2021-07-30 |

- 兴业银行（3647账户号码）

| 户名 | 借方金额（支出） | 贷方金额（收入） | 账户余额 | 摘要 | 对方户名 | 记账日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建海茂时代置业有限公司 |  | 380,000.00 | 397,255.61 | 汇款汇入 | 李丽珠 | 2021-07-05 |

- 工商银行（0510账户号码）

| 交易时间 | 转入金额 | 转出金额 | 余额 | 对方单位 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-07-02 | 2,589,980.00 |  | 45,826,466.37 | 银联商务股份有限公司 | 0701-0701费20元 |
| 2021-07-12 | 1,299,940.00 |  | 47,126,406.37 | 银联商务股份有限公司 | 0709-0711费60元 |
| 2021-07-14 |  | 3,269,906.28 | 43,856,500.09 | 众立诺贸易（平潭）有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-14 | 500,000.00 |  | 44,356,500.09 | 黄锦春 | 跨行转出 |
| 2021-07-14 | 140,000.00 |  | 44,496,500.09 | 黄锦春 | 跨行转出 |
| 2021-07-19 | 199,980.00 |  | 44,696,480.09 | 银联商务股份有限公司 | 0716-0716费20元 |
| 2021-07-26 | 1,200,000.00 |  | 45,896,480.09 | 长乐个贷业务 | 借款人｛林玉燕｝：合 |
| 2021-07-27 | 2,630,000.00 |  | 48,526,480.09 | 中国银行长乐阳光花园支行 | 周向贷款放款 |
| 2021-07-29 |  | 1,160,303.50 | 45,312,604.26 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 2,044,110.42 | 46,472,907.76 | 众立诺贸易（平潭）有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 9,461.91 | 48,517,018.18 | 福建恒固建设有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 94,045.32 | 40,604,138.80 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 74,723.64 | 40,698,184.12 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 4,539,696.50 | 40,772,907.76 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 58,680.00 | 40,518,458.80 | 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 27,000.00 | 40,577,138.80 | 福州尚曦照明设计有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 6,430.67 | 40,512,028.13 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 17,500.00 | 40,346,826.13 | 福州市长乐区安然燃气有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-29 |  | 147,702.00 | 40,364,326.13 | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 工程款 |

（4）工商银行（0758账户号码）

| 交易时间 | 转入金额 | 转出金额 | 余额 | 对方单位 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-07-01 | 3,568,329.00 |  | 48,499,298.60 | 银联商务股份有限公司 | 贷记 |
| 2021-07-09 | 1,719,980.00 |  | 50,219,278.60 | 银联商务股份有限公司 | 贷记 |
| 2021-07-14 | 200,000.00 |  | 50,419,278.60 | 郑婷婷 | 5号901郑婷婷购房款 |
| 2021-07-15 | 150,000.00 |  | 50,569,278.60 | 郑婷婷 | 05号901郑婷婷购房款 |
| 2021-07-20 | 489,980.00 |  | 51,059,258.60 | 银联商务股份有限公司 | 贷记 |
| 2021-07-21 | 300,000.00 |  | 51,359,258.60 | 黄燕林 | 跨行转出 |
| 2021-07-26 | 300,000.00 |  | 51,659,258.60 | 福建海茂时代置业有限公司 | 转入监管户（5#-3A01 |
| 2021-07-30 | 200,000.00 |  | 51,859,258.60 | 黄锥 | 网转 |

（5）工商银行（1916账户号码）

| 交易时间 | 转入金额 | 转出金额 | 余额 | 对方单位 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-07-08 |  | 192 | 1,754,798.65 |  | 跨行汇款手续费 |
| 2021-07-08 |  | 8,000,000.00 | 1,754,990.65 | 福建海茂时代置业有限公司 | 往来 |
| 2021-07-20 |  | 5,000,000.00 | 41,934,798.65 | 福建海茂时代置业有限公司 | 对公贷款记账 |
| 2021-07-20 |  | 5,000,000.00 | 46,934,798.65 | 系统内房地产联合贷款资金 | 对公贷款记账 |
| 2021-07-20 | 50,180,000.00 |  | 51,934,798.65 | 福建海茂时代置业有限公司 | 往来 |
| 2021-07-21 |  | 197,256.94 | 41,540,284.77 |  | 对公贷款利息支付 |
| 2021-07-21 |  | 197,256.94 | 41,737,541.71 |  | 对公贷款利息支付 |
| 2021-07-22 |  | 20 | 41,540,264.77 |  | 账户管理费 |

（6）工商银行（0634账户号码）

| 交易时间 | 转入金额 | 转出金额 | 余额 | 对方单位 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-07-01 | 1,160,878.00 |  | 85,210,090.00 | 银联商务股份有限公司 | 0630-0630费20元 |
| 2021-07-09 | 460,000.00 |  | 85,670,090.00 | 林圆圆 | 跨行转出 |
| 2021-07-19 |  | 600.00 | 35,669,490.00 |  | 跨行汇款手续费 |
| 2021-07-19 |  | 20,020,000.00 | 35,670,090.00 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-19 |  | 18,750,000.00 | 55,690,090.00 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-19 |  | 11,230,000.00 | 74,440,090.00 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 工程款 |
| 2021-07-22 |  | 20.00 | 35,669,470.00 |  | 账户管理费 |
| 2021-07-23 |  | 50.00 | 35,669,393.20 | 凭证手续费(对公) | 凭证购买手续费 |
| 2021-07-23 |  | 6.80 | 35,669,443.20 | 凭证工本费(对公) | 凭证工本费 |
| 2021-07-23 |  | 20.00 | 35,669,450.00 | 凭证工本费(对公) | 凭证工本费 |
| 2021-07-26 | 3,929,900.00 |  | 39,599,293.20 | 银联商务股份有限公司 | 0723-0723费100元 |
| 2021-07-30 | 99,980.00 |  | 39,699,273.20 | 银联商务股份有限公司 | 0729-0729费20元 |

2、SPV公司福州苇渡企业管理有限公司

（1）工商银行（1402023309601051977）

| 交易时间 | 转入金额 | 转出金额 | 余额 | 对方单位 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-07-12 |  | 360 | 12,353.36 |  | 自助打印回单手续费 |
| 2021-07-15 |  | 200 | 11,753.36 |  | 网银证书服务费 |
| 2021-07-15 |  | 200 | 11,953.36 |  | 网银证书服务费 |
| 2021-07-15 |  | 200 | 12,153.36 |  | 网银证书服务费 |
| 2021-07-17 |  | 100 | 11,653.36 |  | 财智账户卡普通卡年费 |
| 2021-07-25 |  | 200 | 11,453.36 |  | 跨行汇款手续费 |

附件二：本期合同签约台账

| 序号 | 用印日期 | 签约对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/7/1 | 福州美尔高服饰有限公司 | 大东海世茂天玺项目服装定制合同 | 17人定制工服 | 16,040.00 | 内部审批 |
| 2 | 2021/7/13 | 九墨（福建）建设发展有限公司 | 大东海·世茂天玺公区精装翻图设计 | 乙方承担大东海·世茂天玺项目公区精装翻图设计 | 176680 | 内部审批 |
| 3 | 2021/7/13 | 福州翔吉贸易有限公司 | 媒体礼品采购供货合同 | 项目媒体维护、项目推介互动礼品采购 | 15,480.00 | 内部审批 |
| 4 | 2021/7/15 | 福建九宫格纸制品有限公司 | 2021年3-4月项目物料印刷制作 | 档案袋、信封、手提袋、海报等 | 16,750.00 | 内部审批 |
| 5 | 2021/7/15 | 福州玉鼎文化传播有限公司 | 2021年1月停车场围挡发光字制作 | 停车场围挡发光字制作安装 | 76,538.00 | 内部审批 |
| 6 | 2021/7/15 | 福建睿度文化传播有限公司 | 2021年4月案场金蛋及礼花采购 | 常规金蛋300份、手持礼花400份 | 5,000.00 | 内部审批 |
| 7 | 2021/7/15 | 福建睿度文化传播有限公司 | 2021年4月项目案场氛围包装制作 | 2021年4月项目案场氛围包装制作 | 74,500.00 | 内部审批 |
| 8 | 2021/7/15 | 台江区优润日用品经营部 | 2021年4月拓客矿泉水采购申请 | 拓客矿泉水1000瓶 | 2,600.00 | 内部审批 |
| 9 | 2021/7/15 | 福州玉鼎文化传播有限公司 | 2021年4月天玺零星物料制作 | 楼体条幅30*15m 1面；展架50个 | 10,000.00 | 内部审批 |
| 10 | 2021/7/15 | 福建正前标识工程有限公司 | 2020年12月营销中心楼顶发光字更换制作 | 营销中心楼顶发光字字体更换制作 | 28,600.00 | 内部审批 |
| 11 | 2021/7/15 | 福州天城模型设计有限公司 | 2021年4月项目沙盘整改制作安装 | 项目沙盘整改制作安装 | 202,000.00 | 内部审批 |
| 12 | 2021/7/15 | 福州市长乐区臻尚广告有限公司 | 2021年5月五一暖场活动 | 2021年5月五一暖场活动 | 53,155.00 | 内部审批 |
| 13 | 2021/7/15 | 福建九宫格纸制品有限公司 | 2021年4月纸杯制作申请 | 纸杯20000个 | 2,500.00 | 内部审批 |
| 14 | 2021/7/15 | 台江区优润日用品经营部 | 2021年4月案场活动礼品采购申请 | 小浣熊养身壶30台、电饭煲20个、食用油600瓶、电炖锅39个 | 19,937.00 | 内部审批 |
| 15 | 2021/7/19 | 福建蓝房网络科技有限公司 | 广告发布合同 | 项目周边3块公交候车亭站台画面（蓝房，6个月，最终价63000元） | 63,000.00 | 内部审批 |
| 16 | 2021/7/19 | 福州榕三宝商贸有限公司 | 2021年4月拓客礼品采购 | 钢笔礼盒300份、文具套装500份、矿泉水500瓶、口红12支、公仔玩偶35个、书店会员卡19张 | 32,639.00 | 内部审批 |
| 17 | 2021/7/23 | 福州熟饭文化传播有限公司 | 2021年3-6月广告推广及策划服务申请 | 2021年3-6月广告推广及策划服务续约 | 231,000.00 | 内部审批 |
| 18 | 2021/7/23 | 福州日报社 | 2021年4月天玺花园视频拍摄 | 短视频剪辑制作（总时长1分15秒，包含视频文案撰写，现场拍摄（运用航拍技术）、视频剪辑、全篇配音 | 20,000.00 | 内部审批 |
| 19 | 2021/7/28 | 福州好兄弟广告标识工程有限公司 | 2月吊旗制作安装 | 吊旗100面、立屏展架1面 | 5,090.00 | 内部审批 |
| 20 | 2021/7/28 | 福州乐微网络科技有限公司 | 2021年2月长乐论坛公众号头条广告投放 | 长乐论坛公众号头条软文发布2条 | 14,400.00 | 内部审批 |
| 21 | 2021/7/28 | 福州乐微网络科技有限公司 | 2020年10月长乐论坛广告发布 | 长乐论坛微信公众号头条3条发布 | 21,600.00 | 内部审批 |

附件三：本期合同付款台账

| 序号 | 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） | 合同类别 | 付款时间 | 合计金额（元） | 未付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/6/10 | 福州海恩物业服务有限公司 | 销售展示区服务合同 | 乙方承担销售展示区的物业服务 | 按月付款 | 1282705 | 营销 | 2021/7/9 2021/7/16 | 507,475.13 | 775229.87 |  |
| 2 | 2021/6/10 | 福建国惠大酒店有限公司 | 2021年4月圈层宴请营销活动框架协议 | 项目为加速尾盘去化并维系好部分待签约客户，营销部现向公司申请宴请费用，预计3000元/桌，预计16桌次 | 开票后付款 | 48,000.00 | 营销 | 2021/7/9 | 35242 | 12758 |  |
| 3 | 2020/10/31 | 众立诺贸易（平潭）有限公司 | 工矿产品购销合同 | 钢材采购合同 | 每月25日对账，需方对账后付清该账期内的全部款项 | 30,303,000.00 | 建安 | 2021/7/14 2021/7/29 | 5,314,016.70 | 13,075,702.48 |  |
| 4 | 2020/4/27 | 福州恒烨信息科技有限公司 | 服务合同 | 乙方提供技术服务的设备信息 | 已一个月为一期，乙方每月30日抄录计数器读数，发票交付后付款 | / | 营销 | 2021/7/16 | 2146.59 | / |  |
| 5 | 2021/7/1 | 福州美尔高服饰有限公司 | 大东海世茂天玺项目服装定制合同 | 17人定制工服 | 一次性支付 | 16,040.00 | 营销 | 2021/7/16 | 15070 | 970 |  |
| 6 | 2020/8/1 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 监理工程承包合同 | 监理机构代表乙方实施本项目监理工作 | 每两个月支付一次，每次支付上两个月的93%，监理费结算审核后付至95%，相关档案交付档案局后付清 | 1,064,452.00 | 建安 | 2021/7/29 | 168,768.96 | 798976.04 |  |
| 7 | 2021/3/24 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 建设工程施工合同 | 建设工程施工，总包合同 | 按月付款，按照各施工进度完工进度款按比列支付 | 182690220 | 建安 | 2021/7/29 | 5,700,000.00 | 158,304,067.57 |  |
| 8 | / | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | 项目造价咨询合同 | 暂转固，招标采购管理 | 1.总包合同咨询费为：初稿付40%，资料确认后付至75% 2.除总包合同外的，资料确认后付至75% 3.招标管理费，每季度申报一次，确认后付75% 4.结算款咨询服务结束后付清 | 353,300.00 | 建安 | 2021/7/29 | 6430.67 | 346869.33 |  |
| 9 | 2021/06/28 | 福州市长乐区安然燃气有限公司 | 居民燃气设施入户合同 | 增加商铺预留口5个 | 甲方一次性支付 | 17,500.00 | 建安 | 2021/7/29 | 17500 | 0 |  |
| 10 | / | 中国移动通信集团福建有限公司福州分公司 | 工地云业务服务协议 | 云服务 | 一次性 支付 | 147,702.00 | 建安 | 2021/7/29 | 147,702.00 | 0 |  |
| 11 |  | 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 | 南北滨河景观带景观设计合同 | 南北滨河景观带景观设计 | 签订合同付10%，提交概念方案付15%，提交概念方案，甲方确实成果后付20%，完成景观扩初设计付20%，完成景观图设计付30%，验收合格后付5% | 130,400.00 | 建安 | 2021/7/29 | 58680 | 71720 |  |
| 12 | 2020/7/14 | 福州尚曦照明设计有限公司 | 建筑外观夜景照明设计合同 | 住宅小区全区建筑外观夜景照明设计 | 1.合同签订后，付款10% 2.概念及方案设计定稿后，付款30% 3.施工图设计定稿，付款30% 4.项目施工图会审，付20% 5.竣工验收合格10% | 90,000.00 | 建安 | 2021/7/29 | 27000 | 63000 |  |
| 13 | 2020/8/13 | 福建恒固建设有限公司 | 桩基工程施工合同 | 预应力高强度管桩，水泥搅拌桩，砖渣回填等工程 | 1.桩基每施工20000米，付至已施工工程量造价70% 2.预应力高强度管桩，水泥搅拌桩，砖渣回填每批次付款中支付，付至已施工工程量造价70% 3.验收和，付至已施工工程量造价80% 4.办理完工程结算，付至审核后结算总造价95% 5.3%桩基验收合格后付清，2%工程通过单体验收及建委备案付清 | 4,232,365.00 | 建安 | 2021/7/29 | 9461.91 | 1,463,038.99 |  |
| 14 | 2021/6/17 | 福州励合传媒有限公司 | 关于2021年2月新春游园活动合同 | 2021年2月新春游园活动（6场游园活动） | 一次性付款 | 76,000.00 | 营销 | 2021/7/30 | 76000 | 0 |  |
| 15 | 2021/7/19 | 福建蓝房网络科技有限公司 | 广告发布合同 | 项目周边3块公交候车亭站台画面（蓝房，6个月，最终价63000元） | 首次上画后，甲方于60个工作日内支付50%款项，剩余50%相应费用，在投放期结束后60个工作日一次性支付尾款 | 63,000.00 | 营销 | 2021/7/30 | 31500 | 31500 |  |
| 16 | 2021/3/11 | 福州伯乐传媒有限公司 | 户外广告换画合同 | 2020年12月长乐营前及电信广告户外画面更换 | 一次性付款 | 13,770.18 | 营销 | 2021/7/30 | 13770.18 | 0 |  |
| 17 | 2021/3/23 | 福州优思良品文化传媒有限公司 | 营销物料定制采购合同 | 物业案场物料采购 | 一次性付款 | 10,342.00 | 营销 | 2021/7/30 | 10,342.00 | 0 |  |

附件四：项目销售回款统计表

| 序号 | 楼号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 备案价（元） | 合同价 （元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 301 | 吴丽容 | 130.06 | 3073058 | 3042327 | 922327 | 2120000 |
| 2 | 1# | 302 | 陈燕清 | 130.06 | 2980715 | 2950908 | 890908 | 2060000 |
| 3 | 1# | 3A01 | 王淑平 | 130.06 | 3073058 | 3042327 | 922327 | 2120000 |
| 4 | 1# | 3A02 | 陈莹，陈龙 | 130.06 | 2982016 | 2952196 | 592196 | 2360000 |
| 5 | 1# | 501 | 林嘉城、林春炎 | 130.06 | 3179707 | 3147910 | 947910 | 2200000 |
| 6 | 1# | 502 | 李丹、黄秀钦 | 130.06 | 3073058 | 3042327 | 612327 | 2430000 |
| 7 | 1# | 601 | 陈锟、李贵闽 | 130.06 | 3242136 | 3209715 | 649715 | 2560000 |
| 8 | 1# | 602 | 池闽彬 | 130.06 | 3112076 | 3080955 | 620955 | 2460000 |
| 9 | 1# | 701 | 林支浩、陈春英 | 130.06 | 3307166 | 3274094 | 984094 | 2290000 |
| 10 | 1# | 702 | 王文强 | 130.06 | 3151094 | 3119583 | 629583 | 2490000 |
| 11 | 1# | 801 | 卓晓芬 | 130.06 | 3346184 | 3312722 | 1002722 | 2310000 |
| 12 | 1# | 802 | 李书帅 | 130.06 | 3190112 | 3158211 | 638211 | 2520000 |
| 13 | 1# | 901 | 王清容 | 130.06 | 3385202 | 3351350 | 1051350 | 2300000 |
| 14 | 1# | 902 | 林小霞、林子铭、林子豪 | 130.06 | 3229130 | 3196839 | 966839 | 2230000 |
| 15 | 1# | 1001 | 郑小东 | 130.06 | 3424220 | 3389978 | 1019978 | 2370000 |
| 16 | 1# | 1002 | 林宁宁、林江 | 130.06 | 3268148 | 3235467 | 975467 | 2260000 |
| 17 | 1# | 1101 | 陈昌晓 | 130.06 | 3463238 | 3428606 | 1028606 | 2400000 |
| 18 | 1# | 1102 | 蒋晓清 | 130.06 | 3307166 | 3274094 | 984094 | 2290000 |
| 19 | 1# | 1201 | 林微 | 130.06 | 3502256 | 3432211 | 3432211 | 0 |
| 20 | 1# | 1202 | 许雪娥 | 130.06 | 3346184 | 3312722 | 662722 | 2650000 |
| 21 | 1# | 1301 | 陈雅珍 | 130.06 | 3541274 | 3505861 | 1055861 | 2450000 |
| 22 | 1# | 1302 | 卓光斌、李婷霏 | 130.06 | 3385202 | 3351350 | 671350 | 2680000 |
| 23 | 1# | 13A01 | 刘雅炆 | 130.06 | 3502256 | 3467233 | 1797233 | 1670000 |
| 24 | 1# | 13A02 | 郑昭惠 | 130.06 | 3346184 | 3312722 | 1002722 | 2310000 |
| 25 | 1# | 1501（复式） | 周哲文 | 190.88 | 5567037 | 5511367 | 1661367 | 3850000 |
| 26 | 1# | 1502（复式） | 林宇鹏 | 190.88 | 5321685 | 5268468 | 1588468 | 3680000 |
| 27 | 3# | 301 | 林锦容 | 142.81 | 3333757 | 3300419 | 1020419 | 2280000 |
| 28 | 3# | 302 | 周文钦 | 142.81 | 3290914 | 3258005 | 978005 | 2280000 |
| 29 | 3# | 3A01 | 陈朱仙 | 142.81 | 3333757 | 3300419 | 3267082 | 33337 |
| 30 | 3# | 3A02 | 陈恩辉 | 142.81 | 3290914 | 3258005 | 658005 | 2600000 |
| 31 | 3# | 501 | 陈婷婷 | 142.81 | 3405162 | 3371110 | 681110 | 2690000 |
| 32 | 3# | 502 | 董星 | 142.81 | 3362319 | 3328696 | 668696 | 2660000 |
| 33 | 3# | 601 | 潘斌 | 142.81 | 3476567 | 3441801 | 1041801 | 2400000 |
| 34 | 3# | 602 | 黄良文 | 142.81 | 3398021 | 3364041 | 3330061 | 33980 |
| 35 | 3# | 701 | 陈新务、徐林芳 | 142.81 | 3590815 | 3554907 | 1074907 | 2480000 |
| 36 | 3# | 702 | 李秀敏 | 142.81 | 3448005 | 3413525 | 1033525 | 2380000 |
| 37 | 3# | 801 | 李为东、李秀珠 | 142.81 | 3633658 | 3560985 | 3560985 | 0 |
| 38 | 3# | 802 | 徐丽容、郑兴龙 | 142.81 | 3490848 | 3455940 | 1045940 | 2410000 |
| 39 | 3# | 901 | 高宝明 | 142.81 | 3676501 | 3602971 | 3602971 | 0 |
| 40 | 3# | 902 | 林文骏 | 142.81 | 3533691 | 3498354 | 708354 | 2790000 |
| 41 | 3# | 1001 | 郑成强 | 142.81 | 3719344 | 3682151 | 1682151 | 2000000 |
| 42 | 3# | 1002 | 郑玲 | 142.81 | 3576534 | 3540769 | 1070769 | 2470000 |
| 43 | 3# | 1101 | 郑积心、郑凤金 | 142.81 | 3747906 | 3710427 | 1710427 | 2000000 |
| 44 | 3# | 1102 | 齐川铭 | 142.81 | 3605096 | 3569045 | 1079045 | 2490000 |
| 45 | 3# | 1201 | 陈荣 | 142.81 | 3776468 | 3738703 | 1128703 | 2610000 |
| 46 | 3# | 1202 | 罗学琴 | 142.81 | 3633658 | 3597321 | 1817321 | 1780000 |
| 47 | 3# | 1301 | 郑月华、李春新 | 142.81 | 3805030 | 3766980 | 1136980 | 2630000 |
| 48 | 3# | 1302 | 林少舟 | 142.81 | 3662220 | 3625598 | 1095598 | 2530000 |
| 49 | 3# | 13A01 | 李诗何 | 142.81 | 3776468 | 3738703 | 1878703 | 1860000 |
| 50 | 3# | 13A02 | 陈建英 | 142.81 | 3633658 | 3597321 | 1087321 | 2510000 |
| 51 | 3# | 1501 | 林惠 | 142.81 | 3833592 | 3795256 | 1145256 | 2650000 |
| 52 | 3# | 1502 | 罗晶 | 142.81 | 3690782 | 3653874 | 3616966 | 36908 |
| 53 | 3# | 1601 | 官林棋 | 142.81 | 3862154 | 3823532 | 1823532 | 2000000 |
| 54 | 3# | 1602 | 陈航 | 142.81 | 3719344 | 3682151 | 1682151 | 2000000 |
| 55 | 3# | 1701 | 陈英 | 142.81 | 3890716 | 3851809 | 1161809 | 2690000 |
| 56 | 3# | 1702 | 陈建平 | 142.81 | 3747906 | 3710427 | 750427 | 2960000 |
| 57 | 3# | 17A01 | 李英、许长沙 | 142.81 | 3862154 | 3823532 | 1153532 | 2670000 |
| 58 | 3# | 17A02 | 陈嘉明 | 142.81 | 3719344 | 3682151 | 2212151 | 1470000 |
| 59 | 3# | 1901 | 林泉官 | 142.81 | 3919278 | 3880085 | 780085 | 3100000 |
| 60 | 3# | 1902 | 陈依芳 | 142.81 | 3776468 | 3738703 | 1128703 | 2610000 |
| 61 | 3# | 2001 | 林灿金 | 142.81 | 3947840 | 3868883 | 3868883 | 0 |
| 62 | 3# | 2002 | 黄秀珠、黄瑞伟。林梦凡 | 142.81 | 3805030 | 3766980 | 756980 | 3010000 |
| 63 | 3# | 2101 | 潘锦海 | 142.81 | 3976402 | 3936638 | 1186638 | 2750000 |
| 64 | 3# | 2102 | 黄桂英 | 142.81 | 3833592 | 3795256 | 1145256 | 2650000 |
| 65 | 3# | 2201 | 陈咨亦 | 142.81 | 4004964 | 3924865 | 3924865 | 0 |
| 66 | 3# | 2202 | 李容 | 142.81 | 3862154 | 3823532 | 1153532 | 2670000 |
| 67 | 3# | 2301 | 陈昌桂、施文钦 | 142.81 | 4033526 | 3993191 | 1203191 | 2790000 |
| 68 | 3# | 2302 | 陈斯锋 | 142.81 | 3890716 | 3851809 | 1161809 | 2690000 |
| 69 | 3# | 23A01（复式） | 杨秀珠 | 209.03 | 6319030 | 6255840 | 1885840 | 4370000 |
| 70 | 3# | 23A02（复式） | 郑行 | 209.03 | 6095300 | 6034347 | 1814347 | 4220000 |
| 71 | 5# | 301 | 董玉官 | 167.92 | 3947295 | 3907822 | 300000 | 3607822 |
| 72 | 5# | 302 | 高凯 | 167.92 | 3896919 | 3857950 | 777950 | 3080000 |
| 73 | 5# | 3A01 | 陈梅 | 167.92 | 4014463 | 3974318 | 1194318 | 2780000 |
| 74 | 5# | 3A02 | 林家驹 | 167.92 | 3896919 | 3857950 | 777950 | 3080000 |
| 75 | 5# | 501 | 陈英香 | 167.92 | 4350303 | 4306800 | 1283732 | 3023068 |
| 76 | 5# | 502 | 郑子仪 | 167.92 | 4098423 | 4057439 | 1217439 | 2840000 |
| 77 | 5# | 601 | 陈俊 | 167.92 | 4535015 | 4489665 | 1349665 | 3140000 |
| 78 | 5# | 602 | 陈梦真 | 167.92 | 4316719 | 4273552 | 1283552 | 2990000 |
| 79 | 5# | 701 | 王锦英 | 167.92 | 4652559 | 4606033 | 1386033 | 3220000 |
| 80 | 5# | 702 | 林程乐 | 167.92 | 4434263 | 4389920 | 1319920 | 3070000 |
| 81 | 5# | 801 | 林英仙 | 167.92 | 4770103 | 4722402 | 1922402 | 2800000 |
| 82 | 5# | 802 | 蔡艳芬 | 167.92 | 4551807 | 4506289 | 1356289 | 3150000 |
| 83 | 5# | 901 | 郑婷婷 | 167.92 | 4887647 | 4838771 | 1458771 | 3380000 |
| 84 | 5# | 902 | 陈兴锦 | 167.92 | 4669351 | 4622657 | 1392657 | 3230000 |
| 85 | 5# | 1001 | 王章芳 | 167.92 | 4938023 | 4888643 | 1468643 | 3420000 |
| 86 | 5# | 1002 | 林雪梅 | 167.92 | 4719727 | 4672530 | 1402530 | 3270000 |
| 87 | 5# | 1101 | 余美兰 | 167.92 | 4988399 | 4938515 | 1488515 | 3450000 |
| 88 | 5# | 1102 | 陈彩玲 | 167.92 | 4770103 | 4722402 | 1892402 | 2830000 |
| 89 | 5# | 1201 | 姚佳良 | 167.92 | 5038775 | 4988387 | 1498387 | 3490000 |
| 90 | 5# | 1202 | 林璋 | 167.92 | 4820479 | 4772274 | 1432274 | 3340000 |
| 91 | 5# | 1301 | 蔡杨杰 | 167.92 | 5089151 | 5038259 | 1518259 | 3520000 |
| 92 | 5# | 1302 | 林友源 | 167.92 | 4870855 | 4822146 | 1452146 | 3370000 |
| 93 | 5# | 13A01 | 陈兴伟 | 167.92 | 4938023 | 4888643 | 1468643 | 3420000 |
| 94 | 5# | 13A02 | 李强 | 167.92 | 4719727 | 4672530 | 3272530 | 1400000 |
| 95 | 5# | 1501 | 陈泽毅 | 167.92 | 5072359 | 4970912 | 4970912 | 0 |
| 96 | 5# | 1502 | 林碧珍、蔡彩云 | 167.92 | 4854063 | 4805522 | 1445522 | 3360000 |
| 97 | 5# | 1601 | 陈诗豪 | 167.92 | 5089151 | 5038259 | 1518259 | 3520000 |
| 98 | 5# | 1602 | 池树铭 | 167.92 | 4870855 | 4822146 | 1452146 | 3370000 |
| 99 | 5# | 1701 | 曾昭芳 | 167.92 | 5105943 | 5054884 | 1524884 | 3530000 |
| 100 | 5# | 1702 | 陈骁 | 167.92 | 4887647 | 4838771 | 1538771 | 3300000 |
| 101 | 5# | 17A01 | 林晓丽、潘季武 | 167.92 | 5038775 | 4988387 | 1498387 | 3490000 |
| 102 | 5# | 17A02 | 潘文强、潘季武 | 167.92 | 4820479 | 4772274 | 1432274 | 3340000 |
| 103 | 5# | 1901 | 周学明、郑永芳 | 167.92 | 5122735 | 5071508 | 2031508 | 3040000 |
| 104 | 5# | 1902 | 李丽艳 | 167.92 | 4904439 | 4855395 | 975395 | 3880000 |
| 105 | 5# | 2001 | 林端 | 167.92 | 5139527 | 5088132 | 1528132 | 3560000 |
| 106 | 5# | 2101 | 陈锦烁 | 167.92 | 5142886 | 5091457 | 1531457 | 3560000 |
| 107 | 5# | 2102 | 王美芳 | 167.92 | 4924590 | 4875344 | 975344 | 3900000 |
| 108 | 5# | 2201 | 林依娥 | 167.92 | 5146244 | 5043319 | 300000 | 4743319 |
| 109 | 5# | 2202 | 蔡燕枝、陈昊 | 167.92 | 4927948 | 4829389 | 1468669 | 3360720 |
| 110 | 5# | 2301 | 林风、罗钦榕 | 167.92 | 5149603 | 5098107 | 2048107 | 3050000 |
| 111 | 5# | 2302 | 陈香东 | 167.92 | 4931307 | 4832681 | 1471994 | 3360687 |
| 112 | 5# | 23A01（复式） | 王丽 | 242.47 | 8712369 | 8625245 | 2595245 | 6030000 |
| 113 | 5# | 23A02（复式） | 黄彬清 | 242.47 | 8343044 | 8259614 | 3309614 | 4950000 |
| 114 | 6# | 201 | 蒋美华 | 147.58 | 3434629 | 3400283 | 1020283 | 2380000 |
| 115 | 6# | 301 | 郑春梅、李魁 | 167.96 | 3942525 | 3903100 | 1173100 | 2730000 |
| 116 | 6# | 302 | 费国政 | 167.96 | 3892137 | 3853216 | 1163216 | 2690000 |
| 117 | 6# | 3A01 | 蒋云伟 | 167.96 | 3942525 | 3903100 | 1173100 | 2730000 |
| 118 | 6# | 3A02 | 蔡炎芳 | 167.96 | 3892137 | 3853216 | 1163216 | 2690000 |
| 119 | 6# | 501 | 刘进进、郗传国 | 167.96 | 4261649 | 4176416 | 1569033 | 2607383 |
| 120 | 6# | 502 | 郑守清 | 167.96 | 4144077 | 4102636 | 1232636 | 2870000 |
| 121 | 6# | 601 | 黄建国 | 167.96 | 4446405 | 4401941 | 881941 | 3520000 |
| 122 | 6# | 602 | 林凤 | 167.96 | 4320435 | 4277231 | 1287231 | 2990000 |
| 123 | 6# | 701 | 林圆圆、李灯飞 | 167.96 | 4631161 | 4584849 | 924849 | 3660000 |
| 124 | 6# | 702 | 周月榕 | 167.96 | 4463201 | 4418569 | 1328569 | 3090000 |
| 125 | 6# | 801 | 林美清 | 167.96 | 4765529 | 4670218 | 4670218 | 0 |
| 126 | 6# | 802 | 林强 | 167.96 | 4597569 | 4551593 | 1371593 | 3180000 |
| 127 | 6# | 901 | 郑秋仙、郑宇航、林梦婷 | 167.96 | 4899897 | 4850898 | 300000 | 4550898 |
| 128 | 6# | 902 | 林娟 | 167.96 | 4731937 | 4684618 | 1414618 | 3270000 |
| 129 | 6# | 1001 | 周智城 | 167.96 | 4967081 | 4917410 | 1477410 | 3440000 |
| 130 | 6# | 1002 | 余强秀 | 167.96 | 4799121 | 4751130 | 1431130 | 3320000 |
| 131 | 6# | 1101 | 林淋 | 167.96 | 5017469 | 4917621 | 1517621 | 3400000 |
| 132 | 6# | 1102 | 李少琴 李嘉豪 | 167.96 | 4849509 | 4801014 | 1441014 | 3360000 |
| 133 | 6# | 1201 | 周广润 | 167.96 | 5067857 | 5017178 | 1507178 | 3510000 |
| 134 | 6# | 1202 | 李彪 | 167.96 | 4899897 | 4850898 | 1460898 | 3390000 |
| 135 | 6# | 1301 | 王斌 | 167.96 | 5118245 | 5067063 | 1527063 | 3540000 |
| 136 | 6# | 1302 | 陈子钗 | 167.96 | 4950285 | 4900782 | 1470782 | 3430000 |
| 137 | 6# | 13A01 | 林水官、林奕程 | 167.96 | 4967081 | 4917410 | 1477410 | 3440000 |
| 138 | 6# | 13A02 | 吴学旺 | 167.96 | 4799121 | 4751130 | 1431130 | 3320000 |
| 139 | 6# | 1501 | 陈秋萍 | 167.96 | 5101449 | 5050435 | 2550435 | 2500000 |
| 140 | 6# | 1502 | 高琴 | 167.96 | 4933489 | 4884154 | 1474154 | 3410000 |
| 141 | 6# | 1601 | 李志澎 | 167.96 | 5118245 | 5067063 | 1527063 | 3540000 |
| 142 | 6# | 1602 | 林丹妹 | 167.96 | 4950285 | 4900782 | 1470782 | 3430000 |
| 143 | 6# | 1702 | 林玉芳 | 167.96 | 4967081 | 4917410 | 4867739 | 49671 |
| 144 | 6# | 17A01 | 陈天华，陈顺章 | 167.96 | 5067857 | 5017178 | 2007178 | 3010000 |
| 145 | 6# | 17A02 | 林恒、薛晴 | 167.96 | 4899897 | 4850898 | 1460898 | 3390000 |
| 146 | 6# | 1901 | 陈书梅 | 167.96 | 5151837 | 5049315 | 1519315 | 3530000 |
| 147 | 6# | 1902 | 陈丽梅、李广 | 167.96 | 4983877 | 4934038 | 1484038 | 3450000 |
| 148 | 6# | 2001 | 陈秋华 | 167.96 | 5155196 | 5103644 | 1533644 | 3570000 |
| 149 | 6# | 2002 | 林煌 | 167.96 | 4987236 | 4937364 | 1487364 | 3450000 |
| 150 | 6# | 2101 | 陈丽珍 | 167.96 | 5158555 | 5106969 | 1536969 | 3570000 |
| 151 | 6# | 2102 | 石嘉浩 | 167.96 | 4990595 | 4940689 | 1490689 | 3450000 |
| 152 | 6# | 2201 | 王斌 | 167.96 | 5161915 | 5110296 | 1540296 | 3570000 |
| 153 | 6# | 2202 | 张敏娟、刘惠龙 | 167.96 | 4993955 | 4944015 | 1484015 | 3460000 |
| 154 | 6# | 2301 | 黄雪云、林祖焓 | 167.96 | 5165274 | 5113621 | 1543621 | 3570000 |
| 155 | 6# | 2302 | 刘昌勇 | 167.96 | 4997314 | 4947341 | 1487341 | 3460000 |
| 156 | 6# | 23A01（复式） | 欧阳从伟 | 242.53 | 8738831 | 8651443 | 2601443 | 6050000 |
| 157 | 6# | 23A02（复式） | 欧阳从伟 | 242.53 | 8454669 | 8370122 | 2520122 | 5850000 |
| 158 | 7# | 301 | 黄增善，陈月华 | 142.81 | 3354893 | 3321344 | 1001344 | 2320000 |
| 159 | 7# | 302 | 刘炜 | 142.81 | 3313478 | 3280343 | 660343 | 2620000 |
| 160 | 7# | 3A01 | 郑凤金，王智恒 | 142.81 | 3354893 | 3321344 | 1001344 | 2320000 |
| 161 | 7# | 3A02 | 李鹏飞 | 142.81 | 3313478 | 3280343 | 660343 | 2620000 |
| 162 | 7# | 501 | 郑宝春 | 142.81 | 3569108 | 3533417 | 1063417 | 2470000 |
| 163 | 7# | 502 | 刘俊辉 | 142.81 | 3426298 | 3392035 | 682035 | 2710000 |
| 164 | 7# | 601 | 陈振嵩、柯碧云 | 142.81 | 3683356 | 3646522 | 1096522 | 2550000 |
| 165 | 7# | 602 | 魏秀娥、王依娣 | 142.81 | 3540546 | 3505141 | 1405141 | 2100000 |
| 166 | 7# | 701 | 陈天财 | 142.81 | 3726199 | 3688937 | 738937 | 2950000 |
| 167 | 7# | 702 | 罗敏祺 | 142.81 | 3583389 | 3547555 | 717555 | 2830000 |
| 168 | 7# | 801 | 周娴婷、林伟 | 142.81 | 3769042 | 3731352 | 751352 | 2980000 |
| 169 | 7# | 802 | 黄君滢 | 142.81 | 3626232 | 3589970 | 1079970 | 2510000 |
| 170 | 7# | 901 | 李培 | 142.81 | 3811885 | 3773766 | 1133766 | 2640000 |
| 171 | 7# | 902 | 陈恒煌 陈颖 | 142.81 | 3669075 | 3632384 | 1822384 | 1810000 |
| 172 | 7# | 1001 | 陈惠珍、陈惠钦、陈学文、陈幼英、郑培杰 | 142.81 | 3840447 | 3763638 | 3763638 | 0 |
| 173 | 7# | 1002 | 吴述雅 | 142.81 | 3697637 | 3660661 | 1100661 | 2560000 |
| 174 | 7# | 1101 | 刘航 | 142.81 | 3869009 | 3830319 | 1150319 | 2680000 |
| 175 | 7# | 1102 | 陈恒辉 陈玉秀 | 142.81 | 3726199 | 3688937 | 1288937 | 2400000 |
| 176 | 7# | 1201 | 陈碧清、林宜达 | 142.81 | 3897571 | 3858595 | 778595 | 3080000 |
| 177 | 7# | 1202 | 郑剑峦 | 142.81 | 3754761 | 3717213 | 747213 | 2970000 |
| 178 | 7# | 1301 | 陈伟豪 | 142.81 | 3926133 | 3886872 | 1166872 | 2720000 |
| 179 | 7# | 1302 | 陈慧鑫 | 142.81 | 3783323 | 3745490 | 1745490 | 2000000 |
| 180 | 7# | 13A01 | 张晓玲 | 142.81 | 3897571 | 3858595 | 1158595 | 2700000 |
| 181 | 7# | 13A02 | 陈超涛 | 142.81 | 3754761 | 3717213 | 747213 | 2970000 |
| 182 | 7# | 1501 | 陈鹏、陈楷东 | 142.81 | 3954695 | 3915148 | 785148 | 3130000 |
| 183 | 7# | 1502 | 陈美仙 | 142.81 | 3811885 | 3773766 | 1773766 | 2000000 |
| 184 | 7# | 1601 | 李杨乐 | 142.81 | 3983257 | 3943424 | 1183424 | 2760000 |
| 185 | 7# | 1602 | 刘金媄 | 142.81 | 3840447 | 3802043 | 2002043 | 1800000 |
| 186 | 7# | 1701 | 郑碧云 | 142.81 | 4011819 | 3971701 | 1191701 | 2780000 |
| 187 | 7# | 1702 | 林以诚 | 142.81 | 3869009 | 3791629 | 3791629 | 0 |
| 188 | 7# | 17A01 | 黄锥 | 142.81 | 3983257 | 3943424 | 483424 | 3460000 |
| 189 | 7# | 17A02 | 林辉 | 142.81 | 3840447 | 3802043 | 1142043 | 2660000 |
| 190 | 7# | 1901 | 肖忠勇 | 142.81 | 4040381 | 3999977 | 1209977 | 2790000 |
| 191 | 7# | 1902 | 冯朝春、蔡文霞 | 142.81 | 3897571 | 3858595 | 1158595 | 2700000 |
| 192 | 7# | 2001 | 许小梅 | 142.81 | 4068943 | 3987564 | 3987564 | 0 |
| 193 | 7# | 2002 | 潘敏子 | 142.81 | 3926133 | 3886872 | 1166872 | 2720000 |
| 194 | 7# | 2101 | 林秋惠 | 142.81 | 4097505 | 4056530 | 1226530 | 2830000 |
| 195 | 7# | 2102 | 林学明 | 142.81 | 3954695 | 3915148 | 1175148 | 2740000 |
| 196 | 7# | 2201 | 陈兰芳 | 142.81 | 4126067 | 4043546 | 4043546 | 0 |
| 197 | 7# | 2202 | 董忠祥、刘丹 | 142.81 | 3983257 | 3943424 | 1183424 | 2760000 |
| 198 | 7# | 2301 | 林生 | 142.81 | 4154629 | 4113083 | 1243083 | 2870000 |
| 199 | 7# | 2302 | 董忠明 | 142.81 | 4011819 | 3971701 | 1191701 | 2780000 |
| 200 | 7# | 23A01（复式） | 高小华、高建权 | 209.03 | 6834191 | 6765849 | 2715849 | 4050000 |
| 201 | 7# | 23A02（复式） | 陈燕清 | 209.03 | 6599274 | 6533281 | 1963281 | 4570000 |
| 202 | 8# | 301 | 陈贞栋 | 130.78 | 3033834 | 3003496 | 603496 | 2400000 |
| 203 | 8# | 302 | 林华英，张子平 | 130.78 | 3020756 | 2990548 | 600548 | 2390000 |
| 204 | 8# | 3A01 | 王庆超 | 130.78 | 3033834 | 3003496 | 903496 | 2100000 |
| 205 | 8# | 3A02 | 林子健 | 130.78 | 3020756 | 2960341 | 2960341 | 0 |
| 206 | 8# | 501 | 林世 | 130.78 | 3086146 | 3055285 | 615285 | 2440000 |
| 207 | 8# | 502 | 陈鋐、傅娇瑜 | 130.78 | 3046912 | 3016443 | 606443 | 2410000 |
| 208 | 8# | 601 | 刘涛 | 130.78 | 3177692 | 3145915 | 635915 | 2510000 |
| 209 | 8# | 602 | 陈婷、刘隆辉 | 130.78 | 3086146 | 3055285 | 615285 | 2440000 |
| 210 | 8# | 701 | 陈子杨 | 130.78 | 3256160 | 3223598 | 663598 | 2560000 |
| 211 | 8# | 702 | 陈月文 | 130.78 | 3125380 | 3094126 | 1244126 | 1850000 |
| 212 | 8# | 801 | 刘增侠 | 130.78 | 3295394 | 3262440 | 1632440 | 1630000 |
| 213 | 8# | 802 | 李晶 | 130.78 | 3164614 | 3132968 | 632968 | 2500000 |
| 214 | 8# | 901 | 谢雪梅 | 130.78 | 3334628 | 3301282 | 991282 | 2310000 |
| 215 | 8# | 902 | 董隆盛 | 130.78 | 3203848 | 3171810 | 641810 | 2530000 |
| 216 | 8# | 1001 | 林惠翔 | 130.78 | 3367323 | 3333650 | 673650 | 2660000 |
| 217 | 8# | 1002 | 陈航 | 130.78 | 3236543 | 3204178 | 644178 | 2560000 |
| 218 | 8# | 1101 | 林娟 | 130.78 | 3400018 | 3366018 | 1016018 | 2350000 |
| 219 | 8# | 1102 | 廖梅官、廖清华、陈婷婷 | 130.78 | 3269238 | 3236546 | 656546 | 2580000 |
| 220 | 8# | 1201 | 叶天顺、董秋芹 | 130.78 | 3432713 | 3398386 | 1028386 | 2370000 |
| 221 | 8# | 1202 | 陈奕峰 | 130.78 | 3301933 | 3268914 | 988914 | 2280000 |
| 222 | 8# | 1301 | 陈贤杰 | 130.78 | 3465408 | 3430754 | 690754 | 2740000 |
| 223 | 8# | 1302 | 董建 郑敏香 | 130.78 | 3334628 | 3301282 | 661282 | 2640000 |
| 224 | 8# | 13A01 | 锜妹妹 | 130.78 | 3432713 | 3398386 | 1028386 | 2370000 |
| 225 | 8# | 13A02 | 林荣 | 130.78 | 3301933 | 3268914 | 658914 | 2610000 |
| 226 | 8# | 1501（复式） | 宋意梅 | 191.93 | 5445604 | 5391148 | 1081148 | 4310000 |
| 227 | 8# | 1502（复式） | 陈玉娟 | 191.93 | 5240094 | 5187693 | 1557693 | 3630000 |
| 228 | 9# | 201 | 林立勇 | 199.90 | 4633282 | 4586949 | 300000 | 4286949 |
| 229 | 9# | 202 | 吴秀英 | 199.90 | 4581308 | 4535495 | 20000 | 4515495 |
| 230 | 9# | 301 | 林小果，董碧玉 | 219.86 | 5150880 | 5099371 | 300000 | 4799371 |
| 231 | 9# | 302 | 陈棋 | 219.86 | 5106908 | 5055839 | 300000 | 4755839 |
| 232 | 9# | 3A01 | 曹秀清 | 219.86 | 5150880 | 5099371 | 300000 | 4799371 |
| 233 | 9# | 3A02 | 蔡晨 | 219.86 | 5106908 | 5055839 | 300000 | 4755839 |
| 234 | 9# | 501 | 陈兴德 | 219.86 | 5656558 | 5599992 | 300000 | 5299992 |
| 235 | 9# | 502 | 陈旭锋 | 219.86 | 5436698 | 5382331 | 300000 | 5082331 |
| 236 | 9# | 601 | 刘盼盼 | 219.86 | 5876418 | 5817654 | 300000 | 5517654 |
| 237 | 9# | 602 | 李建新 | 219.86 | 5678544 | 5621759 | 300000 | 5321759 |
| 238 | 9# | 701 | 郑伟 | 219.86 | 6118264 | 6057081 | 300000 | 5757081 |
| 239 | 9# | 702 | 陈骁 | 219.86 | 5898404 | 5839420 | 300000 | 5539420 |
| 240 | 9# | 801 | 陈婷婷 | 219.86 | 6294152 | 6231210 | 300000 | 5931210 |
| 241 | 9# | 802 | 陈木娟 | 219.86 | 6074292 | 6013549 | 300000 | 5713549 |
| 242 | 9# | 901 | 周钽 | 219.86 | 6470040 | 6405340 | 300000 | 6105340 |
| 243 | 9# | 902 | 陈兆安 | 219.86 | 6250180 | 6187678 | 300000 | 5887678 |
| 244 | 9# | 1001 | 谢仁丹 | 219.86 | 6579970 | 6514170 | 300000 | 6214170 |
| 245 | 9# | 1002 | 李源 | 219.86 | 6360110 | 6296509 | 300000 | 5996509 |
| 246 | 9# | 1101 | 陈美琴、黄少峰 | 219.86 | 6645928 | 6579469 | 300000 | 6279469 |
| 247 | 9# | 1102 | 林琼琳 | 219.86 | 6426068 | 6361807 | 300000 | 6061807 |
| 248 | 9# | 1201 | 林梦婷 | 219.86 | 6711886 | 6644767 | 300000 | 6344767 |
| 249 | 9# | 1202 | 陈慧钗、王至阳 | 219.86 | 6492026 | 6427106 | 300000 | 6127106 |
| 250 | 9# | 1301 | 刘晶晶 | 219.86 | 6777844 | 6710066 | 300000 | 6410066 |
| 251 | 9# | 1302 | 林芳、陈宇航 | 219.86 | 6557984 | 6492404 | 300000 | 6192404 |
| 252 | 9# | 13A01 | 卓城 | 219.86 | 6579970 | 6448371 | 300000 | 6148371 |
| 253 | 9# | 13A02 | 陈泽启 | 219.86 | 6360110 | 6296509 | 300000 | 5996509 |
| 254 | 9# | 1501 | 李明辉 | 219.86 | 6777844 | 6710066 | 300000 | 6410066 |
| 255 | 9# | 1502 | 陈兴 | 219.86 | 6557984 | 6492404 | 300000 | 6192404 |
| 256 | 9# | 1601 | 王传宏 高巧 | 219.86 | 6788837 | 6720949 | 300000 | 6420949 |
| 257 | 9# | 1602 | 李宝钗、江巧密 | 219.86 | 6568977 | 6503287 | 300000 | 6203287 |
| 258 | 9# | 1701 | 陈传海 | 219.86 | 6799830 | 6663833 | 300000 | 6363833 |
| 259 | 9# | 1702 | 陈金海 | 219.86 | 6579970 | 6514170 | 300000 | 6214170 |
| 260 | 9# | 17A01 | 游佳佳 | 219.86 | 6722879 | 6655650 | 300000 | 6355650 |
| 261 | 9# | 17A02 | 刘宇航 | 219.86 | 6503019 | 6437989 | 300000 | 6137989 |
| 262 | 9# | 1901 | 翟巧云、李文秀 | 219.86 | 6799830 | 6731832 | 300000 | 6431832 |
| 263 | 9# | 1902 | 姚巧礼 | 219.86 | 6579970 | 6448371 | 300000 | 6148371 |
| 264 | 9# | 2001 | 林崇崇、姜艾佳 | 219.86 | 6804227 | 6736185 | 300000 | 6436185 |
| 265 | 9# | 2002 | 石文峰、叶云惠 | 219.86 | 6584367 | 6452680 | 300000 | 6152680 |
| 266 | 9# | 2101 | 林承邦 | 219.86 | 6808624 | 6740538 | 300000 | 6440538 |
| 267 | 9# | 2102 | 姜文珍 | 219.86 | 6588764 | 6522876 | 300000 | 6222876 |
| 268 | 9# | 2201 | 林美 | 219.86 | 6813022 | 6744892 | 300000 | 6444892 |
| 269 | 9# | 2202 | 陈辉 | 219.86 | 6593162 | 6527230 | 300000 | 6227230 |
| 270 | 9# | 2301 | 陈仁亮 | 219.86 | 6816320 | 6748157 | 300000 | 6448157 |
| 271 | 9# | 2302 | 林勇 | 219.86 | 6596460 | 6530495 | 300000 | 6230495 |
| 272 | 9# | 23A01（复式） | 陈爱兰、郑安祺 | 296.99 | 10751406 | 10643892 | 300000 | 10343892 |
| 273 | 9# | 23A02（复式） | 郑树源 | 296.99 | 10404620 | 10196528 | 300000 | 9896528 |
| 274 | 10# | 301 | 林艳 | 130.81 | 3046303 | 3015840 | 605840 | 2410000 |
| 275 | 10# | 302 | 李溶飞 | 130.81 | 3020141 | 2989940 | 599940 | 2390000 |
| 276 | 10# | 3A01 | 林航，陈丽洋 | 130.81 | 3046303 | 3015840 | 605840 | 2410000 |
| 277 | 10# | 3A02 | 林伯清,张玉珍 | 130.81 | 3020141 | 2989940 | 599940 | 2390000 |
| 278 | 10# | 501 | 陈宇轩 | 130.81 | 3124789 | 3093541 | 623541 | 2470000 |
| 279 | 10# | 502 | 石文娟 | 130.81 | 3059384 | 3028790 | 908790 | 2120000 |
| 280 | 10# | 601 | 高振源、高美琪 | 130.81 | 3199351 | 3167357 | 637357 | 2530000 |
| 281 | 10# | 602 | 刘银金 | 130.81 | 3098627 | 3036654 | 3036654 | 0 |
| 282 | 10# | 701 | 陈忠暖 | 130.81 | 3268680 | 3235993 | 655993 | 2580000 |
| 283 | 10# | 702 | 林慧生 | 130.81 | 3137870 | 3106491 | 626491 | 2480000 |
| 284 | 10# | 801 | 陈增 | 130.81 | 3307923 | 3274844 | 664844 | 2610000 |
| 285 | 10# | 802 | 陈勇戎 | 130.81 | 3177113 | 3145342 | 635342 | 2510000 |
| 286 | 10# | 901 | 陈煌 | 130.81 | 3347166 | 3313694 | 1003694 | 2310000 |
| 287 | 10# | 902 | 黄恒乐 | 130.81 | 3216356 | 3184192 | 644192 | 2540000 |
| 288 | 10# | 1001 | 陈淑娟 | 130.81 | 3379869 | 3346070 | 676070 | 2670000 |
| 289 | 10# | 1002 | 石中信、刘银金 | 130.81 | 3249059 | 3184078 | 3184078 | 0 |
| 290 | 10# | 1101 | 李德爔 | 130.81 | 3412571 | 3378445 | 678445 | 2700000 |
| 291 | 10# | 1102 | 林嘉伟、陈丽芳 | 130.81 | 3281761 | 3216126 | 3216126 | 0 |
| 292 | 10# | 1201 | 董天来 | 130.81 | 3445274 | 3410821 | 690821 | 2720000 |
| 293 | 10# | 1202 | 林雯蒨、林辉 | 130.81 | 3314464 | 3281319 | 1181319 | 2100000 |
| 294 | 10# | 1301 | 林碧玉 | 130.81 | 3477976 | 3443196 | 693196 | 2750000 |
| 295 | 10# | 1302 | 林玲、林辉 | 130.81 | 3347166 | 3313694 | 1013694 | 2300000 |
| 296 | 10# | 13A01 | 林秀英，林世清 | 130.81 | 3445274 | 3410821 | 1030821 | 2380000 |
| 297 | 10# | 13A02 | 王新宇 | 130.81 | 3314464 | 3281319 | 661319 | 2620000 |
| 298 | 10# | 1501（复式） | 陈依瑞 | 191.98 | 5465429 | 5410775 | 1090775 | 4320000 |
| 299 | 10# | 1502（复式） | 邱志峰 | 191.98 | 5259869 | 5207270 | 1567270 | 3640000 |
| 300 | 11# | 201 | 陈晓惠 | 115.16 | 2664457 | 2637812 | 300000 | 2337812 |
| 301 | 11# | 202 | 刘伟苏 | 115.16 | 2652941 | 2626412 | 300000 | 2326412 |
| 302 | 11# | 301 | 李祺 | 129.30 | 3030404 | 3000100 | 300000 | 2700100 |
| 303 | 11# | 302 | 陈顺斌，董余 | 129.30 | 3017474 | 2987299 | 300000 | 2687299 |
| 304 | 11# | 3A01 | 王朝波、王楠 | 129.30 | 3030404 | 3000100 | 300000 | 2700100 |
| 305 | 11# | 3A02 | 池子琰 | 129.30 | 3017474 | 2987299 | 300000 | 2687299 |
| 306 | 11# | 501 | 谢金莲 | 129.30 | 3133844 | 3102506 | 300000 | 2802506 |
| 307 | 11# | 502 | 董信、陈董明 | 129.30 | 3043334 | 3012901 | 300000 | 2712901 |
| 308 | 11# | 601 | 黄秋妹 | 129.30 | 3211424 | 3179310 | 300000 | 2879310 |
| 309 | 11# | 602 | 周新亮 | 129.30 | 3082124 | 3051303 | 300000 | 2751303 |
| 310 | 11# | 701 | 吴昊 | 129.30 | 3250214 | 3217712 | 300000 | 2917712 |
| 311 | 11# | 702 | 李若武 | 129.30 | 3120914 | 3089705 | 300000 | 2789705 |
| 312 | 11# | 801 | 徐芳妹、徐振美 | 129.30 | 3289004 | 3256114 | 300000 | 2956114 |
| 313 | 11# | 802 | 陈晓珍 | 129.30 | 3159704 | 3128107 | 300000 | 2828107 |
| 314 | 11# | 901 | 徐金龙 | 129.30 | 3327794 | 3294516 | 300000 | 2994516 |
| 315 | 11# | 902 | 韩振源 | 129.30 | 3198494 | 3166509 | 300000 | 2866509 |
| 316 | 11# | 1001 | 林秀清 | 129.30 | 3353654 | 3320117 | 300000 | 3020117 |
| 317 | 11# | 1002 | 陈芸 | 129.30 | 3224354 | 3192110 | 300000 | 2892110 |
| 318 | 11# | 1101 | 刘捷星 | 129.30 | 3373049 | 3339319 | 300000 | 3039319 |
| 319 | 11# | 1102 | 林智威 | 129.30 | 3243749 | 3211312 | 300000 | 2911312 |
| 320 | 11# | 1201 | 高秀钦 | 129.30 | 3392444 | 3358520 | 300000 | 3058520 |
| 321 | 11# | 1202 | 卓威 | 129.30 | 3263144 | 3230513 | 300000 | 2930513 |
| 322 | 11# | 1301 | 陈紫妍 | 129.30 | 3411839 | 3377721 | 300000 | 3077721 |
| 323 | 11# | 1302 | 戴赛娥 | 129.30 | 3282539 | 3249714 | 300000 | 2949714 |
| 324 | 11# | 13A01 | 林振宇 | 129.30 | 3392444 | 3358520 | 300000 | 3058520 |
| 325 | 11# | 13A02 | 石程 | 129.30 | 3263144 | 3230513 | 300000 | 2930513 |
| 326 | 11# | 1501 | 陈文娟 | 129.30 | 3431234 | 3396922 | 300000 | 3096922 |
| 327 | 11# | 1502 | 蒋程征 | 129.30 | 3301934 | 3268915 | 300000 | 2968915 |
| 328 | 11# | 1601（复式） | 陈舒怡 | 189.76 | 5396034 | 5342074 | 300000 | 5042074 |
| 329 | 11# | 1602（复式） | 杨振宇 | 189.76 | 5192694 | 5140767 | 300000 | 4840767 |
| 330 | 12# | 301 | 谢丽颖 | 143.08 | 3354081 | 3320540 | 300000 | 3020540 |
| 331 | 12# | 302 | 高瑞娥 | 143.08 | 3296849 | 3263881 | 300000 | 2963881 |
| 332 | 12# | 3A01 | 陈木发 | 143.08 | 3354081 | 3320540 | 300000 | 3020540 |
| 333 | 12# | 3A02 | 王文惠，蒋昊腾 | 143.08 | 3296849 | 3263881 | 300000 | 2963881 |
| 334 | 12# | 501 | 林建中、高华珍 | 143.08 | 3425621 | 3391365 | 300000 | 3091365 |
| 335 | 12# | 502 | 吴立 | 143.08 | 3354081 | 3320540 | 300000 | 3020540 |
| 336 | 12# | 601 | 董文亮、林花洋 | 143.08 | 3500023 | 3465023 | 300000 | 3165023 |
| 337 | 12# | 602 | 许文静 | 143.08 | 3382697 | 3348870 | 300000 | 3048870 |
| 338 | 12# | 701 | 朱金莺、王宜端 | 143.08 | 3554393 | 3518849 | 300000 | 3218849 |
| 339 | 12# | 702 | 刘秀清 | 143.08 | 3411313 | 3377200 | 300000 | 3077200 |
| 340 | 12# | 801 | 林良武 | 143.08 | 3583009 | 3547179 | 300000 | 3247179 |
| 341 | 12# | 802 | 吴建荣 | 143.08 | 3439929 | 3405530 | 300000 | 3105530 |
| 342 | 12# | 901 | 谢佳伟、谢国勇 | 143.08 | 3611625 | 3575509 | 300000 | 3275509 |
| 343 | 12# | 902 | 林秀兰、林雅静 | 143.08 | 3468545 | 3433860 | 300000 | 3133860 |
| 344 | 12# | 1001 | 刘雅琴 | 143.08 | 3640241 | 3603839 | 300000 | 3303839 |
| 345 | 12# | 1002 | 林瑞坤，张银昌 | 143.08 | 3497161 | 3462189 | 300000 | 3162189 |
| 346 | 12# | 1101 | 陈煜 | 143.08 | 3668857 | 3632168 | 300000 | 3332168 |
| 347 | 12# | 1102 | 蒋依康 | 143.08 | 3525777 | 3490519 | 300000 | 3190519 |
| 348 | 12# | 1201 | 蔡秀霞 | 143.08 | 3697473 | 3660498 | 300000 | 3360498 |
| 349 | 12# | 1202 | 林斌 陈霖 陈香俤 | 143.08 | 3554393 | 3518849 | 300000 | 3218849 |
| 350 | 12# | 1301 | 陈丽珍 | 143.08 | 3726089 | 3688828 | 300000 | 3388828 |
| 351 | 12# | 1302 | 陈智文 | 143.08 | 3583009 | 3547179 | 300000 | 3247179 |
| 352 | 12# | 13A01 | 陈云春 | 143.08 | 3697473 | 3660498 | 300000 | 3360498 |
| 353 | 12# | 13A02 | 曹锦辉 | 143.08 | 3554393 | 3518849 | 300000 | 3218849 |
| 354 | 12# | 1501 | 陈丹杰 | 143.08 | 3754705 | 3717158 | 300000 | 3417158 |
| 355 | 12# | 1502 | 郑敏娜 | 143.08 | 3611625 | 3575509 | 300000 | 3275509 |
| 356 | 12# | 1601 | 林霞 | 143.08 | 3769013 | 3731323 | 300000 | 3431323 |
| 357 | 12# | 1602 | 李颖、李连招 | 143.08 | 3625933 | 3589674 | 300000 | 3289674 |
| 358 | 12# | 1701 | 林振 | 143.08 | 3783321 | 3745488 | 350000 | 3395488 |
| 359 | 12# | 1702 | 林宝新 | 143.08 | 3640241 | 3603839 | 300000 | 3303839 |
| 360 | 12# | 17A01 | 林玉英 | 143.08 | 3769013 | 3731323 | 300000 | 3431323 |
| 361 | 12# | 17A02 | 林颖鑫 | 143.08 | 3625933 | 3589674 | 300000 | 3289674 |
| 362 | 12# | 1901 | 蒋义旺 | 143.08 | 3797629 | 3759653 | 300000 | 3459653 |
| 363 | 12# | 1902 | 陈明登、陈秀秀 | 143.08 | 3654549 | 3618004 | 300000 | 3318004 |
| 364 | 12# | 2001 | 谢国彬、郑依金 | 143.08 | 3804783 | 3766735 | 300000 | 3466735 |
| 365 | 12# | 2002 | 李娟云 | 143.08 | 3661703 | 3625086 | 300000 | 3325086 |
| 366 | 12# | 2101 | 陈航 | 143.08 | 3811937 | 3773818 | 300000 | 3473818 |
| 367 | 12# | 2102 | 林权 | 143.08 | 3668857 | 3632168 | 300000 | 3332168 |
| 368 | 12# | 2201（复式） | 黄丽丽 | 209.42 | 5971005 | 5911295 | 300000 | 5611295 |
| 369 | 12# | 2202（复式） | 董丽玉 | 209.42 | 5746885 | 5689416 | 300000 | 5389416 |
| 370 | 13# | 301 | 陈建明，陈木珠 | 142.37 | 3346407 | 3279814 | 300000 | 2979814 |
| 371 | 13# | 302 | 陈华清，陈芳芳 | 142.37 | 3303696 | 3237952 | 300000 | 2937952 |
| 372 | 13# | 3A01 | 覃洁 | 142.37 | 3346407 | 3312943 | 300000 | 3012943 |
| 373 | 13# | 3A02 | 陈嘉辉 | 142.37 | 3303696 | 3270659 | 300000 | 2970659 |
| 374 | 13# | 501 | 陈静 | 142.37 | 3520098 | 3484897 | 300000 | 3184897 |
| 375 | 13# | 502 | 陈涠 | 142.37 | 3403355 | 3369321 | 300000 | 3069321 |
| 376 | 13# | 601 | 陈开团 | 142.37 | 3602673 | 3566646 | 300000 | 3266646 |
| 377 | 13# | 602 | 刘金花 | 142.37 | 3460303 | 3425700 | 300000 | 3125700 |
| 378 | 13# | 701 | 刘长瑞、郑丽平 | 142.37 | 3645384 | 3608930 | 300000 | 3308930 |
| 379 | 13# | 702 | 林晓仁 林秀钦 | 142.37 | 3503014 | 3467984 | 300000 | 3167984 |
| 380 | 13# | 801 | 李宏琴 | 142.37 | 3688095 | 3651214 | 300000 | 3351214 |
| 381 | 13# | 802 | 郑宇航 郑鑫婷 | 142.37 | 3545725 | 3510268 | 300000 | 3210268 |
| 382 | 13# | 901 | 刘章、刘杰彬 | 142.37 | 3730806 | 3693498 | 300000 | 3393498 |
| 383 | 13# | 902 | 刘美凤 李贵 | 142.37 | 3588436 | 3552552 | 300000 | 3252552 |
| 384 | 13# | 1001 | 王金敏 | 142.37 | 3773517 | 3735782 | 300000 | 3435782 |
| 385 | 13# | 1002 | 郑良鸿 | 142.37 | 3631147 | 3594836 | 300000 | 3294836 |
| 386 | 13# | 1101 | 李依航 | 142.37 | 3816228 | 3778066 | 300000 | 3478066 |
| 387 | 13# | 1102 | 林峰、陈香金 | 142.37 | 3673858 | 3637119 | 300000 | 3337119 |
| 388 | 13# | 1201 | 王国富 | 142.37 | 3858939 | 3820350 | 300000 | 3520350 |
| 389 | 13# | 1202 | 黄凯 | 142.37 | 3716569 | 3679403 | 300000 | 3379403 |
| 390 | 13# | 1301 | 陈威丹 | 142.37 | 3901650 | 3862634 | 300000 | 3562634 |
| 391 | 13# | 1302 | 吴凌翔 | 142.37 | 3759280 | 3721687 | 300000 | 3421687 |
| 392 | 13# | 13A01 | 陈建波 | 142.37 | 3858939 | 3820350 | 300000 | 3520350 |
| 393 | 13# | 13A02 | 黄海燕 | 142.37 | 3716569 | 3679403 | 300000 | 3379403 |
| 394 | 13# | 1501 | 李钊萍 | 142.37 | 3944361 | 3904917 | 300000 | 3604917 |
| 395 | 13# | 1502 | 刘百吉 | 142.37 | 3801991 | 3763971 | 300000 | 3463971 |
| 396 | 13# | 1601 | 杨广健 | 142.37 | 3965716 | 3926059 | 300000 | 3626059 |
| 397 | 13# | 1602 | 黄秀容、陈彬 | 142.37 | 3823346 | 3785113 | 300000 | 3485113 |
| 398 | 13# | 1701 | 刘晓亮 | 142.37 | 3987072 | 3947201 | 300000 | 3647201 |
| 399 | 13# | 1702 | 林政 | 142.37 | 3844702 | 3806255 | 300000 | 3506255 |
| 400 | 13# | 17A01 | 陈榕 | 142.37 | 3972835 | 3933107 | 300000 | 3633107 |
| 401 | 13# | 17A02 | 潘文芳 | 142.37 | 3830465 | 3792160 | 300000 | 3492160 |
| 402 | 13# | 1901 | 王炜秀 | 142.37 | 4001309 | 3961296 | 300000 | 3661296 |
| 403 | 13# | 1902 | 陈梦煌 刘秋香 | 142.37 | 3858939 | 3820350 | 300000 | 3520350 |
| 404 | 13# | 2001 | 刘德超 | 142.37 | 4015546 | 3975391 | 300000 | 3675391 |
| 405 | 13# | 2002 | 郑春湍 | 142.37 | 3873176 | 3834444 | 300000 | 3534444 |
| 406 | 13# | 2101 | 陈碧华 | 142.37 | 4029783 | 3949187 | 300000 | 3649187 |
| 407 | 13# | 2102 | 薛俊锋 | 142.37 | 3887413 | 3848539 | 300000 | 3548539 |
| 408 | 13# | 2201（复式） | 林文芳、林雨晴 | 208.38 | 6629993 | 6563693 | 300000 | 6263693 |
| 409 | 13# | 2202（复式） | 王知凯 | 208.38 | 6395759 | 6331801 | 300000 | 6031801 |
| 410 | 15# | 301 | 谢春桂 | 167.96 | 3980988 | 3941178 | 300000 | 3641178 |
| 411 | 15# | 302 | 黄雪梅 | 167.96 | 3866311 | 3827648 | 300000 | 3527648 |
| 412 | 15# | 3A01 | 邱荣杰 | 167.96 | 3980988 | 3941178 | 300000 | 3641178 |
| 413 | 15# | 3A02 | 叶学伙 | 167.96 | 3913804 | 3874666 | 300000 | 3574666 |
| 414 | 15# | 501 | 陈庆霖 | 167.96 | 4249724 | 4207227 | 300000 | 3907227 |
| 415 | 15# | 502 | 郑少黛 | 167.96 | 4098560 | 4057574 | 300000 | 3757574 |
| 416 | 15# | 601 | 余明海 | 167.96 | 4400888 | 4312870 | 300000 | 4012870 |
| 417 | 15# | 602 | 陈永杰 | 167.96 | 4232928 | 4190599 | 300000 | 3890599 |
| 418 | 15# | 701 | 陈秀清 | 167.96 | 4484868 | 4395171 | 300000 | 4095171 |
| 419 | 15# | 702 | 卓秀珍 | 167.96 | 4316908 | 4230570 | 300000 | 3930570 |
| 420 | 15# | 801 | 陈桐 | 167.96 | 4568848 | 4523160 | 300000 | 4223160 |
| 421 | 15# | 802 | 郑瑞春、谢帆 | 167.96 | 4400888 | 4356879 | 300000 | 4056879 |
| 422 | 15# | 901 | 郑仁俤 | 167.96 | 4652828 | 4606300 | 300000 | 4306300 |
| 423 | 15# | 902 | 连彬星 | 167.96 | 4484868 | 4440019 | 300000 | 4140019 |
| 424 | 15# | 1001 | 刘昌盛、陈云榆 | 167.96 | 4736808 | 4689440 | 300000 | 4389440 |
| 425 | 15# | 1002 | 柯勇 | 167.96 | 4568848 | 4523160 | 300000 | 4223160 |
| 426 | 15# | 1101 | 林承伟 | 167.96 | 4787196 | 4739324 | 300000 | 4439324 |
| 427 | 15# | 1102 | 刘小丹 | 167.96 | 4619236 | 4573044 | 50000 | 4523044 |
| 428 | 15# | 1201 | 林生官、林容 | 167.96 | 4837584 | 4789208 | 300000 | 4489208 |
| 429 | 15# | 1202 | 晏化英 | 167.96 | 4669624 | 4622928 | 300000 | 4322928 |
| 430 | 15# | 1301 | 林燕 | 167.96 | 4887972 | 4839092 | 300000 | 4539092 |
| 431 | 15# | 1302 | 林燕芳 | 167.96 | 4720012 | 4672812 | 300000 | 4372812 |
| 432 | 15# | 13A01 | 林武 | 167.96 | 4736808 | 4689440 | 300000 | 4389440 |
| 433 | 15# | 13A02 | 邱剑泽 | 167.96 | 4568848 | 4523160 | 300000 | 4223160 |
| 434 | 15# | 1501 | 黄剑云 | 167.96 | 4904768 | 4855720 | 300000 | 4555720 |
| 435 | 15# | 1502 | 许强 | 167.96 | 4736808 | 4689440 | 300000 | 4389440 |
| 436 | 15# | 1601 | 高震宇 | 167.96 | 4955156 | 4905604 | 300000 | 4605604 |
| 437 | 15# | 1602 | 郑西茜 | 167.96 | 4787196 | 4739324 | 300000 | 4439324 |
| 438 | 15# | 1701 | 林铭 | 167.96 | 5005544 | 4955489 | 300000 | 4655489 |
| 439 | 15# | 1702 | 林媛媛 | 167.96 | 4837584 | 4789208 | 300000 | 4489208 |
| 440 | 15# | 17A01 | 林景、陈小倩 | 167.96 | 4820788 | 4772580 | 300000 | 4472580 |
| 441 | 15# | 17A02 | 林鹤 | 167.96 | 4652828 | 4606300 | 300000 | 4306300 |
| 442 | 15# | 1901 | 郑文豪 | 167.96 | 5055932 | 5005373 | 300000 | 4705373 |
| 443 | 15# | 1902 | 伍香珠 | 167.96 | 4887972 | 4839092 | 300000 | 4539092 |
| 444 | 15# | 2001 | 李敖、陈玉梅 | 167.96 | 5060971 | 5010361 | 300000 | 4710361 |
| 445 | 15# | 2002 | 肖礼泉 | 167.96 | 4893011 | 4844081 | 300000 | 4544081 |
| 446 | 15# | 2101 | 林灯辉 | 167.96 | 5066010 | 5015350 | 300000 | 4715350 |
| 447 | 15# | 2102 | 林峰、李瑞芳、林小龙 | 167.96 | 4898050 | 4849070 | 300000 | 4549070 |
| 448 | 15# | 2201 | 吴茂乐 | 167.96 | 5071048 | 5020338 | 300000 | 4720338 |
| 449 | 15# | 2202 | 林巧云、陈海燕、郑庆连 | 167.96 | 4903088 | 4854057 | 300000 | 4554057 |
| 450 | 15# | 2301 | 李雪霞 | 167.96 | 5076087 | 5025326 | 300000 | 4725326 |
| 451 | 15# | 2302 | 李行 | 167.96 | 4908127 | 4859046 | 300000 | 4559046 |
| 452 | 15# | 23A01（复式） | 高云 | 242.53 | 8587941 | 8502062 | 300000 | 8202062 |
| 453 | 15# | 23A02（复式） | 吴云娟 | 242.53 | 8303779 | 8220741 | 300000 | 7920741 |
| 454 | 16# | 201 | 陈骏 | 142.51 | 3277445 | 3244671 | 654671 | 2590000 |
| 455 | 16# | 202 | 陈多英，姜小花 | 142.51 | 3266044 | 3233384 | 973384 | 2260000 |
| 456 | 16# | 301 | 陈晓峰，黄秀琴 | 142.51 | 3320198 | 3286996 | 1646996 | 1640000 |
| 457 | 16# | 302 | 蔡礼华 | 142.51 | 3305947 | 3272888 | 982888 | 2290000 |
| 458 | 16# | 3A01 | 黄乔溦 | 142.51 | 3320198 | 3286996 | 1386996 | 1900000 |
| 459 | 16# | 3A02 | 曾依云 | 142.51 | 3305947 | 3272888 | 982888 | 2290000 |
| 460 | 16# | 501 | 林睿 | 142.51 | 3519712 | 3484515 | 3484515 | 0 |
| 461 | 16# | 502 | 王秀龙 | 142.51 | 3405704 | 3371647 | 681647 | 2690000 |
| 462 | 16# | 601 | 李伙 | 142.51 | 3633720 | 3597383 | 3597383 | 0 |
| 463 | 16# | 602 | 徐佳、郑军 | 142.51 | 3491210 | 3456298 | 1736298 | 1720000 |
| 464 | 16# | 701 | 刘银平 | 142.51 | 3676473 | 3639708 | 1099708 | 2540000 |
| 465 | 16# | 702 | 陈冬冬 | 142.51 | 3533963 | 3498623 | 708623 | 2790000 |
| 466 | 16# | 801 | 陈家豪 | 142.51 | 3719226 | 3682034 | 742034 | 2940000 |
| 467 | 16# | 802 | 林希文 | 142.51 | 3576716 | 3540949 | 2990949 | 550000 |
| 468 | 16# | 901 | 王礼榕 | 142.51 | 3761979 | 3724359 | 754359 | 2970000 |
| 469 | 16# | 902 | 陈帅 | 142.51 | 3619469 | 3583274 | 723274 | 2860000 |
| 470 | 16# | 1001 | 潘宇晨 | 142.51 | 3804732 | 3766685 | 1886685 | 1880000 |
| 471 | 16# | 1002 | 陈锦秀 | 142.51 | 3662222 | 3625600 | 725600 | 2900000 |
| 472 | 16# | 1101 | 王云飞 | 142.51 | 3833234 | 3794902 | 1144902 | 2650000 |
| 473 | 16# | 1102 | 王明辉 | 142.51 | 3690724 | 3653817 | 733817 | 2920000 |
| 474 | 16# | 1201 | 黄秋芳 | 142.51 | 3861736 | 3823119 | 1153119 | 2670000 |
| 475 | 16# | 1202 | 林宏毅 | 142.51 | 3719226 | 3682034 | 742034 | 2940000 |
| 476 | 16# | 1301 | 郑敏崇、陈燕华 | 142.51 | 3890238 | 3851336 | 3851336 | 0 |
| 477 | 16# | 1302 | 陈秀琴 | 142.51 | 3747728 | 3710251 | 1120251 | 2590000 |
| 478 | 16# | 13A01 | 林涛 | 142.51 | 3861736 | 3823119 | 773119 | 3050000 |
| 479 | 16# | 13A02 | 李率 | 142.51 | 3719226 | 3682034 | 742034 | 2940000 |
| 480 | 16# | 1501 | 池秀玲 | 142.51 | 3918740 | 3840365 | 3840365 | 0 |
| 481 | 16# | 1502 | 陈云彬 | 142.51 | 3776230 | 3738468 | 1128468 | 2610000 |
| 482 | 16# | 1601 | 王宝英、王永顺 | 142.51 | 3947242 | 3907770 | 787770 | 3120000 |
| 483 | 16# | 1602 | 李翔 | 142.51 | 3804732 | 3766685 | 756685 | 3010000 |
| 484 | 16# | 1701 | 郑婉珍 | 142.51 | 3975744 | 3935987 | 1185989 | 2749998 |
| 485 | 16# | 1702 | 林承普 | 142.51 | 3833234 | 3794902 | 764902 | 3030000 |
| 486 | 16# | 17A01 | 郑凯元 | 142.51 | 3947242 | 3907770 | 1177770 | 2730000 |
| 487 | 16# | 17A02 | 周向 | 142.51 | 3804732 | 3766685 | 1136685 | 2630000 |
| 488 | 16# | 1901 | 卓香平 | 142.51 | 4004246 | 3964204 | 1194204 | 2770000 |
| 489 | 16# | 1902 | 林贤彬 | 142.51 | 3861736 | 3823119 | 1153119 | 2670000 |
| 490 | 16# | 2001 | 林志鹏 | 142.51 | 4025622 | 3985366 | 805366 | 3180000 |
| 491 | 16# | 2002 | 李丽珠 | 142.51 | 3883112 | 3844281 | 774281 | 3070000 |
| 492 | 16# | 2101 | 陈松、陈建伟 | 142.51 | 4046999 | 4006529 | 1006529 | 3000000 |
| 493 | 16# | 2102 | 黄晨龙、黄金柱 | 142.51 | 3904489 | 3865444 | 2665444 | 1200000 |
| 494 | 16# | 2201 | 陈明煌 | 142.51 | 4068375 | 4027691 | 807691 | 3220000 |
| 495 | 16# | 2202 | 林雄 | 142.51 | 3925865 | 3886606 | 1166606 | 2720000 |
| 496 | 16# | 2301（复式） | 林榕、董迎辉 | 208.58 | 6692907 | 6625978 | 1995978 | 4630000 |
| 497 | 16# | 2302（复式） | 陈烨、黄锦春 | 208.58 | 6458463 | 6393878 | 1923878 | 4470000 |
| 498 | 车位 | 002 | 黄建国 |  |  | 243000 | 50000 | 193000 |
| 499 | 车位 | 003 | 周广润 |  |  | 243000 | 50000 | 193000 |
| 500 | 车位 | 005 | 吴学旺 |  |  | 253000 | 50000 | 203000 |
| 501 | 车位 | 006 | 周月榕 |  |  | 243000 | 50000 | 193000 |
| 502 | 车位 | 008 | 刘昌勇 |  |  | 253000 | 50000 | 203000 |
| 503 | 车位 | 009 | 吴学旺 |  |  | 233000 | 50000 | 183000 |
| 504 | 车位 | 010 | 郑秋仙、郑宇航、林梦婷 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 505 | 车位 | 011 | 余强秀 |  |  | 243000 | 50000 | 193000 |
| 506 | 车位 | 012 | 林凤 |  |  | 233000 | 50000 | 183000 |
| 507 | 车位 | 013 | 林圆圆 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 508 | 车位 | 015 | 林灿金 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 509 | 车位 | 018 | 李容 |  |  | 238000 | 50000 | 188000 |
| 510 | 车位 | 021 | 潘斌 |  |  | 238000 | 50000 | 188000 |
| 511 | 车位 | 022 | 陈嘉明 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 512 | 车位 | 023 | 林泉官 |  |  | 258000 | 50000 | 208000 |
| 513 | 车位 | 025 | 陈昌桂、施文钦 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 514 | 车位 | 026 | 林文骏 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 515 | 车位 | 029 | 周文钦 |  |  | 238000 | 50000 | 188000 |
| 516 | 车位 | 030 | 高宝明 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 517 | 车位 | 037 | 卓光斌、李婷霏 |  |  | 262000 | 50000 | 212000 |
| 518 | 车位 | 048 | 陈燕清 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 519 | 车位 | 051 | 陈昌晓 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 520 | 车位 | 052 | 蒋晓清 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 521 | 车位 | 053 | 陈燕清 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 522 | 车位 | 055 | 王清容 |  |  | 245000 | 50000 | 195000 |
| 523 | 车位 | 056 | 刘雅炆 |  |  | 245000 | 50000 | 195000 |
| 524 | 车位 | 057 | 林宇鹏 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 525 | 车位 | 058 | 林宇鹏 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 526 | 车位 | 059 | 陈锟、李贵闽 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 527 | 车位 | 062 | 周哲文 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 528 | 车位 | 065 | 李丹、黄秀钦 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 529 | 车位 | 068 | 陈朱仙 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 530 | 车位 | 071 | 林家驹 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 531 | 车位 | 077 | 林丹妹 |  |  | 208000 | 50000 | 158000 |
| 532 | 车位 | 078 | 费国政 |  |  | 213000 | 50000 | 163000 |
| 533 | 车位 | 079 | 黄桂英 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 534 | 车位 | 080 | 李秀敏 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 535 | 车位 | 085 | 李为东、李秀珠 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 536 | 车位 | 090 | 陈春英 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 537 | 车位 | 091 | 陈依芳 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 538 | 车位 | 093 | 陈新务、徐林芳 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 539 | 车位 | 095 | 陈嘉明 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 540 | 车位 | 097 | 陈英 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 541 | 车位 | 098 | 许长沙 李英 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 542 | 车位 | 099 | 杨秀珠 |  |  | 220000 | 50000 | 170000 |
| 543 | 车位 | 100 | 郑行 |  |  | 235000 | 50000 | 185000 |
| 544 | 车位 | 101 | 齐川铭 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 545 | 车位 | 102 | 林惠 |  |  | 210000 | 50000 | 160000 |
| 546 | 车位 | 103 | 陈荣 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 547 | 车位 | 104 | 郑积心、郑凤金 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 548 | 车位 | 106 | 郑积松、郑云玉 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 549 | 车位 | 107 | 官林棋 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 550 | 车位 | 109 | 黄良文 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 551 | 车位 | 110 | 石嘉浩 |  |  | 288000 | 50000 | 238000 |
| 552 | 车位 | 111 | 黄雪云、林祖焓 |  |  | 278000 | 50000 | 228000 |
| 553 | 车位 | 112 | 王斌 |  |  | 268000 | 50000 | 218000 |
| 554 | 车位 | 113 | 王斌 |  |  | 278000 | 50000 | 228000 |
| 555 | 车位 | 114 | 欧阳从伟 |  |  | 288000 | 50000 | 238000 |
| 556 | 车位 | 115 | 欧阳从伟 |  |  | 268000 | 50000 | 218000 |
| 557 | 车位 | 116 | 蒋美华 |  |  | 200000 | 50000 | 150000 |
| 558 | 车位 | 118 | 李少琴 李嘉豪 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 559 | 车位 | 119 | 陈子钗 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 560 | 车位 | 120 | 林美清 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 561 | 车位 | 121 | 刘俊辉 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 562 | 车位 | 123 | 魏秀娥、王依娣 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 563 | 车位 | 124 | 李培 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 564 | 车位 | 126 | 陈美仙 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 565 | 车位 | 128 | 陈振嵩 |  |  | 200000 | 50000 | 150000 |
| 566 | 车位 | 129 | 刘金媄 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 567 | 车位 | 130 | 李鹏飞 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 568 | 车位 | 132 | 陈月华 |  |  | 210000 | 50000 | 160000 |
| 569 | 车位 | 138 | 陈奕峰 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 570 | 车位 | 140 | 谢雪梅 |  |  | 245000 | 50000 | 195000 |
| 571 | 车位 | 145 | 张晓玲 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 572 | 车位 | 149 | 郑秋仙、郑宇航、林梦婷 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 573 | 车位 | 150 | 欧阳从伟 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 574 | 车位 | 151 | 欧阳从伟 |  |  | 210000 | 50000 | 160000 |
| 575 | 车位 | 152 | 李志澎 |  |  | 275000 | 50000 | 225000 |
| 576 | 车位 | 153 | 欧阳从伟 |  |  | 235000 | 50000 | 185000 |
| 577 | 车位 | 154 | 郑守清 |  |  | 265000 | 50000 | 215000 |
| 578 | 车位 | 155 | 陈书梅 |  |  | 275000 | 50000 | 225000 |
| 579 | 车位 | 156 | 陈书梅 |  |  | 235000 | 50000 | 185000 |
| 580 | 车位 | 157 | 周智城 |  |  | 275000 | 50000 | 225000 |
| 581 | 车位 | 160 | 林恒、薛晴 |  |  | 265000 | 50000 | 215000 |
| 582 | 车位 | 163 | 张敏娟、刘惠龙 |  |  | 265000 | 50000 | 215000 |
| 583 | 车位 | 170 | 陈燕清 |  |  | 245000 | 50000 | 195000 |
| 584 | 车位 | 171 | 陈燕清 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 585 | 车位 | 175 | 陈恒煌 陈颖 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 586 | 车位 | 176 | 陈丽梅、李广 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 587 | 车位 | 177 | 林煌 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 588 | 车位 | 178 | 陈秋华 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 589 | 车位 | 179 | 林水官、林奕程 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 590 | 车位 | 180 | 林玉芳 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 591 | 车位 | 182 | 李彪 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 592 | 车位 | 183 | 高琴 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 593 | 车位 | 185 | 林强 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 594 | 车位 | 186 | 陈秋萍 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 595 | 车位 | 188 | 林娟 |  |  | 210000 | 50000 | 160000 |
| 596 | 车位 | 189 | 林淋 |  |  | 203000 | 50000 | 153000 |
| 597 | 车位 | 190 | 刘进进、郗传国 |  |  | 208000 | 100000 | 108000 |
| 598 | 车位 | 194 | 陈彩玲 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 599 | 车位 | 196 | 林淋 |  |  | 180000 | 50000 | 130000 |
| 600 | 车位 | 198 | 陈天华、陈顺章 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 601 | 车位 | 199 | 陈丽珍 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 602 | 车位 | 201 | 郑春梅、李魁 |  |  | 205000 | 50000 | 155000 |
| 603 | 车位 | 202 | 陈鹏、陈楷东 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 604 | 车位 | 208 | 陈恒辉 陈玉秀 |  |  | 220000 | 50000 | 170000 |
| 605 | 车位 | 209 | 陈惠珍、陈惠钦、陈学文、陈幼英、郑培杰 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 606 | 车位 | 210 | 肖忠勇 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 607 | 车位 | 211 | 陈兰芳 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 608 | 车位 | 212 | 郑剑峦 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 609 | 车位 | 213 | 陈碧清、林宣达 |  |  | 250000 | 50000 | 200000 |
| 610 | 车位 | 217 | 许小梅 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 611 | 车位 | 219 | 郑碧云 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 612 | 车位 | 220 | 张晓玲 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 613 | 车位 | 221 | 高小华、高建权 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 614 | 车位 | 222 | 高小华、高建权 |  |  | 235000 | 50000 | 185000 |
| 615 | 车位 | 223 | 董忠明 |  |  | 250000 | 50000 | 200000 |
| 616 | 车位 | 224 | 董忠祥、刘丹 |  |  | 250000 | 50000 | 200000 |
| 617 | 车位 | 225 | 林生 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 618 | 车位 | 226 | 董隆盛 |  |  | 250000 | 50000 | 200000 |
| 619 | 车位 | 227 | 陈婷、刘隆辉 |  |  | 250000 | 50000 | 200000 |
| 620 | 车位 | 228 | 李晶 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 621 | 车位 | 230 | 陈贤杰 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 622 | 车位 | 235 | 陈超涛 |  |  | 250000 | 50000 | 200000 |
| 623 | 车位 | 236 | 林以诚 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 624 | 车位 | 239 | 吴述雅 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 625 | 车位 | 256 | 蔡燕枝 |  |  | 275000 | 50000 | 225000 |
| 626 | 车位 | 257 | 陈香东 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 627 | 车位 | 258 | 陈香东 |  |  | 275000 | 50000 | 225000 |
| 628 | 车位 | 259 | 陈锦烁 |  |  | 285000 | 50000 | 235000 |
| 629 | 车位 | 260 | 陈兴锦 |  |  | 260000 | 50000 | 210000 |
| 630 | 车位 | 261 | 陈梦真 |  |  | 285000 | 50000 | 235000 |
| 631 | 车位 | 262 | 陈兴伟 |  |  | 275000 | 50000 | 225000 |
| 632 | 车位 | 263 | 郑婷婷 |  |  | 265000 | 50000 | 215000 |
| 633 | 车位 | 264 | 林雪梅 |  |  | 265000 | 50000 | 215000 |
| 634 | 车位 | 265 | 林碧珍、蔡彩云 |  |  | 235000 | 50000 | 185000 |
| 635 | 车位 | 266 | 陈诗豪 |  |  | 212000 | 50000 | 162000 |
| 636 | 车位 | 267 | 蔡艳芬 |  |  | 222000 | 50000 | 172000 |
| 637 | 车位 | 268 | 姚佳良 |  |  | 237000 | 50000 | 187000 |
| 638 | 车位 | 269 | 蔡杨杰 |  |  | 237000 | 50000 | 187000 |
| 639 | 车位 | 271 | 李丽艳 |  |  | 227000 | 50000 | 177000 |
| 640 | 车位 | 272 | 林程乐 |  |  | 222000 | 50000 | 172000 |
| 641 | 车位 | 273 | 林晓丽 |  |  | 197000 | 50000 | 147000 |
| 642 | 车位 | 274 | 林晓丽 |  |  | 192000 | 50000 | 142000 |
| 643 | 车位 | 275 | 潘文强、潘季武 |  |  | 212000 | 50000 | 162000 |
| 644 | 车位 | 276 | 潘文强、潘季武 |  |  | 192000 | 50000 | 142000 |
| 645 | 车位 | 280 | 董玉官 |  |  | 210000 | 50000 | 160000 |
| 646 | 车位 | 281 | 陈冬冬 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 647 | 车位 | 282 | 陈帅 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 648 | 车位 | 285 | 王礼榕 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 649 | 车位 | 286 | 潘宇晨 |  |  | 200000 | 50000 | 150000 |
| 650 | 车位 | 287 | 王宝英、王永顺 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 651 | 车位 | 288 | 郑婉珍 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 652 | 车位 | 289 | 郑仁俤 |  |  | 200000 | 50000 | 150000 |
| 653 | 车位 | 291 | 周向 |  |  | 205000 | 50000 | 155000 |
| 654 | 车位 | 293 | 林希文 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 655 | 车位 | 295 | 黄秋芳 |  |  | 200000 | 50000 | 150000 |
| 656 | 车位 | 296 | 陈建伟 陈松 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 657 | 车位 | 297 | 陈英香 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 658 | 车位 | 300 | 王锦英 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 659 | 车位 | 302 | 王美芳 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 660 | 车位 | 303 | 林友源 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 661 | 车位 | 305 | 陈骁 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 662 | 车位 | 306 | 林璋 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 663 | 车位 | 307 | 余美兰 |  |  | 180000 | 50000 | 130000 |
| 664 | 车位 | 308 | 余美兰 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 665 | 车位 | 309 | 李彩云 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 666 | 车位 | 310 | 高凯 |  |  | 200000 | 50000 | 150000 |
| 667 | 车位 | 311 | 林烁 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 668 | 车位 | 312 | 林风、罗钦榕 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 669 | 车位 | 313 | 林风、罗钦榕 |  |  | 190000 | 50000 | 140000 |
| 670 | 车位 | 314 | 王丽 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 671 | 车位 | 315 | 王丽 |  |  | 195000 | 50000 | 145000 |
| 672 | 车位 | 316 | 陈梅 |  |  | 200000 | 50000 | 150000 |
| 673 | 车位 | 317 | 黄彬清 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 674 | 车位 | 321 | 林依娥 |  |  | 275000 | 50000 | 225000 |
| 675 | 车位 | 322 | 林英仙 |  |  | 260000 | 50000 | 210000 |
| 676 | 车位 | 323 | 林端 |  |  | 275000 | 50000 | 225000 |
| 677 | 车位 | 324 | 曾昭芳 |  |  | 285000 | 50000 | 235000 |
| 678 | 车位 | 325 | 周学明、郑永芳 |  |  | 260000 | 50000 | 210000 |
| 679 | 车位 | 326 | 陈泽毅 |  |  | 265000 | 50000 | 215000 |
| 680 | 车位 | 327 | 陈梦真 |  |  | 202000 | 50000 | 152000 |
| 681 | 车位 | 328 | 池树铭 |  |  | 222000 | 50000 | 172000 |
| 682 | 车位 | 329 | 池树铭 |  |  | 202000 | 50000 | 152000 |
| 683 | 车位 | 358 | 林娟 |  |  | 245000 | 50000 | 195000 |
| 684 | 车位 | 359 | 廖梅官、廖清华、陈婷婷 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 685 | 车位 | 400 | 李强 |  |  | 195000 | 50000 | 145000 |
| 686 | 车位 | 401 | 李强 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 687 | 车位 | 402 | 王章芳 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 688 | 车位 | 419 | 陈华清，陈芳芳 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 689 | 车位 | 422 | 林芳、陈宇航 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 690 | 车位 | 425 | 陈建明，陈木珠 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 691 | 车位 | 427 | 林玉英 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 692 | 车位 | 428 | 高振源、高美琪 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 693 | 车位 | 429 | 林慧生 |  |  | 203000 | 50000 | 153000 |
| 694 | 车位 | 430 | 黄恒乐 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 695 | 车位 | 431 | 黄恒乐 |  |  | 213000 | 50000 | 163000 |
| 696 | 车位 | 432 | 黄恒乐 |  |  | 213000 | 50000 | 163000 |
| 697 | 车位 | 433 | 周钽 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 698 | 车位 | 434 | 周钽 |  |  | 238000 | 50000 | 188000 |
| 699 | 车位 | 435 | 刘盼盼 |  |  | 233000 | 50000 | 183000 |
| 700 | 车位 | 437 | 陈宇轩 |  |  | 233000 | 50000 | 183000 |
| 701 | 车位 | 438 | 郑伟 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 702 | 车位 | 439 | 郑伟 |  |  | 203000 | 50000 | 153000 |
| 703 | 车位 | 440 | 李宝钗、江巧密 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 704 | 车位 | 441 | 李宝钗、江巧密 |  |  | 208000 | 50000 | 158000 |
| 705 | 车位 | 442 | 林梦婷 |  |  | 223000 | 50000 | 173000 |
| 706 | 车位 | 443 | 林梦婷 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 707 | 车位 | 444 | 陈兴 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 708 | 车位 | 445 | 陈兴 |  |  | 193000 | 50000 | 143000 |
| 709 | 车位 | 446 | 陈祥、陈秋蝉、陈骁 |  |  | 198000 | 50000 | 148000 |
| 710 | 车位 | 447 | 林承邦 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 711 | 车位 | 448 | 陈婷婷 |  |  | 213000 | 50000 | 163000 |
| 712 | 车位 | 449 | 陈婷婷 |  |  | 208000 | 50000 | 158000 |
| 713 | 车位 | 450 | 陈仁亮 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 714 | 车位 | 451 | 刘晶晶 |  |  | 213000 | 50000 | 163000 |
| 715 | 车位 | 452 | 刘晶晶 |  |  | 208000 | 50000 | 158000 |
| 716 | 车位 | 453 | 林承邦 |  |  | 205000 | 50000 | 155000 |
| 717 | 车位 | 456 | 陈棋 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 718 | 车位 | 469 | 陈仁亮 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 719 | 车位 | 471 | 李建新 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 720 | 车位 | 473 | 陈辉 |  |  | 245000 | 50000 | 195000 |
| 721 | 车位 | 474 | 陈辉 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 722 | 车位 | 475 | 卓城 |  |  | 230000 | 50000 | 180000 |
| 723 | 车位 | 477 | 卓城 |  |  | 250000 | 50000 | 200000 |
| 724 | 车位 | 478 | 李建新 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 725 | 车位 | 479 | 陈美琴、黄少峰 |  |  | 253000 | 50000 | 203000 |
| 726 | 车位 | 480 | 陈美琴、黄少峰 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 727 | 车位 | 483 | 翟巧云、李文秀 |  |  | 268000 | 50000 | 218000 |
| 728 | 车位 | 484 | 翟巧云、李文秀 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 729 | 车位 | 488 | 陈泽启 |  |  | 268000 | 50000 | 218000 |
| 730 | 车位 | 489 | 陈泽启 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 731 | 车位 | 490 | 邱志峰 |  |  | 248000 | 50000 | 198000 |
| 732 | 车位 | 491 | 邱志峰 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 733 | 车位 | 492 | 陈煌 |  |  | 258000 | 50000 | 208000 |
| 734 | 车位 | 493 | 林航，陈丽洋 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 735 | 车位 | 494 | 李德爔 |  |  | 228000 | 50000 | 178000 |
| 736 | 车位 | 495 | 陈金海 |  |  | 218000 | 50000 | 168000 |
| 737 | 车位 | 496 | 陈金海 |  |  | 213000 | 50000 | 163000 |
| 738 | 车位 | 497 | 林勇 |  |  | 233000 | 50000 | 183000 |
| 739 | 车位 | 498 | 林勇 |  |  | 198000 | 50000 | 148000 |
| 740 | 车位 | 499 | 陈晓珍 |  |  | 233000 | 50000 | 183000 |
| 741 | 车位 | 510 | 邱荣杰 |  |  | 215000 | 50000 | 165000 |
| 742 | 车位 | 516 | 郑西茜 |  |  | 210000 | 50000 | 160000 |
| 743 | 车位 | 517 | 郑瑞春、谢帆 |  |  | 210000 | 50000 | 160000 |
| 744 | 车位 | 518 | 陈木用、陈明煌 |  |  | 225000 | 50000 | 175000 |
| 745 | 车位 | 519 | 黄晨龙、黄金柱 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 746 | 车位 | 520 | 林承普 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 747 | 车位 | 521 | 李率 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 748 | 车位 | 522 | 李丽珠 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 749 | 车位 | 523 | 陈云彬 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 750 | 车位 | 524 | 陈晓峰 |  |  | 166000 | 50000 | 116000 |
| 751 | 车位 | 525 | 黄乔溦 |  |  | 138000 | 50000 | 88000 |
| 752 | 车位 | 526 | 陈兴德 |  |  | 141000 | 50000 | 91000 |
| 753 | 车位 | 527 | 陈兴德 |  |  | 171000 | 50000 | 121000 |
| 754 | 车位 | 529 | 姚巧礼 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 755 | 车位 | 532 | 陈旭锋 |  |  | 171000 | 50000 | 121000 |
| 756 | 车位 | 533 | 刘宇航 |  |  | 196000 | 50000 | 146000 |
| 757 | 车位 | 534 | 刘宇航 |  |  | 173000 | 50000 | 123000 |
| 758 | 车位 | 535 | 李明辉 |  |  | 196000 | 50000 | 146000 |
| 759 | 车位 | 536 | 李明辉 |  |  | 186000 | 50000 | 136000 |
| 760 | 车位 | 537 | 李源 |  |  | 183000 | 50000 | 133000 |
| 761 | 车位 | 538 | 李源 |  |  | 186000 | 50000 | 136000 |
| 762 | 车位 | 541 | 陈兆安 |  |  | 186000 | 50000 | 136000 |
| 763 | 车位 | 545 | 陈兆安 |  |  | 238000 | 50000 | 188000 |
| 764 | 车位 | 546 | 游佳佳 |  |  | 233000 | 50000 | 183000 |
| 765 | 车位 | 547 | 陈木娟 |  |  | 233000 | 50000 | 183000 |
| 766 | 车位 | 548 | 陈木娟 |  |  | 198000 | 50000 | 148000 |
| 767 | 车位 | 551 | 林崇崇、姜艾佳 |  |  | 174000 | 50000 | 124000 |
| 768 | 车位 | 552 | 林崇崇、姜艾佳 |  |  | 179000 | 50000 | 129000 |
| 769 | 车位 | 554 | 林美 |  |  | 189000 | 50000 | 139000 |
| 770 | 车位 | 555 | 陈爱兰、郑安祺 |  |  | 199000 | 50000 | 149000 |
| 771 | 车位 | 556 | 陈爱兰、郑安祺 |  |  | 176000 | 50000 | 126000 |
| 772 | 车位 | 557 | 陈爱兰、郑安祺 |  |  | 189000 | 50000 | 139000 |
| 773 | 车位 | 558 | 郑树源 |  |  | 199000 | 50000 | 149000 |
| 774 | 车位 | 559 | 郑树源 |  |  | 176000 | 50000 | 126000 |
| 775 | 车位 | 560 | 郑树源 |  |  | 179000 | 50000 | 129000 |
| 776 | 车位 | 561 | 姜文珍 |  |  | 174000 | 50000 | 124000 |
| 777 | 车位 | 562 | 姜文珍 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 778 | 车位 | 563 | 林美 |  |  | 184000 | 50000 | 134000 |
| 779 | 车位 | 566 | 游佳佳 |  |  | 184000 | 50000 | 134000 |
| 780 | 车位 | 567 | 石文峰、叶云惠 |  |  | 164000 | 50000 | 114000 |
| 781 | 车位 | 568 | 石文峰、叶云惠 |  |  | 141000 | 50000 | 91000 |
| 782 | 车位 | 569 | 姚巧礼 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 783 | 车位 | 572 | 林榕、董迎辉 |  |  | 164000 | 50000 | 114000 |
| 784 | 车位 | 573 | 郑敏崇、陈燕华 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 785 | 车位 | 576 | 陈秀琴 |  |  | 121000 | 50000 | 71000 |
| 786 | 车位 | 577 | 陈秀琴 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 787 | 车位 | 578 | 刘银平 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 788 | 车位 | 580 | 陈烨、黄锦春 |  |  | 245000 | 50000 | 195000 |
| 789 | 车位 | 582 | 李伙 |  |  | 200000 | 50000 | 150000 |
| 790 | 车位 | 584 | 王明辉 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 791 | 车位 | 585 | 郑凯元 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 792 | 车位 | 586 | 林榕、董迎辉 |  |  | 245000 | 50000 | 195000 |
| 793 | 车位 | 589 | 李翔 |  |  | 255000 | 50000 | 205000 |
| 794 | 车位 | 590 | 林志鹏 |  |  | 240000 | 50000 | 190000 |
| 795 | 车位 | 591 | 林雄 |  |  | 250000 | 50000 | 200000 |
| 796 | 车位 | 592 | 林睿 |  |  | 156000 | 50000 | 106000 |
| 797 | 车位 | 593 | 施广、林涛 |  |  | 158000 | 50000 | 108000 |
| 798 | 车位 | 594 | 陈家豪 |  |  | 156000 | 50000 | 106000 |
| 799 | 车位 | 595 | 王云飞 |  |  | 129000 | 50000 | 79000 |
| 800 | 车位 | 596 | 林宏毅 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 801 | 车位 | 597 | 林贤彬 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 802 | 车位 | 598 | 陈骏 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 803 | 车位 | 599 | 林巧云、陈海燕、郑庆连 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 804 | 车位 | 600 | 陈永杰 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 805 | 车位 | 602 | 李敖、陈玉梅 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 806 | 车位 | 603 | 林燕 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 807 | 车位 | 605 | 林灯辉 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 808 | 车位 | 606 | 郑文豪 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 809 | 车位 | 611 | 陈慧钗、王至阳 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 810 | 车位 | 612 | 陈慧钗、王至阳 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 811 | 车位 | 613 | 谢仁丹 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 812 | 车位 | 614 | 谢仁丹 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 813 | 车位 | 615 | 王传宏 高巧 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 814 | 车位 | 616 | 王传宏 高巧 |  |  | 123000 | 50000 | 73000 |
| 815 | 车位 | 617 | 陈祥、陈秋蝉、陈骁 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 816 | 车位 | 618 | 刘盼盼 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 817 | 车位 | 619 | 陈传海 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 818 | 车位 | 620 | 陈传海 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 819 | 车位 | 621 | 董秀钦 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 820 | 车位 | 623 | 林芳、陈宇航 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 821 | 车位 | 626 | 林琼琳 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 822 | 车位 | 627 | 林琼琳 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 823 | 车位 | 629 | 石文娟 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 824 | 车位 | 635 | 林鹤 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 825 | 车位 | 636 | 林鹤 |  |  | 126000 | 50000 | 76000 |
| 826 | 车位 | 638 | 余明海 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 827 | 车位 | 639 | 连彬星 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 828 | 车位 | 642 | 吴茂乐 |  |  | 166000 | 50000 | 116000 |
| 829 | 车位 | 643 | 刘昌盛、陈云榆 |  |  | 166000 | 50000 | 116000 |
| 830 | 车位 | 644 | 林铭 |  |  | 166000 | 50000 | 116000 |
| 831 | 车位 | 645 | 黄剑云 |  |  | 156000 | 50000 | 106000 |
| 832 | 车位 | 647 | 池秀玲 |  |  | 166000 | 50000 | 116000 |
| 833 | 车位 | 650 | 肖礼泉 |  |  | 166000 | 50000 | 116000 |
| 834 | 车位 | 651 | 高震宇 |  |  | 181000 | 50000 | 131000 |
| 835 | 车位 | 652 | 林燕芳 |  |  | 181000 | 50000 | 131000 |
| 836 | 车位 | 653 | 林生官、林容 |  |  | 166000 | 50000 | 116000 |
| 837 | 车位 | 654 | 吴云娟 |  |  | 166000 | 50000 | 116000 |
| 838 | 车位 | 656 | 林景、陈小倩 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 839 | 车位 | 657 | 卓秀珍 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 840 | 车位 | 658 | 伍香珠 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 841 | 车位 | 659 | 叶学伙 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 842 | 车位 | 660 | 邱剑泽 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 843 | 车位 | 661 | 郑少黛 |  |  | 126000 | 50000 | 76000 |
| 844 | 车位 | 662 | 郑少黛 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 845 | 车位 | 666 | 石程 |  |  | 134000 | 50000 | 84000 |
| 846 | 车位 | 669 | 蒋程征 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 847 | 车位 | 675 | 陈木发 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 848 | 车位 | 676 | 林权 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 849 | 车位 | 677 | 郑春湍 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 850 | 车位 | 678 | 黄秋妹 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 851 | 车位 | 679 | 徐芳妹、徐振美 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 852 | 车位 | 680 | 杨广健 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 853 | 车位 | 681 | 蔡秀霞 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 854 | 车位 | 682 | 董丽玉 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 855 | 车位 | 683 | 林建中、高华珍 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 856 | 车位 | 684 | 林建中、高华珍 |  |  | 121000 | 50000 | 71000 |
| 857 | 车位 | 685 | 刘捷星 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 858 | 车位 | 687 | 李雪霞 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 859 | 车位 | 688 | 李行 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 860 | 车位 | 689 | 黄雪梅 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 861 | 车位 | 690 | 吴云娟 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 862 | 车位 | 691 | 林武 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 863 | 车位 | 692 | 林承伟 |  |  | 123000 | 50000 | 73000 |
| 864 | 车位 | 693 | 林承伟 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 865 | 车位 | 694 | 高云 |  |  | 181000 | 50000 | 131000 |
| 866 | 车位 | 696 | 谢春桂 |  |  | 189000 | 50000 | 139000 |
| 867 | 车位 | 697 | 林峰、李瑞芳、林小龙 |  |  | 176000 | 50000 | 126000 |
| 868 | 车位 | 698 | 许强 |  |  | 179000 | 50000 | 129000 |
| 869 | 车位 | 701 | 余明海 |  |  | 189000 | 50000 | 139000 |
| 870 | 车位 | 702 | 林媛媛 |  |  | 189000 | 50000 | 139000 |
| 871 | 车位 | 703 | 刘小丹 |  |  | 176000 | 50000 | 126000 |
| 872 | 车位 | 704 | 柯勇 |  |  | 189000 | 50000 | 139000 |
| 873 | 车位 | 706 | 陈秀清 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 874 | 车位 | 708 | 陈静 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 875 | 车位 | 711 | 陈威丹 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 876 | 车位 | 712 | 黄秀容、陈彬 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 877 | 车位 | 714 | 王金敏 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 878 | 车位 | 715 | 陈碧华 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 879 | 车位 | 717 | 陈梦煌 刘秋香 |  |  | 129000 | 50000 | 79000 |
| 880 | 车位 | 718 | 陈紫妍 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 881 | 车位 | 719 | 戴赛娥 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 882 | 车位 | 720 | 戴赛娥 |  |  | 126000 | 50000 | 76000 |
| 883 | 车位 | 721 | 韩振源 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 884 | 车位 | 722 | 陈煜 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 885 | 车位 | 723 | 杨振宇 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 886 | 车位 | 724 | 李若武 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 887 | 车位 | 725 | 谢国彬、郑依金 |  |  | 151000 | 50000 | 101000 |
| 888 | 车位 | 726 | 卓威 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 889 | 车位 | 727 | 陈董朋 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 890 | 车位 | 728 | 刘章、刘杰彬 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 891 | 车位 | 729 | 薛俊锋 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 892 | 车位 | 730 | 林峰、陈香金 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 893 | 车位 | 732 | 黄海燕 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |
| 894 | 车位 | 734 | 刘德超 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 895 | 车位 | 736 | 陈桐 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 896 | 车位 | 738 | 刘美凤 李贵 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 897 | 车位 | 741 | 黄丽丽 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 898 | 车位 | 742 | 吴凌翔 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 899 | 车位 | 743 | 林宝新 |  |  | 133000 | 50000 | 83000 |
| 900 | 车位 | 744 | 郑宇航 郑鑫婷 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 901 | 车位 | 746 | 林秀兰、林雅静 |  |  | 169000 | 50000 | 119000 |
| 902 | 车位 | 747 | 林秀兰、林雅静 |  |  | 146000 | 50000 | 96000 |
| 903 | 车位 | 748 | 谢佳伟、谢国勇 |  |  | 169000 | 50000 | 119000 |
| 904 | 车位 | 749 | 陈丽珍 |  |  | 144000 | 50000 | 94000 |
| 905 | 车位 | 750 | 陈丽珍 |  |  | 141000 | 50000 | 91000 |
| 906 | 车位 | 751 | 吴建荣 |  |  | 154000 | 50000 | 104000 |
| 907 | 车位 | 752 | 林霞 |  |  | 169000 | 50000 | 119000 |
| 908 | 车位 | 753 | 朱金莺、王宜端 |  |  | 156000 | 50000 | 106000 |
| 909 | 车位 | 754 | 陈建波 |  |  | 169000 | 50000 | 119000 |
| 910 | 车位 | 755 | 刘雅琴 |  |  | 169000 | 50000 | 119000 |
| 911 | 车位 | 756 | 董文亮、林花洋 |  |  | 141000 | 50000 | 91000 |
| 912 | 车位 | 757 | 陈航 |  |  | 131000 | 50000 | 81000 |
| 913 | 车位 | 758 | 陈丹杰 |  |  | 171000 | 50000 | 121000 |
| 914 | 车位 | 759 | 林振 |  |  | 158000 | 50000 | 108000 |
| 915 | 车位 | 760 | 李娟云 |  |  | 171000 | 50000 | 121000 |
| 916 | 车位 | 761 | 王炜秀 |  |  | 156000 | 50000 | 106000 |
| 917 | 车位 | 762 | 林斌 陈霖 陈香俤 |  |  | 143000 | 50000 | 93000 |
| 918 | 车位 | 763 | 黄凯 |  |  | 141000 | 50000 | 91000 |
| 919 | 车位 | 764 | 刘百吉 |  |  | 156000 | 50000 | 106000 |
| 920 | 车位 | 765 | 刘百吉 |  |  | 148000 | 50000 | 98000 |
| 921 | 车位 | 766 | 李依航 |  |  | 171000 | 50000 | 121000 |
| 922 | 车位 | 767 | 张银眉 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 923 | 车位 | 768 | 陈云春 |  |  | 148000 | 50000 | 98000 |
| 924 | 车位 | 769 | 王知凯 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 925 | 车位 | 770 | 郑良鸿 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 926 | 车位 | 771 | 李颖、李连招 |  |  | 158000 | 50000 | 108000 |
| 927 | 车位 | 772 | 李宏琴 |  |  | 171000 | 50000 | 121000 |
| 928 | 车位 | 773 | 林文芳、林雨晴 |  |  | 161000 | 50000 | 111000 |
| 929 | 车位 | 774 | 林文芳、林雨晴 |  |  | 136000 | 50000 | 86000 |

附件五：其他融资情况明细表（无）

附件六：本期项目用印台账

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 申请部门 | 经办人 | 监印人 | 审批方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/7/1 | 公章 | 工服定制合同 | 工服定制合同6份 | 销售部 | 黄丽萍 | 刘进 | 信托/内部审批 |
| 2 | 2021/7/1 | 公章 法人章 | 商品买卖合同 | 商品买卖合同20份 | 销售部 | 林晓春 | 刘进 | 信托审批 |
| 3 | 2021/7/1 | 公章 财务章 法人章 | 新开监管账户资料 | 新开监管账户资料3份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 信托审批 |
| 4 | 2021/7/1 | 公章 法人章 | 借款合同 | 借款合同2份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 信托审批 |
| 5 | 2021/7/1 | 公章 | 告知书 | 增值税发票涉税信息告知书1份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 信托审批 |
| 6 | 2021/7/6 | 公章 法人章 | 借款合同 | 借款合同3份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 7 | 2021/7/6 | 公章 法人章 | 商品买卖合同 | 商品买卖合同4份 | 销售部 | 林晓春 | 刘进 | 授权审批 |
| 8 | 2021/7/6 | 公章 | 房屋拆迁情况说明 | 房屋拆迁情况说明2份 | 开发部 | 林静 | 刘进 | 授权审批 |
| 9 | 2021/7/6 | 公章 | 路灯迁移申请 | 路灯迁移申请2份 | 开发部 | 林静 | 刘进 | 授权审批 |
| 10 | 2021/7/6 | 公章 | 回购房请款申请 | 回购房请款申请2份 | 开发部 | 林静 | 刘进 | 授权审批 |
| 11 | 2021/7/6 | 公章 | 职工代表大会决议书 | 职工代表大会决议书1份 | 销售部 | 林晓春 | 刘进 | 授权审批 |
| 12 | 2021/7/6 | 公章 | 水土保持方案报告书 | 水土保持方案报告书10份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 13 | 2021/7/8 | 公章 法人章 | 借款合同 | 借款合同40份 | 销售部 | 林晓春 | 刘进 | 授权审批 |
| 14 | 2021/7/8 | 财务章 法人章 | 增值税涉税告知书 | 增值税涉税告知书1份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 15 | 2021/7/8 | 公章 | 结算协议书 | 结算协议书6份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 16 | 2021/7/12 | 公章 | 新增监管户POS机 | 银联业务申请单、无线机具申请函、门店信息表、押金减收承诺函各3份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 17 | 2021/7/13 | 公章 | 媒体礼品采购合同 | 媒体礼品采购合同6份 | 销售部 | 陈琴（代） | 刘进 | 内部审批 |
| 18 | 2021/7/13 | 公章 法人章 | 大东海·世茂天玺公区精装翻图设计 | 大东海·世茂天玺公区精装翻图设计合同6份 | 开发部 | 杨丹萍 | 刘进 | 内部审批 |
| 19 | 2021/7/13 | 公章 法人章 | 商品买卖合同及借款合同 | 商品买卖合同1份借款合同15份 | 销售部 | 林晓春 | 刘进 | 授权审批 |
| 20 | 2021/7/13 | 公章 法人章 | 9#11#12#13#15#号楼办理预售证资料 | 9#11#12#13#15#号楼办理预售证资料4份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 信托审批 |
| 21 | 2021/7/15 | 公章 | 收据 | 收据1份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 22 | 2021/7/15 | 公章 | 付款申请单，工程形象进度工作表 | 付款申请单，工程形象进度工作表各3份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 23 | 2021/7/15 | 公章 | 营销合同 | 营销合同11份 | 销售部 | 康文铮 | 刘进 | 内部审批 |
| 24 | 2021/7/15 | 财务章 法人章 | 还开发贷借款 | 支票2张 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 25 | 2021/7/15 | 公章 法人章 | 借款合同 | 借款合同5份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 26 | 2021/7/19 | 公章 法人章 | 借款合同 | 借款合同9份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 27 | 2021/7/19 | 公章 | 营销合同 | 营销合同2份 | 销售部 | 康文铮 | 刘进 | 内部审批 |
| 28 | 2021/7/19 | 公章 | 2号楼安置房申请回款资料 | 2号楼安置房申请回款资料2份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 29 | 2021/7/21 | 公章 法人章 | 9#11#12#13#15#监管协议 | 9#11#12#13#15#监管协议资料2份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 30 | 2021/7/21 | 公章 法人章 | 签订商品房买卖合同 | 商品买卖合同3份 | 销售部 | 黄丽萍 | 刘进 | 授权审批 |
| 31 | 2021/7/23 | 公章 | 签订营销合同 | 2021年3-6月广告推广及策划服务申请，2021年4月天玺花园视频拍摄各1份 | 销售部 | 康文铮 | 刘进 | 内部审批 |
| 32 | 2021/7/23 | 公章 法人章 | 签订个人按揭借款合同 | 借款合同12份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 33 | 2021/7/23 | 财务章 法人章 | 预约单，客户预约服务申请单 | 预约单，客户预约服务申请单各5份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 34 | 2021/7/23 | 公章 | 现场签证审批表 | 现场签证审批表4份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 35 | 2021/7/23 | 公章 | 水土保持方案 | 水土保持方案报告书10份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 36 | 2021/7/26 | 公章 | 通知业主林生补交材料 | 补交材料通知函2份 | 销售部 | 黄丽萍 | 刘进 | 授权审批 |
| 37 | 2021/7/26 | 公章 | 提交入账明细 | 进账单1份 | 销售部 | 黄丽萍 | 刘进 | 授权审批 |
| 38 | 2021/7/26 | 公章 法人章 | 业主林丹妹签订商品买卖合同 | 商品房买卖合同5份 | 销售部 | 黄丽萍 | 刘进 | 授权审批 |
| 39 | 2021/7/26 | 公章 | 为了签订9#11#12#13#15#监管协议 | 信用承诺书，一房一价表各1份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 40 | 2021/7/26 | 公章 | 2#楼回购房申请回款 | 回购房请款申请2份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 41 | 2021/7/26 | 公章 法人章 | 高琴，陈昌晓签订借款合同 | 个人购房担保借款合同各3份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 42 | 2021/7/28 | 公章 财务章 法人章 | 退郑玲业主房款 | 业务委托书，退房款申请单各1份 | 财务部 | 陈婷婷 | 刘进 | 授权审批 |
| 43 | 2021/7/28 | 公章 | 与福州好兄弟广告标识工程有限公司，福州乐微网络科技有限公司，福州乐微网络科技有限公司签订营销合同 | 2月吊旗制作安装合同，2021年2月长乐论坛公众号头条广告投放合同，2020年10月长乐论坛广告发布合同各1份 | 销售部 | 康文铮 | 刘进 | 内部审批 |
| 44 | 2021/7/30 | 公章 | 8月网签计划盖章 | 8月网签计划表4份 | 销售部 | 林晓春 | 刘进 | 授权审批 |
| 45 | 2021/7/30 | 公章 | 申请变更项目规划证 | 申请报告，工程规划许可证申请表，委托书，委托人身份证复印件各1份 | 开发部 | 林静 | 刘进 | 授权审批 |
| 46 | 2021/7/30 | 公章 法人章 | 签订个人住房借款合同 | 陈建伟，黄守娟，吴述雅等6人个人住房借款合同8份 | 销售部 | 黄丽萍 | 刘进 | 授权审批 |
| 47 | 2021/7/30 | 公章 法人章 | 林希文签订商品买卖合同 | 林希文商品买卖合同3份 | 销售部 | 黄丽萍 | 刘进 | 授权审批 |

附件七：项目公司下月资金计划

2021年8月资金计划

| 项目 | 8月计划金额（万元） |
| --- | --- |
| 工程款支出 | 1491.02 |
| 销售费用 | 400 |
| 管理费用 | 800 |
| 财务费用 | 10 |
| 不可预见费 | 300 |
| 资金流出小计 | 3,001.02 |

附件八：项目公司目标成本

| 内 容 |  | 计算公式 | 可售物业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单方价格 | 总额 |
|  |  |  | （元／㎡） | （万元） |
| 总收入 |  | 含税收入 | 23584.35 | 222037.23 |
| 可售 | 高层住宅（毛坯） |  | 24500.00 | 198699.90 |
|  | 高层住宅（毛坯） |  | 4362.00 | 4388.17 |
|  | 商业（毛坯） |  | 17524.00 | 5229.16 |
|  | 地下停车位 |  | 200000.00 | 13720.00 |
| 项目总投资 |  |  | 18324.97 | 182296.85 |
| 土地费用 |  |  | 12783.48 | 127170.09 |
| 前期费用 |  | 由交易对手提供 | 353.99 | 3521.52 |
| 建安工程 |  | 由交易对手提供 | 3566.92 | 35483.72 |
| 基础设施费 |  | 由交易对手提供 | 98.27 | 977.55 |
| 公共配套设施费 |  | 由交易对手提供 | 149.06 | 1482.85 |
| 财务费用 |  |  | 703.66 | 7000.00 |
| 管理费用 |  | 1.50% | 334.80 | 3330.56 |
| 销售费用 |  | 1.50% | 334.80 | 3330.56 |
| 增值税及附加 |  | 按实际清算计算 | 614.31 | 6111.12 |
| 土地增值税 |  | 按实际清算计算 | 461.67 | 4592.70 |
| 税前利润 |  | 销售收入-项目总投 | 2918.84 | 29036.57 |
| 所得税 |  | 所得税25％＋溢价所得税补足 | 729.71 | 7259.14 |
| 净利润额 |  | 税前利润-所得税 | 2189.13 | 21777.43 |
| 净利润率 |  | 税后利润／总收入 |  | 9.8% |

附件九：项目形象进度及照片

1号楼6层结构施工，2号楼7层结构施工，3号楼7层结构施工，5号7层结构施工，6号楼7层结构施工，7号楼21层结构施工，8号楼结构封顶，9号楼底板施工，10号楼8层结构施工，11号楼1层结构施工，12号地下室结构施工，13号楼土方施工，15号楼桩基完成，16号楼结构封顶。

1.1#2#3#楼施工现场                           2.5#6#楼施工现场

3.8#楼施工现场                               4.7#楼施工现场

5.9#楼施工现场                            6.16#楼施工现场

附件十：项目公司月度财务报表

资产负债表

公司：福建海茂时代置业有限公司

| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 年初数 | 期末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  | 流动负债： |  |  |
| 货币资金 | 123,765,595.08 | 174,133,795.10 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | -4,693,537.60 | -1,826,763.94 |
| 预付款项 | 1,964.25 | 9,015,972.67 | 预收款项 | 24,732,325.00 | 374,242,863.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | -285,320.72 | -590,809.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应交税费(贷项) | -1,089,315.30 | -21,800,106.38 |
| 其他应收款 | 6,333,443.51 | 199,478.52 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,254,308,005.84 | 1,329,610,941.89 | 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 1,167,872,843.25 | 909,934,171.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产(应交税费(借项)) | 0.00 | 23,927,781.33 | 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,384,409,008.68 | 1,536,887,969.51 | 流动负债合计 | 1,186,536,994.63 | 1,259,959,355.01 |
| 非流动资产： |  |  | 非流动负债： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 90,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 0.00 | 90,000,000.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 1,186,536,994.63 | 1,349,959,355.01 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)： |  |  |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 资本公积 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 未分配利润 | -2,127,985.95 | -13,071,385.50 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,872,014.05 | 186,928,614.50 |
| 资产总计 | 1,384,409,008.68 | 1,536,887,969.51 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,384,409,008.68 | 1,536,887,969.51 |

| 利润表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司：福建海茂时代置业有限公司 |  |  |
| 会计年度：2021 | 会计期间：07 | 单位:元 |
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、营业收入 | 44,656.29 | 44,656.29 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 0.00 | 515,334.50 |
| 销售费用 | 1,313,803.34 | 9,645,727.97 |
| 管理费用 | 71,501.34 | 1,034,307.78 |
| 财务费用 | 1,254.80 | -212,314.41 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,341,903.19 | -10,938,399.55 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 5,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,341,903.19 | -10,943,399.55 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,341,903.19 | -10,943,399.55 |
| 五、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
|  | 0.00 | 0.00 |

| 现金流量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司：福建海茂时代置业有限公司 |  |  |  |
| 所属期间：2021年07月到2021年07月 |  |  | 单位:元 |
| 项 目 | 行次 | 当月发生 | 当月累计 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 20,878,927.00 | 390,384,243.00 |
| 收到的税费返还 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4 | 450,461.60 | 95,089,360.76 |
| 现金流入小计 | 5 | 21,329,388.60 | 485,473,603.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6 | 11,449,560.24 | 65,509,373.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7 | 259,857.05 | 2,040,429.73 |
| 支付的各项税费 | 8 | 6,163,419.11 | 38,125,011.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9 | 1,245,753.62 | 417,267,325.43 |
| 现金流出小计 | 10 | 19,118,590.02 | 522,942,139.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11 | 2,210,798.58 | -37,468,536.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 收回投资所收到的现金 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 0.00 | 0.00 |
| 投资所支付的现金 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24 | 0.00 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收投资所收到的现金 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 27 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 29 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31 | 394,513.88 | 2,163,263.88 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 33 | 10,394,513.88 | 12,163,263.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34 | -10,394,513.88 | 87,836,736.12 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36 | -8,183,715.30 | 50,368,200.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37 | 182,317,510.40 | 123,765,595.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38 | 174,133,795.10 | 174,133,795.10 |

# 附件十一 用印登记薄