2021年04月24日-2021年04月30日监管周报
2021年04月24日-2021年04月30日监管周报


浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

监管周报

项目名称：浙金•汇业441号融创重庆项目股权投资集合资金信托计划

委托方：浙商金汇信托股份有限公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：何艳秋

日期：2021年04月24日-2021年04月30日
目录
11、重大事项


12、项目五证办理及施工进度情况


12.1、项目五证办理情况说明


22.2、项目施工进度情况


33、印鉴使用情况


54、合同签订情况


65、项目销售情况


66、资金情况


76.1、资金流出情况


6.2、资金流入情况
8
176.3、负债情况


6.4、各账户余额
17
附件
19


为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：重庆璟富房地产开发有限公司

·浙金信托：浙商金汇信托股份有限公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

重大事项
2021年4月20日，项目公司申请资金拆借2亿元至重庆融创置地有限公司，约定还款日为2021年4月30日，已于2021年4月23日划款至重庆融创置地有限公司账户。2021年4月30日，璟富招商银行基本户已收到还款200,311,111.11元，其中包含本金2亿元及利息311,111.11元。
2、项目五证办理及施工进度情况

2.1、项目五证办理情况说明

截至2021年04月30日，该项目具体证照办理进度情况如下：

证照办理进度情况表

	序号
	证件名称
	取证日期
	证载面积
	备注

	1
	不动产权证书
	2020年08月12日
	34640.00㎡
	S38-4/03

	
	不动产权证书
	2020年10月23日
	36674.00㎡
	S38-5/03

	
	不动产权证书
	2020年08月04日
	25176.00㎡
	S38-6/03

	2
	建设用地规划许可证
	2020年10月15日
	96490.00㎡
	S38-4

S38-5

S38-6

	3
	建设工程规划许可证
	2020年10月12日

2020年12月14日

2021年02月04日
	57223.12㎡

95780.74㎡

65791.74㎡
	S38-4

S38-6

S38-5

	4
	施工许可证
	2020年10月22日
	50869.19㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	2020年10月23日
	6353.93㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	
	
	2020年12月01日
	84202.18㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块一期

	
	
	2021年01月07日
	11578.56㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块二期

	
	
	2021年02月23日
	65791.17㎡
	渝北区两路组团S分区S38-5地块

	5
	预售许可证
	2020年10月28日

2020年11月20日

2020年12月18日

2021年01月27日

2021年03月12日
	17438.82㎡

17438.82㎡

11626.84㎡

11626.84㎡

10983.63㎡‬
	渝北区两路组团S分区S3804地块（1#楼、5#楼、6#楼）

渝北区两路组团S分区S3804地块（2#楼、3#楼、4#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（10#楼、11#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（1#楼、9#楼）

渝北区两路组团S分区S3806地块（7#楼、8#楼）

	6
	投资项目备案证
	2020年08月03日
	
	S38-4/03

S38-5/03

S38-6/03

	7
	施工许可证（变更建设单位负责人）
	2021年04月25日
	50869.19㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块1-5#楼、S1、S2#楼及车库

	
	
	
	6353.93㎡
	渝北区两路组团S分区S38-4地块6#楼、M1#楼

	
	
	
	84202.18㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块一期

	
	
	
	11578.56㎡
	渝北区两路组团S分区S38-6地块二期


2.2、项目施工进度情况

截至2021年04月30日施工情况如下：
	工程名称
	工程名称
	本期进度

	S38-4
	1#楼
	七层结构浇筑完成。

	
	2#楼
	四层结构浇筑完成。

	
	3#楼
	六层结构浇筑完成。

	
	4#楼
	一层浇筑完成，二层排架完成（滞后）。

	
	5#楼
	封顶，砌体样板点评完成。

	
	6#楼
	封顶，砌体样板点评完成。

	S38-5
	1#楼
	地梁开挖完成检测完成，地梁关模完成。

	
	11#楼
	低跨承台地梁浇筑完成。

	
	12#楼
	负一层完成。

	
	13#楼
	地梁开挖完成检测完成，地梁关模完成。

	
	14#楼
	地梁完成浇筑。

	S38-6
	1#楼
	八层结构施工完成。

	
	2#楼
	基础开挖完成，检测完成，塔吊安装完成。

	
	3#楼
	基础完成，开挖完成。

	
	4#楼
	一单元旋挖完成。

	
	5#楼
	基础完成0%。

	
	6#楼
	基础完成0%。

	
	7#楼
	基础完成0%。

	
	8#楼
	三层结构浇筑完成。

	
	9#楼
	一层结构浇筑完成。

	
	10#楼
	二层结构浇筑完成。

	
	11#楼
	八层结构浇筑完成。


标的项目现场照片（拍摄于2021年04月30日）
[image: image1.jpg]


         [image: image2.jpg]



4#地施工现状                                  5#地施工现状                           

[image: image3.jpg]



6#地施工现状
3、印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，重大事项按康信君安公司流程履行审批后，通过邮件等方式提交给浙金信托有关人员，待浙金信托有关人员批复后方给予用印。使用情况详见下表：
印章使用情况表
	日期
	印鉴名称
	事由
	材料
	经办部门
	经办人

	2021/4/26
	璟富公章
璟富法人章
	用于隐溪晓院项目中国银行按揭准入资料
	机构信用信息查询及报送授权书
中央公园S38-5地块施工许可证
中央公园S38-5地块工规证
中央公园S38-5地块工规证附图
中央公园S38地块用地证及附件
S38-5号地块国土证
璟富营业执照
（以上各4份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/4/28
	璟富公章
璟富法人章
	用于个人贷款合同
	住房公积金个人住房贷款借款抵押合同（20份）
	财务管理部
	杨雅洁

	2021/4/28
	璟富公章
	用于中央公园S38-5地块价格上会事项
	隐溪晓院S38-5地块价格备案说明（22,300元）
中央公园S38-5地块楼栋均价
（以上各3份）
	前期开发组
	陶奉蓉

	2021/4/29
	璟富公章
	用于中央公园开发报建事项
	规模核定（4份）

中央公园S38-4地块施工许可证

（8份）

中央公园S38-5地块施工许可证

（8份）

中央公园S38-6地块施工许可证

（8份）

生产建设项目水土保持方案审批申请表S38-4（3份）

生产建设项目水土保持方案审批申请表S38-5（3份）

生产建设项目水土保持方案审批申请表S38-6（3份）
	前期开发组
	陶奉蓉

	2021/4/29
	璟富公章
	用于签订合同
	重庆璟富房地产开发有限公司两路组团S分区S38-4地块,S38-5地块,S38-6地块项目水土保持监测及水土保持监测及水土保持设施验收技术服务合同（6份）
	前期开发组
	陶奉蓉

	2021/4/29
	璟富公章
	用于隐溪晓院项目客户办理解除网签合同的催告函
	催告函（3份）
	签约组
	王赟淞

	2021/4/30
	璟富公章
	用于修订中央公园土地出让合同
	关于修订土地出让合同的申请（4份）
	前期开发组
	陶奉蓉

	2021/4/30
	璟富、昂麒、慕申公章
	用于璟富、昂麒、慕申2021年3月财务报表
	资产负债表、利润表、现金流量表  （以上各1份）
	投融管理部
	王佳星


印章证照外出使用情况表
	外出日期
	事由
	印鉴证照名称
	外出机构
	经办人
	部门

	
	
	
	
	
	


4、合同签订情况

2021年04月24日至2021年04月30日期间，项目公司共签订合同1份。

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）

	1
	重庆浩力环境影响评价有限公司
	重庆璟富房地产开发有限公司两路组团S分区S38-4地块,S38-5地块,S38-6地块项目水土保持监测及水土保持监测及水土保持设施验收技术服务合同
	1、服务内容：提供水土保持技术服务，完成两路组团S分区S38-4,S38-5 ,S38-6地块项目水土保持监测及竣工验收工作；
2、形式和要求：开展水土保持监测工作，出具水土保持监测年度总结报告及水土保持设施验收报告等相关报告，并完成水土保持竣工验收所有法定程序，处理水行政主管部门相关水土保持问题。
3、水土保持监测费￥216,000元；水土保持竣工验收报告编制￥114,000元。本费用包括现场查勘、勘测、报告编制审查费，税费等所有费用。
	330,000.00 


5、项目销售情况
自2021年04月24日起，截至2021年04月30日，项目销售情况汇总如下：

已签订认购协议1份，预测销售面积83.76㎡；

已签订线下合同0份，预测销售面积0㎡；

已网签备案合同0份，预测销售面积0㎡；

已网签未备案合同0份，预测销售面积0㎡；

已收到销售资金69,852,529.69元。
6、资金情况

自2021年04月24日起，截至2021年04月30日，本期监管范围内项目公司资金流出总额共计21,454,589.18元，SPV资金流出共计0元。本期监管范围内项目公司资金流入总额共计270,163,640.80元，SPV流入共计0元。截至2021年04月30日各被监管账户资金余额总额为381,755,587.34元。

6.1、资金流出情况

自2021年04月24日起，截至2021年04月30日，本期监管范围内项目公司资金流出总额共计21,454,589.18元，SPV资金流出共计0元。
本期项目公司资金流出明细表

	支付日期
	资金用途
	收款方
	金额（元）
	用款类型
	流出账户

	2021/4/25
	营销退款
	周俐杉
	20,000.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	银行手续费
	
	38.00
	财务费用
	璟富农业银行一般户

31111901040005030

	2021/4/26
	财务报销
	成都京东世纪贸易有限公司
	36,451.00
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	财务报销
	成都京东世纪贸易有限公司
	93,160.55
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	财务报销
	成都京东世纪贸易有限公司
	5,022.00
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	财务报销
	成都京东世纪贸易有限公司
	48,701.40
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	财务报销
	熊红
	42,700.00
	营销费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	营销退款
	欧旋
	14,644.48
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	税款
	国家税务总局重庆市渝北区税务局
	1,694,873.33
	税费
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	财务报销
	余响雪
	11,355.00
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	财务报销
	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司
	20,000.00
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	财务报销
	重庆雅斛饮品有限公司
	510.00
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	财务报销
	郑叶
	3,000.00
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	财务报销
	游正媛
	5,400.00
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	财务报销
	薛治平
	8,398.40
	管理费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	刘丹
	20,000.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	陈国琼
	50,000.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	陈迎春
	30,010.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	陈迎春
	50,000.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	丁陈凤
	322,090.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	刘婧
	20,000.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	张宇辰
	50,000.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆易融值信房地产信息咨询有限公司
	1,217,129.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆易融值信房地产信息咨询有限公司
	357,980.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆易融值信房地产信息咨询有限公司
	1,203,172.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆易融值信房地产信息咨询有限公司
	353,874.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆易融值信房地产信息咨询有限公司
	1,190,359.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆易融值信房地产信息咨询有限公司
	350,106.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆易融值信房地产信息咨询有限公司
	1,182,234.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆易融值信房地产信息咨询有限公司
	347,717.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆人人居实业有限公司
	1,182,234.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆人人居实业有限公司
	347,717.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆人人居实业有限公司
	1,078,588.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆人人居实业有限公司
	317,232.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆人人居实业有限公司
	1,006,578.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆人人居实业有限公司
	296,053.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆人人居实业有限公司
	1,176,387.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	营销退款
	重庆人人居实业有限公司
	345,997.00
	收费退缴
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	工程款
	重庆创设建筑工程有限公司
	6,919,878.02
	建筑工程费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	物业招标代理费
	重庆致雅儒商企业管理顾问有限公司
	35,000.00
	开发费用
	璟富招商银行基本户
123912255510901


本期SPV资金流出明细表
	支付日期
	资金用途
	收款方
	金额（元）
	用款类型
	流出账户

	
	
	
	
	
	


6.2、资金流入情况

自2021年04月24日起，截至2021年04月30日，本期项目公司资金流入总额共计270,163,640.80元，其中销售资金流入69,852,529.69元，其他资金流入200,311,111.11元，SPV流入共计0元。

本期项目公司资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	付款方
	金额（元）
	收款行

	2021/4/24
	房款汇入
	朱中立
	190,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/24
	房款汇入
	陈战
	482,700.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/24
	房款汇入
	刘静
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/24
	房款汇入
	王永吉
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/24
	房款汇入
	唐洁
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/24
	房款汇入
	曹露璐
	30,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/24
	房款汇入
	曹露璐
	30,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	马明
	1,140,000.00
	璟富中国银行按揭一般户
110272768445

	2021/4/25
	房款汇入
	POS交易过账
	1,631,006.50
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/4/25
	房款汇入
	POS交易过账
	1,637,584.00
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/4/25
	房款汇入
	赵歆璐
	474,522.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	田金玉
	333,669.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	龚登国
	491,978.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	邹浪
	300,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	李岩
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	邓爱国
	172,426.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	常记佳
	180,734.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	赵俊涵
	356,569.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	蒋登燕
	440,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	陈睿
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	成肖
	278,803.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	周扬
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/25
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	1,216,660.23
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/4/25
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	1,552,092.23
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/4/26
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	1,999,081.00
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/4/26
	房款汇入
	李岩
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	赵世川
	420,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	赵杨
	89,100.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	曹艳强
	505,899.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	刘静
	456,135.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	杨稀胭
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	黄燕
	318,798.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	熊燕玲
	100,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	熊燕玲
	100,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	熊燕玲
	100,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	熊燕玲
	67,669.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	许秀华
	100,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	刘美云
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	周勇
	22,631.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	周健伟
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/26
	房款汇入
	POS交易过账
	630,025.50
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/4/26
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	1,080,000.00
	璟富兴业银行一般户
346270100100068565

	2021/4/27
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	1,110,000.00
	璟富兴业银行一般户
346270100100068565

	2021/4/27
	房款汇入
	POS交易过账
	517,774.50
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/4/27
	房款汇入
	吕音
	60,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	吴迎春
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	钟晓洲
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	王华群
	100,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	李岩
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	刘峻林
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	蒋长娟
	154,351.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	黄文利
	10,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	李钧
	318,048.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	刘琴
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	王永吉
	315,645.40
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	王永吉
	0.60
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/27
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	2,906,235.34
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/4/28
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	3,979,360.19
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/4/28
	房款汇入
	张锋
	451,904.90
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	张锋
	0.10
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	张锋
	0.10
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	杨晓黎
	30,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	聂小伟
	300,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	聂小伟
	300,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	王华群
	253,331.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	张锋
	0.90
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	赵哲
	10.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	樊泽亚
	348,236.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	陈俊如
	523,981.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	王华平
	176,878.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	胡文武
	566,655.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	朱凤燕
	150,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	刘琴
	283,767.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	李岩
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	曾艳
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	程陈
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	张春晨
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	曾艳
	150,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	李丹
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	李丹
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	周扬
	497,669.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	郑周
	140,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	郑周
	60,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	秦世兰
	204,526.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	吴圣波
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	邵强
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	白雪
	100,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/28
	房款汇入
	POS交易过账
	1,231,357.50
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/4/28
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	541,276.00
	璟富建设银行一般户
50050101360000000554

	2021/4/28
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	1,110,000.00
	璟富兴业银行一般户
346270100100068565

	2021/4/29
	房款汇入
	王勇
	100,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	何友东
	471,715.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	秦世兰
	80,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	张诗辉
	501,905.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	刘偶英
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	蒋利
	120,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	叶清丽
	522,709.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	蒋利
	80,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	张安平
	498,704.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	周文骏
	306,507.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	傅名英
	1.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	曾艳
	335,973.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	傅名英
	372,300.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	程陈
	372,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	聂晓燕
	259,734.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	杨攀
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	欧蜀新
	80,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	寇全
	20,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	徐仕玲
	164,822.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	李静
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	王荷
	124,312.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	李静
	289,610.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	刘鑫华
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	范蔚
	278,455.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	陈泫汐
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	陈泫汐
	80,361.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	邓红霞
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	梁晋嘉
	30,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	刘容
	486,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	向宇航
	443,248.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	陈芸
	402,770.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	裴世奥
	120,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	杨静
	1,000,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	林巧
	279,917.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	杨静
	449,603.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	财务费用
	重庆融创置地有限公司
	200,311,111.11
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	蒋利
	172,715.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	王荷
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	刘偶英
	453,548.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	程陈
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	梁晋嘉
	400,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/29
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	1,482,059.80
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/4/29
	房款汇入
	杨元
	1,200,000.00
	璟富浦发银行按揭一般户
83030078801800001315

	2021/4/30
	房款汇入
	骆俐
	1,370,000.00
	璟富浦发银行按揭一般户
83030078801800001315

	2021/4/30
	房款汇入
	郑周
	140,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	杨攀
	295,038.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	张澳
	309,406.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	杨晓黎
	333,285.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	张天渝
	470,256.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	王艳林
	234,686.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	刘艾华
	200,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	朱丽莲
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	蔡小奉
	180,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	朱丽莲
	50,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	杨后才
	289,616.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	梁晋嘉
	89,572.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	何静
	170,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	秦雪莲
	1,170,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	张天容
	286,838.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	刘艺
	1,000,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	刘艺
	487,867.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	王佳发
	310,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	李成莉
	500,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	李成莉
	19,470.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	陈鸿
	479,871.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	梁晋嘉
	15,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	梁晋嘉
	15,000.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	蔡爽
	339,449.00
	璟富招商银行基本户
123912255510901

	2021/4/30
	房款汇入
	POS交易过账
	2,420,540.50
	璟富预售资金监管账户
123912255510600

	2021/4/30
	房款汇入
	银联商务股份有限公司
	7,498,576.40
	璟富农业银行一般户
31111901040005030

	2021/4/30
	房款汇入
	付衣令
	1,170,000.00
	璟富工商银行一般户
3100000819100004063

	2021/4/30
	房款汇入
	苏宇航
	1,110,000.00
	璟富工商银行一般户
3100000819100004063


本期SPV资金流入明细表

	收款日期
	资金用途
	付款方
	金额（元）
	收款行

	
	
	
	
	


本期账内互转明细表

	支付时间
	事由
	付款行
	收款行
	金额（元）

	
	
	
	
	


6.3、负债情况
自2021年04月24日起，截至2021年04月30日，本期监管范围内项目公司开具商业承兑汇票1张。

本期商业承兑汇票明细表
	序号
	出票时间
	承兑时间
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	备注

	1
	2021/4/28
	2022/4/27
	中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司
	用于支付《S38-4/03、S38-5/03、S38-6/03项目装配式设计合同》
	170,296.69 
	商承

（一年期）


6.4、各账户余额
截至2021年04月30日，监管范围内各资金账户余额总计381,755,587.34元,详见下表：

	公司
	开户银行名称
	名称账号
	账户性质
	账户余额(元)

	重庆璟富房地产开发有限公司
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
	123912255510901
	基本户
	293,602,523.68

	
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部

（预售资金监管账户）
	123912255510600
	一般户
	13,740,149.84

	
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部

（预售资金监管子账户）
	12391225551100024
	子账户
	23,460,000.00

	
	中国建设银行股份有限

公司重庆渝中上清寺支行
	50050101360000000554
	一般户
	2,033,584.46

	
	中国农业银行股份有限

公司重庆渝北三亚湾支行
	31111901040005030
	一般户
	24,897,488.34

	
	兴业银行股份有限公司

重庆加州支行
	346270100100068565
	一般户
	5,890,000.00

	
	中国工商银行股份

有限公司人力园支行
	310000081900004063
	一般户
	6,458,846.72

	
	民生银行冉家坝支行
	632443604
	一般户
	1,485,681.61

	
	中信银行股份有限公司
重庆分行营业部
	8111201011900440549
	一般户
	976,826.53

	
	重庆三峡银行股份

有限公司渝中支行
	0101014170000140
	按揭
一般户
	895,657.95

	
	中国银行股份有限公司
重庆双山路支行
	110272768445
	按揭
一般户
	1,306,466.92

	
	重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行
	0304010120010028116
	按揭
一般户
	84,989.40

	
	大连银行股份有限公司
重庆分行
	120022000001137
	按揭
一般户
	1,101,340.10

	
	中国光大银行民生路支行
	78450180805087000
	按揭
一般户
	0.00

	
	中国建设银行

重庆渝中支行
	50050101350000001119
	按揭
一般户
	0.00

	
	华夏银行两江分行
	11250000001397684
	按揭

一般户
	0.00

	
	浦发银行渝北支行
	83030078801800001315
	按揭

一般户
	5,049,944.00

	
	汉口银行渝中支行
	620091000020791
	按揭

一般户
	网银盾未进行密码设置，暂无法登录查询余额

	重庆融创慕申房地产经纪有限公司
	招商银行股份有限公司

重庆分行营业部
	123912439510401
	基本户
	729,213.98 

	重庆融创昂麒房地产经纪有限公司
	兴业银行股份有限公司

重庆加州支行
	346270100100051091
	基本户
	42,873.81

	合计
	381,755,587.34      


附件

1、各账户余额截图

璟富招商银行基本户     单位：元
[image: image4.png]am LUAPP =
MEE: KEEE > MEEE > HEATER
BRSEF o=
e | Er 123012255510001, AR, EXESEFAERAS v | [ swas ==¢ BB
B8 | BN v | | 2021-04-30 (3 | 2021-04-30 [ |

=S EE 23 Fas=pt
2021-04-30 203,602,523.68 212,204,266.11 &

@ B EFALD

Jal: sz




璟富招商银行预售资金监管账户     单位：元

[image: image5.png]MNEAE LRV EITTN

‘-} A MERCHANTS RANK
B IVAPP
LEE: KEEE > MEDE > AEaTEE
aksSER = CRa = = Z
e | B 123912255510600, AR, EREEmtA T AARAT v | [ swas s=¢ B
B8 | BN v | | 2021-04-30 (3 | 2021-04-30 [ |
ZSE5H S5 & FASFK
2021-04-30 13,740,149.84 2,420,540.50 &
=
(O]
N

BREER




璟富招商银行预售资金监管账户子账户     单位：元

[image: image6.png]MEALE ARV EST

CHINA MERCHANTS RANK BANK

V10.3.9.656

Bl aIVAPP KEER SZATEEE G REfn RETTM

AFER BFE BEEit

it

RS SHRARE

RE: AR®
&KFRSE

EREEETHRERAT
EREERHESRAT
EREERTRERAT

FTEX BEEX USTEX AR

=

=

ExFoaAiRt  ERERE
RiEER
B & iR iT & W RS

EANES

INAECIINGS - 1EA SAUREST - WSS RIS

KFEE ® RmEN(4)

UBankfiFE: EEEMA=EESR) SRS R5094 BREEME: 2021-04-30 19:25:48

FEG wHER

RHE

Qo rEEERE S

UsEER (0) =sEs

331,295,758.52 RPE:

%S

5%, 123912255510600, AR™

%, 123912255510901, AR

Epx, 12391225551100024, AR

00:00:14  0.0KB

=EFE

ES

13,740,149.84

294,095,608.68

23,460,000.00

SRUERH EEERED

om 7z &)

I

ZHE

ZEEIA

ZHEI

PR ESEATAE: 2021-05-01 16:18:50




璟富建设银行重庆渝中上清寺支行     单位：元

[image: image7.png]c\ gmﬁnmg‘kﬁ | UREES Q @ﬁmﬁ 0%@]' @E&EHE eﬁﬁ%' @@m

DA L RBRE D5 R A BRA R (%77 55:CQ50000009179824801)  FEIBRE, fkF!

W 2 i) Sl %

LT v

LEIAE: koA > BTNK > BKER

TR BATE RS LB M AR
K 5: 5005 0101 3600 0000 0554 MR TEA
KPR EREEETIFRERAR KPRE:  IEH
i RAH ()
ME—%i 5 & ZHHWE G ke BT § KRB0 & XI55 4 XIS 5 L ES
1875 Vv
210428000000000023 20210428 09:30:09 541, 276. 00 2,033,584.46  RELFH S MBBARAA 9912900000232905 BTN

& T

1 [A] TH
a THEE X HIANK R X

17:56
2021/4/30

tm 7z Q) o




璟富农业银行     单位：元

[image: image8.png]REET | A+ KRR KRR eHER O Q. [Perge &s0ER D 22EH

r ROl R AT RE MR Hm B BE Smer =R »)

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

IkFmanEE  WRREES MNEXZEE BFEE  REK
o

© EIMEROMIE: K > KPARTES EPS: 55998575136 &{F&S: 0001
RIS J
ATER

Fs s P& TePzeR! i ELIES Q:ES 1R{E
1 31-111901040005030 ERB R RERAR XFF ARM 2489748834 2489748834  WKFEIA o
IR

ARTEWF R ART 2489748834  24,897,48834
& 1760 LIl % [ X i
O wonse

1. &R IKFBEE | XS TR E.

17:59
2021/4/30

tm 7z Q) o




璟富兴业银行     单位：元

[image: image9.png]© AT pnm EiRT IEEINHEEIR Q QAP OESEER O RSB

BR 58 X #MERENR iwEEs WFRSER BaiRITIERER IEREE IR EBRS

ERANKFES RS ERAKFES SEIKFEIR fATIRFER v EEZRE

LRIVE B > ERFER

[ 4=H v &=if
MWeFREGI=R
WS P& AT i AR RE JiSSES:
346270100100068565 EXIREBMFHLERAT SORITERIMNEZIT N 5,890,000.00 5,890,000.00 BEKF

1T H1ET 1-1 #H1£%

AWOEETM: AR 5,890,000.00

@ AL P 52 A LA T B MO S

130010-P1

18:06
2021/4/30

‘| 7z Q) B




璟富工商银行     单位：元
[image: image10.png]e @ https://corporbank.icbc.com.cn/icbc/corporbank/epassclogon.jsp v @ BE. O~
© hETHRITHREMNS © PETHRITEUNERT x

IKFEE-BAER  BrEmoi-BEre..  BRCE-EOIE BOERshE-E.

IRZEBR
B4 WEERL  ATRGRoR
E— BiBE: MKFBHEAER_ROFKE MERE . TARE . MEERE . CRELS AA0R, DARREUSIERRESE.

HX: BERK BB BEREEREFTAERAT TERER
EEREER

[iS= Bl& ity FRER A FRER FEBRER B

NSz
BT’ 3100***4063 ARH 6,458,846.72  6,458,846.72  6,458,846.72  BEH SCEIRTK
WERER

RIS 6,458,846.72  6,458,846.72  6,458,846.72
IR RELLR (AR)
ICRioHER

EXCEL (xls) v RETHAS

17:43
2021/4/30

A W m 7z ) E





璟富民生银行     单位：元

[image: image11.png]<
S PERERIT | cumriRs | R 1% THEEEIR PRl | maan g

B NeEE MEEE BPRS BRZem FRCKRS NSHEE WEKERE EERIRE BMERIRE &t

e SERRKE

o ISR

Eiﬂ%¥1%§ﬁﬁﬁ| 10\
» WPREEIR
T P s 1 i 1 T FsRER 1 AIFARER 1 K&

o> FEPHI 1 BAMRESE
° RBPAHEIA O EREEEEAERAT 632443604 AR 148568161 148568161  IEE FRE AR TR B R S E PRSI T poaz Lt

o EEERAN
time 1 Im &
o IS [l Tigl 1 Im=m

o LKA

+ =rEE
+ F_E59K
tRoER sExe: EMEEE MR o BEOR o SHHE o hEEERER
o SIPRSES

o ZEEEED

o SNRISIEERES

+ pfusEE

18:24
2021/4/30

om 7 Q) &




璟富中信银行     单位：元

[image: image12.png]@ hiSRFERIE )
‘1’4?; BAT  wEHES mEmE Ay THeE @) ELER @) vx C zoE
CHINA CITIC BANK
i BER MPETE TEREIE IR BFER Eprdrs IES BIRE v &
TKFETR > kP4 aREs E
-
AR
FRRT:  © HSRT O EfRIT
MeA: | 8111201011900440549/EIEE Rt AE... ¥
w:  ART v
HEIEEH: DI ¥ 5 i 3= D A o =it
#RIAEEE:  2021-04-30 EILEHA:  2021-04-30

SETH Higias e @
3

s TWPRETR FRRMREHR B KPRE WPXE KSKRE REEE REXZH TRKE EISSWRE B

\

8111201011900440549 ERIEEEMF=FRERAT PERITERDTEW ART 97682653 EH 2021-04-30

ZRRME 95558 | SIRITIRINBFRASINRIETA Copyright@ CITIC Holdings All rights reserved | TWES

tm 7z Q) ;|




璟富三峡银行     单位：元

[image: image13.png]© ERZIHSRTRRIER )

A FAZARE  Em LG e S fek BRI BPS

HEIRE K EE S KPR

Wi i e

(CRSSSH >

E zsepmeEs > EE LK KPEHR TR KPR FFFEHLH RK PR KPBIE  EEEIE
2 EFEE > O 0107 #rwwne 0140 EXIEE.. ABHE  —R%KF Ek=Sigk...  895657.95 IFE =i B f=
E mewir > | JEEST T

18:04
2021/4/30

tm 7z Q) o




璟富中国银行     单位：元

[image: image14.png]@11@4&& %

BANKOP CHINA | BeywG 2032

PR oot [ mose [ s [ ok e @ my [F) cosm BREm i A

AZNRFLEBIRNFANAN

e RO | BRam | OCEES | RSEM  ERSH  ORES  NESS  SAEES | S0BS
A

PR > AT > FiRREEN [ CUEE AT AR A RAT I SL IO SN A SO P AR A R ] - O X
KRB KRBT Ji A S AW
> + A
= [
;\:F
bl
5 TS 110272768445 WK ARR:  EIKERE TP RAIRA R FFPATARR: EBAT PO SAT miF: AR T
F 4 HIYIA R 4 HIAR AR 4 A 5 R AR 1 %5 R AR
1 2021/04/30 1,306,466.92 1,306,466.92 0.00 0.00
RHEE G FEM A csv v A AR B FQER I SRR Y R WVE S Wk Bl 25 o Bk

1 B AWM EDYRE, R KBRS N6 A .
2. AW A AT SR A 100 LA A K BT R
3. i R BORE T BRSO ], RS TERA T B DD RE T RIUR A

B ASHAFAW x | FRREE X

tm 7z Q) o





璟富农村商业银行     单位：元[image: image15.png]Al FR [ Bl 55 S e S RIS Al B itk 55 A B RSs BT =t =
@ A TEE

© e vy > W 2

s | | B

O HEEEEHEHSIFRARAT (%L7% 55 2303834291)

B e % AR AR
[£) 0304010120010028116 AT A B ARA TV BRI AT 84,989.40 84,989.40 [THIKFIELNK  XPAMIEK M EIgn

IR BN AR 84,989.40

@ v
o AR T CIFIEE TR .
o BRAE BY 0 WK P AT R ERLIR .
o O] FHARERIK P A H AR BHIRRSS EHD S8R 052 bR a] B A8

U{[f5: CB010101000

tm 7z Q) ;|





璟富光大银行     单位：元

[image: image16.png]N FHAZ S o S W SO EE

BT i

132 5 Ak Eh
Al R ik ;287 IS REL WRPRE REL R

o Ak A FR [IRES 1S53 Ml RS KORE | KBRS EARE @

B S A ) BRI TR A IR AR AT KT | 78450180805087000 | AR | 0.00 0.00 0.00 e

L3 AR E BT (R0 RE A - AR 0.00 0. 00 0.00 fie

N

[ Sofla e s EH A Gy

Ak AR i 287 [1Se7 il | ATHRE | KORE | RERS EHRE ‘J

EZI[€ PSS AR | 0.00 0. 00 0. 00 #

x

D] Dt/ [E9] [E—-] [F -5 [Ru g

[ ARTER V] F & ©

I

0

w .

Lo SRR AR I AT IR 55 BT K P AR
AP 2 iR S T EIZI 5 SR 5 Al

P DU RARAT IR A LR R 5515 B & K4 5. 5UICP#% 05013704 5 |

17:50
2021/4/30

‘| 7z Q)





璟富建设银行重庆渝中支行     单位：元

[image: image17.png]- — — 17 v 2 v iB
C DERBES | pUALES @ O Quir @uusn Qusv @u
China Construction Bank ) .
DA RBR S D5 R A BRA R (%77 5:CQ50000009181766301) il Hukk, fk!
W ;A BBl %

LT v
LEIAE: koA > BTNK > BKER
AR

| ! I N EY S e SRS

%45 : YOCCMS100006  (1010027451620024874698846)

iEm

. OMINFFIETERIZRT HICP&Z130307808  ZTAMZ%E: 110102000450

tas=hhhk . rhEHLS TR S 8h—-47 03 hréE= . 1nNN22
[a]

g kRERSEZE X kAR X

17:58
2021/4/30

tm 7z Q) o




璟富大连银行     单位：元
[image: image18.png]kﬁﬁﬁ A EER1TGEFAR) FlhA: /K| BB | ZRIB

BANK OF DALIAN

Bl kPERE EKLCR XZEE BEURS E3he ULEEAS

M= &2 TEHRANK &)
@ s K= WP 2R FKFPFS i AIARE TP RS FPRR BIE

KIERITRAD
2 3
1 120022000001137 B %i‘fﬁkﬁm 000156 AR 1,101,340.10 Es BIRATIERK R 5 IR
N

¥ 515

.

hRIRERE AERTT ILCPE EEF—FRAL: THBRIRIFAE HERIRIFEE FHRAE THBRERIFA

17:36
2021/4/30

[f00%) ~ W %@ 7z @) o




璟富华夏银行     单位：元
[image: image19.png]RMHT | BE&FEE b | BHER

dadsagbceagawa@aaga o

IkPEE XHER 1RAlFR REE FHREE BTHES HRESE | ERLS =R i) Bt AL BRSS Ly EREH
KRERA  EAKFES foxd] RIS RY RXE MEREy  FWEEE BUEHEE  TORS

RN

IS
BT

WREE >> KAE >> BHKR

MK FBEHEIR

= : =
ST s WP5BIE s WPBER i ARARE 1
WP MELIRE 1 HREN 11250000001397684 BEREEBRMRERAT ARM 0.00 :
W LR BEIR R
SAHKFIEIN SRR
ARm&E 0.00
BPRS
LEKEESHEE  POHIEER
BB EIREEATED S B WS WPBER i ARARE
ARm&E 0.00
BAREN
s WP5BIE s WPBER i SEHE
ARm&E 0.00
SHEE BRI,

17:52
2021/4/30

‘| 7z Q)




璟富浦发银行     单位：元

[image: image20.png]TR RIEIERER

TP

LSl ] W< P SE RS )

EAIKS T ZEBRFR [ RS ATRRER LEnEHAKFRET FSZBNEFHBERAM  #
AR 5,049,944.00 5,049,944.00
[ EMAETT
AET 5,049,94

#iE:

1. AEWSTIRTEE, ERZzkSUERZNBREEIRMTEENZSBNEABAES.

2, #HP "R BIHERTATIMRE M, BUBERSHHITRE,

3. RATEHEYE RIFHURTEISN RS, BFER REIFIURT XETH " RSBEEFERS.

BRES
T e )

18:01
2021/4/30

tm oz ) |




慕申招商银行     单位：元

[image: image21.png]SRS WSS > MEER > hRaSER

PHSEE &ames @ swes N
we | Bk 123912439510401, AR, ERmOSe S EaRAT v | O mams sz¢ [EL
B8 | BN v | | 2021-04-30 (3 | 2021-04-30 [ |
=S E8 S8 B E AR
2021-04-30 729,213.98 .
2021-04-30
[l
@
v

hESEER




昂麒兴业银行     单位：元

     [image: image22.png]@ POl AT R R PSS Q 2BFRL OEEER O REBY

NDUSTRIAL WANK €O ATD

BR 58 e HK KR ESES RiE  REEY BEEM FIcC b

ERANKFEI RS FOMHE—TKFEA ERAKFES SEIKFEIR fATIFES v

LRIVE B > ERFER

[ 4=H v &=if
MeFREGI=R
WS P& FR{T i ARARE RE JiSSES: ]
346270100100051091  EFKELCI BEIBEMF~ZLEIRAE SORITERIMNEZIT ART 42,873.81 42,873.81 AWK

RE: 3N 1-1 #H1£%

ARWOEET: AR 42,873.81

@ AL P 52 A LA T B MO S

130010-P1

17:34
2021/4/30

tm 7z Q) |






