诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

2020年12月监管报告

项目名称：诚盈三期（2012年丹龙常州）项目

委托方：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：付采萌、王靓玉

日期：二零二一年一月十三日

目录

1项目基本情况介绍	1

2重大事件披露	2

3工程进度	3

3.1 2020年12月项目现场情况	3

3.2证照办理情况说明	5

4资金情况	6

4.1资金流出情况	6

4.2资金流入情况	16

5项目销售情况	19

6印章、证照使用情况	19

7合同签订情况	24

8资金结算	26

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况	26

8.2收取各类保证金余额情况	26

附件	29

附件一 A地块不动产权证书	29

附件二 销售明细表	31

附件三 银行对账单	50

附件四 各类资金使用统计表	63

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：丹龙置业常州有限公司

·道诚基金：道诚（上海）股权投资基金管理有限公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况介绍

标的项目为项目公司开发的“绿城﹒江南里”项目（又名：月桂江南里），项目位于江苏省常州市武进经济开发区四桥头东北角。项目公司于2011年11月14日与常州市国土资源局武进分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》【合同编号：3204832011CR0188】取得了宗地编号210-210274-001（标的项目地块）出让用地使用权。土地用途为其他商服用地、廉租住房用地、中低价位及中小套型普通商品住房用地、其他普通商品住房用地，出让用地面积为177,208.6平方米。合同约定建筑容积率不高于1.87，建筑总面积331,380.0820平方米。标的项目实际分为A、B两地块开发建设，其中A地块（四期、五期）土地面积为64,929.45m2，目前仅取得《不动产权证书》；B地块（一至三期）土地面积为112,263.56m2，已取得《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，大部分楼幢已取得《商品房预售许可证》。项目详细经济指标见下表：

项目各项经济指标

| 序号 | 单位工程 | 用地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 计容面积 （m2） | 可售面积 （m2） | 总货值 （万元） | 物业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B一期 | 112,263.56 | 101,489.07 | 67,792.07 | 64,159.66 | 119,243 | 小高层、叠墅、合院、商业 | 分为一标段、二标段建设 |
| 2 | B二期 |  | 144,013.57 | 101,527.53 | 59,355 | 100,470 | 小高层、叠墅、合院、商业 |  |
| 3 | B三期 |  |  |  | 40,890 | 59,938 | 小高层、商业 |  |
| 4 | A四期 | 64,929.45 | 221,465.78 | 162,030.47 | 79,006 | 91,611 | 高层、公寓、办公楼、商业 |  |
| 5 | A五期 |  |  |  | 81,086 | 118,738 | 高层、公寓、商业 |  |
| 合计 |  | 177,193.01 | 466,968.42 | 331,350.07 | 324,496.66 | 490,000 |  |  |

注：1、上述B地块（一至三期）建筑面积、计容建筑面积以已取得《建设工程规划许可证》为依据；A地块建筑面积、计容面积以项目公司申报《建设工程规划许可证》的明细表为依据。

2、B地块一期以已取得《建设工程规划许可证》为依据；二至五期数据以项目公司2020年4月22日提报道诚基金的《项目全景开发计划》为依据，总货值分期数据以项目公司2020年3月18日提报道诚基金的《常州江南里项目目标成本（一期施工图版）》为依据。

2重大事件披露

- 项目公司于2020年12月17日已完成A地块《不动产权证书》的换发（详见附件一），证号为：苏（2020）常州市不动产权第2066585号。

- 项目公司2020年预算执行表中的《税金及附加》一项原本资金预算3,882.4万元,下半年调整为7,705.15万元，截至2020年12月31日已支付8,318.31万元，已超年度预算613.16万元；

- 2020年12月18日支付中电建路桥项目一期39#、40#、44#、45#楼及地下车库总包款及农民工工资36,868,000.05元。

- 2020年12月18日支付常州二建建设项目二三期总包款（65%）及农民工工资34,585,828.49元。

- 2020年12月28日支付常州江南里项目A地块四五期市政配套费22,140,045.5元。

以上事宜提请道诚（上海）股权投资基金管理有限公司予以关注。

3工程进度

3.1  2020年12月项目现场情况

B地块项目一期一标段工程目前进行39#、40#、44#、45#楼外墙保温涂料施工；一期二标段大区古建工程材料进场备货中，主体工程继续施工，样板区、样板间施工完成，整改完成；二、三期工程小高层区域部分楼栋已主体封顶，二次结构施工中，叠墅区域主体工程继续施工。

A地块内房屋已全部拆除完毕，现场围挡工程已经完工，现场管理人员办公区临时设施、工人生活区临时设施已施工完毕。

B地块现场照片

1、项目现场地块概况                              2、39#、40#、44#、45#楼外墙保温涂料施工中

3、大区主体工程施工中，样板区整改完成             4、二三期部分叠墅主体工程施工中

5、二三期部分小高层已主体封顶                    6、二三期施工现场概况

3.2证照办理情况说明

证照办理计划及进度表

| 五证 |  |  | 计划进度 | 实际进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B地块《不动产权证书》 |  |  | —— | A地块：2020年12月17日换发《不动产权证书》完成 |
|  |  |  |  | B地块：2017年9月7日换发《不动产权证书》完成 |
| A、B地块《建设用地规划许可证》 |  |  | —— | —— |
|  |  |  |  | B地块：2017年4月21日已取得 |
| 《建设工程规划许可证》 | B地块 |  | 2017年10月13日 | 一期：2018年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 二、三期：2020年1月7日已取得 |
|  | A地块 |  | —— | —— |
| 《建筑工程施工许可证》 | B地块 | 一期 | 2019年6月10日-2019年6月12日 | 一期一标段：2019年6月6日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第一批：2019年9月29日已取得 |
|  |  |  |  | 一期二标段第二批：2019年11月1日已取得 |
|  |  | 二、三期 | 2020年4月 | 二、三期：2020年4月20日已取得 |
|  | A地块 | —— | —— | —— |
| 《商品房预售许可证》 | B地块 | 一期一标段 | 2019年10月10日 | 一期一标段39#楼：2019年9月12日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段44#楼：2019年9月19日已取得 |
|  |  |  |  | 一期一标段40#、45#楼：2019年9月30日已取得 |
|  |  | 一期二标段 | 2020年7月14日 | 一期二标段1#-7#、13#-15#、18#、19#、22#-24#、28#-31#：2020年6月17日已取得； |
|  |  | 二期（42#楼）、三期（43#、49#楼） | 2020年7月20日 | 三期（43#、49#楼）：2020年7月10日已取得；二期48#：2020年7月28日已取得；二期（42#楼）：2020年8月29日已取得 |
|  |  | 二期（14#、46#楼） | 2020年9月25日 | 二三期12#、36#、37#、38#、47#、48#楼：2020年11月27日已取得 |
|  |  | 二期合院（8#、9#、10#、11#） | 2021年5月 | —— |
|  |  | 二期叠墅（16#、17#、20#、21#、25#-27#、32#-34#） | 2021年5月 | —— |
|  |  | 二期小高层（41#） | 2021年5月 | —— |
|  | A地块 | 高层 | 2021年11月 | —— |

注：各证照的计划取得进度以项目公司2017年9月18日、2017年12月5日提报道诚基金的《项目总体开发计划》2019年5月24日提报道诚基金的《项目2019年度工程开发计划》及2020年12月30日提报道诚基金的《2021年度项目开发计划》为依据。

4资金情况

4.1资金流出情况

2020年12月资金流出情况表

| 序号 | 申请款项明细 | 收款单位 | 使用金额（元） | 申请日期 | 资金用途 | 出款账户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年11月份员工公积金扣款 | 常州市住房公积金管理中心 | 93,966.00 | 2020年12月1日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 2 | 12月份银行手续费扣款 | 中国银行江苏省分行收费业务专用账号 | 963.52 | 2020年12月2日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 3 | 常州江南里A、B地块水土保持补偿费 | 常州市武进区财政局财政专户 | 203,709.60 | 2020年12月3日 | 规费 | 中国银行 |
| 4 | 项目地块2020年11月电费 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 42,335.00 | 2020年12月4日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 5 | 2020年11月份电话费 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 4,967.10 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 6 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 4,486.04 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 7 | 张晓晴报销营销管理部8月份办公用品、办公杂项费 | 张晓晴 | 2,850.80 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 8 | 张晓晴报销营销管理部10月份办公用品、办公杂项费 | 张晓晴 | 1,546.58 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 9 | 魏超报销赴无锡参观耘林生命公寓视察调研差旅费 | 魏超 | 1,400.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 10 | 万梨花报销营销管理部8-9月份员工团建费 | 万梨花 | 2,092.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 11 | 丁玲报销别克保养费 | 丁玲 | 2,685.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 12 | 徐婷报销项目总经理徐志刚住宿费（2020.11.23-2020.12.07） | 徐婷 | 1,500.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 13 | 许沈龙报销企业文化知识竞赛活动费 | 许沈龙 | 1,800.01 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 14 | 周怡青报销项目工地饮用水费 | 周怡青 | 750.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 15 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,848.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 16 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 17 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,236.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 18 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,300.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 19 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 20 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,955.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 21 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,898.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 22 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,940.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 23 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,918.90 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 24 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 1,900.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 25 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,874.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 26 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,996.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 27 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,910.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 28 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,637.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 29 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,650.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 30 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 31 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,477.80 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 32 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,895.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 33 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 34 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,988.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 35 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,989.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 36 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,895.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 37 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,000.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 38 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 1,722.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 39 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,730.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 40 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,948.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 41 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,769.00 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 42 | 江苏尺度服装设计有限公司服装采购合同书尾款支付 | 江苏尺度服装设计有限公司 | 34,545.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 43 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目广告物料制作安装协议合同款支付 | 常州大宋文化传媒有限公司 | 16,000.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 44 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目示范区定妆照拍摄合同合同款支付 | 苏州墨云文化传播有限公司 | 36,000.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 45 | 2020.10.24-2020.10.25重阳节长者系列活动物料采购费用 | 丽水蓝城农业发展有限公司 | 3,500.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 46 | 营销中心10月份物业易耗品（茶叶）付款 | 天宁区红梅妙韵茶叶店 | 1,150.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 47 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目广告物料制作安装协议（看房通道） | 常州天悦文化传媒有限公司 | 177,420.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 48 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目活动执行类合同（6-7月活动） | 常州合利广告策划有限公司 | 45,000.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 49 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期叠墅电梯设备采购合同5台电梯采购进度款（60%） | 上海三菱电梯有限公司 | 333,600.00 | 2020年12月4日 | 工程款 | 中国银行 |
| 50 | 认筹客户退认筹金 | 冯建凤 | 50,000.00 | 2020年12月4日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 51 | 认筹客户退认筹金 | 蒋羚 | 200,000.00 | 2020年12月4日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 52 | 认筹客户退认筹金 | 黄苏秦 | 50,000.00 | 2020年12月4日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 53 | 认筹客户退认筹金 | 姚小鹏 | 100,000.00 | 2020年12月4日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 54 | 常州江南里项目渠道分销代理合同中居联房地产2020年7月份分销佣金 | 江苏中居联房地产信息咨询有限公司 | 140,000.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 55 | 常州江南里项目渠道分销代理合同常州卓正房地产2020年7月份分销佣金 | 常州卓正房地产代理有限公司 | 476,000.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 56 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目低密样板区精保洁合同合同款支付 | 常州同创家政服务有限公司 | 15,002.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 57 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（武进大桥高炮）进度款支付 | 江苏天人合一传媒有限公司 | 16,500.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 58 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目广告营销策划服务合同尾款支付 | 上海潜意识广告有限公司 | 75,000.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 59 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（中国银行楼顶）合同款支付 | 江苏九仰文化传媒有限公司 | 62,500.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 60 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（绿杨路两侧道旗）尾款支付 | 常州市武进开元广告装璜有限公司 | 38,500.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 61 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目网络类广告发布合同（安居客） | 瑞庭网络技术（上海）有限公司无锡分公司 | 100,000.00 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 62 | 常州江南里项目美学馆物业服务协议月度费用（2020.9.16-2020.10.15） | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 231,245.70 | 2020年12月4日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 63 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目二、三期基坑监测协议书进度款 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 102,000.00 | 2020年12月4日 | 工程款 | 中国银行 |
| 64 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目室内设计合同尾款支付 | 江苏大成装潢有限公司 | 20,520.00 | 2020年12月4日 | 设计费 | 中国银行 |
| 65 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目一期样板区古建工程协议书进度款 | 苏州复荣古建园林工程有限公司 | 3,067,672.09 | 2020年12月4日 | 工程款 | 中国银行 |
| 66 | 2020年11月员工工资 | 全体员工（非营销） | 321,457.59 | 2020年12月4日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 67 | 项目地2020年11月电费 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 85,900.00 | 2020年12月7日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 68 | 11月份预交增值税扣款 | 国家金库武进支库 | 1,742,054.67 | 2020年12月8日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 69 | 11月份预交城建税及教育费附加扣款 | 国家金库武进支库 | 209,046.56 | 2020年12月8日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 70 | 11月份土增税扣款 | 国家金库武进支库 | 280,001.39 | 2020年12月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 71 | 11月份合同印花税扣款 | 国家金库武进支库 | 1,172.30 | 2020年12月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 72 | 11月份合同印花税扣款 | 国家金库武进支库 | 147.60 | 2020年12月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 73 | 11月份土增税扣款 | 国家金库武进支库 | 951,663.67 | 2020年12月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 74 | 11月份工地水费扣款 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 40,980.14 | 2020年12月9日 | 临时水电费 | 中国银行 |
| 75 | 2020年10月份员工工资个税扣款 | 国家金库武进支库 | 86,185.26 | 2020年12月9日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 76 | 2020年11月份员工社保扣款 | 国家金库武进支库 | 70,951.57 | 2020年12月10日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 77 | 营销人员2020年11月份工资及佣金 | 全体员工（营销） | 331,850.81 | 2020年12月10日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 78 | 2020年11月份电话费 | 中国电信股份有限公司常州分公司 | 4,500.00 | 2020年12月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 79 | 蓝城北方工程管理费（2020年5月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2020年12月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 80 | 2020年12月社保、公积金北京代缴 | 北京磐博企业管理有限公司 | 41,953.24 | 2020年12月14日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 81 | 认筹客户退认筹金 | 蒋燕 | 50,000.00 | 2020年12月14日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 82 | 38-丙-301客户退款 | 赵弘 | 200,000.00 | 2020年12月14日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 83 | 38-丙-301客户退款 | 常州市武进区湖塘中江建材供应站 | 150,000.00 | 2020年12月14日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 84 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 4,306.10 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 85 | 营销中心二楼南区打印机租赁费（2020.12-2021.02）及超出费用（2020.09-2020.11） | 常州市欧艾办公设备有限公司 | 1,958.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 86 | 支付尤尼泰税务师事务所税务咨询服务费 | 尤尼泰（常州）税务师事务所有限公司 | 40,000.00 | 2020年12月15日 | 财务费用 | 中国银行 |
| 87 | 北京康正宏基房地产评估有限公司2020.8.28-11.27监管服务费 | 北京康正宏基房地产评估有限公司 | 240,000.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 88 | 支付委托代理协议（股东知情权纠纷）费用 | 北京市京师（南京）律师事务所 | 50,000.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 89 | 支付委托代理协议（常州佳亚建设工程合同纠纷二审）费用 | 北京市京师（南京）律师事务所 | 10,000.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 90 | 支付湖滨怡景苑3甲502室房租费（2021.01.09-2021.04.08） | 胡泊 | 6,900.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 91 | 支付澜月湾中心5幢2710室房租费（2021.01.01-2021.03.31） | 吕和娣 | 6,300.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 92 | 支付莱蒙城57幢2002室房租费（2020.12.16-2021.06.15） | 顾清 | 22,800.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 93 | 公司员工及其子女补充商业保险费（2020.12.01-2021.11.30） | 平安养老保险股份有限公司浙江分公司 | 60,860.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 94 | 常州江南里项目网络类广告发布合同（网易）合同款支付 | 常州市凤传凰奇文化传媒有限公司 | 50,000.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 95 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路）尾款支付 | 常州博纳文化传播有限公司 | 119,910.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 96 | 郭泽龙报销项目37#、38#、47#成交礼品采购费 | 郭泽龙 | 15,242.52 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 97 | 周怡青报销快递费（2020.09-2020.12） | 周怡青 | 360.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 98 | 丁玲报销公司126邮箱服务费 | 丁玲 | 540.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 99 | 丁玲报销员工家属慰问费（金美娟） | 丁玲 | 491.80 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 100 | 杨晓君报销项目总徐志刚住宿费（2020.12.08-2021.01.07） | 杨晓君 | 3,500.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 101 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、劳保用品费 | 杨晓君 | 6,232.92 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 102 | 姜莉报销财务管理部员工团建费（2020.06-2020.08） | 姜莉 | 820.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 103 | 常州江南里项目户外广告发布合同（广电路与夏城路）尾款支付 | 江苏九仰文化传媒有限公司 | 98,700.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 104 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（武进大桥高炮）尾款支付 | 江苏天人合一传媒有限公司 | 38,500.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 105 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,850.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 106 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,930.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 107 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 108 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 109 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 110 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,902.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 111 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,850.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 112 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,180.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 113 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 1,817.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 114 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,560.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 115 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 116 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,680.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 117 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,420.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 118 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 119 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 120 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,560.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 121 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,930.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 122 | 支付常州市高露达营销中心11月份饮用水费 | 常州市高露达饮用水有限公司 | 2,250.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 123 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制合同（黑松露流心奶黄口味月饼）合同款支付 | 浙江绿城生活服务集团有限公司北京分公司 | 47,400.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 124 | 常州江南里市区营销中心绿植租赁合同结算款支付 | 钟楼区北港花无缺花艺中心 | 3,250.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 125 | 支付钟楼区五星全新包装盒营销中心12月份茶叶费 | 钟楼区五星全新包装盒经营部 | 875.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 126 | 支付江苏王海泉农产品营销中心11月份水果费 | 江苏王海泉农产品科技有限公司 | 2,723.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 127 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,175.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 128 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 129 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,280.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 130 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 131 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 132 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 1,950.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 133 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,670.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 134 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,876.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 135 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 136 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 137 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 138 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,680.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 139 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,455.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 140 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,720.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 141 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 142 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 1,624.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 143 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 144 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,973.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 145 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,992.00 | 2020年12月15日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 146 | 支付钟楼区北港花无缺营销中心绿植租赁费（2020.06.20-2020.09.19） | 钟楼区北港花无缺花艺中心 | 5,358.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 147 | 支付常州博纳文化户外广告费（延政路与湖滨路2020.11.13-2020.12.12）第一笔费用 | 常州博纳文化传播有限公司 | 16,500.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 148 | 支付常州怡生乐居网络信息新浪乐居网络费 | 常州怡生乐居网络信息有限公司 | 60,000.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 149 | 常州江南里项目网络类广告发布合同（房信网）合同款支付 | 常州市尚网文化传媒有限公司 | 50,000.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 150 | 常州江南里项目户外广告发布合同（广电路与夏城路）第一笔款支付 | 江苏九仰文化传媒有限公司 | 42,300.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 151 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路）第一笔款支付 | 常州博纳文化传播有限公司 | 49,500.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 152 | 支付杭州蓝国科技有限公司微信营销服务合同月度服务费 | 杭州蓝国科技有限公司 | 20,000.00 | 2020年12月15日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 153 | 认筹客户退认筹金 | 李小芳 | 200,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 154 | 认筹客户退认筹金 | 刘玲 | 50,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 155 | 认筹客户退认筹金 | 陈士墩 | 50,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 156 | 认筹客户退认筹金 | 俞文 | 60,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 157 | 认筹客户退认筹金 | 任芳 | 40,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 158 | 认筹客户退认筹金 | 王宇佳 | 50,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 159 | 认筹客户退认筹金 | 王为松 | 50,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 160 | 认筹客户退认筹金 | 孙嘉欣 | 50,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 161 | 认筹客户退认筹金 | 王燕 | 50,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 162 | 认筹客户退认筹金 | 吴锋华 | 50,000.00 | 2020年12月17日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 163 | 银行手续费扣款 |  | 3.60 | 2020年12月18日 | 财务费用 | 江南银行 |
| 164 | 支付中国人保项目建筑工程一切险及第三者责任险费 | 中国人民财产保险股份有限公司常州市分公司 | 115,303.50 | 2020年12月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 165 | 中电建路桥项目一期39#、40#、44#、45#楼及地下车库总包款 | 中电建路桥集团有限公司常州江南里一期工程项目总承包部 | 31,078,000.05 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 166 | 中电建路桥项目一期39#、40#、44#、45#楼及地下车库总包款农民工工资 | 中电建路桥集团有限公司建筑工人工资专户 | 5,790,000.00 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 167 | 常州二建建设项目二三期总包款（65%） | 常州二建建设有限公司 | 33,085,828.49 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 168 | 常州二建建设项目二三期总包款农民工工资 | 常州二建建设有限公司建筑工人工资专户 | 1,500,000.00 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 169 | A地块临电工程合同合同款支付 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 954,939.28 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 170 | 常州江南里项目高压线防护架工程合同进度款（90%） | 常州三领工程有限公司 | 122,850.00 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 171 | A地块用户资产线路工程施工费用 | 常州常供电力设计院有限公司 | 554.03 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 172 | 常州常供电力项目临电接入工程勘测设计费 | 常州常供电力设计院有限公司 | 841.59 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 173 | A地块用户资产线路工程施工费用 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 21,299.61 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 174 | 建筑工程勘察合同（一）岩土工程勘察进度款支付 | 常州市武进建筑设计院有限公司 | 344,132.98 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 175 | 常州武进经济开发区四桥头东北角B地块一期公建配套监理费用 | 常州常供电力设计院有限公司 | 284,019.00 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 176 | 常州武进经济开发区四桥头东北角B地块一期居住区供配电工程（土建工程）监理费用 | 常州常供电力设计院有限公司 | 391,834.00 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 177 | 居配项目内场土建及电缆管沟工程项目管理工作费用 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 7,690,317.00 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 178 | 常州武进经济开发区四桥头东北角B地块一期（江南里）公建配套工程设计合同费用 | 常州常供电力设计院有限公司 | 173,827.00 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 179 | 新建居住区供配电设施服务协议费用 | 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 10,660,219.00 | 2020年12月18日 | 工程款 | 中国银行 |
| 180 | 杭州蓝国科技广告策划服务费（2020.09.20-2020.10.19） | 杭州蓝国科技有限公司 | 90,000.00 | 2020年12月18日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 181 | 2019年度奖金（委派领导） | 袁聚宝 | 246,410.00 | 2020年12月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 182 | 2019年度奖金（委派领导） | 杨希中 | 121,410.00 | 2020年12月18日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 183 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（绿杨路道旗）首付款（30%） | 常州市武进开元广告装璜有限公司 | 11,700.00 | 2020年12月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 184 | 常州江南里项目活动执行类合同（小高层样板房开放活动）合同款支付 | 常州合利广告策划有限公司 | 57,500.00 | 2020年12月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 185 | 常州江南里项目户外广告发布合同（延政路与湖滨路）尾款支付 | 常州博纳文化传播有限公司 | 38,500.00 | 2020年12月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 186 | 常州江南里项目电视/电台类广告发布合同（武进电视台）费用 | 常州市武进区融媒体中心 | 60,000.00 | 2020年12月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 187 | 项目总经理徐志刚浙江绿城心血管病医院体检费用 | 浙江绿城心血管病医院 | 1,970.00 | 2020年12月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 188 | 蓝城北方工程管理费（2020年6月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2020年12月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 189 | 蓝城北方工程管理费（2020年7月） | 蓝城北方建设管理有限公司 | 1,500,000.00 | 2020年12月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 190 | 万梨花报销营销中心2020.11.28开盘活动员工加班餐费 | 万梨花 | 2,250.00 | 2020年12月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 191 | 张晓晴报销营销管理部10月份办公用品、办公杂项费 | 张晓晴 | 929.27 | 2020年12月25日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 192 | 高洋报销赴杭州参加绿城管理集团20年第四季度营销服务体系会议 | 高洋 | 1,830.18 | 2020年12月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 193 | 沈娜报销营销管理部12月份购置落地衣架的费用 | 沈娜 | 110.84 | 2020年12月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 194 | 徐婷报销营销管理部员工伤病慰问费（戴飞） | 徐婷 | 492.00 | 2020年12月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 195 | 杨晓君报销办公用品、办公杂项、劳保用品费 | 杨晓君 | 2,989.98 | 2020年12月25日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 196 | 支付常州市武进区供水总公司项目一期给水管网服务费 | 常州市武进供水总公司 | 1,826,400.00 | 2020年12月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 197 | 支付项目一期给水安装费 | 常州市武进区天龙设备安装工程有限公司 | 1,941,702.87 | 2020年12月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 198 | 支付项目一期二次供水维护运行费 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 864,823.00 | 2020年12月25日 | 工程款 | 中国银行 |
| 199 | 46-1102客户退认购款 | 许娟 | 50,000.00 | 2020年12月25日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 200 | 认筹客户退认筹金 | 张俊芳 | 200,000.00 | 2020年12月25日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 201 | 认筹客户退认筹金 | 马萍 | 50,000.00 | 2020年12月25日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 202 | 认筹客户退认筹金 | 陈秀丽 | 50,000.00 | 2020年12月25日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 203 | 支付中国邮政集团有限公司常州市分公司2020.11.1-2020.11.30的快递费 | 中国邮政速递物流股份有限公司常州市分公司 | 24.00 | 2020年12月28日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 204 | 常州江南里项目A地块四五期市政配套费 | 武进经济开发区财政分局 | 22,140,045.50 | 2020年12月28日 | 规费 | 中国银行 |
| 205 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,733.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 206 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,710.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 207 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,998.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 208 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,898.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 209 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,590.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 210 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,985.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 211 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,476.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 212 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 213 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,952.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 214 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,988.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 215 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,425.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 216 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,771.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 217 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 218 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 219 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,530.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 220 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,819.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 221 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 222 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,822.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 223 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 224 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,680.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 225 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 226 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,727.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 227 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 228 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,641.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 229 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,849.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 230 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,950.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 231 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,246.50 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 232 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,850.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 233 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,517.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 234 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,959.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 235 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,705.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 236 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,988.00 | 2020年12月28日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 237 | 卓正分销代理2020年8月份佣金付款 | 常州卓正房地产代理有限公司 | 308,000.00 | 2020年12月29日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 238 | 卓正分销代理2020年9月份佣金付款 | 常州卓正房地产代理有限公司 | 168,000.00 | 2020年12月29日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 239 | 卓正分销代理2020年10月份佣金付款 | 常州卓正房地产代理有限公司 | 84,000.00 | 2020年12月29日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 240 | 卓正分销代理2020年11月份佣金付款 | 常州卓正房地产代理有限公司 | 56,000.00 | 2020年12月29日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 241 | 常州江南里项目渠道分销代理合同中居联房地产2020年8月份分销佣金 | 江苏中居联房地产信息咨询有限公司 | 476,000.00 | 2020年12月29日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 242 | 常州江南里项目渠道分销代理合同中居联房地产2020年9月份分销佣金 | 江苏中居联房地产信息咨询有限公司 | 252,000.00 | 2020年12月29日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 243 | 常州江南里项目渠道分销代理合同中居联房地产2020年10月份分销佣金 | 江苏中居联房地产信息咨询有限公司 | 84,000.00 | 2020年12月29日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 244 | 常州江南里项目渠道分销代理合同中居联房地产2020年11月份分销佣金 | 江苏中居联房地产信息咨询有限公司 | 28,000.00 | 2020年12月29日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 245 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,700.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 246 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,690.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 247 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,889.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 248 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,960.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 249 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,602.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 250 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,580.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 251 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 252 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,980.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 253 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,728.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 254 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,870.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 255 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,580.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 256 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 257 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,786.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 258 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,921.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 259 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 260 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,900.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 261 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,800.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 262 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,666.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 263 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,700.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 264 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,769.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 265 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 1,341.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 266 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 267 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,747.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 268 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,970.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 269 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,920.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 270 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,860.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 271 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,890.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 272 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,600.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 273 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,350.00 | 2020年12月29日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 274 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目户外广告发布合同（绿杨路道旗）尾款支付 | 常州市武进开元广告装璜有限公司 | 27,300.00 | 2020年12月30日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 275 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目广告物料制作安装合同（凯迪）5月份物料制作费用 | 常州凯迪广告有限公司 | 8,684.55 | 2020年12月30日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 276 | 武进经济开发区四桥头东北角地块项目广告物料制作安装合同（凯迪）6月份物料制作费用 | 常州凯迪广告有限公司 | 26,060.16 | 2020年12月30日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 277 | 常州江南里项目美学馆物业服务协议月度费用（2020.10.16-2020.11.15） | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 219,974.00 | 2020年12月30日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 278 | 常州江南里月度活动执行类合同（老友季活动）合同款支付 | 江苏观棠文化创意有限公司 | 49,270.00 | 2020年12月30日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 279 | 营销中心11月物业类易耗品采购费用 | 新北区薛家瓴悦日用百货经营部 | 4,635.00 | 2020年12月30日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 280 | 常州江南里活动执行类合同（奇妙一夏活动）合同款支付 | 江苏海亮文化传媒有限公司 | 74,500.00 | 2020年12月30日 | 营销费用 | 中国银行 |
| 281 | 绿地香奈花园62幢乙单元1004室（2020.12.25-2021.12.24）的房屋中介费 | 齐光 | 1,250.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 282 | 绿地香奈花园62幢乙单元1004室（2020.12.25-2021.3.24）的租金及押金 | 赵云峰 | 10,000.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 283 | 员工行政工装定制费 | 蓝豹股份有限公司 | 40,584.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 284 | 支付上海世家装饰项目一期会所精装修工程款（已完合格工程造价的85%） | 上海世家装饰实业股份有限公司 | 229,930.13 | 2020年12月30日 | 工程款 | 中国银行 |
| 285 | 支付浙江绿城联合设计项目一期小高层营销展示样板房B1户型及公共区域精装修款（付至合同总价的90%） | 浙江绿城联合设计有限公司 | 40,680.00 | 2020年12月30日 | 设计费 | 中国银行 |
| 286 | 奥迪、别克、哈佛三辆公车12月份油卡充值 | 中国石化销售股份有限公司江苏常州石油分公司 | 8,000.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 287 | 袁聚宝报销赴常差旅费 | 袁聚宝 | 3,306.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 288 | 认筹客户退认筹金 | 谭建珍 | 10,000.00 | 2020年12月30日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 289 | 认筹客户退认筹金 | 王晓茹 | 10,000.00 | 2020年12月30日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 290 | 认筹客户退认筹金 | 张俊逸 | 50,000.00 | 2020年12月30日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 291 | 认筹客户退认筹金 | 徐亚芳 | 10,000.00 | 2020年12月30日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 292 | 认筹客户退认筹金 | 郭巧珍 | 50,000.00 | 2020年12月30日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 293 | 认筹客户退认筹金 | 肖慧敏 | 50,000.00 | 2020年12月30日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 294 | 认筹客户退认筹金 | 王丽丽 | 50,000.00 | 2020年12月30日 | 其他支出 | 中国银行 |
| 295 | 张琦报销生育护理假津贴 | 张琦 | 4,071.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 296 | 万梨花报销营销管理部10-11月份员工团建费 | 万梨花 | 3,480.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 297 | 杨晓君报销员工加班点心费 | 杨晓君 | 1,664.77 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 298 | 徐婷报销成本管理部张震宇生育恭贺慰问实物福利 | 徐婷 | 488.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 299 | 周怡青报销项目总经理徐志刚住宿费 | 周怡青 | 3,500.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 300 | 邹琳报销生育保险费 | 邹琳 | 25,449.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 301 | 杨晓君报销临时停车费（2020.09.24-2020.12.23） | 杨晓君 | 305.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 302 | 高钰龙报销临时停车费、交通费 | 高钰龙 | 330.90 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 303 | 丁玲报销哈弗保养费 | 丁玲 | 897.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 304 | 徐婷报销印刷品费（2020.05-2020.12） | 徐婷 | 1,328.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 305 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,929.68 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 306 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,995.78 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 307 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,886.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 308 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,650.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 309 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,940.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 310 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,300.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 311 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,700.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 312 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,930.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 313 | 徐婷报销业务招待费 | 徐婷 | 2,880.00 | 2020年12月30日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 314 | 支付人寿保险2021年员工补充商业保险费 | 中国人民人寿保险股份有限公司常州中心支公司 | 60,200.00 | 2020年12月31日 | 管理费用 | 中国银行 |
| 合计 |  |  | 139,421,143.52 |  |  |  |

注：（1）电信公司电话费、员工社保、公积金、税金等为银行托管项目，银行根据申报金额自动扣款;

4.2资金流入情况

4.2.1销售回款流入

2020年12月项目公司销售回款应收总计168,229,200.00元，其中定金应收款3,890,000.00元，房款应收款157,229,200.00元，银行按揭放款到第三方正泰托管账户金额 7,110,000.00元；扣除银行手续费及按揭放款到第三方正泰托管账户未解款至邮储银行金额后项目公司银行账户实际入账166,604,699.81元，各银行销售回款情况如下：

2020年12月销售回款情况表

| 回款项目 | 入账/放款银行 | 实际入账金额（元） | 银行手续费（元） | 应收金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定金 | 中国银行基本户 | 880,000.00 |  | 880,000.00 |
|  | 江南银行一般户 | 750,000.00 |  | 750,000.00 |
|  | 南京银行一般户 | 2,259,640.00 | 360.00 | 2,260,000.000 |
|  | 小计 | 3,889,640.00 | 360.00 | 3,890,000.00 |
| 房款 | 中国银行基本户 | 21,960,555.00 |  | 21,960,555.00 |
|  | 江南银行一般户 | 3,296,427.00 |  | 3,296,427.00 |
|  | 南京银行一般户 | 131,968,077.81 | 4,140.19 | 131,972,218.00 |
|  | 小计 | 157,225,059.81 | 4,140.19 | 157,229,200.00 |
| 第三方托管解款 | 邮储银行一般户 | 5,490,000.00 | - | 5,490,000.00 |
|  | 小计 | 5,490,000.00 | - | 5,490,000.00 |
| 项目公司入账小计 |  | 166,604,699.81 | 4,500.19 | 166,609,200.00 |
| 第三方正泰托管 | 中国银行 | - |  | - |
|  | 江苏银行 | 1,240,000.00 |  | 1,240,000.00 |
|  | 南京银行 | - |  | - |
|  | 建设银行（常州分行） | 4,250,000.00 |  | 4,250,000.00 |
|  | 建设银行（丰乐支行） | 1,620,000.00 |  | 1,620,000.00 |
|  | 招商银行 | - |  | - |
|  | 农业银行（武进支行） | - |  | - |
|  | 农业银行（常州分行） | - |  | - |
|  | 农业银行（锦绣路支行） | - |  | - |
|  | 工商银行 | - | - | - |
|  | 交通银行 | - | - | - |
|  | 华夏银行 | - | - | - |
|  | 江南银行（前黄支行） | - | - | - |
|  | 江南银行（武进支行） | - |  | - |
|  | 小计 | 7,110,000.00 | - | 7,110,000.00 |

4.2.2其他资金流入

2020年12月其他资金流入情况表

| 序号 | 款项明细 | 单位名称 | 收款金额（元） | 到账日期 | 入账银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7天通知存款利息 |  | 418,500.00 | 2020年12月2日 | 中国银行 |
| 2 | 认筹客户操作失误进款 | 常州市武进区湖塘中江建材供应站 | 150,000.00 | 2020年12月3日 | 中国银行 |
| 3 | 中国银行第四季度银行结息 |  | 460,714.78 | 2020年12月20日 | 中国银行 |
| 4 | 增值税留抵退税额 | 待报解预算收入 | 9,148,520.46 | 2020年12月21日 | 中国银行 |
| 5 | 江南银行第四季度银行结息 |  | 4,381.58 | 2020年12月21日 | 江南银行 |
| 6 | 南京银行第四季度银行结息 |  | 121,718.88 | 2020年12月21日 | 南京银行 |
| 7 | 华夏银行第四季度银行结息 |  | 75,149.06 | 2020年12月21日 | 华夏银行 |
| 8 | 邮储银行第四季度银行结息 |  | 580,773.00 | 2020年12月21日 | 邮储银行 |
| 9 | 张琦生育津贴代收 | 常州市武进区社会保障服务中心 | 4,071.00 | 2020年12月24日 | 中国银行 |
| 10 | 世贸中心办公区房租押金退回 | 王强 | 24,465.00 | 2020年12月24日 | 中国银行 |
| 11 | 金都名苑房租退押金 | 徐婷 | 1,800.00 | 2020年12月24日 | 中国银行 |
| 12 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 519,435.60 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 13 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 14 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 15 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 16 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 17 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 18 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 19 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 20 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 21 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 22 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 23 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 24 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 25 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 26 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 27 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 28 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 29 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 30 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 31 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 32 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 33 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 34 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 35 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.17 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 36 | 项目A地块土地使用税退税款 | 待报解预算收入 | 97,394.18 | 2020年12月28日 | 中国银行 |
| 37 | 丁玲归还借款 | 丁玲 | 30,000.00 |  |  |
| 合计 |  |  | 13,876,989.56 |  |  |

# 5项目销售情况

根据项目公司提供的2020年12月31日月桂江南里销售台账，项目已取得可售套数共计821套（包括5套样板间39号楼丙单元401室、39号楼丙单元402室、3号楼101室、13号楼107室、13号楼307室），可售面积共计125,775.72㎡；已认购、签约套数共计774套，其中认购套数7套，签约套数767套；已认购、签约面积共计117,274.73㎡，占已取得可售面积的93.24%，其中认购面积1,185.50㎡，签约面积116,089.23㎡；累计认购、签约合同总价2,033,953,355.00元，其中认购合同总价22,600,079.00元，签约合同总价2,011,353,276.00元；累计收款额1,765,605,564.00元，其中认购收款额2,220,000.00元，签约收款额1,763,385,564.00元（详见附件二）。

截至2020年12月31日销售情况表

| 已售情况 | 套数（套） | 面积（㎡） | 合同价（元） | 已收款额（元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 认购 | 7 | 1,185.50 | 22,600,079.00 | 2,220,000.00 |  |  |  |
| 签约 | 767 | 116,089.23 | 2,011,353,276.00 | 第三方正泰托管 |  | 170,186,200.00 | 正泰托管解款后余额 |
|  |  |  |  | 项目公司银行收款 | 邮储银行 | 560,477,828.00 | 正泰托管解款至邮储银行 |
|  |  |  |  |  | 其他银行 | 1,032,721,536.00 |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 1,763,385,564.00 |  |
| 总计 | 774 | 117,274.73 | 2,033,953,355.00 | 1,765,605,564.00 |  |  |  |

# 6印章、证照使用情况

对于印章的使用，项目公司工作人员严格按照用章用印流程约定，履行印章使用流程，通过相关负责人审批后方给予盖章。各印鉴使用具体情况详见印鉴使用情况表：

2020年12月印鉴使用登记表

| 日期 | 事由 | 材料 | 印鉴名称及使用次数 | 申请人 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年12月1日 | 关于常州江南里一期一标工程款支付报审表的用印 | 工程款支付报审表 | 公章（3） | 王刚 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月1日 | 关于《召开股东会会议通知》的用印 | 股东会会议通知（关于选举公司监事） | 公章（2） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2020年12月1日 | 关于《召开董事会会议通知》的用印 | 董事会会议通知（关于聘用杨希中为财务负责人及袁聚宝与杨希中的薪酬） | 公章（5） | 丁玲 | 袁聚宝 |
| 2020年12月1日 | 关于常州江南里项目一期红线内供电工程合同的用印 | 一期公建配套工程设计合同、一期10KV供配电工程（土建部分）合同、居配土建工程施工监理合同、公建监理合同、一期10KV供配电工程（公建部分）工程合同 | 公章（40） 法人章（20） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月2日 | 营销中心精装修硬装工程关于《工程竣工验收表》的用印 | 《工程竣工验收表》 | 公章（1） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月4日 | 关于一期二标叠墅一层南阳台采光窗上翻梁凿除事宜工程联系单的用印 | 工程联系单-关于叠墅一层南阳台采光窗上翻梁凿除事宜 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月7日 | 关于原营销管理部员工朱海燕《离职证明》的用印申请 | 离职证明（朱海燕） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月7日 | 关于37#、38#、47#楼共计46套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业协议用印的申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、物业协议 | 合同章（864）法人章（192） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月7日 | 关于常州江南里项目A地块四、五期BIM设计服务合同的用印 | 常州江南里项目四、五期BIM设计合同 | 公章（18） 法人章（12） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月7日 | 二三期事故情况说明的用印 | 二三期事故情况说明-安全文明工地评审需要 | 公章（1） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月7日 | 二三期武进区建筑市场综合大检查整改回复书的用印 | 武进区建筑市场综合大检查整改回复书-二三期 | 公章（4） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月7日 | 关于常州江南里项目A地块临电接入工程合同的用印 | 监理合同、施工合同、委托书、勘测设计费结算清单 | 公章（13） 法人章（9） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月7日 | 关于小股东12月5日通知回函（查阅资料） | 回函 | 公章（1） | 丁玲 | 袁聚宝邮件 |
| 2020年12月8日 | 关于二三期小高层单元门施工的工程管理部通知单用印 | 工程管理部通知单-CZJNL02-TZ021-关于二三期小高层单元门施工的通知 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 徐志刚OA |
| 2020年12月10日 | 关于常州江南里一期自来水工程合同的用印 | 给水安装工程施工合同、单位消防用水合同、单位用户供水合同 | 公章（13） 法人章（9） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月10日 | 关于项目供电外线施工所需开挖绿地及道路申请的用印 | 绿地、道路开挖许可申请表、拟开挖部位及尺寸示意图 | 公章（2） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月10日 | 关于A地块交接书等材料的用印 | 国有建设用地使用权出让地块交接书、土地出让合同、土地三方协议（成立项目公司）、土地移交时间补充协议、土地出让金缴清证明 | 公章（6） 法人章（2） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月10日 | 关于邮储银行监管户资金转至中国银行基本户的用印 | 资金内调拨款申请单及情况说明 | 公章（1） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月10日 | 关于申请退还增值税留抵退税额相关资料用印（印鉴外出） | 2019年3月-2020年11月增值税纳税申请表、退（抵）税申请、2019年3月-2020年11月增值税进项明细表 | 公章（30） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月11日 | 关于办理A地块建设用地规划许可相关材料的用印 | 常州市建设用地规划许可证申请表、授权委托书、营业执照、土地出让合同、土地三方协议（成立项目公司）、土地移交时间补充协议、土地出让金缴清证明、现势地形图、投资项目备案证、项目共规划条件、A地块宗地图 | 公章（14） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月11日 | 关于A地块土地证换不动产权证所需相关材料的用印 | 营业执照复印件、授权委托书、A地块宗地图、A地块土地交接书 | 公章（5） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月11日 | 关于二、三期高压防护架工程完工验收单用印 | 工程完工验收单 | 公章（1） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月11日 | 关于二三期正式电申报资料的用印 | 二三期正式电申报资料 | 公章（5） | 周印国 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月14日 | 关于常州市武进区职工生育人员花名册用印申请 | 常州市武进区企业职工生育人员花名册（表三） | 公章（1） | 张琦 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月14日 | 关于A地块土地证换不动产权证补充资料的用印 | 武进区不动产登记申请书、授权委托书、董事长身份证扫描件、邵景健身份证、土地款发票扫描件、契税发票扫描件 | 公章（10） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月14日 | 关于37#、38#、47#楼共计41套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业协议用印的申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议、物业协议 | 合同章（755）法人章（82） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月14日 | 一期二标常州市建筑施工安全生产标准化示范工地评审申报表的用印 | 常州市建筑施工安全生产标准化示范工地评审申报表 | 公章（4） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月14日 | 一期二标建筑市场检查整改回复书的用印 | 建筑市场检查整改回复书-一期二标 | 公章（4） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月14日 | 关于二三期样板施工工程管理部通知单的用印 | 工程管理部通知单-CZJNL02-TZ022-关于二三期样板施工的通知 | 工程章（3） | 刘溢泉 | 徐志刚OA |
| 2020年12月15日 | 关于常州江南里项目A地块临电工程合同的用印 | A地块临电工程委托建设管理协议 | 公章（4） 法人章（4） | 顾晔芸 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月15日 | 关于常州江南里二三期工程款支付报审表的用印 | 工程款支付报审表 | 公章（1） | 刘溢泉 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月16日 | 关于常州江南里项目2020年11月物料类预算单的用印申请 | 常州江南里项目2020年11月物料类预算单 | 公章（2） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月16日 | 关于常州江南里项目小高层样板房开放活动结算单的用印申请 | 常州江南里项目小高层样板房开放活动结算单 | 公章（2） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月16日 | 关于12#、36#、37#、38#、46#、47#公积金准入材料的用印申请 | 常州市住房公积金个人贷款期房项目担保合作协议、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、国有土地使用证、商品房预售许可证、近期财务报表、项目申报调查登记表、商品房预售资金第三方托管合作协议 | 公章（138）法人章（3） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月16日 | 关于2021年度项目经营计划的审批的用印申请 | 关于2021年度项目经营计划审批表（2020-CZ016)、关于2021年度项目经营计划的审批（丹龙常州请【2020】19号） | 公章（3） | 丁玲 | 袁聚宝邮件 |
| 2020年12月16日 | 关于南京银行办理协定存款业务的用印申请 | 南京银行办理协定存款协议书 | 公章（4）法人章（2） | 姜莉 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月16日 | 关于工商档案查询的用印申请 | 登记服务协议 | 公章（1） | 徐婷 | 袁聚宝 |
| 2020年12月17日 | 关于一期二标段叠墅、合院厨房烟道事宜的用印申请 | 工程管理部联系单（编号：CZJNL01-2-GCLXD018） | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月22日 | 关于办理项目四五期建设工程规划许可证相关材料的用印 | 常州市建设工程规划许可证核发申请表（建筑类）、建筑工程明细表、授权委托书（办理项目）、营业执照、经济指标自审表、投资项目备案证、A地块现势地形图、A地块建设用地规划许可证、土地出让合同、土地三方协议（成立项目公司）、项目规划条件、A地块土地证、A地块人防批复、规划方案总平面图、环评批复、A地块日照分析报告、授权委托书（上传文件）、四五期报建总平面图、面积承诺书 | 公章（22） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月22日 | 关于申请退还A地块土地使用税的用印申请 | 土地使用税退款申请、退税申请表、土地使用税申报表、土地使用税完税凭证、土地使用税电子缴款书、土地使用税扣款银行回单、国有土地出让合同、土地出让合同补充协议、土地出让金交款证明、一般缴款书、土地使用权移交确认书、土地使用证、A地块新土地证 | 公章（132） | 金美娟 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月22日 | 关于工程管理部蔡婷婷收入证明的用印申请 | 收入证明（蔡婷婷） | 公章（1） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月22日 | 关于DLZY-HT-YX-153-常州江南里营销中心物业服务协议（2020.12.16-2021.6.15）合同的用印申请 | DLZY-HT-YX-153-常州江南里营销中心物业服务协议（2020.12.16-2021.6.15）合同 | 合同章（12） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月22日 | 关于DLZY-HT-YX-152武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制（业主生日蛋糕）合同的用印申请 | DLZY-HT-YX-152武进经济开发区四桥头东北角地块项目物品定制（业主生日蛋糕）合同 | 合同章（12） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月22日 | 常州江南里5月物料类结算单的用印申请（凯迪） | 常州江南里5月物料类结算单（凯迪） | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月22日 | 关于股东会会议结果通知的用印申请 | 股东会会议结果通知（关于公司监事马春英辞职并重新选举的事宜） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝邮件 |
| 2020年12月23日 | 一期公共部位精装修工程开工通知用印 | 开工通知 | 工程章（4） | 杨波 | 徐志刚OA |
| 2020年12月24日 | 关于常州江南里一期一标施工现场急需整改事宜通知单的用印 | 工程管理部通知单（编号：CZJNL01-1-TZ064） | 工程章（3） | 王刚 | 徐志刚OA |
| 2020年12月24日 | 关于常州江南里项目2020年奇妙一夏活动结算单的用印申请 | 常州江南里项目2020年奇妙一夏活动结算单 | 公章（1） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月24日 | 关于常州江南里项目老友季活动结算单的用印申请 | 常州江南里项目老友季活动结算单 | 公章（1） | 郭泽龙 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月24日 | 常州江南里6月物料类结算单的用印申请（凯迪） | 常州江南里6月物料类结算单（凯迪） | 公章（1） | 朱颖冰 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月24日 | 房屋租赁合同-绿地香奈花园62幢乙单元1004室的用印申请 | 房屋租赁合同-绿地香奈花园62幢乙单元1004室 | 合同章（8） | 周怡青 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月25日 | 关于四五期施工图报审资料用印申请 | 四五期施工图设计审查报审表 | 公章（1）法人章（1） | 徐杰 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月25日 | 关于工程项目安全生产标准化自评表用印 | 《工程项目安全生产标准化自评表》（一期一标段12月）、《工程项目安全生产标准化自评表》（一期二标段12月）、《工程项目安全生产标准化自评表》（二三期12月） | 工程章（3） | 蔡婷婷 | 徐志刚OA |
| 2020年12月25日 | 关于委派管理人员的委派合同的用印 | 委派人员工作合同（琚心华） | 公章（6） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月28日 | 关于2021年员工及其子女补充商业保险团体投保资料的用印申请 | 中国人民人寿保险股份有限公司团体保险投保资料-员工、中国人民人寿保险股份有限公司团体保险投保资料-子女 | 公章（39） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月29日 | 关于常州江南里一期非样板区仿古工程中标结果公示的用印 | 中标结果公示(一期非样板区仿古工程) | 公章（3） | 张震宇 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月29日 | 关于股东会会议通知（重新选举公司监事事宜）的用印申请 | 股东会会议通知（关于选举公司监事） | 公章（2） | 徐婷 | 袁聚宝邮件 |
| 2020年12月29日 | 关于一期二标叠墅防火门事宜用印 | 《工程联系单》 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月29日 | 关于一期二标段叠墅一层南阳台防火采光窗事宜工程联系单用印 | 《工程联系单》 | 工程章（3） | 王效明 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月30日 | 关于员工《专项附加扣除信息采集表》（沈娜、黄梅、陈杰、董化成、王利利、徐利菊）用印 | 员工《专项附加扣除信息采集表》（沈娜、黄梅、陈杰、董化成、王利利、徐利菊） | 公章（12） | 徐婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月30日 | 一期样板房精装修工程竣工验收表的用印 | 一期样板房精装修工程竣工验收表 | 公章（2） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月30日 | 一期35#、50#（营销中心）软装设计与采购工程竣工验收表的用印 | 一期35#、50#（营销中心）软装设计与采购工程竣工验收表 | 公章（2） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月30日 | 一期样板房软装设计与采购（一标段）工程竣工验收表的用印 | 一期样板房软装设计与采购（一标段）工程竣工验收表 | 公章（2） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月30日 | 一期样板房软装设计与采购（二标段）工程竣工验收表的用印 | 一期样板房软装设计与采购（二标段）工程竣工验收表 | 公章（2） | 杨波 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月30日 | 一期东侧人行道景观提升工程关于《工程竣工验收表》的用印 | 工程竣工验收表 | 公章（1） | 魏超 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月30日 | 一期二标主体结构分部工程质量验收记录的用印 | 主体结构分部工程质量验收记录-29#、30#、18#、19#、22#、23#、24#、31# | 公章（40） | 蔡婷婷 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月31日 | 关于项目室外景观及雨污水等工程招标方式请示的用印 | 丹龙置业常州有限公司文件 | 公章（1） | 邵景健 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月31日 | 关于项目36#、37#、38#、46#号楼新增23套商品房《银行按揭贷款合同》的用印申请 | 银行按揭贷款合同 | 公章（108）法人章（92） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月31日 | 关于项目36#、37#、38#、46#、47#号楼新增22套商品房《银行按揭贷款合同》的用印申请 | 银行按揭贷款合同 | 公章（84）法人章（76） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月31日 | 关于36#、37#、38#、46#、47#楼共计47套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议 | 合同章（860）法人章（188） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月31日 | 关于项目37#、38#、47#号楼新增18套商品房《银行按揭贷款合同》的用印申请 | 银行按揭贷款合同 | 公章（76）法人章（72） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月31日 | 关于37#、38#、47#楼共计41套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议 | 合同章（755）法人章（82） | 张晓晴 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月31日 | 关于项目37#、38#、47#号楼新增25套商品房《银行按揭贷款合同》的用印申请 | 银行按揭贷款合同 | 公章（104）法人章（100） | 沈娜 | 袁聚宝OA |
| 2020年12月31日 | 关于4#、36#、37#、38#、46#、47#楼共计158套商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议的用印申请 | 商品房买卖合同、备案确认书、告知书、商品房预售资金托管三方协议及物业服务协议 | 合同章（5388）法人章（1886 | 张晓晴 | 袁聚宝OA |

7合同签订情况

2020年12月项目公司共签订了15份合同，其中1份行政类合同，2份营销类合同，10份施工类，2份设计类合同，合同具体情况如下表：

（转下页）

2020年12月合同签订情况表

| 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年12月1日 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 武进经开区四桥头东北角B地块（绿城江南里一期）10kV供配电工程（土建部分）委托管理协议 | 居配项目内场土建及电缆管沟工程项目管理工作 | 769.0317 |
| 2020年12月1日 | 常州常供电力设计院有限公司 | 常州武进经济开发区四桥头东北角B地块一期（江南里）公建配套工程设计合同 | 常州武进经济开发区四桥头东北角B地块一期（江南里）公建配套工程；编制工程概算 | 17.3827 |
| 2020年12月1日 | 常州常供电力设计院有限公司 | 居配土建工程施工监理合同 | 常州武进经济开发区四桥头东北角B地块一期居住区供配电工程（土建工程）监理 | 39.1834 |
| 2020年12月1日 | 常州常供电力设计院有限公司 | 居配土建工程施工监理合同 | 常州武进经济开发区四桥头东北角B地块一期公建配套监理 | 28.4019 |
| 2020年12月1日 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 武进经开区四桥头东北角B地块（绿城江南里一期）10kV供配电工程（公建部分）委托管理协议 | 居配项目公建部分项目管理工作 | 464.0262 |
| 2020年12月7日 | 浙江绿城建筑科技有限公司 | 常州江南里项目A地块四、五期BIM设计服务合同 | 以甲方提供的施工图为基础，建筑、结构、机电、市政等各专业图纸进行校对整合，并对BIM 三维管线综合建模。如乙方在碰撞检查过程中发现原图纸存在错误的情况，由乙方配合原设计 单位出具变更材料。工作内容包含但不限于绘制建筑信息模型；检测和解决专业图纸冲突，对管线综合优化等；施工期现场驻场服务；对招标人提供成果应用及软件使用培训等服务；设计任务书列明的其他内容。 | 25.00 |
| 2020年12月7日 | 常州晋陵电力实业有限公司 | 接入工程施工合同 | A地块用户资产线路工程施工 | 2.129961 |
| 2020年12月7日 | 常州常供电力设计院有限公司 | 接入工程监理合同 | A地块用户资产线路工程施工监理 | 0.055403 |
| 2020年12月9日 | 常州市武进天龙设备安装工程有限公司 | 给水安装工程施工合同 | 室内外给水及增压管道、户表 | 194.17 |
| 2020年12月9日 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 单位消防用水合同 | 甲方通过城市公共供水管网及附属设施向乙方提供不间断供水 | —— |
| 2020年12月10日 | 江河港武水务（常州）有限公司 | 单位用户供用水合同 | 甲方通过城市公共供水管网及附属设施向乙方提供不间断供水 | —— |
| 2020年12月15日 | 常州晋陵电力实业有限公司 | A地块临电工程合同 | 乙方负责建设管理的工程项目为丹龙置业常州有限公司10kV变电所电气安装工程，变电所电气设备安装调试工作，不包含所内进线照明及电缆 | 95.493928 |
| 2020年12月22日 | 绿城物业服务集团有限公司无锡分公司 | 常州江南里营销中心物业服务协议（2020.12.16-2021.6.15） | 甲方委托乙方对常州江南里项目美学馆馆实施物业管理服务，服务期限为2020.12.16-2021.6.15 | 148.25269 |
| 2020年12月22日 | 武进区牛塘合和圆缘食品加工厂 | 常州江南里项目物品定制合同（业主生日蛋糕） | 甲方从乙方采购生日蛋糕，服务期限2020.11-2020.12 | 1.9944 |
| 2020年12月24日 | 赵云峰、唐小菊 | 房屋租赁合同-绿地香奈花园62幢乙单元1004室 | 乙方租住甲方位于绿地香奈花园62幢乙单元1004室的房屋，服务期限为2020.12.15-2021.12.14，每月租金为2500元，押金2500元，中介费1250元。 | 3.00 |

8资金结算

8.1丹龙置业常州有限公司各资金账户流量情况

2020年12月项目公司资金流出合计139,421,143.52元，其中139,421,139.92元发生在中国银行常州武进支行的基本户中，3.60元发生在江南银行一般户中；截至2020年12月31日，项目公司各资金账户余额情况见下表。各账户资金流量情况详见银行对账单（附件三）。

截至2020年12月31日项目公司各资金账户余额情况表

| 开户行 | 账户类型 | 账号 | 余额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行常州武进支行 | 基本户 | 478059541640 | 244,045,588.22 | 监管账户 |
| 中国建设银行常州丰乐支行 | 一般户 | 32050162675900001066 | 0.11 | 监管账户 |
| 江苏银行常州天宁支行 | 一般户 | 80700188000112200 | - | 监管账户 |
| 江南农村商业银行湖塘支行 | 一般户 | 1034800000007191 | 2,039,743.49 | 监管账户 |
| 南京银行常州分行 | 一般户 | 1001240000001080 | 164,804,842.02 | 监管账户 |
| 中国民生银行常州武进支行 | 一般户 | 631342640 | - | 监管账户 |
| 华夏银行武进支行 | 一般户 | 1315000000512195 | 4,402,288.21 | 监管账户 |
| 中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行 | 一般户 | 932005010062260671 | 141,590,873.20 | 预售资金监管账户 |
| 合计 |  |  | 556,883,335.25 |  |

8.2收取各类保证金余额情况

项目公司2020年12月份保证金无变动。该资金具体情况如下表：

保证金基本情况表

| 保证金明细 | 收款金额 | 退还金额 | 入账日期 | 退还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州机械施工一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 江苏康建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年6月14日 |
| 江苏盐城二建一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州市精益建筑一期桩基工程投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 常州春秋华城一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市佳亚一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2019年7月3日 |
| 常州尊鼎一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市热辉一期土方工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月8日 |
| 常州市安贞一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑材料一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州华厦一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 常州市建筑科学一期材料检测工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年7月21日 |
| 杭州正大装饰品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 苏州金螳螂市区品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年5月25日 |
| 上海世家品牌生活体验馆投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2017年11月3日 |
| 常州市新阳光一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年11月8日 |
| 江苏龙城一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州常建一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 常州市江南建设一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 江苏安厦一期监理工程投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年3月24日 | 2018年3月14日 |
| 上海思过半市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海易鲁市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 广州集美组市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 上海世家市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年6月21日 |
| 北京安悦宅市区品牌生活体验馆软装投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年4月26日 | 2017年11月30日 |
| 浙江蓝城项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 苏州金螳螂项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 北京泛亚项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 绿城装饰项目会所及一期样板房精装修投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2017年5月25日 | 2018年3月14日 |
| 常州市基础工程投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 常嘉建设集团投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年11月8日 |
| 常州市中元建设投标保证金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2017年8月29日 | 2018年3月14日 |
| 江苏东方建设项目一期一标段监理履约保证金 | 231,000.00 |  | 2019年9月3日 |  |
| 上海世家装饰实业股份有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年1月23日 |
| 广厦东阳古建园林工程有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2019年12月26日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司会所古建投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年10月30日 | 2020年4月27日 |
| 江苏东方建设管理有限公司一期二标段履约保证金 | 97,500.00 |  | 2019年11月14日 |  |
| 浙江绿驰景观工程有限公司投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 苏州太湖古典园林建筑有限公司景观投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年1月23日 |
| 江苏城建校工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2019年12月19日 | 2020年6月23日 |
| 江苏安邦南汇工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 |  | 2019年12月20日 |  |
| 江苏武晋工程咨询有限公司投标保证金 | 30,000.00 |  | 2019年12月20日 |  |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2019年12月22日 | 2020年4月27日 |
| 江苏城东建设工程有限公司一期二标段总包履约保证金 | 8,912,393.05 |  | 2020年1月13日 |  |
| 苏州苏园古建园林有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏江都古典园林建设有限公司投标保证金 | 200,000.00 | 200,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司投标保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 2020年1月21日 | 2020年4月27日 |
| 江苏恒达利能机电设备工程有限公司履约保证金 | 40,500.00 |  | 2020年3月17日 |  |
| 常州二建建设有限公司履约保证金 | 39,858,322.14 |  | 2020年5月29日 |  |
| 上海中亚园林建设有限公司履约保证金 | 899,643.65 |  | 2020年7月19日 |  |
| 苏州复荣古建园林工程有限公司履约保证金 | 587,902.68 |  | 2020年7月22日 |  |
| 江苏东方建设项目管理咨询有限公司二期、三期履约保证金 | 322,258.30 |  | 2020年7月24日 |  |
| 宜兴市江南桥梁工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 |  | 2020年8月20日 |  |
| 常州市给排水工程有限公司桥梁工程投标保证金 | 50,000.00 |  | 2020年8月21日 |  |
| 江苏康建建设工程有限公司履约保证金 | 50,000.00 |  | 2020年10月12日 |  |
| 合计 | 53,599,519.82 | 2,440,000.00 | —— |  |
| 保证金余额 | 51,159,519.82 |  | —— |  |

附件

附件一 A地块不动产权证书

附件二 销售明细表

| 序号 | 楼号 | 房号 | 客户姓名 | 面积（㎡） | 备案价（元） | 合同价（元） | 已收金额（元） | 未收金额（元） | 销售状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 | 39-甲-1101 | 张亚 | 130.79 | 1,948,301.00 | 1,913,301.00 | 1,913,301.00 | 0.00 | 签约 |
| 2 | 39 | 39-甲-1001 | 徐旻 | 130.71 | 1,994,285.00 | 1,959,285.00 | 1,959,285.00 | 0.00 | 签约 |
| 3 | 39 | 39-甲-901 | 张红云 | 130.71 | 1,987,548.00 | 1,893,972.00 | 1,893,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 4 | 39 | 39-甲-801 | 严文玉 | 130.71 | 1,980,810.00 | 1,945,810.00 | 1,945,810.00 | 0.00 | 签约 |
| 5 | 39 | 39-甲-701 | 杨波 | 130.71 | 1,974,072.00 | 1,880,900.00 | 1,880,900.00 | 0.00 | 签约 |
| 6 | 39 | 39-甲-601 | 刘晓英 | 130.71 | 1,967,335.00 | 1,922,335.00 | 1,922,335.00 | 0.00 | 签约 |
| 7 | 39 | 39-甲-501 | 吴仲华 | 130.71 | 1,960,597.00 | 1,925,597.00 | 1,925,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 8 | 39 | 39-甲-401 | 薛研、施辉 | 130.71 | 1,920,171.00 | 1,900,171.00 | 1,900,171.00 | 0.00 | 签约 |
| 9 | 39 | 39-甲-301 | 李向魁 | 130.71 | 1,873,008.00 | 1,838,008.00 | 1,838,008.00 | 0.00 | 签约 |
| 10 | 39 | 39-甲-1102 | 曹庆 | 129.54 | 1,841,045.00 | 1,821,045.00 | 1,821,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 11 | 39 | 39-甲-1002 | 张腊根 | 129.5 | 1,915,081.00 | 1,870,081.00 | 1,870,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 12 | 39 | 39-甲-902 | 蒋雍 | 129.58 | 1,908,401.00 | 1,863,401.00 | 1,863,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 13 | 39 | 39-甲-802 | 丁玲 | 129.58 | 1,901,722.00 | 1,810,720.00 | 1,810,720.00 | 0.00 | 签约 |
| 14 | 39 | 39-甲-702 | 贡晶晶、杨俊 | 129.58 | 1,895,042.00 | 1,860,042.00 | 1,860,042.00 | 0.00 | 签约 |
| 15 | 39 | 39-甲-602 | 李敏、裴秀萍 | 129.58 | 1,888,363.00 | 1,853,363.00 | 1,853,363.00 | 0.00 | 签约 |
| 16 | 39 | 39-甲-502 | 李涛 | 129.58 | 1,881,684.00 | 1,861,684.00 | 1,861,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 17 | 39 | 39-甲-402 | 邱瑞泓 | 129.58 | 1,848,287.00 | 1,813,287.00 | 1,813,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 18 | 39 | 39-甲-302 | 孙剑 | 129.58 | 1,808,210.00 | 1,773,210.00 | 1,773,210.00 | 0.00 | 签约 |
| 19 | 39 | 39-甲-202 | 朱政君,傅科雯 | 129.58 | 1,753,705.00 | 1,718,705.00 | 1,718,705.00 | 0.00 | 签约 |
| 20 | 39 | 39-甲-102 | 任启双、乔如 | 127.06 | 1,616,259.00 | 1,581,259.00 | 1,581,259.00 | 0.00 | 签约 |
| 21 | 39 | 39-乙-1101 | 张玮 | 129.58 | 1,846,210.00 |  | 20,000.00 |  | 认购 |
| 22 | 39 | 39-乙-1001 | 李志华 | 129.58 | 1,919,684.00 | 1,884,684.00 | 1,884,684.00 | 0.00 | 签约 |
| 23 | 39 | 39-乙-901 | 邵义、郭佳丽 | 129.58 | 1,913,004.00 | 1,878,004.00 | 1,878,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 24 | 39 | 39-乙-801 | 戴燕 | 129.58 | 1,906,325.00 | 1,861,325.00 | 1,861,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 25 | 39 | 39-乙-701 | 郑翌 | 129.58 | 1,899,645.00 | 1,799,006.00 | 1,799,006.00 | 0.00 | 签约 |
| 26 | 39 | 39-乙-601 | 闻丽芬 | 129.58 | 1,892,966.00 | 1,857,966.00 | 1,857,966.00 | 0.00 | 签约 |
| 27 | 39 | 39-乙-501 | 徐利菊 | 129.58 | 1,886,287.00 | 1,851,287.00 | 1,851,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 28 | 39 | 39-乙-401 | 姜欣宇 | 129.58 | 1,852,890.00 | 1,807,890.00 | 1,807,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 29 | 39 | 39-乙-301 | 何兰 | 129.58 | 1,812,814.00 | 1,777,814.00 | 1,777,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 30 | 39 | 39-乙-201 | 张远芳、卢桂珍 | 129.58 | 1,759,378.00 | 1,714,378.00 | 1,714,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 31 | 39 | 39-乙-101 | 柳波、言新芳 | 127.06 | 1,620,772.00 | 1,585,772.00 | 1,585,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 32 | 39 | 39-乙-1102 | 王冲 | 129.58 | 1,850,814.00 | 1,815,814.00 | 1,815,814.00 | 0.00 | 签约 |
| 33 | 39 | 39-乙-1002 | 罗杜洋 | 129.58 | 1,924,287.00 | 1,889,287.00 | 1,889,287.00 | 0.00 | 签约 |
| 34 | 39 | 39-乙-902 | 王韬 | 129.58 | 1,917,607.00 | 1,882,607.00 | 1,882,607.00 | 0.00 | 签约 |
| 35 | 39 | 39-乙-802 | 蒋黎 | 129.58 | 1,910,928.00 | 1,875,928.00 | 1,875,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 36 | 39 | 39-乙-702 | 凌玉萍 | 129.58 | 1,904,249.00 | 1,869,249.00 | 1,869,249.00 | 0.00 | 签约 |
| 37 | 39 | 39-乙-602 | 钱小虎、孙晔隽 | 129.58 | 1,897,569.00 | 1,862,569.00 | 1,862,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 38 | 39 | 39-乙-502 | 谢锋 | 129.58 | 1,890,890.00 | 1,870,890.00 | 1,870,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 39 | 39 | 39-乙-402 | 张玲 | 129.58 | 1,857,493.00 | 1,822,493.00 | 1,822,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 40 | 39 | 39-乙-302 | 胡启柱、龚溢林 | 129.58 | 1,817,417.00 | 1,797,417.00 | 1,797,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 41 | 39 | 39-乙-202 | 陈斌、吴金洪 | 129.58 | 1,763,982.00 | 1,743,982.00 | 1,743,982.00 | 0.00 | 签约 |
| 42 | 39 | 39-乙-102 | 闵珂琦 | 127.06 | 1,625,286.00 | 1,590,286.00 | 1,590,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 43 | 39 | 39-丙-1101 | 刘淼 | 129.54 | 1,854,850.00 | 1,819,850.00 | 1,819,850.00 | 0.00 | 签约 |
| 44 | 39 | 39-丙-1001 | 张毅 | 129.58 | 1,928,890.00 | 1,883,890.00 | 1,883,890.00 | 0.00 | 签约 |
| 45 | 39 | 39-丙-901 | 孙傅芸 | 129.58 | 1,922,211.00 | 1,902,211.00 | 1,902,211.00 | 0.00 | 签约 |
| 46 | 39 | 39-丙-801 | 李承宏、纪佩来 | 129.58 | 1,915,531.00 | 1,880,531.00 | 1,880,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 47 | 39 | 39-丙-701 | 符彩琴 | 129.58 | 1,908,852.00 | 1,817,636.00 | 1,817,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 48 | 39 | 39-丙-601 | 张姝馨 | 129.58 | 1,902,172.00 | 1,857,172.00 | 1,857,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 49 | 39 | 39-丙-501 | 王文伟,滕亚仙 | 129.58 | 1,895,493.00 | 1,875,493.00 | 1,875,493.00 | 0.00 | 签约 |
| 50 | 39 | 39-丙-401 | 样板间 | 129.58 | 1,862,096.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 51 | 39 | 39-丙-301 | 夏丽君 | 129.58 | 1,822,020.00 | 1,777,020.00 | 1,777,020.00 | 0.00 | 签约 |
| 52 | 39 | 39-丙-201 | 李朵、徐洋龙 | 129.58 | 1,768,585.00 | 1,733,585.00 | 1,733,585.00 | 0.00 | 签约 |
| 53 | 39 | 39-丙-101 | 陶亚燕 | 127.06 | 1,629,800.00 | 1,584,800.00 | 1,584,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 54 | 39 | 39-丙-1102 | 张小超 | 148.91 | 2,057,709.00 | 2,037,709.00 | 2,037,709.00 | 0.00 | 签约 |
| 55 | 39 | 39-丙-1002 | 潘莉晶 | 148.86 | 2,141,430.00 | 2,106,430.00 | 2,106,430.00 | 0.00 | 签约 |
| 56 | 39 | 39-丙-902 | 干建萍 | 148.86 | 2,133,757.00 | 2,035,794.00 | 2,035,794.00 | 0.00 | 签约 |
| 57 | 39 | 39-丙-802 | 陈锡东 | 148.86 | 2,126,084.00 | 2,091,084.00 | 2,091,084.00 | 0.00 | 签约 |
| 58 | 39 | 39-丙-702 | 陈莲锁 | 148.86 | 2,118,411.00 | 2,098,411.00 | 2,098,411.00 | 0.00 | 签约 |
| 59 | 39 | 39-丙-602 | 蒋海红 | 148.86 | 2,110,737.00 | 2,075,737.00 | 2,075,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 60 | 39 | 39-丙-502 | 顾静 | 148.86 | 2,103,064.00 | 2,068,064.00 | 2,068,064.00 | 0.00 | 签约 |
| 61 | 39 | 39-丙-402 | 样板间 | 148.86 | 2,064,698.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 62 | 39 | 39-丙-302 | 李光舟 | 148.86 | 2,018,659.00 | 1,983,659.00 | 1,983,659.00 | 0.00 | 签约 |
| 63 | 39 | 39-丙-202 | 周守明 | 148.86 | 1,957,274.00 | 1,922,274.00 | 1,922,274.00 | 0.00 | 签约 |
| 64 | 39 | 39-丙-102 | 程伟 | 146.55 | 1,806,355.00 | 1,771,355.00 | 1,771,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 65 | 44 | 44-甲-1101 | 干叶飞 | 132.68 | 1,834,573.00 | 1,799,573.00 | 1,799,573.00 | 0.00 | 签约 |
| 66 | 44 | 44-甲-1001 | 聂敬忠 | 132.6 | 1,908,665.00 | 1,873,665.00 | 1,873,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 67 | 44 | 44-甲-901 | 徐不畏 | 132.6 | 1,901,830.00 | 1,810,825.00 | 1,810,825.00 | 0.00 | 签约 |
| 68 | 44 | 44-甲-801 | 聂敬礼 | 132.6 | 1,894,995.00 | 1,849,995.00 | 1,849,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 69 | 44 | 44-甲-701 | 杨阳 | 132.6 | 1,888,160.00 | 1,853,160.00 | 1,853,160.00 | 0.00 | 签约 |
| 70 | 44 | 44-甲-601 | 蒋春燕、张兴大 | 132.6 | 1,881,325.00 | 1,846,325.00 | 1,846,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 71 | 44 | 44-甲-501 | 韩俊容 | 132.6 | 1,874,490.00 | 1,839,490.00 | 1,839,490.00 | 0.00 | 签约 |
| 72 | 44 | 44-甲-401 | 王飞 | 132.6 | 1,833,480.00 | 1,798,480.00 | 1,798,480.00 | 0.00 | 签约 |
| 73 | 44 | 44-甲-301 | 吕城 | 132.6 | 1,785,634.00 | 1,750,634.00 | 1,750,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 74 | 44 | 44-甲-1102 | 许军立 | 131.41 | 1,757,898.00 | 1,722,898.00 | 1,722,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 75 | 44 | 44-甲-1002 | 丁小洁 | 131.45 | 1,832,960.00 | 1,797,960.00 | 1,797,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 76 | 44 | 44-甲-902 | 贺翠兰 | 131.45 | 1,826,184.00 | 1,791,184.00 | 1,791,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 77 | 44 | 44-甲-802 | 聂敬礼 | 131.45 | 1,819,408.00 | 1,784,408.00 | 1,784,408.00 | 0.00 | 签约 |
| 78 | 44 | 44-甲-702 | 苏琳、孙斌 | 131.45 | 1,812,633.00 | 1,777,633.00 | 1,777,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 79 | 44 | 44-甲-602 | 曾献华 | 131.45 | 1,805,857.00 | 1,770,857.00 | 1,770,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 80 | 44 | 44-甲-502 | 傅伟 | 131.45 | 1,799,081.00 | 1,779,081.00 | 1,779,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 81 | 44 | 44-甲-402 | 陈瑾 | 131.45 | 1,765,202.00 | 1,730,202.00 | 1,730,202.00 | 0.00 | 签约 |
| 82 | 44 | 44-甲-302 | 黎宏平、甘秋菊 | 131.45 | 1,724,547.00 | 1,689,547.00 | 1,689,547.00 | 0.00 | 签约 |
| 83 | 44 | 44-甲-202 | 陆兵 | 131.37 | 1,662,566.00 | 1,627,566.00 | 1,627,566.00 | 0.00 | 签约 |
| 84 | 44 | 44-乙-1101 | 朱婷、郭彤 | 131.45 | 1,762,821.00 | 1,727,821.00 | 1,727,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 85 | 44 | 44-乙-1001 | 林丹光 | 131.45 | 1,837,355.00 | 1,817,355.00 | 1,817,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 86 | 44 | 44-乙-901 | 刘建国 | 131.45 | 1,830,579.00 | 1,785,579.00 | 1,785,579.00 | 0.00 | 签约 |
| 87 | 44 | 44-乙-801 | 毕勇 | 131.45 | 1,823,803.00 | 1,725,439.00 | 1,725,439.00 | 0.00 | 签约 |
| 88 | 44 | 44-乙-701 | 王华 | 131.45 | 1,817,027.00 | 1,782,027.00 | 1,782,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 89 | 44 | 44-乙-601 | 谢才强 | 131.45 | 1,810,252.00 | 1,775,252.00 | 1,775,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 90 | 44 | 44-乙-501 | 邹琳 | 131.45 | 1,803,476.00 | 1,715,422.00 | 1,715,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 91 | 44 | 44-乙-401 | 赵斌 | 131.45 | 1,769,597.00 | 1,724,597.00 | 1,724,597.00 | 0.00 | 签约 |
| 92 | 44 | 44-乙-301 | 周俊 | 131.45 | 1,728,942.00 | 1,708,942.00 | 1,708,942.00 | 0.00 | 签约 |
| 93 | 44 | 44-乙-201 | 陆兵 | 131.45 | 1,667,960.00 | 1,632,960.00 | 1,632,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 94 | 44 | 44-乙-1102 | 濮泽昱、濮小波 | 131.45 | 1,767,216.00 | 1,732,216.00 | 1,732,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 95 | 44 | 44-乙-1002 | 黄洪 | 131.45 | 1,841,750.00 | 1,796,750.00 | 1,796,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 96 | 44 | 44-乙-902 | 张鹏程、胥敏 | 131.45 | 1,834,974.00 | 1,799,974.00 | 1,799,974.00 | 0.00 | 签约 |
| 97 | 44 | 44-乙-802 | 沈奕 | 131.45 | 1,828,198.00 | 1,808,198.00 | 1,808,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 98 | 44 | 44-乙-702 | 王华 | 131.45 | 1,821,422.00 | 1,786,422.00 | 1,786,422.00 | 0.00 | 签约 |
| 99 | 44 | 44-乙-602 | 张苏洋 | 131.45 | 1,814,647.00 | 1,769,647.00 | 1,769,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 100 | 44 | 44-乙-502 | 周芷涵 | 131.45 | 1,807,871.00 | 1,772,871.00 | 1,772,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 101 | 44 | 44-乙-402 | 薛云鹏 | 131.45 | 1,773,992.00 | 1,738,992.00 | 1,738,992.00 | 0.00 | 签约 |
| 102 | 44 | 44-乙-302 | 瞿晓犇 | 131.45 | 1,733,337.00 | 1,698,337.00 | 1,698,337.00 | 0.00 | 签约 |
| 103 | 44 | 44-乙-202 | 陆兵 | 131.45 | 1,672,355.00 | 1,637,355.00 | 1,637,355.00 | 0.00 | 签约 |
| 104 | 44 | 44-丙-1101 | 黄梅 | 131.41 | 1,771,078.00 | 1,751,078.00 | 1,751,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 105 | 44 | 44-丙-1001 | 甘俊杰、娄晓静 | 131.45 | 1,846,144.00 | 1,811,144.00 | 1,811,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 106 | 44 | 44-丙-901 | 彭海琴 | 131.45 | 1,839,369.00 | 1,794,369.00 | 1,794,369.00 | 0.00 | 签约 |
| 107 | 44 | 44-丙-801 | 刘兰英 | 131.45 | 1,832,593.00 | 1,797,593.00 | 1,797,593.00 | 0.00 | 签约 |
| 108 | 44 | 44-丙-701 | 夏大清 | 131.45 | 1,825,817.00 | 1,790,817.00 | 1,790,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 109 | 44 | 44-丙-601 | 陆启浩、董永珍 | 131.45 | 1,819,041.00 | 1,799,041.00 | 1,799,041.00 | 0.00 | 签约 |
| 110 | 44 | 44-丙-501 | 陈平 | 131.45 | 1,812,266.00 | 1,777,266.00 | 1,777,266.00 | 0.00 | 签约 |
| 111 | 44 | 44-丙-401 | 潘文君 | 131.45 | 1,778,387.00 | 1,743,387.00 | 1,743,387.00 | 0.00 | 签约 |
| 112 | 44 | 44-丙-301 | 何煚 | 131.45 | 1,737,732.00 | 1,702,732.00 | 1,702,732.00 | 0.00 | 签约 |
| 113 | 44 | 44-丙-201 | 刘锋朱泽莲 | 131.45 | 1,676,750.00 | 1,656,750.00 | 1,656,750.00 | 0.00 | 签约 |
| 114 | 44 | 44-丙-1102 | 李明 | 151.06 | 1,964,646.00 | 1,959,650.00 | 1,959,650.00 | 0.00 | 签约 |
| 115 | 44 | 44-丙-1002 | 田秋兴 | 151.01 | 2,049,627.00 | 2,029,627.00 | 2,029,627.00 | 0.00 | 签约 |
| 116 | 44 | 44-丙-902 | 周冬艳 | 151.01 | 2,041,843.00 | 2,006,843.00 | 2,006,843.00 | 0.00 | 签约 |
| 117 | 44 | 44-丙-802 | 钱兰 | 151.01 | 2,034,059.00 | 1,999,059.00 | 1,999,059.00 | 0.00 | 签约 |
| 118 | 44 | 44-丙-702 | 张姝馨 | 151.01 | 2,026,275.00 | 1,981,275.00 | 1,981,275.00 | 0.00 | 签约 |
| 119 | 44 | 44-丙-602 | 韩海烽、张云亚 | 151.01 | 2,018,491.00 | 1,983,491.00 | 1,983,491.00 | 0.00 | 签约 |
| 120 | 44 | 44-丙-502 | 查建芳 | 151.01 | 2,010,707.00 | 1,975,707.00 | 1,975,707.00 | 0.00 | 签约 |
| 121 | 44 | 44-丙-402 | 丁云、李岳峰 | 151.01 | 1,971,786.00 | 1,936,786.00 | 1,936,786.00 | 0.00 | 签约 |
| 122 | 44 | 44-丙-302 | 张薇雯 | 151.01 | 1,925,082.00 | 1,890,082.00 | 1,890,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 123 | 44 | 44-丙-202 | 余霞 | 151.01 | 1,855,026.00 | 1,765,425.00 | 565,425.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 124 | 40 | 40-甲-101 | 管欧 | 145.68 | 1,939,186.00 | 1,919,186.00 | 1,919,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 125 | 40 | 40-甲-201 | 吴钢 | 147.98 | 2,091,522.00 | 2,081,522.00 | 2,081,522.00 | 0.00 | 签约 |
| 126 | 40 | 40-甲-301 | 壮能、金星 | 147.98 | 2,152,544.00 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 127 | 40 | 40-甲-401 | 史荣升、沈丹萍 | 147.98 | 2,198,311.00 | 2,183,311.00 | 2,183,311.00 | 0.00 | 签约 |
| 128 | 40 | 40-甲-501 | 张彬、郭昆 | 147.98 | 2,236,451.00 | 2,226,451.00 | 2,226,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 129 | 40 | 40-甲-601 | 曹晓东,唐丽雅 | 147.98 | 2,244,078.00 | 2,234,078.00 | 2,234,078.00 | 0.00 | 签约 |
| 130 | 40 | 40-甲-701 | 高静怡 | 147.98 | 2,251,706.00 | 2,226,706.00 | 2,226,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 131 | 40 | 40-甲-801 | 沈克文、周琴 | 147.98 | 2,259,334.00 | 2,234,334.00 | 2,234,334.00 | 0.00 | 签约 |
| 132 | 40 | 40-甲-901 | 马益飞 | 147.98 | 2,266,962.00 | 2,241,962.00 | 2,241,962.00 | 0.00 | 签约 |
| 133 | 40 | 40-甲-1001 | 朱振、周晓慧 | 147.98 | 2,274,590.00 | 2,254,590.00 | 2,254,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 134 | 40 | 40-甲-1101 | 张瑜 | 148.04 | 2,191,564.00 | 2,166,564.00 | 2,166,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 135 | 40 | 40-甲-102 | 壮琪、周敏 | 126.31 | 1,654,371.00 | 1,629,371.00 | 1,629,371.00 | 0.00 | 签约 |
| 136 | 40 | 40-甲-202 | 赵娇华、高旭东 | 128.81 | 1,792,943.00 | 1,772,943.00 | 1,772,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 137 | 40 | 40-甲-302 | 李卫 | 128.81 | 1,846,060.00 | 1,821,060.00 | 1,821,060.00 | 0.00 | 签约 |
| 138 | 40 | 40-甲-402 | 赵伟、韩茂林 | 128.81 | 1,885,898.00 | 1,875,898.00 | 1,875,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 139 | 40 | 40-甲-502 | 秦超、王晶雨 | 128.81 | 1,919,097.00 | 1,909,097.00 | 1,909,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 140 | 40 | 40-甲-602 | 周玲、徐正峰 | 128.81 | 1,925,736.00 | 1,920,736.00 | 1,920,736.00 | 0.00 | 签约 |
| 141 | 40 | 40-甲-702 | 王芳 | 128.81 | 1,932,376.00 | 1,907,376.00 | 1,907,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 142 | 40 | 40-甲-802 | 赵颖 | 128.81 | 1,939,016.00 | 1,929,016.00 | 1,929,016.00 | 0.00 | 签约 |
| 143 | 40 | 40-甲-902 | 恽晓明、苏秋 | 128.81 | 1,945,655.00 | 1,920,655.00 | 1,920,655.00 | 0.00 | 签约 |
| 144 | 40 | 40-甲-1002 | 高玲玲 | 128.81 | 1,952,295.00 | 1,927,295.00 | 1,927,295.00 | 0.00 | 签约 |
| 145 | 40 | 40-甲-1102 | 张慧 | 128.77 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 1,878,681.00 | 0.00 | 签约 |
| 146 | 40 | 40-乙-101 | 肖红霞 | 126.31 | 1,649,800.00 | 1,624,800.00 | 1,624,800.00 | 0.00 | 签约 |
| 147 | 40 | 40-乙-201 | 杨勇、赵红梅 | 128.81 | 1,788,280.00 | 1,778,280.00 | 1,778,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 148 | 40 | 40-乙-301 | 吴飞龙、饶文红 | 128.81 | 1,841,398.00 | 1,826,398.00 | 1,826,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 149 | 40 | 40-乙-401 | 王晓伟、上小英 | 128.81 | 1,881,236.00 | 1,856,236.00 | 1,856,236.00 | 0.00 | 签约 |
| 150 | 40 | 40-乙-501 | 刘康、刘丹纯 | 128.81 | 1,914,434.00 | 1,889,434.00 | 1,889,434.00 | 0.00 | 签约 |
| 151 | 40 | 40-乙-601 | 潘杨、陆娟芬 | 128.81 | 1,921,074.00 | 1,886,074.00 | 1,886,074.00 | 0.00 | 签约 |
| 152 | 40 | 40-乙-701 | 李赟、丁路 | 128.81 | 1,927,714.00 | 1,917,714.00 | 1,917,714.00 | 0.00 | 签约 |
| 153 | 40 | 40-乙-801 | 董小娟、解平毅 | 128.81 | 1,934,353.00 | 1,919,353.00 | 1,919,353.00 | 0.00 | 签约 |
| 154 | 40 | 40-乙-901 | 李刚、王丙芳 | 128.81 | 1,940,993.00 | 1,915,993.00 | 1,915,993.00 | 0.00 | 签约 |
| 155 | 40 | 40-乙-1001 | 刘伟明 | 128.81 | 1,947,633.00 | 1,922,633.00 | 1,922,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 156 | 40 | 40-乙-1101 | 高江东、刘玲 | 128.81 | 1,874,596.00 | 1,864,596.00 | 1,864,596.00 | 0.00 | 签约 |
| 157 | 40 | 40-乙-102 | 栾巍、牟娇 | 126.31 | 1,645,228.00 | 1,630,228.00 | 1,630,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 158 | 40 | 40-乙-202 | 赵亮、李梅英 | 128.81 | 1,783,618.00 | 1,763,618.00 | 1,763,618.00 | 0.00 | 签约 |
| 159 | 40 | 40-乙-302 | 杨玲玉 | 128.81 | 1,836,735.00 | 1,811,735.00 | 1,811,735.00 | 0.00 | 签约 |
| 160 | 40 | 40-乙-402 | 李明 | 128.81 | 1,876,574.00 | 1,866,568.00 | 1,866,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 161 | 40 | 40-乙-502 | 薛时杰、杨梦璐 | 128.81 | 1,909,772.00 | 1,899,772.00 | 1,899,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 162 | 40 | 40-乙-602 | 高荣华、王德翠 | 128.81 | 1,916,412.00 | 1,891,412.00 | 1,891,412.00 | 0.00 | 签约 |
| 163 | 40 | 40-乙-702 | 万琴娣 | 128.81 | 1,923,051.00 | 1,903,051.00 | 1,903,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 164 | 40 | 40-乙-802 | 徐晓燕 | 128.81 | 1,929,691.00 | 1,914,691.00 | 1,914,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 165 | 40 | 40-乙-902 | 陈康 | 128.81 | 1,936,331.00 | 1,911,331.00 | 1,911,331.00 | 0.00 | 签约 |
| 166 | 40 | 40-乙-1002 | 罗婷 | 128.81 | 1,942,971.00 | 1,917,971.00 | 1,917,971.00 | 0.00 | 签约 |
| 167 | 40 | 40-乙-1102 | 徐卉 | 128.81 | 1,869,934.00 | 1,849,934.00 | 559,934.00 | 1,290,000.00 | 签约 |
| 168 | 40 | 40-丙-101 | 万梨花 | 126.31 | 1,640,656.00 | 1,567,186.00 | 1,567,186.00 | 0.00 | 签约 |
| 169 | 40 | 40-丙-201 | 胡宗留 | 128.81 | 1,778,956.00 | 1,758,956.00 | 1,758,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 170 | 40 | 40-丙-301 | 孙靖、严丽娟 | 128.81 | 1,832,073.00 | 1,822,073.00 | 1,822,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 171 | 40 | 40-丙-401 | 杨莹 | 128.81 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 1,871,911.00 | 0.00 | 签约 |
| 172 | 40 | 40-丙-501 | 陶为华、齐欣欣 | 128.81 | 1,905,110.00 | 1,885,110.00 | 1,885,110.00 | 0.00 | 签约 |
| 173 | 40 | 40-丙-601 | 周岩旺、胡路露 | 128.81 | 1,911,749.00 | 1,886,749.00 | 1,886,749.00 | 0.00 | 签约 |
| 174 | 40 | 40-丙-701 | 严嘉、邵洁 | 128.81 | 1,918,389.00 | 1,908,389.00 | 1,908,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 175 | 40 | 40-丙-801 | 沈建明、朱永姝、沈鸿 | 128.81 | 1,925,029.00 | 1,900,029.00 | 1,900,029.00 | 0.00 | 签约 |
| 176 | 40 | 40-丙-901 | 柳杨 | 128.81 | 1,931,669.00 | 1,906,669.00 | 1,906,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 177 | 40 | 40-丙-1001 | 朱成明、张亚萍、朱迪 | 128.81 | 1,938,308.00 | 1,918,308.00 | 1,918,308.00 | 0.00 | 签约 |
| 178 | 40 | 40-丙-1101 | 王夏衍、李梦营 | 128.77 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 1,864,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 179 | 40 | 40-丙-102 | 黄梅 | 145.68 | 1,854,819.00 | 1,774,924.00 | 1,774,924.00 | 0.00 | 签约 |
| 180 | 40 | 40-丙-202 | 周茜、刘凯 | 147.98 | 2,005,823.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 181 | 40 | 40-丙-302 | 郑小风 | 147.98 | 2,066,846.00 | 2,051,846.00 | 2,051,846.00 | 0.00 | 签约 |
| 182 | 40 | 40-丙-402 | 徐小军 | 147.98 | 2,112,613.00 | 2,106,613.00 | 2,106,613.00 | 0.00 | 签约 |
| 183 | 40 | 40-丙-502 | 陆晓飞、朱杭金 | 147.98 | 2,150,752.00 | 2,125,752.00 | 2,125,752.00 | 0.00 | 签约 |
| 184 | 40 | 40-丙-602 | 王钱浪、张小丽 | 147.98 | 2,158,380.00 | 2,138,380.00 | 2,138,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 185 | 40 | 40-丙-702 | 薛芬、吴凯 | 147.98 | 2,166,007.00 | 2,141,007.00 | 2,141,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 186 | 40 | 40-丙-802 | 彭广民、周海萍 | 147.98 | 2,173,635.00 | 2,148,635.00 | 2,148,635.00 | 0.00 | 签约 |
| 187 | 40 | 40-丙-902 | 张浩、杨佳静 | 147.98 | 2,181,263.00 | 2,146,263.00 | 2,146,263.00 | 0.00 | 签约 |
| 188 | 40 | 40-丙-1002 | 陈飞、胡惠蓉 | 147.98 | 2,188,891.00 | 2,163,891.00 | 2,163,891.00 | 0.00 | 签约 |
| 189 | 40 | 40-丙-1102 | 张文斌、汪霞 | 148.04 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 2,197,401.00 | 0.00 | 签约 |
| 190 | 45 | 45-甲-201 | 王杰、吴晓蓉 | 150.22 | 1,987,141.00 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 191 | 45 | 45-甲-301 | 唐春玲 | 150.22 | 2,056,831.00 | 2,046,831.00 | 2,046,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 192 | 45 | 45-甲-401 | 张慧 | 150.22 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 2,103,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 193 | 45 | 45-甲-501 | 郭琦、金科 | 150.22 | 2,142,007.00 | 2,127,007.00 | 2,127,007.00 | 0.00 | 签约 |
| 194 | 45 | 45-甲-601 | 王希、莫泓霖 | 150.22 | 2,149,751.00 | 2,139,751.00 | 2,139,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 195 | 45 | 45-甲-701 | 杨晓光、虞新燕 | 150.22 | 2,157,494.00 | 2,132,398.00 | 2,132,398.00 | 0.00 | 签约 |
| 196 | 45 | 45-甲-801 | 王卓越、褚张霞 | 150.22 | 2,165,237.00 | 2,155,237.00 | 2,155,237.00 | 0.00 | 签约 |
| 197 | 45 | 45-甲-901 | 蒋磊、何琦 | 150.22 | 2,172,981.00 | 2,142,981.00 | 2,142,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 198 | 45 | 45-甲-1001 | 薛源、蒋琳 | 150.22 | 2,180,724.00 | 2,160,724.00 | 2,160,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 199 | 45 | 45-甲-1101 | 戈丽娜 | 150.28 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 2,096,376.00 | 0.00 | 签约 |
| 200 | 45 | 45-甲-202 | 周佳炜 | 130.77 | 1,703,531.00 | 1,688,531.00 | 1,688,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 201 | 45 | 45-甲-302 | 张琳 | 130.77 | 1,764,198.00 | 1,754,198.00 | 1,754,198.00 | 0.00 | 签约 |
| 202 | 45 | 45-甲-402 | 王海美、蒋飞 | 130.77 | 1,804,642.00 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 203 | 45 | 45-甲-502 | 沈小霞 | 130.77 | 1,838,346.00 | 1,818,346.00 | 1,818,346.00 | 0.00 | 签约 |
| 204 | 45 | 45-甲-602 | 廖新化 | 130.77 | 1,845,086.00 | 1,815,086.00 | 1,815,086.00 | 0.00 | 签约 |
| 205 | 45 | 45-甲-702 | 邓可明、李玲月、邓毅超 | 130.77 | 1,851,827.00 | 1,826,827.00 | 1,826,827.00 | 0.00 | 签约 |
| 206 | 45 | 45-甲-802 | 薛兴旭、夏敏 | 130.77 | 1,858,568.00 | 1,848,568.00 | 1,848,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 207 | 45 | 45-甲-902 | 吴佳铭、陈志菊、吴国兴 | 130.77 | 1,865,309.00 | 1,845,309.00 | 1,845,309.00 | 0.00 | 签约 |
| 208 | 45 | 45-甲-1002 | 赵晓泽、钱水平 | 130.77 | 1,872,049.00 | 1,862,049.00 | 1,862,049.00 | 0.00 | 签约 |
| 209 | 45 | 45-甲-1102 | 许胜、马红梅 | 130.72 | 1,797,222.00 | 1,782,222.00 | 1,782,222.00 | 0.00 | 签约 |
| 210 | 45 | 45-乙-201 | 仰志辉、王凤弟 | 130.77 | 1,699,071.00 | 1,674,071.00 | 1,674,071.00 | 0.00 | 签约 |
| 211 | 45 | 45-乙-301 | 朱海元、张国进 | 130.77 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 1,759,738.00 | 0.00 | 签约 |
| 212 | 45 | 45-乙-401 | 蒋志龙、孙红娣 | 130.77 | 1,800,182.00 | 1,790,182.00 | 1,790,182.00 | 0.00 | 签约 |
| 213 | 45 | 45-乙-501 | 夏伦杰、赵洁 | 130.77 | 1,833,886.00 | 1,828,886.00 | 1,828,886.00 | 0.00 | 签约 |
| 214 | 45 | 45-乙-601 | 钱孙广、杨佳媛 | 130.77 | 1,840,626.00 | 1,830,626.00 | 1,830,626.00 | 0.00 | 签约 |
| 215 | 45 | 45-乙-701 | 陈刚、杨莉亚 | 130.77 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 1,847,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 216 | 45 | 45-乙-801 | 蒋建伟、吴春花 | 130.77 | 1,854,108.00 | 1,849,108.00 | 1,849,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 217 | 45 | 45-乙-901 | 胡来元 | 130.77 | 1,860,848.00 | 1,835,848.00 | 1,835,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 218 | 45 | 45-乙-1001 | 芦婷 | 130.77 | 1,867,589.00 | 1,857,589.00 | 1,857,589.00 | 0.00 | 签约 |
| 219 | 45 | 45-乙-1101 | 蒋迪 | 130.77 | 1,793,441.00 | 1,783,441.00 | 1,783,441.00 | 0.00 | 签约 |
| 220 | 45 | 45-乙-202 | 王护平、陈家克 | 130.77 | 1,694,611.00 | 1,684,611.00 | 1,684,611.00 | 0.00 | 签约 |
| 221 | 45 | 45-乙-302 | 姜洪峰、张小亚 | 130.77 | 1,755,277.00 | 1,735,277.00 | 1,735,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 222 | 45 | 45-乙-402 | 卢伟、韦妙 | 130.77 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 1,795,722.00 | 0.00 | 签约 |
| 223 | 45 | 45-乙-502 | 何凯、蒋敏 | 130.77 | 1,829,425.00 | 1,809,425.00 | 1,809,425.00 | 0.00 | 签约 |
| 224 | 45 | 45-乙-602 | 曹海燕 | 130.77 | 1,836,166.00 | 1,816,166.00 | 1,816,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 225 | 45 | 45-乙-702 | 张珍 | 130.77 | 1,842,907.00 | 1,817,907.00 | 1,817,907.00 | 0.00 | 签约 |
| 226 | 45 | 45-乙-802 | 曾国科 | 130.77 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 1,849,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 227 | 45 | 45-乙-902 | 梁花容 | 130.77 | 1,856,388.00 | 1,831,388.00 | 1,831,388.00 | 0.00 | 签约 |
| 228 | 45 | 45-乙-1002 | 龙卫丽 | 130.77 | 1,863,129.00 | 1,853,129.00 | 1,853,129.00 | 0.00 | 签约 |
| 229 | 45 | 45-乙-1102 | 陆晨、朱丽霞 | 130.77 | 1,788,981.00 | 1,768,981.00 | 1,768,981.00 | 0.00 | 签约 |
| 230 | 45 | 45-丙-201 | 徐兰英 | 130.77 | 1,690,151.00 | 1,670,151.00 | 1,670,151.00 | 0.00 | 签约 |
| 231 | 45 | 45-丙-301 | 杨蕊、杨学良 | 130.77 | 1,750,817.00 | 1,740,817.00 | 1,740,817.00 | 0.00 | 签约 |
| 232 | 45 | 45-丙-401 | 浦亚方、李杰 | 130.77 | 1,791,262.00 | 1,780,000.00 | 1,780,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 233 | 45 | 45-丙-501 | 徐艺嘉、李安康 | 130.77 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 1,824,965.00 | 0.00 | 签约 |
| 234 | 45 | 45-丙-601 | 邓科、王瑞英 | 130.77 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 1,831,706.00 | 0.00 | 签约 |
| 235 | 45 | 45-丙-701 | 雷菲 | 130.77 | 1,838,447.00 | 1,823,447.00 | 1,823,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 236 | 45 | 45-丙-801 | 游欢欢、吴彬 | 130.77 | 1,845,187.00 | 1,844,187.00 | 1,844,187.00 | 0.00 | 签约 |
| 237 | 45 | 45-丙-901 | 王斌、陆雁容 | 130.77 | 1,851,928.00 | 1,841,928.00 | 1,841,928.00 | 0.00 | 签约 |
| 238 | 45 | 45-丙-1001 | 朱凯明、陈丽 | 130.77 | 1,858,669.00 | 1,843,669.00 | 1,843,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 239 | 45 | 45-丙-1101 | 恽洁华 | 130.77 | 1,784,521.00 | 1,770,000.00 | 1,770,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 240 | 45 | 45-丙-202 | 徐兰英 | 150.22 | 1,881,935.00 | 1,861,935.00 | 1,861,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 241 | 45 | 45-丙-302 | 吴杰笑子、王芳冰 | 150.22 | 1,959,368.00 | 1,949,368.00 | 1,949,368.00 | 0.00 | 签约 |
| 242 | 45 | 45-丙-402 | 许谦 | 150.22 | 2,013,571.00 | 1,998,571.00 | 1,998,571.00 | 0.00 | 签约 |
| 243 | 45 | 45-丙-502 | 白禹、李琰芬 | 150.22 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 2,060,030.00 | 0.00 | 签约 |
| 244 | 45 | 45-丙-602 | 壮锋、孙晓琴 | 150.22 | 2,067,774.00 | 2,052,774.00 | 2,052,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 245 | 45 | 45-丙-702 | 虞斐 | 150.22 | 2,075,517.00 | 2,070,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 246 | 45 | 45-丙-802 | 蒋逸波、王政欢 | 150.22 | 2,083,260.00 | 2,078,260.00 | 2,078,260.00 | 0.00 | 签约 |
| 247 | 45 | 45-丙-902 | 吴珂、管健 | 150.22 | 2,091,004.00 | 2,071,000.00 | 2,071,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 248 | 45 | 45-丙-1002 | 徐晶、马成果 | 150.22 | 2,098,747.00 | 2,088,747.00 | 2,088,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 249 | 45 | 45-丙-1102 | 王鸿璋 | 150.22 | 2,013,571.00 | 2,010,000.00 | 2,010,000.00 | 0.00 | 签约 |
| 250 | 1 | 1-101 | 沈成 | 269.91 | 10,577,982.00 | 10,246,859.00 | 5,130,000.00 | 5,116,859.00 | 签约 |
| 251 | 1 | 1-102 | 朱建华 | 243.44 | 8,269,370.00 | 8,219,370.00 | 8,219,370.00 | 0.00 | 签约 |
| 252 | 1 | 1-103 | 史静华 | 239.21 | 8,230,322.00 | 8,128,219.00 | 8,128,219.00 | 0.00 | 签约 |
| 253 | 1 | 1-104 | 陈均 | 239.06 | 8,258,802.00 | 8,238,802.00 | 8,238,802.00 | 0.00 | 签约 |
| 254 | 1 | 1-105 | 张姝馨 | 239.37 | 8,280,937.00 | 8,178,328.00 | 8,178,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 255 | 1 | 1-106 | 左永红 | 273.41 | 9,831,580.00 | 9,567,325.00 | 9,567,325.00 | 0.00 | 签约 |
| 256 | 2 | 2-101 | 蒋蓝燕、王志峰 | 268.49 | 8,680,235.00 | 8,487,896.00 | 8,487,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 257 | 2 | 2-102 | 绪文娟 | 245.42 | 7,385,045.00 | 7,365,045.00 | 7,365,045.00 | 0.00 | 签约 |
| 258 | 2 | 2-103 | 潘柯君 | 272.16 | 8,617,229.00 | 8,377,139.00 | 8,377,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 259 | 3 | 3-101 | 样板间 | 272.12 | 8,887,628.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 260 | 3 | 3-102 | 刘奕钢、刘云帆 | 245.39 | 7,370,008.00 | 7,276,508.00 | 7,276,508.00 | 0.00 | 签约 |
| 261 | 3 | 3-103 | 吴俊洁 | 272.12 | 8,393,817.00 | 8,290,079.00 | 8,290,079.00 | 0.00 | 签约 |
| 262 | 4 | 4-101 | 李霞 | 272.95 | 10,117,510.00 | 9,847,565.00 | 9,847,565.00 | 0.00 | 签约 |
| 263 | 4 | 4-102 | 刘晶、巢澄 | 239.11 | 8,190,285.00 | 7,958,691.00 | 7,958,691.00 | 0.00 | 签约 |
| 264 | 4 | 4-103 | 吕刚 | 239.11 | 8,235,513.00 | 8,215,513.00 | 2,465,513.00 | 5,750,000.00 | 签约 |
| 265 | 4 | 4-104 | 安丰玲 | 272.95 | 9,916,107.00 | 9,699,174.00 | 9,699,174.00 | 0.00 | 签约 |
| 266 | 5 | 5-101 | 金加洪、黄一虹 | 272.12 | 8,632,267.00 | 8,526,144.00 | 8,526,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 267 | 5 | 5-102 | 郑文科 | 245.39 | 7,412,567.00 | 7,318,641.00 | 7,318,641.00 | 0.00 | 签约 |
| 268 | 5 | 5-103 | 卢建刚 | 272.12 | 8,639,721.00 | 8,399,184.00 | 8,399,184.00 | 0.00 | 签约 |
| 269 | 19 | 19-101 | 程秋梁、顾箫 | 216.96 | 5,616,855.00 | 5,428,519.00 | 5,428,519.00 | 0.00 | 签约 |
| 270 | 19 | 19-102 | 王铭浩 | 186.59 | 4,618,082.00 | 4,477,177.00 | 4,477,177.00 | 0.00 | 签约 |
| 271 | 19 | 19-103 | 陆利明 | 186.59 | 4,650,353.00 | 4,508,806.00 | 4,508,806.00 | 0.00 | 签约 |
| 272 | 19 | 19-104 | 刘超 | 186.59 | 4,683,170.00 | 4,540,970.00 | 4,540,970.00 | 0.00 | 签约 |
| 273 | 19 | 19-105 | 胡丹清、陈焕琴 | 186.59 | 4,715,441.00 | 4,648,487.00 | 4,648,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 274 | 19 | 19-106 | 陶亚燕 | 228.7 | 5,635,413.00 |  | 1,000,000.00 |  | 认购 |
| 275 | 19 | 19-301 | 陈建纲、汪志南 | 208.42 | 4,199,404.00 | 4,066,831.00 | 4,066,831.00 | 0.00 | 签约 |
| 276 | 19 | 19-302 | 陆春红 | 180.62 | 3,704,686.00 | 3,581,958.00 | 3,581,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 277 | 19 | 19-303 | 李增超、王菲 | 180.62 | 3,738,170.00 | 3,614,775.00 | 3,614,775.00 | 0.00 | 签约 |
| 278 | 19 | 19-304 | 蒋洁 | 180.62 | 3,772,196.00 | 3,629,699.00 | 3,629,699.00 | 0.00 | 签约 |
| 279 | 19 | 19-305 | 翟晓纯 | 180.55 | 3,804,755.00 | 3,680,035.00 | 3,680,035.00 | 0.00 | 签约 |
| 280 | 19 | 19-306 | 严文玉 | 203.45 | 4,168,641.00 | 4,016,293.00 | 1,300,000.00 | 2,716,293.00 | 签约 |
| 281 | 22 | 22-101 | 吴德斌、张敬敬 | 241.8 | 9,550,160.00 | 9,291,505.00 | 9,291,505.00 | 0.00 | 签约 |
| 282 | 22 | 22-102 | 胡毅 | 233.56 | 5,239,027.00 | 5,166,837.00 | 5,166,837.00 | 0.00 | 签约 |
| 283 | 22 | 22-103 | 王辉、严小燕 | 183.65 | 4,478,897.00 | 4,340,762.00 | 1,860,762.00 | 2,480,000.00 | 签约 |
| 284 | 22 | 22-104 | 钱金、徐娟霞 | 183.65 | 4,533,088.00 | 4,393,875.00 | 4,393,875.00 | 0.00 | 签约 |
| 285 | 22 | 22-105 | 丁虹予 | 214.82 | 5,395,173.00 | 5,212,345.00 | 5,212,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 286 | 22 | 22-302 | 壮卓、马心慧 | 203.19 | 3,909,010.00 | 3,782,216.00 | 3,782,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 287 | 22 | 22-303 | 毛伟新、盛琴芬、毛佳凝 | 177.77 | 3,591,335.00 | 3,470,862.00 | 3,470,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 288 | 22 | 22-304 | 肖灿灿 | 177.77 | 3,644,975.00 | 3,503,435.00 | 1,103,435.00 | 2,400,000.00 | 签约 |
| 289 | 22 | 22-305 | 朱晓明、高盘君 | 203.19 | 4,049,697.00 | 3,900,305.00 | 3,900,305.00 | 0.00 | 签约 |
| 290 | 23 | 23-101 | 许逸豪 | 216.67 | 5,478,397.00 | 5,293,501.00 | 5,293,501.00 | 0.00 | 签约 |
| 291 | 23 | 23-102 | 刘庆辉、吴园园 | 186.34 | 4,519,388.00 | 4,380,447.00 | 4,380,447.00 | 0.00 | 签约 |
| 292 | 23 | 23-103 | 钱新、朱春燕 | 186.34 | 4,573,832.00 | 4,433,808.00 | 4,433,808.00 | 0.00 | 签约 |
| 293 | 23 | 23-104 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 216.67 | 5,501,859.00 | 5,343,367.00 | 5,343,367.00 | 0.00 | 签约 |
| 294 | 23 | 23-301 | 许逸雯 | 208.14 | 4,066,929.00 | 3,917,108.00 | 3,917,108.00 | 0.00 | 签约 |
| 295 | 23 | 23-302 | 陈成、张益群 | 180.37 | 3,674,060.00 | 3,551,941.00 | 3,551,941.00 | 0.00 | 签约 |
| 296 | 23 | 23-303 | 戎易 | 180.37 | 3,727,942.00 | 3,604,751.00 | 3,604,751.00 | 0.00 | 签约 |
| 297 | 23 | 23-304 | 徐娴、EGERVARI JURGENFRANZ | 208.14 | 4,184,127.00 | 4,031,394.00 | 4,031,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 298 | 24 | 24-101 | 丁力 | 215.77 | 5,412,860.00 | 5,256,139.00 | 5,256,139.00 | 0.00 | 签约 |
| 299 | 24 | 24-102 | 冯民、杭小芬 | 215.77 | 5,331,755.00 | 5,176,648.00 | 5,176,648.00 | 0.00 | 签约 |
| 300 | 24 | 24-301 | 王仁虎 | 207.27 | 4,206,105.00 | 4,073,399.00 | 4,073,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 301 | 24 | 24-302 | 张亮、曹大娟 | 207.27 | 4,210,541.00 | 4,077,746.00 | 4,077,746.00 | 0.00 | 签约 |
| 302 | 28 | 28-101 |  | 246.83 | 8,952,385.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 303 | 28 | 28-102 | 巢玲群、须协成 | 234.54 | 5,271,524.00 | 5,091,769.00 | 5,091,769.00 | 0.00 | 签约 |
| 304 | 28 | 28-103 | 徐波、尹丽君 | 184.64 | 4,302,770.00 | 4,168,140.00 | 4,168,140.00 | 0.00 | 签约 |
| 305 | 28 | 28-104 | 张文婷 | 184.64 | 4,335,315.00 | 4,200,037.00 | 4,200,037.00 | 0.00 | 签约 |
| 306 | 28 | 28-105 | 吴淏、贾李春 | 184.64 | 4,365,686.00 | 4,229,804.00 | 4,229,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 307 | 28 | 28-106 | 杭震立、刘春燕 | 184.64 | 4,398,230.00 | 4,261,700.00 | 4,261,700.00 | 0.00 | 签约 |
| 308 | 28 | 28-107 | 苏虹、李小飞 | 214.69 | 4,953,299.00 | 4,835,126.00 | 4,835,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 309 | 28 | 28-302 | 方文平、缪亚萍 | 206.23 | 3,772,328.00 | 3,648,254.00 | 3,648,254.00 | 0.00 | 签约 |
| 310 | 28 | 28-303 | 陆林、杨益 | 178.73 | 3,383,229.00 | 3,266,898.00 | 3,266,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 311 | 28 | 28-304 | 葛宜艳 | 178.73 | 3,415,220.00 | 3,298,252.00 | 3,298,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 312 | 28 | 28-305 | 蔡丽花、杨波 | 178.73 | 3,447,210.00 | 3,329,606.00 | 3,329,606.00 | 0.00 | 签约 |
| 313 | 28 | 28-306 | 王守波、张娜 | 178.73 | 3,479,200.00 | 3,360,959.00 | 3,360,959.00 | 0.00 | 签约 |
| 314 | 28 | 28-307 | 骆乾、薛一宁 | 206.23 | 3,846,574.00 | 3,721,022.00 | 3,721,022.00 | 0.00 | 签约 |
| 315 | 29 | 29-101 | 蔡鸿男 | 216.67 | 4,875,124.00 | 4,729,104.00 | 4,729,104.00 | 0.00 | 签约 |
| 316 | 29 | 29-102 | 汪蕾、陈建 | 186.34 | 4,345,843.00 | 4,210,356.00 | 4,210,356.00 | 0.00 | 签约 |
| 317 | 29 | 29-103 | 盛昌润 | 186.34 | 4,400,288.00 | 4,242,183.00 | 4,242,183.00 | 0.00 | 签约 |
| 318 | 29 | 29-104 | 沈雷、何霞 | 216.67 | 5,116,307.00 | 4,965,487.00 | 4,965,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 319 | 29 | 29-301 | 强月飞 | 208.14 | 3,877,612.00 | 3,731,443.00 | 1,200,000.00 | 2,531,443.00 | 签约 |
| 320 | 29 | 29-302 |  | 180.37 | 3,481,242.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 321 | 29 | 29-303 | 盛汪、沈燕 | 180.37 | 3,535,126.00 | 3,415,772.00 | 3,415,772.00 | 0.00 | 签约 |
| 322 | 29 | 29-304 | 何秋平 | 208.14 | 3,969,996.00 | 3,841,988.00 | 3,841,988.00 | 0.00 | 签约 |
| 323 | 30 | 30-101 | 王华春、王玉芳 | 216.67 | 5,188,724.00 | 5,011,027.00 | 5,011,027.00 | 0.00 | 签约 |
| 324 | 30 | 30-102 | 薛时杰、杨梦璐 | 186.34 | 4,389,562.00 | 4,231,724.00 | 4,231,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 325 | 30 | 30-103 | 季燕萍 | 186.34 | 4,444,005.00 | 4,306,564.00 | 4,306,564.00 | 0.00 | 签约 |
| 326 | 30 | 30-104 | 戚虎林、恽洁 | 216.67 | 5,302,278.00 | 5,147,758.00 | 5,147,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 327 | 30 | 30-301 | 陈叶华 | 208.14 | 3,960,229.00 | 3,832,415.00 | 3,832,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 328 | 30 | 30-302 | 陈晓波、蒋霄燕 | 180.37 | 3,523,560.00 | 3,404,436.00 | 3,404,436.00 | 0.00 | 签约 |
| 329 | 30 | 30-303 | 谢道林 | 180.37 | 3,577,443.00 | 3,457,247.00 | 3,457,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 330 | 30 | 30-304 | 唐小泉 | 208.14 | 4,018,828.00 | 3,889,848.00 | 3,889,848.00 | 0.00 | 签约 |
| 331 | 31 | 31-101 | 贾春、陈妍 | 215.77 | 5,610,890.00 | 5,450,228.00 | 5,450,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 332 | 31 | 31-102 | 俞俊杰、朱雪萍 | 215.77 | 5,113,113.00 | 4,962,357.00 | 4,962,357.00 | 0.00 | 签约 |
| 333 | 31 | 31-301 | 陈敏、刘志刚 | 207.27 | 4,058,857.00 | 3,929,081.00 | 3,929,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 334 | 31 | 31-302 | 孙燕 | 207.27 | 4,052,030.00 | 3,902,580.00 | 3,902,580.00 | 0.00 | 签约 |
| 335 | 43 | 43-甲-101 | 金加洪、黄一虹 | 150.31 | 2,207,678.00 | 2,187,678.00 | 2,187,678.00 | 0.00 | 签约 |
| 336 | 43 | 43-甲-201 | 王常青、丁爱平 | 150.31 | 2,269,662.00 | 2,249,662.00 | 2,249,662.00 | 0.00 | 签约 |
| 337 | 43 | 43-甲-301 | 凌霄 | 150.31 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 2,300,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 338 | 43 | 43-甲-401 | 张玉 | 150.31 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 2,331,645.00 | 0.00 | 签约 |
| 339 | 43 | 43-甲-501 | 吴敏 | 150.31 | 2,362,637.00 | 2,342,637.00 | 2,342,637.00 | 0.00 | 签约 |
| 340 | 43 | 43-甲-601 | 李辉贤 | 150.31 | 2,393,629.00 | 2,373,629.00 | 2,373,629.00 | 0.00 | 签约 |
| 341 | 43 | 43-甲-701 | 徐丽文、徐小青 | 150.31 | 2,424,621.00 | 2,404,621.00 | 2,404,621.00 | 0.00 | 签约 |
| 342 | 43 | 43-甲-801 | 施丽珏 | 150.31 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 2,455,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 343 | 43 | 43-甲-901 | 蒋珍、叶卢宇 | 150.31 | 2,486,604.00 | 2,466,604.00 | 2,466,604.00 | 0.00 | 签约 |
| 344 | 43 | 43-甲-1001 | 杨玉娇 | 150.31 | 2,378,133.00 | 2,358,133.00 | 2,358,133.00 | 0.00 | 签约 |
| 345 | 43 | 43-乙-101 | 刘洪江 | 134.31 | 2,025,862.00 | 2,005,862.00 | 2,005,862.00 | 0.00 | 签约 |
| 346 | 43 | 43-乙-201 | 陈丽珏 | 134.31 | 2,081,247.00 | 2,061,247.00 | 2,061,247.00 | 0.00 | 签约 |
| 347 | 43 | 43-乙-301 | 李晓东、李文英 | 134.31 | 2,108,940.00 | 2,088,940.00 | 2,088,940.00 | 0.00 | 签约 |
| 348 | 43 | 43-乙-401 | 陈小俊 | 134.31 | 2,136,633.00 | 2,116,633.00 | 2,116,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 349 | 43 | 43-乙-501 | 许妍琦、周春强 | 134.31 | 2,164,326.00 | 2,144,326.00 | 2,144,326.00 | 0.00 | 签约 |
| 350 | 43 | 43-乙-601 | 张建红、恽德伟 | 134.31 | 2,192,019.00 | 2,172,019.00 | 2,172,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 351 | 43 | 43-乙-701 | 史悦熙、黄秉慧 | 134.31 | 2,219,711.00 | 2,199,711.00 | 2,199,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 352 | 43 | 43-乙-801 | 仇腾飞、王香丽 | 134.31 | 2,247,404.00 | 2,227,404.00 | 2,227,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 353 | 43 | 43-乙-901 | 张军 | 134.31 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 2,275,097.00 | 0.00 | 签约 |
| 354 | 43 | 43-乙-1001 | 颜锦龙 | 134.31 | 2,178,172.00 | 2,158,172.00 | 2,158,172.00 | 0.00 | 签约 |
| 355 | 43 | 43-丙-101 | 朱银娣 | 134.21 | 2,019,005.00 | 1,999,005.00 | 1,999,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 356 | 43 | 43-丙-201 | 龚黎菊 | 134.21 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 2,074,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 357 | 43 | 43-丙-301 | 刘凯、王霞 | 134.31 | 2,103,572.00 | 2,083,572.00 | 2,083,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 358 | 43 | 43-丙-401 | 林俊、董晨婷 | 134.31 | 2,131,265.00 | 2,111,265.00 | 2,111,265.00 | 0.00 | 签约 |
| 359 | 43 | 43-丙-501 | 杨国军 | 134.31 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 2,158,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 360 | 43 | 43-丙-601 | 缪立斌、张湘倩 | 134.31 | 2,186,651.00 | 2,166,651.00 | 2,166,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 361 | 43 | 43-丙-701 | 陶黎清、李小俊 | 134.31 | 2,214,343.00 | 2,194,343.00 | 2,194,343.00 | 0.00 | 签约 |
| 362 | 43 | 43-丙-801 | 吴洪涛、刘娜 | 134.31 | 2,242,036.00 | 2,222,036.00 | 2,222,036.00 | 0.00 | 签约 |
| 363 | 43 | 43-丙-901 | 陆阳、史燕静 | 134.31 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 2,269,729.00 | 0.00 | 签约 |
| 364 | 43 | 43-丙-1001 | 陈一奇 | 134.31 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 2,172,804.00 | 0.00 | 签约 |
| 365 | 43 | 43-甲-102 | 苏永飞、于文琴 | 134.31 | 2,015,127.00 | 1,995,127.00 | 1,995,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 366 | 43 | 43-甲-202 | 陈武 | 134.31 | 2,070,512.00 | 2,050,512.00 | 2,050,512.00 | 0.00 | 签约 |
| 367 | 43 | 43-甲-302 | 王加一 | 134.31 | 2,098,205.00 | 2,078,205.00 | 2,078,205.00 | 0.00 | 签约 |
| 368 | 43 | 43-甲-402 | 朱奇艳 | 134.31 | 2,125,898.00 | 2,105,898.00 | 2,105,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 369 | 43 | 43-甲-502 | 刘银媛 | 134.31 | 2,153,591.00 | 2,133,591.00 | 2,133,591.00 | 0.00 | 签约 |
| 370 | 43 | 43-甲-602 | 赵科汇、张林华 | 134.31 | 2,181,284.00 | 2,161,284.00 | 2,161,284.00 | 0.00 | 签约 |
| 371 | 43 | 43-甲-702 | 张芝玉、吴红成 | 134.31 | 2,208,976.00 | 2,188,976.00 | 2,188,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 372 | 43 | 43-甲-802 | 张芝兰、刘晓明 | 134.31 | 2,236,669.00 | 2,216,669.00 | 2,216,669.00 | 0.00 | 签约 |
| 373 | 43 | 43-甲-902 | 秦建红、姚一如 | 134.31 | 2,264,362.00 | 2,244,362.00 | 2,244,362.00 | 0.00 | 签约 |
| 374 | 43 | 43-甲-1002 | 王煜 | 134.31 | 2,167,437.00 | 2,147,437.00 | 2,147,437.00 | 0.00 | 签约 |
| 375 | 43 | 43-乙-102 | 夏阿大 | 134.31 | 2,009,760.00 | 1,989,760.00 | 1,989,760.00 | 0.00 | 签约 |
| 376 | 43 | 43-乙-202 | 岳炜、沈燕 | 134.31 | 2,065,145.00 | 2,045,145.00 | 2,045,145.00 | 0.00 | 签约 |
| 377 | 43 | 43-乙-302 | 毛建杰 | 134.31 | 2,092,838.00 | 2,072,838.00 | 2,072,838.00 | 0.00 | 签约 |
| 378 | 43 | 43-乙-402 | 黄旭华 | 134.31 | 2,120,531.00 | 2,100,531.00 | 2,100,531.00 | 0.00 | 签约 |
| 379 | 43 | 43-乙-502 | 王卫琴、陈小明 | 134.31 | 2,148,224.00 | 2,128,224.00 | 2,128,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 380 | 43 | 43-乙-602 | 赵婷婷 | 134.31 | 2,175,916.00 | 2,155,916.00 | 2,155,916.00 | 0.00 | 签约 |
| 381 | 43 | 43-乙-702 | 沈艳、丁梓轩 | 134.31 | 2,203,609.00 | 2,183,609.00 | 2,183,609.00 | 0.00 | 签约 |
| 382 | 43 | 43-乙-802 | 潘松、蔡英 | 134.31 | 2,231,302.00 | 2,211,302.00 | 2,211,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 383 | 43 | 43-乙-902 | 刘奕钢 | 134.31 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 2,258,995.00 | 0.00 | 签约 |
| 384 | 43 | 43-乙-1002 | 孙程 | 134.31 | 2,162,070.00 | 2,142,070.00 | 2,142,070.00 | 0.00 | 签约 |
| 385 | 43 | 43-丙-302 | 王振宇、傅婷婷 | 137.23 | 2,189,987.00 | 2,169,987.00 | 2,169,987.00 | 0.00 | 签约 |
| 386 | 43 | 43-丙-402 | 陈越 | 137.23 | 2,218,281.00 | 2,198,281.00 | 2,198,281.00 | 0.00 | 签约 |
| 387 | 43 | 43-丙-502 | 杜嘉骏 | 137.23 | 2,246,576.00 | 2,226,576.00 | 2,226,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 388 | 43 | 43-丙-602 | 蒋婷、周园 | 137.23 | 2,274,871.00 | 2,254,871.00 | 2,254,871.00 | 0.00 | 签约 |
| 389 | 43 | 43-丙-702 | 许渊 | 137.23 | 2,303,166.00 | 2,283,166.00 | 2,283,166.00 | 0.00 | 签约 |
| 390 | 43 | 43-丙-802 | 刘长生 | 137.23 | 2,331,461.00 | 2,311,461.00 | 2,311,461.00 | 0.00 | 签约 |
| 391 | 43 | 43-丙-902 | 张凤乐 | 137.23 | 2,359,756.00 | 2,339,756.00 | 2,339,756.00 | 0.00 | 签约 |
| 392 | 43 | 43-丙-1002 | 邓达、蒋红波 | 137.23 | 2,260,724.00 | 2,240,724.00 | 2,240,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 393 | 49 | 49-甲-201 | 王爱莲 | 151.44 | 2,177,999.00 | 2,157,999.00 | 2,157,999.00 | 0.00 | 签约 |
| 394 | 49 | 49-甲-301 | 王晓丽 | 151.44 | 2,209,224.00 | 2,189,224.00 | 2,189,224.00 | 0.00 | 签约 |
| 395 | 49 | 49-甲-401 | 曹磊、田司琪 | 151.44 | 2,240,448.00 | 2,220,448.00 | 2,220,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 396 | 49 | 49-甲-501 | 刘瑞杰、魏伟 | 151.44 | 2,271,673.00 | 2,251,673.00 | 2,251,673.00 | 0.00 | 签约 |
| 397 | 49 | 49-甲-601 | 胡杨 | 151.44 | 2,302,898.00 | 2,282,898.00 | 2,282,898.00 | 0.00 | 签约 |
| 398 | 49 | 49-甲-701 | 蒋培荣、蒋淑英 | 151.44 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 2,334,123.00 | 0.00 | 签约 |
| 399 | 49 | 49-甲-801 | 刘菲 | 151.44 | 2,365,347.00 | 2,345,347.00 | 2,345,347.00 | 0.00 | 签约 |
| 400 | 49 | 49-甲-901 | 万伟东、邵菊芬 | 151.44 | 2,396,572.00 | 2,376,572.00 | 2,376,572.00 | 0.00 | 签约 |
| 401 | 49 | 49-甲-1001 | 孙维娜 | 151.44 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 2,427,797.00 | 0.00 | 签约 |
| 402 | 49 | 49-甲-1101 | 陈梁、周捷 | 151.44 | 2,287,286.00 | 2,267,286.00 | 2,267,286.00 | 0.00 | 签约 |
| 403 | 49 | 49-乙-201 | 蒋屹 | 135.32 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 1,998,034.00 | 0.00 | 签约 |
| 404 | 49 | 49-乙-301 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,025,935.00 | 2,005,935.00 | 2,005,935.00 | 0.00 | 签约 |
| 405 | 49 | 49-乙-401 | 李鸿峰、赵婧琦 | 135.32 | 2,053,836.00 | 2,033,836.00 | 2,033,836.00 | 0.00 | 签约 |
| 406 | 49 | 49-乙-501 | 刘玉飞、张美荣 | 135.32 | 2,081,737.00 | 2,061,737.00 | 2,061,737.00 | 0.00 | 签约 |
| 407 | 49 | 49-乙-601 | 邵骏飞、邓珍妮 | 135.32 | 2,109,638.00 | 2,089,638.00 | 2,089,638.00 | 0.00 | 签约 |
| 408 | 49 | 49-乙-701 | 蒋雨辰 | 135.32 | 2,137,539.00 | 2,117,539.00 | 2,117,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 409 | 49 | 49-乙-801 | 冷亚华 | 135.32 | 2,165,440.00 | 2,145,440.00 | 2,145,440.00 | 0.00 | 签约 |
| 410 | 49 | 49-乙-901 | 储旻辉、郭婉、储青、裴福美 | 135.32 | 2,193,341.00 | 2,173,341.00 | 2,173,341.00 | 0.00 | 签约 |
| 411 | 49 | 49-乙-1001 | 张语涵 | 135.32 | 2,221,242.00 | 2,201,242.00 | 2,201,242.00 | 0.00 | 签约 |
| 412 | 49 | 49-乙-1101 | 徐春燕 | 135.32 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 2,095,688.00 | 0.00 | 签约 |
| 413 | 49 | 49-丙-201 | 别东远 | 135.22 | 1,991,415.00 | 1,971,415.00 | 1,971,415.00 | 0.00 | 签约 |
| 414 | 49 | 49-丙-301 | 张卫美 | 135.32 | 2,020,774.00 | 2,000,774.00 | 2,000,774.00 | 0.00 | 签约 |
| 415 | 49 | 49-丙-401 | 李沁莹、史俊 | 135.32 | 2,048,675.00 | 2,028,675.00 | 2,028,675.00 | 0.00 | 签约 |
| 416 | 49 | 49-丙-501 | 唐丽君、金虎 | 135.32 | 2,076,576.00 | 2,056,576.00 | 2,056,576.00 | 0.00 | 签约 |
| 417 | 49 | 49-丙-601 | 徐茜、徐内 | 135.32 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 2,104,477.00 | 0.00 | 签约 |
| 418 | 49 | 49-丙-701 | 陆阳、史燕静 | 135.32 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 2,132,378.00 | 0.00 | 签约 |
| 419 | 49 | 49-丙-801 | 张峰磊、姚瑶 | 135.32 | 2,160,279.00 | 2,140,279.00 | 2,140,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 420 | 49 | 49-丙-901 | 朱荷芬 | 135.32 | 2,188,180.00 | 2,168,180.00 | 2,168,180.00 | 0.00 | 签约 |
| 421 | 49 | 49-丙-1001 | 张慧、费国超 | 135.32 | 2,216,081.00 | 2,196,081.00 | 2,196,081.00 | 0.00 | 签约 |
| 422 | 49 | 49-丙-1101 | 王金福、张海涛 | 135.32 | 2,090,527.00 | 2,070,527.00 | 2,070,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 423 | 49 | 49-甲-202 | 王辉 | 135.32 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 1,987,711.00 | 0.00 | 签约 |
| 424 | 49 | 49-甲-302 | 臧彦姣 | 135.32 | 2,015,612.00 | 1,995,612.00 | 1,995,612.00 | 0.00 | 签约 |
| 425 | 49 | 49-甲-402 | 莫惠芬 | 135.32 | 2,043,513.00 | 2,023,513.00 | 2,023,513.00 | 0.00 | 签约 |
| 426 | 49 | 49-甲-502 | 缪苗、汪金 | 135.32 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 2,071,414.00 | 0.00 | 签约 |
| 427 | 49 | 49-甲-602 | 乔楠、陈奕 | 135.32 | 2,099,315.00 | 2,079,315.00 | 2,079,315.00 | 0.00 | 签约 |
| 428 | 49 | 49-甲-702 | 庄源琳 | 135.32 | 2,127,216.00 | 2,107,216.00 | 2,107,216.00 | 0.00 | 签约 |
| 429 | 49 | 49-甲-802 | 储群、卢庆、卢尧 | 135.32 | 2,155,118.00 | 2,135,118.00 | 2,135,118.00 | 0.00 | 签约 |
| 430 | 49 | 49-甲-902 | 卞秀芬、张建强 | 135.32 | 2,183,019.00 | 2,163,019.00 | 2,163,019.00 | 0.00 | 签约 |
| 431 | 49 | 49-甲-1002 | 倪恺 | 135.32 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 2,210,920.00 | 0.00 | 签约 |
| 432 | 49 | 49-甲-1102 | 刘毅 | 135.32 | 2,085,365.00 | 2,065,365.00 | 2,065,365.00 | 0.00 | 签约 |
| 433 | 49 | 49-乙-202 | 时晓芬 | 135.32 | 1,982,549.00 | 1,962,549.00 | 1,962,549.00 | 0.00 | 签约 |
| 434 | 49 | 49-乙-302 | 潘凌栋 | 135.32 | 2,010,451.00 | 1,990,451.00 | 1,990,451.00 | 0.00 | 签约 |
| 435 | 49 | 49-乙-402 | 周威廉、梅丽萍 | 135.32 | 2,038,352.00 | 2,018,352.00 | 2,018,352.00 | 0.00 | 签约 |
| 436 | 49 | 49-乙-502 | 王英、蒋斌松 | 135.32 | 2,066,253.00 | 2,046,253.00 | 2,046,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 437 | 49 | 49-乙-602 | 丁文斌、丁梦琦 | 135.32 | 2,094,154.00 | 2,074,154.00 | 2,074,154.00 | 0.00 | 签约 |
| 438 | 49 | 49-乙-702 | 石晓荣、张敏 | 135.32 | 2,122,055.00 | 2,102,055.00 | 2,102,055.00 | 0.00 | 签约 |
| 439 | 49 | 49-乙-802 | 高祎玥 | 135.32 | 2,149,956.00 | 2,129,956.00 | 2,129,956.00 | 0.00 | 签约 |
| 440 | 49 | 49-乙-902 | 金怡、吴丁平 | 135.32 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 2,177,857.00 | 0.00 | 签约 |
| 441 | 49 | 49-乙-1002 | 万琴娣 | 135.32 | 2,205,758.00 | 2,185,758.00 | 2,185,758.00 | 0.00 | 签约 |
| 442 | 49 | 49-乙-1102 | 杨欢、闵敏 | 135.32 | 2,080,203.00 | 2,060,203.00 | 2,060,203.00 | 0.00 | 签约 |
| 443 | 49 | 49-丙-302 | 张雷、石建云 | 138.25 | 2,103,633.00 | 2,083,633.00 | 2,083,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 444 | 49 | 49-丙-402 | 柳超、刘英杰 | 138.25 | 2,132,138.00 | 2,112,138.00 | 2,112,138.00 | 0.00 | 签约 |
| 445 | 49 | 49-丙-502 | 杨桂兰、薛金荣 | 138.25 | 2,160,643.00 | 2,140,643.00 | 2,140,643.00 | 0.00 | 签约 |
| 446 | 49 | 49-丙-602 | 戴文君 | 138.25 | 2,189,148.00 | 2,169,148.00 | 2,169,148.00 | 0.00 | 签约 |
| 447 | 49 | 49-丙-702 | 杨猛 | 138.25 | 2,217,654.00 | 2,197,654.00 | 2,197,654.00 | 0.00 | 签约 |
| 448 | 49 | 49-丙-802 | 王杏琴 | 138.25 | 2,246,159.00 | 2,226,159.00 | 2,226,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 449 | 49 | 49-丙-902 | 洪森、陈井玉 | 138.25 | 2,274,664.00 | 2,254,664.00 | 2,254,664.00 | 0.00 | 签约 |
| 450 | 49 | 49-丙-1002 | 李建忠 | 138.25 | 2,303,169.00 | 2,283,169.00 | 2,283,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 451 | 49 | 49-丙-1102 | 徐洪华、高文雅 | 138.25 | 2,174,896.00 | 2,154,896.00 | 2,154,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 452 | 13 | 13-101 | 胡启洋 | 246.83 | 8,926,525.00 | 8,866,525.00 | 2,666,525.00 | 6,200,000.00 | 签约 |
| 453 | 13 | 13-102 | 孙剑、汪蓓红 | 234.54 | 5,384,527.00 | 5,364,527.00 | 5,364,527.00 | 0.00 | 签约 |
| 454 | 13 | 13-103 | 朱玉霞 | 184.64 | 4,568,251.00 | 4,548,251.00 | 4,548,251.00 | 0.00 | 签约 |
| 455 | 13 | 13-104 | 蒋晔冰 | 184.64 | 4,600,895.00 | 4,580,895.00 | 4,580,895.00 | 0.00 | 签约 |
| 456 | 13 | 13-105 | 唐睿 | 184.64 | 4,633,538.00 | 4,613,538.00 | 4,613,538.00 | 0.00 | 签约 |
| 457 | 13 | 13-106 | 刘本成 | 184.64 | 4,666,125.00 | 4,646,125.00 | 4,646,125.00 | 0.00 | 签约 |
| 458 | 13 | 13-107 | 样板间 | 214.69 | 5,283,077.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 459 | 13 | 13-302 | 孙剑、汪蓓红 | 206.23 | 4,322,361.00 | 4,302,361.00 | 4,302,361.00 | 0.00 | 签约 |
| 460 | 13 | 13-303 | 陈益、潘海方 | 178.73 | 3,681,332.00 | 3,661,332.00 | 3,661,332.00 | 0.00 | 签约 |
| 461 | 13 | 13-304 | 薛然之 | 178.73 | 3,714,539.00 | 3,694,539.00 | 3,694,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 462 | 13 | 13-305 | 高涵 | 178.73 | 3,747,747.00 | 3,727,747.00 | 3,727,747.00 | 0.00 | 签约 |
| 463 | 13 | 13-306 | 王志方、王伟秀 | 178.73 | 3,780,953.00 | 3,760,953.00 | 3,760,953.00 | 0.00 | 签约 |
| 464 | 13 | 13-307 | 样板间 | 206.23 | 4,217,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 465 | 14 | 14-101 | 刘培军 | 216.67 | 5,218,159.00 | 5,198,159.00 | 5,198,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 466 | 14 | 14-102 | 庄玲云 | 186.34 | 4,622,807.00 | 4,602,807.00 | 4,602,807.00 | 0.00 | 签约 |
| 467 | 14 | 14-103 | 包国波 | 186.34 | 4,677,339.00 | 4,657,339.00 | 4,657,339.00 | 0.00 | 签约 |
| 468 | 14 | 14-104 | 万阿香 | 216.67 | 5,916,349.00 | 5,896,349.00 | 5,896,349.00 | 0.00 | 签约 |
| 469 | 14 | 14-301 | 刘晓丽 | 208.14 | 4,152,272.00 | 4,132,272.00 | 4,132,272.00 | 0.00 | 签约 |
| 470 | 14 | 14-302 | 胡荫俊、刘沛 | 180.37 | 3,727,868.00 | 3,707,868.00 | 3,707,868.00 | 0.00 | 签约 |
| 471 | 14 | 14-303 | 壮雨婕 | 180.37 | 3,782,090.00 | 3,762,090.00 | 3,762,090.00 | 0.00 | 签约 |
| 472 | 14 | 14-304 | 万阿香 | 208.14 | 4,253,542.00 | 4,233,542.00 | 4,233,542.00 | 0.00 | 签约 |
| 473 | 15 | 15-101 | 赵韩斌、赵姝婷 | 216.95 | 5,560,448.00 | 5,540,448.00 | 5,540,448.00 | 0.00 | 签约 |
| 474 | 15 | 15-102 | 殷炜晟 | 186.58 | 4,683,302.00 | 4,663,302.00 | 4,663,302.00 | 0.00 | 签约 |
| 475 | 15 | 15-103 | 唐仲良、钱荷英 | 186.58 | 4,716,647.00 | 4,696,647.00 | 4,696,647.00 | 0.00 | 签约 |
| 476 | 15 | 15-104 | 尹箭娇、沈飞 | 186.58 | 4,750,004.00 | 4,730,004.00 | 4,730,004.00 | 0.00 | 签约 |
| 477 | 15 | 15-105 | 巢璟 | 186.58 | 4,782,820.00 | 4,762,820.00 | 4,762,820.00 | 0.00 | 签约 |
| 478 | 15 | 15-106 | 丁晶、顾行宪 | 229.56 | 5,725,810.00 |  | 500,000.00 |  | 认购 |
| 479 | 15 | 15-301 | 罗毓琪 | 208.4 | 4,231,052.00 | 4,211,052.00 | 4,211,052.00 | 0.00 | 签约 |
| 480 | 15 | 15-302 | 周国东 | 180.61 | 3,748,466.00 | 3,728,466.00 | 3,728,466.00 | 0.00 | 签约 |
| 481 | 15 | 15-303 | 牟文洪、洪红 | 180.61 | 3,782,927.00 | 3,762,927.00 | 3,762,927.00 | 0.00 | 签约 |
| 482 | 15 | 15-304 | 谈安琳 | 180.61 | 3,816,300.00 | 3,796,300.00 | 3,796,300.00 | 0.00 | 签约 |
| 483 | 15 | 15-305 | 蒋和平、蒋熹 | 180.54 | 3,849,372.00 | 3,829,372.00 | 3,829,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 484 | 15 | 15-306 |  | 203.44 | 4,208,901.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 485 | 18 | 18-101 |  | 241.80 | 9,646,195.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 486 | 18 | 18-102 | 姜俊 | 233.56 | 5,408,816.00 | 5,388,816.00 | 5,388,816.00 | 0.00 | 签约 |
| 487 | 18 | 18-103 | 方敏青 | 183.65 | 4,566,702.00 | 4,526,702.00 | 4,526,702.00 | 0.00 | 签约 |
| 488 | 18 | 18-104 | 吴伟中 | 183.65 | 4,620,997.00 | 4,600,997.00 | 4,600,997.00 | 0.00 | 签约 |
| 489 | 18 | 18-105 | 周秋芬、张琳 | 214.82 | 5,844,546.00 | 5,824,546.00 | 5,824,546.00 | 0.00 | 签约 |
| 490 | 18 | 18-302 | 吉才相 | 203.19 | 4,001,963.00 | 3,981,963.00 | 3,981,963.00 | 0.00 | 签约 |
| 491 | 18 | 18-303 |  | 177.77 | 3,657,203.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 492 | 18 | 18-304 | 吴寒 | 177.77 | 3,712,065.00 | 3,692,065.00 | 3,692,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 493 | 18 | 18-305 | 汪礼刚 | 203.19 | 4,306,529.00 | 4,286,529.00 | 4,286,529.00 | 0.00 | 签约 |
| 494 | 48 | 48-甲-201 | 贺建东 | 151.06 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 2,293,901.00 | 0.00 | 签约 |
| 495 | 48 | 48-甲-301 | 刘钰 | 151.06 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 2,325,047.00 | 0.00 | 签约 |
| 496 | 48 | 48-甲-401 | 吴品旭 | 151.06 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 2,356,194.00 | 0.00 | 签约 |
| 497 | 48 | 48-甲-501 | 张波 | 151.06 | 2,387,340.00 | 2,377,340.00 | 2,377,340.00 | 0.00 | 签约 |
| 498 | 48 | 48-甲-601 | 蔡燕 | 151.06 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 2,418,487.00 | 0.00 | 签约 |
| 499 | 48 | 48-甲-701 | 路蓉 | 151.06 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 2,449,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 500 | 48 | 48-甲-801 | 王清 | 151.06 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 2,480,779.00 | 0.00 | 签约 |
| 501 | 48 | 48-甲-901 | 邵俊阳、章杨 | 151.06 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 2,511,926.00 | 0.00 | 签约 |
| 502 | 48 | 48-甲-1001 | 杨用淘 | 151.06 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 2,543,072.00 | 0.00 | 签约 |
| 503 | 48 | 48-甲-1101 | 邹志军、葛金花 | 151.06 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 2,402,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 504 | 48 | 48-乙-201 | 张春萍 | 134.98 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 2,038,759.00 | 0.00 | 签约 |
| 505 | 48 | 48-乙-301 | 李善臻、苏小燕 | 134.98 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 2,066,590.00 | 0.00 | 签约 |
| 506 | 48 | 48-乙-401 | 姜开芳 | 134.98 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 2,094,421.00 | 0.00 | 签约 |
| 507 | 48 | 48-乙-501 | 汪周萍 | 134.98 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 2,122,252.00 | 0.00 | 签约 |
| 508 | 48 | 48-乙-601 | 蒋文杰 | 134.98 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 2,150,082.00 | 0.00 | 签约 |
| 509 | 48 | 48-乙-701 | 陶珠 | 134.98 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 2,177,913.00 | 0.00 | 签约 |
| 510 | 48 | 48-乙-801 | 王冕、王滢 | 134.98 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 2,205,744.00 | 0.00 | 签约 |
| 511 | 48 | 48-乙-901 | 巢琪 | 134.98 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 2,233,575.00 | 0.00 | 签约 |
| 512 | 48 | 48-乙-1001 | 邓伟、王亚华 | 134.98 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 2,261,406.00 | 0.00 | 签约 |
| 513 | 48 | 48-乙-1101 | 张炎斌、张亚红 | 134.98 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 2,136,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 514 | 48 | 48-丙-201 | 蒋智春、李海燕 | 134.98 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 2,033,497.00 | 0.00 | 签约 |
| 515 | 48 | 48-丙-301 | 蒋沂含 | 134.98 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 2,061,328.00 | 0.00 | 签约 |
| 516 | 48 | 48-丙-401 | 封全翠 | 134.98 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 2,089,159.00 | 0.00 | 签约 |
| 517 | 48 | 48-丙-501 |  | 134.98 | 2,116,990.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 518 | 48 | 48-丙-601 | 符梦娜 | 134.98 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 2,144,821.00 | 0.00 | 签约 |
| 519 | 48 | 48-丙-701 | 王文杰 | 134.98 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 2,172,652.00 | 0.00 | 签约 |
| 520 | 48 | 48-丙-801 | 张婷、赵鑫 | 134.98 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 2,200,482.00 | 0.00 | 签约 |
| 521 | 48 | 48-丙-901 | 胡金杰、庄玲 | 134.98 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 2,228,313.00 | 0.00 | 签约 |
| 522 | 48 | 48-丙-1001 | 岳志龙、马洁 | 134.98 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 2,256,144.00 | 0.00 | 签约 |
| 523 | 48 | 48-丙-1101 | 张燕 | 134.98 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 2,130,905.00 | 0.00 | 签约 |
| 524 | 48 | 48-甲-202 | 强美真 | 134.98 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 2,028,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 525 | 48 | 48-甲-302 | 张传强、蔡静 | 134.98 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 2,056,065.00 | 0.00 | 签约 |
| 526 | 48 | 48-甲-402 | 魏玲玲、刘双全 | 134.98 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 2,083,896.00 | 0.00 | 签约 |
| 527 | 48 | 48-甲-502 | 苏伟娟 | 134.98 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 2,111,727.00 | 0.00 | 签约 |
| 528 | 48 | 48-甲-602 | 夏金龙 | 134.98 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 2,139,558.00 | 0.00 | 签约 |
| 529 | 48 | 48-甲-702 | 戚枫捷 | 134.98 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 2,167,389.00 | 0.00 | 签约 |
| 530 | 48 | 48-甲-802 | 万益峰 | 134.98 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 2,195,220.00 | 0.00 | 签约 |
| 531 | 48 | 48-甲-902 | 强海波 | 134.98 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 2,223,051.00 | 0.00 | 签约 |
| 532 | 48 | 48-甲-1002 | 周小燕 | 134.98 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 2,250,881.00 | 0.00 | 签约 |
| 533 | 48 | 48-甲-1102 | 芮黎阳、陈素娟 | 134.98 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 2,125,642.00 | 0.00 | 签约 |
| 534 | 48 | 48-乙-202 | 闻丹、庄源 | 134.98 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 2,022,972.00 | 0.00 | 签约 |
| 535 | 48 | 48-乙-302 | 李文 | 134.98 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 2,050,803.00 | 0.00 | 签约 |
| 536 | 48 | 48-乙-402 | 朱志刚、孙萍萍 | 134.98 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 2,078,634.00 | 0.00 | 签约 |
| 537 | 48 | 48-乙-502 |  | 134.98 | 2,106,465.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 538 | 48 | 48-乙-602 | 吴小兰 | 134.98 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 2,134,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 539 | 48 | 48-乙-702 | 林洲怡 | 134.98 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 2,162,127.00 | 0.00 | 签约 |
| 540 | 48 | 48-乙-802 | 沈霞、陈海超 | 134.98 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 2,189,958.00 | 0.00 | 签约 |
| 541 | 48 | 48-乙-902 | 王浩丞 | 134.98 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 2,217,789.00 | 0.00 | 签约 |
| 542 | 48 | 48-乙-1002 | 石静瑜、王骏、杨莉琴 | 134.98 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 2,245,620.00 | 0.00 | 签约 |
| 543 | 48 | 48-乙-1102 | 高学峰、陈芝兰、高天雨 | 134.98 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 2,120,380.00 | 0.00 | 签约 |
| 544 | 48 | 48-丙-202 | 邵莹、邹玉娟 | 151.06 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 2,223,228.00 | 0.00 | 签约 |
| 545 | 48 | 48-丙-302 | 孙燕 | 151.06 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 2,254,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 546 | 48 | 48-丙-402 | 宋效斌、管守丽 | 151.06 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 2,285,521.00 | 0.00 | 签约 |
| 547 | 48 | 48-丙-502 | 沈捷、徐郡 | 151.06 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 2,316,667.00 | 0.00 | 签约 |
| 548 | 48 | 48-丙-602 | 胡燕 | 151.06 | 2,347,813.00 | 2,347,813.00 | 857,813.00 | 1,490,000.00 | 签约 |
| 549 | 48 | 48-丙-702 | 翁志荣 | 151.06 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 2,378,960.00 | 0.00 | 签约 |
| 550 | 48 | 48-丙-802 | 梁胜娟 | 151.06 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 2,410,106.00 | 0.00 | 签约 |
| 551 | 48 | 48-丙-902 | 胡文国、丁雪琴 | 151.06 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 2,441,253.00 | 0.00 | 签约 |
| 552 | 48 | 48-丙-1002 | 顾晓春、钱伟国 | 151.06 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 2,472,399.00 | 0.00 | 签约 |
| 553 | 48 | 48-丙-1102 | 许紫霞、张燕杰 | 151.06 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 2,332,240.00 | 0.00 | 签约 |
| 554 | 6 | 6-103 | 徐伟 | 239.11 | 8,098,525.00 | 8,078,525.00 | 8,078,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 555 | 6 | 6-104 | 秦峰、俞琴艳 | 272.95 | 9,917,427.00 | 9,897,427.00 | 9,897,427.00 | 0.00 | 签约 |
| 556 | 6 | 6-101 | 徐晓怡 | 272.95 | 10,017,943.00 | 9,997,943.00 | 9,997,943.00 | 0.00 | 签约 |
| 557 | 6 | 6-102 | 刘小刚、潘复敏、刘梓远 | 239.11 | 8,055,404.00 | 8,035,404.00 | 8,035,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 558 | 42 | 42-甲-101 | 盛凌昊 | 149 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 2,325,796.00 | 0.00 | 签约 |
| 559 | 42 | 42-甲-201 | 范杰、陈静 | 149 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 2,387,239.00 | 0.00 | 签约 |
| 560 | 42 | 42-甲-301 | 张梦佳 | 149.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 2,417,961.00 | 0.00 | 签约 |
| 561 | 42 | 42-甲-401 | 施文锋、刘琴 | 149 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 2,448,682.00 | 0.00 | 签约 |
| 562 | 42 | 42-甲-501 | 薛敏龙、蒋瑛 | 149 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 2,479,404.00 | 0.00 | 签约 |
| 563 | 42 | 42-甲-601 | 朱锦美、马旭峰 | 149 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 2,510,126.00 | 0.00 | 签约 |
| 564 | 42 | 42-甲-701 | 祁美娟 | 149.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 2,540,847.00 | 0.00 | 签约 |
| 565 | 42 | 42-甲-801 | 壮瑾妤 | 149 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 2,571,569.00 | 0.00 | 签约 |
| 566 | 42 | 42-甲-901 | 袁珺、袁杏明、查惠琴 | 149 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 0.00 | 签约 |
| 567 | 42 | 42-甲-1001 | 周文、何睦 | 149 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 2,633,012.00 | 0.00 | 签约 |
| 568 | 42 | 42-甲-1101 | 张雨、李渤 | 149 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 2,494,765.00 | 0.00 | 签约 |
| 569 | 42 | 42-乙-101 | 上官彬、蒋珂 | 133.14 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 2,066,762.00 | 0.00 | 签约 |
| 570 | 42 | 42-乙-201 | 陈逸鹏、丁颖 | 133.14 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 2,121,665.00 | 0.00 | 签约 |
| 571 | 42 | 42-乙-301 | 杨国军、王超 | 133.14 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 2,149,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 572 | 42 | 42-乙-401 | 杨晓军、柴敏 | 133.14 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 2,176,568.00 | 0.00 | 签约 |
| 573 | 42 | 42-乙-501 | 孙文丽 | 133.14 | 2,204,020.00 | 2,204,020.00 | 684,020.00 | 1,520,000.00 | 签约 |
| 574 | 42 | 42-乙-601 | 张丽、何季玮 | 133.14 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 2,231,471.00 | 0.00 | 签约 |
| 575 | 42 | 42-乙-701 | 周吉、杨慧 | 133.14 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 2,258,923.00 | 0.00 | 签约 |
| 576 | 42 | 42-乙-801 | 王新亚、荆志良 | 133.14 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 2,286,374.00 | 0.00 | 签约 |
| 577 | 42 | 42-乙-901 | 陈琳 | 133.14 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 2,313,826.00 | 0.00 | 签约 |
| 578 | 42 | 42-乙-1001 | 汤漪、魏玉 | 133.14 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 2,341,277.00 | 0.00 | 签约 |
| 579 | 42 | 42-乙-1101 | 幢慧、壮全良 | 133.14 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 2,217,745.00 | 0.00 | 签约 |
| 580 | 42 | 42-丙-101 | 罗春红、谈金禅 | 133.14 | 2,061,296.00 | 2,051,296.00 | 2,051,296.00 | 0.00 | 签约 |
| 581 | 42 | 42-丙-201 | 杨海超 | 133.14 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 2,116,199.00 | 0.00 | 签约 |
| 582 | 42 | 42-丙-301 | 虞昕玮、霍琳 | 133.14 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 2,143,651.00 | 0.00 | 签约 |
| 583 | 42 | 42-丙-401 | 刘鑫、刘洪根、张俊和 | 133.14 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 2,171,102.00 | 0.00 | 签约 |
| 584 | 42 | 42-丙-501 | 王丽青、陈金兰 | 133.14 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 2,198,554.00 | 0.00 | 签约 |
| 585 | 42 | 42-丙-601 | 曾南荣、黄燕南 | 133.14 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 2,226,005.00 | 0.00 | 签约 |
| 586 | 42 | 42-丙-701 | 周悟、张红 | 133.14 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 2,253,457.00 | 0.00 | 签约 |
| 587 | 42 | 42-丙-801 | 周加进 | 133.14 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 2,280,908.00 | 0.00 | 签约 |
| 588 | 42 | 42-丙-901 | 张晓宁 | 133.14 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 2,308,360.00 | 0.00 | 签约 |
| 589 | 42 | 42-丙-1001 | 柯彦伶 | 133.14 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 2,335,811.00 | 0.00 | 签约 |
| 590 | 42 | 42-丙-1101 | 杨明、张亚平 | 133.14 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 2,212,279.00 | 0.00 | 签约 |
| 591 | 42 | 42-甲-102 | 肖雨虹、周洋 | 133.14 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 2,055,830.00 | 0.00 | 签约 |
| 592 | 42 | 42-甲-202 | 沈纲、沈秀 | 133.14 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 2,110,733.00 | 0.00 | 签约 |
| 593 | 42 | 42-甲-302 | 庄翎宜 | 133.14 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 2,138,185.00 | 0.00 | 签约 |
| 594 | 42 | 42-甲-402 | 张家中、李树丽 | 133.14 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 2,165,636.00 | 0.00 | 签约 |
| 595 | 42 | 42-甲-502 | 徐雅男 | 133.14 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 2,193,088.00 | 0.00 | 签约 |
| 596 | 42 | 42-甲-602 | 张雷、张丽 | 133.14 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 2,220,539.00 | 0.00 | 签约 |
| 597 | 42 | 42-甲-702 | 吴小伟、印丽梅 | 133.14 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 2,247,991.00 | 0.00 | 签约 |
| 598 | 42 | 42-甲-802 | 朱光辉、王明霞 | 133.14 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 2,275,442.00 | 0.00 | 签约 |
| 599 | 42 | 42-甲-902 | 左永红 | 133.14 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 2,302,894.00 | 0.00 | 签约 |
| 600 | 42 | 42-甲-1002 | 陈建东、沈亚娟 | 133.14 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 2,330,345.00 | 0.00 | 签约 |
| 601 | 42 | 42-甲-1102 | 史建平、盛美琳 | 133.14 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 2,206,813.00 | 0.00 | 签约 |
| 602 | 42 | 42-乙-102 | 胡凯 | 133.14 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 2,050,364.00 | 0.00 | 签约 |
| 603 | 42 | 42-乙-202 | 张留芳、鞠文 | 133.14 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 2,105,267.00 | 0.00 | 签约 |
| 604 | 42 | 42-乙-302 | 石德权、王光艳 | 133.14 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 2,132,719.00 | 0.00 | 签约 |
| 605 | 42 | 42-乙-402 | 黄惠英、游秀源 | 133.14 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 2,160,170.00 | 0.00 | 签约 |
| 606 | 42 | 42-乙-502 | 薛娇、刘伟 | 133.14 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 2,187,622.00 | 0.00 | 签约 |
| 607 | 42 | 42-乙-602 | 沈爱琴 | 133.14 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 2,215,073.00 | 0.00 | 签约 |
| 608 | 42 | 42-乙-702 | 陈新、耿莉萍 | 133.14 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 2,242,525.00 | 0.00 | 签约 |
| 609 | 42 | 42-乙-802 | 袁伟平、李萍 | 133.14 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 2,269,976.00 | 0.00 | 签约 |
| 610 | 42 | 42-乙-902 | 杨渊 | 133.14 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 2,297,428.00 | 0.00 | 签约 |
| 611 | 42 | 42-乙-1002 | 李峰、王艳、李玉珊 | 133.14 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 2,324,879.00 | 0.00 | 签约 |
| 612 | 42 | 42-乙-1102 | 夏宇 | 133.14 | 2,201,347.00 |  | 50,000.00 |  | 认购 |
| 613 | 42 | 42-丙-102 | 曹煜、谈鑫娟 | 149.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 2,252,394.00 | 0.00 | 签约 |
| 614 | 42 | 42-丙-202 | 王丹丹、丁毛磊 | 149.00 | 2,313,837.00 | 2,313,837.00 | 1,333,837.00 | 980,000.00 | 签约 |
| 615 | 42 | 42-丙-302 | 张涛 | 149.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 2,344,559.00 | 0.00 | 签约 |
| 616 | 42 | 42-丙-402 | 孙永峰、王丹 | 149.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 2,375,280.00 | 0.00 | 签约 |
| 617 | 42 | 42-丙-502 | 丁韬、黄嘉 | 149.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 2,406,002.00 | 0.00 | 签约 |
| 618 | 42 | 42-丙-602 | 许晓玉、吴新华 | 149.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 2,436,724.00 | 0.00 | 签约 |
| 619 | 42 | 42-丙-702 | 贾文平、周晓静 | 149.00 | 2,467,445.00 | 2,467,445.00 | 1,887,445.00 | 580,000.00 | 签约 |
| 620 | 42 | 42-丙-802 | 刘翠、张道发 | 149.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 2,498,167.00 | 0.00 | 签约 |
| 621 | 42 | 42-丙-902 | 毛建杰、周维 | 149.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 2,528,889.00 | 0.00 | 签约 |
| 622 | 42 | 42-丙-1002 | 冯旭飞、谈霄燕 | 149.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 2,559,610.00 | 0.00 | 签约 |
| 623 | 42 | 42-丙-1102 | 邓丽娜 | 149.00 | 2,421,363.00 | 2,421,363.00 | 731,363.00 | 1,690,000.00 | 签约 |
| 624 | 7 | 7-101 |  | 272.16 | 8,728,602.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 625 | 7 | 7-102 |  | 245.42 | 7,713,573.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 626 | 7 | 7-103 |  | 268.49 | 9,127,902.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 627 | 36 | 36-甲-101 |  | 160.46 | 2,420,313.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 628 | 36 | 36-甲-201 | 曹荣英 | 160.46 | 2,540,512.00 | 2,540,512.00 | 770,512.00 | 1,770,000.00 | 签约 |
| 629 | 36 | 36-甲-301 | 顾晓明，吴亚萍 | 160.46 | 2,629,416.00 | 2,629,416.00 | 809,416.00 | 1,820,000.00 | 签约 |
| 630 | 36 | 36-甲-401 | 王娟华 | 160.46 | 2,680,704.00 | 2,680,704.00 | 810,704.00 | 1,870,000.00 | 签约 |
| 631 | 36 | 36-甲-501 | 张明亮 | 160.46 | 2,748,275.00 | 2,748,275.00 | 1,108,275.00 | 1,640,000.00 | 签约 |
| 632 | 36 | 36-甲-601 | 张俭，沈颖倩 | 160.46 | 2,779,586.00 | 2,779,586.00 | 839,586.00 | 1,940,000.00 | 签约 |
| 633 | 36 | 36-甲-701 | 肖敏、熊克胜 | 160.46 | 2,698,181.00 | 2,698,181.00 | 818,181.00 | 1,880,000.00 | 签约 |
| 634 | 36 | 36-乙-101 |  | 148.18 | 2,173,611.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 635 | 36 | 36-乙-201 |  | 148.18 | 2,284,233.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 636 | 36 | 36-乙-301 |  | 148.18 | 2,355,951.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 637 | 36 | 36-乙-401 |  | 148.18 | 2,414,845.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 638 | 36 | 36-乙-501 |  | 148.18 | 2,472,615.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 639 | 36 | 36-乙-601 |  | 148.18 | 2,501,529.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 640 | 36 | 36-乙-701 |  | 148.18 | 2,429,288.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 641 | 36 | 36-丙-101 |  | 148.08 | 2,151,752.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 642 | 36 | 36-丙-201 | 丁嘉 | 148.18 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 2,227,153.00 | 0.00 | 签约 |
| 643 | 36 | 36-丙-301 | 邓海玲 | 148.18 | 2,331,735.00 |  | 250,000.00 |  | 认购 |
| 644 | 36 | 36-丙-401 | 陈旭，沈斌 | 148.18 | 2,390,627.00 | 2,390,627.00 | 720,627.00 | 1,670,000.00 | 签约 |
| 645 | 36 | 36-丙-501 | 葛依豪，章影月 | 148.18 | 2,448,398.00 | 2,448,398.00 | 748,398.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 646 | 36 | 36-丙-601 |  | 148.18 | 2,477,315.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 647 | 36 | 36-丙-701 | 刘小强，郭晓雯 | 148.18 | 2,405,073.00 | 2,405,073.00 | 905,073.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 648 | 36 | 36-甲-102 |  | 148.14 | 2,187,132.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 649 | 36 | 36-甲-202 | 沈嘉，施姗 | 148.14 | 2,296,718.00 | 2,296,718.00 | 696,718.00 | 1,600,000.00 | 签约 |
| 650 | 36 | 36-甲-302 | 张涵琦 | 148.14 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 2,370,417.00 | 0.00 | 签约 |
| 651 | 36 | 36-甲-402 | 王娟华 | 148.14 | 2,429,302.00 | 2,429,302.00 | 729,302.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 652 | 36 | 36-甲-502 | 钱莹，张支峰 | 148.14 | 2,487,059.00 | 2,487,059.00 | 1,287,059.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 653 | 36 | 36-甲-602 | 洪娟，张波 | 148.14 | 2,515,964.00 | 2,515,964.00 | 2,015,964.00 | 500,000.00 | 签约 |
| 654 | 36 | 36-甲-702 |  | 148.14 | 2,425,705.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 655 | 36 | 36-乙-102 |  | 148.18 | 2,163,927.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 656 | 36 | 36-乙-202 | 王贝贝 | 148.18 | 2,274,548.00 | 2,274,548.00 | 684,548.00 | 1,590,000.00 | 签约 |
| 657 | 36 | 36-乙-302 | 朱海春，朱婷婷 | 148.18 | 2,346,266.00 | 2,346,266.00 | 1,646,266.00 | 700,000.00 | 签约 |
| 658 | 36 | 36-乙-402 | 魏忠伟，李贞贞 | 148.18 | 2,405,159.00 | 2,405,159.00 | 905,159.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 659 | 36 | 36-乙-502 | 曾亚芬 | 148.18 | 2,462,930.00 | 2,462,930.00 | 742,930.00 | 1,720,000.00 | 签约 |
| 660 | 36 | 36-乙-602 | 陈溢希 | 148.18 | 2,491,842.00 | 2,491,842.00 | 1,001,842.00 | 1,490,000.00 | 签约 |
| 661 | 36 | 36-乙-702 | 艾凌峰 | 148.18 | 2,419,605.00 | 2,419,605.00 | 739,605.00 | 1,680,000.00 | 签约 |
| 662 | 36 | 36-丙-202 | 黄鑫 | 136.95 | 2,058,644.00 | 2,058,644.00 | 618,644.00 | 1,440,000.00 | 签约 |
| 663 | 36 | 36-丙-302 | 王春平，李雪飞 | 136.95 | 2,127,265.00 | 2,127,265.00 | 797,265.00 | 1,330,000.00 | 签约 |
| 664 | 36 | 36-丙-402 | 邵爱梅 | 136.95 | 2,227,413.00 | 2,227,413.00 | 1,500,000.00 | 727,413.00 | 签约 |
| 665 | 36 | 36-丙-502 | 郑亚娟 | 136.95 | 2,280,959.00 | 2,280,959.00 | 690,959.00 | 1,590,000.00 | 签约 |
| 666 | 36 | 36-丙-602 | 赵逸鼎 | 136.95 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 2,306,968.00 | 0.00 | 签约 |
| 667 | 36 | 36-丙-702 | 肖国斌，唐玉露 | 136.95 | 2,240,723.00 | 2,240,723.00 | 680,723.00 | 1,560,000.00 | 签约 |
| 668 | 37 | 37-甲-101 |  | 160.13 | 2,441,754.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 669 | 37 | 37-甲-201 | 王丽珍 | 160.06 | 2,534,809.00 | 2,534,809.00 | 854,809.00 | 1,680,000.00 | 签约 |
| 670 | 37 | 37-甲-301 | 薛斌渊 | 160.06 | 2,605,347.00 | 2,605,347.00 | 1,035,347.00 | 1,570,000.00 | 签约 |
| 671 | 37 | 37-甲-401 | 李龙飞 | 160.06 | 2,631,746.00 | 2,631,746.00 | 1,501,746.00 | 1,130,000.00 | 签约 |
| 672 | 37 | 37-甲-501 | 李剑飞，江露 | 160.06 | 2,708,132.00 | 2,708,132.00 | 1,218,132.00 | 1,490,000.00 | 签约 |
| 673 | 37 | 37-甲-601 | 刘杭芳 | 160.06 | 2,749,182.00 | 2,749,182.00 | 829,182.00 | 1,920,000.00 | 签约 |
| 674 | 37 | 37-甲-701 | 朱金杰 | 160.06 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 2,773,952.00 | 0.00 | 签约 |
| 675 | 37 | 37-甲-801 | 曹永 | 160.06 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 2,781,633.00 | 0.00 | 签约 |
| 676 | 37 | 37-甲-901 | 包涵 | 160.06 | 2,706,793.00 | 2,706,793.00 | 1,706,793.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 677 | 37 | 37-乙-101 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,782,355.00 | 1,782,355.00 | 542,355.00 | 1,240,000.00 | 签约 |
| 678 | 37 | 37-乙-201 | 顾振波，高钰 | 147.81 | 2,272,551.00 | 2,272,551.00 | 682,551.00 | 1,590,000.00 | 签约 |
| 679 | 37 | 37-乙-301 | 孙宁 | 147.81 | 2,328,804.00 | 2,328,804.00 | 1,108,804.00 | 1,220,000.00 | 签约 |
| 680 | 37 | 37-乙-401 | 王亮，夏倩妮 | 147.81 | 2,357,799.00 | 2,357,799.00 | 707,799.00 | 1,650,000.00 | 签约 |
| 681 | 37 | 37-乙-501 | 汪留洪 华玉芬 | 147.81 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 2,422,947.00 | 0.00 | 签约 |
| 682 | 37 | 37-乙-601 | 丁香奈儿 | 147.81 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 2,460,854.00 | 0.00 | 签约 |
| 683 | 37 | 37-乙-701 | 戴煊喆 | 147.81 | 2,488,359.00 | 2,488,359.00 | 788,359.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 684 | 37 | 37-乙-801 | 李菲菲，费敏 | 147.81 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 2,509,950.00 | 0.00 | 签约 |
| 685 | 37 | 37-乙-901 | 冯修华 | 147.81 | 2,450,131.00 | 2,450,131.00 | 740,131.00 | 1,710,000.00 | 签约 |
| 686 | 37 | 37-丙-301 | 陆志燕，程志军 | 147.81 | 2,315,121.00 | 2,315,121.00 | 1,115,121.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 687 | 37 | 37-丙-401 | 李敏，缪璐 | 147.81 | 2,344,120.00 | 2,344,120.00 | 1,004,120.00 | 1,340,000.00 | 签约 |
| 688 | 37 | 37-丙-501 | 王士伟，周玲玲 | 147.81 | 2,400,666.00 | 2,400,666.00 | 800,666.00 | 1,600,000.00 | 签约 |
| 689 | 37 | 37-丙-601 | 姚莹，岳玮 | 147.81 | 2,440,054.00 | 2,440,054.00 | 740,054.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 690 | 37 | 37-丙-701 | 张芃羽 | 147.81 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 2,473,196.00 | 0.00 | 签约 |
| 691 | 37 | 37-丙-801 | 纪小金，王旭岚 | 147.81 | 2,487,728.00 | 2,487,728.00 | 747,728.00 | 1,740,000.00 | 签约 |
| 692 | 37 | 37-丙-901 | 魏敏，陈诚 | 147.81 | 2,435,881.00 | 2435881.00 | 1,105,881.00 | 1,330,000.00 | 签约 |
| 693 | 37 | 37-甲-102 | 吴纯辉 | 121.99 | 1,792,250.00 | 1,792,250.00 | 542,250.00 | 1,250,000.00 | 签约 |
| 694 | 37 | 37-甲-202 | 周鹏飞，顾燕琼 | 147.77 | 2,283,958.00 | 2,283,958.00 | 903,958.00 | 1,380,000.00 | 签约 |
| 695 | 37 | 37-甲-302 | 刘智威 | 147.77 | 2,340,195.00 | 2,340,195.00 | 740,195.00 | 1,600,000.00 | 签约 |
| 696 | 37 | 37-甲-402 | 郝新玲 | 147.77 | 2,369,186.00 | 2,369,186.00 | 1,639,186.00 | 730,000.00 | 签约 |
| 697 | 37 | 37-甲-502 | 黄剑明，王艳 | 147.77 | 2,434,313.00 | 2,434,313.00 | 734,313.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 698 | 37 | 37-甲-602 | 谭文杰，是霞凤 | 147.77 | 2,472,208.00 | 2,472,208.00 | 1,472,208.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 699 | 37 | 37-甲-702 | 贺筠雯 | 147.77 | 2,499,704.00 | 2,499,704.00 | 1,400,000.00 | 1,099,704.00 | 签约 |
| 700 | 37 | 37-甲-802 | 马丽慧 | 147.77 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 2,521,290.00 | 0.00 | 签约 |
| 701 | 37 | 37-甲-902 | 王艳 | 147.77 | 2,461,510.00 | 2,461,510.00 | 1,631,510.00 | 830,000.00 | 签约 |
| 702 | 37 | 37-乙-102 |  | 147.91 | 2,184,538.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 703 | 37 | 37-乙-202 | 仇冠杰 | 147.81 | 2,262,929.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 704 | 37 | 37-乙-302 | 余秀峰 | 147.81 | 2,319,183.00 | 2,319,183.00 | 699,183.00 | 1,620,000.00 | 签约 |
| 705 | 37 | 37-乙-402 | 陆佳虎，宋燕 | 147.81 | 2,348,179.00 | 2,348,179.00 | 1,348,179.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 706 | 37 | 37-乙-502 | 余康，王慧 | 147.81 | 2,413,327.00 | 2,413,327.00 | 733,327.00 | 1,680,000.00 | 签约 |
| 707 | 37 | 37-乙-602 | 王舟超 | 147.81 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 2,451,234.00 | 0.00 | 签约 |
| 708 | 37 | 37-乙-702 | 董燕妮，夏晶俊 | 147.81 | 2,478,738.00 | 2,478,738.00 | 1,108,738.00 | 1,370,000.00 | 签约 |
| 709 | 37 | 37-乙-802 | 卢建军 | 147.81 | 2,500,329.00 | 2,500,329.00 | 900,329.00 | 1,600,000.00 | 签约 |
| 710 | 37 | 37-乙-902 | 魏爱春 | 147.81 | 2,440,510.00 | 2,440,510.00 | 740,510.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 711 | 37 | 37-丙-302 | 汤飞燕，泰毅 | 136.61 | 2,143,137.00 | 2,143,137.00 | 643,137.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 712 | 37 | 37-丙-402 | 杨静，邵梦洁 | 136.61 | 2,169,855.00 | 2,169,855.00 | 659,855.00 | 1,510,000.00 | 签约 |
| 713 | 37 | 37-丙-502 |  | 136.61 | 2,229,051.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 714 | 37 | 37-丙-602 | 李康 冯乾 | 136.61 | 2,264,740.00 | 2,264,740.00 | 684,740.00 | 1,580,000.00 | 签约 |
| 715 | 37 | 37-丙-702 | 马荣，余清芬 | 136.61 | 2,297,668.00 | 2,297,668.00 | 697,668.00 | 1,600,000.00 | 签约 |
| 716 | 37 | 37-丙-802 | 肖家增，李燕荣 | 136.61 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 2,320,283.00 | 0.00 | 签约 |
| 717 | 37 | 37-丙-902 | 唐萍仙，王叶峰 | 136.61 | 2,259,879.00 | 2,259,879.00 | 1,339,879.00 | 920,000.00 | 签约 |
| 718 | 38 | 38-甲-101 | 刘发展 | 159.87 | 2,431,058.00 | 2,431,058.00 | 731,058.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 719 | 38 | 38-甲-201 | 许俊华，贺云菲 | 159.87 | 2,525,644.00 | 2,525,644.00 | 765,644.00 | 1,760,000.00 | 签约 |
| 720 | 38 | 38-甲-301 | 绪欣，任圣 | 159.87 | 2,573,953.00 | 2,573,953.00 | 773,953.00 | 1,800,000.00 | 签约 |
| 721 | 38 | 38-甲-401 | 许丽萍 | 159.87 | 2,603,910.00 | 2,603,910.00 | 783,910.00 | 1,820,000.00 | 签约 |
| 722 | 38 | 38-甲-501 | 曹春萍，恽婷婷 | 159.87 | 2,673,070.00 | 2,673,070.00 | 803,070.00 | 1,870,000.00 | 签约 |
| 723 | 38 | 38-甲-601 | 吴品旭，巫亚芬 | 159.87 | 2,717,201.00 | 2,717,201.00 | 1,637,201.00 | 1,080,000.00 | 签约 |
| 724 | 38 | 38-甲-701 | 陈阳，蒋慧玲 | 159.87 | 2,745,526.00 | 2,745,526.00 | 1,005,526.00 | 1,740,000.00 | 签约 |
| 725 | 38 | 38-甲-801 | 王翔，赵辉芳 | 159.87 | 2,767,716.00 | 2,767,716.00 | 837,716.00 | 1,930,000.00 | 签约 |
| 726 | 38 | 38-甲-901 | 岳艳 | 159.87 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 2,696,833.00 | 0.00 | 签约 |
| 727 | 38 | 38-乙-101 | 周益 | 147.63 | 2,198,079.00 | 2,198,079.00 | 668,079.00 | 1,530,000.00 | 签约 |
| 728 | 38 | 38-乙-201 | 盛洲 | 147.63 | 2,267,102.00 | 2,267,102.00 | 1,667,102.00 | 600,000.00 | 签约 |
| 729 | 38 | 38-乙-301 | 马月勇，赵骏霞 | 147.63 | 2,325,209.00 | 2,325,209.00 | 705,209.00 | 1,620,000.00 | 签约 |
| 730 | 38 | 38-乙-401 | 李保林 | 147.63 | 2,352,872.00 | 2,352,872.00 | 712,872.00 | 1,640,000.00 | 签约 |
| 731 | 38 | 38-乙-501 | 李超，李小方，戴惠芬 | 147.63 | 2,415,975.00 | 2,415,975.00 | 1,735,975.00 | 680,000.00 | 签约 |
| 732 | 38 | 38-乙-601 | 孙蓉蓉 | 147.63 | 2,456,724.00 | 2,456,724.00 | 1,756,724.00 | 700,000.00 | 签约 |
| 733 | 38 | 38-乙-701 | 曹亚芬 | 147.63 | 2,482,879.00 | 2,482,879.00 | 752,879.00 | 1,730,000.00 | 签约 |
| 734 | 38 | 38-乙-801 | 许鹏东，施小丽 | 147.63 | 2,503,368.00 | 2,503,368.00 | 753,368.00 | 1,750,000.00 | 签约 |
| 735 | 38 | 38-乙-901 | 周丽，袁建凯 | 147.63 | 2,437,914.00 | 2,437,914.00 | 737,914.00 | 1,700,000.00 | 签约 |
| 736 | 38 | 38-丙-201 | 钱新露 史伟强 | 147.53 | 2,222,902.00 | 2,222,902.00 | 1,022,902.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 737 | 38 | 38-丙-301 | 华建龙 | 147.63 | 2,296,956.00 | 2,296,956.00 | 746,956.00 | 1,550,000.00 | 签约 |
| 738 | 38 | 38-丙-401 | 许海伟，李红 | 147.63 | 2,329,056.00 | 2,329,056.00 | 929,056.00 | 1,400,000.00 | 签约 |
| 739 | 38 | 38-丙-501 | 周冰洁 秦嘉佑 | 147.63 | 2,389,197.00 | 2,389,197.00 | 789,197.00 | 1,600,000.00 | 签约 |
| 740 | 38 | 38-丙-601 | 邵亚剑 | 147.63 | 2,432,906.00 | 2,432,906.00 | 1,032,906.00 | 1,400,000.00 | 签约 |
| 741 | 38 | 38-丙-701 | 徐莉 | 147.63 | 2,456,105.00 | 2,456,105.00 | 746,105.00 | 1,710,000.00 | 签约 |
| 742 | 38 | 38-丙-801 | 周禄高，蔡云霞 | 147.63 | 2,475,113.00 | 2,475,113.00 | 1,005,113.00 | 1,470,000.00 | 签约 |
| 743 | 38 | 38-丙-901 | 朱烨 | 147.63 | 2,406,703.00 | 2,406,703.00 | 1,406,703.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 744 | 38 | 38-甲-102 | 黄秀冬 | 147.59 | 2,209,542.00 | 2,209,542.00 | 669,542.00 | 1,540,000.00 | 签约 |
| 745 | 38 | 38-甲-202 | 段卫权，齐晓慧 | 147.59 | 2,278,546.00 | 2,278,546.00 | 688,546.00 | 1,590,000.00 | 签约 |
| 746 | 38 | 38-甲-302 | 艾世忠，张茜 | 147.59 | 2,336,636.00 | 2,336,636.00 | 706,636.00 | 1,630,000.00 | 签约 |
| 747 | 38 | 38-甲-402 | 朱英华 | 147.59 | 2,364,290.00 | 2,364,290.00 | 1,164,290.00 | 1,200,000.00 | 签约 |
| 748 | 38 | 38-甲-502 | 龚正保，薛国姝 | 147.59 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 2,427,372.00 | 0.00 | 签约 |
| 749 | 38 | 38-甲-602 | 朱晓国 陈飞 | 147.59 | 2,468,115.00 | 2,468,115.00 | 968,115.00 | 1,500,000.00 | 签约 |
| 750 | 38 | 38-甲-702 | 陈燕 顾晓明 | 147.59 | 2,494,264.00 | 2,494,264.00 | 1,004,264.00 | 1,490,000.00 | 签约 |
| 751 | 38 | 38-甲-802 | 余丹 | 147.59 | 2,514,745.00 | 2,514,745.00 | 754,745.00 | 1,760,000.00 | 签约 |
| 752 | 38 | 38-甲-902 | 蒋鑫 | 147.59 | 2,449,309.00 | 2,449,309.00 | 1,449,309.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 753 | 38 | 38-乙-102 |  | 147.63 | 2,173,064.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 754 | 38 | 38-乙-202 | 戴旭伟，薛理媛 | 147.63 | 2,257,457.00 | 2,257,457.00 | 677,457.00 | 1,580,000.00 | 签约 |
| 755 | 38 | 38-乙-302 | 许静 | 147.63 | 2,315,566.00 | 2,315,566.00 | 695,566.00 | 1,620,000.00 | 签约 |
| 756 | 38 | 38-乙-402 | 张佳，梅艳 | 147.63 | 2,343,226.00 | 2,343,226.00 | 703,226.00 | 1,640,000.00 | 签约 |
| 757 | 38 | 38-乙-502 | 陈皎，何云峰 | 147.63 | 2,406,327.00 | 2,406,327.00 | 1,406,327.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 758 | 38 | 38-乙-602 | 管文煌，陈畅 | 147.63 | 2,447,078.00 | 2,447,078.00 | 737,078.00 | 1,710,000.00 | 签约 |
| 759 | 38 | 38-乙-702 | 顾金峰，汪志萍 | 147.63 | 2,473,234.00 | 2,473,234.00 | 743,234.00 | 1,730,000.00 | 签约 |
| 760 | 38 | 38-乙-802 | 费璐，费焕文 | 147.63 | 2,493,722.00 | 2,493,722.00 | 1,493,722.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 761 | 38 | 38-乙-902 | 朱欣雅 | 147.63 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 2,428,269.00 | 0.00 | 签约 |
| 762 | 38 | 38-丙-302 | 周硕硕 | 136.44 | 2,133,857.00 | 2,133,857.00 | 643,857.00 | 1,490,000.00 | 签约 |
| 763 | 38 | 38-丙-402 | 陈越，张琪 | 136.44 | 2,160,706.00 | 2,160,706.00 | 650,706.00 | 1,510,000.00 | 签约 |
| 764 | 38 | 38-丙-502 | 薛怡媛 邓阳 | 136.44 | 2,217,390.00 | 2,217,390.00 | 1,217,390.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 765 | 38 | 38-丙-602 | 张祎 | 136.44 | 2,256,298.00 | 2,256,298.00 | 686,298.00 | 1,570,000.00 | 签约 |
| 766 | 38 | 38-丙-702 | 陈华芳，栾卫明 | 136.44 | 2,289,734.00 | 2,289,734.00 | 1,989,734.00 | 300,000.00 | 签约 |
| 767 | 38 | 38-丙-802 | 刘逸 | 136.44 | 2,307,262.00 | 2,307,262.00 | 1,307,262.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 768 | 38 | 38-丙-902 | 潘晓伟，黄震波 | 136.44 | 2,244,238.00 | 2,244,238.00 | 1,574,238.00 | 670,000.00 | 签约 |
| 769 | 46 | 46-201 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,547,039.00 | 2,547,039.00 | 767,039.00 | 1,780,000.00 | 签约 |
| 770 | 46 | 46-301 | 曹敬钟，赵月梅 | 168.53 | 2,596,635.00 |  | 200,000.00 |  | 认购 |
| 771 | 46 | 46-401 | 虞姝琪，陈永健 | 168.53 | 2,662,761.00 | 2,662,761.00 | 802,761.00 | 1,860,000.00 | 签约 |
| 772 | 46 | 46-501 | 居光华，杨平 | 168.53 | 2,717,902.00 | 2,717,902.00 | 817,902.00 | 1,900,000.00 | 签约 |
| 773 | 46 | 46-601 | 庄赵栋 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 1,380,966.00 | 1,370,000.00 | 签约 |
| 774 | 46 | 46-701 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 2,767,495.00 | 0.00 | 签约 |
| 775 | 46 | 46-801 | 谢小娅 | 168.53 | 2,792,293.00 | 2,792,293.00 | 842,293.00 | 1,950,000.00 | 签约 |
| 776 | 46 | 46-901 | 朱雯萱 | 168.53 | 2,812,080.00 | 2,812,080.00 | 852,080.00 | 1,960,000.00 | 签约 |
| 777 | 46 | 46-1001 | 高美玲 | 168.53 | 2,845,144.00 | 2,845,144.00 | 855,144.00 | 1,990,000.00 | 签约 |
| 778 | 46 | 46-1101 | 何宗凯，方宗珍 | 168.53 | 2,743,289.00 | 2,743,289.00 | 823,289.00 | 1,920,000.00 | 签约 |
| 779 | 46 | 46-202 | 张宏辉，章倩 | 168.53 | 2,505,713.00 | 2,505,713.00 | 755,713.00 | 1,750,000.00 | 签约 |
| 780 | 46 | 46-302 | 邵艳艳 | 168.53 | 2,555,304.00 | 2,555,304.00 | 1,205,304.00 | 1,350,000.00 | 签约 |
| 781 | 46 | 46-402 | 班路，储巧 | 168.53 | 2,621,433.00 | 2,621,433.00 | 791,433.00 | 1,830,000.00 | 签约 |
| 782 | 46 | 46-502 | 曹桂珍 | 168.53 | 2,676,574.00 | 2,676,574.00 | 806,574.00 | 1,870,000.00 | 签约 |
| 783 | 46 | 46-602 | 郑龙 | 168.53 | 2,709,636.00 | 2,709,636.00 | 819,636.00 | 1,890,000.00 | 签约 |
| 784 | 46 | 46-702 | 谈黎刚，杨亚平 | 168.53 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 2,726,169.00 | 0.00 | 签约 |
| 785 | 46 | 46-802 | 许林，许娟 | 168.53 | 2,750,966.00 | 2,750,966.00 | 1,000,966.00 | 1,750,000.00 | 签约 |
| 786 | 46 | 46-902 | 刘平，钟腊姐 | 168.53 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 2,770,753.00 | 0.00 | 签约 |
| 787 | 46 | 46-1002 | 贺礼 | 168.53 | 2,803,815.00 | 2,803,815.00 | 843,815.00 | 1,960,000.00 | 签约 |
| 788 | 46 | 46-1102 |  | 168.53 | 2,701,962.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 789 | 47 | 47-201 | 付娜，莫琦 | 168.56 | 2,530,962.00 | 2,530,962.00 | 2,061,962.00 | 469,000.00 | 签约 |
| 790 | 47 | 47-301 | 毛赛金 | 168.56 | 2,580,563.00 | 2,580,563.00 | 780,563.00 | 1,800,000.00 | 签约 |
| 791 | 47 | 47-401 | 朱琴亚 | 168.56 | 2,646,703.00 | 2,646,703.00 | 796,703.00 | 1,850,000.00 | 签约 |
| 792 | 47 | 47-501 | 朱琳，吴正洋 | 168.56 | 2,701,852.00 | 2,701,852.00 | 811,852.00 | 1,890,000.00 | 签约 |
| 793 | 47 | 47-601 | 黄丽莉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 824,920.00 | 1,910,000.00 | 签约 |
| 794 | 47 | 47-701 | 胡古月，王玲 | 168.56 | 2,751,455.00 | 2,751,455.00 | 831,455.00 | 1,920,000.00 | 签约 |
| 795 | 47 | 47-801 | 徐淑蕾 | 168.56 | 2,776,258.00 | 2,776,258.00 | 836,258.00 | 1,940,000.00 | 签约 |
| 796 | 47 | 47-901 | 杨燕，杜淳飞 | 168.56 | 2,796,050.00 | 2,796,050.00 | 839,050.00 | 1,957,000.00 | 签约 |
| 797 | 47 | 47-1001 | 邹林琦 | 168.56 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 2,829,116.00 | 0.00 | 签约 |
| 798 | 47 | 47-1101 |  | 168.56 | 2,727,230.00 |  | 0.00 |  | 未售 |
| 799 | 47 | 47-202 | 洑亦唯 | 168.56 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 2,489,625.00 | 0.00 | 签约 |
| 800 | 47 | 47-302 | 张向斌，周洁 | 168.56 | 2,539,229.00 | 2,539,229.00 | 769,229.00 | 1,770,000.00 | 签约 |
| 801 | 47 | 47-402 | 郁芳 | 168.56 | 2,605,364.00 | 2,605,364.00 | 1,605,364.00 | 1,000,000.00 | 签约 |
| 802 | 47 | 47-502 | 尚乘 尚建达 陈佳美 | 168.56 | 2,660,515.00 | 2,660,515.00 | 800,515.00 | 1,860,000.00 | 签约 |
| 803 | 47 | 47-602 | 黄丽莉，张浩 | 168.56 | 2,693,585.00 | 2,693,585.00 | 813,585.00 | 1,880,000.00 | 签约 |
| 804 | 47 | 47-702 |  | 168.56 | 2,710,119.00 | 2,710,119.00 | 820,119.00 | 1,890,000.00 | 签约 |
| 805 | 47 | 47-802 | 王岚，吴光辉 | 168.56 | 2,734,920.00 | 2,734,920.00 | 834,920.00 | 1,900,000.00 | 签约 |
| 806 | 47 | 47-902 | 苏亚芳 | 168.56 | 2,754,712.00 | 2,754,712.00 | 834,712.00 | 1,920,000.00 | 签约 |
| 807 | 47 | 47-1002 | 李慧 | 168.56 | 2,787,782.00 | 2,787,782.00 | 837,782.00 | 1,950,000.00 | 签约 |
| 808 | 47 | 47-1102 | 周宇，芦春梅 | 168.56 | 2,685,894.00 | 2,685,894.00 | 805,894.00 | 1,880,000.00 | 签约 |
| 809 | 12 | 12-101 |  | 240.95 | 8,259,043.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 810 | 12 | 12-102 |  | 233.76 | 5,757,576.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 811 | 12 | 12-103 |  | 184.81 | 4,930,798.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 812 | 12 | 12-104 |  | 184.81 | 4,899,644.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 813 | 12 | 12-105 |  | 184.81 | 4,868,489.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 814 | 12 | 12-106 |  | 184.81 | 4,827,335.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 815 | 12 | 12-107 |  | 214.69 | 5,552,091.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 816 | 12 | 12-302 |  | 206.45 | 4,310,439.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 817 | 12 | 12-303 |  | 178.48 | 3,802,443.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 818 | 12 | 12-304 |  | 178.48 | 3,772,356.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 819 | 12 | 12-305 |  | 178.48 | 3,742,268.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 820 | 12 | 12-306 |  | 178.48 | 3,712,180.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 821 | 12 | 12-307 |  | 206.45 | 4,136,672.00 |  | 0.00 | 0.00 | 未售 |
| 总计 |  |  |  | 125,775.72 | 2,244,545,603.00 | 2,011,353,276.00 | 1,765,605,564.00 | 247,967,712.00 |  |

附件三 银行对账单

中国银行股份有限公司常州武进支行对账单

（2020年12月）

中国建设银行常州丰乐支行对账单

（2020年12月）

江南农村商业银行湖塘支行对账单

（2020年12月）

南京银行常州分行对账单

（2020年12月）

华夏银行武进支行对账单

（2020年12月）

中国邮政储蓄银行常州市武宜路支行对账单

（2020年12月）

附件四 各类资金使用统计表

币种：人民币     单位：元

| 资金使用用途/使用月份 | 土地费用 | 规费 | 设计费 | 前期费用 | 营销费用 | 临时水电费 | 临时设施费 | 管理费用 | 财务费用 | 工程款 | 其他支出 | 不可预见费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月 | 0 | 5,273,200.20 | 491,160.00 | 17,775.00 | 518,095.00 | 0 | 35,603.77 | 3,160,271.02 | 204.72 | 5,500.00 | 0 | 0 | 9,501,809.71 |
| 2017年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 517,596.93 | 247.28 | 21,599.00 | 0 | 0 | 539,348.21 |
| 2017年11月 | 0 | 0 | 592,633.60 | 104,645.96 | 717,166.40 | 993.56 | 150,000.00 | 8,402,946.11 | 307.00 | 271,412.00 | 0 | 0 | 10,240,104.63 |
| 2017年12月 | 0 | 0 | 143,897.00 | 138,046.14 | 660,168.00 | 181.03 | 0 | 2,314,178.63 | 226.00 | 193,825.37 | 0 | 0 | 3,450,522.17 |
| 2018年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,060.91 | 50.52 | 0 | 646,791.87 | 267.00 | 0 | 0 | 0 | 701,170.30 |
| 2018年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,621.56 | 336.8 | 0 | 1,132,546.38 | 90.00 | 60,378.00 | 0 | 0 | 1,406,972.74 |
| 2018年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,976.54 | 8.42 | 0 | 613,085.87 | 1,235.00 | 273.1 | 0 | 0 | 785,578.93 |
| 2018年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494,922.52 | 12.63 | 0 | 666,972.43 | 221.00 | 0 | 0 | 0 | 1,162,128.58 |
| 2018年5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,420.34 | 8.42 | 0 | 3,622,122.15 | 75.00 | 85,869.80 | 0 | 0 | 3,827,495.71 |
| 2018年6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,928.94 | 0 | 0 | 406,625.90 | 8,356.00 | 146,177.51 | 0 | 0 | 1,014,088.35 |
| 2018年7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,932.54 | 4.21 | 0 | 877,333.12 | 182.00 | 0 | 0 | 0 | 1,015,451.87 |
| 2018年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,551.67 | 4.21 | 0 | 636,813.64 | 146.00 | 31,404.40 | 0 | 0 | 853,919.92 |
| 2018年9月 | 0 | 9,805,835.96 | 0 | 0 | 445,602.90 | 12.63 | 0 | 952,108.81 | 263.89 | 0 | 0 | 0 | 11,203,824.19 |
| 2018年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,900.36 | 8.42 | 0 | 612,547.53 | 147.00 | 0 | 0 | 0 | 958,603.31 |
| 2018年11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,154.77 | 4.21 | 0 | 480,741.45 | 160.00 | 628,060.55 | 0 | 0 | 1,230,120.98 |
| 2018年12月 | 0 | 0 | 722,396.80 | 17,073.00 | 508,333.13 | 25.26 | 0 | 669,476.18 | 44.00 | 154,559.00 | 0 | 0 | 2,071,907.37 |
| 2019年1月 | 0 | 0 | 87,771.30 | 0 | 138,549.72 | 8.42 | 0 | 3,820,739.03 | 310.00 | 47,592.51 | 0 | 0 | 4,094,970.98 |
| 2019年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,619.91 | 4.21 | 0 | 924,747.30 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 1,025,489.42 |
| 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,223.90 | 8.42 | 0 | 443,752.12 | 472.00 | 0 | 0 | 0 | 601,456.44 |
| 2019年4月 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | 471,731.47 | 4.21 | 0 | 1,022,936.73 | 357.00 | 0 | 0 | 0 | 1,496,029.41 |
| 2019年5月 | 0 | 0 | 119,891.88 | 513,064.18 | 268,960.10 | 8.42 | 0 | 421,772.41 | 92.00 | 31,073.94 | 0 | 0 | 1,354,862.93 |
| 2019年6月 | 0 | 0 | 0 | 483,467.77 | 155,741.36 | 84.2 | 0 | 626,131.54 | 213.00 | 0 | 0 | 0 | 1,265,637.87 |
| 2019年7月 | 0 | 0 | 760,776.71 | 109,978.28 | 1,067,087.34 | 592.84 | 0 | 4,714,447.95 | 326.00 | 0 | 0 | 0 | 6,653,209.12 |
| 2019年8月 | 0 | 0 | 54,360.00 | 430,361.74 | 362,882.34 | 39,208.21 | 0 | 2,453,183.42 | 1,509.00 | 0 | 0 | 0 | 3,341,504.71 |
| 2019年9月 | 0 | 4,542,292.00 | 0 | 0 | 733,629.59 | 80,404.03 | 0 | 2,822,324.89 | 444.68 | 231,000.00 | 0 | 0 | 8,410,095.19 |
| 2019年10月 | 0 | 0 | 277,888.80 | 135,467.00 | 1,572,685.70 | 81,471.59 | 0 | 9,867,301.11 | 312.00 | 0 | 42,081,666.66 | 0 | 54,016,792.86 |
| 2019年11月 | 0 | 0 | 93,140.00 | 695,927.40 | 2,267,097.57 | 52,949.86 | 0 | 5,712,468.91 | 751.00 | 0 | 510,000.00 | 0 | 9,332,334.74 |
| 2019年12月 | 0 | 0 | 34,200.00 | 103,199.13 | 3,761,690.75 | 60,846.32 | 0 | 9,631,653.70 | 658.00 | 24,615,258.70 | 40,130,000.00 | 0 | 78,337,506.60 |
| 2020年1月 | 0 | 15,337,445.21 | 3,964,033.60 | 1,169,041.20 | 1,784,037.20 | 89,135.90 | 0 | 6,094,426.38 | 1,456.60 | 52,835,642.43 | 150,000.00 | 0 | 81,425,218.52 |
| 2020年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,065.68 | 60,968.18 | 0 | 4,875,548.44 | 1,316.41 | 0 | 0 | 0 | 5,082,898.71 |
| 2020年3月 | 0 | 0 | 313,538.13 | 220,693.94 | 1,371,764.26 | 21,293.49 | 0 | 4,867,784.79 | 1,160.00 | 520,939.80 | 28,820,000.00 | 0 | 36,137,174.41 |
| 2020年4月 | 0 | 0 | 11,599.14 | 209,105.00 | 3,184,439.72 | 57,131.65 | 0 | 5,237,536.53 | 773.00 | 4,260,606.30 | 755,795.00 | 0 | 13,716,986.34 |
| 2020年5月 | 0 | 0 | 184,440.00 | 69,651.00 | 1,154,994.95 | 71,502.65 | 0 | 3,606,801.26 | 568.16 | 19,279,722.04 | 50,002.50 | 0 | 24,417,682.56 |
| 2020年6月 | 0 | 4,908,429.00 | 56,070.00 | 83,274.86 | 2,086,592.76 | 185,568.82 | 0 | 3,344,292.09 | 10,848.95 | 41,278,076.87 | 10,030,000.00 | 0 | 61,983,153.35 |
| 2020年7月 | 0 | 2,215,741.00 | 0 | 6,830.00 | 563,778.56 | 143,723.60 | 0 | 13,156,247.68 | 956.97 | 35,035,038.82 | 153,860,000.00 | 0 | 204,982,316.63 |
| 2020年8月 | 0 | 2,256,711.00 | 0 | 157,655.00 | 3,756,832.44 | 212,670.90 | 0 | 27,234,332.14 | 1,066.54 | 2,514,500.02 | 6,206,000.00 | 0 | 42,339,768.04 |
| 2020年9月 | 0 | 0 | 1,069,822.00 | 0 | 3,262,104.79 | 285,033.27 | 0 | 21,106,083.31 | 1,506.47 | 4,043,889.10 | 2,900,000.00 | 0 | 32,668,438.94 |
| 2020年10月 | 0 | 3,718,817.00 | 331,226.03 | 472,896.32 | 1,411,529.90 | 39,704.51 | 0 | 18,093,423.98 | 40,846.05 | 1,600,000.00 | 233,049,637.13 | 0 | 258,758,080.92 |
| 2020年11月 | 0 | 0 | 581,590.08 | 470,597.90 | 1,416,612.66 | 226,083.49 | 0 | 5,125,684.13 | 1,182.10 | 27,128,024.29 | 84,165,362.87 | 0 | 119,115,137.52 |
| 2020年12月 | 0 | 22,343,755.10 | 61,200.00 | 0 | 4,228,167.58 | 169,215.14 | 0 | 10,083,048.46 | 40,967.12 | 100,464,790.12 | 2,030,000.00 | 0 | 139,421,143.52 |
| 总计 | 0 | 70,402,226.47 | 9,951,635.07 | 5,609,750.82 | 40,569,560.83 | 1,879,272.65 | 185,603.77 | 190,998,826.32 | 120,382.94 | 315,485,213.67 | 604,738,464.16 | 0 | 1,239,940,936.70 |

币种：人民币；单位：元

注：（1）以上科目分类不以会计记账原则划分；

（2）以上费用计算以康正与项目公司开始共管之时计算，共管之前发生的有关费用未计入此表；

（3）2018年3月退还2017年入场前收到的投标保证金440,000.00元，该资金不计入资金使用；同时调整2017年11月已计入工程款的2笔退保证金70,000.00元，2017年11月资金使用金额调整为10,240,104.63元。

（4）2018年6月湖滨怡景苑退回房租及押金10,000元，直接冲抵新城公馆房租及押金，6月支出调整为1,014,088.35元。

（5）2018年11月退还2017年入场前收到的投标保证金70,000.00元，该资金不计入资金使用。

（6）2019年3月20日道诚基金汇入项目公司监管账户75,000,000.00元用于领取项目一期邀请招标部分建筑工程施工许可证所需资金证明，已于2019年3月21日返还至道诚基金账户，该资金不计入资金使用。

（7）2019年6月退还2017年入场前收到的投标保证金100,000.00元，该资金不计入资金使用。

（8）2019年7月退还2017年入场前收到的投标保证金50,000.00元，该资金不计入资金使用。