2020年12月监管报告


中粮信托·华业资本集合资金信托计划

2020年12月监管报告

项目名称：中粮信托·华业资本集合资金信托计划

委托方：中粮信托有限责任公司

受托方：北京康正宏基房地产评估有限公司

监管人员：李文军、王阳

日期：二零二一年一月十日

目  录

1

1项目基本情况

2

2本月重大事件披露

2

3项目2020年12月施工进度情况

4

4印鉴使用情况

5合同签订情况
5
6销售情况
5
7资金情况
8
7.1资金流出情况
8
11

7.2资金流入情况

7.3各账户余额
12
附件 银行对账单
14



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：北京君合百年房地产开发有限公司

·中粮信托：中粮信托有限责任公司

·康正：北京康正宏基房地产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image1.jpg]



标的为项目公司建设的“玫瑰东筑家园”项目，位于北京市通州区梨园镇小街村，东至砖厂北里，南至香溪家园，西至临河里路，北至小街之春嘉园。

项目用地面积8228.23平方米，规划总建筑面积28941.71平方米，其中地上建筑面积21155平方米，地下建筑面积7786.71平方米。土地使用期限：国有建设用地使用权住宅2002年4月16日起至2072年4月15日止；商业2002年4月16日起至2042年4月15日止；办公、仓储、地下车库2002年4月16日起至2052年4月15日止。

标的项目拟建1#楼为住宅楼，地上最高13层，地下2层，总户数163户（其中：1 居 32 套，2 居 45套，3 居 81 套，4 居 2 套，复式 3 套）；2#~4#楼为配套服务楼。

标的项目与八通线土桥地铁站和临河里地铁站相距约七八百米路程。标的项目东距东六环路约1.5公里，南距京哈高速公路约4公里。项目周边有学校（史家小学通州分校，北京育才学校通州分校、北京二中通州分校）、医院（东直门医院东区、北京友谊医院东区）、商场（蓝岛大厦通州店）等配套设施和人文景观（通州大运河森林公园）。

2本月重大事件披露

（1）截至2020年12月31日，建委还未解除对项目公司的认购、网签行政限制。

（2）2020年12月31日，由于项目总包工程已完工，加上进入冬季阶段，总包现场人员开始放假，只留个别管理人员轮流值班。

（3）2020年12月31日，通州区华业商业中心大厦租户北京晖隆物业管理服务有限公司（以下简称晖隆物业）与项目公司因租赁保证金产生经济纠纷，晖隆物业遂将项目公司在华业商业中心大厦的销售办公室、销售谈判区及财务室强制封锁。项目公司无法办公，暂时放假。2021年1月4日（周一）上班后，项目公司在协商未果后报警，派出所出警仍未解决实质问题，到目前为止，销售部门仍不能正常上班，项目公司销售部和财务部近期将移至其他地点办公。

3项目2020年12月施工进度情况

截至12月31日，项目施工进度：1#住宅楼及2#、3#、4#配套楼主体结构封顶，二次结构施工完工；公共区域精装施工完毕。水电、消防安装等施工完毕。地下车库施工完毕；雨污水市政工程施工完毕；热力管道铺设施工完毕；自来水管道铺设施工完毕；燃气管道铺设施工完毕；弱电室外管道施工完毕；地下立体停车位施工完毕；外窗安装完毕；园林工程施工进度75%，现因外界气温过冷，不利于保证施工质量，暂停施工。项目整体进入竣工备案准备阶段。

（转下页）

标的项目现场照片

[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



1、 标的项目1#楼西侧                                   2、标的项目2#配套楼

[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]



3、项目楼西北外景                                                           
3、标的项目3#配套楼                                   4、标的项目园林施工现场

[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


  

5、标的项目1#楼内公共区域装修完毕                   6、标的项目地下车库立体车位施工完毕                          

4印鉴使用情况

对于印鉴的使用，监管人员与项目公司工作人员按照监管协议及后续用章/印流程约定，履行印鉴使用流程，并通过相关负责人审批，待中粮信托有关人员审批后方给予盖章。使用情况详见下表：

2020年12月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称及用印个数
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	印监人

	2020.12.1
	公章（11）
	玫瑰东筑家园地下立体停车位设备验收
	起重机械安装改造重大维修自检报告、机电类特种设备监督检验申请单、起重机械预期用途和使用环境的说明
	工程部
	魏小梅
	陈雅渝

	2020.12.1
	公章（2）
	东方玫瑰家园4号楼3、4单元电表用户名变更登记
	国网北京市电力公司变更用电登记表
	工程部
	张伟
	陈雅渝

	2020.12.3
	公章（4）
	玫瑰东筑家园项目防雷装置检测验收合同结算报告
	工程预结算报告（一式四份）
	合同预算部
	赵欣霞
	陈雅渝

	2020.12.3
	合同章（8）
法人章（4）
	物业配合玫瑰东筑项目销售服务
	华业玫瑰东筑项目（北京）配合销售服务合同（一式四份）
	营销开发部
	岳洋
	陈雅渝

	2020.12.7
	公章（1）
	玫瑰东筑家园项目供热面积核实
	2020年度供热负荷核实单
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.12.8
	公章（14）
	催告商铺缴纳欠付的租金
	关于缴纳欠付的房屋租金的催告函
（一式两份*7）
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.12.9
	公章（5）
	玫瑰东筑项目报通州区建委质量监督站冬季停工
	停工报告（一式五份）
	工程部
	魏小梅
	陈雅渝

	2020.12.14
	公章（2）
	项目公司对中国移动手机信号覆盖的施工要求
	证明（一式两份）
	工程部
	杜永学
	陈雅渝

	2020.12.14
	公章（4）
	向北京市第四中级法院申请东方玫瑰家园D1D2裙房在拍卖公告中明确增值税、附加税、土地税、房产税、所得税等相关税费由买受人承担
	妥善解决（2020）京04执137号案税务问题的申请（一式两份）
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.12.15
	公章（2）
	与通州区燃气公司签署安全协议书（玫瑰东筑项目）
	燃气家庭用户空房通气安全管理协议书
（一式两份）
	工程部
	虞京伟
	陈雅渝

	2020.12.17
	公章（1）
	建行购房放贷转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.12.21
	公章（240）
	项目公司报2021年发改委投资计划
	2021年发改委投资计划-北京君合百年房地产开发有限公司（一式两份）
	营销开发部
	杨瑞雪
	陈雅渝

	2020.12.22
	合同（246）
法人章（22）
	商品房建委网签合同
	北京市商品房预售合同、商品房预售合同联机备案表（各一式五份），家庭购房申请表，认购书
	营销部
	岳洋
	陈雅渝

	2020.12.22
	公章（2）
	预售资金转入监管账户
	付款通知书
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.12.23
	公章（2）
	项目公司向母公司借款补充流动资金
	商借函（一式两份）
	财务部
	陈雅渝
	陈雅渝

	2020.12.24
	公章（3）
	临河里1号楼房屋租赁事宜
	关于《退还押金的函》的复函（一式三份）
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝

	2020.12.29
	公章（3）
	给北京科马家居有限公司的回函（有关临河里1号楼租赁问题）
	回函（一式三份）
	资产管理部
	王谦
	陈雅渝


5合同签订情况

  2020年12月项目公司没有签订项目合同。

6销售情况

项目已取得预售证商品房共计163套，预售建筑面积共计18,421.76平米。截至2020年12月31日，销售房屋共计106套，销售面积10,614.52平米。其中已认购22套，已草签2套，已网签82套，项目网签房屋累计销售回款375,719,595元。

2020年12月1日至31日，项目网签2套，认购4套，退房1套。银行发放贷款880,000元。

截至2020年12月31日累计网签购房合同明细表

	序号
	客户姓名
	房号
	网签合同号
	合同总价（元）
	网签日期
	付款方式
	已收款（含贷款）（元）

	1
	高硕
	2-701
	Y2196641
	3,457,821
	2019.7.21
	组合贷
	3,457,821

	2
	魏兰
	5-304
	Y2196867
	5,676,155
	2019.7.21
	全款
	5,676,155

	3
	李明静
	2-602
	Y2196646
	3,309,278
	2019.7.22
	全款
	3,309,278

	4
	李锦贤、杨晶
	1-201
	Y2196393
	4,373,462
	2019.7.24
	组合贷
	4,373,462

	5
	李明翰
	2-502
	Y2196643
	3,303,693
	2019.7.25
	全款
	3,303,693

	6
	杨秀玲
	3-802
	Y2196146
	3,374,129
	2019.7.25
	商贷
	3,374,129

	7
	高亚男
	7-801
	Y2196561
	5,908,147
	2019.7.25
	商贷
	5,908,147

	8
	李京姝
	7-1002
	Y2196092
	3,004,650
	2019.7.25
	商贷
	3,004,650

	9
	李桂妍
	5-404
	Y2196582
	5,889,926
	2019.7.27
	组合贷
	5,889,926

	10
	李赵丹
	7-502
	Y2197295
	2,977,425
	2019.7.28
	组合贷
	2,977,425

	11
	常微
	7-902
	Y2196647
	2,999,651
	2019.7.28
	组合贷
	2,999,651

	12
	韩雪蓉
	3-902
	Y2197452
	3,382,643
	2019.7.30
	商业贷款
	3,382,643

	13
	刘旭东
	7-602
	Y2197305
	2,892,000
	2019.7.30
	商业贷款
	2,892,000

	14
	苏雅娜
	7-1001
	Y2196865
	5,813,893
	2019.7.30
	公积金贷
	5,813,893

	15
	蒋平
	3-502
	Y2197488
	3,340,204
	2019.8.1
	商业贷款
	3,340,204

	16
	李晓倩
	5-403
	Y2197473
	2,868,083
	2019.8.3
	组合贷款
	2,868,083

	17
	刘国红
	7-702
	Y2197940
	2,896,800
	2019.8.4
	全款
	2,896,800

	18
	王章羽
	7-402
	Y2196407
	2,907,575
	2019.8.8
	公积金贷款
	2,907,575

	19
	刘猛
	3-601
	Y2198060
	4,989,338
	2019.8.9
	商业贷款
	4,989,338

	20
	刘继英
	7-802
	Y2197200
	2,931,825
	2019.8.12
	组合贷款
	2,931,825

	21
	刘婧
	1-101
	Y2198259
	4,369,555
	2019.8.15
	商业贷款
	4,369,555

	22
	王旭龙
	1-301
	Y2198054
	4,386,434
	2019.8.15
	公积金贷款
	4,386,434

	23
	管雅洁
	3-1101
	Y2199593
	3,436,676
	2019.8.16
	组合贷款
	3,436,676

	24
	李明、施蒙
	3-602
	Y2196347
	3,362,835
	2019.8.17
	公积金贷款
	3,362,835

	25
	高亚双
	7-701
	Y2198012
	5,719,273
	2019.8.19
	全款
	5,719,273

	26
	陈敏、邵磊
	7-1103
	Y2197175
	10,206,112
	2019.8.19
	商业贷款
	10,206,112

	27
	沈玉连、王振营
	8-802
	Y2200208
	7,591,328
	2019.8.21
	商业贷款
	7,591,328

	28
	何青、朱阳阳
	7-302
	Y2196434
	2,965,001
	2019.8.24
	商业贷款
	2,965,001

	29
	和雨凡
	6-302
	Y2200070
	5,177,400
	2019.9.3
	组合贷款
	5,177,400

	30
	杨唐俊杰
	6-202
	Y2200039
	5,164,563
	2019.9.3
	组合贷款
	5,164,563

	31
	何迎、刘星明
	5-302
	Y2201651
	4,279,434
	2019.9.8
	组合贷款
	4,279,434

	32
	张学锋
	8-702
	Y2199629
	7,578,068
	2019.9.13
	组合贷款
	7,578,068


	33
	王晨龙
	2-102
	Y2207483
	3,039,498
	2019.9.15
	商业贷款
	3,039,498

	34
	李昕
	5-303
	Y2200424
	2,778,750
	2019.9.19
	全款
	2,778,750

	35
	缪永贵
	7-901
	Y2201109
	5,803,852
	2019.9.20
	商业贷款
	5,803,852

	36
	何雅琴
	3-702
	Y2207379
	3,130,333
	2019.9.21
	组合贷款
	3,130,333

	37
	李斌
	3-1001
	Y2208001
	3,201,690
	2019.9.23
	组合贷款
	3,201,690

	38
	宋思雨
	1-302
	Y2208564
	3,163,310
	2019.9.26
	组合贷款
	3,163,310

	39
	刘骁远
	7-601
	Y2209108
	5,411,879
	2019.10.9
	商业贷款
	5,411,879

	40
	丁丽
	3-102
	Y2210734
	3,096,049
	2019.10.9
	公积金贷款
	3,096,049

	41
	聂鹏、薛颖
	1-401
	Y2214884
	3,181,078
	2019.10.12
	组合贷款
	3,181,078

	42
	陈朝
	7-703
	Y2213337
	6,996,693
	2019.10.15
	商业贷款
	6,996,693

	43
	李吉
	1-102
	Y2208089
	3,118,337
	2019.10.21
	商业贷款
	3,118,337

	44
	禹怀刚
	3-402
	Y2215185
	3,041,644
	2019.10.27
	商业贷款
	3,041,644

	45
	张少辉
	5-402
	Y2221048
	4,022,100
	2019.11.10
	组合贷款
	4,022,100

	46
	解珊
	2-402
	Y2218064
	3,121,037
	2019.11.14
	组合贷款
	3,121,037

	47
	杨淑会
	8-1001
	Y2221939
	7,446,393
	2019.11.18
	全款
	7,446,393

	48
	崔勇
	4-101
	Y2222890
	5,058,289
	2019.11.27
	组合贷款
	5,058,289

	49
	包晓拯
	2-101
	Y2214003
	4,811,750
	2019.11.30
	商业贷款
	4,811,750

	50
	徐鑫
	6-301
	Y2217832
	4,936,033
	2019.12.19
	组合贷款
	4,936,033

	51
	王艳
	2-202
	Y2230383
	3,076,215
	2019.12.21
	商业贷款
	3,076,215

	52
	王屹淳
	3-202
	Y2234098
	3,064,953
	2019.1.12
	商业贷款
	3,064,953

	53
	李沙沙、叶斌
	3-701
	Y2245651
	4,400,000
	2020.1.20
	组合贷款
	4,400,000

	54
	赵泽刚
	8-801
	Y2247310
	7,426,299
	2020.2.17
	组合贷款
	7,426,299

	55
	陈威
	4-1201
	Y2247306
	4,850,100
	2020.3.7
	组合贷款
	4,850,100

	56
	张雅美
	2-302
	Y2246360
	3,084,070
	2020.3.16
	组合贷款
	3,084,070

	57
	聂杰龙、李德蕊
	8-502
	Y2251890
	7,305,302
	2020.3.29
	商业贷款
	7,305,302

	58
	刘长春
	2-501
	Y2245638
	4,412,700
	2020.4.17
	全款分期
	4,412,700

	59
	曹超
	9-702
	Y2259501
	7,830,205
	2020.5.8
	全款分期
	7,830,205

	60
	王宝军
	4-602
	Y2261688
	6,257,580
	2020.5.17
	全款分期
	6,257,580

	61
	胡保清
	4-902
	Y2263736
	6,294,232
	2020.5.19
	商业贷款
	6,294,232

	62
	周依群、吴双
	3-302
	Y2264065
	3,072,779
	2020.5.23
	商业贷款
	3,072,779

	63
	张彪
	3-303
	Y2274803
	5,369,360
	2020.6.24
	商业贷款
	5,369,360

	64
	于思云
	1-202
	Y2274817
	3,120,984
	2020.6.24
	组合贷款
	3,120,984

	65
	高瑛瑛
	4-1002
	Y2274978
	6,310,471
	2020.6.24
	组合贷款
	6,310,471

	66
	李平章
	4-1101
	Y2280323
	4,769,078
	2020.7.17
	全款分期
	4,769,078

	67
	徐明硕
	3-203
	Y2288878
	5,355,420
	2020.8.10
	商业贷款
	5,355,420

	68
	刘宏
	4-12-02
	Y2290030
	7,053,932
	2020.8.14
	全款分期
	7,053,932

	69
	王雪 田光亚
	3-703
	Y2287946
	5,506,868
	2020.8.19
	组合贷款
	5,506,868

	70
	黄茜、牛高
	3-401
	Y2267746
	4,164,150
	2020.8.23
	组合贷款
	4,164,150

	71
	李旭
	6-201
	Y2295736
	4,923,994
	2020.8.29
	组合贷款
	4,923,994

	72
	谷清恩
	2-503
	Y2298185
	5,275,600
	2020.9.7
	公积金贷款
	5,275,600

	73
	高凯
	2-401
	Y2303742
	4,139,500
	2020.9.21
	商业贷款
	3,319,500

	74
	祁伟、苏瑞
	4-702
	Y2295736
	6,332,075
	2020.9.21
	公积金贷款
	6,332,075

	75
	 于洪丹
	8-601
	Y2306379
	6,721,301
	2020.9.29
	组合贷款
	6,721,301

	76
	王秀
	4-901
	Y2296718
	4,496,100
	2020.10.20
	商业贷款
	1,806,100

	77
	王华凤
	8-701
	Y2312886
	6,888,311
	2020.10.21
	全款分期
	6,888,311

	78
	杨娜
	3-501
	Y2312935
	4,164,150
	2020.10.22
	全款分期
	1,674,150

	79
	王波
	4-801
	Y2315780
	4,442,575
	2020.10.30
	商业贷款
	4,442,575

	80
	孙伟翔
	9-401
	Y2316956
	7,001,140
	2020.11.3
	商业贷款
	2,801,140

	81
	刘振兵
	7-903
	Y2213750
	6,622,362
	2020.12.22
	公积金贷款
	5,422,362

	82
	肖佟
	9-701
	Y2308048
	7,495,697
	2020.12.22
	全款
	7,495,697

	合计
	375,719,595


截至2020年12月31日草签购房合同明细表
	序号
	客户姓名
	房号
	合同总价（元）
	草签日期
	付款方式
	已付金额（元）

	1
	刘静
	9-202
	7,354,954
	2019.11.4
	全款分期
	3,700,000

	2
	魏继明
	3-901
	4,093,560
	2020.10.13
	组合贷款
	2,050,000

	合 计（元）
	5,750,000


截至2020年12月31日客户认购明细表

	序号
	客户姓名
	房号
	合同总价（元）
	认购日期
	已付金额（元）

	1
	黄启明
	4-1102
	6,257,580
	2020.4.30
	50,000

	2
	马秋玲
	4-1302
	6,257,580
	2020.5.23
	257,580

	3
	孙超、王佳
	3-101
	4,100,880
	2020.6.5
	50,000

	4
	李善国
	4-1001
	4,571,035
	2020.6.14
	3,789,050

	5
	李智勇
	3-403
	5,369,360
	2020.8.13
	1,450,000

	6
	詹智萍
	2-603
	5,500,000
	2020.8.19
	1,200,000

	7
	李庆江
	4-1301
	4,418,980
	2020.8.22
	350,000

	8
	刘雪莉
	3-903
	5,526,512
	2020.9.6
	50,000

	9
	彭晓峰
	4-802
	6,257,580
	2020.9.10
	50,000

	10
	爼璐阳
	3-301
	4,262,130
	2020.9.13
	477,000

	11
	管艾淇
	2-601
	4,069,490
	2020.9.18
	150,000

	12
	康立华、高鹏程
	2-301
	4,042,100
	2020.9.20
	1,622,100

	13
	王海艳
	3-201
	4,030,000
	2020.9.21
	450,000

	14
	陈星宇
	2-201
	4,041,270
	2020.10.12
	230,000

	15
	卿密蕊
	4-502
	6,257,580
	2020.10.12
	4,057,580

	16
	姚洁
	8-602
	7,040,045
	2020.11.9
	350,000

	17
	祖嘉瑞
	8-402
	7,021,293
	2020.11.25
	50,000

	18
	魏春和
	4-701
	4,346,230
	2020.11.28
	200,000

	19
	周岳佳
	3-603
	5,500,320
	2020.12.12
	50,000

	20
	刘畅
	4-601
	4,389,050
	2020.12.20
	50,000

	21
	温梅
	3-801
	4,093,560
	2020.12.22
	50,000

	22
	李继航
	8-901
	6,837,204
	2020.12.27
	50,000

	合计
	15,033,310


7资金情况

7.1资金流出情况

2020年12月，监管项目公司账户资金流出总额共计28,035,334.34元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费以及项目公司各账户间的往来款。

根据《资金监管协议之补充协议二》，现阶段销售款的19%作为专项资金，用于支付玫瑰东筑项目工程款、人员工资、销售费用及税款等，由预售资金监管户转入项目公司北京银行基本户，供项目公司使用。

2020年12月资金流出情况表

	序号
	收款单位（或个人）
	资金用途
	付款金额（元）
	支付日期
	出款行
	用款类型

	1
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑门窗款
	500,000.00 
	2020.12.1
	交通银行
	工程款

	2
	北京中广信房地产顾问有限公司 
	销售代理佣金
	135,976.75 
	2020.12.1
	交通银行
	工程款

	3
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑太阳能工程款
	207,558.00 
	2020.12.1
	交通银行
	工程款

	4
	北京华昊园林工程有限公司
	玫瑰东筑园林工程、售楼处展示区草花采购及栽植等合同款
	6,908,970.00 
	2020.12.4
	交通银行
	工程款

	5
	中国建设银行北京通州潞河支行
	对公自助设备使用费
	360.00 
	2020.12.4
	建设银行

（自动扣缴）
	管理费

	6
	北京市社保基金代收款过渡户
	君合百年员工社保代扣
	92,551.73 
	2020.12.9
	建设银行

（自动扣缴）
	管理费

	7
	中粮信托有限责任公司
	支付中粮信托应付未付款
	2,736,000.00 
	2020.12.9
	广发银行专户
	归还借款及财务费

	8
	北京链家高策房地产经纪有限公司
	销售渠道佣金
	240,000.00 
	2020.12.9
	广发银行专户
	销售费用

	9
	北京链家高策房地产经纪有限公司 
	销售渠道佣金
	10,000.00 
	2020.12.9
	交通银行
	工程款

	10
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑热力工程款
	600,000.00 
	2020.12.11
	交通银行
	工程款

	11
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	君合百年土地增值税
	896,037.22 
	2020.12.11
	北京银行基本户（自动扣缴）
	税费

	12
	待报解预算收入（电子缴税）*标准
	君合百年个税
	38,387.73 
	2020.12.11
	北京银行基本户（自动扣缴）
	税费

	13
	张伟代收
	玫瑰东筑人防标识
	1,000.00 
	2020.12.14
	交通银行
	工程款

	14
	陈雅渝代收
	玫瑰东筑测绘费
	5,581.00 
	2020.12.14
	交通银行
	工程款

	15
	莘雷等23人
	君合百年员工工资
	568,960.00 
	2020.12.14
	北京银行基本户
	管理费

	16
	代收中国联合网络通信有限公司话费户
	联通话费
	538.83 
	2020.12.15
	建设银行

（自动扣缴）
	管理费

	17
	北京银行
	柜台年费
	45.00 
	2020.12.20
	北京银行基本户（自动扣缴）
	管理费

	18
	北京银行
	柜台年费
	45.00 
	2020.12.20
	北京银行一般户（自动扣缴）
	管理费

	19
	北京住房公积金管理中心
	君合百年住房公积金
	86,372.00 
	2020.12.21
	建设银行

（自动扣缴）
	管理费

	20
	莘雷等23人
	君合百年员工工资
	1,304,709.85 
	2020.12.23
	北京银行基本户
	管理费

	21
	朱强
	退1-8-901定金
	50,000.00 
	2020.12.25
	交通银行
	退定金

	22
	北京清尚建筑装饰工程有限公司
	东方玫瑰工程款
	389,170.00 
	2020.12.25
	交通银行
	工程款

	23
	北京龙源开关设备有限责任公司
	东方玫瑰工程款
	378,714.00 
	2020.12.25
	交通银行
	工程款

	24
	北京新饰丽装饰工程有限公司 
	东方玫瑰项目房屋质量维修款
	600,000.00 
	2020.12.25
	北京银行基本户
	工程款

	25
	深圳华业物业管理有限公司北京东方玫瑰家园分公司
	电费及服务费
	37,832.39 
	2020.12.25
	北京银行基本户
	管理费

	26
	北京科华消防工程有限公司分公司
	玫瑰东筑消防工程款
	100,000.00 
	2020.12.25
	北京银行基本户
	工程款

	27
	中天建设集团有限公司
	玫瑰东筑总包工程款
	1,000,000.00 
	2020.12.25
	北京银行基本户
	工程款

	28
	北京美安居科技有限公司
	销售渠道费
	350,000.00 
	2020.12.25
	广发银行专户
	销售费用

	29
	中粮信托有限责任公司
	支付中粮信托应付未付款
	10,486,524.84 
	2020.12.25
	广发银行专户
	归还借款及财务费

	30
	北京市宏达建设工程有限责任公司
	玫瑰东筑燃气工程
	310,000.00 
	2020.12.29
	北京银行基本户
	工程款

	合计（元）
	28,035,334.34
	——
	——
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。

2020年12月专项资金收支情况表

	开户行及账号
	北京银行股份有限公司运河支行（基本户）

01091609000120103003100

	日期
	收入（元）
	支出（元）
	专项资金余额（元）

	2020.12.1
	0.00
	500,000.00
	261,299.92

	2020.12.1
	0.00
	135,976.75
	125,323.17

	2020.12.2
	6,900,000.00
	0.00
	7,025,323.17

	2020.12.4
	0.00
	6,900,000.00
	125,323.17

	2020.12.9
	0.00
	92,551.73
	32,771.44

	2020.12.9
	684,000.00
	0.00
	716,771.44

	2020.12.11
	0.00
	600,000.00
	116,771.44

	2020.12.25
	2,621,631.21
	1,000,000.00
	1,738,402.65

	2020.12.25
	0.00
	100,000.00
	1,638,402.65

	2020.12.25
	0.00
	37,832.39
	1,600,570.26

	2020.12.29
	0.00
	310,000.00
	1,290,570.26

	总计（元）
	10,205,631.21
	9,676,360.87
	——

	注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。




7.2资金流入情况
2020年12月，项目公司本月资金流入共计16,766,821.6元，其中华业·东方玫瑰项目租售房屋及其他收入共计2,318,762.6元，玫瑰东筑项目销售回款共计14,448,059元。以上资金流入不含项目公司各账户间往来和利息收入等。具体情况如下表：

12月份资金流入情况表

	单位名称
	款项说明
	金额（元）
	日期
	回款银行

	李庆江（东筑4-1301)
	首付款
	200,000.00 
	2020.12.2
	交通银行

	魏春和（东筑4-701)
	首付款
	150,000.00 
	2020.12.2
	交通银行

	北京虞吉置业有限公司
	代收2020-2021年度供暖费
	11,381.67 
	2020.12.4
	交通银行

	北京必胜客比萨饼有限公司
	商铺租金
	119,556.00 
	2020.12.8
	交通银行

	北京肯德基有限公司
	商铺租金
	224,532.00 
	2020.12.8
	交通银行

	姚洁（东筑8-602)
	首付款
	300,000.00 
	2020.12.10
	交通银行

	梁春旭
	商铺租金
	148,844.21 
	2020.12.11
	交通银行

	北京京艺华承文化艺术发展有限公司
	商铺租金
	45,070.39 
	2020.12.11
	建设银行

	刘振兵（东筑8-603)
	首付款
	4,722,362.00 
	2020.12.12
	交通银行

	周岳佳（东筑3-603)
	购房订金
	50,000.00 
	2020.12.12
	交通银行

	詹智萍（东筑2-603)
	首付款
	500,000.00 
	2020.12.13
	交通银行

	王波（东筑4-801）
	建行放贷
	880,000.00
	2020.12.17
	广发银行专户

	肖佟（东筑9-701)
	认购定金+首付款
	6,000,000.00 
	2020.12.19
	交通银行

	刘畅（东筑4-601)
	购房订金
	50,000.00 
	2020.12.20
	交通银行

	北京虞吉置业有限公司
	商铺租金
	96,347.16 
	2020.12.21
	交通银行

	赛思源(北京)教育咨询有限公司
	商铺租金
	100,413.96 
	2020.12.22
	交通银行

	温梅（东筑3-801)
	购房订金
	10,000.00 
	2020.12.23
	交通银行

	肖佟（东筑9-701)
	购房尾款
	1,495,697.00 
	2020.12.23
	交通银行

	北京康年养老服务有限公司
	借款补充流动资金
	1,450,000.00 
	2020.12.23
	北京银行基本户

	温梅（东筑3-801)
	购房订金
	40,000.00 
	2020.12.23
	交通银行

	北京华鼎惠源餐饮管理有限公司
	商铺租金
	60,926.50 
	2020.12.24
	交通银行

	北京好明天科技有限公司
	商铺租金
	40,568.61 
	2020.12.25
	交通银行

	北京华鼎惠源餐饮管理有限公司
	商铺租金
	2,583.08 
	2020.12.25
	交通银行

	李继航（东筑8-901)
	购房订金
	50,000.00 
	2020.12.26
	交通银行

	潘雪（33楼101-112)
	代收商铺供暖费
	3,269.29 
	2020.12.28
	交通银行

	北京琳琅雅集商贸有限公司
	代收商铺供暖费
	1,772.89 
	2020.12.28
	交通银行

	刘凤菊
	代收华业玫瑰坊D1D2-109暖气费
	12,829.48 
	2020.12.29
	交通银行

	闫恒松
	代收商铺供暖费
	667.36 
	2020.12.29
	交通银行

	总计（元）
	——
	16,766,821.60
	——
	——


注：以上资金流入不含银行结息。

7.3各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年12月31日，项目公司各资金账户余额总计23,605,456.07元。各账户余额见下表：

截至2020年12月31日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国建设银行北京通州潞河支行
	11001018200059000351
	53,673.51

	2
	交通银行股份有限公司北京通州支行
	110061281018010033639
	341,665.32

	3
	北京银行股份有限公司瑞都支行
	01091488500120103001883
	30,266.30

	4
	北京银行股份有限公司运河支行

（基本户）
	01091609000120103003100
	1,165,891.76

	5
	民生银行北京陶然桥支行
	692365533
	8,445.48

	6
	中信银行中粮广场支行
	8110701014101206794
	29,526.92

	7
	广发银行魏公村支行（专户）
	9550880075607200267
	404,298.56

	8
	广发银行魏公村支行
	9550880075607200177
	21,568,496.39

	9
	浦发银行北京通州支行（无U盾）
	91390155000000231
	3,191.83

	总    计（元）
	——
	23,605,456.07


注：12月份各账户季度结息总计119,206.71元。

 附件 银行对账单

中国建设银行北京通州潞河支行0351

[image: image2.png]B 2 1100101520005900051 WEER RSB RS TEARAE
T ARG Arirats: PERGRTRAERAT
HAED4ER:  188,189.56 ZEIRER:  203,673.51
WS EE
& THEER & THESE SITH
LW
weosmEs o wns T D PSS A CREM: BE:  @E >
3 ) & (BN 5 v
THASR
g 2ome 500,00 000 157,005 moms 4B ZoER
502 =
; - Kb
g e . 000 roense BIIIERA Gi  sicosnsseziioson e
) o fupTE
u} 33,986.16 0.00 153,006.23 ﬁ’%&?gggﬁé\)(”% 11000190015624103300 20201200 4t $§§ﬂﬁ
616
; - EFETR
O 2 s o0 wome EREIENA GIE  nomsoisess wos 4 nﬁgi%
oo .
g e o moms s PEEIHIE e O S~
[ o 0.00 13986001 TRUE  siosseonieezasiono ooz o EIAR
T s 0.00 139,308.59 R
o mme 0w i wess o
A BT
o 56,572.00 000 ssess IREFAREEER ooonsosoooss:  MGAESI coozm HEX  EER

i

AT





交通银行股份有限公司北京通州支行3639

[image: image3.png]110061281018010033639 A oE EmBaEERMET [ [ [ [ [ [ ‘
EHRLD
2213
#E REWE FIESH FWS REW sk A TS HAFE FATTE 1t
301110072991678 2020.12.02 T r r T r r
EZREH 350000.00 HEEBTFRR-ER
F5B 40.00 e 34996000 AR 114688741  1108000153203001000045¢7; #
202020215 EHIER NG If "11,381.67 AR 1,158.269.08  '91390078801600000491 =RIARLE  CERRERRTREAR & ‘
T T f f T P B L AR L ‘
neE HE 119,556.00 AR 1277,825.08  0200022719200080639 HETFHRTRNARLD &
CES NG T 722453200 AR [1502.357.08  [11001137900052500020 EHRAR RERBRITRHERLT 8 ‘
T T f f f T F SRR EE ‘
Fig® HE 10.000.00 AR 1492357.08  110924558010103 HIRLE REBITRIVHRLTLSR #
EURBRBMTFER N [ f1.00 ARM 149235608 "108000170901003100010 #EMLHF LSRN XBRIHLRHHTT # :
301110072991678 2020.12.10
EZREH 300000.00 HEEBTFRR-ER
58 2000 e 29998000 AR 179233608 11080001532030010000467im S #
BT NG T 714884421 ARM 194118029  '6227076083949424 £ RERBRTRHERLD & ‘
301110072991678 2020.12.12 T T T T T ‘
TROH  4722362.00 ABERTRRRARS
20.00 B 472234200 ART 666352229  1108000153203001000046¢ ik #
3010072991678 2020.12.13 T T T T T T ‘
EZREH 50000.00 B EAR-E AR
F58 20.00 B 49,980.00 ARM 671350229 1108000128901001000449 HE A (EEHL ) #
301110072991678 2020.12.14 T T T T T T ‘
ZREH 500000.00 ¥4 HEEBTFRR-ER
S 2000 B 49998000 AR 721348229  1108000153203001000046 312 #
T T T f RBAEFENEFE ‘
R e 592236200 ARM 129112029  9550880075607200177  HIRAF FERTRHERADLS &
EAFIREI T F S8 "2y r .00 AR 129111929 1108000170901003100010‘éu@m[%%;ﬁﬁw?\ SEBBITIRTST f ‘
1R #y If 11,000.00 AR 129011929 '6210300033546547 3Hfs EBTEAEAT fh ‘
EAFIREI T F S8 "2y r .00 AR 129011829 1108000170901003100010‘éu MCEFSBEN  ZTRBTILER ST f ‘
1B #e 7 T 75,581.00 ARM 128453729  '6213900601071864 ] EEARERRTBHAR & ‘
EURBRBMTFER #e I .00 AR 128453629  '1108000170901003100010¢ MLRFSBEN  RBRTILRHST # ‘
T T T T T kil SEFEMEFE ‘
R e 50000000  ARF 78453629 0109160900012010300310(HFRAR SRR i
EURBRBMTFER N [ f1.00 AR 78453529 71108000170901003100010¢ B EEM TR FSBUN  ZRIBITLRA LT fe :
301110072991678 2020.12.19
ZHEM 600000000 HEEBTFRR-ER
58 20,00 B 599998000 AR 678451529  1108000153203001000046 312 #
T T f T B ERERERA T ‘

20201220F 2 A

e 84821 ARM 678536350  1106160127101001000018¢ 8 #
g2 T ’4.872.49 ARM 679023599  "1106160127101001000212¢ i i e dkthetrzfe F ‘





[image: image4.png]301110072991678 2020.12.21 [ [ [ [ [ 1

ZREH 50000.00 HEEBTFRR-ER
E2 20,00 B 49,980.00 ARM 684021599 1108000153203001000046¢ 3/ #
T T T T T RBAEFENEFE
kR HE 6,050,00000 AR 79021599 9550880075607200177  HFRAF TERITRIPARAT LR #
AR EI T F R #e I .00 AR 790.214.99 71108000170901003100010¢ B EEM TR FSBUN  ZRIBITLRA LT #
2021F1R1BE2021%3A318 T T T f
k:E4 HE 96,347.16 AR 886,562.15 91390078801600000491 k@& E L HRAF LERRERRITRIIAR 2
r T T f T T HERRAETOER
B 10041396 AR 98697611 0200276009200024246  4AE AETHRHRHHTE &
301110072991678 2020.12.23 T T T T T T
ZREMH 1505697.00 HEEBTFRR-ER
i 40.00 e 150565700 AR 249263311 1108000153203001000046¢ #
r NG [ 40,000.00 AR 253263311 '6231110007002020 b SRR #
T T T f T IRERERENEES
B e 60,926.50 ARM 259355961 91090078301700001274 [ R RRGITRE &
el EEE "2y r 740,568.61 AR 263412822 "10289000000426213 IRFAXNFHELT LERTIRBMNET &
R1-B-901E S #y If 750,000.00 ARM 258412822  '6217000010161247377 %38 RER BRI EAT
EAURRETFSE NG If .00 ARM 258412722 [1108000170901003100010¢ #pEA CHFSBULN  ZRIBITILRAH’ fh
T T f f T El GEeat
Ien e 38917000 AR 219495722  0109102290012010300018(fR GRERLERT @
AR EI T F LR #e I .00 ARM 219495622 "108000170901003100010 $EEMLHF LB/ XBRIHLRHHTT fe
r r r I kmARFREEERE
Ien e 37871400 AR 181624222 0200004509006762885 £ AEIHRIRHERAD &
AR EI T F LR #e I .00 ARM 181624122 "108000170901003100010 R EEMLRFSB/EN  XBRIHLRH AT #
T T f f IRERERENEES
I e 2,583.08 ARA 181882430  91090078801700001274  RAR EEREERRGITRE &
[ NG T 750,000.00 ART 186882430  '6230586600000022638 TR PRRT BRIIERAGT 8
Z: 335#1E101-112008 T T f f f
B 3.269.29 ARM 187209359  6222000200126931690 3 AETRHRIT #
T T f f f ImBEEFRNEAE
kR HE 1545697.00 AR 32639659 9550880075607200177  HFRAF TERITRIPARAT LR #
AR EI T F R #e I .00 AR 326,395.59 71108000170901003100010¢ B EEM LR FSBUN  ZRIBITLRA LT #
M r r I r 1!?%1E%§ﬁ RHPRL
e 1,772.89 ARM 32816848 110340860010701 BERTRHERAD &
#BIADID2 109ESE By | I 2,829.48 AR 340,997.96 76217000010007585089 HERBRITRNARALD &
BTEL #e 7 I 7667.36 AR 341,665.32 7621499001056 1216 ERRTRHERLR &

20 535714852534 00 BHEE25 WHEEEM1439727191 T T T




北京银行股份有限公司运河支行3100

[image: image5.png]© GEHEED
TFBEROFLLRT MO RS RAeT
T SRR e i
LT et

RN RN AR, R AL
T e B
I SOBRAR T T %r;uanw o

3 ] gl
igé‘t%* B L EHRT §H§Fw§”#ﬁﬁ 5, A R FERS — P i

cuossoscanizoiozoosioo B ARERERBMETEARL g

PSR i 51 ¥ LHE g

mEs ewem  wE S0n A sE sea
e RAE 00.000.00 Lrsess o ARG
- 2020/12/01 FFRGEMK 12.00 1.715,873.35 121 /JEREMF#2020120102930849
- oo MR 000 Usnass o AR
- 2020/12/01 FFRGEMK 12.00 1,508,303.35 121 /JER{EMFH#H2020120102931178
- oo SRR e P
- 2020/12/01 FFRGEMK 12.00 1,372,314.80 121 /JEREMF4#2020120102931380
- 2020/12/03 Z“HAF 6,900,000.00 8,272,314.60 2PS AEARM:2020120303221025
- 2020/12/04 ZfASR 6,908, 870.00 1,383,344.80 121 ARHR{EN2020120403285026
- 2020/12/04 FFRGEM 110.55 1,383,234.05 121 AEHEMFL#H2020120403289026
- 0 664,000.00 2087,234.05 25 ABRIK20201205057685%
- maonm 00, 000.00 Canosos ARGz
- 2020/12/11 FFRGENK 16.00 1,447,218.05 121 /JEREMFLE2020121104039239
- 2020/12/11 RG89, 03722 551,180.83 108 -
- 2020/12/11 BRGHEK 3838773 512,793.10 108 -
- 2020/12/14 &R 500,000.00 1,012,793.10 2PS VSR 2020121404276318
- 2020/12/14 BRGHERK 568, 96000 443,833.10 111 RoHR{EE20201214%90003%756738
- 2020/12/20 FEHB 45.00 443,788.10 111 BT EERIEER L
- 2020/12/21 FE 3,074.69  446,862.79 111 EFHER
- 2020/12/23 EAZR 1,450,000.00 1,896,862.79 2PS FERHM:2020122305411478

#
©00006000000600060006 © §

- 2020/12/23 FRGEIK 1,304,709.65 592,152.94 111 Rk 20201223480003K798775
p=t RS ¥ BAEW 1Ls0s0n10m HAES: ¥ BEEW e.snoTdeen





[image: image6.png]PEAEE:
S

01091609000120103003100

PR i 51 ¥ LHuEOnE

FUES emkEM

AR
ZAGER

s
raicE g

87
REE

600, 000.00
16.00
7,832.38
5.00
100,000.00
5.00

1,000, 000.00
16.00

310, 000.00
12.00

0E fEHRH
5% EAEEH

L=

E

55
REE

5 285

5 121

5 121
121
121
121
121
121
121
121
121

1,165,891, 76
2,047, 892,35 BAEH
13,208,899.49 7T HAREH.

FEABFRMEFEARL

FFFHRIT:

M 2020122505644376.
| ERFRAEM 2020122505680390
VR 43 %2020122505680390
| ERFRRAEM 2020122505683865
VM 43 %2020122505683865
P ERFRRAEM 2020122505685¢
VAR F 522020122
| ERFRAEM 2020122505686108
VAR 43 %2020122505686108
P ERFRAEM 2020122908015043
VM F 45 2020122908015043.

¥ OAPEEEW 2eLeLum
oF HASEH

@@@@@@@@@@@@5

12,155,705.90 7%




北京银行股份有限公司瑞都支行1883

[image: image7.png]© pon

BIdILIRTRL EIRAT . ATILEAL A
AR “ 7 130, AEERE.
bR C

LR AR, AL
T e B
I SOBRAR 4 T S RTF B o

-2

152 gl
igé‘t%* B oL T 2 PRI T A, B P — NV FIRRH ” Ot T TV

oo R IFREEEROSRERL g, AR

E

FRRMERAR: % 2% HhE R 53 W 5[V @ #m
mEz  wmam  wm S0y Sl A& EeR i )
- oy TEE w0 sz 1 AFEREFATL O

(]

= 020/12/21 FE 2301 30,2630 11 E=)
E s AR 5007 HES: 1 HAEH 23015
AEE:  EEREH 1 EAREE 5007 HABEH ¥ HEREEN 23.01 7%





民生银行北京陶然桥支行5533

[image: image8.png]S TERERT | cumrEs

CHINA MINSHENG BANK

R RS P

BAEE:  ISRARFEMFIIAERAD 2005143622
&S L FE e FeEm B BEREE
SUARTHEER 692365533 AET 1.0000% 844548 2014-10-20 2020-12-20

ARTERLA: 844548 EEARSEESLE: 000





中信银行中粮广场支行6794

[image: image9.png]FEPIRET: © ST

“HKF: | 8110701014101206794/ AR EABERIFFF&Y

HIEFR: ZBHH - HEAR: EE -
PR ESS) © A
A29aHRA:  2020-12-01 #iEERE:  2020-12-31
R +ESHREARE
=
ISR BASMOE: 0005, FASWOR: 2237T

B SREAMS TREE NAKS NAKCER NAKSHOMSSER @HRER IHREE KoRw e BCHR RCES HBREHS WE i

=E 2020-12-21 01:43:19 2237 2952692 HEBEBNK T BCB91364181537 #BES ARD




广发银行魏公村支行（专户）0267

[image: image10.png]PEEEAEERNEF A ARATRIRRR

ZRE
2020-12:25
133742

20201225
12:19:07
2020-12:25
120136
2020-12-22
160731
2020-12-22
160731
2020-12:21
00:11:24
2020-12-17
142344
2020-12-09
11:48:02
2020-12-09
114655

2020-12-09
11:44:14

Ll

#*

AR
L

AR
L

AR
L

AR
L

AR
L

AR
L

AR
L

AR
L

AR
L

AR
L

AR
L

W

7,495,697.00

542236200

54,507.94

$80,000.00

13.852,566.94

B

10.486,524.84

2,621,631.21

350,000.00

2,736,000.00

684,000.00

240,000.00

17,118,156.05

IRRATR R HRIT R

HAWS

9550880002682201005

01091609000120103003100

110923727210101

9550880075607200177

9550880075607200177

11001072500000000002810432

9550880002682201005

01091609000120103003100

110924558010103

HAEPE

iRl EARET
A8
IREEEFREM
EREHRLE
IkmEEEREE
BRAAE
IREEEFREM
EREHRLE
IEREAEFEM
EREHRLE

E2
iRl EARET
A8
IEREAEFEM
EREHRLE
oz =)
FEEaHRLE

&

40429856

10,890.823.40

13,512,454.61

13,862,454.61

6366,757.61

94439561

880,887.67

it
1.

Edpte





[image: image11.png]IRRATR R HRIT R
P B AR RIS ARATIARS

EREE C mE ﬁ - THAMS HAEPE

12020-12-03 AR | 6.500,000.00 | 01091, 120103003100 ItREEEFREFEHER 3.669.557 v

16:44:52 L A8 .
AR ssm000000

L





[image: image12.png]|0000034511| 20201104 1,990,000.00 20,737,321.68 11090157600005842 E8 (B BB PARKRE

89 10:12:32 ) ARG

B

000052227 20201103 280014000 e ssoss0TseOT0ITT | dmBAR AR [

o | s plves ks

EERAE
EFHE
A%

I IW





广发银行魏公村支行0177

[image: image13.png]IRRATR R HRIT R
P LR BAE RIS EARAT

£ LI £ %S HAEAE &8 : EE A2 WK
W/ AR o0  nioostastotsoroossszs WFRREFEUIIEER 0oz BB gy EF
o1 W »a ® %
monn | AR FRAEERNEREER RS Wl
T | AF - 749569700 | 8550880075607200267 Pt wonmzs PEE 2
monn | AR o sssossomsms; IFESEEEMEREER g s
60731 | W LB
wmear AR | osstasioisooses FESEEEREREAR o R
ussis | W na %
wmear AR .
w2 |
WU AR o000 ~ ttoosnastotsoroossssy WRRREFEIIEER o NG¥ TITE Loy EF
JrEra | na ® %
AR

& 1357367206 1291805900

Bl 2021-01-08 08:43:09




�





�





�








�








�








�











