中航信托-天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划

（中航信托·红星苏州盛泽项目）

监管月报

第08期

（ 2021年 03月）

编号：008

编制单位：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：范青杰

编制时间：2021年4月11日

目  录

一、项目基本情况介绍	9

二、信托资金使用情况	10

三、项目证件办理情况	11

四、项目开发建设情况	11

五、项目合同及成本执行情况	12

六、项目销售情况统计	13

七、项目银行账户情况	14

八、资金收支情况	15

九、 项目开发贷及其他融资情况	27

十、 项目周边竞品情况分析	27

十一、区域市场情况分析	28

十二、项目公司资金计划执行情况	30

十三、项目公司用印情况	30

十四、项目公司印章证照外出使用情况	31

十五、项目公司签约情况	31

十六、项目整体运行情况分析	31

十七、附件	32

中航信托股份有限公司：

受贵司委托，北京康信君安资产管理有限公司对苏州星盛房地产开发有限公司开发建设位于江苏   省苏州市吴江高新区“红星苏州盛泽”房地产项目提供投后管理监管服务。

根据贵司与我司签署的编号为  AVICTC2020X0812-4 《监管委托协议》约定，现就本期标的项目股东会/董事会议案情况、资金情况、印鉴及证照使用情况、项目证照办理情况、银行账户情况、合同签署及执行情况、工程进度情况、成本合约情况、销售进度情况、财务状况、项目存在的风险情况等方面，报告如下：

为方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

•项目公司：苏州星盛房地产开发有限公司（纳入监管范围）

•SPV公司：上海洛翊企业管理有限公司

•中航信托：中航信托股份有限公司

•康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

摘  要

（1）项目简况：

| 项目名称 | 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务部门 | 不动产（准）事业部 | 项目成立日 | 2020年7月 |
| 项目总规模（万元） | 107700 | 截至报告日已投放规模（万元） | 106900 |
| 合作开发商/交易对手 | 重庆红星美凯龙企业发展有限公司 |  |  |
| 交易结构简述 | 10.77亿元以股+资本公积形式初始受让上海洛翊企业管理有限公司（下称：SPV公司）30%股权（在满足银行开发贷和政府的相应条件下，最终持有SPV公司70%股权），SPV公司收到资金后以增资+资本公积的形式投资到项目公司里，并持有项目公司95%股权；最终信托资金用于标的项目的开发建设和归还小股东（江苏盛泽投资有限公司）前期超额投入资金。 |  |  |
| 标的项目名称（案名） | 舜湖和风雅苑 | 地址 | 苏州市吴江区盛泽镇坛丘敦煌路818号 |
| 项目业态及面积 | 本项目占地面积为101,740.27㎡，总建筑面积为287,732.90㎡，可售面积为206,076.34㎡，可售比为71.62%；其中：高层住宅可售面积206,076.34㎡，地下可售车位1,828个，实际可售1,280个。 |  |  |

（2）监管交接情况：

驻场时间：2020 年 7 月 28 日起   驻场人员：范青杰      联系方式：15705201087

| 监管内容 | 股东会/董事会议案资金监管 印鉴监管 证照监管 账户监管 合同监管 工程监管成本监管 财务监管销售进度监管 其他： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管物品 | 在管物品 |  |  |  | 待管物品/待落实监管事项 |
| 印章 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 公章 |  |  |  |
|  |  | 法人章 |  |  |  |
|  |  | 财务专用章 |  |  |  |
|  |  | 发票专用章 |  |  |  |
|  | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 公章 |  |  |  |
|  |  | 法人章 |  |  |  |
|  |  | 财务专用章 |  |  |  |
|  |  | 发票专用章 |  |  |  |
|  |  | 合同专用章 |  |  |  |
|  |  | 人名章 |  |  |  |
| 证照 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 营业执照正、副本 |  |  |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |  |  |
|  | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 营业执照正、副本 |  |  |  |
|  |  | 基本存款账户信息 |  |  |  |
|  |  | 1#地块不动产权证书 |  |  |  |
|  |  | 2#地块不动产权证书 |  |  |  |
|  |  | 1#地块建设用地规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 2#地块建设用地规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 资质证书正、副本 |  |  |  |
|  |  | 2#地块建设工程规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 1#地块建设工程规划许可证 |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证1#地块三标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证1#地块四标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块一标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块二标段（电子版） |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工许可证2#地块一号楼（电子版） |  |  |  |
|  |  | 商品房预售许可证（8#、9#、10#、11#） |  |  |  |
| 银行账户密钥 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 账户名：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 账号：10544301040150760 序列号：535701325230 |  |  |  |
|  |  | 账户名：江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行 账号：30390188000212079 30390188000211774 30390188000211692 30390188000211513 30390188000212407 序列号：9004375653 |  |  |  |
|  |  | 账户名：中国银行苏州吴越支行 账号：485875639157 序列号：955668N005154088 |  |  |  |
|  |  | 账户名：工商银行盛泽舜湖支行 账号：110290004132704 序列号：2826074557 |  |  |  |
| 密码器 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 开户行：江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行账号：30390188000212079 序列号：0443728726 |  |  |  |
|  |  | 开户行：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 账 号：10544301040150760 序列号：535701325230 |  |  |  |
|  | 上海洛翊企业管理有限公司 | 开户行：中国工商银行股份有限公司上海市虹桥商务区支行 账 号：1001328009100015895 序列号：0412898974 |  |  |  |
| 空白发票 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 开户行：中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 票据号码：29155112-29155125 |  |  |  |
| 空白业务委托书 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 票据号码：沪B10215229-沪B10215250 |  |  |  |
| 商品房预售系统密钥 | 苏州星盛房地产开发有限公司 | 用户名：傅宇 |  |  |  |
| 合同监管 |  | 进场前签署2份合同（土地合同），已建立台账，合同金额为155,662.61万，已付金额153,773.03万。 |  |  |  |
| 保险柜钥匙 |  | 项目公司、spv公司 | 主钥匙2把（驻场1把，驻场主管1把） |  |  |

（3）项目重要节点跟踪：

| 序号 | 时间节点 | 进度要求/计划 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年7月 | 用地规划许可证 | 已完成 | 1#地块：2020年7月20日 2#地块：2020年7月20日 |
| 2 | 2020年8月 | 不动产权证书 | 已完成 | 1#地块：2020年7月30日 2#地块：2020年7月30日 |
| 3 | 2020年8月 | 工程规划许可证 | 已完成 | 1#地块：2020年9月18日 2#地块：2020年9月3日 |
| 4 | 2020年8月 | 施工许可证 | 已完成 | 1#地块：三标段2020年10月15日 四标段2020年10月16日 2#地块：一标段2020年9月17日 二标段2020年9月21日 1号楼（售楼处）2020年11月5日 |
| 5 | 2020年8月 | 开工 | 已完成 | 2020年8月16日 |
| 6 | 2020年12月 | 首次董事会召开 | 已完成 | 2020年12月 |
| 7 | 2020年12月 | 达到预售条件 | 已完成 | 2020年12月20日 |
| 8 | 2020年12月 | 预售证 | 已完成 | 2020年12月25日 |
| 9 | 2020年12月 | 开盘 | 已完成 | 2020年12月27日 |
| 10 | 2021年6月 | 结构封顶 |  |  |
| 11 | 2022年12月 | 竣工备案证 |  |  |
| 12 | 2023年3月 | 交付证 |  |  |

（4）其他增信或风控措施落实：

| 序号 | 事项/措施 | 办理要求 | 目前完成进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海洛翊企业管理有限公司70%股权质押 | 信托计划成立之前 | 办理完毕 |  |

（5）销售情况

本月收到销售回款7,432.30万元，首次开盘306套房源，已售 296套。车位未开售。开盘去化率96.73%，月均销售99套，总体销售去化符合第一次董事会决议的商业计划。

- 四证审批

本月未发生四证审批事项。截至报告提交日，已取得1#、2#地块不动产权证书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证，预售证（2#地块8、9、10、11#）。除2#地块2-7号楼、1#地块预售证外，均已办理完成。办理进度符合第一次董事会决议的商业计划节点要求。

- 工程进度

首批推盘区最高施工至13层；其它货量区：2#地块（一期）一标段8#九层结构砼浇筑完成、11#十层结构砼浇筑完成、5#三层结构梁板钢筋安装完成、6#楼墙柱钢筋已安装完成，3#楼垫层完成90%；二标段9#十一结构砼浇筑完成、10#十三结构砼浇筑完成、4#二层结构砼浇筑完成、7#二层结构浇筑完成，2#楼基础防水完成90%。1#地块（二期）正在进行试桩。总体工程进度符合第一次董事会的商业计划进度要求。

- 资金收支

本月项目公司资金流入7,520.14万元，其中销售回款7432.30万元，投标保证金40.00万元，银行结息47.84万元；本月项目公司资金支出2350.79万元，其中前期费用23.35万元，营销费用163.77万元，管理费用109.30万元，财务费用1184.35万元，税费840.03万元，往来款30万元；所有账户余额39,282.43万元，其中受限资金14,722.73万元。本月未发生股东方资金回笼事项。

- 成本合约

项目开发成本累计投入164,932.25万元（包含非合同付款），占开发成本总预算的57.41%，未发生成本超支及与进度不符情况；项目本月签署10份成本类合同，签订合同金额为1082.82万元，累计成本合同金额（含已发生的无合同成本）202,226.99万元，占开发成本总预算的70.40%，未超预算。

（10）项目开发贷及其他融资

项目公司于2020年12月16日与江苏银行签订开发贷合同，项目公司自愿将苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号作为抵押物向江苏银行申请开发贷，贷款总金额不超过15亿元，分批次放款，于2020年12月24日放款5亿元，2021年1月22日放款3亿元，本周未发生开发贷放款、还款事项。截至本月底，项目未发生商业承兑以及商业保理等形式的融资。

（11）其他重大事件及存在的风险情况披露：

①2021年3月18日，项目驻场监管人员进行更换，监管资料已全部交接，交接清单详见附件。

②依据《自然资源部国家税务总局中国银保监会关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》（自然资发[2020]83号）文件，吴江区不动产登记中心开展线上办理商品房预告（抵押）登记工作。受预抵押政策影响，2021年1月28日之后备案的合同，需归还相对应的开发贷，才能继续进行按揭放款。

③2021年3月25日，8#、9#、10#、11#楼按揭户，中国银行苏州吴越支行与工商银行盛泽支行开立结算卡和查询盾，结算卡与查询盾仅开通查询权限，由项目公司人员自行保管。

④2021年3月29，远洋资本以10.3亿元收购上海红星美凯龙房地产集团有限公司18%股权。

中航信托·红星苏州盛泽项目

监管月报

一、项目基本情况介绍

项目公司即苏州星盛房地产开发有限公司由上海洛翊企业管理有限公司与江苏盛泽投资有限公司分别持股60%、40%。

上海洛翊企业管理有限公司成立于2020年06月09日，现法定代表人为郭大宇，注册资本为2000万元人民币，注册地址为上海市崇明区新村乡耀州路741号(上海新村经济小区)，该公司由常州红星美凯龙置业有限公司和中航信托股份有限公司分别持股70%、30%。

江苏盛泽投资有限公司成立于2010年05月13日，现法定代表人为罗玉坤，注册资本为673793.78万元人民币，企业地址位于苏州市吴江区盛泽镇市场西路北侧(舜湖西路2099号)，该公司由吴江市盛泽镇集体资产经营公司100%持股。

标的项目现对外推广名为“红星苏州盛泽天铂项目”，坐落于江苏省苏州市吴江高新区，项目四至为绸都大道西侧、市场西路北侧、舜湖西路南侧、福州路东侧。1#、2#地块用地性质均为城镇住宅用地。2#地块总用地面积52752.31平方米，总规划建筑面积151915.09平方米，其中计容建筑面积105438.93平方米，容积率1.999，建筑密度11.89%，绿地率35.54%。包含物业用房面积836.89平方米，社区用房面积628.08平方米。2#地块机动车位共计1316个，其中地面机动车位131辆（含访客车位），地下机动车位1185个（含充电车位132个）。1#地块总用地面积48987.96平方米，总规划建筑面积139278.52平方米，其中计容建筑面积97915.07平方米，容积率1.999，建筑密度9.99%，绿地率35.39%，包含物业用房731.77平方米。1#地块机动车位共计1205个（含访客车位24个），其中地面机动车位120辆，地下机动车位1085个（含充电车位121个）。

表一：项目各项经济指标

| 经济技术指标汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 汇总（㎡） | 1#地块（㎡） | 2#地块（㎡） |
| 占地面积 |  | 101740.30 | 48987.96 | 52752.31 |
| 总建筑面积 |  | 291193.61 | 139278.52 | 151915.09 |
| 其中 | 地上建筑面积 | 213232.61 | 102374.18 | 110858.43 |
|  | 地下建筑面积 | 77961.00 | 36904.34 | 41056.66 |
| 计容面积 |  | 203354.00 | 97915.07 | 105438.93 |
| 可售面积 |  | 206,076.34 | ----- | ------- |
| 容积率 |  | 1.999 | 1.999 | 1.999 |
| 机动车停车位（个） |  | 2521 | 1205 | 1316 |
| 其中 | 地上车位(个） | 241 | 120 | 121 |
|  | 地下停车位（个） | 2270 | 1085 | 1185 |

注：数据来源于已取得的建设工程规划许可证，其中可售面积数据来源于首次董事会版经济技术指标汇总表。

二、信托资金使用情况

| 序号 | 时间 | 信托出资金额 （万元） | 信托累计出资金额（万元） | 已使用金额 （万元） | 用途 | 余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/7/31 | 19,120.00 | 19,120.00 | 19,120.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 2 | 2020/8/3 | 11,790.00 | 30,910.00 | 11,790.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 3 | 2020/8/7 | 21,600.00 | 52,510.00 | 2,160.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 4 | 2020/8/11 | 16,570.00 | 69,080.00 | 16,570.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 5 | 2020/8/14 | 18,070.00 | 87,150.00 | 18,070.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 6 | 2020/8/18 | 8,660.00 | 95,810.00 | 8,660.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 7 | 2020/8/21 | 5,999.00 | 101,809.00 | 5,999.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
| 8 | 2020/8/28 | 5,091.00 | 106,900.00 | 5,091.00 | 置换洛翊股权及归还小股东 | 0.00 |
|  | 合计 | 106,900.00 | -- | 106,900.00 |  | 0.00 |

三、项目证件办理情况

表二：项目五证办理情况

| 五证 | 1#地块 |  | 2#地块 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 取证时间 | 证书编号 | 取证时间 | 证书编号 |  |
| 不动产权证书 | 2020-07-30 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号 | 2020-07-30 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号 |  |
| 建设用地规划许可证 | 2020-07-20 | 地字第320509202001081号 | 2020-07-20 | 地字第320509202001082号 |  |
| 建设工程规划许可证 | 2020-09-18 | 建字第320509202000129号 | 2020-09-03 | 建字第320509202000122号 |  |
| 建筑工程施工许可证 | 三标段2020-10-15 四标段2020-10-16 | 三标段320509202010150101 四标段320509202010160401 | 一标段2020-09-17 二标段2020-09-21 1号楼（售楼处）2020-11-05 | 一标段320509202009170101 二标段320509202009210201 1号楼（售楼处）320509202011050101 |  |
| 商品房预售许可证 | - | 尚未取得 | 2020-12-25 | 苏房预吴江〔2020〕384号(8#9#10#11#楼) |  |

说明：以上证书均存放在共管保险柜，其中施工许可证为电子版。

四、项目开发建设情况

4.1项目开发进和计划：本项目共1#、2#两个地块，分两期开发，拟分为4个标段，一期2#地块两个标段计划同时开工，首批次预售楼栋为8、9、10、11号楼，已于2020年12月27日开盘。预计2021年4月中下旬2#地块5#、7#楼开盘。预计2021年6月首开区结构封顶，预计2023年6月首开区竣工备案。

表三：项目施工进度计划

| 苏州红星盛泽项目（1期）工程进度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼栋 | 进度情况 |  |  |
|  |  | 上月完成 | 本月进度 | 下月计划 |
| 1 | 1#楼（售楼处） | 已交工 | 无 | 无 |
| 2 | 2#楼 | 土方施工 | 基础砖胎模施工 | 地下室结构施工 |
| 3 | 3#楼 | 土方施工 | 砖胎模施工 | 正负零结构完成 |
| 4 | 4#楼 | 一层施工 | 二层模板支设完成 | 六层结构完成 |
| 5 | 5#楼 | 底板施工 | 一层结构完成 | 八层结构完成 |
| 6 | 6#楼 | 土方施工 | 地下一层底板钢筋绑扎 | 二层结构施工 |
| 7 | 7#楼 | 底板施工 | 一层模板支设 | 八层结构完成 |
| 8 | 8#楼 | 七层钢筋绑扎 | 八层结构完成 | 十三层结构完成 |
| 9 | 9#楼 | 九层主体结构施工 | 十层结构浇筑完成 | 十五层结构完成 |
| 10 | 10#楼 | 十层主体结构施工 | 十三层结构浇筑完成 | 十七层结构完成 |
| 11 | 11#楼 | 八层主体施工 | 九层结构浇筑完成 | 十四层结构完成 |
| 苏州红星盛泽项目（2期）工程进度 |  |  |  |  |
| 序号 | 楼栋 | 进度情况 |  |  |
|  |  | 上月完成 | 本月进度 | 下月计划 |
| 1 | 1-10#楼 | 试桩 | 试桩 | 首开区桩基及围护进场 |

五、项目合同及成本执行情况

2021年3月，项目公司签订合同36份，截至2021年3月31日，项目总计已签订合同348份，已签订合同总价203,325.60万元，已支付165,444.73万元，合同付款百分比为81.37%。

截至2021年3月，项目已支付无合同成本及费用金额7185.15万元，其中土地成本市政配套费1373.56万元，建安费用1.14万元，前期费用140.41万元，管理费420.61万元，财务费用2621.55万元，销售费用316.87万元，税费2311.01万元。

表四：项目成本执行情况

| 序号 | 类别 | 合同份数 | 目标成本（万元） | 已发生成本（合同金额+已发生的无合同成本） | 累计付款（万元） | 成本发生占比（已发生成本/目标成本） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地合同 | 2 | 161,730.33 | 161,794.05 | 153,773.03 | 95.08% |
| 2 | 前期类 | 67 | 4,968.00 | 3,064.43 | 1,538.48 | 30.97% |
| 3 | 建安费用 | 86 | 120,543.00 | 37,310.62 | 9,620.75 | 7.98% |
| 4 | 开发成本小计 |  | 287,241.33 | 202169.10 | 164,932.25 | 57.42% |
| 5 | 营销类 | 121 | 9,403.93 | 1,603.24 | 1,095.21 | 11.65% |
| 6 | 管理类 | 28 | 9,403.93 | 623.18 | 485.69 | 5.16% |
| 7 | 财务及融资类 | 40 | 11,205.00 | 3,807.22 | 3,805.72 | 33.96% |
| 8 | 税费 | - | 26,265.63 | 2,311.01 | 2,311.01 | 8.80% |
| 9 | 其他 | 4 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 合计 | 58 | 343,519.82 | 210,513.75 | 172,629.88 | 50.25% |

六、项目销售情况统计

6.1项目推盘情况

项目于2020年12月27日首次开盘推出住宅306套，可售面积42,816.66㎡，2021年3月10日加推136套，加推房源预售手续正在办理,预计2021年4月中下旬进行开盘。

6.2销售去化情况

本月：2021年3月共计销售1套，销售面积为143.12㎡，合同金额215.50万元，本月销售回款7,432.30万元；

截至2021年3月31日：项目累计销售296套，销售面积为41,290.22㎡。累计认购、签约合同总价70,780.12万元，其中认购备案合同总价719.63万元,签约合同总价70,060.49万元；回款总额50,269.86万元，开盘去化率96.73%。

| 项目名称 | 2021年3月销售、回款情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州红星盛泽项目一期 | 套数 |  | 销售面积（㎡） |  | 销售额（万元） | 回款额（万元） |
|  | 1 |  | 143.12 |  | 215.50 | 7,432.30 |
|  | 2020年—2021.3月累计销售、回款情况 |  |  |  |  |  |
|  | 套数 | 销售面积（㎡） |  | 销售额(万元) |  | 回款额(万元) |
|  | 296 | 41,290.22 |  | 70,780.12 |  | 50,269.86 |

表五：项目销售情况

累计销售明细

| 期间 | 业态 | 套数 | 销售面积 | 销售额 | 均价(万元/㎡，车位：万元/套) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （㎡） | （万元） |  |
| 截止2020年12月底 | 住宅 | 193 | 27,265.52 | 47,620.24 | - |
| 2021年1月底 | 住宅 | 262 | 36,759.23 | 63,186.15 | - |
| 2021年2月底 | 住宅 | 295 | 41,147.10 | 70,564.62 | - |
| 2021年3月底 | 住宅 | 296 | 41,290.22 | 70,780.12 |  |
| 开盘去化率 | 住宅 | 96.73% |  |  | - |

注： 2021年3月份仅销售1套，与可售房源不足有一定关系，目前项目可售房源剩余10套，且均为楼栋低层。

6.3动态货值

项目总用地面积为101,740.27平方米，容积率2.0。可售建筑面206,076.34平方米，不可售（配套部分）面积3,755平方米，动态总货值为374,097.71万元（含车库）。截至2021年3月31日，红星盛泽项目前已取得预售证未售房源10套，已取得预售证未售面积1526.44㎡，可售货值为2,655.51万元，剩余货值为290,517.59万元。

表六：动态货值情况

| 动态货值(万元)（不含车库）(A) A=B+C+D | 已售房屋合同额（万元）（B） | 已取得预售证的未售房屋货值（万元）（按备案价）（C) | 未取得预售证房屋预计货值（万元）(D) |
| --- | --- | --- | --- |
| 361,297.71 | 70,780.12 | 2,655.51 | 287,862.08 |
| 总面积（㎡）（不计算车库） | 已售面积（㎡） | 已取得预售证的未售面积（㎡） | 未取得预售证面积（㎡） |
| 206,076.34 | 41,290.22 | 1,526.44 | 163,259.68 |

七、项目银行账户情况

根据项目公司提供的余额表，截至2021年3月31日，项目公司资金账户余额392,824,280.11 元，其中可用资金余额245,597,021.02 元，各账户余额见下表：

表七：项目公司银行账户基本情况

| 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 预留印鉴明细 | 是否开通网银 | 是否开通结算卡等其他功能 | 月末账户余额（元） | 其他（支票、汇票等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 10544301040150760 | 基本存款账户 | 公章、财务章、法人章 | 是 | 支付密码器 | 112,598,034.51 | 申领未使用 |
| 2 | 江苏银行苏州盛泽支行一般户 | 30390188000212079 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 1,200,459.92 | 无 |
| 3 | 江苏银行苏州盛泽支行774 | 30390188000211774 | 专用账户还款准备金 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 0.00 | 无 |
| 4 | 江苏银行苏州盛泽支行-贷款资金专用账户 | 30390188000211692 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 113,750.00 | 无 |
| 5 | 江苏银行苏州盛泽支行513 | 30390188000211513 | 专用账户销售资金监管 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 108,169,769.75 | 无 |
| 6 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） | 30390188000212407 | 专用账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 147,227,259.09 | 无 |
| 7 | 中国银行苏州吴越支行一般户 | 485875639157 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 无 | 3,320,610.42 | 无 |
| 8 | 中国工商银行盛泽舜湖支行 | 110290004132704 | 一般存款账户 | 公章、财务章、法人章、预留人名章（褚芯阅） | 是 | 结算卡（仅开通查询功能） | 20,194,396.42 | 无 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 392,824,280.11 |  |

八、资金收支情况

8.1资金收入

2021年03月01日-2021年03月31日期间，项目公司资金流入7,520.14万元，具体明细如下：

| 序号 | 日期 | 付款方 | 款项类型 | 金额（元） | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 1,700,000.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 2 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 780,000.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 3 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 1,200,000.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 4 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 900,000.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 5 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 1,750,000.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 6 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 1,470,000.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 7 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 3,615,643.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 8 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 1,450,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 9 | 2021/3/1 |  | 销售款 | 1,050,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 10 | 2021/3/2 |  | 销售款 | 4,133,993.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 11 | 2021/3/3 |  | 销售款 | 1,429,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 12 | 2021/3/3 |  | 销售款 | 1,050,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 13 | 2021/3/4 |  | 销售款 | 1,400,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 14 | 2021/3/4 |  | 销售款 | 1,030,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 15 | 2021/3/4 |  | 销售款 | 1,710,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 16 | 2021/3/4 |  | 销售款 | 1,180,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 17 | 2021/3/4 |  | 销售款 | 650,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 18 | 2021/3/4 |  | 销售款 | 2,330,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 19 | 2021/3/5 |  | 销售款 | 715,385.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 20 | 2021/3/5 | 金菊花 | 销售款 | 1,490,000.00 | 中国银行苏州吴越支行一般户 |
| 21 | 2021/3/5 |  | 销售款 | 950,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 22 | 2021/3/6 |  | 销售款 | 730,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 23 | 2021/3/6 | 樊艳红 | 销售款 | 910,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 24 | 2021/3/7 |  | 销售款 | 1,540,492.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 25 | 2021/3/8 |  | 销售款 | 1,100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 26 | 2021/3/9 |  | 销售款 | 3,423,745.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 27 | 2021/3/9 |  | 销售款 | 1,500,000.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 28 | 2021/3/10 |  | 销售款 | 2,810,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 29 | 2021/3/11 |  | 销售款 | 2,480,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 30 | 2021/3/15 |  | 销售款 | 1,000,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 31 | 2021/3/16 |  | 销售款 | 1,800,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 32 | 2021/3/18 |  | 销售款 | 2,142,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 33 | 2021/3/18 | 闫振荣 | 销售款 | 1,430,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 34 | 2021/3/18 | 吴程成 | 销售款 | 1,000,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 35 | 2021/3/18 | 王云刚 | 销售款 | 1,530,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 36 | 2021/3/18 | 陆倩 | 销售款 | 1,650,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 37 | 2021/3/19 | 张宋涛 | 销售款 | 20,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 38 | 2021/3/19 |  | 销售款 | 1,400,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 39 | 2021/3/20 |  | 销售款 | 3,072,492.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 40 | 2021/3/20 |  | 利息 | 610.42 | 中国银行苏州吴越支行一般户 |
| 41 | 2021/3/21 |  | 利息 | 241,080.28 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 42 | 2021/3/21 |  | 销售款 | 480,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 43 | 2021/3/21 |  | 利息 | 11,436.41 | 江苏银行苏州盛泽支行513 |
| 44 | 2021/3/21 |  | 利息 | 113,750.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-贷款资金专用账户 |
| 45 | 2021/3/21 |  | 利息 | 967.92 | 江苏银行苏州盛泽支行一般户 |
| 46 | 2021/3/21 |  | 利息 | 106,147.09 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 47 | 2021/3/21 |  | 利息 | 4,401.42 | 工商银行盛泽舜湖支行 |
| 48 | 2021/3/22 | 苏州旭腾建设发展有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 49 | 2021/3/22 | 朱晓鸣 | 销售款 | 1,600,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 50 | 2021/3/22 | 沈宏 | 销售款 | 1,180,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 51 | 2021/3/22 | 徐建东 | 销售款 | 1,670,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 52 | 2021/3/23 | 褚美琴 | 销售款 | 1,760,000.00 | 江苏银行苏州盛泽支行-政府预售监管账户（8#9#10#11#） |
| 53 | 2021/3/23 |  | 销售款 | 900,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 54 | 2021/3/23 | 庞永林 | 销售款 | 600,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 55 | 2021/3/23 | 苏州工业园区大宝市政工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 56 | 2021/3/24 | 苏州拥华市政工程有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 57 | 2021/3/25 |  | 销售款 | 1,247,925.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 58 | 2021/3/25 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 59 | 2021/3/27 |  | 销售款 | 1,670,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 60 | 2021/3/29 |  | 销售款 | 692,368.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 61 | 2021/3/31 |  | 销售款 | 1,000,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 62 | 2021/3/31 | 上海科胜幕墙有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 63 | 2021/3/31 | 南通盛鹏装饰工程有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 |
| 合计 |  |  |  | 75,201,436.54 |  |

8.2资金支出

2021年03月01日-2021年03月31日期间，项目公司资金流出2,350.79万元，具体明细如下：

| 序号 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 | 委托方审批方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/3/1 |  | 销售回款刷卡手续费 | 140.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 2 | 2021/3/2 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 个税（自动扣款） | 101,896.96 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 3 | 2021/3/2 |  | 销售回款刷卡手续费 | 120.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 4 | 2021/3/3 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 5 | 2021/3/4 | 苏州市民卡有限公司客户备付金 | 礼金卡 | 8,400.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 6 | 2021/3/4 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 7 | 2021/3/5 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 8 | 2021/3/6 |  | 电信费用（自动扣款） | 1,867.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 9 | 2021/3/6 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 10 | 2021/3/7 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 11 | 2021/3/8 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 12 | 2021/3/9 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 13 | 2021/3/10 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 14 | 2021/3/10 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 15 | 2021/3/10 | 上海洛翊企业管理有限公司 | 往来款 | 300,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 往来款 | 资金计划内 |  |
| 16 | 2021/3/10 |  | 销售回款刷卡手续费 | 15.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 17 | 2021/3/10 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 18 | 2021/3/11 | 国家金库苏州市吴江区支库 | 批量扣税请求（社保） | 17,005.75 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 19 | 2021/3/12 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 增值税 | 4,444,085.23 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 20 | 2021/3/12 | 姑苏区永誉工艺品商行 | 新年礼品零星采购费用 | 4,120.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 21 | 2021/3/12 | 苏州七月文化传媒有限公司 | 临时展厅开放活动客户伴手礼（橙子礼盒）采购费用 | 6,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 22 | 2021/3/12 | 苏州星澈传媒文化有限公司 | 年货大街活动费用 | 8,692.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 23 | 2021/3/12 | 吴江区松陵镇小精灵艺术传播工作室 | 插画暖场活动费用 | 4,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 24 | 2021/3/12 | 吴江区松陵镇小精灵艺术传播工作室 | 圣诞树DIY活动费用 | 3,300.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 25 | 2021/3/12 | 姑苏区永誉工艺品商行 | 抽奖礼品采购合同 | 12,524.80 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 26 | 2021/3/12 | 苏州张熙文化传播有限公司 | 销售工作照拍摄费用 | 3,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 27 | 2021/3/12 | 苏州永传广告有限公司 | 制作物料（展架、易拉宝）费用 | 16,640.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 28 | 2021/3/12 | 苏州世诺广告有限公司 | 新春来访礼及新年包装费用 | 7,930.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 29 | 2021/3/12 | 上海红观广告有限公司 | 2020年全案企划推广及销售顾问整合服务费用 | 100,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 30 | 2021/3/12 | 苏州世诺广告有限公司 | 仿古不锈钢展示台定制费用 | 3,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 31 | 2021/3/12 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 问卷调研红包充值费用 | 4,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 32 | 2021/3/12 | 苏州蓝天商务客运有限公司 | 2020年派发单页用车费用 | 20,150.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 33 | 2021/3/12 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 钢琴搬运及调音费用 | 2,750.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 34 | 2021/3/12 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 1月份零星物料制作费用 | 8,515.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 35 | 2021/3/12 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 集团新年红包活动费用 | 9,800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 36 | 2021/3/12 | 苏州蓝天商务客运有限公司 | 2020年12月小蜜蜂派发单页用车费用 | 23,250.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 37 | 2021/3/12 |  | 手续费（自动扣款） | 32.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 38 | 2021/3/12 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 增值税附加 | 533,290.23 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 39 | 2021/3/12 | 龚云 | 报销7、8、9、10、11、12月汽油费 | 6,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 40 | 2021/3/12 | 毛其芳 | 报销三八节活动费 | 520.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 41 | 2021/3/12 | 苏州酝盈正元名饮商贸有限公司 | 报销招待用酒 | 530.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 42 | 2021/3/12 | 苏州瑞富泉贸易有限公司 | 招待费报销 | 5,712.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 43 | 2021/3/12 | 毛其芳 | 招待费报销 | 9,360.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 44 | 2021/3/12 | 何天磊 | 车票费用 | 217.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 45 | 2021/3/12 | 中国太平洋财产保险股份有限公司深圳分公司 | 车辆报销费 | 3,697.41 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 46 | 2021/3/12 | 丁杰 | 招待费 | 9,660.83 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 47 | 2021/3/12 | 丁杰 | 车辆保养费用 | 2,980.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 48 | 2021/3/12 | 周冲 | 报销午餐费 | 198.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 49 | 2021/3/12 | 周冲 | 车费、邮费 | 840.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 50 | 2021/3/12 | 王晓丹 | 招待费 | 3,814.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 51 | 2021/3/12 | 丁杰 | 王珏总宿舍租赁费 | 26,500.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 52 | 2021/3/12 | 晋合物业管理（苏州）有限公司 | 物业管理费 | 2,310.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 53 | 2021/3/12 | 杨瑛 | 报销财务部团建费 | 1,227.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 54 | 2021/3/12 | 苏州酝盈正元名饮商贸有限公司 | 招待费报销 | 1,890.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 55 | 2021/3/12 | 苏州瑞富泉贸易有限公司 | 招待费报销 | 2,856.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 56 | 2021/3/12 | 毛其芳 | 招待费报销 | 4,679.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 57 | 2021/3/12 | 苏州天锦信息科技有限公司 | 网络通讯费 | 800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 58 | 2021/3/12 | 李强 | 招待费报销 | 371.43 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 59 | 2021/3/12 | 李强 | 交通费报销 | 344.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 60 | 2021/3/12 | 李强 | 招待费报销 | 249.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 61 | 2021/3/12 | 毛其芳 | 报销2月费食堂费用 | 7,480.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 62 | 2021/3/12 | 毛其芳 | 报销2月费食堂酸奶费用 | 1,085.60 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 63 | 2021/3/12 | 苏州花满园园艺有限公司 | 报销绿植费用 | 1,860.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 64 | 2021/3/12 | 柳士华 | 出差津贴 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 65 | 2021/3/12 | 丁杰 | 出差津贴 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 66 | 2021/3/12 | 丁春明 | 出差津贴 | 160.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 67 | 2021/3/12 | 丁春明 | 交通费报销 | 2,310.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 68 | 2021/3/12 |  | 手续费（自动扣款） | 42.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 69 | 2021/3/12 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 2月来访激励奖品费用 | 3,300.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 70 | 2021/3/12 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 土地增值税 | 3,376,822.75 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 71 | 2021/3/12 | 国家金库吴江盛泽镇金库 | 印花税 | 46,090.90 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 税费 | 资金计划内 |  |
| 72 | 2021/3/12 |  | 手续费（自动扣款） | 15.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 73 | 2021/3/15 |  | 管理人员工资 | 562,516.12 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 74 | 2021/3/15 |  | 营销人员工资 | 884,325.61 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 75 | 2021/3/15 | 崔世林 | 交通通讯补贴 | 3,620.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 76 | 2021/3/15 | 崔世林 | 管理人员工资 | 31,117.20 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 77 | 2021/3/15 |  | 手续费（自动扣款） | 5.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 78 | 2021/3/15 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 79 | 2021/3/16 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 80 | 2021/3/17 |  | 自助回单打印服务费 | 200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 81 | 2021/3/18 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 82 | 2021/3/18 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 83 | 2021/3/19 | 苏州红星品唯物业管理有限公司吴江分公司 | 2020年示范区物业服务费 | 270,215.22 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 84 | 2021/3/19 | 吴江区盛泽镇嘉年华酒楼 | 报销售楼处工作餐 | 26,730.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 85 | 2021/3/19 | 王苹苹 | 报销盛泽项目家宴费 | 2,739.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 86 | 2021/3/19 | 王苹苹 | 报销销售团建费 | 4,731.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 87 | 2021/3/19 | 苏州市吴江区盛泽镇财政和资产管理局非税收入专户 | 1#地块开设临时出入道路口赔偿费 | 2,125.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 88 | 2021/3/19 | 丁杰 | 报销中介费 | 3,250.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 89 | 2021/3/19 | 吴江区盛泽镇目澜水果批发部 | 报销1.2月售楼处客户接待水果费用 | 3,752.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 90 | 2021/3/19 | 毛其芳 | 报销行政办公采购费 | 227.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 91 | 2021/3/19 | 李强 | 报销交通费 | 2,201.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 92 | 2021/3/19 | 毛其芳 | 报销客服劳保鞋采购费 | 127.74 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 93 | 2021/3/19 | 晋合物业管理（苏州）有限公司 | 晋合广场电费 | 2,084.28 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 94 | 2021/3/19 | 毛其芳 | 报销日常行政费用 | 1,495.30 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 95 | 2021/3/19 | 毛其芳 | 报销3月1日下午茶费用 | 904.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 96 | 2021/3/19 | 李强 | 报销招待费 | 266.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 97 | 2021/3/19 | 李强 | 报销加班费 | 390.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 98 | 2021/3/19 | 朱丽婷 | 报销交通费和招待费 | 2,449.68 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 99 | 2021/3/19 | 苏州万住酒店管理有限公司 | 员工住宿费 | 4,972.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 100 | 2021/3/19 | 毛其芳 | 报销第一季度生日费 | 1,832.66 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 101 | 2021/3/19 | 何敏 | 报销交通补贴费 | 2,876.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 102 | 2021/3/19 | 中智西安经济技术合作有限公司 | 1-3月社保公积金代理费 | 116,164.68 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 103 | 2021/3/19 | 潘锦山 | 报销餐饮费 | 4,180.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 104 | 2021/3/19 | 丁杰 | 报销加油卡充值 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 105 | 2021/3/19 | 苏州工业园区多宝阁百货商行 | 2021年新春礼盒采购费用 | 60,564.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 106 | 2021/3/19 |  | 手续费（自动扣款） | 45.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 107 | 2021/3/19 | 华鑫国际信托有限公司 | 开发贷第一季度付息 | 11,841,666.66 | 江苏银行苏州盛泽支行774 | 财务费用 | 信托系统审批 |  |
| 108 | 2021/3/20 |  | 销售回款刷卡手续费 | 60.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 109 | 2021/3/21 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 110 | 2021/3/22 | 苏州市住房公积金管理中心 | 员工公积金扣款 | 8,400.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 111 | 2021/3/22 | 潘锦山 | 员工宿舍押金 | 2,750.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 112 | 2021/3/22 | 潘锦山 | 员工宿舍房租租金 | 36,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 113 | 2021/3/23 | 无锡海顺纸业有限公司 | 零星印刷费用 | 18,490.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 114 | 2021/3/23 | 无锡海顺纸业有限公司 | 小楼书印刷费用 | 9,200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 115 | 2021/3/23 | 无锡海顺纸业有限公司 | 贺卡印刷制作费用 | 9,680.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 116 | 2021/3/23 | 无锡海顺纸业有限公司 | 楼书印刷费用 | 35,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 117 | 2021/3/23 | 吴中经济技术开发区新动力广告制作部 | 元宵节灯笼布置装饰费用 | 9,800.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 118 | 2021/3/23 | 苏州永传广告有限公司 | 临时展厅泡沫雕立体字费用 | 7,350.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 119 | 2021/3/23 | 无锡海顺纸业有限公司 | 项目户型图印刷费用 | 28,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 营销费用 | 资金计划内 |  |
| 120 | 2021/3/23 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 121 | 2021/3/23 |  | 手续费（自动扣款） | 42.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 122 | 2021/3/25 |  | 普卡开换卡费 | 5.00 | 工商银行盛泽舜湖支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 123 | 2021/3/25 |  | 销售回款刷卡手续费 | 80.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 124 | 2021/3/27 |  | 销售回款刷卡手续费 | 40.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 125 | 2021/3/29 | 毛其芳 | 崔总房租（2021.4.1-2021.6.30） | 18,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 126 | 2021/3/29 | 苏健 | 招待费报销 | 560.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 127 | 2021/3/29 | 潘锦山 | 招待费报销 | 496.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 128 | 2021/3/29 | 毛其芳 | 桶装水费用 | 1,100.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 129 | 2021/3/29 | 苏州工业园区顺丰速运有限公司 | 2月份公务快递费 | 801.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 130 | 2021/3/29 | 苏州工业园区金钥匙贸易有限公司 | 2020年11.12月、2021年1月份办公用品费 | 22,830.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 131 | 2021/3/29 | 毛其芳 | 0304-0323晋合工作餐费用 | 16,520.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 132 | 2021/3/29 | 苏州冠之美办公家具有限公司 | 档案密集柜拆装费用 | 8,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 133 | 2021/3/29 | 丁杰 | 报销车费 | 2,930.55 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 134 | 2021/3/29 | 丁杰 | 报销食堂用品费用 | 3,234.46 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 135 | 2021/3/29 | 丁杰 | 报销餐费 | 1,080.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 136 | 2021/3/29 | 丁杰 | 报销住宿费 | 478.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 137 | 2021/3/29 | 丁杰 | 报销办公网络费 | 4,183.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 138 | 2021/3/29 | 宋颖华 | 招待费报销 | 498.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 139 | 2021/3/29 |  | 手续费（自动扣款） | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 140 | 2021/3/29 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | 2号地块住宅项目基坑支护设计合同款第3笔 | 54,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 141 | 2021/3/29 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 2号地块北区住宅公区及架空层室内设计合同款 | 97,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 142 | 2021/3/29 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 2号地块北区住宅批量户精装修设计合同款 | 80,400.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 前期费用 | 资金计划内 |  |
| 143 | 2021/3/29 |  | 手续费（自动扣款） | 15.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 144 | 2021/3/29 |  | 对公账户银行询证函费用. | 200.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 145 | 2021/3/29 |  | 询证函邮费手续费. | 22.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 146 | 2021/3/29 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 147 | 2021/3/31 |  | 销售回款刷卡手续费 | 20.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 148 | 2021/3/31 | 朱丽婷 | 报销. | 8,052.15 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 149 | 2021/3/31 | 毛其芳 | 报销. | 2,732.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 150 | 2021/3/31 | 毛其芳 | 财务咨询费. | 2,000.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 151 | 2021/3/31 | 毛其芳 | 报销. | 2,060.00 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 管理费用 | 资金计划内 |  |
| 152 | 2021/3/31 |  | 手续费（自动扣款） | 2.50 | 中国农业银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 财务费用 | 资金计划内 |  |
| 合计 |  |  |  | 23,507,877.7 | —— | —— | —— |  |

8.3资金平衡表

截至2021年03月，本项目累计收入50,269.86万元，累计支出172,927.38万元，资金平衡情况见下表：

表九：资金平衡情况

|  | 项目总预算 (元） | 本月资金实际(元） | 本年资金实际(元） | 累计资金实际(截至2021.03月） (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营性资金流入 |  |  |  |  |
| 销售回款 | 3,761,571,000.00 | 74,323,043.00 | 390,612,163.00 | 502,698,580.00 |
| 其他收入 |  | 878,393.54 | 889,738.41 | 4,168,097.80 |
| 经营性收入合计 | 3,761,571,000.00 | 75,201,436.54 | 391,501,901.41 | 506,866,677.80 |
| 经营性资金流出 |  |  |  |  |
| 土地费用 | 1,617,303,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,730,276.89 |
| 前期费用 | 49,680,000.00 | 233,525.00 | 9,832,310.94 | 15,384,771.82 |
| 建安费用 | 1,205,430,000.00 | 0.00 | 50,639,719.45 | 96,207,487.70 |
| 销售费用 | 94,039,300.00 | 1,637,654.38 | 8,725,929.09 | 10,952,113.50 |
| 管理费用 | 94,039,300.00 | 1,092,955.55 | 3,840,432.25 | 4,856,855.15 |
| 财务费用 | 112,050,000.00 | 11,843,453.66 | 11,856,964.50 | 38,057,215.72 |
| 税费 | 262,656,325.23 | 8,400,289.11 | 22,913,461.20 | 23,110,087.86 |
| 其他支出 |  | 0.00 | 295,000.00 | 2,975,000.00 |
| 经营性支出合计 | 3,435,198,225.23 | 23,207,877.70 | 108,103,817.43 | 1,729,273,808.64 |
| 经营性净现金流 | 326,372,774.77 | 51,993,558.84 | 283,398,083.98 | -1,222,407,130.84 |
| 筹资性资金净现金流 |  |  |  |  |
| 内部往来流入 | / |  | 300,000,780.00 | 2,079,699,262.18 |
| 内部往来流出 | / | 300,000.00 | 603,300,000.00 | 1,264,467,851.23 |
| 外部融资款流入 | / |  | 300,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 外部融资款流出 | / |  | 0.00 |  |
| 净现金流量 |  | 51,693,558.84 | 280,098,863.98 | 392,824,280.11 |
| 期初余额 |  | 341,130,721.27 | 112,725,436.13 | 0.00 |
| 期末余额 |  | 392,824,280.11 | 392,824,300.11 | 392,824,280.11 |

- 项目开发贷及其他融资情况

项目公司于2020年12月16日与江苏银行签订开发贷合同，项目公司自愿将苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号作为抵押物向江苏银行申请开发贷，贷款总金额不超过15亿元，分批次放款，于2020年12月24日放款5亿元，2021年1月22日放款3亿元，本月未发生开发贷放款，本月支付开发贷2021年第一季度利息费用1184.17万元。截至本月，项目未发生商业承兑以及商业保理等形式的融资。

表十：开发贷款情况

| 序号 | 贷款银行 | 授信金额 | 抵押物情况 | 期限（贷款起始日与贷款到期日） | 利率 | 截止月初贷款余额 | 本月提款金额 | 本月还款金额 | 截止月末贷款余额 | 本月付息金额 | 累计付息金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏银行盛泽支行 | 不超15亿元 | 苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032627号地块、苏（2020）苏州市吴江区不动产权第9032632号地块 | 2020年12月24日-2023年4月27日 | 9% | 不超7亿元 | 0.00 | 0.00 | 不超7亿元 | 1184.17万元 | 1184.17万元 |

- 项目周边竞品情况分析

2020年12月21日龙岩佰颐融房地产开发有限公司以楼面地价：8941元/㎡取得WJ-J-2020-030地块，位于吴江高新区（盛泽镇）万丽酒店东侧，距离本项目1.2公里，目前未出规划方案（详见图）。主要可参考的竞品是观湖春天、德信望澜庭。项目周边在售楼盘位置（详见图）

WJ-J-2020-030地块

项目周边在售楼盘位置

表十二：项目周边竞品情况

| 序号 | 名称 | 业态 | 是否为直接竞品 | 可售面积 （万平米） | 已推出面积 （万平米） | 销售均价 （万元/平米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观湖春天 | 高层 | 否 | 14.20 | 5.02 | 1.73 |
| 2 | 德信望澜庭 | 高层 | 否 | 10.00 | 6.93 | 1.65 |

十一、区域市场情况分析

11.1 客群情况分析

项目地块位于吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧、市场西路北侧、舜湖西路南侧、福州路东侧。距离新设高铁盛泽站4公里。地块位于盛泽镇行政中心马路对面，周边商业、医疗、学校资源配套齐全，尤其是教育资源丰富，地块周边即将落户三所学校，一所公立，两所私立学校。主要客户群体为盛泽镇周边区域客户，其中盛泽西部新城区和中部商务区占比最多。客户主要为以下两种类型：

- 重点客群：大面积改善客群。客户看中户型选择多，视野广阔，拥有双阳台，采光通风优越，且周边商业、学校、医疗资源配套齐全，交通便利。

- 补充客群：客户投资及限购客群。盛泽丝绸尤为出名，经济发达，客户期盼在盛泽购置资产，自用或收藏。

11.2 政策分析

1、预售政策：

苏州市预售政策为：本项目位于苏州市吴江区，根据苏州市加强商品住宅项目（低密度住宅、政策性住房和非居住商品房除外）预售许可管理规定，市区30000平方米以上商品住宅项目分期开发的，每期申请预售面积不宜低于30000平方米（尾盘除外），30000平方米以下商品住宅项目宜一次性办理商品住宅预售许可。项目取得预售许可证后，预售房源应在10日内一次性全部对外公开市场销售。

2020年2月28日市政府出台《市住房城乡建设局关于应对疫情保障房地产市场平稳健康发展的通知》（苏住建房【2020】4号）。将申请预售时原形象进度要求放宽至按投资额计算，申请预售部分完成25%以上投资即可；分期销售项目每期申请预售面积由不低于3万平方米的要求，调整为高层、小高层商品房不少于2万平方米，多层商品房不少于1万平方米。

2、限购政策：

限购区域：工业园区、姑苏区、吴中区、吴江区、相城区、高新区、太仓市、昆山市（常熟、张家港不限购）；

限购要求：苏州户籍在限购区域可买3套；非苏州户籍仅可买1套，还需满足自购房之日起3年内连续交满2年社保或个人所得税（补交不算在内、社保在苏州行政范围内均认可）。

3、限价政策：

加强商品住宅价格监管，市区新批准商品住宅项目预售许可时，房地产开发企业应当科学合理确定申报价格，经价格主管部门备案后一次性公开全部准售房源及每套房屋价格，严格按照明码标价格式要求，全部进入商品房预售许可行政主管部门设立的商品房预售系统。在对外销售时，同批次房源应当一次全部公示销售价格，实际销售价格不得高于申报价格，申报价格3个月内不宜调高，6个月内调高幅度不宜超过6%，12个月内不宜超过12%，同一批次房屋间价格不得调剂使用。同一批次不同类型房屋价格可以区别定价。下一批次备案预售价格不宜高于上一批次同类型房屋成交均价的6%。

苏州市自然资源和规划局于2020年2月19日发布了“关于做好土地出让相关工作有效应对疫情的通知”，调整了超过市场指导价报价规则，但具体细则尚未公布。

注：项目所在地严格执行各限价、限购政策，并要求开发企业配合进行审核工作。

11.3 同业态售房成交量分析

2021年1-3月，苏州市共成交各类用地164宗，共计1110.17万㎡，同比增长5.47%。其中，成交住宅用地35宗，共计358.61万㎡，同比增长82.55%；商办用地17宗，共计31.11万㎡，同比减少81.2%。2021年3月，苏州市累计成交各类用地85宗，共计629.39万㎡，环比增长215.35%，同比增长49.56%。其中，成交住宅用地15宗，共计167.79万㎡，环比增长271.18%，同比增长44.69%；商办用地13宗，共计21.35万㎡，环比增长1124.88%，同比减少76.66%。

2021年3月，苏州市商品住宅（不含保障性住房）新增供应86.28万㎡，环比上升467.9%，同比上升250.5%。2021年3月，苏州市商品住宅（不含保障性住房）成交均价为27676元/㎡，环比下降4.9%，同比下降4.1%；成交面积为73.25万㎡，环比上升79%，同比上升58%。

11.4 土地成交量分析

本月项目所在区域（盛泽镇）暂无土地成交记录。

11.5 其他

无。

十二、项目公司资金计划执行情况

| 序号 | 支出项目 | 计划金额 | 实际金额 | 差异金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2 | 开发费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 前期费用 | 2,425,027.13 | 233,525.00 | 2,191,502.13 |  |
| 4 | 建筑工程费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 营销费用 | 2,411,119.02 | 1,637,654.88 | 773,464.14 |  |
| 6 | 管理费用 | 3,120,000.00 | 1,092,955.55 | 2,027,044.45 |  |
| 7 | 财务费用 | 0.00 | 11,843,452.66 | -11,843,452.66 | 费用为开发贷利息及手续费 |
| 8 | 税费 | 9,800,000.00 | 8,400,289.11 | 1,399,710.89 |  |
| 9 | 其他 | 1,180,000.00 | 300,000.00 | 880,000.00 |  |
| 10 | 合计 | 18,936,164.15 | 23,507,877.70 | -4,571,713.55 |  |

表十三：2021年03月资金计划执行情况

十三、项目公司及SPV用印情况

表十四：项目公司用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务管理部 | 11 |
| 2 | 规划设计部 | 5 |
| 3 | 合约管理部 | 6 |
| 4 | 人事行政部 | 13 |
| 5 | 投资报建部 | 4 |
| 6 | 项目发展部 | 7 |
| 7 | 营销策划部 | 37 |
|  | 合计 | 83 |

SPV用印情况统计表

| 序号 | 用途（合同、内部文件等） | 份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务管理类 | 1 |

十四、项目公司及SPV公司印章证照外出使用情况

2021年3月1日至2021年3月31日，SPV公司印鉴、证照无外出情况。

表十五：项目公司印章证照外出使用情况

| 序号 | 外借时间 | 印鉴证照名称 | 事由（银行开户、政府机关报税报件等） | 经办部门 | 经办人 | 监印/证人 | 是否陪同 | 归还日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/3/25 | 公章、法人章、财务章、营业执照正副本、开户许可证 | 农业银行盛泽支行、工商银行盛泽支行、中国银行吴越支行 | 财务部 | 张宇 | 范青杰 | 是 | 2021/3/25 |

十五、项目公司签约情况

表十四：2021年3月份项目公司签约情况统计表

| 序号 | 合同类型 | 用途（工程类、办公类、销售类、其他类等） | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地合同 |  | - |
| 2 | 前期设计类 | 1#、2#地块智能化合同、通信工程设计合同 | 4 |
| 3 | 工程施工类 | 1#、2#地块有线电视安装合同、一期基坑监测合同、2#地块电梯采购、安装合同 | 6 |
| 4 | 营销类 | 派发单页用车合同、中介合作协议、小区广告投放合同等 | 19 |
| 5 | 管理类 | 房屋租赁合同、档案密集柜协议等 | 5 |
| 6 | 财务及融资类 | 审计合同 | 2 |
| 7 | 税费 |  | - |
| 8 | 其他 |  | - |
| 9 | 合计 |  | 36 |

十六、项目整体运行情况分析

16.1项目开发建设情况评价

1、截至2021年3月31日，已取得1#、2#地块不动产权证书、用地规划许可证、工程规划许可证、施工许可证，预售证（2#地块8、9、10、11#）。除2#地块2-7号楼、1#地块预售证外，均已办理完成。办理进度符合第一次董事会决议的商业计划节点要求。

2、截至2021年3月31日，工程进度为首批推盘区最高施工至12层；其它货量区：2#地块（一期）一标段8号楼八层砼浇筑、11号楼九层砼浇筑、5号楼一层结构完成、6号楼基础钢筋捆绑，3号楼基础承台开外；二标段9号楼十二层结构砼浇捣、10号楼十二层结构砼浇捣、4号楼一层结构浇筑完成、7号楼负一层结构砼浇捣，2号楼基础砖模完成70%。。1#地块（二期）正在进行试桩。总体工程进度符合第一次董事会的商业计划进度要求。

16.2项目销售情况评价

本月：2021年3月共计销售1套，销售面积为143.12㎡，合同金额215.20万元，本月销售回款7,432.30万元；

累计：开售房源为306套，项目累计销售296套，销售面积为41,290.22㎡。累计认购、签约合同总价70,780.12万元，其中认购备案合同总价719.63万元,签约合同总价70,060.49万元；回款总额50,269.86万元，开开盘去化率96.73%。

剩余房源均为低层房源，销售情况缓慢；且受预抵押政策影响，已售房源按揭回款进度缓慢。

16.3操作风险评价

截至本期期末，项目公司暂无内部人员操作不当导致资产损失的情况，暂无由于不履行合同或工程建设发生安全、质量事故引发索赔的情况，暂无由于灾难性事件或其他事件导致有形资产损坏或损失的情况，项目公司运作正常，暂无操作风险。

16.4其他

无。

# 十七、附件

附件一：银行账户余额

苏州星盛房地产开发有限公司（农行盛泽支行0760）

江苏银行盛泽支行（2079）

江苏银行盛泽支行（1774）

江苏银行盛泽支行（1692）（贷款资金专用户）

江苏银行盛泽支行（1513）

江苏银行盛泽支行（2407）（政府预售资金监管户）

中国银行吴越支行（9157）

工商银行盛泽支行（2704）

附件二：本期合同签约台账

| 序号 | 用印日期 | 签约对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） | 审批方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/3/3 | 江苏有线网络发展有限责任公司吴江分公司 | 盛泽舜湖和风雅苑有线电视安装建设协议书 | （1）负责有线电视光缆网的规划与设计并提供给甲方，并将光电信号延伸到机房； （2）负责将有线电视光电缆敷设至业主住户内； （3）负责有线电视光电传输设备、光电缆并负责施工； （4）提供室外管道建筑施工标准并负责有线管道建设的指导和工程验收；负责甲方自建广播系统的指导和验收。 （5）按照甲方交房的时间要求，按时保质保量的开通其数字电视信号，确保进驻业主的正常使用； （6）负责乙方施工范围内的安全管理工作，一旦出现安全事故由乙方自负。 | 3,649,600.00 | 授权审批 |  |
| 2 | 2021/3/3 | 江苏有线网络发展有限责任公司吴江分公司 | 盛泽舜湖和风雅苑有线电视接入工程协议 | 1、乙方为舜湖和风雅苑小区用户主终端免费升级为高清机顶盒。 2、乙方负责将有线电视光缆接入甲方机房及有线电视业务设备的安装调试。 | 500,000.00 | 授权审批 |  |
| 3 | 2021/3/4 | 苏州蓝天商务客运有限公司 | 环沪公司盛泽项目 2020 年派发单页用车合同 | 租用19座丰田大巴车，用车期限为用车期限：乙方应于期限开始前将本合同约定车辆送至甲方指定地点（派发单页到吴江各城镇），实际用车期限起始时间以乙方实际交付车辆时间为准。单价为750 元/辆/天。 | 23,250.00 | 授权审批 |  |
| 4 | 2021/3/4 | 苏州蓝天商务客运有限公司 | 环沪公司盛泽项目2020年派发单页用车合同 | 租用19座【丰田 】大巴车 用车期限：2020年10月22日至2020年11月21日（乙方应于期限开始前将本合同约定车辆送至甲方指定地点，实际用车期限起始时间以乙方实际交付车辆时间为准）。单价为650元/辆/天。 | 20,150.00 | 授权审批 |  |
| 5 | 2021/3/4 | 苏州到位房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 6 | 2021/3/4 | 苏州龙家房地产营销策划有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 7 | 2021/3/4 | 苏州隆沣房地产营销策划有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 8 | 2021/3/4 | 苏州全屋不动产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 9 | 2021/3/4 | 苏州尚品屋房地产信息咨询有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 10 | 2021/3/4 | 苏州舜合房地产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 11 | 2021/3/4 | 苏州苏胜行房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 12 | 2021/3/8 | 马文 | 房屋租赁合同 | 租赁苏州市工业园区方洲路519号9幢1104室为员工宿舍（2021年3月8日-2021年3月7日） | 81,250.00 | 授权审批 |  |
| 13 | 2021/3/9 | 南京南大岩土工程技术有限公司 | 吴江盛泽一期沉降观测及基坑监测技术服务合同 | 1.本次合同范围包括住宅地块沉降观测和住宅地块南面、东面基坑监测，沉降观测为按图纸总价包干，基坑监测数量为暂定，将按实结算，必须满足国家及苏州市相关规范要求；2.根据甲方提供的招标文件、招标图纸和国家及苏州市规范要求（取较严格者）编制沉降观测及基坑监测方案，此方案必须在符合规范及质监站要求的前提下，达到最经济合理的要求； 3.施工单位需提供一切为了沉降观测及基坑监测所须的技术服务工作均包括在总价内.4.密切配合施工进度，根据甲方项目部要求及时进场（包括多次进场，次数不限，按发包方要求进行），并在甲方规定时间内完成沉降观测及基坑监测工作； 5.对沉降观测及基坑监测成果负全责，若沉降观测及基坑监测过程中发现问题，应及时向甲方汇报，提供经济可行的处理意见及建议，并根据乙方以往工程的经验以书面形式提交问题的原因分析。 | 192,756.23 | 授权审批 |  |
| 14 | 2021/3/9 | 苏州房泽先生不动产有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 15 | 2021/3/9 | 苏州福上居房产信息咨询有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 16 | 2021/3/9 | 苏州高泽房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 17 | 2021/3/9 | 苏州盛家洋房房产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 18 | 2021/3/9 | 苏州吴江鼎好不动产经纪有限公司 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议 | 由乙方通过红"星E家“向甲方推荐客户，乙方须在客户到访前30分钟提起向甲方报备。若客户本人及其直系亲属在乙方宝贝后30天无任何来访记录，不在视为乙方推荐客户。协议期为2020年11月27日-2021年2月28日. | 0.00 | 授权审批 |  |
| 19 | 2021/3/10 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目智能化设计合同 | 工程内容：吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块住宅项目 项目智能化深化设计 设计内容：方案、初步设计、招标图、施工图等各设计阶段的平面图、系统图、大样图、节点图及设计所需计算书、概预算等。具体要求详见设计任务书。 设计要求：本项目智能化设计应结合业态规划及后期运营管理需求，做到系统可靠、经济合理，同时应通过职能部门的设计审查（特别是技防审查）。具体要求详见设计任务书。 | 257,500.00 | 授权审批 |  |
| 20 | 2021/3/10 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块住宅项目智能化设计合同 | 工程内容：吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块住宅项目 项目智能化深化设计 设计内容：方案、初步设计、招标图、施工图等各设计阶段的平面图、系统图、大样图、节点图及设计所需计算书、概预算等。具体要求详见设计任务书。 设计要求：本项目智能化设计应结合业态规划及后期运营管理需求，做到系统可靠、经济合理，同时应通过职能部门的设计审查（特别是技防审查）。具体要求详见设计任务书。 | 280,000.00 | 授权审批 |  |
| 21 | 2021/3/10 | 怡合置业（苏州）有限公司 | 晋合广场租赁合同 | 租合同于2021年4月30日到期，现续租赁位于中国苏州工业园区华池街 88 号 1 幢 2001B、2002 室，租赁期限为2021年5月1日至2024年4月30日。年租金为907204.78元。 | 907,204.78 | 授权审批 |  |
| 22 | 2021/3/18 | 曹万辉 | 盛家房产租房协议书 | 租赁盛泽镇威武路588号悦汇广场11幢2006为员工宿舍，租期为2021年3月17日-2022年3月17日。 | 38,750.00 | 授权审批 |  |
| 23 | 2021/3/18 | 苏州花满园园艺有限公司 | 红星盛泽天铂蝴蝶兰采购合同 | 乙方负责采购蝴蝶兰，并按时将花卉送至甲方指定位置，并配合验收。 | 24,150.00 | 授权审批 |  |
| 24 | 2021/3/18 | 苏州波普广告传媒有限公司 | 广告画面更换合同 | 负责更换新生丝绸大厦、东方中路大润发路口等地点的广告画面更换，乙方须在2021年3月8日前完成户外广告画面制作及安装更换并将其交付。 | 34,962.00 | 授权审批 |  |
| 25 | 2021/3/23 | 苏州东瑞会计师事务所有限公司 | 涉税审核业务约定书 | 委托乙方对甲方进行2020年企业所得税汇算清缴并提供审计报告。 | 5,000.00 | 授权审批 |  |
| 26 | 2021/3/23 | 苏州东瑞会计师事务所有限公司 | 设计业务约定书 | 委托乙方对甲方2020年度财务报表进行审计。 | 10,000.00 | 授权审批 |  |
| 27 | 2021/3/23 | 苏州冠之美办公家具有限公司 | 档案密集柜订单 | 乙方负责档案密集柜提前拆装至新档案室。 | 16,000.00 | 授权审批 |  |
| 28 | 2021/3/24 | 苏州市吴江区规划技术服务有限公司 | 盛泽1#地块变更日照分析合同 | 1#地块住宅项目自身及周边建筑的日照影响分析（总计日照分析14栋。具体工作量统计：1、项目自身日照分析9栋；2、项目周边受影响范围日照分析5栋） | 21,000.00 | 授权审批 |  |
| 29 | 2021/3/25 | 吴婕 | 房屋租赁合同 | 租赁苏州工业园区方洲路519号9幢503室的房屋作为崔总宿舍，租期为2021年4月1日至2022年3月31日，季付租金4500元，年租金为54000元。每季度租金于每季度开始后一周内付款。押金4500元。 | 58,500.00 | 授权审批 |  |
| 30 | 2021/3/26 | 中邮通建设咨询有限公司 | 建设工程设计合同 | 委托乙方承担吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#地块项目通信三网合一设计。 | 27,800.00 | 授权审批 |  |
| 31 | 2021/3/26 | 中邮通建设咨询有限公司 | 建设工程设计合同 | 委托乙方承担吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块项目通信三网合一设计。 | 30,000.00 | 授权审批 |  |
| 32 | 2021/3/31 | 苏州永传广告有限公司 | 加油站广告投放合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在签订本合同：广告位置：吴江第八，江陵站，江兴站，吴江第十一，吴江第十八，坛丘，镜湖，吴江第一，吴江第五，吴江第十三；期限：发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【3】月【15】日至【2021】年【4】月【16】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。 | 50,000.00 | 授权审批 |  |
| 33 | 2021/3/31 | 苏州波普广告传媒有限公司 | 社区广告投放合同 | 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方为甲方发布户外广告及相关工作达成如下协议，并在苏州签订本合同：广告位置;吴江各中高档小区；广告形式：电梯框架、道闸、护栏。发布期限【1】个月，暂定自 【2021】年【03】月【12】日至【2021】年【04】月【11】日。实际广告发布期起算日从画面制作安装完毕，经甲方书面验收合格之日起开始计算。 | 86,000.00 | 授权审批 |  |
| 34 | 2021/3/31 | 苏州世诺广告有限公司 | 盛泽天铂笔记本礼盒定制合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作写真喷绘物料事宜达成如下条款；一、印刷品名称或项目；盛泽天铂笔记本礼盒定制 数量：500套 | 30,000.00 | 授权审批 |  |
| 35 | 2021/3/31 | 通力电梯有限公司苏州分公司 | 吴江盛泽项目2号地块电梯安装工程 | 本安装工程电梯共 24 台，工程地点：吴江区盛泽镇绸都大道西侧舜湖西路南侧，承包范围：吴江盛泽项目2号地块垂直电梯安装、保管、验收以及质保期免费保养。该总价包括调试费（包括电梯调试时使用调试电缆所涉及的费用）、安装人工费、材料费（包括安装电梯的支架等）、井道脚手架搭设材料和人工费、机械费、检测费、交易费、成品保护费、综合保险费、管理费、利润、税金等为完成本合同分包人承包范围内所有工程确保通过技术监督局、消防、质检站、质监站验收所涉及的费用，以及质保期的保养费，但不包括总包配合费 | 1,328,240.00 | 授权审批 |  |
| 36 | 2021/3/31 | 通力电梯有限公司苏州分公司 | 吴江盛泽项目 2号地块 电梯采购 | 鉴于需方就吴江盛泽项目2号地块电梯供货事宜与供方达成一致，1总价一次性闭口包干，已包含除电梯设备安装和调试费用之外的全部费用，包含但不限于以下费用： （1）产品的生产、加工、检测费，各种配置功能设备费、工厂检测费； （2）产品保管费、维保费(保修期内)； （3）产品运送至需方指定存放地点的运输费及装卸费； （4）与产品供货相关的全部保险费及税金、现场技术指导费； | 4,541,320.00 | 授权审批 |  |

附件三：本期合同付款台账

| 序号 | 签约日期 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 付款节点 | 合同金额（元） | 合同类别 | 付款时间 | 合计金额（元） | 未付金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020/9/28 | 上海红观广告有限公司 | 红星天铂吴江盛泽项目全案企划推广整合服务合同书 | 第一条、委托范围 甲方委托乙方为 红星盛泽天铂 项目提供全案的企划推广服务。 第二条、委托期限 本合同的推广委托周期为2020年9月1日至2021年8月31日止，共 12 个月。 合同委托期限届满前一个月，双方可在协商同意后续签合同。 | 4.3.1在合同期内，甲方应在每月的 15 日前支付上月的服务费。 4.3.3 甲方以电汇或转帐支票的形式支付费用，甲方选择以电汇形式支付费用的，应将服务费汇入乙方指定的银行账户。 4.3.4 乙方在每次收款前须根据甲方的要求向甲方开具同等金额的有效增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付至乙方提供发票为止。 | 1,200,000.00 | 营销类 | 2021/3/12 | 500,000.00 | 700,000.00 |  |
| 2 | 2020/9/22 | 上海海洋地质勘察设计有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块住宅项目基坑设计合同 | 甲方委托乙方承担吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2#地块住宅项目基坑支护设计工程，经双方协商一致同意签订本合同。 总建筑面积：151915.09㎡，基坑规模：4.28万㎡ 基坑深度：3.7-6.05m 1.甲方支付各阶段设计费前，乙方按约定提交该阶段电子版及纸质设计文件。 2.乙方属于增值税一般纳税人，甲方支付款项前，乙方应向甲方提供税率为6%的增值税专用发票。 | 第一次：合同签订后7天内付总设计费30% 5.4万元。 第二次：设计方案评审通过后7天内付总设计费30% 5.4万元 第三次：施工图纸审图通过后7天内付总设计费的30% 5.4万元 第四次：基础底板完成3天内付总设计费的10% 1.8万元 | 180,000.00 | 工程设计类 | 2021/3/29 | 162,000.00 | 18,000.00 |  |
| 3 | 2020/10/26 | 苏州红星品唯物业管 理有限公司吴江分公司 | 苏州盛泽2020年示范区物业服务协议 | 乙方接受甲方委托，就苏州盛泽天铂示范区的物业服务事宜与甲方协商一致， 委托服务事项 1、 提供示范区客户接待服务、秩序维护服务、消防及安全巡视服务、保洁服务等。具体服务内容详见《示范区物业服务管理方案》。 2、支持甲方营销的其他服务项目，如集中销售的人员支持、零星开盘/展会/营销推广活动的额外人员（除示范区日常服务人员外）支持。 本协议期限自2020年11月1日起至2021年10月30日止。 | 示范区物业人员服务费，每月 277067.52 元，年度总费用合计：3324810.20 元 示范区物业人员服务费按预算服务费包含内容据实结算，每月 1 日乙方编制本月《物业服务人员月度配置及费用确认单》（附件三）、《增加/减少物业服务人员工作确认单》（附件四），并与上月的《临时用工工作确认单》（附件五）及其他费用的凭证一并交给甲方，甲方在收到相关材料 3 日内与乙方确认，双方确认后乙方提供相应的物业服务费用发票给甲方，甲方于收到发票后 3 个工作日内确认并一次性支付给乙方。 | 3,324,810.20 | 营销类 | 2021/3/19 | 668,938.89 | 2,655,871.31 |  |
| 4 | 2020/12/31 | 姑苏区永誉工艺品商行 | 盛泽项目抽奖礼品采购合同 | 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就采购事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议，供双方共同遵守。膳魔师保温杯100个；太湖雪蚕丝被100个；福临门大米5G500桶；金龙鱼油 1.8L500桶 | 甲方自货物验收合格并收到乙方发票之日起 7 日内支付 100 %的货款 | 85,000.00 | 营销类 | 2021/3/12 | 12,524.80 | 72,475.20 |  |
| 5 | 2020/12/31 | 苏州永传广告有限公司 | 制作物料（展架、易拉宝）合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作写真喷绘物料事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。 印刷品名称或项目：物料制作；亚克力灯白片高清uv雕刻造型；易拉宝、门型架、（透明亚克力反uv铺白）、不干胶贴 | 本合同签订并且验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100% | 92,020.00 | 营销类 | 2021/3/12 | 16,640.00 | 75,380.00 |  |
| 6 | 2021/1/4 | 无锡海顺纸业有限公司 | 盛泽项目户型图印刷合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作印刷品事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、印刷品名称或项目：盛泽项目海顺户型图印刷制作 产品名称：户型图180、户型图高层 数量：各3000张；材质：封套：284g晶美碳黑（双层对裱），内文用300G星幻 | 本合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100% | 65,400.00 | 营销类 | 2021/3/23 | 28,000.00 | 37,400.00 |  |
| 7 | 2020/12/31 | 无锡海顺纸业有限公司 | 盛泽项目零星印刷合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作印刷品事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、印刷品名称或项目：档案袋5000个、手拎袋 竖版3000个、信封+卡片、名片、单页等 | 本合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100% | 75,000.00 | 营销类 | 2021/3/23 | 18,490.00 | 56,510.00 |  |
| 8 | 2021/1/4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块北区住宅公区及架空层室内设计合同 | 甲方委托乙方为本项目住宅公共区域室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 合同生效后次月支付总价款的20%97000元 深化方案确认后次月支付总价款的30%145500元；施工图审图合格后次月支付总价款的45%218250元；在建工程施工全部完成后次月支付5%24250元 | 485,000.00 | 工程设计类 | 2021/3/29 | 97,000.00 | 388,000.00 |  |
| 9 | 2021/1/4 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块北区住宅批量户型精装设计合同 | 甲方委托乙方为本项目目批量户型室内装修设计公司，负责本项目室内装修设计服务工作，具体设计内容按甲方提供的加盖公章确认的《室内装修设计任务书》执行（以下简称“《任务书》”详见附件一）。服务内容包括但不限于本项目的概念方案设计、深化方案设计、施工图设计及施工配合。乙方按照合同条款、《任务书》开展工作，并对本项目其他设计方的合理要求进行配合。 | 合同生效后次月支付总价款的20%80400元 深化方案确认后次月支付总价款的30%120600元；施工图审图合格后次月支付总价款的45%180900元；在建工程施工全部完成后次月支付5%20100元 | 402,000.00 | 工程设计类 | 2021/3/29 | 80,400.00 | 321,600.00 |  |
| 10 | 2021/1/7 | 无锡海顺纸业有限公司 | 盛泽项目楼书印刷合同 | 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在自愿、平等、互利基础上，经协商一致，就甲方委托乙方制作印刷品事宜达成如下条款，以资双方共同遵守。 一、印刷品名称或项目：盛泽项目海顺楼书印刷制作 楼书 横版32 数量2000张 | 本合同签订并且验收合格之日起30个工作日内支付合同总价的100% | 96,000.00 | 营销类 | 2021/3/23 | 35,000.00 | 61,000.00 |  |
| 11 | 2021/1/11 | 苏州工业园区多宝阁百货商行 | 天铂新春礼盒采购合同 | 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就新春礼盒采购事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议，供双方共同遵守。 一、采购物资数量600盒、单价：98元 | 甲方自货物验收合格并收到乙方发票之日起20日内支付100%的货款 | 60,564.00 | 营销类 | 2021/3/19 | 60,564.00 | 0.00 |  |
| 12 | 2020/11/23 | 苏州蓝天商务客运有限公司 | 环沪公司盛泽项目 2020 年派发单页用车合同 | 租用19座丰田大巴车，用车期限为用车期限：乙方应于期限开始前将本合同约定车辆送至甲方指定地点（派发单页到吴江各城镇），实际用车期限起始时间以乙方实际交付车辆时间为准。单价为750 元/辆/天。 | 付款方式：本合同履行完毕且服务经甲方验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%，即23250元 | 23,250.00 | 营销类 | 2021/3/12 | 23,250.00 | 0.00 |  |
| 13 | 2020/10/25 | 苏州蓝天商务客运有限公司 | 环沪公司盛泽项目2020年派发单页用车合同 | 租用19座【丰田 】大巴车 用车期限：2020年10月22日至2020年11月21日（乙方应于期限开始前将本合同约定车辆送至甲方指定地点，实际用车期限起始时间以乙方实际交付车辆时间为准）。单价为650元/辆/天。 | 本合同履行完毕且服务经甲方验收合格之日起 30 个工作日内支付合同总价的 100%，即20150元 | 20,150.00 | 营销类 | 2021/3/12 | 20,150.00 | 0.00 |  |
| 14 | 2021/3/17 | 曹万辉 | 盛家房产租房协议书 | 租赁盛泽镇威武路588号悦汇广场11幢2006为员工宿舍，租期为2021年3月17日-2022年3月17日。 | 一次性支付12月房租费用。 | 38,750.00 | 行政人事类 | 2021/3/22 | 38,750.00 | 0.00 |  |
| 15 | 2021/3/23 | 苏州冠之美办公家具有限公司 | 档案密集柜订单 | 乙方负责档案密集柜提前拆装至新档案室。 | 在签订报价单后，支付50%预付款，余款50%于安装结束后三日内付清。 | 16,000.00 | 行政人事类 | 2021/3/29 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |
| 16 | 2021/3/11 | 吴婕 | 房屋租赁合同 | 租赁苏州工业园区方洲路519号9幢503室的房屋作为崔总宿舍，租期为2021年4月1日至2022年3月31日，季付租金4500元，年租金为54000元。每季度租金于每季度开始后一周内付款。押金4500元。 | 季付租金4500元，年租金为54000元。每季度租金于每季度开始后一周内付款。押金4500元。 | 58,500.00 | 行政人事类 | 2021/3/29 | 18,000.00 | 40,500.00 |  |

附件四：项目销售回款统计表

| 序号 | 楼栋 | 房号 | 客户姓名 | 建筑面积（㎡） | 备案价（元） | 合同总价（元） | 已收款金额（元） | 未收金额（元） | 销售进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8号楼 | 201 |  | 143.56 | 2,442,015.00 |  |  |  | 待售 |
| 2 | 8号楼 | 202 |  | 140.86 | 2,356,470.00 |  |  |  | 待售 |
| 3 | 8号楼 | 203 | 田静 | 140.86 | 2,319,788.00 | 2,290,000.00 | 1,150,000.00 | 1,140,000.00 | 草签 |
| 4 | 8号楼 | 204 |  | 143.56 | 2,383,694.00 |  |  | 0.00 | 待售 |
| 5 | 8号楼 | 301 | 尤娟英 | 143.56 | 2,471,924.00 | 2,460,000.00 | 750,000.00 | 1,710,000.00 | 草签 |
| 6 | 8号楼 | 302 | 夏萍 | 140.86 | 2,385,816.00 | 2,361,966.00 | 2,361,966.00 | 0.00 | 草签 |
| 7 | 8号楼 | 303 | 李建辉 | 140.86 | 2,363,807.00 | 2,350,000.00 | 1,180,000.00 | 1,170,000.00 | 草签 |
| 8 | 8号楼 | 304 | 俞金珍 | 143.56 | 2,428,557.00 | 2,423,557.00 | 2,023,557.00 | 400,000.00 | 草签 |
| 9 | 8号楼 | 401 | 曾泽森 | 143.56 | 2,471,924.00 | 2,447,205.00 | 489,441.00 | 1,957,764.00 | 草签 |
| 10 | 8号楼 | 402 | 金国荣 | 140.86 | 2,385,816.00 | 2,380,000.00 | 1,430,000.00 | 950,000.00 | 草签 |
| 11 | 8号楼 | 403 | 邓云菊 | 140.86 | 2,363,807.00 | 2,350,000.00 | 1,070,000.00 | 1,280,000.00 | 草签 |
| 12 | 8号楼 | 404 | 钱忠华 | 143.56 | 2,428,557.00 | 2,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,000,000.00 | 网签 |
| 13 | 8号楼 | 501 | 彭明锋 | 143.56 | 2,576,603.00 | 2,576,603.00 | 776,603.00 | 1,800,000.00 | 网签 |
| 14 | 8号楼 | 502 | 王忠兰 | 140.86 | 2,473,854.00 |  | 350,000.00 | -350,000.00 | 认购 |
| 15 | 8号楼 | 503 | 徐传兴 | 140.86 | 2,451,844.00 | 2,446,844.00 | 1,226,844.00 | 1,220,000.00 | 网签 |
| 16 | 8号楼 | 504 | 潘彦 | 143.56 | 2,518,282.00 | 2,513,282.00 | 2,513,282.00 | 0.00 | 网签 |
| 17 | 8号楼 | 601 | 邵玩祥 | 143.56 | 2,576,603.00 | 2,525,071.00 | 1,265,071.00 | 1,260,000.00 | 网签 |
| 18 | 8号楼 | 602 | 蒋驹 | 140.86 | 2,473,854.00 | 2,424,377.00 | 2,424,377.00 | 0.00 | 网签 |
| 19 | 8号楼 | 603 | 宋思柔 | 140.86 | 2,451,844.00 | 2,447,000.00 | 2,447,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 20 | 8号楼 | 604 | 沈明华 | 143.56 | 2,518,282.00 |  | 50,000.00 | -50,000.00 | 认购 |
| 21 | 8号楼 | 701 | 范伟雄 | 143.56 | 2,576,603.00 | 2,525,071.00 | 2,525,071.00 | 0.00 | 网签 |
| 22 | 8号楼 | 702 | 吴建敏 | 140.86 | 2,473,854.00 | 2,467,854.00 | 747,854.00 | 1,720,000.00 | 网签 |
| 23 | 8号楼 | 703 | 蒋丽萍 | 140.86 | 2,451,844.00 | 2,451,844.00 | 1,251,844.00 | 1,200,000.00 | 网签 |
| 24 | 8号楼 | 704 | 周淳 | 143.56 | 2,518,282.00 | 2,467,916.00 | 747,916.00 | 1,720,000.00 | 网签 |
| 25 | 8号楼 | 801 | 沈应珍 | 143.56 | 2,621,465.00 | 2,569,036.00 | 2,569,036.00 | 0.00 | 网签 |
| 26 | 8号楼 | 802 | 卜寒兵 | 140.86 | 2,503,200.00 | 2,453,136.00 | 2,453,136.00 | 0.00 | 草签 |
| 27 | 8号楼 | 803 | 许长福 | 140.86 | 2,481,190.00 | 2,480,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 网签 |
| 28 | 8号楼 | 804 | 王金明 | 143.56 | 2,548,190.00 | 2,497,226.00 | 2,497,226.00 | 0.00 | 网签 |
| 29 | 8号楼 | 901 | 唐泠淳 | 143.56 | 2,621,465.00 | 2,569,036.00 | 2,569,036.00 | 0.00 | 网签 |
| 30 | 8号楼 | 902 | 孙正英 | 140.86 | 2,503,200.00 | 2,453,136.00 | 1,233,136.00 | 1,220,000.00 | 网签 |
| 31 | 8号楼 | 903 | 潘卫泉 | 140.86 | 2,481,190.00 | 2,431,566.00 | 2,431,566.00 | 0.00 | 网签 |
| 32 | 8号楼 | 904 | 戴嘉豪 | 143.56 | 2,548,190.00 | 2,497,226.00 | 2,497,226.00 | 0.00 | 网签 |
| 33 | 8号楼 | 1001 | 马德星 | 143.56 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 797,656.00 | 1,830,000.00 | 草签 |
| 34 | 8号楼 | 1002 | 张宇钦 | 140.86 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 | 网签 |
| 35 | 8号楼 | 1003 | 沈燕佳 | 140.86 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 2,460,325.00 | 0.00 | 网签 |
| 36 | 8号楼 | 1004 | 李守菊 | 143.56 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 | 网签 |
| 37 | 8号楼 | 1101 | 詹界鹏 | 143.56 | 2,681,282.00 | 2,681,282.00 | 811,282.00 | 1,870,000.00 | 网签 |
| 38 | 8号楼 | 1102 | 马永良 | 140.86 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 | 网签 |
| 39 | 8号楼 | 1103 | 潘建友 | 140.86 | 2,510,536.00 | 2,510,536.00 | 2,510,536.00 | 0.00 | 网签 |
| 40 | 8号楼 | 1104 | 褚美琴 | 143.56 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 | 网签 |
| 41 | 8号楼 | 1201 | 山鹰 | 143.56 | 2,681,282.00 | 2,601,379.00 | 2,601,379.00 | 0.00 | 网签 |
| 42 | 8号楼 | 1202 | 刘斌 | 140.86 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 751,894.00 | 1,730,000.00 | 网签 |
| 43 | 8号楼 | 1203 | 张亚 | 140.86 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 1,230,325.00 | 1,230,000.00 | 网签 |
| 44 | 8号楼 | 1204 | 杨静 | 143.56 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 | 网签 |
| 45 | 8号楼 | 1301 | 阮金昌 | 143.56 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 | 网签 |
| 46 | 8号楼 | 1302 | 潘卫明 | 140.86 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 | 网签 |
| 47 | 8号楼 | 1303 | 胡雪峰 | 140.86 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 2,460,325.00 | 0.00 | 网签 |
| 48 | 8号楼 | 1304 | 洪连助 | 143.56 | 2,578,098.00 | 2,526,536.00 | 2,526,536.00 | 0.00 | 网签 |
| 49 | 8号楼 | 1401 | 沈林根 | 143.56 | 2,651,374.00 | 2,598,347.00 | 788,347.00 | 1,810,000.00 | 网签 |
| 50 | 8号楼 | 1402 | 陈骏 | 140.86 | 2,525,209.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 51 | 8号楼 | 1403 | 沈平 | 140.86 | 2,503,200.00 | 2,503,200.00 | 1,253,200.00 | 1,250,000.00 | 网签 |
| 52 | 8号楼 | 1404 | 龚春苗 | 143.56 | 2,570,621.00 | 2,560,621.00 | 2,560,621.00 | 0.00 | 网签 |
| 53 | 8号楼 | 1501 | 胡哂洁 | 143.56 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 788,656.00 | 1,839,000.00 | 网签 |
| 54 | 8号楼 | 1502 | 沈水根 | 140.86 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 2,503,464.00 | 0.00 | 网签 |
| 55 | 8号楼 | 1503 | 钱奕涵 | 140.86 | 2,532,545.00 | 2,532,545.00 | 2,532,545.00 | 0.00 | 网签 |
| 56 | 8号楼 | 1504 | 张周莉 | 143.56 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 2,555,847.00 | 0.00 | 网签 |
| 57 | 8号楼 | 1601 | 王凤娟 | 143.56 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 | 网签 |
| 58 | 8号楼 | 1602 | 楊文静 | 140.86 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 1,253,464.00 | 1,250,000.00 | 网签 |
| 59 | 8号楼 | 1603 | 陆倩 | 140.86 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 | 网签 |
| 60 | 8号楼 | 1604 | 杨阳 | 143.56 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 975,847.00 | 1,580,000.00 | 草签 |
| 61 | 8号楼 | 1701 | 倪晓东 | 143.56 | 2,681,282.00 | 2,627,656.00 | 2,627,656.00 | 0.00 | 网签 |
| 62 | 8号楼 | 1702 | 吴聪聪 | 140.86 | 2,554,555.00 | 2,503,464.00 | 753,464.00 | 1,750,000.00 | 草签 |
| 63 | 8号楼 | 1703 | 陈子根 | 140.86 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 1,351,894.00 | 1,130,000.00 | 网签 |
| 64 | 8号楼 | 1704 | 王熠辉 | 143.56 | 2,608,007.00 | 2,555,847.00 | 1,655,847.00 | 900,000.00 | 网签 |
| 65 | 8号楼 | 1801 | 占嘉峰 | 143.56 | 2,658,851.00 | 2,605,674.00 | 1,645,674.00 | 960,000.00 | 网签 |
| 66 | 8号楼 | 1802 | 蒋福林 | 140.86 | 2,532,545.00 | 2,481,894.00 | 2,481,894.00 | 0.00 | 网签 |
| 67 | 8号楼 | 1803 | 周贤全 | 140.86 | 2,510,536.00 | 2,460,325.00 | 1,000,325.00 | 1,460,000.00 | 网签 |
| 68 | 8号楼 | 1804 | 沈梦佳 | 143.56 | 2,585,575.00 | 2,533,864.00 | 2,533,864.00 | 0.00 | 网签 |
| 69 | 8号楼 | 1901 | 何秀英 | 143.56 | 2,501,832.00 | 2,451,795.00 | 2,451,795.00 | 0.00 | 网签 |
| 70 | 8号楼 | 1902 | 王建梅 | 140.86 | 2,378,480.00 | 2,330,910.00 | 1,100,910.00 | 1,230,000.00 | 网签 |
| 71 | 8号楼 | 1903 | 沈奕婧 | 140.86 | 2,356,470.00 | 2,309,341.00 | 2,309,341.00 | 0.00 | 草签 |
| 72 | 8号楼 | 1904 | 史祯艳 | 143.56 | 2,428,557.00 | 2,379,986.00 | 2,379,986.00 | 0.00 | 网签 |
| 73 | 9号楼 | 201 |  | 178.86 | 3,342,492.00 |  |  | 0.00 | 待售 |
| 74 | 9号楼 | 202 |  | 178.86 | 3,342,492.00 |  |  | 0.00 | 待售 |
| 75 | 9号楼 | 301 | 胡蓓琪 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 | 网签 |
| 76 | 9号楼 | 302 |  | 178.86 | 3,342,492.00 |  |  | 0.00 | 待售 |
| 77 | 9号楼 | 401 | 胡诗菡 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 670,000.00 | 2,672,492.00 | 草签 |
| 78 | 9号楼 | 402 |  | 178.86 | 3,342,492.00 |  |  | 0.00 | 待售 |
| 79 | 9号楼 | 501 | 李玲 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 | 网签 |
| 80 | 9号楼 | 502 | 施健伟 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 | 网签 |
| 81 | 9号楼 | 601 | 计雪荣 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 82 | 9号楼 | 602 | 平雪刚 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 83 | 9号楼 | 701 | 顾逸成 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 84 | 9号楼 | 702 | 蔡远明 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 85 | 9号楼 | 801 | 钮凡 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 86 | 9号楼 | 802 | 马思杨 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 87 | 9号楼 | 901 | 沈心怡 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 88 | 9号楼 | 902 | 钮晓兵 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 | 网签 |
| 89 | 9号楼 | 1001 | 蔡可心 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 草签 |
| 90 | 9号楼 | 1002 | 何运平 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 91 | 9号楼 | 1101 | 江飞 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 92 | 9号楼 | 1102 | 叶子卿 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 | 网签 |
| 93 | 9号楼 | 1201 | 马轶涛 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,012,492.00 | 2,330,000.00 | 网签 |
| 94 | 9号楼 | 1202 | 周涛 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 草签 |
| 95 | 9号楼 | 1301 | 钱裕妍 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 96 | 9号楼 | 1302 | 赵荣湘 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 97 | 9号楼 | 1401 | 郁文珠 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 98 | 9号楼 | 1402 | 王靖 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 99 | 9号楼 | 1501 | 陈成 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,670,000.00 | 1,672,492.00 | 网签 |
| 100 | 9号楼 | 1502 | 赵荣湘 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 草签 |
| 101 | 9号楼 | 1601 | 柯小妹 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 102 | 9号楼 | 1602 | 吴佳俊 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 103 | 9号楼 | 1701 | 钮玉根 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,692,492.00 | 1,650,000.00 | 网签 |
| 104 | 9号楼 | 1702 | 夏伯明 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 105 | 9号楼 | 1801 | 陈赛娟 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,309,067.00 | 3,309,067.00 | 0.00 | 网签 |
| 106 | 9号楼 | 1802 | 钱益明 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 107 | 9号楼 | 1901 | 吴宇超 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 108 | 9号楼 | 1902 | 曾静 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 1,672,492.00 | 1,670,000.00 | 网签 |
| 109 | 9号楼 | 2001 | 潘建月 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 0.00 | 网签 |
| 110 | 9号楼 | 2002 | 严慧萍 | 178.86 | 3,342,492.00 | 3,342,492.00 | 2,512,492.00 | 830,000.00 | 网签 |
| 111 | 10号楼 | 101 | 孙宁宁 | 143.12 | 2,107,293.00 | 2,086,220.00 | 1,676,220.00 | 410,000.00 | 网签 |
| 112 | 10号楼 | 102 | 沈银华 | 119.95 | 1,906,705.00 | 1,888,000.00 | 948,000.00 | 940,000.00 | 草签 |
| 113 | 10号楼 | 201 | 计德华 | 143.12 | 2,181,835.00 | 2,160,017.00 | 2,160,017.00 | 0.00 | 草签 |
| 114 | 10号楼 | 202 | 丁美玉 | 119.95 | 1,969,179.00 | 1,954,179.00 | 1,054,179.00 | 900,000.00 | 草签 |
| 115 | 10号楼 | 203 | 张印 | 119.95 | 1,950,437.00 | 1,940,437.00 | 1,940,437.00 | 0.00 | 网签 |
| 116 | 10号楼 | 204 | 仲吉平 | 143.12 | 2,196,743.00 | 2,175,000.00 | 655,000.00 | 1,520,000.00 | 草签 |
| 117 | 10号楼 | 301 | 占才华 | 143.12 | 2,211,651.00 | 2,189,534.00 | 2,189,534.00 | 0.00 | 草签 |
| 118 | 10号楼 | 302 | 王关林 | 119.95 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 1,955,000.00 | 0.00 | 草签 |
| 119 | 10号楼 | 303 | 李燕宾 | 119.95 | 1,975,427.00 | 1,935,918.00 | 1,935,918.00 | 0.00 | 网签 |
| 120 | 10号楼 | 304 | 包立柱 | 143.12 | 2,226,560.00 | 2,205,000.00 | 665,000.00 | 1,540,000.00 | 草签 |
| 121 | 10号楼 | 401 | 赵燕芳 | 143.12 | 2,271,285.00 | 2,260,000.00 | 1,860,000.00 | 400,000.00 | 网签 |
| 122 | 10号楼 | 402 | 彭仁远 | 119.95 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 595,000.00 | 1,360,000.00 | 草签 |
| 123 | 10号楼 | 403 | 杨晓琛 | 119.95 | 1,975,427.00 | 1,935,918.00 | 1,935,918.00 | 0.00 | 网签 |
| 124 | 10号楼 | 404 | 徐林 | 143.12 | 2,226,560.00 | 2,210,000.00 | 663,000.00 | 1,547,000.00 | 草签 |
| 125 | 10号楼 | 501 | 沈宇磊 | 143.12 | 2,360,735.00 | 2,360,735.00 | 2,360,735.00 | 0.00 | 网签 |
| 126 | 10号楼 | 502 | 沈慧峰 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,027,755.00 | 2,027,755.00 | 0.00 | 网签 |
| 127 | 10号楼 | 503 | 金卫良 | 119.95 | 2,050,395.00 | 2,047,395.00 | 1,457,395.00 | 590,000.00 | 网签 |
| 128 | 10号楼 | 504 | 谢丽英 | 143.12 | 2,316,010.00 | 2,316,010.00 | 1,966,010.00 | 350,000.00 | 网签 |
| 129 | 10号楼 | 601 | 沈惠娟 | 143.12 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 | 网签 |
| 130 | 10号楼 | 602 | 孙琳 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,059,138.00 | 2,059,138.00 | 0.00 | 网签 |
| 131 | 10号楼 | 603 | 黄春官 | 119.95 | 2,050,395.00 | 1,969,400.00 | 602,817.00 | 1,366,583.00 | 草签 |
| 132 | 10号楼 | 604 | 陈恩才 | 143.12 | 2,316,010.00 | 2,313,010.00 | 1,603,010.00 | 710,000.00 | 网签 |
| 133 | 10号楼 | 701 | 朱玲 | 143.12 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 1,337,128.00 | 1,000,000.00 | 网签 |
| 134 | 10号楼 | 702 | 潘振毅 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 135 | 10号楼 | 703 | 孙建霞 | 119.95 | 2,050,395.00 | 2,009,387.00 | 1,101,387.00 | 908,000.00 | 草签 |
| 136 | 10号楼 | 704 | 李庆兵 | 143.12 | 2,316,010.00 | 2,313,010.00 | 703,010.00 | 1,610,000.00 | 草签 |
| 137 | 10号楼 | 801 | 张浩 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 711,887.00 | 1,640,000.00 | 网签 |
| 138 | 10号楼 | 802 | 杨士江 | 119.95 | 2,081,632.00 | 2,079,000.00 | 630,000.00 | 1,449,000.00 | 网签 |
| 139 | 10号楼 | 803 | 沈卫春 | 119.95 | 2,062,890.00 | 2,062,890.00 | 2,062,890.00 | 0.00 | 网签 |
| 140 | 10号楼 | 804 | 洪秋燕 | 143.12 | 2,330,918.00 | 2,327,000.00 | 727,000.00 | 1,600,000.00 | 草签 |
| 141 | 10号楼 | 901 | 钮振敏 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 2,351,887.00 | 0.00 | 网签 |
| 142 | 10号楼 | 902 | 王波 | 119.95 | 2,081,632.00 | 2,078,632.00 | 698,632.00 | 1,380,000.00 | 网签 |
| 143 | 10号楼 | 903 | 吴海宝 | 119.95 | 2,062,890.00 | 2,021,632.00 | 2,021,632.00 | 0.00 | 网签 |
| 144 | 10号楼 | 904 | 杨雪文 | 143.12 | 2,330,918.00 | 2,307,609.00 | 697,609.00 | 1,610,000.00 | 网签 |
| 145 | 10号楼 | 1001 | 计海林 | 143.12 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 1,186,645.00 | 1,180,000.00 | 草签 |
| 146 | 10号楼 | 1002 | 吴章军 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 622,244.00 | 1,430,000.00 | 草签 |
| 147 | 10号楼 | 1003 | 李若冰 | 119.95 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 2,033,877.00 | 0.00 | 网签 |
| 148 | 10号楼 | 1004 | 钮嘉诚 | 143.12 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 697,368.00 | 1,625,000.00 | 草签 |
| 149 | 10号楼 | 1101 | 金陈佳 | 143.12 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 2,366,645.00 | 0.00 | 网签 |
| 150 | 10号楼 | 1102 | 沈荣华 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 | 网签 |
| 151 | 10号楼 | 1103 | 邵佳瑜 | 119.95 | 2,075,385.00 | 2,075,385.00 | 625,385.00 | 1,450,000.00 | 网签 |
| 152 | 10号楼 | 1104 | 顾晨 | 143.12 | 2,345,826.00 | 2,345,826.00 | 705,826.00 | 1,640,000.00 | 草签 |
| 153 | 10号楼 | 1201 | 钱孝炳 | 143.12 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 2,366,645.00 | 0.00 | 网签 |
| 154 | 10号楼 | 1202 | 王英 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 | 网签 |
| 155 | 10号楼 | 1203 | 朱怡婷 | 119.95 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 1,733,877.00 | 300,000.00 | 网签 |
| 156 | 10号楼 | 1204 | 张永美 | 143.12 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 1,162,368.00 | 1,160,000.00 | 草签 |
| 157 | 10号楼 | 1301 | 吴进林 | 143.12 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 1,566,645.00 | 800,000.00 | 网签 |
| 158 | 10号楼 | 1302 | 潘利芳 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,352,244.00 | 700,000.00 | 草签 |
| 159 | 10号楼 | 1303 | 吴雁萍 | 119.95 | 2,075,385.00 | 2,033,877.00 | 2,033,877.00 | 0.00 | 网签 |
| 160 | 10号楼 | 1304 | 刘功海 | 143.12 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 702,368.00 | 1,620,000.00 | 网签 |
| 161 | 10号楼 | 1401 | 张建荣 | 143.12 | 2,383,097.00 | 2,359,266.00 | 2,359,266.00 | 0.00 | 草签 |
| 162 | 10号楼 | 1402 | 朱正元 | 119.95 | 2,087,880.00 | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 163 | 10号楼 | 1403 | 樊小丽 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,064,000.00 | 2,064,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 164 | 10号楼 | 1404 | 桑晓华 | 143.12 | 2,338,372.00 | 2,338,372.00 | 2,338,372.00 | 0.00 | 网签 |
| 165 | 10号楼 | 1501 | 王慧雄 | 143.12 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 | 网签 |
| 166 | 10号楼 | 1502 | 徐付春 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 1,076,735.00 | 1,000,000.00 | 网签 |
| 167 | 10号楼 | 1503 | 李红英 | 119.95 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 | 网签 |
| 168 | 10号楼 | 1504 | 柯丽淑 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,365,643.00 | 715,643.00 | 1,650,000.00 | 网签 |
| 169 | 10号楼 | 1601 | 徐建东 | 143.12 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 | 网签 |
| 170 | 10号楼 | 1602 | 徐建荣 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 | 网签 |
| 171 | 10号楼 | 1603 | 金晓珏 | 119.95 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 | 网签 |
| 172 | 10号楼 | 1604 | 余智丽 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 715,643.00 | 1,660,000.00 | 草签 |
| 173 | 10号楼 | 1701 | 张美珍 | 143.12 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 2,396,164.00 | 0.00 | 网签 |
| 174 | 10号楼 | 1702 | 钮小燕 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 716,735.00 | 1,360,000.00 | 草签 |
| 175 | 10号楼 | 1703 | 陈康 | 119.95 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 | 网签 |
| 176 | 10号楼 | 1704 | 杨阳 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,328,368.00 | 2,328,368.00 | 0.00 | 网签 |
| 177 | 10号楼 | 1801 | 陆联强 | 143.12 | 2,398,005.00 | 2,374,025.00 | 2,374,025.00 | 0.00 | 网签 |
| 178 | 10号楼 | 1802 | 吴广杰 | 119.95 | 2,100,374.00 | 2,096,666.00 | 636,666.00 | 1,460,000.00 | 网签 |
| 179 | 10号楼 | 1803 | 杨晓红 | 119.95 | 2,081,632.00 | 2,039,999.00 | 2,039,999.00 | 0.00 | 网签 |
| 180 | 10号楼 | 1804 | 叶华方 | 143.12 | 2,353,280.00 | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 181 | 10号楼 | 1901 | 刘韦谱 | 143.12 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 1,206,164.00 | 1,190,000.00 | 草签 |
| 182 | 10号楼 | 1902 | 杨军 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 2,076,735.00 | 0.00 | 网签 |
| 183 | 10号楼 | 1903 | 钱金萍 | 119.95 | 2,100,374.00 | 2,058,367.00 | 2,058,367.00 | 0.00 | 网签 |
| 184 | 10号楼 | 1904 | 吴良 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,372,888.00 | 2,372,888.00 | 0.00 | 网签 |
| 185 | 10号楼 | 2001 | 钱奇 | 143.12 | 2,450,185.00 | 2,425,683.00 | 2,425,683.00 | 0.00 | 网签 |
| 186 | 10号楼 | 2002 | 吴俊逸 | 119.95 | 2,144,106.00 | 2,139,106.00 | 2,139,106.00 | 0.00 | 网签 |
| 187 | 10号楼 | 2003 | 解志红 | 119.95 | 2,125,364.00 | 2,082,857.00 | 2,082,857.00 | 0.00 | 网签 |
| 188 | 10号楼 | 2004 | 刘国彬 | 143.12 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 1,191,405.00 | 1,190,000.00 | 网签 |
| 189 | 10号楼 | 2101 | 金衍通 | 143.12 | 2,442,730.00 | 2,418,303.00 | 1,418,303.00 | 1,000,000.00 | 草签 |
| 190 | 10号楼 | 2102 | 金菊花 | 119.95 | 2,137,859.00 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 191 | 10号楼 | 2103 | 袁林华 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,112,000.00 | 642,000.00 | 1,470,000.00 | 网签 |
| 192 | 10号楼 | 2104 | 杨少雄 | 143.12 | 2,398,005.00 | 2,393,005.00 | 2,393,005.00 | 0.00 | 草签 |
| 193 | 10号楼 | 2201 | 计小艳 | 143.12 | 2,435,276.00 | 2,410,923.00 | 2,410,923.00 | 0.00 | 网签 |
| 194 | 10号楼 | 2202 | 桑庆芝 | 119.95 | 2,131,611.00 | 2,088,979.00 | 2,088,979.00 | 0.00 | 网签 |
| 195 | 10号楼 | 2203 | 潘建锋 | 119.95 | 2,112,869.00 | 2,070,612.00 | 2,070,612.00 | 0.00 | 网签 |
| 196 | 10号楼 | 2204 | 寇春辉 | 143.12 | 2,390,551.00 | 2,366,645.00 | 716,645.00 | 1,650,000.00 | 网签 |
| 197 | 10号楼 | 2301 | 谢丽华 | 143.12 | 2,427,822.00 | 2,403,544.00 | 2,403,544.00 | 0.00 | 网签 |
| 198 | 10号楼 | 2302 | 吴晨芸 | 119.95 | 2,125,364.00 | 2,082,857.00 | 2,082,857.00 | 0.00 | 网签 |
| 199 | 10号楼 | 2303 | 高月华 | 119.95 | 2,106,622.00 | 2,064,490.00 | 2,064,490.00 | 0.00 | 网签 |
| 200 | 10号楼 | 2304 | 胡春秋 | 143.12 | 2,383,097.00 | 2,373,097.00 | 1,193,097.00 | 1,180,000.00 | 草签 |
| 201 | 10号楼 | 2401 | 高帅帅 | 143.12 | 2,412,914.00 | 2,388,785.00 | 2,388,785.00 | 0.00 | 网签 |
| 202 | 10号楼 | 2402 | 陈江南 | 119.95 | 2,112,869.00 | 2,088,900.00 | 628,900.00 | 1,460,000.00 | 网签 |
| 203 | 10号楼 | 2403 | 王华 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,090,000.00 | 630,000.00 | 1,460,000.00 | 网签 |
| 204 | 10号楼 | 2404 | 沈徐慧 | 143.12 | 2,368,189.00 | 2,336,400.00 | 2,336,400.00 | 0.00 | 网签 |
| 205 | 10号楼 | 2501 | 任芳华 | 143.12 | 2,263,830.00 | 2,241,192.00 | 2,241,192.00 | 0.00 | 网签 |
| 206 | 10号楼 | 2502 | 沈芳 | 119.95 | 1,987,921.00 | 1,972,921.00 | 1,972,921.00 | 0.00 | 草签 |
| 207 | 10号楼 | 2503 | 周燕燕 | 119.95 | 1,969,179.00 | 1,929,795.00 | 1,929,795.00 | 0.00 | 网签 |
| 208 | 10号楼 | 2504 | 杨雨凡 | 143.12 | 2,219,105.00 | 2,196,914.00 | 2,196,914.00 | 0.00 | 网签 |
| 209 | 11号楼 | 101 |  | 143.12 | 2,152,018.00 |  |  | 0.00 | 待售 |
| 210 | 11号楼 | 102 |  | 119.95 | 1,906,705.00 |  |  | 0.00 | 待售 |
| 211 | 11号楼 | 201 | 樊艳红 | 143.12 | 2,226,560.00 | 2,210,000.00 | 960,000.00 | 1,250,000.00 | 草签 |
| 212 | 11号楼 | 202 | 毛秋红 | 119.95 | 1,969,179.00 | 1,940,000.00 | 1,140,000.00 | 800,000.00 | 草签 |
| 213 | 11号楼 | 203 |  | 119.95 | 1,944,190.00 |  |  | 0.00 | 待售 |
| 214 | 11号楼 | 204 | 徐宇菲 | 143.12 | 2,174,380.00 | 2,155,000.00 | 655,000.00 | 1,500,000.00 | 草签 |
| 215 | 11号楼 | 301 | 翁君军 | 143.12 | 2,256,376.00 | 2,235,000.00 | 2,235,000.00 | 0.00 | 草签 |
| 216 | 11号楼 | 302 | 陈亮 | 119.95 | 1,994,169.00 | 1,955,000.00 | 595,000.00 | 1,360,000.00 | 草签 |
| 217 | 11号楼 | 303 | 马哲贵 | 119.95 | 1,969,179.00 | 1,930,000.00 | 580,000.00 | 1,350,000.00 | 草签 |
| 218 | 11号楼 | 304 | 金国良 | 143.12 | 2,204,197.00 |  | 10,000.00 | -10,000.00 | 认购 |
| 219 | 11号楼 | 401 | 顾家伟 | 143.12 | 2,256,376.00 | 2,233,812.00 | 673,812.00 | 1,560,000.00 | 草签 |
| 220 | 11号楼 | 402 | 杨祎婷 | 119.95 | 1,994,169.00 | 1,975,000.00 | 595,000.00 | 1,380,000.00 | 草签 |
| 221 | 11号楼 | 403 | 汤泽秀 | 119.95 | 1,969,179.00 | 1,966,000.00 | 596,000.00 | 1,370,000.00 | 草签 |
| 222 | 11号楼 | 404 | 杨磊 | 143.12 | 2,204,197.00 | 2,196,197.00 | 666,197.00 | 1,530,000.00 | 草签 |
| 223 | 11号楼 | 501 | 陈明 | 143.12 | 2,345,826.00 | 2,345,826.00 | 705,826.00 | 1,640,000.00 | 网签 |
| 224 | 11号楼 | 502 | 陆新根 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,065,138.00 | 625,138.00 | 1,440,000.00 | 草签 |
| 225 | 11号楼 | 503 | 李健成 | 119.95 | 2,044,148.00 | 2,038,888.00 | 618,888.00 | 1,420,000.00 | 草签 |
| 226 | 11号楼 | 504 | 薛凤娜 | 143.12 | 2,293,647.00 | 2,290,000.00 | 2,290,000.00 | 0.00 | 草签 |
| 227 | 11号楼 | 601 | 仲敏瑶 | 143.12 | 2,345,826.00 | 2,338,888.00 | 1,638,888.00 | 700,000.00 | 草签 |
| 228 | 11号楼 | 602 | 吴庆 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 1,619,138.00 | 450,000.00 | 草签 |
| 229 | 11号楼 | 603 | 邸皖豫 | 119.95 | 2,044,148.00 | 2,040,000.00 | 620,000.00 | 1,420,000.00 | 网签 |
| 230 | 11号楼 | 604 | 张海亮 | 143.12 | 2,293,647.00 | 2,289,000.00 | 1,149,000.00 | 1,140,000.00 | 草签 |
| 231 | 11号楼 | 701 | 高森林 | 143.12 | 2,345,826.00 | 2,322,368.00 | 1,162,368.00 | 1,160,000.00 | 网签 |
| 232 | 11号楼 | 702 | 李伟 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 1,046,138.00 | 1,020,000.00 | 网签 |
| 233 | 11号楼 | 703 | 沈林夏 | 119.95 | 2,044,148.00 | 2,041,000.00 | 2,041,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 234 | 11号楼 | 704 | 顾玲妹 | 143.12 | 2,293,647.00 | 2,290,647.00 | 690,647.00 | 1,600,000.00 | 网签 |
| 235 | 11号楼 | 801 | 倪卫英 | 143.12 | 2,360,735.00 | 2,357,735.00 | 707,735.00 | 1,650,000.00 | 网签 |
| 236 | 11号楼 | 802 | 褚烨 | 119.95 | 2,081,632.00 | 2,060,816.00 | 920,816.00 | 1,140,000.00 | 草签 |
| 237 | 11号楼 | 803 | 张宋涛 | 119.95 | 2,056,643.00 | 2,056,643.00 | 1,446,643.00 | 610,000.00 | 草签 |
| 238 | 11号楼 | 804 | 程忠民 | 143.12 | 2,308,555.00 | 2,305,555.00 | 1,505,555.00 | 800,000.00 | 草签 |
| 239 | 11号楼 | 901 | 计月英 | 143.12 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 | 网签 |
| 240 | 11号楼 | 902 | 钮雷涛 | 119.95 | 2,081,632.00 | 2,081,632.00 | 631,632.00 | 1,450,000.00 | 网签 |
| 241 | 11号楼 | 903 | 吴程成 | 119.95 | 2,056,643.00 | 2,015,510.00 | 2,015,510.00 | 0.00 | 网签 |
| 242 | 11号楼 | 904 | 冷兴根 | 143.12 | 2,308,555.00 | 2,285,469.00 | 2,285,469.00 | 0.00 | 网签 |
| 243 | 11号楼 | 1001 | 沈钰文 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 715,643.00 | 1,660,000.00 | 网签 |
| 244 | 11号楼 | 1002 | 闫振荣 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 | 网签 |
| 245 | 11号楼 | 1003 | 袁君燕 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 626,138.00 | 1,440,000.00 | 网签 |
| 246 | 11号楼 | 1004 | 沈传根 | 143.12 | 2,323,464.00 | 2,318,598.00 | 2,318,598.00 | 0.00 | 网签 |
| 247 | 11号楼 | 1101 | 沈国华 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 2,351,887.00 | 0.00 | 网签 |
| 248 | 11号楼 | 1102 | 张宝达 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,093,000.00 | 633,000.00 | 1,460,000.00 | 网签 |
| 249 | 11号楼 | 1103 | 李兴华 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,027,755.00 | 1,627,755.00 | 400,000.00 | 网签 |
| 250 | 11号楼 | 1104 | 钮金坤 | 143.12 | 2,323,464.00 | 2,318,464.00 | 2,318,464.00 | 0.00 | 网签 |
| 251 | 11号楼 | 1201 | 严坤林 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,375,643.00 | 1,505,643.00 | 870,000.00 | 草签 |
| 252 | 11号楼 | 1202 | 杨晓君 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 | 网签 |
| 253 | 11号楼 | 1203 | 张馨露 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,066,138.00 | 966,138.00 | 1,100,000.00 | 网签 |
| 254 | 11号楼 | 1204 | 沈佳铭 | 143.12 | 2,323,464.00 | 2,300,229.00 | 1,300,229.00 | 1,000,000.00 | 网签 |
| 255 | 11号楼 | 1301 | 朱晔 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,351,887.00 | 711,887.00 | 1,640,000.00 | 网签 |
| 256 | 11号楼 | 1302 | 王根琴 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,052,244.00 | 1,000,000.00 | 网签 |
| 257 | 11号楼 | 1303 | 毛少华 | 119.95 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 2,069,138.00 | 0.00 | 网签 |
| 258 | 11号楼 | 1304 | 黄梦凯 | 143.12 | 2,323,464.00 | 2,300,229.00 | 2,300,229.00 | 0.00 | 网签 |
| 259 | 11号楼 | 1401 | 吴佳慧 | 143.12 | 2,368,189.00 | 2,344,507.00 | 704,507.00 | 1,640,000.00 | 网签 |
| 260 | 11号楼 | 1402 | 沈宇 | 119.95 | 2,087,880.00 | 2,067,001.00 | 2,067,001.00 | 0.00 | 网签 |
| 261 | 11号楼 | 1403 | 沈一飞 | 119.95 | 2,062,890.00 | 2,042,261.00 | 2,042,261.00 | 0.00 | 网签 |
| 262 | 11号楼 | 1404 | 陈彬华 | 143.12 | 2,316,010.00 | 2,310,000.00 | 700,000.00 | 1,610,000.00 | 网签 |
| 263 | 11号楼 | 1501 | 何正生 | 143.12 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 1,191,405.00 | 1,190,000.00 | 草签 |
| 264 | 11号楼 | 1502 | 王卫琴 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 836,735.00 | 1,240,000.00 | 网签 |
| 265 | 11号楼 | 1503 | 周亚 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 | 网签 |
| 266 | 11号楼 | 1504 | 李俊豪 | 143.12 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 | 网签 |
| 267 | 11号楼 | 1601 | 曹根泉 | 143.12 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 1,191,405.00 | 1,190,000.00 | 网签 |
| 268 | 11号楼 | 1602 | 姚陈琦 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,119,117.00 | 789,117.00 | 1,330,000.00 | 网签 |
| 269 | 11号楼 | 1603 | 吴海华 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 2,052,244.00 | 0.00 | 网签 |
| 270 | 11号楼 | 1604 | 朱晓鸣 | 143.12 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 | 网签 |
| 271 | 11号楼 | 1701 | 吴小东 | 143.12 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 2,381,405.00 | 0.00 | 草签 |
| 272 | 11号楼 | 1702 | 计奕杰 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,119,117.00 | 639,117.00 | 1,480,000.00 | 网签 |
| 273 | 11号楼 | 1703 | 钮金坤 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 712,244.00 | 1,340,000.00 | 草签 |
| 274 | 11号楼 | 1704 | 吴建华 | 143.12 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 2,329,747.00 | 0.00 | 网签 |
| 275 | 11号楼 | 1801 | 王伟铭 | 143.12 | 2,383,097.00 | 2,359,266.00 | 1,189,266.00 | 1,170,000.00 | 网签 |
| 276 | 11号楼 | 1802 | 王祖华 | 119.95 | 2,100,374.00 | 2,090,374.00 | 1,090,374.00 | 1,000,000.00 | 网签 |
| 277 | 11号楼 | 1803 | 胡玥倩 | 119.95 | 2,075,385.00 | 2,072,385.00 | 422,385.00 | 1,650,000.00 | 草签 |
| 278 | 11号楼 | 1804 | 陈志明 | 143.12 | 2,330,918.00 | 2,330,918.00 | 1,630,918.00 | 700,000.00 | 网签 |
| 279 | 11号楼 | 1901 | 冯君妍 | 143.12 | 2,405,460.00 | 2,381,405.00 | 2,381,405.00 | 0.00 | 网签 |
| 280 | 11号楼 | 1902 | 陈淑雯 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 626,735.00 | 1,450,000.00 | 网签 |
| 281 | 11号楼 | 1903 | 杨阳 | 119.95 | 2,094,127.00 | 2,052,244.00 | 1,232,244.00 | 820,000.00 | 网签 |
| 282 | 11号楼 | 1904 | 董学洋 | 143.12 | 2,353,280.00 | 2,329,747.00 | 1,169,747.00 | 1,160,000.00 | 草签 |
| 283 | 11号楼 | 2001 | 韩新春 | 143.12 | 2,435,276.00 | 2,410,923.00 | 1,210,923.00 | 1,200,000.00 | 网签 |
| 284 | 11号楼 | 2002 | 计刚 | 119.95 | 2,144,106.00 | 2,101,224.00 | 2,101,224.00 | 0.00 | 网签 |
| 285 | 11号楼 | 2003 | 陆姣姣 | 119.95 | 2,119,117.00 | 2,076,735.00 | 916,735.00 | 1,160,000.00 | 网签 |
| 286 | 11号楼 | 2004 | 周永夫 | 143.12 | 2,383,097.00 | 2,378,888.00 | 908,888.00 | 1,470,000.00 | 网签 |
| 287 | 11号楼 | 2101 | 朱铭洁 | 143.12 | 2,427,822.00 | 2,379,509.00 | 730,509.00 | 1,649,000.00 | 网签 |
| 288 | 11号楼 | 2102 | 蔡俊涛 | 119.95 | 2,137,859.00 | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 289 | 11号楼 | 2103 | 张苗苗 | 119.95 | 2,112,869.00 | 2,108,791.00 | 888,791.00 | 1,220,000.00 | 网签 |
| 290 | 11号楼 | 2104 | 沈宏 | 143.12 | 2,375,643.00 | 2,372,000.00 | 2,372,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 291 | 11号楼 | 2201 | 俞强 | 143.12 | 2,420,368.00 | 2,396,164.00 | 1,926,164.00 | 470,000.00 | 草签 |
| 292 | 11号楼 | 2202 | 刘承生 | 119.95 | 2,131,611.00 | 2,088,979.00 | 1,048,979.00 | 1,040,000.00 | 草签 |
| 293 | 11号楼 | 2203 | 卜风元 | 119.95 | 2,106,622.00 | 2,104,622.00 | 2,104,622.00 | 0.00 | 网签 |
| 294 | 11号楼 | 2204 | 王大洋 | 143.12 | 2,368,189.00 | 2,368,189.00 | 2,368,189.00 | 0.00 | 草签 |
| 295 | 11号楼 | 2301 | 姚俊 | 143.12 | 2,412,914.00 | 2,388,785.00 | 2,388,785.00 | 0.00 | 网签 |
| 296 | 11号楼 | 2302 | 潘菊明 | 119.95 | 2,125,364.00 | 2,118,888.00 | 2,118,888.00 | 0.00 | 网签 |
| 297 | 11号楼 | 2303 | 冯惠琴 | 119.95 | 2,100,374.00 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 0.00 | 网签 |
| 298 | 11号楼 | 2304 | 孙玉星 | 143.12 | 2,360,735.00 | 2,337,128.00 | 707,128.00 | 1,630,000.00 | 网签 |
| 299 | 11号楼 | 2401 | 沈依祎 | 143.12 | 2,398,005.00 | 2,374,025.00 | 714,025.00 | 1,660,000.00 | 网签 |
| 300 | 11号楼 | 2402 | 张齐琴 | 119.95 | 2,112,869.00 | 2,102,000.00 | 1,052,000.00 | 1,050,000.00 | 草签 |
| 301 | 11号楼 | 2403 | 严静 | 119.95 | 2,087,880.00 | 2,082,888.00 | 632,888.00 | 1,450,000.00 | 草签 |
| 302 | 11号楼 | 2404 | 徐玲 | 143.12 | 2,345,826.00 | 2,340,000.00 | 710,000.00 | 1,630,000.00 | 草签 |
| 303 | 11号楼 | 2501 | 曹红梅 | 143.12 | 2,248,922.00 | 2,240,000.00 | 680,000.00 | 1,560,000.00 | 草签 |
| 304 | 11号楼 | 2502 | 王玲 | 119.95 | 1,987,921.00 | 1,948,163.00 | 1,948,163.00 | 0.00 | 网签 |
| 305 | 11号楼 | 2503 | 吴建宏 | 119.95 | 1,962,932.00 | 1,923,870.00 | 963,870.00 | 960,000.00 | 草签 |
| 306 | 11号楼 | 2504 | 严佳峰 | 143.12 | 2,196,743.00 | 2,174,776.00 | 974,776.00 | 1,200,000.00 | 网签 |

附件五：本期项目用印台账

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/3/2 | 公章 | 盛泽项目营销部刘红梅离职证明的用印申请 | 刘红梅离职证明(4份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 2 | 2021/3/2 | 公章 | 中航信托融资贷后检查基础资料补充用印申请 | 1、成交确认书、土地出让合同；2、苏州吴江盛泽绸都大道地块-市场立项报告；3、苏州吴江盛泽地块介绍（各1份） | 财务管理部 | 朱丽婷 | 康信资管内部审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 3 | 2021/3/2 | 合同章 | 盛泽项目2#地块开盘认购协议单的用印申请 | 舜湖和风雅苑认购协议（50份） | 营销策划部 | 谢燕 | 康信资管内部审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 4 | 2021/3/2 | 公章 | 盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）客户催签、催款函的用印申请 | 催款函（4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 邮件审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 5 | 2021/3/2 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）各个银行客户贷款合同的用印申请 | 工商银行1户（1户各4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 邮件审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 6 | 2021/3/2 | 公章 | 盛泽天铂苏州商品房买卖购房人信息采集表及承诺书的用印申请 | 信息采集表及承诺书（20份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 7 | 2021/3/3 | 公章 法人章 | 盛泽项目示范区雕塑设计制作及安装分包工程结算审批表 | 盛泽项目示范区雕塑设计制作及安装分包工程结算书 | 合约管理部 | 宋一飞 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 8 | 2021/3/3 | 公章 | 关于盛泽项目竣工验收证明书（示范区景观）用印申请 | 单位工程竣工验收证明书（4份） | 项目发展部 | 潘锦山 | 邮件审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 9 | 2021/3/3 | 合同章 法人章 | 关于盛泽舜湖和风雅苑有限电视接入及安装建设协议书用印申请 | 盛泽舜湖和风雅苑有线电视安装建设协议书、盛泽舜湖和风雅苑有线电视接入工程协议（各2份） | 项目发展部 | 潘锦山 | 康信资管内部审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 10 | 2021/3/3 | 公章 | 关于盛泽江苏银行资金解禁用印申请 | 非重点监管资金用款备案表、划款指令 | 财务管理部 | 张宇 | 康信资管内部审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 11 | 2021/3/4 | 合同章 | 关于环沪公司盛泽项目2020年12月小蜜蜂派发单页用车合同的用印申请、关于环沪公司盛泽项目2020年派发单页用车合同的用印申请 | 盛泽项目2020年派发单页用车合同、盛泽项目2020年12月小蜜蜂派发单页用车合同（各2份） | 营销策划部 | 刘奇 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 12 | 2021/3/4 | 合同章 | 关于环沪公司盛泽项目首批中介合作协议用印申请 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议（苏州到位、苏州龙家、苏州隆沣、苏州全屋、苏州尚品屋、苏州舜合、苏州苏胜行） | 营销策划部 | 王苹苹 | 康信资管内部审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 13 | 2021/3/5 | 合同章 法人章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请 | 商品房买卖合同6户（6户各4份） | 营销策划部 | 刘芳铭 | 康信资管内部审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 14 | 2021/3/5 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）各个银行客户贷款合同的用印申请 | 农业银行9户（9户各4份） | 营销策划部 | 刘芳铭 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 15 | 2021/3/5 | 公章 | （盛泽项目）关于凯悦酒店客房协议的用印申请 | 苏州星盛房地产开发有限公司2021年公司合同（2份） | 人事行政部 | 毛其芳 | 邮件审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 16 | 2021/3/8 | 合同章 | (盛泽项目）关于王总房屋租赁合同（员工宿舍）的审批 | 房屋租赁合同（3份） | 人事行政部 | 丁杰 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 17 | 2021/3/8 | 公章 法人章 | 关于《中国银行个人资金监管合作协议》用印申请 | 中国银行个人资金监管合作协议（2份) | 营销策划部 | 傅宇 | 邮件审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 18 | 2021/3/8 | 公章 | 关于盛泽镇绸都大道西侧02#地块夜间施工的申请 | 建筑施工现场夜间施工证明申请表12月12日-12月28日（5份） | 项目发展部 | 王伟彬 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 19 | 2021/3/9 | 合同章 法人章 | 关于一期沉降观测及基坑监测技术服务用印申请 | 《吴江盛泽一期沉降观测及基坑监测技术服务》合同（5份） | 合约管理部 | 何天磊 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 20 | 2021/3/9 | 合同章 | 关于环沪公司盛泽项目首批中介合作协议用印申请 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议（苏州房泽先生、苏州福上居、苏州高泽、苏州盛家洋房、苏州吴江鼎好） | 营销策划部 | 王苹苹 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 21 | 2021/3/9 | 公章 | 关于盛泽项目发函盖章申请 | 签约催告函（2份）、挞定通知书（2份）、催收房款通知书（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 22 | 2021/3/9 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）各个银行客户贷款合同的用印申请 | 邮储银行1户（1户各4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 邮件审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 23 | 2021/3/9 | 公章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请 | 社保查询明细（2份）、信息采集表及承诺书（30份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 24 | 2021/3/9 | 合同章 | 盛泽项目2#地块开盘认购协议单的用印申请 | 舜湖和风雅苑认购协议（30份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 25 | 2021/3/10 | 公章 法人章 财务章 | 关于浙商银行苏州分行开立一般户（按揭户）申请 | 开立单位银行结算账户申请书（1份）、结算账户管理协议书（2份） | 财务管理部 | 张宇 | 邮件审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 26 | 2021/3/10 | 公章 法人章 | 关于吴江高新区（盛泽镇）绸都大道西侧1#2#地块住宅项目智能化设计合同用印申请 | 智能化设计合同（1#地块）、智能化设计合同（2#地块）（各8份） | 规划设计部 | 范陆 | 康信资管内部审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 27 | 2021/3/10 | 合同章 | （盛泽项目）关于晋合广场写字楼租赁合同续约用印申请 | 晋合广场租赁合同（4份） | 人事行政部 | 毛其芳 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 28 | 2021/3/12 | 公章 | 关于何天磊同志申报中级职称相关材料用印申请 | 报审初定专业技术资格花名册、初定专业技术资格呈报表、社保情况说明（各2份） | 合约管理部 | 何天磊 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 29 | 2021/3/12 | 公章 | 盛泽1#地块规划方案变更文件用印申请 | 建设工程变更项目规划批准申请表、（3份)建设规划条件附图、土地出让合同、拆除、移动城镇排水与污水处理设施申请表(其余各1份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 30 | 2021/3/13 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）各个银行客户贷款合同的用印申请 | 苏州银行2户（各4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 31 | 2021/3/13 | 合同章 法人章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请 | 商品房买卖合同1户（1户各4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 32 | 2021/3/13 | 公章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请 | 社保查询明细（1份）、信息采集表及承诺书（30份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 郭胜霖 张宇 |
| 33 | 2021/3/15 | 公章 | 苏州市住宅小区及商住楼通讯配套信息登记表和通讯配套工程设计委托书用印申请 | 信息登记表、设计授权委托书（各3份） | 规划设计部 | 范陆 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 34 | 2021/3/15 | 公章 | (苏州盛泽）2020年监理报告（统计需要）用印申请 | 监理报告（2020.9.25-2020.12.25）（四个月各1份） | 财务管理部 | 朱丽婷 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 35 | 2021/3/16 | 公章 | 盛泽安监整改回复用印申请 | 建设工程质量安全监督抽查整改完成报告书（长成）（各2份） | 项目发展部 | 杨中科 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 36 | 2021/3/17 | 合同章 法人章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请 | 商品房买卖合同17户（1户各4份） | 营销策划部 | 曹俊杰 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 37 | 2021/3/17 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）各个银行客户贷款合同的用印申请 | 中国银行5户（各4份） | 营销策划部 | 曹俊杰 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 38 | 2021/3/17 | 公章 | 关于盛泽项目发函盖章申请 | 签约催告函、挞定通知书（各1份） | 营销策划部 | 曹俊杰 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 39 | 2021/3/17 | 公章 | 报考会计中级提供工作证明用印申请 | 工作证明(1份） | 营销策划部 | 曹俊杰 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 40 | 2021/3/17 | 公章 法人章 财务章 | 关于开发贷第一季度利息支付用印申请 | 划款指令（专用账户销售资金监管户—专用账户还款准备金户—华鑫国际信托有限公司）、授权书（各2份） | 财务管理部 | 张宇 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 41 | 2021/3/17 | 公章 | 吴江盛泽项目一期试桩分包工程结算协议书用印申请 | 一期试桩分包工程结算协议书（4份） | 项目发展部 | 李楠 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 42 | 2021/3/18 | 公章 | 盛泽安监整改回复用印申请 | 建设工程质量安全监督抽查整改完成报告书、建设工程安全隐患限期整改完成报告书（坤龙）（各2份） | 项目发展部 | 张艺 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 43 | 2021/3/18 | 合同章 | 盛泽项目2021年3月渠道及大客户拜访礼（蝴蝶兰）采购合同用印申请、盛泽项目户外广告公司画面更换合同用印申请 | 红星盛泽天铂蝴蝶兰采购合同、广告画面更换合同（各3份） | 营销策划部 | 刘奇 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 44 | 2021/3/18 | 公章 | 关于房屋租赁合同（员工宿舍）用印申请 | 盛家房产租房协议书（3份） | 人事行政部 | 毛其芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 45 | 2021/3/18 | 公章 法人章 | 盛泽1#地块变更审图用印申请 | 岩土工程勘察报告先期审查申请表、项目发证信息表、关于平面布局调整引起的地勘变更说明（各1份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 46 | 2021/3/19 | 公章 | 关于盛泽镇绸都大道西侧02#地块夜间施工的申请 | 建筑施工现场夜间施工证明申请表3月26日-3月28日（5份） | 项目发展部 | 姚桂芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 47 | 2021/3/19 | 公章 法人章 | 关于售楼处LED屏、泛光照明结算协议书用印 | 售楼处LED屏结算协议书、泛光照明结算协议书（各2份） | 合约管理部 | 宋艳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 48 | 2021/3/22 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）各个银行客户贷款合同的用印申请 | 苏州银行2户（各3份）、工商银行1户（3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 49 | 2021/3/22 | 公章 | 关于盛泽天铂销售人员经纪人信息卡代领取委托书用印申请 | 经纪人信息卡代领委托书（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 50 | 2021/3/22 | 公章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请 | 社保查询明细（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 51 | 2021/3/22 | 公章 | 关于盛泽项目单位电信业务办理授权书用印申请 | 单电信业务登记书、授权委托书（各3份）、营业执照复印件（1份） | 人事行政部 | 丁杰 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 52 | 2021/3/23 | 公章 | 关于车位费发票开公司抬头申请的用印申请 | 车位费发票开抬头公司申请（12份） | 人事行政部 | 丁杰 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 53 | 2021/3/23 | 公章 法人章 | 关于2020年企业所得税汇算清缴审计合同、2020年财务审计合同用印申请 | 涉税鉴证业务约定书（包含廉洁协议）、审计业务约定书（包含廉洁协议）（各2份） | 财务管理部 | 朱丽婷 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 54 | 2021/3/23 | 公章 法人章 财务章 | 关于金科尽调审计询证函及管理层声明书用印申请 | 银行询证函（农业银行）、银行询证函（江苏银行）（各1份）、往来询证函（36份） | 财务管理部 | 朱丽婷 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 55 | 2021/3/23 | 公章 | 关于开发贷转款至总包回单用印申请 | 开发贷转款回单（5份） | 财务管理部 | 朱丽婷 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 56 | 2021/3/23 | 公章 | 关于盛泽项目4份结算协议书用印申请 | 盛泽一期二标段总承包造价咨询结算协议书、盛泽售楼处外立面石材分包工程结算协议书、盛泽项目精神堡垒项目分包公司结算协议书（各1份） | 营销策划部 | 邓欢 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 57 | 2021/3/23 | 公章 | (盛泽项目）关于档案密集柜订单用印申请 | 密集柜迁移订单（2份） | 人事行政部 | 毛其芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 58 | 2021/3/24 | 公章 | 盛泽项目部合约部何天磊、设计部金铭祥、销售部傅宇劳动合同续签用印申请 | 何天磊、金铭祥、傅宇劳动合同（各2份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 59 | 2021/3/24 | 公章 | 盛泽项目工程部张平劳动合同用印申请 | 张平劳动合同（2份 ） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 60 | 2021/3/24 | 公章 | 盛泽项目供电设计委托书用印 | 供电设计委托书、推荐函（各2份） | 规划设计部 | 潘劲松 | 康信资管内部审核 | 范青杰 张宇 |
| 61 | 2021/3/24 | 合同章 | 盛泽项目三网工程框架协议用印申请 | 三网工程框架协议 | 规划设计部 | 潘劲松 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 62 | 2021/3/24 | 公章 | 盛泽1号地块规划变更日照分析合同用印申请 | 盛泽1#地块变更日照分析合同、盛泽1#地块变更日照分析报告（各2份) | 投资报建部 | 王晓丹 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 63 | 2021/3/24 | 公章 法人章 | 关于盛泽项目样板房外墙涂料分包工程结算协议书用印申请、关于盛泽售楼处及样板房外立面保温涂料结算协议书用印申请 | 售楼处及样板房外立面保温涂料结算协议书（2份）、样板房外墙涂料分包工程结算协议书（3份） | 合约管理部 | 何天磊 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 64 | 2021/3/24 | 公章 | 盛泽天铂第二批次（5#、7#）物件备案及预售证材料用印申请 | 1、一房一价表；2、地产行业价格信用承诺书；3、房产测绘成果；4、价格申报备案流转表；5、商品房住房备案价格抄告单；6、精装修标准说明；7、前期物业管理服务协议；8、商品房销售价格申报表；9、商品房预售方案（5#、7#）；10、土地出让合同；11、维修责任条款；12、项目一期成交明细表；13、营业执照复印件（各1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 65 | 2021/3/25 | 合同章 | (盛泽项目）关于房屋租赁合同（崔总宿舍）的审批 | 房屋租赁合同（2份） | 人事行政部 | 毛其芳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 66 | 2021/3/25 | 公章 | 盛泽项目回款受开发贷影响专题汇报用印申请 | 回款进度受开发贷影响专题汇报 | 财务管理部 | 李强 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 67 | 2021/3/25 | 公章 法人章 财务章 | 办理工商银行、中国银行查询盾及账户清单查询 | 银行账户清单、业务申请书、授权委托书（各1份） | 财务管理部 | 张宇 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 68 | 2021/3/26 | 公章 | 盛泽天铂第二批次（5#、7#）物件备案及预售证材料用印申请 | 授权委托书、法人身份证、谢燕身份证复印件、营业执照复印件（各1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 69 | 2021/3/26 | 公章 法人章 | 关于盛泽项目首批房源合作中介有成交的舜合、鼎好等12家中介公司的合同用印申请 | 红星盛泽天铂项目中介合作协议（苏州到位、苏州鼎好、苏州龙家、苏州隆沣、苏州尚品屋、苏州舜合、苏州盛家泽、苏州苏胜行、苏州全屋）（各3份） | 营销策划部 | 王苹苹 | 邮件审核 | 范青杰 张宇 |
| 70 | 2021/3/26 | 合同章 法人章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请 | 商品房买卖合同13户（1户各4份） | 营销策划部 | 钱真 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 71 | 2021/3/26 | 合同章 法人章 | 盛泽1#地块、2#地块项目通信三网合一设计合同用印申请 | （盛泽镇）绸都大道西侧1号地块项目通信三网合一设计合同、（盛泽镇）绸都大道西侧2号地块项目通信三网合一设计合同 | 规划设计部 | 范陆 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 72 | 2021/3/29 | 公章 | 盛泽项目投资报建部何敏离职证明用印申请 | 离职申请（4份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 73 | 2021/3/29 | 公章 | 盛泽项目营销部陈国庆收入证明用印申请 | 收入证明（1份） | 人事行政部 | 朱益群 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 74 | 2021/3/30 | 公章 法人章 | 盛泽天铂第二批次（5#、7#）物件备案及预售证材料用印申请 | 授权委托书、营业执照复印件、暂定资质证书、现场查勘申请表、商品房预售许可申请、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、技术审查意见反馈表、投入开发建设资金证明、一期发展计划（5/7#）、前期物业服务委托合同备案通知书、中标通知书、房产营销情况备案表、公安门牌号码编制申请审批表、销售机构情况说明、住宅小区燃气工程建设项目备案通知书、无在建工程抵押承诺书、公安编号对照表、商品房预售承诺书、商品房项目房产测绘成果备案通知书、项目核准批复、商品房预售方案、白蚁合同、土地出让合同、预测报告、测绘成果、施工合同、分层平面图（各1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 75 | 2021/3/30 | 公章 | 关于苏州盛泽项目前期物业服务协议用印申请 | 盛泽项目前期物业服务协议（500份） | 营销策划部 | 施炜 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 76 | 2021/3/30 | 公章 | 关于苏州盛泽项目临时管理规约用印申请 | 临时管理规约（1000份） | 营销策划部 | 施炜 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 77 | 2021/3/31 | 公章 | (苏州盛泽）询证函和报表用印 | 往来询证函（坤龙）、2020年11月利润表（各1份） | 财务管理部 | 朱丽婷 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 78 | 2021/3/31 | 公章 法人章 | 关于盛泽天铂（舜湖和风雅苑北区）各个银行客户贷款合同的用印申请 | 邮储银行1户（1户各3份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 79 | 2021/3/31 | 公章 | 盛泽项目商品房买卖合同的用印申请 | 社保查询明细（1份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 80 | 2021/3/31 | 公章 | 关于盛泽项目加油站广告投放合同、小区广告发布合同用印申请 | 加油站广告投放合同、小区广告发布合同（各4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 81 | 2021/3/31 | 公章 | 关于盛泽项目笔记本礼盒定制合同的用印申请 | 盛泽天铂笔记本礼盒定制合同（4份） | 营销策划部 | 谢燕 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 82 | 2021/3/31 | 公章 | 盛泽项目临时占地用印申请 | 1#、2#地块项目核准批复、租地区域图（各1份） | 投资报建部 | 王晓丹 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |
| 83 | 2021/3/31 | 合同章 法人章 | 关于2#地块电梯供货安、装合同用印申请 | 吴江盛泽项目2号地块电梯安装工程、吴江盛泽项目2号地块电梯采购合同（各6份） | 合约管理部 | 宋艳 | 驻场人员审核 | 范青杰 张宇 |

本期SPV用印台账

| 序号 | 用印日期 | 印鉴名称 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 | 审批方式 | 监印人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021/4/6 | 公章 | 浙商银行按揭准入合作协议与股东会决议用印申请 | 股东会决议（3份） | 财务部 | 李强 | 邮件审批 | 范青杰 张宇 |

附件六：项目公司下月资金计划

2021年04月资金计划

| 中航信托·天启【2020】352号红星苏州盛泽项目股权投资集合资金信托计划 -苏州红星盛泽项目月度资金使用计划（2021年4月份） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制：苏州星盛房地产开发有限公司 单位：万元 |  |  |  |
| 费用类型 | 合同金额 | 实际累计已付款 | 本月申请金额 |
| 前期费用 | 1152.20 | 398.65 | 356.00 |
| 建安费用 | 27,190.28 | 3623.76 | 1001.16 |
| 管理费用 | - | - | 1653.02 |
| 营销费用 | 677.93 | 127.75 | 331.61 |
| 税费 | - | - | 500.00 |
| 其他费用 | - | - | 192.09 |
| 总 计： |  |  | 4033.88 |

附件七：项目形象进度及照片

2021年03月工程进度：2#地块（一期）一标段8号楼九层结构砼浇筑完成、11号楼十层结构模板完成、5号楼三层结构梁板钢筋安装完成、6号楼墙柱钢筋已安装完成，3号楼楼垫层完成90%；二标段9号楼十一层结构砼浇筑完成、10号楼十三层结构砼浇筑完成、4号楼二层结构砼浇筑完成、7号楼二层结构浇筑完成，2号楼基础防水完成90%。1#地块（二期）正在进行试桩。

1.项目施工现场                              2.项目施工现场

- 项目施工现场                             4.项目施工现场

5.项目施工现场                              6.项目施工现场

附件八：交接清单