光大信托·瑞华6号集合资金信托计划

2020年10月监管报告

项目名称：光大信托·瑞华6号武汉光谷正荣府项目

委托方：光大兴陇信托有限责任公司

受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：贺康复

日期：二零二零年十一月十一日

目录

1项目基本情况	1

2重大事件披露	2

3项目五证办理情况及施工进度情况	2

3.1项目五证办理情况说明	2

3.2工程进度考核	2

3.3项目2020年10月份施工进度情况	3

4印鉴使用情况	5

5合同签订情况	6

6 项目销售情况汇总表	7

7 项目竞品分析	8

8 资金情况	9

8.1 资金使用汇总表（2020年10月）	9

8.2资金流出情况	9

8.3 资金流入情况	16

8.3.1其他资金流入明细	16

8.3.2销售资金流入明细	16

8.3.3销售回款明细	23

8.4 各银行账户余额	24

附件	25

附件一  项目平面图	25

附件二 预售许可证	26

附件三 印鉴卡	27

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：武汉光谷正荣府项目

·SPV公司：武汉正襄企业管理咨询有限公司（以下简称“正襄”）

·项目公司：武汉正楚置业发展有限公司（以下简称“正楚”）

·光大信托：光大兴陇信托有限责任公司

·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

光谷正荣府位于东湖新技术开发区流芳园横路以南，紫何路以西，玉河街以北、豹西路以东，项目占地面积46494.45㎡，规划总建筑面积为140887.32㎡，住宅建筑面积94118㎡（含装配式外墙奖励面积2204.82㎡）,幼儿园1942.52㎡，社区服务站301.00㎡，物业管理用房建筑面积288.02㎡，养老服务用房176.78㎡，体育设施153.51㎡，托老所600.61㎡，开闭所140.82㎡，公厕及环卫工人休息室80.67㎡，消防及安防控制室60.25㎡，垃圾收集屋30.47㎡。地下室建筑面积41044.16㎡。项目由12栋6-20层住宅楼及配套、1栋商业、1栋幼儿园，1栋开闭所，1栋垃圾收集屋组成。

2重大事件披露

1、正楚于2020年10月19日取得光谷正荣府8#、10#号楼预售许可证，预售面积6788.16平方米（预售许可证详见附件二），

2、正楚于2020年10月29日变更工商银行预留印鉴（印鉴卡详见附件三）。

3项目五证办理情况及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

截至2020年10月31日项目五证办理计划及进度情况

| 证书 | 办理情况 |
| --- | --- |
| 不动产权证书 | 2020年2月8日 |
| 建设用地规划许可证 | 2020年1月3日 |
| 建设工程规划许可证 | 2020年6月29日 |
| 建筑工程施工许可证 | 2020年7月6日 |
| 预售许可证 | 2020年7月24日（5#、6#、7#楼） |
|  | 2020年9月17日（3#楼） |
|  | 2020年9月24日（2#楼） |
|  | 2020年10月19日（8、10#楼） |
| 资质证书 | 2020年5月22日暂定等级 |

3.2工程进度考核

根据监管协议信托计划工程进度考核，合伙企业支付首笔项目投资款后【6】个月内，目标项目可取得预售许可证面积应不低于总可售面积【40】%，截至2020年10月31日，项目公司收到首笔投资款2个月，项目总建筑面积140883.32㎡，总可售面积93863.69㎡，已取得预售许可面积63472.05㎡，占项目总可售面积的67.62%，符合信托计划工程进度考核要求。

| 标的项目 | 光谷正荣府 |
| --- | --- |
| 首笔放款日期 | 2020年9月11日 |
| 预售许可证面积 | 63472.05㎡ |
| 总可售面积 | 93863.69㎡ |
| 比例 | 67.62% |
| 进度 | 已达标 |

3.3项目2020年10月份施工进度情况

1、光谷正荣府形象进度：

（1）10#楼完成筏板钢筋绑扎、砼浇筑，地下室一层墙柱钢筋绑扎完成约40%，架体搭设完成20%。

（2）8#楼东单元二层墙柱、三层梁板砼浇筑完成；西单元三、四层砼浇筑完成；下叠精装修地面石材铺贴完成100%，外墙抹灰100%；地下室砌筑完成100%，抹灰完成100%；景观施工完成。

（3）5#楼完成七、八层砼浇筑，九层支模架完成。                                                                                                                                                                                  （4）6#楼东单元完成十四、十五层砼浇筑，十六层墙柱钢筋绑扎完成，西单元十二、十三、十四层砼浇筑十五层结构混凝土浇筑完成。

（5）7#楼东单元十二、十三、十四层砼浇筑，十五层梁板钢筋绑扎完成70%，西单元十四层砼浇筑十五层墙柱钢筋绑扎完成，支模架搭设50%。

（6）2#楼负一层地下室砼浇筑完成，一层墙、柱钢筋绑扎完成、二层梁板钢筋绑扎完成50%。

- （7）1#楼土方开挖基本完成，塔吊基础钢筋绑扎完成；南侧抹灰完成30%；地下室砌筑完成，抹灰大面完成，改造整体完成95%，西单元地坪开始施工完成；室外回填土完成，景观开始施工。

3.4项目2020年11月施工计划

1、正楚施工计划（正荣府）:

- 2#楼完成地上1-2层

- 5#：完成10-13层砼浇筑，钢筋、模板安装、砼浇筑

- 6#：完成东单元18-20层、砼浇筑，梁板钢筋绑扎；西单元15-20层砼浇筑，梁板钢筋绑扎。

- 7#：完成东单元15-20层砼浇筑，

- 8#楼完成东单元和西单元5-8层砼浇筑

- 10#完成地上1-2层

3.5 项目现场照片

| 正楚（光谷正荣府） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谷项目 | 567号楼 | 1号楼 | 8号楼 |
| 10号楼 |  |  |  |

4印鉴使用情况

对于印鉴、证照的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印鉴、证照使用流程，填写印鉴、证照使用登记表，康信君安监管人员了解用印事由，按事项对应审批流程经批复后方给予盖章。

2020年10月印鉴使用登记表

| 用印公司 | 用印日期 | 印章 | 用印事由 | 用印材料及份数 | 经办部门 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-10-9 | 合同章 | 调价协议用印 | 《武汉光谷正荣府示范区智能化工程》之调价补偿（4份） | 成本管理部 | 李雯 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 合同章 | 调价协议用印 | 《武汉光谷正荣府项目售楼部及叠拼样板间空调供应及安装工程》之调价补偿补充协议（4份） | 成本管理部 | 李雯 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 公章 | 催告函解约函用印 | 催告函和解约函用印（彭彬各1份） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 公章 | 围挡合同结算资料用印 | 光谷正荣府围挡及安保合同工程结算协议书（2份） | 成本管理部 | 吴杰 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 公章 | 离职证明用印 | 离职证明(周平） | 人资 | 彭梦嘉 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 公章 | 催签函用印以及企业自查表用印 | 1、王丽首付款缴款告知书；2、田野解约函用印；3、企业自查表（各1份） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 合同章、法人章 | 2号楼购房合同用印 | 商品房购房合同43份用印 | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 公章 | 催告函解约函用印 | 催告函和解约函用印（陈钧各1份） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 公章 | 办理10号8号楼号楼预售许可用印 | 1、项目基本情况表；2、本次商品房预售申请表；3、8#楼栋情况表；4、居住项目（正荣府）预售方案；5、武汉市前期物业服务合同备案证明；6、商品房预售许可证申请房顶代表人承诺书；7、项目现场图片；（各1份） | 开发部 | 耿翔 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 公章 | 办理10号8号楼号楼资金监管用印 | 1、项目基本情况表；2、关于工程款支付情况说明；3、授权委托书及身份证复印件；4、居住8#/10楼成本预售汇总表；5、工程款支付及资金使用计划表；6、项目基本情况说明；8、武汉市非国有资金投资建设项目直接发包备案表；9、建设工程施工合同；三方协议（3份）（其他各1份） | 开发部 | 耿翔 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 公章 | 施工升降机建设各方共同验收记录用印 | 施工升降机建设各方共同验收记录（3份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 公章 | 催告函解约函用印 | 合同签约及首付款缴款催告函及解除函（阳冰、万浩然各1份） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 合同章、法人章 | 客户购房合同用印 | 商品房买卖合同（21份） | 销售团队 | 冯远程 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 公章 | 项目经理解锁变更登记用印 | 项目经理解锁变更申请表（1份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 公章 | 混凝土强度检测情况说明用印 | 情况说明（1份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 公章 | 安全整改问题答复用印 | 安全监督整改回复函（1份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 公章 | 叠拼样板间交付保全公证申请用印 | 1、法人身份证复印件及法人身份证明；2、申请书；3、预售许可证；4、建设用地规划许可证；5、、营业执照；6、建筑工程施工许可证；7、建设工程规划许可证；8（各1份） | 客户关系部 | 陈晶 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 公章 | 保理合同回执用印 | 1、回执用印（万众隆项目管理有限公司、上海兴邦建筑结构设计事务所有限公司、宁夏伊地地质工程有限公司、上海东方雨虹防水工程有限公司、湖北福珍建筑工程有限公司以上各4份） | 成本管理部 | 蒋逸凡 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 公章 | 光谷正荣府项目装配式建筑实施方案的用印申请 | 光谷正荣府装配式施工方案用印（3份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 公章 | 催告函解约函用印 | 1、【商品房买卖合同签约及首付款催缴催告函（黄明；2、【武汉市商品房认购书】解除通知书（黄明1份；3、商品房买卖合同签订通知书（何翔、肖淑平、程俊萍（各1份） | 工程技术部 | 肖欢 |
| 正楚 | 2020-10-29 | 公章 | 离职证明用印 | 离职证明(田敏） | 人资 | 阮文静 |

本月证照章外带情况表如下：

| 项目公司 | 外/借出日期 | 印鉴/证照名称 | 事由 | 外/借出至机构 | 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-10-15 | 1、不动产权证；2、建设工程规划许可证；3、建设用地规划许可证 | 办理8#10#号楼预售许可 | 武汉市市民之家 | 耿翔 |
| 正楚 | 2020-10-29 | 1、公章、财务章、人名章（朱文博）； 2.营业执照正副本，开户许可证 | 办理工商银行预留印鉴变更 | 工行银行汉阳支行 | 刘旖莎 |

5合同签订情况

截止2020年10月31日期间，项目公司共计新签订合同2份。

2020年10月合同签订情况表

| 项目公司 | 对方单位 | 合同文件名称 | 合同内容 | 合同金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 深圳市旗云智能科技有限公司（ | 《武汉光谷正荣府示范区智能化工程》之调价补偿 | 甲乙双方于2020年4月23日签订《武汉光谷正荣府示范区智能化工程》（以下简称原合同）。现因市场人工、材料、机械上涨以及支付方式变更等因素，使得整个工程成本上涨，为了保证按时交房，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，发包人（甲方）与承包人（乙方）经过协商一致签订本调价补偿补充协议 | 40,000.00 |
| 正楚 | 武汉首之创电器有限公司 | 《武汉光谷正荣府项目售楼部及叠拼样板间空调供应及安装工程》之调价补偿补充协议 | 甲乙双方于 2020年5月6日签订《武汉光谷正荣府项目售楼部及叠拼样板间空调供应及安装工程》（以下简称原合同）。现因市场人工、材料、机械上涨以及支付方式变更等因素，使得整个工程成本上涨，为了保证按时交房，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，根据《中华人民共和国民法总则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，发包人（甲方）与承包人（乙方）经过协商一致签订本调价补偿补充协议 | 40,000.00 |

6 项目销售情况汇总表

截至2020年10月31日武汉光谷正荣府项目销售汇总表：

| 住宅 | 单位 | 累计 | 本月新增 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源套数 | 套 | 617 | 48 |
| 认购套数 | 套 | 388 | 66 |
| 签约套数 | 套 | 381 | 60 |
| 备案套数 | 套 | 261 | 84 |
| 房源面积 | ㎡ | 63,472.05 | 6,788.16 |
| 认购面积 | ㎡ | 39,838.94 | 6,781.51 |
| 签约面积 | ㎡ | 39,132.50 | 6,180.11 |
| 备案面积 | ㎡ | 26,795.36 | 8646.01 |
| 签约总额 | 元 | 734,100,138.00 | 118,524,153.00 |
| 回款总额 | 元 | 546,689,588.00 | 99,510,419.00 |

注：1、网签账户名、密码未移交共管，网签备案信息来源为项目公司提供的网签明细表；

- 房源套数及房源面积为汉口项目已取得商品房预售证的总套数及总面积,回款总额为银行收到销售回款金额；

3、本月发生7月客户退房8套，8月客户退房客户1套，共计9套退房，计入本月新增签约套数减少9套，本月实际新签约套数69套。

（转下页）

7 项目竞品分析

标的项目位于光谷中心城的流芳园区域附近，流芳新城规划建设承担关山科研集聚区的公共服务职能，重点建设综合性服务设施。东南方向有东湖高新保税区，富士康产业园，光电子产业园区；西北方向有金融港企业中心，光谷软件园，未来科技城等，人口吸附力增强。配套交通750路，光谷有轨电车l2路、地铁11号线、19号线（规划中），项目西邻光谷四路，南邻高新四路，北面关豹高速，交通主干道环绕；购物方面项目周边有首创奥特莱斯小镇（已开业）、宜家（规划中）、永旺（规划中）、瑞安光谷天地、龙湖天街；医院同济医院光谷分院、省人民医院光谷分院、省妇幼光谷分院、光谷国际医院，休闲本项目西面总长度5090米豹子溪生态廊道沿线生态中轴，将打造文化山林区、湿地田园区和雨洪花园区，兼具生态休闲、生产和科普的生态绿地功能，坐享得天独厚的生态资源；新月溪公园、二妃山生态体育公园等。

2020年10月份竞品楼盘情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 主力在售 | 面积分布（㎡） | 2020年10月 | 当前楼盘详情 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新希望锦粼九里 | 高新五路与光谷五路交叉口，占地面积116003.09平方米，338418.03平方米，项目规划建设1954户户。33栋楼 | 毛坯高层 | 92-132㎡ | 暂无，预计11月开盘 | 总房源193套，非住宅25套，住宅可售168，当前已售0套 |
| 2 | 光谷澎湃城奥山府 | 光谷三路与高新三路交汇处，占地面积：130000平方米建筑面积：430000平方米，项目规划建设2362户，37栋楼 | 别墅 | 高层95㎡-140㎡，叠拼251㎡-258㎡ | 高层已售馨，叠拼均价2500元/㎡ | 总房源2222套，非住宅107套，住宅可售243，9月已售1628套，当前已售1657套，10月去化29套 |
| 3 | 新城璞樾门第 | 东湖高新区光谷四路和流芳园横路交汇处，占地面积：170000平方米建筑面积：550000平方米，项目规划建设3084户户。 | 精装高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-139㎡，叠拼137㎡-223㎡ | 普通住宅：18750元/m²联排：33000元/m²叠拼：27000元/m² | 总房源3200套，非住宅116套，住宅可售1382，9月已售1450套，当前已售1700套，10月去化250套 |
| 4 | 碧桂园十里春风 | 光谷四路与大吕路交汇处，占地面积：100000平方米建筑面积：225000平方米，项目规划建设1826户，楼栋总数：29栋 | 毛坯高层，毛坯叠拼 | 高层109㎡-141㎡，叠拼141㎡-151㎡ | 普通住宅均价18700元/平方米；叠拼均价27000元/平方米 | 总房源2270套，非住宅459套，住宅可售919，9月已售813套。当前已售892套，10月去化79套 |

8 资金情况

8.1 资金使用汇总表（2020年10月）

| 序号 | 成本项目 | 本月付款（元） | 入场后累计已支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地费用 | 0 | 0.00 |  |
| 2 | 前期费用 | 613847.06 | 613,847.06 |  |
| 3 | 建筑工程费用 | 66325620 | 66,325,620.00 |  |
| 4 | 开发间接费 | 0 | 0.00 |  |
| 5 | 财务费用 | 1169.95 | 6,230,881.64 |  |
| 6 | 税费 | 8739562.29 | 8,885,374.66 |  |
| 7 | 管理费用 | 4183388.46 | 5,525,300.07 |  |
| 8 | 营销费用 | 106890 | 229,420.39 |  |
| 9 | 往来款 | 255580000 | 1,350,572,685.33 |  |
| 10 | 收费退款 | 7,416,616.60 | 7,832,613.60 |  |
| 总计 |  | 342,967,094.36 | 1,446,215,742.75 |  |

8.2资金流出情况

2020年10月监管范围内资金流出额共计342,967,094.36 元。

2020年10月资金流出明细表

| 项目公司 | 支付时间 | 收款方 | 资金用途 | 金额（元） | 出款行 | 用款类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-10-2 | 东湖高新税务 | 缴税 | 117,524.28 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 光大银行 | 手续费 | 30.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 企业网银非基本户代发工资过渡性款项 | 9月份工资 | 1,637,398.05 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 网上银行手续费收入 | 手续费 | 32.75 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正襄 | 2020-10-15 | 交税 | 缴税 | 234,663.80 | 中信梨园2861 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 东湖高新税务 | 缴税 | 57,388.64 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 东湖高新税务 | 缴税 | 77,149.23 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 东湖高新税务 | 缴税 | 2,152.15 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-16 | 武汉住房公积金管理中心 | 公积金 | 211,699.74 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 王艳坤 | 差旅费 | 4,034.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 王敏 | 招待费 | 18,800.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 阮文静 | 员工福利费 | 1,190.94 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 福州市正山堂茶业有限公司 | 商务礼品费用 | 11,530.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 江苏爱涛物业管理有限公司上海分公司 | 商务礼品 | 10,290.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 梁绍伟 | 差旅费 | 21,450.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 胡小松 | 差旅费 | 3,569.66 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 黎文骏 | 差旅费 | 3,366.82 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 严兴华 | 差旅费 | 1,780.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 李钦 | 招待费 | 10,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 李钦 | 招待费 | 2,724.90 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 李钦 | 差旅费 | 1,551.12 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 李钦 | 招待费 | 6,831.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 杜顺 | 商务礼品采购 | 100,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 东湖高新税务 | 交税 | 89,260.19 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 东湖高新税务 | 交税 | 77,118.30 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 东湖高新税务 | 交税 | 2,604,669.92 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 东湖高新税务 | 交税 | 5,479,635.78 | 光大银行3640 | 税费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 胡飞武 | 招待费 | 6,558.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 湖北星昌谷商贸有限公司 | 商务礼品 | 1,440.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 袁州区城北阳光贸易经营部 | 商务礼品 | 16,500.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 赵强 | 招待费 | 2,952.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 严兴华 | 差旅费 | 847.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 电费 | 3,309.03 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 租金 | 171,368.03 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 租金 | 51,814.40 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 殷婷 | 商务礼品 | 1,612.80 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 物业费 | 160,821.12 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 北京戴德梁行物业管理有限公司武汉分公司 | 电费 | 2,876.37 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 上海圆迈贸易有限公司 | 礼品采购 | 883.20 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 莆田市城厢区同胜精品商行 | 商务礼品采购 | 66,168.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 中国平安人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 租金 | 708,953.10 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 上海圆迈贸易有限公司 | 商务礼品采购 | 13,808.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 光大银行 | 转账手续费 | 200.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 往来款 | 62,400,000.00 | 光大银行3640 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 武汉市斯特昌贸易有限公司 | 提取重点监管资金支付工程款 | 53,520,000.00 | 光大预售9112 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 武汉鑫源世隆商贸有限公司 | 提取重点监管资金支付工程款 | 11,870,000.00 | 光大预售1088 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 武汉正襄企业管理咨询有限公司 | 代付工程费 | 65,390,000.00 | 建设银行0764 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 中国建设银行 | 手续费 | 2.00 | 建设银行0764 | 财务费用 |
| 正襄 | 2020-10-21 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 代付工程费 | 127,790,000.00 | 中信梨园2861 | 往来款 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 工行异地汇款手续费 | 115.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 中国工商银行汉阳分行 | 跨行快汇手续费 | 360.00 | 工商银行1883 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 张涛 | 差旅费 | 8,215.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 裴欣童 | 招待费 | 2,481.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 徐超 | 招待费 | 4,380.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 王艳坤 | 差旅费 | 4,695.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 樊珊 | 招待费 | 5,259.50 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 梁绍伟 | 招待费 | 3,743.10 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 梁绍伟 | 招待费 | 3,500.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 手续费撤销 | -4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 刘茜 | 差旅费账户错误退回 | -745.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 刘茜 | 差旅费 | 745.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 周春雷 | 差旅费 | 11,474.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 光大银行 | 转账手续费 | 119.20 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 严红霞 | 退定金 | 50,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 谭效杰 | 退房款 | 4,634.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 谭效杰 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 谭效杰 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 张金伟 | 退房款 | 235,457.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 张金伟 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 刘钲 | 退房款 | 266,508.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 刘钲 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 李勇 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 20,000.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 9,677.02 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 湖北潜达环境检测技术有限公司 | 工程款 | 340,000.00 | 光大银行3640 | 前期费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 湖北潜达环境检测技术有限公司 | 工程款 | 160,000.00 | 光大银行3640 | 前期费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 手续费撤销 | -15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉潜达环境检测技术有限公司 | 账号、户名不符退回 | -160,000.00 | 光大银行3640 | 前期费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉潜达环境检测技术有限公司 | 工程款 | 160,000.00 | 光大银行3640 | 前期费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 手续费撤销 | -15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉潜达环境检测技术有限公司 | 账号、户名不符退回 | -340,000.00 | 光大银行3640 | 前期费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉潜达环境检测技术有限公司 | 工程款 | 340,000.00 | 光大银行3640 | 前期费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉市江岸区立勇纯净水经营部 | 项目水费 | 5,800.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 手续费撤销 | -4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 账号、户名不符退回 | -9,667.02 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 9,667.02 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉查测通房地产咨询有限公司 | 工程款 | 113,847.06 | 光大银行3640 | 前期费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 20.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 上海太吉元禾装饰设计有限公司 | 工程款 | 935,620.00 | 光大银行3640 | 建筑工程费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉广为达消防科技有限公司 | 退投标保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 湖北天兆智能消防工程有限公司 | 退投标保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 晨发建设集团有限公司 | 退投标保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 湖北亿盛系统工程有限公司 | 退投标保证金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 湖北升腾教育科技有限公司 | 开荒费 | 4,314.29 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 湖北升腾教育科技有限公司 | 开荒费 | 16,420.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉保丰物业服务有限公司 | 垃圾清运费 | 1,300.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉市精天成科技发展有限公司 | 营销费用 | 8,480.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 手续费撤销 | -4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉吉福桶装水配送有限公司 | 账号、户名不符退回 | -5,800.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉吉福桶装水配送有限公司 | 桶装水费 | 5,800.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 正荣物业服务有限公司武汉分公司 | 物业费 | 243,429.02 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 上海潜意识广告有限公司 | 营销费用 | 60,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 手续费撤销 | -4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 账号、户名不符退回 | -9,667.02 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 4.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 上海圆迈贸易有限公司 | 京东慧采 | 9,667.02 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉立德众和广告有限公司 | 营销费用 | 26,410.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武汉立德众和广告有限公司 | 营销费用 | 12,000.00 | 光大银行3640 | 营销费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 屈萌 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 陈毕 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 田肖祝 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 王毅志 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 曹阳 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 谭朋 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 杨敦安 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 武小夏 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 李闯 | 退诚意金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 光大银行 | 转账手续费 | 8.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 杜艳 | 退定金 | 50,000.00 | 光大银行3640 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 李勇 | 退房款 | 243,490.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 贾阳 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 贾阳 | 退房款 | 275,379.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 付婷 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 付婷 | 退房款 | 300,000.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 付婷 | 退房款 | 215,386.00 | 建设银行0764 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 刘生雄 | 全民营销佣金 | 14,940.17 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 沈小妹 | 退房款 | 891,003.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 彭媛媛 | 退房款 | 550,010.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 严红梅 | 退房款 | 815,386.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 杨沅法 | 招待费 | 2,915.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 甘露 | 招待费 | 14,290.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 王敏 | 招待费 | 3,431.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 赵强 | 招待费 | 4,895.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 谢亚都 | 货款 | 3,347.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 甘露 | 招待费 | 4,318.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 牟伦飞 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 宋春龙 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 李宸棡 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 李光茂 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 褚俊 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 王瑞丹 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 余良好 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 熊红兵 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 田耀琦 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 梅萍 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 洪流 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 朱耀德 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 魏朝 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 陈琰曦 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 李霞莉 | 退预约金 | 50,000.00 | 工商银行1883 | 收费退款 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 殷婷 | 商务礼品 | 1,980.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 汪仁义 | 差旅费 | 2,800.50 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 甘露 | 差旅费 | 4,687.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 杜顺 | 差旅费 | 1,072.00 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 正襄 | 2020-10-28 | 光大银行 | 转账手续费 | 15.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 光大银行 | 转账手续费 | 10.00 | 光大银行3640 | 财务费用 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 武汉市洪山区兴锐烟酒副食店 | 商务礼品报销 | 80,410.00 | 光大银行3640 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 邢超 | 全民营销佣金 | 17,647.57 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 谢成成 | 全民营销佣金 | 17,886.76 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 李佳佳 | 全民营销佣金 | 15,977.05 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 张凯 | 全民营销佣金 | 15,000.88 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 张凯 | 全民营销佣金 | 14,898.88 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 熊志力 | 全民营销佣金 | 16,072.83 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 刘文伟 | 全民营销佣金 | 15,648.39 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 范太来 | 全民营销佣金 | 15,841.38 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 范云飞 | 全民营销佣金 | 15,654.87 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 李扬 | 全民营销佣金 | 15,026.08 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 赵研 | 全民营销佣金 | 14,970.77 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 张珂 | 全民营销佣金 | 15,929.16 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 王芬 | 全民营销佣金 | 17,913.34 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 王芬 | 账户错误退回 | -17,913.34 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 王芬 | 全名营销佣金 | 17,913.34 | 建设银行0764 | 管理费 |
| 正楚 | 2020-10-29 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 电费320201003 | 254,383.22 | 工商银行1883 | 管理费 |
| 合计 |  |  |  | 342,967,094.36 |  |  |

2020年10月账内互转表

| 项目公司 | 事由 | 付款行 | 收款行 | 金额（元） | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 9,908,059.00 | 2020-10-9 |
| 正楚 | 转监管 | 光大银行3640 | 光大预售1088 | 9,656,411.00 | 2020-10-13 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 29,310,000.00 | 2020-10-21 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售9112 | 光大银行3640 | 23,740,000.00 | 2020-10-21 |
| 正楚 | 提取非重点监管资金 | 光大预售1088 | 光大银行3640 | 9,350,000.00 | 2020-10-21 |
| 正楚 | 退房款因光大对私转账限额 | 光大银行3640 | 建设银行0764 | 5,960,000.00 | 2020-10-26 |
| 正楚 | 因光大对私转账限额转工商银行支付 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 800,000.00 | 2020-10-27 |
| 正楚 | 转转监管 | 光大银行3640 | 光大预售2665 | 4,766,646.00 | 2020-10-27 |
| 正楚 | 退房款因建行限额转工行支付 | 建设银行0764 | 工商银行1883 | 2,300,000.00 | 2020-10-27 |
| 正楚 | 转扣电费 | 光大银行3640 | 工商银行1883 | 260,000.00 | 2020-10-28 |

8.3 资金流入情况

2020年10月监管范围内各类资金流入共计292,931,119.00元，其中销售回款流入99,510,419.00元，其他资金流入额193,420,700.00元。

8.3.1其他资金流入明细

2020年10月资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-10-4 | 樊珊 | 其他 | 100.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 樊珊 | 其他 | 200.00 | 工商银行1883 |
| 正襄 | 2020-10-15 | 正荣正创（武汉）置业发展有限公司 | 往来款 | 240,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 樊珊 | 其他 | 200.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 王迈冬 | 其他 | 200.00 | 工商银行1883 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 武汉鑫源世隆商贸有限公司 | 往来款 | 11,870,000.00 | 建设银行0764 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 武汉市斯特昌贸易有限公司 | 往来款 | 53,520,000.00 | 建设银行0764 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 62,400,000.00 | 中信梨园2861 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 武汉正楚置业发展有限公司 | 往来款 | 65,390,000.00 | 中信梨园2861 |
| 合计 |  |  |  | 193,420,700.00 |  |

8.3.2销售资金流入明细

2020年10月销售资金流入明细表

| 项目公司 | 收款日期 | 付款方 | 资金用途 | 金额 | 收款行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 2020-10-1 | 向龙飞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-1 | 徐亮 | 销售款 | 50.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-1 | 蔡小红 | 销售款 | 395,633.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-2 | 刘保军 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-2 | 梁礼利 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-2 | 张凯 | 销售款 | 250,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-2 | 张凯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-2 | 周重远 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-2 | 徐文新 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-2 | 徐文新 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-3 | 梁礼利 | 销售款 | 173,887.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-3 | 周重远 | 销售款 | 110,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-3 | 周重远 | 销售款 | 506,472.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-3 | 闫文辉 | 销售款 | 413,490.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 叶方政 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 王会 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 石科威 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 梅萍 | 销售款 | 192,390.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 卢其梅 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 陈军蓉 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 肖康 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 肖康 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-4 | 肖康 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-5 | 徐鑫 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-5 | 石科威 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-5 | 刘保军 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-5 | 郑星 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-5 | 卢其梅 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 汪红敏 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 刘燕 | 销售款 | 170,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 刘方凯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 姜自鸿 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-6 | 王娅 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 石科威 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 陈瑞 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 宋金展 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 王泳 | 销售款 | 521,288.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 李智 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 张春春 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 吴红霞 | 销售款 | 70,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 陈军蓉 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 冯康康 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 叶萍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 邓晓琴 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 汪红敏 | 销售款 | 130,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-7 | 汪红敏 | 销售款 | 188,800.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-8 | 项利姣 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-8 | 李龙超 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-8 | 詹升洲 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-8 | 黄毅强 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-8 | 李龙超 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-8 | 卢其梅 | 销售款 | 546,222.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-8 | 徐文新 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-8 | 徐文新 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 徐鑫 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 郑星 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 刘方凯 | 销售款 | 539,962.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 陈珊 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 陈珊 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 陈珊 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | pos机收款 | 销售款 | 370,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 刘保军 | 销售款 | 844.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 刘保军 | 销售款 | 600,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | pos机收款 | 销售款 | 99,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | pos机收款 | 销售款 | 99,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 徐文新 | 销售款 | 107,317.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | pos机收款 | 销售款 | 1,165,670.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | pos机收款 | 销售款 | 1,232,133.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | pos机收款 | 销售款 | 99,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | pos机收款 | 销售款 | 139,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 韦力文 | 销售款 | 750,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 张力 | 销售款 | 550,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 慕仙莲 | 销售款 | 820,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 白杰 | 销售款 | 550,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 袁亮亮 | 销售款 | 270,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 毛书豪 | 销售款 | 450,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 彭汉元 | 销售款 | 890,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 王文超 | 销售款 | 1,132,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 张立雄 | 销售款 | 640,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 刘成军 | 销售款 | 660,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 赵莹 | 销售款 | 1,230,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 姚琳 | 销售款 | 1,240,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-9 | 夏天平 | 销售款 | 1,230,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 王丽 | 销售款 | 38,647.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 王丽 | 销售款 | 65,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 吴红霞 | 销售款 | 60,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 王丽 | 销售款 | 280,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 王丽 | 销售款 | 160,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 程翠珍 | 销售款 | 41,288.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 冉茂华 | 销售款 | 450,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 陈珊 | 销售款 | 108,318.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 黄毅强 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 368,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 380,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 250,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-10 | 跨行转账 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-11 | 莫顺 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-11 | 熊伟 | 销售款 | 139,097.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-11 | 陈丹 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-11 | 黄毅强 | 销售款 | 52,484.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-11 | 宋金展 | 销售款 | 520,992.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 李智 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 吴红霞 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 纵驰 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 彭彬 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 颜宏卫 | 销售款 | 140,466.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 程翠珍 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | 颜宏卫 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | pos机收款 | 销售款 | 557,210.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-12 | pos机收款 | 销售款 | 682,180.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-13 | 项利姣 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-13 | 李龙超 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-13 | 彭彬 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-13 | pos机收款 | 销售款 | 49,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-13 | 陈丹 | 销售款 | 145,622.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-13 | 赵家幸 | 销售款 | 600,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 任世为 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 黄徐平 | 销售款 | 1,560,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 陈美静 | 销售款 | 1,200,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 项利姣 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 谢思思 | 销售款 | 20,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 彭彬 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 郭蕾 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-14 | pos机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 蔡崇浩 | 销售款 | 500,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 王益 | 销售款 | 370,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 王益 | 销售款 | 840,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-14 | 蔡崇浩 | 销售款 | 550,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 王会 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 张春春 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 张春春 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 陈瑞 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 孔新伍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 詹升洲 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 周重远 | 销售款 | 920,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 黄珊 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | pos机收款 | 销售款 | 549,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 项利姣 | 销售款 | 3,994.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 郭蕾 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 项利姣 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-15 | 周芳 | 销售款 | 1,060,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-16 | 张春春 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-16 | 谢思思 | 销售款 | 30,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-16 | POS机收款 | 销售款 | 102,966.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-16 | 韩强 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-16 | 詹升洲 | 销售款 | 358,238.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-16 | 张杨林 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-16 | 张耀 | 销售款 | 1,570,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-17 | 刘王宇 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-17 | 李龙超 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-17 | 梅萍 | 销售款 | 369,963.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-17 | 梅萍 | 销售款 | 37.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-18 | 张凯 | 销售款 | 254,066.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-18 | 周重远 | 销售款 | 300,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-18 | 孙玉容 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-18 | 方辉 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-18 | 胡川 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 黄明 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 周重远 | 销售款 | 310,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 刘英 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-19 | POS机收款 | 销售款 | 426,322.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-19 | POS机收款 | 销售款 | 943,961.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-19 | POS机收款 | 销售款 | 1,468,273.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 吕杉杉 | 销售款 | 1,250,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-19 | 杜亚清+王镇 | 销售款 | 900,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 刘王宇 | 销售款 | 508,481.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 彭彬 | 销售款 | 356,348.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 薛静 | 销售款 | 720,696.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 胡川 | 销售款 | 131,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-20 | POS机收款 | 销售款 | 1,475,303.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 王争 | 销售款 | 640,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 王争 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 陈宇佳 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 童国权 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-20 | 苏丹 | 销售款 | 1,550,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 彭壮 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 郭蕾 | 销售款 | 141,100.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 方辉 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 王丹丹 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-21 | POS机收款 | 销售款 | 49,980.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-21 | 何瑶 | 销售款 | 690,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 杨旭 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-22 | POS机收款 | 销售款 | 469,960.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 杨轩 | 销售款 | 1,340,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 何瑶 | 销售款 | 700,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 苏杰 | 销售款 | 950,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 周雅婷 | 销售款 | 1,130,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 黄鹤宇 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 田野 | 销售款 | 560,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 谢枫 | 销售款 | 1,550,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 梁礼利 | 销售款 | 1,300,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 高志强 | 销售款 | 1,260,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-22 | 熊瀚 | 销售款 | 1,550,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 张旭东 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | 吴彩燕 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 陈丹 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 陈丹 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 陈丹 | 销售款 | 280,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-23 | POS机收款 | 销售款 | 569,226.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 刘丰 | 销售款 | 1,270,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 陈宇佳 | 销售款 | 530,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 邱琦 | 销售款 | 1,060,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 徐志勇 | 销售款 | 1,000,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 童国权 | 销售款 | 550,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 李娟 | 销售款 | 1,110,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-23 | 王丽 | 销售款 | 1,090,000.00 | 光大预售1088 |
| 正楚 | 2020-10-24 | 张芳 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-24 | 许聪 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-24 | 杨春梅 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-24 | 吴锐 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-24 | 张薇 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-24 | 黄珊 | 销售款 | 148,918.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 周贵洲 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 胡珊 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 张薇 | 销售款 | 16,641.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 周冬 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 李雯 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 梅萍 | 销售款 | 370,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 周瑶 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 孙金平 | 销售款 | 145,770.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-25 | 张薇 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 易振环 | 销售款 | 222,990.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 严兴华 | 销售款 | 536.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 许聪 | 销售款 | 100,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-26 | POS机收款 | 销售款 | 2,320,636.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-26 | POS机收款 | 销售款 | 1,948,071.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-26 | 郑自立 | 销售款 | 1,520,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 王会 | 销售款 | 376,066.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 许聪 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 曾雪婷 | 销售款 | 143,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 周瑶 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-27 | 邱丽叶+胡良良 | 销售款 | 1,030,000.00 | 光大预售9112 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 朱瑜 | 销售款 | 1,290,000.00 | 光大预售2665 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 杨婷婷 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-28 | 周贵洲 | 销售款 | 154,583.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-28 | POS机收款 | 销售款 | 596,686.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-29 | 魏巍 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-29 | 刘艳涛 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-29 | POS机收款 | 销售款 | 2,078,319.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-29 | 汪红敏 | 销售款 | 150,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-29 | 叶方政 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-29 | 叶方政 | 销售款 | 200,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | 徐文新 | 销售款 | 60,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | 叶方政 | 销售款 | 7,266.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | 王维 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | 程云 | 销售款 | 210,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | 项利姣 | 销售款 | 430,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | 徐鑫 | 销售款 | 330,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | 徐文新 | 销售款 | 140,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-30 | POS机收款 | 销售款 | 1,082,485.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 张毅 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 唐凯颖 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 肖康 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 陈跃华 | 销售款 | 158,742.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 熊铛 | 销售款 | 10,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 肖康 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 李智 | 销售款 | 255,214.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 李智 | 销售款 | 500,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 王小兰 | 销售款 | 600,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 刘添奇 | 销售款 | 135,558.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 刘添奇 | 销售款 | 40,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 许聪 | 销售款 | 140,844.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 陈瑞 | 销售款 | 471,978.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 张远照 | 销售款 | 380,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 周瑶 | 销售款 | 400,000.00 | 光大银行3640 |
| 正楚 | 2020-10-31 | 徐文新 | 销售款 | 50,000.00 | 光大银行3640 |
|  |  | 合计 |  | 99,510,419.00 |  |

8.3.3销售回款明细

| 日期 | 住宅定金（元） | 住宅首付（元） | 按揭放款（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-10-1 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2020-10-2 | 150,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 2020-10-3 | 0.00 | 1,343,849.00 | 0.00 | 1,343,849.00 |
| 2020-10-4 | 510,000.00 | 142,390.00 | 0.00 | 652,390.00 |
| 2020-10-5 | 686,214.00 | 856,099.00 | 0.00 | 1,542,313.00 |
| 2020-10-6 | 150,000.00 | 820,000.00 | 0.00 | 970,000.00 |
| 2020-10-7 | 470000 | 2,205,858.00 | 0.00 | 2,675,858.00 |
| 2020-10-8 | 300000 | 646,222.00 | 0.00 | 946,222.00 |
| 2020-10-9 | 0.00 | 2,188,123.00 | 9,590,000.00 | 11,778,123.00 |
| 2020-10-10 | -50,000.00 | 2,956,465.00 | 5,780,000.00 | 8,686,465.00 |
| 2020-10-11 | 100,000.00 | 748,809.00 | 0.00 | 848,809.00 |
| 2020-10-12 | 780,466.00 | 0.00 | 0.00 | 780,466.00 |
| 2020-10-13 | 50,000.00 | 395,622.00 | 0.00 | 445,622.00 |
| 2020-10-14 | 580,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 670,000.00 |
| 2020-10-15 | 143,994.00 | 1,642,986.00 | 0.00 | 1,786,980.00 |
| 2020-10-16 | 30,000.00 | 2,066,571.00 | 12,850,000.00 | 14,946,571.00 |
| 2020-10-17 | 150,000.00 | 1,514,041.00 | 0.00 | 1,664,041.00 |
| 2020-10-18 | -1,228,376.00 | 2,358,804.00 | 0.00 | 1,130,428.00 |
| 2020-10-19 | 200,000.00 | 1,685,383.00 | 1,250,000.00 | 3,135,383.00 |
| 2020-10-20 | 50,000.00 | 1,716,525.00 | 0.00 | 1,766,525.00 |
| 2020-10-21 | 0.00 | 921,100.00 | 0.00 | 921,100.00 |
| 2020-10-22 | 0.00 | 569,246.00 | 0.00 | 569,246.00 |
| 2020-10-23 | 1,960,696.00 | 990,000.00 | 0.00 | 2,950,696.00 |
| 2020-10-24 | -1,610,696.00 | 4,157,825.00 | 0.00 | 2,547,129.00 |
| 2020-10-25 | 250,000.00 | 732,411.00 | 0.00 | 982,411.00 |
| 2020-10-26 | 0.00 | 322,990.00 | 12,350,000.00 | 12,672,990.00 |
| 2020-10-27 | -1,700,000.00 | -4,041,461.00 | 5,570,000.00 | -171,461.00 |
| 2020-10-28 | 50,000.00 | 2,233,002.00 | 3,590,000.00 | 5,873,002.00 |
| 2020-10-29 | 7,000.00 | 1,075,545.00 | 7,730,000.00 | 8,812,545.00 |
| 2020-10-30 | 143,000.00 | 2,395,885.00 | 0.00 | 2,538,885.00 |
| 2020-10-31 | 190,000.00 | 4,082,000.00 | 0.00 | 4,272,000.00 |
| 合计 |  |  |  | 98,588,588.00 |

注：银联系统存在支付时间差异，销售回款中POS刷卡收入将于次一工作日进入项目公司相应账户。

（转下页）

8.4 各银行账户余额

根据项目公司的银行对账单，截至2020年10月31日，项目公司各资金账户余额总计198,971,358.04元，各账户余额见下表。

截止2020年10月31日各银行账户余额汇总

| 公司 | 开户银行名称 | 账号 | 账户性质 | 账户余额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正楚 | 中国光大银行武汉金融港支行 | 775 5018 8000 2136 40 | 基本户 | 10,235,693.67 |
|  | 中国建设银行武汉汉阳支行 | 4205 0121 8008 0000 0764 | 一般户 | 386,462.67 |
|  | 中国工商银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 3202 0048 1920 1031 883 | 一般户 | 101,805.54 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0075 2310 | 放款户 | 28,297.09 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0188 0007 52228 | 收入户 | 4,055.00 |
|  | 中国光大银行武汉分行 | 3831 0180 8072 8251 1 | 贷款户 | 0 |
|  | 武汉正楚置业发展有限公司2020监管 | 3831 0180 8078 0911 2 | 预售监管账户 | 121,276,141.41 |
|  | 武汉正楚置业发展有限公司2020监管 | 3831 0180 8001 2108 8 | 预售监管账户 | 47,059,551.00 |
|  | 武汉正楚置业发展有限公司2020监管 | 3831 0180 8062 1266 5 | 预售监管账户 | 19,871,032.00 |
|  | 武汉正楚置业发展有限公司2020监管 | 3831 0188 0007 5950 0 | 预售监管账户 | 0.00 |
| 正襄 | 中信银行梨园支行 | 8111 5010 1200 0622 861 | 基本户 | 8,319.66 |
|  |  | 合计 |  | 198,971,358.04 |

附件

附件一  项目平面图

附件二 预售许可证

8#10#预售许可证

附件三 印鉴卡

工商银行变更预留印鉴卡