2019年8月监管报告


中国民生信托-至信654号禹洲北京通州集合资金信托计划
2019年9月监管报告

项目名称：中国民生信托-至信654号禹洲北京通州集合资金信托计划
委托方：中国民生信托有限公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司

监管人员：王淼  于臣
日期：二零一九年十月十一日

目录
1

1项目基本情况

12重大事件披露


13项目五证办理及施工进度情况


4项目楼盘规划图及现状
3
5印鉴使用情况
5
6合同签订情况
7
7资金的使用情况
8



为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：北京禹茂房地产开发有限公司

·民生信托：中国民生信托有限公司

·康信资管：北京康信君安资产管理有限公司

1项目基本情况

标的项目为项目公司建设的项目，位于通州区永顺镇TZ-0104-6002地块F1住宅混合公建用地、TZ-0104-6001地块A33基础教育用地项目。规划建设用地面积51248.95平方米。建设内容及规模控制规模为78434平方米（不含地下面积），建设内容为住宅、商业、办公及基础教育。具体建设规模指标由规划自然资源管理部门核定。
2重大事件披露
 　  本月无重大事件发生
3项目五证办理及施工进度情况

截至2019年9月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	取得时间
	备注

	不动产权证书
	2019年7月23日
	不动产权第0027780号

	建设用地规划许可证
	尚未办理
	--

	建设工程规划许可证
	2019年7月24日
	S1#商业楼

	建筑工程施工许可证
	尚未办理
	--

	预售许可证
	尚未办理
	--


(转下页)

4项目楼盘规划图及地块现状

用地四至：东至规划西潞苑东路及规划西潞苑东一路，南至规划西潞苑东路和西潞苑一街，西至规划西潞苑西一路及西侧地块，北至西潞苑一街及北侧地块。

 [image: image1.png]



[image: image2.png]



标的项目现场照片（2019年10月10日）

[image: image3.jpg]


     [image: image4.jpg]



1、项目现场图                                        2、项目现场图 
[image: image5.jpg]


     [image: image6.jpg]



3、项目现场图                            4、项目现场图 
[image: image7.jpg]


     
5、项目现场图
5印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信资管人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交申请，待民生信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年9月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印材料
	用印事由
	经办人

	2019/9/3
	公章、人名章
	建设工程测量合同
	建设工程测量合同盖章
	魏丽涛

	2019/9/3
	公章
	中标通知书、定标通知书
	中标通知书及原监理中标通知书补盖
	魏丽涛

	2019/9/4
	公章
	云专线入网协议、介绍信
	城市展厅114、115宽带办理
	赵海霞

	2019/9/5
	公章、人名章
	中国建设银行E托宝业务申请单
	中国建设银行E托宝办理
	赵海霞

	2019/9/6
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第九笔放款
	周贺杰

	2019/9/6
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第九笔放款
	周贺杰

	2019/9/10
	公章
	禹州北京通州68项目临水工程
	自来水安装
	王得亮

	2019/9/11
	公章
	授权委托书
	对赌协议之补充协议现场办理事项的委托书
	周贺杰

	2019/9/11
	公章
	授权委托书
	对赌协议之补充协议现场办理事项的委托书
	周贺杰

	2019/9/12
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十笔放款
	周贺杰

	2019/9/12
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十笔放款
	周贺杰

	2019/9/16
	公章
	承诺书
	项目伐树承诺书
	董继林

	2019/9/16
	公章
	北京禹茂房地产开发有限公司幼儿园划拨申请
	幼儿园划拨申请
	董继林

	2019/9/16
	公章
	劳动合同
	员工入职签订劳动合同
	石美红

	2019/9/16
	公章、人名章
	禹州·北京通州68项目售楼处智能化工程施工合同
	售楼处智能化
	魏丽涛

	2019/9/17
	公章
	房屋租赁合同
	办公室租赁
	董继林

	2019/9/17
	公章
	天津公司禹州·朗廷湾项目城市展厅装修工程北京莱格装饰工程有限公司
	禹州·朗廷湾项目城市展厅装修
	李亚洁

	2019/9/17
	公章
	徐强身份证、身份证扫描件
	门禁卡办理
	李亚洁

	2019/9/19
	公章、人名章
	北京市物业项目物业服务费用评估委托合同
	物业费评估
	徐强

	2019/9/20
	公章、人名章
	法人身份证复印件、营业执照复印件、印鉴卡、特约商户受理银联卡业务协议签约表、交易设限说明函、银联网络收单商户开通POS特殊功能申请表、特约商户受理银联卡业务补充协议书
	智能收银系统
	周贺杰

	2019/9/20
	公章
	营业执照复印件、建筑工程施工许可证、环境保护税基础信息采集表、
	环境保护税
	周贺杰

	2019/9/20
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十一笔放款
	周贺杰

	2019/9/20
	公章、人名章
	划款指令、支付申请书
	民生信托第十一笔放款
	周贺杰

	2019/9/20
	公章、人名章
	企业信用信息基础数据库查询及报送授权书
	兴业银行企业征信授权书
	周贺杰

	2019/9/20
	公章
	禹州·朗廷湾项目印刷制作合同
	物料印刷
	李亚洁

	2019/9/20
	公章
	禹州·朗廷湾项目物资采购合同
	物资采购
	李亚洁

	2019/9/23
	公章
	补充协议、北京市通州区永顺镇地块F1住宅混合公建用地各用途具体部位明细表、北京市通州区永顺镇地块基础教育用地各用途具体部位明细表
	土地出让合同补充协议
	宋姝洁

	2019/9/23
	公章、人名章
	禹洲·北京通州68项目伐树工程施工合同
	伐树工程施工合同
	魏丽涛

	2019/9/24
	公章、人名章
	北京禹茂房地产开发有限公司股东会决议
	北京禹茂房地产开发有限公司股东会决议盖章
	周贺杰

	2019/9/24
	公章、人名章
	天津北方泽茂企业管理有限公司股东会决议、北京禹茂房地产开发有限公司股东会决议
	天津北方泽茂企业管理有限公司股东会决议、北京禹茂房地产开发有限公司股东会决议盖章
	周贺杰

	2019/9/25
	公章
	北京市居住配套教育设施建设协议书、园林绿化审查意见复函、规划总平面图、人防工程设计审核批准意见书、人防工程规划总平面图、建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、规划意见复函、规划方案总平面图
	办理工规证
	董继林

	2019/9/25
	公章
	禹洲朗廷湾项目公众号大V（通州小兵）广告投放合同
	广告投放
	李亚杰

	2019/9/25
	公章
	禹洲朗廷湾项目城市展厅沙盘装饰物制作安装维护合同
	沙盘模型制作
	李亚杰

	2019/9/26
	公章
	禹洲朗廷湾办公室临时洽谈区改造装饰物制作安装维护合同
	办公室临时洽谈区改造
	李亚杰

	2019/9/26
	公章
	朗廷湾项目门头与玻璃贴制作合同
	门头与玻璃贴制作
	李亚杰

	2019/9/26
	公章
	禹洲朗廷湾项目城市展厅8月物料制作装饰物制作安装维护合同
	物料制作
	李亚杰

	2019/9/26
	公章、人名章
	投资协议之补充协议
	补充协议
	陈曦

	2019/9/26
	公章
	基本存款账户信息、建行电子回执、契税凭证、产权交易合同、营业执照、法人身份证等
	民生银行贷款审批
	刘长圣

	2019/9/26
	公章
	北京煦腾房地产开发有限公司章程
	煦腾章程
	周贺杰

	2019/9/26
	公章
	土地证、股东名册、营业执照、北京禹茂房地产开发有限公司章程
	禹茂章程
	周贺杰

	2019/9/26
	公章
	天津北方泽茂企业管理有限公司股东决定
	公司名称、监事变更
	刘瑞

	2019/9/30
	公章
	户外广告发布合同
	大巴车广告发布
	李亚杰

	2019/9/30
	公章
	禹洲集团北京城市公司国庆节上班联系函
	国庆节上班联系函
	董继林


6合同签订情况

2019年9月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额

（元）
	盖章日期

	1
	厦门纵横集团同信发展有限公司
	禹州·北京通州68项目售楼处智能化工程施工合同
	禹州·北京通州68项目售楼处智能化工程施工
	299417.91
	2019/9/16

	2
	甲方：阎鹍 张伟
	房屋租赁合同
	办公室租赁
	37,560.00
	2019/9/17

	3
	北京莱格装饰工程有限公司
	禹州·北京通州城市展厅精装修工程施工合同
	禹州·北京通州城市展厅装修
	1156067.08
	2019/9/17

	4
	青宇（北京）物业服务评估监理有限公司
	北京市物业项目物业服务费用评估委托合同
	对项目物业费确定提供依据
	78000.00
	2019/9/19

	5
	天津德泰恒昌印务股份有限公司
	禹州·朗廷湾项目印刷制作合同
	禹州·朗廷湾项目印刷制作
	97681.72
	2019/9/20

	6
	天津卜凡文化传媒有限公司
	禹州·朗廷湾项目物资采购合同
	禹州·朗廷湾项目物资采购
	64300.00
	2019/9/20

	7
	北京市规划和自然资源委员会
	补充协议、北京市通州区永顺镇地块F1住宅混合公建用地各用途具体部位明细表、北京市通州区永顺镇地块基础教育用地各用途具体部位明细表
	出让合同相关补充协议及资料
	31,668,222.00
	2019/9/23

	8
	北京宸通建设有限公司
	禹洲·北京通州68项目伐树工程施工合同
	禹洲·北京通州68项目伐树工程
	3,884,297.84
	2019/9/23

	9
	北京五洲泰和文化传播有限公司
	禹洲朗廷湾项目公众号大V（通州小兵）广告投放合同
	禹洲朗廷湾项目公众号大V（通州小兵）广告投放
	32,000.00
	2019/9/25

	10
	北京华野模型有限公司
	禹洲朗廷湾项目城市展厅沙盘装饰物制作安装维护合同
	禹洲朗廷湾项目城市展厅沙盘装饰物制作安装维护
	148,000.00
	2019/9/25

	11
	天津皇嘉文化传媒有限公司
	禹洲朗廷湾办公室临时洽谈区改造装饰物制作安装维护合同
	禹洲朗廷湾办公室临时洽谈区改造装饰物制作安装维护
	25,404.86
	2019/9/26

	12
	天津皇嘉文化传媒有限公司
	朗廷湾项目门头与玻璃贴制作合同
	朗廷湾项目门头与玻璃贴制作
	47,947.00
	2019/9/26

	13
	天津皇嘉文化传媒有限公司
	禹洲朗廷湾项目城市展厅8月物料制作装饰物制作安装维护合同
	甲方因项目推售节点对外宣传需要，委托乙方制作、布置、安装、维护装饰物
	86,992.00
	2019/9/26

	14
	北京盛宏传媒广告有限公司
	户外广告发布合同
	户外广告发布
	138,000.00
	2019/9/30


7资金的使用情况
2019年9月建设银行账户资金使用情况表

	日期
	收款单位
	使用金额(单位：元）
	资金用途

	2019/9/2
	董继林
	300.00
	办公费报销

	2019/9/19
	北京万兴宏盛建筑勘测技术有限公司
	49,373.00
	S1商业测绘合同付款

	2019/9/24
	姜铮
	1,000.00
	生日福利费

	2019/9/24
	董继林
	9,996.58
	中元节福利费

	2019/9/24
	北京顺丰速运有限公司
	479.00
	顺丰月结付款

	2019/9/24
	赵海霞
	120.00
	定制锦旗

	2019/9/24
	李亚洁
	616.00
	差旅费

	2019/9/24
	董继林
	800.00
	办公费报销

	2019/9/24
	刘长圣
	2,210.00
	业务招待费

	2019/9/24
	董继林
	7,350.83
	交通费报销

	2019/9/24
	李志成
	2,264.00
	集团设计条线半年会

	2019/9/24
	中国电信股份有限公司北京分公司
	612.90
	网费

	2019/9/24
	赵海霞
	2,392.24
	交通费报销

	2019/9/24
	杨晶
	489.00
	差旅费

	2019/9/24
	董继林
	2,561.89
	交通费报销

	2019/9/24
	董继林
	2,882.30
	交通费报销

	2019/9/24
	董继林
	1,184.00
	车辆费用报销

	2019/9/24
	高萍
	4,650.00
	员工福利费

	2019/9/24
	赵海霞
	525.00
	办公费报销

	2019/9/24
	董继林
	710.00
	交通费报销

	2019/9/24
	贾旭
	3,000.00
	业务招待费

	2019/9/24
	贾旭
	8,000.00
	业务招待费

	2019/9/24
	北京永辉超市有限公司
	3,900.00
	员工福利费

	2019/9/24
	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
	2,160.00
	网费

	2019/9/24
	阎鹍
	12,520.00
	办公室租赁押金

	2019/9/24
	长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司
	2,000.00
	办公区电费

	2019/9/24
	贾旭
	23,798.00
	业务招待费

	2019/9/24
	贾旭
	3,252.00
	业务招待费

	2019/9/24
	贾旭
	11,673.00
	业务招待费

	2019/9/24
	贾旭
	11,973.00
	业务招待费

	2019/9/24
	王震福
	220,000.00
	业务招待费

	2019/9/24
	贾旭
	12,780.00
	业务招待费

	本月资金使用总额（单位：元）
	405,572.74





