2019年12月监管报告


中诚信托一诚5号股权投资项目集合资金信托计划

2019年12月监管报告

项目名称：中诚信托一诚5号股权投资项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：房小钰

日期：二零二零年一月七日

目录

1重大事件的披露
1
2项目基本情况
1
3项目五证办理及施工进度情况
1
  3.1项目五证办理情况说明
1
  3.2项目2019年12月施工进度情况
2
  3.3标的项目2020年1月施工计划
3
4印鉴使用情况
6
5合同签订情况
8
6项目销售情况
9
7资金情况
9
  7.1资金流出情况
10

  7.2资金流入情况
12
  7.3资金结算
12
附件
13
  附件一 银行对账单
13
  附件二 各月资金流出分类情况表
33

  附件三 标的项目平面图
34 

为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：绍兴祥生弘越房地产开发有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司
·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1重大事件的披露
（1） 项目公司现共有10个银行账户，12月未开立新的账户。

（2） 经核查，未出现抵押物二押的情况。
2项目基本情况
标的项目为项目公司建设的尚贤府项目，位于浙江省绍兴市越城区解放南路与规划阳和路交叉口。标的项目用地面积68993㎡，规划总建筑面积198443.36㎡，其中地上规划建筑面积139364.75㎡，地下规划建筑面积59078.88㎡。国有建设用地使用权出让年期为居住70年，使用期限至2088年3月29日止。

标的项目拟建22栋住宅，7栋配套公建（物业管理用房、社区用房、变电所、开闭站等）。项目分四期开发，预计2021年全部交付使用。

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以中诚信托与项目公司签订的2018JH0233H201号合作协议约定为准，各证照取得情况如下表：

（转下页）

截至2019年12月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	——
	已于2018-10-17日核发

	建设用地规划许可证
	——
	已于2018-5-10日核发

	建设工程规划许可证
	——
	已于2018-8-27日核发

	建筑工程施工许可证
	2018-8-31
	一标段于2018-10-31日核发

二标段于2018-11-23日核发

	预售许可证
	2019-1-31
	一期于2018-11-30日核发

二期于2019-1-18日核发

三期于2019-5-22日核发

四期于2019-9-9日核发

	项目开盘
	2019-1-31
	首次开盘2018年12月1日


3.2项目2019年12月施工进度情况

首开区各楼栋工程进度情况：

（1）23#楼外墙涂料施工；

（2）25#楼外墙涂料施工；

（3）26#楼外墙涂料施工；

（4）27#楼外墙涂料施工；

（5）28#楼外墙涂料施工；

（6）30#楼外墙涂料施工。

二开区各栋楼工程进度情况：

（1）2#楼施工至装饰粉刷阶段；

（2）3#楼施工至装饰粉刷阶段；

（3）9#楼施工至装饰粉刷阶段；

（4）10#楼施工至装饰粉刷阶段；

（5）15#楼施工至装饰粉刷阶段。

三开区各栋楼工程进度情况：

（1）16#楼施工至装饰粉刷阶段；

（2）19#楼屋面层钢筋绑扎完成；

（3）20#楼砌体完成；

（4）21#楼砌体完成；

（5）22#楼砌体完成。

四开区各栋楼工程进度情况：

（1）1#楼结顶；

（2）6#楼结顶；

（3）7#楼屋面层模板安装、十四层砌体完成；

（4）8#楼结顶、八层砌体完成；

（5）11#楼结顶；

（6）12#楼结顶、八层砌体完成。
3.3标的项目2020年1月施工计划

2020年1月因春节放假，暂无施工计划。
备注：本节楼号均为施工楼号，不同于《商品房预售证》中楼号，各楼栋位置见附件四。

标的项目现场照片（2019年12月31日）
[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]TR e T 7 o

I o ST i




                             

1、首开区施工现场                                  2、首开区施工现场
[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



3、二开区施工现场                       4、二开区施工现场
[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]j HONOR 9X & 2
TRIPLE CAMERA ==




5、三开区施工现场                                    6、三开区施工现场
标的项目现场照片（2019年12月31日）
[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]\A HONOR 9X &=
TRIPLE CAMERA



                             

7、三开区施工现场                                    8、三开区施工现场
[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]



9、四开区施工现场                       10、四开区施工现场
[image: image32.jpg]HONOR 9X

a)




[image: image33.jpg]



11、四开区施工现场                               12、四开区施工现场
4印鉴使用情况

对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年12月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019/12/2
	公章、法人章
	网签合同盖章
	3份网签合同
	营销部
	李凌
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/2
	公章、法人章
	车位协议盖章
	61份车位协议
	营销部
	王平
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/4
	公章、法人章
	中行按揭贷款合同盖章
	3份按揭贷款合同
	营销部
	张利
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/4
	公章
	建行申请回单及明细账打印出具函
	函
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/6
	公章、法人章
	车位协议盖章
	1份车位协议
	营销部
	李凌
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/9
	公章、法人章
	网签合同盖章
	15份网签合同
	营销部
	王平
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/10
	公章
	示范区塑料制作、砌筑挡土墙、红线外部分工程量、打松木桩封堵、幕墙五金品牌调整事宜
	工程签证单
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/10
	公章、法人章
	317-321号付款
	317-321号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/11
	公章
	交通银行按揭贷款合同
	3份按揭贷款合同
	营销部
	张利
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/12
	公章
	签订11月业主生日礼品采购合同，感恩节服务活动合同，阿胶制作活动合同，11月DM印刷制作合同，6月展销点租赁合同，
	11月业主生日礼品采购合同，感恩节服务活动合同，阿胶制作活动合同，11月DM印刷制作合同，6月展销点租赁合同，
	营销部
	沈洁
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/12
	公章、法人章
	签订智能化工程方案、初步及施工图设计合同
	智能化工程方案、初步及施工图设计合同
	设计部
	黄迪
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/12
	公章
	签订房博会租赁分摊合同
	房博会租赁分摊合同
	营销部
	沈洁
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/13
	公章、法人章
	322-333号付款
	322-333号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/17
	公章、法人章
	网签合同盖章
	7份网签合同
	营销部
	李凌
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/17
	公章
	签订防火门供货安装合同，桩基鉴定合同，幕墙施工合同
	签订防火门供货安装合同，桩基鉴定合同，幕墙施工合同
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/17
	公章
	签订涉税代理业务约定书
	涉税代理业务约定书
	财务部
	傅羽文
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/17
	公章、法人章
	中行按揭贷款合同盖章
	2份按揭贷款合同
	营销部
	张利
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/17
	公章
	民生银行手续费专用发票开具及申请及客户信息采集事宜
	增值税发票开具客户信息采集表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/18
	公章
	农民工工资发放事宜
	农民工出勤考勤表
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/18
	公章、法人章
	车位协议盖章
	2份车位协议
	营销部
	王平
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/18
	公章
	景观设计调整，主入口背景墙及停车场基层调整，示范景区外解放南路人行道整改，示范区围挡施工需要及人行道重新铺设等事宜
	工程签证单
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/19
	公章、法人章
	334-341号付款
	334-341号资金使用审批表
	财务部
	金燕
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/19
	公章、法人章
	总包一审预算协议盖章
	总包合同一审预算协议
	成本部
	周韬
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/20
	公章、法人章
	交行按揭贷款合同盖章
	4份按揭贷款合同
	营销部
	张利
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/23
	公章
	雕塑单位结算事宜
	开竣工报告
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/25
	公章
	尚贤府电力工程、景观改造及四季度飞检事宜
	客户受电工程、景观改造及四季度飞检确认单
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/27
	公章
	主体验收事宜
	主体验收安监通知书
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/30
	公章
	中能桩基鉴定结算事宜
	开竣工报告
	工程部
	陈建美
	房小钰、屠珊珊

	2019/12/31
	公章、法人章
	绍兴群贤府项目工程款需抵尚贤府项目房源事宜
	抵房款协议、商品房买卖合同、工抵房补充协议、地下车位使用权转让协议
	营销部
	邵雄江
	房小钰、屠珊珊


5合同签订情况

2019年12月期间，项目公司共计签订合同11份，详见合同签订情况表：
2019年12月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	杭州手乐电子商务有限公司绍兴分公司
	11月业主生日礼品采购合同
	购买500个生日蛋糕，500束花
	10,000.00 
	2019/12/12

	2
	绍兴一杭网络科技有限公司
	11月感恩节服务活动合同
	活动时间2019/11/23，乙方负责舞美的搭设，调试，撤展，服务提供等
	6,200.00 
	2019/12/12

	3
	浙江森予文化创意有限公司
	阿胶制作活动合同
	活动时间2019/11/16，乙方负责舞美的搭设，调试，撤展，服务提供等
	6,000.00 
	2019/12/12

	4
	杭州兰色天空印务有限公司
	11月DM印刷制作合同
	印刷制作DM单页120000份，单价0.2元/份
	27,120.00 
	2019/12/12

	5
	绍兴市柯桥区几何文化创意工作室
	6月展销点租赁合同
	向绍兴市供销超市租赁临时促销场所，租赁时间2019/6/2-2019/7/2，500元/天/点，长条桌200元，塑料凳100元，共三家超市
	10,800.00 
	2019/12/12

	6
	浙江警安科技有限公司
	智能化工程方案、初步及施工图设计合同
	设计家庭智能系统，对户内有线电视、电话、网络等弱电信号线统一布线管理，社区计算机网络系统、全实景视频监控系统、多功能门禁系统等
	138,880.00 
	2019/12/12

	7
	绍兴日报报业广告有限公司
	房博会租赁分摊合同
	活动时间2019/11/15-2019/11/17，乙方负责舞美的搭设，调试，撤展，服务提供等
	13,000.00 
	2019/12/12

	8
	浙江申瑞门业有限公司
	防火门供货安装合同
	采用包工包料的承包方式，计划开工日期2019/9/30，计划竣工日期2020/6/30
	1,793,568.43 
	2019/12/17

	9
	浙江中能工程检测有限公司
	桩基鉴定合同
	检测鉴定内容：桩位偏差；钢筋笼长度；旁空透射法；整桩取芯；综合鉴定资料整理分析；相关技术资料复核分析，并出具桩基工程质量鉴定报告
	298,140.00 
	2019/12/17

	10
	浙江南方建设工程有限公司
	幕墙施工工程合同
	计划开工日期2019/11/30，计划竣工日期2020/8/30，承包方式：采用包工包料、包质量、包工期
	10,095,723.00 
	2019/12/17

	11
	祥生建设工程有限公司
	总包合同预算一审协议
	尚贤府原合同为费率合同，合同金额为暂定。本次的补充协议是总包预算核对之后，按照实际预算金额，对超出原合同金额的部分，进行补充签订
	42,055,507.00 
	2019/12/19


6项目销售情况

截至2019年12月底项目公司已取得预售情况为：一期可售套数314套，二期可售套数314套，三期可售套数248套，四期可售套数316套，共计1192套，一期可售面积35,613.64㎡， 二期可售面积33,862.73㎡，三期可售面积31,385.66㎡，四期可售面积35,459.65㎡，共计136,321.68㎡；截至2019年12月底已认购套数共计857套，已认购面积共计98,230.99㎡；累计收款额1,258,607,904元，其中车位款103,929,178元（包括尚未签订车位购置协议的车位）；已签购置协议车位527个，已签购置协议车位合同总额89,215,000元，已网签备案套数745套，已网签备案面积82,581.24㎡，已网签备案合同总额1,231,919,568.28元；已缴纳保证金面积83,831.44㎡，已缴纳保证金金额705,000,000元。
7资金情况

7.1资金流出情况
2019年12月监管范围内资金流出总额共计69,238,152.84元，其中招行预售资金监管账户出款共计48,315,271.47元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费及项目公司内部各账户之间的款项划转。

    （转下页）

2019年12月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	中诚信托有限责任公司
	保证金
	30,000,000.00 
	2019/12/3
	招行
	其他

	2
	浙江祥生宜悦企业管理有限公司
	品牌管理费
	2,700,000.00 
	2019/12/10
	招行
	管理费用

	3
	祥生弘越员工
	11月薪资
	468,489.80 
	2019/12/13
	农行
	管理费用

	4
	金鹏装饰股份有限公司
	退投标保证金
	30,000.00 
	2019/12/17
	农行
	其他

	5
	浙江世茂装饰股份有限公司
	退投标保证金
	30,000.00 
	2019/12/17
	农行
	其他

	6
	浙江中成幕墙装饰有限公司
	退投标保证金
	30,000.00 
	2019/12/17
	农行
	其他

	7
	瑞庭网络技术有限公司杭州分公司
	9月安居客广告投放费
	40,000.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	8
	杭州鑫纳文化传播有限公司
	7-10月策划代理费
	48,000.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	9
	杭州艺华印刷有限公司
	9月名片印刷费
	2,825.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	10
	绍兴市华视广告有限公司
	7月车位开盘费
	18,000.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	11
	绍兴意恒广告有限公司
	周末丝巾制作活动费
	6,300.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	12
	浙江祥生物业服务有限公司绍兴分公司
	10月物业协销服务费
	206,822.53 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	13
	宁波远见传媒股份有限公司
	交通路口灯箱广告费
	8,000.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	14
	绍兴市柯桥区几何文化创意工作室
	供销超市展点租赁费
	9,640.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	15
	绍兴易新网络技术服务有限公司
	绍兴E网广告费
	20,000.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	16
	绍兴市非凡传媒科技有限公司
	道闸广告租赁费
	99,000.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	17
	绍兴市华视广告有限公司
	渠道零碎物料采购费
	5,933.00 
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	18
	祥生弘越员工
	行政报销
	33,378.60 
	2019/12/19
	农行
	管理费用

	19
	绍兴市柯桥区几何文化创意工作室
	6月供销展点租赁费
	10,800.00
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	20
	绍兴市周围家政服务有限公司
	售楼部开荒保洁费
	9,405.00
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	21
	绍兴尚右文化传播有限公司
	10秒短片制作费
	4,000.00
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	22
	杭州鑫纳文化传播有限公司
	11-12月策划代理费
	48,000.00
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	23
	绍兴焦点网络科技有限公司
	搜狐焦点广告投放费
	40,000.00
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	24
	浙江森予文化创意有限公司
	万圣节暖场活动费
	5,200.00
	2019/12/19
	招行
	营销费用

	25
	绍兴绿油油蔬菜专业合作社
	11月食堂食材采购费
	11,886.60 
	2019/12/19
	农行
	管理费用

	26
	祥生弘越员工
	行政报销
	369.50 
	2019/12/19
	农行
	管理费用

	27
	中诚信托有限责任公司
	差额备付金
	9,100,000.00 
	2019/12/20
	招行
	其他

	28
	杭州雅诚商贸有限公司
	中秋福利
	12,240.00 
	2019/12/23
	农行
	管理费用

	29
	上海市对外服务浙江有限公司
	11外服薪资
	6,920.04 
	2019/12/23
	农行
	管理费用

	30
	祥生弘越员工
	行政报销
	29,860.00 
	2019/12/23
	农行
	管理费用

	31
	上海市对外服务浙江有限公司
	11月社保公积金代缴
	12,555.21 
	2019/12/25
	农行
	管理费用

	32
	浙江中兴税务事务所有限公司
	业务约定费
	10,000.00 
	2019/12/25
	农行
	其他

	33
	浙江省中国国际旅行社有限公司
	团建费
	6,600.00 
	2019/12/25
	农行
	管理费用

	34
	祥生弘越员工
	行政报销
	47,494.83 
	2019/12/25
	农行
	管理费用

	35
	浙江祥生物业服务有限公司绍兴分公司
	11月物业协销费
	171,545.40 
	2019/12/26
	农行
	营销费用

	36
	祥生弘越员工
	行政报销
	16,832.64 
	2019/12/26
	农行
	管理费用

	37
	国家税务局
	11月税费
	5,933,345.94 
	2019/12/30
	招行
	税费

	38
	中诚信托有限责任公司
	保证金
	15,000,000.00
	2019/12/30
	中行
	其他

	39
	中诚信托有限责任公司
	保证金
	5,000,000.00
	2019/12/30
	农行
	其他

	40
	祥生弘越员工
	行政报销
	4,708.75
	2019/12/31
	农行
	管理费用

	总     计
	69,238,152.84
	——


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费等

7.2资金流入情况
7.2.1销售回款流入

2019年12月项目公司销售回款总计45,475,269元。

注：以上资金流入不含各银行自动结息收入。
7.3资金结算
7.3.1各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年12月31日，项目公司各资金账户余额总计194,406,022.67元，各账户余额见下表。

截至2019年12月31日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）

	1
	中国农业银行股份有限公司绍兴城西支行
	19545101040020529
	6,951,045.27

	2
	中国民生银行股份有限公司绍兴越北小微企业专营支行
	620008063
	400.10

	3
	中国建设银行股份有限公司绍兴分行
	33050165353500000566
	11,180.38

	4
	中国银行绍兴市分行
	381874986360
	12,197,428.52

	5
	招商银行股份有限公司绍兴城东支行
	575903829610508
	9,683.72

	6
	绍兴银行股份有限公司城中支行
	2004119172000015
	691.24

	7
	中国工商银行绍兴市分行
	1211012019200245423
	2,610,212.24

	8
	招商银行股份有限公司上海分行
	575903829610801
	42.77

	9
	招商银行股份有限公司上海分行
	575903829610602
	1,000.20

	10
	招商银行股份有限公司绍兴城东支行
	575903829610906
	172,624,338.23

	总    计
	——
	194,406,022.67


附件

附件一 银行对账单

中国农业银行城西支行

[image: image1.jpg]A AR ARAT % A K P B 4R

RN 20191201 20191231 STEIHLE: 5401

HKC5 e 545101040020529
FTENELE: 2020 01 05 11:46:29 fifh: ART

P SDNHE QLR D HE R AT A

LHHM ] WE [ X5eW ] RE G AE Vil RS DR [
B w v i men T A 2103 (AR IS
01 i R s [T RN VR8T wn
ETEn L o o wea T b LR i
] [ Tl i e o Vi e T w
e | wwika | wemow | e wa Tt oS W
woien | waka | s | e wina Wi s 1] .
o we T e e AL iz > |
et [ oo s | men S T I s wom |
T T T e S BRI ) WrE AR LA Y TSR TR
sty i o000 0 Tvrons 1 m i S W0 B TAR S AT RITR A T eme i |
Er i Tonxo | tiseas CET T BB T I0I000082 <
iz [ S Hisoisn 1 Wean i WA TER G 1001 (R e,
i e 0000 09 Tt ot T e WL ARG e AR ROR [P amgan S AR o
E B st o e Inees WA [ ] o
Soiniz E0h wxR 3 DA i | 3% )
wivizis Wa | s i s i a1 i
EE i i ! i 7 i :
i e Twmmn | e i = ! - |
s ok T i 1 AR X = |
| Gn s | wane o A ek | STCTRRETE {
i R e e e s R ! (5w 3 1 kAR ‘
T e Wi I i [ i bR 1001
| anas STl HIOLET. 51 FARL 1 BB RGET | =y Lu | BT
T it WAL Vs 3L ARG | AR (L5 1 R O T ey
w0z o P Yooy BRI e I T wa = %
W G R Sy BENA AR I NG Rt s e
e | ooy w03, i V) hiE B 510 80I0 ShREURAL GRS ] s
st R o TR MEARN AN L i e
BEZS = T T M AMA L
| ex T “Lu s WL ER BT T,
S = LICRETE





[image: image2.jpg]A AR AR AT A Tk P 4

5401

5 545101010020529 ESRIEFI: 20191201 20191231 4TEDHLE
Pt AR LR T A R AR A ) STEDELS: 2020-01 05 11:46:29  ifh: AR
ZUOM | WE | ZHEW | AW ZHIE T T CUEAD e
B [ P LI v WLANRS i 1 BTRRA I (R Ty
v " o I o WS AD SO SRR AR wH
o [ o e i e WL AUV g R G s
E mns P v BT AR i G E e T
S B Wi voen @A i o000 1 S 2 T
kT wih nw W S IO AR o s o2 i o
Wi o0 o0 Hiwi oo WG e I T e |
R 200 ED i 571511 e R
01 AWl T B0 SN T LR ARSI AR |
wma i R I R R TR AT A |
E | e v BN AL T 370)
izt i [T ooy BT AR TG W R onzion
oz T i o REEAUAR G - i
i I e BB HTAD T ] wami
& I T R AR = | !
iviaty [ Wil s @i A wi I 0 1
e s D ) TR AT % i e i
izt | oA oot i o i i I
e | mERy ok FRGAUAITE s 1 an !
ST i i vm—— v i e i
e L eaw n A i o B Tioh P Wi I m
iy TR i MLt Lo WL B i A A VA | [T
T (16 % s M 15 B ST i il i i |
! ae [ s 00 Servne 1 R I BERRTAD G TS [T
124 j o Laid il Vo BB ARG R il LR
. LR L) BERBGAREL ST ST meA
o Well | v dmodiinic i 1 T s B L T TR
- 5 WA iman ! | L e
i i s BT i 24 1 R R 1 7
= 3 At == = - oo e s
= SRR





[image: image3.jpg]o [ AR AR A7 0 A ik P B 4

AW I 20191201 20191231

FrEHLES: 5401

Wes: 515101010020529
P4 DGR TR ATRA STENFLML: 202001 05 11:46:29  ififh: AR
TR WE | 2uew | aw CET I L] A T
TP s ) [T L) T ARG TR R
T T e e T CIR A TR e
s | W | wew | e | AWAN W T T
oz W e 10 ¥ [T TN W R R R [ un \
e e men T O o T 1 I
T N T e T T Ty | |
o [ o || mea o WY T T I |
wo | mwne | vinw e T AR 1 nl
| Taw | e | A oo AL RHANTE AR v I = l
wwim | wx | ww | wwme | mien S R R T o 1
| % e | s | W o BB NS S CETTIT o
20112 u 100 SHSI0N. 52 R Ty WA ARG 77 IROIRNO000 1BIK- BEAT N AL e
v | v e e 5 LT T KB O AT Wi I e
woin | wx | wmw | sowe | wimn o WA TRR S Tam TN | Trman
s | #% | smw | wesww | Wum o TELATSL ERTEETe SETRnaBRC sER R % !
2091223 A - TS R e BT G S04 T001S SRR i o i
i = Ea | mea T i B i =2z 1
AP T T T
o " i EEEANASTS i 3 =
e o BTTATATTC |
P Ve WA | ;
iz o et mUARTTAR Y, i |
ez e T FILE ML i b
oz I s WOAAEADNG TS T
v IR e e e 1
s B AT 1
s BALB ARG | s 0
S e e
o WLEATARAS -
v Ak 50T DR i
L oo





[image: image4.jpg]#K5 . 545101040020529

o A R 70 23 P 4

LRI LI 20191201 20191231

JTEIbLE. 5101

Frfa: GMAE sLBED MR A A 6] HIENELGE: 2020 01005 11 46:29 Wik ART
KW | e [ cH el T A L ) W
| mine w mow o 1AW T
ET [ " o AW Vi A
R « o i w0 AW T e )
e o e I R E uivr e il
i S o oo 108 AW ey
[T o I [T T ay I SR
S ) i) s wow o AW R i -~ 1
vz “a e AL CICH e 0 A B “ 118 e 1
oz [ 0 e o S BB W .
D o i i o) wE o 0 TR A s Wt an
iz [ o et 7 LR e WA A T iz .4
iz £ i ] s 7 Wiown T TR AT T o e
iz i s W 1o BB AR S YL e wiw
wisizas e ms | mewr s LA AT RO - s
e R e BLRL L FTEAURRTS ) 2 1} s 1
waivizan s it W R Lot WL AT By ki |
RS e s L e i i S i - !
ieen A oo WAL TN i 1 o |
Stz Wise st GEEAUARTC i i i !
S PR S AT 4 T o= i
L S [ A if
Wiz i ‘T Lt WL AR [ —— | P s i
Lo e AR G [ &
o o L T T ‘ \
e BRI o T 1 ¥ae {
) LT R G VAT AT | wIN i
T LB T | e el
T BTN 1 T

oo IR

S TR





[image: image5.jpg]A 5451010400205249

o [ ROl AR AT R A A

S SEAIE T 20191201 20191231

HIEDHUR: 5401
STENFII: 2020 01 05 11:46:29

i

ARTT

Prge SRR S TR R A
THOW | WE | LHhEw ] LB A A EEEAS
o hu o s o 11 CET T A AN Y v
iy [ 0 o 1 e o AL AR G wir
e a ) T Wi o WA ] “n
vz i ) s P T O T T
o [ v 0 S o Vosan R AR e BT [ =
e | om | wew | wewn | wiee o B o i T I |
ErE T o LT T BRI e s 1
iz [0 1000 %0 CES Lews E TR 2 IR ame |
o | WK o Wrw e WARAR e a AT s |
2oz s 500 00 LRI Lo LT G Gt OSTL L L |
2019125 N 00 00 Lol 19 WTE BTG LI IHONTHASTI I
iz W 200 00, 1 ooy BRI O 305 2037000 196178
20191226 iy 20000 Ll A LIRS G 1B LO000GS05K TEE
wisi i o0 o0 LT L LA | ¥ an
e =n e Aoy 00985, WAL R ' ¥ &5 } 0 i}
izt ik e e Lo GRS f =10 v 1 ozl 1
iz #E | mew i min i i ) i =8 — 4
T ae | e | wmme | weme ; e | = e i
o= | v | == e o BEER i o I wr T or =
s | ww | wm | e o TN fE T i o i n |
e W | mw i o T BT AP e I s [ 2 i
P e L WA TR A e | 41
7 i ! Josnss LB AHEIR L i | i 3 E
il s 1 CE oo 0TI LT o
o 45 44 ‘; 4 sl (s WAL AT [tz 00 | o8
ST 4 Wi s LT AR TR
] aids il ! i oty LB i k|
T I L T A 1 P |
i 8 e IR 0
- R S8 SIS s TR





[image: image6.jpg]o [ ROl AR AT X A S B4

W52 54510104002052¢ S I 20191201 20191281 JTEINLE: 5401
P14 BNHEE LRI RO TR A FTEREI: 2020 01 05 11:46:29 ik ART
THEE | WE [ L0 e B AR R I A G Ea
s [ o | mew e AR o o
e S s | o e WU AR T
ERTe L [ T | Now o RN i [
o |_mnna > [ T e A RV L T EA TR
Sowien | eawa o | memi oo L 05 Ty
S| wima | sw S| Wiwn T 90T AR = e
e T S [ i
Hisn L S0 oy TR IR Stitia b 4
9z Rl 2.00 s LE T DR [P & Tt L 2 AT by
BN PR S0 19y WL BRTARGC |05 " & B 65011 L G RDRNN0L T
20191220 B 5o e LS SR A oo
| wnes | sw v BRATRE
e T v BRGNS
eIz L S0 vy LA R
T | mias | oo T s saentingse |
T T ewmivams |
B ! H | H - )
S T T T T T o
| pans =05 I 1% BREABESTE 3 ¥ z
e ol T e i e
| i i T R | i} T i o
| w i L wi AR i i inemms e im0
! i i
it v BN | bt 1 Ty |
o 5 B R ! ET 1 — e =1
- 1

B





[image: image7.jpg]W53 5451010400

9

S SRR LR R IR )

AR LA AR T 2 T 1 4

ALY 20191201 20191231

1EDHLE: 5401

TEDEDY: 2020 01 05 11:46:29

M AR

ZHOW [ BE [ XHeH [ R | <HEE EKT: A 1KY LEEA W
iz i i o o e B A o e e
[ oo i o A [T Wt A
I = o T LAY 249
o e P v WO B AR wean
w0 B %0 B s LA g Narae |
o 5514508 w0 BT e N1 0B B wnan il
iz v ) a0 I Veree LB Y s wnman |
o B S s | wiRE e 0 AR v [ W an |
iz e oo P O e 0 wazan
iz v o e LR L WA RO wncan
i e 000 im0 CE e B A e zan
iz B oo LRI S R T T wraan
iz st o0 i Ve BRI e zun
oz o 0 S L A [ can
# T S BTN GER I ! zo2 !
iz i WLl oo LT R 1 i S i
i L oe S ! i 3 = }
iz ) o e LTI i ; i
s . Rk e BTEANERNC i 1 !
i - i nwee IR R [ e o i i
R P T B RS ] I e ! " 1
iz o P i WL TR e i o i cun |
P o R e FITE i i
iz T e iR e BOAHITARLS RIS 2ar |
wisis £ Yo R L BRI e an 1
i i W IR s WL TTRE G BT L BT [ T !
Lbisizn s w0 50618 90 sl v WL BT [T | o e
e B oo T C e 0 AT e 1
i . 1o 0 e 0 i R A0 |
u Moo | mew i s AR [ suny





[image: image8.jpg]o [ RO AR AT Xt 2K P A

SOSREL L) 20191201 20191281 TEIHLED

W4 545101040020529
P GDGTEE AL IR R ATENEI 11:16:29 Mk ARM
TROM ] ME [ Chom ] AW | eymin FLYCE il R K75 %85 [E]
[ 0 o0 i o e L1 i W oy 3!
o [ EID o 1L LI o
A w CI A o A Gt 110 s TR
i T [ W AR TR
| e W Wi s
T S o e AR i
[ i 500 S EI T WL 1 A
ina ™ R 0 W W o LA s S Y
e pins T e w0 PR Ve LG R o ) )
E = e WomE o L A i & i, ST
ETTE v [ CET Vo BB e v 6 e TR
iz | mnina ) i 1 wiEr T LR s £ S0 Ly TR
EE e a0 LB e v e LA T ]
iz | s w o Wiai T WA R 1 £ SIS T |
e e = T S sasaniEie T = ==
[ FRLN v WL A ikt 1 i = i
§ | e | % Sy FENALARTL i = e ¥ = T
| oo WAGHAARTS s i e tant T TR
wrmm | aman ot SEBARBRTD ssopigiemngee: 5 T e = i
v | wsaim [ s 0 TS e 1 *o 1
i A wU s [l s s TR S 1 e ‘\ i 1
wioe | wima | _ww e | men e w0 AR i T |
Y i i o A | R s = T 3 L
B0l o .00 L Loy AT WSI0N0L040197E - i 2% }
el [ i o e P e [ I =
sazi HE . I R ey BRI G IR W wik 1
ErE e e ety | Wi Vs R T i e whza® it
i‘ ol K e B i e T e |
otz B o 1) CEE . TR
IR R WA | MWie) T [ T
1

e _ Tith (BTG I





[image: image9.jpg]K52 545101040020529
P S SR IR AT IR A )

o R RO ARAT X A K B 4

SR E W 20191201 20191231

FTEPHLE: 5401
+1 Ef )

2020 01-05 11:46:29 ffifh: AR

KHAW | WME | khem | R@L | Rkl S EEAL
wowzn | onns b . [ oo W T e e
iz e ow e [ Sl LA »n nn
E T T w0t 2 [RIE Lrves LB Xy ran

LR CR9IL/IR9IL)





中国民生银行股份有限公司绍兴越北小微企业专营支行

[image: image10.jpg]ke

YA 0 W A

T

XHR X LSRR AR ST W3 L HE AR

PN RRARTR G R SN AR S AT Bk FURE 2019/ 12/01 2019712730 FACABODE3876,

ZBHE ME EERD KESW MERE®R RHREBR WPORR RAY R VEL L mATE

2019/12/13 CCO0002FRZ MEEE 00000445 100 000 199,00 315562019121 P A RUA WA @/ nos100012 R MR B R
10715

2019/12/17 CC0000215% MEEE 00000450 0.00 1,00 500,00 4135620041210 M EIP SHH R R/ 606300012 PRRERTREARAARNAT
TH1BYYIRRLT A

201912720 WHFHERS) TR 100,00 0.0 400,00 3019
02502526349

0.00 0.10 400, 10 000000000000

2019/12/20 8

00000000000





中国建设银行绍兴市分行
[image: image11.jpg]R B ARAT IR PR 28 ) 35 47 ) 4

G P 2 00 0 A S 3 I A4 P 2%
" ok - WPy
217 [ $Ei ' T T R AR =je s

01
20191218
20191218

0! 3 80. 00| 67 |
60,00
£0. 00)

_360.00 sy
60.00 x|
0. 00| 3| |
0. 00| |
|

|

|

\ \
\

|

" JTEI (A :2020-01-06 14:30:48

ATEIYUA: AT AT S

ATENHE B s zhouwenyan. 2.

e
PR





中国银行绍兴市分行

[image: image12.jpg]10000001812839012201801205

LB AL TR AR Y 516415082
%47 H AWMLY : 100000018128390
g!:l‘:!ﬁlmgggﬂ it WY 012
/BN | bilatid | AR | W Amee | L
1381874986360 PERITRXM S W AR T ] 2,197, 428. 52| EEGETE TS V)
| b O Sl M I | i

W] ROA S AARBEN R ACRBANA S RWIOT, FLIRKBRN.

gﬂi: AN T LR M B, boc. on. 1”0&\!‘"&%:2. W TOZEE. AA0SNEE, DNAKEMILRAREIEA. W

fal, 2 6] LUl UL .
tgﬁ bk o ns;l;:ﬁﬂiﬂﬁ“%ﬁiﬁ!@!ﬂk!!ﬁﬁﬁmﬂmmh

WRRIHRR R

KkE 4R





招商银行股份有限公司绍兴分行城东支行（0508）

[image: image13.jpg]INE LT

U MERCHANTS B K

i 55 B3 4433 A

Statement of Account

TR RT ST IRA AT YT 1) : 2019-12-01 2019-12-31
)

e oty san Stotoment Gvered oo

# % : 575903829610508 #ifi: AR

e ey
WP ST AL R R B Egu4#i:9,797. 30
R———— Laet balasce

HE  EEA UsxL me mow iR | WE/RLSH RE

e Vel Date Businans Tove M1 Mo Boncrtniton Crodi? it fidiiod

2019-12-13 2019-12-13 REAHKIE 000002)L L2 100 9,796,350
2019-12-16 2019-12-16 WM BT IR 109,00 9,696.30
2019-12-16 2019-12-16 SR JUH AL P T 1.00 9, 895. 30
2019-12-16 2019-12-16 MM S BN - (Hhid) 20,00 9,675,30
2019-12:21 2019-12-21 BPHE RSP, 42006, 00 742 3.682.72
2019-12:24 2019-12-24 ALK 0000030K HETFM 1,00 9,683.72





绍兴银行股份有限公司城中支行

[image: image14.jpg]W B R Of x¢$ (B #)
it 7

NO. XK 5 EBA 20191120041191701

EReH R LRI TR AT ] ABALE W, 2019 % 10 A
L) m &8 GO R
2001119172000015 AR 890.46 (Gl [WERTE
Om& [RELL
R R
Ok Ok
ELG A7
[ it A
(G CAmE
[BLG WL
s T
11 DAt
WA SIS WL RNE D" PT (" AR “OARA" P11~ 1 . AR, WA
110" RTHIRAN “Brbian |
248 TR F RIS A B A |
= 7 el T
! l . ta;za? w’:iﬁ;l:i ergai:s ¢;* : :{:ﬁ?ﬂ
F——= K

HEVEE: w15 AEEUEAM: 2019 FUANE






中国工商银行绍兴市分行

 [image: image15.jpg]o AT P A O

B8 - 0120 AT i i 20194 1
I8 & : 1211012019200245123 [aZ -, 1 T R R W 9,801, 153,38
EL] 4"‘?‘;’& AEH S 8 DRTEED W TR i 8 FEIETe)
o iz ooiomor ) [ 0
o ] CY 00. 1) 380012000023}
0 ] 17 z 5
v ] e R
0 v [ [ :
0 0 o6 | ) O 0.
o 021 as0i0307 z
L 0 [ 2 1 4405 0] 0
0 T loiziie0i0307 o 5583, 00]
0 o [ A T 002G ) 500
0 0 [orziieoi0307 0 =
[ o [T TE L 30 2 596, 631 38[001 20030
260 Wiz [ R RAT [ccoo00ziR 000 595, 632 J8|DOI20009%
0 0 = 11120146 0. 00) 50, 000 00 ¥ 0012000335
0 o Fie 5 ) oo z00900
2 o o lorz1 196010307 z lo660600001
iz21 v [ [orz1tacorosor R 3515, 24]006000000
225 0 o 0121116010367 55,9530 2. 411, 01, 20080000
12-29 0 0 0121146010307 99, 966. 00 2, 24}0060000001
XD o o [orziasoeser 5.9,
12-30 [sidt 0 [ | %3 13 501 {7 0]
(250 [muEe o 0 it 5 500,00
12530 [RWai o 0 it 517 .0
20 [REEH 0 0 [t [t 000,00
P T 0 0 R 57 30,0000 o i
1251 [ 0 0 [0121116010307 0.00) 318, 530, 00 [Fce000000:
1231 [stmc o 0 iz T L) 0.00 1,000.0q oo 5000009
T T 0 o [t G TR A L BNIHT (I 12,000,000, 00| .00 Joa100000:
i3 [amam [0 0 = L2 33k o3 o) 565,000, 0 foor200053
Wik o0 izAnE K RBIOPUL) : 2,610,212 24 {RE AR 0,00 iR 2 0.00 0.00 Al AR CRUE) © 2,600,
4,134,757.24 STEY 1 fTEREIW: 2020-01-05

W, 20000 A0sE R T (BUD)

AR R BRI R, AT BT




                                 
招商银行股份有限公司上海分行（0801）

[image: image16.jpg]neg. 11

Statement Of Account

FOREG: L BS TR §ieeHTMARIE): 20191201 20191231
B8 :575903829610801 EMENF HH:ARD
L e ST L PO

BRE  WSHE RES we AWIFE @5/ ALEE Ll
20191213 20191213 RIA4EHY 00000297 AR 1.00 41.74
20191221 20191221  BOAM ENENF 003 41.77
20191224 20191224 SCALE 00000307 AHTH 1.00 42.77

#2130 FTER{E) - 2020801 F06E 0973557





招商银行股份有限公司上海分行（0602）

[image: image17.jpg]B, 11

Statement Of Account

FHERIT: LT Es FREPATRAE): 20191201 20191231

BEE:575903829610602 e T ARTD

BB AT L R A BIRAT . .

am BRER  USHE HES 8

20191213 20191213 FY4MERKH 00000210 999.00
20191221 20191221 Btam
20191224 20191224 CAILE 0000030W

iR





招商银行股份有限公司绍兴分行城东支行（0906）

[image: image18.jpg]FEOMRET ARSI AR X AT

A pemine Bamk

= e s
A VRN vk

Tk 55 W4

Statement of Account

W01 20191201 2019-12-31

mS:s?sgosszleosns il AR
ae A
iﬁﬂ*:!ﬂ)‘(#*‘}l-ﬁﬁmf‘#ﬁﬁﬂiﬂd} ﬁx’)?ﬁ{‘l‘.v}i;ﬁ%: 179, 070, 424. 10
. akt paiance
2019-12-02 2019-12-02 LNICK R IR 100,600, 00 179,470, 424. 10
20191202 2018-12-02 LAV AT IR 600,900, 00 180,070, 1210
2019-12-02 2019-12-02 NI 15206591 128841399779, 1129%1(3 4,399, 49100 184,460, 915. 10
2019-12-02 2019-12-02 ® B NI &I MBI 1,320,000.00 185,789, 915. 10
2019-12-03 2019-12-03 LA 152065048818 5260000, 12025 1202 259, 982. 00 185,049,897, 10
20191203 2019-12-03 RAHBH 0039055221 R 36,000, 000. 00 156,049, 897, 10
2019-12-03 2019-12-03 X Adcw ARG EHITRTAN (S8 20000 156,019,697, 10
2019-12-03 2019-12-03 JLAILK BRT 490, 000. 00 156,539,697, 10
2019-12-03 2019-12-03 TALRK BRI 470, 000. 00 157,509, 697. 10
2019-12-03 2019-12-03 JLAICHK I 790, 000. 00 158,299, 697. 10
2018-12-04 2019-12-04 ILALHK 15206594 $418£50000, 1203 %1203 19,962,00 158,349,679, 10
2019-12-01 2019-12-0¢ ERABRE BRI TR 600,000, 00 158,945,675, 10
2019-12-04 2019-12-08 MARER AL BEAE230R203 A R 400, 000. 00 139, 349, 679. 10
2019-12:05 2019-12-05 ALK 152065949154 £603149, 120141201 503,095, 00 159,952, 77410
2019-12-06 2018-12-06 KPR W 3 45 438577, 33401 . 00 438,577.33 160,391, 35143
2019-12-06 2019-12-06 ICALE AEBA 330, 000.00 160,721, 35143
2019-12-09 2019-12-08 LA 15206594162 :2875369, 1205% 120 2,875,207:00 163,596, 558,43
2019-12-09 2019-12-09 ALK BERA R £80.000.00 164, 276, 558. 43
2019-12-09 2013-12-09 ICAICH WRATAE 480, 000.00 184, 756, 558. 43
2019-12-10 2019-12-10 {LALH WE: @R MR 410, 000. 00 165, 166,558. 43
2019-12-10 2019-12-10 CAILCE WE: PRSI P 490, 000 00 165, 656, 558. 43
2019-12-10 2019-12-10 FCAILHK B ERERRAREE: T 710,000. 00 166, 366, 558. 43
2019-12-10 2019-12-10 {CALHK W BMEEEREREE: HRE 660, 000. 00 167, 026, 558. 43
2019-12-10 2019-12-10 LA Wi RRSEAKCK & AT 460, 000. 00 167, 486, 558. 43
2019-12-10 2018-12-10 ALK P MRS E: IR 540,000. 00 168, 026, 558. 43
2019-12-10 2019-12-10 CACH MR 800, 000, 00 168, 826, 558. 43
2 AR 0039053225 W 2,700,000, 00 166,126,558, 43
: PRI ALK T A (3% “51.00 166, 126,504, 43
15206594 904863000, 1210451210 862,910.00 166, 989, 414. 43
190,000, 00 167,179, 414.43

Wi S A0





[image: image19.jpg]N CRUA MERCRANIE RN

Il 5% 1 44t Y

Statement of Account

F T AT IR AR AT e L A 03 < 201912201 201912731

A twonie ot Sibument Gunsred Priod

% : 575903829610906 wil: AR

S S TR A AL AR Mo T AR AT B 24 6 B L DUARHE: 167, 179, 41013

Aoy o Lant palanes

HW F&'.E‘H ;lk%’&'l‘i RS W b tﬁli/tf/iizﬂ’! ém

o by e S AT S ton i it b Credit St mcs

2019-12 19-12-12 ICAICK 152065949 184100000, 1211 401211 99, 982. 00 167,279, 396. 43
2019-12-12 2019-12 AL LT 400, 000. 00 167. 679, 396. 43
2019-12-13 2019 13 ALK 15206594 R90 &\ 121281212 1,355, 119.00 169, 034, 545 43
2019+12-13 2019-12-13 ALK P BRI L RGIR 500, 000. 00 169, 534, 545, 43
2019-12-15 2019 15 ALK 1112015 % 10, 000. 00 169, 544, 545. 43
2019-12-16 2019 16 ALK 15206504 11442170252, 1214% 121 2,170, 108. 00 171.714,853. 43
2019-12-17 2019-12-17 {LAILK 15206594 # 188200000, 121641216 199, 982. 00 171,914,635, 43
2019-12-17 2019-12-17 RYAREIE £ 50,000.00 171, 964.635. 43
2010-12-18 2019-12-18 JEATH L1201 AR 200,000. 00 172, 164.635. 43
2019-12-18 2019-12-18 MAMMTR (3 50,000.00 172,214, 635. 43
2019-12-18 2019-12-18 LNICRK 15206591 368250000, 121741217 219,964, 00 172, 464,599.43
2019-12-19 2019-12-18 AR 152065919042 180000, 12181218 179,910.00 172, 644, 509. 43
2019-12-19 2019-12-19 RANRESE LS 50, 000. 00 172,694, 509. 43

B3 40.000. 00 172,734,509, 43

2019-12-20 2019-12-20 M AHER

2019-12-20 2019-12-20 CAICH 15206594154 :522000, 12191219 521,846.00

2019-12-20 2019-12-20 AR HIET A ~70.00 173, 256,385, 43
2019-12-20 2019-12-20 RS 0039053137 PR S 1 2 (PR ) -9, 100, 000. 00 164,156,385 43
2019-12-20 2019-12-20 TAKR FARITIEGHKTRTAR (H -182.00 184, 156,205, 43
2019-12-20 2019-12-20 FHL8RH 0039053151 R =40, 000. 00 164, 116,203.43
2019-12-20 2019-12-20 MAHK RAAFTEG IR TR (% -10.00 164, 116, 193. 43
2019-12-20 2019-12-20 RAHKH 0039053158 HIER -4,000. 00 164, 112, 193.43
2019-12-20 2019-12-20 RZ2HR RARTHL G SRIC TSR (% -5.00 164, 112, 188,43,
2019-12-20 2019-12-20 MASKY 0039053157 e 8,000, 00 164, 104, 188.43
2019-12-20 2019-12-20 HAUR FABATI G 3k -5.00 164,104, 183. 43
2019-12-20 2018-12-20 XA 0039053156 EI 2,825.00 164, 101, 358.43
2019-12:20 2019-12-20 XU AR TR G HRICIKT 8 -5.00 164, 101,353. 43
2019-12-20 20191220 ZARH) 0039053159 L ~48,000. 00 164,083, 35, 43
2019-12-20 2019-12-20 MARK AT A EORICIRT AR (I ~10.00 164,053, 343,43
z 0 201 i S <48, 000. 00 164,005, 343,43

ARG R AR (15 ~10.00 164, 005,333, 43





[image: image20.jpg]FEPERAT BN AT IR X AT

T 55 1 A4 o

Statement of Account

VLA )

2019-12-01 2019-12-31

CHIA SERCHANTY

W : 576903829610906

TP SR A AR B T R A IR W] 1 BE L UL 164, 005

il ARG

BN B kRl SpEr L
0191220 2019-12-20 AR 1,000, 000. 60 65, 005,533, 43
2019-12-20 20191220 TALK 540,000, 00 585,339, 13
2019-12-20 2015-12-20 WARMH 3I0B0II2000722816 LELS 9, 640. 00 185, 575,693, 13
201912-20 2016-12-20 MAREN s 5,400.00 165,569, 393, 43
0 R WML 30803320907226848 % 0 206, 822, 53 165,362,570, 90
3080332090722838 FiRAin 9, 008, 06 H 63, 570. 90
2019-12-20 2019-12-20 RPAHHN 3080332090722844 i 40, 000, 00 165, 223, 570.90
2019-12-20 2019-12-20 RLHMH  I080332090722841 mER 10, 800. 06 185, 212, 770. 90
2019-12-80 2018-12-20 MARENE 3060332090722810 AEHERN 18,000, 00 165, 194, 710,90
2018-12-20 20181220 RAHEH 3080332090720842 R 9,405.00 185, 185, 363,90
2019-12-20 2019-12-20 AL 3080332090722839  MIER -5,533.00 185,179, 432.90
2019712-20 2019-12:00 WA, I0803I2000722837 A ~20,.000. 00 159, 432.90
2019-12-20 2019-12-20 XAHME 3080332090722843 e 20, 000. 00 139, 432.50
20191220 2019-12-20 MAREH 3080332090722845  WEARK 5,200, 00 185, 134.232. 90
2019-12-21 2019-12°2) KPHE IS P 45120043, 274082 00 20,913.27
2019-12-2] 2019:12-21 KL oK 50,000.03
2019-12:23 2019-12:23 LAL 15206594 1264524297, 12211222 $24,170.00 165.729,347.47
2019-12-24) 2019-12-24 ALK 15206594 365990000, 12231223 989,964.00 166,719, 310,17
2019-12-24 2019-12-24 IARETE Mgk 10,000.00 166,729,311,17
2019-12-25 2019-12-25 IEAKCH 15206591 72421455000, 1224 %1224 1,454,928, 00 168, 184,239, 17
2019-12-25 2019-12-25 ALK 1,070, 000. 00 169,254,239, 47
2019-19-25 2019-12-25 AR 1,170, 000.00 170, 424,239.17
2019-12-27 2019-12-27 IEAIEK 152085949236 8:30000, 122671226 20,964.00 170,484,203, 17
2019-12-29 2019-12-29 CAILHK K23 50,000. 00 170,504, 203. 17
2019-12-30 2019-12-30 CALHK 152065919450 4:6954557, 12275122 6,954,107.00 177,458, 31017
2019-12-30 2019-12-30 TLNICHK 1012020537 & 150,900, 00 177, 603, 210.47
o 1,000, 00 177,610, 210,17
5,930, 345.94 171,676, 864, 23
150,000. 00 171,826, 864. 23
14445797618, 123051230 797, 474.00 172, 624,338, 23





附件二 各月资金流出分类情况表 

                                                                                       币种：人民币   单位：元

	资金用途/时间
	前期费用
	工程款
	设计费
	营销费用
	管理费
	税费
	市政设施费
	其他
	合计

	2018.12
	0.00 
	50,000,000.00
	0.00 
	0.00
	87,461.33 
	0.00
	0.00 
	10,800,000.00
	60,887,461.33

	2019.01
	5,787,316.00
	68,627,246.46 
	2,014,050.00
	4,512,886.34
	1,285,132.48
	5,746,088.31
	0.00 
	0.00
	87,972,719.59

	2019.02
	673,341.15
	10,974,642.52
	0.00
	904,375.78
	1,150,897.22
	4,863,702.71
	0.00
	29,478,240.00
	48,045,199.38

	2019.03
	0.00
	0.00
	0.00
	479,065.35
	721,837.53
	2,824,681.13
	0.00
	100,681,760.00
	104,707,344.01

	2019.04
	60,000.00
	2,000.00
	0.00
	775,990.45
	935,620.90
	5318019.04
	2,433,562
	49,500,500.00
	59,025,692.39

	2019.05
	297,231.25
	25,010,377.56
	0.00
	251,900.00
	773,666.76
	5,797,974.86
	0.00
	195,100,000.00
	227,231,150.43

	2019.06
	534,557.50
	2,100,915.37
	0.00
	405,078.32
	5,567,530.96
	5,795,684.71
	0.00
	109,659,847.00
	124,063,613.86

	2019.07
	219,592.00
	19,104,735.00
	0.00
	644,188.67
	7,566,182.66
	9,486,520.73
	0.00
	61,557,011.00
	98,578,230.06

	2019.08
	443,109.38
	36,216,729.25
	0.00
	235,997.00
	11,703,554.44
	8,146,378.66
	0.00
	28,510,000.00
	85,255,768.73

	2019.09
	0.00
	6,610,000.00
	0.00
	686,459.26
	655,106.14
	4,033,219.20
	0.00
	98,450,972.00
	110,435,756.60

	2019.10
	0.00
	19,100,000.00
	0.00
	601,222.33
	689,769.68
	7,558,462.15
	0.00
	34,200,469.00
	62,149,923.16

	2019.11
	115,450.60
	18,200,282.47
	0.00
	584,141.15
	605,561.57
	5,898,939.02
	3,635,556.54
	25,020,000.00
	54,059,931.35

	2019.12
	0.00
	0.00
	0.00
	753,470.93
	3,351,335.97
	5,933,345.94
	0.00
	59,200,000.00
	69,238,152.84

	合   计
	8,130,597.88
	255,946,928.63
	2,014,050.00
	10,834,775.58 
	35,093,657.64
	71,403,016.46
	6,069,118.54 
	802,158,799.00
	1,191,650,943.73


注 1：资金流出中表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

   2：2018年12月份管理费用较上期月报调整200万，因属于各账户之间划转，不属对外资金流出。

附件三 标的项目平面图

[image: image21.jpg]



备注：绿色为销售楼号、红色为施工楼号

���





���





��





��





�





��





�





�





�





��





�





�








[image: image34.jpg]HONOR 9X
\A.I TRIPLE CAMERA

=i




[image: image35.jpg]L NHONOR 9X 2
h{ NRIPLE CAMERA



[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]@HONOR 9X =3

TRIPLEXCAMERA



[image: image40.jpg]IPLE CAMERA




[image: image41.jpg]


