2021年12月监管月报


重庆时代中心项目监管报告

2021年12月

编号： JGCQ25
编制单位：北京康正国际资产评估有限公司
编制时间：二零二二年一月七日

目 录

1目 录


11、项目概况


32、重大事件披露


33、项目五证办理情况


74、项目进度情况


74.1重庆时代中心项目施工进度计划总表


144.2当月工程进度描述


144.3工程材料


154.4标的项目现场照片


214.5下个月工程项目相关计划


215、销售印鉴/网签盘使用情况


226、本月合同签订前的审理情况


277、抵押物解押及在押情况


538、项目销售情况


538.1公寓销售情况


738.2住宅销售情况


799、周边竞品楼盘价格情况


7910、 置业顾问销售能力及销售区域购买力分析


7910.1公寓方面


8010.2住宅方面


8111、本月资金支付审核情况


8312、月度监管情况总结及建议





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·标的项目：重庆时代中心项目

·项目公司：重庆华诚投资有限公司

·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正国际：北京康正国际资产评估有限公司

1、项目概况

重庆时代中心项目位于重庆市核心商圈之一江北区的观音桥核心地段，项目推广名为“重庆时代中心”--由重庆华诚投资有限公司开发建设。该项目地块位于观音桥核心商圈太阳谷计划中，坐落于现商圈环道范围内的东南角位置，规划区地籍属于渝北二村地段。

整个项目由三栋超高层和商业裙楼构成，占地面积25136平方米，规划建筑面积381811.11平方米。原定方案中：商业建筑面积9.1万平米，写字楼建筑面积8.56万平米，住宅建筑面积8.7万平米（不含配套设施），共有 2427个地下停车位(室外17个，室内2410个)，容积率8.97，绿化率18%，建筑覆盖率46%。现修改后的既定方案为停车位2413个（室内2396个，室外17个）。

由于当前房地产环境和市场需求发生重大变化为适应当前及未来房地产市场环境和需求，经过充分的市场调研及论证，项目公司已向政府申请对原控规及总体规划进行修改。具体修改内容为：用地性质由原商业金融业用地修改为商业、商务和居住综合用地，原总体方案布局3栋超高层建筑，现将T1号塔楼由“办公”调整为“住宅”。

康正国际监管人员2019年12月2日正式入场，到项目公司所在地重庆市江北区金融城2号T1座和标的项目所在地江北区观音桥建新南路1号重庆时代中心，开始配合中诚信托进行重庆时代中心项目的监管工作。
[image: image30.jpg]



项目位置图

[image: image2.jpg]



项目规划效果图

2、重大事件披露

1、2021年12月06日开始T3塔楼接房工作。

2、2021年12月08日取得T2塔楼产权大证。
3、项目五证办理情况

截至当前时点已经取得了《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、《立项备案证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》及《房屋预售许可证》，具体证载信息如下表所示：

不动产权证书

	不动产权证号
	渝（2019）江北区不动产权第000107044号

	登记日期
	2019/01/30

	权利人
	重庆华诚投资有限公司

	坐落
	重庆市江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02地块

	土地使用权类型
	出让

	用途
	商务金融用地

	使用期限
	2011年8月31日起     2051年08月30日止

	权利人营业执照
	91500105671001442K

	土地使用权面积
	25136平方米

	共有情况
	单独所有

	不动产单元号
	500105006002GB01119

	权利类型
	国有建设用地使用权

	业务编号
	201901281020388


建设用地规划许可证

	证号
	地字第500105202000006号

	发证日期
	2020/06/18

	用地单位
	重庆华诚投资有限公司

	用地项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	用地位置
	江北区观音桥组团I29-3/03号地块

	用地面积
	25136平方米

	建设规模
	226224平方米

	容积率
	不得大于9

	建筑密度
	不得大于50%

	绿地率
	不得小于25%


立项备案证

	项目名称
	隆鑫·世纪广场（暂定名）
	建设地址
	江北区观音桥组团I分区I29-3-1/02

	项目法人
	重庆华诚投资有限公司
	项目法人经济类型
	其他

	建设性质
	新建
	建设规模
	项目建设用地总面积约25136平方米，地上建筑总规模不大于226224平方米

	总投资
	320000万元
	资金来源
	1、资本金128500万元

2、银行贷款0万元

3、其他191500万元

	建设工期
	2012年6月7日至2021年5月31日

	项目代码
	2012-500105-70-03-018886
	发证时间（新换）
	2019年6月21日


建设工程规划许可证

	证号
	建字第500105202000019号

	日期
	2020年7月3日

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	建设项目名称
	隆鑫·中心（暂定名）

	建设地址
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	建设规模
	382568.02平方米

	栋号
	塔楼1、塔楼2、塔楼3、裙楼及地下建筑

	总建筑面积
	382568.02平方米

	地上/地下建筑面积
	226342.72/156225.3平方米

	公建面积
	147865.62平方米

	配套设施
	①物管用房：1280.2平方米

	
	②公厕：110平方米

	
	③垃圾站：211平方米

	
	④派出所：308平方米

	车库
	113169.72平方米

	停车位
	2523个（室内2506个，室外17个）

	总计容建筑面积
	225584.35平方米

	设备用房建筑面积
	23559.42平方米

	其他（架空层、转换层等）建筑面积
	4348.37平方米


建筑工程施工许可证（一标段：负3层~负7层）

	证号
	编号500105201312180101

	发证日期
	2013/12/18

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目一标段（负3-负7层）车库工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	113422.45平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（二标段：负1层、负2层及商业裙房）

	证号
	编号500105201312250101

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目二标段（负1、负2层及商业裙房）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91105.98平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（三标段：3号塔楼）

	证号
	编号500105201312250201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	43502平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（四标段：2号塔楼）

	证号
	编号500105201312260201

	发证日期
	2013/12/17

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	42063平方米

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	建设单位项目负责人
	黄军

	合同开工/竣工时间
	2013/04/28-2016/01/01


建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼）
	证号
	编号500105202008130101

	发证日期
	2020/8/13

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目五标段（1号塔楼）工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	91691.31

	合同价格
	15404.14万元

	勘察单位
	重庆六零七工程勘察设计有限公司

	设计单位
	重庆市设计院

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	勘察单位项目负责人
	高培得

	设计单位项目负责人
	张炜

	施工单位项目负责人
	陈儒祥

	总监理工程师
	余银彬

	合同工期
	1198日历天


建筑工程施工许可证（五标段：1号塔楼）
	证号
	编号500105202105260120

	发证日期
	2021/5/26

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	工程名称
	隆鑫中心项目1号塔楼室内精装修工程

	建设地址
	江北区观音桥商圈

	建设规模
	0平方米

	合同价格
	10082.93万元

	设计单位
	重庆渝宏建筑规划设计有限公司

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司

	设计单位项目负责人
	王仁强

	施工单位项目负责人
	陈儒祥

	总监理工程师
	余银彬

	合同工期
	2022-09-01至2023-11-29


重庆市商品房预售（预租）许可证

	T2塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（708）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼2

	
	层次
	7至17层、19至25层、27至33层

	
	建筑面积
	40331.95平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	T3塔楼
	证号
	渝住建委（2014）预字第（650）号附1号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	重庆时代中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	民生银行重庆分行营业部

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	塔楼3

	
	层次
	6至15层、17至25层、27至33层

	
	建筑面积
	41335.56平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2019年12月18日

	南北裙楼
	证号
	渝国土房管（2015）预字第（429）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心（暂定名）

	
	项目对外销售名称（推广名）
	隆鑫中心

	
	房屋坐落
	江北区观音桥组团I29-3-1/02号地块

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	规划编号
	南北裙楼

	
	层次
	1-5

	
	建筑面积
	38459.12平米

	
	用途
	非住宅

	发证日期
	2015年06月12日

	T1塔楼
	证号
	渝住建委（2021）预字第（848）号

	
	售房企业名称
	重庆华诚投资有限公司

	
	联建单位名称
	

	
	规划批准的项目名称
	隆鑫中心

	
	项目对外销售名称（推广名）
	观音桥1號

	
	房屋坐落
	江北区观音桥东环路9号

	
	预售资金监管银行
	中国民生银行股份有限公司重庆分行

	
	预售资金监管账号
	691563966

	预售房屋状况
	幢号（规划编号）
	塔楼1

	
	幢号（公安编号）
	2

	
	层次
	7-32、32夹、33-59、61-66

	
	套数
	842

	
	建筑面积（㎡）
	92583.85

	
	用途
	住宅

	发证日期
	2021年06月11日


重庆市建设工程竣工验收备案登记证
	证号
	江北区建竣备字【2021】0055号

	发证日期
	2021/08/23

	工程名称
	隆鑫中心项目三标段（3号塔楼）工程

	工程地址
	江北区观音桥

	工程规模
	43604.96平方米

	主体结构类型
	框架剪力墙

	竣工验收时间
	2021/08/20

	设计合理使用年限
	50

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	勘察单位
	重庆六零七工程勘察设计有限公司

	设计单位
	重庆市设计院有限公司

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司


重庆市建设工程竣工验收备案登记证
	证号
	江北区建竣备字【2021】0072号

	发证日期
	2021/11/09

	工程名称
	隆鑫中心项目四标段（2号塔楼）工程

	工程地址
	江北区观音桥

	工程规模
	42105.91平方米

	主体结构类型
	框架剪力墙

	竣工验收时间
	2021/11/08

	设计合理使用年限
	50

	建设单位
	重庆华诚投资有限公司

	勘察单位
	重庆六零七工程勘察设计有限公司

	设计单位
	重庆市设计院有限公司

	施工单位
	中国华西企业有限公司

	监理单位
	重庆亚太工程建设监理有限公司


4、项目进度情况

4.1重庆时代中心项目施工进度计划总表
根据建设单位提供的重庆时代中心项目2021总控进度计划整理如下：

重庆时代中心项目2021施工进度计划总表

	标号
	任务名称
	工期（天）
	开始时间
	完成时间

	1
	工期
	1034工作日
	2021/01/01
	2023/12/31

	2
	T3塔楼工程
	160工作日
	2021/01/01
	2021/06/30

	3
	改造工程
	89工作日
	2021/01/01
	2021/04/20

	4
	主体结构改造
	31工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	5
	避难层结构改造
	31工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	6
	L16层砼结构改造
	31工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	7
	L26层砼结构改造
	31工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	8
	筒体砌体结构改造
	79工作日
	2021/01/06
	2021/04/15

	9
	L33-L5层筒体砌体结构拆除【3层/天】
	10工作日
	2021/01/06
	2021/01/15

	10
	楼梯间风井安装【5层/天】
	7工作日
	2021/01/16
	2021/01/22

	11
	新砌砌体结构及抹灰
	67工作日
	2021/01/18
	2021/04/15

	12
	T3塔楼地下新增楼梯结构改造
	89工作日
	2021/01/01
	2021/04/20

	13
	B6-B3层新增楼梯、电梯及风井结构改造
	89工作日
	2021/01/01
	2021/04/20

	14
	屋面工程
	72工作日
	2021/01/16
	2021/04/18

	15
	屋面防水施工
	3工作日
	2021/01/16
	2021/01/18

	16
	屋面防水保护层及保温层
	1工作日
	2021/01/19
	2021/01/19

	17
	屋面刚性层施工
	7工作日
	2021/01/20
	2021/01/26

	18
	屋面装饰层
	61工作日
	2021/01/27
	2021/04/18

	19
	T3塔吊拆除
	7工作日
	2021/02/27
	2021/03/05

	20
	T3施工电梯拆除
	7工作日
	2021/04/24
	2021/04/30

	21
	幕墙工程
	141工作日
	2021/01/01
	2021/06/11

	22
	屋面塔尖装饰架幕墙
	15工作日
	2021/01/01
	2021/01/15

	23
	北面幕墙工程
	42工作日
	2021/03/27
	2021/05/07

	24
	北面塔吊部位埋件安装
	14工作日
	2021/03/27
	2021/04/09

	25
	北面幕转接件安装
	14工作日
	2021/04/10
	2021/04/23

	26
	北面幕墙单元块安装及层间封堵
	14工作日
	2021/04/24
	2021/05/07

	27
	东面幕墙安装
	42工作日
	2021/05/01
	2021/06/11

	28
	东面施工电梯部位埋件安装
	14工作日
	2021/05/01
	2021/05/14

	29
	东面幕转接件安装
	14工作日
	2021/05/15
	2021/05/28

	30
	东面幕墙单元块安装及层间封堵
	14工作日
	2021/05/29
	2021/06/11

	31
	轻质隔墙工程
	89工作日
	2021/01/01
	2021/04/20

	32
	L33-L29层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	15工作日
	2021/01/01
	2021/01/15

	33
	L28-L24层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	15工作日
	2021/01/16
	2021/01/30

	34
	L23-L19层隔墙板安装
	15工作日
	2021/01/31
	2021/03/07

	35
	L18-L14层隔墙板安装
	15工作日
	2021/03/08
	2021/03/22

	36
	L13-L9层隔墙板安装
	15工作日
	2021/03/23
	2021/04/06

	37
	L8-L6层隔墙板安装
	14工作日
	2021/04/07
	2021/04/20

	38
	防火门安装工程
	61工作日
	2021/04/21
	2021/06/20

	39
	楼梯间及设备房抹灰工程
	35工作日
	2021/03/17
	2021/04/20

	40
	L17-L33层楼梯间及设备房抹灰工程【1个班组】
	35工作日
	2021/03/17
	2021/04/20

	41
	L1-L16层楼梯间及设备房抹灰工程【1个班组】
	35工作日
	2021/03/17
	2021/04/20

	42
	室内地面找平层
	14工作日
	2021/04/07
	2021/04/20

	43
	室内墙面、顶棚腻子施工
	61工作日
	2021/04/21
	2021/04/20

	44
	楼梯间天、地、墙、栏杆及梯步装饰
	61工作日
	2021/04/21
	2021/06/20

	45
	B7-L33层楼梯间墙面腻子
	15工作日
	2021/04/21
	2021/05/05

	46
	B7-L33层楼梯间墙面腻子打磨
	7工作日
	2021/05/06
	2021/05/12

	47
	B7-L33层楼梯间墙面涂料
	7工作日
	2021/05/13
	2021/05/19

	48
	B7-L33层楼梯间梯步及平台栏杆施工
	21工作日
	2021/04/21
	2021/05/11

	49
	B7-L33层楼梯间梯步及平台地面铺装
	40工作日
	2021/05/12
	2021/06/20

	50
	安装工程
	150工作日
	2021/01/01
	2021/06/20

	51
	电梯安装工程
	150工作日
	2021/01/01
	2021/06/20

	52
	电梯排产（排产已严重滞后）
	90工作日
	2021/01/01
	2021/04/21

	53
	电梯安装
	45工作日
	2021/04/22
	2021/06/05

	54
	电梯调试
	15工作日
	2021/06/06
	2021/06/20

	55
	消防工程
	150工作日
	2021/01/01
	2021/06/20

	56
	消防管道拆除及安装
	99工作日
	2021/01/01
	2021/04/30

	57
	消火栓箱安装
	61工作日
	2021/04/01
	2021/05/31

	58
	防排烟风管拆除安装
	125工作日
	2021/01/06
	2021/05/31

	59
	报警系统安装
	130工作日
	2021/01/01
	2021/05/31

	60
	消防设备及配件安装
	83工作日
	2021/03/10
	2021/05/31

	61
	消防系统调试
	20工作日
	2021/06/01
	2021/06/20

	62
	给水及排水系统
	130工作日
	2021/01/01
	2021/05/31

	63
	自来水公司范围
	47工作日
	2021/04/15
	2021/05/31

	64
	自来水外线施工
	45工作日
	2021/04/15
	2021/05/29

	65
	总表安装
	2工作日
	2021/05/30
	2021/05/31

	66
	华西安装范围
	119工作日
	2021/01/01
	2021/05/20

	67
	给排水管道拆除及安装
	119工作日
	2021/01/01
	2021/05/20

	68
	给水设备安装
	50工作日
	2021/04/01
	2021/05/20

	69
	通风与空调系统
	83工作日
	2021/02/27
	2021/05/20

	70
	通风与空调系统安装
	82工作日
	2021/02/27
	2021/05/19

	71
	通风与空调系统调试
	1工作日
	2021/05/20
	2021/05/20

	72
	强电系统
	77工作日
	2021/03/16
	2021/05/31

	73
	首信强电范围
	61工作日
	2021/04/01
	2021/05/31

	74
	开闭所设备安装
	45工作日
	2021/04/01
	2021/05/15

	75
	专用配电室设备安装
	50工作日
	2021/04/01
	2021/05/20

	76
	外线接入
	11工作日
	2021/05/21
	2021/05/31

	77
	华西强电安装范围
	77工作日
	2021/03/16
	2021/05/31

	78
	强电桥架安装
	66工作日
	2021/03/16
	2021/05/20

	79
	电线、电缆及母线敷设
	31工作日
	2021/05/01
	2021/05/31

	80
	强电箱、盘柜安装
	31工作日
	2021/05/01
	2021/05/31

	81
	装饰装修工程
	112工作日
	2021/03/01
	2021/06/20

	82
	挡烟垂壁施工
	31工作日
	2021/03/01
	2021/03/31

	83
	材料样板楼层及样板施工确认
	16工作日
	2021/03/16
	2021/03/31

	84
	公区及大堂装饰施工
	81工作日
	2021/04/01
	2021/06/20

	85
	室外综合管网及景观工程
	81工作日
	2021/04/01
	2021/06/20

	86
	消防验收
	7工作日
	2021/06/21
	2021/06/27

	87
	综合验收及备案
	3工作日
	2021/06/28
	2021/06/30

	88
	T2塔楼工程
	252工作日
	2021/01/01
	2021/09/30

	89
	改造工程
	69工作日
	2021/01/01
	2021/03/31

	90
	避难层结构改造
	31工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	91
	L16层砼结构改造
	31工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	92
	L26层砼结构改造
	31工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	93
	筒体砌体结构改造
	69工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	94
	L33-L5层筒体砌体结构拆除（3层/天）
	15工作日
	2021/01/16
	2021/01/30

	95
	楼梯间风井安装（5层/天）
	15工作日
	2021/01/31
	2021/03/07

	96
	新砌砌体结构
	24工作日
	2021/03/08
	2021/03/31

	97
	T2新增地下室楼梯、电梯及风井改造
	53工作日
	2021/01/01
	2021/03/15

	98
	屋面工程
	56工作日
	2021/01/21
	2021/04/07

	99
	屋面防水施工
	3工作日
	2021/01/21
	2021/01/23

	100
	屋面防水保护层及保温层
	1工作日
	2021/01/24
	2021/01/24

	101
	屋面刚性层施工
	7工作日
	2021/01/25
	2021/01/31

	102
	屋面装饰层
	45工作日
	2021/02/01
	2021/04/07

	103
	T2塔吊拆除
	7工作日
	2021/01/25
	2021/01/31

	104
	T2施工电梯拆除
	7工作日
	2021/06/24
	2021/06/30

	105
	幕墙工程
	222工作日
	2021/01/01
	2021/08/31

	106
	屋面塔尖装饰架幕墙
	20工作日
	2021/01/01
	2021/01/20

	107
	南面幕墙工程
	68工作日
	2021/02/01
	2021/04/30

	108
	南面塔吊部位埋件安装
	19工作日
	2021/02/01
	2021/03/12

	109
	南面幕墙龙骨安装
	21工作日
	2021/03/13
	2021/04/02

	110
	南面幕墙单元块安装
	28工作日
	2021/04/03
	2021/04/30

	111
	东面幕墙安装
	62工作日
	2021/07/01
	2021/08/31

	112
	东面施工电梯部位埋件安装
	15工作日
	2021/07/01
	2021/07/15

	113
	东面幕墙龙骨安装
	21工作日
	2021/07/16
	2021/08/05

	114
	东面幕墙单元块安装
	26工作日
	2021/08/06
	2021/08/31

	115
	轻质隔墙工程
	63工作日
	2021/01/07
	2021/03/31

	116
	L33-L29层隔墙板安装【4天/层.5组20人】
	12工作日
	2021/01/07
	2021/01/18

	117
	L28-L24层隔墙板安装
	12工作日
	2021/01/19
	2021/01/30

	118
	L23-L19层隔墙板安装
	12工作日
	2021/01/31
	2021/03/04

	119
	L18-L14层隔墙板安装
	12工作日
	2021/03/05
	2021/03/16

	120
	L13-L9层隔墙板安装
	12工作日
	2021/03/17
	2021/03/28

	121
	L8-L6层隔墙板安装
	3工作日
	2021/03/29
	2021/03/31

	122
	防火门安装工程
	28工作日
	2021/05/04
	2021/05/31

	123
	楼梯间及设备房抹灰工程
	33工作日
	2021/04/01
	2021/05/03

	124
	L1-L33层楼梯间及设备房抹灰工程
	33工作日
	2021/04/01
	2021/05/03

	125
	室内地面找平层
	33工作日
	2021/04/01
	2021/05/03

	126
	室内墙面、顶棚腻子施工
	43工作日
	2021/05/19
	2021/06/30

	127
	楼梯间天、地、墙、栏杆及梯步装饰
	89工作日
	2021/05/04
	2021/07/31

	128
	B7-L33层楼梯间墙面腻子
	28工作日
	2021/05/04
	2021/05/31

	129
	B7-L33层楼梯间墙面腻子打磨
	7工作日
	2021/06/01
	2021/06/07

	130
	B7-L33层楼梯间墙面涂料
	7工作日
	2021/06/08
	2021/06/14

	131
	B7-L33层楼梯间梯步及平台栏杆施工
	28工作日
	2021/05/04
	2021/05/31

	132
	B7-L33层楼梯间梯步及平台地面铺装
	61工作日
	2021/06/01
	2021/07/31

	133
	安装工程
	222工作日
	2021/01/01
	2021/08/31

	134
	电梯安装工程
	167工作日
	2021/01/01
	2021/07/07

	135
	电梯排产
	99工作日
	2021/01/01
	2021/04/30

	136
	电梯安装
	61工作日
	2021/05/01
	2021/06/30

	137
	电梯调试
	7工作日
	2021/07/01
	2021/07/07

	138
	消防工程
	153工作日
	2021/03/01
	2021/07/31

	139
	消防管道拆除及安装
	112工作日
	2021/03/01
	2021/06/20

	140
	消火栓箱安装
	57工作日
	2021/04/15
	2021/06/10

	141
	防排烟风管拆除安装
	93工作日
	2021/03/20
	2021/06/20

	142
	报警系统安装
	103工作日
	2021/03/20
	2021/06/30

	143
	消防设备及配件安装
	45工作日
	2021/05/17
	2021/06/30

	144
	消防系统调试
	31工作日
	2021/07/01
	2021/07/31

	145
	给水及排水系统
	122工作日
	2021/03/01
	2021/06/30

	146
	给排水管道拆除及安装
	122工作日
	2021/03/01
	2021/06/30

	147
	给水设备安装
	61工作日
	2021/05/01
	2021/06/30

	148
	通风与空调系统
	160工作日
	2021/01/01
	2021/06/30

	149
	通风与空调系统安装
	153工作日
	2021/01/01
	2021/06/23

	150
	通风与空调系统调试
	7工作日
	2021/06/24
	2021/06/30

	151
	强、弱电系统
	160工作日
	2021/01/01
	2021/06/30

	152
	强电桥架安装
	99工作日
	2021/01/01
	2021/04/30

	153
	电线、电缆及母线敷设
	40工作日
	2021/05/01
	2021/06/09

	154
	强电箱、盘柜安装
	21工作日
	2021/06/10
	2021/06/30

	155
	安装工程综合调试
	31工作日
	2021/08/01
	2021/08/31

	156
	装饰装修工程
	222工作日
	2021/01/01
	2021/08/31

	157
	挡烟垂壁施工
	31工作日
	2021/01/01
	2021/01/31

	158
	材料样板及楼层施工样板确认
	22工作日
	2021/02/01
	2021/03/15

	159
	公区及大堂装饰施工
	169工作日
	2021/03/16
	2021/08/31

	160
	室外综合管网及景观工程
	153工作日
	2021/04/01
	2021/08/31

	161
	消防验收
	29工作日
	2021/09/01
	2021/09/29

	162
	综合验收及备案
	1工作日
	2021/09/30
	2021/09/30

	163
	地下室车库工程
	306工作日
	2021/03/01
	2021/12/31

	164
	B7-B3层地下室车库工程
	306工作日
	2021/03/01
	2021/12/31

	165
	B7层人防门安装
	31工作日
	2021/07/01
	2021/07/31

	166
	砌体及抹灰工程
	91工作日
	2021/04/01
	2021/06/30

	167
	B3层补砌砌体及抹灰工程
	15工作日
	2021/04/01
	2021/04/15

	168
	B4层补砌砌体及抹灰工程
	30工作日
	2021/04/16
	2021/05/15

	169
	B5层补砌砌体及抹灰工程
	30工作日
	2021/05/16
	2021/06/14

	170
	B6层补砌砌体及抹灰工程
	61工作日
	2021/06/15
	2021/06/30

	171
	B7层砌体及抹灰工程
	12工作日
	2021/05/01
	2021/06/30

	172
	B7层防水基层清理
	7工作日
	2021/05/01
	2021/05/12

	173
	B7层防水工程
	21工作日
	2021/05/13
	2021/05/19

	174
	B7层防水保护层及刚性层
	21工作日
	2021/05/20
	2021/06/09

	175
	B7层砌体及抹灰工程
	21工作日
	2021/06/10
	2021/06/30

	176
	B3-B7层设备房基础
	122工作日
	2021/05/20
	2021/06/09

	177
	地下室车库安装工程
	225工作日
	2021/07/01
	2021/10/30

	178
	B7-B3层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021/03/01
	2021/10/11

	179
	B3层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021/03/01
	2021/04/14

	180
	B4层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021/04/15
	2021/05/29

	181
	B5层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021/05/30
	2021/07/13

	182
	B6层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021/07/14
	2021/08/27

	183
	B7层顶棚及墙面饰面工程
	45工作日
	2021/08/28
	2021/10/11

	184
	B7-B3层车库地面工程
	185工作日
	2021/05/30
	2021/11/30

	185
	B3地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021/05/30
	2021/06/28

	186
	B4地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021/06/29
	2021/07/28

	187
	B5地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021/07/29
	2021/08/27

	188
	B6地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021/08/28
	2021/09/26

	189
	B7地面工程（含车库面层）
	30工作日
	2021/09/27
	2021/10/26

	190
	B7-B3层车库划线，标识标牌
	35工作日
	2021/10/27
	2021/11/30

	191
	车库工程综合验收
	31工作日
	2021/12/01
	2021/12/31

	192
	B2层-L5层商业裙楼工程
	536工作日
	2021/01/01
	2022/07/31

	193
	南北裙楼钢连廊结构工程
	252工作日
	2021/01/01
	2021/09/30

	194
	钢结构图纸深化
	69工作日
	2021/01/01
	2021/03/31

	195
	材料采购及钢构件加工
	45工作日
	2021/04/01
	2021/05/15

	196
	钢连廊吊装方案论证
	40工作日
	2021/04/01
	2021/05/10

	197
	构件吊装
	77工作日
	2021/05/16
	2021/07/31

	198
	楼承板铺设、支架拆除
	31工作日
	2021/08/01
	2021/08/31

	199
	防火涂料施工
	15工作日
	2021/09/01
	2021/09/15

	200
	钢筋砼结构施工
	15工作日
	2021/09/16
	2021/09/30

	201
	南北裙楼幕墙工程
	313工作日
	2021/01/01
	2021/11/30

	202
	南裙楼幕墙工程
	150工作日
	2021/01/01
	2021/06/20

	203
	后置埋板施工
	38工作日
	2021/01/01
	2021/02/28

	204
	幕墙及铝板龙骨安装
	46工作日
	2021/03/01
	2021/04/15

	205
	防雷接地链接
	7工作日
	2021/04/16
	2021/04/22

	206
	铝板及玻璃安装
	49工作日
	2021/04/23
	2021/06/10

	207
	打胶及层间防火封堵
	7工作日
	2021/06/11
	2021/06/17

	208
	清洁及吊篮拆除
	3工作日
	2021/06/18
	2021/06/20

	209
	北裙楼幕墙工程
	244工作日
	2021/04/01
	2021/11/30

	210
	后置埋板安装
	45工作日
	2021/04/01
	2021/05/15

	211
	幕墙及铝板龙骨安装
	46工作日
	2021/05/16
	2021/06/30

	212
	防雷接地链接
	7工作日
	2021/07/01
	2021/07/07

	213
	铝板及玻璃安装
	116工作日
	2021/07/08
	2021/10/31

	214
	打胶及层间防火封堵
	15工作日
	2021/11/01
	2021/11/15

	215
	清洁及吊篮拆除
	15工作日
	2021/11/16
	2021/11/30

	216
	北裙楼屋面采光顶工程
	245工作日
	2021/03/01
	2021/10/31

	217
	采光顶钢结构图纸深化
	61工作日
	2021/03/01
	2021/04/30

	218
	吊装方案编制及论证
	31工作日
	2021/05/01
	2021/05/31

	219
	钢结构安装方案编制及论证
	31工作日
	2021/05/01
	2021/05/31

	220
	钢结构吊装
	61工作日
	2021/06/01
	2021/07/31

	221
	采光顶玻璃安装
	61工作日
	2021/08/01
	2021/09/30

	222
	打胶、架体拆除及清洁
	31工作日
	2021/10/01
	2021/10/31

	223
	地下室及裙楼屋面工程
	92工作日
	2021/03/01
	2021/05/31

	224
	地下室屋面工程
	61工作日
	2021/03/01
	2021/04/30

	225
	屋面防水层施工
	16工作日
	2021/03/01
	2021/03/16

	226
	屋面保温、保护及刚性层施工
	45工作日
	2021/03/17
	2021/04/30

	227
	南北裙楼屋面工程
	92工作日
	2021/03/01
	2021/05/31

	228
	南北裙楼屋面防水工程
	16工作日
	2021/03/01
	2021/03/16

	229
	南北裙楼保温、保护及刚性层施工
	76工作日
	2021/03/17
	2021/05/31

	230
	商业业态图纸落地
	1工作日
	2021/10/31
	2021/10/31

	231
	B2-L5层砌体及抹灰工程
	92工作日
	2021/11/01
	2022/02/20

	232
	B2-L5砌体工程
	61工作日
	2021/11/01
	2021/12/31

	233
	B2-L5抹灰工程
	31工作日
	2022/01/01
	2022/02/20

	234
	B2-L5防火门安装工程
	30工作日
	2022/02/21
	2022/03/22

	235
	B2-L5商业公区装饰工程
	222工作日
	2021/11/01
	2022/06/30

	236
	商业公区装饰图纸
	1工作日
	2021/11/01
	2021/11/01

	237
	材料样板及现场样板
	30工作日
	2021/11/01
	2021/11/30

	238
	B2-L5层公区及疏散通道装饰
	162工作日
	2021/12/01
	2022/05/31

	239
	商铺装饰
	130工作日
	2022/02/21
	2022/06/30

	240
	地下室及裙楼机电安装工程
	253工作日
	2021/11/01
	2022/07/31

	241
	电梯工程
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	242
	直梯及商业扶梯排产
	61工作日
	2021/11/01
	2021/12/31

	243
	直梯及商业扶梯进场安装
	100工作日
	2022/01/01
	2022/04/30

	244
	消防工程
	192工作日
	2021/11/01
	2022/05/31

	245
	消防管道拆除及安装
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	246
	防排烟风管拆除安装
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	247
	报警系统安装
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	248
	消防设备及配件安装
	31工作日
	2022/05/01
	2022/05/31

	249
	给水及排水系统
	192工作日
	2021/11/01
	2022/05/31

	250
	给排水管道拆除及安装
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	251
	给水设备安装
	31工作日
	2022/05/01
	2022/05/31

	252
	通风与空调系统
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	253
	通风与空调系统安装
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	254
	强电系统
	192工作日
	2021/11/01
	2022/05/31

	255
	强电桥架安装
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	256
	电线、电缆及母线敷设
	61工作日
	2022/04/01
	2022/05/31

	257
	发电机安装
	61工作日
	2022/04/01
	2022/05/31

	258
	弱电系统
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	259
	燃气系统
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	260
	安装工程综合调试
	15工作日
	2022/06/01
	2022/06/15

	261
	室外综合管网及景观工程
	222工作日
	2021/11/01
	2022/06/30

	262
	综合管网工程
	161工作日
	2021/11/01
	2022/04/30

	263
	景观工程
	161工作日
	2022/01/01
	2022/06/30

	264
	消防验收
	16工作日
	2022/07/01
	2022/07/16

	265
	综合验收及备案
	15工作日
	2022/07/17
	2022/07/31

	266
	T1塔楼工程
	1034工作日
	2021/01/01
	2023/12/31

	267
	主体结构工程
	475工作日
	2021/01/01
	2022/05/31

	268
	L15主体结构工程
	5工作日
	2021/01/01
	2021/01/05

	269
	L16-L19层主体结构工程（9天/层）
	36工作日
	2021/03/01
	2021/04/05

	270
	L20层主体结构工程（避难层）（20天/层）
	14工作日
	2021/04/06
	2021/04/19

	271
	L21-L23层主体结构工程（9天/层）
	27工作日
	2021/04/20
	2021/05/16

	272
	L24-L32层主体结构工程（7天/层）
	56工作日
	2021/05/17
	2021/07/11

	273
	L33层主体结构工程（避难层）（20天/层）
	20工作日
	2021/07/12
	2021/07/31

	274
	L34-L45层主体结构工程（7天/层）
	84工作日
	2021/08/01
	2021/10/23

	275
	L46层主体结构工程（避难层）（18天/层）
	18工作日
	2021/10/24
	2021/11/10

	276
	L47-L58层主体结构工程（7天/层）
	84工作日
	2021/11/11
	2022/02/22

	277
	L59层主体结构工程（避难层）（15天/层）
	19工作日
	2022/02/23
	2022/03/13

	278
	L60-L66层主体结构工程（7天/层）
	49工作日
	2022/03/14
	2022/05/01

	279
	屋面主体结构工程
	30工作日
	2022/05/02
	2022/05/31

	280
	內爬塔吊拆除
	31工作日
	2022/07/01
	2022/07/31

	281
	双笼外挂施工电梯安装
	15工作日
	2021/04/06
	2021/04/20

	282
	二次结构及抹灰工程
	376工作日
	2021/07/12
	2022/08/11

	283
	二次结构工程
	331工作日
	2021/07/12
	2022/06/27

	284
	砌体抹灰样板及确认
	16工作日
	2021/07/12
	2021/07/27

	285
	L11-L20层砌体结构工程
	50工作日
	2021/07/28
	2021/09/15

	286
	L21-L30层砌体结构工程
	50工作日
	2021/09/16
	2021/11/04

	287
	L31-L40层砌体结构工程
	60工作日
	2021/11/05
	2022/01/03

	288
	L41-L50层砌体结构工程
	60工作日
	2022/01/04
	2022/03/24

	289
	L51-L60层砌体结构工程
	60工作日
	2022/03/25
	2022/05/23

	290
	L61-L66层及屋面机房层砌体结构工程
	35工作日
	2022/05/24
	2022/06/27

	291
	抹灰工程
	310工作日
	2021/09/16
	2022/08/11

	292
	L6-L10层抹灰工程（5天/层）
	25工作日
	2021/09/16
	2021/10/10

	293
	L11-L20层抹灰工程
	50工作日
	2021/10/11
	2021/11/29

	294
	L21-L30层抹灰工程
	50工作日
	2021/11/30
	2022/01/18

	295
	L31-L40层抹灰工程
	50工作日
	2022/01/19
	2022/03/29

	296
	L41-L50层抹灰工程
	50工作日
	2022/03/30
	2022/05/18

	297
	L51-L60层抹灰工程
	50工作日
	2022/05/19
	2022/07/07

	298
	L61-L66层及屋面机房层抹灰工程
	35工作日
	2022/07/08
	2022/08/11

	299
	T1塔楼幕墙工程
	734工作日
	2021/01/01
	2023/03/06

	300
	幕墙图纸深化
	99工作日
	2021/01/01
	2021/04/30

	301
	型材开模及加工（开模25天+30天的加工期）
	61工作日
	2021/05/01
	2021/06/30

	302
	幕墙材料封样及样板层施工
	46工作日
	2021/07/01
	2021/08/15

	303
	L33-L6层幕墙施工
	223工作日
	2021/08/16
	2022/04/15

	304
	L33-L6层放线及埋板复核
	13工作日
	2021/08/16
	2021/08/28

	305
	L33-L6层埋板增设
	30工作日
	2021/08/29
	2021/09/27

	306
	L33-L6层龙骨安装及防雷接地
	75工作日
	2021/09/28
	2021/12/11

	307
	L33-L6层玻璃吊装
	75工作日
	2021/12/12
	2022/03/16

	308
	L33-L6层打胶
	30工作日
	2022/03/17
	2022/04/15

	309
	L34-L66层及屋面层幕墙施工
	283工作日
	2022/05/02
	2023/02/28

	310
	L34-L66层放线及埋板复核
	14工作日
	2022/05/02
	2022/05/15

	311
	L34-L66层埋板增设
	45工作日
	2022/05/16
	2022/06/29

	312
	L34-L66层龙骨安装及防雷接地
	90工作日
	2022/06/30
	2022/09/27

	313
	L34-L66层玻璃板块吊装
	90工作日
	2022/09/28
	2022/12/26

	314
	L34-L66层层间封堵及打胶
	44工作日
	2022/12/27
	2023/02/28

	315
	幕墙验收及清洁
	6工作日
	2023/03/01
	2023/03/06

	316
	T1塔楼屋面工程
	31工作日
	2022/08/31
	2022/09/30

	317
	T1塔楼安装工程
	545工作日
	2021/07/12
	2023/02/16

	318
	电梯工程
	92工作日
	2022/07/28
	2022/10/27

	319
	消防工程
	453工作日
	2021/07/12
	2022/10/27

	320
	给水及排水工程
	453工作日
	2021/07/12
	2022/10/27

	321
	通风与空调工程
	453工作日
	2021/07/12
	2022/10/27

	322
	强、弱电工程
	453工作日
	2021/07/12
	2022/10/27

	323
	燃气工程
	122工作日
	2020/06/28
	2022/10/27

	324
	安装工程综合调试
	92工作日
	2022/10/28
	2023/02/16

	325
	T1塔楼装饰装修工程
	648工作日
	2021/11/12
	2023/09/30

	326
	室内装饰图纸深化（含公区）
	150工作日
	2021/11/12
	2022/04/30

	327
	室内样板封样及样板层施工（含公区）
	92工作日
	2022/05/01
	2022/07/31

	328
	L6-L66层精装饰工程
	406工作日
	2022/08/01
	2023/09/30

	329
	T1塔楼综合管网及景观工程
	214工作日
	2023/03/01
	2023/09/30

	330
	消防验收
	61工作日
	2023/10/01
	2023/11/30

	331
	综合验收及备案
	31工作日
	2023/12/01
	2023/12/31


4.2当月工程进度描述

截至2021年12月31日项目现场施工进度情况如下：
住宅进度：T1塔楼主体结构施工完成至第46层；T1塔楼31层幕墙横向龙骨安装和满焊工作完成；T1塔楼31层销售样板房砌体完成50%。

公寓进度：T2/T3塔楼主体已完工；T3塔楼于2021年12月06日完成交付。T2塔楼改造工程除屋面外墙漆、地砖修复、避难层墙体涂绘外，其他工作基本完成；T2塔楼原公寓售楼处30楼砌体完成75%；T2塔楼绿化除入口及东面楼梯平台外，其他大面铺装基本完成，室外景观工程基本完成；T2塔楼除2层电梯冲孔板外，其他包括2层电梯厅、31F卫生间、B3层电梯厅等精装修收尾工作均已完成。
商业裙楼进度：北裙房玻璃安装完成55%（已安装龙骨部分）；特色幕墙铝板安装完成。

4、地下室进度：除车道外，车库地坪基本浇筑完成；墙面天棚腻子完成75%；照明及引导系统桥架B3层安装65%，B4层安装完成。
4.3工程材料

截至2021年12月31日土建、幕墙、消防、机电等材料陆续有新进场批次，重庆时代中心塔楼T1/T2及裙楼所需的各项材料在数量上相对于当前安装需求暂时充裕。

4.4标的项目现场照片

[image: image1.png]vaukmv

- *-. P
oray \l\ -
R A
9%




[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]



[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]




     




  [image: image3.jpg]


      [image: image4.jpg]




  [image: image5.jpg]


      [image: image6.jpg]




  [image: image7.jpg]


      [image: image8.jpg]




  [image: image9.jpg]


      [image: image10.jpg]




[image: image11.jpg]




[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]




[image: image17.jpg]et BEREERTE
- = = LN T N
e 51 WO S ENEE S cere





4.5下个月工程项目相关计划

（1）主体结构工程：T1塔楼完成至第49层；
（2）砌体土建工程：T1塔楼31层样板间砌体完成，LS2\3井道砌体13-18层完成，T2塔楼后续改造及室外景观工程完成，并于2020年01月10日完成交付，B4-B5层机电土建收尾完成50%；
（3）幕墙工程：北裙房幕墙已装龙骨部分玻璃安装完成90%；采光顶侧边玻璃安装完成，采光顶顶面玻璃安装完成50%；
（4）机电安装工程： L14-23酒店机电改造和基层龙骨工作完成，B3层照明及引导系统桥架安装完成；
（5）装饰工程：T2塔楼精装收尾工作完成。

5、销售印鉴/网签盘使用情况    

	印鉴使用情况表

	日期
	印章类型
	用印文件
	份数

	2021-12-03
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-12-03
	合同章、法人章
	《补充协议》
	一式一份，共04份

	2021-12-04
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-12-07
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式五份，共05套25本

	2021-12-08
	合同章
	《江北区物业专项维修申请表》
	一式一份，共08份

	2021-12-10
	合同章、法人章
	《补充协议》
	一式一份，共04份

	2021-12-12
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-12-13
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-12-15
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共03套12本

	2021-12-16
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-12-17
	合同章、法人章
	《补充协议》
	一式一份，共10份

	2021-12-21
	合同章、法人章
	《补充协议》
	一式一份，共04份

	2021-12-24
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共03份

	2021-12-27
	合同章、法人章
	《商品房购房合同》
	一式四份，共02套8本

	2021-12-29
	合同章、法人章
	《补充协议》
	一式一份，共04份

	2021-12-29
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共02份

	2021-12-30
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共01份

	2021-12-30
	合同章
	《商品房认购协议》
	一式一份，共03份

	2021-12-31
	合同章、法人章
	《补充协议》
	一式一份，共08份

	网签盘使用情况表

	日期
	权限盘类型
	使用事由
	次数

	2021-12-03
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-12-06
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-07
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-10
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-12-14
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-16
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-19
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2

	2021-12-21
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-23
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-12-24
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-27
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-28
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	3

	2021-12-29
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-30
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	1

	2021-12-31
	网签盘
	正式网签《商品房购房合同》
	2


6、本月合同签订前的审理情况

2021年12月审核了36份拟签合同（文件），具体明细如下：

	序号
	合同名称
	合同主要内容
	对方单位
	合同金额（元）

	1
	室内设计合同
	1、合同内容：甲方委托乙方承包T1塔楼31F私宴室内装饰设计项目，经双方协商一致，签订本合同。
	重庆尔本室内设计有限公司
	145,200.00

	2
	重庆时代中心T2T3临时销售中心主入口及景观装饰工程施工合同补充协议
	1、合同内容：发包人与承包人于2021年11月签订了《重庆时代中心T2T3临时销售中心主入口及景观装饰工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同签订之后，承包人于2021年11月开始进场施工，由于设计变更导致施工范围扩大，施工内容增加，鉴于此，发包人、承包人就重庆时代中心T2T3临时销售中心主入口及景观装饰工程施工承包事项协商一致，订立本补充协议，对原合同进行修订。
	重庆捷元诚建筑劳务有限公司
	2,090,774.26

	3
	重庆时代中心T2塔楼酒店热水系统设备供应及安装合同
	1、合同内容：按图纸完成重庆时代中心T2塔楼酒店热水系统工程（屋面部分），包括空气源热泵设备、水泵、水箱、管道、紧固件、电缆等的供应及安装（屋面部分）。
	重庆雪山建筑配套工程有限公司
	410,000.00

	4
	重庆时代中心项目矿物绝缘电缆及配件供应增补合同
	1、合同内容：甲、乙双方于2021年6月28日签订的重庆时代中心项目T2、T3塔楼及B4-B7层地下室矿物绝缘电缆及配件买卖合同，现因T2、T3交房将B3层作为停车区域需要交付，B3层矿物绝缘电缆未在合同范围内，现甲、乙双方就B3层交付区域内矿物绝缘电缆签署增补合同。
	佛山市雄力建材贸易有限公司
	381,149.97

	5
	网络广告发布合同
	1、合同内容：
1.1、甲方在乙方所属网络平台【微信公众号:小树聊房】发布网络广告；
1.2、网络广告形式为原创稿件+抖音，发布位置为公众号头条+抖音号； 
1.3、合作时间：2021年11月1日至2021年12月31日；
1.4每次广告发布的具体内容、发布时间、广告费用等以甲通知为准。乙方应该按照甲方提供的信息和素材，免费设计和制作网络发布广告页面样板，并于网络广告发布日前三天，将其设计制作成果提交甲方，经甲方书面或微信确认后实施发布。
	重庆小树聊房文化传媒有限公司
	20,000.00

	6
	信息技术推广服务框架合同
	1、合同内容：
1.1、经甲方与乙方友好协商，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，就甲方使用乙方媒体发布推广事宜达成如下协议，签定本合同，执行投放量达到合同约定数量及服务完成为止，在合同期内乙方价格政策不变的情况下，可按合同约定采购单价执行后续投放，若各媒体平台投放政策有变化，甲乙双方拟定新一阶段投放合同即可；
1.2、合同服务时间：2021年12月5日至2021年12月31日。
	重庆渝利恺豪科技有限公司
	50,000.00

	7
	重庆楼市微信公众号网络广告发布合同
	1、合同内容：
1.1、甲乙双方在平等互利、友好协商的原则上，根据中华人民共和国《合同法》、《广告法》的相关法规，就甲方委托乙方在“重庆楼市”微信公众号上发布网络广告一事达成该合同，并共同遵守；
1.2、合同期限为2021年12月7日至2021年12月31止。
	重庆阳谷广告文化传媒有限公司
	15,000.00

	8
	新闻频道电视广告发布合同
	1、合同内容：
1.1、甲乙双方在平等互利、友好协商的原则上，根据中华人民共和国《合同法》、《广告法》的相关法规，就甲方委托乙方在“新闻频道”上发布电视广告一事达成该合同，并共同遵守；
1.2、合同期限为2021年12月5日至2021年12月31止。
	重庆才硕广告有限公司
	50,000.00

	9
	工业品买卖合同
	1、合同内容：T3车库入口新增污水泵采购。
	上海凯泉泵业(集团)有限公司重庆分公司
	8,500.00

	10
	物业销售推介服务合同补充协议1
	1、合同内容：甲乙双方就观音桥1号项目（以下简称“本项目”）签订了《物业销售推介服务合同》（以下统称“原协议”），合作期限为2021年12月1日起至2022年3月31日止（均包含当日），现经双方协商，对原协议中的部分条款进行调整，并达成如下补充协议条款，共同遵照执行，本补充协议有效期限为2021年12月1日至2022年3月31日，本补充协议有效期内佣金标准按照原协议执行，若甲方调整佣金标准需与乙方沟通，双方同意后方可调整。
	重庆闹海科技有限公司
	1,500,000.00

	11
	物业销售推介服务合同补充协议2
	1、合同内容：甲乙双方就重庆时代中心项目（以下简称“本项目”）签订了《物业销售推介服务合同》（以下统称“原协议”），合作期限：2021年9月1日起至2021年12月31日止（均包含当日），现经双方协商，对原协议中的部分条款进行调整，并达成如下补充协议条款，共同遵照执行，本补充协议有效期限为2021年12月1日至2021年12月31日，本补充协议有效期内佣金标准按照原协议执行，若甲方调整佣金标准需与乙方沟通，双方同意后方可调整。
	重庆闹海科技有限公司
	500,000.00

	12
	重庆隆鑫中心项目《调解书》欠款利息及款项支付协议
	1、合同内容：甲方与乙方于2019年11月27日签订了隆鑫中心项目工程纠纷和解协议，并于2019年12月在重庆市高级人民法院的主持下，达成诉讼和解，由重庆市高级人民法院出具了（2019）渝民初25号民事调解书（以下简称调解书）。按照调解书规定，甲方应在2020年12月底之前向乙方支付除质保金外的所有欠款，截至2021年11月25日，甲方已向乙方支付欠款总计金额214,241,687.21元，鉴于此，经双方友好协商，以有利于项目建设推动、促进项目顺利开发为原则，针对所欠款项支付以及欠付款项资金利息计算，甲乙双方约定该协议，供双方共同遵守，该合同只针对欠款利息及款项支付，不影响工程进度。
	中国华西企业有限公司
	11,000,000.00

	13
	百度网络广告发布合同
	1、合同内容：
1.1、甲乙双方在平等互利、友好协商的原则上，根据中华人民共和国《合同法》、《广告法》的相关法规，就甲方委托乙方在百度上发布网络广告一事达成该合同，并共同遵守；
1.2、合同范围为重庆时代中心、观音桥1号；
1.3、合同期限为2021年12月07日至2022年01月05日，共计30天，以实际上下线时间为准。
	重庆百润信息技术有限公司
	50,000.00

	14
	上游新闻网络广告发布合同
	1、合同内容：
1.1、甲乙双方在平等互利、友好协商的原则上，根据中华人民共和国《合同法》、《广告法》的相关法规，就甲方委托乙方在“上游新闻”APP上发布网络广告一事达成该合同，并共同遵守；
1.2、合同期限为2021年12月8日至2021年12 月30日。
	重庆上游新闻传媒有限公司
	20,000.00

	15
	渝夫地产观网络广告发布合同
	1、合同内容：
1.1、甲乙双方在平等互利、友好协商的原则上，根据中华人民共和国《合同法》、《广告法》的相关法规，就甲方委托乙方在APP上发布网络广告一事达成该合同，并共同遵守；
1.2、合同期限为2021年11月24日至2021年12 月23日。
	重庆渝房文化传媒有限公司
	15,000.00

	16
	物业销售推介服务合同
	1、合作范围：T2栋、T3栋所有在售房源；
2、合同期限：自2021年12月7日起至2022年3月31日止；
3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例；
4、比例按7%-9%设置跳点通提佣金且月结。
	重庆昊生金商务信息咨询有限公司第一分公司
	签约金额*

提拥比例

	17
	重庆时代中心项目T2塔楼酒店卫生间马桶、龙头、台盆、花洒供货招标文件
	1、招标范围：本次招标范围为重庆时代中心项目T2塔楼酒店卫生间马桶（含马桶盖）、龙头、台盆、花洒供货；
2、合同形式：固定综合单价，暂定总价；
3、投标保函：1万元。
	各投标单位
	--

	18
	重庆时代中心项目T2塔楼酒店卫生间浴缸（含龙头）、柱盆、小便斗供货招标文件
	1、招标范围：本次招标范围为重庆时代中心项目T2塔楼酒店卫生间浴缸（含龙头）、柱盆、小便斗供货；
2、合同形式：固定综合单价，暂定总价；
3、投标保函：1万元。
	各投标单位
	--

	19
	重庆隆鑫中心项目毗邻新上海大厦平基土石方工程专业工程分包施工三方配合协议
	1、由甲方投资开发的乙方施工总承包的重庆隆鑫中心项目，该项目中的专业工程经甲方招标确定由丙方分包施工，甲方与丙方签订了《重庆时代中心毗邻新上海大厦平基土石方工程施工承包合同》，为了明确甲、乙、丙三方的权利、责任和义务关系，确保本专业工程顺利施工、竣工和交验，经三方充分协商，就本工程专业分包施工配合达成以下协议条款，三方共同遵守执行。
	中国华西企业有限公司
重庆鑫煜鸿建筑劳务有限公司
	47,244.56

	20
	重庆时代中心灯饰画广告服务合同
	1、合同内容：
1.1、甲乙双方就观音桥1号T1楼外墙西面室外悬挂灯饰广告及安装事宜签订该合同，灯饰材料为LED模块、高强度灯饰网、热缩管、户外专用喷画、配电箱、电线等；
1.2、灯饰画面服务期为12个月。
	重庆创度广告传媒有限公司
	65,000.00

	21
	物业销售推介服务合同
	1、合作范围：T2栋、T3栋所有在售房源；
2、合同期限：自2021年11月10日起至2021年12月31日止；
3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例；
4、比例按8%-10%设置跳点通提佣金且月结。
	重庆新商代企业管理有限公司
	签约金额*

提拥比例

	22
	朋友圈广告发布合同
	1、合同内容：
1.1、甲乙双方在平等互利、友好协商的原则上，根据中华人民共和国《合同法》、《广告法》的相关法规，就甲方委托乙方在微信APP上发布朋友圈广告一事达成该合同，并共同遵守；
1.2、合同期限为2021年12月10日至2022年1月31日，以实际投放时间为准。
	北京微客联盟信息科技有限公司
	150,000.00

	23
	网络服务合同
	1、合同内容：
1.1、网络服务业务用于T2大堂办公：
1.2甲方使用乙方互联网宽带业务，业务使用费为 12000 元/年，含互联网宽带1条，宽带业务开通速率：上行50M、下行500M；业务实际开通地址为重庆市江北区观音桥东环路9号T2大堂，业务使用范围为办公。
	重庆英科钛科技有限公司
	12,000.00

	24
	关于重庆时代中心前期物业服务及开办物资费用结算的协议
	1、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》、《重庆市物业管理条例》等有关法律、法规的规定，以及甲乙双方所签订的《隆鑫中心前期物业服务合同》有关约定，在双方协商一致的基础上，就甲方向乙方支付重庆时代中心项目前期物业服务及开办物资费用有关结算的事宜，达成该一致意见。
	重庆爱普物业管理有限公司
	2,000,000.00

	25
	重庆时代中心T2塔楼零星装饰工程施工合同
	1、合同内容：发包人将重庆时代中心的T2塔楼公共走道挡烟垂壁、户内短墙封堵、避难层防火水泥板隔墙、避难层防火窗特钢窗框及防火玻璃、14-23层酒店入户门及门头板、罗斯福酒店热水系统走道不锈钢管及管件阀门、电梯轿厢装饰等零星工程交由承包人施工。双方就重庆时代中心项目以上零星工程施工承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守；
2、合同工期：因为都是抢工及零星工程，以发包人工程部要求的完成时间为准。
	重庆汇发装饰工程有限公司
	2,561,258.95

	26
	重庆时代中心T3塔楼零星装饰工程施工合同
	1、合同内容：发包人将重庆时代中心的T2T3塔楼楼梯栏杆、T3塔楼公共走道挡烟垂壁、户内短墙封堵、避难层防火水泥板隔墙、避难层防火窗特钢窗框及防火玻璃、T1售楼部顶板孔洞封堵、防水及防水反坎，幕墙上口镀锌铁皮封修，大堂夹层玻璃隔墙挡水，管井预制盖板，电梯门洞安全封修、电梯轿厢装饰、T2临时售楼部大堂及车库入口等零星工程交由承包人施工。双方就重庆时代中心项目以上零星工程施工承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守；
2、合同工期：因为都是抢工及零星工程，以发包人工程部要求的完成时间为准。
	重庆赛恒建筑装饰工程有限公司
	1,949,884.88

	27
	重庆时代中心T2T3塔楼及B3-B7车库智能化工程施工合同T2塔楼罗斯福酒店弱电补充协议
	1、合同内容：本协议是“重庆时代中心T2、T3塔楼及B3-B7车库智能化工程施工合同”基础之上签订的补充协议，根据建设单位目前需求，在T2塔楼14F~23F规划为罗斯福酒店，需进行酒店弱电系统的设计与安装，在根据《中华人民共和国合同法》及有关法律的规定，结合本工程具体情况，经甲乙方双方协商，达成该补充协议；
2、合同范围：
2.1、酒店程控交换系统综合布线（不含程控交换系统设备，设备由甲方自行采购）；
2.2、闭路监控，分为两个管理区（14F~16F为一个管理区，17F~23F为一个管理区，各自独立管理，不接入T2T3综合监控中心）；
2.3、能源计量与管理系统（不包含水表本体安装，仅负责水表数据采集线路的安装与调试）；
2.4、工程施工期间甲方书面通知增加的工程内容；
3、合同工期：2021年9月30日至2021年12月30日，以甲方工程进度要求完成，若甲方原因导致工期延误，经甲方工程部及监理单位书面确认后，工期顺延，以上日历工期均从甲方（含监理）签署的开工报告确定的开工之日起算至甲方（含监理）签署的竣工报告之日止。
	重庆浩山科技发展有限公司
	707,352.73

	28
	隆鑫中心项目（非商业区及消防）风机供应增补合同四
	1、合同内容：甲、乙双方于2014年10月17日签订的“隆鑫中心”（非商业区及消防）风机项目工程买卖合同，合同编号：LXZX—CLSB-2014004，因项目图纸发生变化，风机参数、尺寸及数量发生变更，由此引起风机规格型号、工程量增加，现对甲、乙双方已签订的风机材料买卖合同（明力风机）作如下补充，本次补充协议由于项目图纸发生变化而引起的材料、工程量的增加，其余条款均执行原合同条款，甲、乙双方各自的权利、义务仍按原合同执行。
	重庆明力空调设备有限公司
	100,211.00

	29
	重庆时代中心T2办公区标识标牌制作合同
	1、合同内容：重庆时代中心T2办公区标识标牌按甲方要求进行的设计、制作、运输及陈设安装工作，具体详见附件一报价清单。
	深圳动力组设计顾问有限公司
	288,190.00

	30
	T2售楼部车库范围及30楼零星装饰工程合同
	1、合同内容：
1.1、承包范围为T2售楼部车库范围及30楼零星装饰工程；
1.2、按综合总价包干（详后附清单）：包括装饰天棚吊顶、墙面修复，原车库围挡墙顶造型；墙面装饰；铝方通装饰等（详见清单）。包括各种材料的场内二次转运及垂直运输，场地内的清洁卫生、垃圾清运、成品保护等全部工作内容；
1.3、甲方书面临时增加或减少的其它工程内容；
1.4、包括按国家和重庆市及行业主管部门现行要求的各项安全文明施工、环境保护和施工现场管理所必须采取的各项安全文明措施和各种临时设施的搭设及完工后的撤除等全部工作内容；
2、合同工期：本工程总工期为20日历天，含周六、周日及国家法定节假日。
	重庆三晟装饰工程有限公司
	162,308.22

	31
	重庆时代中心T2外围景观工程施工合同
	1、合同内容：
1.1、根据重庆时代中心T2外围景观工程设计图，深化细化未完善的图纸完成本工程的装修，包括但不限于墙面，地面，天花，门窗，前台,灯饰照明、室外铺装、环境绿化、小品装饰，给排水，强电等的材料采购、施工、缺陷修补、成品保护、开荒清洁、验收及移交、保修等工作，具体详见施工图纸（含甲方指定内容），所有材料需使用甲方指定品牌；
1.2、工期为15个日历天（含春节），开工日期为2021年12月16日（具体以正式批准的开工报告为准），竣工日期为2021年12月31日。
	重庆宜赛元劳务有限公司
	550,642.88

	32
	天然气供气及安装总承包工程合同
	1、合同内容：乙方作为该项目的天然气供气及安装总承包承接、实施单位，负责重庆隆鑫中心项目T1塔楼室外及商业预埋、地下层锅炉房天然气开通的所有相关的报批、设计、施工、交付、燃气表前端至燃气表的通气工作。
	 重庆能泰科技有限公司
	2,345,741.16

	33
	重庆时代中心南北裙楼外幕墙广告灯箱制作及安装工程招标文件
	1、招标范围：重庆时代中心南北裙楼外幕墙广告灯箱制作及安装，广告灯箱共计14个，面积约754平方米。承包方需完成广告灯箱测量、制作及安装、灯箱配套基础制安等工作，灯箱配套基础包括不限于灯箱钢结构、龙骨、外框、背板、反光膜、灯珠、线缆、变压器、不锈钢装饰、供配电源安装及调试等工作；
2、工期要求：合同签订之日起25日历天，完成全部裙楼外幕墙广告位广告灯箱安装调试等工作；
3、质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
	各投标单位
	--

	34
	重庆时代中心建设工程造价咨询合同
	1、合同内容：现甲方委托乙对重庆时代中心项目已完成的工程进行竣工结算审核并与施工单位核对（具体工程以甲方委托书为准），形成施工单位与乙方、甲方成本管理部共同确认的竣工结算审计报告书，对施工单位报送的结算进行工程竣工结算审核。实际委托项目以甲方书面委托为准，委托书（包括任务单）作为单个项目结算依据。
	重庆市建功盛汇工程项目管理有限公司
	--

	35
	物业销售推介服务合同
	合作范围：T2栋、T3栋；
2、合同期限：自2022年1月1日起至2022年4月30日止；
3、佣金的结算金额=签约房款（不含代收费）总额*提佣比例；
4、佣金月结。
	贝壳找房（重庆）信息技术有限公司
	签约金额*

提拥比例

	36
	隆鑫中心项目地下室低压配电箱供应合同
	1、合同内容：甲、乙双方就重庆隆鑫中心项目低压配电箱供应和质保期内维修、保养等，确保通过工程验收及后期服务的一切事项经协商达成一致，订立本合同。
	重庆富广康岳科技有限公司
	1,115,900.00


7、抵押物解押及在押情况
	已解押清单（第一次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	1
	66.11

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	2
	58.72

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	3
	50.42

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	4
	50.42

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	5
	50.42

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	6
	50.42

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	7
	58.72

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	8
	66.11

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	9
	62.40

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	10
	58.72

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	11
	50.42

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	12
	50.42

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	13
	50.42

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	14
	50.42

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	15
	58.72

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	16
	66.11

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	17
	62.40

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	18
	51.73

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	19
	51.73

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	20
	51.73

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	21
	51.73

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第6层
	22
	62.40

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	1
	66.53

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	2
	59.10

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	3
	50.74

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	4
	50.74

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	5
	50.74

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	6
	50.74

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	7
	59.10

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	8
	66.53

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	9
	62.80

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	10
	52.06

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	11
	52.06

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	12
	52.06

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	13
	52.06

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	14
	62.80

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	15
	66.53

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	16
	59.10

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	17
	50.74

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	18
	50.74

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	19
	50.74

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	20
	50.74

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	21
	59.10

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	22
	66.53

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	23
	62.80

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	24
	52.06

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	25
	52.06

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	26
	52.06

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	27
	52.06

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第7层
	28
	62.80

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	1
	66.53

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	2
	59.10

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	3
	50.74

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	4
	50.74

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	5
	50.74

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	6
	50.74

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	7
	59.10

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	8
	66.53

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	9
	62.80

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	10
	52.06

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	11
	52.06

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	12
	52.06

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	13
	52.06

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	14
	62.80

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	15
	66.53

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	16
	59.10

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	17
	50.74

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	18
	50.74

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	19
	50.74

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	20
	50.74

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	21
	59.10

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	22
	66.53

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	23
	62.80

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	24
	52.06

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	25
	52.06

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	26
	52.06

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	27
	52.06

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第8层
	28
	62.80

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	1
	66.70

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	2
	59.24

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	3
	50.87

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	4
	50.87

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	5
	50.87

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	6
	50.87

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	7
	59.24

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	8
	66.70

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	9
	62.96

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	10
	52.19

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	11
	52.19

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	12
	52.19

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	13
	52.19

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	14
	62.96

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	15
	66.70

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	16
	59.24

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	17
	50.87

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	18
	50.87

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	19
	50.87

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	20
	50.87

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	21
	59.24

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	22
	66.70

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	23
	62.96

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	24
	52.19

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	25
	52.19

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	26
	52.19

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	27
	52.19

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第9层
	28
	62.96

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	1
	66.70

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	2
	59.24

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	3
	50.87

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	4
	50.87

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	5
	50.87

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	6
	50.87

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	7
	59.24

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	8
	66.70

	115
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	9
	62.96

	116
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	10
	52.19

	117
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	11
	52.19

	118
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	12
	52.19

	119
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	13
	52.19

	120
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	14
	62.96

	121
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	15
	66.70

	122
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	16
	59.24

	123
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	17
	50.87

	124
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	18
	50.87

	125
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	19
	50.87

	126
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	20
	50.87

	127
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	21
	59.24

	128
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	22
	66.70

	129
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	23
	62.96

	130
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	24
	52.19

	131
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	25
	52.19

	132
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	26
	52.19

	133
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	27
	52.19

	134
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第10层
	28
	62.96

	135
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	1
	66.70

	136
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	2
	59.24

	137
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	3
	50.87

	138
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	4
	50.87

	139
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	5
	50.87

	140
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	6
	50.87

	141
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	7
	59.24

	142
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	8
	66.70

	143
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	9
	62.96

	144
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	10
	52.19

	145
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	11
	52.19

	146
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	12
	52.19

	147
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	13
	52.19

	148
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	14
	62.96

	149
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	15
	66.70

	150
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	16
	59.24

	151
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	17
	50.87

	152
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	18
	50.87

	153
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	19
	50.87

	154
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	20
	50.87

	155
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	21
	59.24

	156
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	22
	66.70

	157
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	23
	62.96

	158
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	24
	52.19

	159
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	25
	52.19

	160
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	26
	52.19

	161
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	27
	52.19

	162
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第11层
	28
	62.96

	163
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	1
	66.70

	164
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	2
	59.24

	165
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	3
	50.87

	166
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	4
	50.87

	167
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	5
	50.87

	168
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	6
	50.87

	169
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	7
	59.24

	170
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	8
	66.70

	171
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	9
	62.96

	172
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	10
	52.19

	173
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	11
	52.19

	174
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	12
	52.19

	175
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	13
	52.19

	176
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	14
	62.96

	177
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	15
	66.70

	178
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	16
	59.24

	179
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	17
	50.87

	180
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	18
	50.87

	181
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	19
	50.87

	182
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	20
	50.87

	183
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	21
	59.24

	184
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	22
	66.70

	185
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	23
	62.96

	186
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	24
	52.19

	187
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	25
	52.19

	188
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	26
	52.19

	189
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	27
	52.19

	190
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第12层
	28
	62.96

	塔楼3解押面积合计
	10703.25


	已解押清单（第二次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	1
	66.70

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	2
	59.24

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	3
	50.87

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	4
	50.87

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	5
	50.87

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	6
	50.87

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	7
	59.24

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	8
	66.70

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	9
	62.96

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	10
	52.19

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	11
	52.19

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	12
	52.19

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	13
	52.19

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	14
	62.96

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	15
	66.70

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	16
	59.24

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	17
	50.87

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	18
	50.87

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	19
	50.87

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	20
	50.87

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	21
	59.24

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	22
	66.70

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	23
	62.96

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	24
	52.19

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	25
	52.19

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	26
	52.19

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	27
	52.19

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第13层
	28
	62.96

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	1
	66.70

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	2
	59.24

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	3
	50.87

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	4
	50.87

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	5
	50.87

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	6
	50.87

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	7
	59.24

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	8
	66.70

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	9
	62.96

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	10
	52.19

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	11
	52.19

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	12
	52.19

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	13
	52.19

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	14
	62.96

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	15
	66.70

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	16
	59.24

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	17
	50.87

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	18
	50.87

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	19
	50.87

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	20
	50.87

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	21
	59.24

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	22
	66.70

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	23
	62.96

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	24
	52.19

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	25
	52.19

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	26
	52.19

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	27
	52.19

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第14层
	28
	62.96

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	1
	66.70

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	2
	59.24

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	3
	50.87

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	4
	50.87

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	5
	50.87

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	6
	50.87

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	7
	59.24

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	8
	66.70

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	9
	62.96

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	10
	52.19

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	11
	52.19

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	12
	52.19

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	13
	52.19

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	14
	62.96

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	15
	66.70

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	16
	59.24

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	17
	50.87

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	18
	50.87

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	19
	50.87

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	20
	50.87

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	21
	59.24

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	22
	66.70

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	23
	62.96

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	24
	52.19

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	25
	52.19

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	26
	52.19

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	27
	52.19

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第15层
	28
	62.96

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	1
	66.45

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	2
	59.03

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	3
	50.68

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	4
	50.68

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	5
	50.68

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	6
	50.68

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	7
	59.03

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	8
	66.45

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	9
	62.72

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	10
	52.00

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	11
	52.00

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	12
	52.00

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	13
	52.00

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	14
	62.72

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	15
	66.45

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	16
	59.03

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	17
	50.68

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	18
	50.68

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	19
	50.68

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	20
	50.68

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	21
	59.03

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	22
	66.45

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	23
	62.72

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	24
	52.00

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	25
	52.00

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	26
	52.00

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	27
	52.00

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第17层
	28
	62.72

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	1
	66.44

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	2
	59.01

	115
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	3
	50.67

	116
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	4
	50.67

	117
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	5
	50.67

	118
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	6
	50.67

	119
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	7
	59.01

	120
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	8
	66.44

	121
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	9
	62.71

	122
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	10
	51.99

	123
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	11
	51.99

	124
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	12
	51.99

	125
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	13
	51.99

	126
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	14
	62.71

	127
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	15
	66.44

	128
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	16
	59.01

	129
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	17
	50.67

	130
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	18
	50.67

	131
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	19
	50.67

	132
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	20
	50.67

	133
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	21
	59.01

	134
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	22
	66.44

	135
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	23
	62.71

	136
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	24
	51.99

	137
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	25
	51.99

	138
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	26
	51.99

	139
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	27
	51.99

	140
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	28
	62.71

	141
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第19层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	7928.23


	已解押清单（第三次，低区）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	1
	59.61

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	2
	50.39

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	6
	59.61

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	7
	71.30

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	8
	61.96

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	9
	51.69

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	10
	51.69

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	11
	51.69

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	12
	51.69

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	13
	61.96

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	14
	71.30

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	15
	59.61

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	19
	50.39

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	20
	59.61

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	21
	71.30

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	22
	61.96

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	23
	51.69

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	24
	51.69

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	25
	51.69

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	26
	51.69

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	27
	61.96

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第7层
	28
	71.30

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	1
	59.61

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	2
	50.39

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	3
	50.39

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	4
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	5
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	6
	59.61

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	7
	71.30

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	8
	61.96

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	9
	51.69

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	10
	51.69

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	11
	51.69

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	12
	51.69

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	13
	61.96

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	14
	71.30

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	15
	59.61

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	16
	50.39

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	17
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	18
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	19
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	20
	59.61

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	21
	71.30

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	22
	61.96

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	23
	51.69

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	24
	51.69

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	25
	51.69

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	26
	51.69

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	27
	61.96

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第8层
	28
	71.30

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第9层
	28
	71.35

	塔楼2解押面积合计
	4768.34

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	1
	66.44

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	2
	59.01

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	3
	50.67

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	4
	50.67

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	5
	50.67

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	6
	50.67

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	7
	59.01

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	8
	66.44

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	9
	62.71

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	10
	51.99

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	11
	51.99

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	12
	51.99

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	13
	51.99

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	14
	62.71

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	15
	66.44

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	16
	59.01

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	17
	50.67

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	18
	50.67

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	19
	50.67

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	20
	50.67

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	21
	59.01

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	22
	66.44

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	23
	62.71

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	24
	51.99

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	25
	51.99

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	26
	51.99

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	27
	51.99

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	28
	62.71

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第20层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	1613.75

	解押面积合计
	6382.09


	已解押清单（第三次，高区）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	1
	66.44

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	2
	59.01

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	3
	50.67

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	4
	50.67

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	5
	50.67

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	6
	50.67

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	7
	59.01

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	8
	66.44

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	9
	62.71

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	10
	51.99

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	11
	51.99

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	12
	51.99

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	13
	51.99

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	14
	62.71

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	15
	66.44

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	16
	59.01

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	17
	50.67

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	18
	50.67

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	19
	50.67

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	20
	50.67

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	21
	59.01

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	22
	66.44

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	23
	62.71

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	24
	51.99

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	25
	51.99

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	26
	51.99

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	27
	51.99

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	28
	62.71

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第21层
	29
	39.83

	塔楼3解押面积合计
	1613.75


	已解押清单（第四次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	1
	66.81

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	2
	59.34

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	3
	50.95

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	4
	50.95

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	5
	50.95

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	6
	50.95

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	7
	59.34

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	8
	66.81

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	9
	63.06

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	10
	52.28

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	11
	52.28

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	12
	52.28

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	13
	52.28

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	14
	63.06

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	15
	66.81

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	16
	59.34

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	17
	50.95

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	18
	50.95

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	19
	50.95

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	20
	50.95

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	21
	59.34

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	22
	66.81

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	23
	63.06

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	24
	52.28

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	25
	52.28

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	26
	52.28

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	27
	52.28

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	28
	63.06

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第25层
	29
	38.26

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	30
	39.83

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	31
	38.26

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	32
	38.26

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	33
	38.41

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	34
	38.41

	解押面积合计
	1814.11


	已解押清单（第五次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	1
	66.44

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	2
	59.01

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	3
	50.67

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	4
	50.67

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	5
	50.67

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	6
	50.67

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	7
	59.01

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	8
	66.44

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	9
	62.71

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	10
	51.99

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	11
	51.99

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	12
	51.99

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	13
	51.99

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	14
	62.71

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	15
	66.44

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	16
	59.01

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	17
	50.67

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	18
	50.67

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	19
	50.67

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	20
	50.67

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	21
	59.01

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	22
	66.44

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	23
	62.71

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	24
	51.99

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	25
	51.99

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	26
	51.99

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	27
	51.99

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第22层
	28
	62.71

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	1
	66.81

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	2
	59.34

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	3
	50.95

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	4
	50.95

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	5
	50.95

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	6
	50.95

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	7
	59.34

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	8
	66.81

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	9
	63.06

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	10
	52.28

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	11
	52.28

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	12
	52.28

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	13
	52.28

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	14
	63.06

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	15
	66.81

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	16
	59.34

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	17
	50.95

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	18
	50.95

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	19
	50.95

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	20
	50.95

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	21
	59.34

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	22
	66.81

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	23
	63.06

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	24
	52.28

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	25
	52.28

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	26
	52.28

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	27
	52.28

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第23层
	28
	63.06

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	1
	66.81

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	2
	59.34

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	3
	50.95

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	4
	50.95

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	5
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	6
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	7
	59.34

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	8
	66.81

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	9
	63.06

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	10
	52.28

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	11
	52.28

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	12
	52.28

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	13
	52.28

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	14
	63.06

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	15
	66.81

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	16
	59.34

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	17
	50.95

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	18
	50.95

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	19
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	20
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	21
	59.34

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	22
	66.81

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	23
	63.06

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	24
	52.28

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	25
	52.28

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	26
	52.28

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	27
	52.28

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第24层
	28
	63.06

	解押面积合计
	4739.28


	已解押清单（第六次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	1
	59.91

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	2
	50.68

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	3
	50.68

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	4
	50.68

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	5
	50.68

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	6
	59.91

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	7
	71.22

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	8
	62.25

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	9
	51.98

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	10
	51.98

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	11
	51.98

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	12
	51.98

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	13
	62.25

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	14
	71.22

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	15
	59.91

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	16
	50.68

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	17
	50.68

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	18
	50.68

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	19
	50.67

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	20
	59.91

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	21
	71.22

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	22
	62.25

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	23
	51.98

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	24
	51.98

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	25
	51.98

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	26
	51.98

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	27
	62.25

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	28
	71.22

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第32层
	29
	37.51

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	1
	59.91

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	2
	50.68

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	3
	50.68

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	4
	50.68

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	5
	50.68

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	6
	59.91

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	7
	71.22

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	8
	62.25

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	9
	51.98

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	10
	51.98

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	11
	51.98

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	12
	51.98

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	13
	62.25

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	14
	71.22

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	15
	59.91

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	16
	50.68

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	17
	50.68

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	18
	50.68

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	19
	50.67

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	20
	59.91

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	21
	71.22

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	22
	62.25

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	23
	51.98

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	24
	51.98

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	25
	51.98

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	26
	51.98

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	27
	62.25

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	28
	71.22

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第33层
	29
	37.51

	塔楼2解押面积合计
	3264.6

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	1
	66.80

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	2
	59.34

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	3
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	4
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	5
	50.95

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	6
	50.95

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	7
	59.34

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	8
	66.80

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	9
	63.06

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	10
	52.27

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	11
	52.27

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	12
	52.27

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	13
	52.27

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	14
	63.06

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	15
	66.80

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	16
	59.34

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	17
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	18
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	19
	50.95

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	20
	50.95

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	21
	59.34

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	22
	66.80

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	23
	63.06

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	24
	52.27

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	25
	52.27

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	26
	52.27

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	27
	52.27

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第27层
	28
	63.06

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	1
	66.80

	88
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	2
	59.34

	89
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	3
	50.95

	90
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	4
	50.95

	91
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	5
	50.95

	92
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	6
	50.95

	93
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	7
	59.34

	94
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	8
	66.80

	95
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	9
	63.06

	96
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	10
	52.27

	97
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	11
	52.27

	98
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	12
	52.27

	99
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	13
	52.27

	100
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	14
	63.06

	101
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	15
	66.80

	102
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	16
	59.34

	103
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	17
	50.95

	104
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	18
	50.95

	105
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	19
	50.95

	106
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	20
	50.95

	107
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	21
	59.34

	108
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	22
	66.80

	109
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	23
	63.06

	110
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	24
	52.27

	111
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	25
	52.27

	112
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	26
	52.27

	113
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	27
	52.27

	114
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第28层
	28
	63.06

	塔楼3解押面积合计
	3165.12

	解押面积合计
	6429.72


	已解押清单（第七次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第10层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层 
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第11层
	28
	71.35

	解押面积合计
	3184.2


	已解押清单（第八次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第12层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第13层
	28
	71.35

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第14层
	28
	71.35

	解押面积合计
	4776.3


	已解押清单（第九次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	1
	59.78

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	2
	50.54

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	3
	50.55

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	4
	50.55

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	5
	50.55

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	6
	59.78

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	7
	71.35

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	8
	62.12

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	9
	51.84

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	10
	51.84

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	11
	51.84

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	12
	51.84

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	13
	62.12

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	14
	71.35

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	15
	59.78

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	16
	50.55

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	17
	50.55

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	18
	50.55

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	19
	50.54

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	20
	59.78

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	21
	71.35

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	22
	62.12

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	23
	51.84

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	24
	51.84

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	25
	51.84

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	26
	51.84

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	27
	62.12

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第15层
	28
	71.35

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	1
	59.78

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	2
	50.54

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	3
	50.55

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	4
	50.55

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	5
	50.55

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	6
	59.78

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	7
	71.35

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	8
	62.12

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	9
	51.84

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	10
	51.84

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	11
	51.84

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	12
	51.84

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	13
	62.12

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	14
	71.35

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	15
	59.78

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	16
	50.55

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	17
	50.55

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	18
	50.55

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	19
	50.54

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	20
	59.78

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	21
	71.35

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	22
	62.12

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	23
	51.84

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	24
	51.84

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	25
	51.84

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	26
	51.84

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	27
	62.12

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第16层
	28
	71.35

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	1
	59.78

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	2
	50.54

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	3
	50.55

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	4
	50.55

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	5
	50.55

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	6
	59.78

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	7
	71.35

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	8
	62.12

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	9
	51.84

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	10
	51.84

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	11
	51.84

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	12
	51.84

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	13
	62.12

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	14
	71.35

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层 
	15
	59.78

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	16
	50.55

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	17
	50.55

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	18
	50.55

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	19
	50.54

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	20
	59.78

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	21
	71.35

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	22
	62.12

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	23
	51.84

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	24
	51.84

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	25
	51.84

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	26
	51.84

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	27
	62.12

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第17层
	28
	71.35

	解押面积合计
	4776.3


	已解押清单（第十次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	1
	59.59

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	2
	50.38

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	6
	59.59

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	7
	71.13

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	8
	61.93

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	9
	51.68

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	10
	51.68

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	11
	51.68

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	12
	51.68

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	13
	61.93

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	14
	71.13

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	15
	59.59

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	19
	50.37

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	20
	59.59

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	21
	71.13

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	22
	61.93

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	23
	51.68

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	24
	51.68

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	25
	51.68

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	26
	51.68

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	27
	61.93

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	28
	71.13

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第19层
	29
	38.83

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	1
	59.59

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	2
	50.38

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	3
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	4
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	5
	50.39

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	6
	59.59

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	7
	71.13

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	8
	61.93

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	9
	51.68

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	10
	51.68

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	11
	51.68

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	12
	51.68

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	13
	61.93

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	14
	71.13

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	15
	59.59

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	16
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	17
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	18
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	19
	50.37

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	20
	59.59

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	21
	71.13

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	22
	61.93

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	23
	51.68

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	24
	51.68

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	25
	51.68

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	26
	51.68

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	27
	61.93

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	28
	71.13

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号
	第20层
	29
	38.83

	解押面积合计
	3251.92


	已解押清单（第十次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	1
	59.59

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	2
	50.38

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	3
	50.39

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	4
	50.39

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	5
	50.39

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	6
	59.59

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	7
	71.13

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	8
	61.93

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	9
	51.68

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	10
	51.68

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	11
	51.68

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	12
	51.68

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	13
	61.93

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	14
	71.13

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	15
	59.59

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	16
	50.39

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	17
	50.39

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	18
	50.39

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	19
	50.37

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	20
	59.59

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	21
	71.13

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	22
	61.93

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	23
	51.68

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	24
	51.68

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	25
	51.68

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	26
	51.68

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	27
	61.93

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	28
	71.13

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第21层
	29
	38.83

	30
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	1
	59.59

	31
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	2
	50.38

	32
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	3
	50.39

	33
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	4
	50.39

	34
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	5
	50.39

	35
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	6
	59.59

	36
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	7
	71.13

	37
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	8
	61.93

	38
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	9
	51.68

	39
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	10
	51.68

	40
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	11
	51.68

	41
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	12
	51.68

	42
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	13
	61.93

	43
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	14
	71.13

	44
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	15
	59.59

	45
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	16
	50.39

	46
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	17
	50.39

	47
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	18
	50.39

	48
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	19
	50.37

	49
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	20
	59.59

	50
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	21
	71.13

	51
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	22
	61.93

	52
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	23
	51.68

	53
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	24
	51.68

	54
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	25
	51.68

	55
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	26
	51.68

	56
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	27
	61.93

	57
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	28
	71.13

	58
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第22层
	29
	38.83

	59
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	1
	59.91

	60
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	2
	50.68

	61
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	3
	50.68

	62
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	4
	50.68

	63
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	5
	50.68

	64
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	6
	59.91

	65
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	7
	71.22

	66
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	8
	62.25

	67
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	9
	51.98

	68
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	10
	51.98

	69
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	11
	51.98

	70
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	12
	51.98

	71
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	13
	62.25

	72
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	14
	71.22

	73
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	15
	59.91

	74
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	16
	50.68

	75
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	17
	50.68

	76
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	18
	50.68

	77
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	19
	50.67

	78
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	20
	59.9

	79
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	21
	71.22

	80
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	22
	62.25

	81
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	23
	51.98

	82
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	24
	51.98

	83
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	25
	51.98

	84
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	26
	51.98

	85
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	27
	62.25

	86
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	28
	71.22

	87
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第23层
	29
	37.51

	88
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	1
	59.91

	89
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	2
	50.68

	90
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	3
	50.68

	91
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	4
	50.68

	92
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	5
	50.68

	93
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	6
	59.91

	94
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	7
	71.22

	95
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	8
	62.25

	96
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	9
	51.98

	97
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	10
	51.98

	98
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	11
	51.98

	99
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	12
	51.98

	100
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	13
	62.25

	101
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	14
	71.22

	102
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	15
	59.91

	103
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	16
	50.68

	104
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	17
	50.68

	105
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	18
	50.68

	106
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	19
	50.67

	107
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	20
	59.9

	108
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	21
	71.22

	109
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	22
	62.25

	110
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	23
	51.98

	111
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	24
	51.98

	112
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	25
	51.98

	113
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	26
	51.98

	114
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	27
	62.25

	115
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	28
	71.22

	116
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第24层
	29
	37.51

	117
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	1
	59.91

	118
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	2
	50.68

	119
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	3
	50.68

	120
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	4
	50.68

	121
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	5
	50.68

	122
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	6
	59.91

	123
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	7
	71.22

	124
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	8
	62.25

	125
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	9
	51.98

	126
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	10
	51.98

	127
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	11
	51.98

	128
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	12
	51.98

	129
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	13
	62.25

	130
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	14
	71.22

	131
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	15
	59.91

	132
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	16
	50.68

	133
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	17
	50.68

	134
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	18
	50.68

	135
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	19
	50.67

	136
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	20
	59.9

	137
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	21
	71.22

	138
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	22
	62.25

	139
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	23
	51.98

	140
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	24
	51.98

	141
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	25
	51.98

	142
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	26
	51.98

	143
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	27
	62.25

	144
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	28
	71.22

	145
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第25层
	29
	37.51

	塔楼2解押面积小计
	8148.79

	1
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	1
	66.8

	2
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	2
	59.34

	3
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	3
	50.95

	4
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	4
	50.95

	5
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	5
	50.95

	6
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	6
	50.95

	7
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	7
	59.34

	8
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	8
	66.8

	9
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	9
	63.06

	10
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	10
	52.27

	11
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	11
	52.27

	12
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	12
	52.27

	13
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	13
	52.27

	14
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	14
	63.06

	15
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	15
	66.8

	16
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	16
	59.34

	17
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	17
	50.95

	18
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	18
	50.95

	19
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	19
	50.95

	20
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	20
	50.95

	21
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	21
	59.34

	22
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	22
	66.8

	23
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	23
	63.06

	24
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	24
	52.27

	25
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	25
	52.27

	26
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	26
	52.27

	27
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	27
	52.27

	28
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	28
	63.06

	29
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第29层
	29
	38.41

	30
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	1
	66.8

	31
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	2
	59.34

	32
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	3
	50.95

	33
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	4
	50.95

	34
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	5
	50.95

	35
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	6
	50.95

	36
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	7
	59.34

	37
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	8
	66.8

	38
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	9
	63.06

	39
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	10
	52.27

	40
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	11
	52.27

	41
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	12
	52.27

	42
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	13
	52.27

	43
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	14
	63.06

	44
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	15
	66.8

	45
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	16
	59.34

	46
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	17
	50.95

	47
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	18
	50.95

	48
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	19
	50.95

	49
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	20
	50.95

	50
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	21
	59.34

	51
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	22
	66.8

	52
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	23
	63.06

	53
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	24
	52.27

	54
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	25
	52.27

	55
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	26
	52.27

	56
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	27
	52.27

	57
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	28
	63.06

	58
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第30层
	29
	38.41

	59
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	1
	66.8

	60
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	2
	59.34

	61
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	3
	50.95

	62
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	4
	50.95

	63
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	5
	50.95

	64
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	6
	50.95

	65
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	7
	59.34

	66
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	8
	66.8

	67
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	9
	63.06

	68
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	10
	52.27

	69
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	11
	52.27

	70
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	12
	52.27

	71
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	13
	52.27

	72
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	14
	63.06

	73
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	15
	66.8

	74
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	16
	59.34

	75
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	17
	50.95

	76
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	18
	50.95

	77
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	19
	50.95

	78
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	20
	50.95

	79
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	21
	59.34

	80
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	22
	66.8

	81
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	23
	63.06

	82
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	24
	52.27

	83
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	25
	52.27

	84
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	26
	52.27

	85
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	27
	52.27

	86
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	28
	63.06

	87
	塔楼3
	重庆市观音桥东环路7号
	第31层
	29
	38.41

	塔楼3解押面积小计
	4862.91

	解押合计面积
	13011.7


	已解押清单（第十一次）

	序号
	楼栋号
	坐落
	名义层
	房号
	建筑面积（㎡）

	1
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	1
	59.91

	2
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	2
	50.68

	3
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	3
	50.68

	4
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	4
	50.68

	5
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	5
	50.68

	6
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	6
	59.91

	7
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	7
	71.22

	8
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	8
	62.25

	9
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	9
	51.98

	10
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	10
	51.98

	11
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	11
	51.98

	12
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	12
	51.98

	13
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	13
	62.25

	14
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	14
	71.22

	15
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	15
	59.91

	16
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	16
	50.68

	17
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	17
	50.68

	18
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	18
	50.68

	19
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	19
	50.67

	20
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	20
	59.91

	21
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	21
	71.22

	22
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	22
	62.25

	23
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	23
	51.98

	24
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	24
	51.98

	25
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	25
	51.98

	26
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	26
	51.98

	27
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	27
	62.25

	28
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	28
	71.22

	29
	塔楼2
	重庆市观音桥东环路9号1幢
	第27
	29
	37.51

	解押合计面积
	1632.3


2019年12月23日至2021年09月31日公寓累计解押11次，解押套数1248户，解押面积70243.15㎡。

2021年06月02日T1塔楼完成土地解押，解押面积6034㎡。
8、项目销售情况

8.1公寓销售情况
2021年12月份销售情况如下：

2021年12月份公寓销售情况总表

	销售套数

（套）
	网签套数

（套）
	销售面积

（㎡）
	网签面积

（㎡）
	月销售金额

（元）
	回款金额

（元）

	5
	10
	309.08
	 597.02
	5,555,613.00 
	62,565,375.00


2019年12月23日至2021年12月31日T2/T3塔楼共计开放房源1321套，房源面积74296.33平方米，已售套数1035套（含本月已退房源），已售面积为 58427.68平方米，已网签999套，网签面积为 56416.68平方米。

2019年12月23日至2021年12月31日认购总额为38,238,440.00元（不包含网签总额），网签总额为998,638,517.00元，销售总额为1,036,876,957.00元，实收非贷款房款为723,843,771.00元，实收按揭贷款103,497,000.00元，回款总额为827,340,771.00元。

T3塔楼第六层共计开放房源22套，已售出22套，其中21套已网签；

T3塔楼第七层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第八层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第九层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第十七层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签；

T3塔楼第十八层共计开放房源25套，已售出25套，其中25套已网签；

T3塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出29套，其中27套已网签；

T3塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签；

T3塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出29套，其中27套已网签；

T3塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出29套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出28套，其中28套已网签；

T3塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出27套，其中26套已网签；

T3塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出27套，其中27套已网签；

T3塔楼第二十七层共计开放房源29套，已售出19套，其中18套已网签；

T3塔楼第二十八层共计开放房源29套，已售出08套，其中07套已网签；

T3塔楼第二十九层共计开放房源29套，已售出01套，其中01套已网签；

T3塔楼第三十层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；

T3塔楼第三十一层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签；
T3塔楼第三十二层共计开放房源24套，已售出24套，其中24套已网签；

T3塔楼第三十三层共计开放房源23套，已售出23套，其中17套已网签；

T2塔楼第七层共计开放房源28套，已售出24套，其中24套已网签；

T2塔楼第八层共计开放房源28套，已售出27套，其中27套已网签；

T2塔楼第九层共计开放房源28套，已售出26套，其中26套已网签;

T2塔楼第十层共计开放房源28套，已售出22套，其中22套已网签;

T2塔楼第十一层共计开放房源28套，已售出26套，其中26套已网签;

T2塔楼第十二层共计开放房源28套，已售出28套，其中28套已网签;

T2塔楼第十三层共计开放房源28套，已售出26套，其中25套已网签;

T2塔楼第十四层共计开放房源28套，已售出23套，其中21套已网签;

T2塔楼第十五层共计开放房源28套，已售出26套，其中22套已网签;
T2塔楼第十六层共计开放房源28套，已售出24套，其中24套已网签;
T2塔楼第十七层共计开放房源28套，已售出25套，其中24套已网签;

T2塔楼第十九层共计开放房源29套，已售出21套，其中20套已网签;

T2塔楼第二十层共计开放房源29套，已售出17套，其中16套已网签;

T2塔楼第二十一层共计开放房源29套，已售出19套，其中19套已网签;

T2塔楼第二十二层共计开放房源29套，已售出23套，其中21套已网签;

T2塔楼第二十三层共计开放房源29套，已售出13套，其中10套已网签;

T2塔楼第二十四层共计开放房源29套，已售出15套，其中12套已网签;

T2塔楼第二十五层共计开放房源29套，已售出20套，其中19套已网签;

T2塔楼第二十七层共计开放房源29套，已售出29套，其中29套已网签;
T2塔楼第三十二层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

T2塔楼第三十三层共计开放房源29套，已售出0套，其中0套已网签;

已网签的999套房中，采用一次性付款方式的有144套房，采用按揭付款方式的有376套房，采用分期付款方式的有479套房。2019年12月23日至2021年12月31日重庆时代中心公寓销售数据表如下所示：
重庆时代中心销售数据表

	房间名称
	认购时间
	建筑面积（平方米）
	认购金额（元）
	签约日期
	签约金额（元）
	实收非贷款类房款（元）
	实收贷款（元）

	T2-1001
	2021/02/20
	61.58
	
	2021/02/26
	1,022,762.00
	1,022,762.00
	

	T2-1002
	2020/12/12
	51.08
	
	2021/01/02
	874,392.00
	874,392.00
	

	T2-1003
	2020/12/12
	51.08
	
	2021/02/25
	874,566.00
	874,566.00
	

	T2-1004
	2021/03/22
	51.08
	
	2021/04/20
	874,566.00
	574,566.00
	300,000.00

	T2-1005
	2021/04/15
	51.08
	
	2021/04/15
	925,115.00
	465,115.00
	460,000.00

	T2-1007
	2021/02/21
	70.04
	
	2021/02/23
	1,277,236.00
	642,236.00
	635,000.00

	T2-1008
	2021/03/31
	63.69
	
	2021/12/30
	1,115,116.00
	548,292.00
	

	T2-1012
	2021/05/31
	52.39
	
	2021/06/03
	969,232.00
	489,232.00
	

	T2-1013
	2021/08/18
	63.69
	
	2021/08/18
	1,232,116.00
	248,116.00
	

	T2-1014
	2021/08/18
	70.04
	
	2021/08/18
	1,411,224.00
	283,224.00
	

	T2-1015
	2021/04/18
	61.58
	
	2021/05/17
	1,031,665.00
	1,031,665.00
	

	T2-1016
	2021/01/03
	51.08
	
	2021/01/30
	894,785.00
	894,785.00
	

	T2-1017
	2020/12/12
	51.08
	
	2020/12/30
	844,236.00
	844,236.00
	

	T2-1018
	2020/12/12
	51.08
	
	2020/12/26
	844,236.00
	844,236.00
	

	T2-1019
	2020/12/12
	51.08
	
	2020/12/30
	844,068.00
	844,068.00
	

	T2-1020
	2021/01/03
	61.58
	
	2021/01/05
	1,003,434.00
	1,003,434.00
	

	T2-1021
	2021/01/03
	70.04
	
	2021/01/05
	1,175,999.00
	1,175,999.00
	

	T2-1023
	2020/12/19
	52.39
	
	2020/12/27
	859,675.00
	859,675.00
	

	T2-1024
	2021/08/12
	52.39
	
	2021/08/12
	1,002,298.00
	200,550.00
	

	T2-1026
	2020/12/20
	52.39
	
	2020/12/24
	850,228.00
	850,228.00
	

	T2-1027
	2020/12/30
	63.69
	
	2020/12/31
	1,027,009.00
	1,027,009.00
	

	T2-1028
	2021/02/20
	70.04
	
	2021/02/26
	1,150,153.00
	1,150,153.00
	

	T2-1101
	2021/05/24
	61.58
	
	2021/08/09
	1,129,442.00
	226,442.00
	

	T2-1102
	2020/12/31
	51.08
	
	2020/12/31
	886,663.00
	446,663.00
	

	T2-1103
	2021/03/23
	51.08
	
	2021/03/31
	877,093.00
	442,093.00
	435,000.00

	T2-1104
	2021/04/22
	51.08
	
	2021/04/29
	877,093.00
	447,093.00
	

	T2-1105
	2021/02/25
	51.08
	
	2021/03/13
	937,950.00
	937,950.00
	

	T2-1106
	2021/02/06
	61.58
	
	2021/02/16
	1,037,242.00
	1,037,242.00
	

	T2-1107
	2021/01/26
	70.04
	
	2021/02/06
	1,280,803.00
	1,280,803.00
	

	T2-1108
	2021/02/26
	63.69
	
	2021/03/14
	1,118,222.00
	1,118,222.00
	

	T2-1110
	2021/08/16
	52.39
	
	2021/08/16
	1,091,578.00
	218,316.00
	

	T2-1111
	2021/08/16
	52.39
	
	2021/08/16
	1,091,578.00
	218,316.00
	

	T2-1112
	2021/01/24
	52.39
	
	2021/01/29
	940,919.00
	940,919.00
	

	T2-1113
	2021/03/07
	63.69
	
	2021/03/13
	1,112,010.00
	556,005.00
	

	T2-1115
	2021/01/23
	61.58
	
	2021/01/31
	1,023,627.00
	307,088.00
	

	T2-1116
	2020/12/31
	51.08
	
	2021/01/09
	927,223.00
	467,223.00
	460,000.00

	T2-1117
	2021/01/16
	51.08
	
	2021/01/23
	856,171.00
	431,171.00
	425,000.00

	T2-1118
	2020/12/28
	51.08
	
	2021/02/28
	865,580.00
	435,580.00
	430,000.00

	T2-1119
	2020/12/26
	51.08
	
	2020/12/29
	865,409.00
	465,409.00
	400,000.00

	T2-1120
	2020/12/31
	61.58
	
	2021/01/29
	984,336.00
	984,336.00
	

	T2-1121
	2020/12/31
	70.04
	
	2021/01/29
	1,153,681.00
	1,153,681.00
	

	T2-1122
	2020/12/31
	63.69
	
	2021/01/29
	1,007,509.00
	1,007,509.00
	

	T2-1123
	2020/12/30
	52.39
	
	2021/01/02
	852,820.00
	427,820.00
	

	T2-1124
	2021/05/24
	52.39
	
	2021/08/09
	985,074.00
	197,074.00
	

	T2-1125
	2021/05/15
	52.39
	
	2021/05/19
	934,815.00
	469,815.00
	

	T2-1126
	2020/12/20
	52.39
	
	2020/12/27
	852,820.00
	852,820.00
	

	T2-1127
	2021/02/22
	63.69
	
	2021/04/28
	1,030,150.00
	515,150.00
	

	T2-1128
	2020/12/22
	70.04
	
	2020/12/25
	1,166,643.00
	1,166,643.00
	

	T2-1201
	2021/05/26
	61.58
	
	2021/06/16
	1,080,220.00
	540,220.00
	

	T2-1202
	2021/03/20
	51.08
	
	2021/05/22
	874,392.00
	474,392.00
	

	T2-1203
	2021/03/21
	51.08
	
	2021/04/18
	884,283.00
	444,283.00
	

	T2-1204
	2021/03/21
	51.08
	
	2021/03/29
	874,566.00
	874,566.00
	

	T2-1205
	2021/04/01
	51.08
	
	2021/04/06
	925,115.00
	925,115.00
	

	T2-1206
	2021/05/08
	61.58
	
	2021/05/17
	1,057,237.00
	532,237.00
	525,000.00

	T2-1207
	2021/03/13
	70.04
	
	2021/03/17
	1,291,506.00
	791,506.00
	500,000.00

	T2-1208
	2021/09/22
	63.69
	
	2021/09/22
	1,252,822.00
	250,822.00
	

	T2-1209
	2021/05/06
	52.39
	
	2021/05/23
	964,507.00
	964,507.00
	

	T2-1210
	2021/05/06
	52.39
	
	2021/05/23
	1,017,499.00
	512,499.00
	

	T2-1211
	2021/05/24
	52.39
	
	2021/08/09
	1,083,858.00
	216,772.00
	

	T2-1212
	2021/04/13
	52.39
	
	2021/05/26
	954,023.00
	479,023.00
	

	T2-1213
	2021/04/13
	63.69
	
	2021/08/22
	1,140,068.00
	342,068.00
	

	T2-1214
	2021/03/29
	70.04
	
	2021/03/31
	1,291,506.00
	1,291,506.00
	

	T2-1215
	2021/04/12
	61.58
	
	2021/04/26
	1,064,143.00
	1,064,143.00
	

	T2-1216
	2021/04/22
	51.08
	
	2021/04/27
	945,335.00
	945,335.00
	

	T2-1217
	2021/05/24
	51.08
	
	2021/08/09
	974,321.00
	194,865.00
	

	T2-1218
	2021/05/03
	51.08
	
	2021/05/07
	914,669.00
	459,669.00
	455,000.00

	T2-1219
	2021/04/27
	51.08
	
	2021/04/30
	894,608.00
	894,608.00
	

	T2-1220
	2021/05/24
	61.58
	
	2021/08/09
	1,090,386.00
	218,078.00
	

	T2-1221
	2021/03/20
	70.04
	
	2021/03/26
	1,184,481.00
	830,481.00
	

	T2-1222
	2021/05/06
	63.69
	
	2021/05/11
	1,052,133.00
	1,052,133.00
	

	T2-1223
	2021/03/22
	52.39
	
	2021/05/29
	875,399.00
	440,399.00
	

	T2-1224
	2021/05/24
	52.39
	
	2021/08/09
	999,186.00
	199,838.00
	

	T2-1225
	2021/04/24
	52.39
	
	2021/04/24
	927,815.00
	467,815.00
	460,000.00

	T2-1226
	2021/03/15
	52.39
	
	2021/03/26
	865,780.00
	865,780.00
	

	T2-1227
	2021/04/11
	63.69
	
	2021/04/25
	1,034,360.00
	1,034,360.00
	

	T2-1228
	2021/04/02
	70.04
	
	2021/04/08
	1,197,641.00
	1,197,641.00
	

	T2-1301
	2021/04/15
	61.58
	
	2021/04/15
	1,040,231.00
	1,040,231.00
	

	T2-1302
	2021/04/15
	51.08
	
	2021/04/15
	879,446.00
	879,446.00
	

	T2-1303
	2021/04/22
	51.08
	
	2021/04/27
	879,620.00
	449,620.00
	

	T2-1304
	2021/04/30
	51.08
	
	2021/05/26
	879,620.00
	444,620.00
	

	T2-1305
	2021/04/15
	51.08
	
	2021/04/28
	930,170.00
	630,170.00
	300,000.00

	T2-1306
	2021/04/25
	61.58
	
	2021/05/27
	1,040,231.00
	550,231.00
	

	T2-1307
	2021/03/20
	70.04
	
	2021/05/31
	1,327,500.00
	1,327,500.00
	

	T2-1309
	2021/05/13
	52.39
	
	2021/05/13
	969,806.00
	489,806.00
	

	T2-1310
	2021/05/14
	52.39
	
	2021/05/20
	1,011,681.00
	1,011,681.00
	

	T2-1311
	2021/05/14
	52.39
	
	2021/05/20
	1,011,681.00
	1,011,681.00
	

	T2-1312
	2021/04/22
	52.39
	
	2021/05/20
	948,724.00
	478,724.00
	

	T2-1313
	2021/05/28
	63.69
	
	2021/08/10
	1,158,947.00
	848,947.00
	

	T2-1314
	2021/04/13
	70.04
	
	2021/04/19
	1,298,641.00
	1,298,641.00
	

	T2-1315
	2021/04/21
	61.58
	
	2021/04/26
	1,070,121.00
	1,070,121.00
	

	T2-1316
	2021/04/21
	51.08
	
	2021/04/26
	950,391.00
	950,391.00
	

	T2-1317
	2021/05/08
	51.08
	
	2021/05/17
	919,837.00
	564,837.00
	

	T2-1318
	2021/05/11
	51.08
	
	2021/06/08
	919,837.00
	919,837.00
	

	T2-1319
	2021/05/02
	51.08
	
	2021/06/12
	909,658.00
	909,658.00
	

	T2-1320
	2021/08/29
	61.58
	1,029,738.00
	
	
	20,000.00
	

	T2-1321
	2021/04/16
	70.04
	
	2021/04/29
	1,218,096.00
	250,096.00
	

	T2-1322
	2021/04/20
	63.69
	
	2021/04/21
	1,046,783.00
	526,783.00
	

	T2-1323
	2021/04/20
	52.39
	
	2021/04/21
	870,964.00
	522,964.00
	

	T2-1324
	2021/04/20
	52.39
	
	2021/04/21
	922,804.00
	462,804.00
	

	T2-1326
	2021/04/27
	52.39
	
	2021/04/28
	870,964.00
	435,964.00
	435,000.00

	T2-1327
	2021/04/18
	63.69
	
	2021/04/23
	1,052,133.00
	727,133.00
	325,000.00

	T2-1328
	2021/04/10
	70.04
	
	2021/04/12
	1,191,616.00
	1,191,616.00
	

	T2-1401
	2021/05/06
	61.58
	
	2021/05/31
	1,081,083.00
	541,083.00
	

	T2-1402
	2021/05/01
	51.08
	
	2021/05/01
	923,811.00
	463,811.00
	460,000.00

	T2-1403
	2021/05/02
	51.08
	
	2021/07/23
	914,164.00
	459,164.00
	455,000.00

	T2-1404
	2021/05/02
	51.08
	
	2021/05/07
	914,164.00
	459,164.00
	

	T2-1405
	2021/05/04
	51.08
	
	2021/05/17
	966,400.00
	486,400.00
	480,000.00

	T2-1406
	2021/05/06
	61.58
	
	2021/05/31
	1,081,083.00
	541,083.00
	

	T2-1409
	2021/05/02
	52.39
	
	2021/05/03
	985,705.00
	985,705.00
	

	T2-1410
	2021/05/16
	52.39
	
	2021/05/18
	1,083,973.00
	1,083,973.00
	

	T2-1411
	2021/05/16
	52.39
	
	2021/05/28
	1,050,448.00
	575,448.00
	

	T2-1415
	2021/05/18
	61.58
	
	2021/05/21
	1,111,969.00
	1,111,969.00
	

	T2-1416
	2021/05/15
	51.08
	
	2021/05/31
	987,293.00
	987,293.00
	

	T2-1417
	2021/05/04
	51.08
	
	2021/05/17
	945,113.00
	475,113.00
	

	T2-1418
	2021/05/03
	51.08
	935,059.00
	
	
	10,000.00
	

	T2-1419
	2021/05/02
	51.08
	
	2021/05/23
	944,926.00
	474,926.00
	470,000.00

	T2-1420
	2021/05/03
	61.58
	
	2021/05/21
	1,047,108.00
	847,108.00
	200,000.00

	T2-1421
	2021/04/29
	70.04
	
	2021/06/05
	1,238,709.00
	1,238,709.00
	

	T2-1422
	2021/05/02
	63.69
	
	2021/06/06
	1,088,096.00
	1,088,096.00
	

	T2-1423
	2021/06/05
	52.39
	954,028.00
	
	
	50,000.00
	

	T2-1424
	2021/05/04
	52.39
	
	2021/05/06
	958,921.00
	958,921.00
	

	T2-1425
	2021/05/04
	52.39
	
	2021/05/10
	958,921.00
	958,921.00
	

	T2-1426
	2021/06/02
	52.39
	
	2021/06/07
	944,293.00
	944,293.00
	

	T2-1427
	2021/05/02
	63.69
	
	2021/05/29
	1,081,676.00
	1,081,676.00
	

	T2-1428
	2021/04/30
	70.04
	
	2021/05/31
	1,238,709.00
	1,238,709.00
	

	T2-1501
	2021/04/21
	61.58
	1,052,188.00
	
	
	
	

	T2-1502
	2021/04/21
	51.08
	889,555.00
	
	
	
	

	T2-1503
	2021/04/21
	51.08
	889,731.00
	
	
	
	

	T2-1504
	2021/09/25
	51.08
	
	2021/09/26
	840,301.00
	620,301.00
	

	T2-1505
	2021/07/31
	51.08
	
	2021/08/08
	992,518.00
	497,518.00
	

	T2-1507
	2021/05/06
	70.04
	
	2021/05/10
	1,371,262.00
	1,371,262.00
	

	T2-1508
	2021/05/23
	63.69
	
	2021/06/26
	1,184,381.00
	794,381.00
	

	T2-1509
	2021/05/06
	52.39
	
	2021/05/14
	991,061.00
	791,061.00
	

	T2-1510
	2021/05/16
	52.39
	
	2021/05/23
	1,067,095.00
	1,067,095.00
	

	T2-1511
	2021/05/16
	52.39
	
	2021/09/11
	1,044,629.00
	1,044,629.00
	

	T2-1512
	2021/05/05
	52.39
	
	2021/05/06
	991,061.00
	496,061.00
	495,000.00

	T2-1513
	2021/06/04
	63.69
	
	2021/06/16
	1,248,058.00
	628,058.00
	

	T2-1514
	2021/05/05
	70.04
	
	2021/05/11
	1,356,674.00
	1,356,674.00
	

	T2-1515
	2021/05/18
	61.58
	
	2021/05/21
	1,118,147.00
	1,118,147.00
	

	T2-1516
	2021/05/09
	51.08
	
	2021/05/17
	1,003,189.00
	503,189.00
	500,000.00

	T2-1517
	2021/05/05
	51.08
	
	2021/05/24
	940,282.00
	470,282.00
	

	T2-1519
	2021/05/04
	51.08
	
	2021/05/23
	940,096.00
	940,096.00
	

	T2-1520
	2021/05/08
	61.58
	
	2021/05/15
	1,064,611.00
	534,611.00
	

	T2-1521
	2021/05/04
	70.04
	
	2021/05/09
	1,246,082.00
	626,082.00
	620,000.00

	T2-1522
	2021/05/08
	63.69
	
	2021/05/13
	1,094,515.00
	750,000.00
	

	T2-1523
	2021/05/05
	52.39
	
	2021/05/24
	920,502.00
	920,502.00
	

	T2-1524
	2021/05/06
	52.39
	
	2021/05/12
	964,277.00
	484,277.00
	

	T2-1525
	2021/05/09
	52.39
	
	2021/05/22
	974,646.00
	489,646.00
	

	T2-1526
	2021/05/05
	52.39
	
	2021/05/18
	910,709.00
	910,709.00
	

	T2-1527
	2021/05/05
	63.69
	
	2021/05/10
	1,088,096.00
	1,088,096.00
	

	T2-1528
	2021/04/21
	70.04
	1,205,887.00
	
	
	
	

	T2-1602
	2021/05/11
	51.08
	
	2021/05/27
	934,368.00
	469,368.00
	465,000.00

	T2-1603
	2021/05/15
	51.08
	
	2021/06/10
	934,553.00
	734,553.00
	

	T2-1604
	2021/05/11
	51.08
	
	2021/05/11
	934,553.00
	469,553.00
	465,000.00

	T2-1605
	2021/05/12
	51.08
	
	2021/05/16
	1,008,358.00
	658,358.00
	

	T2-1607
	2021/05/13
	70.04
	
	2021/05/13
	1,360,000.00
	1,360,000.00
	

	T2-1609
	2021/05/12
	52.39
	
	2021/05/13
	996,418.00
	996,418.00
	

	T2-1610
	2021/05/15
	52.39
	
	2021/06/10
	1,061,276.00
	1,061,276.00
	

	T2-1611
	2021/05/15
	52.39
	
	2021/06/18
	1,061,276.00
	531,276.00
	530,000.00

	T2-1612
	2021/05/15
	52.39
	
	2021/06/10
	1,007,132.00
	707,132.00
	

	T2-1614
	2021/05/12
	70.04
	
	2021/05/17
	1,364,047.00
	1,364,047.00
	

	T2-1615
	2021/05/21
	61.58
	
	2021/05/24
	1,136,413.00
	1,136,413.00
	

	T2-1616
	2021/05/29
	51.08
	
	2021/06/04
	1,029,926.00
	519,926.00
	510,000.00

	T2-1617
	2021/05/13
	51.08
	
	2021/05/15
	945,505.00
	945,505.00
	

	T2-1618
	2021/05/13
	51.08
	
	2021/05/24
	965,839.00
	965,839.00
	

	T2-1619
	2021/05/11
	51.08
	
	2021/05/22
	955,483.00
	955,483.00
	

	T2-1620
	2021/05/15
	61.58
	
	2021/05/20
	1,059,463.00
	1,059,463.00
	

	T2-1621
	2021/05/12
	70.04
	
	2021/05/20
	1,253,455.00
	628,455.00
	

	T2-1622
	2021/05/16
	63.69
	
	2021/07/24
	1,112,772.00
	600,000.00
	

	T2-1623
	2021/05/13
	52.39
	
	2021/05/17
	925,916.00
	725,916.00
	

	T2-1624
	2021/05/15
	52.39
	
	2021/05/15
	980,060.00
	660,060.00
	

	T2-1625
	2021/05/15
	52.39
	
	2021/05/23
	980,060.00
	490,060.00
	490,000.00

	T2-1626
	2021/07/26
	52.39
	
	2021/07/29
	945,617.00
	475,617.00
	470,000.00

	T2-1627
	2021/05/15
	63.69
	
	2021/05/31
	1,094,515.00
	1,094,515.00
	

	T2-1628
	2021/05/13
	70.04
	
	2021/05/21
	1,266,933.00
	636,933.00
	630,000.00

	T2-1701
	2021/05/19
	61.58
	
	2021/05/30
	1,111,439.00
	1,111,439.00
	

	T2-1702
	2021/05/16
	51.08
	
	2021/05/17
	949,643.00
	949,643.00
	

	T2-1703
	2021/05/19
	51.08
	
	2021/05/30
	939,833.00
	939,833.00
	

	T2-1704
	2021/05/19
	51.08
	
	2021/05/30
	939,833.00
	939,833.00
	

	T2-1705
	2021/05/19
	51.08
	
	2021/05/30
	992,630.00
	992,630.00
	

	T2-1706
	2021/05/19
	61.58
	
	2021/05/30
	1,111,439.00
	1,111,439.00
	

	T2-1707
	2021/05/19
	70.04
	
	2021/05/31
	1,356,674.00
	1,356,674.00
	

	T2-1709
	2021/05/21
	52.39
	
	2021/05/23
	1,034,090.00
	519,090.00
	515,000.00

	T2-1710
	2021/05/19
	52.39
	
	2021/05/27
	1,078,039.00
	543,039.00
	535,000.00

	T2-1711
	2021/05/19
	52.39
	
	2021/05/27
	1,078,039.00
	543,039.00
	535,000.00

	T2-1712
	2021/05/21
	52.39
	
	2021/05/31
	1,012,547.00
	912,547.00
	

	T2-1714
	2021/05/15
	70.04
	
	2021/05/18
	1,371,420.00
	1,371,420.00
	

	T2-1716
	2021/05/26
	51.08
	
	2021/05/31
	1,046,102.00
	526,102.00
	

	T2-1717
	2021/05/22
	51.08
	
	2021/05/22
	971,175.00
	971,175.00
	

	T2-1718
	2021/05/17
	51.08
	
	2021/05/23
	960,952.00
	960,952.00
	

	T2-1719
	2021/05/20
	51.08
	
	2021/05/20
	970,982.00
	970,982.00
	

	T2-1720
	2021/09/05
	61.58
	1,065,640.00
	
	
	20,000.00
	

	T2-1721
	2021/08/18
	70.04
	
	2021/08/18
	1,287,942.00
	1,287,942.00
	

	T2-1722
	2021/06/10
	63.69
	
	2021/06/15
	1,166,887.00
	586,887.00
	

	T2-1723
	2021/09/22
	52.39
	
	2021/09/22
	861,977.00
	431,977.00
	

	T2-1724
	2021/05/19
	52.39
	
	2021/08/05
	995,959.00
	995,959.00
	

	T2-1725
	2021/05/19
	52.39
	
	2021/07/23
	1,016,926.00
	511,926.00
	505,000.00

	T2-1726
	2021/05/16
	52.39
	
	2021/07/24
	941,239.00
	471,239.00
	

	T2-1727
	2021/05/31
	63.69
	
	2021/06/02
	1,148,286.00
	578,286.00
	570,000.00

	T2-1728
	2021/08/29
	70.04
	
	2021/09/20
	1,260,827.00
	1,260,827.00
	

	T2-1902
	2021/05/22
	50.93
	
	2021/06/05
	972,348.00
	292,348.00
	

	T2-1903
	2021/05/23
	50.93
	
	2021/05/29
	982,888.00
	982,888.00
	

	T2-1904
	2021/05/23
	50.93
	
	2021/05/27
	982,888.00
	982,888.00
	

	T2-1905
	2021/05/28
	50.93
	
	2021/05/31
	1,057,889.00
	1,057,889.00
	

	T2-1907
	2021/05/15
	70.10
	
	2021/05/22
	1,462,736.00
	732,736.00
	

	T2-1909
	2021/05/24
	52.24
	
	2021/05/31
	1,068,273.00
	538,273.00
	530,000.00

	T2-1910
	2021/06/19
	52.24
	
	2021/06/21
	1,158,504.00
	1,158,504.00
	

	T2-1911
	2021/05/27
	52.24
	
	2021/06/25
	1,135,100.00
	570,100.00
	565,000.00

	T2-1912
	2021/05/24
	52.24
	
	2021/07/30
	1,079,401.00
	1,079,401.00
	

	T2-1914
	2021/05/25
	70.10
	
	2021/06/06
	1,432,262.00
	1,432,262.00
	

	T2-1916
	2021/05/23
	50.93
	
	2021/05/29
	1,046,222.00
	1,046,222.00
	

	T2-1917
	2021/05/23
	50.93
	
	2021/05/29
	1,014,733.00
	509,733.00
	505,000.00

	T2-1918
	2021/07/24
	50.93
	1,004,163.00
	
	
	50,000.00
	

	T2-1919
	2021/05/22
	50.93
	
	2021/06/23
	1,014,331.00
	1,014,331.00
	

	T2-1920
	2021/05/02
	61.20
	
	2021/06/21
	1,151,486.00
	806,486.00
	

	T2-1921
	2021/05/02
	70.10
	
	2021/06/21
	1,362,979.00
	682,979.00
	

	T2-1923
	2021/05/22
	52.24
	
	2021/05/22
	975,319.00
	975,319.00
	

	T2-1924
	2021/05/29
	52.24
	
	2021/06/25
	1,051,551.00
	526,551.00
	525,000.00

	T2-1925
	2021/05/25
	52.24
	
	2021/06/09
	1,051,551.00
	526,551.00
	

	T2-1926
	2021/05/22
	52.24
	
	2021/05/26
	985,585.00
	495,585.00
	490,000.00

	T2-1928
	2021/05/24
	70.10
	
	2021/05/31
	1,348,928.00
	678,928.00
	670,000.00

	T2-2002
	2021/05/29
	50.93
	
	2021/06/05
	1,008,810.00
	508,810.00
	

	T2-2003
	2021/05/27
	50.93
	
	2021/05/30
	1,009,011.00
	509,011.00
	

	T2-2004
	2021/05/27
	50.93
	
	2021/05/30
	1,009,011.00
	509,011.00
	

	T2-2005
	2021/05/27
	50.93
	
	2021/05/30
	1,063,319.00
	533,319.00
	

	T2-2006
	2021/06/03
	61.20
	
	2021/06/07
	1,205,533.00
	605,533.00
	

	T2-2008
	2021/05/30
	63.44
	
	2021/10/23
	1,296,823.00
	1,296,823.00
	

	T2-2009
	2021/05/30
	52.24
	
	2021/06/04
	1,084,971.00
	544,971.00
	540,000.00

	T2-2010
	2021/05/30
	52.24
	
	2021/06/05
	1,093,633.00
	1,093,633.00
	

	T2-2011
	2021/05/29
	52.24
	
	2021/06/04
	1,140,671.00
	570,671.00
	

	T2-2012
	2021/05/29
	52.24
	
	2021/06/13
	1,096,156.00
	551,156.00
	545,000.00

	T2-2016
	2021/05/26
	50.93
	
	2021/06/07
	1,051,485.00
	551,485.00
	

	T2-2017
	2021/05/29
	50.93
	
	2021/06/04
	1,030,734.00
	515,734.00
	515,000.00

	T2-2018
	2021/05/29
	50.93
	
	2021/06/05
	1,030,734.00
	515,734.00
	515,000.00

	T2-2019
	2021/07/20
	50.93
	
	2021/07/21
	1,040,947.00
	1,040,947.00
	

	T2-2023
	2021/05/28
	52.24
	1,001,422.00
	
	
	20,000.00
	

	T2-2025
	2021/07/24
	52.24
	
	2021/08/01
	1,035,325.00
	520,325.00
	

	T2-2026
	2021/05/28
	52.24
	
	2021/06/21
	1,001,422.00
	501,422.00
	

	T2-2102
	2021/06/05
	50.93
	
	2021/06/11
	1,024,696.00
	1,024,696.00
	

	T2-2103
	2021/06/05
	50.93
	
	2021/06/14
	1,024,899.00
	1,024,899.00
	

	T2-2104
	2021/06/06
	50.93
	
	2021/06/22
	1,024,899.00
	539,899.00
	

	T2-2105
	2021/06/06
	50.93
	
	2021/06/15
	1,068,750.00
	1,068,750.00
	

	T2-2107
	2021/06/09
	70.10
	
	2021/06/10
	1,493,305.00
	1,493,305.00
	

	T2-2109
	2021/06/05
	52.24
	
	2021/06/12
	1,101,784.00
	551,784.00
	

	T2-2110
	2021/06/20
	52.24
	
	2021/06/27
	1,158,058.00
	798,058.00
	360,000.00

	T2-2111
	2021/06/19
	52.24
	
	2021/07/02
	1,158,058.00
	583,058.00
	575,000.00

	T2-2112
	2021/06/19
	52.24
	
	2021/07/08
	1,101,784.00
	551,784.00
	

	T2-2113
	2021/06/21
	63.44
	
	2021/06/25
	1,316,935.00
	666,935.00
	

	T2-2116
	2021/06/10
	50.93
	
	2021/06/22
	1,101,716.00
	561,716.00
	

	T2-2117
	2021/06/06
	50.93
	
	2021/06/11
	961,390.00
	961,390.00
	

	T2-2118
	2021/06/05
	50.93
	
	2021/06/08
	1,046,847.00
	526,847.00
	520,000.00

	T2-2119
	2021/06/05
	50.93
	
	2021/06/06
	1,046,432.00
	818,432.00
	

	T2-2120
	2021/07/10
	61.20
	
	2021/07/12
	1,116,317.00
	566,317.00
	

	T2-2123
	2021/06/05
	52.24
	
	2021/06/28
	1,017,373.00
	1,017,373.00
	

	T2-2124
	2021/06/09
	52.24
	
	2021/06/09
	1,073,647.00
	538,647.00
	535,000.00

	T2-2125
	2021/06/06
	52.24
	
	2021/06/25
	1,073,647.00
	1,073,647.00
	

	T2-2126
	2021/06/06
	52.24
	
	2021/06/12
	1,017,373.00
	512,373.00
	505,000.00

	T2-2202
	2021/06/12
	50.93
	
	2021/06/26
	1,030,182.00
	520,182.00
	510,000.00

	T2-2203
	2021/06/16
	50.93
	
	2021/07/15
	1,030,386.00
	515,386.00
	515,000.00

	T2-2204
	2021/06/16
	50.93
	
	2021/07/15
	1,030,386.00
	1,030,386.00
	

	T2-2205
	2021/06/13
	50.93
	1,085,255.00
	
	
	10,000.00
	

	T2-2206
	2021/07/11
	61.20
	1,181,209.00
	
	
	50,000.00
	

	T2-2207
	2021/09/02
	70.10
	
	2021/09/02
	1,547,394.00
	309,479.00
	

	T2-2208
	2021/07/03
	63.44
	
	2021/07/10
	1,283,158.00
	1,283,158.00
	

	T2-2209
	2021/06/17
	52.24
	
	2021/07/06
	1,096,111.00
	1,096,111.00
	

	T2-2211
	2021/06/29
	52.24
	
	2021/07/14
	1,163,685.00
	1,163,685.00
	

	T2-2212
	2021/06/17
	52.24
	
	2021/06/24
	1,107,411.00
	557,411.00
	

	T2-2214
	2021/06/12
	70.10
	
	2021/07/14
	1,485,498.00
	1,485,498.00
	

	T2-2216
	2021/06/12
	50.93
	
	2021/07/11
	1,107,204.00
	1,107,204.00
	

	T2-2217
	2021/06/12
	50.93
	
	2021/07/30
	1,052,334.00
	322,334.00
	

	T2-2218
	2021/06/12
	50.93
	
	2021/07/30
	1,052,334.00
	322,334.00
	

	T2-2219
	2021/06/13
	50.93
	
	2021/06/24
	1,051,917.00
	1,051,917.00
	

	T2-2220
	2021/07/23
	61.20
	
	2021/07/29
	1,134,544.00
	954,544.00
	

	T2-2221
	2021/06/17
	70.10
	
	2021/06/23
	1,400,267.00
	700,267.00
	700,000.00

	T2-2222
	2021/07/11
	63.44
	
	2021/07/24
	1,191,640.00
	691,640.00
	

	T2-2223
	2021/06/12
	52.24
	
	2021/06/13
	1,023,001.00
	513,001.00
	510,000.00

	T2-2224
	2021/06/15
	52.24
	
	2021/06/16
	1,079,274.00
	544,274.00
	535,000.00

	T2-2225
	2021/06/15
	52.24
	
	2021/06/16
	1,079,274.00
	1,079,274.00
	

	T2-2226
	2021/06/16
	52.24
	
	2021/07/13
	1,023,001.00
	713,001.00
	

	T2-2227
	2021/06/19
	63.44
	
	2021/06/21
	1,222,527.00
	927,527.00
	

	T2-2301
	2021/08/18
	61.52
	
	2021/08/22
	1,168,742.00
	878,742.00
	

	T2-2302
	2021/08/23
	51.22
	
	2021/08/25
	1,041,835.00
	761,835.00
	280,000.00

	T2-2303
	2021/08/31
	51.22
	
	2021/09/08
	988,680.00
	988,680.00
	

	T2-2305
	2021/10/17
	51.22
	1,119,409.00
	
	
	50,000.00
	

	T2-2309
	2021/12/30
	52.54
	1,142,347.00
	
	
	40,000.00
	

	T2-2310
	2021/10/16
	52.54
	1,200,103.00
	
	
	40,000.00
	

	T2-2311
	2021/10/18
	52.54
	
	2021/10/23
	857,670.00
	857,670.00
	

	T2-2312
	2021/10/27
	52.54
	
	2021/12/28
	1,142,347.00
	255,244.00
	

	T2-2313
	2021/11/17
	63.76
	
	2021/11/17
	1,027,125.00
	687,125.00
	

	T2-2317
	2021/10/13
	51.22
	
	2021/10/22
	922,778.00
	462,778.00
	

	T2-2319
	2021/09/19
	51.22
	
	2021/10/09
	1,009,429.00
	509,429.00
	

	T2-2323
	2021/10/04
	52.54
	
	2021/12/19
	897,356.00
	449,356.00
	

	T2-2326
	2021/09/04
	52.54
	
	2021/09/11
	981,814.00
	741,814.00
	

	T2-2403
	2021/10/10
	51.22
	
	2021/10/11
	854,983.00
	854,983.00
	

	T2-2405
	2021/09/10
	51.22
	
	2021/09/24
	1,030,000.00
	520,000.00
	

	T2-2408
	2021/09/30
	63.76
	
	2021/09/30
	1,371,506.00
	369,443.00
	

	T2-2409
	2021/12/12
	52.54
	
	2021/12/28
	845,244.00
	175,244.00
	

	T2-2410
	2021/10/25
	52.54
	1,205,878.00
	
	
	30,000.00
	

	T2-2411
	2021/10/25
	52.54
	1,205,878.00
	
	
	50,000.00
	

	T2-2412
	2021/10/23
	52.54
	
	2021/10/25
	831,680.00
	831,680.00
	

	T2-2413
	2021/08/01
	63.76
	
	2021/08/08
	1,248,070.00
	1,248,070.00
	

	T2-2414
	2021/12/17
	70.19
	
	2021/12/28
	1,129,218.00
	1,129,218.00
	

	T2-2415
	2021/09/20
	61.52
	
	2021/10/11
	1,037,321.00
	1,037,321.00
	

	T2-2416
	2021/09/20
	51.22
	
	2021/10/11
	918,051.00
	918,051.00
	

	T2-2417
	2021/08/01
	51.22
	993,040.00
	
	
	50,000.00
	

	T2-2419
	2021/10/09
	51.22
	
	2021/10/09
	872,830.00
	437,830.00
	

	T2-2421
	2021/12/07
	70.19
	
	2021/12/10
	1,129,059.00
	1,129,059.00
	

	T2-2424
	2021/08/05
	52.54
	
	2021/08/09
	1,052,090.00
	632,090.00
	

	T2-2502
	2021/07/02
	51.22
	
	2021/07/07
	966,924.00
	966,924.00
	

	T2-2503
	2021/06/15
	51.22
	
	2021/06/22
	1,020,642.00
	510,642.00
	510,000.00

	T2-2504
	2021/07/17
	51.22
	
	2021/07/30
	999,154.00
	306,154.00
	

	T2-2505
	2021/06/13
	51.22
	
	2021/06/24
	1,062,830.00
	831,415.00
	

	T2-2507
	2021/11/07
	70.19
	
	2021/12/23
	1,129,059.00
	300,000.00
	

	T2-2510
	2021/10/16
	52.54
	
	2021/12/19
	826,482.00
	416,482.00
	

	T2-2511
	2021/06/23
	52.54
	
	2021/07/02
	1,163,187.00
	883,187.00
	

	T2-2512
	2021/06/13
	52.54
	
	2021/06/18
	1,096,203.00
	551,203.00
	

	T2-2514
	2021/08/07
	70.19
	
	2021/08/13
	1,415,782.00
	1,015,782.00
	

	T2-2516
	2021/06/13
	51.22
	
	2021/06/24
	1,084,003.00
	544,803.00
	

	T2-2517
	2021/07/17
	51.22
	1,020,102.00
	
	
	20,000.00
	

	T2-2518
	2021/07/11
	51.22
	
	2021/07/17
	1,031,070.00
	1,031,070.00
	

	T2-2519
	2021/06/16
	51.22
	
	2021/07/02
	1,041,834.00
	521,834.00
	

	T2-2520
	2021/10/16
	61.52
	
	2021/10/19
	986,566.00
	496,566.00
	

	T2-2521
	2021/06/14
	70.19
	
	2021/06/14
	1,381,672.00
	1,381,672.00
	

	T2-2523
	2021/07/03
	52.54
	
	2021/07/16
	992,556.00
	299,556.00
	

	T2-2524
	2021/06/20
	52.54
	
	2021/06/22
	1,102,519.00
	552,519.00
	550,000.00

	T2-2525
	2021/06/12
	52.54
	
	2021/06/21
	1,068,769.00
	538,769.00
	530,000.00

	T2-2526
	2021/07/03
	52.54
	
	2021/07/28
	992,556.00
	992,556.00
	

	T2-2528
	2021/07/10
	70.19
	
	2021/07/10
	1,381,672.00
	1,381,672.00
	

	T2-2701
	2021/06/30
	61.52
	
	2021/07/15
	1,241,867.00
	1,241,867.00
	

	T2-2702
	2021/06/30
	51.22
	
	2021/07/15
	976,209.00
	976,209.00
	

	T2-2703
	2021/06/30
	51.22
	
	2021/07/15
	976,209.00
	976,209.00
	

	T2-2704
	2021/06/30
	51.22
	
	2021/07/15
	976,209.00
	976,209.00
	

	T2-2705
	2021/06/30
	51.22
	
	2021/07/15
	1,025,763.00
	1,025,763.00
	

	T2-2706
	2021/06/30
	61.52
	
	2021/07/15
	1,153,999.00
	1,153,999.00
	

	T2-2707
	2021/06/30
	70.19
	
	2021/07/15
	1,434,529.00
	1,434,529.00
	

	T2-2708
	2021/06/30
	63.76
	
	2021/07/15
	1,256,896.00
	1,256,896.00
	

	T2-2709
	2021/06/30
	52.54
	
	2021/07/15
	1,052,075.00
	1,052,075.00
	

	T2-2710
	2021/06/30
	52.54
	
	2021/07/15
	1,102,900.00
	1,102,900.00
	

	T2-2711
	2021/06/30
	52.54
	
	2021/07/15
	1,102,900.00
	1,102,900.00
	

	T2-2712
	2021/06/30
	52.54
	
	2021/07/15
	1,052,075.00
	1,052,075.00
	

	T2-2713
	2021/06/30
	63.76
	
	2021/07/15
	1,262,983.00
	1,262,983.00
	

	T2-2714
	2021/06/30
	70.19
	
	2021/07/15
	1,441,492.00
	1,441,492.00
	

	T2-2715
	2021/06/30
	61.52
	
	2021/07/15
	1,200,862.00
	1,200,862.00
	

	T2-2716
	2021/06/30
	51.22
	
	2021/07/15
	1,065,406.00
	1,065,406.00
	

	T2-2717
	2021/06/30
	51.22
	
	2021/07/15
	1,015,852.00
	1,015,852.00
	

	T2-2718
	2021/06/30
	51.22
	
	2021/07/15
	1,015,852.00
	875,852.00
	

	T2-2719
	2021/06/30
	51.22
	
	2021/07/15
	1,015,652.00
	510,652.00
	

	T2-2720
	2021/06/30
	61.52
	
	2021/07/15
	1,218,436.00
	613,436.00
	

	T2-2721
	2021/06/30
	70.19
	
	2021/07/15
	1,441,492.00
	721,492.00
	

	T2-2722
	2021/06/30
	63.76
	
	2021/07/15
	1,262,983.00
	632,983.00
	

	T2-2723
	2021/06/30
	52.54
	
	2021/07/15
	1,057,158.00
	532,158.00
	

	T2-2724
	2021/06/30
	52.54
	
	2021/07/15
	1,107,982.00
	557,982.00
	

	T2-2725
	2021/06/30
	52.54
	
	2021/07/15
	1,107,982.00
	557,982.00
	

	T2-2726
	2021/06/30
	52.54
	
	2021/07/15
	1,059,698.00
	534,698.00
	

	T2-2727
	2021/06/30
	63.76
	
	2021/07/15
	1,287,330.00
	647,330.00
	

	T2-2728
	2021/06/30
	70.19
	
	2021/07/15
	1,469,347.00
	739,347.00
	

	T2-2729
	2021/06/30
	37.58
	
	2021/07/15
	264,000.00
	134,000.00
	

	T2-702
	2020/10/31
	50.92
	
	2020/11/08
	845,034.00
	845,034.00
	

	T2-703
	2020/10/31
	50.92
	
	2020/11/01
	864,239.00
	864,239.00
	

	T2-704
	2020/12/30
	50.92
	
	2021/03/27
	864,239.00
	864,239.00
	

	T2-705
	2020/10/08
	50.92
	
	2020/10/13
	914,628.00
	457,628.00
	457,000.00

	T2-706
	2020/10/04
	61.40
	
	2020/10/13
	1,022,371.00
	512,371.00
	510,000.00

	T2-707
	2020/12/13
	69.99
	
	2020/12/13
	1,237,520.00
	1,237,520.00
	

	T2-710
	2021/03/22
	52.24
	
	2021/04/17
	821,871.00
	821,871.00
	

	T2-711
	2021/04/08
	52.24
	
	2021/04/11
	821,871.00
	411,871.00
	410,000.00

	T2-712
	2020/12/19
	52.24
	
	2020/12/28
	937,939.00
	672,939.00
	

	T2-714
	2020/05/27
	69.99
	
	2020/05/27
	1,272,499.00
	1,272,499.00
	

	T2-715
	2020/07/01
	61.40
	
	2020/07/11
	1,008,529.00
	1,008,529.00
	

	T2-716
	2020/07/26
	50.92
	
	2020/08/02
	943,354.00
	473,354.00
	

	T2-717
	2020/07/07
	50.92
	
	2020/08/13
	889,605.00
	445,605.00
	444,000.00

	T2-718
	2020/10/07
	50.92
	
	2020/10/25
	834,004.00
	417,004.00
	

	T2-719
	2020/05/15
	50.92
	
	2020/10/31
	898,871.00
	449,871.00
	449,000.00

	T2-720
	2020/11/09
	61.40
	
	2020/11/14
	980,643.00
	490,643.00
	490,000.00

	T2-721
	2020/08/31
	69.99
	
	2020/09/06
	1,177,156.00
	1,177,156.00
	

	T2-722
	2020/09/13
	63.52
	
	2020/09/26
	1,026,121.00
	516,121.00
	510,000.00

	T2-723
	2020/08/27
	52.24
	
	2020/08/27
	858,681.00
	433,681.00
	

	T2-724
	2021/04/18
	52.24
	
	2021/06/13
	901,611.00
	451,611.00
	

	T2-725
	2020/12/13
	52.24
	
	2020/12/13
	871,888.00
	436,888.00
	435,000.00

	T2-726
	2020/08/27
	52.24
	
	2020/09/08
	858,681.00
	458,681.00
	400,000.00

	T2-727
	2020/11/01
	63.52
	
	2020/11/01
	1,003,814.00
	1,003,814.00
	

	T2-728
	2020/05/24
	69.99
	
	2020/05/27
	1,177,156.00
	1,177,156.00
	

	T2-801
	2020/09/06
	61.40
	
	2020/09/19
	999,651.00
	999,651.00
	

	T2-802
	2020/09/06
	50.92
	
	2020/09/19
	845,033.00
	845,033.00
	

	T2-803
	2020/09/06
	50.92
	
	2020/09/19
	845,033.00
	845,033.00
	

	T2-804
	2020/09/06
	50.92
	
	2020/09/19
	845,033.00
	845,033.00
	

	T2-805
	2020/09/06
	50.92
	
	2020/09/19
	894,303.00
	894,303.00
	

	T2-806
	2020/09/06
	61.40
	
	2020/09/19
	999,651.00
	999,651.00
	

	T2-807
	2020/10/01
	69.99
	
	2020/10/10
	1,251,583.00
	1,251,583.00
	

	T2-808
	2021/05/28
	63.52
	
	2021/06/01
	1,151,970.00
	576,970.00
	

	T2-809
	2021/02/05
	52.24
	
	2021/03/11
	821,871.00
	411,871.00
	410,000.00

	T2-810
	2021/03/19
	52.24
	
	2021/04/17
	821,871.00
	821,871.00
	

	T2-812
	2021/01/23
	52.24
	
	2021/01/30
	821,871.00
	471,871.00
	350,000.00

	T2-813
	2020/06/26
	63.52
	
	2020/07/03
	1,121,126.00
	1,121,126.00
	

	T2-814
	2021/04/27
	69.99
	
	2021/04/30
	1,258,515.00
	1,258,515.00
	

	T2-815
	2020/05/31
	61.40
	
	2020/06/03
	997,567.00
	997,567.00
	

	T2-816
	2020/07/01
	50.92
	
	2020/07/08
	953,181.00
	477,181.00
	

	T2-817
	2020/08/14
	50.92
	
	2020/08/16
	880,338.00
	880,338.00
	

	T2-818
	2020/07/17
	50.92
	
	2020/07/24
	871,071.00
	871,071.00
	

	T2-819
	2020/06/29
	50.92
	
	2020/07/04
	880,338.00
	440,338.00
	440,000.00

	T2-820
	2020/07/30
	61.40
	
	2020/08/26
	1,035,124.00
	1,035,124.00
	

	T2-821
	2020/05/25
	69.99
	
	2020/05/31
	1,189,951.00
	1,189,951.00
	

	T2-822
	2020/07/04
	63.52
	
	2020/07/11
	1,070,735.00
	535,735.00
	535,000.00

	T2-823
	2020/09/08
	52.24
	
	2020/09/08
	858,681.00
	433,681.00
	425,000.00

	T2-824
	2020/12/01
	52.24
	
	2020/12/01
	891,703.00
	446,703.00
	445,000.00

	T2-825
	2020/12/01
	52.24
	
	2020/12/01
	891,703.00
	446,703.00
	445,000.00

	T2-826
	2020/08/03
	52.24
	
	2020/08/09
	886,681.00
	446,681.00
	440,000.00

	T2-827
	2020/06/06
	63.52
	
	2020/06/20
	1,037,274.00
	1,037,274.00
	

	T2-828
	2020/06/06
	69.99
	
	2020/06/20
	1,189,951.00
	1,189,951.00
	

	T2-902
	2020/09/13
	51.08
	
	2020/09/20
	871,865.00
	871,865.00
	

	T2-903
	2020/09/13
	51.08
	
	2020/09/20
	901,105.00
	451,105.00
	450,000.00

	T2-904
	2021/01/19
	51.08
	
	2021/01/19
	803,745.00
	803,745.00
	

	T2-905
	2020/08/09
	51.08
	
	2020/10/29
	994,345.00
	649,345.00
	

	T2-906
	2021/01/23
	61.58
	
	2021/03/13
	1,031,265.00
	516,265.00
	

	T2-907
	2020/12/06
	70.04
	
	2020/12/27
	1,133,609.00
	568,609.00
	565,000.00

	T2-908
	2020/12/07
	63.69
	
	2021/01/09
	986,962.00
	986,962.00
	

	T2-909
	2021/02/03
	52.39
	
	2021/02/25
	925,396.00
	925,396.00
	

	T2-910
	2021/05/02
	52.39
	
	2021/05/09
	998,952.00
	998,952.00
	

	T2-911
	2021/05/02
	52.39
	
	2021/05/09
	998,952.00
	998,952.00
	

	T2-912
	2021/04/18
	52.39
	
	2021/04/23
	925,396.00
	925,396.00
	

	T2-914
	2020/05/15
	70.04
	
	2020/05/28
	1,294,679.00
	1,294,679.00
	

	T2-915
	2020/05/15
	61.58
	
	2020/05/28
	1,017,516.00
	1,017,516.00
	

	T2-916
	2020/05/15
	51.08
	
	2020/05/28
	912,086.00
	912,086.00
	

	T2-917
	2020/05/15
	51.08
	
	2020/05/28
	860,412.00
	860,412.00
	

	T2-918
	2020/05/15
	51.08
	
	2020/05/28
	860,412.00
	860,412.00
	

	T2-919
	2020/05/15
	51.08
	
	2020/05/28
	860,242.00
	860,242.00
	

	T2-920
	2020/05/19
	61.58
	
	2020/05/28
	1,011,405.00
	1,011,405.00
	

	T2-921
	2020/05/15
	70.04
	
	2020/05/28
	1,185,275.00
	1,185,275.00
	

	T2-922
	2020/07/07
	63.69
	
	2020/07/17
	1,068,874.00
	538,874.00
	

	T2-923
	2020/08/16
	52.39
	
	2020/08/22
	904,145.00
	904,145.00
	

	T2-924
	2020/12/31
	52.39
	
	2020/12/31
	899,476.00
	632,476.00
	

	T2-925
	2020/11/15
	52.39
	
	2020/11/15
	899,476.00
	454,476.00
	445,000.00

	T2-926
	2020/08/23
	52.39
	
	2020/08/27
	885,308.00
	885,308.00
	

	T2-927
	2020/05/31
	63.69
	
	2020/06/09
	1,023,869.00
	1,023,869.00
	

	T2-928
	2020/07/15
	70.04
	
	2020/07/16
	1,198,158.00
	1,198,158.00
	

	T3-1001
	2019/12/23
	67.27
	
	2020/01/03
	1,058,733.00
	1,058,733.00
	

	T3-1002
	2020/03/19
	59.75
	
	2020/03/19
	977,236.00
	977,236.00
	

	T3-1003
	2019/12/23
	51.30
	
	2020/01/08
	892,859.00
	892,859.00
	

	T3-1004
	2020/07/11
	51.30
	
	2020/07/18
	812,662.00
	812,662.00
	

	T3-1005
	2020/08/28
	51.30
	
	2020/08/23
	830,329.00
	415,329.00
	

	T3-1006
	2020/08/20
	51.30
	
	2020/08/27
	794,996.00
	794,996.00
	

	T3-1007
	2019/12/23
	59.75
	
	2020/06/30
	956,663.00
	481,663.00
	475,000.00

	T3-1008
	2019/12/23
	67.27
	
	2020/01/16
	1,039,951.00
	1,039,951.00
	

	T3-1009
	2019/12/23
	63.49
	
	2020/01/16
	981,639.00
	982,439.00
	

	T3-1010
	2019/12/23
	52.63
	
	2019/12/27
	798,302.00
	798,302.00
	

	T3-1011
	2019/12/30
	52.63
	
	2020/05/23
	925,892.00
	925,892.00
	

	T3-1012
	2019/12/30
	52.63
	
	2020/05/23
	925,892.00
	925,892.00
	

	T3-1013
	2019/12/23
	52.63
	
	2019/12/30
	859,711.00
	430,711.00
	429,000.00

	T3-1014
	2020/04/02
	63.49
	
	2020/11/16
	981,639.00
	491,639.00
	490,000.00

	T3-1015
	2019/12/23
	67.27
	
	2019/12/26
	1,121,420.00
	975,420.00
	

	T3-1016
	2020/06/18
	59.75
	
	2020/07/04
	966,038.00
	802,038.00
	

	T3-1017
	2020/03/18
	51.30
	
	2020/04/14
	866,010.00
	433,010.00
	433,000.00

	T3-1018
	2020/06/29
	51.30
	
	2020/07/28
	847,778.00
	427,778.00
	420,000.00

	T3-1019
	2020/06/29
	51.30
	
	2020/07/08
	847,778.00
	427,778.00
	420,000.00

	T3-1020
	2019/12/23
	51.30
	
	2019/12/28
	871,301.00
	871,301.00
	

	T3-1021
	2020/04/03
	59.75
	
	2020/04/09
	997,886.00
	699,886.00
	298,000.00

	T3-1022
	2020/01/19
	67.27
	
	2020/04/02
	1,168,797.00
	1,163,797.00
	

	T3-1023
	2020/01/19
	63.49
	
	2020/04/02
	1,103,260.00
	1,098,260.00
	

	T3-1024
	2020/04/08
	52.63
	
	2020/04/08
	906,384.00
	456,384.00
	

	T3-1025
	2019/12/23
	52.63
	
	2019/12/29
	950,672.00
	950,672.00
	

	T3-1026
	2020/01/23
	52.63
	
	2020/03/08
	981,338.00
	491,338.00
	490,000.00

	T3-1027
	2020/01/01
	52.63
	
	2020/01/05
	896,742.00
	896,742.00
	

	T3-1028
	2020/04/12
	63.49
	
	2020/10/31
	1,109,976.00
	555,976.00
	554,000.00

	T3-1101
	2020/01/07
	67.27
	
	2020/01/18
	1,073,688.00
	1,073,688.00
	

	T3-1102
	2020/01/13
	59.75
	
	2020/01/22
	970,043.00
	970,043.00
	

	T3-1103
	2020/01/03
	51.30
	
	2020/01/10
	876,690.00
	876,690.00
	

	T3-1104
	2020/01/11
	51.30
	
	2020/05/01
	850,708.00
	850,708.00
	

	T3-1105
	2019/12/23
	51.30
	
	2019/12/31
	841,847.00
	841,847.00
	

	T3-1106
	2019/12/23
	51.30
	
	2019/12/31
	841,847.00
	841,847.00
	

	T3-1107
	2019/12/23
	59.75
	
	2019/12/31
	970,043.00
	970,043.00
	

	T3-1108
	2019/12/23
	67.27
	
	2019/12/31
	1,043,434.00
	1,043,434.00
	

	T3-1109
	2019/12/23
	63.49
	
	2020/01/08
	984,926.00
	984,926.00
	

	T3-1110
	2019/12/27
	52.63
	
	2019/12/31
	800,941.00
	800,941.00
	

	T3-1111
	2020/01/01
	52.63
	
	2020/03/19
	900,618.00
	450,618.00
	450,000.00

	T3-1112
	2020/01/04
	52.63
	
	2020/03/19
	900,618.00
	450,618.00
	450,000.00

	T3-1113
	2019/12/27
	52.63
	
	2020/01/16
	853,750.00
	853,750.00
	

	T3-1114
	2020/06/25
	63.49
	
	2020/07/25
	963,970.00
	963,970.00
	

	T3-1115
	2020/01/04
	67.27
	
	2020/01/18
	1,136,781.00
	1,136,781.00
	

	T3-1116
	2020/03/11
	59.75
	
	2020/03/29
	990,330.00
	990,330.00
	

	T3-1117
	2020/03/11
	51.30
	
	2020/03/29
	850,407.00
	850,407.00
	

	T3-1118
	2020/03/11
	51.30
	
	2020/03/29
	850,407.00
	850,407.00
	

	T3-1119
	2020/03/11
	51.30
	
	2020/03/29
	850,407.00
	850,407.00
	

	T3-1120
	2020/01/04
	51.30
	
	2020/03/16
	883,554.00
	883,554.00
	

	T3-1121
	2020/06/21
	59.75
	
	2020/07/31
	1,000,979.00
	500,979.00
	500,000.00

	T3-1122
	2020/06/21
	67.27
	
	2020/07/18
	1,147,930.00
	577,930.00
	

	T3-1123
	2020/03/11
	63.49
	
	2020/03/29
	1,072,037.00
	1,072,037.00
	

	T3-1124
	2020/07/05
	52.63
	
	2020/07/11
	909,110.00
	459,110.00
	450,000.00

	T3-1125
	2020/01/20
	52.63
	
	2020/03/05
	932,866.00
	932,866.00
	

	T3-1126
	2020/01/13
	52.63
	
	2020/03/15
	922,615.00
	922,615.00
	

	T3-1127
	2020/11/15
	52.63
	
	2020/11/16
	870,425.00
	435,425.00
	435,000.00

	T3-1128
	2020/04/06
	63.49
	
	2020/04/09
	1,078,542.00
	539,542.00
	539,000.00

	T3-1201
	2019/12/23
	67.27
	
	2020/01/06
	1,077,133.00
	970,133.00
	

	T3-1202
	2019/12/31
	59.75
	
	2020/04/18
	942,079.00
	942,079.00
	

	T3-1203
	2019/12/28
	51.30
	
	2020/01/01
	907,684.00
	454,684.00
	453,000.00

	T3-1204
	2020/01/22
	51.30
	
	2020/03/21
	826,753.00
	826,753.00
	

	T3-1205
	2020/01/08
	51.30
	
	2020/01/11
	835,643.00
	835,643.00
	

	T3-1206
	2020/01/08
	51.30
	
	2020/01/11
	835,643.00
	836,443.00
	

	T3-1207
	2019/12/29
	59.75
	
	2020/01/05
	1,004,194.00
	502,194.00
	502,000.00

	T3-1208
	2019/12/28
	67.27
	
	2020/01/10
	1,058,054.00
	1,058,054.00
	

	T3-1209
	2019/12/31
	63.49
	
	2020/01/10
	998,727.00
	998,727.00
	

	T3-1210
	2019/12/28
	52.63
	
	2019/12/30
	830,072.00
	747,072.00
	

	T3-1211
	2020/01/05
	52.63
	
	2020/01/10
	922,223.00
	462,223.00
	460,000.00

	T3-1212
	2020/01/12
	52.63
	
	2020/03/16
	856,350.00
	856,350.00
	

	T3-1213
	2019/12/29
	52.63
	
	2020/04/30
	821,241.00
	821,241.00
	

	T3-1214
	2020/03/12
	63.49
	
	2020/03/15
	998,727.00
	499,727.00
	499,000.00

	T3-1215
	2019/12/28
	67.27
	
	2020/01/11
	1,080,946.00
	1,080,946.00
	

	T3-1216
	2020/06/12
	59.75
	
	2020/09/27
	1,004,073.00
	504,073.00
	

	T3-1217
	2020/01/12
	51.30
	
	2020/01/19
	853,036.00
	853,036.00
	

	T3-1218
	2020/03/25
	51.30
	
	2020/03/25
	862,208.00
	432,208.00
	

	T3-1219
	2020/07/18
	51.30
	
	2020/07/23
	880,553.00
	880,553.00
	

	T3-1220
	2020/10/31
	51.30
	
	2020/10/31
	856,913.00
	456,913.00
	400,000.00

	T3-1221
	2020/06/16
	59.75
	
	2020/06/20
	972,028.00
	972,028.00
	

	T3-1222
	2019/12/28
	67.27
	
	2020/01/10
	1,139,164.00
	800,164.00
	

	T3-1223
	2019/12/28
	63.49
	
	2020/01/10
	1,075,289.00
	754,289.00
	

	T3-1224
	2020/04/10
	52.63
	
	2020/09/22
	921,536.00
	461,536.00
	460,000.00

	T3-1225
	2020/01/10
	52.63
	
	2020/03/07
	966,345.00
	966,346.00
	

	T3-1226
	2020/01/05
	52.63
	
	2020/01/06
	945,784.00
	945,784.00
	

	T3-1227
	2020/01/11
	52.63
	
	2020/01/15
	950,637.00
	475,637.00
	475,000.00

	T3-1228
	2020/04/23
	63.49
	
	2020/06/13
	1,093,427.00
	547,427.00
	

	T3-1301
	2020/03/29
	67.27
	
	2020/04/19
	1,111,879.00
	556,879.00
	555,000.00

	T3-1302
	2020/03/26
	59.75
	
	2020/04/02
	993,841.00
	497,841.00
	

	T3-1303
	2020/03/26
	51.30
	
	2020/04/02
	907,683.00
	907,683.00
	

	T3-1304
	2020/03/26
	51.30
	
	2020/04/23
	853,422.00
	428,422.00
	

	T3-1305
	2020/03/29
	51.30
	
	2020/06/23
	835,643.00
	418,643.00
	417,000.00

	T3-1306
	2020/03/27
	51.30
	
	2020/06/22
	835,643.00
	418,643.00
	417,000.00

	T3-1307
	2020/03/29
	59.75
	
	2020/04/09
	962,784.00
	962,784.00
	

	T3-1308
	2020/03/29
	67.27
	
	2020/06/18
	1,013,505.00
	1,013,505.00
	

	T3-1309
	2020/04/11
	63.49
	
	2020/04/18
	988,214.00
	494,214.00
	494,000.00

	T3-1310
	2020/03/27
	52.63
	
	2020/03/27
	830,071.00
	830,071.00
	

	T3-1311
	2020/03/29
	52.63
	
	2020/04/25
	856,350.00
	856,350.00
	

	T3-1312
	2020/03/29
	52.63
	
	2020/04/25
	856,350.00
	856,350.00
	

	T3-1313
	2020/03/28
	52.63
	
	2020/04/04
	856,563.00
	506,563.00
	350,000.00

	T3-1314
	2020/07/18
	63.49
	
	2020/07/26
	988,214.00
	498,214.00
	490,000.00

	T3-1315
	2020/07/14
	67.27
	
	2020/07/21
	1,104,703.00
	1,104,703.00
	

	T3-1316
	2020/04/19
	59.75
	
	2020/10/10
	993,391.00
	993,391.00
	

	T3-1317
	2020/03/28
	51.30
	
	2020/04/26
	880,553.00
	500,553.00
	380,000.00

	T3-1318
	2020/04/04
	51.30
	
	2020/04/10
	862,208.00
	812,208.00
	

	T3-1319
	2020/04/05
	51.30
	
	2020/04/22
	834,691.00
	834,691.00
	

	T3-1320
	2020/03/31
	51.30
	
	2020/04/11
	934,814.00
	934,814.00
	

	T3-1321
	2020/03/26
	59.75
	
	2020/05/12
	982,709.00
	982,709.00
	

	T3-1322
	2020/05/04
	67.27
	
	2020/05/04
	1,114,666.00
	1,114,666.00
	

	T3-1323
	2020/04/29
	63.49
	
	2020/06/14
	1,086,851.00
	543,851.00
	543,000.00

	T3-1324
	2020/06/20
	52.63
	
	2020/09/10
	902,135.00
	712,135.00
	190,000.00

	T3-1325
	2020/12/03
	52.63
	
	2020/12/04
	829,195.00
	829,195.00
	

	T3-1326
	2020/11/01
	52.63
	
	2020/11/18
	925,224.00
	925,224.00
	

	T3-1327
	2020/04/06
	52.63
	
	2020/05/10
	911,835.00
	456,835.00
	

	T3-1328
	2020/05/04
	63.49
	
	2020/05/06
	1,058,531.00
	1,058,531.00
	

	T3-1401
	2020/05/01
	67.27
	
	2020/05/23
	1,111,879.00
	556,879.00
	555,000.00

	T3-1402
	2020/05/01
	59.75
	
	2020/06/14
	993,841.00
	498,841.00
	495,000.00

	T3-1403
	2020/05/06
	51.30
	
	2020/05/13
	898,228.00
	888,228.00
	

	T3-1404
	2020/05/06
	51.30
	
	2020/05/19
	853,422.00
	853,422.00
	

	T3-1405
	2020/05/04
	51.30
	
	2020/05/06
	844,532.00
	844,532.00
	

	T3-1406
	2020/05/04
	51.30
	
	2020/05/16
	853,422.00
	428,422.00
	

	T3-1407
	2020/05/04
	59.75
	
	2020/05/16
	993,841.00
	498,841.00
	

	T3-1408
	2020/05/03
	67.27
	
	2020/05/12
	1,080,329.00
	540,329.00
	540,000.00

	T3-1409
	2020/05/14
	63.49
	
	2020/05/29
	967,188.00
	967,188.00
	

	T3-1410
	2020/12/12
	52.63
	
	2020/12/12
	777,088.00
	777,088.00
	

	T3-1411
	2020/05/08
	52.63
	
	2020/05/20
	875,170.00
	701,170.00
	

	T3-1412
	2020/05/07
	52.63
	
	2020/05/31
	884,581.00
	884,581.00
	

	T3-1413
	2020/05/07
	52.63
	
	2020/05/31
	830,071.00
	830,071.00
	

	T3-1414
	2020/05/20
	63.49
	
	2020/06/29
	956,675.00
	956,675.00
	

	T3-1415
	2020/05/12
	67.27
	
	2020/06/10
	1,080,946.00
	1,080,946.00
	

	T3-1416
	2020/05/12
	59.75
	
	2020/06/10
	1,014,754.00
	1,014,754.00
	

	T3-1417
	2020/05/14
	51.30
	
	2020/05/20
	871,380.00
	436,380.00
	435,000.00

	T3-1418
	2020/05/13
	51.30
	
	2020/05/20
	862,208.00
	862,208.00
	

	T3-1419
	2020/05/13
	51.30
	
	2020/07/27
	862,208.00
	862,208.00
	

	T3-1420
	2020/05/15
	51.30
	
	2020/05/22
	886,126.00
	886,126.00
	

	T3-1421
	2020/09/18
	59.75
	
	2020/10/29
	972,028.00
	486,028.00
	486,000.00

	T3-1422
	2020/05/12
	67.27
	
	2020/05/14
	1,163,662.00
	682,662.00
	

	T3-1423
	2020/05/12
	63.49
	
	2020/05/14
	1,098,413.00
	649,413.00
	

	T3-1424
	2020/05/15
	52.63
	
	2020/05/19
	911,835.00
	911,835.00
	

	T3-1425
	2020/12/05
	52.63
	
	2020/12/08
	829,195.00
	419,195.00
	

	T3-1426
	2020/12/05
	52.63
	
	2020/12/05
	829,195.00
	419,195.00
	

	T3-1427
	2020/05/09
	52.63
	
	2020/05/16
	921,536.00
	461,536.00
	460,000.00

	T3-1428
	2020/05/28
	63.49
	
	2020/06/01
	1,105,059.00
	1,105,059.00
	

	T3-1501
	2020/05/01
	67.27
	
	2020/05/22
	1,126,109.00
	1,126,109.00
	

	T3-1502
	2020/05/04
	59.75
	
	2020/12/28
	1,016,963.00
	508,963.00
	508,000.00

	T3-1503
	2020/05/03
	51.30
	
	2020/05/09
	918,535.00
	658,535.00
	260,000.00

	T3-1504
	2020/05/03
	51.30
	
	2020/05/03
	837,265.00
	837,265.00
	

	T3-1505
	2020/05/03
	51.30
	
	2020/05/03
	837,265.00
	837,265.00
	

	T3-1506
	2020/05/05
	51.30
	
	2020/05/12
	819,260.00
	819,260.00
	

	T3-1507
	2020/07/18
	59.75
	
	2020/07/24
	975,026.00
	975,026.00
	

	T3-1508
	2020/05/17
	67.27
	
	2020/05/24
	1,060,850.00
	530,850.00
	

	T3-1509
	2020/05/07
	63.49
	
	2020/06/30
	1,012,018.00
	506,018.00
	506,000.00

	T3-1510
	2020/05/10
	52.63
	
	2020/05/15
	858,866.00
	433,866.00
	425,000.00

	T3-1511
	2020/05/03
	52.63
	
	2020/05/16
	905,008.00
	453,008.00
	452,000.00

	T3-1512
	2020/05/03
	52.63
	
	2020/05/10
	895,482.00
	895,482.00
	

	T3-1513
	2020/05/13
	52.63
	
	2020/05/19
	832,027.00
	832,027.00
	

	T3-1514
	2020/05/20
	63.49
	
	2020/05/23
	958,754.00
	958,754.00
	

	T3-1515
	2020/05/10
	67.27
	
	2020/05/16
	1,142,541.00
	1,142,541.00
	

	T3-1516
	2020/06/10
	59.75
	
	2020/06/14
	1,005,634.00
	505,634.00
	500,000.00

	T3-1517
	2020/05/05
	51.30
	
	2020/06/13
	882,119.00
	522,119.00
	360,000.00

	T3-1518
	2020/05/03
	51.30
	
	2020/05/04
	882,119.00
	441,119.00
	

	T3-1519
	2020/05/02
	51.30
	
	2020/05/06
	844,977.00
	844,977.00
	

	T3-1520
	2020/05/01
	51.30
	
	2020/05/26
	935,815.00
	468,815.00
	

	T3-1521
	2020/05/01
	59.75
	
	2020/05/10
	1,027,260.00
	1,027,260.00
	

	T3-1522
	2020/05/04
	67.27
	
	2020/05/09
	1,177,744.00
	1,177,744.00
	

	T3-1523
	2020/05/04
	63.49
	
	2020/05/09
	1,111,706.00
	1,111,706.00
	

	T3-1524
	2020/11/07
	52.63
	
	2020/11/09
	883,472.00
	353,472.00
	

	T3-1525
	2020/05/08
	52.63
	
	2020/05/14
	966,851.00
	966,851.00
	

	T3-1526
	2020/06/14
	52.63
	
	2020/08/24
	998,040.00
	503,040.00
	

	T3-1527
	2020/05/19
	52.63
	
	2020/05/26
	932,554.00
	467,554.00
	465,000.00

	T3-1528
	2020/12/05
	63.49
	
	2020/12/12
	1,000,308.00
	700,308.00
	300,000.00

	T3-1701
	2020/04/11
	67.05
	
	2020/04/24
	1,110,354.00
	1,110,354.00
	

	T3-1702
	2020/04/11
	59.56
	
	2020/04/24
	1,031,217.00
	516,217.00
	515,000.00

	T3-1703
	2020/04/11
	51.14
	
	2020/04/24
	938,280.00
	469,280.00
	469,000.00

	T3-1704
	2020/04/11
	51.14
	
	2020/04/24
	857,092.00
	857,092.00
	

	T3-1705
	2020/04/11
	51.14
	
	2020/04/24
	885,348.00
	885,348.00
	

	T3-1706
	2020/04/12
	51.14
	
	2020/04/14
	866,511.00
	866,511.00
	

	T3-1707
	2020/06/19
	59.56
	
	2020/06/30
	1,010,243.00
	808,243.00
	

	T3-1708
	2020/05/01
	67.05
	
	2020/05/23
	1,134,758.00
	567,758.00
	567,000.00

	T3-1709
	2020/05/01
	63.29
	
	2020/05/08
	1,038,655.00
	1,038,655.00
	

	T3-1710
	2020/04/13
	52.47
	
	2020/04/20
	890,626.00
	445,626.00
	445,000.00

	T3-1711
	2020/08/18
	52.47
	
	2020/10/17
	935,563.00
	650,563.00
	285,000.00

	T3-1712
	2020/04/27
	52.47
	
	2020/04/30
	935,563.00
	935,563.00
	

	T3-1713
	2020/04/13
	52.47
	
	2020/04/20
	890,626.00
	445,626.00
	445,000.00

	T3-1714
	2020/04/25
	63.29
	
	2020/05/19
	1,029,002.00
	1,029,002.00
	

	T3-1715
	2020/05/16
	67.05
	
	2020/05/16
	1,190,980.00
	1,190,980.00
	

	T3-1716
	2020/12/04
	59.56
	
	2020/12/30
	937,869.00
	473,869.00
	

	T3-1717
	2020/08/08
	51.14
	
	2020/08/19
	898,353.00
	898,353.00
	

	T3-1718
	2020/12/07
	51.14
	
	2020/12/20
	805,204.00
	805,204.00
	

	T3-1719
	2020/06/12
	51.14
	
	2020/06/13
	908,335.00
	908,335.00
	

	T3-1720
	2020/05/17
	51.14
	
	2020/05/24
	959,578.00
	959,578.00
	

	T3-1721
	2020/06/27
	59.56
	
	2020/06/27
	1,046,366.00
	1,046,366.00
	

	T3-1722
	2020/04/13
	67.05
	
	2020/04/24
	1,203,422.00
	1,203,422.00
	

	T3-1723
	2020/08/07
	63.29
	
	2020/09/30
	1,091,601.00
	546,601.00
	

	T3-1724
	2020/08/05
	52.47
	
	2020/08/27
	895,752.00
	895,752.00
	

	T3-1725
	2020/08/02
	52.47
	
	2020/08/26
	989,874.00
	989,874.00
	

	T3-1726
	2020/05/03
	52.47
	
	2020/05/09
	979,343.00
	490,343.00
	489,000.00

	T3-1727
	2020/04/12
	52.47
	
	2020/06/25
	938,278.00
	473,278.00
	465,000.00

	T3-1728
	2020/04/12
	63.29
	
	2020/07/04
	1,133,817.00
	568,817.00
	

	T3-1729
	2020/04/11
	39.02
	
	2020/04/15
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-1801
	2020/10/07
	67.05
	
	2020/12/26
	1,174,970.00
	234,994.00
	

	T3-1802
	2020/10/07
	59.56
	
	2020/12/16
	1,052,623.00
	210,525.00
	

	T3-1803
	2020/06/08
	51.14
	
	2020/06/08
	941,736.00
	188,348.00
	

	T3-1804
	2020/07/20
	51.14
	
	2020/07/20
	903,726.00
	180,746.00
	

	T3-1805
	2020/05/15
	51.14
	
	2020/05/19
	903,726.00
	180,746.00
	

	T3-1806
	2020/05/16
	51.14
	
	2020/05/19
	903,726.00
	180,746.00
	

	T3-1807
	2021/07/12
	59.56
	
	2021/07/12
	1,061,477.00
	212,296.00
	

	T3-1808
	2020/12/30
	67.05
	
	2020/12/30
	1,174,970.00
	234,994.00
	

	T3-1809
	2020/06/18
	63.29
	
	2020/06/14
	1,206,106.00
	241,222.00
	

	T3-1810
	2020/06/13
	52.47
	
	2020/06/20
	907,764.00
	181,553.00
	

	T3-1813
	2021/05/30
	52.47
	
	2021/05/30
	907,764.00
	181,553.00
	

	T3-1814
	2020/06/21
	63.29
	
	2020/06/28
	1,226,292.00
	246,292.00
	

	T3-1816
	2020/07/15
	59.56
	
	2020/07/17
	1,105,750.00
	221,150.00
	

	T3-1817
	2020/06/17
	51.14
	
	2020/06/17
	1,255,647.00
	1,255,647.00
	

	T3-1818
	2020/07/15
	51.14
	
	2020/08/12
	1,255,647.00
	251,130.00
	

	T3-1819
	2020/07/31
	51.14
	
	2020/08/12
	1,255,647.00
	251,130.00
	

	T3-1820
	2020/07/30
	51.14
	
	2020/07/30
	1,306,327.00
	1,306,327.00
	

	T3-1821
	2021/08/09
	59.56
	
	2021/08/09
	1,096,895.00
	219,379.00
	

	T3-1822
	2021/07/29
	67.05
	
	2021/07/29
	1,224,806.00
	244,962.00
	

	T3-1823
	2021/07/05
	63.29
	
	2021/07/12
	1,132,535.00
	
	

	T3-1824
	2020/07/08
	52.47
	
	2020/07/08
	1,262,351.00
	1,262,351.00
	

	T3-1825
	2020/12/02
	52.47
	
	2020/12/08
	985,764.00
	197,153.00
	

	T3-1826
	2020/08/25
	52.47
	
	2020/08/25
	985,764.00
	197,153.00
	

	T3-1828
	2020/05/17
	63.29
	
	2020/05/17
	1,137,239.00
	227,448.00
	

	T3-1829
	2020/03/26
	39.02
	
	2020/04/09
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-1901
	2020/03/27
	67.04
	
	2020/11/02
	1,202,820.00
	1,202,820.00
	

	T3-1902
	2020/03/27
	59.54
	
	2020/11/02
	1,081,160.00
	1,081,160.00
	

	T3-1903
	2020/04/05
	51.12
	
	2020/04/05
	943,387.00
	943,387.00
	

	T3-1904
	2020/04/05
	51.12
	
	2020/04/10
	899,938.00
	899,938.00
	

	T3-1905
	2020/04/08
	51.12
	
	2020/09/26
	899,938.00
	454,938.00
	445,000.00

	T3-1906
	2020/04/06
	51.12
	
	2020/09/26
	899,938.00
	454,938.00
	445,000.00

	T3-1907
	2020/04/06
	59.54
	
	2020/09/26
	1,060,521.00
	530,521.00
	530,000.00

	T3-1908
	2020/04/12
	67.04
	
	2020/04/15
	1,129,178.00
	1,129,178.00
	

	T3-1909
	2020/04/12
	63.28
	
	2020/04/15
	1,033,734.00
	1,033,734.00
	

	T3-1910
	2020/04/09
	52.46
	
	2020/05/02
	895,944.00
	455,944.00
	440,000.00

	T3-1911
	2020/12/17
	52.46
	
	2021/01/30
	900,778.00
	900,778.00
	

	T3-1912
	2020/12/17
	52.46
	
	2020/12/30
	900,778.00
	900,778.00
	

	T3-1913
	2020/04/22
	52.46
	
	2020/04/29
	905,375.00
	905,375.00
	

	T3-1914
	2020/04/22
	63.28
	
	2020/04/29
	1,092,056.00
	1,092,056.00
	

	T3-1915
	2020/05/10
	67.04
	
	2020/05/26
	1,197,519.00
	1,197,519.00
	

	T3-1916
	2020/05/05
	59.54
	
	2020/07/25
	1,075,533.00
	1,075,533.00
	

	T3-1917
	2020/05/05
	51.12
	
	2020/07/25
	913,279.00
	913,279.00
	

	T3-1918
	2020/05/24
	51.12
	
	2020/05/24
	913,279.00
	913,279.00
	

	T3-1919
	2020/10/08
	51.12
	
	2020/10/30
	903,243.00
	453,243.00
	450,000.00

	T3-1920
	2020/04/05
	51.12
	
	2020/04/08
	975,111.00
	975,112.00
	

	T3-1921
	2020/06/27
	59.54
	
	2020/07/08
	1,098,663.00
	553,663.00
	

	T3-1922
	2020/04/06
	67.04
	
	2020/04/10
	1,171,071.00
	1,171,071.00
	

	T3-1923
	2020/07/12
	63.28
	
	2020/07/17
	1,109,770.00
	1,109,770.00
	

	T3-1924
	2020/04/06
	52.46
	
	2020/04/10
	900,778.00
	900,778.00
	

	T3-1925
	2020/12/07
	52.46
	846,813.00
	
	
	50,000.00
	

	T3-1926
	2020/12/07
	52.46
	846,813.00
	
	
	10,000.00
	

	T3-1927
	2020/04/06
	52.46
	
	2020/04/08
	923,453.00
	923,453.00
	

	T3-1928
	2020/04/06
	63.28
	
	2020/04/08
	1,104,247.00
	1,104,247.00
	

	T3-1929
	2020/03/26
	39.37
	
	2020/04/01
	288,000.00
	288,000.00
	

	T3-2001
	2020/05/06
	67.04
	
	2020/05/06
	1,107,953.00
	1,107,953.00
	

	T3-2002
	2020/05/06
	59.54
	
	2020/05/06
	995,852.00
	995,852.00
	

	T3-2003
	2020/05/06
	51.12
	
	2020/05/06
	905,777.00
	905,777.00
	

	T3-2004
	2020/05/06
	51.12
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00
	

	T3-2005
	2020/05/06
	51.12
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00
	

	T3-2006
	2020/05/06
	51.12
	
	2020/05/06
	855,107.00
	855,107.00
	

	T3-2007
	2020/05/06
	59.54
	
	2020/05/06
	1,007,654.00
	1,007,654.00
	

	T3-2008
	2020/05/06
	67.04
	
	2020/05/06
	1,107,953.00
	1,107,953.00
	

	T3-2009
	2020/05/21
	63.28
	
	2020/05/21
	1,070,752.00
	535,752.00
	535,000.00

	T3-2010
	2020/05/31
	52.46
	
	2020/06/07
	879,767.00
	444,767.00
	435,000.00

	T3-2011
	2020/06/14
	52.46
	
	2020/06/19
	943,528.00
	943,528.00
	

	T3-2012
	2020/06/07
	52.46
	
	2020/06/13
	933,491.00
	468,491.00
	465,000.00

	T3-2013
	2020/06/07
	52.46
	
	2020/06/13
	889,227.00
	449,227.00
	440,000.00

	T3-2014
	2020/05/24
	63.28
	
	2020/05/30
	1,049,759.00
	1,049,759.00
	

	T3-2015
	2020/05/24
	67.04
	
	2020/05/29
	1,214,074.00
	1,214,074.00
	

	T3-2016
	2021/02/07
	59.54
	
	2021/02/11
	1,078,516.00
	1,078,516.00
	

	T3-2017
	2020/06/07
	51.12
	
	2020/06/13
	915,841.00
	915,841.00
	

	T3-2018
	2020/05/23
	51.12
	
	2020/05/30
	915,841.00
	915,841.00
	

	T3-2019
	2020/05/23
	51.12
	
	2020/05/30
	915,841.00
	915,841.00
	

	T3-2020
	2020/05/23
	51.12
	
	2020/05/30
	1,009,583.00
	509,583.00
	500,000.00

	T3-2021
	2020/05/23
	59.54
	
	2020/05/30
	1,113,466.00
	557,466.00
	556,000.00

	T3-2022
	2020/12/12
	67.04
	
	2020/12/16
	1,187,442.00
	597,442.00
	590,000.00

	T3-2023
	2020/07/12
	63.28
	
	2020/07/19
	1,136,946.00
	571,946.00
	565,000.00

	T3-2024
	2020/05/16
	52.46
	
	2020/05/23
	953,566.00
	477,566.00
	476,000.00

	T3-2025
	2020/06/13
	52.46
	
	2020/06/17
	987,213.00
	987,213.00
	

	T3-2026
	2020/06/13
	52.46
	
	2020/06/20
	987,213.00
	497,213.00
	

	T3-2027
	2020/06/11
	52.46
	
	2020/06/17
	905,977.00
	905,977.00
	

	T3-2028
	2020/05/06
	63.28
	
	2020/05/06
	1,083,377.00
	1,083,377.00
	

	T3-2029
	2020/05/14
	39.37
	
	2020/05/19
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-2101
	2020/07/25
	67.04
	
	2020/10/05
	1,148,317.00
	798,317.00
	

	T3-2102
	2020/07/25
	59.54
	
	2020/08/08
	1,054,291.00
	1,054,291.00
	

	T3-2103
	2020/07/25
	51.12
	
	2020/08/08
	958,772.00
	958,772.00
	

	T3-2104
	2020/09/05
	51.12
	
	2020/09/05
	876,699.00
	441,699.00
	435,000.00

	T3-2105
	2020/08/29
	51.12
	
	2020/09/05
	876,699.00
	438,699.00
	438,000.00

	T3-2106
	2020/07/23
	51.12
	
	2020/07/29
	914,816.00
	459,816.00
	455,000.00

	T3-2107
	2020/08/23
	59.54
	
	2020/09/21
	1,033,063.00
	1,033,063.00
	

	T3-2108
	2020/07/26
	67.04
	
	2020/09/19
	1,173,012.00
	1,173,012.00
	

	T3-2109
	2020/08/21
	63.28
	
	2020/08/28
	1,085,368.00
	545,368.00
	540,000.00

	T3-2110
	2020/06/30
	52.46
	
	2020/07/01
	882,453.00
	618,453.00
	

	T3-2111
	2020/11/22
	52.46
	
	2020/11/23
	926,110.00
	926,110.00
	

	T3-2112
	2020/10/25
	52.46
	
	2020/10/31
	885,844.00
	885,844.00
	

	T3-2113
	2020/08/16
	52.46
	
	2020/08/30
	901,431.00
	901,431.00
	

	T3-2114
	2021/06/19
	63.28
	
	2021/06/22
	997,089.00
	502,089.00
	495,000.00

	T3-2115
	2020/08/27
	67.04
	
	2020/08/29
	1,217,470.00
	612,470.00
	605,000.00

	T3-2116
	2020/08/27
	59.54
	
	2020/08/27
	1,069,614.00
	1,069,614.00
	

	T3-2117
	2020/08/26
	51.12
	
	2020/08/26
	908,310.00
	908,310.00
	

	T3-2118
	2020/08/26
	51.12
	
	2020/08/26
	908,310.00
	908,310.00
	

	T3-2119
	2020/08/27
	51.12
	
	2020/08/27
	908,310.00
	908,310.00
	

	T3-2120
	2020/08/08
	51.12
	
	2020/08/09
	1,012,257.00
	1,012,257.00
	

	T3-2121
	2020/12/07
	59.54
	961,154.00
	
	
	10,000.00
	

	T3-2122
	2020/12/05
	67.04
	
	2020/12/31
	1,055,599.00
	1,055,599.00
	

	T3-2123
	2020/08/12
	63.28
	1,152,258.00
	
	
	50,000.00
	

	T3-2124
	2021/04/13
	52.46
	
	2021/04/29
	905,977.00
	905,977.00
	

	T3-2125
	2020/08/14
	52.46
	
	2020/08/21
	1,021,832.00
	511,832.00
	510,000.00

	T3-2126
	2020/08/06
	52.46
	
	2020/08/13
	1,011,188.00
	1,011,188.00
	

	T3-2127
	2020/09/16
	52.46
	
	2020/10/11
	938,862.00
	473,862.00
	

	T3-2128
	2020/08/28
	63.28
	
	2020/08/28
	1,098,585.00
	1,098,585.00
	

	T3-2129
	2020/06/26
	39.37
	
	2020/06/26
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-2201
	2020/09/27
	67.04
	
	2020/10/01
	1,114,597.00
	1,114,597.00
	

	T3-2202
	2020/09/20
	59.54
	
	2020/09/26
	1,012,884.00
	1,012,884.00
	

	T3-2203
	2020/10/08
	51.12
	
	2021/03/07
	910,844.00
	910,844.00
	

	T3-2204
	2020/10/04
	51.12
	
	2020/10/11
	860,174.00
	430,174.00
	430,000.00

	T3-2205
	2020/10/04
	51.12
	
	2020/10/17
	860,174.00
	560,174.00
	

	T3-2206
	2020/10/06
	51.12
	
	2020/10/11
	860,174.00
	860,174.00
	

	T3-2207
	2020/10/06
	59.54
	
	2020/10/11
	1,013,555.00
	1,013,555.00
	

	T3-2208
	2020/09/27
	67.04
	
	2020/10/04
	1,114,597.00
	1,114,597.00
	

	T3-2209
	2020/10/06
	63.28
	
	2020/10/13
	1,032,009.00
	1,032,009.00
	

	T3-2210
	2021/03/13
	52.46
	
	2021/03/27
	856,587.00
	856,587.00
	

	T3-2211
	2020/11/15
	52.46
	
	2020/12/05
	918,672.00
	918,672.00
	

	T3-2212
	2020/12/11
	52.46
	
	2020/12/18
	908,577.00
	454,577.00
	454,000.00

	T3-2213
	2020/09/22
	52.46
	
	2020/10/30
	885,140.00
	443,140.00
	442,000.00

	T3-2214
	2021/03/14
	63.28
	
	2021/03/17
	1,044,690.00
	524,690.00
	520,000.00

	T3-2215
	2020/09/28
	67.04
	
	2020/09/30
	1,194,325.00
	1,194,325.00
	

	T3-2216
	2020/12/07
	59.54
	961,154.00
	
	
	50,000.00
	

	T3-2217
	2021/04/05
	51.12
	
	2021/04/17
	910,844.00
	910,844.00
	

	T3-2218
	2020/12/07
	51.12
	825,312.00
	
	
	40,000.00
	

	T3-2219
	2020/12/07
	51.12
	825,312.00
	
	
	50,000.00
	

	T3-2220
	2020/11/30
	51.12
	
	2020/11/30
	961,514.00
	481,514.00
	480,000.00

	T3-2221
	2021/04/18
	59.54
	
	2021/05/03
	1,060,763.00
	1,060,928.00
	

	T3-2222
	2020/11/20
	67.04
	
	2020/12/19
	1,207,282.00
	1,107,282.00
	

	T3-2223
	2020/11/14
	63.28
	
	2021/01/08
	1,107,452.00
	554,452.00
	553,000.00

	T3-2224
	2021/02/24
	52.46
	
	2021/04/07
	908,577.00
	838,577.00
	

	T3-2225
	2020/10/16
	52.46
	
	2020/10/19
	971,240.00
	491,240.00
	

	T3-2226
	2020/10/13
	52.46
	
	2020/10/25
	971,240.00
	486,240.00
	

	T3-2227
	2021/02/24
	52.46
	
	2021/04/07
	911,177.00
	281,777.00
	

	T3-2228
	2020/10/01
	63.28
	
	2020/10/01
	1,089,648.00
	1,089,648.00
	

	T3-2229
	2020/07/17
	39.37
	
	2020/07/24
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-2301
	2020/10/13
	67.40
	
	2020/10/31
	1,124,145.00
	624,145.00
	500,000.00

	T3-2302
	2020/10/16
	59.87
	
	2020/10/25
	1,066,451.00
	536,451.00
	

	T3-2303
	2020/12/06
	51.40
	
	2020/12/14
	809,494.00
	409,494.00
	400,000.00

	T3-2304
	2020/10/17
	51.40
	
	2020/10/24
	896,390.00
	451,390.00
	445,000.00

	T3-2305
	2020/10/15
	51.40
	
	2020/10/27
	896,390.00
	451,390.00
	445,000.00

	T3-2306
	2020/10/15
	51.40
	
	2020/10/25
	886,752.00
	446,752.00
	440,000.00

	T3-2307
	2020/12/26
	59.87
	
	2021/01/09
	1,022,191.00
	1,022,191.00
	

	T3-2308
	2020/10/17
	67.40
	
	2020/10/24
	1,124,145.00
	1,124,145.00
	

	T3-2309
	2020/10/17
	63.62
	
	2020/10/24
	1,029,517.00
	1,029,517.00
	

	T3-2310
	2020/10/09
	52.74
	
	2021/01/20
	863,979.00
	433,979.00
	430,000.00

	T3-2311
	2020/12/06
	52.74
	
	2020/12/13
	830,625.00
	830,625.00
	

	T3-2312
	2021/02/22
	52.74
	
	2021/02/27
	916,259.00
	461,259.00
	455,000.00

	T3-2313
	2020/11/20
	52.74
	
	2020/11/25
	863,979.00
	433,979.00
	

	T3-2314
	2021/04/09
	63.62
	
	2021/04/29
	1,002,654.00
	502,654.00
	500,000.00

	T3-2315
	2020/10/13
	67.40
	
	2020/10/31
	1,217,698.00
	369,698.00
	

	T3-2316
	2020/10/13
	59.87
	
	2020/10/31
	1,093,547.00
	331,547.00
	

	T3-2317
	2020/10/13
	51.40
	
	2020/10/31
	928,629.00
	280,629.00
	

	T3-2318
	2020/10/13
	51.40
	
	2020/10/31
	928,629.00
	280,629.00
	

	T3-2319
	2020/10/10
	51.40
	
	2020/10/13
	918,424.00
	463,424.00
	455,000.00

	T3-2320
	2020/10/10
	51.40
	
	2020/10/13
	969,374.00
	489,374.00
	480,000.00

	T3-2321
	2020/10/10
	59.87
	
	2020/10/13
	1,069,662.00
	539,662.00
	530,000.00

	T3-2322
	2020/10/10
	67.40
	
	2020/10/13
	1,190,954.00
	1,190,954.00
	

	T3-2324
	2021/02/21
	52.74
	
	2021/03/05
	916,259.00
	461,259.00
	455,000.00

	T3-2325
	2020/12/30
	52.74
	
	2020/12/30
	830,625.00
	830,625.00
	

	T3-2326
	2020/12/29
	52.74
	
	2020/12/30
	830,625.00
	830,625.00
	

	T3-2327
	2020/11/29
	52.74
	
	2020/11/29
	918,873.00
	918,873.00
	

	T3-2328
	2020/12/06
	63.62
	
	2020/12/06
	1,001,898.00
	1,001,898.00
	

	T3-2329
	2020/08/01
	38.02
	
	2020/08/01
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-2401
	2020/11/26
	67.40
	1,127,485.00
	
	
	50,000.00
	

	T3-2402
	2020/11/27
	59.87
	
	2020/11/27
	1,013,290.00
	1,013,290.00
	

	T3-2403
	2020/11/27
	51.40
	
	2020/11/27
	920,971.00
	920,971.00
	

	T3-2404
	2021/01/24
	51.40
	
	2021/01/31
	810,105.00
	810,105.00
	

	T3-2406
	2020/12/09
	51.40
	
	2021/04/25
	889,355.00
	449,355.00
	

	T3-2407
	2020/12/26
	59.87
	
	2020/12/27
	1,036,548.00
	1,036,548.00
	

	T3-2408
	2021/03/21
	67.40
	
	2021/06/19
	1,152,541.00
	577,541.00
	575,000.00

	T3-2409
	2020/12/28
	63.62
	
	2020/12/31
	1,044,144.00
	524,144.00
	

	T3-2410
	2020/11/22
	52.74
	
	2020/12/31
	895,479.00
	495,479.00
	

	T3-2411
	2021/02/22
	52.74
	
	2021/02/25
	918,873.00
	918,873.00
	

	T3-2412
	2021/01/24
	52.74
	
	2021/01/27
	831,252.00
	416,252.00
	415,000.00

	T3-2413
	2020/12/08
	52.74
	
	2020/12/08
	866,592.00
	866,592.00
	

	T3-2414
	2021/04/02
	63.62
	
	2021/06/11
	1,045,282.00
	525,282.00
	

	T3-2415
	2020/12/02
	67.40
	
	2020/12/13
	1,207,657.00
	1,087,657.00
	

	T3-2416
	2021/02/06
	59.87
	
	2021/02/08
	943,506.00
	943,506.00
	

	T3-2417
	2021/01/14
	51.40
	
	2021/01/20
	810,105.00
	810,105.00
	

	T3-2418
	2021/04/29
	51.40
	
	2021/05/07
	920,971.00
	920,971.00
	

	T3-2420
	2020/12/07
	51.40
	
	2020/12/22
	809,494.00
	809,494.00
	

	T3-2421
	2020/12/07
	59.87
	
	2020/12/22
	942,794.00
	942,794.00
	

	T3-2422
	2021/08/26
	67.40
	
	2021/08/26
	1,035,056.00
	207,012.00
	

	T3-2423
	2020/12/10
	63.62
	
	2020/12/11
	1,095,730.00
	1,095,730.00
	

	T3-2424
	2020/12/10
	52.74
	
	2020/12/11
	918,873.00
	918,873.00
	

	T3-2425
	2020/12/07
	52.74
	
	2020/12/14
	830,625.00
	415,625.00
	

	T3-2426
	2021/10/27
	52.74
	
	2021/10/27
	1,079,059.00
	215,812.00
	

	T3-2427
	2021/01/09
	52.74
	
	2021/01/12
	831,252.00
	416,252.00
	415,000.00

	T3-2428
	2021/01/14
	63.62
	
	2021/01/23
	1,002,654.00
	1,002,654.00
	

	T3-2429
	2021/05/16
	38.02
	
	2021/05/16
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-2501
	2020/08/01
	67.40
	
	2020/08/06
	1,193,649.00
	1,193,649.00
	

	T3-2502
	2020/09/15
	59.87
	
	2020/09/29
	1,038,840.00
	519,840.00
	519,000.00

	T3-2503
	2020/12/20
	51.40
	
	2020/12/27
	944,042.00
	474,042.00
	470,000.00

	T3-2505
	2020/09/06
	51.40
	
	2020/09/06
	911,350.00
	456,350.00
	

	T3-2506
	2020/08/30
	51.40
	
	2020/09/05
	872,569.00
	872,569.00
	

	T3-2507
	2020/10/05
	59.87
	
	2020/10/30
	1,028,124.00
	514,124.00
	

	T3-2508
	2020/10/05
	67.40
	
	2020/10/17
	1,130,825.00
	565,825.00
	565,000.00

	T3-2510
	2020/08/28
	52.74
	
	2020/09/27
	888,523.00
	448,523.00
	440,000.00

	T3-2511
	2020/08/31
	52.74
	
	2020/09/07
	941,965.00
	571,965.00
	370,000.00

	T3-2512
	2020/09/06
	52.74
	
	2020/09/26
	941,965.00
	941,965.00
	

	T3-2513
	2020/08/28
	52.74
	
	2020/08/30
	888,523.00
	568,523.00
	

	T3-2514
	2021/08/26
	63.62
	
	2021/08/26
	908,643.00
	181,729.00
	

	T3-2515
	2020/12/08
	67.40
	
	2021/01/05
	1,061,477.00
	531,477.00
	530,000.00

	T3-2516
	2020/12/08
	59.87
	
	2021/06/09
	943,506.00
	943,506.00
	

	T3-2517
	2020/12/02
	51.40
	
	2020/12/27
	923,519.00
	463,519.00
	460,000.00

	T3-2518
	2021/02/19
	51.40
	
	2021/02/19
	923,519.00
	463,519.00
	

	T3-2519
	2020/09/07
	51.40
	
	2020/09/13
	923,519.00
	923,519.00
	

	T3-2520
	2020/09/06
	51.40
	
	2020/09/13
	996,124.00
	996,124.00
	

	T3-2521
	2020/09/06
	59.87
	
	2020/09/13
	1,075,597.00
	1,075,597.00
	

	T3-2522
	2020/08/28
	67.40
	
	2020/10/30
	1,250,864.00
	625,864.00
	625,000.00

	T3-2523
	2021/03/22
	63.62
	
	2021/03/31
	1,098,883.00
	553,883.00
	

	T3-2524
	2020/09/09
	52.74
	
	2020/09/30
	921,487.00
	921,487.00
	

	T3-2525
	2020/09/06
	52.74
	
	2020/09/30
	973,767.00
	973,767.00
	

	T3-2526
	2020/09/06
	52.74
	
	2020/09/30
	973,767.00
	973,767.00
	

	T3-2527
	2020/08/31
	52.74
	
	2020/09/30
	924,101.00
	924,101.00
	

	T3-2528
	2020/08/01
	63.62
	
	2020/08/06
	1,166,588.00
	1,166,588.00
	

	T3-2529
	2020/08/09
	38.02
	
	2020/08/14
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-2701
	2021/05/16
	67.40
	
	2021/05/16
	1,243,839.00
	663,839.00
	580,000.00

	T3-2703
	2021/08/19
	51.40
	
	2021/08/19
	1,077,196.00
	215,440.00
	

	T3-2704
	2021/05/22
	51.40
	
	2021/05/29
	959,349.00
	959,349.00
	

	T3-2705
	2021/05/22
	51.40
	
	2021/05/29
	959,349.00
	959,349.00
	

	T3-2706
	2021/05/16
	51.40
	
	2021/05/28
	928,732.00
	928,732.00
	

	T3-2710
	2021/06/05
	52.74
	
	2021/06/13
	1,077,435.00
	542,435.00
	535,000.00

	T3-2711
	2021/06/02
	52.74
	
	2021/06/06
	1,132,609.00
	572,609.00
	560,000.00

	T3-2712
	2021/08/26
	52.74
	
	2021/08/26
	929,932.00
	185,987.00
	

	T3-2713
	2021/08/26
	52.74
	
	2021/08/26
	884,631.00
	176,927.00
	

	T3-2715
	2021/08/26
	67.40
	
	2021/08/26
	1,130,541.00
	226,109.00
	

	T3-2717
	2021/05/27
	51.40
	
	2021/06/10
	1,012,564.00
	507,564.00
	505,000.00

	T3-2718
	2021/06/02
	51.40
	
	2021/06/06
	1,012,564.00
	1,012,564.00
	

	T3-2719
	2021/06/06
	51.40
	
	2021/06/12
	1,023,336.00
	1,023,336.00
	

	T3-2720
	2021/05/19
	51.40
	
	2021/05/19
	1,043,102.00
	1,043,102.00
	

	T3-2721
	2021/05/19
	59.86
	
	2021/05/19
	1,154,212.00
	1,154,212.00
	

	T3-2722
	2021/05/19
	67.40
	1,299,634.00
	
	
	50,000.00
	

	T3-2726
	2021/06/03
	52.74
	
	2021/06/28
	1,077,435.00
	547,435.00
	530,000.00

	T3-2727
	2021/06/02
	52.74
	
	2021/06/03
	1,011,501.00
	511,501.00
	

	T3-2729
	2020/08/09
	38.16
	
	2020/08/14
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-2809
	2021/08/19
	63.62
	
	2021/08/19
	1,368,262.00
	273,653.00
	

	T3-2814
	2021/08/19
	63.62
	
	2021/08/19
	1,382,275.00
	276,455.00
	

	T3-2817
	2021/09/09
	51.40
	
	2021/09/15
	1,012,321.00
	204,321.00
	

	T3-2821
	2021/05/12
	59.86
	
	2021/12/23
	1,278,849.00
	505,648.00
	

	T3-2823
	2021/08/19
	63.62
	
	2021/08/19
	1,312,209.00
	262,442.00
	

	T3-2826
	2021/11/30
	52.74
	
	2021/12/03
	1,156,061.00
	885,452.00
	

	T3-2828
	2021/12/18
	63.62
	1,309,745.00
	
	
	50,000.00
	

	T3-2829
	2020/07/11
	38.16
	
	2020/07/24
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-2929
	2021/09/12
	38.16
	
	2021/09/12
	300,000.00
	300,000.00
	

	T3-3201
	2020/08/22
	67.40
	
	2020/08/28
	1,117,964.00
	273,593.00
	

	T3-3202
	2020/10/26
	59.86
	
	2020/10/26
	1,229,487.00
	245,898.00
	

	T3-3203
	2020/10/26
	51.40
	
	2020/10/26
	1,111,130.00
	222,226.00
	

	T3-3204
	2020/11/15
	51.40
	
	2020/11/28
	846,393.00
	169,279.00
	

	T3-3205
	2020/11/15
	51.40
	
	2020/11/27
	846,393.00
	169,279.00
	

	T3-3206
	2020/08/30
	51.40
	
	2020/08/30
	861,756.00
	172,352.00
	

	T3-3208
	2020/10/22
	67.40
	
	2021/01/29
	1,096,901.00
	219,381.00
	

	T3-3211
	2020/11/05
	52.74
	
	2020/11/09
	884,628.00
	176,926.00
	

	T3-3212
	2020/10/26
	52.74
	
	2020/10/30
	875,420.00
	175,084.00
	

	T3-3214
	2021/08/18
	63.62
	
	2021/08/18
	1,294,496.00
	258,900.00
	

	T3-3215
	2020/10/07
	67.40
	
	2020/10/23
	1,174,668.00
	234,934.00
	

	T3-3216
	2021/05/05
	59.86
	
	2021/05/05
	1,065,999.00
	213,200.00
	

	T3-3217
	2021/05/01
	51.40
	
	2021/05/08
	884,369.00
	227,119.00
	

	T3-3219
	2021/02/26
	51.40
	
	2021/02/26
	1,111,130.00
	222,226.00
	

	T3-3220
	2020/10/14
	51.40
	
	2020/10/14
	1,166,609.00
	233,322.00
	

	T3-3221
	2020/11/03
	59.86
	
	2020/11/03
	1,294,102.00
	1,294,102.00
	

	T3-3222
	2020/09/06
	67.40
	
	2020/09/19
	1,177,342.00
	185,469.00
	

	T3-3223
	2020/09/12
	63.62
	
	2020/09/19
	1,094,609.00
	218,922.00
	

	T3-3224
	2021/08/19
	52.74
	
	2021/08/19
	1,020,728.00
	204,228.00
	

	T3-3225
	2021/07/21
	52.74
	
	2021/07/21
	929,932.00
	185,987.00
	

	T3-3226
	2021/08/26
	52.74
	
	2021/08/26
	1,168,376.00
	234,376.00
	

	T3-3227
	2021/08/26
	52.74
	
	2021/08/26
	1,111,460.00
	223,460.00
	

	T3-3228
	2021/08/26
	63.62
	
	2021/08/26
	1,327,164.00
	266,164.00
	

	T3-3229
	2020/08/14
	38.16
	
	2020/08/14
	300,000.00
	60,000.00
	

	T3-3301
	2020/08/28
	67.40
	
	2020/08/28
	1,384,054.00
	276,811.00
	

	T3-3302
	2020/08/28
	59.86
	
	2020/08/28
	1,242,410.00
	248,482.00
	

	T3-3303
	2021/05/12
	51.40
	1,122,227.00
	
	
	10,000.00
	

	T3-3304
	2021/05/12
	51.40
	1,066,747.00
	
	
	10,000.00
	

	T3-3305
	2021/05/12
	51.40
	1,066,747.00
	
	
	10,000.00
	

	T3-3306
	2021/05/12
	51.40
	1,066,747.00
	
	
	10,000.00
	

	T3-3309
	2020/08/28
	63.62
	
	2020/08/28
	1,409,562.00
	281,913.00
	

	T3-3310
	2020/08/28
	52.74
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00
	

	T3-3311
	2020/12/04
	52.74
	
	2020/12/04
	1,236,676.00
	247,336.00
	

	T3-3312
	2020/12/04
	52.74
	
	2020/12/04
	1,236,676.00
	247,336.00
	

	T3-3313
	2020/12/04
	52.74
	
	2020/12/04
	1,179,759.00
	235,952.00
	

	T3-3314
	2021/07/28
	63.62
	
	2021/07/28
	1,423,295.00
	285,295.00
	

	T3-3315
	2020/10/08
	67.40
	
	2020/10/23
	1,210,997.00
	248,341.00
	

	T3-3316
	2021/05/12
	59.86
	1,352,255.00
	
	
	10,000.00
	

	T3-3317
	2021/05/12
	51.40
	1,122,227.00
	
	
	10,000.00
	

	T3-3318
	2021/07/27
	51.40
	
	2021/07/27
	893,201.00
	178,641.00
	

	T3-3320
	2021/08/19
	51.40
	
	2021/08/19
	1,201,741.00
	240,741.00
	

	T3-3323
	2020/08/28
	63.62
	
	2020/08/28
	1,354,629.00
	270,926.00
	

	T3-3324
	2020/08/28
	52.74
	
	2020/08/28
	1,122,842.00
	224,569.00
	

	T3-3325
	2020/08/28
	52.74
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00
	

	T3-3326
	2020/08/28
	52.74
	
	2020/08/28
	1,179,759.00
	235,952.00
	

	T3-3327
	2020/08/28
	52.74
	
	2020/08/28
	1,122,842.00
	224,569.00
	

	T3-3328
	2020/08/28
	63.62
	
	2020/08/28
	1,340,896.00
	268,180.00
	

	T3-601
	2019/12/25
	66.67
	
	2020/01/09
	1,043,696.00
	1,043,696.00
	

	T3-602
	2020/01/21
	59.22
	
	2020/08/15
	943,129.00
	473,129.00
	470,000.00

	T3-603
	2019/12/23
	50.84
	
	2019/12/28
	853,305.00
	853,305.00
	

	T3-604
	2020/05/27
	50.84
	
	2020/05/31
	801,204.00
	401,204.00
	400,000.00

	T3-605
	2019/12/23
	50.84
	
	2019/12/26
	818,435.00
	818,435.00
	

	T3-606
	2019/12/23
	50.84
	
	2020/01/08
	835,664.00
	418,664.00
	417,000.00

	T3-607
	2020/03/23
	59.22
	
	2020/10/29
	933,095.00
	596,548.00
	

	T3-608
	2019/12/23
	66.67
	
	2019/12/26
	1,002,708.00
	1,002,708.00
	

	T3-609
	2020/03/08
	62.93
	
	2020/03/08
	966,791.00
	483,791.00
	483,000.00

	T3-610
	2020/04/22
	59.22
	
	2020/05/03
	963,434.00
	483,434.00
	480,000.00

	T3-611
	2020/03/15
	50.84
	
	2020/10/30
	845,044.00
	845,044.00
	

	T3-612
	2020/04/10
	50.84
	
	2020/05/16
	853,940.00
	427,940.00
	426,000.00

	T3-613
	2020/04/05
	50.84
	
	2020/04/20
	836,149.00
	836,149.00
	

	T3-614
	2020/03/14
	50.84
	
	2020/07/03
	888,810.00
	888,810.00
	

	T3-615
	2019/12/23
	59.22
	
	2019/12/27
	984,153.00
	984,153.00
	

	T3-616
	2020/04/19
	66.67
	1,105,178.00
	
	
	225,178.00
	

	T3-617
	2020/03/18
	62.93
	
	2020/10/27
	1,065,591.00
	535,591.00
	530,000.00

	T3-618
	2020/04/05
	52.17
	
	2020/04/12
	884,888.00
	884,888.00
	

	T3-619
	2020/03/17
	52.17
	
	2020/03/18
	928,929.00
	564,929.00
	

	T3-620
	2020/03/17
	52.17
	
	2020/03/18
	928,929.00
	464,929.00
	

	T3-621
	2020/03/11
	52.17
	
	2020/10/30
	866,061.00
	449,302.00
	

	T3-622
	2020/03/11
	62.93
	
	2020/10/30
	1,038,319.00
	537,177.00
	

	T3-701
	2019/12/23
	67.10
	
	2019/12/27
	1,034,466.00
	1,034,466.00
	

	T3-702
	2020/03/15
	59.60
	
	2020/06/26
	965,569.00
	965,569.00
	

	T3-703
	2019/12/26
	51.17
	
	2019/12/30
	910,413.00
	460,413.00
	450,000.00

	T3-704
	2020/01/01
	51.17
	
	2020/01/10
	837,710.00
	837,710.00
	

	T3-705
	2019/12/23
	51.17
	
	2020/01/07
	820,258.00
	820,258.00
	

	T3-706
	2019/12/23
	51.17
	
	2020/01/07
	820,258.00
	820,258.00
	

	T3-707
	2020/03/20
	59.60
	
	2020/10/16
	955,405.00
	674,405.00
	

	T3-708
	2019/12/23
	67.10
	
	2019/12/30
	1,037,802.00
	1,037,802.00
	

	T3-709
	2020/01/04
	63.33
	
	2020/01/08
	979,617.00
	882,617.00
	

	T3-710
	2019/12/23
	52.50
	
	2019/12/31
	823,074.00
	823,074.00
	

	T3-711
	2020/01/14
	52.50
	
	2020/04/24
	887,269.00
	444,269.00
	

	T3-712
	2019/12/29
	52.50
	
	2020/01/16
	841,057.00
	841,057.00
	

	T3-713
	2020/06/20
	52.50
	
	2020/07/01
	788,418.00
	788,418.00
	

	T3-714
	2020/01/23
	63.33
	
	2020/03/04
	948,681.00
	948,681.00
	

	T3-715
	2020/01/23
	67.10
	
	2020/03/04
	1,073,037.00
	1,073,037.00
	

	T3-716
	2020/07/25
	59.60
	
	2020/08/12
	986,268.00
	493,268.00
	

	T3-717
	2020/03/14
	51.17
	
	2020/06/13
	900,804.00
	450,804.00
	450,000.00

	T3-718
	2020/01/12
	51.17
	
	2020/05/31
	864,771.00
	432,771.00
	432,000.00

	T3-719
	2020/01/12
	51.17
	
	2020/05/31
	864,771.00
	432,771.00
	432,000.00

	T3-720
	2019/12/29
	51.17
	
	2020/01/17
	890,179.00
	890,179.00
	

	T3-721
	2020/04/09
	59.60
	
	2020/09/30
	986,268.00
	496,268.00
	

	T3-722
	2020/03/07
	67.10
	
	2020/03/07
	1,143,140.00
	572,141.00
	

	T3-723
	2020/04/27
	63.33
	
	2020/04/30
	1,056,333.00
	1,056,333.00
	

	T3-724
	2019/12/29
	52.50
	
	2020/05/27
	885,503.00
	443,503.00
	442,000.00

	T3-725
	2019/12/29
	52.50
	
	2020/05/27
	940,455.00
	470,455.00
	470,000.00

	T3-726
	2019/12/29
	52.50
	
	2020/05/27
	940,455.00
	470,455.00
	470,000.00

	T3-727
	2019/12/29
	52.50
	
	2020/05/27
	885,503.00
	443,503.00
	442,000.00

	T3-728
	2020/05/31
	63.33
	
	2020/06/05
	1,039,966.00
	1,039,966.00
	

	T3-801
	2020/07/12
	67.10
	
	2020/07/18
	1,079,937.00
	1,079,937.00
	

	T3-802
	2020/03/19
	59.60
	
	2020/04/16
	924,913.00
	924,913.00
	

	T3-803
	2019/12/23
	51.17
	
	2020/01/05
	863,963.00
	863,963.00
	

	T3-804
	2019/12/23
	51.17
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00
	

	T3-805
	2019/12/23
	51.17
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00
	

	T3-806
	2019/12/23
	51.17
	
	2019/12/31
	855,163.00
	428,163.00
	

	T3-807
	2020/03/15
	59.60
	
	2020/03/19
	955,405.00
	478,405.00
	477,000.00

	T3-808
	2019/12/23
	67.10
	
	2019/12/28
	994,105.00
	994,105.00
	

	T3-809
	2020/03/15
	63.33
	
	2020/03/19
	979,617.00
	686,617.00
	293,000.00

	T3-810
	2019/12/23
	52.50
	
	2019/12/28
	823,074.00
	823,074.00
	

	T3-811
	2020/01/04
	52.50
	
	2020/01/10
	841,057.00
	841,057.00
	

	T3-812
	2019/12/24
	52.50
	
	2019/12/26
	859,542.00
	859,542.00
	

	T3-813
	2019/12/23
	52.50
	
	2019/12/29
	849,066.00
	425,066.00
	424,000.00

	T3-814
	2019/12/23
	63.33
	
	2019/12/27
	979,617.00
	979,617.00
	

	T3-815
	2020/03/17
	67.10
	
	2020/03/19
	1,096,364.00
	1,096,364.00
	

	T3-816
	2020/03/17
	59.60
	
	2020/03/19
	986,268.00
	986,268.00
	

	T3-817
	2020/01/07
	51.17
	
	2020/01/07
	828,740.00
	828,740.00
	

	T3-818
	2020/01/07
	51.17
	
	2020/01/07
	828,740.00
	828,740.00
	

	T3-819
	2020/03/13
	51.17
	
	2020/03/14
	855,763.00
	428,763.00
	427,000.00

	T3-820
	2020/01/20
	51.17
	
	2020/12/30
	899,751.00
	454,751.00
	445,000.00

	T3-821
	2020/04/13
	59.60
	
	2020/04/20
	975,776.00
	975,776.00
	

	T3-822
	2019/12/29
	67.10
	
	2020/01/17
	1,119,074.00
	1,119,074.00
	

	T3-823
	2020/05/01
	63.33
	
	2020/06/28
	1,067,692.00
	534,692.00
	

	T3-824
	2020/01/11
	52.50
	
	2020/04/30
	905,502.00
	905,502.00
	

	T3-825
	2020/04/04
	52.50
	
	2020/04/09
	950,344.00
	475,344.00
	475,000.00

	T3-826
	2020/04/05
	52.50
	
	2020/04/25
	950,344.00
	475,344.00
	475,000.00

	T3-827
	2020/03/07
	52.50
	
	2020/06/30
	895,971.00
	627,000.00
	

	T3-828
	2020/03/07
	63.33
	
	2020/06/30
	1,074,250.00
	752,250.00
	

	T3-901
	2019/12/23
	67.27
	
	2019/12/30
	1,089,737.00
	981,737.00
	

	T3-902
	2020/07/09
	59.75
	
	2020/07/16
	974,110.00
	487,110.00
	487,000.00

	T3-903
	2019/12/23
	51.30
	
	2020/01/15
	890,173.00
	890,173.00
	

	T3-904
	2020/01/04
	51.30
	
	2020/01/19
	845,283.00
	423,283.00
	422,000.00

	T3-905
	2020/04/17
	51.30
	
	2020/04/18
	845,282.00
	423,282.00
	422,000.00

	T3-906
	2019/12/23
	51.30
	
	2020/01/19
	836,477.00
	836,477.00
	

	T3-907
	2019/12/31
	59.75
	
	2020/01/03
	1,004,871.00
	1,004,871.00
	

	T3-908
	2019/12/23
	67.27
	
	2019/12/28
	1,025,441.00
	1,025,441.00
	

	T3-909
	2020/01/22
	63.49
	
	2020/04/23
	1,009,575.00
	505,575.00
	504,000.00

	T3-910
	2019/12/23
	52.63
	
	2020/01/14
	813,151.00
	813,151.00
	

	T3-911
	2020/01/13
	52.63
	
	2020/01/20
	857,757.00
	857,757.00
	

	T3-912
	2019/12/23
	52.63
	
	2019/12/31
	867,081.00
	867,081.00
	

	T3-913
	2019/12/23
	52.63
	
	2019/12/29
	856,869.00
	856,869.00
	

	T3-914
	2020/05/01
	63.49
	
	2020/06/28
	978,351.00
	489,351.00
	489,000.00

	T3-915
	2019/12/25
	67.27
	
	2020/01/18
	1,153,201.00
	577,201.00
	

	T3-916
	2020/04/21
	59.75
	
	2020/05/08
	984,209.00
	554,209.00
	430,000.00

	T3-917
	2020/03/17
	51.30
	
	2020/03/24
	826,975.00
	826,975.00
	

	T3-918
	2020/03/09
	51.30
	
	2020/03/13
	854,238.00
	427,238.00
	427,000.00

	T3-919
	2020/03/07
	51.30
	
	2020/03/08
	854,238.00
	554,238.00
	300,000.00

	T3-920
	2019/12/26
	51.30
	
	2019/12/28
	897,717.00
	897,717.00
	

	T3-921
	2020/04/06
	59.75
	
	2020/05/22
	994,792.00
	497,792.00
	497,000.00

	T3-922
	2019/12/23
	67.27
	
	2019/12/29
	1,104,550.00
	1,104,550.00
	

	T3-923
	2019/12/23
	63.49
	
	2019/12/29
	1,042,616.00
	1,042,616.00
	

	T3-924
	2019/12/23
	52.63
	
	2019/12/29
	874,819.00
	874,819.00
	

	T3-925
	2019/12/23
	52.63
	
	2020/01/03
	927,589.00
	927,589.00
	

	T3-926
	2019/12/23
	52.63
	
	2020/01/03
	927,589.00
	927,589.00
	

	T3-927
	2019/12/28
	52.63
	
	2020/01/01
	942,113.00
	471,113.00
	471,000.00

	T3-928
	2019/12/23
	63.49
	
	2019/12/30
	1,095,092.00
	986,092.00
	

	
	
	58,427.68
	38,238,440.00
	
	998,638,517.00
	723,843,771.00
	103,497,000.00


2022年01月重庆时代中心（公寓）销售任务：签约544万元，回款2000万元，认购10套。
8.2住宅销售情况
2021年12月销售情况如下：
2021年12月份住宅销售情况总表

	销售套数

（套）
	网签套数

（套）
	销售面积

（㎡）
	网签面积

（㎡）
	月销售金额

（元）
	回款金额

（元）

	9
	11
	905.53
	1,152.48
	21,818,542.00
	41,510,598.00


2021年06月12日至2021年12月31日T1塔楼共计开放房源842套，房源面积92583.85平方米，已售套数182套（包含本月已退房），已售面积为 18194.83平方米，已网签161套，网签面积为15960.65平方米。

2021年06月12日至2021年12月31日认购总额为54,698,496.00元（不包含网签总额），网签约总额为386,767,104.00元，销售总额为441,465,600.00元，实收非贷款房款为220,060,749.00元，实收按揭贷款69,938,000.00元，回款总额为289,998,749.00元。

T1塔楼第七层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第八层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第九层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第十层共计开放房源16套，已售出08套，其中07套已网签；

T1塔楼第十一层共计开放房源16套，已售出13套，其中10套已网签；

T1塔楼第十二层共计开放房源16套，已售出13套，其中10套已网签；

T1塔楼第十三层共计开放房源16套，已售出14套，其中12套已网签；

T1塔楼第十四层共计开放房源16套，已售出08套，其中06套已网签；

T1塔楼第十五层共计开放房源16套，已售出13套，其中13套已网签；

T1塔楼第十六层共计开放房源16套，已售出15套，其中14套已网签；

T1塔楼第十七层共计开放房源16套，已售出11套，其中11套已网签；

T1塔楼第十八层共计开放房源16套，已售出07套，其中07套已网签；

T1塔楼第十九层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第二十一层共计开放房源16套，已售出08套，其中07套已网签；

T1塔楼第二十二层共计开放房源16套，已售出10套，其中09套已网签；

T1塔楼第二十三层共计开放房源16套，已售出10套，其中08套已网签；

T1塔楼第二十四层共计开放房源16套，已售出03套，其中03套已网签；

T1塔楼第二十五层共计开放房源16套，已售出03套，其中02套已网签；

T1塔楼第二十六层共计开放房源16套，已售出06套，其中06套已网签；

T1塔楼第二十七层共计开放房源16套，已售出03套，其中03套已网签；

T1塔楼第二十八层共计开放房源16套，已售出02套，其中02套已网签；

T1塔楼第二十九层共计开放房源16套，已售出06套，其中06套已网签；

T1塔楼第三十层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第三十一层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十二层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十四层共计开放房源14套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十五层共计开放房源16套，已售出03套，其中02套已网签；

T1塔楼第三十六层共计开放房源16套，已售出01套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十七层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十八层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第三十九层共计开放房源16套，已售出02套，其中02套已网签；

T1塔楼第四十层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十一层共计开放房源16套，已售出01套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十二层共计开放房源16套，已售出01套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十三层共计开放房源16套，已售出07套，其中06套已网签；

T1塔楼第四十四层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第四十五层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第四十七层共计开放房源16套，已售出03套，其中03套已网签；

T1塔楼第四十八层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第四十九层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十层共计开放房源16套，已售出02套，其中02套已网签；

T1塔楼第五十一层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十二层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第五十三层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十四层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十五层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第五十六层共计开放房源16套，已售出03套，其中03套已网签；

T1塔楼第五十七层共计开放房源16套，已售出01套，其中01套已网签；

T1塔楼第五十八层共计开放房源16套，已售出0套，其中0套已网签；
T1塔楼第六十一层共计开放房源12套，已售出01套，其中0套已网签；

T1塔楼第六十二层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；
T1塔楼第六十三层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；

T1塔楼第六十四层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；
T1塔楼第六十五层共计开放房源12套，已售出0套，其中0套已网签；

已网签的160套房中：采用一次性付款方式的有13套房，采用按揭付款方式的有77套房，采用分期付款方式的有71套房。2021年06月12日至2021年12月31日重庆时代中心住宅销售数据表如下所示：
重庆时代中心住宅销售数据表        

	房间名称
	认购时间
	建筑面积（平方米）
	认购金额认购金额（元）
	签约日期
	签约金额认购金额（元）
	实收非贷款类房款认购金额（元）
	实收贷款认购金额（元）

	T1-1006
	2021/06/12
	96.24
	
	2021/07/05
	2,140,506.00
	2,140,506.00
	

	T1-1007
	2021/06/12
	96.24
	
	2021/06/24
	2,144,794.00
	864,794.00
	1,280,000.00

	T1-1010
	2021/06/12
	88.42
	
	2021/07/28
	1,921,759.00
	971,759.00
	950,000.00

	T1-1011
	2021/06/12
	88.42
	
	2021/07/11
	1,921,759.00
	771,759.00
	1,150,000.00

	T1-1012
	2021/06/13
	90.03
	
	2021/06/22
	2,010,320.00
	2,010,320.00
	

	T1-1014
	2021/06/12
	91.09
	
	2021/06/28
	2,005,943.00
	805,943.00
	1,200,000.00

	T1-1015
	2021/06/12
	91.09
	
	2021/06/22
	2,010,001.00
	2,010,001.00
	

	T1-1101
	2021/06/15
	84.44
	
	2021/06/28
	1,875,383.00
	1,875,383.00
	

	T1-1102
	2021/06/12
	83.07
	
	2021/06/23
	1,841,255.00
	641,255.00
	1,200,000.00

	T1-1103
	2021/06/12
	83.07
	
	2021/06/23
	1,841,255.00
	1,841,255.00
	

	T1-1105
	2021/10/06
	136.56
	3,036,188.00
	
	
	200,000.00
	

	T1-1106
	2021/06/12
	87.79
	
	2021/06/24
	1,953,610.00
	953,610.00
	1,000,000.00

	T1-1107
	2021/06/12
	87.79
	
	2021/06/23
	1,957,521.00
	1,957,521.00
	

	T1-1109
	2021/06/13
	84.55
	
	2021/06/23
	1,866,610.00
	566,610.00
	1,300,000.00

	T1-1110
	2021/06/13
	83.07
	
	2021/06/23
	1,832,126.00
	742,126.00
	1,090,000.00

	T1-1111
	2021/06/12
	83.07
	
	2021/06/23
	1,832,126.00
	1,832,126.00
	

	T1-1112
	2021/06/12
	84.44
	
	2021/06/26
	1,894,025.00
	1,894,025.00
	

	T1-1114
	2021/06/12
	81.33
	1,817,100.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-1115
	2021/06/12
	81.33
	1,820,644.00
	
	
	50,000.00
	

	T1-1116
	2021/06/13
	125.98
	
	2021/06/22
	2,864,324.00
	2,864,324.00
	

	T1-1201
	2021/06/16
	89.05
	
	2021/06/23
	1,986,586.00
	596,586.00
	1,390,000.00

	T1-1202
	2021/06/14
	84.80
	
	2021/06/23
	1,888,080.00
	755,232.00
	

	T1-1203
	2021/06/14
	84.80
	1,888,080.00
	
	
	50,000.00
	

	T1-1205
	2021/06/14
	134.19
	
	2021/07/07
	3,058,030.00
	928,030.00
	

	T1-1206
	2021/06/13
	87.79
	
	2021/06/22
	1,962,387.00
	1,962,387.00
	

	T1-1207
	2021/06/13
	87.79
	
	2021/07/20
	1,966,299.00
	1,116,299.00
	850,000.00

	T1-1210
	2021/12/13
	84.80
	
	2021/12/27
	1,802,771.00
	542,772.00
	

	T1-1211
	2021/06/13
	84.80
	1,878,677.00
	
	
	50,000.00
	

	T1-1212
	2021/06/13
	89.05
	2,006,334.00
	
	
	17,000.00
	

	T1-1213
	2021/10/07
	123.31
	
	2021/12/06
	2,740,915.00
	830,915.00
	

	T1-1214
	2021/06/13
	83.52
	
	2021/06/24
	1,874,382.00
	944,382.00
	930,000.00

	T1-1215
	2021/06/13
	83.52
	
	2021/07/03
	1,878,102.00
	758,102.00
	1,120,000.00

	T1-1216
	2021/06/13
	123.31
	
	2021/06/26
	2,815,581.00
	1,135,581.00
	1,680,000.00

	T1-1301
	2021/07/18
	84.12
	
	2021/07/26
	1,885,015.00
	765,015.00
	1,120,000.00

	T1-1302
	2021/07/23
	85.22
	
	2021/07/29
	1,905,868.00
	1,905,868.00
	

	T1-1303
	2021/07/11
	85.22
	
	2021/07/16
	1,905,868.00
	765,868.00
	1,140,000.00

	T1-1304
	2021/08/18
	85.61
	
	2021/09/29
	1,910,776.00
	955,388.00
	

	T1-1306
	2021/06/13
	74.31
	
	2021/06/22
	1,745,742.00
	1,745,742.00
	

	T1-1307
	2021/06/15
	74.31
	
	2021/07/14
	1,731,385.00
	693,385.00
	1,038,000.00

	T1-1309
	2021/10/11
	85.61
	1,829,913.00
	
	
	50,000.00
	

	T1-1310
	2021/06/17
	85.22
	
	2021/06/22
	1,896,419.00
	1,329,419.00
	

	T1-1311
	2021/06/17
	85.22
	
	2021/06/22
	1,896,419.00
	1,329,419.00
	

	T1-1312
	2021/06/19
	84.12
	
	2021/06/24
	1,903,753.00
	763,753.00
	1,140,000.00

	T1-1313
	2021/11/28
	138.54
	2,834,894.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-1314
	2021/06/15
	72.95
	
	2021/07/13
	1,720,292.00
	860,292.00
	

	T1-1315
	2021/06/13
	72.95
	
	2021/06/26
	1,723,542.00
	1,723,542.00
	

	T1-1316
	2021/11/19
	138.54
	
	2021/11/26
	2,795,683.00
	1,121,683.00
	

	T1-1401
	2021/10/30
	83.91
	
	2021/11/19
	1,671,386.00
	836,386.00
	

	T1-1402
	2021/12/31
	86.44
	1,679,304.00
	
	
	50,000.00
	

	T1-1406
	2021/06/22
	73.41
	
	2021/06/24
	1,724,598.00
	1,384,598.00
	

	T1-1407
	2021/07/06
	73.41
	
	2021/07/28
	1,727,869.00
	527,869.00
	1,200,000.00

	T1-1409
	2021/11/16
	86.42
	
	2021/11/27
	1,691,671.00
	511,671.00
	

	T1-1412
	2021/06/19
	83.91
	
	2021/07/09
	1,899,001.00
	579,001.00
	1,320,000.00

	T1-1414
	2021/07/09
	73.98
	
	2021/07/18
	1,744,581.00
	1,222,581.00
	

	T1-1501
	2021/07/18
	84.28
	
	2021/07/26
	1,877,866.00
	942,866.00
	

	T1-1502
	2021/09/26
	86.44
	
	2021/10/16
	1,922,098.00
	1,192,098.00
	

	T1-1503
	2021/10/01
	86.44
	
	2021/11/30
	1,882,871.00
	572,871.00
	

	T1-1504
	2021/12/04
	86.95
	
	2021/12/21
	1,673,635.00
	1,003,635.00
	

	T1-1505
	2021/06/12
	148.20
	
	2021/06/23
	3,406,205.00
	3,406,205.00
	

	T1-1506
	2021/06/16
	74.24
	
	2021/08/31
	1,751,521.00
	531,521.00
	1,220,000.00

	T1-1507
	2021/06/14
	74.24
	
	2021/06/22
	1,754,828.00
	1,754,828.00
	

	T1-1509
	2021/10/30
	86.95
	
	2021/11/25
	1,670,310.00
	501,310.00
	

	T1-1510
	2021/06/24
	86.44
	
	2021/07/19
	1,932,040.00
	582,040.00
	1,350,000.00

	T1-1511
	2021/06/20
	86.44
	
	2021/06/26
	1,932,040.00
	1,353,040.00
	

	T1-1512
	2021/06/19
	84.28
	
	2021/06/23
	1,915,884.00
	585,884.00
	1,330,000.00

	T1-1514
	2021/06/17
	74.24
	
	2021/06/23
	1,758,136.00
	708,136.00
	1,050,000.00

	T1-1515
	2021/06/17
	74.24
	
	2021/06/22
	1,743,651.00
	1,743,651.00
	

	T1-1601
	2021/12/29
	85.57
	
	2021/12/31
	1,660,965.00
	1,660,965.00
	

	T1-1602
	2021/07/10
	87.03
	
	2021/07/17
	1,963,665.00
	1,963,665.00
	

	T1-1604
	2021/11/17
	88.03
	
	2021/11/24
	1,701,905.00
	511,905.00
	

	T1-1605
	2021/06/12
	147.72
	
	2021/06/23
	3,409,504.00
	1,029,504.00
	2,380,000.00

	T1-1606
	2021/06/12
	74.75
	
	2021/06/24
	1,771,028.00
	571,028.00
	1,200,000.00

	T1-1607
	2021/06/12
	74.75
	
	2021/06/26
	1,774,358.00
	764,358.00
	1,010,000.00

	T1-1608
	2021/06/13
	147.72
	
	2021/06/23
	3,422,812.00
	1,370,812.00
	

	T1-1609
	2021/11/05
	88.03
	
	2021/11/30
	1,738,504.00
	695,401.00
	

	T1-1610
	2021/06/16
	87.03
	
	2021/06/22
	1,953,843.00
	1,953,843.00
	

	T1-1611
	2021/06/12
	87.03
	
	2021/06/27
	1,953,843.00
	1,953,843.00
	

	T1-1612
	2021/06/12
	85.57
	1,953,765.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-1613
	2021/06/12
	139.46
	
	2021/06/24
	3,237,634.00
	1,277,634.00
	1,960,000.00

	T1-1614
	2021/06/12
	74.75
	
	2021/06/24
	1,777,689.00
	717,689.00
	1,060,000.00

	T1-1615
	2021/06/12
	74.75
	
	2021/06/23
	1,781,092.00
	711,092.00
	1,070,000.00

	T1-1616
	2021/06/12
	139.46
	
	2021/06/22
	3,225,208.00
	3,225,208.00
	

	T1-1701
	2021/06/12
	85.57
	
	2021/10/27
	1,951,563.00
	591,563.00
	

	T1-1702
	2021/08/07
	87.03
	
	2021/08/10
	1,960,974.00
	980,974.00
	

	T1-1703
	2021/06/15
	87.03
	
	2021/06/23
	1,980,984.00
	600,984.00
	1,380,000.00

	T1-1704
	2021/11/17
	88.03
	
	2021/11/30
	1,741,950.00
	696,780.00
	

	T1-1706
	2021/06/12
	64.80
	
	2021/07/15
	1,567,425.00
	943,425.00
	

	T1-1707
	2021/06/12
	64.80
	
	2021/06/26
	1,570,376.00
	785,376.00
	

	T1-1709
	2021/10/07
	88.03
	
	2021/10/29
	1,945,330.00
	585,330.00
	

	T1-1711
	2021/06/15
	87.03
	
	2021/06/28
	1,971,075.00
	601,075.00
	1,370,000.00

	T1-1712
	2021/06/13
	85.57
	
	2021/06/26
	1,970,963.00
	600,963.00
	1,370,000.00

	T1-1714
	2021/06/12
	64.37
	
	2021/06/26
	1,547,100.00
	627,100.00
	920,000.00

	T1-1715
	2021/06/12
	64.37
	
	2021/06/26
	1,550,002.00
	1,100,002.00
	450,000.00

	T1-1801
	2021/08/27
	85.57
	
	2021/09/05
	1,951,563.00
	1,171,563.00
	

	T1-1806
	2021/06/23
	64.80
	
	2021/06/26
	1,567,425.00
	1,567,425.00
	

	T1-1807
	2021/06/16
	64.80
	
	2021/06/24
	1,570,377.00
	480,377.00
	1,090,000.00

	T1-1810
	2021/12/30
	87.03
	
	2021/12/31
	1,720,000.00
	690,000.00
	

	T1-1812
	2021/07/04
	85.57
	
	2021/07/09
	1,970,963.00
	1,970,963.00
	

	T1-1814
	2021/07/09
	64.37
	
	2021/08/05
	1,562,823.00
	1,094,823.00
	

	T1-1815
	2021/07/13
	64.37
	
	2021/07/20
	1,565,755.00
	1,565,755.00
	

	T1-1901
	2021/11/30
	87.63
	
	2021/12/03
	1,792,062.00
	1,760,000.00
	

	T1-2102
	2021/07/26
	87.63
	
	2021/09/26
	2,024,429.00
	814,429.00
	

	T1-2105
	2021/09/07
	133.94
	
	2021/09/07
	3,201,702.00
	641,702.00
	

	T1-2106
	2021/06/18
	93.18
	
	2021/06/24
	2,166,541.00
	966,541.00
	1,200,000.00

	T1-2107
	2021/06/18
	93.18
	2,170,876.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-2112
	2021/06/17
	87.02
	
	2021/06/25
	2,039,424.00
	2,039,424.00
	

	T1-2114
	2021/06/21
	93.18
	
	2021/06/29
	2,175,212.00
	2,175,212.00
	

	T1-2115
	2021/06/13
	93.18
	
	2021/06/26
	2,179,456.00
	669,456.00
	1,510,000.00

	T1-2116
	2021/06/19
	125.21
	
	2021/06/24
	2,968,915.00
	2,378,915.00
	

	T1-2201
	2021/07/18
	87.02
	
	2021/09/26
	2,022,966.00
	812,966.00
	

	T1-2202
	2021/07/18
	87.63
	
	2021/09/26
	2,033,191.00
	815,191.00
	

	T1-2203
	2021/07/18
	87.63
	
	2021/09/24
	2,033,191.00
	833,191.00
	

	T1-2205
	2021/08/24
	133.94
	
	2021/09/12
	3,150,531.00
	1,575,531.00
	

	T1-2206
	2021/06/17
	93.18
	
	2021/07/26
	2,175,857.00
	2,175,857.00
	

	T1-2207
	2021/06/20
	93.18
	
	2021/06/24
	2,180,193.00
	880,193.00
	1,300,000.00

	T1-2208
	2021/06/19
	133.94
	
	2021/06/24
	3,195,143.00
	3,195,143.00
	

	T1-2214
	2021/06/22
	93.18
	2,206,596.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-2215
	2021/06/19
	93.18
	
	2021/07/26
	2,188,865.00
	1,030,000.00
	

	T1-2216
	2021/06/15
	125.21
	
	2021/06/26
	2,981,063.00
	901,063.00
	2,080,000.00

	T1-2304
	2021/07/12
	89.21
	
	2021/07/14
	2,190,016.00
	490,016.00
	

	T1-2305
	2021/06/12
	133.94
	
	2021/07/04
	3,326,153.00
	3,326,153.00
	

	T1-2306
	2021/06/12
	93.85
	
	2021/07/04
	2,294,542.00
	694,542.00
	1,600,000.00

	T1-2307
	2021/06/12
	93.85
	2,299,095.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-2308
	2021/06/12
	133.94
	3,339,148.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-2312
	2021/12/12
	87.62
	
	2021/12/23
	2,093,795.00
	839,795.00
	

	T1-2313
	2021/11/25
	125.21
	
	2021/12/10
	3,064,397.00
	924,397.00
	

	T1-2314
	2021/06/12
	93.85
	
	2021/07/14
	2,303,647.00
	693,647.00
	

	T1-2315
	2021/06/12
	93.85
	
	2021/06/24
	2,308,201.00
	698,201.00
	1,610,000.00

	T1-2316
	2021/06/12
	125.21
	
	2021/06/25
	3,115,433.00
	3,115,433.00
	

	T1-2406
	2021/07/19
	93.85
	
	2021/07/28
	2,303,926.00
	923,927.00
	

	T1-2408
	2021/07/09
	133.94
	
	2021/07/18
	3,352,143.00
	2,347,143.00
	

	T1-2416
	2021/09/01
	125.21
	
	2021/09/28
	3,095,989.00
	1,238,396.00
	

	T1-2506
	2021/10/04
	93.85
	
	2021/10/07
	2,266,576.00
	686,576.00
	

	T1-2507
	2021/09/24
	93.85
	
	2021/09/27
	2,247,624.00
	2,000,000.00
	

	T1-2516
	2021/08/18
	125.21
	3,139,853.00
	
	
	600,000.00
	

	T1-2605
	2021/06/13
	133.94
	
	2021/06/27
	3,365,137.00
	3,365,137.00
	

	T1-2607
	2021/08/26
	93.85
	
	2021/10/23
	2,327,246.00
	477,246.00
	

	T1-2608
	2021/06/12
	133.94
	
	2021/06/26
	3,378,398.00
	1,358,398.00
	2,020,000.00

	T1-2613
	2021/06/13
	125.21
	
	2021/06/27
	3,164,273.00
	1,268,273.00
	

	T1-2614
	2021/06/14
	93.85
	
	2021/08/10
	2,331,892.00
	701,892.00
	

	T1-2616
	2021/06/13
	125.21
	
	2021/07/31
	3,152,001.00
	947,001.00
	

	T1-2708
	2021/10/22
	133.94
	
	2021/10/22
	3,254,366.00
	984,366.00
	

	T1-2713
	2021/07/30
	125.21
	
	2021/08/18
	3,176,545.00
	1,596,545.00
	1,580,000.00

	T1-2716
	2021/06/25
	125.21
	
	2021/06/25
	3,164,272.00
	964,272.00
	2,200,000.00

	T1-2813
	2021/08/04
	125.21
	
	2021/08/10
	3,188,817.00
	648,817.00
	

	T1-2816
	2021/08/06
	125.21
	
	2021/12/24
	3,176,420.00
	1,270,568.00
	

	T1-2905
	2021/06/22
	133.94
	
	2021/06/29
	3,404,255.00
	2,382,979.00
	

	T1-2906
	2021/06/14
	94.19
	
	2021/07/09
	2,359,269.00
	949,269.00
	1,410,000.00

	T1-2907
	2021/06/14
	94.19
	
	2021/07/09
	2,363,932.00
	953,932.00
	1,410,000.00

	T1-2908
	2021/07/19
	133.94
	
	2021/07/21
	3,417,647.00
	1,712,647.00
	

	T1-2915
	2021/07/09
	94.19
	
	2021/08/31
	2,349,284.00
	1,174,642.00
	

	T1-2916
	2021/06/20
	125.21
	
	2021/06/28
	3,188,693.00
	1,688,693.00
	1,500,000.00

	T1-3016
	2021/09/07
	125.21
	
	2021/09/25
	3,348,227.00
	1,348,227.00
	

	T1-3505
	2021/06/13
	133.95
	
	2021/07/10
	3,680,870.00
	3,680,870.00
	

	T1-3508
	2021/06/23
	133.95
	
	2021/06/26
	3,688,030.00
	3,688,030.00
	

	T1-3515
	2021/07/03
	94.52
	2,541,678.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-3608
	2021/12/29
	133.94
	3,289,673.00
	
	
	89,600.00
	

	T1-3908
	2021/10/05
	133.94
	
	2021/11/02
	3,627,052.00
	1,093,052.00
	

	T1-3913
	2021/07/29
	125.21
	
	2021/12/14
	3,476,275.00
	800,275.00
	

	T1-4108
	2021/10/05
	133.94
	3,652,640.00
	
	
	500,000.00
	

	T1-4205
	2021/08/07
	133.94
	3,772,619.00
	
	
	100,000.00
	

	T1-4302
	2021/07/01
	89.43
	
	2021/09/03
	2,461,292.00
	741,292.00
	1,720,000.00

	T1-4305
	2021/06/18
	133.94
	
	2021/06/29
	3,785,747.00
	2,273,747.00
	

	T1-4306
	2021/06/18
	95.19
	
	2021/06/24
	2,656,477.00
	2,656,477.00
	

	T1-4307
	2021/06/18
	95.19
	
	2021/07/08
	2,661,755.00
	2,661,755.00
	

	T1-4308
	2021/06/18
	133.94
	
	2021/06/23
	3,793,040.00
	1,523,040.00
	

	T1-4315
	2021/06/28
	95.19
	
	2021/07/04
	2,635,557.00
	2,635,557.00
	

	T1-4316
	2021/07/03
	125.21
	3,532,057.00
	
	
	0.00
	

	T1-4405
	2021/07/09
	133.94
	
	2021/08/01
	3,798,874.00
	2,282,874.00
	

	T1-4705
	2021/07/17
	133.94
	
	2021/07/17
	4,017,002.00
	2,012,002.00
	

	T1-4713
	2021/09/12
	125.21
	
	2021/09/12
	3,770,950.00
	754,950.00
	

	T1-4716
	2021/09/12
	125.21
	
	2021/09/12
	3,785,724.00
	757,724.00
	

	T1-4805
	2021/09/07
	133.94
	
	2021/09/25
	4,043,257.00
	1,223,257.00
	

	T1-5005
	2021/12/03
	133.94
	
	2021/12/29
	3,889,037.00
	3,860,000.00
	

	T1-5006
	2021/09/07
	95.53
	
	2021/10/09
	2,840,506.00
	1,140,506.00
	1,700,000.00

	T1-5205
	2021/07/23
	133.94
	
	2021/07/28
	4,148,675.00
	1,668,675.00
	

	T1-5605
	2021/06/28
	133.94
	
	2021/07/04
	4,293,474.00
	4,293,474.00
	

	T1-5606
	2021/06/27
	95.86
	
	2021/07/07
	3,022,894.00
	1,212,894.00
	1,810,000.00

	T1-5608
	2021/06/13
	133.94
	
	2021/06/23
	4,276,634.00
	1,296,634.00
	2,980,000.00

	T1-5713
	2021/07/02
	125.21
	
	2021/07/05
	4,026,772.00
	4,026,772.00
	

	T1-6103
	2021/12/17
	119.24
	4,009,362.00
	
	
	1,198,503.00
	

	T1-801
	2021/06/23
	98.84
	
	2021/06/25
	2,179,252.00
	1,311,252.00
	

	
	
	18,194.83
	54,698,496.00 
	
	386,767,104.00 
	220,060,749.00 
	69,938,000.00 


2022年01月重庆时代中心（住宅）销售任务：签约1674万元，回款1000万元，认购10套。
9、周边竞品楼盘价格情况

	业态
	楼盘名称
	地址
	均价（元/㎡）

	公寓
	龙湖光年
	沙坪坝小龙坎三峡广场步行街天陈路15号
	19,000

	
	光控朝天门
	渝中区朝天门新华路1号
	25,000

	
	世茂城市之门
	江北区江北嘴千厮门大桥北桥头
	30,000

	住宅
	国浩18T
	渝中区解放碑解放西路158号
	35,000

	
	重庆中心
	渝中区两路口中山三路111号
	28,000

	
	万科锦绣滨江
	渝中区华盛路化龙桥一盏时光北
	30,000

	
	融创壹号院
	渝北区大竹林金开大道西段玉竹路
	31,000

	
	华润置地悦府
	九龙坡区谢家湾正街45号
	33,000


置业顾问销售能力及销售区域购买力分析

10.1公寓方面
2019年12月23日至2021年12月31日公寓营销团队置业顾问（在职）的营销推介能力量化体现如下图所示：

[image: image18.png]B PRER LT

WER NN DN (e R

- iR

=E R
3 24 ]
S35 I

e Y




从上图可以得知新加入公寓营销团队的置业顾问的营销推介能力较以前离职的置业顾问的营销推介能力低，建议营销部对新加入的置业顾问加强培训，提高其营销推介能力，加强其客户转化率。   
[image: image19.png]LG

X B Pk

25

20

15

10

HHE
==k
HEE
==
HIE
HTY
HmE
NEY
BT
'E

HEE
HEE
Hig




[image: image20.png]SEBEPRRER

£ m—

£ m—

£ -

b —

b —

b —

0 m—

L —

L —

07—

2 —

6 e —————————




2019年12月23日至2021年12月31日重庆九大城区、区县和外省人员对重庆时代中心楼盘的购买情况如上图所示。在项目销售期间内，区县客群已经成为主力目标客群，项目地江北区及渝北区已下降为次要目标客群；同时，由于项目公寓产品类型及本市政策的影响，致使外省客群的成交表现也不断在上升。因此，对于区县客群和外省客群需继续观察锁定和逐渐深拓。建议项目维持对区县和市区的宣传力度，同时可以尝试开拓区县的带客渠道或者组织团队前往区县拓客。

10.2住宅方面
2021年6月12日至2021年12月31日住宅营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如下图所：

[image: image21.png]BB R R A L

19
19

2

2

25




2021年6月12日至2021年12月31日住宅营销团队置业顾问的营销推介能力量化体现如上图所，T1塔楼12月销售情况较上月变化不多，销售去化速度过低。建议项目公司提高对自销置业顾问及代理公司的要求，制定相应的策略来激励各置业顾问；同时，来年1月面临春节，市场依然严峻，项目公司应加强培训置业顾问的转化率，扩宽上客渠道，加深项目蓄客池。  


[image: image22.png]by %

L ——

) —————
s

it

e m—

. — 3

M —2

EF . 2

AT — 2

Iy 2

LT W1




2021年6月12日至2021年12月31日全国各省市对“观音桥壹號”楼盘的购买情况如上图所示；在项目销售期间内，川渝低区为主力目标客群，其次是上海、浙江等沿海发达城市客群成交表现突出，由此可见项目对市外客户有较强的吸附能力。因此，建议项目公司加大项目在高铁站、机场等交通枢纽的推广宣传，吸引更多客户前来购买，同时对川渝低区进行大力宣传，找出潜在客户。
11、本月资金支付审核情况










2021年12月审核了57笔资金支付申请，具体明细如下：

	序号
	合同名称
	被支付单位/个人
	 本次申请支付款金（元） 

	1
	扩香机租赁合同
	广州唐美环保科技有限公司成都分公司
	 9,900.00 

	2
	瑞绮制衣制作合同
	成都市新瑞绮服装有限公司高新区分公司
	 6,720.00 

	3
	重庆时代中心项目整合推广全程代理服务合同
	重庆独五月广告有限公司
	 150,000.00 

	4
	重庆时代中心项目整合推广全程代理服务合同
	重庆独五月广告有限公司
	 150,000.00 

	5
	观音桥项目2021年11月抖音推广（贰东元元）合同
	重庆贰东元元文化传媒工作室
	 70,000.00 

	6
	“抖音”网络广告发布合同
	重庆宝日盛文化传媒有限公司
	 330,000.00 

	7
	重庆时代（隆鑫）中心示范区物业服务协议
	重庆爱普物业服务有限公司
	 100,000.00 

	8
	观音桥壹號项目2021年7月新媒体广告发布合同
	重庆九沛文化传播有限公司
	 50,000.00 

	9
	龙门阵财经网络媒体广告合作合同
	重庆悦商文化传媒有限公司
	 15,000.00 

	10
	广告发布、宣传服务合同
	重庆欣闻传媒有限公司
	 60,000.00 

	11
	重庆时代中心项目2021年3月凤凰网房产合作合同
	爱房（天津）互联网技术有限公司
	 80,000.00 

	12
	重庆时代中心项目2021年6月凤凰网房产合作合同
	爱房（天津）互联网技术有限公司
	 30,000.00 

	13
	“重庆时代中心”灯饰画广告服务合同
	重庆创度广告传媒有限公司
	 55,718.00 

	14
	重庆时代中心项目物业深度顾问服务合同
	第一太平戴维斯物业顾问（重庆）有限公司
	 120,000.00 

	15
	搜狐焦点（重庆）广告发布合同
	重庆和韵广告有限公司
	 30,000.00 

	16
	新华网网络广告发布合同
	新华网股份有限公司
	 30,000.00 

	17
	格局户外LED户外广告发布合同
	重庆格局广告传媒有限公司
	 100,000.00 

	18
	重庆时代中心活动合同
	重庆美于侨会文化传播有限公司
	 15,826.00 

	19
	重庆字节脉动广告传播有限公司2021年度广告投放代理合同
	重庆字节脉动广告传播有限公司
	 80,000.00 

	20
	观音桥壹號项目LED屏广告发布合同
	重庆圈个圈广告有限公司
	 200,000.00 

	21
	观音桥壹號外展模型设计制作合同书
	深圳领峰模型有限公司
	 65,720.00 

	22
	视频制作合同
	重庆北美观照影视文化传媒有限公司
	 37,500.00 

	23
	营销团队（住宅）佣金2021.10月
	营销团队（住宅）佣金2021.10月
	 32,552.60 

	24
	营销团队（公寓）佣金2021.10月
	营销团队（公寓）佣金2021.10月
	 54,818.32 

	25
	重庆时代中心项目销售代理合同
	公寓代理团队2021.08月佣金山达房地产营销策划（重庆）有限公司
	 25,865.00 

	26
	重庆时代中心项目销售代理合同
	公寓代理团队2021.08月佣金重庆鼎尊房地产顾问有限公司
	 52,993.00 

	27
	重庆时代中心项目销售代理合同
	公寓代理团队2021.09月佣金重庆鼎尊房地产顾问有限公司
	 75,071.00 

	28
	重庆时代中心项目销售代理合同
	住宅代理团队2021.09月佣金山达房地产营销策划（重庆）有限公司
	 18,000.00 

	29
	重庆时代中心项目销售代理合同
	住宅代理团队2021.08月佣金重庆鼎尊房地产顾问有限公司
	 62,940.00 

	30
	重庆时代中心项目销售代理合同
	住宅代理团队2021.08月佣金重庆上韬房地产顾问有限公司
	 81,717.00 

	31
	物业销售推介服务合同
	11月公寓渠道佣金重庆到家了网络科技有限公司
	 185,956.00 

	32
	物业销售推介服务合同
	11月公寓渠道佣金重庆闹海科技有限公司
	 104,433.00 

	33
	物业销售推介服务合同
	6月公寓渠道佣金重庆商合智道信息科技有限公司
	 104,506.00 

	34
	物业销售推介服务合同
	7月公寓渠道佣金重庆美联营销策划有限公司
	 140,031.00 

	35
	物业销售推介服务合同
	9月公寓渠道佣金重庆探铺科技有限公司
	 402,472.00 

	36
	物业销售推介服务合同
	10月公寓渠道佣金重庆探铺科技有限公司
	 84,171.00 

	37
	物业销售推介服务合同
	11月住宅渠道佣金重庆到家了网络科技有限公司
	 271,499.00 

	38
	物业销售推介服务合同
	11月住宅渠道佣金重庆闹海科技有限公司
	 440,794.00 

	39
	隆鑫中心项目工程纠纷和解协议
	中国华西企业有限公司
	 42,563,512.79 

	40
	重庆时代中心项目T2塔楼户内改造工程施工合同
	重庆汇发装饰工程有限公司
	 2,615,645.67 

	41
	重庆时代中心T2T3塔楼护窗栏杆工程施工合同
	重庆赛恒建筑装饰工程有限公司
	 442,978.44 

	42
	重庆隆鑫中心项目建设工程监理委托合同
	重庆亚太工程建设监理有限公司
	 400,000.00 

	43
	建设工程质量检测委托合同
	重庆筑能建设工程质量检测有限公司
	 53,860.00 

	44
	T3消防标识制作安装合同
	江北区凯亿印广告图文制作服务部
	 15,127.00 

	45
	重庆时代中心T2、T3塔楼及B3-B7车库智能化工程施工合同
	重庆浩山科技发展有限公司
	 884,244.05 

	46
	重庆时代中心T2T3临时销售中心主入口及景观装饰工程施工合同
	重庆捷元诚建筑劳务有限公司
	 1,002,008.54 

	47
	重庆隆鑫中心项目T2/T3塔楼天然气供气及安装总承包工程合同
	重庆能泰科技有限公司
	 4,408,272.00 

	48
	重庆时代中心T2塔楼及T3塔楼非避难层消防风管防火包封制作、安装工程合同
	重庆市辰易机电工程有限公司
	 766,151.35 

	49
	重庆隆鑫中心项目外幕墙工程施工承包 （二标段）施工合同补充协议
	沈阳远大铝业工程有限公司
	 1,502,127.21 

	50
	重庆时代中心毗邻新上海大厦平基土石方工程施工合同
	重庆鑫煜宏建筑劳务有限公司
	 500,000.00 

	51
	服务合同
	广联达科技股份有限公司重庆分公司
	 130,000.00 

	52
	重庆时代中心项目矿物绝缘电缆及配件供货合同
	佛山市雄力建材贸易有限公司
	 229,322.60 

	53
	隆鑫中心T1/T2/T3塔楼电梯设备安装补充协议
	迅达（中国）电梯有限公司重庆分公司
	 691,923.02 

	54
	重庆时代中心项目T1塔楼LC、LB1户型样板房改造工程
	重庆胜景装饰工程有限公司
	 179,663.28 

	55
	外立面玻璃幕墙清洁合同
	重庆卫士美洁有限公司
	 6,000.00 

	56
	重庆时代中心项目T3塔楼户内改造工程施工合同
	重庆渝鸥消防工程有限公司
	 780,452.56 

	57
	重庆隆鑫中心项目建筑工程设计合同补充协议四
	重庆市设计院有限公司
	 300,000.00 

	合计
	 61,395,491.43 


12、月度监管情况总结及建议

我司在2021年12月对重庆时代中心项目监管期间内，所监管的项目成本、工程合同、营销推广合同、工程进度、销售及回款未发现不规范现象，资金使用符合项目建设进度和营销推广需求，后续我司将继续在以上几个方面加强审核与监管。

此外，建议：

建议营销部制定积极的销售政策及暖场活动，拓宽及优化蓄客渠道，抢占春节市场；
建议营销部在T2塔楼设置新的营销中心，同时加速去化住宅和公寓房源；
建议企业总结吸收本月T3公寓的交房经验，做好T2公寓的交房工作，促进剩余房源销售；
建议工程部加强现场管理，落实岗位责任制度，保质保量按期完工；
项目设计费用偏高，应加大对项目公司设计部的成本控管力度。
综上所述，本月在项目公司积极配合下监管工作正常。

T1塔楼46层





项目整体





T2塔楼内部改造工程01








T1塔楼东立面46层








T2塔楼屋顶面改造工程01








T2塔楼内部改造工程02








T2塔楼走廊01








T2塔楼屋顶面改造工程02








T2塔楼避难层改造工程01











T2塔楼走廊02














T2塔楼避难层改造工程02











T2塔楼避难层改造工程03








T2塔楼房间











地下室施工








T2塔楼30层走廊














T2塔楼30层房间











南裙楼东南面








北裙楼东北面





北裙楼东南立面








T2塔楼大堂01





T2塔楼大堂02





裙楼地下室01








裙楼地下室











地铁9号线出入口开通位置








- 2 -

_1234567890.xls
Sheet2

		





Sheet2

		1

		4

		5

		5

		6

		6

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		19

		19

		21



置业顾问成交套数排名情况



Sheet1

				成交（套）								陈建洪		1						鼎尊

		陈建洪		1								蒋先军		4

		蒋先军		4								陶佳佳		5								李论嘉		5

		陶佳佳		5								李论嘉		5								任泳静		6

		李论嘉		5								任泳静		6								肖燕		2

		任泳静		6								熊婷妍		6								熊婷妍		6

		熊婷妍		6								汪易		9								姚帆		11

		汪易		9								彭俊		10

		彭俊		10								陈茜		11						上韬

		陈茜		11								黄凡		12								曹礼娟		11

		黄凡		12								姚帆		13								蒋先军		4

		姚帆		13								肖燕		14								彭俊		10

		肖燕		14								曹礼娟		15								王意煊		14

		曹礼娟		15								丁孝龙		16								汪易		8

		丁孝龙		16								王意煊		19						自销

		王意煊		19								周亮		19								陈茜		11

		周亮		19								苏鑫		21								丁孝龙		16

		苏鑫		21																		黄凡		12

																						苏鑫		17

																						陶佳佳		4

																						汪易		1

																						周亮		17

																				山达		陈建洪		1






_1234567891.xls
Sheet2

		





Sheet2

		1

		1

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		6

		8

		9

		143





Sheet1

				系列 1		系列 2		系列 3

		云南		1										空白		109

		海南		1		2.4		2

		湖北		1		4.4		2												云南		1

		辽宁		1		1.8		3												海南		1				云南		1

		江苏		2		2.8		5												湖北		1				海南		1

		浙江		2																辽宁		1				湖北		1

		巴西		2																江苏		2				辽宁		1

		苏州		2																浙江		2

		深圳		3																巴西		2

		广东		3																苏州		2

		北京		6																深圳		3

		四川		8																广东		3

		上海		9																北京		6

		重庆		143																四川		8

																				上海		9

																				重庆		143






