
中诚信托郑州“恒祥·百悦城” 项目监管报告
2018年12月份管理报告
项目名称：恒祥·百悦城项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：杜广文、高小萌

日期：二零一九年一月十四日

目录

1重大事件的披露
2
1.1商铺销售
2

1.2网签售楼状况
2
2工程进度
2
2.1因秋冬季大气污染综合治理工地被实施停工整改
3
2.2 证照办理情况说明
3
2.3施工现场照片
3
3资金的使用情况
5
4印章、证照使用情况
5
1重大事件的披露

1.1 商铺销售
2018年12月1日至2018年12月31日无商铺销售。

1.2销售网签

2018年12月1日至2018年12月31日无公寓网签。

截至2018年11月30日，住宅网签销售面积4441.69平米，公寓网签6881.81平米；解押保证金交付前允许住宅销售面积为4456.41平米；允许公寓销售面积为 7301.47平米。我司已停止配合项目公司住宅部分网签，并密切关注公寓销售情况。
2工程进度
2.1因秋冬季大气污染综合治理工地被实施停工整改
    跟据《关于印发河南省2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》及《郑州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》，郑州市控尘办组织对全市施工工地“八个百分之百”落实情况及工地完善信息情况进行了专项督查。对存在视频监控不到位、施工围挡不到位、主要道路硬化不到位、车辆冲洗设施不到位等硬件不到位问题及工地信息数据不完善问题,依据“一票停工制”有关规定，共计被实施停工整改的工地910个。恒祥百悦城项目组收到金水区文化路街道办事处通知，于2018年11月15日全面停工。截至2018年12月31日，施工进度与2018年11月相同。
2.2 证照办理情况说明

2.2.1：本月暂无关键证件办理

2.3施工现场照片

2.3.1住宅
[image: image1.jpg]


   [image: image2.jpg]



图 1项目现状---1#楼                    图2项目现状---2#楼

[image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]



 图 3项目现状---3、5#楼                    图 4项目现状---6#楼                     

[image: image5.jpg]


   [image: image6.jpg]



 图 5项目现状---7#楼                      图 6项目现状---9#楼

[image: image7.jpg]


   [image: image8.jpg]



图 7项目现状---10#楼                     图 8项目现状---11#楼

[image: image9.jpg]\\




   [image: image10.jpg]



图 9项目现状---12#楼                      图  10项目现状---13#楼

2.3.2商业
[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]



3资金的使用情况
2018年12月监管账户资金使用情况表
	收款单位
	使用金额（单位：万元）
	申请日期
	资金用途

	中诚信托有限公司
	2200
	2018年12月12日
	利息

	中诚信托有限公司
	2900
	2018年12月19日
	利息

	中诚信托有限公司
	50
	2018年12月20日
	利息

	中诚信托有限公司
	100
	2018年12月20日
	利息（799账户支出）

	资金使用总额（单位：万元）
	5250 


注：此用款只为从监管账户转出金额
4印章、证照使用情况
对于印章的使用，河南恒祥实业有限公司工作人员严格按照监管计划及后续用章/印流程约定，履行印章使用流程，并通过相关负责人审批，给予盖章。各印鉴使用具体情况详见公章/合同章使用情况表：
2018年12月公章、合同章、财务章、法人章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	事由
	部门
	经办人
	审批人
	材料

	2018年12月1日
	公章
	办理供电事宜
	办公室
	李曼曼
	 张建伍
	供电变更申请

	2018年12月3日
	公章、财务章、法人章
	转账汇票及委托收款授权书
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	转账汇票及委托收款授权书

	2018年12月4日
	工程项目章
	工程情况说明
	工程部
	张燕
	宋秀丽
	停工情况说明

	2018年12月4日
	财务章、法人章
	还车贷、张海波借款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年12月4日
	公章
	48机电延期说明
	商业部
	何慧
	张建伍
	48机电延期说明

	2018年12月5日
	财务章 、法人章
	还宏欣建设款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票(洛阳银行）

	2018年12月5日
	公章
	销售代理补充协议
	财务部
	宋秀丽
	宋秀丽
	补充协议

	2018年12月6日
	公章
	社保转移
	办公室
	李曼曼
	任国强
	社保转移表

	2018年12月6日
	财务章、法人章
	转账、交电话费、房租、咨询费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年12月7日
	财务章、法人章
	取备用金、转永和住宿费、还车贷、转美今、响上广告费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年12月10日
	公章、财务章
	住房公积金汇缴及变更清册
	办公室
	李曼曼
	任国强
	汇缴变更清册申请表

	2018年12月10日
	法人章、财务章
	取备用金、还车贷、转账
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年12月10日
	公章
	万达开业修改日期
	商业部
	张建伍
	张建伍
	万达开业修改日期

	2018年12月10日
	财务章、法人章
	还车贷、取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票、支票（洛阳银行）

	2018年12月11日
	公章
	支付申请单（支付中诚利息）
	总裁助理
	李广伟
	来关顺
	支付申请表

	2018年12月11日
	营业执照副本
	外出至税务局（陪同）
	财务部
	卢鹏飞
	琚海亮
	营业执照副本外出至税务（陪同）

	2018年12月12日
	财务章 、法人章
	修车费、转海南恒熙借款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行

	2018年12月12日
	公章
	社保缴费
	办公室
	李曼曼
	任国强
	退费申请表

	2018年12月13日
	财务章、法人章
	取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年12月13日
	公章
	门卫制度、给办事处的保证书
	工程部
	吴伟
	宋秀丽
	门卫制度、给办事处的保证书

	2018年12月14日
	财务章、法人章
	退房款、转响上广告费、取备用金、还白国法款
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票(洛阳银行）

	2018年12月14日
	财务章、法人章
	付海垦项目款、付响上广告费、天润泉水费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年12月14日
	工程项目章
	劳动监察记录表
	工程部
	张燕
	宋秀丽
	劳动监察记录表

	2018年12月15日
	公章
	电气设备推荐书
	商业部
	何慧
	张建伍
	推荐书

	2018年12月16日
	财务章、法人章
	退房款、缴纳公积金、转差旅费
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年12月17日
	财务章 、法人章
	转消防费、差旅费、缴纳公积金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票(洛阳银行

	2018年12月17日
	公章
	金水投资担保公司委托书、委托合同、风险告知书、法人证明
	法务部
	郑连中
	宋秀丽
	金水投资担保公司委托书、委托合同、风险告知书、法人证明

	2018年12月17日
	公章
	支付项目启动费的函
	办公室
	李曼曼
	任国强
	公函

	2018年12月17日
	公章
	讨薪风险排查统计表
	办公室
	李曼曼
	任国强
	讨薪风险排查统计表

	2018年12月18日
	公章
	资金申请表（支付中诚利息）
	总裁助理
	靳凯清
	来关顺
	支付申请表

	2018年12月18日
	财务章 、法人章
	还车贷、退房款、支付良明律师所律师费、取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、汇票(洛阳银行）

	2018年12月18日
	公章
	与金水胜岗投资管理公司和解协议
	法务部
	郑连中
	来关顺
	和解协议

	2018年12月19日
	财务章、法人章
	取备用金、买支票清单
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票、买支票清单

	2018年12月19日
	财务章、法人章
	支付金水投案律师费
	财务部
	樊丽娟
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年12月20日
	公章
	支付申请表（支付中诚利息）
	总裁助理
	靳凯清
	来关顺
	支付申请表

	2018年12月21日
	财务章 、法人章
	取现（备用金）
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票(洛阳银行）

	2018年12月24日
	公章
	社保停缴
	办公室
	李曼曼
	任国强
	员工停缴社保表

	2018年12月25日
	财务章、法人章
	车险、物业费、取备用金
	财务部
	樊丽娟
	宋秀丽
	支票、汇票（洛阳银行）

	2018年12月25日
	财务章、法人章
	转瑞恒工程款、取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	汇票（洛阳银行）

	2018年12月25日
	公章
	外供热合同
	商业部
	何慧
	张建伍
	合同

	2018年12月26日
	财务章、法人章
	取备用金
	财务部
	常晶晶
	宋秀丽
	支票（洛阳银行）

	2018年12月28日
	公章
	供电中标书、砌筑深化图确认书
	商业部
	何慧
	张建伍
	供电中标书、砌筑深化图确认书

	2018年12月28日
	公章
	阳台护栏、楼梯扶手施工合同
	工程部
	吴伟
	宋秀丽
	施工合同

	2018年12月29日
	公章
	胜岗和解协议
	法务部
	郑连中
	宋秀丽
	和解协议

	2018年12月29日
	公章
	离职证明
	商业部
	马宁
	张建伍
	离职证明


注：与金水胜岗投资管理公司和解情况说明：

郑州市金水胜岗投资管理有限公司因借款合同与河南恒祥实业有限公司发生纠纷，并申请财产保全，请求冻结河南恒祥实业有限公司银行存款29421472.22元或查封其相应价值的其他财产。经郑州市金水区人民法院裁定冻结河南恒祥实业有限公司银行存款29421472.22元。

2018年12月18日经协商双方达成和解（和解协议见附件），经金水区人民法院调解，裁定解除对河南恒祥实业有限公司银行账户的冻结。
附件：

[image: image15.jpg]WA

T ERENERRA

REREA B 5%
B Fi KRB 9 5 526 B, *
L BNTRARKE R REARAT %
REREA: AEK

A AT A RBER 0§ 48407 E.

F.LRARTHKEALS %, CRAFMTRARARSE
BEERE, AT, CRAARIXABR S TENDR, UKHAFAE
e

= FH, THRARN:

1. PHMKTHMiRAS 3450 FRART (AF: AFRERE
BARE);

2. PARBZAXMHREER CHE) . SMFAR (85
4) it 1001580583 7T, R+ HER (F8) K 1456312.50 T,
(8 (AAREME> ERETEREFLEAREE B HRH
FER (A 54 _0.5% R, HHEMY: 82016 # 9 A
2LHE 2018 #£12 A18 HY; AMFER GhHe) 345058333
o [RMEER GR44) & (AAKEMM» RREREREE
AEAREEDRD HREAERER RN 50% W, HHEMA:
B.2016 11 19 2018 # 12 A18E] ;




 [image: image16.jpg]3, ARAHFLRA, ©F: Wi 188007 T, MARE
#5000 7t REATERRA_26419.02 7, Aif: 220086.32 T
AR AAE:
=, RBURAEITE, REHERETEN, KRANHUE, B
LA AR RN R, W T TR, P
B FHLWALHXR AL 1450 FRART (AF: RFREES
FE®).

Z. MARMRR (BENARKAL20007T, LEK—#
FoRAFIERR (F18) T456312.5 7T, MMFER 3450583 33
o MRFHFEEASUALRLARLEAL ANTER. ANE
WR. RN 220086.32 T HRA)  FHEE2019F 1A 3L
BABXNRLA. BFFARLDUGRAFATF LM LRK
R LHARAAREE T RBHAN.

W, ABUET. ZAFEFRELEREMABRENE,
BRAEARERRE XD UL AEHEANS.

Zf, FF. LHSR—t, RXEKBEARE

22018%12A 188





1

