2020年12月监管报告

中国民生信托-至信797号创盈1号集合资金信托计划
2020年12月监管报告
项目名称：中国民生信托广州增城宇发项目
委托方：中国民生信托有限公司
受托方：北京康信君安资产管理有限公司
监管人员：邵思敏
日期：二〇二一年一月八日

目录
11 项目基本情况


12 重大事件披露


13 拆除及施工进度情况


24 印鉴使用情况


25 合同签订情况


26 标的项目收储情况


26.1 收储协议签订情况


26.2 收储补偿标准


36.3 收储补偿支付条件及履行情况


47 资金情况


47.1 本月资金流出情况


47.2 本月资金流入情况


57.3 下月资金支付计划


68 财务情况


8附件一 银行对账单


9附件二 土地收储金额函文件


11附件三 第一期收储款入账相关资料





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：
·项目公司：增城市新塘宇发塑胶有限责任公司（现更名为“广州市宇发塑胶有限责任公司”）
·民生信托：中国民生信托有限公司
·康信君安：北京康信君安资产管理有限公司

1 项目基本情况
标的公司为广州市宇发塑胶有限责任公司，标的项目为增城市新塘宇发塑胶厂三旧改造收储土地一级开发。标的地块为两块工业用地，地块1：上有7宗房屋产权登记，地块2：无房产登记。现地块已移交给增城区新塘镇政府，获得《土地移交确认书》。于2020年6月3日在广州市规划和自然资源局网上出示挂牌出让公告（穗规划资源挂出告字〔2020〕43号）。2020年7月16日成交，最终成交价为128151万元，竞得人为：广州阳光城壹远房地产有限公司。广州市规划和自然资源局增城分局核算出项目土地收储款为67747.176693万元，截止到2021年1月5 日已拨付第一期收储补偿款30000万元到项目公司收储工行账户。
2 重大事件披露
（1）根据《收回国有土地使用权协议》，由广州市规划和自然资源局增城分局核算出宇发项目土地收储款为67747.176693万元，截止到2021年1月5 日已拨付第一期收储补偿款30000万元到项目公司收储工行账户。（相关资料详见附件三）
（2）项目公司于2019年12月23日进行名称变更后，于 2020年6月11日进行相关公章和财务章旧章注销、新章备案刻制。 2020年8月4日，民生信托、项目公司及康信君安三方人员共同在广州农村商业银行卫山支行，进行了基本户账户信息及印鉴的更新。现已收到第一期收储补偿款，预计于2021年1月12日进行收储工行账户的变更，变更完成后项目公司随即进行有关民生信托宇发项目22000万元融资还款事项。
3 拆除及施工进度情况
截至2020年2月29日地上建筑物已全部拆除完毕，且已净地移交增城区新塘镇政府，获得《土地移交确认书》，附带《承诺书》一份。
4 印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康信君安人员了解用印事由，通过邮件等方式向民生信托有关人员提交用印申请，待民生信托有关人员批复后方给予用印证。使用情况详见下表：
2020年12月印证使用情况表
	序号
	日期
	事由
	材料及份数
	印鉴、证照名称
	申请人
	审批人
	施印人

	1
	2020/12/31
	收储款账号确认
	银行账户确认书、准予变更（备案）登记（2份）、营业执照复印件
	公章
	洪娇
	刘正强、龚辉
	何艳嫦、谭静


5 合同签订情况
宇发项目公司2020年12月无新增合同。
2020年12月整理的合同情况表
	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	/
	/
	/
	/
	/
	/


6 标的项目收储情况
6.1 收储协议签订情况
项目公司已于2019年12月3日签署《收回国有土地使用权协议》， 2020年1月31日前地块已移交给增城镇政府，2020年2月29日前已获得《土地移交确认书》。2020年6月3日在广州市规划和自然资源局网上出示挂牌出让公告。2020年7月16日成交，最终成交价为128151万元，竞得人为：广州阳光城壹远房地产有限公司。
6.2 收储补偿标准
标的地块总计补偿款＝纳入“三旧”改造范围面积（64.318亩=42878.65平方米）补偿款＋未纳入“三旧”改造范围面积（0.249亩=165.95平方米）补偿款。（注：总计补偿款按证载面积64.567亩（43044.6平方米），乘以20万元/亩预留不可预见费，总计1291.34万元，以解决后期地块出现相关遗留问题。）
1、纳入“三旧”改造标图建库范围部分：
公式：毛容积率﹥2.0， ①2.0以下部分（含2.0）补偿款=（已纳入“三旧”改造标图建库面积÷改造整合面积）×(2.0÷毛容积率)×公开出让成交价×60%(含按时交地补偿奖励10%)；②2.0以上部分补偿款=（已纳入“三旧”改造标图建库面积÷改造整合面积）×[（毛容积率-2.0）÷毛容积率]×公开出让成交价×10%。
土地收储相关平台截取相关数据： 已纳入“三旧”改造标图建库面积：42878.65平方米；改造整合面积：43044.6平方米；毛容积率：2.32；公开出让成交价：128151万元。预估税前收储款总额为6.7亿元。最终收储补偿款金额以相关政府部门所发出的有关土地收储金额函件，所载具体收储款总额67747.176693万元为准，详见附件二。
6.3 收储补偿支付条件及履行情况
收储补偿支付条件：
1、地块移交，并签订《土地移交确认书》；
2、地块成功出让，并签订《国有建设用地使用权出让合同》，且广州市土地开发中心将该项目补偿款拨入增城区财政专项账户；
3、完成地块土壤环境调查评估并取得相应的调查评估备案，如涉及土地整理、修复的，需取得修复实施方案备案和修复效果评估备案。
（表示意图见下页）
	履行情况
	支付条件
	备注

	√
	地块移交政府
	已在规定时间完成地块移交，不涉及逾期费用问题。

	√
	签订《土地移交确认书》
	已与增城区新塘镇政府签订《土地移交确认书》附带《承诺书》。

	√
	地块挂牌
	已于2020年6月3日在广州市规划和自然资源局网上出示挂牌出让公告。

	√
	地块成功出让
	2020年7月3日完成网上竞价活动，最终报价为128151万元。最终报价人为：广州阳光城壹远房地产有限公司。

	√
	签订《国有建设用地使用权出让合同》
	据土地出让公告内容所载：网上交易结束后，竞得人应在接到竞得资格确认通知之日起 2个工作日内与广州公共资源交易中心签订《成交确认书》，并于当日即时与该局签订《广州市国有建设用地使用权出让合同》，公告公示已于2020年7月16日最终确认交易。

	    √
	广州市土地开发中心将该项目补偿款拨入增城区财政专项账户
	按收储协议约定项目公司已满足收储款拨付的其他条件，此项收储款现分两期拨付，第一期收储补偿款3亿元整，已于2021年1月5日拨付至项目公司。

	√
	完成地块土壤环境调查评估并取得相应的调查评估备案
	项目公司已于2019年4月取得相关管理局环境初步调查报告复函

	√
	如涉及土地整理、修复的，需取得修复实施方案备案和修复效果评估备案
	项目公司已于2019年4月取得复函，无涉及土地整理、修复事项。


7 资金情况
7.1 本月资金流出情况
2020年12月共计一笔非审批资金流出，共计9,406.01元。
2020年12月资金流出情况表
	序号
	收款方
	资金用途
	金额（元）
	支付时间
	出款账户

	1
	税务
	税务
	9,406.01
	2020/12/15
	农商行

	总     计
	9,406.01


注：以上资金流出不含银行自动扣除的手续费、工本费。
7.2 本月资金流入情况
7.2.1 收储补偿回款流入
2020年12月项目公司暂无收储补偿回款。
	地块
	2020年12月回款额（万元）

	/
	/

	总计
	/


7.2.2 其他资金流入
2020年12月项目公司暂无其他资金流入。
其他资金流入基本情况表
	序号
	资金流入项目
	金额（元）
	到账日期
	账户

	/
	/
	/
	/
	/

	总计
	/
	


注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息。

7.2.3 各账户余额
根据项目公司提供的银行对账单，截至2020年12月31日，项目公司各资金账户余额总计468,395.78元，各账户余额见下表：
截至2020年12月31日各银行账户余额表
	序号
	开户行
	账户性质
	账号
	余额（元）

	1
	广州农村商业银行股份有限公司卫山支行
	基本户
	353601001000048692
	467,682.73

	2
	中国工商银行股份有限公司广州新塘大敦支行
	一般户
	3602186219100888880
	   713.05

	总    计
	468,395.78


7.3 下月资金支付计划
2021年1月项目公司计划有两笔资金支付，共计22,012万元。
宇发项目2021年1月资金支付计划情况表
	序号
	收款方
	合同名称
	支付节点
	预计支付金额（元）
	预计支付时间

	1
	中国民生信托有限公司
	至信797号创盈1号集合资金信托计划
	宇发收储项目结束
	220,000,000.00
	2021/01/20

	2
	康信君安资产管理有限公司
	投后管理协议
	每季度末
	120,000.00
	2021/01/12

	总     计
	220,120,000.00


8 财务情况
[image: image1.emf]编制单位： 2020年12月31日 单位：元

行次 年初数 期末数

负债和所有者权益(或股东权

益)

行次 年初数 期末数

流动负债：

1 2374180.81 468813.42   短期借款 36

2   应付票据 37

3   应付账款 38

4   预收账款 39

5   应付工资 40

6   应付福利费 41

7 0.00 2200000.00   应付股利 42

8 1050000.00 400000.00   应交税金 43

9   其他应交款 44

10   其他应付款 45 74652.77 224652.77

11   预提费用 46

12   预计负债 47

13   一年内到期长期负债 48

14   其他流动负债 49

15 3424180.81 3068813.42   流动负债合计 50 74652.77 224652.77

长期负债：

16   长期借款 51

17   应付债券 52

18 0.00 0.00   长期应付款 53

  专项应付款 54

19 395164.00 395164.00   其他长期负债 55

20 376794.00 376794.00   长期负债合计 56 0.00 0.00

21 18370.00 18370.00 57

22 递延税项：

23 18370.00 18370.00   递延税款贷项 58

24 负债合计 59 74652.77 224652.77

25 60

26 61

27 所有者权益(或股东权益)：

28   实收资本（或股本） 62 5000000.00 5000000.00

29 18370.00 18370.00     减：已归还投资 63

  实收资本（或股本）净额 64 5000000.00 5000000.00

30   资本公积 65

31   盈余公积 66

32     其中：法定公益金 67

33 0.00 0.00   未分配利润 68 -1632101.96 -2137469.35

  所有者权益(股东权益)合计69 3367898.04 2862530.65

34 70

35 3442550.81 3087183.42 负债及权益(股东权益)合计71 3442550.81 3087183.42

企业负责人： 蔡风佳 李华铰 制表人：0

  资产总计

会计机构负责人：

  无形资产

  长期待摊费用

  其他长期资产

  无形及其他资产合计

递延税项：

  递延税款借项

  在建工程

  固定资产清理



  固定资产合计

无形资产及其他资产：

  固定资产原价

    减:累计折旧

  固定资产净值

    减:固定资产减值准备

  固定资产净额

  工程物资

  流动资产合计

长期投资：

  长期股权投资

  长期债权投资

  长期投资合计

固定资产：

  应收补贴款

  存货

  待摊费用

  一年内到期长期债权投资

  其他流动资产



  应收票据

  应收股利

  应收利息

  应收账款

  其他应收款

  预付账款

资 产 负 债 表

广州市宇发塑胶有限责任公司

资  产

流动资产：

  货币资金

  短期投资


[image: image7.jpg]ICBC &) R TR RiE

sk S WA
JEE . 3602186219100888880 ifh: ARMAAE
I RTTRRE R R A R LA F]

AR EIH: 2021-01-05 WRILEIRH: 2021-01-05 225 AN 2021
B, 03602 BAERE. 01862 BAEER: 09

=k} TEIFRDE RIS Fick:3
ke
2021-01-05 Bt
06841012000000381

FIAE Rt





附件一 银行对账单
中国工商银行股份有限公司广州新塘大敦支行
[image: image2.png]rnem AR RIS
s g R





广州农村商业银行股份有限公司卫山支行（新塘支行）
[image: image8.emf]编制单位： 单位：元

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

补充资料：

企业负责人：蔡风佳 李华铰 制表人：0

6.其他



会计机构负责人：

4.会计估计变更增加（或减少）利润总额



5.债务重组损失



2.自然灾害发生的损失



3.会计政策变更增加（或减少）利润总额



项           目 本年累计数 上年实际数

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益



  减：所得税



五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8997.90 -501671.50

  减：营业外支出



0.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8997.90 -501671.50

      补贴收入



      营业外收入



三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8997.90 -501671.50

  加：投资收益（损失以“－”号填列）



      管理费用



493238.56

      财务费用 -408.11 -1088.27

  加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）



  减：营业费用



      主营业务税金及附加 9406.01 9521.21

二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -9406.01 -9521.21

一、主营业务收入



  减：主营业务成本



利   润   表

广州市宇发塑胶有限责任公司 2020年12月

项        目 本月数 本年累计数


附件二 土地收储金额函文件
[image: image3.png]B BCOA R OBCRE

KT WA TR IIATR G2 ]
TH) 53 W5 H - HA K

AR BRI AT

LT SR AR AL 49 5 8 430406 ok (H 4
64,567 BB BEFHATE T 200 414 3B ASHMY
b REAAS R E A RAT, HALE XY
128151 5 5

T KRR SRE AR T 200047 AN
MM 67747176693 7 7, B WL RFRACE
B AMER 0000 F LI EM IS M
STTAT. 176693 F TAMERA M5 LRI S PN E RIB
WPEERTEEEE. RETAUDAERDRRESD
B, AR LR AN TR

CHmk

Fith: WAL SERRAIE AR X T RS
R AR A AR E £





[image: image4.png]AMEEREE GBRLEER S (2020) 2048 §)

(REA: SRE, BA®E: 82779013)




附件三 第一期收储款入账相关资料

[image: image5]

[image: image6]

[image: image9.png]T A T L BRAT S AR T A

§2:353601001000048692
i i TR

e | wame  wnra
02012015 pra
2001221 21 Ty

CAmCE @A 1% 8£#407.57%

E]

5.108.01

P

R

35 7520207
an | R -

W BE )
ww e A

W 1% BEH9,406.00%

e

2020512318



[image: image10.jpg]ARKH 1: 20214801 Hos |

RS SR B v

A1 ARICE :06841012000000381

AT P RABLATRAIRAE
ok AP BORTIT B R IR AT IR B E Lo
ek AR 3602186219100888880

W AFE AT P S A R AT

Tiff: AR (AL )

EIMAE): Bz

SEUERRE:

1% (7 ) sk B
510360200308 17
WE: LB Sh2es
A g5 SR () : B 3%




