2019年11月监管报告


2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划

2019年11月监管报告

项目名称：“恒大未来之光花园”项目

委托方：中诚信托有限责任公司

受托方：北京康正国际资产评估有限公司

监管人员：任宏

日期：二零一九年十二月十三日

目录

21项目基本情况


42重大事件披露


53项目五证办理及施工进度情况


53.1项目五证办理情况说明


53.2项目2019年11月施工进度情况


84印鉴使用情况


125合同签订情况


156证照印章外借使用情况


167项目销售情况


168资金情况


168.1应付票据情况


168.1.1资金流出情况


198.2资金流入情况


198.3资金结算


22附件


22附件一 银行对账单


27附件二 各月资金流出分类情况表


28附件三 共管资料移交清单


附件四 预留印鉴卡
34
38附件五 印章使用登记表





为了方便阅读之目的，本报告中将部分名称简写为：

·项目公司：金驰生活服务（河南）有限公司
·中诚信托：中诚信托有限责任公司

·康正：北京康正国际资产评估有限公司

1项目基本情况

[image: image54.jpg]ﬁ$uﬁ%ﬁgﬁh§$ (Jﬂa“ 5 ) RBER
ﬁ&ﬁﬂ’éﬁ%ﬁg@ﬁﬁ

$ A BﬁF‘Fﬁ%ﬁUﬁ%%ﬁ
%ﬁﬁﬁﬁﬁﬂ%ﬁ ﬁﬁbﬁﬁno

e e e e





标的项目为项目公司拟建设“恒大未来之光花园”项目，2019年4月26日，金驰生活服务（河南）有限公司拿下郑州航空港区11块地，全部为起始价成交，成交总价21.24亿元，11宗地块均属于城镇住宅用地，其中9块地最大容积率为1.8，2块地容积率2.5，楼面价从2154元/平方米至2952元/平方米。

（转下页）

[image: image1.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image2.jpg]FRIARZE L LR A S0 X PR RS RO 5 R X o 45 M AR AR )

TitbFI A MRE





本次监管范围为“2019年中诚信托新能源3号集合资金信托计划”相下的4宗城镇住宅用地，分别为：

郑港出【2019】7号(网) （建设用地规划许可证编号E12-17地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东，土地面积为39156.26平方米(折合约58.73亩)；

郑港出【2019】8号(网) （建设用地规划许可证编号E13-16地块）位于规划领事馆南四路以北、规划领事馆南七街以西，土地面积为21313.45平方米(折合约31.97亩)。

根据规划指标要求，这两宗地块容积率>1.0，<2.5;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<80米。

郑港出【2019】9号(网) （建设用地规划许可证编号E11-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南三街以东，土地面积为37952.76平方米(折合约56.93亩)；

郑港出【2019】17号(网) （建设用地规划许可证编号E13-26地块）位于规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西，土地面积35101.01平方米(折合约52.65亩)，起拍价1.8亿元。

根据规划指标要求，这2宗地块容积率>1.0，<1.8;建筑密度<20%;绿地率>35%;建筑高度<60米。

2重大事件披露

（1）2019年10月10日在中诚信托有关人员的见证下，康正与项目公司有关人员进行了标的项目共管资料的交接工作，主要的共管资料有：公章、合同章、合同章（1）、《建设用地规划许可证》【郑规地字第4101002019490060号】、【郑规地字第4101002019490059号】、【郑规地字4101002019490073号】、【郑规地字4101002019490058号】、《开户许可证》【核准号：J4910075958501】、《营业执照正副本》【统一社会信用代码：91410100MA46DMTY3B】、《不动产权证书》【豫（2019）郑港区不动产权第0022521号】、【豫（2019）郑港区不动产权第0022522号】、【豫（2019）郑港区不动产权第0022523号】、【豫（2019）郑港区不动产权第0022524号】。

（2） 财务主要共管资料有：财务专用章、法人章、金驰生活服务（河南）有限公司基本户查询密码纸；金驰生活服务（河南）有限公司中国银行郑州飞扬路支行单位结算卡（6232638000101981911）；金驰生活服务（河南）有限公司中原银行、兴业银行预留印鉴卡，中行、工行没有印鉴卡；金驰生活服务（河南）有限公司中国银行郑州心怡路支行网银三盾（955663Z035710283）与中国银行郑州飞扬路支行网银三盾（955663Z027375403），共管资料清单见附件三。

（3） 项目于2019年11月27日取得E13-26地块《建设工程规划许可证》、【郑规（建筑）建字第4101002019490088号】、E12-17地块《建设工程规划许可证》、【郑规（建筑）建字第4101002019490089号】、E13-26地块《建筑工程施工许可证》、【编号410173201911270201】、E12-17地块《建筑工程施工许可证》、【编号410173201911270301】。取得证照已进行共管，共管移交资料详见附件三。

（4） 项目于2019年11月18日开立监管账户：1、中国银行郑州飞扬路支行，户名：金驰生活服务（河南）有限公司，账号：249469059278（E13-26-02地块）。2、中国银行郑州飞扬路支行，户名：金驰生活服务（河南）有限公司，账号：262469044366（E12-17-02地块）。预留印鉴卡均已加盖“郭峰”人名章。详见附件四。
（转下页）

3项目五证办理及施工进度情况

3.1项目五证办理情况说明

标的项目五证办理情况考核时点以中诚信托与项目公司签订的2019JH0505ZROIHZ01的合作协议约定为准，

截至2019年11月项目五证办理计划及进度情况

	五证
	考核取得时间点
	实际进度

	不动产权证书
	自信托计划第二期成立之日起届满2个月之日
	四个地块均已取得

	建设用地规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满3个月之日
	四个地块均已取得

	建设工程规划许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满4个月之日
	E12-17、E13-26地块已取得

	建筑工程施工许可证
	自信托计划第二期成立之日起届满5个月之日
	E12-17、E13-26地块已取得

	首期工程施工至可售状态
	自信托计划第二期成立之日起届满7个月之日
	-

	取得首批《预售许可证》
	自信托计划第二期成立之日起届满8个月之日
	-


3.2项目2019年11月施工进度情况

截至2019年11月30日，E12-17、E13-16、E13-26、E11-26地块各楼栋工程进度情况：

	编号
	楼号
	工程进度
	备注

	E12-17
	27#楼
	筏板钢筋绑扎完成
	

	E12-17
	28#楼
	一层墙柱梁板模板安装，梁板钢筋绑扎
	

	E12-17
	29#楼
	防水层施工
	

	E12-17
	30#楼
	基础平面测量放线
	

	E12-17
	31#楼
	负一层墙柱钢筋绑扎，满堂脚手架搭设
	

	E12-17
	32#楼
	负一层框住合模，梁板钢筋绑扎
	

	E12-17
	S9、S10、S11
	外墙干挂石材，室内装修，人工湖底板修面，砌出入口井
	

	E12-17
	车库50-60/AH-W
	轴墙柱梁板支模，梁板钢筋绑扎
	

	E13-26
	5#楼
	3层平面放线，墙柱钢筋绑扎
	

	E13-26
	10#楼
	一层梁板钢筋绑扎，墙柱、梁板模板安装
	

	E13-26
	1#楼
	地下一层墙柱梁板支模，梁板钢筋绑扎
	

	E13-26
	2#楼
	地下一层梁板钢筋绑扎
	

	E13-26
	3#楼、6#楼
	负一层满堂架搭设、墙柱钢筋绑扎
	

	E13-26
	8#楼
	地下一层墙柱钢筋绑扎，梁板模板支撑系统搭设
	

	E13-26
	9#楼
	地下车库梁板钢筋绑扎
	


注：E13-16、E11-26地块暂未动工，无施工进度。

标的项目现场照片（2019年11月）

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  [image: image38.jpg]



1、E12-17地块施工现场                             2、E12-17地块施工现场
[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image4]
   

3、E12-17地块施工现场                   4、E12-17地块施工现场
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


    SHAPE  \* MERGEFORMAT 



5、E13-26地块施工现场                              6、E13-26地块
标的项目现场照片（2019年11月）

[image: image41.jpg]



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   
7、E13-26地块施工现场                              8、E13-26地块施工现场
[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]



9、E13-16地块现场（基槽土方开挖）            10、E13-16地块现场（基槽土方开挖）
[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]



11、E11-26地块现场（未开工）                    12、E11-26地块现场（未开工）
4印鉴使用情况
对于印章的使用，项目公司人员按照监管协议规定，履行印章使用流程，填写印章使用登记表，康正监管人员了解用印事由，通过邮件等方式向中诚信托有关人员提交用印申请，待中诚信托有关人员批复后方给予盖章。使用情况详见下表：

2019年11月印章使用情况表

	日期
	印鉴名称
	用印事由
	用印材料
	申请部门
	经办人
	监印人

	2019.11.1
	公章
	用于供应商排产
	岩棉板订购1份
	采购部
	于帅
	陶怡然；

任宏

	2019.11.1
	合同章
	郑州恒大未来之光花园综合楼、城市展厅、小区大门装修设计合同
	郑州恒大未来之光花园综合楼、城市展厅、小区大门装修设计合同4份
	投招标部
	梁琦；王小军
	王晓芳；

任宏

	2019.11.1
	合同章
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示商业装修设计合同
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示商业装修设计合同4份
	投招标部
	梁琦；王小军
	王晓芳；

任宏

	2019.11.4
	公章
	电费开具增值税发票
	营业执照；E12-17、E13-16、E12-32、E13-26增值税发票资料各1份
	工程部
	盛忠邱；范立冬
	周群智；

任宏

	2019.11.5
	财务章
	申请pos机
	中原公司申请智能pos机商户号及机具表1份
	财务部
	吴海港
	吴海港；

任宏

	2019.11.5
	合同章
	商超展点服务（72万）
	商超展点服务合同（720000元）
	销售部
	王柯；梁琦
	周群智；

任宏

	2019.11.5
	合同章
	商超展点服务（48万）
	商超展点服务合同（480000元）
	销售部
	王柯；梁琦
	周群智；

任宏

	2019.11.5
	合同章
	商超展点服务（90万）
	商超展点服务合同（900000元）
	销售部
	王柯；梁琦
	周群智；

任宏

	2019.11.5
	合同章
	为恒大地产推出的兼职销售人员预约看房、推荐购房、领取佣金的软件平台
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议（易居）
	销售部
	王柯；陈梦
	周智群；

任宏

	2019.11.5
	合同章
	为恒大地产推出的兼职销售人员预约看房、推荐购房、领取佣金的软件平台
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议（五湖）
	销售部
	王柯；陈梦
	周群智；

任宏

	2019.11.6
	公章
	用于开通网签
	联机备案开发企业入网登记表2份；联机备案开发企业售楼人员申请表2份；联机备案开发企业入网申请表2份；联机备案开发企业售楼点预售申请表2份；《郑州市个人住房信息查询系统》用户注册信息表2份
	营销部
	程建鑫
	陶怡然；

任宏

	2019.11.6
	公章
	办理面积预测绘
	1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、S1#、S2#、S9#、S10#楼房屋公用部位设计说明表；被委托人身份证；委托书；E13-26-02地块人防批准书；E13-26-02地块人防战时平面图；E12-17-02地块国土证；E12-17-02地块国土证各1份
	开发部
	郭岩卉；黄先锋
	陶怡然；

任宏

	2019.11.7
	合同章
	郑州恒大未来之光项目综合楼超豪华型电梯轿厢装潢配套设备工程施工合同
	郑州恒大未来之光项目综合楼超豪华型电梯轿厢装潢配套设备工程施工合同
	招投标部
	梁琦；张祎轲
	周群智；

任宏

	2019.11.13
	公章
	办理不动产网签登记
	不动产登记数字证书-业务申请备案表1份；矜持生活服务（河南）有限公司营业执照2份；不动产登记数字证书授权委托书1份；金驰生活服务（河南）服务有限公司法人身份证复印件1份；程建鑫身份证复印件1份
	营销部
	王冠英；程建鑫
	陶怡然；

任宏

	2019.11.14
	公章

法人章
	办理施工证
	恒大未来之光花园E12-17-02、E13-26-02地块不动产权证书复印件各3份；建设工程直接发包通知书E12-17-02、E13-26-02 各6份
	开发部
	黄先锋；王振明
	陶怡然；

任宏

	2019.11.14
	公章
	办理人防批准
	河南省人防工程质量监督登记表；人防工程核定书、批准书；人防工程质量保证体系审查表原件；人民防空工程施工图设计文件；人民防空工程施工图设计文件审查意见及回复；监理合同；监理单位中标通知书或直接发包备案表；承诺书；授权书；各1份
	开发部
	王振明
	陶怡然；

任宏

	2019.11.14
	公章
	质监备案
	E13-26-02、E12-17工程参建单位质量体系审查表；E13-26-02、E12-17工程参建单位质量责任制一览表；E13-26-02、E12-17工程参建单位质量行为情况核查表各12份
	工程部
	徐趁丽；张博
	周群智；

任宏

	2019.11.14
	公章
	地基验槽、验收过程资料
	地基验槽记录（E13-26地块1、2、3、4、5、6、7、8、9、10#楼）
	工程部
	徐趁丽；张博
	周群智；

任宏

	2019.11.14
	公章
	地基验槽、验收过程资料
	地基验槽记录（E12-17地块27、28、29、30、31、32#楼）
	工程部
	徐趁丽；张博
	周群智；

任宏

	2019.11.14
	公章
	地基验槽、验收过程资料
	地基验槽记录（E12-17地下车库中心园林区）
	工程部
	徐趁丽；张博
	周群智；

任宏

	2019.11.14
	公章
	地基验槽、验收过程资料
	地基验槽记录（E12-17地下车库综合楼区域）
	工程部
	徐趁丽；张博
	周群智；

任宏

	2019.11.14
	公章
	恒大未来之光花园项目认筹协议书
	恒大未来之光花园项目认筹协议书5720份
	营销部
	张岩
	陶怡然；

任宏

	2019.11.14
	公章
	10月财务报表
	金驰10月财务报表1份
	财务部
	杨攀
	陶怡然；

任宏

	2019.11.14
	合同章
	郑州未来之光项目综合楼智能化工程施工合同
	郑州恒大未来之光项目综合楼智能化工程施工合同4份
	招投标部
	陈梦；张祎轲
	陶怡然；

任宏

	2019.11.14
	合同章
	恒大未来之光项目2019河南省房地产品牌博览会参展合同
	恒大未来之光项目2019河南省房地产品牌博览会参展合同4份
	销售部
	董婉婉；叶旭昊
	陶怡然；

任宏

	2019.11.14
	公章

法人章
	施工备案合同
	金驰生活服务（河南）有限公司恒大未来之光项目（一期）土方开挖、运输及综合利用协议
	开发部
	王振明；董婉婉
	陶怡然；

任宏

	2019.11.15
	合同章
	在指定地点提供销售宣传资料派发等销售宣传服务；负责服务人员的招聘、推荐、调配、上岗前培训、监督管理、工资、保险等事宜。
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同（唐钰）
	采购部
	于帅；董婉婉
	陶怡然；

任宏

	2019.11.15
	合同章
	项目沙盘模型制作
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年度沙盘模型采购合同
	采购部
	权莉莉；陶怡然
	陶怡然；

任宏

	2019.11.18
	公章

法人章

财务章
	开监管户
	法人身份证复印件2份；开户许可证2份；机构信用代码2份；经办人身份证复印件2份；营业执照2份；单位授权书1份；单位银行结算账户相关业务授权书1份；单位银行结算账户相关业务授权书1份；单位银行结算账户综合服务协议签署表1份
	财务部
	吴海港
	吴海港；

任宏；

刘丹红

	2019.11.18
	公章

法人章

财务章
	开监管户
	机构税收居民身份声明文件1份；开立单位银行结算账户申请书及对公客户信息表1份；企业信用信息查询及报送授权书1份；银行企业对账信息表1份；印鉴卡1份；中行单位银行综合产品服务申请书1份；中行河南省分行企业网银安全提示1份；企业工商信息查询1份
	财务部
	吴海港
	吴海港；

任宏；

刘丹红

	2019.11.19
	公章
	办理图审合格证
	E13-16、E12-32、E12-17、E13-26地块勘察任务委托书各4份
	开发部
	黄先锋；王璞
	陶怡然；

任宏

	2019.11.19
	公章
	办理人防批准
	E13-26-02地块防空地下室施工图共6册（一册两份）共75个章
	开发部
	黄先锋；王振明
	陶怡然；

任宏

	2019.11.20
	公章
	办理不动产网签登记
	委托书1份；委托人身份证2份
	营销部
	程建鑫；王冠英
	陶怡然；

任宏

	2019.11.21
	公章
	恒大未来之光花园项目认筹协议书
	金驰认筹协议书3157份
	营销部
	张岩
	陶怡然；

任宏

	2019.11.21
	合同章
	郑州恒大未来之光展示区雾森系统设备采购及安装工程施工合同
	郑州恒大未来之光展示区雾森系统设备采购及安装工程施工合同4份
	采购部
	梁琦；张祎轲
	刘丹红；

任宏

	2019.11.21
	合同章
	未来之光项目采购岩棉板
	郑州未来之光（金驰）岩棉板采购合同4份
	采购部
	于帅；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.21
	合同章
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼室内装修工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼室内装修工程施工合同4份
	招投标部
	王小军；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.21
	合同章
	2019.11.4至2020.1.3      航空港区、郑东新区社区道闸广告
	郑州恒大未来之光项目社区道闸广告发布合同4份
	销售部
	梁国鹏；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.21
	合同章
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼外立面装修工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼外立面装修工程施工合同4份
	招投标部
	王小军；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.21
	合同章
	E13-26地块人防工程防护设备采购及安装工程
	人防工程防护设备产品购销合同
	招投标部
	王小军；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.21
	合同章
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示区域日常保洁服务合同
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示区域日常保洁服务合同4份
	招投标部
	王小军；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.25
	公章
	办理图审合格证
	2019.6.6金驰公司备案证明3份；恒大未来之光花园E12-17-02、E13-2-02地块不动产权证书复印件各4份；金驰环评备案2份；新施工图审查委托表（E12-17-02地块、E13-26-02地块）各2份
	开发部
	黄先锋
	陶怡然；

任宏

	2019.11.25
	公章
	建设施工合同
	建设施工合同（备案合同，并不实际执行）
	开发部
	黄先锋；郭岩卉
	陶怡然；

任宏

	2019.11.25
	合同章
	郑州恒大未来之光项目综合楼游泳池设备、热水系统采购及安装工程施工合同
	郑州恒大未来之光项目综合楼游泳池设备、热水系统采购及安装工程施工合同4份
	招投标部
	董婉婉；张祎轲
	刘丹红；

任宏



	2019.11.25
	公章
	办理预售证
	金驰营业执照正副本、资质证书正副本、E12-17、E13-26地块用地证、国土证、施工合同、委托书、E13-26地块5#楼委托书、E12-17、E13-26地块楼盘表各10份
	开发部
	黄先锋；郭岩卉
	陶怡然；

任宏

	2019.11.25
	合同章
	郑州恒大未来之光项目综合楼、S9#楼、S10#楼、大门消防工程施工合同
	郑州恒大未来之光项目综合楼、S9#楼、S10#楼、大门消防工程施工合同8份
	招投标部
	董婉婉；张祎柯
	刘丹红；

任宏

	2019.11.26
	合同章
	郑州未来之光（金驰）家具采购
	郑州未来之光（金驰）商业街家具采购合同4份
	采购部
	于帅；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.26
	合同章
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同（天之慧）4份
	采购部
	于帅；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.26
	合同章
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议（江湖）2份
	销售部
	王柯；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.26
	合同章
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同（乐景）4份
	采购部
	于帅；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.26
	合同章
	郑州恒大未来之光综合楼、S9#商业、S10#商业及大门泛光照明工程施工合同
	郑州恒大未来之光综合楼、S9#商业、S10#商业及大门泛光照明工程施工合同4份
	招投标部
	董婉婉；张祎轲
	刘丹红；

任宏

	2019.11.26
	公章

法人章
	办理预售证需要
	郑州空港实验区商品房预售款监管协议4份
	开发部
	董婉婉；郭岩卉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.27
	公章
	办理物业招投标
	E12-17、E13-26中标备案表各2份；E12-17、E13-26中标通知书各2份；E12-17、E13-26前期物业服务合同各5份；E12-17、E13-26临时管理规约各2份
	开发部
	郭岩卉；刘全宝
	田亚鹏；

任宏

	2019.11.27
	公章

法人章
	前期物业服务合同
	E12-17地块前期物业服务合同5份
	物业部
	刘全宝
	刘丹红；

任宏

	2019.11.27
	公章

法人章
	前期物业服务合同
	E13-26地块前期物业服务合同5份
	物业部
	刘全宝
	刘丹红；

任宏

	2019.11.28
	法人章
	质监站备案
	工程参见单位质量责任制一览表（E12-17、E13-26地块）各12份
	工程部
	张博；徐趁丽
	陶怡然；

任宏

	2019.11.28
	公章

法人章
	账户管理
	征信授权书1份
	资金部
	刘一诺；李金泽
	陶怡然；

任宏

	2019.11.28
	合同章
	郑州恒大未来之光首一期E12-17地块车库BIM设计合同
	郑州恒大未来之光首一期E12-17地块车库BIM设计合同4份
	招投标部
	王淑平；董婉婉
	刘丹红；

任宏

	2019.11.28
	合同章
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块实体样板房室内装修工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块实体样板房室内装修工程施工合同4份
	招投标部
	王小军；任宏
	刘丹红；

任宏


注：以上印章使用情况手签版详见附件五

（转下页）

5合同签订情况

2019年11月1日至2019年11月30日，项目公司共计签订合同37份，详见合同签订情况表：
2019年11月合同签订情况表

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额（元）
	签约日期

	1
	聆海建筑装饰工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园综合楼、城市展厅、小区大门装修设计合同
	建筑平面图、装修参考图、水电、暖通施工图，完成装修施工图阶段的平面图、天花图、地花图、立面图、大样图、材料配置方案，并完成装修范围内空调风口顶面布置图；设计成果必须满足国家、地方及相关行业现行的规范、标准及要求。
	230,711.00
	2019.11.1

	2
	聆海建筑装饰工程有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示商业装修设计合同
	建筑平面图、装修参考图、水电、暖通施工图，完成装修施工图阶段的平面图、天花图、地花图、立面图、大样图、材料配置方案，并完成装修范围内空调风口顶面布置图；设计成果必须满足国家、地方及相关行业现行的规范、标准及要求。
	211,885.00
	2019.11.1

	3
	郑州博信文化传播有限公司
	商超展点服务合同
	提供巡展点、商超巡展执行展示服务（展点名称：大商国贸店，地址：农业路与花园路），时间为2019年10月26日至2019年12月25日，具体时间以实际发生为准
	480,000.00
	2019.11.1

	4
	郑州博信文化传播有限公司
	商超展点服务合同
	提供巡展点、商超巡展执行展示服务（展点名称：二七万达，地址：大学路与海航路），时间为2019年10月26日至2019年12月25日，具体时间以实际发生为准
	720,000.00
	2019.11.1

	5
	郑州博信文化传播有限公司
	商超展点服务合同
	提供巡展点、商超巡展执行展示服务（展点名称：熙地港，地址：农业东路与众意西路），时间为2019年10月26日至2019年12月25日，具体时间以实际发生为准
	900,000.00
	2019.11.1

	6
	河南易居房友房地产经纪有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议
	为恒大地产推出的兼职销售人员预约看房、推荐购房、领取佣金的软件平台
	0.00
	2019.11.1

	7
	河南五湖房地产营销策划有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议
	为恒大地产推出的兼职销售人员预约看房、推荐购房、领取佣金的软件平台
	0.00
	2019.11.1

	8
	日立电梯（中国）有限公司河南分公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼超豪华型电梯轿厢装潢配套设备工程施工合同
	提供豪华电梯轿厢装潢配套设备，保证装潢效果达到要求，保证轿厢装潢后装潢部分郑家重量不超过电梯技术规格表中规定的轿厢装潢重量，并配合电梯整体调试验收工作
	208,508.00
	2019.11.5

	9
	深圳达实智能股份有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼智能化工程施工合同
	电梯对讲系统、闭路电视监控系统、公共广播系统、综合布线系统、机房材料设备工程的安装、调试及验收，以及智能化工程各系统与其他工程弱电部分的衔接等组成系统完整性的一切安装工程，包括图纸中规定或实现合同目的所包含的一切合理内容与项目
	344,656.56
	2019.11.12

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额
	签约日期

	10
	河南更美好会展服务有限公司
	恒大未来之光项目2019河南省房地产品牌博览会参展合同
	参加2019年第三届中国（郑州）国际房地产业博览会。1、时间：2019年11月13日=17日。2、活动地点：郑州中原国际博览中心W区。3、位置和尺寸：W-08号 130㎡
	100,000.00
	2019.11.14

	11
	河南西德装饰工程有限公司
	恒大未来之光商业展点特装包装合同
	展点包工包料包机械设备、包运输、包安装、包管理费、包工期、包质量、包验收、包税金、利润、保险、规费、专利费等固定总价包干的方式承包
	130,000.00
	2019.11.14

	12
	河南铭商建筑工程有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司恒大未来之光项目（一期）土方开挖、运输及综合利用协议
	备案合同
	0.00
	2019.6.8

	13
	安阳塘钰文化传媒有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同
	在指定地点提供销售宣传资料派发等销售宣传服务；负责服务人员的招聘、推荐、调配、上岗前培训、监督管理、工资、保险等事宜。
	100,000.00
	2019.10.29

	14
	郑州市赛瑞模型设计有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年度沙盘模型采购合同
	项目沙盘模型制作
	319,531.00
	2019.11.13

	15
	河南海尚环境工程有限公司
	郑州恒大未来之光展示区雾森系统设备采购及安装工程施工合同
	图纸优化设计、设备材料供应、工程施工、系统调试、工程验收等全部内容
	209,440.80
	2019.11.18

	16
	北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司
	郑州未来之光（金驰）岩棉板采购合同
	未来之光项目购买岩棉板
	12,000.00
	2019.11.19

	17
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼室内装修工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼室内装修；包人工、包材料、包机械、报损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金的形式承包
	5,132,529.84
	2019.11.12

	18
	郑州天智文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光项目社区道闸广告发布合同
	2019.11.4至2020.1.3

航空港区、郑东新区社区道闸广告
	200,000.00
	2019.11.11

	19
	郑州天智文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光项目社区道闸广告发布合同
	2019.11.4至2020.1.3

航空港区、郑东新区社区道闸广告
	200,000.00
	2019.11.11

	20
	河南广聚广告有限公司
	郑州恒大未来之光项目600路公交车身广告发布合同
	2019.11.4至2020.2.3

600路公交车身广告
	79,000.00
	2019.11.11

	21
	郑州臻合荣文化传播有限公司
	郑州恒大未来之光项目公交路名牌广告发布合同
	2019.11.4至2020.1.3

航空港区主干道公交路名牌
	12,8000.00
	2019.11.11

	22
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块标准综合楼外立面装修工程施工合同
	郑州很大未来之光花园E12-17地块标准综合楼石材幕墙、铝板幕墙等工程的深化设计、供应、安装、测试及保养维修工作以及移交前幕墙等内外清洗与清洁的全部工作，以及达到验收和图纸要求的一切内容
	2,798,499.34
	2019.11.18

	23
	河南赛福特防护设备有限公司
	人防工程防护设备产品购销合同
	E13-26地块人防工程防护设备采购及安装工程
	779,995.30
	2019.11.18

	24
	郑州溢美康体实业有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼游泳池设备、热水系统采购及安装工程施工合同
	本工程承包范围内得工程方案设计及施工图深化设计、材料设备供应（甲供设备除外）、安装及调试、工程的竣工验收及保修，并为发包人免费培训操作保养人员等全部内容
	611,040.00
	2019.11.20

	序号
	对方单位
	合同名称
	合同内容
	合同金额
	签订日期

	25
	河南宏洁物业服务有限公司
	郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示区域日常保洁服务合同
	合作期：2019年9月30日至2020年9月29日。乙方于2019年9月30日进驻。负责郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示区域的日常保洁工作，涉及范围建筑面积约4148.98㎡，具体工作范围包括但不限于郑州恒大未来之光花园项目E12-17地块展示区域的样板房、办公区域、综合楼、会所、运动中心、地面停车场、地下机动车库与非机动车库、广场及外围路面、人工湖、园建配套等的保洁、【除雪】、销售中心室内外地毯清洗、垃圾袋装清运、其他相关临时性工作
	611,040.00
	2019.11.20

	26
	河南省豫新科技发展有限公司
	郑州恒大未来之光项目综合楼、S9#楼、S10#楼、大门消防工程施工合同
	郑州恒大未来之光项目综合楼、S9#楼、S10#楼、大门消防工程,总建筑面积4445.00㎡。工程范围：消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、消防电源监控系统、电器火灾监控系统、防排烟系统、消防外网等，承包人包优化、深化设计、包工包料、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包利润、包税金、包工程相关报建报验、包市场风险、包系统调试、包消防图纸报审通过、包消防工程验收
	333,251.80
	2019.11.12

	27
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	建设施工合同
	恒大未来之光花园E12-17-02（S9#、S10#、S11#、27#、28#、29#、30#、31#、32#楼、地下车库、垃圾收集间、大门），恒大未来之光花园E13-26-02地块（S1#、S2#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、地下车库、机动车库、非机动车库出入口、大门）。施工图内的所有工程
	311,503,500.00
	2019.9.18

	28
	河南赫尔家具有限公司
	郑州未来之光（金驰）商业街家具采购合同
	郑州未来之光（金驰）家具采购
	270,226.70
	2019.11.22

	29
	郑州天之慧文化传播有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单
	1,000,000.00
	2019.10.29

	30
	郑州房江湖信息科技有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作协议
	金驰生活服务（河南）有限公司企业级APP用户合作
	据实计算
	2019.11.26

	31
	郑州乐景文化传播有限公司
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务合同
	金驰生活服务（河南）有限公司2019-2020年劳务派单服务
	1,000,000.00
	2019.10.29

	32
	郑州墨缘照明工程有限公司
	郑州恒大未来之光综合楼、S9#商业、S10#商业及大门泛光照明工程施工合同
	按发包人确认的泛光照明工程施工图完成全部工作内容，包括从各泛光照明配电箱至用电点得全部灯光照明工程，具体包括泛光照明配电箱及灯具安装、灯具的防雷接地、电线电缆的不管及穿线、登记之家或预埋件的预留预埋、并对主体结构的防水、外墙及地面的破坏进行修补工程
	588,896.24
	2019.11.25

	33
	江苏浩森建筑设计有限公司
	郑州恒大未来之光首一期E12-17地块车库BIM设计合同
	郑州恒大未来之光花首一期位于郑州市航空港区荆州路与鄱阳湖路，总建筑面积：34008.59㎡。设计工作内容建模标准：适用于管线综合协调及指导施工的BIM模型深度标准
	204,051.54
	2019.11.27

	序号
	对方单位
	合同文件名称
	合同内容
	合同金额
	签约日期

	34
	中国银行股份有限公司航空港分行
	郑州空港实验区商品房预售款监管协议
	郑州市航空港区规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西地段、项目名称：恒大未来之光花园E13-26-02地块小区，预售幢号为5号，总建筑面积为5609.92平方米，所开发的商品房预售款收入和使用实行监管。
	/
	2019.11.25

	35
	金碧物业有限公司郑州分公司
	前期物业服务合同
	金驰生活服务（河南）有限公司-恒大未来之光花园项目E12-17-02地块，类型：住宅、商业。坐落位置：郑州航空港区北部规划领事馆南四路以北、规划领事馆南六街以东；占地总面积：39156.26平方米，总建筑面积：131845.96平方米，
	物业费用由业主按其拥有建筑面积缴纳：住宅2.6元/月·㎡、商业6.00元/月·㎡
	2019.11.27

	36
	金碧物业有限公司郑州分公司
	前期物业服务合同
	金驰生活服务（河南）有限公司-恒大未来之光花园项目E13-26-02地块，类型：住宅、商业。坐落位置：郑州航空港区北部规划领事馆南六路以南、规划领事馆南七街以西；占地总面积：35101.01平方米，总建筑面积：90656.54平方米，
	物业费用由业主按其拥有建筑面积缴纳：住宅2.6元/月·㎡、商业6.00元/月·㎡
	2019.11.27

	37
	深圳广田集团股份有限公司
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块实体样板房室内装修工程施工合同
	郑州恒大未来之光花园E12-17地块实体样板房室内包工包料、包工期、包机械、包质量、包安全包文明施工、包市场风险、包验收、包税金的方式承包本项目
	285,004.02
	2019.11.26


6证照印章外借使用情况

   2019年11月1日至2019年11月30日，证照，印章外借（或外出）使用情况统计。
2019年11月证照印章外出使用登记表

	外出日期
	证照/印章

名称
	证照/印章

使用事由
	接收/查阅单位
	使用天数
	归还日期
	经办人
	监管人员

	2019.11.6
	E13-26、E12-17地块不动产权证
	经咨询落实房管局，办理施工证、规划证、国土证、预售证需检验用地证原件
	港区房管局
	30
	-
	王振明
	田亚鹏；

任宏

	2019.11.18
	公章，

法人章，

财务章，
	开E12-17、E13-26监管户
	港区房管局
	1
	2019.11.18
	吴海港
	刘丹红；

任宏

	2019.11.29
	郑州恒大未来之光花园E12-17-02、E13-26-02、E13-16-02、E11-26-01地块用地规划许可证
	经咨询落实房管局，办理施工证、规划证、国土证、预售证需检验用地证原件
	港区房管局
	60
	-
	王振明
	王晓芳；

任宏

	2019.11.28
	金驰生活服务（河南）有限公司营业执照正副本
	办理预售证、规划证等证件，需检验营业执照原件
	港区房管局
	30
	-
	黄先锋
	王晓芳；

任宏


7项目销售情况

恒大未来之光项目暂未开始销售，无销售情况，首期（E12-17地块、E13-26地块）开盘时间预计2019年12月22日。

8资金情况

8.1应付票据情况

   自监管公司2019年11月1日至2019年11月30日，项目公司应付票据情况如下：

截至2019年11月30日出票信息

	序号
	收款人
	金额（元）
	出票日期
	出票行
	票据号
	到期日

	1
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	3,010,446.64
	2019.11.14
	中国银行
	515394647
	2020.11.14

	2
	郑州康达基础工程有限公司
	840,000.00
	2019.11.14
	中国银行
	515394655
	2020.11.14

	3
	西安高科幕墙门窗有限公司
	270,477.36
	2019.11.14
	中国银行
	515394671
	2020.11.14

	4
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	324,597.00
	2019.11.14
	中国银行
	515394663
	2020.11.14

	5
	河南赫尔家具有限公司
	299,854.00
	2019.11.15
	中国银行
	516973562
	2020.11.15

	6
	郑州巨城文化传播有限公司
	254,625.00
	2019.11.15
	中国银行
	515973554
	2020.11.15

	7
	深圳市百搭园装饰设计工程有限公司
	1055,489.41
	2019.11.21
	中国银行
	520060267
	2020.11.21

	8
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	3,505,000.00
	2019.11.25
	中国银行
	522147719
	2020.11.25

	合计：
	9,560,489.41


8.1.1资金流出情况

2019年11月监管范围内现金资金流出总额共计：46,832,179.87元。商票资金流出总额共计：9,560,489.41元。以上资金流出中不含银行自动扣除的工本费、手续费。

（转下页）

2019年11月资金流出情况表

	序号
	收款方
	资金用途
	现金金额（元）
	商票金额（元）
	支付时间
	出款账户
	用款类型

	1
	广州恒大材料设备有限公司
	9月份E12-17、E13-26主体及配套建设工程材料款（使用单位：中铁十二局集团建筑安装工程有限公司）
	270,000.00
	0.00
	2019.11.6
	中国银行
	建筑工程费用

	2
	深圳恒大材料设备有限公司
	9月份E12-17、E13-26主体及配套建设工程材料款（使用单位：中铁十二局集团建筑安装工程有限公司）
	1,108,662.00
	0.00
	2019.11.6
	中国银行
	建筑工程费用

	3
	深圳恒大材料设备有限公司
	2019年8月份恒大未来之光项目办公室网络、门禁及监控工程材料款（使用单位：河南安德信智能化工程有限公司）
	143,436.00
	0.00
	2019.11.6
	中国银行
	建筑工程费用

	4
	深圳恒大材料设备有限公司
	2019年8月份恒大未来之光项目办公室网络、门禁及监控工程材料款（使用单位：河南安德信智能化工程有限公司）
	36,600.00
	0.00
	2019.11.6
	中国银行
	建筑工程费用

	5
	深圳恒大材料设备有限公司
	9月份恒大未来之光项目工程材料款（使用单位：金驰生活服务（河南）有限公司
	3,580.00
	0.00
	2019.11.6
	中国银行
	建筑工程费用

	6
	深圳恒大材料设备有限公司
	2019年8月份恒大未来之光项目办公室网络、门禁及监控工程材料款（使用单位：河南安德信智能化工程有限公司）
	5,544.00
	0.00
	2019.11.6
	中国银行
	建筑工程费用

	7
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	郑州恒大未来之光项目E12-17、E13=26主体及配套建设工程（10月份）工程进度
	0.00
	3,010,446.64
	2019.11.14
	中国银行
	建筑工程费用

	8
	郑州康达基础工程有限公司
	2019年10月份郑州恒大未来之光花园E13-16、E13-26地块CFG桩地基处理工程进度款
	0.00
	840,000.00
	2019.11.14
	中国银行
	建筑工程费用

	9
	西安高科幕墙门窗有限公司
	2019年11月郑州恒大未来之光花园E12-17地块展示商业外立面及大门室内外装修工程备料款
	0.00
	270,477.36
	2019.11.14
	中国银行
	建筑工程费用

	10
	河南省朝阳建筑设计有限公司
	支付项目人防第一次付款30,745.80元，第二次付款67,625.44元，施工图第二次支付226,225.76元，
	0.00
	324,597.00
	2019.11.14
	中国银行
	建筑工程费用

	11
	国家金库郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）支库
	实时缴税
	1,709.2
	0.00
	2019.11.15
	中国银行
	税费

	12
	河南赫尔家具有限公司
	支付项目未来之光花园家具购买
	0.00
	299,854.00
	2019.11.15
	中国银行
	管理费用

	13
	郑州巨城文化传播有限公司
	恒大未来之光项目绿洲广场城市展厅品牌工法墙
	0.00
	254,625.00
	2019.11.15
	中国银行
	营销费用

	14
	深圳市百搭园装饰设计工程有限公司
	支付未来之光项目临时独立销售中心软装30%工程预付款，以及50%工程进度款费用
	0.00
	1,055,489.41
	2019.11.21
	中国银行
	营销费用

	15
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-17、E13-26主体及配套建设工程（10）月份工程进度款
	0.00
	3,505,000.00
	2019.11.25
	中国银行
	建筑工程费用

	16
	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局
	E12-17-02地块总建面为131845.96㎡，每平方米征收170元（配套费）
	22,413,813.2
	0.00
	2019.11.26
	中国银行
	土地费用

	17
	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局
	E13-26-02地块总建面为990656.54㎡，每平米征收170元（配套费）
	15,411,611.80
	0.00
	2019.11.126
	中国银行
	土地费用

	18
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-17、E13-26主体及配套建设工程（10）月份工程进度款
	3,965,155.53
	0.00
	2019.11.27
	中国银行
	建筑工程费用

	19
	河南利业施工图审查有限公司
	E12-17、E13-26、E12-32、E13-26地块桩基图已由图审单位审查完成并取得审查意见，合同约定付50%作为定金
	297,004.07
	0.00
	2019.11.27
	中国银行
	前期费用

	20
	深圳水晶石数字科技有限公司
	1分钟宣传片进度款，合同总金额50%
	50,000.00
	0.00
	2019.11.27
	中国银行
	营销费用

	21
	深圳水晶石数字科技有限公司
	6分钟宣传片进度款，合同总金额50%
	125,000.00
	0.00
	2019.11.27
	中国银行
	营销费用

	22
	广州市雅媞饰家装饰工程有限公司
	未来之光项目临时样板房软装30%工程预付款，以及30%工程进度款费用
	135,265.2
	0.00
	2019.11.27
	中国银行
	营销费用

	23
	周亮
	业务招待费13笔、不动产登记费1笔
	11,378.00
	0.00
	2019.11.27
	中国银行
	管理费用

	24
	申孝忠
	9月份车辆使用费（豫AWPOH7）
	2,000.00
	0.00
	2019.11.27
	中国银行
	管理费用

	25
	华商招标代理有限公司
	E13-26、E12-17地块物业招标代理，无合同，无发票
	49,000.00
	0.00
	2019.11.28
	中国银行
	营销费用

	26
	河南聚图文化传播有限公司
	2019年10月19日-2019年11月18日金泰购物中心等巡展点租赁费用
	98,000.00
	0.00
	2019.11.28
	中国银行
	营销费用

	27
	程建鑫
	个人费用报销（汽车项目房管局网签专线费用）
	16,846.00
	0.00
	2019.11.28
	中国银行
	营销费用

	28
	周亮
	10月份车辆使用费（豫SCH100)
	2,000.00
	0.00
	2019.11.28
	中国银行
	管理费用

	29
	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）非税收入征收管理局
	E12-17、E13-26地块因办理施工证需缴纳农民工保障金
	2,336,276.25
	0.00
	2019.11.28
	中国银行
	前期费用

	30
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
	E12-17、E13-26主体及配套建设工程（10）月份工程进度款
	55,000.00
	0.00
	2019.11.29
	中国银行
	建筑工程费用

	31
	河南宇航勘测规划有限公司
	E12-17、E13-16、E11-26、E13-26四个地块总占地200.29亩，定价为120元/亩
	24,035.00
	0.00
	2019.11.29
	中国银行
	前期费用

	32
	郑州市郑房测绘队
	E12-17地块27#、28#、29#、30#楼住宅面积为55190.9㎡，郑州市物价局05026《收费许可证》有关规定住宅按1.36元/㎡收取测绘费
	75,059.62
	0.00
	2019.11.29
	中国银行
	前期费用

	33
	郑州市郑房测绘队
	E12-17地块31#、32#、S9#、S10#住宅面积37206.46㎡、商业面积1889.74㎡，住宅1.36元/㎡，商业1.5㎡/元
	53,435.40
	0.00
	2019.11.29
	中国银行
	前期费用

	34
	河南金美轩实业有限公司
	送达一批展厅开放所需物资
	44,451.70
	0.00
	2019.11.29
	中国银行
	营销费用

	35
	河南赫尔家具有限公司
	送达一批餐桌餐椅
	12,124.00
	0.00
	2019.11.29
	中国银行
	营销费用

	36
	郑州市润美电器销售有限公司
	送达一批空调，验收合格
	20,890.00
	0.00
	2019.11.29
	中国银行
	营销费用

	37
	郑州新世纪出具有限公司
	送达一批食堂开办所需物资，验收合格
	64,302.90
	0.00
	2019.11.29
	中国银行
	营销费用

	合计：
	46,832,179.87 
	9,560,489.41 
	——
	——
	——


8.2资金流入情况

8.2.1销售回款流入

2019年11月项目公司暂无开启销售，故无销售回款流入情况。

8.2.2其他资金流入

2019年11月，项目公司两笔资金流入，具体明细如下：

资金流入基本情况表

	单位名称
	金额（元）
	到账日期

	恒大新能源汽车（河南）有限公司
	2,000,000.00
	2019.11.4

	恒大新能源汽车（河南）有限公司
	46,350,000.00
	2019.11.26

	合计
	48,350,000.00
	——


注：以上资金流入不含项目公司银行活期存款利息。

8.3资金结算

8.3.1保证金退还情况

项目公司2019年11月，无保证金退还情况。

8.3.2各账户余额

根据项目公司提供的银行对账单，截至2019年11月30日，项目公司各资金账户余额总计1,764,001.87元，各账户余额见下表。

（转下页）

截至2019年11月30日各银行账户余额表

	序号
	开户行
	账号
	余额（元）
	性质
	备注

	1
	中国银行郑州飞扬路支行
	253365319293
	1,764,001.87
	基本户
	

	2
	工商银行郑州南阳路支行营业室
	1702021719200441180
	0.00
	一般户
	未发生交易

	3
	兴业银行郑州航空港区支行
	467020100100006664
	0.00
	一般户
	未发生交易

	4
	中原银行郑州象湖支行
	419905010150041401
	0.00
	一般户
	未发生交易

	5
	中国银行郑州心怡路支行
	246867791745
	0.00
	一般户
	未发生交易

	6
	中国银行郑州飞扬路支行
	249469059278
	0.00
	E13-26-02监管户
	未发生交易

	7
	中国银行郑州飞扬路支行
	262469044366
	0.00
	E12-17-02监管户
	未发生交易

	总    计
	——
	1,764,001.87
	——
	——


附件

附件一 银行对账单

中国银行郑州飞扬路支行1
[image: image8.jpg]POLISg 943 3o pug a1 1y 9aua[eg 9ous{eg ozey juotany 12101 11p2.) re10)

18°100°¥9L" BEXMR Y FLITVZE29Y BEUY 10 ._\g#«m.mv |||+kaw‘
3 v ! 1 | I B HULT/ | 5 /
W R B k1S 1ESBGC/0010886/095 1YL 142 628°) | 00782 #4342 /BIOBCLOLITIGIOE LaRSO0ICHTISIIE] | M Lalle seuttf
B By R 1629861 0010886/ 0951 1843 T/SHOSCLOLENIBI00 (SEBTCTIOTSITAI By LS Lz1161]
&weﬁwmu‘wwnrz&wm,,_mcﬁz_sua:m\sm_ |t o 0 3 /9E0BECLOLETIB10C _Emﬂm&ﬁmmms __uulfa:m:k«:&\ 8
i
.IEitU«&Emh‘wvrmhh),ﬂ;wmmn_\aiemwm\emm_ 1 |40 B % % % /VE0BETLOLZTI6I0Z  188890T6FFO1Sds I E8®YIL21161)221161( L1
R BED BB | 1 I L2 v I i [
18 W b B 5 £ 33 58 6 | SS60ST6ET/0010886/095T 1 __Eikil\gwnwmwauw:m-mu Ewmwa&mh“@—%.ﬂ:\—“ @h'knhN:m:uN:m: ar
LI T T 3 178 1 I
.mﬁ%&ﬁ!”t%ﬁwﬂtiiﬁ,_Gmmvmmn_\ac.emnm\amﬁ ¥L'008°8L9 "% _, “ea 000521 ,_Ett&i\\mgﬁmmmnm:wgu -mﬁmwﬁu@w_"v”abm&ﬁ: 15 E 8 Y 122116122111
IHSBHLBETR AL
IS S omsuesycotosso/oost v oos'sosy | foz s9z-s61 130600 0/ 9009289612116100 1888801 A9EO 1)
W FA AL PEED &/ | I ] aa
8882 B T W A4 (| OVLYEOS6/0010886/098 1T |46 'S90° 666"} I 120 500" 262 B/ 4 8 /S1880L96.211610C 18889016+F01SdAl
AT R I UED /| | I 1888901657 01SAN/ZV6LISEIEbZ0009S/ £21 16102 /61
8B 8 B T 5| SES660VL/6080886/0LF 11110 °0L0°982°S 120 °v00° 262 828LELO/HL/60Z185LELZ116102 1¥200016FSOISdAl
WAL HD BHER &/ | 1 1 AL
BB 88 M0 THA b | SC828LEL/0010886/09STT |6 °G90°656°F ) I /%4 mH/LLLEVIIELITIEI0Z 18889016¥F01SdA}
LB /T8 . | i B
BIXIGRACY -+ 84 2¥8SEL/0010886/09¢ 020°9£2°S I | T/ W8T /L92EV99622116102 18889016V HOTSdAl
L9EL8VE8/VTRI062/09S 11 ¥S '522' 10276 1 ! B E WIS 3 L ST B /S0EBZ0
BEE (DB M X = 1 1 %0 5% W 0001121
D BHESBETHXEWN K| LICLBS8/VT81052/095 11 (VS 'SZ° 102°6 1 1/88661€96921 16102 18889016+ P01SdAH/S0EHZ0
| ¥S108058/¥281092/09811 VL 8€2°S19°1¢ I 1 Q««%‘Hﬁ‘@w«tt@&\m—zﬁs
RS (DEHS 6% ! %0 W BB K G 9 20~02-¢
uawcﬁmm&wm%@ ¥S1080$8/$281082/095T | |/S8L81E9602II6102 ~ 186890167 PO LSNIL/6TERZ00TF | 1006 ) 5 & 18 21161
MY (BEO EMEBBYE| OLETYO6L/VI81087/00 100 000°088 9% I ¥ B /9% 5 /0160000610961 100/3125020
1 FE (A W) 1 HEHEBEE GCAINAIVVNOOL0TFI6 | 32 T2
188G A% S HNI XA | VS8LESTL/0080886/098TT 1 B SWEIHS SL819598STT16102/S11LE91L
IVHYBHLBY K HEHT 1 x
/187 B BB 8 WY 5y 1 122VE6LLE1/0010886/098 ) | H/ 35 14 /£9180026901 16102 188890 16FPOISdAI
THEBHI B KA ERET | | &
?@i*ﬂ%tt&ﬁﬁl& /€8065L€1/0010886/0951 : |4/ % B 4/ 08V21026901 16102 18889016 OISIAH| 18338y 1901
B 1 1 L
TH¥ () SUENEYD 8FZSLL69/0010886/095T1 [bL ‘185°0¥2 "2 100°000°000°2 | eagegeaegau_u&vumwhenevuamdmb\'&ﬂ» IXCHH V01161 (bOT16T
T oy soueegey | ouwls | wnowy 1pony | sunow wd | ST19190 on susal) oy mop 1TO| sart g ieA] GHa] 0N
| ¥uwew | ¥ | BIEEs | wasem R/ BGED /BT IR A Pl
VLD oL 9300 [0g omeg snofAsiy Sary Tunosy aueiiny
0511610 WE TS VLSS BE U MR HELAFFUSUUY DA B A G EHY ,
QUAAAR) #014 Do sueg oy Turossy o5 2undsoy
10zist 8 5 o HEUGLH S BE S Hdi BYHS (SR SHEHNS B$T4H £6261£598€57 W 1

VNI 40 ANV

o K A 20N (1.3 3 B 0 2 L b e Ly ¢ ok





中国银行郑州飞扬路支行2
[image: image9.jpg]2104 11490

poriag 2y 3O pug Yy Iy dduefey eoue[Rg 9784 IUAIINY = [e10] 31pa1y R = 5
18°100°79L°L WHERHARF 167015061 BEUY 00 R s LEHN AT HILW
6.1 P R W 2 8 1| 969Y02201/0010886/09S 1 L¥ "0LL° 506" T 0055082 ! 0000000000004 1992 [816VEFZ0S580/ & 3¢ J¢ | | EM (60116 [62ITOT OF |
WX UBERE S/
X EBEREAE VY crecorcor/ootosse/0setizy <08 606t 100°000°58 ! /4 B T/82599bL662116102  18889016FFOLSIAN £ % (Ce Lo IGEHIOTIEE \
LEgSEIHLEY I
LM/ W LSTH96T01/0010B86/0BST 1 S08°156°1 107 's8v°68 | /8 998 /85999¥ 2667116102 T8S890TGHPOISIA] |y &3 X |6ETIE joatterf a1 |
RNl !
13BN S 8 5 S900CE101/0010886,/098 1128 092850°C 129760752 :E\-ﬂm\:_mmzmz:asu 18883016F40ISAA] T E ¥ setTo16eIIsl LT |
DEN&
SR BYH \“ﬂﬂw 0162£291/0010886/0951116¥ 008 "€11°2 100 '9¥8°91 :.&%.Kl\nnmhmwwamm:macu -mwmwchmmchmm“uw“ _‘ﬂ.*.‘&\_mu:m i
3 % 18 1
W% 4 \*w\Emmc:wv:cc—awmm\owm:_mv 9P1T0EL’2 100°000°2 | 4 B ¥ % /212528082 116102 18889016¥F015d38 | P22 3 Z11611821161] ST
EHOUHLBE KT | | | B3 ) | ]
1718 <7 i 3 B 2 34 BE 18 o W 5% | SYZLZ6GV1/0010886/09511 16 OPLIZEL'T 0 °000° 6% B/ & 3 B /6010528082 116102 18889016F701Sd38 e & 4/ [82116118211611 ¥IT
R8T (ABHE AN K] IWBTAN/3] 1 I
1) V%S BT %2 W 5 |8Y8LOLSYT/0010886/09SL1(6F "9FT 81°2 2 ‘942 98€°T T W /£62602L6821 16102 18889016¥POISJAH] 5 E ¥ 1821161831161 €1
| e K857 X B3 & | LIETLYSYT/0010886/09STLIVL 2evULISTY 00 00086, | 0000000000000 195 LSVOLEEVZOSSHO/ & B B | ¥ 3 4 (821161821161 21
i 45 RE WS 1 SHHET/ i | I
W %Wtwﬂ & Wﬁ 2Z¥L9886€1/0010886/09ST _: 7eh'S19°Y ,wa 29L __'&Q*#*\mmmmnngrw:w_ew “‘-‘é__nu:m— __hn:m—
LERY v
HEHHD WE Z00Z686€1/0010886/095T ,: ¥817919°Y i :Uﬁ** 7 /¥9S8EZLOLZII610Z  18889016FFOTSdS “W"é_nu:m:—hn:m—
)y & i
£ 2 zﬂvﬁ\VWE ,rm;;mn:ae_ewwm\awm_ _vh ¥80°LI9F Jﬁ‘**ﬂ,\wmmmnEOhN——m;N 18889016¥701Sd3s | EE | L2TI6L|L21T6) 6
N 1 1
B2 I&R\MJ,—mrmmmmmn—\co;mwm\cmm___,: ¥86°L19°F __t&**ﬁ\::mnmhenn:m;N :wwnweﬂm,pﬁ_mmq _ﬂﬁ‘f_hw:az_nn:m—_ 8
v s BT I 1
RS E‘ﬂ%“ﬁ Jmmhmwmmn_\no_ommm\ucf _1. T19°819°F __IQ‘*N,\m;mnN::.N:m;N 18889016¥F01Sdad | | @& /| L2161 ' zt wm:_ L
v B Y LT,
Ezﬂ*\ﬂw.“_pmmmmwan_::::mmm\awf:,: 198°619°F ..l&!*xm\wfnmnm;hn:m;N ;mw@o—m¢~W—mmmM__ uﬂﬁ.'é__hﬂ:w | 9
5 : ¥
&k“ﬁ vw—mmmwm_\aoswwm\aow:,_: ¥SE"029 ¥ ,,ﬁ.ﬁt*#\mmemnmneh«:m—au ;mowo—'mwvﬂnmmﬂm“ __l*'Al_nN:m s
& e EHAEDR/ |
m*ﬂ*«wﬂwﬁu&v” ¥Z£0986£1/0010886/098 111 VL 'V¥S°029°F __-.*!ﬁﬂ\mmommﬂ.ormzzcﬂ ;wmwe—mv-“nmmmn_ _W*.é_—hm:,m _hNS |
. TR FHHET/| -
(W L0146V 0010886/ 09S LI TSE 129D 184347 /950852L0L2 116102 isossct i s me ez
. . - aaEd/ 1 ] i
4B 4B /M [SO16906C1/ 0010836/ 058111 28" 129°Y |38 %4 F/c0atzL0LE1IGI0R _Emweﬂv—smmn_ lpewylizue el o
¥ e . ST/ | ) e
/% o | LSBTSB6E1/0010886/09STT | PL VL 229 Y 100 °66¥ | 4 4 3 % 7 /0S08€2L0LZ116102 _uu@ﬁ-@vwonm&m_ _ltlézw:m:.a: L i
| "oy eouazajoy T oousyeg Junouy 11pe) |  junowy 11qeq | ST19190) oN S9SaL/ oN mop Tnoal oAl | a-1®Al 0] Tl
2 L B BRELH | WREEH | A/ FY/EWET/RETE nhlnaxlauwgnd »bf
(KAL) OL Qoue[eg omed STOTAOIY SaAL 2uno%ay. “ouaLing
10z 0B TR PLUIVEUEIS Y MY M HESAXEALURY D @2 dH AN wHY s
NARAL) 8O3 ouey jusg Suey Junoaoy S S 0N qunoasy
161028 B 5 ¥ LEHELWHLBE S L BN () FHEFRY BT £65616996862 A 1
WNIND 20 ANVE

K A 30 [ 7 o B T L R ek

BHes



  
中国银行郑州飞扬路支行3
[image: image10.jpg]Potiag o3 Jo pug ou1 1y 9uBLEG 20us[vg 0394 IU9LINY 19301 31poay @101 11990
BEEBHHF 18°100°F9L°L BFUY 00°0 euy 09 894" 171 HELW

| HBMBURH LW/ EBGS | I 1 ] 1
|6995z68v1,/0010886/0981128"100°49L°T i .13 /90v 358600 T L7 18889016V 70TSTE | WE BV [621I61162116T] ¥
! | YRR/ I I [
mﬁﬁmz\oaswwm\%m:,_S "5V 808" __Efmu.t\«m«im;ﬂ:msm Swwsimvg_ﬂﬁ htkik__mﬂ;:mw:& €
8125687 1/0010886/099T1 | LF "9SL°2L8 T ; |/ BIR R S0LERGORETISI Emmwaﬁm@h%ﬂw “uhl‘\__ma:ﬂ__m«:m-“ z
|
6LL6€8Y1/0010886/09S11 (LY '9¥9°£68" 100 ¥21°21 | 3 8 ¥ % /SESEVE606C116102  18889016FPO1SARE| | B8 M I62116TI6SII6T] T
“oy souaiojoy | 2oue(eg | aunomy 11pai) |  3unowy 3rasq | 118390/ 0N ‘SuUBI/ON ‘MO | nop| saAL oA 'a M) oN|
KW/ W/ W | u¥ | BIELY | BHELY I W/ RH/ ABET/BEDS IT % | T % B W B &4

QOUALAL) oL 2ous[eg 979q SNOTAGI] & aaa] 1unoday. Aousiiny

¥ SR 0ST16102 AT B LV0LL7506°1 MY UMY HESHEFHEUAY DN B ¥ LN AN wHY sl
(QANAAAR) WO L { oweN ueq QWeN 1UN0IJY “ON 1Unoddy

102 B & & SEHBLMHELBE & S BUMK () SHEHES HF A £6261€59EE5T. & 1
VNIID 40 XNV

o S A7 e 2 R [ 7 o B G A L R ] oh LEs





中国银行郑州心怡路支行
[image: image11.jpg]SRAT B B 5 47 303 53 W 4 ik E

B (F #) %R

> 8 TR 0 647 00 b 08 AT A4 B ¥20191101% | W/
Bank Nane Fron (YYYYMMDD) of
A 0,00 #L11E ¥ 20191130 B =
Provious Paxo Balance To (YWYYMIOD)  Recone n
| mAses | grkem | £0 | mm/ER/AA |
| Debit Amount | Credit Anount | Balance | Reference No. | Notos

0o Ty 0.00 MR AA S 0.00
Current Page Balance Balance At the End of the Period

0.00





兴业银行对账单：

[image: image12.png]ErEl  SWEERS (W) HRATE

SRR Fr:
P& 0.00 ARS

100100006664





附件二 各月资金流出分类情况表 

                                                                                                              币种：人民币   单位：元

	资金用途/时间
	前期费用/现金
	前期费用/商票
	建筑工程款/现金
	建筑工程款/商票
	开发间接费用
	营销费用
	营销费用/商票
	管理费
	税费
	土地费用
	合计

	2019.10月
	145,330.00
	309,998.00
	5,524,452.07
	8,486,922.37
	166,067.15
	16,800.00
	0.00
	48,714.00
	373,438.02
	5,300,000.00
	20,371,721.61

	2019.11月
	2,785,810.34
	0.00
	5,587,977.53
	7,950,521.00
	0.00
	615,879.8
	1,609,968.41
	153,78.00
	1709.2
	37825425.00
	56,392,669.28

	合   计
	2931140.34
	309998.00
	11112429.6 
	16437443.37
	166067.15
	632679.8
	1609968.41
	64092.00
	375147.22
	43125425.00
	76764390.89


注1：资金流出表中不包括银行自动扣除的询证函费用、交易期间产生的手续费、本票工本费等。

注2：资金流出表中不包括2019年10月10日之前使用费用。

附件三 共管资料移交清单

监察室共管清单：

[image: image13.jpg]ISR BEIEBRR

—%%KH

=t T

ACHRR

HERE
BIIE R

-

ALAFHER

Bl. 1FHIIERR

SRR 3& ) lm»ﬂ*\u@ ATIE
SWAEFERS G ARAREEZREREY (A%, aFE. &
(1) |\ EAE. MELRHE. REEHE)

RRFIHARIVFATE (UMK R Z T E AR S i U LA
RS B LT PATREL3-16350)

BRIV ARER (RIFMIEAREZ 65 E %
db. HLRIAR S0 R L DATEE13- 16150
ARV ATERE (B AR R AR 651 B B e v e U2 BA
b, LRI LT A PRE13-16H3R)

EEIETN

R FIARIVFANE (S MIEACRRZ I H AR S E 7 B DA
FR) A L LA P E13- 263030 )
R BRIV AT R (BB A AR 6751 B ) a1 i 7N B L
7. HURITE I - HT AT E13 263050
T L LRIV AT E P (GBS MR AR RZ 5t E ML) L3 8 7 B L
T HLR) ST - DA TE13-2630 50

BRIV e (G WA IR AR Z 75 E HL A S iR DU 2 DA
FAR) GRS B DURE12-17330)
T P BRI VE AT ER (R R R 2 56730 R3] 9 e L 5 B
b HURSUIEE B UREL2-17 3030 )
R RV TP B (AR AR R Y6 B AR e v v T e L
[ ﬁ&_ﬁ%H&\/&c%mnm GE&C

i D ARAR

| fo] (@

VAT e B N
I 3 ) BIRAR &L HE
i AR AR
W U





[image: image14.jpg]L

BENET: Az »l?-/r-/v,j:o? BIOET: 7 7

159\
% 5LA
es 1@
(8209 2 7%





[image: image15.jpg]BREMROEILEBTR

—4&KE

T

st 3¢

B H 4%

BL. 1FHbIERR

L=ES
AENFEE. (MR AR 2 6730 E B0 S o7 e P DTG - ]
LA ATEE13- 1650 )

IR |

H\

AHFHE B AR R RN 6T R B SR i Bk DA BRI B
B LA DLFER3-263 5

Né?%AW§§E?>**N%WE$§¢HHﬂE$£# PRI E

IR /N B LA HRI

NﬁW%AwgéE?% %N#?lﬁm%i

BRENEF

F AT 2017116162

i Nz Al 2, é; 4 HERFNET:

E?é YwLTh 5%

b

s




[image: image16.jpg]Sk HEANSHEEAEH BE

9T/ ploC iR
ey GHEE
RV W (ERAR) Vb i A
sk PRI L TR 2
9
51 % 8
"V amvmg LR WE?:
:sld' wwr ti
(48 N
IT “
sN
a2
8
2
9
CRBR .
T[] A | L] T R =
Z 4
\‘E\ \ & [z Il Lt 2579 [NE7ES -
Z {8
el |z | Lo e gl o
2 4
BT T [l #P% LI | z::\%\ N yars ;
W || %9 | B
% &
A TR #
H X AR

2o Y-

5 1





财务共管清单：

[image: image17.jpg]SUAERS () BRAFKS S RS

g}

PACIE S FHRAT 357 4718 HEF Bl | S8 RTHRREE | EE ‘

EYAEVERS G ARAR rh EARAT RN K a7 BE AT 253365319293 104491068881 W45 5\ & A

7
. 53383827

Xt/r: 68510208 \ HA
W
x

SMAERS (MR ARAR |TESATHM AP THELE]  1702021719200441180 102491002175 W45 \BR K x ‘ x l x l

= 4l
SUAERS TR ARAF | PHITHMREER AT 467020100100006664 309491001273 W4 5 \B K % x x -f§
SWAETERS (TR ARAF o FARAT AR M B S AT 419905010150041401 313491098053 B A 50 x x \QL‘;: 1.’.‘3937‘3521\ =
LA ERS (A#D ARAR oh EARAT AR A BE AT 246867791745 104491067096  [4%\BR K\ R B x 5 REm: 1561768\77\ —f&F

B 1. AREENS () BRANEA S BHELA: 2. SWERRES () HRAHEERTHH T T Bk i (6232638000101981911); 3. SWEEME (e
RARREGRT. SRTREESF, 7, TARAMER: 4. SUEEIRS ) A IRA R BT A Ot BT IR = (9556632035710283) 5+h E T HM KB ATRR=TE
(9556632027375403) -

B % Vylb au;lf. o s Al E Dol To 1\ BN T Y e

By Lo >34

~—

TR —ERiwww.boc.cn






[image: image18.jpg]y R S (3 R Y
LAY Ty (2T Hiie52) Bl Lpf
FH— G0 i T [E3 Ay

¢
(el Y s YEH
Clalfo27) OV Bhik Y4 ¢
EMLAEH
Celnr) o YEg
o Tre=fie® 2
NTL g EIRED YR o o) Y
MNN _..&i.t\ﬂ\vwxw \,”
! Jp o
Y 4
A (g%
71k
WM






附件四 预留印鉴卡
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



中行：249469059278（E13-26-02地块监管户印鉴卡）

[image: image23]

[image: image24]
中行262469044366（E12-17-02地块监管户印鉴卡）


[image: image25]

[image: image26]

附件五 印章使用登记表
[image: image27.jpg]A ARXEEAR R A

Fs AR 7
B3 | HEET | 2HA A E TR 2 B BN R RE%RS E-3:4 |/

it 11 | Fel g i YAt 20 v i fr 1|
> g B | B AR BB E T A |y z_fain

3 [ ul| MEH | K ik L e

A 14| Shem TG AL s, K
Ms Y : 4 Eh et “it “.EC SO IS [0 ) toael »9use
D16 | AE @ ﬁﬁi@gggé\%:ﬁ 2% \ m 5 ::.ﬁ

< ARy
b il &ﬁ_mw b T ; el

7 rifit| g55p | 54 zga*@%m&g@i %,. 7| M| ek

1 ] 24 Yo wdudd
#[pIl] H &ww . g Ui
el 7250 | #tl | iain et x,ﬂm Wli ool | 1>

if\él Faki mmw&mﬁ&w L R (21 26 o) ' i—l—l

V& RS TR A RS /magma « eV —REMEERTHEERS -
% N





[image: image28.jpg]& FRER BT K

B2 | B | miEml | 28N FAEIBERHNE B3 ENiE R REES / %% /
N e I W P S
| - 2t% | st nhihpn 6L MEIETA i
B L - 2 | 1At nR O BAAFE s / §.__.z// / V
76 | - | 2B limasn sttt d et Yo't | 3v0 , ; / / V
07 |l | Wi éwéd%jﬁv?:}% W / /, // VV
TR WtE WRB A T (o Re 2 R DipcR#L) |20 /, : /w
sl 3% 14 %&&E&%ﬁ%&%a«i bl /m </ / n y
v“, sy BhE K2 A __;ﬁmww?\i& e / V
i b \M\W@?&%A@wﬁ / t / [ o] lhedo | o
3 ajas M2 b7 %PEM " -~ e / . / B / /
S Al i
s s \WEMN ?mw\wmr Mw M%@_\W?ﬁmw?mw.g,m/m% , b1 / I
DAY BRSSP ARG | 1 Vgl | e
EB@V\\R&T : 5 pmEERTRRERS.





[image: image29.jpg]& FIRE R A AR A

\\%m B | s 7
2N FAEN BRI 0¥ | BER PGS /
=

\ k[0 | R k| s e R pien Er@ih | 2 ol 2
25 [oana | B . et i

T\ \v\w\:w MMH %m. N V £t ik o0 e s s
\ i/ - m@_ﬁ @m*ﬁmﬁxc\xx«s?ﬁ@pi« 7 o /

28 [ohnal| M\Fﬁ mﬁ&%wﬁ.%@@?g.xg ﬁ__w%w / oS /
. \ por—| ey ib

(21 ety 598 a1 vt e
3o pafuo]l il (A St b 7 I
5[ ity THH @& B2, 11 AR 2 ; iy i/ /
32 btk s oy 75 ¥ Sk P A VI
o Tatal b oo s v | || (B
24 i) kg &W SR I DB LN ) | /

35 o)) i 5% Vi i v / |1
A A Tt Galki bk | :

pi Ew%ﬁﬂﬂﬂm\%wmﬂmﬁ%mm»ﬁmsmﬁ. e E” —RHEERTRAERS.





[image: image30.jpg]SRR EANBREREK

F5 | H#H | Sl wﬁw&,>l_. FAED BRI
71 poinned| z4ED | Zpm: f&@ﬁ»mww 19-%- 2 #1E.

38 pofun | 5% |32\ | REENRRERY
w18 4





[image: image31.jpg]SRR ot

R L

Pl
ng;z W i &

Mgy
#edabukAtinn |

ety
Wi
(e





[image: image32.jpg]VRS R £k

emonJomas[on] 2me, [nomn empas Tonerns
tE R a1 | H] H# o) -
U sww‘@w&wm LW\HWWK W&www wik rM\EWC 2 &:Mm@ Mru/
Y _v.m@mmuwum wﬁw\wwwwmw&% e G v |55 s ﬁm_ uw,(
A, [y ek aetieen, L e e Thd e I
o R IR e | G
/\\w \wawwumﬁ B0 \: — - 5> S Sto k> IR 4 ﬁﬁJ.\.Q/.ﬁuW_M@vwf WL
L juz ,w%m P it 3 WO/ =
\ \\\ﬁ&mqwﬁ\ - EAEENY gy s;_“.ﬂ/ Kp ks
8 Wp 12 4 2 N
\\w \wwﬁww@&m \\J WW@W 2 {fosal §N 222 oy @;H
" lamspigpde 177 Z 1 #550 _
L\Q \NQNMMWNWMM \&.&W@W\x&&@w .\Ss@ PT/\V%,JVW,P T&ﬂx \ﬁ\_M\_wﬁ /4/
[0 | e , %@wﬁmw& w0
W\ \% \WWWMW\%MWWNM N\MWN%W\%M \\§ 4 hﬁlﬂ qc_“_._.w.Ja, @Fﬂ
iy Y T EZ S A v > {
\ %\ﬁmﬁm\w’wm 47 | FEATH il

vE: S REINE T AR

“FE” —REEIBIK SRS .




[image: image33.jpg]& R BB IR IE &K

a

| i omor |emanan], 1023, | a2y [epsrme [mpanas [ogen
a7 Ya=i9 s 21 3
&T ? 24l s fw ymﬂxﬁmwﬁwii $§vwmﬂﬁ &@w@ Cix) s%w; /
o e T e
,\\ ta R %Nw,w; ng/w &‘&w YW%.% b 270 @ H&_:.wr\%\ﬁ: »“Mw TR / /
v.v \:; 8 0159 umwg\p W»%N\w 1)2000" | Lp| 2519, 4119 ﬂ%_;_\%f M,’N m_,_m /rzﬂ_.r
hi [eey o \éw@w% ML
E&aaﬁw& m 00002 4 E\Sin Al 112 fiy f / /
va \a 231 vt&w wﬂw% ngm. w@»‘r%» G| B 120 ﬂwﬂ Miﬁ% Wmﬂr ﬂ_w \:2;/ /
[ o o7 b s B e e
= &wn P 2. m, _M 2t an r A
/\\ m \wawwﬁwmu “‘W\WM }w%&ﬂmwwww@mﬂk qdiw.w Q\ EINN LR RAY A ¥$f ﬁwﬂwﬂ:ﬁu/”ﬂ&_?ﬂ/ /
(e WQP 1 m % - —— -
mww \Momwﬁv&wm M*AWWMMM . v?,% Q Ngq (0] ﬁmﬁnb/ Lok m / }/«
2 Newao R
(% \e %&&Mm = \% MEA oatoeg| 4 |\ \?Jw\,fuﬁ/& A/VIw\\A&/ WMM, $
i \\a N?M?wm w@ mmfwm Mw@ Ay 2474 A 22 PRIV EEY a \/ g cir )

VE A REIN ST TS, ST lmﬁﬁﬁ%mﬁm

alabil s





[image: image34.jpg]ARSI Bk
; LI 2R LR Yo BN sl ¢ mmsﬂmx mﬂ\v
0 i )
BEGwB Rl iy o |uldri E.ﬂ
A 9 2-43)0 AL
, s

£ = = £ s donrh
3 et ﬂmaaiz WREA L ) |2 ﬁ\? i Rd

2| (o-f5]o2% v RGP

16T |4t B " Safi it 1ot @ﬂ.ﬁ .
[
4!

19~¢£1215% 1 o AERONETEAY] setift
n.?_.& 4

J|

/AL

.m“\m:q&:» mj ﬂﬁyﬁmw} A

i
%
3
il





17777





7





8





9





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]& i

=

\

e
(Ba /e By (R

(B% 2lsioz)



[image: image48.jpg]MBEETF

EAEB SRR

SPERAT :
R AR DA HEE
= £ 7 BRNEmEES
B2 AR AR P Tt 2 B A A O R ISR
Rk, '
3% TR AR AT AT




[image: image49.jpg]i 4 E W ZHONGYUAN BANK

1\11 Offici

B PEiRS ‘ i 8 Bl é -+




[image: image50.jpg]BHEI L A GRS %)

Official Seal Change Notice (New Account not to Fill)

BT«
WANLE D ) ( OAL L RN S (EN%RIET) »

AR IRENE R A AL, fekidE s,

Zhongyuan Bank:

It is hereby announced that our Company starts to use the face of the new Official Seal
( Official Seal Card) on  Year Month  Date, the following old Official Seal is not
used on the same date.

[

|
]

01000283168

ol

Fp b BATIR BT EN % (RLIE
i) BFEA R, B SIIRRAE R, B
T8 Bl 3 1 e A AE B AT B A BT A
iS5, BT SRS LT BN AR Z B
ENEMIPTA TS, AR

EUERE R RATIE,

All Reserved official seals (See the face) to your bank

offered from our company are real and valid, unless there

is special prohibition hint, the Reserved Official Seal applies

to all settlement business of our compas
bank , our com

trans:

ed in your




[image: image51.jpg]@ 1B AR 5] 1

éé@iiﬁﬁ%rr(ﬁﬁ)'ﬁmi‘?ﬂ' 240469059278
s = ' s
- G- RES AR :

%25 | unun =

o i
L]O!CO"ZSJ"‘J




[image: image52.jpg]angr  ® A B
(R, Eﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬂ




[image: image53.jpg]@ BRI B

AWEERS (AE) BREAE

535234419




